竞争性磋商文件

项目名称：宿迁市2025年度普通国省道安全风险排查和分级管控项目

项目编号：JSZC-321300-SJFW-C2025-0004

（服务类项目，本项目非专门面向中小企业）

采购人：宿迁市公路事业发展中心

采购代理机构：宿迁市交通运输综合服务有限公司

2025年05月13日

- 目  录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	32

第五章  评审方法与评审标准	36

第六章  响应文件格式	41

- 第一章  磋商邀请

项目概况

宿迁市2025年度普通国省道安全风险排查和分级管控项目JSZC-321300-SJFW-C2025-0004采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2025-05-26 14：30（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321300-SJFW-C2025-0004

项目名称：宿迁市2025年度普通国省道安全风险排查和分级管控项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：65万元

最高限价（如有）：最高限价为65万元

采购需求：宿迁市2025年度普通国省道安全风险排查和分级管控项目服务，详细内容见本磋商文件第四章。

合同履行期限：合同签订后20日内提交安全风险排查和分级管控工作大纲，2025年11月30日前完成安全风险排查和分级管控所有工作并提供最终报告，2026年2月28日前完成所有普通国省道重点路段安全运营情况调查分析研判并提供相应报告。

本项目（是/否）接受联合体：否

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（响应文件中无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：具有工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（公路专业）甲级资质。

- 三、获取磋商文件

时间：自磋商公告发布之日起5个工作日，具体时间为2025年05月13日至2025年05月20日17：30。

地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

售价：0.00元

- 四、响应文件提交

截止时间（即磋商时间）：2025-05-26  14：30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

- 五、开启

时间：2025-05-26  14：30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统网上开标大厅

- 六、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：江苏省政府采购网、宿迁市政府采购网等江苏省财政部门指定的媒体。

七、其他补充事宜

- 1.财政部门监督电话：0527-84363063。

- 2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

- 3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

- 4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

6.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 八、本次磋商联系方式

1.采购人信息

单位名称：宿迁市公路事业发展中心

单位地址：宿迁市洪泽湖路1362号

联系人：黄琨    联系电话：0527-84355569

2.采购代理机构信息

单位名称：宿迁市交通运输综合服务有限公司

单位地址：宿迁市洪泽湖路西路151号

联系人：卢芬、黄皇

联系电话：15751551944、15851165295

3.项目联系方式

项目联系人：黄皇

电话：0527-81885088

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2成交人支付，具体方式及标准为：

根据《政府采购代理机构管理暂行办法》财库〔2018〕2号第十五条规定和采购代理合同约定，由成交人按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协[2022]002文件服务类标准*65%向代理单位支付代理服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、响应及偏离表、其他证明文件、响应声明及承诺函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：详见采购需求。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求中的实质性要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中加★项为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.10单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，相关投标均无效。

26.3.11为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子签章。

27.2评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市公路事业发展中心、宿迁市交通运输综合服务有限公司

联系电话：黄琨0527-84355569、黄皇15851165295

通讯地址：宿迁市洪泽湖路1362号、宿迁市洪泽湖路西路151号

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。因系统原因，系统发出的成交通知书要求合同签订时间与此条款不一致，以此条款为准。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

- 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： / ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

- 34、验收及付款

- 详见采购需求

- 35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：详见采购需求 。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 第三章  合同文本

宿迁市2025年度普通国省道安全风险排查和分级管控项目

政府采购合同

采 购 人：宿迁市公路事业发展中心

供 应 商：

签订日期：     年   月   日

采购单位（全称）： 宿迁市公路事业发展中心（以下简称甲方）

成交供应商（全称）：                     （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就     相关事项协商一致，达成如下合同条款。

第一条 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1、本合同及其补充合同、变更协议；

2、成交通知书；

2、响应文件（含澄清或者说明文件）；

4、磋商文件（含澄清或者修改文件）；

5、其他相关采购文件。

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

详见采购需求

第三条 合同金额

本项目合同总价（含税）为：￥        元（大写：       元人民币）

第四条 付款方式

详见采购需求

第五条 合同履行期限

详见采购需求

第六条 项目负责人：

第七条双方的权利、义务

（一）甲方权利、义务：

1、乙方派出人员不符合或不再符合聘请条件的，甲方有权责令退回或通知乙方重新指派；

2、乙方与建设、参建等单位有利害关系的，甲方有权要求其回避；

3、有权对乙方派出人员进行出勤检查和廉政督导，复核和审定乙方撰写的咨询报告，对咨询过程中发现乙方人员有违规违纪行为的，有权依法依纪作出处理处罚，其中未达到文件规定的考勤要求的，每发生一次罚款不低于500元。

4、在咨询项目完成后，有权对乙方派出人员的工作质量进行考评，并作为支付尾款的重要依据。乙方有下列情形之一的，依本合同的约定扣减20%的咨询报酬：

（1）考评结果不合格或存在严重咨询质量问题的；

（2）隐瞒咨询发现的问题；

（3）利用受聘工作拉业务或从其他单位获取不正当利益的；

（4）将咨询结果用于与咨询事项无关目的的；

（5）违反保密纪律或回避规定的；

（6）拒绝接受甲方指导和监督的；

（7）现场工作的考勤情况与承诺情况不符的；

（8）不履行采购合同规定的其他义务的。

5、向乙方提供必要的工作条件；

6、向乙方提供开展项目所需的有关基础资料；

7、根据合同规定及时向乙方支付服务费用。

（二）乙方权利和义务：

1、可以根据需要查阅与项目有关资料和文件，查看业务现场，要求甲方提供其他必要的协助；

2、有权如实向甲方反映咨询中发现的问题并提出处理建议。

3、在签订合同之后，向甲方提交详细的工作大纲，包括承担本合同业务的专业人员名单、工作进度计划，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束。

4、乙方应根据本合同项目的具体情况，按国家相关规定及甲方的要求，完成本项目所有相关工作，建立健全质量保证体系、建立完整的审核制度，对其咨询成果的质量负责。

5、乙方在收到甲方提供的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现后及时通知甲方。

6、乙方提交的成果报告应符合国家现行法律、法规、规章及有关技术标准和规范，同时应满足项目所在地相关文件要求，并应通过甲方的审查或审批。

7、在收到甲方或上级主管部门提出的审查意见后，应及时对成果报告进行修改；按甲方要求组织必要的审查。甲方及上级主管部门对其成果的审查并不免除乙方的责任。

8、为了更好的履行咨询服务，乙方应在工作细则中指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，应及时通知甲方。

9、合同实施过程中，乙方应负责相关的评审会议的组织并承担相关评审费用。在评审过程中乙方应就成果报告以及其中的问题进行澄清和补充，并配合甲方人做好各项汇报、评审工作。

10、在合同有效期间，未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本项目、本合同有关的保密资料。本项目乙方在咨询服务期间及报告交付后3年时间内，不得将项目的任何资料向第三方泄露，除非征得甲方的书面同意。

11、乙方在咨询服务过程中，如果发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。

12、对于乙方在咨询服务过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，甲方均不承担责任。

第七条 验收标准

详见采购需求

第八条 技术资料和保密义务

1、乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2、乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

3、除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

第九条 质量保证

1、乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2、乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查；

3、乙方的工作需要符合国家相关安全法律法规的要求，对工作过程中的安全因素加以识别，对安全隐患予以防范，有相应的安全措施，不对他人和自身造成任何危害，并承担违反上述承诺所造成的损失；乙方的工作需符合国家相关环保法律法规的要求，使用的任何材料不对环境造成污染，对人身产生有害影响，并承担违反上述承诺所造成的损失；

4、产品或服务的提供方，应确保其提供的产品及服务符合国家及行业的有关标准要求。提供方需保证其产品或服务的全部或部分不会侵犯任何第三方的版权、专利权、著作权、商标权、工业设计等知识产权或其他权利，同时保证没有第三方针对该产品或服务提出的起诉、仲裁及其他权利主张。一旦出现，由责任方承担全部责任，并赔偿合同相对方因此造成的全部损失。

第十条 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

第十一条 	咨询成果和知识产权

1、乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2、一方未经对方允许，不得将对方的成果、知识产权向第三方转让，但双方仅为本合同项下项目和预定的目的使用与复制上述资料的除外。乙方向甲方提交的制作成果、知识产权属于甲方，未经甲方同意，乙方不得使用或允许任何第三方使用。

第十二条 违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

3、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

4、 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6、签约各方均应当严格履行本合同，如有违反本合同任意一条的，均视为违约。违约方除应赔偿守约方因此造成的全部损失外，还应向守约方承担违约金3万元。该违约金与本合同中其他条款约定的赔偿损失及违约责任等可以一并适用。另违约方还应承担守约方因主张权利而产生的一切费用(包含但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、差旅费、交通费、律师代理费等)。”

第十三条 不可抗力

在合同有效期内，任何一方由于不可抗力原因（指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、疫情、国家宏观政策发生重大变化等）不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或三方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十四条 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1、将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2、向甲方所在地人民法院起诉。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。签约各方必须保证自身依法具有签订本合同所需的权利能力、行为能力和资质要求。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

3、签约各方已详细审核本合同的全部内容，对合同各条款的内容均已充分理解并知晓，无受胁迫、重大误解、显失公平和可撤销的情形，自愿签订本合同。

4、签约各方一致同意在本合同尾部的签名处各方预留的基本信息，作为各方有效的送达地址。各方均确认：该送达地址除适用于当事各方的互相送达之外，还适用于在处理纠纷时，法院诉讼、执行及仲裁单位送达所有法律文书时的有效送达地址。如任何一方变更该送达地址的，应当自变更时起以书面方式告知签约的其他方，否则仍视为该送达地址有效，因此导致任何未能送达的不利后果，均由变更方自行承担。

| 甲方：宿迁市公路事业发展中心（盖单位章） | 乙方：（盖单位章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或其委托代理人：（签字或盖章） | 法定代表人 或其委托代理人：（签字或盖章） |
| 日期： | 日期： |

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，项目法人宿迁市公路事业发展中心（项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目的承包人     （承包人名称，以下简称“乙方”），于    年    月    日特订立如下合同。

1．甲方和乙方双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及期工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议政府采购主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的政府采购市场的处罚。

5.双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

| 甲方：宿迁市公路事业发展中心（盖单位章） | 乙方：（盖单位章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或其委托代理人：（签字或盖章） | 法定代表人 或其委托代理人：（签字或盖章） |
| 日期： | 日期： |

- 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商务服务业

本项目不接受进口产品。

（一）项目介绍

根据省厅公路中心2025年度重点工作任务安排，今年拟对我市G633、S250和S245三条国省道（一级公路）102公里路段按照《江苏省普通国省道安全风险排查和分级管控技术指南》要求进行全面安全风险排查，结合近三年（包括但不限于）交警部门交通事故数据、气象数据、水文资料进行全面排查分析，确定风险等级，并提出分级管控措施。同时对全市普通国省道重点路段运营期情况进行定期调查分析研判，保障公路安全通行。

（二）技术要求

1. 安全风险排查和分级管控技术咨询

依据《江苏省普通国省道安全风险排查和分级管控技术指南》及国家和行业的现行相关标准以及法律法规要求，对G633、S250和S245三条国省道（一级公路）102公里路段进行安全风险排查并进行风险分级，重点排查集镇路段及交通事故多发路段。主要包括：

（1）资料收集与现场调查：利用江苏省普通国省道养护管理系统数据库中有关设计及建设基础数据，结合养护路况进行调查，包括交通运行安全风险排查资料收集与现场调查、基础设施安全风险排查资料收集与现场调查等；

（2）公路安全风险排查评估：依据《指南》及国家和行业的现行相关标准以及法律法规要求，对G633、S250和S245三条国省道（一级公路）102公里路重点路段及交通事故多发的路段结合路线设计和路面技术状况等开展交通运行安全风险评估、基础设施安全风险评估；

（3）公路安全风险分级管控：根据评估结果制定交通运行安全风险管控措施、基础设施安全风险管控措施；

（4）成果编制：应坚持“科学排查、分级处置、综合施策”的原则，根据公路安全风险评估结果，结合宿迁市经济社会发展水平，可投入资金情况，分轻重缓急，制定风险管控方案；

（5）其他工作：合同实施过程中，成交人自行对接气象、交通执法等部门获取本项目所需的相关数据。成交人须协助采购人做好通过有关部门的审查等后续服务工作等。

2.全市普通国省道重点路段安全运营情况调查分析研判

结合公路设计回溯和灾害隐患情况，对全市普通国省道重点路段安全运营情况进行4次调查分析研判，包括：自然灾害影响区域的公路桥梁和涉水桥梁的下部结构风险、公路陡坡路堤及不良地质等重点路段的边坡塌方风险等。为公路安全通行保障提供决策帮助，具体时间节点和路段按照采购人要求执行。

（三）商务要求

1.合同履约期限：合同签订后20日内提交安全风险排查和分级管控工作大纲，2025年11月30日前完成安全风险排查和分级管控所有工作并提供最终报告，2026年2月28日前完成所有普通国省道重点路段安全运营情况调查分析研判并提供相应报告。

2.履行地点：宿迁市

3.付款方式：

（1）预付款：合同签订后，采购人收到成交供应商发票后10工作日内，支付合同价的10%作为预付款。（在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。）

（2）进度款：安全风险排查和分级管控工作大纲审查通过后付至合同价款的30%（无息）；安全风险排查和分级管控工作中间成果审查通过后支付至合同价款的70%（无息）；安全风险排查和分级管控工作最终成果审查通过且完成4次调查分析研判后支付剩余合同价款（无息）。

（3）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

（4）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

5.报价要求

（1）本项目不接受备选的响应方案或有选择的报价，只允许有一个报价。比选报价内容包括：采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、档案归档费（按照相关档案规定执行）、管理费、人工费、交通差旅费、材料搜集费、调查分析测算费、现场踏勘费、设备费、安全措施费、保险、印刷费、利润、验收等所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

（2）明细报价表中未明确列出的与本项目相关的其他相关工作内容和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

6.验收标准及要求

本项目需通过采购人组织的审查验收，成果验收应符合国家标准、省市规定和本项目业主的要求。项目分三个阶段进行审查验收①安全风险排查和分级管控工作大纲审查及出具审查意见；②安全风险排查和分级管控中间成果审查及出具审查意见；③本项目所有内容完成后出具验收报告。

7.其他要求

（1）项目实施期间，供应商应按采购人要求提供1名项目组成员负责对接、协调、落实工作的开展，并配合采购人的指导、检查、监督工作。

（2）供应商应提供类似服务业绩、项目负责人及人员配备等资料，以及相关人员持有相关资格证书材料，便于完成本项目的服务内容。

（3）对项目理解与认识：根据本项目采购需求内容及相关要求的理解认识，提交项目具体实施方案，内容详尽。

（4）服务承诺：按照项目所约束的条件以及要求的内容，提出具有针对性的供应商投入的后续服务人员、后续服务的内容以及后续服务承诺等。

（5）本项目重点、难点问题分析及对策：供应商应考虑到本项目服务中可能涉及的重点、难点关键问题，并提交问题理解与解决方案，分析透彻、全面，且能够提出行之有效的方案措施。

（6）进度实施计划及保障措施：根据磋商文件要求提交对项目进度安排、工序管理措施、各项进度保证措施等。

（7）应急预案及保密措施：项目工作过程中，严格执行各项安全生产规定，有完善的应急预案、落实安全生产责任制度，确保作业人员的人身财产安全。涉及涉密数据，尤其是各类控制成果、基础测绘成果、专业数据等，要严格执行数据保密的相关规定。具体保密要求有：

①中标（成交）单位对采购单位所提供资料及最终成果负有保密责任，中标（成交）单位及其工作人员需遵守采购单位的保密规定，不以任何方式将收集的所有资料、数据、形成的成果等向任何第三方披露、泄露、传播；

②项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；

③项目成果最终所有权归采购单位所有，在项目完成时中标（成交）单位必须全部移交；

④以上保密规定如有违反，采购单位有权追究中标（成交）单位相关法律责任。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 磋商报价表及分项报价表 | 填写要求符合采购文件规定 |
| 法人授权书 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10.00 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*10。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 企业业绩 | 18.00 | 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来有类似项目服务业绩的，每有一个得6分，本项最高得18分。 注：响应文件中须提供合同和中标（成交）通知书电子件，且合同签订时间、主要标的、签章页等主要内容须清晰可见。未按照要求提供不得分。 |
| 企业证书 | 6.00 | 供应商具有在有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供1个得2分，最高得6分。 注：供应商响应文件中应提供相关证书电子件，证明材料主要内容清晰可见，未按照要求提供不得分。 |
| 项目负责人 | 10.00 | 1.项目负责人具有公路工程类专业高级工程师及以上技术职称证书得5分。响应文件中须提供职称证书电子件。 2.项目负责人担任过类似服务项目的项目负责人的，每有1个业绩得5分，最高得5分。响应文件中须提供合同和中标（成交）通知书电子件。 注：（1）响应文件中除提供以上证明材料外，还须提供2025年1月以来供应商为其办理的任意一个月的社会保险证明资料（证明资料以相关主管部门出具的为准）。（2）合同签订时间、主要标的、签章页、项目负责人名称等主要内容须清晰可见。如合同和中标（成交）通知书中不能体现项目负责人姓名的，可以提供甲方加盖公章的证明材料予以补充。如职称证书不能体现出职称专业的，可以提供《专业技术资格评审申报表》电子件予以补充。（3）未按照要求提供不得分。 |
| 项目组人员配置 | 18.00 | 1.技术负责人（项目负责人除外）具有公路工程类专业高级工程师及以上技术职称证书的得3分；具有注册土木工程师（道路工程）证书的得3分。 2.项目组成员（项目负责人、技术负责人除外）中，具有公路工程类专业中级工程师技术职称证书的，每有1人得2分；具有公路工程类专业高级工程师及以上技术职称证书的，每有1人得3分，本项最高得12分。 注：（1）响应文件中须提供相关证书电子件、2025年1月以来供应商为其办理的任意一个月的社会保险证明资料（证明资料以相关主管部门出具的为准）；（2）如职称证书不能体现出职称专业的，可以提供《专业技术资格评审申报表》电子件予以补充。同一人只计一次分，不重复得分。（3）未按照要求提供不得分。 |
| 项目的理解认识 | 13.00 | 根据供应商中对本项目的理解，项目的目的、目标以及保证措施等方面进行评分。理解内容完整、技术思路清晰、技术方法先进、可操作性强且优于采购需求的，得13分；内容基本详实、有一定操作性能够满足采购需求的，得10分；内容不完善、操作性不强，但通过优化可以满足采购需求的得7分；方案内容一般，可行性差的得3分；没有内容不得分。 |
| 本项目重点、难点问题分析及对策 | 12.00 | 根据供应商对项目重点、难点问题的分析及解决对策的全面性、完整性、准确性、针对性等方面进行打分。方案思路清晰、描述详细、贴合实际要求且优于采购需求的得12分；方案思路完整、内容基本详实，能够满足采购需求得9分；内容不完善、操作性不强，但通过后期优化后可实现采购需求得6分；方案内容一般，可行性差的得3分；没有内容不得分。 |
| 进度实施计划及保障措施 | 8.00 | 根据供应商针对本项目合理安排的规划进度，各项进度保证措施进行打分。进度安排详细、各环节衔接紧凑且优于采购需求的得8分；进度安排涵盖重要环节，工期能够满足采购需求的得6分；进度安排略微笼统，但通过后期优化后能够满足采购需求的得4分；方案内容一般，可行性差的得2分；没有内容不得分。 |
| 服务承诺 | 5.00 | 供应商投入的后续服务人员、后续服务的内容以及后续服务承诺等方面进行打分。承诺内容表述完整、思路非常清晰、可实施性强且优于采购需求的，得5分；承诺把握基本准确、表述基本完整、 思路基本清晰，有一定可实施性，得4分；承诺措施粗略，可操作性不强，但通过后期优化后能够满足采购需求的，得2分；承诺内容一般，可行性差的得1分；没有内容不得分。 |

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 4.1、4.2

4.1采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

4.2中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

本项目的中小企业包括中型、小型和微型企业。

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、响应声明及承诺函

二、信用信息

三、特定资格要求的证明文件

四、磋商报价表及分项报价表

五、法人授权书

六、其他

七、项目的理解认识

八、本项目重点、难点问题分析及对策

九、进度实施计划及保障措施

十、服务承诺

十一、企业业绩

十二、企业证书

十三、项目负责人

十四、项目组成员人员配置

十五、企业报价折扣证明

- 一、响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为JSZC-321300-SJFW-C2025-0004的宿迁市2025年度普通国省道安全风险排查和分级管控项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （公章）

日期：    年    月   日

- 二、信用信息

响应文件中无需提供证明材料

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、磋商报价表及分项报价表

分项报价表（采购包号：采购包1）（服务类）

| 序号 | 分项服务名称 | 数量 | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全风险排查和分级管控技术咨询 | 1项 |  |
| 2 | 全市普通国省道重点路段安全运营情况调查分析研判 | 1项 |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |

备注：1.供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。

2.采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、档案归档费（按照相关档案规定执行）、管理费、人工费、交通差旅费、材料搜集费、调查分析测算费、现场踏勘费、设备费、安全措施费、保险、印刷费、利润、验收等所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

3.明细报价表中未明确列出的与本项目相关的其他相关工作内容和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

4.投标“分项报价表”中“总报价”数额应当与“磋商报价表”中“总价”数额一致。

5.磋商报价表为系统自带格式，无须自行制作。

- 五、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-SJFW-C2025-0004号宿迁市2025年度普通国省道安全风险排查和分级管控项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 六、其他

服务承诺函

宿迁市公路事业发展中心：

根据JSZC-321300-SJFW-C2025-0004号宿迁市2025年度普通国省道安全风险排查和分级管控项目采购文件相关要求，承诺如下：

1、完全响应本项目第四章采购需求“技术要求”、“商务要求”和第五章“合同文本”，如我公司中标（成交），将按照承诺事项进行履约。

2、严格遵守“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。”和“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”要求。

3、非联合体投标。

供应商名称：（公章）

日期：     年  月  日

- 七、项目的理解认识

格式自拟

- 八、本项目重点、难点问题分析及对策

格式自拟

- 九、进度实施计划及保障措施

格式自拟

- 十、服务承诺

格式自拟

- 十一、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订日期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十二、企业证书

- 十三、项目负责人

项目负责人类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订日期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩和证书（如有）资料电子件。

- 十四、项目组人员配置

项目组人员

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ...... |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

- 十五、企业报价折扣证明

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加宿迁市公路事业发展中心的宿迁市2025年度普通国省道安全风险排查和分级管控项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称，属于租赁和商务服务业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（小型企业、微型企业）2；

2. 标的名称 ，属于租赁和商务服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注: 1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。2 本项目所属行业在此约定为租赁和商务服务业。中小微企业的划分以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。在小型企业、微型企业中选择一个与自身匹配的身份保留。

供应商如不提供此声明函，不享受小微企业价格扣除政策，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宿迁市公路事业发展中心的宿迁市2025年度普通国省道安全风险排查和分级管控项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

以下内容非投标（响应）文件格式

1、响应文件格式顺序、目录可以根据实际制作情况调整。

2、中小企业声明函（服务）或残疾人福利性单位声明函提供一个即可。后附中小企业划分标准便于填写使用。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》）真实性负责，供应商出具的（或《残疾人福利性单位声明函》）内者不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交）。