# 锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

# 项目名称：2024年安镇街道农村桥梁日常巡检及特殊检测

# 项目

# 项目编号：JSZC-320205-CYZR-G2024-0037

# 采购人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处

# 采购机构：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司

二○二四年八月

# 目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………………… 3

二、投标人须知 ………………………………………………………………………… 13

三、项目技术要求和有关说明………………………………………………………… 27

四、合同书（格式文本）……………………………………………………………… 32

五、合同条款…………………………………………………………………………… 34

六、附件………………………………………………………………………………… 47

一、投标邀请函

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司受无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处的委托，对2024年安镇街道农村桥梁日常巡检及特殊检测项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2024年安镇街道农村桥梁日常巡检及特殊检测项目

2.项目编号：JSZC-320205-CYZR-G2024-0037

3.招标项目概况、要求：（具体内容、要求详见招标文件“三．项目技术要求和有关说明”）。

（1）招标范围：为了切实提高农村桥梁的安全性，拟实施2024年度安镇街道农村桥梁日常巡检及特殊检测项目（1年）。将具体对这50座桥梁进行经常性检查、常规定检(包括外观检查和技术状况评定)、安全防护设施检查、材质状态参数检测及承载能力评定。

（2）项目概况：本项目共分两个标段:

| 标段 | 序号 | 管养单位 | 线路名 | 桥名 | 修建年月 | 桥梁全长（m） | 桥梁全宽（m） | 跨径组合（m） | 上部结构 | 分类 | 等级 | 评定年份 | 本次招标的服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一：安镇片区 | 1 | 安南村 | 鞋山浜 | 工农大桥 | / | 19 | 9 | / | 圆管涵 | 涵洞 | 较好 | 2021 | 1年 |
|  | 2 | 安南村 | 北宅浜 | 河西湾桥 | 1971.9 | 20.5 | 2.3 | 1×18 | 双曲拱 | 小桥 | 3 | 2021 | 1年 |
|  | 3 | 安南村 | 西仓浜 | 芦庄桥 | 2007.1 | 26.4 | 3 | 1×22.5 | 双曲拱 | 中桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 4 | 安南村 | 铁路浜 | 旗杆下桥 | / | 20 | 2.4 | 1×15.2 | 双曲拱 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 5 | 安南村 | 周家巷浜 | 周家巷桥 （周家桥） | / | 18 | 4.6 | 1×18 | 空心板梁 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 6 | 安南村 | 西仓浜 | 胜利桥 | / | 10 | 8 | 1×10 | 空心板梁 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 7 | 胶西村 | 乌金浜 | 朝阳桥 | / | 15 | 4.3 | 1×4.5 | 空心板梁 | 涵洞 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 8 | 胶西村 | 乌金浜 | 丰收桥 | 2009.1 | 20 | 7.5 | 1×13 | 空心板梁 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 9 | 胶山村 | 横坝河 | 横坝桥 （水渠河桥） | / | 15.8 | 4.5 | / | 圆管涵 | 涵洞 | 较差 | 2021 | 1年 |
|  | 10 | 安镇 | 栈房浜 | 红卫桥 | / | 26.8 | 3.7 | 1×20.8 | 双曲拱 | 小桥 | 3 | 2021 | 1年 |
|  | 11 | 安镇 | 迂回路 | 安东桥 | / | 38 | 8.5 | 1×20 | 空心板梁 | 中桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 12 | 安南村 | 鞋山浜 | 鞋山大桥 | / | 39.5 | 5 | 31.5 | 双曲拱 | 中桥 |  |  | 1年 |
|  | 13 | 安南村 | / | 周更上小桥 | / | 20.5 | 2.1 | 14.2 | 双曲拱 | 小桥 |  |  | 1年 |
|  | 14 | 安南村 | / | 许大房桥 | / | 24 | 5 | 16 | 空心板梁 | 小桥 |  |  | 1年 |
|  | 15 | 胶山村 | 走马塘西路 | 走马塘西路胶阳路桥 | / | 54.7 | 31 | 13+20+13 | 空心板梁 | 中桥 |  |  | 1年 |
|  | 16 | 团结村 | 走马塘西路 | 走马塘西路胶山路桥 | / | 52.3 | 19.9 | 13+20+13 | 空心板梁 | 中桥 |  |  | 1年 |
|  | 17 | 先锋村 | 东五房东峰河 | 安定桥 | / | 19.3 | 5.3 | 1×14.5 | 双曲拱 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 18 | 先锋村 | 牌楼下浜 | 东丰桥 | / | 12.5 | 5.8 | 1×3 | 空心板梁 | 涵洞 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 19 | 先锋村 | 河西桥浜 | 河西桥 | / | 16.8 | 3.1 | 1×15 | 双曲拱 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 20 | 先锋村 | 东升路 | 东升桥 |  | 19.6 | 6.6 | 1×15.6 | 双曲拱 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 21 | 谈村 | 谈村浜 | 谈村1号桥 | / | 20.6 | 3.7 | 1×20 | 双曲拱 | 中桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 22 | 谈村 | 谈村浜 | 中心大桥 | / | 24 | 3.1 | 3×8 | 双曲拱 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 23 | 谈村 | 谈村浜 | 恒利桥 | / | 17 | 8.5 | 1×13 | 空心板梁 | 小桥 | 1 | 2021 | 1年 |
|  | 24 | 谈村 | 谈村浜 | 谈村大桥 | / | 17.5 | 8.5 | 1×13 | 空心板梁 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
| 标段二：査桥片区 | 25 | 大库头村 | 刘川桥浜 | 刘川桥 | / | 18 | 4.7 | 1×13 | 双曲拱 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 26 | 查桥村 | 吼山北路 | 映山桥 | / | 32 | 29.1 | 1×25 | 空心板梁 | 中桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 27 | 查桥村 | 小桥湾 | 唐南桥 | / | 26 | 6.5 | 1×16 | 空心板梁 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 28 | 春光村 | / | 中心桥 | / | 10 | 2.9 | 1×3 | 现浇板 | 涵洞 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 29 | 春光村 | 春风路 | 春风桥 （东石园桥） | / | 17.5 | 17.8 | 1×13 | 空心板梁 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 30 | 春光村 | 大河头浜 | 丁巷桥 | / | 15.9 | 5 | 1×5.4 | 现浇板 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 31 | 春光村 | 大河头浜 | 后丁桥 | / | 16 | 4.8 | 1×4.7 | 圆管涵 | 涵洞 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 32 | 春光村 | / | 萧家桥 | / | 13 | 3.5 | 1×13 | 钜形梁 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 33 | 春光村 | / | 谭塘桥 |  | 21 | 3.9 | 1*21 | 双曲拱 | 中桥 | 3 | 2021 | 1年 |
|  | 34 | 春光村 | 春风路 | 春谊桥 |  | 17.2 | 8.5 | 1×12.8 | 空心板梁 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 35 | 山河村 | 双泾河 | 半莊桥 | / | 61 | 8 | 16+25+16 | 空心板梁 | 中桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 36 | 山河村 | 山林河 | 过水桥（农用桥） | / | 16.3 | 6.1 | 1×9.9 | 现浇板 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 37 | 山河村 | 吴家桥浜 | 圩田桥 | / | 12.4 | 3.9 | 1×12.4 | 双曲拱 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 38 | 山河村 | 苗泾浜 | 兴东桥 | 1974 | 12.7 | 3.1 | 1×12.7 | 双曲拱 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 39 | 山河村 | 苗泾浜 | 永安桥 | 1978.4 | 10.6 | 3.1 | 1×10.6 | 双曲拱 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 40 | 山河村 | 山林河 | 包家桥 | 2009 | 17.5 | 5.5 | 1×13 | 空心板梁 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 41 | 山河村 | 苗泾浜 | 夹龙桥 | 2009 | 15 | 7.5 | 1×13 | 空心板梁 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 42 | 山河村 | 吴家桥浜 | 吴家桥 | / | 25 | 5.5 | 1×20 | 空心板梁 | 中桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 43 | 山河村 | 苗泾浜 | 永丰桥 | / | 12.8 | 6.5 | 1×8.8 | 现浇板 | 小桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 44 | 山河村 | 吴家桥浜 | 叶家桥 | / | 15.7 | 2.1 | 1×3.6 | 钜形梁 | 涵洞 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 45 | 春光村 | 春三河 | 春光桥 | 2013 | 60.26 | 34 | 16+20+16 | 空心板梁 | 中桥 | 2 | 2021 | 1年 |
|  | 46 | 春光村 | / | 潭唐桥村桥 | / | 12.5 | 2.6 | 3.6 | 现浇板 | 小桥 |  |  | 1年 |
|  | 47 | 山河村 | / | 南山头桥 | / | 28.7 | 5 | / | 圆管涵 | 涵洞 |  |  | 1年 |
|  | 48 | 山河村 | / | 龙宕头桥 | / | 25.85 | 4.35 | / | 圆管涵 | 涵洞 |  |  | 1年 |
|  | 49 | 山河村 | 山林河 | 山林桥 | / | 20 | 5.5 | 9.8 | 空心板梁 | 小桥 |  |  | 1年 |
|  | 50 | 山河村 | 苗泾浜 | 苗泾浜桥 | / | 16.6 | 4.5 | 4 | 现浇板 | 小桥 |  |  | 1年 |

3.服务期：一年，具体养护期限的起止时间以合同中签订的时间为准。

4.项目预算、最高限价：141.1万元，其中：

标段一：安镇片区的最高限价:77.3万元；

标段二：査桥片区的最高限价:63.8万元；

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是

9.本项目不接受联合体投标。

注：①各标段投标总报价均不能超过各标段的最高限价，否则按无效投标文件处理；

②本项目共两个标段，投标供应商对两个标段均可投标，但最多只能中一个标段，由评分排名第一的供应商中标。评分排名均第一的情况下，按投标供应商在投标文件中承诺的中标优先顺序确定中标标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，依次类推。

③本项目两个标段拟同一天开标，两个标段的被授权代表可为同一人。

④具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不得同时参加本项目中的同一标段的投标。按获取招标文件时间只接受第一家投标供应商投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

4.本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商具备交通部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质证书或桥梁隧道试验检测专项资质证书或者省级及以上建设部门颁发的市政类桥梁结构检测资质证书，并取得省级及以上技术监督局颁发的计量认证合格证书；

（2）项目负责人具备交通运输部公路工程试验检测工程师（桥梁专业)或公路水运工程试验检测师(桥梁隧道工程专业）资质证书且具备中级工程师及以上职称。

（三）供应商主体信息库注册

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将以电话咨询、电子邮箱等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2024年8月30日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以电子邮箱形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-CYZR-G2024-0037项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱发送（735320591@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在我代理机构人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2024年9月13日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2024年9月13日开启解密后半小时。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

- （十一）其它

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处

采购人地址：无锡市锡山区安国路8号

联系人：林茜

联系电话：0510-88781975

采购机构：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司

地址：无锡市锡山区长泰国际南A34栋

联系人：赵阳、唐杰民

电  话：15150118937

邮  编：214000

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合体投标。

6. 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司。

(四)招标文件的补充或修正：

1．江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)；

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（上传原件扫描件）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标人法定代表人身份证（上传原件正、反面扫描件）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证（上传原件正、反面扫描件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商交通部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质证书或桥梁隧道试验检测专项资质证书或者省级及以上建设部门颁发的市政类桥梁结构检测资质证书，并取得省级及以上技术监督局颁发的计量认证合格证书原件扫描件；

（7）项目负责人的交通运输部公路工程试验检测工程师（桥梁专业)或公路水运工程试验检测师(桥梁隧道工程专业）资质证书且具备中级工程师及以上职称资料原件扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（上传原件扫描件）；

（9）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（上传原件扫描件）；

（10）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（上传原件扫描件）；

（11）授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同和【《职工养老保险手册》（内附2024年2月～2024年7月的缴费清单）或由社保机构出具的2024年2月～2024年7月的缴费证明】原件扫描件；（如报价供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为报价供应商成立时间至截止时间。如为法定代表人亲自参与报价的，则无需提供授权委托人的劳动合同及社保证明。如为法定代表人担任项目负责人的，则无需提供项目负责人的劳动合同及社保证明。）

（12）承诺书（格式见附件）；

（13）本项目专门面向中小企业采购（中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位），供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱企业视同小型、微型企业；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3．开标一览表(格式见附件)

4．报价明细表(格式见附件)

5. 中标标段优先顺序承诺书（格式见附件）

6．服务保障承诺书(格式见附件)

7．投标偏离表（格式见附件）

8．供应商简介和经营情况说明（格式见附件）

9.项目人员组成（格式见附件）

10.技术服务方案（详见评分标准）

11.评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）

12.满足采购需求（满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明，提供相关证明材料。）

13.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-9项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（8）（9）（10）（11）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 1.电子投标文件未按规定期限投标的；

- 2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 9.投标文件字迹模糊不清、无法辨认的；

- 10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 13.不同投标人的投标文件的存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 16.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 22.暗标未按招标文件要求编制的；

- 23.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3 )投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

# 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司(企业)除外 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司(企业)除外 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司(企业)除外 |
| 9 | 授权委托人、项目负责人与企业劳动关系 | 授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同和【《职工养老保险手册》（内附2024年2月～2024年7月的缴费清单）或由社保机构出具的2024年2月～2024年7月的缴费证明】原件扫描件；（如报价供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为报价供应商成立时间至截止时间。如为法定代表人亲自参与报价的，则无需提供授权委托人的劳动合同及社保证明。如为法定代表人担任项目负责人的，则无需提供项目负责人的劳动合同及社保证明。） |
| 10 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 11 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业,中小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业[2011]300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件 |
| 12 | 特定资格要求 | 投标供应商具备交通部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质证书或桥梁隧道试验检测专项资质证书或者省级及以上建设部门颁发的市政类桥梁结构检测资质证书，并取得省级及以上技术监督局颁发的计量认证合格证书； 项目负责人具备交通运输部公路工程试验检测工程师（桥梁专业)或公路水运工程试验检测师(桥梁隧道工程专业）资质证书且具备中级工程师及以上职称； |
| 13 | 信用记录 （由网上直接查阅，投标人无须提供证明材料） | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 14 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

# 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 满足采购需求 | 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明，提供相关证明材料 |
| 3 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 报价明细表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 中标标段优先顺序承诺书 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 投标偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 7 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 8 | 供应商简介和经营情况说明 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 9 | 项目人员组成 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 10 | 技术服务方案 | 详见评分标准 |
| 11 | 评分标准中对应的所需证明材料 | 如有自行添加 |
| 12 | 投标文件内容 | 不存在投标人须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标候选人。

6．评标标准：

详见附件。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按得分由高到低的原则确定中标供应商，得分且投标报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标人。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购人、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司备案。

2．中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

# (十五)中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%；在此基础上打八折计取。

2.至公布中标结果之日起三日内由中标供应商向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

3.中标供应商如果未按规定缴纳招标代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

# (十六) 政府采购政策：

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 项目技术要求和有关说明

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司受无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处的委托，就其所需的2024年安镇街道农村桥梁日常巡检及特殊检测项目采购进行公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

## （一）采购标的需实现的功能或者目标

1、项目概况：对安镇街道（安镇片区）50座桥梁进行检测。检测内容包括：

①、根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），对桥梁进行经常性检查；

②、根据《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）对桥梁进行特殊检测（含承载能力评定等）；

③、根据《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)对涵洞进行定期检查（含水下检查）；

④、按照《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）、《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）等规范，对桥梁安全防护设施进行检查。

2、质量标准：出具符合相关规范要求的检测报告，且保证技术成果能够通过相关部门认可。

3、服务周期：1年。

## （二）采购标的的数量、实施地点

1、共计50座街道桥梁。（标段一24座，标段二26座。）

2、实施地点为安镇街道范围内。

## （三）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)

2.《城市桥梁养护技术标准》(CJJ 99-2017)

3.《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）

4.《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)

5.《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）

6.《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）

7.《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）

8.《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)

9.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)

10.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)

11.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)

12.《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS 21：2000)

13.《公路桥梁水下构件检测技术规程》(T/CECS G:J56-2019)

14.《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）

15.《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2017)

16.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)

17.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008)

18.《城镇道路养护技术规范》(CJJ 36-2016)

19.《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011 2019年版）

20.《无锡市城市桥梁检测与监测手册》。

## （四）文明安全养护要求

1、检测单位在开展检测工作前应对检测人员进行安全教育，对检测仪器、设备和现场进行安全检查。

2、检测作业时，要注意对现场交通的疏导和指挥。

3、原则上夜间不得进行检测作业，确需在夜间检测作业时必须在作业区域内设置明显警戒标志，检测人员必须穿反光背心，提前告知居民百姓。

4、检测作业时，应做到文明作业，随时保持桥梁现场的清洁、畅通，并由专人负责监管，以确保检测作业文明安全。

5、检测作业应尽量避开道路交通高峰时段，并按规定做好现场安全维护隔离及指挥。

6、遵守无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处的各项规章制度，统一着装，衣帽整洁，为作业人员提供安全及劳保防护用品提供安全保障。

7、承担安全责任，并签署《安全管理协议》。

## （五）工作内容

## 1、经常性检查

依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017），经常性检查宜以目测检查为主，填写城市桥梁日常巡检报表，登记所检查桥梁病害的损坏类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的养护措施。经常性检查应每周巡检一次（每月4次，并出具巡查报告）。

## 2、桥梁特殊检测

①、外观检查

对桥梁（含桥头引道）的外观状态进行逐跨、逐构件检查，掌握桥梁的工作状态。外观检查主要包括以下工作内容：

（1）检查梁体混凝土有无风化、剥落、破损、钢筋外露锈蚀等病害情况，并检查梁体是否存在不正常的变位；

（2）检查梁体是否存在裂缝，详细调查裂缝分布情况（含长度、宽度、分布范围等），并详细分析裂缝产生的原因。对于拼装式板梁和T梁，应对其横向连接缝进行检查；

（3）对桥梁支座进行逐一检查，检查支座工作是否正常，有无错位、断裂及脱空等情况；

（4）墩台的检查，包括是否滑动、开裂和下沉，墩台和帽梁有无砼剥落及钢筋锈蚀等情况；

（5）检查翼墙是否开裂，有无前倾、变形，锥坡是否破损、沉陷、开裂、冲刷、滑移，桥梁其它附属设施是否完好等。

（6）桥面系构造的检查，包括桥面铺装、伸缩缝、人行道构件、桥面横纵坡顺适、排水构造物、桥上交通设施的检查；

（7）填写《城市桥梁资料卡》，对竣工资料不全或缺竣工资料的桥梁，通过现场调查完成城市桥梁资料卡；

（8）检测中发现的桥梁病害应作出记录并绘制展布图，重要病害应在现场作出标记。

②、桥梁技术状况评估

按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）等规范对桥面系、上部结构、下部结构进行结构定期检测，并依据检测结果对桥梁的技术状况等级进行评定，评定桥梁的完好状况、结构的性能，报告中明确给出每座桥梁的技术状况指数BCI和结构状况指数BSI，确定桥梁的完好状态等级和结构状况等级（A、B、C、D、E级）。

最后给出每座桥梁的处理建议，包括养护、维修、加固处理方案措施及预防性养护措施。

③、桥梁材质状况与状态参数检测

桥梁材质状况与状态参数检测内容包括：桥梁构件尺寸测量、混凝土强度检测、碳化深度检测、钢筋保护层厚度检测、钢筋间距检测、钢筋直径检测、钢筋锈蚀电位检测、混凝土电阻率检测、混凝土氯离子含量和桥面线形测试等。

④、桥梁承载能力评定

根据《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）进行桥梁承载能力评定。承载能力评定应包括承载力检算、稳定性检算、刚度验算、控制截面和薄弱部位的检算。根据桥梁承载能力评定结果确定桥梁现状下的荷载等级，并提出建议限载吨位。

## 3、涵洞检查

由于《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中无涵洞技术状况评估相关规定，参照《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）进行评估。根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）第7.2.2节第4条有关规定，对涵洞的技术状况综合做出好、较好、较差、差、危险五个级别的技术状况评定，提出日常养护、维修、加固、改建等建议。

参照《公路桥梁水下构件检测技术规程》(T/CECS G:J56-2019)等规范，采用水下探摸法或水下摄影法等方法对涵洞水下部分进行检测。

（1）进、出水口铺砌、翼墙、护坡、挡水墙、沉沙井、跌水、急流槽等是否完整，洞口连接是否平整顺适，排水是否顺畅。

（2）检查涵体侧墙或台身是否渗漏水、开裂、变形或倾斜，墙身砌缝砂浆是否脱落，砌块是否松动，基础是否冲刷淘空；

（3）涵身顶部的盖板、顶板或拱顶是否开裂、漏水、变形下挠，砌缝砂浆是否脱落，砌块是否松动、脱落。

（4）涵底是否淤塞阻水，涵底铺砌是否开裂、沉降、隆起或缺损。

## 4、桥梁安全防护设施检查

按照《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）、《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）等规范，对桥梁安全防护设施进行详细隐患检查，采用外观检查、尺寸测量，形成隐患检查的鉴定结论。

- （六）综合说明及其它要求：

（1）投标人提供的服务能够至少达到采购人要求，同时明确详细的服务方案。

（2）投标人必须承诺招标文件中提出的全部工作要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（3）服务期限：1年。

（4）服务地点：安镇街道。

（七）合同支付

付款方式：（1）完成特殊检测工作并提交正式检测报告后一个月内付清特殊检测费用；（2）桥梁经常性检查费用每半年支付一次，根据跟踪审计月报核算应付款。按财政拨款情况每半年支付应付款项的80%作为进度款；（3）合同履行结束后，付清剩余款项。（4）上述款项均不另计利息，且所有款项全部支付至中标单位基本账户。（5）且本项目最终结算价不能超过合同价。

（八）履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

- 合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 项目编号：

- 采购内容： (服务名称及服务内容)

- 中标总金额：人民币（大写）         元 ；人民币（小写）       元

- 质量和服务要求及验收标准：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 合同款支付步骤和办法：（1）完成特殊检测工作并提交正式检测报告后一个月内付清特殊检测费用；（2）桥梁经常性检查费用每半年支付一次，根据跟踪审计月报核算应付款。按财政拨款情况每半年支付应付款项的80%作为进度款；（3）合同履行结束后，付清剩余款项。（4）上述款项均不另计利息，且所有款项全部支付至中标单位基本账户。（5）且本项目最终结算价不能超过合同价。

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

磋商文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

本合同一式   份，双方各执  份，见证单位备案   份，锡山区财政局壹份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并报送无锡市锡山区财政局。

需方(采购人)：              (盖章)   供方(中标方)：              (盖章)

法定(授权)代表人：                    法定(授权)代表人：

年      月       日                      年      月       日

供方户名：

见证单位：                         供方开户银行：

供方账号：

- 备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

- 本项目无需缴纳履约保证金。

- 合同条款(格式文本)

甲方(采购人)：

乙方(供应商)：

（甲方）所需         （项目名称）         经公开招标。经评标委员会确定                   （乙方）为（标段：   ）中标单位。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照平等、自愿的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由下列文件组成

  - 招标文件（编号              ）；

  - 中标单位投标文件；

  - 中标通知书；

  - 中标单位在评标过程中做出的书面说明或承诺；

  - 本合同条款及附件。

二、标的名称与数量（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：（大写）：

（小写）：

四、付款方式

（1）完成特殊检测工作并提交正式检测报告后一个月内付清特殊检测费用；（2）桥梁经常性检查费用每半年支付一次，根据跟踪审计月报核算应付款。按财政拨款情况每半年支付应付款项的80%作为进度款；（3）合同履行结束后，付清剩余款项。（4）上述款项均不另计利息，且所有款项全部支付至中标单位基本账户。（5）且本项目最终结算价不能超过合同价。

五、服务期限

自合同签订生效起一年内（以全部桥梁检测完毕为标准）完成，并按甲方要求提交检测报告。

六、安全：

在桥梁检测过程中发生一切安全责任事故，均由乙方负责。

七、质量要求：

1）依据中华人民共和国行业标准《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）第4部分“城市桥梁的检测评估”内容；

2）对桥梁安全性能检测的质量应符合招标文件、投标文件及乙方评标过程中做出的书面说明及承诺；

八、甲方的权利与义务

中标后，甲方将向乙方免费提供与履行检测服务有关的资料，乙方有义务对甲方所提供的资料进行保密，未经甲方书面允许，不得向第三方公布。

甲方应按照合同的规定，向乙方提供履行检测服务所必需的工作条件，包括检测必须的道路交通管制方面的协助。

    - 甲方应在合同规定的时间内，就乙方书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的技术报告、数据成果等，甲方应及时审批验收。

    - 按本合同第十三条向乙方支付合同价款。

    - 甲方有对乙方派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。

    - 甲方应指定一名授权代表与乙方的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。

    - 按以本次检测评定结果和技术规范的规定需要对部分桥梁进行特殊检测，甲方将优先考虑乙方，以补充合同的方式进行约定。

    - 对乙方的工作进行考核，考核标准详见合同附件，考核的结果作为下批次或下年度桥梁结构定期检测的优先中标的依据之一。

九、乙方的权利与义务

- 乙方将对本合同项下的工作全面负责。乙方应严格遵照国家、省市对建设工程质量检测的有关规定开展工作。

- 在签订合同之后，向甲方提交本工程检测工作细则，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束．同时作为甲方检查监督和验收乙方进行检测工作的依据。

- 乙方收到甲方提供的检测工作依据的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现及时通知甲方。

- 乙方必须严格执行《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）及本项目的技术要求开展检测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。

- 乙方在定期检测首次普查完毕向甲方提供检测报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责，检测工作按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）规定的周期和检测内容进行检测。情况特殊应及时提供专题报告：报告的具体格式、内容、份数等必须符合甲方的要求。乙方必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务，其具体内容在第四篇技术规范和相关服务要求规定。乙方向甲方提交的资料包括5份检测报告，此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。

6）应业主要求对桥梁养护单位人员进行巡视和维修的基本业务知识培训；全过程参与检测桥梁病害的维修与整改，对维修与整改的情况出具检查报告；协助业主对桥梁突发病害进行原因分析、检测和提供技术支持。

7)正常服务

7.1） 正常服务是指为完成本项目全过程的检测服务。正常服务内的费用报价不做调整。正常服务内容为：

a）桥梁定期检测

上部结构（含桥面等）：①桥面铺装、桥头搭板、排水系统、护栏等检测；②桥梁伸缩缝检测；③桥梁（梁、板、横向联系、联接件等）裂缝检测及其他检测等。

下部结构：①支座检测；②墩台身、台帽盖梁、系梁检测；③锥坡、护坡。

b）数据整理分析及报告编制；

①桥梁病害现状评估、技术状况评价对养护、维修加固工作建议；

②提供桥梁病害的图集；

③形成桥梁健康档案。

7.2）特殊检测服务是指双方通过签订补充协议或根据合同的规定，在正常服务之外增加的全过程检测服务。

7.3）乙方在投标时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。作为一个有经验的乙方，应充分考虑到甲方提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。乙方应综合考虑到报价中，甲方对乙方的合同总价不因此而进行调整。

      - 检测人员

8.1）在合同期内，未经甲方同意．不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人、技术负责人或现场负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报甲方批准，经甲方批准后，乙方必须支付甲方10万元人员违约金。若甲方提出人员更换要求，乙方应在接到通知的7天内选派资格和经验为甲方接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由乙方承担，其更换人员的资质仍应得到甲方的认可。

8.2）乙方派驻到项目所在地履行检测服务的人员，必须能够适应合同规定的服务工作。乙方项目负责人：      ；乙方派驻现场检测组人数为     名（分别为：    、    、     、    、     、   、    、   ）。以上人员在检测期间需每天签到，人员不到位将扣除检测经费：项目负责人无故缺席一次扣除1万元/次，其他检测人员无故缺席一次扣除0.5万元/次，合计最高不超过15万元。在检测期间项目负责人无故缺席在扣除检测经费的同时将作为不良信誉计入下一年度桥梁结构定期检测招标项目“投标供应商评价”扣分项目。

8.3）为了履行检测服务，乙方应在检测工作细则中指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系，授权代表：        ，联系方式：         。

9）甲方不提供现场办公场所，乙方应根据现场要求自行解决现场办公室，此费用包含在合同总价中。现场办公室需要配备的常用仪器设备及主要的现场办公用品。乙方应保证设备及现场办公用品的到位，满足现场检测工作需要。如甲方认为现场办公室配备的仪器设备和办公用品不能满足现场检测工作需要，则乙方一周内必须增加仪器设备和办公用品直至甲方满意为止。

10）在合同有效期间或合同专用条件规定的期限内，未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。本项目乙方在检测服务期间及合格的检测数据交付后1年时间内，不得将工程的任何资料向第三方泄露，除非征得甲方的书面同意。

11)积极认真地配合甲方的考核，提供甲方所需要的任何资料。（考核办法见附件）

12)在履行合同过程中，乙方应遵守有关法律、法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用。此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。

13)乙方应为实施检测工作提供所需的全部监督、劳务、设备、材料以及所有其他物品。

14)乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。

15)乙方如需查阅本工程的有关设计文件、技术经济资料，应征得甲方同意。

16)乙方可以按照合同规定获得甲方必要的帮助与配合。

十、检测工作细则、服务期和进度安排

- 乙方提交的检测工作细则

1.1）合同签订前，乙方应向甲方提交检测工作细则。乙方应按照经甲方批准后的检测细则的要求，有计划、有组织地开展检测工作，并受其约束。

1.2）甲方可以根据实际情况，书面要求乙方提供进一步的详细说明和其他内容。

- 服务期和工作周期

2.1）本工程具体定期检测服务期为一年。双方履行完本合同所有义务，检测工作全面结束后，检测服务期满，乙方即按照本合同约定完工。

2.2）桥梁定期检查项目在    年    月    日前提交定期检查的成果报告。

2.3）乙方在定期检测首次普查完毕后须向甲方提供检测报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责，后续检测工作按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）规定的周期和检测内容进行检测。情况特殊应及时提供专题报告：报告的具体格式、内容、份数等必须符合甲方的要求。乙方必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务，其具体内容在第四篇技术规范和相关服务要求规定。乙方向甲方提交的资料包括5份检测报告，此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。

2.4) 应业主要求对桥梁养护单位人员进行巡视和维修的基本业务知识培训；全过程参与检测桥梁病害的维修与整改，对维修与整改的情况出具检查报告；协助业主对桥梁突发病害进行原因分析、检测和提供技术支持,此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。

十一、安全措施及责任

在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。

十二、保险

本项目的工程一切险、第三方责任险、乙方装备险和乙方职工的（人身）事故险均由乙方投保，保险费由乙方承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合同工程实施过程中，乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害，由乙方自行负责，甲方不予赔偿。

十三、合同价格形式：本项目为固定单价合同，如有未实施部分，按中标单价扣除。

十四、合同总价与支付方式

- 合同总价包括检测费用、维修后的复测费用（直至全部检测合格为止）、人员费用、检测设备、检测设备维护、交通、食宿、办公设备用品、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。

- 在签订本合同后，因法律、法规发生变化引起该检测费变化，以及因物价变动、规范性文件发生变化等其他因素而引起检测费变化，检测费不作调整。

- 服务过程中，新增检测项目时，检测项目清单中包含的项目按报价清单中单价计算；检测项目清单中没有的项目，由乙方按投标时的水平报价，并报甲方批准后按实计价。若检测过程中有未检测项目，则决算时在审定价中扣除相应款项。

付款方式：（1）完成特殊检测工作并提交正式检测报告后一个月内付清特殊检测费用；（2）桥梁经常性检查费用每半年支付一次，根据跟踪审计月报核算应付款。按财政拨款情况每半年支付应付款项的80%作为进度款；（3）合同履行结束后，付清剩余款项。（4）上述款项均不另计利息，且所有款项全部支付至中标单位基本账户。（5）且本项目最终结算价不能超过合同价。

- 由于本项目资金为财政资金，实际付款进度还需根据财政拨款进度执行，延期支付甲方不承担利息和滞纳金。每次支付，乙方均需提供正式等额税务发票。

- 甲方、乙方对合同价款支付发生争议时，按本合同有关争议的约定处理。

十五、违约和争议

- 甲方违约责任

1.1）甲方不按本合同第十三条支付合同价款（财政拨款延迟原因除外）。

1.2）甲方无正当理由擅自中止合同（不可抗力除外）

- 乙方违约责任

2.1）合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还已支付的费用。

2.2）乙方因自身原因未按期向甲方提交检测成果，乙方应向甲方偿付由此而导致的甲方的损失费，每天的损失费按合同总价的0.5‰计算。最高限额为合同总价的10％。

2.3）未经甲方批准而擅自更换的一般检测人员未达到甲方要求，经通报批评仍不能限期更正。

2.4）检测人员责任心不强、检测工作不到位，伪造检测数据出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。乙方发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向甲方报告。

2.5）乙方检测制度不全，检测仪器设备不全，档案资料不按规定存档。

2.6）违反本合同第十九款有关廉洁条款的规定。

乙方发生以上第2.3）～2.6）条情况，甲方将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评至逐出现场，乙方须支付甲方1千元至10万元的损失赔偿金。

- 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

- 双方在履行合同时发生争议，应当协调解决；如未能达成一致，可提交上级主管部门协调：若仍不能达成一致，双方约定通过仲裁方式解决。仲裁机构为无锡仲裁委员会，仲裁地为无锡市。

十六、转包与分包

本项目不得分包，也禁止转包。

十七、不可抗力

- 除非合同另有约定，不可抗力系指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括(但不限于)下列情况：

1.1）战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；

1.2）叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

1.3）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方雇用人员内部并且是由于从事本项目而发生的事件除外；

1.4）离子辐射或放射性污染；

1.5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

1.6）自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击)。

- 遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后15天内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

- 因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

十八、合同生效、变更、中止、解除和终止

- 乙方提交履约保函，并且合同经双方签字盖章后生效。

- 双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，甲方退还履约保函后，本合同即告终止。

- 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

- 甲方如果要求乙方全部或部分中止执行检测或终止合同，则应当在14日前通知乙方，乙方应当立即安排停止执行检测工作。

- 如乙方发生第十五款规定的违约行为，乙方除偿付甲方违约金和损失赔偿费外，甲方有权解除本合同。合同解除后，甲方不承担责任。

- 双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

- 一方根据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前14日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第十四款关于争议的约定处理。

- 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

9）合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

十九、事故报告

如果现场发生重大安全、质量事故，乙方必须在2小时内将事故详细情况书面速报甲方。如果现场发生一般安全、质量事故，乙方必须在3天内将事故详细情况书面报告甲方。如果现场发生重大交通事故，乙方应及时报告甲方，此外，乙方应采取措施，负责保护好事故现场。事故报告必须按交通部质量安全报告程序进行报告。

二十、其它

- 廉政要求

乙方应自觉遵守相应的廉政建设的有关规定。

- 版权

2.1） 对乙方拥有版权并已用于本检测服务中的所有文件，甲方有权在合同项目中使用或复制。但未经乙方同意，甲方不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

2.2）乙方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给甲方或任何第三方造成的损失负赔偿责任。

2.3） 乙方要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得甲方的书面同意。

二十一、文本保存及签订地点

文本一式    份。其中：甲方   份，乙方   份，见证单位备案   份

本合同签订地点：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处

甲  方：                                     乙  方：

法人代表：                                       法人代表：

名  称：（盖章）                                 名  称：（盖章）

全权代表：                                       全权代表：

地  址：                                         地  址：

邮政编码：                                       邮政编码：

电  话：                                         电  话：

开户单位：                                       开户单位：

开户银行：                                       开户银行：

帐  号：                                         帐  号：

时  间：                                         时  间：

见证单位：        （盖章）

附件1：考核办法

考核办法

一、考核目的

为了进一步规范城市桥梁巡查检测管理体系，提高桥梁巡查检测作业质量，实现桥梁巡查检测的高标准、高效率、高质量，实行本考核。

二、考核方式

- 本次考核由无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处负责。

- 原则上每月对桥梁巡查检测进行不定期考核。

- 采取明查、暗查、随机抽查的方式。

- 无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处负责得分的汇总，并根据汇总得分申请经费。

三、考核内容及占比

| 绩效评价维度 | 评价指标 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 工作业绩 （100/70%） | 01 检测人员和设备的配置情况 | 15 |
|  | 02 检测组织设计和检测方案的编制 | 15 |
|  | 03 检测进度表的编制和落实 | 20 |
|  | 04 检测工作的质量和技术水平 | 25 |
|  | 05 检测工作的现场安全 | 10 |
|  | 06 检测报告的编制 | 15 |
| 工作能力 （100/20%） | 01 业务知识 | 30 |
|  | 02 理解能力 | 20 |
|  | 03 执行能力 | 30 |
|  | 04 创新能力 | 20 |
| 工作态度 （100/10%） | 01 协作性 | 20 |
|  | 02 纪律性 | 20 |
|  | 03 积极性 | 20 |
|  | 04 责任感 | 30 |
|  | 05 自我开发意识 | 10 |

四、考核分值结算

1、考核结算：服务期满后，经采购人考核，结合考核管理办法进行相应扣费，扣费要求如下：实行100分制，如一年考核平均数得分超过90分（含90分），不扣作业费用；如得分高于80分（含80分）低于90分，每低1分扣承包费用的1%；如得分高于70分（含70分）低于80分，每低1分扣承包费用的2%。

注：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处有权根据实施情况对本考核办法及时做出修改。

第六章 附件

附件一：评分标准

（一)评分项目及分值（总分100分）

（1）报价                    20分

（2）供应商综合情况          20分

（3）技术方案                60分

（二)各项目评分标准

1、报价（20分）

本项目价格权值为20%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

注：本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2、投标供应商评价（20分）

（1）报价供应商具备质量管理体系认证体系证书、环境管理体系认证体系证书、职业健康安全管理体系认证体系证书，每提供一个得1分，本项最多得3分。（提供证书原件扫描件，不提供或资料不全不得分。）

（2）报价供应商具有有效期内中国合格评定国家认可委员会CNAS认可签发的检验机构认可证书的，得3分。（提供证书原件扫描件，不提供或资料不全不得分。）

（3）项目负责人具备高级工程师及以上职称的得3分。（投标时提供有效证明材料、相关人员由社保机构出具的本企业的2024年2月～2024年7月的缴费证明，上述资料原件扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分）；

（4）除项目负责人外，为本项目配备的其他项目部人员（5分）：

- 1）每具有一个高级工程师及以上技术职称的得0.5分，最多得1分。

- 2）技术负责人具备交通运输部公路工程试验检测工程师（桥梁专业)或公路水运工程试验检测师(桥梁隧道工程专业）资质证书且同时具有一级注册结构工程师证书的，得1分。

- 3）项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）具有交通运输部公路工程试验检测工程师（桥梁专业)或公路水运工程试验检测师(桥梁隧道工程专业）资质证书且同时具有省级应急或安全管理部门颁发的高处作业证书的，有一个得1分，最多得2分。

- 4）项目组成员具有建设、交通或应急管理部门颁发的安全生产管理人员证书，有一人得0.5分，最多得1分。

（投标时提供有效证明材料、相关人员由社保机构出具的本企业的2024年5月～2024年7月的缴费证明（其中项目负责人提供近6个月社保证明），上述资料原件扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。一人多证的最多只得一项分数。）

（5）公司业绩：2021年1月1日起承担过类似桥梁检测业绩（含承载能力评定或结构检算或特殊检测），每提供一份合同得2分，最多得6分。（提供合同原件扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，时间以合同签订时间为准，如合同中未体现工作内容，需提供业主单位的证明材料原件扫描件，不提供或资料不全不得分。）

3、技术方案（60分）

（1）对该项目的理解（9分）：主要包括桥梁外观检查工作要点；桥梁材质状况与状态参数检测工作要点；桥梁技术状况评估工作要点；桥梁安全防护设施检查工作要点；桥梁承载能力评定工作要点。对桥梁检测工作要点的合理性、规范性、全面性进行综合评分。

桥梁外观检查、桥梁材质状况与状态参数检测、桥梁技术状况评估、桥梁安全防护设施检查、桥梁承载能力评定的工作要点描述准确、规范、内容完整的得9分；

桥梁外观检查、桥梁材质状况与状态参数检测、桥梁技术状况评估、桥梁安全防护设施检查、桥梁承载能力评定的工作要点描述较为准确、内容较完整的得6分；

桥梁检测工作要点内容不完整或表述不够清晰的得3分；

未提供该项内容不得分。

（2）对原始资料的调查与收集（9分）：对原始资料的调查与收集的完整性、全面性进行综合评分。

对原始资料的调查与收集工作内容全面，有针对性的得9分；

对原始资料的调查与收集工作内容较为全面，有针对性的得6分；

对原始资料的调查与收集内容不完整或表述不够清晰的得3分；

未提供该项内容不得分。

（3）检测内容及方案（9分）：主要包括本项目检测目的及依据；检测内容、方法及手段；检测资料、检测分析报告、成果资料的整理、归档、提交；本项目的重点和难点分析及对策措施。对桥梁检测方案的规范性、合理性、全面性和重难点分析的准确程度及措施的合理性、有效性进行综合评分。

依据国家及行业标准，桥梁检测目的明确，检测内容、方法及手段合理、全面，检测资料、分析报告及最终报告的形成得当，项目重难点分析准确，对策措施合理、有效的得9分；

依据国家及行业标准，桥梁检测目的明确，检测方案、检测资料、分析报告及最终报告的形成内容较全面，重难点分析较准确，对策措施较合理的得6分；

桥梁检测目的、检测方案、检测资料、分析报告及最终报告的形成内容不完整，重难点分析没有针对性，对策措施不合理的得3分；

未提供该项内容不得分。

（4）组织机构，工作计划及进度保证措施（6分）：主要包括本项目的组织机构及人员职责分工；本项目的工作计划；本项目的服务进度保证措施。对项目组织机构、工作计划安排的合理性、完整性、有效性和服务进度保证措施的合理性、有效性进行综合评分。

为保证项目安全、高效进行，设置专项的服务组织机构及管理网络，人员职责分工详细，人员奖惩措施明确，为本项目制定的工作计划合理，提供的前期准备阶段、现场检测及检测成果提交阶段的服务进度保证措施完善且有针对性的得6分；

设置专项的服务组织机构及管理网络，人员职责分工较详细，为本项目制定的工作计划较合理，提供的服务进度保证措施有针对性的得4分；

项目的服务组织机构及管理网络、人员职责分工、工作计划安排混乱，服务进度保证措施没有针对性的得2分；

未提供该项内容不得分。

（5）质量保证措施等（6分）：主要包括检测工作服务的目标；检测精度技术措施；质量与服务保证体系；质量与服务保证措施。对项目质量保证措施分析的合理性、可行性进行综合评分。

检测工作服务目标明确，检测精度技术措施得当，质量与服务保证体系完善，对桥梁外观检查、桥梁材质状况与状态参数检测、桥梁技术状况评估及检测报告编制等检测工作有针对性的质量保证措施，质量保证措施合理并具备可行性的得6分；

检测工作服务目标明确，检测精度技术措施得当，质量与服务保证体系较完善，桥梁检测的质量保证措施较为合理并具备可行性的得4分；

检测工作服务目标、检测精度技术措施、质量与服务保证体系内容不完整，桥梁检测的质量保证措施分析内容存在偏差但具备部分可行性的得2分；

未提供该项内容不得分。

（6）安全的保证措施等（6分）：主要包括安全生产管理目标；安全保证体系；安全保证措施；应急处理方案及措施。对项目安全保证措施分析的合理性、可行性进行综合评分。

安全生产管理目标明确，安全保证体系完善，人员、设备、交通安全、桥梁现场检测等方面的安全保证措施全面且具有针对性，应急处理方案及措施合理并具备可行性的得6分；

安全生产管理目标明确，安全保证体系完善，人员、设备、交通安全、桥梁现场检测等方面的安全保证措施较为全面，应急处理方案及措施较为合理并具备可行性的得4分；

安全生产管理目标、安全保证体系、安全保证措施内容不完整，应急处理方案及措施内容存在偏差但具备部分可行性的得2分；

未提供该项内容不得分。

（7）拟投入检测的主要设备（9分）：主要包括投入检测的设备清单；仪器设备使用及管理体系；主要设备性能评价。对项目投入检测主要设备是否齐备、技术性能是否先进进行综合评分。

设备种类齐备、技术性能先进、数量满足项目需要、完全符合项目检测的安全性和适应性的得9分；

设备种类较齐备、技术性能较先进、数量满足项目基本需要、基本符合项目检测的安全性和适应性的得6分；

设备种类、技术性能、数量基本可满足项目需要，项目检测的安全性和适应性一般的得3分；

有重大偏差或未提供的，不得分。

（8）后续服务的安排及合理化建议（6分）：主要包括后续服务的合理化建议；检测后期服务的安排；后续桥梁维修及养护建议。对后续服务的服务内容、安排的合理性、完整性和建议的针对性、合理性进行综合评分。

针对本项目的桥梁特点，提出的后续服务、桥梁维修及养护建议全面且有针对性，检测后期服务的人员安排、培训、定期回访计划、后续服务流程及承诺等方面内容完整，安排合理的得6分；

提出的后续服务、桥梁维修及养护建议较为全面且有针对性，检测后期服务的人员安排、培训、定期回访计划、后续服务流程及承诺等方面内容较完整，安排较合理的得4分；

提出的后续服务、桥梁维修及养护建议、检测后期服务安排的内容不完整或混乱，建议只具备部分可行性得2分；

- 未提供该项内容不得分。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：JSZC-320205-CYZR-G2024-0037

采购项目名称：2024年安镇街道农村桥梁日常巡检及特殊检测项目						（标段一：安镇片区/标段二：査桥片区）

投标人：

二○二四年  月  日

# (一)(投标人)投标函(格式)：

投  标  函

致江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：

我方收到贵方编号 JSZC-320205-CYZR-G2024-0037招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订后按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

# 关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-CYZR-G2024-0037

日期：

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：

我公司(单位)愿针对本次项目2024年安镇街道农村桥梁日常巡检及特殊检测项目（标段一：安镇片区/标段二：査桥片区）进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表(签字或盖章)：

# 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：JSZC-320205-CYZR-G2024-0037

日期：

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目2024年安镇街道农村桥梁日常巡检及特殊检测项目（标段一：安镇片区/标段二：査桥片区）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

# (四) 承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# (五)开标一览表(格式)：

开标一览表（附表）

投标人名称(盖章)                 政府采购编号：JSZC-320205-CYZR-G2024-0037

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写（人民币）： 元/年 小写（人民币）： 元/年 |
| 服务期 | 1年 |
| 质量要求 | 满足采购文件要求 |
| 项目负责人 |  |

注：1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2、报价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(六)明细报价表(格式)：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                  采购项目编号：JSZC-320205-CYZR-G2024-0037

2024年安镇街道农村桥梁日常巡检及特殊检测项目（标段一：安镇片区）明细报价表

| 年度 | 序号 | 桥名 | 线路名 | 规模 | 主要数据 |  |  |  | 检测工程量报价清单（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全长 | 总宽 | 跨径组合 | 结构形式 | 经常性检查 | 外观检查 | 技术状况评估 | 材质状态参数检测 | 承载能力评定 | 安全防护设施检查 | 小计 |
|  |  |  |  |  | （m） | （m） | （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年度 | 1 | 工农大桥 | 鞋山浜 | 涵洞 | 19 | 9 | / | 圆管涵 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 河西湾桥 | 北宅浜 | 小桥 | 20.5 | 2.3 | 1×18 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 芦庄桥 | 西仓浜 | 中桥 | 26.4 | 3 | 1×22.5 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 旗杆下桥 | 铁路浜 | 小桥 | 20 | 2.4 | 1×15.2 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 周家巷桥 （周家桥） | 周家巷浜 | 小桥 | 18 | 4.6 | 1×18 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 胜利桥 | 西仓浜 | 小桥 | 10 | 8 | 1×10 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 朝阳桥 | 乌金浜 | 涵洞 | 15 | 4.3 | 1×4.5 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 丰收桥 | 乌金浜 | 小桥 | 20 | 7.5 | 1×13 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 横坝桥 （水渠河桥） | 横坝河 | 涵洞 | 15.8 | 4.5 | / | 圆管涵 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 红卫桥 | 栈房浜 | 中桥 | 26.8 | 3.7 | 1×20.8 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 安东桥 | 迂回路 | 中桥 | 38 | 8.5 | 1×20 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 鞋山大桥 | 鞋山浜 | 中桥 | 39.5 | 5 | 31.5 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 周更上小桥 | / | 小桥 | 20.5 | 2.1 | 14.2 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 许大房桥 | / | 小桥 | 24 | 5 | 16 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 走马塘西路胶阳路桥 | 走马塘西路 | 中桥 | 54.7 | 31 | 13+20+13 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 走马塘西路胶山路桥 | 走马塘西路 | 中桥 | 52.3 | 19.9 | 13+20+13 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 安定桥 | 东五房东峰河 | 小桥 | 19.3 | 5.3 | 1×14.5 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 东丰桥 | 牌楼下浜 | 涵洞 | 12.5 | 5.8 | 1×3 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 河西桥 | 河西桥浜 | 小桥 | 16.8 | 3.1 | 1×15 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 东升桥 | 东升路 | 小桥 | 19.6 | 6.6 | 1×15.6 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 谈村1号桥 | 谈村浜 | 中桥 | 20.6 | 3.7 | 1×20 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 中心大桥 | 谈村浜 | 小桥 | 24 | 3.1 | 3×8 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 恒利桥 | 谈村浜 | 小桥 | 17 | 8.5 | 1×13 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 谈村大桥 | 谈村浜 | 小桥 | 17.5 | 8.5 | 1×13 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）、以上收费主要依据《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》交质公(2016)8号文。《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》交质公(2016)8号文没有规定的收费项目，依据《安徽省交通建设工程试验检测收费标准》进行报价。 （2）、根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）的要求，对24座桥梁进行经常性检查。巡检周期要求如下：①Ⅰ等养护的城市桥梁应每日巡检；②Ⅱ等养护的城市桥梁巡检周期不宜超过3天；③Ⅲ等养护的城市桥梁巡检周期不宜超过7天。 （3）、根据《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）对其中11座桥梁进行特殊检测；特殊检测包括外观检查、技术状况评估、桥梁材质状况与状态参数检测（桥梁构件尺寸测量、混凝土强度检测、碳化深度检测、钢筋保护层厚度检测、钢筋间距检测、钢筋直径检测、钢筋锈蚀电位检测、混凝土电阻率检测、混凝土氯离子含量和桥面线形测试）、桥梁承载能力评定。对其中11座桥梁进行常规定期检测；常规定期检测包括外观检查、技术状况评估。 （4）、根据《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)对其中2座涵洞进行定期检查。 （5）、按照《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）、《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）等规范，对16座桥梁安全防护设施进行检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2024年安镇街道农村桥梁日常巡检及特殊检测项目（标段二：査桥片区）明细报价表

| 年度 | 序号 | 桥名 | 线路名 | 规模 | 主要数据 |  |  |  | 检测工程量报价清单（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全长 | 总宽 | 跨径组合 | 结构形式 | 经常性检查 | 外观检查 | 技术状况评估 | 材质状态参数检测 | 承载能力评定 | 安全防护设施检查 | 小计 |
|  |  |  |  |  | （m） | （m） | （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年度 | 1 | 刘川桥 | 刘川桥浜 | 小桥 | 18 | 4.7 | 1×13 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 映山桥 | 吼山北路 | 中桥 | 32 | 29.1 | 1×25 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 唐南桥 | 小桥湾 | 小桥 | 26 | 6.5 | 1×16 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 中心桥 | / | 涵洞 | 10 | 2.9 | 1×3 | 现浇板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 春风桥 （东石园桥） | 春风路 | 小桥 | 17.5 | 17.8 | 1×13 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 丁巷桥 | 大河头浜 | 小桥 | 15.9 | 5 | 1×5.4 | 现浇板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 后丁桥 | 大河头浜 | 涵洞 | 16 | 4.8 | 1×4.7 | 圆管涵 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 萧家桥 | / | 小桥 | 13 | 3.5 | 1×13 | 矩形梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 谭塘桥 | / | 中桥 | 21 | 3.9 | 1×21 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 春谊桥 | 春风路 | 小桥 | 17.2 | 8.5 | 1×12.8 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 半莊桥 | 双泾河 | 中桥 | 61 | 8 | 16+25+16 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 过水桥（农用桥） | 山林河 | 小桥 | 16.3 | 6.1 | 1×9.9 | 现浇板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 圩田桥 | 吴家桥浜 | 小桥 | 12.4 | 3.9 | 1×12.4 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 兴东桥 | 苗泾浜 | 小桥 | 12.7 | 3.1 | 1×12.7 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 永安桥 | 苗泾浜 | 小桥 | 10.6 | 3.1 | 1×10.6 | 双曲拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 包家桥 | 山林河 | 小桥 | 17.5 | 5.5 | 1×13 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 夹龙桥 | 苗泾浜 | 小桥 | 15 | 7.5 | 1×13 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 吴家桥 | 吴家桥浜 | 中桥 | 25 | 5.5 | 1×20 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 永丰桥 | 苗泾浜 | 小桥 | 12.8 | 6.5 | 1×8.8 | 现浇板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 叶家桥 | 吴家桥浜 | 涵洞 | 15.7 | 2.1 | 1×3.6 | 矩形梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 春光桥 | 春三河 | 中桥 | 60.26 | 34 | 16+20+16 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 潭唐桥村桥 | / | 小桥 | 12.5 | 2.6 | 3.6 | 现浇板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 南山头桥 | / | 涵洞 | 28.7 | 5 | / | 圆管涵 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 龙宕头桥 | / | 涵洞 | 25.85 | 4.35 | / | 圆管涵 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 山林桥 | 山林河 | 小桥 | 20 | 5.5 | 9.8 | 空心板梁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 苗泾浜桥 | 苗泾浜 | 小桥 | 16.6 | 4.5 | 4 | 现浇板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）、以上收费主要依据《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》交质公(2016)8号文。《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》交质公(2016)8号文没有规定的收费项目，依据《安徽省交通建设工程试验检测收费标准》进行报价。 （2）、根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）的要求，对26座桥梁进行经常性检查。巡检周期要求如下：①Ⅰ等养护的城市桥梁应每日巡检；②Ⅱ等养护的城市桥梁巡检周期不宜超过3天；③Ⅲ等养护的城市桥梁巡检周期不宜超过7天。 （3）、根据《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）对其中11座桥梁进行特殊检测；特殊检测包括外观检查、技术状况评估、桥梁材质状况与状态参数检测（桥梁构件尺寸测量、混凝土强度检测、碳化深度检测、钢筋保护层厚度检测、钢筋间距检测、钢筋直径检测、钢筋锈蚀电位检测、混凝土电阻率检测、混凝土氯离子含量和桥面线形测试）、桥梁承载能力评定。对其中12座桥梁进行常规定期检测；常规定期检测包括外观检查、技术状况评估。 （4）、根据《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)对其中3座涵洞进行定期检查。 （5）、按照《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）、《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）等规范，对9座桥梁安全防护设施进行检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- 中标标段优先顺序承诺书

中标标段优先顺序承诺书

致：      （采购人名称）      ：

1、我公司完全理解本次招标最多可中一个标段的要求。将按照投标供应商承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

2、如果我公司经评委评审后在多个标段评分排名均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列于前的标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标优先顺序 | 标段名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

备注：标段一名称：2024年安镇街道农村桥梁日常巡检及特殊检测项目（标段一：安镇片区）

标段二名称：2024年安镇街道农村桥梁日常巡检及特殊检测项目（标段二：査桥片区）

投标供应商（全称并加盖公章）：

日期：

(八)服务保障承诺书（格式）

服务保障承诺书

(投标人名称)   针对2024年安镇街道农村桥梁日常巡检及特殊检测项目（标段一：安镇片区/标段二：査桥片区）在此承诺：

（内容自拟）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：以上内容由投标供应商根据采购要求自行完善。

(九)投标偏离表（格式）

投标偏离表

政府采购编号：JSZC-320205-CYZR-G2024-0037

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

### （十）供应商简介和经营情况说明（格式）

# 投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数、 高级职称人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

### 日期：

### （十一）项目人员组成（格式）

项目人员组成

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 职称 | 证书 名称 | 证号 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附人员相关资料。

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

（十二）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日　        期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（十三）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

（十四）技术文件（服务方案）

服务方案

投标人应按评分点编制完整的技术服务方案，以便评审。

# （十五）其他资料

# 投标人认为有必要提供的声明和文件；如有，自拟并自行添加。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表(签字或盖章)：

日期：     年    月   日