园区道路及周边改造工程

清单编制说明

一、工程概况：

1、工程概况：园区道路及周边改造工程（以下简称“本工程”）由上海市保健医疗中心（以下简称“招标人”）投资建设,位于工程位于无锡市滨湖区。本工程主要包含室外市政工程、室外景观工程以及室外景观照明安装工程等。

2、招标要求工期详见招标文件。

二、编制依据：

1、本工程量清单所列的工程量根据招标人提供的图纸及相关图纸答疑进行编制，作为投标报价的基础，工程进度款支付时以由中标人申请、监理审核、审计复核、招标人核准的实际完成工作量为依据，竣工结算以最终审计单位核实的工程量为准。

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《建设工程计价设备材料划分标准》（GB/T 50531-2009）。

3、采用增值税一般计税方法计算工程造价；

4、《江苏省建设工程费用定额》2014版及营改增后其相关调整内容；

5、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价（2019）178）；

6、苏建价【2014】448 号文、苏建价（2016）154号文、锡建建市（2019）8号文、省住建厅[2018]第24号文、省住建厅[2019]第19号文、锡建质安〔2020〕21号文、锡建建市（2022）15号文、苏建函质安〔2023〕145号、本工程招标文件、无锡市建设局及江苏省造价处有关文件。

三、编制范围：

1、本工程招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的园区道路及周边改造工程，包括不限于室外市政工程、室外景观工程以及室外景观照明安装工程等。

四、工程质量、材料、施工等特殊要求：

1、工程质量达到一次性验收合格。

2、适用规范与技术标准详见本工程招标文件及设计图纸。

五、招标人暂列金额及暂估价

1、本工程暂列金额：  30万元（不含规费，税金），详见招标清单。

2、本工程暂估价：无。

- 投标人不得将下列不可竞争费用降低标准计取：（单位：%）

| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工费用 |  |  | 工程按质论价费 | 社会保险费 | 住房公积 | 环境保护税 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本费 | 增加费 | 扬尘污染防治增加费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外市政 | 1.5 | / | 0.31 | / | 2 | 0.34 | 0 | 9 |
| 2 | 室外景观 | 1 | / | 0.21 | / | 3.3 | 0.55 | 0 | 9 |
| 3 | 室外景观照明安装工程 | 1.5 | / | 0.21 | / | 2.4 | 0.42 | 0 | 9 |

具体以工程量清单为准。说明：扬尘污染防治增加费结算需根据实际防治效果来确定计取比例，调整方法见锡建建市[2018]17号文。

七、其它说明

1、投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。

2、根据《关于印发进一步优化营商环境加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的实施意见的通知》（锡建规发[2021]3号）有关规定，施工招标项目中，属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人可以在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提供3个以上符合要求的不同厂家品牌的同档次产品供投标人在合同履行过程中进行选择，不得要求投标人在投标时明确所选的厂家品牌产品。投标人只需承诺使用招标人提供品牌表中的品牌，不选定品牌，在合同履行中由甲乙双方共同看样定货，承包人在选定材料、设备的品牌或者厂家前必须书面报发包人确认,并且经发包人和监理工程师的批准或认可。如招标人因为工程整体要求而需统一某些材料的品牌规格，中标人应服从招标人要求进行更换，投标人报价时应充分考虑此因素，价格按中标价格不变。

3、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。

4、确保工程质量，本工程所使用的钢材、管材等材料须报请监理人批复认可后，上报发包人确认备案。对于需要在设计联络阶段明确具体要求的设备材料, 请投标人在投标时考虑相应的商务风险。

5、投标人应对现场进行充分的踏勘，对施工过程中可能遇到的情况进行充分考虑，并在投标报价中考虑该项处理费用，现场将不再进行变更计量。

6、工程施工时应符合对环境的要求。

7、本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况计算的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或（项目管理公司、监理单位、现场跟踪审计以及发包人）认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经项目管理公司、监理单位、现场跟踪审计以及发包人确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。各投标人的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内，措施费用不作调整。

8、分部分项工程的工作内容，凡清单备注中没列的，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 相关项目所列的工作内容。本工程量清单应与设计图纸、工程施工规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

9、投标人在拿到工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，不得随意更改清单，并充分考虑除设计变更及施工条件变更以外的风险因素（指人、材、机因市场波动的风险、政策性调整的风险、跨年度的风险等）。实际工程量与清单中工程量不符时，竣工结算时可按实调整，综合单价不得调整（合同中另外约定的除外）。

10、投标人在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的施工方案费用均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的费用改变，也不再另计。

11、施工期间，在工地外围运输材料、土方及建筑垃圾等过程中，涉及到与城管、交警、环保等部门、地方单位和个人的协调工作和由此发生的费用均由中标人负责和承担。投标人在工程完工移交之前做好设备等成品保护，如有损坏，投标人负责承担。

12、工程量清单计价格式中列明的所需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其它单价和合价中。

13、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。

14、承包人应充分踏勘现场，自行考虑现场是否具备满足项目建设需要的各种临时设施搭建的条件。如现场不具备搭设临建的条件，承包人应自行考虑临时用地的租用费、各种临建设施费以及由此可能增加材料堆放、周转运输等成本的所有费用，并综合考虑在投标报价中。项目实施过程中，不论承包人的所有临建设施是在场内还是在场外，所有费用均视为含在合同总价内，发包人均不予另行计量与支付。

15、施工期间至交付所经历的保洁，由中标单位负责，中标单位需按照甲方要求对室外场地进行保洁、材料归置，满足安全文明要求；以及交付评估前对室外所有场地、构筑物、标识标牌等内容按照甲方要求进行深度开荒保洁，保洁产生的费用，由中标单位承担，并在投标报价内予以考虑，中标后不得以此约定要求增加任何费用。

16、中标单位在移交接受场地后，移交区域的扬尘管控工作由中标单位负责（含雾炮、根据检查要求、垄断单位施工过程中及完成后不限次数的裸土覆盖等满足当地扬尘管控要求），所需各项费用由投标人自行考虑计入投标总价中，结算不另增加费用。

17、本工程砂浆按设计要求均采用预拌砂浆，混凝土均采用商品混凝土。

18、本清单现浇混凝土、预制混凝土构件工程的模板已包含在相应的混凝土的项目中，故不在“措施项目”中另列，无论清单项目的项目特征是否描述含模板费用该项费用均不再另行计量。

19、花岗岩侧平石存在异形切割费用，投标人需结合设计图纸综合报价，后期结算不另外调整。

八、主要材料品牌表

| 分类 | 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观及安装 | 1 | 竹木 | 大庄DASSO、永裕YOYO、桃花江竹材 |  |
|  | 2 | CPVC电力管 | 金牛管业、中财管道、普森 |  |
|  | 3 | 庭院灯 | 上海环东光电、飞利浦照明、亚牌 |  |