招　标　文　件

项目名称：江都区环境卫生管理处“四分类”省级达标小区建设

项目编号：JSZC-321012-JZCG-G2025-0003

扬州市公共资源交易中心江都分中心

2025年2月

总目录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	4

第三章合同文本	14

第四章采购需求	19

第五章评标方法与评标标准	33

第六章投标文件格式	36

第一章投标邀请

受扬州市江都区环境卫生管理处的委托，扬州市公共资源交易中心江都分中心就江都区环境卫生管理处“四分类”省级达标小区建设(JSZC-321012-JZCG-G2025-0003)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江都区环境卫生管理处“四分类”省级达标小区建设项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年4月2日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-JZCG-G2025-0003

2.项目名称：江都区环境卫生管理处“四分类”省级达标小区建设

3.预算金额： 395万元。

4.本项目设定最高限价，381.175万元。

5.采购需求（简介）：本项目为江都区环境卫生管理处“四分类”省级达标小区建设项目，建设“四分类”垃圾房约46座（分A、B类型，因地制宜，根据实地情况面积可能调整）、“四分类”垃圾站约34座（分C、D类型，因地制宜，根据实地情况面积可能调整）、宣传栏约57套、指引牌约171套。（详细内容见本招标文件第四章采购需求。）

6.合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成供货及安装。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）。

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

4.本项目 不接受  联合体投标

5.本项目 不接受 进口产品投标

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年4月2日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市江都区环境卫生管理处

地址：扬州市江都区龙城路3号

联系人：陈先生

联系方式：0514-80808302

2.扬州市公共资源交易中心江都分中心信息

地址：扬州市江都区浦江东路111号（锦润国际大酒店向东800米，席家花园对面）

联系人：圣敏

联系方式：0514-80385712

3、项目联系方式

项目联系人：圣敏

电话：0514-80385712

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心江都分中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心江都分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

交易中心质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心江都分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：        圆（        元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同

九、合同款项支付

合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内，支付合同价的30%作为预付款。货物运送到甲方指定地点，且安装、调试、培训到位待验收合格后付清尾款（尾款=实际供货数量*中标单价-已付金额。甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内付清尾款。）

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值     的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日  向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                            地址：

法定代表人或授权代表：                     法定代表人或授权代表：

联系电话：                                                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章采购需求

项目属性:货物类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。（本项目政府强制节能产品：单冷水龙头）。须提供所投产品有效期内的政府强制节能产品认证证书。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江都区环境卫生管理处“四分类”省级达标小区建设 | 工业 |

核心产品：“四分类”垃圾房

一、概况：

1、基本概况：本项目为江都区环境卫生管理处“四分类”省级达标小区建设项目，建设“四分类”垃圾房约46座（分A、B类型，因地制宜，根据实地情况面积可能调整）、“四分类”垃圾站约34座（分C、D类型，因地制宜，根据实地情况面积可能调整）、宣传栏约57套、指引牌约171套。

2、工作内容：供应商应在采购人提供的要求基础上，提供“四分类”垃圾房、“四分类”垃圾站、宣传栏、指引牌并完成安装、以及安装过程所需的绿化移植和草坪下降等配合工作。

3、数量及限价清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 暂定数量 | 单价限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A型“四分类”垃圾房 | 单座约18-20㎡ | 20座 | 58000元/座 |  |
| 2 | B型“四分类”垃圾房 | 单座约13-15㎡ | 26座 | 56000元/座 |  |
| 3 | C型“四分类”垃圾站 | 5+1 | 20座 | 23000元/座 |  |
| 4 | D型“四分类”垃圾站 | 3+1 | 14座 | 21000元/座 |  |
| 5 | 宣传栏 |  | 57套 | 7000元/套 |  |
| 6 | 指引牌 |  | 171套 | 250元/套 |  |
| 7 | 最高总限价 |  | 3811750元 |  |  |

4、单座A型、B型“四分类”垃圾房规格、技术参数：

| 序号 | 名称 | 功能概述 | 规格、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾房 | 外观 | 设计结构考虑平面造型，平顶， 投入口适合小区市民方便使用，多种材质装饰板面，立体美观。 （1）体现以人为本的原则，要求合理、科学地考虑空间的利用，满足周边居民的使用需求。以前沿的设计理念，最新的技术工艺为服务项目提供符合采购人要求，时尚现代的、独具一格，以提升周边居民生活质量。合理利用自然采光及通风的优势，尽力降低能源消耗，体现节能环保绿色理念。 （2）要充分利用有限空间做到舒适、使用方便，环境整洁，易于管理，又要协调统一。颜色需有渐进色、对比色。设置防雨顶面。 （3）收集房地平面至投放口高度110cm，投放口宽度最大化，投放口台面15cm。 （4）收集房投放口到后面墙内径需240cm左右，外部投放过道与外部地平相平，以此扩大过道宽度。（如现场用地约束再商议） （5）进出口通道路面不得小于120cm宽。 （6）收集房顶部需要做好防水和排水口。 |
|  |  | 主体结构 | 主体结构为钢结构，使用的钢材均采用国标镀锌钢材，焊接工艺使用满焊焊接，承重点采用国标镀锌角铁加强焊接，房屋整体框架与底座主体采取整体满焊焊接成型，结构牢固，主体框架辅梁与主体立柱主梁采取整体满焊焊接成型，承重点采用国标镀锌方管加强满焊处理，屋顶采用钢结构焊接成型，屋顶主梁与主体框架满焊焊接成型。后焊接屋顶主体结构，坡顶承重点采用国标镀锌方管满焊焊接加强处理，所有钢材为镀锌钢材，钢构件要求用防腐漆涂刷三遍，防腐耐用，垃圾分类收集房底部设有吊点，方便吊装和移动。起吊构件承重能力是“四分类”垃圾房总重量的2倍以上。结构稳固，使用寿命10年以上。 ★抗风等级达到8级以上，抗震等级达到7级以上。（投标人提供产品抗风抗震的性能检测报告，检测项目包含：可移动垃圾房焊接质量检测、可移动垃圾房损伤检测、可移动垃圾房油漆质量检测、可移动垃圾房结构强度检测、可移动垃圾房结构安全性计算分析。） |
|  |  | 垃圾分类收集点房结构框架建设 | ★1、顶部防水：采用3mm厚PVC沥青瓦。（提供沥青瓦具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，检测内容应包含：（1）燃烧性能(B₂-E)：①边缘点火20s内火焰尖端未达到距点火点，20s内燃烧滴落物未引燃滤纸，②表面点火20s内火焰尖端未达到距点火点150mm，20s内燃烧滴落物未引燃滤纸。（2）不透水性：2m水柱，24h不透水。（3）耐热度达90℃,无流淌、滑动、滴落、气泡。） 2、外墙：采用优质金属雕花板。 ★3、立柱：120*120*4.0mm国标镀锌方钢标准件。（需提供具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，镀锌管需符合GB/T2518-2019、GB/T10125-2012 标准要求。） ★4、钢梁：100*100*4.0mm国标镀锌方钢标准件。（需提供具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，镀锌管需符合GB/T2518-2019、GB/T10125-2012 标准要求。） ★5、墙梁：80*80*4.0mm国标镀锌方钢标准件。（需提供具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，镀锌管需符合GB/T2518-2019、GB/T10125-2012 标准要求。） ★6、主体底座：100*100*4.0mm国标镀锌方钢标准件。（需提供具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，镀锌管需符合GB/T2518-2019、GB/T10125-2012 标准要求。） ★7、吊顶：采用龙骨竹木纤维板扣板，防火，防潮，美观大方。（提供竹木纤维板具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，检测内容应包含：（1）漆膜附着力/级≤3，（2）甲醛释放量(室内用)，E级：≤0.5，（3）表面耐污染腐蚀：无污染无腐蚀。） 8、地板：收集房内外底部地面釆用结构胶并铺设600*600mm防滑地板砖，耐磨、防滑、耐酸碱、不吸色。 ★9、外墙：外墙采用16mm金属雕花板，防火，易清洗，美观大方，燃烧性能等级达到难燃材料及以上等级。（提供金属雕花板具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，检测内容应包含：燃烧性能等级达到难燃材料及以上等级。） 10、内墙：①内墙采用8mm竹木纤维墙板，防火、防水、防潮；★②内墙墙体中间采用8mm玻镁板（防火封堵板）做基板，防火、耐潮、耐腐蚀，燃烧性能等级达到难燃材料及以上等级。（提供玻镁板具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，检测内容应包含：燃烧性能等级达到难燃材料及以上等级。） 11、门、投放口：采用铝合金手动卷闸门，配锁具。 12、通风口：通风口选用防雨百叶窗带过滤网防蚊虫作用。 |
|  |  | 内外给排水 | 1、给水管道：管径 DN25 的 PP-R 管道，确保-20°管道不上冻，可保在冬季正常开放使用，室内需要有自来水进水控制阀。接本小区公共用水或市政供水，单独挂表并开户，保证水路接通正常供水。 2、排水管道：管径 De75 的 PVC 管道，接至污水井，坡度为5‰ |
|  |  | 外面接电 | 电箱进户线采用 YJV-500/3*10mm²；照明电线采用BV-3x2.5m²，其余电线采用BV-3x4m²；供电方式220V/50Hz；电量额定功率6KW；漏电电流大于30mA时，漏电保护器动作；控制电压为(24V) PLC控制系统；绝缘电阻20MΩ；耐电压为交流500V/1min；电线、电缆均采用国标电线，电线采用暗装，所有电线均采用 PVC 保护管套一级B，取电处需安装漏电保护器，以及空开盒，保障安全用电，单独挂表并开户，保证电路接通正常用电。 |
| 2 | 地基 |  | 地基采用150mm厚碎石垫层，混凝土浇筑，C25钢筋砼整板基础200mm厚；承重不小于20T；地基最终实际面积不得小于对应“四分类”垃圾房实际面积的1.5倍。 |
| 3 | 高压冲洗设备 | 用于清洗垃圾桶 | 1、峰值压力：20MPA，峰值流量：450L/H，功率1800w。 2、采用斜盘柱塞泵，整机防水、用电安全。 |
| 4 | 洗桶区排水沟 | 用于污水排放 | 1、内部铺设200*200mm的304不锈钢排水槽，水槽上盖不锈钢盖板，接入污水井，坡度5‰。 2、清洗区外设置污水井，三格池，尺寸长120cm宽80cm深60cm，污水井盖可采用复合材料井盖（人行道A15普通款），应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防沉降、防噪音、易开启等多功能要求，其质量要求及性能详见《检查井盖》 GB/T 23858-2009。 |
| 5 | 拖把池 | 用于清洁内部 | 1、水池：550*400*550mm、选用304不锈钢材质； 2、单冷水龙头：全铜水龙头，符合GB/T 9797-2005标准； |
| 6 | 洗手池 | 方便投放垃圾后清洁 | 1、洗手池：380*330*135mm、选用304不锈钢材质； 2、单冷水龙头：洗手采取非接触式器具（如按压式或感应式）； |
| 7 | 照明灯 | 夜间照明灯 | 屋内照明2处、尺寸300mm*300mm、18W，屋外照明1处、5W；采用LED节能灯具 |
| 8 | 开关及插座面板 | 对内提供电源 | 根据现场安装要求配备防水开关及插座面板 |
| 9 | 宣传区 | 宣传作用 | 广告+门头装饰（含四分类标识牌）： 1、亚克力+PVC+透光字 2、LED电子显示屏（单元板：户外P10单红表贴，灯管档次：A级，像素间距：10000点/平方，线路板：公版一级，芯片：5020，像素组成：1R；控制卡：传输方式：WIFI，控制面积：单色32*320 16*640，输出接口：两组12；电源：高品质专用电源 5V40A；外框：铝合金型材，表面哑光黑色，规格：90mm*45mm），符合实际要求；具体内容根据采购人要求制作。 |
| 10 | 杀菌除臭设备 | 清除投放点异味 | 功能：异味控制杀菌机以及处理主要污染气体。 |
| 11 | 摄像头 | 投放口实时监控 | 每座“四分类”垃圾房配备1套，可360度旋转，可接入数字化监控平台进行实时监控，具有录像回放功能，具有语音对讲功能。 |
| 12 | 240升垃圾桶 | 收集垃圾 | 每座“四分类”垃圾房配备240升垃圾桶12只，须符合《塑料垃圾桶通用技术条件》（CJ/T280-2020），可挂车有翻盖有轮无脚踏，桶身颜色由采购人确定；表面应光滑平整，不应有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹，闭合部位不应有明显变形；100%全新高密度聚乙烯全新料；一次性注模成型,无接缝，添加防紫外线原料，抗老化剂、阻燃母料等；高温65℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂；安装橡胶实心轮。 |
| 13 | 排风扇 | 通风 | 室内外空气交换，目的就是要除去室内的污浊空气 |
| 14 | 灭蚊灯 | 用于灭蚊虫 | 灭蚊灯壁挂式 |
| 15 | 灭鼠器 | 用于灭老鼠 | 专用灭鼠器，诱饵式 |
| 16 | 灭火器 | 应对火情 | 干粉灭火器2个，2kg/个 |
| 17 | 破袋器 |  | 304不锈钢破袋器 |
| 18 | 桌椅 |  | 桌椅一套，可折叠、舒适、坚固耐用 |
| 19 | 其他配套设施 |  | 落地电风扇、拖把、钢结构货架、毛巾架、置物架等 |
| 20 | 样式图 （仅供参考） | 240升垃圾桶 |  |
|  |  | 桌子 |  |
|  |  | 椅子 |  |
|  |  | 垃圾房 | A型、B型“四分类”垃圾房样式图详见附件 |

5、单座C型“四分类”垃圾站（5+1）规格、技术参数：

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主材 | ★1、主骨架：40*60*2.5（国标）优质热镀锌方管。（需提供具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，镀锌管需符合GB/T2518-2019、GB/T10125-2012 标准要求。） ★2、辅助骨架：40*40*2.0（国标）优质热镀锌方管。（需提供具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，镀锌管需符合GB/T2518-2019、GB/T10125-2012 标准要求。） ★3、顶板：1000*2000*2.0（国标）优质热镀锌板。（需提供具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，镀锌板需符合GB/T2518-2019、GB/T10125-2012标准要求。） ★4、背板、侧板及隔板：1000*2000*1.5（国标）优质热镀锌板。（需提供具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，镀锌板需符合GB/T2518-2019、GB/T10125-2012标准要求。） ★5、门板及门坡：1250*2500*2.0（国标）优质热镀锌板。（需提供具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，镀锌板需符合GB/T2518-2019、GB/T10125-2012标准要求。） |
| 2 | 投口门 | 手推门：650mm*450mm，手推式，带阻尼，防噪音设计 |
| 3 | 垃圾分类宣传画 | 1、垃圾分类标识牌：1212mm*748mm，采用UV打印工艺，保持两年不变色、不脱落 2、投口门头字：25mm*20mm，采用厚度3cm亚克力板制作，安装牢固，不脱落 3、制度牌：尺寸、内容由采购人指定 |
| 4 | 有害垃圾收集箱 | 有害垃圾收集箱：1000*2000*1.5（国标），样式自定，可投放各类有害垃圾，牢固悬挂于厢房侧面 |
| 5 | 配件 | 1、洗手池：40mm*50mm，304不锈钢 2、单冷水龙头：按压式，含下水，防冻，全铜水龙头，符合GB/T 9797-2005标准 3、闸阀：防冻 4、照明灯：LED节能灯具 5、配电箱：含漏保等 6、开关：单开 |
| 6 | 五金件 | 1、三角锁：304不锈钢 2、排铰：1212mm*1.5mm，304不锈钢 3、阻尼杆：60N，两年包换 |
| 7 | 水电 | 1、水电：进线YJV-3x4mm2电缆，穿50mm2 PVC 管（穿越道路采用SC管），配电箱出线采用BV-3x2.5mm2 PVC 管，合理布置厢房内部水电线路，能有效防止水电被盗用 2、水电接通：水电单独挂表并开户，保证水路、电路接通正常用水、用电。 |
| 8 | 涂装 | 采用高温喷塑工艺，颜色由采购人指定 |
| 9 | 基础地坪 | 基础地坪：5cm碎石垫层，12cm厚度C25商品混凝土，面积与“四分类”垃圾站最大面积相同 |
| 10 | 摄像头 | 每座“四分类”垃圾站配备1套，可360度旋转，可接入数字化监控平台进行实时监控，具有录像回放功能，具有语音对讲功能 |
| 11 | 240升垃圾桶 | 每座“四分类”垃圾站配备240升垃圾桶5只，须符合《塑料垃圾桶通用技术条件》（CJ/T280-2020），可挂车有翻盖有轮无脚踏，桶身颜色由采购人确定；表面应光滑平整，不应有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹，闭合部位不应有明显变形；100%全新高密度聚乙烯全新料；一次性注模成型,无接缝，添加防紫外线原料，抗老化剂、阻燃母料等；高温65℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂；安装橡胶实心轮。 |
| 12 | 样式图 （仅供参考） |  |

6、单座D型“四分类”垃圾站（3+1）规格、技术参数：

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主材 | ★1、主骨架：40*60*2.5（国标）优质热镀锌方管。（需提供具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，镀锌管需符合GB/T2518-2019、GB/T10125-2012 标准要求。） ★2、辅助骨架：40*40*2.0（国标）优质热镀锌方管。（需提供具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，镀锌管需符合GB/T2518-2019、GB/T10125-2012 标准要求。） ★3、顶板：1000*2000*2.0（国标）优质热镀锌板。（需提供具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，镀锌板需符合GB/T2518-2019、GB/T10125-2012标准要求。） ★4、背板、侧板及隔板：1000*2000*1.5（国标）优质热镀锌板。（需提供具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，镀锌板需符合GB/T2518-2019、GB/T10125-2012标准要求。） ★5、门板及门坡：1250*2500*2.0（国标）优质热镀锌板。（需提供具有CMA标识的第三方检验机构所出具的检测报告，镀锌板需符合GB/T2518-2019、GB/T10125-2012标准要求。） |
| 2 | 投口门 | 手推门：650mm*450mm，手推式，带阻尼，防噪音设计 |
| 3 | 垃圾分类宣传画 | 1、垃圾分类标识牌：1212mm*748mm，采用UV打印工艺，保持两年不变色、不脱落 2、投口门头字：25mm*20mm，采用厚度3cm亚克力板制作，安装牢固，不脱落 3、制度牌：尺寸、内容由采购人指定 |
| 4 | 有害垃圾收集箱 | 有害垃圾收集箱：1000*2000*1.5（国标），样式自定，可投放各类有害垃圾，牢固悬挂于厢房侧面 |
| 5 | 配件 | 1、洗手池：40mm*50mm，304不锈钢 2、单冷水龙头：按压式，含下水，防冻，全铜水龙头，符合GB/T 9797-2005标准 3、闸阀：防冻 4、照明灯：LED节能灯具 5、配电箱：含漏保等 6、开关：单开 |
| 6 | 五金件 | 1、三角锁：304不锈钢 2、排铰：1212mm*1.5mm，304不锈钢 3、阻尼杆：60N，两年包换 |
| 7 | 水电 | 1、水电：进线YJV-3x4mm2电缆，穿50mm2 PVC 管（穿越道路采用SC管），配电箱出线采用BV-3x2.5mm2 PVC 管，合理布置厢房内部水电线路，能有效防止水电被盗用 2、水电接通：水电单独挂表并开户，保证水路、电路接通正常用水、用电。 |
| 8 | 涂装 | 采用高温喷塑工艺，颜色由采购人指定 |
| 9 | 基础地坪 | 基础地坪：5cm碎石垫层，12cm厚度C25商品混凝土，面积与“四分类”垃圾站最大面积相同 |
| 10 | 摄像头 | 每座“四分类”垃圾站配备1套，可360度旋转，可接入数字化监控平台进行实时监控，具有录像回放功能，具有语音对讲功能 |
| 11 | 240升垃圾桶 | 每座“四分类”垃圾站配备240升垃圾桶5只，须符合《塑料垃圾桶通用技术条件》（CJ/T280-2020），可挂车有翻盖有轮无脚踏，桶身颜色由采购人确定；表面应光滑平整，不应有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹，闭合部位不应有明显变形；100%全新高密度聚乙烯全新料；一次性注模成型,无接缝，添加防紫外线原料，抗老化剂、阻燃母料等；高温65℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂；安装橡胶实心轮。 |
| 12 | 样式图 （仅供参考） |  |

7、宣传栏规格、技术参数：

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宣传栏 | 1、主体框架60*60*3mm 304不锈钢方管 2、内部框架20*20*2.5mm 304不锈钢方管 3、8mm钢化玻璃1.8*1.2m，0.8*1.7m 画面kt板（宣传内容根据采购人要求制作） 4、304不锈钢卡扣 5、7个A4磁吸亚克力海报框 6、不锈钢液压杆 7、5mm 304不锈钢激光钣金加工 8、c25混凝土预埋 |
| 2 | 样式图 （仅供参考） |  |

8、指引牌规格、技术参数：

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指引牌 | 1、25mm不锈钢管方管围框焊接 2、中间450*550mm不锈钢板折边焊接 3、下面长1200mm的不锈钢管焊接成双立柱 4、中间内容根据采购人要求写真制作 |
| 2 | 样式图 （仅供参考） |  |

9、标准及规范

（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版）

（2）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

（3）《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB8624-2012

（4）《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

（5）《室内环境国家标准》GB50325-2010

（6）《室内空气质量标准》GB/T18883-2002

（7）国家、江苏省及扬州市的有关规范、规定

（8）采购人提供的采购文件

（9）行业、省、地方或国家设计规范及标准

除上述规范外，凡涉及本项目相关专业的其他现行国家相应设计技术规范标准，均须参照执行；在本项目实施过程中，如有新的规范及标准颁布，应按新的规范及标准执行。

10、材料要求

（1）所有材料应符合国家现行环保要求。

材料设备质量标准：所有物资（材料、设备、构配件等）质量符合有关规范标准及采购人要求，合格率达到 100%；各项性能、技术指标、参数与设计的专业系统相匹配。

对材料的质量和试验要求：按国家规定进行试验，试验合格并经监理方认可后方可使用。

（2）本项目投标文件中的主要材料、构配件应当注明其品牌、规格、型号。投标人采购的材料，进场前需提供材料样品、规格、型号；经采购人和监理人验收认可后方可批量进场，样品由采购人封存，供应商必须保证施工中材料质量与样品一致，否则造成的损失由供应商承担，供应商在材料到货前24小时通知采购人和监理工程师验收。

二、其他：

1、项目总体实施要求：

（1）进度计划‌

与采购人确认具体货物需求，包括规格、数量、质量等，及时安排生产、供货、安装等具体进度。

（2）‌生产与供货

确保货物在约定时间内完成生产并准备发货。

供应商需严格按照合同约定的规格、数量和质量要求生产货物。

生产过程中，供应商应保证生产进度和质量。

（3）‌包装与运输

供应商对货物进行妥善包装，符合运输要求，确保运输过程中的安全、不受损坏。

运输方式需根据货物特性和数量确定，安排运输车辆将货物运至指定地点。

运输过程中，应及时处理可能出现的异常情况。

（4）‌设备配置与材料配置

根据货物需求，配置相应的设备。设备选型需考虑性能、稳定性、兼容性等因素。

根据安装需求，准备必要的辅助材料。

材料选型需考虑质量、耐用性和安全性等因素。

材料准备需提前进行，确保安装过程中不因材料短缺而延误进度。

（5）‌安装与调试

组织专业安装团队进行货物的安装工作。

对安装完成的货物进行调试，确保其正常运行。

安装前需对安装现场进行勘察，确定安装位置、方式及所需工具等。

安装过程中需遵循相关安全规范和操作规程，确保人员和设备安全。

安装完成后需进行调试和测试，确保货物正常运行并满足使用要求。同时，对安装过程中产生的垃圾和废弃物进行妥善处理。

2、质量保证措施：

符合有关技术规范要求和技术标准，能在用户现有环境中正常工作；

有完善的技术团队及生产设备；

为确保产品的生产质量，有相应的措施方案。

3、突发事件的处理措施、预案以及抵抗风险：

安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；要有应对突发事件的处理措施、预案以及抵抗风险的相关措施；安装期间，中标人必须服从采购人管理。

4、安全措施：

安装现场必须要有一名专业人员在场，安装位置、安装高度必须要征得采购人的认可同意，安装完成后需协同采购人做好设备检测与验收。

中标人应对进场安装人员进行技术、安全、思想和法制教育，教育安装人员树立“质量第一，安全第一”的正确思想，使其遵守有关安全方面的技术法规等。

中标人必须切实做好安全工作，加强安装作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。一切安全事故均由中标人自行负责，与采购人无关。

5、便民措施：实施期间为确保不扰民，提供相应的便民设施，主动协调与周边单位及居民关系。提前告知居民，在安装工作开始前，应通过公告、微信群等方式提前告知居民安装计划，以便居民提前做好安排。合理安排施工时间，应尽量避开居民上下班、上下学等高峰时段进行施工，以减少对居民出行的影响‌。‌

6、售后服务：

（1）质量保证期及备件供应

自交货验收合格之日起计，中标人应保证提供二年的免费保修服务，质保期内，免费更换正常情况下损坏的零配件；任何由于产品设计、制造原因引起的非人为损坏，中标人应负责免费更换全新产品，保证正常使用。保修期满后，中标人须提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、设备费等）。

（2）售后技术服务

提供快捷、周到、规范的技术服务，质保期内，设备产品发生故障，应及时对用户的服务要求做出响应，并及时解决问题。

（3）售后服务响应

中标人在接到用户维修及技术服务要求后应在2小时之内作出响应，在48小时之内派出专业维修人员到现场维修，直至正常使用为止。

（4）日常维护

中标人必须定期进行日常维护，保证产品正常使用。

（5）培训

为使用户能正确使用设备，对用户相关人员进行操作、维修的培训， 使设备能正确的为用户使用并达到用户的工作使用效果。

7、增值服务方案：

投标人对本项目提供增值服务且所提出的增值服务编制方案，包含具体、实用、对采购人有实际意义的服务和其他优惠措施等。

8、技术服务：

（1）包括生产进度及供货、设备配置、材料配置、包装运输、保险、卸货到用户指定地点；安装调试、检测、试运 行、检验、最终验收并交付；

（2）到货地点：用户指定地点；

（3）交货方式：现场交货；

（4）安装地点：用户指定地点；

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目推荐中标候选人3家。

政府采购政策功能落实：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 实施方案 （34分） | 项目总体实施方案：针对本项目实施总计划提供相应进度计划、生产供货、包装运输、设备配置、材料配置、安装方案。 优于采购文件要求的得5分；完全符合采购文件要求的得3分；基本符合采购文件要求的得1分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 质量保证措施：根据本项目产品生产工艺、关键节点工序进行把控，制定质量保证措施方案。 优于采购文件要求的得5分；完全符合采购文件要求的得3分；基本符合采购文件要求的得1分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 突发事件的处理措施、预案以及抵抗风险：针对本项目突发事件的处理措施、预案以及抵抗风险等措施方案。 优于采购文件要求的得5分；完全符合采购文件要求的得3分；基本符合采购文件要求的得1分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 安全措施：具有详细的安全技术组织计划并且保证措施得力有效。 优于采购文件要求的得5分；完全符合采购文件要求的得3分；基本符合采购文件要求的得1分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 便民措施：实施期间的便民及应急措施得力，与周边单位及居民关系协调方案。 优于采购文件要求的得5分；完全符合采购文件要求的得3分；基本符合采购文件要求的得1分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 售后服务方案：投标单位售后服务方案（包括售后服务方式、售后服务具体内容），并提供相关技术支持服务，未提供本项不得分，承诺书格式自拟。 优于采购文件要求的得5分；完全符合采购文件要求的得3分；基本符合采购文件要求的得1分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 增值服务方案： 方案优于采购文件要求得4分；方案符合采购文件要求得2分；方案不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 技术参数 （19分） | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件采购清单内的【技术参数及性能要求】得19分；其中标★项为重要参数，其中未按要求提供证明材料视为负偏离，每有一项负偏离减1分，扣完为止，本项满分19分。 |
| 类似业绩 （14分） | 供应商自 2022年1月 1 日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩经历的，每有一个得 2分，本项最多得14分。（须提供合同原件扫描上传，关键信息模糊或未提供的不得分） |
| 企业实力 （3分） | 供应商具备有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书，每具有一项证书得1分，满分得3分。（须提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图及证书原件扫描上传，关键信息模糊或未提供的不得分） |

第六章投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

二、上一年度的财务状况报告（可提供“基本资格条件承诺函”）；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（可提供“基本资格条件承诺函”）；

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）；

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）。

六、供应商信用承诺函。

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

我公司自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺函自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

投标函

致：扬州市公共资源交易中心江都分中心

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为:口大型企业 口中型企业 口小型企业 口微型企业(在对应口内打“ √”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心江都分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 名称 | 规格 | 暂定数量 | 投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A型“四分类”垃圾房 | 单座约18-20㎡ | 20座 | 元/座 |  |
| 2 | B型“四分类”垃圾房 | 单座约13-15㎡ | 26座 | 元/座 |  |
| 3 | C型“四分类”垃圾站 | 5+1 | 20座 | 元/座 |  |
| 4 | D型“四分类”垃圾站 | 3+1 | 14座 | 元/座 |  |
| 5 | 宣传栏 |  | 57套 | 元/套 |  |
| 6 | 指引牌 |  | 171套 | 元/套 |  |
| 7 | 投标总报价 |  | 元 |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、水电表开户费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本项目包含但不限于以上内容，投标报价包括完成该项工作应包含的一切费用，包含但不限于人员工资、法定节假日加班费、社会保险费、安装调试费、水电表开户费、培训费、管理费用、利润、税金等所有报价。投标人可根据自身实际情况进行报价。

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：  年月日

主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。