磋 商 文 件

（电子标）

项目名称：横山水库大坝绿化管护及水环境长效管护项目

项目编号：JSZC-320282-JSZH-C2024-0152

采购人：宜兴市横山水库管理所

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二四年十二月

目     录

第一章 报价邀请函	1

第二章 供应商须知	4

第三章 项目技术要求和有关说明	24

第四章 评审方法和标准	..................38

第五章 政府采购合同（格式）	41

第六章 响应文件（格式）	51

- 第一章 报价邀请函

本项目招标公告已在江苏政府采购网发布，现对本项目进行竞争性磋商方式采购，欢迎你单位竞争报价并提请遵守下表中的相关事项：

| 序号 | 事项 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 信 息 | 项目名称：横山水库大坝绿化管护及水环境长效管护项目 项目编号: JSZC-320282-JSZH-C2024-0152 项目类型：服务类 采购方式：竞争性磋商 评标方法：参照综合评分法 预算金额：63.2万元 （其中：大坝绿化管护38.2万元；水环境长效管护25万元） 最高限价：同预算金额 本项目标的所属行业：其他服务 是否接受进口产品：不接受 集中考察或答疑：无 本项目不接受联合体，不接受成交后分包 |  |
| 2 | 资 格 审 查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，详见“第二章 投标人须知”投标文件的组成中的“资格条件”； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业 3.本项目的特定资格要求：无。 |  |
| 3 | 招标文件 | 1.“招标文件”的获取：投标文件提交截止时间前，通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签进入系统，应在“项目参与”中后下载电子招标文件(后缀名为“.kedt”)；可在“江苏政府采购网”采购公告附件中下载word版招标文件。 2.“CA锁”的使用：投标人须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。 3. CA锁办理方式、“苏采云”系统投标人操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云)投标人操作指南》。 |  |
| 4 | 投标文件 | 1.“投标文件”制作及提交：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具制作投标文件,导出加密的投标文件(后缀名为zip),通过“苏采云”系统上传投标文件。 2. 提交投标文件截止时间后的投标文件，恕不接受。 |  |
| 5 | 投标 保证金 | 本项目免收投标保证金。 |  |
| 6 | 其他 要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以无效投标处理。 2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人（投标人），不得再参加本采购项目的采购活动。 |  |
| 7 | 不见面开标 | 本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。 - 不见面开标注意事项： 1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 1.2开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程； 1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果； 1.4投标文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单，通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始起30分钟内完成，并在规定时间内确认报价，规定时间内未确认报价的视同已确认。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交互过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人承担； 1.5在评审结束前，各投标人应当随时关注不见面开标大厅，并按照要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的应当为授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表。 - 采购活动时间： 2.1提交投标文件截止（即投标截止）时间及开标时间：详见本项目招标公告 2.2确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。 |  |
| 8 | 联系方式 | 采购人 | 采购人：宜兴市横山水库管理所 联系人：冯女士 联系电话: 0510-87372092 联系地址： 宜兴市西渚镇 邮政编码：214200 |
|  |  | 采购代理机构 | 采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 联系人：孙先生 联系电话：0510-81728386 联系地址：宜兴市环科园杏园路108号科创商务中心7号楼 邮政编码：214200 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 投标人(投标人) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：16651529117、025-83633744、025-83633743；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

- 第二章 供应商须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加报价竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 磋商文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”，若自然人报价即指自然人本人。

2.3 “供应商签章”是指供应商的公章，自然人报价即指自然人私章。

2.4 “供应商签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

2.5 “服务”指本磋商文件中所述服务及相关产品。

3、政策功能

无

- 报价费用

4.1 磋商文件中的货币单位均为人民币元。

4.2 供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。

4.3 采购代理与服务费用：

①采购代理服务费用由采购人支付。

- 保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1 供应商可在“江苏政府采购网”网站查看磋商公告并获取磋商文件及有关资料。供应商须按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容作出实质性响应，否则报价无效。

6.2 磋商文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者采购代理机构联系解决。

6.3 磋商文件如与竞争性磋商公告有不一致的地方，以磋商文件为准。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件和“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评审方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、磋商文件的澄清、修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在提交响应文件截止之日5日前，在原竞争性磋商公告媒体发布更正公告。不足5日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延提交响应文件截止时间和采购活动开始时间，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

8.2供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告。如供应商未及时关注，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

三、响应文件

8、响应文件的组成：对应第六章响应文件（格式）。

（1）响应函

（2）报价文件：

- 报价一览表；

- 明细报价表。

- 资格证明文件

- 资格声明函；关于资格的声明函；

- 被授权代表身份证明1：供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的除外）；

- 被授权代表身份证明2（社保）：提供本项目被授权代表缴纳的近六个月内任意一个月份的社保证明（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的无需提供）；

- 具有独立承担民事责任的能力：供应商为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，供应商为自然人的提供自然人身份证复印件；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若供应商为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 有依法缴纳税收的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，须在响应文件中提供无不良信用记录承诺书）

注：以上“近十二个月”是指提交响应文件截止日之前近十二个月（不含报价当月）。

- 技术商务部分评分导读表（附磋商文件“第四章 评审方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等）

- 服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

- 项目人员配置清单

- 其他资料（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（6）项供应商必须按要求全部提供，否则报价无效。若要求提交原件的，供应商应在提交响应文件截止时间之前将相关原件与响应文件一并提交。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须在响应文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

10、报价

10.1 所有采购活动均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其报价将被认定为无效报价。

10.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

10.3 供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认定为无效报价。

10.4 每种服务及货物只能有一个报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、响应文件的制作及密封

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如供应商对磋商文件的相关内容有不同意见的偏离，应在响应文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同供应商承诺实质性响应磋商文件的要求。

11.4 如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖供应商公章。

11.5 响应文件可按照“响应文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样。响应文件中有给定格式的，供应商应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖供应商公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

11.6 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致响应文件被误读或查找不到的，责任由供应商承担。

11.7 供应商须对响应文件进行密封，同时注明供应商名称。

12、响应文件的真实性

12.1 供应商（含成交供应商）应对其响应文件中提供的所有材料的真实性负责。

12.2 如采购人、采购代理机构、磋商小组视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求供应商（含成交供应商）提供响应文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，供应商（含成交供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如供应商（含成交供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该供应商（含成交供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则供应商（含成交供应商）的响应文件在该材料上未实质性响应（满足）磋商文件的要求。

13、响应文件的递交

13.1 供应商应在磋商文件规定的提交响应文件截止时间之前，将响应文件及相关资料送达磋商文件指定地点，并递交给采购人或采购代理机构现场工作人员。

14、有下列情形之一的响应文件将被拒收

14.1 在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

14.2 未按照磋商文件要求密封的。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。

16、响应文件的退还

16.1 提交响应文件截止时间后，采购人和采购代理机构对所有供应商的响应文件一律不予退还。

17、响应文件的补充、修改或撤回

17.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，并作为响应文件的组成部分。

17.2 在提交响应文件截止时间之后，采购人、采购代理机构、磋商小组不接受供应商主动对其响应文件做任何补充、修改。

18、无效报价的确认

18.1 供应商有下列情况之一者，其报价无效：

- 响应文件未按磋商文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；

- 不具备磋商文件报价邀请函中“2.1供应商参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 响应文件报价出现前后不一致，且供应商拒绝修正的；

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能证明其报价合理性的；

- 属于报价邀请函2.3拒绝参加本次采购活动供应商的；

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，退出磋商的；

- 与其他供应商串通报价的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 响应文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和磋商文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

四、联合体报价、成交后分包

19、本项目不接受联合体，不接受成交后分包。

五、采购活动

20、采购活动

20.1 采购人按磋商文件规定的时间在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司五楼开标室511组织采购活动。

21、磋商程序

21.1 具体评审事务由采购人依法组建的磋商小组负责。

21.2 磋商小组按照磋商文件的要求对供应商进行资格性及符合性审查。

21.2.1 按照本须知“9、响应文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对供应商的资格进行审查。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：磋商小组将在评审环节查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其报价将被认定为报价无效。

② 不良信用记录指：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：磋商小组将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以磋商小组现场实时查询结果为准，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到供应商企业信息的，以供应商提供的声明函为准。

21.2.3 实质性要求指：本磋商文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

21.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

21.4 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。若对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

21.5 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.6 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

21.7 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，若供应商向工作人员提交的最后报价纸质材料中未填写最后报价的，则视其响应文件中的报价为最终报价。

21.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的供应商，其报价无效。

21.9 评审方法和标准。

21.9.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

若得分相同，按最后报价由低到高顺序排列；若得分且最后报价均相同的，则进行随机抽签，按抽取号码值从大到小的顺序排列。随机抽签活动，按下列程序公开进行：

- 根据提交最后报价相同的供应商数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；

- 按照供应商现场签到的先后顺序，由供应商代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个供应商代表抽取号码球，直至所有供应商抽取完毕；

- 如抽签确定的号码值出现相同的情况，则有相同号码值的供应商代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值供应商的排序。

抽签程序结束后，抽取的号码记录不因供应商当事人的质疑、投诉以及其它任何情形而改变。

注：除了算术修正（21.9.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的价格进行任何调整。

21.9.2 响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖供应商公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。供应商不确认的，其报价无效。

21.10 采购人或采购代理机构宣读磋商小组初步评审意见。

22、确定成交供应商

22.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

22.2 采购人或采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

22.3 供应商成交后，成交通知书将在法律规定的时间内，通过EMS到付的形式发出，请供应商详细填写收件地址并及时签收；若未填写，则寄到供应商法定地址。因供应商收件信息填写错误或未及时签收，造成的邮件丢失、延误或退回的，采购人或采购代理机构概不负责。

23、采购终止：

23.1 在竞争性磋商方式采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商方式采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目以外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

六、磋商保证金

24、磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

七、签订合同

25、签订合同

25.1 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容，一旦成交后，在合同履行过程中的所有风险由供应商自行承担。如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，成交价格将不会得到调整。

25.2 成交供应商应于成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

成交供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

25.4 本项目不收取履约保证金。

25.5 成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的成交供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

成交候选人放弃成交资格的，参照前款进行处理。

25.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、报价行为及报价产品

26、报价行为及报价产品：

- 供应商的行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 提供的服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 供应商提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。供应商成交后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，成交供应商应提供平滑升级商品不补差价（磋商文件中有特殊要求的除外）。

- 磋商文件中要求供应商出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖响应文件评审当日。

九、验收

27、采购人将按照政府采购合同和磋商文件的规定以及供应商提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对供应商的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对成交供应商进行履约管理，并及时向成交供应商支付采购资金。

十、质疑处理

28、询问

28.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；供应商也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29、质疑

29.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在“宜兴市公共资源交易中心”网站“下载中心”栏自行下载。

29.2质疑答复责任主体：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

- 供应商认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29.3 质疑时效期间的起算：对磋商文件提出质疑的，应自磋商公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

29.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请政府采购监管部门对该质疑人进行相应的行政处罚。

30 投诉

30.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本磋商文件第一章报价邀请函中的财政监管部门提出投诉。

30.2若按相关规定提出的质疑、投诉成立或因其他情况，取消第一中标候选人的中标资格，则本项目须重新组织采购活动。

第三章 项目技术要求和有关说明

本项目为横山水库大坝绿化管护及水环境长效管护项目。

一、服务要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大坝桩号0+000~4+090背水坡护坡草坪 | 1、要求:修剪(每年不少于5次)、浇水、病虫害、松土除草、施肥（肥料另计）、绿地保护 , 2、养护等级:Ⅲ级 , 3、养护时间：11 个月 | m2 | 186000 |
| 2 | 坝下广场及配电间至大坝组办公室段坝脚绿地、配电间对面绿地 | 1、要求:修剪、浇水、病虫害、松土除草、施肥（肥料另计）、绿地保护 , 2、养护等级:Ⅲ级 , 3、养护时间：11 个月 | m2 | 41220 |
| 3 | 上坝道路两侧行道 | 1、要求:修剪、浇水、病虫害、松土除草、施肥（肥料另计）、绿地保护 , 2、养护等级:Ⅲ级 , 3、养护时间：11 个月 | m2 | 11200 |
| 4 | 坝顶花池、减震平台和马道 | 1、要求:修剪、浇水、病虫害、松土除草、施肥（肥料另计）、绿地保护 , 2、养护等级:Ⅲ级 , 3、养护时间：11 个月 | m2 | 7900 |
| 5 | 防洪调度中心 | 1、要求:修剪、浇水、病虫害、松土除草、施肥（肥料另计）、绿地保护 , 2、养护等级:Ⅰ级 , 3、养护时间：11 个月 | m2 | 7760 |
| 6 | 草花种植 | 1、要求：每年更换3次，超过次数另计 | m2 | 85 |
| 7 | 水生态及后勤保障基地环境管护 | 1、要求:除杂草5次，2、管护时间：11 个月 | m2 | 85000 |
| 8 | 水环境长效管护 | 1、要求：横山水库坝区范围内迎水面工字型护坡、35米高程以下的所有陆域和近岸水域以及库区上游管理范围内的所有陆域、近岸区水域，2、管护时间：11 个月 | 项 | 1 |

二、技术要求：

1、养护内容:包括但不限于地被，树木、球类、色块、四季草花、绿篱等修剪、施肥及病虫害防治,草坪管理，所有绿化设施的维护等以及绿化带日常保洁工作；

2、养护标准：按照《宜兴市公共绿地养护基本要求》和《宜兴市绿地养护质量标准》执行；

3、考核办法：按照《宜兴市公共绿地养护管理检查考核办法（试行）》、《宜兴市城区公共绿地养护管理考核细则》、《宜兴市绿化管理处绿化管养督查方案》等执行；

4、养护等级：一级标准、三级标准。

5、水环境长效管护要求：

5.1、每天需要提供8名男性管护人员（人员年纪应小于65岁），库区全线除合风、强降雨等特殊情况外须全天候定员、定岗、定责，管护不留盲区。

5.2、根据库区水环境长效管护的要求，自行配备足够的打捞设备及雨具，认真做好水面漂浮物、废弃物、杂草垃圾等的打捞清理，确保库区水面常年处于干净、整洁状态。必须将所打捞、清理的垃圾等物及时清运处理，防止二次污染。

5.3、乙方在作业中须按规范作业，配备安全防护用具，在水面作业时必须穿着安全服，确保人身安全，导致意外事故发生，责任自负；甲方因乙方工作人员原因对外承担责任的，有权向乙方进行追偿。

5.4、保证管护质量达到甲方标准及要求，随时随地接受甲方的监督检查，根据甲方要求随时整改。

5.5、乙方与其管护人员之间的劳务、劳动等法律纠纷，均由乙方自行处理，与甲方无关。

5.6、如因强降雨或台风等影响产生大量的垃圾、浪渣等需进行打捞工作的，采购方和中标方可另行协商，对超出日常管护部分的可另行结算。

三、商务要求

1、服务期限：合同签订后至2025年11月30日。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、验收标准：采购人根据国家有关规定、响应文件、考核办法（详见附件一、二、三）的要求组织验收。

4、付款步骤：管护期满经审计和验收合格后按财政相关要求支付至审定价的60%，余款在第二年付清。

四、实质性要求

本章有关服务与商务条款的要求为基准要求，如供应商不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行报价，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的报价，供应商需对此基准要求作实质性响应。

附件一：

宜兴市公共绿地养护基本要求

一、总体要求

1、绿化养护必须由具有一定养护经验的养护企业的专业队伍来承担。

2、绿化养护按照《江苏省城市绿化管理条例》、《江苏省城市绿地养护技术规范》、《江苏省园林绿化植物技术规定（试行）》、《宜兴市绿地养护质量标准（试行）》等规定执行。

3、养护单位应具备专业养护管理人员和专业技术工人进行作业，正常养护绿地养护人员按照一级绿地1人/8000㎡ ，二级绿地1人/10000㎡，三级绿地1人/15000㎡的最低要求配置人员；防护林绿地养护人员原则上应按锡宜高速平均约1人/50000㎡、宁杭高速平均约1人/80000㎡的要求配置人员。施工过程中无违章操作现象，无安全事故。

4、养护单位所提供的植物材料、生产资料、机械设备和工具必须满足绿化养护的要求，并且对环境没有污染。

5、养护后的绿地应植物生长旺盛，设施完善，环境整洁美观。

6、绿化养护单位必须建立每日巡视制度，每天对绿地进行巡视，并做好巡视记录（人员名单和联系方法要报宜兴市绿化管理处备案）。

7、绿化养护单位需在所管辖范围内设立建筑面积至少60㎡的项目管理部一处（项目负责人及项目管理人员日常办公场所、交通车辆能到达）。每个标段必须配备一辆养护企业绿化巡查标志明显巡视汽车（面包车、皮卡车或轿车）。

二、养护基本要求

（一）园林植物养护

1、修剪

所有乔灌木冬季修剪在12月底前完成，春季修剪在植物生长开始前完成。

园林乔木要求树型优美，主要修剪徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、根部萌蘖枝以及枯枝残枝（包括林带间伐）等，无危靠危膀（与建筑物、高压设备、路灯等保持安全距离并且不遮挡交通信号灯），生长季节及时剥芽，芽长不超过20厘米。

花灌木秋冬季修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过20厘米。

绿篱、色块、地被要及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整。色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞。地被植物应保持高度整齐，残花或无观赏价值的宿存果实，应及时清除。

草坪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪。冷季型草坪留茬高度不超过6-7㎝，暖季型草坪留茬高度不超过4-5㎝，当草坪实际高度超过额顶高度1/3时应进行修剪，混播草坪的低修剪应根据气候条件，在2月底至4月上旬进行，降低留茬高度，以确保暖季型草坪出芽。年修剪次数：冷季型为25次 (12-3月份，2 次/月；春季4-6月份，3次/月；7-8月份，1次/月； 9-11月份，2次/月) ，暖季型为12次（4-5月份，1 次/月；6-9月份，2次/月；10-11月份，1次/月）。

一、二级绿地的草坪原则上应使用草坪机进行修剪作业。未经允许，严禁使用割灌机进行修剪作业。

草坪内乔灌木与色块及时切边，草坪与绿篱、色块、草花等应有分隔沟，沟宽20㎝，要求切边曲线清晰、线条流畅。

所有修剪剩余物要及时清理，保证现场整洁，防止滋生病虫害。

2、浇水

植物浇水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要浇透。

草坪、色块浇水根据每月养护要点实施。

对于名贵树木及新种植树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

另外还须定期做好主次干道中侧分带的蒙尘清洗工作，保持绿篱和色块的干净、整洁。

绿地内雨后积水应及时排除。

3、松土、除草

树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。绿地内杂草应及时铲除。

树穴整修的要求：乔灌木类为树木地径的5倍；球类直径为冠幅的1/2-2/3。

地被植物在未覆盖前，应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖度不少于95％，集中空秃不大于1平方米。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草和化学除草。采用化学除草剂要慎重，必须先掌握药剂性能，对各类园林植物的敏感程度，不能造成药害。不得使用国家明令禁止的、灭生性的化学除草剂。

4、病虫害防治

做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。发现病虫害应在2天内治理完毕，病虫害应控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药必须符合环保要求，使用生态农药比例不少于50%。

喷药时间宜在清早或傍晚，为防止产生抗药性，应轮流使用多种药剂。

草坪修剪1-2天后，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锰锌等）防止病害发生，特别是在6-8月病害多发季节。

5、合理用药

①农药使用必须严格按照《国家植物保护条例》及《国家农药使用防毒规程》、《农药安全使用规则》、《宜兴市市管绿地农药使用管理制度》执行，国家明令禁止的剧毒、高毒农药严禁使用。使用农药应选用低毒、低残留(易分解)、无公害或基本无公害，对植物安全的药剂。②化学药剂的应用，必须按单位面积有效成份的用量。③化学药剂混用，必须掌握药剂的理化性，对植物的安全性。④同一种化学药剂，不宜连续施用，在一定植物群落范围内应针对性施药，防止出现抗药性。⑤在绿地范围内不得应用灭生性除草剂，严禁施用剧毒性除草剂，用药量应按规定不得任意增加。

6、施肥

施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

各类绿地基肥应以施腐熟有机肥为主。追肥应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。具体可根据每月养护要点实施。

乔灌木一般在秋冬季施1次基肥，约200g/株·年，每年施追肥2次，约50g/株·次。绿篱、色块和地被植物一般冬季施1次基肥，约200g/㎡·次；每年施追肥2次，约20g/ ㎡·次。（春季施复合肥N∶P∶K＝10∶5∶5；秋冬季施复合肥（N∶P∶K＝5∶10∶5）。

草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。1－2月，1次，结合打孔施用鸡粪等草坪专用有机肥，130g/㎡·次；3－6月，1次/月，施复合肥（N∶P∶K＝10∶5∶5 ），20g/㎡·次；7-8月基本不需施肥；9-10月，1次/月，施复合肥（N∶P∶K＝10∶6∶4 ），15g/㎡·次；11-12月，1次，结合中耕施用复合肥（N∶P∶K＝5∶10∶5），15g/㎡·次。竹类一般在冬季施基肥1次，以酸性有机肥为主，约20g/㎡·次；春、夏季追肥1-3次，适宜施用尿素等速效肥，分别在3月、6月、9月进行，约15g/㎡·次。

7、保护

每年的初冬，均须对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白等），耐寒性较弱的植物应采取防寒越冬保护。在树木休眠期内，进行扶正，用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物接触。台风潮汛季节，对易于倒伏的树木应进行支撑加固。喜荫类或不耐日灼的植物应夏季遮荫。

8、补植

发现枯枝、死枝须24小时内处理完毕；如出现乔木死亡，及时报批、倒伐和补植，对枯死的树木应连同根部在一周内挖除，填平挖穴，上报宜兴市绿化管理处管护股存档，由宜兴市绿化管理处适时安排各养护单位进行补植。

9、专项养护

（1）草花的养护管理

应根据不同花卉品种和花坛的不同要求，制定养护技术措施。①常规草花品种为：春秋季以矮牵牛、三色堇、万寿菊、孔雀草、一串红、国庆菊等时令草花为主，夏季以鸡冠花、秋海棠、太阳花等时令草花为主，冬季以羽衣甘蓝、三色堇、金盏菊等时令草花为主。②质量要求，露地种植花卉应使用F1代品种，营养钵苗，生长健壮、色彩鲜艳，数量要求至少按60株/平方米计算，蓬径15cm以上，如部分品种规格达不到蓬径15cm的，由养护单位自行加密种植，确保植后黄土不裸露。换花移栽前必须深翻细耙，要去除土层20cm内的石块、草屑、残茎、落叶等杂物，苗床高度不得高于侧石或花钵边缘，并施足基肥。③草花一年更换六期，每年整体换花应不少于6次，全年观赏期应不少于340天。每次换花期坛面裸露时间不得超过5天。草花更换后应加强水肥、除草、保洁等常规管理，花卉种植完成以后4-5天应施肥一次，在花卉生长旺期应再次适当追肥，施肥量根据花卉种类而定。施肥后应用清水喷淋。严禁肥料污染花、叶，公园、景点、重要路段的绿地禁用有异味的肥料。一旦出现草花死亡、长势不良等明显影响观赏效果的，而草花更换时间尚未到期的，养护单位应及时无偿更换、补植到位。

（2）球根、宿根类地被植物养护管理

球根、宿根类地被植物，经2-3年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同品种的生理习性进行分株或更新移植。

（3）水生植物的养护管理

①应根据品种的习性和生长时期合理控制水生植物的入水深度：石菖蒲、红莲子草、杉叶藻、千屈菜等湿生地被植物入水深度宜 5-10cm；雨久花、再力花、花菖蒲、欧州芦荻、花叶香蒲等浅水型植株入水深度宜 10-30cm；花叶芦竹、黄菖蒲、葛蒲、水葱、水烛、荻等中小型挺水植物和荇菜、水鳖、萍蓬草、金银莲等浮叶植物入水深度宜 30-60cm；深水型水生植物入水深度 60-200cm，如荷花、芦苇等少数挺水植物能耐 80-100cm的水深，睡莲、菱、芡实、眼子菜等大量浮叶植物漂浮植物宜在 60-150cm的水域中生长，狐尾藻、金鱼藻、黑藻、菹草、苦草等沉水植物宜在水深 60cm以上的水底生长。②当水生植物耐水深度与水体深度不一致时，宜采用种植槽、种植土墩、坑穴或容器、支架等方式调整。③休眠期疏剪：挺水植物冬季应剪除植株泥上枯萎部分，留茬应低矮整齐，抽稀过密枝株，浮叶漂浮植物和沉水植物应结合清，疏剪老株根茎，重新铺植。疏剪后各类水生植物植株密度每一平方米应控制在5-6丛，每丛3-5芽。对于多年生耐寒水生植物应在每年2月底新芽长出前将泥上部分剪除。④生长期疏剪：6-8月疏删过密和衰弱的挺水植物枝株，及时捞割过于冗密的沉水植物和浮叶漂浮植物，保持植物类层次，删剪后的植物枝叶必须清除出水体，可堆制沤肥或深埋焚毁。⑤繁殖能力特强的水烛、水葱、香菇草以及凤眼莲、水鳖、荇菜等水生植物在生长盛期应按习性及时切除根茎、防止种子散播或采取围护圈养等措施。⑥定植多年的水生植物因不断滋生蔓延而根节纠连或茎枝缠结，影响正常生长，应及时分栽，更新复壮，特别是容器栽培的植株，应每年翻盆整新⑦及时清除枯残枝叶及杂物，对于因病虫等原因而造成整盆死亡的,应将其空盆撤出。⑧同一水池中混合栽植各类水生植物，必须定时疏除繁殖过快的种类，以免覆盖水面，影响其他水生植物的生长。⑨所有绿地内的水面，包括：池塘、排水明沟、暗沟、旱溪，每天保洁一次，清除生活垃圾、枯枝落叶、水藻水草等。

（4）攀援植物（垂直绿化）的养护管理

①生长季节应进行理藤、造型、固定，以逐步达到满铺的效果，定期检查绑扎物以防脱落。②多年生藤本应定期翻蔓，清除枯枝，疏除老弱藤蔓。③修剪宜在5月、7月、11月或植株开花后进行。④部分徒长枝长度达15-30㎝时应抑制生长；对长势过密的植株适当疏剪重叠枝控制厚度；2年以上的植株，应疏剪上部枝叶并适当疏剪下部枝叶，以减少枝条重叠；对生长衰弱的植株应进行重剪促进萌发；未完全覆盖的植株应短截空隙周围枝条，促生副稍。

（5）竹类植物的养护管理

①竹林每3-5年应深翻、断鞭，应将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹兜挖出。②竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。③竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑。竹林应于每年初冬适量培土。④间伐应在晚秋或冬季进行，应保留4、5年生以下立竹，去除6年以上尤其是10年生以上老竹。

（6）花境的养护管理

①应根据花境原设计效果要求和植物生长势进行整形疏枝，剪除基部萌发的徒长枝、修剪休眠期的枯黄衰败的枝叶、剪除生长过密和生长势弱的枝条、修剪因过度生长导致入侵相邻块面的枝叶，剪除病虫株并清除杂草、植物生长枝叶稀少或生长势弱应摘心处理来促进分枝、落叶花灌木在休眠季节通过回缩截枝控制株型和促进开花。主要的修剪时间宜盛花过后和休眠前后，但观赏草宜于早春萌芽前修剪。②补植更新：当植物生长势开始衰弱或植物群落、不同植物块面呈现互相侵占影响了植物生长和景观效果时宜进行局部或全部更新。多年生植物宜3 -5年翻种一次，木本花卉视生长情况而定。补植的植物应与原植物品种、规格相同（也可结合长势过旺导致植株过密需进行的分株间植进行）。休眠期地上部分枯黄的宿根花卉处，宜用时令花卉点栽或辅设与环境相协调的卵石、树皮块、木屑、松针等覆盖物。

（7）籽播草花养护管护

①播种时间：春季宜在3-5月份进行，秋季宜在9-10月进行。②做好籽播场地清理工作，表土翻耕20-30㎝，清除杂物和杂草，打碎整平，并少量浇水，保证土壤处于微微湿润状态；如需要混播，播种前应将种子充分混合，避免因混合不均匀而出现的品种生长分布不均现象；种子可直接撒播或掺2-3倍的细沙土充分拌匀后撒播；种子事先浸泡再撒播能够使发芽更快。③花谢之后及时剪去残花，减少养分消耗，以利再次开花。同时要追施1-2次以磷、钾肥为主的肥料。全部花期结束后，剪掉枯败的地上部分。

（8）古树名木及后备资源的养护管理

①落实专人定期检查绿地内挂牌古树名木的生长情况，并作好检查记录，一树一档，如发现古树生长异常，必须在第一时间内报告宜兴市绿化管理处。②对树穴进行常规性松土、除草、浇水抗旱。③古树主干部分剥芽、常规病虫害防治。④配合宜兴市绿化管理处安排的专业队伍做好古树复壮工作。

10、应急管理

养护单位必须制定灾害性天气的应急预案，建立一支稳定的应急抢险队伍，并将应急预案和人员名单上报绿化处备案；配备必备的登高车（器）、货车、油锯等抢险车辆、工具设备及抗旱、防汛、抗台、抗寒、抗雪等物资（钢管、毛竹、水泵等），并落实专人负责抢险工作，保持全天24小时通信畅通，一旦接到抢险任务须于半小时内到达现场，在第一时间内解除险情。出现强对流等恶劣天气时，必须事先做好高大树木加固、危枝危膀剪除等防范措施，抢险应急队伍24小时值班待命；事中做到抢险人员主动巡视，主动发现问题、主动解除险情；事后及时清理现场做好善后工作。应急抢险范围指养护单位管辖标段范围绿地内发生的险情及甲方另行安排的其它范围内的应急抢险任务。

11、安全责任事故等风险问题

养护单位须制定合理的安全施工管理方案，加强安全生产管理，并配安全员，对养护作业人员进行施工安全教育培训（包括岗前安全教育、养护施工安全教育、园林机械设备使用安全、农药使用安全和安全检查等），并监督养护作业人员做好安全防范措施。加强日常巡查，及时发现、解除安全隐患，同时通过为养护工人购买保险等方式来规避风险。在合同养护期内，由于养护单位管理不善，引起政府职能部门处罚、停工整改或发生安全事故出现财物受损、人员伤亡事件的，由乙方负责处理解决，处理过程中所发生的费用（包括赔偿费用）由乙方自行承担。

养护单位必须合法用车，服从交警部门管理，严禁出现非法改装、人货混装、超载等交通违法行为。

工人运输车辆在使用过程中严禁出现非法改装、人货混装等违法行为。

（二）绿化养护范围内的卫生保洁

日常保洁人员应统一着装上岗，加强对绿地卫生的巡视保洁工作。保洁时间为上午七点至下午五点，不间断保持，确保绿地整洁。

绿地、设施应巡视保洁，绿地内白色垃圾、枯枝残叶（花、果）、砖块、废旧支撑、烂草绳、生锈铁丝等杂物需彻底清除，色块内的落叶需用鼓风机吹出后清理，苗木上无树挂垃圾。桥堍、围墙边、广告牌后等隐蔽处不留绿化死角，废弃物日产日清，严禁将垃圾堆放在桥堍、围墙边、窨井内或擅自焚烧。

绿地内景石，应保持外貌整洁、完好常新，禁止胡乱涂刻；刻字褪色的，应使用石材漆等进行描色。

绿地范围内的水体，无水生植物（如水花生、绿萍、蓝藻）泛滥、无枯萎茎叶残留、无垃圾漂浮。根据甲方要求安排清淤，清除池（沟）底的淤泥、垃圾。养护水面河滩杂草及时清除。

绿色废弃物（如树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其它地区日产日清。绿园林废弃物运输前只得暂时堆放在绿化带内，不得堆放在人行道板或车道上。绿化垃圾收集作业做到车走地净。绿化垃圾运输过程中不得抛撒滴漏，造成二次污染。

（三）绿地保护

应安排专门场所用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放工作人员任何车辆。

绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象。

绿地中应保证一定的安全，无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由养护单位承担。

绿地占用必须持有严格的审批手续，未经审批，严禁各种侵占绿地行为发生。经审批同意占用的，须全过程跟踪，严格控制施工作业面，临时占用的要及时恢复。

（四）绿化养护台帐

应建立完整的绿化养护台帐，并由专人负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

月度养护计划及养护作业应按时记录，并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。

季、年度养护工作计划和作业统计报表以及应急抢险救灾工作措施要在每季季末、年底前随月报按时上报；每年各绿地养护管理人员组成的网络表应随年度养护工作计划按时上报。

养护台帐与月度养护计划须在每月25日前上报宜兴市绿化管理处。

应及时建立绿化养护数据库，并根据实际情况进行变动。

各有关报表列入考核打分内容。

| 附件二： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜兴市绿地养护质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 一级 |  | 二级 | 三级 |  | 防护林带 |
| 1 | 群落 结构 | 随着植物生长的各个时期，不断进行更新、调整、间伐，使群落结构稳定，树种配置科学合理，层次丰富，物种多样覆盖地表，黄土不裸露，生态观赏效果好。 |  | 随着植物生长的各个时期，不断进行更新、调整、间伐，使林相结构合理，有较完整的层次和不少于二层的林相结构，林下处理得当。 | 随着植物生长的各个时期，不断进行更新、调整、间伐，植物种植成片或带状，有较好的绿化效果，地表整洁。 |  | 随着植物生长的各个时期，适时进行间伐，植物种植成林或带状，有一定的景观效果，无人为破坏现象。 |
| 2 | 树木 养护 | ①树木生长健壮，不歪斜。 ②新建绿地各种植物两年内恢复正常生长。 ③树冠完整美观，修剪科学合理，主侧枝分布均匀，数量适宜，内膛不乱，通风透气，无枯枝死杈、徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、萌蘖枝等。 ④花灌木按时开花结果，株形丰满，花后修剪及时。 ⑤整形植物修剪及时，保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。 ⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。 ⑦树木存活率在99%以上，行道树存活率100%。 |  | ①树木生长正常，不歪斜。 ②新建绿地各种植物三年内恢复正常生长。 ③树冠基本完整，主侧枝匀称，数量适宜，修剪合理，内膛不乱，通风透气，无枯枝死杈、徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、萌蘖枝等。 ④花灌木开花及时，正常，花后修剪及时。 ⑤整形植物修剪及时，枝叶生长正常，整齐一致。 ⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。 ⑦树木存活率在99%以上，行道树存活率100%。 | ①树木生长正常，不歪斜，有绿色效果。 ②新建绿地各种植物三年内基本恢复生长。 ③树冠基本完整，修剪及时，无明显枯枝死杈、徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、萌蘖枝等。 ④花灌木开花及时，花后修剪及时。 ⑤整形植物及时修剪，有一定形态。 ⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。 ⑦树木存活率在98%以上，行道树存活率100%。 |  | ①植株生长健壮，树木茂盛。 ②林冠线完整。及时清除绿地内的死树、杂树、树桩。 ③定期修剪，无萌蘖枝、枯枝、徒长枝、下垂枝、病虫枝等。 ④按时开花结果，季相明显。 ⑤树木存活率在98%以上。 |
| 3 | 草坪 养护 | ①草种纯正，生长茂盛。颜色一致，高度一致，密度一致，质地均一。 ②草高不超过（冷）6cm，（暖）4cm。 ③草坪边缘线清晰（与路面、树穴、花坛交界处）。 ④无杂草。 ⑤草坪覆盖率在98%以上，无大于20×20cm的秃斑。 ⑥绿地平整，雨后无积水。 |  | ①草种基本纯正，生长整齐。 ②生长期草高不超过（冷）6.5cm，（暖）4.5cm。 ③基本无杂草。 ④草坪覆盖度98%以上，无大于50×50cm的秃斑。 ⑤草坪边缘线清晰（树穴、花坛交界处）。 | ①草坪生长茂盛。 ②生长期草高不超过（冷）7cm，（暖）5cm。 ③基本无阔叶杂草，杂草控制高度：5cm以下。 ④草坪覆盖度98%以上，集中空秃面积不超1㎡。 ⑤草坪与树穴交界处有边缘线。 |  | ①草坪生长茂盛。 ②基本无杂草。 |
| 4 | 卫生 标准 | ①绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，无落叶堆积，植物叶面无陈旧积尘。 ②无杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 ③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。 ④绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。 ⑤无卫生死角。 ⑥水面整洁，无浮萍蓝藻、枯萎茎叶、垃圾漂浮。 |  | ①绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，无落叶堆积，植物叶面无陈旧积尘。 ②无杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 ③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，应日产日清，做到保洁及时。 ④绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。 ⑤无卫生死角。 ⑥水面整洁，基本无浮萍蓝藻、枯萎茎叶、垃圾漂浮。 | ①绿地基本整洁，无枯枝病叶，无垃圾，无落叶堆积。 ②无明显杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 ③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等），水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。 ④绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。 ⑤无卫生死角。 ⑥水面整洁，无明显浮萍蓝藻、枯萎茎叶、垃圾漂浮。 |  | ①绿地内保持整洁，无白色垃圾、建筑垃圾和落叶堆积。 ②无卫生死角。 |
| 5 | 灌溉与排水 | ①绿地内有灌水、排水设施，灌溉用水水质符合园林植物灌溉水质要求。 ②浇水树堰规范（直径为树木胸径的10倍），浇水后无跑水、漏水现象。 ③绿地无超过12小时的积水。 |  | ①绿地内有排水设施，灌溉用水水源便利，水质符合园林植物灌溉水质要求。 ②浇水树堰完整，浇水后无明显跑水、漏水现象。 ③绿地无超过24小时的积水。 | ①灌溉用水水源便利，水质符合园林植物灌溉水质要求。 ②有浇水树堰，浇水后水不溢出绿地。 ③无超过36小时的积水。 |  | ①绿地内有排水设施。 ②无超过36小时的积水。 |
| 6 | 杂草 控制 | 无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，基本无杂草。 |  | 无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，路边及零星区域的杂草控制在5cm以下，并不得蔓延到路面、花树坛，不影响景观效果。 | 无缠绕性、攀缘性杂草，控制杂草高度以不影响景观效果为度。 |  | 无大型杂草、无缠绕性、攀缘性杂草，路边及零星区域的杂草不超过15cm。 |
| 7 | 病虫害控制 | ①有病虫害控制措施。 ②基本无病虫危害迹象。 ③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过5-10%。 ④蛀干性害虫危害的株数在3%以下。 |  | ①有病虫害控制措施。 ②无明显病虫危害迹象。 ③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过10-15%。 ④蛀干性害虫危害的株数在5%以下。 | ①有病虫害控制措施。 ②无因病虫害而引起断枝倒伏现象。 ③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过15-20%。 ④蛀干性害虫危害的株数在8%以下。 |  | ①树木有病虫害防治措施。 ②树表基本无虫瘿附着。 ③无大面积病虫害发生迹象。 |
| 8 | 花卉 布置 | 花繁叶茂，始花期方可种植，株行距适宜，花期整齐，图案美观，适令开花。 |  | 重大节日花期整齐，花色艳丽，缺株不得超过3－5处，花卉布置整体效果好。 | 节日有花。 |  |  |
| 9 | 设施 维护 | ①树木支撑桩位扎缚规范统一。 ②建筑小品、辅助设施完整、安全、规范，有问题及时上报。 ③硬地卫生，不积水，无沉积垃圾杂物。 ④设施完善率98%以上。 |  | ①树木支撑规范，扎缚有效。 ②建筑小品、辅助设施整洁无损，安全，有问题及时上报。 ③硬地卫生，无沉积垃圾杂物。 ④设施完善率95%。 | ①园林设施基本完整，有问题及时上报。 ②设施完善率90%。 |  | ①园林设施基本完整，有问题及时上报。 ②设施完善率90%。 |
| 10 | 管理 标准 | ①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。 ②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。 ③加强对职工的培训，提高职工的技术水平。 ④无违章占绿，无违法建设。 ⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。 ⑥有紧急抢险预案措施。 ⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。 ⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。 |  | ①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。 ②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。 ③加强对职工的培训，提高职工的技术水平。 ④无违章占绿，无违法建设。 ⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。 ⑥有紧急抢险预案措施。 ⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。 ⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。 | ①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。 ②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。 ③加强对职工的培训，提高职工的技术水平。 ④无违章占绿，无违法建设。 ⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。 ⑥有紧急抢险预案措施。 ⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。 ⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。 |  | ①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。 ②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。 ③有紧急抢险预案措施。 ④无违章占绿，无违法建设。对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。 ⑤按照有关安全生产操作规程组织作业。 |

附件三：

宜兴市横山水库绿化日常养护百分考核细则

| 序号 | 分类 标准得分 | 条目 | 考核内容及管护要求 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地保洁 (4分） | 1 | 绿地整洁，无白色污染（树挂），无垃圾杂物、无石砾、砖块、无干枝枯叶、无粪便暴露、无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。（2分） | 有一项内容不到要求，扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 2 | 绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）随产随清，包括背水坡排水沟渠。（2分） | 有一项内容不到要求，扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 设施维修（4分） | 3 | 绿化景点标志牌、指示牌及园林建筑小品等设施整洁完好，发现损坏及时上报。（1分） | 有一项内容不到要求，扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 4 | 树木支撑规范，扎缚有效。（3分） | 未按要求实施，扣0.5分/处，扣完为止。 |
| 3 | 松土除草（10分） | 5 | 绿地及时松土除草，保持土壤疏松，松土深度不伤根系。（4分） | 发现有杂草扣0.5分/处；树穴地被土壤板结，长期不疏松扣1分/处。 |
|  |  | 6 | 树穴整修，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。（4分） | 树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱、草花等无明显分隔沟扣1分/处。 |
|  |  | 7 | 经发包人同意使用除草剂须保证植株的安全，确保不发生药害。（2分） | 发现药害，扣2分/处。 |
| 4 | 浇灌排水（9分） | 8 | 根据实际，对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长。（6分） | 未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良，树木扣0.5分/株，草坪扣0.5分/平方米，致植株枯死的加倍扣分。 |
|  |  | 9 | 绿地内（雨后）不积水，坑坑洼洼及时填平。（3分） | 雨后绿地、草坪有积水，扣0.5分/处。 |
| 5 | 施肥 （5分） | 10 | 绿地、草坪、植物按要求施肥不少于2次，每年休眠期施基肥，生长期施追肥，规范操作，施肥及时通知甲方验收，验收后覆盖。（3分） | 不按规定及时施肥，扣0.5分/处；偷工减料，肥料挪作他用，发现一次扣1分，不及时覆盖，发现一处扣1分。 |
|  |  | 11 | 施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。（2分） | 如发现肥害，扣1分/处，致使植株死亡，加倍扣分。 |
| 6 | 病虫防治（10分） | 12 | 发现病虫害应主动汇报，积极防治，效果明显。（5分） | 发现病虫害不汇报，扣0.5分/次，不及时防治，有明显危害症状扣1分/次；大面积危害加倍扣分。 |
|  |  | 13 | 农药严格按病虫情报指导要求配比、用量正确，无药害产生。（3分） | 用药效果不佳，造成病虫危害症状加重，扣1分/次；使用不当发生药害，致植物落叶死亡，扣1分/处。 |
|  |  | 14 | 冬季树木涂白、修剪，清理消灭越冬虫蛹虫茧及有关病原体。（2分） | 如不实施，有一项扣1分，扣完为止。 |
| 7 | 花卉 （5分） | 15 | 植株健壮，无病虫害，无缺株，不露土，残花及时摘除。（3分） | 发现虫害、缺株、有残花的扣1分/处。 |
|  |  | 16 | 花坛、花镜内基本无杂草。（2分） | 发现杂草一次扣0.5分。 |
| 8 | 绿化长势（17分） | 18 | 绿地范围内树木无死株、断枝及明显枯枝，无大片光秃落叶。（3分） | 发现死树，扣1分/株；有断枝、枯叶、大片光秃落叶，发现一处扣0.5分，色块内灌木死亡扣0.5分/株。 |
|  |  | 19 | 绿地内乔灌木有缺株，绿篱及满种模纹、草花有空缺应及时补缺，少数树种因季节不能及时补种除外。（2分） | 乔灌木未按规定及时补缺扣0.5分/株；绿篱未按规定及时补缺扣0.5分/米；模纹及草花未按规定及时补缺扣1分/平方米。 |
|  |  | 20 | 绿地内树木生长健壮，无倾斜、倒歪现象。高大乔木在大风来临时应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正支撑倒伏树木。（2分） | 绿地内乔木、大灌木有倾斜或倒伏现象，扣0.5分/株；因灾害天气造成树木倒伏，应在规定时间内扶正支撑，逾期扣0.5分/株，无有效措施导致高大乔木倒伏，扣1分/株。 |
|  |  | 21 | 草坪应长势旺盛，色泽一致，无黄化、积水现象，基本无杂草。（5分） | 草坪有黄化现象，扣0.5分/处，有积水现象，扣0.5分/处，有明显杂草未拔除现象，扣0.5分/处。 |
|  |  | 22 | 草坪无空缺，如有空缺应及时重播或重铺。（5分） | 草坪有空缺，未按规定时间完成补种的，扣0.5分/平方米。 |
| 9 | 整枝修剪（15分） | 23 | 树木修剪规范整齐。高大乔木树冠完美、定枝、整枝合理均匀，内膛不乱，无枯枝死衩；花灌木修剪及时、准确，按时开花结果；色块、绿篱适期修剪，曲线润畅，轮廓明显，不脱脚，不缺损，三面整齐平整；球类修剪圆整，造型优雅。（5分） | 修剪不及时，扣0.5分/处；不按规范乱修剪，扣0.5分/处，扣完为止。 |
|  |  | 24 | 按发包人要求进行修剪。要根据树木习性及时修剪剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好。（3分） | 树木未按要求修剪，扣0.5分/处；未及时修剪，扣0.5分/处；未及时剥除萌蘖芽，扣0.5分/处；修剪不当造成树木枯死，扣1分/株。 |
|  |  | 25 | 草坪按照1/3原则适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。草坪修剪高度：冷季型为6-8cm；夏季8-11cm；暖季型5-7cm。（7分） | 修剪面不平，边角有遗留，扣0.5分/处；修剪后色斑明显，扣0.5分/处；修剪不及时，扣0.5分/处。 |
| 10 | 水面保洁（15分） | 26 | 1、及时对库区水面漂浮物进行打捞和处理，保证水面无浪渣等漂浮物。尤其是溢洪闸周围的水面垃圾要做到日产日清，随时确保水面整洁。2、迎水坡面保持无杂草、垃圾坚持做到日产日清。3、保洁船按时按要求按规定的程序保养。 | 水面发现一处漂浮物，扣1分；迎水坡面发现一处杂草、垃圾扣1分。 |
| 10 | 其他 （6分） | 27 | 管护组织制度全，工作有台帐，记录全，内容实并及时上报。（1分） | 管护小结计划上报不及时，巡查记录不完整，扣1分/次；无管护台帐，扣1分。 |
|  |  | 28 | 定员定岗，统一着装上岗，严格按安全生产操作规程组织作业，养护管理规范。（1分） | 无养护计划，管护人员不统一着装，现场管理乱，扣1分/次，养护人员不到位，少一人扣1分,扣完为止。 |
|  |  | 29 | 养护管理负责人到位，通讯畅通，承包绿地无转包现象；发现破坏绿化、非法占用绿地、破坏绿地设施现象及时制止并在24小时内汇报。发现一处绿地种菜面积超过5m2，扣1分、发现一处私开道口扣1分，绿化区域发生火情扣1分（2分） | 养护管理责任人经常变更不明确，扣1分；通讯不畅、扣1分/次；有转包现象，扣1分；发现破坏绿化、非法占用绿地、破坏绿地设施现象未及时制止上报，扣2分。 |
|  |  | 30 | 病虫害防治、草坪修剪、绿篱修剪机械化使用率90%以上，绿化灌溉、运输机械化作业率达100%，喷绘有“**公司园林绿化”标识。（1分） | 机械使用率不达标、标识喷绘不到位，扣0.5分/次,扣完为止。 |
|  |  | 31 | 协助调查、解决来电来访等信访反映的养护问题。（1分） | 因承包人引起的养护责任问题，在该公司当月考核平均分值的基础上扣除0.5分/次。 |

第四章 评审方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术部分 | 80分 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 10分 |
| 价格部分 | 10分 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（80分） | 1 | 养护技术方案 | 25 | (1)企业绿地养护管理制度完善，程序规范，责任明确，具有可操作性。包括养护档案管理制度等，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供不得分。 (2)绿化养护项目工作人员安排计划合理，组织管理体系科学，能够有效实施养护管理工作。包括各专业工种人员的配备、园林机械的装备、劳动力安排和管护用房的设置等，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供不得分。 (3)绿化养护技术方案结合季节变化，考虑各类园林植物特性，养护计划周密，措施有效，如养护方案及措施、病虫害防治方案等，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供不得分。 (4)对绿化养护承包区内环境设施的维护管理及措施切实可行。包括排水沟渠的疏理和相关配套设施的养护管理等，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供不得分。 (5)绿地保护和保洁工作方案完整，措施有效扎实，管理责任清晰。包括卫生保洁责任落实、24小时保安计划等，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供不得分。 |  |
|  | 2 | 抢险救灾应急预案 | 15 | （1）抢险救灾应急预案编制合理，具有可操作性，包括组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供不得分。 （2）抢险救灾机械应急配备情况，包括抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供不得分。 (3) 抢险救灾人员应急配备情况，包括人员数量、职责分工等优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供不得分。 |  |
|  | 3 | 养护安全管理方案 | 20 | （1）针对性、合理性：具有本标段特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符，优秀得10分，良好得7分，一般得4分，未提供不得分。 （2）养护安全管理保证措施：描述安全文明养护施工操作要点完善，优秀得10分，良好得7分，一般得4分，未提供不得分。 |  |
|  | 4 | 养护文明施工措施方案 | 10 | （1）针对性、合理性：具有本标段特点，养护文明施工措施管理方案内容与绿地实际情况相符，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供不得分。 （2）养护文明施工保证措施：现场文明施工操作要点完善，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供不得分。 |  |
|  | 5 | 服务承诺 | 4 | 供应商对本项目制定的服务承诺内容的合理性、针对性，并具有有完整相关违约的相关罚则的得4分，对本项目制定的服务承诺内容的合理性、针对性较强，并具有较完整相关违约的相关罚则的得2分，对本项目制定的服务承诺内容的合理性、针对性一般，并具有相关违约的相关罚则的得1分，无则不得分。 |  |
|  | 6 | 用于本项目的工程车辆、机械设备 | 6 | 1、企业拥有养护工人运送专用车辆配备1辆额定座位12座位及以上得1分； 2、投标人具有1辆及以上载运货车的得1分； 3、投标人具有1辆8t及以上洒水车的得1分； 4、投标人具有1 辆及以上高空作业车的得1分； 5、投标人具有1辆及以上（喷射距离≥80米）雾炮车的得1分； 6、养护机械工具：投标人同时具有养护机械工具：粉碎机1台、高枝剪5把、绿篱机2台、割草机2台、施肥打孔机2台、汽油浇水泵2台的，得1分； 注: 1.以上1-5项须提供车辆行驶证复印件，购车发票复印，车辆行驶证所有人为投标单位。 2.养护机械工具须提供有该投标单位购买机具的发票，招标人保留对相关证明真实性核查。 |  |
| 商务部分（10分） | 1 | 供应商实力 | 8 | 1、项目负责人具有园林绿化类中级及以上职称的得2分，同时具有其他专业中级职称的得2分； 2、投标人具有园林绿化类中级及以上职称人员3人及以上的得1分； 3、投标人具有中级及以上技术工种（仅限绿化工、花卉工、植保工、养护工、育苗工、草地培育工）人员4人及以上的得1分 4、投标人具有苗圃基地并提供相关部门颁发的林权证书的得2分。 注： ①投标文件中须提供相关证书复印件、投标人为具有职称或技术人员个人缴纳的社保缴费证明（指2024年6月至2024年12月任意连续三个月）复印件，否则不得分； ②以上人员如存在一人多证的情况，只计一项，不可重复得分。 |  |
|  | 2 | 类似业绩 | 2 | 投标人具有2021年1月1日（含）（以合同签订时间为准）以来的绿化养护项目业绩，每提供一份业绩得1分，最高2分。 注： 1）投标文件中同时提供合同复印件、合同对应发票复印件以及在国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）对于发票查验结果的截图，复印件加盖投标人公章，（合同、发票、发票查验结果截图须同时提供，缺任意一项均不予认可；发票内容与发票查验结果不一致的不予认可）；复印件须清晰可见，不清晰不予得分； 2）合同对应的发票可以是部分或者是全部，合同及发票的复印件需清晰，提供的复印件须完整可见，否则该合同不予得分； 3）合同上没有明确注明合同签订日期的业绩不予认可；合同内容与发票不符的不予认可；合同开票日期须在合同签订日期之后（合同编号或者合同条款中的服务期限等不作为认定合同签订日期的依据）； 4）招标公告发布之日起订立的合同及发票不予认可； 5）未按要求提供或提供不全的，均不予得分。 |  |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。（以四舍五入法，保留两位小数） |

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、响应文件中必须提供以上相关证明材料加盖公章，否则不予加分。

- 第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：     JSZC-320282-JSZH-C2024-0152

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， 宜兴市横山水库管理所 以竞争性磋商采购方式 对 横山水库大坝绿化管护及水环境长效管护项目 进行了采购。经评标委员会评审，宜兴市横山水库管理所确定 （中标投标人名称）为该项目中标投标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 宜兴市横山水库管理所 (以下简称：甲方)和 （中标投标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 项目名称：                                                ；

1.2.2 项目数量：                                                ；

1.2.3 项目质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

1.7.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交无锡仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式叁份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托集中采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属甲方。

2.4 包装和装运

2.4.1除甲方另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求应按国家有关规定或本行业通用标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

2.4.3 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.11.5 不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具政府采购项目验收单；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.19 履约保证金

2.17.1 签订合同前，中标投标人须交纳中标合同总金额 / %的履约保证金。

2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.17.3 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。

- 第六章 响应文件（格式）

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

日    期：

（一）磋商报价表：

1、磋商报价表（格式）：

磋商报价表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：横山水库大坝绿化管护及水环境长效管护项目

项目编号：JSZC-320282-JSZH-C2024-0152

| 项目名称 | 总价（小写） | 总价（大写） |
| --- | --- | --- |
|  | 元 | 元 |

年  月  日

（二）资格条件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

宜兴市横山水库管理所：

我公司参加贵单位本项目（项目编号：JSZC-320282-JSZH-C2024-0152）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人（电子签章）：

注：上述所称“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明1（格式）：

法定代表人授权委托书

宜兴市横山水库管理所、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：JSZC-320282-JSZH-C2024-0152）的投标，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理投标活动有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

投标人（电子签章）：

日期：___年___月__日

3、被授权代表身份证明2（社保）：详见第二章投标人须知相关要求

4、具有独立承担民事责任的能力：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

7、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

8、无不良信用记录：详见第二章投标人须知相关要求

9、联合体协议书：本项目不接受联合体报价

10、分包情况说明：本项目不接受成交后分包

11、中小企业声明

注：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件1），或《残疾人福利性单位声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件2），或监狱企业的证明文件；否则无需提供。

12、特定资格要求

注：如本项目有特定资格要求的，按招标文件要求提供证明材料，否则无需提供。

（三）符合条件

1、响应函（格式）：

响应函

致宜兴市横山水库管理所、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我方收到你们本项目（项目编号：JSZC-320282-JSZH-C2024-0152）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供服务，总报价详见《磋商报价表》。

- 我方已对照采购要求，填写了报价服务的偏离情况，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方参与报价即表示认可并遵守本磋商文件的所有规定，不再对磋商文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方响应文件的有效期为响应文件提交截止之日起的60天（含提交截止当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长响应文件的有效期。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件、响应文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方及磋商小组的要求，提供响应文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，我方绝不放弃成交资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方成交，我方愿意遵守磋商文件和成交通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按磋商文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通，决不向采购人、采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：不填写视为无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（电子签章）：

2、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：横山水库大坝绿化管护及水环境长效管护项目

项目编号：JSZC-320282-JSZH-C2024-0152

| 序号 | 项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价 |  | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大坝绿化管护 | m2 | 254165 |  |  |  |  |
| 二 | 水生态及后勤保障基地环境管护 | m2 |  | 85000 |  |  |  |
| 三 | 水环境长效管护 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | （小写） |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

注：

投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项及提供服务的一切费用，表格不够可自行延长；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、项目技术要求偏离表（格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：横山水库大坝绿化管护及水环境长效管护项目

项目编号：JSZC-320282-JSZH-C2024-0152

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应对照招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

（2）招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的必须提供，请在本表后自行添加。

4、技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

项目名称：横山水库大坝绿化管护及水环境长效管护项目

项目编号：JSZC-320282-JSZH-C2024-0152

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

供应商（电子签章）：

注：

（1）供应商应对照磋商文件“第四章 评审方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的，此栏填“无”。

（2）磋商文件第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的必须提供，请自行添加。

- 服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

（四）价格折扣文件

企业报价折扣证明

| 序号 | 企业（产品）性质 | 投标产品类别 | 须提交的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小微型 企业产品 | 货物由小微企业制造 | 《中小企业声明函》（格式见附件1） |
| 2 | 残疾人福利性单位 | 货物由残疾人福利性单位制造 | 《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2） |
| 3 | 监狱 企业 | 货物由监狱企业制造 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 |

注：如本项目给予报价扣除优惠，供应商根据磋商文件要求提供相关证明材料（如有），以提供的有效证明材料为准 。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为   	万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	   万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

注：

（1）投标人应准确完整填写相关内容，详见第二章投标人须知相关要求。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

（五）其他相关材料

投标人根据评标方法和标准等要求，提交认为需要提供的相关证明材料，如未提供证明材料的，相关评分项不得分。