连云港市政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：2025-2027年度徐圩港区建设工程质量安全第三方技术咨询服务

项目编号：JSZC-320700-YJZX-C2025-0002

| 采购人： | 国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）徐圩港区管理办公室 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏洋井技术咨询有限公司 |
| 2025年6月 |  |

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 合同文本	16

第四章 采购需求	24

第五章 评审方法和评审标准	29

第六章 响应文件格式	34

- 第一章 磋商邀请

受国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）徐圩港区管理办公室的委托，江苏洋井技术咨询有限公司就2025-2027年度徐圩港区建设工程质量安全第三方技术咨询服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

2025-2027年度徐圩港区建设工程质量安全第三方技术咨询服务采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年6月23日09时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320700-YJZX-C2025-0002；

2、项目名称：2025-2027年度徐圩港区建设工程质量安全第三方技术咨询服务；

3、采购方式：竞争性磋商；

4、预算金额：人民币330万元；

5、最高限价：人民币330万元，报价超出最高限价的按无效响应处理；

6、采购需求（简介）：招标第三方机构对徐圩港区建设工程质量安全管理工作进行技术咨询和指导。具体工作包括:配合开展施工质量安全日常与专项检查（含质量检测）、审核项目开竣工资料、组织策划教育培训等，具体详见第四章“采购需求”；

7、合同履行期限（服务期限）：自合同签订之日起2年；

8、质量要求：合格；

9、本项目不接受联合体参与磋商。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件格式。

2、资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。

3、本项目成交后不允许分包（检测工作除外）或转包；

4、法律、法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

无

- 三、获取磋商文件

1、时间：2025年6月13日至2025年6月19日23时59分（北京时间）。

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间

响应文件接收截止时间：2025年6月23日09时00分（北京时间）。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本次磋商不收取磋商保证金；

2、本项目竞争性磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理；

3、无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注发布平台。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名    称：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）徐圩港区管理办公室

地    址：连云港市徐圩新区徐圩大道66号

联系方式：柳先生    电话：0518-82258810

2.采购代理机构信息

名    称：江苏洋井技术咨询有限公司

地    址：连云港市连云区徐圩新区街道云河路与灯塔路交汇处

联系方式：柳亚男、纪英智

电    话：0518-82106687

3.项目联系方式

项目联系人：柳先生

电      话：0518-82258810

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至连云港市财政局（海州区海连中路66号）西门向南约20米办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。

2.2银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和江苏洋井技术咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理费按“苏招协﹝2022﹞002”规定的标准下浮40%计取，评审费及其他费用按实际发生计取，由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付，供应商在报价时应综合考虑以上相关费用，不单列。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人和采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人和采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人和采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.3供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

供应商委托代理时应当提交法定代表人授权委托书，请按第六章响应文件格式给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

★19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了最高限价。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本项目竞争性磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件）。

26.3.7供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

26.3.10其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

26.3.11响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26.7有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

27、磋商程序及评审方法与评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库﹝2015﹞124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2评审方法与评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章“评审方法与评审标准”规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商在领取成交通知书时，需提供3份与电子响应文件一致的纸质响应文件。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

29.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同（检测工作除外），否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、履约保证金

32.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

32.2成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.3履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.4逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

32.5本项目履约保证金要求详见第三章 合同文本。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政策功能

34、支持中小企业发展

34.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位最后磋商报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其最后磋商报价为准。

34.2根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

34.3本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝供应商的最后磋商报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后磋商报价×10%。

参加本项目的中小企业应当提供的材料：

（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

（4）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

35、绿色发展

35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

35.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

35.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、

油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

36、其它事项

36.1解释权

本竞争性磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。

- 第三章 合同文本

合同编号：

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

采购人：

中标人：

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

委托方：                        （以下简称甲方）

受托方：                        （以下简称乙方）

见证方：江苏洋井技术咨询有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定及   【项目名称】  项目（项目编号： 【项目编号】 ）的竞争性磋商的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1服务范围：合同期内徐圩港区所有建设工程的质量、安全、环保等咨询工作。

1.2服务要求：乙方应成立项目组提供技术咨询服务，项目组配备不少于4名专业技术人员，并在离港区15分钟车程范围内设置办公点；项目组人员须全职在岗，不得在其他项目兼职，工作时间与甲方相同（上午9点~12点，下午2点~5点半），节假日不少于1人在岗值班，特殊原因需要请假的，提前2天提交请假单，并由公司调配外部人员进行工作交接。主要工作内容如下：

工作内容清单

| 序号 | 工作内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 安全检查技术服务 |  |
| 1 | 安全日常巡查技术服务 | 每年不少于60次 |
| 2 | 安全专项检查技术服务 | 每年不少于7次 |
| 二 | 质量检查技术服务 |  |
| 1 | 质量定期检查技术服务 | 每年不少于40次 |
| 2 | 质量专项检查技术服务 | 每年不少于4次 |
| 三 | 农民工欠薪纠纷协调化解服务 |  |
| 1 | 农民工欠薪纠纷协调化解服务 |  |
| 四 | 开工、交竣工技术咨询服务 |  |
| 1 | 开工资料审核技术服务 |  |
| 2 | 质安监交底技术服务 |  |
| 3 | 交竣工资料审核及现场核查 |  |
| 五 | 质量安全教育培训及主题活动 |  |
| 1 | 开展从业人员质量安全培训 | 每年不少于4次 |
| 2 | 组织策划安全月活动 | 每年1次 |
| 六 | 其他服务 | 此项据实结算，实际费用超过100万时按100万结算。 |
| 1 | 质量检测服务 | 此项据实结算，取费标准按照《关于放开交通建设工程质量检测和工程材料试验收费的通知》(交质公〔2016〕8号)费率的80%执行。实际费用超过90万时按90万结算。 |
| 2 | 邀请专家咨询 | 此项据实结算，取费标准为0.1万元/人次。 |
| 3 | 出版相关指导手册 | 据实结算 |
| 4 | 航拍技术服务 | 此项据实结算，取费标准为0.2万元/次。 |

1.3服务标准：

（1）质量、安全检查工作要求

安全方面应对安全管理行为、实体安全防护和安全台账等方面进行检查，重点突出检查项目负责人带班检查、危大工程管理、特种作业和安管人员持证上岗、安全防护等情况；质量方面应对质量管理行为、实体、资料等方面进行检查检测，重点突出检查桩基工程、管道试压等涉及结构安全和重要使用功能的质量情况。

检查需形成隐患清单及处置建议，并跟踪闭环管理；根据各项目检查情况实行分级管控，每季度更新分级管控清单。

（2）开工、交竣工技术咨询服务要求

开工阶段，对报监资料进行技术咨询审核，出具技术咨询意见，并配合甲方开展质安监交底和质安保体系检查。

交竣工阶段，对报验资料、质保资料进行技术咨询审核，对现场质量情况进行核查，出具技术咨询意见，并配合甲方拟写交工质量核验意见和竣工鉴定报告。

（3）资料整理要求

①开展检查、交底、资料审核、培训等工作内容时均应形成书面记录，由编制人员签字并加盖项目组章。

②所有工作成果应按照工作内容或项目名称整理分类；定期梳理工作内容，形成周报、月报、季报。

③检查前应制定检查方案，明确检查内容；检查后应对照方案中的检查内容，形成检查记录；检查发现问题隐患的，应形成问题清单，并配合甲方拟写问题反馈单。

④配合开展质安监交底、教育培训等活动时，应形成活动记录（含人员签到、影像资料等），并配合甲方撰写新闻稿。

（4）质量检测要求

①乙方不具备检测能力时，可以委托具备检测资质的单位具体实施检测，并征得甲方同意。

②项目开工前，应制定检测方案，检测内容包括重要原材料检测、交工核验实体抽检、竣工质量复测，检测项及数量应满足《江苏省水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕3号）、《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）、《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）等规定以及设计文件要求；

③检测完成后应及时出具检测报告，需要整改及复测的，应在复测后重新出具报告。

1.4项目负责人：       ；项目组成员：       。

甲方将对乙方提供的项目负责人及成员进行全程监管，乙方不得随意更换，如需更换，须经甲方同意。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

2.2本合同为固定总价合同，合同金额包括竞争性磋商文件所确定的服务范围内的全部明示和隐含的内容，包含但不限于服务费、培训费、差旅费、风险费、保险费、税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间完成甲方要求的服务工作，并提供有关技术资料；

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同中资料、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权并影响到甲方使用该服务的，甲方有权解除合同，要求乙方按照合同金额20%支付违约金，并由乙方赔偿造成的甲方全部损失。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围内技术及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应（检测工作除外）。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限

8.1服务期限：2年。

九、合同价款支付

9.1在合同签订后项目正式实施8个月后，支付合同金额的30%；在合同签订后项目正式实施16个月后，再支付合同金额的30%；在合同签订后项目正式实施24个月后，支付尾款（无息）。

9.2甲方付款前，乙方需提供等额正规发票，并按进度提交总结报告及有关服务成果。

9.3按服务合同约定对乙方履约情况进行验收。满足合同约定支付条件的，自收到发票后60日内（发票开具日期计算），将资金支付到约定的乙方账户。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、甲方权利与义务

11.1甲方应将所拥有的且是乙方提供咨询检测服务所必需的有关技术、基础资料及时提供给乙方。对于乙方以自身的专业知识对有关技术、基础资料的准确性所进行的核实工作，甲方应给予必要的协助。

11.2甲方按照约定及时向乙方支付本合同费用。

十二、乙方的权利与义务

12.1乙方应在合同约定的时间内完成咨询检测成果，使咨询检测成果达到合同规定的要求。

12.2乙方提供的咨询成果达不到合同规定要求的，乙方应无条件完善、修改并应承担延迟交付的违约责任。

12.3乙方应对甲方提供的资料承担保密义务。对因乙方原因造成各类泄密事件，甲方有权向乙方追究由于泄密给甲方带来的一切经济损失。

12.4未经甲方同意，乙方不得擅自将咨询成果提供给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由乙方承担。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的服务依据竞争性磋商文件上的采购需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收的技术条件依据。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒绝验收的，甲方向乙方偿付拒收总值的百分之五违约金。

14.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方人员有收受被管理方财物、违规接受吃请且未造成严重影响的，要求乙方退还违规所得，并扣除乙方1万元/人·次的费用；情节严重的，上报至管委会纪检监察部门；

14.4因乙方检查技术服务不到位等原因，导致监管项目发生质量、安全生产责任事故的，将对乙方进行处罚。对一般事故或造成不良社会影响的，处以5万元/次的罚款；对较大事故或造成严重不良影响的，处以10万元/次的罚款；对重大及以上事故的，处以20万元/次的罚款。因乙方检查技术服务不到位等原因，导致监管项目因扬尘治理问题被媒体曝光，且甲方有人员因此被行政处分的，将对乙方进行处罚。其中被市级媒体曝光的，处以5万元/次的罚款；被省级及以上媒体曝光的，处以10万元/次的罚款。

14.5乙方需在服务期开始前5日提供经甲方认可的人员，并如期开展检查工作。因乙方原因导致符合项目要求的人员进场滞后的，每延后一天，处以800元/人·日的罚款。

14.6甲方将视乙方工作开展的情况对乙方技术人员进行能力评估，如评估结果不满足技术服务工作需要的，乙方需在接到甲方评估结果10日内将符合条件的人员更换到位。如出现乙方人员因能力不合格被甲方强制更换的，将对乙方处以5000元/人·次的罚款。

14.7乙方应提供响应文件上承诺投入的人员提供检查技术服务，如乙方未经甲方同意，擅自更换人员的，除按本项第（3）条补充提供资格不低于原响应承诺的人员外，另处以5000元/人·次的罚款。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同；

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同签订地的法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市；

16.2因一方违约引发诉讼的，违约方承担守约方因诉讼而产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师代理费等一切实现债权费用。

十七、下列文件为本合同不可分割部分

17.1成交通知书。

17.2乙方成交的响应文件。

17.3竞争性磋商文件。

17.4乙方在参与磋商响应过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

17.5合同附件。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效；

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行；

18.3本合同正本一式 捌 份，甲乙双方各执 叁 份、采购监督部门、采购代理机构各执 壹 份，具有同等法律效力。

| 甲方：（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）： | 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）： |
| 电话： | 电话： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

- 第四章 采购需求

说明：本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　其他未列明行业　。

预算金额（最高限价）：人民币330万元，报价超出最高限价的按无效响应处理。

一、项目背景

根据重点项目投资计划，2025年下半年至2026年上半年期间，徐圩港区计划实施的重点项目约26个，加上其他零星项目，预计项目总数将超30个，且项目类型复杂多样，涵盖码头泊位、疏浚吹填、道路堆场、化工管廊及管道、房屋建筑、设备安装等，质量、安全、环保、农民工实名制等方面的监管压力较大，需要招标第三方专业机构提供技术咨询和指导。

二、服务内容

（一）供应商须按照省市文件要求，做好合同期内徐圩港区所有建设工程的质量、安全咨询工作。

（二）具体工作内容：

工作内容清单

| 序号 | 工作内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 安全检查技术服务 |  |
| 1 | 安全日常巡查技术服务 | 每年不少于60次 |
| 2 | 安全专项检查技术服务 | 每年不少于7次 |
| 二 | 质量检查技术服务 |  |
| 1 | 质量定期检查技术服务 | 每年不少于40次 |
| 2 | 质量专项检查技术服务 | 每年不少于4次 |
| 三 | 农民工欠薪纠纷协调化解服务 |  |
| 1 | 农民工欠薪纠纷协调化解服务 |  |
| 四 | 开工、交竣工技术咨询服务 |  |
| 1 | 开工资料审核技术服务 |  |
| 2 | 质安监交底技术服务 |  |
| 3 | 交竣工资料审核及现场核查 |  |
| 五 | 质量安全教育培训及主题活动 |  |
| 1 | 开展从业人员质量安全培训 | 每年不少于4次 |
| 2 | 组织策划安全月活动 | 每年1次 |
| 六 | 其他服务 | 此项据实结算，实际费用超过100万时按100万结算。 |
| 1 | 质量检测服务 | 此项据实结算，取费标准按照《关于放开交通建设工程质量检测和工程材料试验收费的通知》(交质公〔2016〕8号)费率的80%执行。实际费用超过90万时按90万结算。 |
| 2 | 邀请专家咨询 | 此项据实结算，取费标准为0.1万元/人次。 |
| 3 | 出版相关指导手册 | 据实结算 |
| 4 | 航拍技术服务 | 此项据实结算，取费标准为0.2万元/次。 |

三、商务条款

1、服务期限：2年。

2、服务标准：

（1）质量、安全检查工作要求

安全方面应对安全管理行为、实体安全防护和安全台账等方面进行检查，重点突出检查项目负责人带班检查、危大工程管理、特种作业和安管人员持证上岗、安全防护等情况；质量方面应对质量管理行为、实体、资料等方面进行检查检测，重点突出检查桩基工程、管道试压等涉及结构安全和重要使用功能的质量情况。

检查需形成隐患清单及处置建议，并跟踪闭环管理；根据各项目检查情况实行分级管控，每季度更新分级管控清单。

（2）开工、交竣工技术咨询服务要求

开工阶段，对报监资料进行技术咨询审核，出具技术咨询意见，并配合开展质安监交底和质安保体系检查。

交竣工阶段，对报验资料、质保资料进行技术咨询审核，对现场质量情况进行核查，出具技术咨询意见，并配合拟写交工质量核验意见和竣工鉴定报告。

（3）资料整理要求

①开展检查、交底、资料审核、培训等工作内容时均应形成书面记录，由编制人员签字并加盖项目组章。

②所有工作成果应按照工作内容或项目名称整理分类；定期梳理工作内容，形成周报、月报、季报。

③检查前应制定检查方案，明确检查内容；检查后应对照方案中的检查内容，形成检查记录；检查发现问题隐患的，应形成问题清单，并配合甲方拟写问题反馈单。

④配合开展质安监交底、教育培训等活动时，应形成活动记录（含人员签到、影像资料等），并配合撰写新闻稿。

（4）质量检测要求

①中标单位不具备检测能力时，可以委托具备检测资质的单位具体实施检测，并征得采购人同意。

②项目开工前，应制定检测方案，检测内容包括重要原材料检测、交工核验实体抽检、竣工质量复测，检测项及数量应满足《江苏省水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕3号）、《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）、《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）等规定以及设计文件要求；

③检测完成后应及时出具检测报告，需要整改及复测的，应在复测后重新出具报告。

（5）其他要求

★中标单位应成立项目组提供技术咨询服务，项目组配备不少于4名专业技术人员，并在离港区15分钟车程范围内设置办公点；项目组人员须全职在岗，不得在其他项目兼职，工作时间与甲方相同（上午9点~12点，下午2点~5点半），节假日不少于1人在岗值班，特殊原因需要请假的，提前2天提交请假单，并由公司调配外部人员进行工作交接。

3、监督考核：

为保证乙方工作质量，甲方将结合新区建设项目履约考核规定对乙方进行考核，并不定期对人员的检查检测情况进行抽查考核。

①乙方人员有收受被管理方财物、违规接受吃请且未造成严重影响的，要求乙方退还违规所得，并扣除乙方1万元/人·次的费用；情节严重的，上报至管委会纪检监察部门；

②因乙方检查技术服务不到位等原因，导致监管项目发生质量、安全生产责任事故的，将对乙方进行处罚。对一般事故或造成不良社会影响的，处以5万元/次的罚款；对较大事故或造成严重不良影响的，处以10万元/次的罚款；对重大及以上事故的，处以20万元/次的罚款。因乙方检查技术服务不到位等原因，导致监管项目因扬尘治理问题被媒体曝光，且甲方有人员因此被行政处分的，将对乙方进行处罚。其中被市级媒体曝光的，处以5万元/次的罚款；被省级及以上媒体曝光的，处以10万元/次的罚款。

③乙方需在服务期开始前5日提供经甲方认可的人员，并如期开展检查工作。因乙方原因导致符合项目要求的人员进场滞后的，每延后一天，处以800元/人·日的罚款。

④甲方将视乙方工作开展的情况对乙方技术人员进行能力评估，如评估结果不满足技术服务工作需要的，乙方需在接到甲方评估结果10日内将符合条件的人员更换到位。如出现乙方人员因能力不合格被甲方强制更换的，将对乙方处以5000元/人·次的罚款。

⑤乙方应提供响应文件上承诺投入的人员提供检查技术服务，如乙方未经甲方同意，擅自更换人员的，除按本项第（3）条补充提供资格不低于原响应承诺的人员外，另处以5000元/人·次的罚款。

4、报价要求：本项目为固定总价合同，响应报价包括竞争性磋商文件所确定的服务范围内的全部明示和隐含的内容，包含但不限于服务费、培训费、差旅费、风险费、保险费、税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5、工作中涉及到管委会或被检单位涉密和敏感图文资料、电子数据，乙方应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何单位和人员披露、泄露或许可第三人使用。

6、付款方式：在合同签订后项目正式实施8个月后，支付合同金额的30%；在合同签订后项目正式实施16个月后，再支付合同金额的30%；在合同签订后项目正式实施24个月后，支付尾款（无息）。

7、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

8、货币：本次磋商文件所涉及货币币种均为人民币。

- 第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组：

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审方法：综合评分法

经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则：

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审标准：

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个磋商供应商每项评审因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

| 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 （总分100分） |  | 磋商报价：10分 商务部分：46分 技术部分：44分 |
| 报价评分（10分） |  | 磋商响应报价满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10分 |
| 商务部分（46分） | 项目组成员架构 | 项目组人员不少于4人，其中： 1.组长1名，有安全工程或建设工程相关专业高级职称； 2.副组长1名，有安全工程或建设工程相关专业高级职称； 3.现场检查人员1名，有安全工程或建设工程相关专业中级及以上职称； 4.资料管理员1名。 不满足以上要求的项目组组长、副组长、成员三项均不得分。 注：专业类别以职称证书或执业资格证书为准，响应文件中提供有效的证书原件扫描件，否则不予认可。 |
|  | 项目组组长 （12分） | 项目负责人，在满足以上项目组成员架构要求的基础上： 1、具有注册一级建造师证书的，得2分；具有注册二级建造师证书的，得1分（同时具备一级建造师和二级建造师证书的不重复计分，按最高得分计取）； 2、具有中级注册安全工程师证书的，得2分；具有初级注册安全工程师证书的，得1分（同时中级注册安全工程师和初级注册安全工程师证书的不重复计分，按最高得分计取）； 3、具有注册监理工程师证书的，得2分。 4、自2020年1月1日以来，承担过建设工程类质量或安全咨询第三方技术服务项目，每有一个业绩得3分；本项最高得6分。 注：响应文件中提供有效的证书、合同原件扫描件，提供供应商为其缴纳的最近6个月（2024年11月-2025年4月）其中1个月由社保机构出具的社保缴纳证明，并加盖社保机构印章或社保机构参保缴费证明电子专用章。业绩认定时间以合同签订时间为准，业绩的认定以合同为准。业绩证明材料必须能清晰反映出磋商文件所需要的业绩数据及内容。若提供的证明材料不能反映磋商文件所需的业绩数据及内容，则需提供委托单位盖章的书面证明文件。未提供或提供材料不能清晰反应要求数据内容不得分。 |
|  | 项目组副组长 （8分） | 项目负责人，在满足以上项目组成员架构要求的基础上： 1、具有注册一级建造师证书的，得2分；具有注册二级建造师证书的，得1分（同时具备一级建造师和二级建造师证书的不重复计分，按最高得分计取）； 2、具有中级注册安全工程师证书的，得2分；具有初级注册安全工程师证书的，得1分（同时中级注册安全工程师和初级注册安全工程师证书的不重复计分，按最高得分计取）； 3、具有注册监理工程师证书的，得2分。 4、自2020年1月1日以来，承担过建设工程类质量或安全咨询第三方技术服务项目，每有一个业绩得2分；本项最高得2分。 注：响应文件中提供有效的证书、合同原件扫描件，提供供应商为其缴纳的最近6个月（2024年11月-2025年4月）其中1个月由社保机构出具的社保缴纳证明，并加盖社保机构印章或社保机构参保缴费证明电子专用章。业绩认定时间以合同签订时间为准，业绩的认定以合同为准。业绩证明材料必须能清晰反映出磋商文件所需要的业绩数据及内容。若提供的证明材料不能反映磋商文件所需的业绩数据及内容，则需提供委托单位盖章的书面证明文件。未提供或提供材料不能清晰反应要求数据内容不得分。 |
|  | 项目组成员（不含项目组组长 及副组长） （5分） | 项目组成员，在满足以上项目组成员架构要求的基础上： 1、拟派项目组成员具有注册建造师证书的，每有一人得2分，本项最高得2分； 2、拟派项目组成员具有注册安全工程师证书的，每有一人得2分，本项最高得2分； 3、拟派项目组成员具有驾驶证（C1及以上）的得1分，本项最高得1分。 注：响应文件中提供有效的证书、合同原件扫描件，提供供应商为其缴纳的最近6个月（2024年11月-2025年4月）其中1个月由社保机构出具的社保缴纳证明，并加盖社保机构印章或社保机构参保缴费证明电子专用章。业绩认定时间以合同签订时间为准，业绩的认定以合同为准。业绩证明材料必须能清晰反映出磋商文件所需要的业绩数据及内容。若提供的证明材料不能反映磋商文件所需的业绩数据及内容，则需提供委托单位盖章的书面证明文件。未提供或提供材料不能清晰反应要求数据内容不得分。 |
|  | 外聘专家 （3分） | 承诺邀请市级及以上专家参与专项检查的，得3分。 注：供应商提供承诺函（格式自拟），否则不得分。 |
|  | 公司业绩 （10分） | 供应商自2020年1月1日以来，承担过建设工程类质量或安全咨询第三方技术服务项目业绩的，每有一个得2分，本项最高得10分。 注：提供有效的合同原件扫描件上传响应文件；公司业绩与项目组长、项目副组长业绩可重复计分；业绩认定时间以合同签订时间为准，业绩的认定以合同为准。业绩证明材料必须能清晰反映出磋商文件所需要的业绩数据及内容。若提供的证明材料不能反映磋商文件所需的业绩数据及内容，则需提供委托单位盖章的书面证明文件。 |
|  | 投入设备 （8分） | 1、承诺配备不少于1台（车龄3年以内）巡查车辆的，得2分。 2、承诺配备航拍无人机，并能够熟练使用的，得2分。 3、承诺配备全站仪、水准仪、回弹仪、风速仪、望远镜等基本仪器，并能够熟练使用的，得2分。 4、承诺配备彩色多功能一体式激光打印机的，得2分。 注：供应商提供承诺函（格式自拟），否则不得分。 |
| 技术部分 （44分） | 项目理解 （11分） | 针对本项目概况及对本项目的理解，对委托任务了解的深度进行综合评定。理解深入，了解详实得11分；理解较深入，了解较详实得7分；理解肤浅，了解不全面得4分。未阐述的不得分。 |
|  | 工作流程 （11分） | 针对服务工作开展流程进行综合评定。工作开展流程描述合理有序，符合实际得11分；工作开展流程描述较合理有序，较符合实际得7分；工作开展流程描述一般，与实际不贴近得4分。未阐述的不得分。 |
|  | 过程管理 （11分） | 从进度计划、质量安全管理目标及保证措施等方面，根据各实施计划和方案的合理性、可行性、周全性等方面评定。各方面描述合理周全，得11分；各方面描述较合理周全，得7分；各方面描述笼统模糊，得4分。未阐述的不得分。 |
|  | 检测计划 （11分） | 对本项目的原材及实体检测计划进行评分，内容包含但不限于对预拌混凝土生产企业原料抽检、工程实体检测、涉及结构安全及重要使用功能的原材抽检等任务开展的工作流程、委托方式、具体步骤等内容。计划的科学性、可行性强，内容详细清晰得11分；计划的科学性、可行性较强，内容较详细清晰得7分；计划的科学性、可行性一般，内容不详细清晰得4分。未阐述的不得分。 |

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 第六章 响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

响应文件

标段名称：

标段编号：

供应商名称：

供应商地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日期：

响应文件目录

目录自拟

- 一、磋商响应函

致：

根据贵方               （标段编号：                ）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人               代表我方               参加贵方组织的采购磋商活动，按照竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按磋商文件采购需求提交磋商报价，报价、服务期等详见开标一览表。

2、我方同意在本标段磋商文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

- 二、首次磋商报价表（开标一览表）

首次磋商报价表（开标一览表）

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 磋商报价 | 元 |
| 服务期限 | 日历天 |

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

本项目采用竞争性磋商采购，具有多次报价，供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。

- 三、首次磋商报价明细表（报价明细表）

首次磋商报价明细表

标段编号：

标段名称：

| 序号 | 项目 | 报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 质量安全环保检查技术服务 | 元 |  |
| 二 | 开工、交竣工技术咨询服务 | 元 |  |
| 三 | 质量安全教育培训及主题活动 | 元 |  |
| 四 | 质量检测服务 | 元 |  |
| 五 | 其他 | 元 |  |
|  | 总价 | 元 |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：______

日期：_____年    月    日

说明：1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

- 各分项最终结算价按首次磋商报价与最后磋商报价同比例变动。

- 具体服务内容响应采购需求。

- 四、中小企业、残疾人福利性单位声明函

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         项目由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

- 五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（供应商名称）公司郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：              。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

- 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：_____年    月    日

- 七、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权 （姓名和职务） 为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【项目名称】 项目（项目编号：【项目编号】）的采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证正反面扫描件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：              【采购单位】

兹证明，姓名：              性别：       年龄：       职务：

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）的身份证正反面扫描件。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

- 八、商务条款及技术要求响应偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应磋商文件“采购需求”中商务条款等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

- 九、项目团队人员明细表

项目团队人员明细表

| 类别 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 类似工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附：按评分标准要求提供证明材料，表格不够自行添加。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

- 十、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 服务单位 | 服务单位联系人、电话 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附：按评分标准要求提供类似合同业绩，表格不够自行添加。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

- 十一、技术部分

（供应商按技术部分打分内容要求自行填写）

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_____

日期：_____年    月    日

- 十二、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方 【供应商名称】 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

- 十三、供应商承诺书（格式自拟）

- 十四、其他材料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日