泰州市政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化不见面开标）

招标编号：JYZC-2025075

项目名称：泰州市姜堰区乐威公司及其租赁区清挖出的固体填埋物处理项目

采购人：江苏省姜堰经济开发区管理委员会

采购代理机构：江苏建恒工程咨询有限公司

2025年7月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

泰州市姜堰区乐威公司及其租赁区清挖出的固体填埋物处理项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统 获取招标文件，并于2025年 8 月 18 日15点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JYZC-2025075

项目名称：泰州市姜堰区乐威公司及其租赁区清挖出的固体填埋物处理项目

预算金额：600万元。（采购包1：177.47万元、采购包2：422.53万元）

最高限价：本项目按单价报价，设最高单价1500元/吨，报价超过最高单价的为无效报价，按照无效投标处理。（采购包1：177.47万元、采购包2：422.53万元，两个包兼投兼中，评标委员会根据采购包1、采购包2的顺序进行评审；在采购包1中标的成交供应商，继续参与采购包2的评审。）

采购需求：对在乐威公司及其租赁区开挖的固体填埋物进行处理。数量3516吨袋，以最终实际称重为准。详情见第三章。

合同履行期限：采购包1：自合同签订之日起，30日内将所有填埋物全部规范清运至处置单位，按规范流程妥善处理到位。

采购包2：自合同签订之日起，45日内将所有填埋物全部规范清运至处置单位，按规范流程妥善处理到位。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格，提供有效营业执照证明文件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

1.根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，本项目对符合条件的小微型企业给予10%的价格扣除。

2.根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对符合条件的监狱企业给予10%的价格扣除。

3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对符合条件的残疾人福利性单位给予10%的价格扣除。

注：以上政策不重复享受。

3.本项目的特定资格要求：

(1)响应单位须持有各级生态环境部门发放的、在有效期内的危险废物经营许可证，经营方式需含处置或利用，方式为除填埋外的其他方式，须提供证书复印件加盖公章。

(2)响应单位同时具备危废类别HW02、HW06和HW49 其他废物，(危废代码为900-042-49)的危险废物经营许可证和在有效期内的营业执照，须提供证书和营业执照复印件加盖公章。同时需提供2025年度获得生态环境局批准处理危废数量批复原件复印件和已处理危废数量台账原件复印件，差值大于等于4000吨并加盖公章。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

时间：自本公告发布之日起5个工作日。

地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件。

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载

售价：免费

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA,详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年 8 月 18 日15点00分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 有取样意愿的投标人可于2025年8月4日17点30分前联系招标代理单位进行取样申请登记。待采购人取样时间确定后统一组织安排进行现场取样。请各投标人认真、仔细阅读合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，采购人将严格按照合同条款执行。

2.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省姜堰经济开发区管理委员会

地 址： 泰州市姜堰区三水街道科技路199号

联系方式：陈先生 15189978708

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建恒工程咨询有限公司

地　址：泰州市医药高新技术产业开发区汽车城雪铁龙路1号北楼号G3032号

联系方式：18652969376

3. 项目公平竞争审查工作联系方式

项目联系人：石新武

电　话：15706297680

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 泰州市姜堰区乐威公司及其租赁区清挖出的固体填埋物处理项目 |
| 2 | 招标内容 | 泰州市姜堰区乐威公司及其租赁区清挖出的固体填埋物处理 |
| 3 | 服务期及服务地点 | 服务期：采购包1：自合同签订之日起，30日内将所有填埋物全部规范清运至处置单位，按规范流程妥善处理到位。 采购包2：自合同签订之日起，45日内将所有填埋物全部规范清运至处置单位，按规范流程妥善处理到位。 服务地点：泰州市姜堰区 |
| 4 | 最高投标限价 | 预算金额：600万元，最高限价：本项目按单价报价，设最高单价1500元/吨，报价超过最高单价的为无效报价，按照无效投标处理。（采购包1：177.47万元、采购包2：422.53万元，两个包兼投兼中，评标委员会根据采购包1、采购包2的顺序进行评审；在采购包1中标的成交供应商，继续参与采购包2的评审。） |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格，提供有效营业执照证明文件； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 3.本项目的特定资格要求： (1)响应单位须持有各级生态环境部门发放的、在有效期内的危险废物经营许可证，经营方式需含处置或利用，方式为除填埋外的其他方式，须提供证书复印件加盖公章。 (2) 响应单位同时具备危废类别HW02、HW06和HW49 其他废物，(危废代码为900-042-49)的危险废物经营许可证和在有效期内的营业执照，须提供证书和营业执照复印件加盖公章。同时需提供2025年度获得生态环境局批准处理危废数量批复原件复印件和已处理危废数量台账原件复印件，差值大于等于4000吨并加盖公章。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）本项目不接收联合体投标 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 □接受 |
| 7 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察；如投标人需自行考察,费用自理。 □组织，考察时间： 年 月 日 时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年 月 日 时 召开地点： |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 合同方式 | ☑固定单价合同 □固定总价合同 □其他： |
| 11 | 投标保证金 | 依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间： 2025年 8 月 18 日15时 00 分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间： 2025年 8 月 18 日15时 00 分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | □综合评分法 ☑最低评标价法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | ☑不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 □提交 金额：中标价的10% 形式：保证保险、保函、电汇、转账、汇票、支票、本票等非现金形式 提交时间：收到中标通知书后签订合同前。 退还时间：项目验收合格后无息退还。 |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 签订合同地点：江苏省姜堰经济开发区管理委员会 |
| 19 | 付款方式 | 采购包1：签订合同后，采购人向供应商支付预付款贰拾万元整(￥:200000.00)元；供应商转运结束向采购人提供相关证明材料后60日内支付至合同额的60%; 待处置结束，出具审计报告后60日内付清余款。每次付款需开具相应的增值税发票。（本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。 采购包2：签订合同后，采购人向供应商支付预付款肆拾万元整(￥:400000.00)元；供应商转运结束向采购人提供相关证明材料后60日内支付至合同额的60%; 待处置结束，出具审计报告后60日内付清余款。每次付款需开具相应的增值税发票。（本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。 600万为最高控制总价，若最终审计结果超过600万的，以600万支付（无息）。若发现中标方存在非法倾倒、填埋等违法、违规处置行为，甲方将追回所有费用并追究乙方法律责任。 乙方需在规定服务期内规范清运全部填埋物，若未能按期完成，则甲方将有权予以最终审计价的5%金额扣除。 备注：乙方需按照甲方要求开具等额的合法合规发票，甲方在收到发票后，在财政资金到位前提下，向乙方支付约定合同款项。 |
| 20 | 特别说明 | 1、本项目采购最高限标价为：600万元（采购包1：177.47万元、采购包2：422.53万元），设最高单价1500元/吨。 2、项目期限：采购包1：自合同签订之日起，30日内将所有填埋物全部规范清运至处置单位，按规范流程妥善处理到位。 采购包2：自合同签订之日起，45日内将所有填埋物全部规范清运至处置单位，按规范流程妥善处理到位。 3、其他：开挖的填埋物以吨袋（3516吨袋）形式暂存于仓库中，中标单位须自行安排防爆叉车和通过相关部门认证的计量设备，将填埋物转运至专门的危废运输车辆，经标准称重后，按照规范要求转至危废处置单位，全过程必须依照危废管理标准依法依规妥善处理到位，须进行全程录像。 |
| 21 | 中标服务费 | 1、本次招标代理服务费按照苏政采协[2024]20号文件收费标准由中标单位向招标代理机构支付，预计费用82500元。中标单位须在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。该费用折算在报价中，不在招标文件中单独列出。 2、收费标准：中标金额50万（含50万）元以下：按中标金额的1.6%收取；中标金额50-400万（含400万）元：按中标金额的1.5%收取；中标金额400-1000万（含1000万）元：按中标金额的1.1%收取。 3、投标单位应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 |
| 22 | 其他 | 投标文件的制作要求 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-81568158），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。 |

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏建恒工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏建恒工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 不接受联合体投标。

7. 投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8. 招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13. 投标文件的组成

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件；

（2）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人身份证扫描件、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件）；

（3）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

（4）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（5）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保险资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（6）承诺书（格式见附件）；

（7）采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”之3中要求）。

（8）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（网页截图）。

3.商务技术偏离表（格式见附件）

4.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

5.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-3项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（4）（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

14. 投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15. 投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括但不限于所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、保险费、运输费、管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.投标保证金

依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18. 投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22. 开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

4）招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

20）法律法规和招标文件规定的其它无效情形；

21）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护标准等。

25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

5．因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行评估。

29. 质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向供应商须知前附表规定的财政部门提起投诉。

七、授予合同

30. 中标人的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

30.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

31. 合同授予标准

3.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且投标报价最低的投标人。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分。

32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标人应按规定提交履约保证金。

33.2中标人必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格。

33.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标人的收款收据在七个工作日内无息退返给中标单位。

33.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如出现非因采购人责任导致未在约定期限内完成项目或项目不符合标准等问题导致采购人产生损失，采购人有权扣减履约保证金，并保留追究中标人违约责任及赔偿采购人损失的权利。

34. 合同的签订

34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

35.关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知

35.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

35.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

36.  特别提醒

36.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

36.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

36.3政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

36.3.1.“政采贷”业务流程

36.3.2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

36.3.3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

34.3.4.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

第三章 采购需求

注：本章采购需求中打“★”的为投标人必须满足或高于的参数指标，低于作无效标处理。

一、项目概况

1、项目名称：泰州市姜堰区乐威公司及其租赁区清挖出的固体填埋物处理项目

2、最高限价：600万元。

二、项目需求

乐威公司及其租赁区的固体填埋物类别为“HW02、HW06和HW49 其他废物”，危废代码为“900-042-49 环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化学品、危险废物的废物"，数量3516吨袋，以最终实际称重为准。开挖的填埋物以吨袋（3516吨袋）形式暂存于仓库中，中标单位须自行安排防爆叉车和通过相关部门认证的计量设备，将填埋物转运至专门的危废运输车辆，经标准称重后按照规范要求转至危废处置单位，全过程必须依照危废管理标准依法依规妥善处理到位，须进行全程录像。（采购包1：177.47万元、采购包2：422.53万元）

采购包1：厂内填埋物，1040吨袋，177.47万元

采购包2：场外填埋物，2476吨袋，422.53万元

三、合同履行期限及地点：

合同履行期限：采购包1：自合同签订之日起，30日内将所有填埋物全部规范清运至处置单位，按规范流程妥善处理到位。

采购包2：自合同签订之日起，45日内将所有填埋物全部规范清运至处置单位，按规范流程妥善处理到位。

地点：泰州市姜堰区

四、处置过程装卸要求

1.将装有固体废物的吨袋转移至运输车时，叉车和运输车应小心谨慎操作，做好防撒、防落、防爆措施。

2.应对现场的地磅进行核查，确保地磅称量准确。

3.在每辆车装车结束前后，使用地磅或磅秤（经过国家相关计量标准认证且在有效期内的 ）分别对空车、已装好固体废物后的运输车进行称重，同时做好相关记录。称重时，相关单位人员、清理单位工作人员、运输押运员及第三方审计单位一起确认运输污染物重量，并签字确认之后装有污染物的运输车才可前往接收单位。

4.固体废物运到处置单位后，进行过磅称重（实车、空车各过磅一次）。过磅时，由本次运输单位押运员（驾驶员）与接收单位及第三方审计单位共同对所过磅污染物进行核对确认。在固体废物无异的情况下，本次清运的固体废物以接收单位过磅的重量为准，若误差超过国家相关标准须双方协商确认。

5.固体废物被接收后，运输的押运员（驾驶员）、清理单位人员、相关单位人员及第三方审计单位共同核对确认固体废物的数量，接收单位提供固体废物接收量的回执，交给运输单位，并填写固体废物转移联单，在装运时要做到五必查。

6、保存好全程视频等

五、处置过程运输要求

1.根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部部令 第23号）中第五条规定：生态环境主管部门、交通运输主管部门和公安机关应当建立健全协作机制，共享危险废物转移联单信息、运输车辆行驶轨迹动态信息和运输车辆限值通行区域信息，加强联合监管执法；第七条规定：转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。运输单位在转移危险废物过程中应当通过江苏省固体废物管理信息系统上传危险废物电子转移联单和运输车辆行驶轨迹动态信息。

2.根据《江苏省危险废物管理暂行办法》中第十四条规定：对危险废物从产生地转移到最后目的地的过程应当进行追踪管理。转移危险废物是必须按照规定填写转移报告单，报送危险废物移出地和接受地的环境保护行政主管部门。运输单位在转移危险废物时应按照规定填写转移报告单，报送危险废物移出地和接受地的环境保护行政主管部门。

3.危险废物转运车辆均为满足危险废物运输的厢式货车且均携带有实时GPS监控设备，记录运输车辆运行路线，确保运输车辆按照指定的运输路线行驶，不随意变换路线，运输过程中，要尽量避开环境敏感区域。

4.每辆运输车辆押运员需确保每次车辆出施工区域时，固体废物不外泄，车辆车厢底部需铺设防渗膜，车厢上需覆盖防雨布，保证吨袋/桶的密封性，防止运输过程中有刺激性气味逸出。

5.车辆押运员驾驶员需核实装入车中的固体废物是否有封口不严、吨袋（桶）破损等情况，若存在，需和相关工作人员说明，要求清理单位更换吨袋（桶）和防渗膜。运输时，每辆车次要做好转移联单的填写工作。

6.控制装载量与装载高度。按照交通运输相关规定严格控制运输车的装载量；严禁运输车辆载运边缘高度超过车栏板高度；装车的固体废物全部封口后再运输。

7.保存好全程视频等

六、处置单位要求

★1.同时具备危废类别HW02、HW06和HW49 其他废物，(危废代码为900-042-49)的危险废物经营许可证和在有效期内的营业执照，须提供证书和营业执照复印件加盖公章。2025年度获得生态环境局批准处理危废数量减去已处理危废数量大于等于4000吨。（提供2025年度获得生态环境局批准处理危废数量批复原件复印件和已处理危废数量台账原件复印件并加盖公章。）

2.当固体废物运到接收单位后，必须进行过磅称重，并由相关单位进行核对确认。

3.每次接收固体废物完成后，接收单位应做好不同类型固体废物的分类统计并向相关单位工作人员提供接收量的回执，针对每一车填写转移联单。

3.做好现场交接工作的视频影像资料的保存工作。

七、安全要求

1.个体防护装备（PPE）

（1）防化防护：作业人员需配备穿戴防化服（根据现场污染物检测结果选择），材质需耐化学腐蚀，防护服接缝处需密封处理。

（2）呼吸防护：配备正压式空气呼吸器或符合国标要求的防颗粒物全面罩（若检测存在挥发性有机物，需搭配有机气体滤毒罐）。

（3）手足防护：需配备双层防化手套（内层丁腈手套+外层防割手套）。

（4）眼部防护：需配备全封闭式防化护目镜或面屏，防止飞溅物及粉尘侵入。

（5）防爆要求：操作人员需穿戴防静电服及导电鞋，夜晚叉车操作员佩戴防爆头灯。

2.防爆叉车操作

（1）设备认证：叉车需符合《爆炸性环境用工业车辆》防爆等级（Ex d IIB T4以上），每日作业前检查防爆结构完整性（如电机密封性、线路防爆管）。

（2）防静电措施：货叉需加装铜质导静电链，接地电阻＜10Ω。

3.现场作业管理

（1）环境控制：作业区设置可燃气体检测仪（LEL报警值≤10%），强制通风系统风量≥12次/小时换气率。

（2）泄漏应急：吨袋破损时立即启用干沙+高分子吸附棉围堵，污染区域用5%碳酸钠溶液中和后收集至专用容器。

（3）行为禁令：禁止携带非防爆电子设备，作业半径10m内严禁动火作业。

八、服务标准

1.危废转移联单准确、全面、无误，上传至江苏省固体废物管理信息；

2.成交单位不得转包或委托其他单位处置；

3.危废转移结束后，成交单位需要提供一整套环保规范要求的完整的材料；

4.属地生态环境部门要求提供的其他资料。

九、验收方案

1.通过采购人和生态环境部门的考核。

2.在接到中标单位以书面形式提出验收申请后，在 10个工作日内及时组织相关专业技术人员，并出具验收报告。

十、报价要求

1.报价要求：按人民币报价。报价人报价应包含运输、装卸、处理、人员、保险、代理服务费及税金等一切费用。

2.投标人应对招标文件内的全部内容进行报价，招标文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付中标人任何其他增项费用。

十一、付款方式

采购包1：签订合同后，采购人向供应商支付预付款贰拾万元整(￥:200000.00)元；供应商转运结束向采购人提供相关证明材料后60日内支付至合同额的60%; 待处置结束，出具审计报告后60日内付清余款。每次付款需开具相应的增值税发票。（本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。

采购包2：签订合同后，采购人向供应商支付预付款肆拾万元整(￥:400000.00)元；供应商转运结束向采购人提供相关证明材料后60日内支付至合同额的60%; 待处置结束，出具审计报告后60日内付清余款。每次付款需开具相应的增值税发票。（本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。

600万为最高控制总价，若最终审计结果超过600万的，以600万支付（无息）。若发现中标方存在非法倾倒、填埋等违法、违规处置行为，甲方将追回所有费用并追究乙方法律责任。

乙方需在规定服务期内规范清运全部填埋物，若未能按期完成，则甲方将有权予以最终审计价的5%金额扣除。

备注：乙方需按照甲方要求开具等额的合法合规发票，甲方在收到发票后，在财政资金到位前提下，向乙方支付约定合同款项。

十二、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

第四章评标办法及标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包**选取1名中标候选人。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人。本项目采购包1选取1名中标候选人；采购包2选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

评标方法与评标标准

本项目采用  ☑最低评标价法；

□综合评分法

第五章 合同条款

甲方：(采购人);

乙方：(中标人);

签订地点：;

签订时间：年月日。

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及政府采购文件(文件编号:)，按照平等、自愿的原则，协商签订政府采购供货合同。

一、说明：

受甲方委托，江苏建恒工程咨询有限公司于  年  月  日组织了的公开招标，经招标小组认真严格的评审，确定由乙方成交。

二、适用范围

本合同条款适用与本次招标活动。项目实施范围详见附件（招标文件和投标文件及补充文件、承诺书等）。

三、项目基本情况

四、委托服务事项

五、合同期限

本合同期限自    年   月   日起至年月日止。

六、费用结算方式

采购包1：签订合同后，采购人向供应商支付预付款贰拾万元整(￥:200000.00)元；供应商转运结束向采购人提供相关证明材料后60日内支付至合同额的60%; 待处置结束，出具审计报告后60日内付清余款。每次付款需开具相应的增值税发票。（本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。

采购包2：签订合同后，采购人向供应商支付预付款肆拾万元整(￥:400000.00)元；供应商转运结束向采购人提供相关证明材料后60日内支付至合同额的60%; 待处置结束，出具审计报告后60日内付清余款。每次付款需开具相应的增值税发票。（本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。600万为最高控制总价，若最终审计结果超过600万的，以600万支付（无息）。若发现中标方存在非法倾倒、填埋等违法、违规处置行为，甲方将追回所有费用并追究乙方法律责任。乙方需在规定服务期内规范清运全部填埋物，若未能按期完成，则甲方将有权予以最终审计价的5%金额扣除。

备注：乙方需按照甲方要求开具等额的合法合规发票，甲方在收到发票后，在财政资金到位前提下，向乙方支付约定合同款项。

七、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

八、项目工作要求

九、合同生效和终止：

十、双方权利义务：

十一、争议处理

合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请泰州仲裁委员会仲裁。

十二、其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

3．招标文件（编号：     ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

4、本合同一式肆份，自签订之日起生效。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：             法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话和传真：                              电话传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

第六章 投标文件格式

1、说明：对本章所有的投标书格式 ，除开标一览表外，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2、投标人应按标段准备投标文件并清楚注明标段名称,否则造成的一切后果由投标人自行承担。

开标一览表

项目编号：

采购包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价（小写） |
| --- | --- | --- |
| （项目名称） | 详见招标文件 | 元/吨 |
| 单价（大写）： | 金额大写 元/吨 |  |

投标人公章： （电子签章）

投标单价分项报价表

| 序号 | 费用名称（元/吨） |  | 价格构成 | 有关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ┆ |  |  |  |  |
| 投标单价报价总计（元/吨） |  | ￥： 大写（人民币）： |  |  |

注：以上表格中各项可进一步细分，行数不够可自加，应包括为完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、《劳动合同法》及相关法律法规规定的各种社会保险费、工具、办公费等其他费用）详细列出。投标人对合同内容的费用、质量、文明服务等实行全面承包等所涉及的一切费用。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

投 标 函

江苏省姜堰经济开发区管理委员会：

我方全面研究了（项目名称）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60 天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

关于参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

江苏省姜堰经济开发区管理委员会：

我公司（单位）参加本次项目（）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

江苏省姜堰经济开发区管理委员会：

（单位名称）系中华人民共和国合法公司（单位），特授权 代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目名称）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

年  月   日

承诺书

（招标人名称）：

我单位郑重承诺以下事项：

1.本公司（单位）对本项目（）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我单位承诺响应招标文件所有内容；

5、我单位提供的货物及服务不低于招标文件要求的标准；

6、我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿招标人损失，招标人可直接解除合同，并没收履约保证金。

7.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人：（盖单位章）

年月日

商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件的商务技术条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位名称）：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                         。( 若有 )

主要专业技术能力有：                 。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）