竞争性磋商文件

项目名称：黄尖镇涵洞村、金滩公司土地复垦整理项目

项目编号：JSZC-320902-SDGC-C2024-0010

盐城市亭湖区黄尖镇人民政府

江苏森达工程项目管理有限公司

2024年09月18日

总  目  录

第一章 竞争性磋商公告……………………………3

第二章 磋商须知……………………………………8

第三章 合同条款及式……………………………21

第四章 采购需求…………………………………47

第五章 评审方法与评审标准……………………54

第六章 竞争性磋商文件格式……………………58

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

黄尖镇涵洞村、金滩公司土地复垦整理项目JSZC-320902-SDGC-C2024-0010采购项目的潜在投标人应在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政采购网”获取磋商文件，并于2024年10月09日9点00分（北京时间）前递交磋商文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320902-SDGC-C2024-0010

2.项目名称：黄尖镇涵洞村、金滩公司土地复垦整理项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币318.52万元

5.最高限价：人民币318.52万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

6.采购需求：黄尖镇涵洞村、金滩公司土地复垦整理项目，拟对涵洞村、金滩公司进行土地复垦，面积为涵洞村32733.7m2，共土方填筑68330.10m3，金滩公司27832.4m2，共土方填筑59078.6m3，合计面积为60566.10m2，土方填筑为127408.7m3。具体招标内容详见工程量清单和测绘报告，采购人保留对上述工程量及范围适当调整的权利。（详细内容见本磋商文件第四章）

7.合同履行期限：60日历天，具体开工日期以采购人的书面通知为准。

8.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（磋商文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,不接受非中小型企业参与本项目投标，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人必须是在中国境内注册，具备水利水电工程施工总投标三级及以上施工资质的独立法人，并取得有效的安全生产许可证；

3.2项目负责人资格和要求：投标时须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书并具有水利部或水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）。项目负责人必须是投标人本单位正式职工，投标时提供从 2024年1月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。（退休人员提供在本单位相关证明）。

3.2.1其他要求：

3.2.1.1. 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6个月），或因非投标方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批 文、同一施工地点分段采购或分期施工的情况且总的工程规模在 项目负责人执业范围之内。

在建工程：处于中标结果公告（直接采购的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格， 并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验 收记录等验收文件。（投标时须提供项目负责人无在建工程的书面承诺，格式自拟）

本项目招标文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。绿化养护、市政养护工程招标，对项目负责人是否有在建工程不作要求。

项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

3.2.1.2.本工程投标时，仅需提供项目负责人相关资料，项目部其他人员施工时按现场管理规定要求配备到位。

3.2.1.3.投标项目负责人若中标，不因任何情形而更换，且出勤率不少于80%，如发生更换或出勤率少于80%，除接受竞争性磋商文件约定的处罚外，自愿另行接受合同价2%的扣款。

三、获取磋商文件

1.时间：2024年09月19日至2024年10月09日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2024年 10 月09 日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统投标人操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市亭湖区黄尖镇人民政府

地    址：亭湖区黄尖镇人民路17号

联 系 人：周先生

联系方式：15365659899

2.采购代理机构信息

名    称：江苏森达工程项目管理有限公司

地　　址：西伏河产学研协同创新中心212室

联系人：胥女士

联系方式：18556018265

3.项目联系方式

项目联系人：周先生

电　　 话：15365659899

第二章  磋商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足磋商公告中投标人资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1投标人应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构（以下简称“代理公司”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购人不收取标书工本费。

5、磋商文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）磋商文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制磋商文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的投标人，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在磋商文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，采购人将在提交首次磋商文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的投标人, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对投标人具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次磋商文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

三、磋商文件的编制

9、磋商文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的磋商文件以及投标人与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，磋商文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、磋商文件构成

10.1投标人编写的磋商文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1投标人应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、测绘报告和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1投标人应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。磋商文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3磋商文件未列明，而磋商投标人认为必需的费用也需列入报价，本项目招标代理服务费参照（苏招协[2022]002号）文及苏建协价（2022）7号文规定标准计取，由中标单位直接支付给代理机构。

该费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在磋商文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1投标人应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交磋商文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向投标人提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的投标人既不能要求也不允许修改其磋商文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商文件的递交

18、电子磋商磋商文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在提交磋商文件截止时间前制作并上传电子磋商文件。

- 提交磋商文件截止时间

- 19.1投标人上传电子磋商文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交磋商文件截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子磋商文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交磋商文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、磋商文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交磋商文件截止时间后上传的任何电子磋商文件。

21、磋商文件的撤回和修改

21.1磋商文件的撤回

21.1.1 电子磋商文件的撤回

投标人可在提交磋商文件截止时间前，撤回其电子磋商文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子磋商文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2磋商文件的修改

投标人可在提交磋商文件截止时间前，对其电子磋商文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交磋商文件截止时间之后，投标人不得对其电子磋商文件作任何修改。

21.4 在提交磋商文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其磋商文件。

五、磋商文件的解密与评审

22、磋商文件解密

22.1投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商磋商文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对磋商文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有磋商文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其磋商文件将被作为无效磋商文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的投标人解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求投标人对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为磋商文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由投标人自行承担。

26、对磋商文件的审查

26.1磋商文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从磋商文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份磋商文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的磋商文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定磋商文件的响应性只根据磋商文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子磋商文件的。

26.3.2投标人未按照磋商文件要求上传电子磋商文件的。

26.3.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的磋商文件或者最后报价的。

26.3.4投标人不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5投标人的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8磋商文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商投标人所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10磋商文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的磋商文件按无效响应处理。

26.5如果磋商文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6投标人在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的投标人，磋商小组将集中与单一投标人分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向投标人发布“磋商函”，投标人应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的投标人。投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交磋商文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的投标人发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标人的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是投标人磋商文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的投标人可以为2家。

27.1.3投标人未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其磋商文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交磋商文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的磋商文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指磋商文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者最后报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子磋商文件的投标人不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选投标人，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选投标人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下响应的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌同型号投标人获得成交投标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个投标人获得成交投标人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号投标人不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交投标人。采购人确定成交投标人后，采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交投标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理公司工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述     29.4条款的规定向采购人或采购代理公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理公司提出，由采购代理公司负责答复。

采购人及采购代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理公司不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市亭湖区黄尖镇人民政府，联系地址：亭湖区黄尖镇人民路17号，联系电话：18556018265。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的投标人或在磋商活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交投标人发出成交通知书。请成交投标人在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交投标人自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交投标人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交投标人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交投标人应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交投标人的磋商文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交投标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交投标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交投标人应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

33.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标投标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中投标人操作手册。

34、其他

34.1投标人对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交投标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 履约保证金的缴纳形式：

投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励投标人自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金的金额：中标价的10%，投标人在收到中标通知书后，须在7日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

用盐城信用办推行的第三方信用报告，3A的投标人免交履约保证金，2A的投标人按一半金额缴纳（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）。履约保证金在工程竣工验收合格后无息退还。

第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交投标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 施工合同协议书

鉴于                 （以下简称“采购人”）为实施黄尖镇涵洞村、金滩公司土地复垦整理项目 ，接受了               （以下简称“投标人”）对黄尖镇涵洞村、金滩公司土地复垦整理项目的投标，现依据本项目采购人的竞争性磋商文件、投标人的磋商文件和采购人发送给投标人的中标（成交）通知书，双方经过友好协商，共同达成并签订本协议如下：

一、工程概况

1.工程名称：黄尖镇涵洞村、金滩公司土地复垦整理项目。

2.工程地点：       盐城市亭湖区        。

3.工程立项批准文号：        /        。

4.资金来源：          财政资金      。

5.工程内容：黄尖镇涵洞村、金滩公司土地复垦整理项目，拟对涵洞村、金滩公司进行土地复垦，面积为涵洞村32733.7m2，共土方填筑68330.10m3，金滩公司27832.4m2，共土方填筑59078.6m3，合计面积为60566.10m2，土方填筑为127408.7m3。具体招标内容详见工程量清单和测绘报告，采购人保留对上述工程量及范围适当调整的权利。（详细内容见本磋商文件第四章）

二、合同工期

工期总日历天数：      日历天。具体进场时间以采购人书面通知为准。

- 质量标准

- 工程质量符合 合格 标准。

- 签约合同价与合同价格形式

- 签约合同价为：

- 人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式： 单价合同 。

五、项目负责人

项目负责人：                  。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）测绘报告；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.投标人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和投标人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，投标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中投标人操作手册。

十、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十一、签订地点

本合同在   盐城市亭湖区黄尖镇人民政府    签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自    自双方签字盖章后  生效。

十四、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，采购人执 叁 份，投标人执 叁 份。

采购人：  (公章)                    投标人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

开户银行：                          开 户 银 行：

账  号：                            账       号：

第二部分 通用合同条款

同（GF—2017—0201）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：采购文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /   。

1.1.3.2 永久占地包括：        /       。

1.1.3.3 临时占地包括：           /   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：      /      。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、项目所在地的地方标准以及相应的规范、规程等。

1.4.2 采购人提供国外标准、规范的名称：        /         ；

采购人提供国外标准、规范的份数：              /        ；

采购人提供国外标准、规范的名称：            /          。

1.4.3采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：         /    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）招标文件、投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）测绘报告；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

1.6 测绘报告和投标人文件

1.6.1 测绘报告的提供

采购人向投标人提供测绘报告的期限： / ；

采购人向投标人提供测绘报告的数量：/；

采购人向投标人提供测绘报告的内容：  / 。

1.6.2 投标人文件

需要由投标人提供的文件，包括：施工组织设计、专项方案、深化设计等，以及采购人、监理要求提供的其他资料；

投标人提供的文件的期限为：根据采购人要求 ；

投标人提供的文件的数量为： 根据采购人要求 ；

投标人提供的文件的形式为： 书面及电子版 ；

采购人审批投标人文件的期限： 提交后3天内。

1.6.3 现场测绘报告准备

关于现场测绘报告准备的约定：/ 。

1.7 联络

1.7.1采购人和投标人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 采购人接收文件的地点：项目现场。

采购人指定的接收人为：  现场代表。

投标人接收文件的地点：项目现场 。

投标人指定的接收人为： 项目负责人。

监理人接收文件的地点： 项目现场 。

监理人指定的接收人为： 总监理工程师  。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：根据施工需要，投标人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。使用周边道路，负责保护并修复，同时做好现场环境保护和安全文明施工，在影响主要道路交通时及时向采购人汇报并听从采购人安排 。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 场内、外交通均由投标人自行负责解决并承担费用,投标人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场内、外交通无法满足工程施工需要时,由投标人负责完善并承担相关费用。投标人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。采购人和监理人可以为实现合同目的使用投标人修建的场内临时道路和交通设施。因投标人原因造成上述道路或交通设施损坏的，投标人负责修复并承担由此增加的费用。

关于采购人向投标人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：采购人按现状交给投标人，其他由投标人自行办理，费用由投标人承担 。

1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 投标人承担。

1.9 知识产权

1.9.1关于采购人提供给投标人的测绘报告、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：采购人提供文件的著作权的归采购人。

关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：    /     。

1.9.2 关于投标人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   采购人 。

关于投标人提供的上述文件的使用限制的要求：    /   。

1.9.3 投标人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  投标人 。

1.10工程量清单错误的修正

1.10.1出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  调整

1.10.2允许调整合同价格的工程量偏差范围：合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差，且符合建设工程工程量清单计价规GB50500-2013第9.6.2条、第9.6.3条规定时，双方应调整合同价款。

2. 采购人

2.1 采购人代表

采购人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

采购人对采购人代表的授权范围如下：代表采购人负责整体工程协调管理、批准所有签证及变更方案实施。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于采购人移交施工现场的期限要求： 开工前3天 。

2.2.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：采购人不负责提供施工所需要的用水、用电等事宜，投标人自行采取相应的措施；施工场地与公共道路的通道开通，开工前由采购人配合投标人进行，费用由投标人负责；开工前5天内协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，费用由投标人负责。投标人自行勘探现场，并自行承担相关费用。主动向采购人了解地形情况，索取地质勘探资料，了解施工现场区域划分位置。充分了解工地位置、地形地藐情况（工地现场的地形对施工可能造成的影响）、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标价的情况。投标报价时投标人需考虑各种地方矛盾协调费；施工现场场内交通条件，如不具备，则由投标人实施，并承担费用；所有现场的成品保护由投标人负责，损坏的无条件恢复至原状，所发生的一切费用由投标人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.3资金来源证明及支付担保

采购人提供资金来源证明的期限要求：    /     。

采购人是否提供支付担保：        不提供      。

采购人提供支付担保的形式：         /        。

3. 投标人

3.1 投标人的一般义务

（5）投标人提交的竣工资料的内容： 按采购人要求提交全套施工资料及竣工图。

投标人需要提交的竣工资料套数：按采购人要求提供  。

投标人提交的竣工资料的费用承担：     由投标人负责        。

投标人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收后7天内  。

投标人提交的竣工资料形式要求：   书面资料及电子档资料均须提供       。

- 其他在项目实施过程中按采购人具体要求执行。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：             /                ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：               /                      ；

电子信箱：               /                      ；

通信地址：               /                      ；

投标人对项目经理的授权范围如下：/ 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该项目施工过程中项目经理必须常驻现场实施施工管理，出勤率不少于80%。

投标人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：经采购人提出后，投标人未整改的，采购人有权终止合同。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中途项目经理需离岗必须履行书面请假手续并经采购人同意。若未经采购人同意而擅自离岗的，将处以每天3000元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达2天以上的，经采购人提出仍未改正的，采购人有权终止合同，因此给采购人造成损失的，采购人将依法追偿。

3.2.3 投标人擅自更换项目经理的违约责任： 经采购人提出后，投标人未整改的，采购人有权终止合同。

3.2.4 投标人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  经采购人提出后，投标人未整改的，采购人有权终止合同。

3.3 投标人人员

3.3.1 投标人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：进场 3 日内。

3.3.2 投标人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 经采购人提出后，投标人未整改的，采购人有权终止合同。

3.3.3 投标人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：离岗必须履行书面请假手续并经采购人同意。

3.3.4投标人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 若未经采购人同意，采购人可终止合同。

3.3.5投标人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若未经采购人同意而擅自离岗的，除项目经理外，将处以每人每天 2000元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达2天以上的，经采购人提出仍未改正的，采购人有权终止合同，因此给采购人造成损失的，采购人将依法追偿。

注：工程项目部管理人员必须严格按苏建建管〔2017〕236号文要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，采购人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：   /  。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /  。

其他关于分包的约定：   /。

3.4.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  / 。

3.5工程照管与成品、半成品保护

投标人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从进场直至施工完成交付使用，费用由投标人承担。成品保护按相关要求执行，工程施工不得随意破坏已完工的项目，如破坏需及时按原状修复，否则由采购人另行安排施工队伍修复，费用由采购人安排的施工单位报价，在投标人结算总价中按二倍的价格扣减。

3.6 履约担保

投标人是否提供履约担保：        。

投标人提供履约担保的形式、金额及期限的：投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励投标人自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金的金额：中标价的10%，投标人在收到中标通知书后，须在 7 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

用盐城信用办推行的第三方信用报告，3A的投标人免交履约保证金，2A的投标人按一半金额缴纳（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）。履约保证金在工程竣工验收合格后无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理人受采购人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

关于监理人的监理权限：按采购人与监理公司所签定的《建设工程监理合同》内容规定权限为准，监理合同内容以外的权限须经采购人授权后方可行使。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由投标人提供，相关费用包含在签约合同价中。

4.2 监理人员

招标确定。

4.3 商定或确定

在采购人和投标人不能通过协商达成一致意见时，采购人授权监理人对以下事项进行确定：/   ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /     。

关于工程奖项的约定：    /  。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1投标人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按监理交底执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： / 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

工程必须确保安全，投标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非采购人原因，发生的一切问题和责任与采购人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由投标人自理。若投标人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，采购人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

法定代表人和实际控制人是安全生产第一责任人，对合同履行期间的安全生产工作全面负责，应带头执行安全生产法律法规和规章标准，加强全员、全过程、全方位安全生产管理，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。

1. 企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本企业生产经营活动相应的安全生产管理能力，特种作业人员取得特种作业资格证书，从业人员具备本岗位安全生产和应急处置的基本知识和安全操作技能。

2.要为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照规定佩戴、使用。依法为从业人员缴纳工伤保险费，按规定足额缴纳安全生产风险抵押金或参加安全生产责任保险。

3.要组织对危险作业事项进行排查和风险分析，并进行技术交底、人员培训，作业时要安排专门人员进行现场安全管理，监督作业人员严格按照操作规程进行操作，及时采取措施排除事故隐患、纠正违规行为。

4.应针对施工作业期间可能发生的生产安全事故特点及危害，制定相应的应急救援预案。企业自行承担任何状况下的安全责任，若有违规行为，依法承担一切后果。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：本工程施工过程中遇到的地方矛盾及由此发生的费用由投标人自行负责。投标人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从采购人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由投标人承担，同时还需接受采购人每次3000元的违约金。本工程所有施工筑垃圾均应全部清运出现场。若未按照采购人要求及时整改到位的，采购人有权委托第三方代为实施，所发生的费用由投标人承担。拒不整改的，采购人有权终止施工合同，已经完成的工作量按照70%结算。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

投标人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。

投标人进场后，必须服从采购人和监理单位对施工场地总平面的规划，服从采购人和监理单位的统一调度和指挥。如出现不服从管理和下列现象的，采购人将视情节轻重认定投标人是否违约，并根据情况要求投标人承担违约责任，支付违约金，不少于3000元/次。

施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、绿化的保护要求及费用承担：因本项目施工地点的特殊性，地下管线复杂，对一个有经验的投标人能预见到的项目，其费用由投标人负责。在开挖过程中，预见有重要地下管线的须采用人工开挖的方式进行挖掘，确保地下管线安全无损。如对地下管线及或其他公共设施的构筑物造成损坏，均由投标单位自行实施修复，费用同时含在工程投标报价内；但如发现有地下管线或其他公共设施的构筑物需要迁移或保护的，投标人应及时联系采购人及监理，其处理费用另行按照相关规定另行结算，不在投标报价中。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费不单独支付，包含在工程款中支付，详见12.4.1约定。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/ 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

投标人提交详细施工组织设计的期限的约定： 在合同签订后3日内。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：3天 。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：3天 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于投标人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前7天提交开工报审表或开工报告 。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于投标人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前必须向采购人提供施工进度计划、材料清单、材料进场计划、劳动力计划。

7.3.2开工通知

因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，投标人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.采购人通过监理人向投标人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前现场交验   。

7.5 工期延误

7.5.1 因采购人原因导致工期延误

因采购人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2 因投标人原因导致工期延误

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）本工程合同工期以投标人投标时承诺工期为准。投标人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，采购人将按投标人在施工进度计划中的节点工期进行验收，如因投标人原因延误工期的，第一次予以警告，第二、第三次按规定进行处罚,连续第四次节点工期不满足要求的，采购人有权另行组织施工力量进场进行抢工，所发生的实际费用由投标人承担，并按第（2条）进行处理。

- （2）经监理、采购人审核认可的进度计划表，作为合同工期履约条款的依据，采购人将严格对照进度计划表的工期安排督促工程建设，并明确：①投标人将严格按照进度计划组织施工，若发生未能按照进度计划表约定的节点工期建设，将在限期内整改，赶工到位，同时投标人向采购人支付3000元/日的违约金，相关费用直接从工程款项中扣除。②在限期未完成的采购人将直接委托第三方代为赶工，所发生的实际费用由投标人承担，同时第次投标人向采购人支付1000元的违约金，相关费用直接从应付工程款项中扣除。③拒绝执行上述条款的，采购人有权清退投标人，同时由此造成的损失均由投标人承担，并承担违约责任。

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：见通用条款 。

7.7异常恶劣的气候条件

采购人和投标人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- （1） 由采购人、投标人双方商定  ；

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /  。

- 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：  /。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要投标人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按招标文件执行 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 投标人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：如需要临时占地，或城管、公安、交通行政许可，则由投标人办理申请手续，并承担费用，采购人可协助。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。

施工现场需要配备的试验设备：   / 。

施工现场需要具备的其他试验条件： /  。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   /    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：/。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

1)工程变更签证的资料要求。属于工程变更（含设计变更和合同外增加工程等）的签证工程，必须同时提供程序完善的工程业务联系单、签证单（有需要须附上竣工图及验收单），如投标人原因造成资料不全，工程结算时不得补充资料，则工程造价增加的视为投标人放弃此项权利，工程造价减少的按实结算扣除。

2)签证的时限要求。施工中发生的应由采购人承担责任的设计变更及其他变更，投标人应在发生后3天内办理好签证手续报监理单位和采购人签证认可,否则视为投标人放弃签证。

3)由于投标人原因导致的工程变更，投标人无权要求签证赔偿。

4)签证单的签证程序必须严格按照采购人规定执行，否则，视为无效签证单。无效签证单采购人不予承认，责任由投标人自负。

5)若采购人有明确的工作指令，投标人不应以工程签证未办理完成为借口，延误工作进展。

关于变更估价的约定:

（1）投标人必须无条件服从采购人对工程的设计变更，不得以因采购人设计变更减少了工程利润为由要挟采购人追加其它费用。设计变更按采购人书面签证确认为准。合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，由投标人依据市场行情提出建议价，经采购人确认后，作为结算依据。如合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价由投标人依据采购文件约定的计价方式及标准提出，并根据中标的下浮率下浮后，经采购人确认后作为结算依据。

中标下浮率计算公式如下：

| 下浮率= | 预算价 - 中标价 | ×100% |
| --- | --- | --- |
|  | 预算价（扣除其它项目费中暂列金额与暂估价材料及其上述两项规费和税金） |  |

注：上述公式中的预算价是指采购人委托编制的工程预算价。

（2）由于分部分项工程量清单漏项或非投标人原因的工程变更引起的措施项目变化不调整。

10.5投标人的合理化建议

监理人审查投标人合理化建议的期限：      3天     。

采购人审批投标人合理化建议的期限：      3天         。

投标人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /  。

10.6暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.6.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.6.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：投标人直接实施的暂估价项目

投标人直接实施的暂估价项目的约定：与本工程合同条件一致。

10.7暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额，不作为投标人费用；当实际发生价格调整后，发生的费用纳入合同价格中，扣除实际发生额后余额仍归采购人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1本项目采用单价合同（结算时单价根据中标下浮率同比下浮），合同实施过程中除采购文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。

12.1.2工程结算方式为：

工程竣工结算价=分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用+规费+税金。采购人要求投标人的投标报价应为完成施工测绘报告的全部内容，若无相关设计变更，除本采购文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按采购人确认的工程量进行结算。最终以审计部门审查确认后的工程竣工结算价为准。

安全文明施工措施费在竣工结算时按造价部门核定的结果作调整。

单价措施项目费(除混凝土模板及支架（撑）工程量按接触面积计算外)一律不调整，由投标人包干使用。

总价措施费按中标的费率计取。

人工工资不因政策性文件而调整。

本项目施工过程中遇到的地方矛盾及由此发生的费用由投标人自行负责。

工程所发生施工、生活、消防等用水和用电由投标人自行解决并承担相关费用。

中标人结算报审时，如核减率在5%以内，则由采购人支付审核费用；如核减率在5%-10%，则其超出5%部分的审核费由投标人支付;如核减率超出10%，则本工程的审核费全部由投标人支付。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /   。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价（扣除暂列金额及专业工程暂估价）的10%  。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式：详见12.4.1条款。

12.2.2 预付款担保

投标人提交预付款担保的期限： 工程预付款支付前 。

预付款担保的形式为：现金或投标人基本账户开户行出具的与工程预付款等额的保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

(1)合同签订后，开工前付签约合同价的30%的预付款；

(2)工程竣工验收合格后付工程合同价的20%，

(3)工程竣工验收合格后满一年付工程合同价的30%，

(4)余款在工程竣工验收合格满二年且通过审计后一次性结清，以审计结果作为价款结算依据。（支付款项时须提供正式发票）。

上述款项均不计任何银行利息和财务费用，采购人付款前，投标人应提供相应金额的发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 在相应付款节点工作量完成后七日内。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送采购人的期限： 3天 。

采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 15天 。

（2）采购人支付进度款的期限：  见12.4.1  。

采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： / 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：/  。

采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / .

13.2.5移交、接收全部与部分工程

投标人向采购人移交工程的期限：  /   。

采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  / 。

投标人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   不涉及

（1）单机无负荷试车费用由    /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /    承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

投标人完成竣工退场的期限：投标人竣工验收合格后10天内退场   。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

投标人提交竣工付款申请单的期限：    /    。

竣工付款申请单应包括的内容： 除通用条款约定外，还包括竣工资料等原件，要求随竣工结算申请单一同提交采购人。

14.2 竣工结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限：按招标文件约定的工程款支付条款约定付款。

采购人完成竣工付款的期限：    /  。

采购人完成竣工付款的期限：    按付款约定    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  / 。

14.4最终结清

14.4.1 最终结清申请单

投标人提交最终结清申请单的份数：  /  。

投标人提交最终结算申请单的期限：  /  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /   。

（2）采购人完成支付的期限：  /   。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月  。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  详见付款方式 。

15.2.1 投标人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：            ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:详见12.4.1条款。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  3  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /       。

关于质量保证金的补充约定：在工程保修期内，因投标人原因造成工程缺陷、损坏的，投标人未能及时修复的，采购人可直接委托第三方修复，所需费用由投标人承担。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为： 按国家相关规定 。

15.3.2 修复通知

投标人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

16. 违约

16.1 采购人违约

16.1.1采购人违约的情形

采购人违约的其他情形：       /      。

16.1.2 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款。

（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期作适当顺延 。

（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：由双方商定。

（3）采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  按通用条款 。

（4）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由双方商定 。

（5）因采购采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由双方商定 。

（6）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致投标人无法复工的违约责任：  /   。

（7）其他：  /     。

16.1.3 因采购人违约解除合同

投标人按16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，投标人有权解除合同。

16.2 投标人违约

16.2.1 投标人违约的情形

投标人违约的其他情形：投标人必须保证农民工工资发放到位，若发生拖欠农民工工资，视其违约处理，每发生一次拖欠工资纠纷，按拖欠工资总额的2倍承担违约金，并从应付款中扣除。

16.2.2投标人违约的责任

投标人违约责任的承担方式和计算方法：①因投标人原因造成工期延误，每延误一天向采购人支付3000元的违约金，其费用直接从应付工程款项中扣除。②投标人在质量保修期内要安排专门人员定期巡查维检，发现质量问题及时修复。如未能及时发现并修复，采购人发现一处扣100元，上级交办的扣200，热线反映的扣200，未按照采购人要求及时整改到位一处扣500，不及时维修扣500。

16.2.3 因投标人违约解除合同

在本合同履行过程中，如投标人发生如下情形之一，采购人将视投标人严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，投标人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，投标人在现场的人员无条件退场，投标人在现场的设备和材料无条件供采购人使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

①不同意本工程合同条件；

②停工或拖延施工进度或影响施工质量；

③无正当理由，单方面要挟采购人提高合同价款；

④无正当理由，单方面要挟采购人给予某种补偿。

采购人继续使用投标人在施工现场的材料、设备、临时工程、投标人文件和由投标人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 材料、设备、临时工程按实结算，并支付给投标人，其它资料免费提供 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /    。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由投标人负责，并承担相应费用 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定： 由投标人负责，并承担相应费用。

投标人是否应为其施工设备等办理财产保险： /。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： /。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /    。

选定争议评审员的期限：     /           。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。

其他事项的约定：      /           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向/ 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地 人民法院起诉。

- 工程廉政合同

采购人： 盐城市亭湖区黄尖镇人民政府

投标人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强公路工程建设中的党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行， 盐城市亭湖区黄尖镇人民政府 （以下简称“采购人”），与承担合同的投标人               ）（以下简称“投标人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行 黄尖镇涵洞村、金滩公司土地复垦整理项目 （合同名称）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪违规行为，发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条 采购人在廉政建设方面的义务

（一）采购人及其工作人员不准在投标人安插亲友及介绍销售不合规定的工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预投标人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）采购人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受投标人的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（三）采购人及其工作人员不准在投标人报销应由采购人或个人支付的费用。

（四）采购人工作人员不准参加投标人提供的宴请、娱乐活动；不准要求投标人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）采购人及其工作人员不准要求或者接受投标人为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便。

（六）采购人及其工作人员不准要求投标人为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不准违反规定从事与投标人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

第三条 投标人在廉政建设方面义务

（一）投标人不准以任何形式向采购人及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；

（二）投标人不准以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人或个人支付的费用。

（三）投标人不准以任何理由邀请采购人工作人员参加对承建的施工项目有影响的宴请、及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）投标人不准为采购人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为采购人工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）投标人不准违反规定将承建的施工项目违法分包或非法转包。

（六）投标人及其工作人员不准与该工程的监理人串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害采购人利益，影响工程质量、进度和安全。

第四条 违约责任

（一）采购人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由采购人主管部门依据有关规定查处，给投标人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）投标人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由投标人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给采购人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条 督查部门

双方约定：自愿接受采购人及其上级纪检监察部门对合同执行情况的监督检查，甲、乙双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册，接受提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 检查方式

本合同的履约情况由督查部门主持，甲乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条 本合同有效期为工程开工之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。

第八条 本合同正本贰份、副本陆份，甲乙双方各执正本壹份、副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

采购人： （单位全称）（盖章）           投标人： （单位全称）（盖章）

法定代表人或其                          法定代表人或其

被授权委托代理人：                     被授权委托代理人：

单位地址：                             单位地址：

联系电话：                             联系电话：

签约地点：

日    期：_______年____月____日

- 工程安全生产合同

采购人：

投标人：

为在黄尖镇涵洞村、金滩公司土地复垦整理项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本工程的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、采购人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程投标合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4.组织对投标人施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督投标人及时处理发现的各种安全隐患。

二、投标人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程投标合同中的有关安全要求，接受采购人和监理工程师对安全生产工作的指导。

2.坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制网络。投标人的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.投标人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5.投标人必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7.对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签名同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12.投标人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

13.施工期间所有安全、消防、市容保洁、环境噪声、成品保护、治安保卫、文明施工应由投标人负责，非采购人原因发生的一切法律、经济问题和责任与采购人无关，费用由投标人自理。

三、违约责任

如因采购人或投标人违约造成安全事故，均分别报请有关部门依法追究责任。

本施工合同书正本贰份、副本陆份，甲乙双方各执正本壹份、副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。全部工程竣工验收后失效。

采购人： （单位全称）（盖章）         投标人： （单位全称）（盖章）

法定代表人或其                        法定代表人或其

被授权委托代理人：                    被授权委托代理人：

联系电话：                            联系电话：

第四章 采购需求

一、项目内容

1.项目名称：黄尖镇涵洞村、金滩公司土地复垦整理项目

2.建设地点：黄尖镇

3.合同履行期限：60日历天，具体开工日期以采购人的书面通知为准

4.质量标准：合格

5.项目最高限价：318.5217万元

6.项目实施原因及主要内容：①为加快推进施工进度和提高土地集约利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境，拟对涵洞村、金滩公司进行土地复垦，面积为涵洞村32733.7m'，共土方填筑68330.10m3，金滩公司27832.4m2，共土方填筑59078.6m3，合计面积为60566.10m2，土方填筑为127408.7m3。项目主要内容有农田深耕、原有明塘处理、场地清理。

②土壤需满足建设单位要求，同时必须满足自然资源和规划部门土地污染状况调查“拆净、种”的验收要求、农业农村部门耕地平、质量评定检测合格的要求。

③土源必须是盐城本地土源。

二、现场踏勘

1、采购人不组织现场踏勘，投标人可自行前往现场踏勘，踏勘前应提前和采购人联系，具体时间和接待由采购人安排。并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除采购人的原因外，投标人自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、其他

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本采购标的所属行业为   其他未列明行业   。

- 四、招标工程量清单及测绘报告

招标清单及测绘报告下载链接：

链接:https://pan.baidu.com/s/1hWRxd0w-9uMBuGq1zQOtZg?pwd=ydra                                  提取码: ydra

第五章  评审方法与评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、定标原则

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的磋商文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指磋商文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组按评审因素的量化指标评审，根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），得分最高的投标人为成交投标人的评审方法，本项目选取1名成交投标人。

（一）政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在磋商文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交磋商文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、投标人对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，投标人信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评标因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 满足磋商文件要求且价格最低的有效投标人的最终报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算: 磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×30, 小数点后四舍五入保留2位。 |
| 企业业绩 （5分） | 投标人2019年1月1日以来承担过的类似工程业绩每有一个得1分，此项最高得5分。【注：业绩时间以竣工验收报告时间为准，提供成交确认书或中标通知书（非招标项目不需提供，但须提供业主出具的加盖单位公章的直接发包证明）、施工合同、竣工验收报告原件彩色扫描件】所提供材料无法证明相关工作内容，投标人可出具业主证明材料加盖投标人公章扫描件，格式自拟。 |
| 项目负责人业绩（5分） | 项目负责人2019年1月1日以来承担过的类似工程业绩每有一个得5分，此项最高得5分。【注:须提供合同彩色扫描件加盖投标单位公章，项目经理业绩证明中须体现项目经理姓名，未体现项目经理姓名的须加盖被服务单位公章的证明材料项目】。（企业业绩与项目负责人业绩不累计得分） |
| 企业资质 （4分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，有一项得2分，最高得4分（认证机构必须在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询）；此项最高得4分，提供相关证明材料原件扫描件。 |
| 施工组织方案（56分） | ①施工方案:由评委根据投标人按照日常施工作业内容提供的整体实施方案进行横向比较，由评委酌情量化打分，未提供不得分： 安排科学、有序，符合项目实际需求，能突显针对性且具有操作性，得10分； 有一定的计划安排，组织协调性能基本满足项目实施需要的，得9分； 有计划安排，措施简单，针对性一般的，得8分。 ②管理方案:由评委根据投标人针对本项目工作管理责任提出的具体方案进行横向比较，由评委酌情量化打分，未提供不得分： 管理责任分工明确，总体安排科学合理、规范，得10分； 管理责任分工较明确，总体安排较科学、合理化，得9分； 有管理责任分工，安排的科学性、合理性一般的，得8分。 ③应急及突发事件的应对方案:由评委根据投标人针对本项目提供的应急及突发事件的应对方案进行横向比较，由评委酌情量化打分，未提供不得分： 对项目突发天气、特殊季节、重大活动及安全事故等风险进行分析，给出应对措施比较，由评委酌情量化打分，未提供不得分： 措施应急能力强，及时有效，操作性强的，得12分； 措施应急能力较强，有效，操作性较强，得11分； 措施一般，方案简单，操作性一般的得10分。 ④规范用工及安全文明作业的承诺及保障措施:由评委根据投标人针对本项目提供的规范用工及安全文明作业的承诺及保障措施进行横向比较，由评委酌情量化打分，未提供不得分： 对项目用工及安全、文明给出应对承诺及措施，能突显针对性、科学合理，措施保障性强的，得12分； 针对性较强、较合理，措施保障性较强的，得11分； 措施简单，针对性一般，得10分。 ⑤服务保障、安全管理承诺:由评委根据投标人针对本项目在施工提供的服务保障、安全管理承诺措施进行横向比较，由评委酌情量化打分，未提供不得分： 服务保障内容详尽，规范，安全防护措施有保障，得12分； 服务保障内容较详尽规范，安全防护措施有一定保障性，得11分； 服务保障内容粗略简单，安全防护措施保障性一般，得10分。 注上述①-⑤应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |

第六章 竞争性磋商文件格式

竞争性磋商文件

项 目名 称：

项 目编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

磋商文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

文件1  营业执照彩色扫描件；

文件2、施工资质证书、安全生产许可证、项目负责人建造师证书及安全生产考核合格证书（B类）（电子证件照）；

文件3 项目负责人无在建工程的书面承诺、项目负责人社保证明彩色扫描件；

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、已标价的工程量清单报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、磋商报价表

十五、施工组织方案

十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

十七、根据磋商文件“第五章评审方法和评审标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                        。

主要专业技术能力有：                        。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交磋商文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就    号       项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：

根据贵方的               号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（工程）

本公司         郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司      参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、已标价的工程量清单报价表

- （详见招标清单及测绘报告下载链接）

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 磋商报价表

本次为首次报价             货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见磋商文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

投标人（电子签章）：

- 施工组织方案

（按招标文件评标办法编制）

十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

十七、根据磋商文件“第五章评审方法和评审标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。