竞争性磋商文件

项目名称：南京市智慧规划资源系统（耕地资源精细化管理功能建设）项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0419

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年10月

# 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评审方法与评审标准………………………27

- 响应文件格式………………………………32

# 第一章  磋商邀请

受南京市规划和自然资源局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市智慧规划资源系统（耕地资源精细化管理功能建设）项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0419

2.项目名称：南京市智慧规划资源系统（耕地资源精细化管理功能建设）项目

3.预算金额：278.08万元。（采购包1：64.96万；采购包2：213.12万元）

4.最高限价：本项目不设定最高限价。

5.采购需求（简介）：立足已有数据基础，统筹整合调查摸底采集的全市耕地、林地湿地及高标准农田等数据，并对耕地、林地等地块进行赋码和信息融合，完成专项数据库建设；依托“高清影像自动检查+无人机辅助识别+人工核查”的动态监测体系，以高清遥感影像为基础，以无人机巡查、视频探头和人工核查为补充，实现对耕地、林地、湿地等利用现状变化信息的快速监测，提升变化监测和预警能力，支撑高效管理与科学决策。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：760天（系统开发及验收时间为合同签订后30天内，维保期是项目验收之日起两年。）

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2025年11月11日9时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市规划和自然资源局

地  址：南京市鼓楼区中山路 171 号

联系人：倪海海

联系电话：025-89691508

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：徐先生

联系电话：025-68505913

# 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组发现供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.2 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按磋商文件及响应文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额  5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 项目合同签订后，分别支付采购包1、采购包2合同金额的30%；

8.1.2 提交数据库成果得到甲方认可后，支付采购包1合同金额的60%；

8.1.3 完成无人机辅助识别模块产品部署，并试运行一周后，支付采购包2合同金额的60%；

8.1.4 项目验收通过后，分别支付采购包1、采购包2合同金额的10%。

8.1.5 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 网络安全、市场准入要求：乙方提供的成熟产品应符合《商用密码应用解决方案》并通过方案评估，同步编制《商用密码应用实施方案》，依据GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》对应三级系统要求进行建设或整改，最终通过商用密码应用与安全性评估。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为落实《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号）、《自然资源部 农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》（自然资发〔2024〕204号）、《关于落实最严格耕地保护制度 全面加强耕地用途管制的实施意见》的通知（宁委办发〔2023〕35号）、《关于印发〈南京市耕地资源“一田一码”精细化管理试点工作方案〉的通知》（宁规划资源发〔2025〕28号）、《关于建立耕地资源“一田一码”精细化管理试点工作机制的通知》（宁规划资源发〔2025〕35号）等有关要求，通过开展“一田一码”的建设和管理，为切实保护耕地、保障国家粮食安全提供全方位数据支撑和技术保障。

（二）项目建设遵循标准

（1）《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号）

（2）《关于落实最严格耕地保护制度 全面加强耕地用途管制的实施意见》的通知（宁委办发〔2023〕35号）

（3）《自然资源部 农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》（自然资发〔2024〕204号）

（4）《关于印发〈南京市耕地资源“一田一码”精细化管理试点工作方案〉的通知》（宁规划资源发〔2025〕28号）

（5）《关于建立耕地资源“一田一码”精细化管理试点工作机制的通知》（宁规划资源发〔2025〕35号）

## 三、项目清单

## 采购包1

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据建库 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据服务 |

## 采购包2

| ## 序号 | ## 分项名称 | ## 数量 | ## 单位 | ## 产品类型 | ## 单价上限 ## （元） | ## 所属行业 | ## 属性 | ## 数据交易类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 高清影像自动检测功能完善与无人机辅助识别模块产品及数据赋码 | ## 1 | ## 项 |  |  | ## 软件和信息技术服务业 | ## 服务 | ## 数据产品 |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

采购包1：数据建库

基于调查数据进行整合建库，通过标准化赋码实现耕地地块全生命周期管理，并关联权属、责任人等多源信息，构建可溯源的“一田一码”精准管理体系。

1.地块赋码

以2024年度国土变更调查一上成果为基础底库，依据国家行政区划和国土调查数据库标准，对全市所有耕地图斑统一赋码，用“码”串联耕地空间位置、权属等信息，管理地块二维码的新增与灭失，实现全程可溯源和实时掌握耕地状态。

（1）汇总分析

以村庄为单位，集中统计全市行政村地块总面积、总数量，耕地、非耕地、林地湿地、高标准农田、标准化菜地的面积及数量等数据，用于后期赋码查询展示。

（2）分类统计

按村对地块进行分类统计，涵盖耕地种植情况、恢复程度、永久基本农田数量等数据的个数及比例，辅助管理人员掌握实有耕地利用现状。

2.一码信息融合

分析专项调查成果，归纳规划资源部门采集的地块位置、面积等信息，关联补充调查信息与耕地地块属性，实现耕地信息的更新管理。

（2）信息融合与关联

关联行政村责任人信息与耕地地块，支持在地块列表查看责任人信息；依据专项调查成果及管理数据，校核耕地是否为非耕地、永久基本农田，以及是否包含高标准农田、标准化菜地；最终实现扫码即可查看地块详细信息的功能。

（3）“智慧耕保”专题数据库

采购并部署，包含规划资源部门的耕地、非耕地数据及补充调查统计表，林业部门的林草湿普查数据，农业农村部门的高标准农田、标准化菜地摸底数据，并实现多部门数据的集中管理与共享。

采购包2：高清影像自动检测功能完善与无人机辅助识别模块产品及数据赋码

通过采购高清影像自动检测平台、无人机辅助识别系统等成熟软件产品，在采购人现场完成硬件及网络环境准备后，由供应商实施系统部署、安装调试、数据接入与功能配置并完成数据赋码，实现对耕地变化图斑的智能识别、快速监测及“一张图”数据动态更新，构建“高清影像自动检测+无人机辅助识别+人工核查”的动态联合监测体系，全面提升耕地监测预警能力。

1.采集任务模块

采购并部署全域巡查任务调度系统，内置航线自动规划、任务管理及可视化监管模块，产品支持耕地巡查举证的“全域覆盖高效化、任务调度自动化、数据管理精准化”，包含低空数据采集航线设计、固定及临时全景点采集任务管理。

（1）面向耕地全域巡查、举证图斑核实业务的低空数据采集航线设计

支持上传矢量或手绘范围，自动生成全域巡查的固定全景采集点，数据可按shp格式下载；根据用户上传的举证图斑及起飞点、降落点，自动设计覆盖所有举证图斑的最短无人机巡查航线；对历史航线进行列表管理，提供查询、统计及空间可视化查看。

（2）固定全景点采集任务管理

建立飞手账号与固定全景采集点的关联关系，统一管理账号、全景点、行政区等信息；提供任务统计、查询功能，通过消息提醒飞手需上传数据量及截止时间；支持按全景上传时间进行多批次分类管理，提升任务执行效率。

（3）临时全景点采集任务管理

支持用户上传非固定点位的无人机全景照片，自动创建临时任务并与固定任务区分，地图上以不同标识显示固定与临时全景点；提供临时任务的统计、查询功能，实时获取并记录拍摄坐标、时间、高度等数据，确保临时采集数据的有效管理。

2.飞行数据处理模块

采购并部署配置低空数据智能处理平台，平台需已内置无人机多类型数据汇入、全景数据处理、全景与地图联动、举证图像融合等功能，通过自动化质检、可视化展示及精准配准，实现“数据质检自动化、全景监测立体化、举证核查精准化”。

（1）无人机多类型数据汇入处理

系统需已预先集成无人机全景、图像数据等汇入接口，通过对数据进行质检，判断飞行时间、拍摄位置是否符合任务要求，用绿色标记合格点位、橙色标记不合格点位并反馈原因；支持按时间筛选低空数据，实现航片免切片处理与展示，自动解析拍摄位置并动态加载点位。

（2）全景数据处理

全景数据上传后自动关联全景点，在点位上展示已有照片数量，通过气泡显示点位名称、飞手信息及最近拍摄的全景照片；提供关联全景照片的管理列表，支持查看全景照片及覆盖范围，实现全景数据自动旋转播放及多期数据联动展示。

（3）全景数据与地图联动

支持全景数据与地图联动展示，在地图上显示全景对应的点位及方向角；实现矢量图斑与全景融合，可控制图斑显隐；支持地图跟随全景数据联动旋转，并提供控制按钮切换联动状态。

（4）无人机举证图像融合

依据无人机举证图像的拍摄方位信息，自动融合图像，支持控制举证图像显隐及叠加举证图斑，提升举证核查的精准度与直观性。

3.数据分析模块

采购并部署配置耕地智能监测分析系统，通过系统具备的智能检测、线索流转及多维展示功能，实现“模型优化持续化、智能分析精准化、线索处置流程化、决策支持可视化”，深度挖掘耕地保护数据并形成闭环管控。

（1）无人机全景线索检测样本生产

采集全市多期无人机全景照片，进行自动化数据清洗与预处理；根据业务场景及街道需求，设计特定线索检测类型，组织开展样本标注、质检、复查；安排团队按管理流程生产检测样本，为智能检测模型提供数据支撑。

（2）无人机全景数据线索目标检测

产品支持对上传的全景数据进行分析，通过变化检测查找新增耕地“非农化”、典型“非粮化”目标范围，生成带空间坐标的线索，仅保留全景拍摄点位范围内的线索；将线索与耕地、高标准农田等业务图斑叠加分析并分类，支持线索任务管理及剔除不检测区域的线索。

（3）无人机全景线索辅助判读

产品支持提供全景列表、照片展示、线索展示、判读列表等功能，支持全景数据切换、线索有效性判读；支持线索定位、位置修改、多期全景分屏对比新增线索，允许人工添加线索及区分外业核实结果、录入核实结论。

（4）满足“一田一码”业务需求的高时空分辨率无人机航片检测样本生产

根据耕地保护需求构建语义分类依据，组织标注团队按流程生产样本，满足高时空分辨率下的航片检测需求。

（5）高清影像自动检测功能完善

对高时空分辨率无人机航片进行地类提取与变化分析；支持语义标签拼接、空间配准、多坐标系参考赋值、矢量转换，形成合规图斑；提供数据及成果注册功能，支持查看检测结果、处置图斑、调用多GPU分布式处理，以及逐图斑查看结果、卷帘或分屏对比变化、叠加业务数据统计分析。

（6）非无人机图斑与全景融合

提供接口导入部执法图斑、省卫片图斑等非无人机业务图斑，按图斑类型展示不同属性信息；支持非无人机图斑与全景融合判读，实现无人机图斑与全景点位自动关联，切换全景图片时视角自动旋转至图斑位置，提升多源数据协同分析能力。

（7）分析线索流转

判读后的线索可一键按固定模板导出报告，提供历史报告管理与下载功能；支持将线索推送至“宁耕保”移动端及农业农村局、林业局等单位和业务系统，实现线索高效流转。

（8）有效线索展示

统计线索类型占比、分布区域等，用饼图、柱状图等多维图表展示；点击线索点可查看截图、时间等信息，支持按时间筛选线索点及按业务场景展示定制化统计视图，兼顾权限控制，确保展示信息与用户角色匹配。

4.数据权限划分模块

配置权限管理模块，提供权限管理、日志管理等。

（1）权限管理

对系统角色进行管理，确保不同层级用户仅能访问对应权限范围内的功能与数据。

（2）日志管理

记录所有用户的操作日志，为系统安全审计及问题追溯提供依据。

- 菜单与字典管理

对系统功能模块、字典项进行配置管理，确保系统功能正常运转。

5.数据赋码

（1）统一行政村赋码

按照“空间不变，码不变”原则，采用赋码工具为全市各行政村生成唯一二维码，用于日常管理行政村范围内耕地的数量、面积等汇总信息；扫码可定位村庄位置，查看每块耕地的基本信息，完成所有行政村二维码的生成与管理。

（2）耕地地块赋码

以村级行政区为单元，采用赋码工具和结构化数据转换、图形生成技术，对每块耕地统一赋码；扫码可定位地块位置，查看分布形状、属性信息及问题反馈，实现耕地空间对象的分类标识。

（3）林地湿地地块赋码

针对国家带位置下达的林地湿地图斑生成各地块唯一二维码，覆盖全市所有林地、草地、湿地地块；扫码可定位地块位置，查看林地湿地信息，实现对林地湿地的精准标识与管理。

（4）耕地地块码颜色处理

对全市所有耕地及非耕地地块进行图形校核，标记非耕地情况，根据地块与非耕地的包含关系，将耕地码按不同颜色赋码。

（5）行政村地块列表关联

面向全市的涉农街道，构建以村级为单元的行政村地块关联列表，处理多批次专项调查数据；每批次数据需独立完成空间基准校准、属性逻辑校验及敏感信息脱敏，形成覆盖全域的关联清单。

### ★（二）商务要求

采购包1 数据建库

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

1）安全要求

本项目所采购的产品中需要接入和运行的数据涉及国家秘密，按照保密法及相关法规要求，单独保存于涉密环境内，按需要单点接入部省或市电子政务内网，与互联网、电子政务外网、业务网物理隔离。

在数据库和软件产品的采购上，应考虑信创替代要求，避免后期重复建设。

供应商应具备健全的网络和数据安全保护机制，团队人员为正式员工，并有专门的网络安全负责人。

2）数据要求

中标供应商提供的成熟产品应具备数据及成果数据的存储、管理等功能，要有一定的数据加密措施、方案及设备，对数据库的操作有监控手段。

（2）服务要求

1）项目实施要求

项目实施团队于中标后立即进场推进耕地资源精细化管理数据建库，按项目建设内容开展数据整合建库、地块赋码、信息融合及功能优化等工作。

2）售后服务要求

①本项目涉及的耕地资源精细化管理数据建库相关数据成果，在按要求提交并完成交付后即结束相关服务。

②维护期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

③所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

3）安全保密要求

①供应商对本项目所有数据负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

②供应商保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。

③供应商保证参与采购人工作过程中严格遵守关于网络安全的相关规定。所使用的电脑软、硬件设施都满足采购人的安全要求。

④中标供应商在此项目中必须按相关规定签署数据保密协议，保证在整个项目的制作中，所有数据、文档等均不得外泄，若在项目进行中，有数据泄露，采购人有权取消合同并追究相应的法律责任。项目完成后，中标供应商需将与本项目相关的所有成果、资料进行销毁处理，否则采购人有权追究其法律责任。

（3）验收要求

数据产品完成建设后，采购人将组织履约验收，以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成的数据内容，采购人有权要求供应商立即进行补充。

（4）知识产权及保密要求

1）本项目数据成果归采购人（委托方）所有，采购人享有永久、无偿、不可撤销的完整使用权。

2）保密要求：

①供应商对本项目所有数据负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

②供应商保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。

③供应商保证参与采购人工作过程中严格遵守关于网络安全的相关规定。所使用的电脑软、硬件设施都满足采购人的安全要求。

④中标供应商在此项目中必须按相关规定签署数据保密协议，保证在整个项目的制作中，所有数据、文档等均不得外泄，若在项目进行中，有数据泄露，采购人有权取消合同并追究相应的法律责任。项目完成后，中标供应商需将与本项目相关的所有成果、资料进行销毁处理，否则采购人有权追究其法律责任。

（5）建设成果要求

本项目采购的数据产品、相关数据库成果。

1）数据成果：

①“智慧耕保”专题数据库：包含规划资源部门的耕地、非耕地数据及补充调查统计表，林业部门的林草湿普查数据，农业农村部门的高标准农田、标准化菜地摸底数据等；

②地块赋码数据：含全市行政村二维码及关联的耕地数量、面积等汇总信息，耕地地块二维码及关联的空间位置、分布形状、属性信息、问题反馈等数据，林地湿地地块二维码及关联的位置、属性等信息等；

2）文档成果

本项目中涉及的所有技术方案、标准、总结等文档成果。

（6）人员要求

①项目经理：1人，具有至少10年以上信息化项目管理工作经验，项目开发期间须驻场服务，不得兼任其他岗位。

②技术负责人1人，具有至少10年以上信息化项目技术管理工作经验，项目开发期间须驻场服务，不得兼任其他岗位。

③开发实施人员：不少于6人，具有信息化工作经验，项目开发期间须6人驻场服务。

④运维服务人员：不少于2人，须驻场服务，具有信息化工作经验。

⑤项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内完成数据建库。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

采购文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

采购文件评审方法与评审标准中涉及的相关证明材料，应在响应文件中提供，由评审小组在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

采购包2 高清影像自动检测功能完善与无人机辅助识别模块产品及数据赋码

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

1）性能要求

采购的系统投入使用后，需满足以下实际应用性能效果：支持200人同时并发，登录时间小于2秒；对于一般的系统提交操作及简单的查询操作，平均响应时间小于1秒；对于较复杂的组合查询，平均响应时间小于3秒；服务代理转发性能损失不超过5%。

2）安全要求

本项目所采购的产品中需要接入和运行的数据涉及国家秘密，按照保密法及相关法规要求，单独保存于涉密环境内，按需要单点接入部省或市电子政务内网，与互联网、电子政务外网、业务网物理隔离。

在数据库和软件产品的采购上，应考虑信创替代要求，避免后期重复建设。

中标供应商提供的成熟产品应符合《商用密码应用解决方案》并通过方案评估，同步编制《商用密码应用实施方案》，依据GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》对应三级系统要求进行建设或整改，最终通过商用密码应用与安全性评估。

供应商应具备健全的网络和数据安全保护机制，团队人员为正式员工，并有专门的网络安全负责人。

3）数据要求

中标供应商提供的成熟产品应具备数据及成果数据的存储、管理等功能，要有一定的数据加密措施、方案及设备，对数据库的操作有监控手段。要建立系统源码、数据库、图片、音频、视频等多类型数据的容灾备份机制，保证系统长期稳定运行。

4）接口要求

中标供应商提供的系统接口需遵循标准化、轻量化、高效化原则，能满足异构系统之间无缝衔接要求，并支持对本项目所有开放给第三方的接口进行统一管理，有详细的开发指南对接口进行说明。

5）第三方测试要求

项目完成后，供应商应通过由采购人委托的第三方法定测试机构的检测，测试范围包括所采购产品的性能测试、功能测试及安全测试。

供应商要配合采购人开展第三方测试后相关问题整改工作，要求确保系统、数据信息安全。

（2）服务要求

1）项目实施要求

项目实施团队于中标后立即进场并部署无人机辅助识别模块产品，完成该模块的软件产品部署、系统集成与参数配置等工作并确保部署完成；同步推进耕地资源精细化管理数据建库及高清影像自动检测功能完善的实施，按项目建设内容开展数据整合建库、地块赋码、信息融合及功能优化等工作。

2）售后服务要求

①应商报价时须承诺：本项目涉及的耕地资源精细化管理数据建库相关数据成果，在按要求提交并完成交付后即结束相关服务；本项目采购的系统产品（含无人机辅助识别模块产品和高清影像自动检测功能完善模块）的免费维护期为2年（含）以上（自验收报告签字确认日起，开始进入免费维护期）。

②维护期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效地提供解决方案。

③维护期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

④所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

3）培训服务要求

①供应商提供必要的系统管理维护的技术培训，包括有关系统软硬件的操作培训课程，培训时间由采购人根据工作进程安排，培训场地、环境等由采购人提供。

②提供必要的客户端操作使用培训，场地由采购人提供，采用集中和非集中相结合的两种培训方式。非集中方式包括：视频教学和提供电子操作说明文档。

4）安全保密要求

①供应商对本项目所有数据负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

②供应商保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。

③供应商保证参与采购人工作过程中严格遵守关于网络安全的相关规定。所使用的电脑软、硬件设施都满足采购人的安全要求。

④中标供应商在此项目中必须按相关规定签署数据保密协议，保证在整个项目的制作中，所有数据、文档等均不得外泄，若在项目进行中，有数据泄露，采购人有权取消合同并追究相应的法律责任。项目完成后，中标供应商需将与本项目相关的所有成果、资料进行销毁处理，否则采购人有权追究其法律责任。

5）产权归属条款

本项目软件开发成果的著作权、专利权等知识产权归采购人（委托方）和开发方（中标方）共同所有，采购人享有永久、无偿、不可撤销的完整使用权。

（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前一周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（4）维保要求

供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定地运行，并承诺提供：本项目采购的系统产品（含无人机辅助识别模块产品和高清影像自动检测功能完善模块）不低于2年免费质保服务（自验收报告签字确认日起，开始进入免费质保期）。

（5）人员要求

①项目经理：1人，具有至少10年以上信息化项目管理工作经验，项目开发期间须驻场服务，不得兼任其他岗位。

②技术负责人1人，具有至少10年以上信息化项目技术管理工作经验，项目开发期间须驻场服务，不得兼任其他岗位。

③开发实施人员：不少于6人，具有信息化工作经验，项目开发期间须6人驻场服务。

④运维服务人员：不少于2人，须驻场服务，具有信息化工作经验。

⑤项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（6）知识产权及保密要求

1）本项目软件开发成果的著作权、专利权等知识产权归采购人（委托方）和开发方（中标方）共同所有，采购人享有永久、无偿、不可撤销的完整使用权。中标供应商就本项目涉及到的软件产品安装包+永久使用授权书，向采购人提供全部软件产品的产品授权、安装介质、安装程序和相关技术说明文档。

2）保密要求：

①供应商对本项目所有数据负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

②供应商保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。

③供应商保证参与采购人工作过程中严格遵守关于网络安全的相关规定。所使用的电脑软、硬件设施都满足采购人的安全要求。

④中标供应商在此项目中必须按相关规定签署数据保密协议，保证在整个项目的制作中，所有数据、文档等均不得外泄，若在项目进行中，有数据泄露，采购人有权取消合同并追究相应的法律责任。项目完成后，中标供应商需将与本项目相关的所有成果、资料进行销毁处理，否则采购人有权追究其法律责任。

（7）建设成果要求

本项目采购的软件产品部署、系统集成与参数配置服务、相关数据库成果以及各系统的源代码。

1）系统成果：

①无人机辅助识别模块产品：包括采集任务、飞行数据处理、数据分析、数据权限划分等模块；

②高清影像自动检测功能：含地类提取与变化分析功能、语义标签拼接与空间配准、多坐标系参考赋值与矢量转换、数据及成果注册与统计分析等。

2）代码成果：

各系统及模块的源代码。

3）文档成果

本项目中涉及的所有技术方案、标准、总结等文档成果（包含但不限于项目需求分析说明书、总体设计方案、详细设计方案、数据库设计方案、第三方产品兼容性测试报告、用户手册、项目总结报告、运维手册等）。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内完成系统开发。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

采购文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

采购文件评审方法与评审标准中涉及的相关证明材料，应在响应文件中提供，由评审小组在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

每个采购包磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中3.服务项”得分由高到低顺序推荐。

本项目多个采购包供应商可兼投但不得兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2。同一供应商参与多个采购包投标时，在前一个采购包被确定为排名第一的中标候选人后，不作为其他采购包的合格供应商，由此导致其他采购包的合格供应商少于3家的，该采购包按照合格供应商不足3家处理。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评审标准

采购包1

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×10（小数点保留两位） | 10 | 自动 计算 |
| 2、技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 | 供应商根据招标文件对本项目需求提供整体技术解决方案（每项内容逐条阐述）：1、重点难点分析；2、需求分析；3、总体架构设计。 - 上述内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的，每项得3分； - 上述内容比较合理、具有可行性和操作性、与项日实际较为贴合的，每项得2分； （3）上述内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的，每项得1分； （4）上述每项内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 9 | 主观 分 |
| 2.2 | 技术方案 | 供应商根据招标文件对本项目需求提供整体技术解决方案（每项内容逐条阐述）：1、总体设计；2、技术路线；3、建设内容。 （1）上述内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的，每项得3分； （2）上述内容比较合理、具有可行性和操作性、与项日实际较为贴合的，每项得2分； （3）上述内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的，每项得1分； （4）上述每项内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 9 | 主观 分 |
| 2.3 | 实施方案 | 供应商根据招标文件要求提供项目实施方案（每项内容逐条阐述）：1、项目进度计划；2、风险控制管理；3、人员配置。 （1）上述内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的，每项得3分； （2）上述内容比较合理、具有可行性和操作性、与项日实际较为贴合的，每项得2分； （3）上述内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的，每项得1分； （4）上述每项内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 9 | 主观 分 |
| 2.4 | 质量控制方案 | 供应商根据招标文件要求提供项目质量控制方案（每项内容逐条阐述）：1、质量管理体系；2、质量控制措施；3、相关保密制度。 （1）上述内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的，每项得3分； （2）上述内容比较合理、具有可行性和操作性、与项日实际较为贴合的，每项得2分； （3）上述内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的，每项得1分； （4）上述每项内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.5 | 信息安全保障方案 | 供应商根据招标文件要求提供售后服务及培训方案（每项内容逐条阐述）：1、管理制度；2、保障措施；3、应急方案。 （1）上述内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的，每项得3分； （2）上述内容比较合理、具有可行性和操作性、与项日实际较为贴合的，每项得2分； （3）上述内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的，每项得1分； （4）上述每项内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 供应商根据招标文件要求提供售后服务及培训方案（每项内容逐条阐述）：1、售后服务方案；2、培训方案。 （1）上述内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的，每项得3分； （2）上述内容比较合理、具有可行性和操作性、与项日实际较为贴合的，每项得2分； （3）上述内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的，每项得1分； （4）上述每项内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3、服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目负责人 能力 | 项目负责人具有正高级工程师职称证书（土地或测绘类）、城乡规划师证书的，每提供一类得3分，最多得6分。 （提供证书及投标人为其缴纳的2025年以来任意一个月的社保证明） | 6 | 客观 分 |
| 3.2 | 技术负责人 能力 | 技术负责人具有信息系统项目管理师（高级）、系统架构设计师（高级）证书的，每提供一类得3分，最多得6分。 （提供证书及投标人为其缴纳的2025年以来任意一个月的社保证明） | 6 | 客观 分 |
| 3.3 | 项目实施人员能力 | 项目实施人员（项目负责人、技术负责人除外）具有以下证书： （1）具有土地或测绘类中级及以上工程师职称证书的，每提供一 人得2分，最高得6分。 （2）具有注册测绘师证书的，每提供一人得2分，最高得4分。 （3）具有数据库管理员证书的，每提供一人得2分，最高得 2分。 注：本项最多12分，同一人员不可重复得分。须提供人员证书及供应商为其缴纳的2025年以来任意一个月的社保缴费证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 12 | 客观 分 |
| 3.4 | 本地化服务 能力 | 投标人具有本地化服务能力的得2分（提供书面承诺或有效证明材料）。 | 2 | 客观 分 |
| 4、业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 供应商提供自2022 年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接 的类似项目案例（如规划类、自然资源类、土地类、国土类、测绘类等数据治理或数据服务），每提供1个得3分，同一项目不重复得分，最多9 分。（提供合同，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） | 9 | 客观 分 |
| 5、履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 供应商具有规划和自然资源类软件著作权证书，得4分。 备注：所提供证书“软件名称”与评分标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 4 | 客观 分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

采购包2

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×10（小数点保留两位） | 10 | 自动 计算 |
| 2、技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 | 供应商根据招标文件对本项目需求提供整体技术解决方案（每项内容逐条阐述）：1、重点难点分析；2、需求分析；3、总体架构设计。 （1）上述内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的，每项得3分； （2）上述内容比较合理、具有可行性和操作性、与项日实际较为贴合的，每项得2分； （3）上述内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的，每项得1分； （4）上述每项内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 9 | 主观 分 |
| 2.2 | 技术方案 | 供应商根据招标文件对本项目需求提供整体技术解决方案（每项内容逐条阐述）：1、总体设计；2、技术路线；3、建设内容。 （1）上述内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的，每项得3分； （2）上述内容比较合理、具有可行性和操作性、与项日实际较为贴合的，每项得2分； （3）上述内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的，每项得1分； （4）上述每项内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 9 | 主观 分 |
| 2.3 | 实施方案 | 供应商根据招标文件要求提供项目实施方案（每项内容逐条阐述）：1、项目进度计划；2、风险控制管理；3、人员配置。 （1）上述内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的，每项得3分； （2）上述内容比较合理、具有可行性和操作性、与项日实际较为贴合的，每项得2分； （3）上述内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的，每项得1分； （4）上述每项内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 9 | 主观 分 |
| 2.4 | 质量控制方案 | 供应商根据招标文件要求提供项目质量控制方案（每项内容逐条阐述）：1、质量管理体系；2、质量控制措施；3、相关保密制度。 （1）上述内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的，每项得3分； （2）上述内容比较合理、具有可行性和操作性、与项日实际较为贴合的，每项得2分； （3）上述内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的，每项得1分； （4）上述每项内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.5 | 信息安全保障方案 | 供应商根据招标文件要求提供售后服务及培训方案（每项内容逐条阐述）：1、管理制度；2、保障措施；3、应急方案。 （1）上述内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的，每项得3分； （2）上述内容比较合理、具有可行性和操作性、与项日实际较为贴合的，每项得2分； （3）上述内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的，每项得1分； （4）上述每项内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.6 | 售后服务方案 | 供应商根据招标文件要求提供售后服务及培训方案（每项内容逐条阐述）：1、售后服务方案；2、培训方案等。 （1）上述内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的，每项得3分； （2）上述内容比较合理、具有可行性和操作性、与项日实际较为贴合的，每项得2分； （3）上述内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的，每项得1分； （4）上述每项内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3、服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目负责人 能力 | 项目负责人具有电子信息工程类、测绘类、土地类高级工程师及以上职称的，每提供一类得2分，最多得6分。 （提供证书及投标人为其缴纳的2025年以来任意一个月的社保证明） | 6 | 客观 分 |
| 3.2 | 技术负责人 能力 | 技术负责人具有电子信息工程类、测绘类、土地类高级工程师及以上职称的，每提供一类得2分，最多得6分。 （提供证书及投标人为其缴纳的2025年以来任意一个月的社保证明） | 6 | 客观 分 |
| 3.3 | 项目实施人员能力 | 项目实施人员（项目负责人、技术负责人除外）具有以下证书： （1）具有信息系统项目管理师证书的，每1人得2分，最高得4分。 （2）具有土地类中级工程师及以上职称的，每1人得2分，最高得6分。 注：本项最多10分，同一人员不可重复得分。须提供人员证书及供应商为其缴纳的2025年以来任意一个月的社保缴费证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 10 | 客观 分 |
| 3.4 | 本地化服务 能力 | 投标人具有本地化服务能力的得3分（提供书面承诺或有效证明材料）。 | 3 | 客观 分 |
| 4、业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 供应商提供自2022 年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接 的类似项目案例（如规划类、自然资源类、土地类、国土类、测绘类业务应用软件开发项目），每提供1个得2分，同一项目不重复得分，最多6分。（提供合同，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） | 6 | 客观 分 |
| 5、履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 供应商具有国土空间基础信息平台、遥感影像识别、影像解译、无人机智能监测相关的软件著作权证书，每提供1类得2分，最多得8分。 备注：所提供证书“软件名称”与评分标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 8 | 客观 分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

### 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

### 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   采购包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

备注：供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，磋商小组将启动异常低价投标审查机制，供应商应在磋商小组规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效响应处理。

六、分项报价表

### 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。成交供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。