招标文件

项目编号：JSZC-320312-HWZX-G2025-0306

项目名称：铜山区城区市政排水设施市场化养护项目

采 购 人：徐州市铜山区水务局

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二五年六月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市铜山区水务局

《铜山区城区市政排水设施市场化养护

项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对铜山区城区市政排水设施市场化养护项目项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：铜山区城区市政排水设施市场化养护项目

（二）项目编号：JSZC-320312-HWZX-G2025-0306

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年 6 月 30 日北京时间10：00。

（二）开标时间：2025年 6 月 30 日北京时间10：00。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市铜山区水务局

（二）地址：徐州市铜山区长江西路9-1科技创业大厦

（三）采购项目联系人：李平帅

（四）联系方法：0516-69682080

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

（三）采购项目联系人：韩镇阳

（四）联系方式：0516-83999055

- 第二章投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）本项目评标方法采用综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市铜山区水务局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） (一)投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。 (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2023年度或2024年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）。 (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （六）本项目为专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） - 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、偏离表、技术及服务响应（要求见第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、养护管理实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、组织实施程序及养护管理工作流程（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、人员配备方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、应急预案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 6、安全作业方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 7、环境保护方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 8、文明施工方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 9、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分： 1、项目组人员（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人评价（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、投标人其他证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过人民币 370 万元（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2025年 6 月 30 日10:00前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年 6 月 30 日10:00（北京时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施及服务方案，得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标（成交）人应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：合同金额的10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |
| 八 | 询问和质疑 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：韩镇阳 联系电话：0516-83999055 地址：徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：jocxz03@jocite.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6、有分包（分标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。

7、账户信息：

账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行

账    号：11110154740005866

第四章评标标准

| 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。 |
| 项目组人员 （14分） | - 拟派项目负责人具备市政公用工程专业贰级（含）以上或水利水电工程专业贰级（含）以上建造师资格(在投标人企业注册)，同时具有有效的安全生产考核合格证书的得2分。 2、项目组成员中，具备工程类高级及以上职称的每有1人得2分；具备工程类中级职称的每有1人得1分；最高得12分。 本项最高得14分。 同一人仅计算一次，投标文件中提供人员名单、证书扫描件及投标人近6个月内任意连续3个月为其缴纳社保的证明材料方为有效。 |
| 投标人评价 （4分） | 投标人具备有效的市政公用工程施工总承包贰级（含）以上资质或水利水电工程施工总承包贰级（含）以上资质的得4分。 投标文件中提供资质证书扫描件。 |
| 服务要求响应 （8分） | 依据投标文件中偏离表等内容对招标文件《第六章 采购需求》中“三、服务要求”满足程度进行评分。加“★”的指标为实质性响应指标，实质性响应指标不满足或负偏离按无效投标文件处理。完全满足招标文件技术要求的得8分，一般响应指标不满足或负偏离，每一项扣1分，本项最高得8分，最低得0分。 注： 响应指标不满足或负偏离，或未按照招标文件要求提供证明材料的视为负偏离，响应指标如有偏离，应在偏离表中说明。 |
| 养护管理 实施方案 (15分) | 对投标文件中项目背景、现状分析，提供排水设施养护管理，包括但不限于作业安排计划、进度保证措施、质量保证措施、作业人员制度、安全操作流程、防汛抢险措施等，对方案的全面性、合理性、针对性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实的得5分；较全面的得3分；基本具备的得2分；不太全面的得1分。 合理性（5分）：科学合理的得5分；合理性较强的得3分，合理性一般的得2分，不太合理的得1分。 针对性（5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 未提供的不得分。本项最高得15分，最低得0分。 |
| 组织实施程序及养护管理工作流程 （8分） | - 根据投标文件中提供的专用设备、器具及使用方案，包括但不限于设备、器具清单及使用方案，对全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实的得3分；较全面的得2分；基本具备的得1分。 可行性（3分）：合理可行的得3分；较合理可行的得2分；可行性欠缺的得1分。 针对性（2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性一般的得0.5分。 未提供的不得分。本项最高得8分，最低得0分。 |
| 人员配备方案 （15分） | 根据投标文件中提供的项目人员配备数量、相关人员证书、人员组织架构、人员管理方案等，对全面性、合理性、针对性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实的得5分；较全面的得3分；基本具备的得2分；不太全面的得1分。 合理性（5分）：合理可行的得5分；较合理可行的得3分；可行性一般的得2分；可行性欠缺的得1分。 针对性（5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分；针对性欠缺得得1分。 未提供的不得分。本项最高得15分，最低得0分。 |
| 应急预案 （8分） | - 根据投标文件中提供的根据项目养护管理特点制定的各种汛期抢险、应急处置、突发事件等内容，对全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实的得3分；较全面的得2分；基本具备的得1分。 可行性（3分）：合理可行的得3分；较合理可行的得2分；可行性欠缺的得1分。 针对性（2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性一般的得0.5分。 未提供的不得分。本项最高得8分，最低得0分。 |
| 安全作业 方案 （8分） | - 根据投标文件中提供的安全作业方案，对全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实的得3分；较全面的得2分；基本具备的得1分。 可行性（3分）：合理可行的得3分；较合理可行的得2分；可行性欠缺的得1分。 针对性（2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性一般的得0.5分。 未提供的不得分。本项最高得8分，最低得0分。 |
| 环境保护方案 (5分) | - 根据投标文件中提供的环境保护方案，包括但不限于扬尘控制、噪音、废弃物处置等符合本项目服务特点的环保保证措施、方案等，对全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(2分)：全面具体详实的得2分；较全面的得1分；基本具备的得0.5分。 可行性（2分）：合理可行的得2分；较合理可行的得1分；可行性欠缺的得0.5分。 针对性（1分)：针对性强得1分；针对性较强得0.5分；针对性一般的得0分。 未提供的不得分。本项最高得5分，最低得0分。 |
| 文明施工 方案 (5分) | - 根据投标文件中提供的文明施工方案，包括但不限于文明施工责任体系、管理措施、方案等，对全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(2分)：全面具体详实的得2分；较全面的得1分；基本具备的得0.5分。 可行性（2分）：合理可行的得2分；较合理可行的得1分；可行性欠缺的得0.5分。 针对性（1分)：针对性强得1分；针对性较强得0.5分；针对性一般的得0分。 未提供的不得分。本项最高得5分，最低得0分。 |

本章说明：

1、本项目采用综合评分法。评分结果精确到小数点后两位。

第五章拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320312-HWZX-G2025-0306

项目名称：铜山区城区市政排水设施市场化养护项目

采购单位（甲方）：徐州市铜山区水务局

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

铜山区城区市政排水设施市场化养护项目合同

合同编号:____________

委 托 方(甲方)：徐州市铜山区水务局

服 务 方(乙方) ：

项目名称：铜山区城区市政排水设施市场化养护项目

签订地点：   江苏  省  徐州  市  铜山  区

签订日期：          年       月      日

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及铜山区城区市政排水设施市场化养护项目公开招标评标结果，就甲方委托乙方实施的铜山区城区市政排水设施市场化养护项目服务内容、技术标准、费用支付、违约责任以及与之有 关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上， 签订本合同，由签约各方共同恪守。

一、 工程概况(以下简称“本项目”)

1、项目名称： 铜山区城区市政排水设施市场化养护项目

2、养护管理期限：2025年7月1日至2027年12月31日。

3、项目内容：主要含排水设施（含泵站、闸门）巡管、维修、清淤疏通、防汛应急抢险等；

(1)具体设施清单(详见附件 1：服务范围)；

(2)质量要求：须按国家及地方有关标准、规范进行维修养护。

(3)履约保证金：乙方在收到中标通知书后 7 日内，合同签订前向甲方提供履约保证金：合同金额的10%。以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳至采购人指定账户。待全部项目服务结束后，15个工作日内一次性退还(无息)。

二、合同价及付款方式

本项目合同总金额：￥           ，大写：                 。

结算金额的计算方式

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同总金额的百分之四十(40%)即￥          ，大写：人民币      元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后15日内，甲方支付给乙方。

合同总金额的百分之六十(60%)即￥         ，大写：人民币       元整，在进场后，每季度对服务情况进行考核，次月10日前按照考核结果，办理结算。

乙方需提交的支付文件包括： 正式发票、中标通知书、合同、考核评分表等

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同总金额的百分之十(10%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总金额的百分之九十(90%)即￥       ，大写：人民币           元整，在进场后，每季度对服务情况进行考核，次月10日前按照考核结果，办理结算。

乙方需提交的支付文件包括： 正式发票、中标通知书、合同、考核评分表等

（三）付款方式3（乙方明确表示无需预付款的）

合同总金额即￥       ，大写：人民币           元整，在进场后，每季度对服务情况进行考核，次月10日前按照考核结果，办理结算。

乙方需提交的支付文件包括： 正式发票、中标通知书、合同、考核评分表等

上述费用甲方支付至乙方指定账户内。除乙方另行指定外该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

(三)合同价款的支付

1、每季度按照甲方出具的考核结果支付，支付程序按甲方的财务付款规定程序拨付相关款项。

2、甲方组织考核：每季度甲方对养护区域内服务情况不定时、不定次抽查，发现问题当场记录并通知乙方，符合扣分情形的按照本合同约定进行扣分。

3、甲方每季度根据养护内容对养护计划、养护质量、资料报送等情况对当季度养护情况的评价进行养护质量综合评定，评定以95分为合格，95分（含）以上将足额拨付当季度养护经费，如低于95分，每低一分，则相应的扣减一个百分点养护经费(中标价季度养护经费的1%)，以此类推，最高可扣除当季度养护经费的20%。

三、养护内容：

养护作业内容为设施巡管、日常养护、防汛与应急等服务，详见招标文件第六章。

四、对乙方技术力量要求

对本合同项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备、服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用和安全等责任由乙方承担。

1、项目管理机构不少于     人，其中项目负责人姓名           ，注册证号:             ，本项目的建造师须常驻现场。

2、其他工程技术人员不少于     人。(项目管理机构人员组成详见招标文件采购需 求和乙方《投标文件》)

3、所有养护项目工作人员不得同时在其他项目兼职。

五、养护机械设备要求：

具体详见招标文件采购需求和乙方投标文件 (项目编号：            ) 。

六、对乙方养护服务质量要求和考核标准，依据：

相关法律法规、行业规范及《铜山区城区市政排水设施市场化养护考核评分表》。

七、甲方的权利和义务

1、甲方对乙方维修养护项目有实施不定期检查、考核的权利。

2、乙方未经甲方同意擅自转包，甲方有权终止合同。

3、甲方有权对乙方在履约时不符合合同约定的事项提出限期整改要求，整改费用和相关责任由乙方承担。

4、乙方服务期内，发生重大质量、生产安全事故，或乙方擅自停业歇业，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危及公共安全或社会公共利益行为的，由甲方指派他人临时接管乙方的服务项目。乙方应赔偿因自己的原因所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

5、甲方不承担任何由于乙方与其员工之间因劳动关系等纠纷而产生的任何责任。

6、如遇区级及以上活动，乙方应按甲方要求无条件保质保量按活动要求完成工作任务。

7、甲方应根据本合同约定支付服务费用。

八、乙方的权利和义务

1、乙方必须依照相关技术规范、标准、规程进行作业，保证作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。

2、乙方负责服务内容的具体实施，包括人员、车辆、设备、仪器等各类资源的组织、调配工作。

3、乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果自行负责，与甲方无关。

4、服务期内，乙方必须为项目组所有成员购买商业意外保险，保险金额不低于人民币200万元/人·年。乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，服务期内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责处理及责任承担，甲方不承担责任。

5、乙方须按项目要求配置专业、专用养护设备机械，乙方养护设备机械清单详见(投标文件)。

6、乙方同时须为本项目提供必备的通讯、办公设备及交通工具等。

7、乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，及时向甲方及上级部门通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

8、乙方应加强廉政建设，不得接受相关单位的宴请和娱乐活动。

9、项目负责人每天(含周末、节假日)24小时处于通讯畅通状态。

10、因乙方服务不到位，造成的人员伤亡及其他经济损失均由乙方自行承担，与甲方无关。

九、违约责任

1、乙方须指定专人负责养护管理，如因养护不善而造成损失的，由乙方赔偿相应损失，并按招投标文件和合同规定的事项接受处罚。

2、在服务期内，如乙方连续10日不进行日常养护或单方中途退出养护的，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金并指派其他养护队伍进场养护。

3、对某些需紧急处理的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处理不及时，甲方有权指派其他队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，对乙方累计三次未在规定时间内完成甲方交办任务的，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金，履约保证金不足的，乙方应补齐。

4、上级部门考核评比等活动中一旦出现重大失分，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金。

5、乙方未经甲方书面同意擅自转包、违法分包，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金。

6、服务期满后，若发生设施被盗或损坏，按清点当月市场价赔偿，在履约保证金和服务费中扣除，或恢复原状。

7、乙方如连续两次整改不合格或全年两次考核不合格，甲方有权终止乙方服务合同。

十、其他

(一)合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

(二)发生下列情况之一的甲方将有权终止合同：

1、检查考核过程中，发现有转包或违法分包行为的：

2、合同期内不服从甲方或相关检查考核单位管理的；

3、全年累计二次考核不合格的；

4、因养护管理措施不当，全年累计受到市级及以上新闻媒体负面曝光二次的；

5、因政府行为，服务管理权限调整的，合同终止或服务范围相应核减。

十一、本合同未尽事宜，双方友好协商，协商达成的书面协议作为本合同的有效组成部分。

十二、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中如果发生争议，应通过友好协商解决，如协商解决不成，双方可向项目所在地的人民法院提出诉讼。

十三、合同生效

1、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

2、本合同自甲、乙双方签章后生效。

（以下无正文）

甲方(盖章)：                        乙方(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：          法定代表人或授权代表签字：

单位地址：                          单位地址：

联系电话：                          联系电话：

签字日期：   年   月    日          签字日期：    年   月   日

附件1：服务范围

大学路、珠江路、玫瑰路、秀林路、湘江路、矿大南路、矿大附中环校路、洞山路、南湖尚苑路、枫林路、龙山路、府东路、府西路、府中路、府前路、长江路（北京路以西）、黄山路、凤山路、嵩山路、泉新路、辽河路、天津路、民园路、学苑路、学府路、运河路、上海路、同昌路、海河路、南京路、圭山路、海河西路（宝信润山小区东门）、淮河西路、北京路、衡山路、彭祖路、乐山路、楚河路、华山路、龙华路、清平路、汉江路（华山路至凤河西路）、凤河西路、凤河南路、星语路、润湖路、自力路、马山路、图书馆门前巷、劲海楼北巷、文中路、文苑南路、煤建校北巷、学苑路北侧巷、上海路文沃市场北侧巷、文苑路、同北巷、旭阳巷、同南巷、同福巷、同康巷、南京路东一街、南京路东二街、南京路西一街、南京路西巷、同顺路、城管大队东隔壁巷、同盛路、圭山路西巷、北京路西巷、同兴路、园林巷等道路排水设施。

政府东沟闸、政府中沟1号闸、政府中沟2号闸、玉泉河防汛闸、玉泉河钢坝闸、政府东沟排涝站、南洋国际排涝站、玉泉河污水提升泵站、四号污水提升泵站等闸站。

附件2                             铜山区城区市政排水设施市场化养护考核评分表

| 排水设施养护考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 标准分 | 检查考核内容 | 得分 |  |
| 1 | 管网巡查 | 25 | ①未组织人员进行每天巡查到位的，发现一次扣1分； ②未及时发现损害管网设施等行为的发现一次扣1分； ③在巡查养护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为未制止或未及时上报造成损失发现一次扣1分。 该项分值扣完为止。 |  |  |
| 2 | 管网维护 | 30 | ①定期进行雨污水管网（含泵站、闸门）清理疏通，导致管网堵塞有一处扣1分； ②发现管网堵塞和井盖缺失未及时上报有一次扣2分； ③全年雨污水管网全线（含泵站、闸门）检查清理疏通少于规定次数及不符合时间要求的的扣2分； ④由热线平台等发现或通报的井盖缺失、漫溢或违章接管等且未及时处理的，每有一次扣1分。 该项分值扣完为止。 |  |  |
| 3 | 应急处理 | 35 | ①未做好道路排水设施的雨天巡查工作每发现一次扣1分； ②管网堵塞造成雨污水漫溢路面等事件或媒体曝光事件，一次扣2分； ③养护巡查中接到举报后未在相关规定时间内更换井盖扣2分； ④雨污水管网堵塞未在相关规定时间内应急疏通抢修扣2分。 该项分值扣完为止。 |  |  |
| 4 | 安全维护 | 5 | 未按相关规范要求做好安全维护、安全警示标志等安保措施扣1分。 该项分值扣完为止。 |  |  |
| 5 | 安全培训 | 5 | ①未定期组织专业技能和安全生产知识教育培训扣1分； ②特殊岗位未持证上岗扣1分。 该项分值扣完为止。 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

徐州市铜山区水务局

(公章)

第六章 采购需求

一、采购预算：

本项目不接受超过人民币 370 万元（采购项目预算金额）的投标报价。

二、项目说明：

1、项目名称：铜山区城区市政排水设施市场化养护项目。

2、项目概况：

2.1地址：徐州市铜山区城区内；

2.2服务范围及内容：主要含排水设施（含泵站、闸门）巡管、维修、清淤疏通、防汛应急抢险等。

3、采购人：徐州市铜山区水务局。

4、合同履行期限：2025年7月1日至2027年12月31日。

5、项目内容：铜山区城区市政排水设施市场化养护项目。

三、服务要求（注：加“★”的指标为实质性响应指标，实质性响应指标不满足或负偏离按无效投标文件处理，其他为一般响应指标。未按招标文件要求提供证明材料的视为不满足）：

★1、工作人员配备要求

(以下人数为最低标准，投标人可根据自身情况增加)。

| 项目负责人 | 技术人员 | 安全员 | 现场作业人员最低人数 （巡查、养护、维修） | 防汛应急抢险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 人 | 2 人 | 1 人 | 10人 | 20人 |
| 项目服务总人数 |  | 34人 |  |  |

2、项目负责人在合同期内不得擅自更换。

3、中标后，养护管理机械机具设备配置要求(以下数量和设备种类为最低标准，投标人可根据自身情况增加)：高压疏通车1辆、清洗吸污车1辆。投标文件中提供中标后可提供以上车辆的承诺。

4、服务内容及要求：

4.1招标文件范围内所有雨污水管道、检查井、收水口(平、侧)、地道排水横截沟及边沟、出水口、泵站前池等设施的清掏及清疏工作和泵站、闸门的维修养护等其他工作。

4.2招标文件范围内所有雨污水管道、检查井、收水口(平、侧)、地道排水横截沟及边沟、出水口及其他设施的日常巡查和设施保护工作。

4.3招标文件范围内所有雨污水管道、检查井、收水口(平、侧)、地道排水横截沟及边沟泵池等设施清掏出的垃圾清运处理工作。

4.4招标文件范围内检查井、收水口的井盖、座维修更换及防坠设施安装工作。

4.5招标文件范围内雨污水管道的(根据实际需要)开展视频检测工作，出具检测报告、提供影像资料。

4.6招标文件范围内防汛应急工作。

4.7招标文件范围内应急抢修工作(连接管维修更换；绿化或路面覆盖的检查井抬升；应急封堵导流；污水冒溢处置；积水点增加收水井；封堵墙拆除；雨污错接封堵；污水进河处置；抢修工作完成后绿地、人行道、快车道复原等)。

4.8熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟悉巡查范围内设施数量和运行状况，对施工工地影响或破坏排水设施安全的行为进行制止，并协助采购人做好现场处理工作。

4.9必须具备全天候24小时作业能力。

4.10协助采购人对新建、大修、改扩建等工程新增移交市政养护的排水设施进行视频检测、测绘和验收（中标人对新增市政管网的抽检比例不低于10%）。

4.11配合做好项目区排水设施的验收工作。

- 5、具体要求

- 5.1日常巡查养护：

5.1.1投标人对日常巡查实行定人、定路段、定职责、定标准，确保养护范围内排水设施每天巡查到位，养护到位，日常巡查不留死角，做到发现问题要早、处理问题要快、确保养护范围内排水设施排水通畅。

5.1.2配备必要的交通巡查工具和电子设备，确保雨污水管、窨井、收水口、排放口等排水设施有专人巡查养护，节假日不间断，并做好巡查台账记录。

5.1.3及时发现并制止违反排水许可、损害管网设施等行为。在巡查养护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为，应立即制止，拍摄记录好相关违法、违章、损坏等证据，保护好现场并于半小时之内通知采购人，采购人将协助投标人督促违法单位及时整改。若未及时发现此类问题，雨污水管、井内的垃圾等由投标人自行清理。

5.1.4养护人员统一整洁着装，有安全反光标识，要熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟悉巡查范围内设施数量和运行状况。

5.1.5建立24小时服务热线电话，对市民、媒体、12345热线、污染防治平台等反映的问题必须按各反映渠道考核要求及时处理，并协助采购人做好现场处理工作。

5.1.6排水设施养护管理人员应搜集、掌握下列信息：

5.1.6.1排水设施信息：包括动态信息和静态信息，动态信息指有关排水设施情况、排水水质情况、受灾等信息，静态信息指排水设施的形状、尺寸等信息。

5.1.6.2气象信息：有关雨、雪、雾、风、冰冻等信息。

5.2疏通维护工作：负责雨污水管网设施的日常管理养护，按计划进行疏通，保障管网畅通正常运行，在发现外溢、管道堵塞、井盖破损缺失等情况后，及时进行疏通和更换。按照徐州市井盖办《窨井盖维修工作规程》(试行)维修更换。

5.3雨污水管网维护(疏通、清理)：投标人根据《江苏省城市排水防涝工作考核标准细则》及《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》要求执行。

5.4投标人按上述要求自行编排年度养护计划。在日常养护中做到井座与路面平整、井座与井盖完整，井盖安放平稳严密，井内无淤积物，保证排水管网畅通运行。养护过程中，详细记录雨水检查井、雨水收水口、污水检 查井挖淤个数，疏通管网长度。采购人随时对现场作业情况进行监督。

5.5雨污水管网疏通、清理包括：雨污水主支管道、雨水连接管、窨井、雨水收水口的疏通和清理，垃圾、淤泥的外运等。所清运的垃圾和淤泥运输必须符合环保、卫生、城管等部门的管理要求，运输至符合规定、要求的场所。

5.6巡查发现和市民、媒体、12345热线等反映的井盖缺损，应立即指派专业人员现场设置警示标志，2小时内更换到位并做好详细记录(更换前后的对比照片、路段及井号) 。由于投标人更换不及时造成事故由投标人承担全部责任并进行赔偿。

5.7养护作业安全考核：投标人养护作业人员需严格按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009，进行日常维护，在日常维护中要求施工作业现场设置作业护栏、标志等安全措施，夜间作业应符合相关安全规定，保证有足够的照明亮度，作业人员必须佩戴头灯、反光背心、作业场地必须设置安全警示灯。

5.8投标人定期对养护泵站、闸门的垃圾(包括集水井、池面漂浮物打捞等)进行清理、外运处置。所清运的垃圾和淤泥运输必须符合环保、卫生、城管等部门的管理要求，运输至符合相关规定、要求的场所。

- 5.9防汛应急工作

主要负责养护范围内道路积水，雨水管道漫溢的巡查工作，及时进行管网抢险、维修工作。

- 5.9.1制定科学合理的汛期值班、巡查及应急制度，成立应急抢险小组。汛期暴雨恶劣天气期间，应急小组要以雨为令及时上岗到位，24小时值班人员不少于2人，道路巡视人员不少于20人。可根据道路积水情况自行增加防汛人员。

- 5.9.2负责承包范围内雨水检查井、收水口的清掏、排水管(渠)的清疏。对积水严重的地区或路段进行应急排水，控制积水和淹水的蔓延，防止事态扩大。在积水严重的地区设置警示标志并派专人看守，疏导群众。必要时组织抢险队集中投入排水抢险。

5.9.3负责记录并反馈采购人积水时间、地点、面积、水深，查找积水的原因，并能提出科学合理的整改方案。

5.9.4由于承担合同范围区域的排水防涝责任。汛期、暴雨时根据实际情况增加人员、设备配置。

- 5.10其他履约要求：

5.10.1汛期、暴雨等情况，投标人必须无条件服从防汛部门及采购人的要求，积极配备人员、设备、排涝设备，做好养护范围的防汛排涝工作。

5.10.2采购人每年将对投标人合同完成情况进行综合考评，若考评总分小于80分，采购人有权终止合同。详见合同附件2《铜山区城区市政排水设施市场化养护考核评分表》。

四、项目相关要求

1、投标报价包括材料、机械、人工、税费、保险、售后服务、投标人的利润、代理服务等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、为完成本项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，中标后不得以任何理由追加或调整。

3、投标人须严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、徐州市劳动用工和社会保险管理规定等相关法律法规，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。

4、中标人派驻的服务人员因工资、社保等与中标人产生的纠纷与采购人无关，由中标人处理。在服务合同执行期间，中标人派驻的服务人员出现工伤、工亡等情况应由中标人处理，采购人不予支付任何此类费用，因上述问题给采购人的工作带来影响，采购人有权追究中标人相应的责任，并由中标人赔偿采购人的损失。

5、中标人不得转包于第三方。

6、服务工作中造成采购人财产损坏或遗失，中标人负责照价全额赔偿。

7、履行服务任务中发生差错造成第三者的意外伤亡事故及所引发的责任、经济由中标人承担（中标人可购买公共责任险）。

8、中标人与采购人签订合同后，所投入项目的工作人员，由中标人负责履行国家相应规定的劳动报酬、社保、福利，作息时间及其工伤政策。

9、中标人与采购人签订合同后，对其合同价格不予调整（国家政策性调整除外）。

五、其他要求见本招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州市铜山区水务局

根据          项目[项目编号：      ]招标文件，      (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏海外集团国际工程咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 铜山区城区市政排水设施市场化养护项目 | 详见投标文件 |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 一、季度服务详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 具体服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 =单价*数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、季度合计=上列合价之和：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、总价=季度合计*10（与开标一览表投标总价一致）：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 2.本表的“总价”与《开标一览表》中的“投标总价”保持一致。

- 3.上表中季度指1个季度，本项目服务期为10个季度，故总价=季度合计*10。

4.投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：      性别：男（女）

年龄：  岁    民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（   ）全权代表我企业（公司）参与（   ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。

有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。

委托期限自  年 月 日起至 年 月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：      邮箱：

年 月 日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市铜山区水务局）的（铜山区城区市政排水设施市场化养护项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（铜山区城区市政排水设施市场化养护项目），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为    （企业名称） ，其从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报投标人上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标人为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加铜山区城区市政排水设施市场化养护项目项目（项目编号：JSZC-320312-HWZX-G2025-0306）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：          所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。