招　标　文　件

项目名称：扬州市邗江区新一代电子政务外网维护及建设服务项目

项目编号：JSZC-321003-JZCG-G2025-0015

扬州市公共资源交易中心邗江分中心

2025年9月

目录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………70

- 投标文件格式………………………………78

# 第一章  投标邀请

受[扬州市邗江区数据局]的委托，扬州市公共资源交易中心邗江分中心就[扬州市邗江区新一代电子政务外网维护及建设服务项目]（JSZC-321003-JZCG-G2025-0015）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（扬州市邗江区新一代电子政务外网维护及建设服务项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025 年10 月17日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321003-JZCG-G2025-0015

2、项目名称：扬州市邗江区新一代电子政务外网维护及建设服务项目

3、预算金额：人民币645万元

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 533.5 |
| 2 | 101.2 |
| 3 | 10.3 |

4、最高限价：645万元

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 533.5 |
| 2 | 是 | 101.2 |
| 3 | 是 | 10.3 |

5、采购需求：

邗江区现有电子政务外网平台于2020年建成。为强化电子政务外网对政务资源信息系统的支撑效能，同时根据江苏省新一代电子政务外网建设工作要求，邗江区计划结合电子政务外网现状和需求，以IPv6+、5G、人工智能、大数据、确定性网络（CENI）等新技术为驱动，一方面引入互联网出口安全升级服务，同时开展利旧设备维保服务、驻场运维服务、主备线路接入等建设工作，提升网络容错及健壮能力，保障业务系统稳定运行；另一方面统筹建设和集约运营“高速泛在、智能敏捷、安全可控、协同高效”的新一代电子政务外网，全面提升网络承载、业务支撑、安全保障和运行管理等能力，畅通数字政府基础设施大动脉。

2、本项目根据建设内容将分为三个分包采购，包1：政务外网主线升级及维护服务。包2：政务外网备线升级及维护服务。包3：项目监理服务。项目包1、包2兼投不兼中。开标评标定标顺序为包1至包3。

6、合同履行期限：详见采购需求。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

1.7若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》。

若以联合体投标，上述1-7项联合体各方均需提供。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包3专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并在投标文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4、联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 包1、包2 | 是 | 2 |
| 包3 | 否 | / |

5、进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 包1—包3 | 否 |

- 本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 包1、包2 | 若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》。(若以联合体投标，资格要求部分联合体各方均需提供） |
| 包3 | 无 |

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、 2025年10月17日09点00分（北京时间）

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名 称：扬州市邗江区数据局

地 址：扬州市邗江区国展路28号恒通AI科创大厦三楼

联系人：朱兰

联系方式：0514-87862857

2、扬州市公共资源交易中心邗江分中心信息

地　址：扬州市邗江区国展路28号恒通AI科创大厦三楼

联系人：姚红俊

联系方式：0514-82882275

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心邗江分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在 不良信用记录。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方/采购人）

乙方：（卖方/中标供应商）

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心邗江分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

包一、包二：中标价即合同价，签订合同后，甲方自收到乙方发票后10个工作日内，预付合同价款的30%；剩余价款按季度支付，每次支付金额为合同价款*70%的1/11，每次甲方自收到乙方发票后10个工作日内支付季度款项；服务期满后付清余款。

包三：中标价即合同价，签订合同后，甲方自收到乙方发票后10个工作日内，预付合同价款的30%；项目实施结束并通过甲方验收后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同总价的70%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

# 第四章 服务需求

一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：      无    。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包1：政务外网主线升级及维护服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 包2：政务外网备线升级及维护服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 包3：项目监理 | 软件和信息技术服务业 |

# 包1：政务外网主线维护及升级改造服务

## 项目服务内容

根据《江苏省新一代电子政务外网建设指南》相关要求，结合邗江区电子政务外网实际，开展本地区新一代电子政务外网建设。新一代电子政务外网以“新型固网承载服务”为主要技术路线，充分利旧原政务网络设备，同时升级原政务网络安全服务，为邗江区各种政务应用提供可靠、高速、可控的网络环境。主要包含：

1、新一代电子政务外网服务

新一代电子政务外网采用IPv6+、SDN等相关技术，打造高性能、大容量、广覆盖的固网新平面，同时基于新一代的网络架构，提供动态防护安全资源池和动态监测安全资源池的安全保障能力，加强政务外网安全防护，支撑邗江区政务外网用户应接尽接。

2、互联网出口安全升级服务

原电子政务外网互联网出口安全防护技术体系落后、设备陈旧、非国产化，需对电子政务外网互联网出口网络安全保障能力进行升级，满足出口线路、关键节点冗余备份机制，保障出口网络的高可用性、稳定性和抗风险能力。

3、利旧设备维保服务

通过采购原厂维保服务，升级利旧部分现网设备，确保政务外网稳定可用，保障业务持续运转。

4、日常驻场运维服务

优化驻场服务，提供三年的安全领域和网络领域驻场运维服务，为机房内的主机、存储、网络等设备提供常态化运维支持，保障系统全天候稳定运行。

5、政务外网主线租赁服务

提供不少于450条区县独占专线接入链路服务，其中4条≥10Gbps接入链路、52条≥1Gbps接入链路、396条≥500Mbps接入链路；提供10Gbps互联网出口，96个IPv4地址，96个IPv6地址。

6、服务期限：合同签订后3年

## 服务配套清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 新一代电子政务外网服务 |  |  |  |  |
| （一）新型固网承载网络服务 |  |  |  |  |
| 1 | 核心网络转发服务 | 2 | 套 | 详见“服务要求” |
| 2 | 核心网络汇聚服务 | 1 | 套 | 详见“服务要求” |
| 3 | 万兆网络接入管理服务 | 4 | 套 | 详见“服务要求” |
| 4 | 千兆网络接入管理服务 | 52 | 套 | 详见“服务要求” |
| 5 | 接入节点汇聚服务 | 60 | 套 | 详见“服务要求” |
| （二）安全保障服务 |  |  |  |  |
| 1 | 安全资源池管理服务 | 1 | 项 | 详见“服务要求” |
| 2 | 动态安全监测服务 | 1 | 项 | 详见“服务要求” |
| （三）集成服务 |  |  |  |  |
| 1 | 实施与集成服务 | 1 | 项 | 详见“服务要求” |
| 二、互联网出口安全升级服务 |  |  |  |  |
| 1 | 互联网出口安全防护系统 | 2 | 套 | 详见“服务要求” |
| 2 | 应用安全防护系统 | 2 | 套 | 详见“服务要求” |
| 3 | 上网行为管理系统 | 2 | 套 | 详见“服务要求” |
| 4 | 多网络链路分发系统 | 2 | 套 | 详见“服务要求” |
| 5 | 运维安全管理系统 | 1 | 套 | 详见“服务要求” |
| 三、利旧设备维保服务 |  |  |  |  |
| （一）计算设备维保（二年） |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟化平台维保服务 | 2 | 年 | 详见“服务要求” |
| （二）网络设备维保服务（三年） |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙维保服务 | 3 | 年 | 详见“服务要求” |
| 2 | 南大院/北大院汇聚交换机维保服务 | 3 | 年 | 详见“服务要求” |
| 3 | 安全管理中心汇聚交换机维保服务 | 3 | 年 | 详见“服务要求” |
| 4 | 业务区汇聚交换机存储交换机维保服务 | 3 | 年 | 详见“服务要求” |
| 5 | 南大院区域汇聚点交换机维保服务 | 3 | 年 | 详见“服务要求” |
| 四、日常驻场运维服务（三年） |  |  |  |  |
| 1 | 驻场运维服务 | 1 | 项 | 详见“服务要求” |
| 五、政务外网主线租赁服务（三年） |  |  |  |  |
| 1 | 互联网出口专线 | 1 | 项/年 | 详见“服务要求” |
| 2 | 区级电子政务外网接入专线 | 460 | 根/年 | 详见“服务要求” |

## 服务要求

### 新一代电子政务外网服务

#### 新型固网承载服务

##### 核心网络转发服务

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 承担新一代电子政务外网网络核心数据高速转发，统筹资源调度与链路互联，支撑全网高效通信与稳定运行的核心枢纽服务。 |
| 网络核心转发服务要求 | 需提供网络核心转发服务，所提供支撑服务的设备满足关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片；交换容量≥200Tbps，包转发率≥50000Mpps；支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；实配冗余主控和电源；≥10个10GE光口，≥10个10GE SPF+单模光模块（10km）；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。 |
| 路由协议 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGPv6、静态路由、IPv4组播、IPv6组播、组播静态等。 |
| MACsec | 100G/10GE/GE接口支持MACSEC点到点加密转发。 |
| SRv6 | 支持SRv6 BE、SRv6 TE Policy、SRv6 出节点保护、SRv6 中节点保护、Flex-Algo、G-SRv6、SRv6 网 络切片、防微环、SRv6 SFC。 |
| 可维护性 | 支持随流逐包的性能检测技术，对用户业务流进行直接的丢包、时延、流速等的监测，得到业务端到端或逐跳的丢包和时延信息，支持通过telemetry上送获得的性能数据。 |
| 业务保障 | ▲支持在硬切片中再划分子切片。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | ▲支持硬切片在线带宽弹性扩容且业务不丢包。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| IPv6+能力 | ▲支持基于IPv6的应用识别与保障(APN6)，同时支持基于APN6的随流检测技术，并可以引流入不同的SRv6隧道。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。（投标人提供承诺函扫描上传） |

##### 核心网络汇聚服务

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | #### 汇聚新一代电子政务外网接入层数据，通过高速接口转发，连接接入层与核心层，支持 VLAN 实现流量隔离，保障数据高效传输。 |
| #### 网络汇聚服务 要求 | 需提供核心网络汇聚服务，所提供支撑服务的设备满足关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；实配冗余主控和电源；≥10个10GE光口，≥60个GE光口。 |
|  | 配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。 |
|  | 交换容量≥200Tbps，包转发率≥50000Mpps。 |
| 接口类型 | 设备支持100GE/40GE自适应端口、25GE/10GE自适应端口，以及10GE/GE自适应端口。 |
|  | 10GE端口支持网络硬切片（FlexE）。 |
| 路由协议 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGPv6、静态路由、IPv4组播、IPv6组播、组播静态等。 |
| MACsec | ▲100G/10GE/GE接口支持MACSEC点到点加密转发。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| SRv6 | 支持SRv6 BE、SRv6 TE Policy、SRv6 出节点保护、SRv6 中节点保护、Flex-Algo、G-SRv6、SRv6 网 络切片、防微环、SRv6 SFC。 |
| 可维护性 | ▲支持逐跳检测，通过业务故障还原，实现快速故障定界、定位、排障。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 业务保障 | ▲支持硬切片的SDN自动化管理功能。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | ▲支持硬切片间的流量调优功能。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| IPv6+能力 | ▲支持基于IPv6的应用识别与保障(APN6)，同时支持基于APN6的随流检测技术，并可以引流入不同的SRv6隧道。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。（投标人提供承诺函扫描上传） |

##### 万兆网络接入管理服务

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 支持万兆速率数据传输，高效转发大容量数据，连接不同网络层级，支持 VLAN 等功能，保障高带宽场景下的稳定通信与网络性能。 |
| 万兆网络接入管理服务要求 | 需提供万兆网络接入管理服务，所提供支撑服务的设备满足关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片。支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；支持IPv6协议的MTU值≥2000；实配冗余电源，≥2个10GE光口，≥8个GE光口，≥8个GE电口；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。 |
| 性能指标 | 交换容量≥400Gbps，包转发率≥400Mpps。 |
| 基本功能 | 支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议。 |
|  | 支持1588v2/G8275.1技术，实现时间的精确锁定 |
| IPv6演进 | 支持SRv6 Policy多SID-LIST负载分担功能，且分担路数不低于8。 |
|  | 支持SRv6 Policy LIST自动分裂和收回功能。 |
| 可维护性 | 支持随流逐包的性能检测技术，对用户业务流进行直接的丢包、时延、流速等的监测，得到业务端到端或逐跳的丢包和时延信息，支持通过telemetry上送获得的性能数据。 |
|  | 支持逐跳检测，通过业务故障还原，实现快速故障定界、定位、排障 |
| 业务保障 | ▲支持基于时隙隔离的网络硬切片技术。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | 支持1G粒度的网络硬切片能力。 |
|  | ▲设备10GE端口支持网络硬切片（FlexE）。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。（投标人提供承诺函扫描上传） |

##### 千兆网络接入管理服务

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 支持千兆速率数据传输，高效转发大容量数据，连接不同网络层级，支持 VLAN 等功能，保障高带宽场景下的稳定通信与网络性能。 |
| 千兆网络接入管理服务要求 | 需提供千兆网络接入管理服务，所提供支撑服务的设备满足关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片。支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；支持IPv6协议的MTU值≥2000；实配冗余电源，≥4个GE光口，≥4个GE电口；配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。 |
| 基本功能 | 支持RIP, OSPF,IS-IS,BGP路由协议。 |
|  | 支持GRE隆道技术。 |
| IPv6演进 | 支持 SRv6 TE policy，支持通过BGP协议创建Policy, 支持基于color方式引流入SRv6 Policy。 |
|  | 支持基于 SRv6 Policy 的流量统计功能。 |
| 可维护性 | 支持对随流检测获取到的性能数据进行可视化的运维管理。 |
|  | 支持逐跳检测，通过业务故障还原实现快速故障定界定位排障。 |
| 业务保障 | ▲支持随流逐包的性能检测 技术，对用户业务流进行 直接的丢包、时延、流速 等的监测。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | 支持硬切片的SDN自动化管理功能。 |
|  | ▲支持硬切片间的流量调优功能。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。（投标人提供承诺函扫描上传） |

##### 接入节点汇聚服务

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 汇聚电子政务外网多个节点数据，通过中高速接口转发，连接接入端与上层网络，支持 VLAN 隔离，优化流量，保障区域内数据高效传输。 |
| 接入节点汇聚服务要求 | 需提供接入节点汇聚服务，所提供支撑服务的设备满足关键芯片（CPU芯片和转发芯片）采用国产化芯片；实配≥24个GE光口，≥4个10GE光口。 |
|  | 支持网络切片功能，可以满足不同业务、不同客户的不同SLA要求。 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。（投标人提供承诺函扫描上传） |

#### 1.2安全保障服务

##### 1.2.1安全资源池管理服务

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 依据规则过滤网络流量，控制出入站访问，阻隔非法连接，防范网络攻击，保障网络边界安全。同时整合多种安全功能，提供集中管理与弹性扩展。 |
| 安全资源池系统要求 | 需提供安全资源池服务，为满足相关服务，需提供≥1台控制器设备；CPU安全可靠等级≥Ⅰ级；实配≥2颗48核CPU，CPU主频≥2.6GHz，内存≥128GB，硬盘≥2TB；≥4个GE电口，≥4个10GE光口。支持基于保护网段的策略自动编排能力，根据策略的源地址和目的地址自动找到承载该策略的安全设备，并将策略自动部署到该设备。 |
|  | 配置≥1个安全设备管理授权数，可对本次资源池配置的防火墙进行统一安全策略编排，并配置对应的功能授权。 |
|  | 支持基于保护网段的策略自动编排能力，根据策略的源地址和目的地址自动找到承载该策略的安全设备，并将策略自动部署到该设备。 |
|  | 提供安全业务编排和策略统一管理，支持安全功能服务化、可视化，并可协同网络、安全设备和大数据智能分析系统形成全面威胁感知、分析和响应的主动安全防护体系。 |
| 配置一致性 对比 | 支持下发安全策略至安全设备，对比安全设备当前配置与最近一次下发的配置，通过查看对比结果，进行必要的策略调整。 |
| 对象管理 | 支持安全区域、地址、服务、时间段、网络分区、应用主机、反病毒、入侵防御等共用对象的管理，供策略调用，简化策略配置工作。 |
| 基础策略管理 | 支持策略/策略组管理，可通过北向接口配置安全策略，支持策略的锁定、解锁、移动，支持策略的变更统计、一致性统计、部署状态统计。 |
| 逻辑分区 | 支持基于用户业务分区管理、控制、维护安全策略，不需关注安全区域、设备以及业务的映射关系，有效降低安全策略设计的复杂度。 |
| 安全协防 | 支持从网络控制器学习网络拓扑，基于业务链将用户流量引流至对应的逻辑安全设备，上传至安全大数据分析系统系统联动，对检测到的威胁进行隔离处置闭环。 |
| 部署方式 | 支持单机和集群部署方式，实配单机部署方式。 |
| 安全策略运维 | 支持安全策略合规检查、策略仿真和冗余分析，通过定义白名单、风险规则、混合规则检查，业务互访关系学习结果、模拟策略部署影响，策略命中及冗余分析，优化策略部署和策略运维。 |
| 功能要求 | 支持基于保护网段的策略自动编排能力，根据策略的源地址和目的地址自动找到承载该策略的安全设备，并将策略自动部署到该设备。 |
| 安全防护系统要求 | 需提供安全防护系统服务，所提供支撑服务的设备满足关键芯片采用国产化芯片，吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万；实配≥4个GE光口，≥4个GE电口，≥4个10GE光口，≥4个10GE多模光模块；配置传统防火墙、访问控制、防病毒、访问控制、流量管理、应用识别、用户识别、内容识别等功能；提供IPv6+功能；配置冗余电源。 |
|  | 支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址。支持安全策略阻断时设备发送反馈报文快速断开连接，如针对TCP报文反馈reset报文，针对UDP和ICMP报文反馈ICMP不可达报文。 |
|  | 支持最大100层的病毒压缩文件检测和阻断。 |
| 协议识别 | 可识别应用层协议数量≥6000种。 |
| URL过滤 | 支撑URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.4亿万。 |
| 流量控制 | 支持每IP， 每用户的最大连接数限制，防护服务器。 |
| 策略管理 | 支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址。 |
|  | 支持安全策略阻断时设备发送反馈报文快速断开连接，如针对TCP报文反馈reset报文，针对UDP和ICMP报文反馈ICMP不可达报文。 |
| 路由功能 | ▲支持SRv6协议，支持SRv6 TE policy，支持EVPN L3VPN over SRv6 TE Policy。（投标人需提供产品功能界面截图等证明材料，扫描上传） |
| 安全防护 | 支持最大100层的病毒压缩文件检测和阻断。 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。提供IPS/AV特征库3年升级服务。（投标人提供承诺函扫描上传） |

##### 1.2.2动态安全监测服务

| 服务类型 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 基本功能 | 需提供实时监测网络流量，采集带宽、数据包等数据，分析流量特征，网络管理与故障排查服务。 |
| 安全监测服务要求 | 需提供动态安全监测服务，所提供支撑服务的设备满足8核心16线程国产CPU，内存≥32GB，千兆电口≥4个，万兆光口≥2个，网卡扩展槽≥3个，冗余电源，USB接口≥2个，企业级存储硬盘≥4T，应用层吞吐量≥1Gbps，网络层吞吐量≥2Gbps，提供流量采集、协议识别解析、威胁监测、策略管理等服务。 |
| 流量来源 | 流量探针支持同时接入多路镜像流量，每个镜像口各自独立，互不影响。 |
| 协议还原 | 支持解析VLAN、VxLAN、ikev2等协议解析和还原，支持IP分片还原。 |
|  | ▲支持中间流还原，在非完整TCP握手情况下，能够还原会话。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 文件还原协议 | 提供还原文件传输协议，支持协议包括：邮件（SMTP、POP3、IMAP）、FTP、SMB、HTTP、NFS、TFTP。 |
| 文件格式支持 | 支持对常见文档格式的还原，包括可执行文件（EXE、DLL、OCX、SYS、COM等）、常见压缩格式（RAR、ZIP、GZ、7Z等）、常见文档类型（word、excel、pdf、rtf、ppt等）、手机文件格式（apk）。 |
| 全局监控仪表 | 提供全局仪表功能，通过可视化方式展示威胁告警总数、攻击成功告警数、攻击成功率、受害目标数、告警趋势、攻击类型、攻击分类、本机流量处理速度、外发行为数据趋势、文件数量、协议分布、包大小分布。 |
| 攻击确认 | 支持通过双向会话流数据进行二次分析，判定攻击的结果状态，包括攻击成功、失败、未知； |
| 规则置信度 | ▲以1-100的分值预置规则的置信度，辅助判定网络攻击的成功情况。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 弱口令检测 | 支持通过弱口令字典对流量中的弱口令进行检测，支持加密弱口令检测。 |
| WEB漏洞检测 | 支持WEB漏洞检测，包括但不限于：反序列化攻击、SQL注入、信息泄露、脚本攻击、文件上传、文件读取、权限绕过、目录遍历、命令代码执行、文件包含、目录穿越、SSRF攻击、CSRF攻击等。 |
| APT攻击检测 | ▲支持20种以上APT特种木马家族的通信特征指令检测，包括攻击目标为中国的组织例如美人鱼、验证器、海莲花、摩诃草、蔓灵花、奇幻熊等。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 代理软件检测 | 支持40+代理软件通信行为的检测，支持FRP、ngrok、EarWorm、Termite、Dnscat、reGeorg、tunna、reduh等。 |
| WEBSHELL攻击检测 | 支持50+常见加密和非加密Webshell检测，包括但不限于冰蝎、哥斯拉、蚁剑、中国菜刀、小马上传工具等。 |
| AI检测 | ▲支持基于人工智能模型检测各种变种漏洞和未知漏洞攻击行为，如Struts2系列漏洞、SQL注入漏洞、Java反序列化漏洞、CMS类型漏洞等。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 威胁攻击展示 | 支持提供可视化界面对网络威胁告警进行展示。 |
|  | 提供威胁告警全字段白名单功能，用户可自定义设置过滤条件对告警进行筛选过滤。 |
| 威胁情报检测 | ▲支持通过域名、URL、IP进行威胁情报检测，本地威胁情报的数据不少于300万条。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 流量采集还原策略管理 | 支持对数据采集策略进行管理，包括开启/关闭协议、启用/关闭文件还原、启用/禁用flow聚合，支持还原策略配置、巨帧大小配置。 |
|  | 支持自定义XFF策略，提取HTTP请求头中的”X-Forwarded-For”的IP替换攻击者IP地址，并且能够设定替换顺序，指定特定XFF地址作为攻击者IP。 |
| 自定义流量采集 | 支持通过五元组方式配置网络流量抓取策略。 |
| 数据脱敏 | ▲支持对数据进行展示、存储、外发脱敏配置；支持对手机号、身份证号、银行卡、密码的关键敏感信息进行识别和界面展示脱敏。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 白流量过滤 | 支持流量白名单、异常访问白名单过滤功能，卸载不必要的流量；支持过滤指定的访问日志，支持字段包括源IP/IP段、源端口、目的IP/IP段、目的端口、协议等；并支持白名单导入和导出 |
| SSL解密 | 通过导入私钥证书的方式来解析HTTPS加密流量。 |
| 弱口令配置 | 支持弱口令配置，系统提供内置弱口令字典，并能够导入外部弱口令字典信息。 |
| 离线pcap检测 | 支持上传pcap文件到系统中进行离线检测分析 |
| 自定义规则 | 支持添加自定义检测规则，支持TCP、UDP、HTTP协议。HTTP协议支持对请求方法、请求URI、请求数据、用户代理等HTTP字段进行设置。 |
| 系统规则管理 | 支持对系统内置的检测规则进行查看和管理，包括启用、禁用。 |
|  | 支持对系统内置规则的威胁等级、置信度进行人工调整，以减少误报，方便研判。 |
| 自定义协议 | 支持自定义添加协议端口及偏移值，通过对网络流量特征、端口等维度设置，识别新的自定义协议；支持多段式特征；特征支持16进制和文本形式。 |
| 旁路阻断 | ▲支持旁路阻断功能，可自定义旁路阻断策略，对指定IP地址进行旁路阻断。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 账号管理 | 支持三权分立账号管理功能，提供超级管理员账号，可添加账号管理员、操作员管理员、审计管理员三种角色的账户。 |
| 登录管理 | 支持登录安全性设置，包括登录密码强度、登录密码最小长度、页面登录超时时间、异常账号锁定时间。 |
| 数据清理 | 支持对告警数据存储空间管理，提供阈值告警服务，支持清空告警数据。 |
| 安全审计 | 支持对系统登录登出和配置管理等操作行为进行审计，支持多维度过滤查询和记录导出。 |
| 在线手册 | 产品界面默认提供在线帮助手册。 |

### 互联网出口安全升级服务

#### 2.1互联网出口安全防护系统

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 要求通过内置的入侵检测、WEB安全服务，充分保障用户内部对外业务的安全访问，保障数据安全的同时，提供精细化的管控能力，隔离外部风险， |
|  | ▲需提供互联网出口安全防护服务，所提供支撑服务的设备满足CPU/8核，千兆电口≥2个，万兆光口≥4个，接口扩展槽≥2个，冗余电源；防火墙吞吐量≥40Gbps，IPS+AV吞吐量≥22Gbps，并发连接≥1100万，每秒新建≥24万，Ipsec VPN吞吐≥3G，SSL VPN用户数≥4500，提供防病毒库＋IPS攻击特征库＋url及应用特征库+资产管理+威胁情报升级功能授权3年。（投标人需提供产品彩页或第三方检测机构出具的检验报告,扫描上传） |
| 访问控制 | 支持基于IPV4/IPV6的接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制。提供相关界面截图。（提供第三方国家认可检测机构关于“IPv6 场景下的入侵防护、病毒防护、口令防护、威胁情报、会话控制功能”功能项的产品检测报告) |
|  | 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。 |
|  | 支持路由、透明、旁路及混合部署模式。 |
| 黑白名单 | 支持基于单IP、IP网段、ISP地址库、区域（国内各省）地址库的白名单，匹配白名单的流量将跳过防火墙过滤直接转发。 |
|  | 支持基于单条域名的黑名单，可直接阻断dns请求，域名支持设置为精确或模糊匹配，支持设置时间周期。 |
| 入侵防御 | 支持并开通网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量不少于3000条。 |
|  | 可基于IP地址、网段、用户、时间、VLAN、协议类型等条件设定入侵防御模块的检测事件及响应方式。一条策略可同时引用攻击防护、病毒防护、入侵防护、web防护、威胁情报、口令防护等安全防护模板。 |
|  | ▲支持IPS抓包取证，可选择将产生IPS事件的会话所有报文进行存储，并与IPS日志关联一键导出，可以设置单包抓包及扩展抓包模式，可指定抓包时间。（提供截图证明材料且所投产品必须提供第三方国家认可检测机构关于“IPS 抓包取证功能”，“IPS 关联日志导出功能”功能项的产品检测报告) |
|  | 提供SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护。 |
| 防病毒 | 支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能。 |
|  | 基于主流杀毒引擎，支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1200万。 |
| 威胁情报 | ▲支持失陷检测情报分类：勒索软件、挖矿软件、网银木马、窃密木马、黑客工具、后门软件、僵尸网络、常规木马、DGA、黑灰产、扫描探测、隐匿追踪、可疑威胁、定向攻击、蠕虫病毒、APT攻击、其他远控等风险流量进行识别和过滤。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
|  | 支持在IOC监控中查看威胁信息，可通过类型以及自定义输入进行快速检索。并支持通过威胁信息一键跳转到云端威胁情报中心查看威胁详细实时全量的信息化展示。 |
|  | 支持本地离线库在线更新，离线更新。 |
| DNS安全检测 | 支持DoH加密域名解析服务，对解析流量加密处理。 |
|  | 支持输入威胁域名一键跳转到云端威胁情报中心查看威胁详细实时全量的信息化展示。 |
|  | ▲支持DNS安全监测， 可通过云端DNS安全检查系统进行攻击识别，识别的攻击类型应至少包含：后门、远控木马、DDOS、挖矿、银行木马、APT、DGA、黑客工具、勒索软件、数据窃取、蠕虫、钓鱼网站、黄赌毒等威胁。（所投产品必须提供第三方国家认可检测机构关于“DNS 安全监测系统联动功能”功能项的产品检测报告) |
| 弱口令检查 | 支持对服务器、客户端进行的口令暴力破解的攻击防护。 |
|  | 支持高、中、低三种密码检查强度。 |
|  | 支持对常见应用（如HTTP、Telnet、SSH、FTP、SMTP、POP3等）进行弱口令检查，并上报安全事件。 |
| 高可用性 | 支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。 |
| 系统管理 | WEB界面的网络调试功能，支持PING、TRACEROUTE、TCP探测方式，支持模拟数据流穿过设备时各个功能模块处理流程以及结果进行展示。 |

#### 2.2应用安全防护系统

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 针对客户应用TOP10风险，并针对Web Shell、网站挂马、暴力破解等各种Web攻击进行防御，针对Web安全防护所面临的挑战，提供Web资产发现、漏洞评估、流量学习、威胁定位等方面全面应用智能分析和机器学习技术服务，帮助用户更轻松、更全面的部署Web安全防御策略，屏蔽Web漏洞和风险，确保应用安全。 |
|  | 需提供应用安全防护服务，所提供支撑服务的设备满足CPU/4，国产操作系统，双电源，内存≥16G，机械硬盘≥1T，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，扩展槽≥1个，网络层吞吐≥12G，HTTP吞吐≥3.8G，HTTP新建≥2W，，HTTP并发连接数≥140万，HTTPS吞吐≥700M，提供WAF特征库3年。 |
| 网络层攻击保护 | 支持IP,URL白名单，支持各类拒绝服务攻击，包括：Ping of Death、Teardrop、IP分片、Land、ICMP大包、WinNuke等。 |
|  | 支持各类Flood攻击，包括ICMP Flood、UDP Flood、TCP-SYN Flood、ARP欺骗、DNS查询洪泛等。 |
| Web应用层攻击保护 | 系统具备注入攻击防御能力，可以对SQL注入、LDAP注入、SSI指令注入、Xpath注入、命令注入、邮件注入、远程文件包含、本地文件包含以及其他注入进行防御。 |
|  | 具备个人敏感信息防泄漏功能，可以检测到个人身份信息（包括中国大陆身份证号、港澳台身份证号、美国社会安全号）、银行卡号、信用卡号、邮件账号的信息泄露。 |
|  | ▲系统具备信息泄露防御能力，可以防止服务器错误、数据库错误、Web目录内容、程序代码、关键字（支持中文，已内置大量的关键字，将请求或者响应中的关键字进行脱敏处理（替换为任意指定字符））等信息的泄露。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
|  | 系统具备Web访问控制能力，可以对扫描器的扫描行为、爬虫行为、目录遍历行为进行防御。 |
|  | 支持的扫描各种类型的Web漏洞包括：SQL注入漏洞、XSS攻击漏洞、Web服务漏洞、信息泄露漏洞、异常访问漏洞。 |
|  | 支持通过XXS、SQL语义分析，进行防护。 |
|  | 系统具备特殊漏洞攻击防御能力，可以对针对Web服务器、Web框架、Web应用程序的漏洞攻击进行防御。 |
|  | ▲支持细粒度的HTTP命令级访问控制策略，可以根据客户端Host、 User-Agent、Accept、Accept-Language、Accept-Encoding、Referer、Cookie等HTTP头部的策略控制。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 站点访问控制 | 支持对防护站点设置客户端、URL等方式的黑、白名单策略。 |
| 网页防篡改 | 支持静态网页缓存和篡改监控，在检测到篡改发生时，可以将篡改前的缓存页面返回给用户，支持对篡改内容的取证。 |
| API防护 | 支持API合规性检查，支持API规范文档导入，包括不限于Json、Yaml、Yml格式；支持自定义规则，包括不限于Http host、URI路径设置。 |
| IPv6支持 | 支持IPv4、IPv6双栈部署，可同时添加IPv4和IPv6地址为保护站点。 |
|  | 支持对IPv6访问流量的检测和保护。 |
| 自学习策略 | 支持对保护站点的流量进行智能学习，并根据学习结果生成针对性的防护策略；学习的内容包括：动态URL地址、URL参数、HTTP访问方法等信息。 |
|  | 支持学习模式和保护模式，学习完成后可以自动切换到保护模式。 |
| Web漏洞扫描 | 产品支持Web应用漏扫，支持的扫描各种类型的Web漏洞包括：SQL注入漏洞、XSS攻击漏洞、Web服务漏洞、信息泄露漏洞、异常访问漏洞；扫描方式支持普通扫描和侵入式扫描；支持手动扫描和定期扫描，可以定期自动扫描。 |
|  | 可以根据扫描报告生成虚拟补丁，对Web漏洞提供快速保护。 |
| 部署及高可用性 | 支持透明串接、镜像监听、反向代理（串接及单臂）、牵引等部署方式。 |
|  | 支持站点自发现（http和https），自动发现网络中的http网站，包含服务器IP/端口/域名/访问次数等信息，并一键添加为保护站点。 |
|  | 支持默认站点，不需要配置IP和端口，自动防护，提高上线的效率。 |
| 日志报表 | 提供丰富的日志信息，包括设备管理日志、网络安全日志、网页安全日志、防篡改日志、访问控制日志、自学习策略日志等。 |
|  | 支持通过电子邮件、SNMP、SYSLOG、短信等多种响应方式进行告警。 |
|  | 支持周期性报表输出，报表支持PDF、DOC格式。 |

#### 2.3上网行为管理系统

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 针对客户网络中的网络社区、P2P/IM带宽滥用、网络游戏、炒股、网络多媒体、非法网站访问等行为进行精细化识别和控制并利用智能流控、智能阻断、智能路由等服务，配合创新的社交网络行为管理功能、清晰易用的管理日志功能等，提供全面、完善的上网行为管理解决服务方案，从而保障网络关键应用和服务的带宽，对网络流量、用户上网行为进行深入分析与全面的审计，为用户全面了解网络应用模型和流量趋势，优化其带宽资源，开展各项业务提供有力的支撑。 |
|  | 需提供上网行为管理系统服务，所提供支撑服务的设备满足CPU/8，国产操作系统，冗余电源，内存≥48G，4T机械硬盘≥4T，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，扩展槽≥1个，网络层吞吐≥55G，并发连接≥5000W，新建连接≥72W，提供上网行为管理特征库授权。 |
| 组网部署 | 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式、直连（虚拟线）；旁路部署支持加入2个以上物理接口，无需接口对；部署模式切换无需重启设备。 |
| 链路负载 | 支持智能应用级的负载均衡，负载策略可配置：优先使用优先级最高的线路、按运营商负载、带宽比例、平均分配以及禁用默认负载策略。 |
|  | 支持基于负载链路进行dns-dnat机制，解决因用户主机配置DNS解析结果，与实际转发运营商链路解析结果有冲突，从而导致跨运营商访问慢的问题；支持进行DNS探测，针对探测失败情况，智能关闭dns-dnat机制。 |
| 服务质量 | 支持针对接口、目的地址和目的域名进行健康检查，可自定义检查间隔、重试次数等；支持基于PING、TCP、DNS协议探测连通性。 |
| 网络接口 | ▲接口实际配置支持second IP地址，每个接口要求支持至少200个second IP；支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像；内外接口无固化，支持修改接口属性，修改接口IP类型、地址模式无需重启设备；支持自定义的手工模式和LACP模式的链路聚合，实现线路带宽叠加。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 应用对象 | 设备内置应用识别规则库，支持超过12000条应用规则数，支持超过7000种的应用，支持超过500+种海外应用，并保持每一个星期更新一次，保证应用识别的准确率。 |
|  | 支持自定义应用，自定义项不少于11种；定义项包括DNS域名学习模式，可引用数据包特征中的目标域名或指定域名。 |
|  | 支持自定义URL过滤，包括恶意URL白名单、恶意URL黑名单、URL白名单等，并支持URL的模糊匹配。内置恶意URL特征库，管理员可基于策略快速过滤恶意URL。 |
|  | 支持应用模型识别技术，可定义识别模式的宽松程度，有效和准确识别网络应用；检测引擎支持智能、快速和关闭识别模式。 |
| 对象管理 | ▲支持敏感数据防泄密功能，内置预定义的敏感信息类型，如银行卡号、邮箱、身份证、手机号码、MD5等，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型进行敏感文件下载过滤。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 控制策略 | 支持基于DNS前置技术实现在DNS解析阶段针对http和https域名进行过滤，防止https域名过滤逃逸情况。 |
|  | 设备旁路部署时，支持针对违规上网行为进行阻断过滤。 |
|  | 支持针对SSL加密的网站、论坛发帖、web邮箱以及客户端邮箱（如闪电邮）的内容进行关键字过滤、全内容审计，支持下载邮件原件；支持针对SSL 解密证书进行自动推送。 |
| 终端审计 | 支持审计用户通过U盘操作的行为动作和文件内容，支持文件本地备份。 |
| 审计策略 | 支持审计用户通过HTTP、FTP、Email等方式外发的文件内容。 |
| 流量控制 | 支持流量限额功能，进行日流量总额、月流量总额、当日使用时长、当月使用时长等限额类型进行流量管理；针对达到限额阀值的用户进行弹窗提醒，管理员可选择禁止上网或者加入至惩罚流控通道。 |
|  | 支持智能调整流控策略，避免带宽资源浪费；具有P2P智能流控功能，支持通过抑制P2P的下行流量，来减缓P2P的上行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题。 |
| 共享管理 | 支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和阻断，支持例外排除功能，可针对终端类型分别设置阀值数量；可对共享行为进行公告提醒。 |
| 数据分析 | 支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。 |
| 策略管理 | ▲提供智能策略分析功能，支持隐藏策略分析、冗余策略分析、冲突策略分析、可合并策略分析、过期策略发现、空策略发现、策略宽松度分析，并在web页面显示分析结果。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 易用性 | 支持U盘零配置上线，设备端无需预配置，将U盘插入设备USB接口中，即可实现快速上线实施。 |
| 资质要求 | 网络安全专用产品安全检测证书。 |
|  | 产品须具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 |

#### 2.4多网络链路分发系统

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 要求提供动态监控链路的实时状态，多种静态和动态流量分担服务，有效提升多链路接入的效率和整体性能。当部署对外提供服务的应用服务器时，多网络链路分发系统可以根据用户所处的运营商网络，或者地域的远近，或者当前链路的带宽质量进行智能DNS解析，帮助用户选择最优的链路进行访问，有效避免跨运营商访问时造成的带宽瓶颈和延迟增大等问题。 |
|  | 需提供多网路链路分发系统服务，所提供支撑服务的设备满足8核HG3250，内存≥16G，机械硬盘≥2T，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥6个，吞吐性能≥40G，最大L4新建≥36W，最大L4并发≥1000W。 |
| 部署模式 | 支持路由、旁路部署，以及三角传输 |
| 高可用性 | 支持AA，AP工作模式，IP地址可在设备间漂移，根据设备状态将流量牵引到主设备，支持包括半连接，全连接会话信息全状态同步，以保障业务不间断切换。 |
|  | 支持标准VRRP协议。 |
| 链路负载 | 至少支持对16条以上链路进行流量均衡，不需要额外的授权。 |
|  | ▲通过TCP丢包预测，快速重传和恢复机制，提高TCP协议的数据传输速度，当广域网链路出现延时和丢包的情况时，可明显改变TCP传输效率，提升传输速率不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升链路访问速度，节省带宽资源。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
|  | 智能DNS：实现链路智能Inbound访问，避免跨运营商访问。 |
|  | 支持内网用户上网DNS透明代理，DNS透明代理对内网用户访问外网资源的DNS解析过程进行优化，可以通过对多条链路发起DNS请求探测，根据探测结果结和预先设定的策略，将DNS请求转发到不同的服务器，避免出现因为DNS导向问题导致的某条链路拥塞，某条链路空闲的情况。 |
|  | ▲根据用户实时访问情况，动态探测每条链路到用户访问服务的目标可达性，及延迟信息；并计算出最佳访问链路。并且随着链路质量的变化，可自动调整重新选择最佳发送链路。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
|  | 在链路拥塞时，支持对指定业务分配优先级，高优先级的业务优先处理，可以实现对指定业务的带宽保证，链路空闲时，所有业务可以任意使用带宽，链路拥塞时，可保障指定业务使用带宽。 |
|  | 支持常见流媒体，P2P软件，网络游戏，IM ，股票软件的检测识别；可将对相应流量分配到期望的目标链路；并可进行速率控制。 |
|  | 支持链路质量检测功能，以图形化的方式根据链路的延迟、丢包、抖动实时展示链路的质量曲线。 |
|  | 支持链路负载投屏展示，能够分别基于链路监测、应用选路和ISP流量进行投屏展示分析。链路监测展示链路的健康状态、上下行带宽、总带宽、新建连接数、并发连接数和吞吐量；应用选路展示基于应用分类选择相应链路的示意图；ISP展示基于运营商分类选择链路的示意图。 |
| 智能流量编排 | ▲支持将经过SSL卸载后的明文流量镜像到态势感知、IPS等安全分析设备，以实现加对密流量的检测与防护。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
|  | 为保障数据安全，支持将解密后的明文数据使用新的加密套件对其进行加密并发给服务器，对普通流量加密实现使用TLS协议访问后端服务， |
| 安全功能 | 支持连接状态跟踪，可以根据五元组进行源和目标的基于状态的访问控制，支持时间表功能；具备防四层DDoS攻击能力； |
|  | ▲通过代理方式解析HTTP请求，可以根据头域中浏览器类型，Cookies，HTTP Header，目标URL进行访问控制；可以对访问请求进行丢弃，重置，以及重定向到其他页面。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
|  | HTTP访问速率限制：通过代理方式解析HTTP请求，根据限速规则可以限制某个浏览器每秒钟对某个页面发送的HTTP请求数，超过这个数量将进行重置或重定向处理；可以有效防止用脚本对某个固定页面的反复刷新； |
|  | ▲支持检测SQL/XSS注入变种/变形深层攻击行为，并进行告警，阻断等精确防御。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
|  | 支持黑白名单。 |
| 界面及安全管理 | 支持全中文的管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理。 |

#### 2.5运维安全管理系统

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 通过规则的设置让合法的人员管理具备权限的服务器、网络安全设备、数据库及其他远程应用的运维操作，提供统一的登录界面、帐号管理、访问控制、权限控制、操作审计等服务，进行过程控制、监督和事后审计回溯。 |
|  | ▲需提供运维安全管理系统服务，所提供支撑服务的设备满足CPU/8，国产化操作系统，内存≥16G，系统盘≥240G SSD，机械硬盘≥4T HDD，千兆电口≥4个，扩展槽≥2个，标配资产授权≥200个。（投标人需提供产品彩页或第三方检测机构出具的检验报告,扫描上传） |
| 高可靠性 | 支持双机热备，支持系统配置以及审计日志实时同步。 |
|  | 支持集群部署，系统策略支持统一下发，后期升级扩容方式支持单节点扩容，无需进行软硬件的二次升级即可完成。 |
| 支持协议类型 | 图形终端协议：RDP、VNC、X11；字符终端协议：Telnet、SSH；文件传输协议：FTP、SFTP等。 |
| 单点登录 | 图形化应用无需安装任何客户端和控件即可实现单点登录，即通过堡垒机实现图形化应用发布功能。 |
|  | 支持IE代填类型包括 JS、flash、HTML5等特殊登录页面。 |
| IP自动禁止功能 | ▲系统支持IP自动禁止功能，对连续登陆账号密码错误的来源IP自动屏蔽，可通过管理员解除屏蔽。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 自身健康检测 | 支持对应用中心状态、审计状态和端口状态是否正常工作进行一键检查。 |
| 工具属性支持 | 支持字符类putty、SecureCRT等工具的各类属性：终端属性、字符编码、窗口大小随意调整等等；图形类mstsc工具的原有属性：自定义开启/关闭磁盘映射、剪切板等，支持窗口大小随意调整、声音传输等等 |
| 向导模式 | 为管理员和运维人员提供操作向导模式，方便用户进行设备管理和使用。 |
| 中英文管理界面 | ▲支持中英文切换WEB管理。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 用户角色 | 系统角色需按法案要求进行划分，至少有系统管理员、密码管理员、配置管理员、审计管理员、普通用户等多种角色。 |
| 身份认证 | 系统提供身份认证，自然人（员工帐户）登录系统时支持静态口令、Radius认证、LDAP、AD域、数字证书认证、动态令牌认证、USBKEY认证、指纹认证、短信认证和Google手机动态令牌认证。 |
|  | 支持对接CAS、SAML认证服务器 |
|  | 系统内置动态令牌认证，用户不需要额外部署认证服务器，通过配置动态令牌实现双因素认证；同时可支持Google手机动态令牌认证。 |
|  | 支持多因子认证自定义组合，可为不同用户组分配不同的认证策略，支持单因素，双因素和多因素的认证策略。 |
| 批量管理 | 支持以excel格式批量导入和导出用户帐号 |
|  | 用户帐号自动改密，可制定改密计划对用户帐号进行定期改密，并发送邮件通知用户 |
|  | ▲支持在线批量编辑，提供堡垒机用户的批量编辑功能，以方便用户管理员批量修改帐号属性及关联信息，包括用户状态、有效时间。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 设备账号自动改密 | 支持linux、unix、网络设备、windows2000/2003/2008的自动改密功能；无需通过插件、引擎或特殊端口对目标设备进行自动改密。 |
|  | 在系统完成密码修改之后，自动进行新密码登录测试，以便进一步校验密码修改结果。 |
| 图形操作告警 | 支持RDP会话针对操作行为告警（针对标题栏进行告警），可进行告警内容设置。 |
| 数据库操作告警 | ▲支持数据库应用针对操作命令进行告警，可进行告警内容设置（告警内容支持动作，表名等）。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |
| 报表任务周期 | 系统应具备在对系统制定报表任务时，可以配置时间周期，支持以图(柱、饼等)，统计、明细数据的方式表现。 |
| 系统设置 | 支持自定义管理员角色，根据企业具体情况授权相应系统功能模块，精细到大模块的子模块。 |
|  | 支持设置运维屏保功能，当图形类型运维窗口指定时间操作后，自动切换屏保模式，防止信息泄露，有操作时自动解锁。 |
|  | ▲对普通用户运维操作界面加载水印，水印内容包括运维人员信息，防止运维人员拍摄泄密。（投标人需提供功能截图等证明材料，扫描上传） |

### 利旧设备维保服务

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 提供利旧设备原厂维保服务 |
| 利旧设备 | 虚拟化平台维保服务，维保期2年。（4套华为2288HV5，华为DCS虚拟化套件标准版-软件订阅与保障） |
|  | 边界隔离防火墙维保服务，维保期3年。（4套华为USG6565E） |
|  | 大院汇聚交换机维保服务，维保期3年。（4套华为S6730-S24X6Q） |
|  | 服务器接入交换机维保服务，维保期3年。（4套华为CE6881-48S6CQ-B） |
|  | 安全管理中心汇聚交换机维保服务，维保期3年。（2套华为S5731-S48T4X） |
|  | 南大院区域汇聚点维保服务，维保期3年。（1套华为S6730S-S24X6Q-A） |
| 维保服务内容 | 三年7*8小时现场利旧设备，故障件的检测、维修、更换、板卡微码更新，备件保障、设备健康巡检、相关技术支持等。 三年7*8小时现场的软件系统的故障排除、健康巡检、修复漏洞、提高性能、增加新功能等。 提供三年7*24小时所有利旧设备的运行状态监控，现场针对实时出现的性能降低或安全问题进行跟踪、处置及修复。 |
| 排障响应要求 | 硬件故障：投标人接到报障后，派遣的工程师在5分钟内电话响应，携带无故障的同型号备件24小时内到达现场，并将原设备配置文件导入新设备后进行割接工作，接报故障到设备更换后完成并网需48小时内完成。 |
|  | 软件故障：投标人接到报障后，派遣的工程师在5分钟内电话响应，提供同原厂级别或以上的服务标准的应急响应服务，如灾难恢复、系统故障等。能够快速响应，恢复系统正常运行，减少损失。 |

### 日常驻场运维服务

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 驻场人员要求 | 驻场人员至少包含2名系统工程师、1名电子政务外网维护工程师，维护内容包括但不限于主机、网络、存储、电子政务外网线路维护、重点网络安全防护群、Web应用防护能力以及网络安全管理区所属网络安全设备的接管等运维服务。 |
| 运维服务人员要求 | 驻场工程师所需技术技能包括但不限于以下： - 必须熟练掌握交换机、路由器、防火墙等设备的基本操作和日常维护； - 必须熟练掌握主机、存储、网络、备份、云平台虚拟化等基本操作和日常维护； - 必须熟练掌握零信任、堡垒机、防火墙、负载均衡等设备的基本操作和日常维护； - 必须熟练掌握安全策略更新与优化、告警监控及处置、等保测评等基本操作和日常维护。 |
| 运维服务内容 | 1、设备与系统日常维护 负责现有邗江区电子政务外网部署于扬州市政府云计算中心机房内的所有服务器、存储、网络、备份、云平台设备的监控、巡检、配置优化等工作。 建立运维管理制度和应急预案，负责日常服务器故障的处理（硬件及系统故障由甲方的维保厂商负责维修和处理，我方提供必要的协助及支持）。 对现有服务器、存储、网络、备份、云平台类设备和系统进行日常维护巡检，每天1次，形成日报，每月汇总提交。 2、故障处理与技术支持 负责主机、存储、网络、备份等设备和系统的故障报修和处理，提供上云业务系统的日常故障排除和技术支持。 区政府大院的驻场人员需在网络故障发生后30分钟内响应；定期到各接入单位巡检，保证线路和设备完好。 协助用户或相关责任方定位故障日志信息，进行日志统计与查询。 负责网内业务故障的诊断与定位，包括但不限于业务系统访问不能、用户无法上网等服务器和终端网络访问故障；配合第三方或厂家共同排查其他故障。 处理各级用户网络访问需求和问题，处理业务故障问题等。 故障处理形成台账记录，并按月汇总提交。 3、网络相关维护 进行网络主干设备上路由配置与维护，包括查找、修改、新建路由指向，在业务或用户网络不可用时，定位故障信息。 负责网络核心、汇聚设备配置维护，包括业务聚合交换机（数据中心机房）、南北大院聚合交换机（南北大院机房）配置维护与修改，维护内网DNS解析服务，确保业务正常访问。 负责机房新增物理设备的网络接入规划与现场指导，以及网络切换演练、故障处理等。 形成台账记录，并按月汇总提交。 4、当重要时期或重要节庆日需进行特殊/重大保障服务时，或遇紧急事件需临时停机等情况，按最终用户要求完成保障任务。 |
|  | 针对新一代邗江区电子政务外网范围内新增的互联网出口区重点网络安全防护群、Web应用防护能力以及网络安全管理区所属网络安全设备的接管，提供日常7*24小时安全运维工程师驻场服务。 1、设备维护调试，定期对新增防护设备进行巡检，定期对新增防护设备进行维护调试，包括但不限于硬件检查、设备版本管理、设备运行状态检查、特征库升级等，对于发现的问题及时反馈。提供三年设备维护调试服务。按照周度提供《设备维护巡检报告》。 2、安全策略更新与优化，针对新增防护设备的优化维护，及时响应策略更新需求，定期对新增安全设备的安全策略进行评估和更新，根据业务及安全需求，调整安全设备配置，并对策略进行归并及优化，配合完成新增需求调试。提供三年安全策略优化服务。按照月度提供《安全策略优化配置服务报告》。 3、告警监控及处置，针对对新增防护设备提供7x24小时实时监控，针对异常告警进行深入分析和处置，重保期间提供7*24小时设备告警监测及处置。提供三年告警监控服务。按照月度提供《告警监控服务报告》。 4、零信任、堡垒机，按需提供用户授权、资源发布、资源添加、策略变更等工作；堡垒机按需对接需求创建用户、资源发布、资源添加、策略变更等工作。提供三年安全接入策略配置服务。按照月度提供《安全接入策略配置服务报告》。 5、防火墙策略维护，包括出口墙用户（禁止）上网策略，服务器（禁止）上网策略，服务器对外映射配套策略，外围单位边界墙用户地址封禁策略。提供三年防火墙策略配置服务。按照月度提供《防火墙安全策略优化配置服务报告》。 6、等保测评相关工作，主要包含配置检查维护与配置合规性安全整改。提供三年合规安全整改服务。按照月度提供《安全合规配置服务报告》。 |
| 服务接续要求 | 为做好本项目运维服务期结束后运维的衔接工作，确保运维服务提供商变化期间的平稳过渡，中标人服务期结束时，若采购人未能及时获得新的服务提供商的，本项目中标人应书面承诺无条件继续进行驻场运维服务，并在新运维服务商进场后根据采购人要求完成运维服务工作的交接。（投标人提供承诺函) |

### 政务外网主线租赁服务

### 5.1互联网出口专线

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 1、1*10Gbps带宽 2、提供96个公网IPv4地址、96个公网IPv6地址。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 技术规格 | 投标人提供的10Gbps数据链路必须直连接到运营商数据网的骨干节点上，平均丢包率不高于1‰。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人提供的公网IP地址必须是全开放、无任何限制，以确保部署的信息系统能被互联网用户顺利访问。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 实施与服务 | 投标人必须在合同签订后5个工作日内完成光纤线路的施工、验收和开通。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 光纤布线接入要符合国家有关光纤布线规范。所有光纤引入机房交换机柜，并可直接连接到交换机光纤端口。光纤接入所需设备由投标人提供，不再另外收费。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定接入点安装ODF跳线单元等设备，光路和设备的运行维护由投标人负责。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在30分钟内响应，并在1小时内赶到使用现场实施维修，2小时内修复故障，1天内提供书面故障检修报告。 |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在30分钟内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 投标人每月提供数据链路月度运行报告。 |
|  | 投标人每季度进行一次巡检数据链路使用现场，并在完成巡检2天内提供书面巡检报告。 |
|  | 如采购人与数据链路带宽相关的网络软硬件配置变更，投标人需委派技术服务人员到达数据链路带宽使用现场予以支持。 |
|  | 投标人需承诺服务期满后，按照甲方要求做好与后续链路服务的衔接工作。（投标人提供承诺函扫描上传） |

### 5.2区级电子政务外网接入专线

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供不少于450条区县接入独占专线，其中4条≥10Gbps接入链路、52条≥1Gbps接入链路、396条≥500Mbps接入链路。线路需采用裸光纤或OTN或其他传输链路方式承载，线路可用率不低于99.99%，平均丢包率不高于1‰，每条线路需提供相应接入距离的光模块。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 实施与服务 | 投标人必须在30个工作日内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路改造中的接入、传输设备和模块中标人自行提供。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在30分钟内响应，并在1小时内赶到使用现场实施维修，2小时内修复故障，1天内提供书面故障检修报告。 |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在30分钟内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 投标人需承诺服务期满后，按照甲方要求做好与后续链路服务的衔接工作。（投标人提供承诺函扫描上传） |

## 系统集成要求

### 4.1项目组织管理要求

1、投标人应根据本项目特点配置以下相关人员，至少包括：项目经理（1人）、项目组（3人）。以上人员在中标后应根据采购人要求派驻现场进行项目实施。

2、投标人应充分考虑满足投标项目的服务要求，提出完整的项目管理、系统设计与开发、项目培训、项目施工、项目验收、技术支持方案以及投标人人力资源供给方案。

3、投标人应书面明确实施投标项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。

4、投标人一旦中标必须提供投标项目的详细工作日程表和人员配备方案，明确工作地点、起止时间，项目负责人及主要人员应与投标文件一致，并经采购人审核、批准。

5、按照招标文件中项目组织承诺，中标人必须保证其所有项目人员到位并保持稳定，包括项目主要管理者、技术负责人必须保证项目现场工作时间等。如因特殊情况发生任何人员变更，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告采购人审查，因此而造成的任何项目质量、进度不良后果，须由中标人承担一切责任。此外，根据项目质量和进度的需要，中标人应及时充实相应的项目管理人员和技术实施人员。中标人必须无条件接受采购人任何形式的监督检查，并承担因其人员不足、不到位，所导致的影响项目质量、进度的违约责任。

6、中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换项目负责人，中标人必须予以配合，并确保不影响项目服务的进度和质量。

7、中标人在项目实施过程中提交的文档一律采用书面形式（同时提交相应的电子文档），提交的技术文档必须附上本单位的质量审核记录。

### 4.2计划进度管理要求

1、自中标签订合同之日起，60个日历天内完成系统开发升级工作。

2、采购人有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断、系统开发、验收和维保等各项工作，投标人必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

3、投标人一旦中标必须提交正式工作方案，明确招标项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。

4、中标人在项目实施过程中必须分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

5、中标人在项目实施过程中应加强问题管理，特别对采购人提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由中标人承担。

### 4.3项目质量管理要求

1、投标人应按ISO9001质量管理体系规范要求，针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。

2、投标人一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。

3、中标人在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。

4、中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。

5、中标人应结合采购人数据中心内现有各系统的运行特点，在满足技术要求的前提下，仔细调研采购人的需求和现场实际情况，制定切实可行完整的优化实施方案，保证系统结构完整、运行流畅。

### 4.4项目系统测试验收

1、中标人完成所有系统平台调试后，7个工作日内申请现场报验，现场报验需要采购人与监理单位共同鉴证，现场报验需要采购人与监理单位共同书面签字确认。

2、中标人在项目实施完成后须进行自测，通过自测后提请监理组织验证测试，经审核通过后，项目方可进入试运行阶段。

3、试运行为期3个月，3个月内中标人所提供的软硬件平台未发生重大运行故障的，同时试运行期间中标人完成相关产品的测评考核工作的，视为具备验收条件。

4、试运行结束后，中标人整理项目验收资料，并提交《项目验收方案》交由采购人审核，审核通过后，由采购人组织专家验收会，中标人需做好验收配合工作。

5、中标人需根据实际实施情况对验收文件进行整理并列出清单，作为采购人交付验收和使用的技术条件依据，向采购人提供详细的验收方案申请采购人验收，采购人以招标文件、中标单位的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。验收合格的出具验收报告。

6、验收的标准：

（1）用户服务要求：以中标人响应了采购人的所有集成实施、软件部署等要求为合格。

（2）响应水平情况：以中标人的服务响应水平达到了承诺的水平为合格。

（3）可用性水平情况：中标人应保障本项目范围内的产品设备及软件平台，在服务期间不可用的时间小于24小时为合格。

（4）记录报告（包括设备维修、维护、检测等）：中标人提供的服务都应有详细的记录报告，从项目开工到试运行期间的月、季度以及对重要事件均应有分析总结报告为合格。

（5）资料完整性：中标人对于项目过程备有详细记录并且保证资料完整方为合格。

## 服务方案要求

新一代电子政务外网架构图如下：

### 5.1新一代电子政务外网服务要求

邗江区新一代电子政务外网的新型固网承载网络是未来承载邗江区各委办局电子政务业务的基础网络，向上与市级广域网络进行纵向对接，连通国家、省、市政务外网，横向汇聚区级部门、镇（街道）、园区网络接入，网络规模大，用户数量多，业务需求杂。

同时来自广域网和区县城域网内部的网络攻击对区县政务外网中的数据中心或委办局形成重要的威胁，需要构建区域电子政务外网安全资源池和动态安全监测系统。

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网服务的需求，结合服务清单，提供切实可行的设计方案，方案编制应详细描述，包括但不限于：

- 新型固网承载网络服务的整体部署逻辑拓扑图及部署说明，并明确阐述与市级广域网络的对接；

- 核心网络、核心汇聚、万兆/千兆网络接入、接入节点汇聚的部署拓扑及部署说明；

- 安全保障服务架构图及部署方式设计说明；

- （4）安全资源池管理服务和动态安全监测服务的系统功能设计和实施方案。（5）管理网络与终端网络的地址及路由规范的规划方案；

- （6）新老网络迁移融合等设计及实施方案。

### 5.2互联网出口安全升级服务要求

邗江区互联网出口区是连接政务外网与公共互联网的关键节点，承担着安全可控地实现政务外网用户访问互联网、互联网用户有限访问政务外网公开服务，以及数据交互的重要功能。因此，升级原电子政务外网互联网出口安全防护体系，替换陈旧、非国产化设备，保障出口网络的高可用性、稳定性和抗风险能力至关重要。

投标人须充分理解采购人对邗江区电子政务外网互联网出口安全升级的需求，结合服务清单，提供切实可行的技术设计方案，方案编制应详细描述，包括但不限于：

（1）互联网出口安全升级的部署拓扑及设计说明；

（2）互联网出口安全升级的各服务模块的部署用途及拟实现的防护策略；

（3）互联网出口安全升级的详细实施方案。

### 5.3利旧设备维保服务要求

电子政务外网基础设施选择原厂维保服务，是满足“合规可控、业务连续、技术领先、成本最优”四位一体目标的必选项。通过系统性需求分析，可精准匹配政策要求与业务实际，规避第三方服务的合规风险、技术瓶颈与隐性成本，为数字政府建设提供高可靠、高安全的技术底座。

投标人须充分理解采购人对电子政务外网利旧设备维保服务需求，结合服务清单，提供切实可行的维保方案，方案编制应详细描述，包括但不限于：

（1）维保服务的详细清单及维保接续方案；

（2）后期维保服务的具体实施方案。

### 5.4驻场运维服务要求

驻场维护服务方案应针对本项目服务要求中的驻场运维服务要求进行方案编制,编制方案应充分体现邗江区新一代电子政务外网软硬件设备、互联网出口区、电子政务外网线路等维护内容，提供日常驻场服务。

投标人须充分理解采购人对驻场运维服务需求，结合服务清单，提供切实可行的驻场运维服务方案，方案编制应详细描述，包括但不限于：

（1）运维模式、运维方案及相关标准要求；

（2）业务技能管理、安全管理（人员安全及信息安全）、文明管理、人员责任管理、人员关系管理等；

（3）提供服务清单中要求的各类报告模版。

### 5.5政务外网主线租赁服务要求

政务外网主线主要用于区、镇（街道、园区）、村（社区）三级部门的网络接入，同时上联市级广域网络，保障数据传输与业务运行安全。

投标人须充分理解采购人对政务外网主线租赁服务的需求，结合服务清单，提供切实可行的线路租赁方案，方案编制应详细描述，包括但不限于：

（1）线路接入方案及相关标准要求；

（2）日常保障机制及维护方案；

（3）提供服务清单中要求的各类报告模版。

### 5.6系统集成服务要求

投标人须针对项目组织设计、计划进度措施、质量管理措施、项目测试验收等方面，提供结构清晰、科学合理的系统集成方案。（详见服务要求四、系统集成要求）

### 5.7售后服务要求

1、投标人在投标时必须明确提出不低于招标文件要求的售后服务承诺函，包括：投标人向招标人提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；投标人接到报修通知后，1小时内维修人员达到现场，一般故障排除最长时间不超过2小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。

2、在质保期内，对采购人提出的合理服务要求，中标人必须即时进行电话、邮件或远程网络支持，供应商驻场工程师及采购人无法自行排除时，并在4小时内到场服务，如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由中标方负责。

3、在质保期外，设备发生故障后，采购人无法自行排除时，供应商应保证尽快派遣工程师上门进行检测，并提供维修解决方案，如需要进行设备备件更换或设备整机更换的，供应商报价应不高于中标价以及市场价格，费用由采购人解决。

### 5.8培训要求

1、安排专业人员对如何进行系统维护及排除故障进行指导和演示，对技术人员进行实际操作培训。

2、培训完成以后，将不定期地对系统的运行情况进行检查，以确定培训效果，并从反馈意见中不断总结经验，对于个别用户使用问题，将派有专门人员专门解答。

## 六、投标人企业实力要求

1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书；

2、投标人2022年1月1日以来承接过类似项目。

3、投标人需为本项目配备1名项目经理，项目经理需具有网络规划设计师、网络工程师证书。

4、投标人需为本项目投入至少3名项目组人员，具有系统分析师、系统架构设计师、软件设计师证书等证书。

## 七、项目其他要求

### 7.1考核标准

考核分按季度考核，每季度考核一次。考核的等次为：优秀：90分以上；合格：80分至89分；基本合格：60分至79分；不合格：60分以下。

| 考核模块 | 评分项目 | 评分标准与扣分规则 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路质量（40分） | 全局性故障控制 | 全年故障≤2次且每次≤2小时，每超1次扣2分；超时按每2小时折算1次故障。 | 8 |  |
|  | 接入单位故障控制 | 每单位年均故障≤2次且每次≤4小时，每单位每超1次扣2分；超时按每4小时折算1次故障。 | 8 |  |
|  | 机房故障响应时效 | 未达30分钟响应、网络层1小时恢复、硬件2小时恢复：每延迟1次扣2分。 | 4 |  |
|  | 重要接入单位故障响应时效 | 未达30分钟响应、网络层1小时恢复、物理层2小时恢复：每延迟1次扣2分。 | 6 |  |
|  | 一般接入单位故障响应时效 | 未达30分钟响应、网络层2小时恢复、物理层4小时恢复：每延迟1次扣2分。 | 4 |  |
|  | 费用承担 | 转嫁线路租用/割接费用给采购方：每次扣4分。 | 4 |  |
|  | 配件更换合规性 | 停产时未提供不低于原性能的替代品：每次扣3分；未获用户同意：每次扣2分。 | 3 |  |
|  | 文档提交时效 | 未按时提交服务清单中要求的报告，每次扣1分。 | 3 |  |
| 网络驻场（30分） | 人员配置合规性 | 未按约定配置驻场人员（市政府云计算中心2人+区政府大院1人）：缺岗每人次扣3分。 | 6 |  |
|  | 7*24小时服务保障 | 未分时段（白/夜）保障服务：每次扣2分；特殊时期未24小时监控：每次扣3分；重大保障未按要求执行：每次扣5分。 | 7 |  |
|  | 设备日常巡检 | 未按日检主机/存储/网络/云平台设备：每次扣1分；未形成日报/月报：每次扣2分。 | 6 |  |
|  | 故障响应时效 | 区政府故障未30分钟内响应：每次扣2分；未协调厂家维修：每次扣1分；未定期巡检接入单位：每单位扣1分。 | 4 |  |
|  | 网络配置维护 | 未维护路由/核心汇聚设备：每次扣2分；未保障DNS解析：每次扣2分；新增设备未规划接入：每次扣2分。 | 4 |  |
|  | 文档提交时效 | 未按时提交服务清单中要求的报告，每次扣2分。 | 3 |  |
| 安全驻场（30分） | 防护设备维护 | 未定期巡检/调试新增设备（硬件/版本/状态）：每次扣2分；未及时升级特征库：每次扣1分；问题未反馈：每次扣1分。 | 6 |  |
|  | 安全策略优化 | 未及时响应策略更新需求：每次扣2分；未定期评估/更新策略：每次扣2分；未配合新增需求调试：每次扣2分。 | 6 |  |
|  | 告警监控处置 | 未7*24小时监控告警：每次扣3分；未分析处置异常告警：每次扣2分；重保期处置不力：每次扣5分。 | 6 |  |
|  | 零信任与堡垒机运维 | 未按需提供授权/资源发布/策略变更：每次扣2分；未创建用户/添加资源：每次扣2分。 | 4 |  |
|  | 防火墙策略维护 | 未维护上网策略/映射策略/地址封禁策略：每类策略缺失扣2分。 | 3 |  |
|  | 等保测评支持 | 未配合配置检查/合规整改：每次扣2分；影响测评结果：每次扣2分。 | 2 |  |
|  | 文档提交时效 | 未按时提交服务清单中要求的报告，每次扣2分。 | 3 |  |

注意事项：

（一）以下情形之一的，招标人有权解除合同并保留追究相关责任的权利：

  - 未提前书面通知招标人，自行更换驻场人员的；

  - 更换后的驻场人员无法满足招标文件要求的；

  - 未经批准擅自操作、未按规范或预定流程操作而导致严重网络安全事故或重大社会负面舆情的；

  - 有泄密、窃取系统数据等行为的；

  - 违反保密协议的；

  - 单次考核70分以下的。

（二）每次考核初始赋值100分。考核分数在[80,90)之间，招标人将要求中标人整改并提供整改报告；考核分数在[70,80)之间，中标人须严格整改并更换驻场团队成员，连续两年考核低于80分的，招标人有权更换服务商。

（三）中标人向招标人提供的考核材料包括但不限于：服务交付物成果及文档等。交付物成果清单如下：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备与系统日常维护 | 负责对现有服务器、存储、网络、备份、云平台类设备和系统进行日常维护巡检，每天1次，形成日报，并按月汇总提交。 | 《日常运维报告》 |
| 2 | 故障处理与技术支持 | 负责主机、存储、网络、备份等设备和系统的故障报修和处理，提供上云业务系统的日常故障排除和技术支持。故障处理形成台账记录，并按月汇总提交。 | 《故障处理报告》 |
| 3 | 网络相关维护 | 进行网络主干设备上路由配置与维护，包括查找、修改、新建路由指向，在业务或用户网络不可用时，定位故障信息。 负责网络核心、汇聚设备配置维护，包括业务聚合交换机（数据中心机房）、南北大院聚合交换机（南北大院机房）配置维护与修改，维护内网DNS解析服务，确保业务正常访问。 负责机房新增物理设备的网络接入规划与现场指导，以及网络切换演练、故障处理等。 处理各级用户网络访问需求和问题，处理业务故障问题等。 故障处理形成台账记录，并按月汇总提交。 | 《网络维护报告》 |
| 4 | 设备维护及调试 | 定期对新增防护设备进行巡检，定期对新增防护设备进行维护调试，包括但不限于硬件检查、设备版本管理、设备运行状态检查、特征库升级等，对于发现的问题及时反馈。提供三年设备维护调试服务。按周提供报告。 | 《设备维护巡检报告》 |
| 5 | 安全策略更新与优化 | 针对新增防护设备的优化维护，及时响应策略更新需求，定期对新增安全设备的安全策略进行评估和更新，根据业务及安全需求，调整安全设备配置，并对策略进行归并及优化，配合完成新增需求调试。提供三年安全策略优化服务。按月提供报告。 | 《安全策略优化配置服务报告》 |
| 6 | 告警监控及处置 | 针对对新增防护设备提供7x24小时实时监控，针对异常告警进行深入分析和处置，重保期间提供7*24小时设备告警监测及处置。提供三年告警监控服务。按月提供报告。 | 《告警监控服务报告》 |
| 7 | 零信任、堡垒机 | 按需提供用户授权、资源发布、资源添加、策略变更等工作；堡垒机按需对接需求创建用户、资源发布、资源添加、策略变更等工作。提供三年安全接入策略配置服务。按月提供报告。 | 《安全接入策略配置服务报告》 |
| 8 | 防火墙策略维护 | 包括出口墙用户（禁止）上网策略，服务器（禁止）上网策略，服务器对外映射配套策略，外围单位边界墙用户地址封禁策略。提供三年防火墙策略配置服务。按月提供报告。 | 《防火墙安全策略优化配置服务报告》 |
| 9 | 等保测评相关工作 | 主要包含配置检查维护与配置合规性安全整改。提供三年合规安全整改服务。按月提供报告。 | 《安全合规配置服务报告》 |

# 包2：政务外网备线服务升级

## 一、项目服务内容

根据邗江区新一代电子政务外网网络建设和安全备份的要求，为确保邗江云计算中心、各委办局和各乡镇（街道）、村（社区）的电子政务外网安全稳定运行，打造高性能、大容量、广覆盖的固网新平面，实现网络服务的灵活定制和动态调整，全面提升政务外网承载能力、资源弹性扩展能力及业务保障能力。需采购互联网出口专线1项、区级电子政务外网接入专线54条、核心网络汇聚服务1套和接入节点汇聚服务1套，实现核心网络冗余和重要单位双链路安全接入。

服务期限：合同签订后3年

## 二、服务配套清单

| 序号 | 名称 | 配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网出口专线（三年） | 详见“服务要求” | 1 | 项 |
| 2 | 区级电子政务外网接入专线（三年） | 详见“服务要求” | 54 | 条 |
| 3 | 核心网络汇聚服务 | 详见“服务要求” | 1 | 套 |
| 4 | 接入节点汇聚服务 | 详见“服务要求” | 1 | 套 |

## 三、服务要求

### 1、互联网出口专线

| 指标项 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 1、1*1Gbps带宽。 2、提供16个公网IPv4地址，64个公网IPv6地址。 （投标人提供承诺函扫描上传） |
| 技术规格 | 投标人提供的1Gbps数据链路必须直接连接到运营商数据网的骨干节点，平均丢包率不高于1‰。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 投标人提供的公网IP地址必须是全开放、无任何限制，以确保部署的信息系统能被互联网用户顺利访问。 |
| 实施与服务 | 投标人必须在合同签订后10个工作日内完成光纤线路的施工、验收和开通。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 光纤布线接入要符合国家有关光纤布线规范。所有光纤引入机房交换机柜，并可直接连接到交换机光纤端口。光纤接入所需设备由投标人提供，不再另外收费。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定接入点安装ODF跳线单元等设备，光路和设备的运行维护由投标人负责。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在5分钟内响应，并在30分钟内赶到使用现场实施维修，2小时内修复故障，1天内提供书面故障检修报告。 |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在30分钟内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 投标人每月提供数据链路月度运行报告。 |
|  | 投标人每季度进行一次数据链路使用情况巡检，并在完成巡检2天内提供书面巡检报告。 |
|  | 如采购人与数据链路带宽相关的网络软硬件配置变更，投标人需委派技术服务人员到达数据链路带宽使用现场予以支持。 |
|  | 投标人需承诺服务期满后，按照甲方要求做好与后续链路服务的衔接工作。（投标人提供承诺函扫描上传） |

### 2、区级电子政务外网接入专线

| 指标项 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 提供54条区县接入独占专线，其中2条≥10Gbps接入链路，52条≥500Mbps接入链路。线路需采用裸光纤或OTN传输链路方式承载，线路可用率不低于99.99%，平均丢包率不高于1‰，每条线路需提供相应接入距离的光模块。（投标人提供承诺函扫描上传） |
| 实施与服务 | 投标人必须在合同约定时间内完成线路的施工、接入和开通，且实现无缝衔接不中断现有网络。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 线路建设中的接入、传输设备和模块中标人自行提供。 |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。 |
|  | 投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在5分钟内响应，并在30分钟内赶到使用现场实施维修，2小时内修复故障，1天内提供书面故障检修报告。 |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。 |
|  | 投标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在30分钟内通报采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。 |
|  | 投标人需承诺服务期满后，按照甲方要求做好与后续链路服务的衔接工作。（投标人提供承诺函扫描上传） |

### 3、核心网络汇聚服务

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | #### 汇聚新一代电子政务外网接入层数据，通过高速接口转发，连接接入层与核心层，支持 VLAN 实现流量隔离，保障数据高效传输。 |
| #### 网络汇聚服务 要求 | 需提供核心网络汇聚服务，所提供支撑服务的设备满足关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议；支持随流逐包的性能检测技术；实配冗余主控和电源；≥10个10GE光口，≥60个GE光口。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 配置SRv6，RSVP-TE，MPLS-TE，VxLAN，L3VPN，EVPN，Telemetry、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能）。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 交换容量≥200Tbps，包转发率≥50000Mpps。（（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 设备支持100GE/40GE自适应端口、25GE/10GE自适应端口，以及10GE/GE自适应端口。 |
|  | 10GE端口支持网络硬切片（FlexE）。 |
|  | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGPv6、静态路由、IPv4组播、IPv6组播、组播静态等。 |
|  | ▲100G/10GE/GE接口支持MACSEC点到点加密转发。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传）） |
|  | 支持SRv6 BE、SRv6 TE Policy、SRv6 出节点保护、SRv6 中节点保护、Flex-Algo、G-SRv6、SRv6 网 络切片、防微环、SRv6 SFC。 |
|  | ▲支持逐跳检测，通过业务故障还原，实现快速故障定界、定位、排障。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传）） |
|  | ▲支持硬切片的SDN自动化管理功能。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | ▲支持硬切片间的流量调优功能。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | ▲支持基于IPv6的应用识别与保障(APN6)，同时支持基于APN6的随流检测技术，并可以引流入不同的SRv6隧道。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。（投标人提供承诺函扫描上传） |

### 4、接入节点汇聚服务

| 服务类型 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 汇聚电子政务外网多个节点数据，通过中高速接口转发，连接接入端与上层网络，支持 VLAN 隔离，优化流量，保障区域内数据高效传输。 |
| 接入节点汇聚服务要求 | 需提供接入节点汇聚服务，所提供支撑服务的设备关键芯片（CPU芯片和转发芯片）采用国产化芯片；实配≥24个GE光口，≥4个10GE光口。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps。（投标人提供承诺函扫描上传） |
|  | 支持专用堆叠口，不占用业务口带宽，堆叠带宽（双向）≥ 48Gbps。 |
|  | ▲设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）：设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位，忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置（投标人需提供官网截图证明，扫描上传） |
|  | ▲支持MAC表容量≥32k，IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | 支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由。 |
|  | 支持WDRR、DRR、SP、WDRR＋SP、DRR+SP队列调度算法。 |
|  | ▲支持IP Source Guard，DAI等安全特性。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | 支持系统通过对代码的数字签名来标识软件来源，通过两层签名机制防止软件被篡改，提高系统软件的安全可信。 |
|  | 支持ETH OAM、802.1ag、802.3ah、Y.1731、BFD。 |
|  | ▲支持随流OAM检测技术，通过直接对业务报文进行测量得到IP网络的真实丢包率、时延等性能指标。（投标人需提供官网截图证明，扫描上传） |
|  | ▲支持网络切片功能，可以满足不同业务、不同客户的不同SLA要求。（投标人需提供具备CMA资质的第三方机构出具的测试报告，扫描上传） |
|  | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。（投标人提供承诺函扫描上传） |

## 四、系统集成需求

1、投标人应根据本项目特点配置以下相关人员，至少包括：项目经理（1人）、技术负责人（1人）、实施工程师（1人）和运维工程师（2人）。以上人员在中标后应根据采购人要求派驻现场进行项目实施。

| 序号 | 项目组人员 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 拟派的项目经理具有信息系统项目管理师、网络工程师、通信工程师中级及以上证书。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 拟派的项目技术负责人具有系统规划与管理师、信息系统项目管理师证书。 |
| 3 | 实施工程师 | 1 | 具备集成项目管理工程师证书 |
| 4 | 实施工程师 | 1 | 具备通信工程师证书 |
| 4 | 运维工程师 | 1 | 具备网络工程师证书 |

2、投标人中标后必须提供投标项目的详细工作日程表和人员配备方案，明确工作地点、起止时间，项目负责人及主要人员应与投标文件一致，并经采购人审核、批准。

3、按照招标文件中项目组织承诺，中标人必须保证其所有项目人员到位并保持稳定，包括项目主要管理者、技术负责人必须保证项目现场工作时间等。如因特殊情况发生任何人员变更，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告采购人审查，因此而造成的任何项目质量、进度不良后果，须由中标人承担一切责任。此外，根据项目质量和进度的需要，中标人应及时充实相应的项目管理人员和技术实施人员。中标人必须无条件接受采购人任何形式的监督检查，并承担因其人员不足、不到位，所导致的影响项目质量、进度的违约责任。

4、中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换项目负责人，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

5、中标人在项目实施过程中提交的文档一律采用书面形式（同时提交相应的电子文档），提交的技术文档必须附上本单位的质量审核记录。

6、在项目建设过程中，采购人可以采用发送工作联络单方式与中标人衔接工作，中标人不得拒绝接收工作联络单。

## 五、技术方案要求

### 1、总体服务方案

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网建设需求，结合采购清单，提供总体建设方案，方案中需提供方案总则、需求分析、总体架构设计等内容。

### 2、进度计划及工期保障方案

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网建设需求，结合采购清单，提供进度计划及工期保障方案，方案中需提供工期组织管理措施、技术保障措施、资源保障措施等内容。

### 3、质量安全保证措施方案

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网建设需求，结合采购清单，提供进度计划及工期保障方案，方案中需提供质量保证体系、质量管理职责分配、工期质量保障措施等内容。

### 4、安全保证措施方案

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网建设需求，结合采购清单，提供进度计划及工期保障方案，方案中需提安全保障体系、安全管理职责分配、安全保障措施等内容。

5、培训方案

投标人须充分理解采购人对新一代电子政务外网建设需求，结合采购清单，提供的培训方案，包括培训方式、培训内容、培训安排等内容。安排专业人员对如何进行系统维护及排除故障进行指导和演示，对技术人员进行实际操作培训。培训完成以后，将不定期地对系统的运行情况进行检查，以确定培训效果，并从反馈意见中不断总结经验，对于个别用户使用问题，将派有专门人员专门解答。

## 六、售后服务要求

1、投标人在投标时必须明确提出对本项目的服务提供不低于叁年免费售后服务承诺函，包括：投标人向招标人提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；投标人接到报修通知后，2小时内维修人员达到现场，一般故障排除最长时间不超过4小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。

2、供应商中标后，如因部件停产等原因致使前端设备无法正常供货的，应提供不低于原部件性能、功能的产品进行替代并经最终用户同意后继续供货，质保期内免费，质保期满后售价不得高于中标价格以及市场价格。

3、在质保期内，设备发生故障后，供应商驻场工程师及采购人无法自行排除时，供应商应保证尽快派遣更高级别的工程师携带备品备件上门服务，6小时内到达现场处理，若24小时内无法排除故障，须提供备用机器，不得影响使用单位的使用需要。

4、在质保期外，设备发生故障后，采购人无法自行排除时，供应商应保证尽快派遣工程师上门进行检测，并提供维修解决方案，如需要进行设备备件更换或设备整机更换的，供应商报价应不高于中标价以及市场价格，费用由采购人解决。

5、对建设方提出的合理服务要求，中标人必须即时进行电话、邮件或远程网络支持，并在4小时内到场服务，如不到场，建设方有权自行处理，相关费用由中标方负责。

6、根据投标文件中提供的售后服务方案，包括故障响应速度、售后服务保障、备品备件服务承诺等内容。

## 七、企业实力

1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、；

2、投标人2022年1月1日以来承接过类似项目。

## 八、项目其他要求

考核分季度考核和年度考核，季度考核每季度考核一次。考核的等次为：优秀：90分以上；合格：80分至89分；基本合格：60分至79分；不合格：60分以下。

| 考核模块 | 评分项目 | 评分标准与扣分规则 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路质量（100分） | 全局性故障控制 | 全年故障≤2次且每次≤2小时，每超1次扣3分；超时按每2小时折算1次故障。 | 10 |  |
|  | 季度质量控制 | 每季度单条线路故障时间累计≤20小时，每季度单条线路故障累计次数超过≤5次。 | 10 |  |
|  | 月度质量控制 | 月度单条线路中断≤3次，累计中断时间≤8小时。 | 10 |  |
|  | 接入单位故障控制 | 每单位年均故障≤2次且每次≤4小时，每单位每超1次扣2分；超时按每4小时折算1次故障。 | 10 |  |
|  | 机房故障响应时效 | 未达30分钟响应、网络层1小时恢复、硬件2小时恢复：每延迟1次扣2分。 | 10 |  |
|  | 城区故障响应时效 | 未达30分钟响应、网络层1小时恢复、物理层2小时恢复：每延迟1次扣2分。 | 10 |  |
|  | 农村故障响应时效 | 未达30分钟响应、网络层2小时恢复、物理层4小时恢复：每延迟1次扣2分。 | 10 |  |
|  | 费用承担 | 转嫁线路租用/割接费用给采购方：每次扣5分。 | 10 |  |
|  | 配件更换合规性 | 停产时未提供不低于原性能的替代品：每次扣3分；未获用户同意：每次扣2分。 | 10 |  |
|  | 文档提交时效 | 未按时提交线路巡检记录/故障说明（每季度1次）：每次扣2分。 | 10 |  |

注意事项：

（一）若以下情形之一的，招标人有权解除合同并保留追究相关责任的权利：

1)未提前书面通知招标人，擅自更换驻场人员的；

2)更换后的驻场人员无法满足招标文件要求的；

3)未经批准擅自操作、未按规范或预定流程操作而导致严重网络安全事故或重大社会负面舆情的；

4)有泄密、窃取系统数据等行为的；

5)违反保密协议的；

6)单次考核70分以下的。

（二）每次考核初始赋值100分。考核分数在[80,90)之间，招标人将要求中标人整改并提供整改报告；考核分数在[70,80)之间，中标人须严格整改并更换驻场团队成员，连续两年考核低于80分的，招标人有权更换服务商。

九、项目系统测试验收

1、中标人完成所有系统平台调试后，7个工作日内申请现场报验，现场报验需要采购人与监理单位共同鉴证，现场报验需要采购人与监理单位共同书面签字确认。

2、中标人在项目实施完成后须进行自测，通过自测后提请监理组织验证测试，经审核通过后，项目方可进入试运行阶段。

3、试运行为期3个月，3个月内中标人所提供的软硬件平台未发生重大运行故障的，同时试运行期间中标人完成相关产品的测评考核工作的，视为具备验收条件。

4、试运行结束后，中标人整理项目验收资料，并提交《项目验收方案》交由采购人审核，审核通过后，由采购人组织专家验收会，中标人需做好验收配合工作。

5、中标人需根据实际实施情况对验收文件进行整理并列出清单，作为采购人交付验收和使用的技术条件依据，向采购人提供详细的验收方案申请采购人验收，采购人以招标文件、中标单位的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。验收合格的出具验收报告。

6、验收的标准：

（1）用户服务要求：以中标人响应了采购人的所有集成实施、软件部署等要求为合格。

（2）响应水平情况：以中标人的服务响应水平达到了承诺的水平为合格。

（3）可用性水平情况：中标人应保障本项目范围内的产品设备及软件平台，在服务期间不可用的时间小于24小时为合格。

（4）记录报告（包括设备维修、维护、检测等）：中标人提供的服务都应有详细的记录报告，从项目开工到试运行期间的月、季度以及对重要事件均应有分析总结报告为合格。

（5）资料完整性：中标人对于项目过程备有详细记录并且保证资料完整方为合格。

# 包3：项目监理

## 一、监理工作要求

- 1.1监理工作范围

监督管理扬州市邗江区新一代电子政务外网维护及建设服务项目，包括：固网网络及安全设备、安全资源池安装部署，建设新一代电子政务外网核心网和接入网；对电子政务外网互联网出口网络安全设备进行升级替换等。

- 1.2监理服务期限

从合同签订之日起至项目验收完成。

- 1.3监理服务准则

1.维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

2.执行有关本项目的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3.不收受被监理单位的任何礼金。

4.不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

5.遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

6.认真履行项目监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

7.坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

8.坚持科学的态度和实事求是的原则。

1.4监理服务依据

1. 国家信息系统工程监理规范；

2. 采购人与中标人签订的承包合同；

3. 采购人与监理单位签订的监理合同；

4. 有关国家和行业的技术标准；

5. 根据合同执行的具体情况，投标人应选择应用现行的有关规范、规程和技术标准进行监理工作。

- 1.5监理人员要求

投标人须针对本监理项目专门成立监理工作组，监理工作组应包括总监理工程师1名，具有丰富的信息化行业经验，负责按照本项目的有关内容提供各类监理服务，包括必要的组织与协调工作。在具有信息系统监理师的基础上同时还需具有信息系统项目管理师、网络工程师、软件评测师和信息安全工程师。

总监理工程师代表1名，具有丰富的信息化行业经验，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，负责项目现场监理组织和协调工作。在具有信息系统监理师的基础上同时还需具有注册监理工程师证书（通信工程）和通信专业技术人员职业资格证书。

技术负责人1名，具有较强的信息化行业经验，负责现场监理组织和协调工作。在具有信息系统监理师的基础上同时还需具有信息系统项目管理师和专业技术资格证书（计算机与网络）（硬件）。

监理工程师1名，具有信息化行业经验，负责具体的监理工作。在具有信息系统监理师的基础上同时还需具有专业技术资格证书（计算机与网络）。

在监理工作中，如发现监理人员不能很好的履行监理职责，采购人有权终止合同责令其退场，并由监理单位赔偿由此引起的经济损失。监理合同执行期间，采购人对不称职的监理人员有权提出更换，中标人不得拒绝或拖延。

如经采购人及第三方查实，监理单位及监理人员与被监理单位发生非正常经济往来及其他徇私舞弊情况，采购人有权要求更换监理人员或更换全体监理项目班子，情况严重的，采购人有权终止合同。

- 1.6、监理单位要求

投标人须具有相应的认证体系资质，包含质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书和信息技术服务管理体系认证证书。

投标人还须具有相应著作权资质，包含信息系统全过程咨询管理软件、信息系统监理项目管理系统软件、客户信息在线管理平台和信息系统集成智能化控制管理系统。

- 1.7、其他要求

（1）项目组成员均需具有信息系统监理师证书（提供证书原件，扫描上传）。

（2）项目实施期间至少1名监理工程师驻场（提供承诺函并加盖公章，扫描上传）。

## 二、监理工作内容

监理单位要对项目实施全过程高质量的监理服务。对服务项目关键点进行重点监理，全方位开展监理工作。

## 三、监理方案要求

（1）质量控制目标、方法和措施：

项目实施过程的质量控制是监理工作实施的核心，是衡量项目成功与否的主要标准。本章节要求规划整体质量控制措施、明确各阶段的质量控制任务和要求、建立质量控制方法、同时对各子系统根据服务内容与特点建立完善、合理、科学的项目质量控制体系措施。

监理机构采用全过程的监理手段，核心工作之一就是保证和促进项目的质量达到招投标文件的要求、合同的要求、建设单位实际的业务需求，并且符合相关标准与法律与政府规定，在具体的功能应用和性能应用方面均要达到相应的指标要求。

（2）进度控制目标、方法和措施：

进度控制是工期目标控制，进度控制是指在限定的工期内，以事先拟定的合理且经济的工程进度计划为依据，对整个服务过程进行监督、检查、指导和纠正的行为过程。本章节要求明确进度控制的任务和要求、建立进度控制的方法和措施、配套各阶段的进度控制措施、对整体进度控制出具对策与建议等，全面实现进度控制的完善性与合同性。

监理的计划工期与项目工期同步，依据合同约定的各项要求，对中标单位投入的各项要素进行控制，采取有效措施，以强化管理，周密运筹为根本，按总进度控制的要求制定周、月、旬计划的监督检查，确保过程在合同约定的工期内完工。在项目进度控制中要提前规划、过程把控、及时检查、督促到位、合理评估，确保项目按期完工。

（3）投资控制目标、方法和措施：

对于工程监理的投资控制工作而言，站在项目业主的立场上，要求中标单位在满足各项技术和性能指标的情况下，提出合理的并尽可能经济的报价，由监理审核其报价并经甲乙双方认可，进一步以此为基础形成业主的项目预算；全程跟踪监督实施过程中中标单位成本的发生情况，从而确定进度款项支付的时机和数额，并在项目完成时根据合同进行结算，从而达到投资控制的工作目标。并同时达到以投资控制为辅助手段控制项目实施质量、进度和安全及产权保护的目的。投资控制工作必须与质量、进度、安全及知识产权保护等有机结合起来进行综合控制，全面实现项目目标。

（4）变更控制目标、方法和措施：

项目实施过程中，不可避免会遇到变更问题。项目变更不只限于对设计的技术性修改，还包括增减服务内容或服务量等的变换，当然，质量标准的调整、合同条款的修改或补充等也属于项目变更。实质上，项目变更就是合同的变更。

项目变更，可以是由于业主的原因而引起，也可以因为设计方面而导致，有的来自中标单位的要求，有的来自监理工程师的建议。从施工合同的角度看，设计变更与监理工程师建议的变更均属采购人的变更。以下就有关各方提出的变更动机和监理工程师在变更控制中的角色问题作个剖析。

要求明确变更控制的目标和范围，提出变更控制的主要任务，依据变更控制依据，制定各阶段的变更控制措施，阐述项目变更的影响及控制分析。

（5）安全管理的目标、方法和措施：

全面分析项目对安全生产的管理要求，分别从：管理目标、管理措施、明确安全控制的关键任务全面制定安全生产控制方案。同时，针对信息系统项目的特点，建立健全了信息系统安全的控制与验证手段、安全控制体系的审核、保密安全控制方法和措施等，系统为本项目配套完善、全面、适用、针对性、可操作的安全生产措施方案。

（6）合同管理的目标、方法和措施：

合同管理是项目管理的重要内容之一，项目合同的管理是一项复杂全面的系统工程，具有涉及面广、个体差异突出的特点，其管理范畴包括规划管理、投资管理、质量管理、进度管理、安全管理、人员管理等等，合同管理是贯穿整个服务项目的管理模式。要求着重明确合同管理的总体任务，项目合同的管理措施、方法、控制流程。

（7）信息管理的目标、方法和措施：

信息管理是建立与建设单位的信息沟通协调机制，提供各类法律、法规、政策等信息咨询和意见建议，指导承建方编制各类项目资料，妥善保管和严格保密各阶段的项目资料（文档、视频、数据、图表等）。明确信息管理的任务、配套信息管理的方法和措施、为项目建设各阶段配套专项信息管理方案与控制流程。建立完善、合理、信息化、便捷化、现代化的项目信息管理机制与模式。

（8）协调各方关系的措施：

要求监理单位协助业主单位划分各方的工作范围和职责；监督项目各方履行职责，协调各方的工作关系；建立畅通的沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的有效解决。

（9）项目建设需求理解分析：

要求监理单位对项目建设需求进行理解分析，分析结果合理、符合项目特点、分析表述层次清晰。通过对项目的整体理解和把握，总体思路和方法，帮助建设单位解决项目建设管理的实际问题。

## 四、监理工作成果

| 阶段 | 文档名称 |
| --- | --- |
| 一、项目启动阶段 | 1项目管理制度 |
|  | 2项目组成员通讯录 |
|  | 3方案报审单 |
|  | 4开工报审单 |
|  | 5开工令 |
|  | ... |
| 二、项目实施阶段 | 1设备到货记录（含报审单） |
|  | 2施工全过程记录（含施工及完成照片） |
|  | 3测试记录 |
|  | 4调试记录 |
|  | 5会议纪要 |
|  | 6周报 |
|  | 7培训记录 |
|  | 8 阶段性总结报告 |
|  | 9 监理总结报告 |
|  | 10 监理意见 |
|  | …… |

- 五、验收要求

- 在项目建设完成后，按照要求向采购单位移交3份监理文档，经采购单位认可后监理服务视同验收通过。

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目包1、包2、包3采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购 包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 包1-包3 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%（包1、包2）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%（包1、包2、）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%（包1、包2、）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%（包1、包2）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%（包1、包2）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 包1：评分标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价 格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分10分。其它投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％。 |
| 技术性能 （40分） | 投标人提供的服务配套设备的技术参数完全满足招标文件要求的，得满分40分。招标文件服务要求中加“▲”号条款有一项不满足扣1分，扣完为止。 （投标人须在响应偏离表中逐条列出偏离情况并提供按招标文件要求提供相应的证明材料，未根据要求提供相关证明材料视为负偏离。提供虚假材料者按无效投标处理。） |
| 服务方案 （30分） | 1、新一代电子政务外网服务方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | - 互联网出口安全升级服务方案（5分） - 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 3、利旧设备维保服务方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 4、驻场运维服务方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 5、政务外网主线租赁服务方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 6、系统集成方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 企业实力 （15分） | 1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个得1分，满分3分。 （投标人须提供有效的证书原件，扫描上传） |
|  | 2、投标人自2022年1月1日以来（以合同书签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个得1分，满分3分。 （投标人须提供合同原件，扫描上传） |
|  | 3、投标人拟任项目经理具有网络规划设计师、网络工程师证书，每有一个得1.5分，满分3分。 （投标人须提供有效的证书原件及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传） |
|  | 4、投标人拟投入项目组成员具有系统分析师、系统架构设计师、软件设计师证书，每提供1名得2分，满分6分。 （投标人须提供有效的证书原件及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传） |
| 售后服务 （5分） | 1、培训方案（2分） 方案描述优于采购文件要求的得2分；符合采购文件要求的得1分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 - 2、售后服务方案（2分） - 方案描述优于采购文件要求的得2分；符合采购文件要求的得1分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 3、接到采购人报修通知，30分钟内响应，1小时内到达现场的，得1分；接到采购人报修通知，60分钟响应，2小时内到达现场的，得0.5分。满分1分 （投标人提供承诺函扫描上传） |

## 包2：评分标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价 格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分10分。其它投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％。 |
| 技术性能 （30分） | 投标人提供的服务技术参数完全满足招标文件要求的，得满分30分。招标文件服务要求中加“▲”号条款有一项不满足扣3分，扣完为止。 （投标人须在响应偏离表中逐条列出偏离情况并提供按招标文件要求提供相应的证明材料，未根据要求提供相关证明材料视为负偏离。提供虚假材料者按无效投标处理。） |
| 服务方案 （30分） | 1、总体服务方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 2、进度计划及工期保障措施方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 3、质量保证措施方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 4、安全保证措施方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 5、培训方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 6、售后服务方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 企业实力 （30分） | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个得 1 分，满分4分。 （投标人须提供有效的证书原件，扫描上传） |
|  | 1、拟派的项目经理具有信息系统项目管理师、网络工程师、通信工程师中级及以上证书，每提供一个得2分，满分6分。 2、拟派的项目技术负责人具有系统规划与管理师、信息系统项目管理师证书，每提供一个得3分，满分6分。 3、拟派的项目组成员具有系统集成项目管理工程师、通信工程师、网络工程师，每提供一个得2分，满分6分。 （上述人员不得重复；投标人须提供有效的证书原件及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传） |
|  | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个得2分，满分8分。（投标人须提供合同原件，扫描上传） |

## 包3：评分标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （10分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分10分。其它投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％。 |
| 监理方案 （44分） | 1、质量控制目标、方法和措施方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 2、进度控制目标、方法和措施方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 3、投资控制目标、方法和措施方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 4、变更控制目标、方法和措施方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 5、安全管理的目标、方法和措施方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 6、合同管理的目标、方法和措施方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 7、信息管理的目标、方法和措施方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 8、协调各方关系的措施方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 - 项目建设需求理解分析方案（4分） - 方案描述优于采购文件要求的得4分；符合采购文件要求的得2分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 业绩 （8分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个得2分，满分8分。（投标人须提供合同原件，扫描上传） |
| 人员配备 （26分） | 1、拟任本项目的总监理工程师具有： ①信息系统项目管理师（人社部门颁发）； ②网络工程师（人社部门颁发）； ③软件评测师（人社部门颁发）； ④信息安全工程师（人社部门颁发）。 以上证书每有一项得 3分，满分 12分。 2、拟任本项目的总监理工程师代表具有： ①注册监理工程师证书（通信工程）（住建部颁发）； ②通信专业技术人员职业资格证书（人社部门颁发）。 以上证书每有一项得 3 分，满分6分。 3、拟任本项目的技术负责人具有： ①信息系统项目管理师（人社部门颁发）； ②专业技术资格证书（计算机与网络）（硬件）（人社部门颁发） 每有一项得3 分，满分6分。 4、拟任本项目的监理员具有： ①专业技术资格证书（计算机与网络）（人社部门颁发）。 每有一项得2分，满分2分。 （以上人员，投标人须提供有效的证书原件及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传）。 |
| 认证体系 （4分） | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，每提供一个得1 分，满分4分。 （投标人须提供有效的证书原件，扫描上传） |
| 综合实力 （8分） | 1、投标人具有信息系统全过程咨询管理软件、信息系统监理项目管理系统软件、客户信息在线管理平台、信息系统集成智能化控制管理系统，每提供一个得2 分，满分8分。未提供不得分。 （投标人须提供著作权证明原件，扫描上传） |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

- 附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件6 投标函

致：扬州市公共资源交易中心邗江分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：□大型企业□中型企业□小型企业□微型企业（在对应□内打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

- 附件7 主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

- 附件8 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

- 附件9 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件10 供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

- 附件11 中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心邗江分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （包1），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

- （包2），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

- （包3），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 附件12 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件13 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心邗江分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

- 附件14 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。