南京市地质灾害防治与地质矿产技术服务项目（2025-2027年）

招标文件

（公开招标）

采  购 单 位：南京市规划和自然资源局

采购代理机构：南京优逸信工程咨询有限公司

2025年7月8日

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评分标准	21

第四章 采购需求	25

第五章 合同草案条款	25

第六章 附件	35

# 第一章 招标公告

项目概况

南京市地质灾害防治与地质矿产技术服务项目（2025-2027年）采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年7月28日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-NYYX-G2025-0006

2、项目名称：南京市地质灾害防治与地质矿产技术服务项目（2025-2027年）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：897万元

5、最高限价：897万元；超过最高限价作无效标处理。

6、采购需求：南京市地质灾害防治与地质矿产技术服务项目（2025-2027年）。地质灾害防治工作主要包括调查评价、监测预警及应急技术支撑等工作；地质矿产工作主要包括矿业权人勘查开采信息公示实地核查、矿山开采（安全生产）检查等技术工作；地质灾害防治技术服务和地质矿产技术服务工作均具有专业性强、工作内容多和工作要求高等特点。具体详见招标文件。

7、服务期：合同签订后至2027年12月

8、本项目不接受联合体。

9、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表，成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件:无

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无(本项目不属于专门面向中小企业采购的项目)。

3、本项目的特定资格要求：供应商须同时具有有效的地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质证书以及测绘甲级资质证书(提供有效期内证书复印件加盖公章，否则视为未提供)。

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“江苏政府采购‘苏采云’系统”自行免费下载。

3、方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4、售价：0元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月28日下午14:00（北京时间）。

2、地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1、拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。招标人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站	（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存。

- 2、现场考察、答疑时间：招标人不统一组织，有需要的投标人自行考察。

- 3、公告媒体：本项目在“江苏政府采购网”发布公告，有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注上述网站发布的信息更正公告。

- 4、供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 5、政府采购信用承诺

- 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

- 在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

- （1）符合国家相关规定的财务状况报告；

- （2）依法缴纳税收的证明材料；

- （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

- （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

- （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

- 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

- 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

- （1）供应商被列入严重失信主体名单；

- （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6、本项目由南京市规划和自然资源局及相关分局（雨花台分局、栖霞分局、江宁分局、浦口分局、六合分局、溧水分局、高淳分局、江北新区规划和自然资源局）按照相应比例出资实施；本项目招标结束后，中标单位除与南京市规划和自然资源局签订项目合同外，还应与各个出资分局分别签订相应合同。具体内容详见招标文件。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名    称：南京市规划和自然资源局

联 系 人：吴澄宇

地    址：江苏省南京市鼓楼区中山路171号

- 2、采购代理机构信息

名    称：南京优逸信工程咨询有限公司

地　　址：江苏省南京市江北新区华创路68号景枫乐创中心A1栋309室

联系方式：17768102301

- 3、项目联系方式

联系人：冒卢鹏

电　话：17768102301

# 第二章 投标人须知

- 一、总 则

- 1、适用法律

1.1 本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 2、定义

2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 3、政策功能

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第二条，《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第六条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3 进口产品政策

（1）除在招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

- 二、招标文件构成

- 4、招标文件组成

4.1 招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金缴纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期； 投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4 招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

4.5 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 5、招标文件的澄清或者修改

5.1 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

- 6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料， 应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4 投标文件应按照招标文件规定的编写并制作目录。

6.5 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 8、投标文件的组成

8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

- 9、投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）投标人资格资信证明文件：

1) 第一章招标公告中“《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件”；

2) 第一章招标公告中“落实政府采购政策需满足的资格要求”；

3) 第一章招标公告中“招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件”。

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；

（7）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

- 10、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

- 11、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2 报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小型、微型企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须在《开标一览表》《分项报价》中注明。

11.6 本项目预算为：详见第一章。

- 12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

- 13、投标保证金

本项目无需缴纳保证金。

- 14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

- 15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

- 16、投标费用

16.1 投标人应承担所有准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：按（国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知）计价格【2002】1980号文件90%支付该费用计取，中标单位在领取中标通知书之前支付。

- 四、投标文件的递交

- 17、投标文件的密封和递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的撤回

（1）投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

（1）投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20、诚实信用

20.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20.2 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 五、开标、评标与定标

- 21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.4 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21.5 供应商不足3家的，不得开标。

- 22、评标

22.1  评标委员会

22.1.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2  评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）本章加“*”项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）投标文件中未响应采购项目需求中规定要求的实质性要求的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（9）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（10）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（11）与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；

（12）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（13）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（14）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（15）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（17）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

（18）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

（19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3 澄清有关问题。

22.2.3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3 评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.4需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.5接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5 相同品牌产品的投标采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3  评标方法和标准

22.3.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，应支付相应的补偿金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

- 24、编写评标报告

24.1  评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

- 25、评标过程的保密性

25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 六、签订合同

- 26、签订合同

26.1 招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起 30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.3 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 七、质疑和投诉

- 27、质疑

27.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

27.3 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达招标人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交 投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

- 28、投诉

28.1 质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人投诉。

28.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

# 第三章 评分标准

本项目招标的评标标准采用综合评估法，并以评分方法进行评估，总分为100分，评审因素及各比重如下：价格部分占总分值的比重为20%（权重），满分为20分；技术部分占总分值的比重为50%（权重），满分50分；商务部分占总分值的比重为30%（权重），满分30分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分20分 | 本项目最高限价为897万元。（超过此最高限价，将作无效标处理） 报价得分计算方法： 投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20 | 20 |
| 2.1 | 技术部分50分 | 对项目需求分析评分： （1）项目需求分析全面透彻，对南京市地质环境背景、地质灾害及地质矿产相关情况深入了解的，得10分； （2）项目需求分析基本全面，对南京市地质环境背景、地质灾害及地质矿产相关情况基本了解的，得8分； （3）项目需求分析有瑕疵，对南京市地质环境背景、地质灾害及地质矿产相关情况了解不深入的，得5分； （4）无内容得0分。 | 10 |
| 2.2 |  | 对工作方案评分： （1）工作方案详细得当，技术方案科学合理，完全满足招标文件规范要求的，得10分； （2）工作方案较详细，技术方案较合理、可行，基本满足招标文件规范要求的，得8分； （3）工作方案不全面，技术方案有瑕疵，不能完全满足招标文件规范要求的，得5分； （4）无内容得0分。 | 10 |
| 2.3 |  | 对服务期及实施组织计划评分： （1）服务期及实施组织计划合理、得当，完全满足招标文件及规范要求的，得10分； （2）服务期及实施组织计划基本可行，基本满足招标文件及规范要求的，得8分； （3）服务期及实施组织计划不合理，不能完全满足招标文件及规范要求的，得5分； （4）无内容得0分。 | 10 |
| 2.4 |  | 对项目各阶段、各分项论证验收工作以及资金保障评分： （1）项目各阶段、各分项论证验收工作以及资金保障安排科学合理的得10分； （2）项目各阶段、各分项论证验收工作以及资金保障安排基本可行的得8分； （3）项目各阶段、各分项论证验收工作以及资金保障安排存在不足的得5分； （4）无内容得0分。 | 10 |
| 2.5 |  | 对服务措施和承诺评分： （1）项目完成后对采购人有完备的服务措施和承诺的，得5分； （2）项目完成后对采购人有基本可行的服务措施和承诺的，得3分； （3）项目完成后对采购人的服务措施和承诺存在不足或不合理，得1分； （4）无内容得0分。 | 5 |
| 2.6 |  | 对本项目提出的建议评分： （1）针对本项目特点有建议，建议科学有效的，得5分； （2）针对本项目特点有建议，建议基本可行的，得3分； （3）针对本项目特点有建议，建议有瑕疵的，得1分； （4）无内容得0分。 | 5 |
| 3.1 | 商务部分30分 | 供应商针对本项目拟派出的项目负责人具有正高级（包括研究员级、教授级）职称的，得3分。 注：需提供上述人员 2025年1月至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（如上述人员为退休人员、事业单位编制人员等客观原因无法提供社保缴纳证明的，需出具相关证明材料）。 | 3 |
| 3.2 |  | 供应商针对本项目拟派出的技术负责人具有正高级（包括研究员级、教授级）职称的，得2分。 注：需提供上述人员 2025年1月至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（如上述人员为退休人员、事业单位编制人员等客观原因无法提供社保缴纳证明的，需出具相关证明材料）。 | 2 |
| 3.3 |  | 供应商针对本项目拟派出的项目团队人员（不含项目负责人和技术负责人）应包含水工环、地质矿产、岩土、测绘专业，且满足每个专业不少于1人，否则此项不得分。项目团队人员（不含项目负责人和技术负责人）中： （1）具有水工环、地质矿产、岩土、测绘高级及以上职称的，每提供一人得1分，具有水工环、地质矿产、岩土、测绘中级职称的，每提供一人得0.5分，最多得5分。 （2）具有安全生产相关培训证书或考核合格证的，每提供一人得0.5分，最多得1分。 （3）具有地质灾害风险调查培训证书或考核合格证书的，每提供一人得0.5分，最多得1分。 注：需提供上述人员 2025年1月至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（如上述人员为退休人员、事业单位编制人员等客观原因无法提供社保缴纳证明的，需出具相关证明材料）。 | 7 |
| 3.4 |  | 业绩（自2022年1月1日以来，提供合同扫描件）： （1）承担过区域性地质灾害危险性评估项目，每提供一项得1分，最多得3分； （2）承担过地质灾害勘查或设计项目，每项得1分，最多得3分； （3）承担过县（区）级及以上区域性地质灾害风险普查、调查评价、技术服务等相关工作，每项得1分，最多得3分； （4）承担过固体矿产勘探项目，每提供一项得2分，最多得2分。 （5）承担过县（市、区）矿产资源开发利用水平调查评估项目，每提供一项得1分，最多得3分。 （6）承担过矿山勘查开采信息公示实地核查和安全检查技术工作，每提供一项得1分，最多得1分。 | 15 |
| 3.5 |  | 通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证且在有效期内的，每提供一项得1分，最多得3分。 | 3 |
| 4 | 合计 |  | 100 |

说明：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2.根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46号）、财库〔2022〕19号规定对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

- （1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

- 4.监狱和戒毒企业的价格扣除。

4.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 5.残疾人福利性单位的价格扣除。

5.1本项目对残疾人福利性单位，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.上述评分标准由评委结合投标文件以及评委的判断为准。

8.评标委员会不保证有效报价最低的投标人成交。

9.若投标人提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

# 第四章 采购需求

一、项目主要工作内容

（1）地质灾害防治年度日常工作

根据省、市地质灾害防治统一要求，每年开展年度“三查”（汛前排查、日常巡查、汛后核查核销），协助编制年度地质灾害防治方案。对全市已有点和新增点进行复核，核销和调整现有隐患点。全年技术服务工作完成后编制南京市年度地质灾害防治技术服务工作报告。

（2）地质灾害监测预警

监测预警工作在技术服务中以指导为主，针对威胁大、难治理的地灾点指导开展专业监测工作。目前正在全市范围内逐步推广专业自动化监测，一旦出现异常变化，监测系统能够及时上报，对隐患点进行处理。

（3）地质灾害险情处置工作

汛期实行地质灾害应急值班制度，保证24小时通讯畅通，接到电话按照程序第一时间安排专业技术人员到现场，开展调查评价，根据相关技术规范，编制地质灾害调查简报及应急消险方案，指导应急抢险、避险等工作。

（4）其他地质灾害防治工作

除以上工作内容外，技术服务还包括：落实专家驻点；对上报险情是否属于地质灾害、隐患点的规模范围、隐患点险情等级、责任主体等问题进行界定；协助开展地质灾害培训、宣传、演练和研究工作；对地质灾害系统数据进行更新和维护。

（5）矿业权人勘查开采信息公示实地核查。按照自然资源部和省自然资源厅每年实地核查工作要求，采用专项抽查方式实地核查矿山基本情况、开发利用方案执行情况、标识制度落实情况、资源合理利用情况、批准范围内开采情况、矿山储量年报管理制度落实情况、矿山地质环境保护与土地复垦情况、自然资源主管部门行政处罚和整改情况等内容，编写矿山矿业权人勘查开采信息公示实地核查报告。

（6）矿山开采（安全生产）技术校核。通过组织专家现场调查地下开采矿山，重点查证矿房（采空区）、矿柱、充填采矿方法是否严格按照开发利用方案执行，采场矿房、矿柱空间形态尺寸（参数）是否符合方案设计、充填体质量是否符合方案设计，露天矿山重点查采场边坡台阶高度、宽度、坡面角等台阶参数是否符合方案设计。编写矿山开采（安全生产）技术校核报告。预估此项工作每年开展二次。

二、项目实施周期

项目实施周期为: 合同签订后至2027年12月。

三、项目主要成果要求

技术服务工作每年度将根据工作内容将形成书面文字报告并进行验收。每年度预期成果具体清单如下：

表3  项目主要成果

| 类型 | 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 地质灾害防治技术服务 | 1 | 南京市及各区地质灾害隐患点年度排查报告 |
|  | 2 | 南京市及各区地质灾害隐患点年度巡查报告 |
|  | 3 | 南京市及各区地质灾害隐患点年度核查报告 |
|  | 4 | 南京市年度地质灾害调查简报合集 |
|  | 5 | 险情处置方案合集 |
|  | 6 | 地质灾害防治年度技术服务工作报告 |
|  | 7 | 南京市年度地质灾害防治方案合集 |
|  | 8 | 地质灾害隐患点认定报告合集 |
|  | 9 | 地质灾害隐患点核销报告合集 |
| 地质矿产技术服务 | 1 | 矿山矿业权人勘查开采信息公示实地核查报告 |
|  | 2 | 矿山开采（安全生产）技术校核报告 |

四、付款方式

（1）签订合同后，甲方支付乙方合同总价款的10%。

（2）2026年12月31日前，甲方支付乙方合同总价款的45%。

（3）项目验收完成后一个月内，甲方一次性付清余款。

五、工作内容

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工作量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害防治技术服务 | 一 | 地质灾害“三查” | ㈠+㈡+㈢ |  |  |  |
|  | ㈠ | 汛前排查 |  |  |  |  |
|  | 1 | 汛前野外排查 | 点/年 | 200 | 预计后三年南京市各类地质灾害隐患点年度平均约200处 |  |
|  | 2 | 排查报告编制 | 项/年 | 1 | 含市、各区、江北新区年度排查报告编制 |  |
|  | ㈡ | 日常巡查 |  |  |  |  |
|  | 1 | 全年野外巡查 | 项/年 | 1 | 非汛期全部隐患点每季度巡查不少于1次，汛期重要隐患点每周巡查1次，强降雨期间重要隐患点每天巡查1次；如遇特殊情况，按照市、各区、江北新区要求，随时协助开展巡查。预估约1500点次。 |  |
|  | 2 | 巡查报告编制 | 项/年 | 1 | 含市、各区、江北新区年度巡查报告，巡查记录表 |  |
|  | ㈢ | 汛后核查 |  |  |  |  |
|  | 1 | 汛后野外核查 | 点/年 | 200 | 含市、各区、江北新区年度核查，更新详细调查数据及航摄影像等 |  |
|  | 2 | 核查报告编制 | 项/年 | 1 | 含市、各区、江北新区年度核查报告编制 |  |
|  | 二 | 隐患点认定与核销 | ㈠+㈡+㈢+㈣ |  |  |  |
|  | ㈠ | 突发险情现场调查 | 点/年 | 60 | 根据往年疑似地质灾害隐患点调查情况，预估全年接报的疑似地灾点约60处 |  |
|  | ㈡ | 地质灾害调查简报 | 份/年 | 60 | 含地质灾害隐患点认定与报告编制 |  |
|  | ㈢ | 地质灾害隐患点核销报告 | 份/年 | 1 | 预估每年核销隐患点20处，对隐患点进行核销，并编制报告 |  |
|  | ㈣ | 应急消险技术指导 | 项/年 | 1 | 根据往年地质灾害应急消险情况，预估全年需应急消险指导的地质灾害点2处。 |  |
|  | 三 | 地质灾害信息化维护 | ㈠ |  |  |  |
|  | ㈠ | 地质灾害数据更新和维护 | 项/年 | 1 | 将地质灾害三查工作成果、调查数据、监测数据进行动态更新，含江苏省地质灾害防治管理系统 |  |
|  | 四 | 其他工作 | ㈠+㈡+㈢ |  |  |  |
|  | ㈠ | 协助地质灾害防治方案编制 | 项/年 | 1 | 包括市、各区年度防治方案 |  |
|  | ㈡ | 地质灾害防治业务培训及宣传 | 项/年 | 1 | 含专家授课费、科普宣传材料编制及印刷等 |  |
|  | ㈢ | 地质灾害专业监测预警等技术指导 | 项/年 | 1 | 包括指导专业监测工作、协助开展气象预警预报和应急演练等 |  |
| 地质矿产技术服务 | 五 | 地质矿点检查 | 点/年 | 14 | 配合安全生产、实地核查等工作 |  |
|  | 六 | 地形地质测量 | ㈠+㈡+㈢ |  | 年末开展 |  |
|  | ㈠ | 控制测量（GPS测量） | 点/年 | 4 | 按1个露天矿山抽查测量 |  |
|  | ㈡ | 1:1000数字化测图 | km2/年 | 0.8 | 按1个露天矿山抽查测量 |  |
|  | ㈢ | 地图编制 | km2/年 | 0.8 | 按1个露天矿山抽查测量 |  |
|  | 七 | 矿山矿业权人勘查开采信息公示实地核查报告 | 份/年 | 1 | 按照3个矿山 |  |
|  | 八 | 矿山开采（安全生产）技术校核报告 | 份/年 | 2 | 上、下半年各进行一次矿山（开采）安全生产检查并形成报告 |  |
| 其他 | 九 | 项目专家审查及验收 | 项/年 | 1 | 含报告评审及项目年度验收 |  |
|  | 十 | 报告印刷 | 项/年 | 1 | 报告印刷 |  |

说明：上表为每年度的工作量，本项目服务期为：2025-2027年。

六、投标报价：

本项目总价包干，投标总价一次报定不得更改，总价除包括南京市地质灾害防治与地质矿产技术服务项目（2025-2027年）服务内容外，还包括与完成本项目相关的配套工作及服务期间所需的人工、材料、机械、外调经费、车辆、会务、论证、评审、验收、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的风险、责任等各项应有费用，以及招标代理服务费。
   七、合同签订
   
   （1）本项目预算出资比例：本项目总预算897万元；南京市规划和自然资源局出资417万元；其余480万元由南京市规划和自然资源局相关分局（雨花台分局、栖霞分局、江宁分局、浦口分局、六合分局、溧水分局、高淳分局、江北新区规划和自然资源局）平均承担，即60万元/家。

（2）本项目招标结束后，除与南京市规划和自然资源局签订项目合同外，还应与各个出资单位分别签订相应合同。

（3）中标单位依据各单位的出资比例，结合中标价，同比例下浮计算出与各单位的合同价。

# 第五章 合同草案条款

政府采购合同

项目名称：

采购单位：

服务单位：

签订日期：

| 招标人（以下称甲方）： 南京市规划和自然资源局 | 中标人（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：          （项目名称）。

服务内容详见招标文件及乙方响应性文件等。

- 合同总价款

本合同总价款（小写）      元，（大写）       元 。

1、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。以上费用须包含在投标报价中，无论投标乙方是否单独列出，均视为已含在投标报价中，甲方不另行支付。

2、分项报价：详见乙方响应文件。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于                  项目采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，合同文件的优先解释顺序从上到下，这些文件包括但不限于：

1、合同协议书

2、中标通知书；

3、乙方提供的投标文件和投标报价表；

4、投标承诺/服务承诺；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条  项目工作内容

1、地质灾害防治技术服务

地质灾害防治技术服务内容主要延续前一阶段服务工作，主要包括：年度三查工作；隐患点新增核销工作；指导协助专业监测及预警工作；隐患点险情调查、指导险情处置工作；地质灾害专业培训宣传工作；地质灾害数据更新和维护等其他工作。

（1）年度日常工作

根据省、市地质灾害防治统一要求，每年开展年度“三查”（汛前排查、日常巡查、汛后核查核销），协助编制年度地质灾害防治方案。对全市已有点和新增点进行复核，核销和调整现有隐患点。全年技术服务工作完成后编制南京市年度地质灾害防治技术服务工作报告。

（2）监测预警

监测预警工作在技术服务中以指导为主，针对威胁大、难治理的地灾点指导开展专业监测工作。目前正在全市范围内逐步推广专业自动化监测，一旦出现异常变化，监测系统能够及时上报，对隐患点进行处理。

（3）险情处置工作

汛期实行地质灾害应急值班制度，保证24小时通讯畅通，接到电话按照程序第一时间安排专业技术人员到现场，开展调查评价，根据相关技术规范，编制地质灾害调查简报及应急消险方案，指导应急抢险、避险等工作。

（4）其他防治工作

除以上工作内容外，技术服务还包括：落实专家驻点；对上报险情是否属于地质灾害、隐患点的规模范围、隐患点险情等级、责任主体等问题进行界定；协助开展地质灾害培训、宣传、演练和研究工作；对地质灾害系统数据进行更新和维护。

2、地质矿产技术服务

（1）矿业权人勘查开采信息公示实地核查。按照自然资源部和省自然资源厅每年实地核查工作要求，采用专项抽查方式实地核查矿山基本情况、开发利用方案执行情况、标识制度落实情况、资源合理利用情况、批准范围内开采情况、矿山储量年报管理制度落实情况、矿山地质环境保护与土地复垦情况、自然资源主管部门行政处罚和整改情况等内容，编写矿山矿业权人勘查开采信息公示实地核查报告。

（2）矿山开采（安全生产）技术校核。通过组织专家现场调查地下开采矿山重点查证矿房（采空区）、矿柱、充填采矿方法是否严格按照开发利用方案执行，采场矿房、矿柱空间形态尺寸（参数）是否符合方案设计、充填体质量是否符合方案设计，露天矿山重点查采场边坡台阶高度、宽度、坡面角等台阶参数是否符合方案设计。编写矿山开采（安全生产）技术校核报告。此项工作每年开展二次。

第五条  服务期限

合同履行期为：合同签订后至2027年12月。

第六条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。同时乙方应按合同价款的5%向甲方支付违约金；有其他损失的，应据实赔偿。

第七条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件要求相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第八条 成果验收

乙方完成南京市地质灾害防治与地质矿产技术服务，根据工作内容形成书面文字报告并经过验收。书面文字报告（含附图、附表、附件）需通过甲方组织的专家评审，乙方提供的服务成果不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

第九条 履约保证金

无。

第十条 合同款支付

1、签订合同后，甲方支付乙方合同总价款的10%；

2、2026年12月31日前，甲方支付乙方合同总价款的45%；

3、项目验收完成后一个月内，甲方一次性付清余款。

以上费用需在乙方出具正规增值税普通发票给甲方后执行。

第十一条 技术资料的提供

甲方提供开展项目所需的数据及基础资料。

第十二条 风险责任的承担

若遇不可抗力的自然与非自然性因素（含政策、法规、标准、工作要求变化）造成时间推延，或无法完成任务，乙方可顺延服务期，直至合同内容全部履行完成。

第十三条 违约责任

1、本合同经双方签字盖章后生效，合同生效后若某一方终止执行合同，则应承担由此而引起的相应经济损失。

2、乙方保证在提供本协议项下服务过程中，遵守国家的法律法规的有关规定，提供的服务及提供服务的方式应当符合我国法律法规要求，乙方承担因违反上述规定而产生的所有责任。

3、乙方应当严格履行保密义务，若甲方发现乙方有任何违反保密义务的行为，经甲方通知，乙方应当立即停止相关违法行为，若因此给甲方造成任何损失的，乙方应当承担赔偿责任。

第十四条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市政府采购项目。

第十五条 合同的转让

乙方不得擅自将部分或全部转让其应履行的合同义务。否则甲方有权解除合同，乙方应按合同价款的5%支付违约金。

第十六条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.因货物、服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物、服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。否则除报有关部门追究其法律责任外，剥夺其投标资格。

第十八条 保密

本合同中乙方向甲方提交的全部成果（包括实物资料、电子版源文件、纸质文档资料、照片、视频等影像资料）归甲方所有，对双方以外的单位保密。未经甲方同意，不得提供给第三方使用。

第十九条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方（受托方）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法人或代表人： | 法人或代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

# 第六章 附件

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

目录

（注：投标人根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

##### 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京优逸信工程咨询有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人       （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写） 	          人民币。

- 3、本项目服务期为：                 。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行 商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假 情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 9、与本投标有关的正式联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：  	（加盖电子公章）

日	期： 	   年 	   月 	   日

##### 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市规划和自然资源局

本授权书声明：注册于          （投标人住址）的              （投标人名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  （项目名称），                 （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于	       年       月       日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日	    期：	  年	  月	  日

委托代理人的身份证的复印件：

##### 附件三、报价表

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位 |  |
| 投标总价 |  |
| 服务期 |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | “是”或“否” |
| 投标人是否属于残疾人福利性单位 | “是”或“否” |
| 投标人是否属于监狱企业 | “是”或“否” |

投标人名称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标人是否属于小微型企业”“投标人是否属于残疾人福利性单位”“投标人是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

分项报价表

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工作量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害防治技术服务 | 一 | 地质灾害“三查” | ㈠+㈡+㈢ |  |  |  |  |
|  | ㈠ | 汛前排查 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 汛前野外排查 | 点/年 | 200 |  |  | 预计后三年南京市各类地质灾害隐患点年度平均约200处 |
|  | 2 | 排查报告编制 | 项/年 | 1 |  |  | 含市、各区、江北新区年度排查报告编制 |
|  | ㈡ | 日常巡查 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 全年野外巡查 | 项/年 | 1 |  |  | 非汛期全部隐患点每季度巡查不少于1次，汛期重要隐患点每周巡查1次，强降雨期间重要隐患点每天巡查1次；如遇特殊情况，按照市、各区、江北新区要求，随时协助开展巡查。预估约1500点次。 |
|  | 2 | 巡查报告编制 | 项/年 | 1 |  |  | 含市、各区、江北新区年度巡查报告，巡查记录表 |
|  | ㈢ | 汛后核查 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 汛后野外核查 | 点/年 | 200 |  |  | 含市、各区、江北新区年度核查，更新详细调查数据及航摄影像等 |
|  | 2 | 核查报告编制 | 项/年 | 1 |  |  | 含市、各区、江北新区年度核查报告编制 |
|  | 二 | 隐患点认定与核销 | ㈠+㈡+㈢+㈣ |  |  |  |  |
|  | ㈠ | 突发险情现场调查 | 点/年 | 60 |  |  | 根据往年疑似地质灾害隐患点调查情况，预估全年接报的疑似地灾点约60处 |
|  | ㈡ | 地质灾害调查简报 | 份/年 | 60 |  |  | 含地质灾害隐患点认定与报告编制 |
|  | ㈢ | 地质灾害隐患点核销报告 | 份/年 | 1 |  |  | 预估每年核销隐患点20处，对隐患点进行核销，并编制报告 |
|  | ㈣ | 应急消险技术指导 | 项/年 | 1 |  |  | 根据往年地质灾害应急消险情况，预估全年需应急消险指导的地质灾害点2处。 |
|  | 三 | 地质灾害信息化维护 | ㈠ |  |  |  |  |
|  | ㈠ | 地质灾害数据更新和维护 | 项/年 | 1 |  |  | 将地质灾害三查工作成果、调查数据、监测数据进行动态更新，含江苏省地质灾害防治管理系统 |
|  | 四 | 其他工作 | ㈠+㈡+㈢ |  |  |  |  |
|  | ㈠ | 协助地质灾害防治方案编制 | 项/年 | 1 |  |  | 包括市、各区年度防治方案 |
|  | ㈡ | 地质灾害防治业务培训及宣传 | 项/年 | 1 |  |  | 含专家授课费、科普宣传材料编制及印刷等 |
|  | ㈢ | 地质灾害专业监测预警等技术指导 | 项/年 | 1 |  |  | 包括指导专业监测工作、协助开展气象预警预报和应急演练等 |
| 地质矿产技术服务 | 五 | 地质矿点检查 | 点/年 | 14 |  |  | 配合安全生产、实地核查等工作 |
|  | 六 | 地形地质测量 | ㈠+㈡+㈢ |  |  |  | 年末开展 |
|  | ㈠ | 控制测量（GPS测量） | 点/年 | 4 |  |  | 按1个露天矿山抽查测量 |
|  | ㈡ | 1:1000数字化测图 | km2/年 | 0.8 |  |  | 按1个露天矿山抽查测量 |
|  | ㈢ | 地图编制 | km2/年 | 0.8 |  |  | 按1个露天矿山抽查测量 |
|  | 七 | 矿山矿业权人勘查开采信息公示实地核查报告 | 份/年 | 1 |  |  | 按照3个矿山 |
|  | 八 | 矿山开采（安全生产）技术校核报告 | 份/年 | 2 |  |  | 上、下半年各进行一次矿山（开采）安全生产检查并形成报告 |
| 其他 | 九 | 项目专家审查及验收 | 项/年 | 1 |  |  | 含报告评审及项目年度验收 |
|  | 十 | 报告印刷 | 项/年 | 1 |  |  | 报告印刷 |
|  | 十一 | 税费 | 项/年 |  |  |  |  |
| 小计（每年） |  |  | ∑（一~十一） |  |  |  |  |
| 合计（三年） |  |  |  |  |  |  |  |

附件四、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1. 供应商应说明投标技术条款和偏离情况，表中未列出的技术条款均视为满足招标文件要求且无偏离。

2.如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

##### 附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1. 供应商应说明投标技术条款和偏离情况，表中未列出的技术条款均视为满足招标文件要求且无偏离。

2.如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

##### 附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

##### 附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：	项目编号：

| 序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关 工作 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

##### 附件八、投标人类似业绩情况表

#### 投标人类似业绩情况表

| #### 序号 | #### 项目名称 | #### 业主单位 | #### 业主联系 #### 方式 | #### 工作主要 #### 内容 | #### 合同 #### 金额 | 证明材料 （第几页-第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

##### 附件九：企业声明函格式

## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加                  （采购人单位名称）的          项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、      （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型 企业）；

。。。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大 企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日            期：

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	单位的 	           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提 供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册 商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日            期：

## 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

## 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

## 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

## 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

##### 附件十、资格资信证明文件

##### 附件十一、 联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

##### 附件十二、其他