竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-JSJW-C2025-0051 项目名称：江苏经贸职业技术学院江宁校区绿化养护服务 采购单位：江苏经贸职业技术学院

江苏建威建设管理有限公司

二○二五年七月

目 录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  申请人须知	6

一、总则	8

二、竞争性磋商文件	8

三、响应文件的编制	9

四、响应文件的递交	11

五、无效标、废标、串通响应判定条款	11

六、磋商程序及最终报价	13

七、成交及合同签订	15

八、质疑与投诉	15

第三章 评标标准	18

第四章 合同条款	20

第五章  招标项目采购需求	21

第六章 磋商申请文件格式	48

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

(江苏经贸职业技术学院江宁校区绿化养护服务)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“建威云招 （http://jwyz.jsjwmgt.com:9001/web/）”自行下载磋商文件，并于2025年8月4日14 点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JSJW-C2025-0051

1.2项目名称：江苏经贸职业技术学院江宁校区绿化养护服务

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：人民币180万元。

1.5最高限价（如有）：60万元/年，三年总价不超过180万元。

1.6采购需求：江苏经贸职业技术学院江宁校区绿化养护服务，绿化总面积约17.4万㎡，草坪约72300㎡，二月兰约2000㎡，草花布置约80㎡（以实地勘察为准）。养护内容包括综合绿地常规养护、草坪修复与养护、喷灌系统维护、二月兰籽播及养护、花钵和花坛四季草花布置和园林小品设施及游园步道日常维护等。

1.7合同履行期限：项目委托期三年（2025年8月27日至2028年8月26日），合同一年一签，考核合格后续签。

1.8本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中国人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，申请单位应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不提供的，按无效投标处理。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、时间：2025年07月22日至2025年07月29日，每天上午9时00分至11时30分，下午14时00分至17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2、方式:本项目实行线上报名获取磋商文件，纸质磋商的形式，请各位申请人登录建威云招 （http://jwyz.jsjwmgt.com:9001/web/）进行线上报名并获取磋商文件，第一次使用平台需要完成用户注册，在用户登录页面,点击“新用户注册”，按照注册向导页面说明完成用户注册及CA证书购买（CA证书由“中招互连”APP提供，购买时请选择“建威云招”电子招投标交易平台）。注册完成后登录系统，进入公告页面，点击“我要购买文件”进行磋商文件的购买、在线支付、下载。

3、申请人报名时需上传法人授权委托书或公司介绍信扫描件、并上传供应商开票信息同时须注明专票/普票（供开发票使用，发票开标时领取），经代理审核通过后进行缴费（完成缴费后请将报名费支付凭证截图并备注公司名称发送至招标代理邮箱：jiangsujianwei@163.com）。

4、文件费用（含平台服务费）：500元/套，售后不退。

5、磋商文件咨询联系人/异议联系人：董阳18914796223。

6、“建威云招”电子招投标交易平台联系人：田工13813927286。

四、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2025年08月04日14:30时（北京时间）

2、响应文件递交地点：南京市鼓楼区芦席营68号南汽商务大厦7楼会议室，逾期送达或不符合密封要求的响应文件将被拒绝。

3、响应文件份数：纸质版磋商文件一式肆份（壹份正本、叁份副本），电子版投标文件壹份[正本盖章版PDF格式、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。

五、开启

时间：2025年08月04日14:30时（北京时间）

地点：南京市鼓楼区芦席营68号南汽大厦7楼会议室

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：江苏经贸职业技术学院

地址：南京市江宁区科学园龙眠大道180号

联系人：许老师、陆老师

联系方式：025-52710682、025-52710659

2.采购代理机构信息：

名称：江苏建威建设管理有限公司

地址：南京市鼓楼区芦席营68号南汽大厦7楼

联系人：董阳

联系方式：18914796223

3.项目联系方式

项目联系人：董阳

电话：18914796223

# 第二章  申请人须知

前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏经贸职业技术学院江宁校区绿化养护服务 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 采购人 | 名称：江苏经贸职业技术学院 地址：南京市江宁区科学园龙眠大道180号 联系人：许老师、陆老师 联系方式：025-52710682、025-52710659 |
| 4 | 采购代理机构 | 名称：江苏建威建设管理有限公司 地址：南京市鼓楼区芦席营68号南汽大厦7楼 联系人：董阳 联系方式：18914796223 |
| 5 | 最高限价 | 60万元/年，三年总价不超过180万元，申请人报价超过最高限价作无效响应处理。 |
| 6 | 磋商保证金 | 无 |
| 7 | 资格条件 | 详见磋商公告 |
| 8 | 履约保证金 | 领取中标通知书5天内，向甲方交纳合同总价的5%作为本项目的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。 |
| 9 | 响应有效期 | 申请人提交响应文件截止之日起60天。 |
| 10 | 响应文件份数 | 正本1份，副本3份。 |
| 11 | 携带资料 | 申请人须在规定的时间和地点准时参加磋商，并在响应文件接收截止时间前递交响应申请文件。 |
| 12 | 响应文件接收 | 接收开始时间：2025年08月04日14:00 接收截止时间：2025年08月04日14:30 响应文件接收地点：南京市鼓楼区芦席营68号南汽大厦7楼会议室 |
| 13 | 评标办法 | 采用综合评分法，具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。 |
| 14 | 响应报价要求 | 一、响应报价要求： 1)响应报价应按照磋商文件要求编制，填报磋商申请及报价表。 2)本项目采购人不组织现场踏勘。供应商应认真踏勘现场，熟悉现场情况，了解一切可能影响报价的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，所需费用自行承担。供应商一旦中标，不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长交货期等要求，对此采购人不予采纳。 3）供应商的响应报价应为完成本项目所涉及到的全部费用，包括但不限于成本、利润、税金、国家政策规定的相关费用等所有费用。 4) 响应报价是根据磋商文件所确定的管理服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成磋商文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于人员费用（12个月工资、全年福利、培训、体检、社会保险、加班费等），服务所用设备、工具购置及维护费用，服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等支出；磋商未列明，而申请人认为必需的费用也需列入报价。报价是一年价格，本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是申请人的报价让利行为。 |

## 一、总则

（一）采购方式

本项目采取竞争性磋商方式选取成交人。

（二）合格的申请人

1、合格的申请人必须是有能力按照本磋商文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次磋商不接受联合体响应。

2、合格的申请人必须符合磋商文件第一部分《竞争性磋商公告》第三条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

（三）适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（四）竞争性磋商有关费用

1、不管响应结果如何，申请人均应自行承担参加磋商活动的所有费用。

2、本次采购招标代理服务费由中标供应商参照计价格【2002】1980号文件规定的基准费率下浮55%计算支付给采购代理机构；招标平台综合服务费详见建威云招平台收费标准。费用支付时间：在中标人领取中标通知书前一次性向招标代理人支付。请供应商予以关注并核算到总报价中。

3、本次采购招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时结算。

（五）磋商文件的约束力

申请人一旦报名参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定，并且视为自报名之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、竞争性磋商文件

（六）磋商文件构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 申请人须知；

第三章 成交标准；

第四章 合同条款；

第五章 招标项目采购需求；

第六章 磋商申请文件格式。

（七）磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的申请人，均应在磋商文件提供截止时间之前，按照磋商公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知采购人，采购人对规定时间内收到的澄清以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（八）磋商文件的修改

1、在响应文件接收截止之日前，无论出于何种原因，采购人均可以更正或补充文件的形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件接收截止之日5个工作日前发出，不足5个工作日的，应当顺延提交响应文件截止时间。

2、磋商文件的修改或补充将以补充文件的形式通知到各申请人，补充文件对报名申请人具有约束力。

3、为使申请人有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期。

4、采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

## 三、响应文件的编制

（九）响应文件的编制要求

1、申请人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件要求编制响应文件，如有必要，可以增加附页，作为相应文件的组成部分。并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

2、响应文件应当对磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、供货服务期、采购范围等实质性内容作出响应。

（十）响应文件构成

详见第六章磋商申请文件格式

（十一）响应文件格式

申请人需按照上述响应文件构成顺序编制响应文件，按照磋商文件中“响应文件格式”填写响应函、授权委托书、报价一览表等材料，为方便评审，申请人应编制响应文件目录。

（十二）竞争性磋商报价

1、本项目报价为分次报价，申请人响应文件中的报价作为第一次报价；以最终报价作为评审价。

2、本项目不接受备选方案或有选择的报价，只允许有一个报价。响应报价应包括：货物本身价格、税收、售后服务及服务过程中涉及到的其他一切费用。

3、报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）申请人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦磋商结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

（十三）竞争性磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

（十四）响应有效期

1、在申请人须知前附表规定的响应有效期内，申请人不得要求撤销或者修改其响应文件。申请人响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，磋商小组将其作无效标处理。

2、在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向申请人提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。

（十五）响应文件份数和签署要求

1、申请人应严格按照申请人须知的要求准备响应文件，正本1份，副本3份。每份响应文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、除申请人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有响应单位法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

（十六）响应文件密封和装订

1、除特别说明外，全套响应文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

2、申请人应将响应文件正本和副本密封包装。密封件外层正面应注明申请人名称、响应项目名称等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由申请人自负。

## 四、响应文件的递交

（十七）响应文件递交的方式

1、所有响应文件都必须在磋商文件规定的递交截止时间前送达指定磋商地点，采购单位对误投或过早启封概不负责。

2、除磋商文件另有规定外，提交的响应文件不予退还。

3、采购单位可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，申请人的所有权利和义务以及申请人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十八）响应文件被拒绝接收的情形

1、在规定的响应文件接收截止时间后送达的响应文件。

2、未按磋商文件要求密封的响应文件。

3、申请人法定代表人或其授权委托人未携带本人身份证参与磋商活动的。

（十九）响应文件的修改和撤回

1、申请人在递交响应文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对响应申请人具有约束力。

2、响应文件的修改或撤回应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改的文件必须在响应截止时间前送达。

3、响应截止时间之后，申请人不得对其响应文件作任何修改，不得撤回响应文件。

## 五、无效标、废标、串通响应判定条款

（二十）无效标条款

1、申请人资格不符合磋商文件中规定要求或未按规定提交资质证明材料的；

2、申请人在规定时间内未按要求提交响应保证金的；

3、法人或授权委托人不参加磋商仪式及质询事宜的；

4、响应文件份数、签署、装订、盖章不符合磋商文件要求的；

5、报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6、响应文件出现重大偏差，未对磋商文件进行实质性响应的；

7、申请人有本磋商文件规定的恶意串通响应情形的；

8、其它磋商小组认为有必要取消的响应申请；

9、法律、法规规定的其他情况。

（二十二）申请人不足三家情形处理

磋商截止时间结束后，参加磋商活动的供不足三家的，采购人将重新开展采购活动。

（二十三）取消成交候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他申请人的；

3、与采购人、其他申请人恶意串通的；

4、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在规定时间内未与采购人签订采购合同的；

6、法律、法规规定的其他情况。

（二十四）恶意串通响应的情形

1、申请人直接或间接从采购人处获得其他申请人的响应情况，并修改其响应文件；

2、评审活动开始前申请人直接或间接从采购人获得磋商小组组成人员情况；

3、申请人接受采购人授意撤换、修改响应文件；

4、申请人之间协商响应报价、技术方案等响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的申请人按照该组织要求协同参与磋商活动的；

6、申请人之间事先约定由某一特定申请人成交；

7、申请人之间商定部分申请人放弃响应或者放弃成交；

8、申请人与采购人之间、申请人相互之间为谋求特定申请人中标成交或者排斥其他申请人的其他串通行为；

9、不同申请人的响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同申请人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

11、不同申请人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同申请人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

13、不同申请人的响应文件相互混装；

14、不同申请人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 六、磋商程序及最终报价

（二十五）磋商小组

采购单位根据本项目的特点依法组建磋商小组，磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

（二十六）磋商原则

“公平、公正、客观、择优”为磋商的基本原则，磋商小组将根据这一原则，公正、平等地对待各申请人。

（二十七）磋商程序

1、磋商小组首先对各响应文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：磋商小组根据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件的资格证明文件进行审查，以确定申请人是否具备竞争性磋商资格。

⑵符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指申请人响应文件中所述主要服务等明显不能满足磋商文件要求。重大偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上组员同意。

2、磋商小组判断响应文件的响应性，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，申请人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

3、磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

4、围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与各个有效申请人分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次原则上为一轮，具体由磋商小组视情况决定。

5、磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的申请人。

6、申请人未及时参与磋商或多次报价的，视为自动放弃磋商资格。

（二十八）最终报价

1、磋商结束后，磋商小组将要求所有有效标申请人在规定时间内确定最终报价及服务承诺，最终报价作为评审的依据。

2、参与二次(多次)报价及服务承诺的人员须是响应单位法定代表人或其授权代表（核对身份证）。

3、本项目预算单价为最高限价，高于此限价的响应文件将作为无效标处理。

4、在采购内容和采购需求不变的情况下，申请人次轮报价及最终报价均不得高于首次报价，否则，作无效标处理。成交后，成交人须并按总价下调比例，调整所有分项价格。

5、异常低价响应审查程序

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1．响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（二十九）推荐成交候选人

在满足磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按磋商文件规定的评审办法综合比较与评价后按照得分高低顺序对申请人进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按服务方案优劣顺序排列。磋商小组按磋商文件规定的评审办法推荐3名成交候选人。

采购人根据磋商小组推荐的成交候选人名单将综合排名第一的成交候选人确定为成交人。

（三十）磋商过程保密

1、在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较等有关信息，相关当事人均不得泄露。评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密，磋商小组以及与评审工作有关的人员负有保密责任。

2、申请人不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3、在磋商期间，采购代理机构有专门工作人员与申请人进行联络。

4、采购代理机构和磋商小组不向未成交的申请人解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

## 七、成交及合同签订

（三十一）确认成交人

采购人根据磋商小组推荐的成交候选人名单将综合排名第一的成交候选人确定为成交人。

（三十二）标后审查

1、采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2、采购人若发现成交候选人在响应过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格。

（三十三）成交通知

成交结果及时通知各申请人。

（三十四）签订合同

1、成交人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，磋商文件、成交人的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

2、成交人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格。拒绝签订合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 八、质疑与投诉

（三十五）质疑与投诉

1、申请人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2、申请人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，领取采购文件三日内提出；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果期限届满之日。

3、质疑申请人应当是参与所质疑项目采购活动的申请人。潜在申请人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。申请人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、申请人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容包括：

（1）申请人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）申请人为自然人的，由本人签字；申请人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）申请人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交申请人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。申请人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；申请人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

5、以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有申请人共同提出。

6、采购人在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

7、采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑申请人和其他有关申请人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

## 九、授予合同

（三十六）签订合同

1、成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

2、磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3、签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

# 第三章 成交标准

一、评标方法与定标原则

本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按服务方案优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价 得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点保留两位） | 20 |
| 2 | 商务部分 | 同类项目性质的业绩 1、供应商每提供一个2022年7月1日以来园林绿化养护类业绩的得3分，满分9分（提供合同复印件加盖公章）。 2、对拟投入本项目的项目负责人自2022年7月1日以来承担过的类似园林绿化养护业绩进行评分，每提供一个业绩得2分，满分4分（提供合同等相关证明材料复印件加盖公章，提供的材料必须能体现项目负责人姓名，如材料中无法体现项目负责人姓名，必须提供建设单位相关证明，否则不予计分，项目负责人业绩可以和企业业绩重复）。 | 13 |
|  |  | 企业相关认证证书 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书得3分，未提供则不得分。（提供证书复印件加盖公章） | 3 |
|  |  | 拟投入本项目人员情况 1、项目负责人须具有园林绿化专业中级及以上职称，且累计具有5年及以上园林养护经营管理工作经验得2分（提供相关资料复印件加盖公章，职称资格证书不分专业的需提供园林绿化相关专业学历证书，园林养护管理经验应提供相关业绩证明）。 2、技术负责人须具有园林绿化专业中级及以上职称，有园林绿化养护方面的管理经验得2分（提供相关资料复印件加盖公章，职称资格证书不分专业的需提供园林绿化相关专业学历证书，园林养护管理经验应提供相关业绩证明）。 3、供应商须承诺至少有两名以上园林绿化人员每天在现场，且驻场人员具备园林绿化中级及以上职称得4分（提供相关证明材料复印件及常驻现场承诺书加盖公章）。 备注：上述项目组成员（项目经理、技术负责人、园林绿化驻场人员）不重复计分；应提供由社保机构出具的近6个月（2025年1月-2025年6月）任意一个月供应商为其缴纳的养老保险金缴费证明，否则不予计分。 | 8 |
|  |  | 投入本项目的设备情况 对供应商投入本项目的设备情况进行评审，供应商具备以下设备：洒水车、割灌机、农药喷洒机、绿篱机、油锯、草坪播种机等设备，每提供1份符合要求的设备证明材料得1分，满分6分。（提供车辆及设备的购买发票或租用合同等相关证明材料复印件加盖公章。） | 6 |
| 3 | 绿化养护组织方案 | 绿化养护总体方案 - （1）供应商需提供1月-12月完整养护作业计划。 - 养护作业计划完整得5分；养护作业计划较完整得3分；养护作业计划一般得1分，未提供不得分。 - （2）绿化养护总体方案中，提交针对性突出的养护内容。 - 养护内容突出得5分；养护内容较突出得3分；养护内容一般得1分，未提供不得分。 （3）对突发情况包括恶劣天气、突发事件等伴随产生的风险提供详细应对方案，保证安全施工。 应对方案完整、合理得5分；应对方案较完整、较合理得3分；应对方案一般得1分；未提供不得分。 | 15 |
|  |  | 绿化养护管理措施 - （1）对供应商提交的养护管理体系进行评审。养护管理体系完善、保障措施完整得5分；养护管理体系较完善、保障措施较完整得3分；养护管理体系和保障措施一般得1分；未提供不得分。 - （2）对供应商提交的养护管理制度、养护操作规程进行评审。 - 养护管理制度、养护操作规程合理、针对性强得5分；养护管理制度、养护操作规程较合理、针对性较强得3分；养护管理制度、养护操作规程合理性、针对性一般得1分；未提供不得分。 - （3）有保证落实养护计划的具体措施。具体措施完整、合理得5分；具体措施较完整、较合理得3分；具体措施完整性、合理性一般得1分；未提供不得分。 - （4）制定详细内部考核制度及相应养护员工技术培训计划，培训计划可操作性强得5分；培训计划可操作性较强得3分；培训计划可操作性一般得1分；未提供不得分。 - （5）养护肥料和农药的配置，制定肥料采购、入库、出库方案、施肥程序控制方案，保证养护质量措施等。控制方案完整、质量措施针对性强得5分；控制方案较完整、质量措施针对性较强得3分；控制方案一般、质量措施针对性一般得1分；未提供不得分。 | 25 |
|  |  | 安全保障 - （1）制定全面细致的绿化养护管理人员的安全保障方案。 - 保障方案完整、合理得5分；保障方案较完整、较合理得3分；保障方案完整性、合理性一般得1分；未提供不得分。 - （2）具有合理的安全保障措施。安全保障措施合理、针对性强得5分；安全保障措施较合理、针对性较强得3分；安全保障措施合理性、针对性一般得1分；未提供不得分。 | 10 |

备注：本项目专门面向中小企业，所属行业为：其他未列明行业，申请单位应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不提供的，按无效投标处理。

# 合同条款

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

项目名称： 江苏经贸职业技术学院江宁校区绿化养护服务

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 江苏经贸职业技术学院江宁校区绿化养护服务   项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏经贸职业技术学院江宁校区绿化养护服务

1.2 标的质量：详见委托管理内容

1.3 标的数量（规模）：绿化总面积约17.4万㎡，草坪约72300㎡，二月兰约2000㎡，草花布置约80㎡。（以实地勘察为准）

1.4 履行时间（期限）：委托期为三年，合同一年一签。

1.5 履行地点：江宁校区（江宁区龙眠大道180号）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（__________元）人民币或其他币种。注：本合同执行期间每年服务价款及合同总价款不变。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方向甲方交纳合同总价的5%作为本项目的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：合同期限届满且项目验收合格后一个月内

6.2.3履约保证金退还条件：如乙方清场完毕后，无违约、拖欠费用以及服务质量等问题，甲方无息退还该保证金。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：在此期间乙方服务质量违反合同约定的，甲方有权酌情扣除部分或全部履约保证金，有剩余的，剩余部分无息退还。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 绿化养护服务费用每季度结算一次，根据考核结果支付。考核结果（考核标准参照合同附件《绿化养护考核细则》要求）为优秀90分及以上，方可支付全额养护费用，即每季度支付合同总价的25%的服务费，如考核不合格，经整改后合格的，则不予扣款；如整改后仍不合格的，则扣除当季付款的10%，并不予退还。

8.1.2 服务期内一年一验收，如无违法、违规、违约行为和安全责任事故，且项目验收合格后支付养护费尾款（验收标准参照《江苏经贸职业技术学院服务类采购项目履约验收报告》规定和合同附件《绿化养护考核细则》要求执行）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、甲方权利与义务

1、组织召开养护作业技术交底会

2、负责乙方的日常养护作业的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核 (全年考核12次) ，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。

3、对乙方所承包设施的维护质量、数量等进行检查考核，确保养护计划完成质量。

4、审核乙方提交的绿化养护、园林小品设施及游园步道日维护计划，根据绿化养护情况、设施维护需要对乙方维护计划进行核准或调整。

5、督促、指导乙方按照设施维护规范、规程的要求实施设施维护、巡查等工作。

6、甲方可根据国家、省、市以及市业务主管部门相关法律法规和管理规定的变动对检查考核规范进行修改和补充。

7、监督检查乙方落实安全作业措施。

8、督促乙方为合同项目工作人员办理社保，社保费用包含在合同款中。

9、在乙方不能履行本合同相应责任、义务或未完全履行义务时，甲方有权书面通知乙方终止合同，并按相关法律、法规对乙方追究责任，并扣除未履行义务与之相应的养护费用，乙方须在一周内内移交相关资料并撤场。

十一、乙方权利和义务

1、乙方应全面落实甲方招标文件中绿化养护需求中各项具体实施内容；乙方在本合同生效后上报全年养护作业维修计划和养护管理人员组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方签字予以确认。乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

2、乙方应自行配置养护管理所需要的交通工具以及其他养护所需机械、材料、器具设备，不提供养护管理用房；

3、按照有关要求实施维护作业施工时，统一着装，乙方的工作人员及设备的安全由乙方负责。因养护责任而造成所承包养护范围内的设施对自身或第三方形成伤害时一切责任由乙方承担。

4、乙方对所养护的设施有巡查的义务，建立巡视报告制，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视记录。如乙方承包管护绿地的绿化受到非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理。

1) 巡视中如发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的绿化设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和所在地监察部门。

2) 巡视中发现绿地内有违章搭建及其它破坏绿化等现象，必须当场予以制止，并立即上报告，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

3) 汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况。

5、乙方负责做好管养范围内卫生保洁清理工作。

6、建立健全设施维护各类台帐资料，做好详细的养护台帐，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

7、依据甲方的要求、技术规范确定防汛措施，建立防汛期间的组织网络，组建防汛抢险队伍，准备并且备足常用的防汛抢险材料。

8、乙方应及时清扫积雪，保证其承包养护的设施对行人，车辆的安全。

9、重大应急处理：

在不可抗力造成乙方承包养护的设施损坏时，在事发的第一时间内乙方应派人员赶到事发现场，根据设施的损坏情况，拿出处理方案（方案得到甲方批准后），立即组织人员进行处理，力争在最短的时间消除隐患。

10、遇到应急抢险情况发生时，乙方在接到通知后半小时内赶到现场，如一次达不到要求扣除经费10000元，一年内三次达不到要求，甲方有权终止乙方本标段中标合同。

11、乙方所采用的维护材料、机具必须符合国家、省、市相关标准和规定，且为合格产品。

12、乙方所聘用的各岗位人员必须经过专业培训，持有上岗证。应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施，根据工作量确定长期稳定的日常管理养护人员数量，并需备案，如有变更，应及时上报变更情况。甲方应将检查管护人员日常落实情况纳入考核范畴。

13、乙方不得将所承包维护的设施进行出租、抵押、担保或利用其从事其他经营性行为。

14、乙方应设立投诉报修电话，实行24小时值班制度，保证24小时通讯畅通。

15、乙方须开展行风文明建设，遵守承诺制、首问负责制。

16、在各项保供、迎检工作中，服从甲方安排，达到各项要求。

17、乙方不得私自改动绿化设施或允许他人改动绿化设施。

18、如乙方使用新技术、新产品，在养护工作中得到有效利用，并提升养护质量，在当月养护考核中给予适当加分。

19、在合同履行过程中，如果因为乙方人员的责任造成人身伤害和财产损失，由乙方承担全部的赔偿责任。

20、乙方拟投入项目的人员未经甲方同意，不得更换，且需积极响应甲方现场检查、考核、会议等要求。

21、 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。提交具体位置及设施量清单，甲方核验纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

22、 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

23、按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务。

24、加强法定节假日的正常养护维修工作。

25、 乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

26、 如因乙方养护原因有植株死亡、移伐树木、占用绿地等事项，乙方应及时无偿负责植株死亡、移伐树木、占用绿地后的补植、绿地修复工作。

27、 在合同期内，做好以下的服务工作：

1)因不可抗力造成的抢修保养工作

2)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作；

3)养护相关的社会职能工作；

4)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

5)确保国定节假日的养护维修工作。

28、养护所使用的肥料、农药等需符合环保标准。

29、乙方的日常养护作业须按照《南京市城市绿化养护技术规程（试行）》的要求，达到《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》一级标准（详见附件），苗木补植更新达到《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行》和《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)并接受甲方的考核。

30、标段内养护作业产生的作业垃圾由乙方自行解决。

31、 乙方应做的其他工作，双方可在补充条款内约定。

十二、项目验收

10.1 服务期内一年一验收，验收标准参照验收标准参照《江苏经贸职业技术学院服务类采购项目履约验收报告》规定和合同附件《绿化养护考核细则》要求执行。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收报告,列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项，合同有效期顺延一年，最多顺延两次。退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方有权终止合同并重新选择服务单位。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。合同有效期顺延的，合同履约条款不变。

十三、违约责任

11.1 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 5‰ 每日向乙方支付违约金。

11.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  5%   的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.3 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方贰份。

十七、其他约定

1、乙方向甲方出示本项目所有人员的劳务合同原件、身份证原件，并将劳务合同复印件、身份证复印件交甲方备案。

2、乙方向甲方出示管理人员资格证书原件（必要时），并将复印件交甲方备案。

3、乙方应自觉接受甲方及有关部门对合同履行情况的监督和考核，接受甲方考核制度及奖惩制度的规定。

4、乙方的管理人员调整，应提前3天书面通知甲方。经甲方同意后，出示新来管理人员的劳务合同原件、身份证原件，并将劳务合同复印件、身份证复印件送甲方备案。

5、乙方在考核、检查等各项活动中，做到各项检查合格并力争创优争先。

6、合同期内甲方需增加同类服务工作量的，甲乙双方另行约定。

7、乙方应按规定做好安全作业等相关工作，并承担任何在承包期内所有绿化养护人员（含管理人员）安全责任事故的全部责任。

8、在合同期内，因甲方需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段时，乙方应服从大局，退出原养护地段，相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

9、甲方对乙方因养护管理不当，受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，一次扣除养护经费5000元，以合同金额20%为上限。

10、养护考核每季度一次，经甲方考核，达不到质量和技术标准的、连续三次不合格，则甲方有权终止合同。

11、安全文明施工相关约定

12、附件均作为本合同的补充部分，乙方需严格执行。

13、所有发生的签证按年度进行审计结算，审计完成后甲方在支付绿化进度款时一并支付，结算时套用现行相关计价规范进行结算，并根据下浮率进行下浮。（下浮率：投标报价/招标控制价）。

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                         联系电话：

签订日期：      年    月    日

附件一：绿化养护考核细则

根据甲方的绿化养护要求制定本考核细则，对乙方的养护情况进行每季度考核，有情况随时反馈，并根据乙方的整改效果结合本考核标准决定当季度养护费用支付，考核时间为每季度末(其余时间不定期检查，限期要求整改）。

以下为甲方监管人员检查内容，考核标准如下：

| 养护项目 |  | 序号 | 检查项目及质量要求 | 占分 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔灌木色块及设施养护与维护 |  | 1 | 造型乔灌木株形（球形）整齐，造型轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明；乔木修剪截口与枝齐平，直径5厘米以上截口要封蜡，避免爬树修剪。 | 5 | 根据现场情况对照评分标准独立打分 |  |  |
|  |  | 2 | 根据季节对乔灌木适时施肥、浇水、雨水较多时及时排涝；台汛期间对树木进行加固，定期清理铁丝，避免铁丝伤害树木；在冬季及时进行防冻措施，树木支撑科学稳固，基本培土扎实美观。根据气温实时变化，提前做好抗旱准备工作，不造成严重缺水，叶片枯萎等现象。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 3 | 枯死清理时需将书面资料报备管理方，经同意后留档清理；清理完毕及时补植。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 4 | 乔灌木基部及附带面积整齐绿化，无过长杂草、杂物；无严重黄叶、积尘；无焚烧行为。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 5 | 做好病虫害防治被啃树木（树叶）株数低于5℅；病害防治及时有效，不产生大面积病害。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 6 | 使用农药严格按病虫害情报指导要求配比、用量正确，无药害产生。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 7 | 在树木休眠期前进行全部施肥一次；冬季防冻涂白统一整齐。树木支撑规范，扎缚有效。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 8 | 乔灌木没有长20厘米以上枯枝黄叶、折断枝、修剪残留枝条，行道树整齐，无异常黄叶现象 | 3 |  |  |  |
|  |  | 9 | 亭、花架、园灯、园凳、游园步道等设施定期清洁、维护，喷泉、喷灌系统建立巡查制度，做到故障及时发现及时报修。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 10 | 观花灌木在花期过后修剪，避免开花期修剪； | 2 |  |  |  |
|  |  | 11 | 乔灌木养护过程中产生植物病害，应及时采取措施并及时告知甲方，并报甲方备案。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 12 | 结合冬季树木涂白、修剪，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 | 4 |  |  |  |
| 草坪 （草花） 绿地 养护 |  | 13 | 草坪修剪后整体效果平整，无明显漏剪痕迹，无遗漏草屑、杂物；草坪按照1/3原则适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。草坪修剪高度：冬季型为5-7cm；夏季6-8cm；暖季3-5cm。 | 3 | 根据现场情况对照评分标准独立打分 |  |  |
|  |  | 14 | 定期养护种植四季草花，确保草花按季正常生长，无缺陷；雨季及时排涝，草坪雨后无大面积积水现象。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 15 | 介于草坪与绿地区域无过长杂草，定期清理无观赏价值及有害杂草。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 16 | 草坪生长浓绿茂盛，无缺草、枯草等斑秃现象草坪部分覆盖率达到90％，达到黄土不露天、杂草无侵占； | 5 |  |  |  |
|  |  | 17 | 草坪及草花全年施基肥不得少于二次，复合肥不得少于四次（所用肥料需及时报备，记录），追肥应以复合肥为主，追肥的时间和数量按草坪的生长情况而定。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 18 | 草坪无明显病虫害；路边、井口、水沟、散水等坡边修剪整齐；二月兰植株生长整齐、花色统一无杂色。 | 2 |  |  |  |
| 水生植物养护 |  | 19 | 值绿化管理员每月应巡查一次水生植物，及时清理枯枝残叶。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 20 | 因不耐寒而干枯的水生植物，应在冬季枯黄后将其泥上部分剪除。 | 2 |  |  |  |
| 工作安全、 规范 |  | 21 | 遵守甲方规章制度；按年、季、月报送工作计划 | 3 | 根据现场情况对照评分标准独立打分 |  |  |
|  |  | 22 | 遵守甲方规章制度；每周提供养护工作日志，按月度提供养护工作内容 | 2 |  |  |  |
|  |  | 23 | 施肥应采用无异味化肥或有机肥，施肥次数不少于2次（根据生长情况）；农药需无药害、达环保要求。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 24 | 养护产生的垃圾（如树枝树叶、草屑等，做到随产随清，做到绿地整洁。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 25 | 检查员发现他人在绿化带内种植物(包括蔬菜)。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 26 | 每月对树木情况进行普查，并对病害苗木通知甲方进行备案，积极采取措施。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 27 | 工作制服统一整洁，保持服务态度遵守甲方规章制度； | 2 |  |  |  |
|  |  | 28 | 按岗设编，人员变动需及时补充人员，休假需调配工作 | 2 |  |  |  |
|  |  | 29 | 积极配合甲方人员的工作；能够处理校区绿化相关应急事务，积极处理各项绿化相关工作。 | 6 |  |  |  |
|  |  | 30 | 按操作规程安全工作，绿化养护工作中严格进行操作。对绿地内的安全隐患，及时消除或采取有效防患措施的，对绿化养护提出合理化建议。 | 4 |  |  |  |
| 绩效考核分合计： |  |  |  | 100分 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：养护考核每季度一次，根据考核结果进行相应奖惩。考核等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。分值为：优秀90~100分；良好80~89分；合格70~79分；不合格70分以下。经甲方考核，达不到质量和技术标准的、连续三次不合格，则甲方有权终止合同。

下一年度合同续签依据：年终考核达到90分以上。

附件二：养护等级要求

| 类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路 绿地 | 群落合理完整，层次丰富，黄土不裸露，树木种间株间生长空间与层次处理得当，整体观赏效果好。 | 林相结构合理，以乔木为主的树坛，其下应有灌木，地表不裸露。 | 植物种植成片或带状，有完整的景观效果，地表不裸露。 |
| 行道树 | 植株青枝绿叶，长势茂盛（含地被植物），树冠丰满完整。植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝。树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。道路行道树要有群体特色效果，品种统一，姿态协调，补植树木品种规格也应保持一致。无缺株、死树，植株不倾斜，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。基本无病虫害危害迹象。其中蛀干性害虫危害率不超过3％。有防治措施。 | 树冠完整，长势良好。植株基本无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝。树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。行道树品种统一，有良好的外观和遮荫效果，无死树，无缺株现象，基本无断桩，坏桩，桩位扎缚有效。病虫害危害未达到明显程度。其中，蛀干性害虫危害不超过5％。有一定的防治措施。 | 保持树冠基本完整。树穴有完整覆盖。无死树、无缺株现象。有病虫害控制措施，其中，蛀干性害虫危害率不超过10％。有一定的防治措施。 |
| 其它 树木 | ①生长旺盛，树冠整齐，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光。 ②叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害。 ③枝干健壮，无枯死枝，无蛀干性病虫危害。 ④缺株在2%以下（含2%）。不得连续2棵缺株，补植树木与原树木径级不超过20%。 ⑤树穴内无垃圾杂草、土壤松疏。 | ①生长正常，树冠基本完整，主侧枝分枝基本均匀，数量适宜，内膛通风透光。 ②叶色基本正常，有少量黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有少量虫粪。 ③枝干生长正常，无明显枯死枝，病虫害虽有发生，但能及时根除。 ④缺株在4%以下（含4%）。不得连续3棵缺株，补植树木与原树木径级不超过30%。 ⑤树穴无垃圾杂草、土壤不板结。 | ①生长基本正常，树冠基本完整，选留主侧枝基本合理，内膛基本通风透气。 ②叶色基本正常，有部分黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有部分虫粪，有被虫咬食的痕迹。 ③枝干生长正常，有少量枯死枝，有少量蛀干病虫为害。 ④缺株在6%以下（含6%）。不得连续4棵缺株，补植树木与原树木径级不超过40%。 ⑤树穴内基本无垃圾及高型杂草。 |
| 花卉 | ①植株健壮，花型正，花色艳，株行距适宜，不露底土，覆盖面达90%以上。 ②花卉生长正常，无枯枝残花，无缺株、倒伏。 ③花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致。 ④花径花卉层次分明，高矮有序。 | ①花卉植株生长良好，花色艳丽，具有一定的株行距，不露底土，覆盖面达85%以上。 ②花卉生长正常，缺株、倒伏不超过3处，无枯枝残花。 ③花期基本一致。 | ①有整体色彩效果,不露底土，覆盖面达80%以上。 ②花卉生长基本正常，缺株、倒伏不超过5处, 基本无枯枝残花。 ③适时开花。 |
| 绿篱 及 地被 | ①生长茂盛，枝条茂密。 ②修剪成型，完整无缺。 ③无垃圾杂物。 | ①生长正常。无明显枯枝、断枝。 ②修剪及时，形状较完整。 ③基本无垃圾杂物。 | ①生长基本正常，有少量枯枝、断枝。 ②修剪能在规定时间内完成。 ③无明显的垃圾杂物。 |
| 草坪 | ①生长旺盛，草根不裸露。 ②生长季节不枯黄，杂草率≤10%，覆盖率达98%以上。 ③修剪及时，修剪高度符合要求，无垃圾及堆料堆物。 ④集中空秃面积不超过0.1M2。 | ①生长良好，杂草率≤20%，覆盖率达95%以上。 ②修剪高度符合要求，能及时处理堆料堆物。 ③单块空秃面积不超过0.2M2。 | ①生长基本正常，杂草率≤30%，覆盖率达90%以上。 ②修剪高度基本符合要求，堆料堆场清理能在规定期限内完成。 ③单块空秃面积不超过0.3M2. |
| 病虫害 控制 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于5%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于10%，蛀干性害虫率小于3%，基本无危害迹象。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于10%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于20%，蛀干性害虫危害率小于5%，无明显危害迹象。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于15%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于30%，蛀干性害虫危害率小于10%，无因病害而引起断枝倒伏现象。 |
| 杂草 控制 | 无杂草。 | 基本无杂草。无缠绕性、攀援性杂草。杂草高度控制在6cm以下，不影响景观效果。 | 无缠绕性、攀援性杂草。控制杂草高度以不影响景观效果为度。 |
| 设施 | 建筑小品、辅助设施完好无损，并做到经常出新。 | 建筑小品、辅助设施整洁无损。 | 有必要的防护措施。 |
| 环境 卫生 | 绿地整洁，无垃圾。 | 绿地整洁，无垃圾。 | 绿地整洁，基本无垃圾。 |

附件三：园林绿化养护要点

第一章  树木养护

第一节  树体保护

1、树体保护应贯彻防重于治的精神，做好宣传教育工作，使人们认识到“保护树木，人人有责"，做好对各种自然灾害的预防工作。

2、对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治防止扩大。

3、发现树洞要及时修补，防止腐烂进一步扩大，对腐烂部位应按外科方法进行处理。

第二节 灌溉与排水

1、根据不同树种、土地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要一次浇透。

2、树种浇水前应先松土、围堰，做好积水坑。

3、夏季浇水宜早、晚进行，高温季节严禁中午浇水，对蒸发量大的草花和树种要勤浇水；冬季浇水宜中午进行，入冬前必须浇一次灌冬水。

4、草坪浇水必须浇透根系层，冷季型草坪在春秋季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水。草坪修剪后要及时浇水。

5、对名贵树木、新种树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

6、球类、色块等植物每周进行冲洗蒙尘，保持叶面整洁卫生，色泽光洁。

7、浇水作业过程中水流不能过急，以防止地表泾流，避免对路面造成污染，如有污染需及时整改。

8、树木周围雨后积水应及时排除。

第三节  松土、除草

1、树木根部周围的土壤要保持疏松，每年松土不少于4次。春、夏、冬季必须松土一次。易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限：乔木30cm以上，花灌木15cm以上，草坪10cm以上。松土范围：乔木为树穴直径1.5米范围以上，花灌木为植株冠幅。

2、乔灌木下、草坪、草花内的杂草、缠绕树木的各类藤蔓必须及时铲除。

3、草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖率不低于98％，集中空秃不大于0.1平方米。

4、树穴、模纹色块、绿篱、草花等与草坪交界边线每年要2-3次切边，并全年保持树穴工整，切边清晰。

第2.3.5条  使用化学除草剂时必须保证园林植物的安全，不得对植株产生危害。

5、除掉的杂草应及时清理、运走、掩埋或异地制肥。

第四节  施肥

1、施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。

2、树木休眠期和种植前，需施基肥。生长期可按植株的生长势施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

3、各类绿地应以施腐熟有机肥为主，应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

4、树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与树冠幅相适应。环沟深、宽均为25-30CM，除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥宜在睛天进行。

5、草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。

6、每年冬春两季施腐熟有机复合肥不少于2kg/平方、氮磷钾复合肥不少于45g/平方。

第五节  修剪

1、乔木类主修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头。枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜，剪口要平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂。一般乔木每年修剪不少于2次，休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。行道树要求分枝点高度留养一致，不影响交通。生长季节及时剥芽（含脚芽）、去蘖、疏枝，芽长不超过10cm。

2、花灌木类秋冬季修剪应促枝叶繁茂，分布均匀，要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10cm。

3、绿篱、地被及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶饱满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，修剪应注意促其生长，保证球形丰满。色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞、无脱脚。特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。

4、草坪修剪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5-7cm，年修剪次数：冷季型为40次（冬季12-2月，2次/月；春季3-4月，3次/月；5-6月，5次/月；夏季7-8月，2次/月；秋季9-11月，5次/月），暖季型为20次。

5、修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场洁净，防止滋生病虫害。

第六节  防护设施

1、新栽、倾斜树木必须进行扶正支撑；乔木、竹类植株等必须有防台措施。支撑所用材料须做到合理、美观，不伤及到树木本身，支撑所用材料应在规定时间内拆除（一般为2年）。

2、高大乔木在风暴来临前夕，应做好防止吹倒的预防工作，采取立支柱、绑扎、疏枝、打地桩等综合措施，发现问题及时解决。风暴后，应分轻重缓急进行抢救，对树体歪倒的树木及时扶正。

3、易受冻害的树木，冬季应采取根际培土。

4、枝叶积雪应及时清除，有倒伏危险的树木应立支撑保护。

第七节  死树的处理和补植、移植

1、街头绿地以及公园、广场等主要景点的死树应连同根部及时挖除，并填平坑槽。

2、枯死的大树和古树名木在挖除前，必须报市园林绿化主管部门审批，不得擅自挖除。

3、补植、移植树木应选用原树种，规格相近，并按《城市园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）规定施工。

4、枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。

第三章  地被植物和草坪养护

第一节  地被植物

1、地被植物在未覆盖前，每年应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

2、天气干旱、土壤干燥时要适时、适量浇水。早春发芽前要施肥，生长季节采取薄肥勤施。

3、枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。

4、木本地被植物应在冬季休眠期修剪，应使植株在生长期间保持高度不超过60cm的低矮状态。

5、球根、宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同类群的生理习性进行分株或更新移植。

第二节  草坪管护

1、草坪在生长季节，应按三分之一原则适时进行修剪，保持一定的高度，一般控制在5-7CM。修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时运出、除净。

2、草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐。

3、每年秋、冬季可采用刺孔在草坪上打洞，增加草坪土壤的透气性，促进草坪生长。枯草层每年一、二次用耙或疏草机清除出草坪。

4、黑麦草品种由甲方指定，播种前须将原草坪修剪至2-3cm，并进行疏草、打孔处理，经甲方检验合格后方可进行播种，草籽播种要均匀，播种后覆细土（砂）1-2cm，做好后期水肥管理和日常养护工作，确保出芽率90%以上。

5、夏季草坪修复要求对已经退化的部分补植百慕大，按照南京相关园林绿化工程规定施工。

第四章  花坛和花卉养护

第一节  花坛

1、根据花坛的分级标准，制定花坛分级养护的技术措施和管理标准。

2、换花移栽前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。

3、花坛的防护设施应保持清洁完好，并尽量保证行人和游客的安全。

4、立体花坛要与周围环境相协调，设置在路边的立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固、防止大风刮倒。

5、主要花坛换花时空置期在3天之内，花卉覆盖率为90％以上。

第二节  宿根花卉

1、应根据宿根花卉不同品种的开花结实、越冬休眠等生长习性，采取相应养管措施。

2、宿根花卉开花后，对不具观果价值的品种应及时修剪残枝、残花、残果。

3、宿根花卉进入休眠状态后，应及时清除地上部枯枝、残叶。

4、对根蘖成丛的宿根花卉，宜结合调整栽植密度，于休眠期进行分墩重栽。

5、冬季宜对耐寒性差的宿根花卉培土保墒、防寒。

6、对宜倒伏的宿根花卉应适时修剪。对有二次开花习性的宿根花卉应在花后适时进行修剪。

7、宿根花卉生长期间应进行追肥或叶面施肥。

8、应根据土壤墒情适时浇水。喜湿的品种应在生长期保持充足的水分供给。宿根花卉必须浇返青水和冻水。

第三节  草花

1、各类花卉的种植，在最高气温25C0以下时可全天种植；当气温高于25C0时，应避开中午高温时间，宜在早晨、傍晚或阴天进行，移栽后应立即浇透水，浇水时防止土壤冲到茎叶上，保持植株清洁。

2、草本花卉需摘心的品种(如一串红、菊花)应及时摘心。对株型高、花茎长、花朵大的品种(如菊花)，应用支柱固定。

3、选择生长健壮的花苗移栽，花苗需带花蕾方可移栽，应及时摘除残花和修剪黄叶，缺株要及时补栽，保持草花区域的清洁、完整。

4、应对栽于篱垣和棚架的攀缘草花采取适宜的牵引措施。

5、应适时浇水、施肥或叶面施肥。

6、花卉生长盛期要及时松土除草，施追肥后立即喷洒清水，并做好病虫害的防治工作。

7、及时更换草花，观叶类必须在开花前掉换，观花类必须在花朵凋谢前掉换。

8、及时清运草花种植区域多余泥土，使其不高于周边草坪。

9、二月兰等草花覆盖率应达到90%以上，基本不见裸土，要求植株高度和花期基本保持一致、花色均匀无杂色。

10、花卉应做到图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致。花境搭配科学、层次分明、高矮有序。

第五章  防止污染和防治病虫害

第一节  防止污染

1、绿地内的排污管网和排水管网应保证通畅、有效，不得有漏点。

2、绿地周围如发现有危害植物生长的废气时，应及时向环保部门报告，防止污染，必要时应调整种植抗有害气体的植物种类。

3、树木根际附近不得有堆放盛有废液的容器、废渣和其他有害植物生长的物质。

4、施用化肥、药剂要合理，不得污染环境。有机肥必须腐熟后使用，不得使用人粪尿和国家明令禁止使用的药品。

5、加强肥料、药剂使用管理，对化肥农药等包装物统一收集堆放，并由专业单位回收，建立肥料、药剂进出仓库使用管理台账。

第二节  防治病虫害

1、贯彻“预防为主，综合防治”的原则。

2、引进和输出种苗，必须严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。

3、做好园林植物病虫害的预测、预报工作，密切注意周边地区的病虫害发生情况，制订好防治计划。

4、加强观察，局部发生严重病虫害地区必须及时治理，以防止扩大蔓延。

5、严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，使用化学农药应按有关安全操作规定进行作业。

6、发现大面积的病虫害应及时通知周边地区。

7、及时清除病虫害枝条或植株并按要求集中焚烧处理。

第六章  设施维护与垃圾清运

1、亭子、廊道、座椅、园灯、园路、侧石等每周一次巡查，发现损坏及时

修复，保持整洁无杂物。路面平整、无破损、无积水，侧石平直无缺损。休闲椅、景观小品等，每日一次进行巡查，发现损坏立即修复，保持原有面貌，保证其安全使用。对危险隐患部位设置安全防范警示标志，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施。

2、建立日、周、月检查日志，保证设施运行正常。

3、喷泉、喷灌系统做好日常巡查、建立巡查日志，及时发现及时报修；喷

泉、喷灌系统长时间不工作的状态下的及时检修。

4、清运垃圾：绿地无杂物堆料、枯树枯枝堆积等现象，绿化管理产生的垃圾及时清运，确保绿地清爽整洁。养护作业产生的作业垃圾由乙方自行解决。

第七章  技术档案

1、建立完整的园林植物养护技术档案，及时收集、整理和积累资料，总结经验。

2、对绿地落实专人专管，进行动态养护管理，全天候作业，建立绿化养护管理与作业人员档案，人员变更及时更新。

# 第五章  招标项目采购需求

采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏经贸职业技术学院江宁校区绿化养护服务 | 绿化养护管理 |

一、项目概况

（一）项目基本情况及最高限价：

1.项目名称: 江苏经贸职业技术学院江宁校区绿化养护工程

2.预算金额: 最高限价为60万元/年，三年总价不超过180万元。

3.合同履行期限: 项目委托期最长三年（2025年8月27日至2028年8月26日），合同一年一签，考核合格后续签。

4.养护内容

绿化总面积约17.4万㎡，草坪约72300㎡，二月兰约2000㎡，草花布置约80㎡。（以实地勘察为准）

养护内容包括综合绿地常规养护、草坪修复与养护、喷灌系统维护、二月兰籽播及养护、花钵和花坛四季草花布置和园林小品设施及游园步道日常维护等。

（二）人员要求

项目负责人资质类别和等级：年龄50周岁以下，具有大专及以上学历，所学专业为园林类专业，具有5年以上园林养护经营管理工作经验，并具有园林绿化专业中级及以上职称（职称资格证书不分专业的需提供园林绿化相关专业学历证书）。乙方变更项目技术负责人或现场负责人的，应事先经甲方书面同意。

本项目管养组人员为12人（不含项目负责人及现场负责人），男性年龄不得高于55周岁，女性年龄不得高于50周岁。

三、服务内容

（一）绿化养护服务项目具体内容

1、综合绿地养护

（1）植物整形修剪、去除枯死植株、树木扶正：根据各类植物（主要包括树木、绿篱、非常绿草坪等）的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。对树木、绿篱应当不定期清除枯死枝干，进行树木扶正，避免因坠落伤及车辆和游人；

修剪能调整树形，均衡树势，调节树木通风透光和肥水分配，促使树木生长茁壮。各类绿地中的乔木和灌木修剪以自然树形为主，凡因观赏要求对树木整形，可根据树木生长发育的特性，将树冠或树体培养成一定形状。

乔木类：主要修剪内膛肢、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头。道路行 道树枝下高度根据道路的功能严格控制，遇有架空线按杯状形修剪、分枝均匀、树冠圆整。

灌木类：灌木修剪应促枝叶繁茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循 “先上后下、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。

绿篱类：绿篱修剪应促其分板，保持全株枝叶丰满，也可作整形修剪、线条整齐、特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。修剪次数视绿篱生长情况而定。

地被、攀援类：地被、攀援类植物的修剪要促进分枝，加速覆盖和攀援的功能，对多年生攀援植物应清除枯枝。

枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45℃倾斜，剪口要平整，并涂抹园林用的防腐剂。对于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防止扯裂树皮，操作时要注意安全。

休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修 剪要避开树木伤流盛在树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作，不定芽不得超过20cm，剥芽时不得拉伤树皮。

修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场的洁净。

- 病虫害防治和监测

维护生态平衡，充分利用园林植物的多样化来保护和整治天敌，防治病虫害，贯彻“预防为主，综合防治”的原则。

引进和输出种苗，必须严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。

做好园林植物病虫害的预测、预报工作，密切注意周边地区的病虫害发生情况，制订好防治计划。

加强观察、局部发生严重病虫害地区必须及时治理，以防止扩大蔓延。

严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，使用化学农药应按有关安全操作规定进行作业。

发现大面积的病虫害应及时通知周边地区。

- 浇灌

浇水前应先松土，并围堰做好积水坑。夏季浇水宜早、晚进行；冬季浇水宜在中午进行。浇水要一次浇透，特别是春、夏季节。浇水水流不能过急，以防止地表泾流。

- 施肥

根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。树木休眠期和种植前，需施基肥。生长期可按植株的生长势施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。施肥量根据不同树种、树龄、生长势和土壤理化性状而定。各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25-30cm。 除根外施肥外，肥料不得触及树叶、施肥宜在晴天进行。

- 藤曼植物牵引

架棚式：棚架可根据地形、空间和功能而定，“随星而弯，依势而曲”，但应与周围的环境在形体、色彩、风格上相协调。前期应注意设立支架、人工绑缚，以帮助植物攀附。篱式：护栏、矮墙适用于茎柔叶小的草本种类的藤曼植物牵引。立柱式：围绕类和吸附类的藤蔓植物均适于立柱式绿化。

- 水生植物养护

绿化管理员每月应巡查一次水生植物，及时清理枯枝残叶。

因不耐寒而干枯的水生植物，应在冬季枯黄后将其泥上部分剪除。

（7）中耕除草

采用人工方法促进土壤表层松劲，从而增加土壤透气性，提高土湿，促进肥料的分解，有利于根系生长，花灌木一年内至少1-2次，小乔木一年至少一次，大乔木至少来年一次。夏季中耕同时结合除草一举两得，宜浅些，秋后中耕适宜深些，且结合施肥进行。杂草消耗大量水分和养分，影响园林植物生长，同时传播各种病虫害，故对园林绿地内的杂草要经常灭除，除草要本着“除、除小、除了”的原则。各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草；松土除草应选在晴朗或初晴天气，且土壤不过分潮湿（一般在土壤含水50%） 的时候进行，不得在土壤混凝状态进行，以免破坏土壤结构。使用化学除草剂必须保证园林植物的安全，不对其产生危害。除掉的杂草要及时清理，运走、掩埋或异地制作肥料。

乔木中耕松土、除杂草：树木根部附近的土壤要保持树木根部疏松，易板结的土壤，在蒸腾旺季应每两个月松土一次，中耕深度10-12cm为宜。乔木周围的野草，应结合中耕进行铲除，特别注意具有严重危害的各类藤蔓植物。

灌木中耕松土、除杂草：灌木在3-12月必须每月松1次土，1-2月要培土防寒。灌木不允许存在杂草及寄生植物。

地被、绿篱中耕松土、除杂草：部分地被植物种植后每月松土一次。成片种植的花卉，在未完全覆盖地表前，应及时中耕与除杂草，但不应损伤植物根系及造成根系裸露,宿根花卉在萌芽期时，应注意保护新生嫩芽。地被植物每平方米杂草在5-7根以内，没有高出地被植物的杂草。

（8)植物防护抗旱、排涝、扫雪、防台风

对各类植物要及时进行灌溉，防止植物因干旱脱水而造成枯死。防台防汛期间要做好加固、排涝抢险工作，并按照甲方制定的防汛工作预案落实，保持水道通畅，防止植物受损，及时扫雪打雪，确保安全畅通。

围栏：为防止车辆和人为破坏绿地和碰撞树木，可在不影响游览、观赏和景观的前提下，在树木周围用各种栅栏、绿篱或其它形式围栏防护。高大乔林在风暴来临前夕，应做好防止吹倒的预防工作，根据树木的实际情况，分别采取立 支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施。预防工作应在六月下旬前做好。整个台风季节，应随时检查，发现问题及时解决。

抢救工作（一）风暴来临时，应将已倒伏而影响交通的树木顺势拉到人行道，及时修剪树冠部分枝条，尽量保证行路方便。（二）风暴后，应分轻重缓急进行抢救。首先对妨碍交通和行将倒伏的树木进行抢救；对于就地种植难以成活的树木，应将树冠强截后送苗圃种植养护，对树体歪倒的树木及时扶正。（三）风暴过后应及时拆除有碍交通、观瞻的加固物。

易受冻害的树木，冬季应采取根际培土，主杆包扎、设防风障等防寒措施，防寒工作应在12月底前结束。枝叶积雪应及时清除，有倒伏危险的树木应立支撑保护。

(9)绿地保洁

绿地、设施应巡视保洁，及时清理，做到无垃圾、石子砖块、各种杂物、白色污染(树挂)。绿色废弃物(如树枝、树叶、草屑等),重点地区随产随清，其它地区日产日清。有广告纸时先撕下之后再用湿抹布从上往下擦抹，宣传牌、标识牌每天擦拭一遍。

（10）垃圾收集与清运：绿地无杂物堆料、枯树枯枝堆积等现象，绿化管理产生的垃圾及时清运，确保绿地清爽整洁。标段内养护作业产生的作业垃圾由乙方自行解决。

2、草坪修复与养护

修复主要是对退化的夏季草进行修复，也就是需要根据现场退化情况进行重新铺夏季草，品种为百慕大。

（1）草坪的修复

夏季草坪修复要求对已经退化的部分补植百慕大，按照南京相关园林绿化工程规定施工。

（2）草坪覆盖面不得少于95%，应控制病虫害，及时挑除杂草，保证草坪色泽正常、生长良好、无明显杂草，空秃地段应及时补植。

（3）浇水必须湿透根系层，应浸湿的土层深度为10cm，不发生地面长时间积水。灌溉量应根据土质、生长势、草种等因素确定。灌溉应以喷灌为主，也可用浸灌的办法。及时排除草坪上的 积水，可用地表排水和暗沟排水。

（4）草坪宜在春、秋施追肥，暖季型草坪宜在晚春或休眠期前后追肥。追肥 应以复合肥为主，追肥的时间和数量按草坪的生长情况而定。

（5）草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐。

（6）草坪病虫害应以防为主、防治结合，维持生态平衡，尽量采用生物防治，保护天敌。化学防治应选择无公害药剂或高效低毒的化学药剂。

（7）每年秋、冬季可采用刺孔在草坪上打洞，除去打出的老土，撒入泥炭土或沙粒，增加草坪土 壤的透气性，促进草坪生长，洞穴应相互错开。对枯草层每年一、二次用耙或疏草机清除出 草坪。

（8）观赏型草坪严禁进入践踏，草坪萌芽期、土壤地湿或板结浇水后暂停开放。

（9）重视草坪的除杂工作

只要草坪超过协议规定的高度，即安排进行修剪，修剪的间隔期视草坪生长情况决定；常规是10-12天修剪一次开始剪草；通常每年4月开始剪草，扣除夏季高温期停止剪草外，至9月底止，全年约需进行剪草10次，平均每月剪草2次。对粗放管理的一般庭园草坪，剪草次数可以适当减少为每年4～5次，其中最重的一次是草坪抽穗前的一次。必须及早将它嫩茎的上部剪断，则可防止其抽穗结实。另外草坪越夏与越冬前20天左右，均应各修剪1次，剪去吸水能力差的老茎叶，让新萌生的嫩草茎安全越夏与越冬。每次剪草的留草高度，一般庭园草坪为2～3厘米，观赏性草坪则为1.5～2.5厘米，但须注意留草高度不可过低，防止草茬太低会损坏草根。

3、维护喷灌系统正常运转

对喷灌系统的各个组成部分进行适时、正确维护，对整个系统的有效运行，避免水的浪费，保证草坪正常生长和延长系统寿命。

在喷灌过程中，应主要检查每个喷头喷洒角度设置是否正确、喷头旋转是否正常、是否有草叶、草根等杂物影响喷头的正常工作，喷嘴是否磨损、密封圈处是否漏水等，有时也会发现喷头壳体破裂和喷头内置滤网堵塞的情况。维护人员需对每个喷头的运行情况仔细观察。

- 二月兰籽播及养护

- 二月兰的籽播

二月兰的籽播，无论采取哪种播种方式，播后需要靶平，适时镇压；播种时期：二月兰播种的佳播期是8月，晚不能超过9月、10日，晚播的话，苗小容易造成越冬死亡；

- 二月兰的生长质量

要求二月兰花期整体高度大体一致、花色要求紫色均匀无白色等杂色

- 二月兰的养护

施肥：二月兰喜肥，肥力充足不仅会使得二月兰生长更快，还会促使二月兰的开花结果一年施肥4次。早春的花芽肥、花谢后的健壮肥、坐果后的壮果肥、入冬前的壮苗肥。如果在花蕾期和幼果期各进行1次叶面喷施0.2%磷酸二氢钾溶液的话，花色则更艳丽，果实将更饱满。虫病害：二月兰种植常见害虫有蚜虫、菜青虫、蜗牛、潜叶蝇等。若发现害虫，要及时进行药物防治。修剪：保持二月兰较好的观赏效果，就必须控制不令其结实，一般在结实期用剪草机将其修剪到10~15cm的高度。

- 花钵、花坛四季草花布置及养护

（1）根据花坛的分级标准，制定花坛分级养护的技术措施和管理标准。花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶；

（2）换花移栽前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。

（3）花坛的防护设计应保持清洁完好，并尽量保证行人和游客的安全

（4）立体花坛要与周围环境相协调，设置在路边的立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固、防止大风刮倒。

（5）主要花坛换花时空置期在10天之内，花卉覆盖率为85%以上。

（6）各类花卉的种植，在最高气温25℃以下时可全天种植；当气温高于 25℃时，应避开中午高温 时间，宜在早晨、傍晚或阴天进行，移栽后应立即浇透水，浇水时防止土壤冲到茎、叶上，保持植株清洁。

（7）花坛、花径和各种容器栽植花卉应及时灌水，宿根花卉应特别注意返青水和冻水的浇灌时期和灌水量，忌水涝花卉应注意排涝，花池应在适当位置加设排水孔；及时中耕除草，作业时不能伤根及造成根系裸露，宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖；结合浇灌和中耕适量施肥，保持土壤肥力和合理结构。

（8）选择生长健壮的花苗移栽，花苗需带花苞方可移栽，枯萎的花蒂和黄叶要及时 修剪，缺株要及时补栽，保持花坛的清洁、完整。

（9）及时更换草花，观叶类必须在开花前掉换，观花类必须在花朵凋谢前掉换，并按原品种、原规格补齐。

（10）木本花卉应及时整枝、整形；宿根、球根花卉要及时更新，易倒伏的花卉要立柱绑扎。

（11）做好病虫害的防治工作。及时清理株间的枯枝落叶，对病虫害早发现早治理。

6、对于园林小品设施及游园步道日常维护。

（1)清洁方法①亭子内外地面每天用水清洗一次，时间为每天上午7:30以前。②亭子的装饰性立柱、牌匾每天要抹拭一次，与地面清洁同步进行。③亭子内的台椅、摆设品及盆景盆架每天抹拭两次，时间为上午7:30前，下午15:00前。④游园步道每天清扫两次，时间为上午7:30前，下午15:00前。⑤花园休闲台、凳，每天抹拭两次，与道路清扫同步进行。

（2)清洁要点①亭子内外地面清洗前应先扫清垃圾、落叶、尘土，铲除青苔或积雪。②亭子装饰性立柱、牌匾抹拭时，应清除尘土，露出原有的光泽。③亭子内部清洁应做到干净整洁、无蜘蛛网。④小路清扫应注意清除落叶、青苔、积雪。⑤休闲台、凳清洁，做到无污渍，清洁卫生。

亭子、廊道、座椅、游园步道、侧石等每周一次巡查，发现损坏及时修复，保持亭子、廊道、座椅整洁无杂物。路面平整、无破损、无积水，侧石平直无缺损。休闲椅、景观小品等，每日一次进行巡查，发现损坏立即修复，保持原有面貌，保证其安全使用。安全标志等对危险隐患部位设置安全防范警示标志。并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查一次，保证标志清晰完整，设施运行正常。

7、为确保管养质量，乙方需对绿地落实专人进行动态养护管理，全天候作业。

（二）绿化养护服务相关内容

1、完成本项目内绿化养护、秩序维护及卫生保洁等养护作业，建立与完善工作台账。

2、完成项目范围内突发性和重大性保障工作任务，如文明城市检查、重大活动环境保障等任务；防汛及扫雪防冻期间，要求养护施工单位24小时保障。

3、完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作。在消险过程中严格确保安全作业，并服从招标方的统一指挥和调动，参加全区抢险救灾工作。对突发性事件的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。

4、完成项目范围内各类信访、投诉、举报的处理和整改；

5、甲方布置的临时性工作。

四、其他内容

1、乙方应全面落实甲方招标文件中绿化养护需求中各项具体实施内容；乙方在本合同生效后上报全年养护作业维修计划和养护管理人员组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方签字予以确认。乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

2、乙方应自行配置养护管理所需要的交通工具以及其他养护所需机械、材料、器具设备，不提供养护管理用房；

3、按照有关要求实施维护作业施工时，统一着装，乙方的工作人员及设备的安全由乙方负责。因养护责任而造成所承包养护范围内的设施对自身或第三方形成伤害时一切责任由乙方承担。

4、乙方对所养护的设施有巡查的义务，建立巡视报告制，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视记录。如乙方承包管护绿地的绿化受到非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理。

1) 巡视中如发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的绿化设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和所在地监察部门。

2) 巡视中发现绿地内有违章搭建及其它破坏绿化等现象，必须当场予以制止，并立即上报告，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

3) 汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况。

5、乙方负责做好管养范围内卫生保洁清理工作。

6、建立健全设施维护各类台帐资料，做好详细的养护台帐，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

7、依据甲方的要求、技术规范确定防汛措施，建立防汛期间的组织网络，组建防汛抢险队伍，准备并且备足常用的防汛抢险材料。

8、乙方应及时清扫积雪，保证其承包养护的设施对行人，车辆的安全。

9、重大应急处理：

在不可抗力造成乙方承包养护的设施损坏时，在事发的第一时间内乙方应派人员赶到事发现场，根据设施的损坏情况，拿出处理方案（方案得到甲方批准后），立即组织人员进行处理，力争在最短的时间消除隐患。

10、遇到应急抢险情况发生时，乙方在接到通知后半小时内赶到现场，如一次达不到要求扣除经费10000元，一年内三次达不到要求，甲方有权终止乙方本标段中标合同。

11、乙方所采用的维护材料、机具必须符合国家、省、市相关标准和规定，且为合格产品。

12、乙方所聘用的各岗位人员必须经过专业培训，持有上岗证。应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施，根据工作量确定长期稳定的日常管理养护人员数量，并需备案，如有变更，应及时上报变更情况。甲方应将检查管护人员日常落实情况纳入考核范畴。

13、乙方不得将所承包维护的设施进行出租、抵押、担保或利用其从事其他经营性行为。

14、乙方应设立投诉报修电话，实行24小时值班制度，保证24小时通讯畅通。

15、乙方须开展行风文明建设，遵守承诺制、首问负责制。

16、在各项保供、迎检工作中，服从甲方安排，达到各项要求。

17、乙方不得私自改动绿化设施或允许他人改动绿化设施。

18、如乙方使用新技术、新产品，在养护工作中得到有效利用，并提升养护质量，在当月养护考核中给予适当加分。

19、在合同履行过程中，如果因为乙方人员的责任造成人身伤害和财产损失，由乙方承担全部的赔偿责任。

20、乙方拟投入项目的人员未经甲方同意，不得更换，且需积极响应甲方现场检查、考核、会议等要求。

21、超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。提交具体位置及设施量清单，甲方核验纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

22、及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

23、按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务。

24、加强法定节假日的正常养护维修工作。

25、乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

26、如因乙方养护原因有植株死亡、移伐树木、占用绿地等事项，乙方应及时无偿负责植株死亡、移伐树木、占用绿地后的补植、绿地修复工作。

27、在合同期内，做好以下的服务工作：

1)因不可抗力造成的抢修保养工作

2)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作；

3)养护相关的社会职能工作；

4)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

5)确保国定节假日的养护维修工作。

28、养护所使用的肥料、农药等需符合环保标准。

29、乙方的日常养护作业须按照《南京市城市绿化养护技术规程（试行）》的要求，达到《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》一级标准（详见附件），苗木补植更新达到《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行》和《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)并接受甲方的考核。

30、标段内养护作业产生的作业垃圾由乙方自行解决。

31、乙方应做的其他工作，双方可在补充条款内约定。

五、付款方式

（1）签订合同前，乙方向甲方支付人民币合同总价5%作为本项目的履约保证金，合同期限届满且项目验收合格后一个月内，如乙方清场完毕后，无违约、拖欠费用以及服务质量等问题，甲方无息退还该保证金。在此期间乙方服务质量违反合同约定的，甲方有权酌情扣除部分或全部履约保证金，有剩余的，剩余部分无息退还。

（2）绿化养护服务费用每季度结算一次，根据考核结果支付。考核结果为90分及以上，方可支付全额养护费用，即每季度支付合同总价的25%的服务费，如考核不合格，经整改后合格的，则不予扣款；如整改后仍不合格的，则扣除当季付款的10%，并不予退还。

# 第六章 磋商申请文件格式

格式一、竞争性磋商申请及声明格式

竞争性磋商申请及声明

致：江苏经贸职业技术学院

根据贵方                   （项目名称）         （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表                        （供应商名称），提交磋商响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应人。

2.我方已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我方的响应单价（含增值税）为人民币（大写）             。

4.我方承诺本项目的服务期为             。

5.我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

格式二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏经贸职业技术学院

本授权书声明：注册于              （响应人住址）的           （响应人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证复印件：

委托代理人 身份证正面

委托代理人 身份证反面

格式三、响应报价表格式

### （一）响应报价表（首次）

| 项目名称 | 江苏经贸职业技术学院江宁校区绿化养护服务 |
| --- | --- |
| 标段编号 |  |
| 报价（汇总） | 人民币(大写)： 元/年 （￥： 元/年） |
| 服务期 | 响应招标文件要求 |
| 总报价 | 人民币：大写 ；小写￥ （三年总价） |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

供应商名称:                                                  （盖章）

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1、本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内一般不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

2、本项目开标一览表中的“项目总报价”应是叁年的报价，项目报价明细表也应按三年报价，最终合计数“项目总报价”应和报价表中的一致。

### （二）分项报价表（如有）

投标人名称：                    （盖章）

项目名称：                                                 标段编号：

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单 位 | 单价 （元/年） | 合价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 元/年 |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

格式四、技术要求偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

格式五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |  |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

格式六、方案部分

方案部分应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

格式七、承诺函

“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函

致：江苏经贸职业技术学院

根据贵方                          （项目名称）         （项目编号）竞争性磋商公告，我公司郑重承诺：在参加本次磋商活动不存在与参加本项目的其他申请单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日     期：    年  月  日

格式八、资格证明

第一章磋商公告中2.1供应商应满足的基本条件的的资格条件证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

3、供应商成立不满一个月或供应商提供金融机构或担保机构出具的保函则可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1、缴纳税收证明材料：供应商参加采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

2、缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

1、提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、无重大违法记录声明格式：

致：江苏经贸职业技术学院

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年     月    日

（六）法律、行政法规规定的其他条件：

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

格式九、 响应人类似业绩情况表格式

响应人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

格式十、 声明函格式参考

- 附件一、中小企业声明函格式（若供应商为中小企业须提供）

中小企业声明函（货物）

本公司                  郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司            参加  （单位名称）  的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司                  郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司            参加  （单位名称）  的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件二、残疾人福利性单位声明函格式（若供应商为残疾人福利性单位须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件三、属于监狱企业的证明文件（若供应商为监狱企业须提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。