招　标　文　件

项目名称：江苏省中医智慧服务管理系统共享云药房子系统南京试点

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0159

江苏省政府采购中心

2024年5月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………22

- 评标方法与评标标准………………………50

- 投标文件格式………………………………54

第一章  投标邀请

受江苏省卫生健康信息中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省中医智慧服务管理系统共享云药房子系统南京试点(JSZC-320000-SCZX-G2024-0159)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省中医智慧服务管理系统共享云药房子系统南京试点 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年 6月 4日 9 点    30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0159

2.项目名称：江苏省中医智慧服务管理系统共享云药房子系统南京试点

3.预算金额: 500万元

4.最高限价：500万元

5.采购需求（简介）：江苏省中医智慧服务管理系统——共享云药房南京试点立足全域中医药高质量发展要求，基于中医药数字化水平，围绕中药材饮片监管体系、中药处方质控、中药药事服务、患者服务四个方面，梳理核心指标数据，建立中医药信息资源一体化和标准化的统一平台，实现中医药信息资源的共建共享和充分利用，强化卫生健康管理部门和中医医疗机构中医药数智化管理与服务能力，科学决策。促进中医医疗机构医疗质量和服务能力提升，推动公立中医医院高质量发展，满足老百姓中医药健康服务的个性化、多元化和精准化需求。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：根据采购人的建设进度要求，完成所有合同标的安装部署、设计、开发、测试等工作，系统试运行无问题后完成项目验收。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年6月4日  9 点 30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省卫生健康信息中心（江苏省中医药信息中心）

地址：　南京市中央路42号

联系人：     陆家发

联系方式：　025-83620921

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：　南京市汉中门大街145号省政务中心3楼南区

联系人：     顾娄江

联系方式：　025-83668551

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：江苏省中医智慧服务管理系统共享云药房子系统南京试点                                  项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 江苏省中医智慧服务管理系统共享云药房子系统南京试点 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省中医智慧服务管理系统共享云药房子系统南京试点。

1.2 标的质量：满足招标文件中的建设质量要求，具体以乙方在投标文件中提供内容为准（作为本合同附件）。

1.3 标的数量（规模）：本次招标包含建设内容包括：

（1）系统建设，包括中医智能辅助子系统（包含智能辨证辅助、中医适宜技术辅助、中医药知识库、知识图谱构建、与基层云HIS系统业务融合、与共享中药房管理系统数据同步）、中药处方流转子系统（包含处方订单管理、处方订单处理、基础配置管理、报表管理）、中医智能AI（人工）审方子系统（包含规范性审核、安全性审核、适宜性审核、审方处理）、中药处方事后点评子系统（包含处方处理、处方点评、处方点评分析）、中药饮片采购溯源子系统（包含中药材种植溯源、饮片生产质量溯源）、智慧共享中药房子系统（药库管理、药房管理、基础配置管理、报表管理）、中药饮片煎煮溯源子系统（包含煎配流程管理、接口管理）、患者医嘱用药智能提醒服务（包含医嘱提醒、用药提醒）、中医药服务查询及宣教服务（包含患者服务追溯、中医药知识宣教）、患者满意度评价服务、中医医疗机构端服务监管（包含中医医疗机构代煎处方概览、中医医疗机构代煎服务追溯、处方质控分析、患者服务分析）、服务监管（包含业务数据、监管数据）；

（2）接口建设，包括中药材种植溯源接口、中药处方接口、代煎流程接口、物流配送信息接口、饮片追溯信息接口、全民信息健康平台接口；

（3）数据采集交换组件，包括机构配置、数据服务、心跳服务、服务统一推送、机构接口调用、中医药数据标准、质控规则、数据质控、日志同步、对接实施；

（4）标准规范体系建设，包括处方规范、审方规范、流转规范、代煎规范、数据标准规范、安全规范等。

基于上述建设内容，具体建设标的规模以乙方在投标文件中提供内容为准（作为本合同附件）。

1.4 履行时间（期限）：乙方根据下述项目建设进度要求，在规定时间内完成项目相关内容：

1.4.1 2024年12月31日前：（1）江苏省中医智慧服务管理系统共享云药房子系统南京试点相关系统功能开发、对接联调、部署上线、试运行；（2）南京市域基层中医医疗机构接入共享云药房子系统，实现试点区县辅诊开方、全市基层中药代煎配送等应用服务；（3）南京市域公立中医医院、中药代煎中心接入共享云药房子系统，按照数据规范标准采集上传。（4）完成与江苏省全民健康信息平台对接，实现数据共享、互联互通，为群众提供便民查询服务。

1.4.2 2025年6月前：完成南京试点项目最终验收。

1.5 履行地点：江苏省卫生健康委员会。

1.6 履行方式：甲方指定方式。

二、合同金额

2.1 本合同金额（含税）为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、权利保证

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，负责处理相关侵权纠纷，并赔偿甲方由此而产生的全部损失，包括但不限于对外赔偿费用、诉讼费、律师费、差旅费等。

4.2本项目所产生的知识产权归甲方所有。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的_作为本合同的履约保证金。

6.2 项目验收完成后，甲方应及时退还乙方交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：银行转账。

6.2.2履约保证金退还时间：项目验收合格后10个工作日内。

6.2.3履约保证金退还条件：项目验收合格。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：乙方存在本合同约定的违约情形。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 未经甲方同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，且乙方的履约保证金将不予退还。转包或未经甲方同意的分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：

8.1.1合同签订后支付合同金额的60%。

8.1.2所有设备及系统安装调试结束后，试运行正常，通过甲方验收，支付合同金额的30%。

8.1.3项目验收满1年后，支付合同金额的10%。

8.1.4 甲方在支付各期款项前，乙方应先行向甲方开具等额合格有效的增值税发票，否则，甲方有权迟延支付相应款项且不承担违约责任，乙方仍应继续履行本合同约定的全部义务。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同及招投标文件的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同及招投标文件的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据本合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方有权拒绝接受服务并单方解除合同。合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、售后服务与承诺

11.1 质保期期从验收合格之日起算，乙方提供   年免费质保服务。

11.2乙方须保证系统运行的日常监控，及时发现和排除故障，保证一线技术支持人员7×24小时的售后服务。

11.3在免费质保期内，乙方须及时响应采购人，当故障发生后2小时内实现在线响应及远程故障排除；如无法排除故障，乙方须24小时内赶到采购人指定的现场并及时调查故障原因并修复，直至满足最终验收指标和性能的要求。

11.4在免费质保期内，乙方免费向采购人提供必要软件升级服务，相关知识库更新周期至少半年一次。

11.5在免费质保期结束前，乙方须进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责调试完善，在完善之后，乙方应将缺陷原因、完善内容、完成及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金，违约金总额累计不超过合同总金额的5%（百分之五）。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,每逾期一日，甲方应按逾期付款总额的万分之      向乙方支付违约金，违约金总额累计不超过合同总金额的5%（百分之五）。

12.3 乙方未按本合同约定的项目建设进度要求，逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼及文书送达

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。诉讼期间，除争议事项外，本合同应继续履行。

14.2双方确认本合同载明的地址可作为合同履行过程中相关文书、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书没能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日；因一方拒收的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 招标文件、乙方的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

15.3 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

15.4 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执壹份。

（以下无正文）

甲方：                         乙方：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：    年    月   日    签订日期：    年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省中医智慧服务管理系统共享云药房子系统南京试点 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

1、主要技术指标

1.1 中医智能辅助子系统技术指标

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医智能辅助子系统 | 智能辨证辅助 | （1）疾病/病证检索 支持基于疾病以及中医病证诊断进行辨证论治。 支持至少800种常见疾病和中医病证。 具体涵盖内、外、妇、儿、骨伤、皮肤等专科辅助诊疗功能 具备呼吸、消化、循环等九大系统辅助诊疗。 具备中医脏腑、肢体经络、气血津液等系统辅助诊疗。 疾病/病证分类应符合全国中医药行业高等教育规划教材规范。 支持根据疾病/病证名称、拼音首字母多种搜索方式快速查询、录入所需疾病/病证。 支持每种疾病/病证显示相应诊断要点、推荐症状等详情信息。 支持根据患者性别等信息对可以查询的疾病、病证加以限制，降低出错概率，提高病历质量。 支持女性患者无法选择男性特有疾病（如睾丸炎等），自动筛选过滤。 支持男性患者无法选择女性特有疾病（如卵巢肿瘤等），自动筛选过滤。 | 1 | 套 |
|  |  |  | （2）诊断对照 具备将区域基层诊断字典与系统疾病/病证关联对照功能。 具备区域基层诊断字典与标准诊断编码关联对照功能。 具备区域基层诊断字典、系统疾病/病证、标准诊断编码三者关联对照功能。 |  |  |
|  |  |  | （3）诊断检索 支持根据诊断名称或拼音首字母进行诊断检索。 |  |  |
|  |  |  | （4）智能诊断提示 支持根据患者疾病，进行相应诊断目录提示。 |  |  |
|  |  |  | （5）中医病历录入 支持在系统直接录入患者主诉信息。 支持系统直接录入患者现病史信息。 支持系统直接录入患者既往史信息。 支持系统直接录入患者个人史信息。 支持系统直接录入患者婚育史信息。 支持系统直接录入患者家族史信息。 支持系统直接录入患者病历相关信息。 支持与医生工作站对接，自动同步患者病历信息，避免医生二次输入，减少工作量，提高病历录入效率。 |  |  |
|  |  |  | （6）既往病历 支持既往病历信息的查看功能。 支持导入患者既往病历供本次就诊使用。 支持针对上次就诊记录的疗效评估功能。 |  |  |
|  |  |  | （7）病历内容解析 ▲通过NLP处理技术，自动解析病历中主诉和现病史数据，提取标准化、结构化的中医症状。（需提供系统截图证明） 具备症状结构化分词处理功能。 具备症状分类排序显示功能。 |  |  |
|  |  |  | （8）症状联想推荐 支持辅助中医问诊功能。 ▲支持基于中医知识图谱和人工智能算法，根据当前症状体征，自动联想提示患者可能出现的其他症状。（需提供系统截图证明） 支持医患沟通确认选择症状，引导医生全面、有针对性的采集症状信息。 支持根据医生已选择的症状实时更新推荐的相关症状。 支持推荐症状的分类、排序显示，医生可便捷采集录入。 提供疾病症状多级分类功能。 支持以颜色标示疾病相关的有效症状和疑似与疾病无关的无效症状。 |  |  |
|  |  |  | （9）症状体征采集 支持标准症状的手动录入（以中文或拼音首字母输入症状）。 支持根据系统提示进行点选录入。 支持以中文或拼音首字母进行症状的查询录入。 系统支持提供各种常见描述与中医标准表述的对照。 对已选中的症状予以颜色区分，对推荐的症状用不同的颜色加以提示。 支持常见舌面脉象的体征录入。 支持对于非标准症状（无效症状）的记录功能。 支持对于症状的名词解释显示。 |  |  |
|  |  |  | （10）智能辨证分型 ▲支持根据采集症状，基于中医辨证论治理论，模拟名老中医临床思维，辅助医生智能辨证分型。（需提供系统截图证明） 支持根据采集症状，基于中医辨证论治理论，模拟中医药教材辨证方案，辅助医生智能辨证分型。 支持根据采集症状，基于中医辨证论治理论，模拟常见病指南辨证方案，辅助医生智能辨证分型。 支持显示系统推荐的来自教材维度的中医证候诊断结果。 支持显示系统推荐的来自指南维度的中医证候诊断结果。 支持显示系统推荐的来自名老中医经验维度的中医证候诊断结果。 支持显示按照专病专方模型算法推荐的结果。 支持显示按照八纲辨证模型算法推荐的结果。 支持显示按照六经辨证模型算法推荐的结果。 支持显示按照卫气营血辨证模型算法推荐的结果。 支持显示按照证素辨证模型算法推荐的结果。 支持显示按照脏腑辨证模型算法推荐的结果。 |  |  |
|  |  |  | （11）智能开方推荐 ▲支持显示系统推荐处方的辨证证型、治法、来源出处等详细信息。 具备处方与当前症状辨证之间的推荐度或匹配度计算功能。 （需提供系统截图证明） 支持对推荐的处方按推荐度进行排序显示，供医生选择。 支持对同一个来源的数据进行相应的折叠显示。 支持对于不同处方进行排序的功能。 支持查看处方内的中药材详情。 具备系统与药房库存数据实时同步功能。 支持医生根据实际情况自行修改推荐的处方，包括调整药材、剂量、煎药方法、服药方法等。 支持区分显示处方相应的原药，以及相应对照后的药房药品。 支持中药饮片、中药颗粒切换的功能。 |  |  |
|  |  |  | （12）协定方 支持医生个人协定方的增加、删除、编辑和使用。 支持医生直接引用为患者开具处方。 |  |  |
|  |  |  | （13）直接开方 支持医生根据患者病情，直接检索药品进行开立处方的功能。 支持医生根据知识库方剂（14）既往处方 支持查看患者既往就诊的处方信息。 支持本次就诊过程中，选择既往处方进行导入使用操作。中具体方名检索处方，进行开方的功能。 |  |  |
|  |  |  | （14）既往处方 支持查看患者既往就诊的处方信息。 支持本次就诊过程中，选择既往处方进行导入使用操作。 |  |  |
|  |  |  | （15）智能用药提醒 支持从中药的毒性方面对处方进行监控提醒。 ▲支持从中药的药物配伍（十八反十九畏等）方面对处方进行监控提醒。（需提供系统截图证明） 支持从中药的禁忌方面对处方进行监控提醒。 支持从中药的用量等方面对处方进行监控提醒，保障合理用药，辅助医生以合理的配伍规则完成开方。 支持根据药典用量对于药品超剂量用药进行提示。 支持同类药品（不同厂家/不同规格等）的直接替换操作提示。 支持根据患者的性别信息与药品禁忌进行匹配，进行相应的提示。 支持根据患者的年龄等与药品禁忌进行匹配，进行相应的提示。 |  |  |
|  |  |  | （16）药品对照 支持区域基层药品字典数据与系统药品字典进行对照。 |  |  |
|  |  |  | （17）处方合方 根据实际诊治情况，支持多个推荐的证型处方进行合并开方。 支持医生查看推荐的来自教材经验的多个处方，根据实际情况对多个推荐的处方进行合并处理。 支持医生查看推荐的来自指南经验的多个处方，根据实际情况对多个推荐的处方进行合并处理。 支持医生查看推荐的来自名老中医经验的多个处方，根据实际情况对多个推荐的处方进行合并处理。 支持医生查看推荐的来自多维度经验的处方，根据实际情况对多个推荐的经验处方进行合并处理。 |  |  |
|  |  |  | （18）诊疗心得 ▲针对当前处方可显示加减、辨证心得、用药心得、病势演变等方面的内容，供医生参考，以对处方进行相应的修改和加减；同时进行学习，提高自身诊疗水平。（需提供系统截图证明） |  |  |
|  |  | 中医适宜技术辅助 | （19）中医适宜技术推荐 支持基于辨证结果，智能推荐相应的中医适宜技术处方（针灸、推拿等）。 支持查看处方的辨证证型、治法、来源出处等详细信息。 支持推荐的处方与当前症状辨证之间的推荐度计算功能，供医生选择。 支持推荐的处方经验按推荐度从高到低排序显示。 支持针灸方和推拿方推荐，并用图标区别显示。 |  |  |
|  |  |  | （20）中医适宜技术修改 支持医生对推荐的中医适宜技术处方进行修改。 支持自定义调整处置项目等功能。 支持自定义调整处置用法等功能。 支持处置项目按照拼音首字母检索。 支持处置项目进行添加和修改操作。 支持在推荐的针灸方里添加/修改穴位信息。 支持选择穴位用法及添加用法说明。 |  |  |
|  |  |  | （21）适宜技术诊疗心得 具备推荐处方治疗方法详情介绍。 具备推荐处方处置心得详情介绍。 具备推荐的适宜技术处方中经验加减法详情介绍，供医生参考、学习。 |  |  |
|  |  | 中医药知识库 | （22）知识库管理 构建名医医案、中药方剂、经典古籍、中药、中成药、经络穴位、中医病证、针灸处方、脉学、舌象等内容的中医药知识库，促进中医医疗临床路径的标准化，面向中医药工作者提供专业权威的知识服务，同时提供阅读笔记功能，便于记录学习心得。 |  |  |
|  |  |  | （23）名医医案库 ▲支持当代国医大师、名老中医的诊疗医案和经典医案的查询及显示。（需提供系统截图证明） 支持疾病名称、名医姓名、症状/体征等多种搜索方式查询名医医案。 支持医案分类索引，支持按科室类别、疾病/病证类型等快速查找对应的医案。 支持显示经典医案详情。 提供不少于13000份来自当代国医大师、名老中医诊疗医案和经典医案。 构建神经系统医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建消化系统医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建外科皮肤医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建泌尿系统医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建精神心理医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建血液系统医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建理化因素医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建风湿系统医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建呼吸系统医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建耳鼻咽喉医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建内分泌代谢系统医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建循环系统医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建运动系统医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建生殖系统医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建眼科医案子库，提供专题医案检索查询服务。 构建口腔科医案子库，提供专题医案检索查询服务。 |  |  |
|  |  |  | （24）中医方剂库 支持常用中药方剂分类查询功能。 支持方剂用法、功效及名称多种方式搜索查询中医方剂。 支持中医方剂的使用范围、来源、功效、方法、剂量及现代研究成果详情介绍。 提供不少于1000首方剂知识。 构建解表剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建祛湿剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建清热剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建祛暑剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建温里剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建补益剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建理血剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建理气剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建安神剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建开窍剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建固涩剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建泻下剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建祛痰剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建消导化积剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建驱虫剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建涌吐剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建治风剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 构建治燥剂子库，提供专题方剂检索查询服务。 |  |  |
|  |  |  | （25）中医古籍库 支持以标题、全文等方式搜索查看常用经典古籍。 支持以拼音索引方式查找古籍。 支持在线阅读古籍功能。 支持显示当前阅读古籍的人次。 支持以目录或搜索的方式快速跳转定位到文章内容。 支持在阅读过程中调整古籍字体排版大小。 支持收藏古籍内容功能。 提供不少于500部中医古籍知识内容。 具备四大经典古籍知识：《难经》、《神农本草经》、《伤寒论》、《黄帝内经》。 |  |  |
|  |  |  | （26）中药材库 具备常见古籍知识：《本草经集注》、《妇科秘方》、《金匮要略》、 《肘后备急方》、《诸病源候论》、《儒门事亲》等。 支持按性味（寒、凉、温、热、平，酸、甘、苦、辛、咸、淡、涩）方式筛选查询常用中药。 支持按归经（心、肝、脾、肺、肾、胃、大肠、小肠、膀胱、胆、心包、三焦经）方式筛选查询常用中药。 支持按毒性筛选查询常用中药。 支持按药食同源筛选查询常用中药。 支持以性味、归经、毒性、养生等组合方式筛选查询常用中药。 支持以功效索引方式来查找中药。 支持使用名称、功效搜索中药信息。 支持中药原药材和中药饮片图片展示，支持中药的主治、相关古籍引述、现代研究等内容详情介绍。 提供不少于530味中药知识。 构建理气药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建补虚药（补气、补阳、补血、补阴类）子库，提供专题知识检索查询服务。 构建清热药（泻火、燥湿、解毒、凉血、清虚热类）子库，提供专题知识检索查询服务。 构建止血药（凉血、化瘀、收敛、温经类）子库，提供专题知识检索查询服务。 构建收涩药（固表止汗、敛肺涩肠、固精缩尿止带类）子库，提供专题知识检索查询服务。 构建活血化瘀药（活血止痛、调经、疗伤、破血消癥类）子库，提供专题知识检索查询服务。 构建解表药（发散风寒、风热类）子库，提供专题知识检索查询服务。 构建泻下药（攻下、润下、峻下逐水类）子库，提供专题知识检索查询服务。 构建利水渗湿药（利水消肿、利尿通淋、利湿退黄类）子库，提供专题知识检索查询服务。 构建祛风湿药（祛风寒湿、祛风湿热、祛风湿强筋骨类）子库，提供专题知识检索查询服务。 构建平肝熄风药（平抑肝阳、息风止痉类）子库，提供专题知识检索查询服务。 构建咳嗽药（温化寒痰、清化热痰、止咳平喘类）子库，提供专题知识检索查询服务。 构建安神药（重镇安神、养心安神类）子库，提供专题知识检索查询服务。 构建消食药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建化湿药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建温里药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建驱虫药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建涌吐药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建开窍药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建拔毒化腐升肌药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建攻毒杀虫止痒药子库，提供专题知识检索查询服务。 |  |  |
|  |  |  | （27）中成药库 支持以使用功效和名称搜索查询常用中成药。 支持中成药相同名称不同规格的显示。 支持中成药的主治、用法、组成、制法及鉴别等内容详细介绍。 提供不少于1400种中成药知识。 构建胶囊类中成药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建片类中成药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建注射液类中成药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建丸类中成药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建糖浆类中成药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建散类中成药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建膏类中成药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建酒类中成药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建胶类中成药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建颗粒类中成药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建酊类中成药子库，提供专题知识检索查询服务。 构建口服液类中成药子库，提供专题知识检索查询服务。 |  |  |
|  |  |  | （28）人体穴位库 支持分类显示常用针灸和按摩穴位。 支持使用经络分类、功效和名称来搜索查询穴位。 支持以经络、骨络和肌肉图展示穴位位置。 支持穴位的定位内容详细介绍。 支持穴位的编码详情介绍。 支持穴位的主治内容详细介绍。 支持穴位的临床操作等内容详细介绍。 支持来自教材的穴位经验介绍。 支持来自名老中医的穴位经验介绍。 提供不少于470个穴位知识。 支持人体8大养生穴位（中脘、内关、合谷、阳陵泉、足三里、三阴交、涌泉、委中）专题展示。 构建手太阴肺经穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 构建手阳明大肠经穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 构建手少阴心经穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 构建手厥阴心包经穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 构建手太阳小肠经穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 构建手少阳三焦经穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 构建足阳明胃经穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 构建足太阳膀胱经穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 构建足少阳胆经穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 构建足太阴脾经穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 构建足少阴肾经穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 构建足厥阴肝经穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 构建督脉穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 构建任脉穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 构建经外奇穴位子库，提供专题知识检索查询服务。 |  |  |
|  |  |  | （29）中医病证库 支持分类显示常见中医病证。 支持使用症状/体征名称搜索查询中医病证。 支持病证的中西医疾病名称内容详细介绍。 支持病证的中西医疾病诊断要点内容详细介绍。 支持病证的中西医疾病病因分析详细介绍。 支持病证的中西医疾病预防措施等内容详细介绍。 提供不少于780个病症知识。 构建消化系统疾病子库，提供专题疾病检索查询服务。 构建呼吸系统疾病子库，提供专题疾病检索查询服务。 构建泌尿系统疾病子库，提供专题疾病检索查询服务。 构建生殖系统疾病子库，提供专题疾病检索查询服务。 构建内分泌系统疾病子库，提供专题疾病检索查询服务。 构建循环系统疾病子库，提供专题疾病检索查询服务。 构建皮肤疾病子库，提供专题疾病检索查询服务。 构建神经系统疾病子库，提供专题疾病检索查询服务。 构建风湿免疫疾病子库，提供专题疾病检索查询服务。 构建心/小肠病证子库，提供专题病证检索查询服务。 构建心/小肠病证子库，提供专题病证检索查询服务。 构建肝/胆病证子库，提供专题病证检索查询服务。 构建脾/胃病证子库，提供专题病证检索查询服务。 构建肺/大肠病证子库，提供专题病证检索查询服务。 构建肾/膀胱病证子库，提供专题病证检索查询服务。 构建肢体经络病证子库，提供专题病证检索查询服务。 构建冲/任病证子库，提供专题病证检索查询服务。 |  |  |
|  |  |  | （30）针灸处方库 支持分类显示常见针灸处方。 支持以名称搜索针灸处方。 支持针灸处方的出处详情查看。 支持针灸处方的方解详情查看。 支持针灸处方组成详细查看。 支持针灸处方临床操作等内容详细介绍。 提供不少于150个针灸知识。 构建古代止咳平喘类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代止咳平喘类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代祛寒湿类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代清热类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代行气理血类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代解表类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代安神类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代止吐泻类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代防病类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代通利类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代治风证类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代治风证类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代治风证类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代治风证类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代治风证类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代治风证类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代补益类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代固涩类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建古代治疮疡类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建现代呼吸与循环系统类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建现代急症与传染病类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建现代五官科类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建现代内分泌代谢免疫类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建现代消化系统类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建现代皮肤系统类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建现代泌尿生殖系统类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建现代防病保健类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建现代外科类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建现代神经精神系统系统类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建现代妇产科类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 构建现代儿科类穴方子库，提供专题针灸处方检索查询服务。 |  |  |
|  |  |  | （31）中医脉学库 支持分类显示常见脉功能。 支持以脉象的名称方式搜索相关脉信息。 支持以脉象的单脉（浮脉、沉脉、迟脉、数脉、虚脉、实脉、滑脉、涩脉等）分类搜索相关脉信息。 支持以脉象的复合脉（革脉、牢脉、洪脉、动脉、散脉、静脉、浮大中空脉、上盛下虚脉、下盛上虚脉等）分类等方式搜索脉信息。 支持不同脉的示意图详细介绍。 支持不同脉的类型详细介绍。 支持不同脉的性质详细介绍。 支持不同脉象详情查看。 支持脉的辨证等详细介绍。 提供不少于40个脉学知识。 |  |  |
|  |  |  | （32）中医舌象库 支持分类显示常见舌象。 支持以舌象名称搜索相关舌象。 支持不同舌象的示意图详细介绍。 支持不同舌象特征详细介绍。 支持不同舌象临床意义详细介绍。 支持不同舌象机理分析详细介绍。 提供不少于30种舌象知识。 构建舌苔子库，提供专题舌苔检索查询服务。 构建舌质专题子库，提供主题检索查询服务。 构建舌下络脉专题子库，提供主题检索查询服务。 构建危重舌象专题子库，提供主题检索查询服务。 |  |  |
|  |  |  | （33）阅读笔记 支持添加知识阅读笔记功能，并支持笔记是否开放显示。 |  |  |
|  |  | 知识图谱构建 | （34）诊疗知识图谱 中医病证、西医疾病、证型/症候、症状体征、检验检查、理法方药按照一定联系构建中医诊疗知识图谱。 诊疗知识来源权威专业，包括但不限于国医大师、省级及以上名老中医诊疗经验，中医药文献或书籍以及“十三五”中医药教材，中华中医药学会出版的中医诊疗指南等。 |  |  |
|  |  |  | （35）规则引擎 构建、管理、应用规则引擎。 |  |  |
|  |  |  | （36）推理引擎 构建、管理、应用推理引擎。 |  |  |
|  |  | 与基层云HIS系统业务融合 | （37）系统单点登录服务 支持HIS医生工作站免登录进入中医智能辅助子系统。 |  |  |
|  |  |  | （38）HIS医生工作站、收费系统信息同步 获取患者病历信息，开立共享中药房药品处方并回写至收费系统进行收费。 支持回写至HIS医生工作站记录；避免医生重复二次操作。 |  |  |
|  |  |  | （39）其他数据同步 用于同步机构科室、用户、诊断数据（支持excel导入）。 |  |  |
|  |  |  | （40）共享中药房药品目录同步 支持中医智能辅助子系统同步共享中药房饮片目录数据，供医生开方用药。 |  |  |

1.2 中药处方流转子系统技术指标

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 中药处方流转子系统 | 处方订单管理 | （1）处方信息管理 支持归集基层医疗机构已确费处方信息，供用户进行查看。 支持患者信息、就诊机构、就诊科室、接诊医生等处方基本信息管理。 支持处方内容、药品名称、处方剂量、处方用法、处方频次、处方状态等详细信息管理。 | 1 | 套 |
|  |  |  | （2）订单信息管理 ▲支持根据患者姓名、订单号、订单状态、订单生成时间，进行查询各基层医疗机构所有确费处方生成订单的数据。（需提供系统截图证明） 支持医疗机构ID、机构名称、患者姓名等订单基本信息管理。 支持处方订单号、订单生成时间、订单金额、取药方式、订单状态等详细信息管理。 支持处方审核过程状态跟踪记录。 支持处方调配过程状态跟踪记录。 支持处方复核过程状态跟踪记录。 支持中药浸泡过程状态跟踪记录。 支持中药煎煮过程状态跟踪记录。 支持中药配送全过程状态跟踪，实现处方闭环管理。 |  |  |
|  |  |  | （3）物流信息管理 支持共享中药房人员录入处方订单物流信息。 支持物流订单号跟踪管理。 |  |  |
|  |  | 处方订单处理 | （4）处方后台流转 支持将从基层医疗机构归集的处方数据生产订单，流转至共享中药房。 |  |  |
|  |  |  | （5）异常处方处理 支持处理“中药处方流转子系统”与基层HIS之间处方传递失败的数据。 具备异常处方进行重新抓取或生成订单操作功能。 |  |  |
|  |  |  | （6）异常订单处理 支持处理“中药处方流转子系统”与上级医院共享中药房或中药代煎中心订单传递失败的数据。 具备异常订单进行重新上传操作功能。 |  |  |
|  |  | 基础配置管理 | （7）菜单配置 用于配置系统功能页面菜单，以及后期新功能页面配置和显示。 |  |  |
|  |  |  | （8）角色管理 支持不同用户不同角色支持在HIS系统为医生配置不同的权限，以便使用合适的模块。 |  |  |
|  |  |  | （9）用户管理 支持医生所属中医医疗机构新增、修改、删除操作。 支持医生信息（姓名、性别等）新增、修改、删除操作。 支持用户类型新增、修改、删除操作。 包括用户相关编码等信息新增、修改、删除操作。 |  |  |
|  |  | 报表管理 | （10）统计报表查询 支持根据基层医疗机构订单生成情况统计。 支持根据基层医疗机构订单退费情况统计。 支持根据基层医疗机构订单金额明细统计。 |  |  |

1.3 中医智能AI（人工）审方子系统技术指标

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 中医智能AI（人工）审方子系统 | 规范性审核 | （1）中药饮片处方规范性审核 具备新生儿、婴幼儿处方未写明日、月龄等内容审核。 具备中成药与中药饮片未分别开具处方内容审核。 具备未使用药品规范名称开具处方内容审核。 具备处方修改未签名并未注明修改日期内容审核。 具备药品超剂量使用再次签名情况审核。 具备处方未写临床诊断或临床诊断书写不全情况审核。 | 1 | 套 |
|  |  | 安全性审核 | （2）中药剂量审核 小儿患者、老年患者的剂量是否合适，例如小儿患者是否误用成人的剂量等。 |  |  |
|  |  |  | （3）中药用法审核 ▲具备先煎、后下、包煎等用法是否标注进行审核。（需提供系统截图证明） 具备先煎、后下、包煎等用法标注是否正确恰当进行审核。 |  |  |
|  |  | 适宜性审核 | （4）特殊人群用药的适宜性审核 具备孕妇用药适应性审核。 具备妊娠慎用药适应性审核。 具备孕妇禁用药审核。 具备中药对于肝肾功能的损害等适应性审核。 |  |  |
|  |  |  | （5）配伍组方的适宜性审核 配伍不当可使药效降低甚至产生毒副作用，用药时要尽量避免，特别是“十八反”“十九畏”。 |  |  |
|  |  |  | （6）有毒中药的适宜性审核 有些中药有毒性，使用时需要注意。目前《中华人民共和国药典·一部》采用大毒、有毒、小毒三级分类方法。 |  |  |
|  |  |  | （7）证候用药禁忌审核 由于药物的药性不同，其作用各有专长和一定的适应范围，因此对于某类或某种病证，应当避免使用某类或某种药物，称证候用药禁忌，也称为病证用药禁忌。例如防己阴虚体弱者要慎用。 |  |  |
|  |  | 审方处理 | （8）人工审核 支持在自动审方基础上，针对符合审核规则处方流转至下一环节处理。 针对不符合审核规则处方，出现异常情况及时与基层医生交流，支持对处方予以回退，修改至符合规则后再进行上述环节处理。 处方在未经审方之前（或审方不通过），支持由基层医疗机构收费处直接进行退费操作。 已经审方通过之后， 如需退费，应支持基层医疗机构通知到共享中药房药剂师，药剂师将处方状态改为“发药不通过”，才可进行退费操作。 支持处方在由药剂师进行审方发药操作之后，则无法再进行退费操作。 |  |  |

1.4 中药处方事后点评子系统技术指标

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 中药处方事后点评子系统 | 处方处理 | （1）处方接入 支持获取等级中医医院有效中药处方，进行处方质控管理。 支持获取基层医疗机构有效中药处方，进行处方质控管理。 | 1 | 套 |
|  |  |  | （2）处方预处理 支持处方抽取规则设定。 支持筛选符合规则的处方进行展示，方便后续点评工作使用。 |  |  |
|  |  | 处方点评 | （3）处方合格性点评 支持医生对中药处方进行合格性与否的点评。 针对不合格处方，具备给出服法用量不当、毒副作用、有配伍禁忌等情况点评说明功能。 |  |  |
|  |  |  | （4）处方合规性点评 支持医生对中药处方进行合规性与否的点评。 针对不合规处方，具备给出超均帖费用、无适应症等不合规原因点评说明功能。 |  |  |
|  |  |  | （5）用药适宜性点评 支持医生对中药处方的药品剂量、规格、数量、单位等书写规范情况适宜性点评。 支持医生对中药处方药品超剂量使用是否注明原因进行适宜性点评。 支持医生对中药处方涉及慢性病人群是否注明注意事项等适宜性点评。 支持医生对中药处方涉及老年病人群是否注明注意事项等适宜性点评。 支持医生对中药处方涉及其他特殊情况人群是否注明注意事项等适宜性点评。 |  |  |
|  |  |  | （6）辅助点评 系统可根据临床安全合理用药规则提供辅助点评功能。 |  |  |
|  |  | 处方点评分析 | （7）统计分析 支持接入中医医疗机构在某个时间段内的处方点评工作总览统计。 提供中医医疗机构处方点评的总处方数统计。 提供中医医疗机构处方点评比例统计。 提供中医医疗机构处方点评合格处方数统计。 提供中医医疗机构处方点评合格率统计。 支持对不合格、不合规、不适宜处方进行多维度统计与原因分析。 支持处方查看、超均剂费用汇总、点评结果汇总统计。 支持直观展示处方质控的成果，并及时对电子病历质控的关键指标进行监管。 具备已完成的点评单相关统计报告生成。 支持处方点评表自动生成和下载功能。 支持处方点评均剂费用汇报表自动生成和下载功能。 支持处方点评结果汇总和下载。 |  |  |

1.5 中药饮片采购溯源子系统技术指标

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 中药饮片采购溯源子系统 | 中药材种植溯源 | 支持中药材种植名称编辑、删除、导入等填报管理。 支持中药材种类编辑、删除、导入等填报管理。 支持中药材规格编辑、删除、导入等填报管理。 支持中药材产地地址编辑、删除、导入等填报管理。 支持中药材种植批号编辑、删除、导入等填报管理。 支持中药材种植其他相关信息编辑、删除、导入等填报管理。 | 1 | 套 |
|  |  | 饮片生产质量溯源 | 支持中药饮片名称编辑、删除、导入等填报管理。 支持中药饮片药材产地编辑、删除、导入等填报管理。 支持中药饮片生产厂商编辑、删除、导入等填报管理。 支持中药饮片生产日期信息编辑、删除、导入等填报管理。 支持中药饮片饮片批号信息编辑、删除、导入等填报管理。 支持中药饮片包装规格情况编辑、删除、导入等填报管理。 支持中药饮片生产工艺内容编辑、删除、导入等填报管理。 支持中药饮片执行标准编辑、删除、导入等填报管理。 支持中药饮片其他相信息编辑、删除、导入等填报管理。 |  |  |

1.6 智慧共享中药房子系统技术指标

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 智慧共享中药房子系统 | 药库管理 | （1）药库药品管理 ▲支持对中药材采购、库存、药品效期等进行跟踪和控制，实现统一采购、统一仓储管理。（需提供系统截图证明） | 1 | 套 |
|  |  |  | （2）药品供应商管理 支持维护生产商、供应商基本信息。 |  |  |
|  |  |  | （3）药库采购入库 支持药库进行药品采购入库操作。 |  |  |
|  |  |  | （4）入库药品查询 支持查看药库入库药品数据。 |  |  |
|  |  |  | （5）药库采购退货 支持药库对采购的药品进行退库操作。 |  |  |
|  |  |  | （6）退货药品查询 支持查看药库退库药品数据。 |  |  |
|  |  |  | （7）药房领用审核管理 支持药库针对药房申领药品进行审核操作。 |  |  |
|  |  |  | （8）药房退库审核管理 支持药库针对药房进行药品退库申请审核操作。 |  |  |
|  |  |  | （9）药库库存查询 支持查询药库中的药品库存数据。 |  |  |
|  |  |  | （10）药品报损管理 支持药库进行药品报损处理。 |  |  |
|  |  |  | （11）药库变动查询 支持药库查询药品库存变动数据，包括入库、出库。 |  |  |
|  |  |  | （12）药品高低限设置 支持药库设置药品库存高限、低限。 |  |  |
|  |  |  | （13）药品高低限查询 支持药库查询药品高低限数据，方便药库人员针对库存不足药品进行补货。 |  |  |
|  |  |  | （14）药库盘点管理 支持药库定期进行药库库存盘点操作。 |  |  |
|  |  | 药房管理 | （15）药房领用管理 支持药房人员根据实际业务需要，从药库进行药品领用入库操作。 |  |  |
|  |  |  | （16）药房领用查询 支持查看药品领用记录单，支持查看每个领用记录单的明细。 |  |  |
|  |  |  | （17）处方审核 支持药房人员针对处方进行审核操作。 |  |  |
|  |  |  | （18）药房发药 支持药房人员根据实际业务需要，进行药品发药出库操作。 |  |  |
|  |  |  | （19）订单配送 ▲支持药房人员将处方订单打包发货操作。（需提供系统截图证明） |  |  |
|  |  |  | （20）已发订单查看 支持药房人员查看已发货订单数据。 |  |  |
|  |  |  | （21）出库记录查询 支持查看药房药品出库单及出库明细数据。 |  |  |
|  |  |  | （22）调价管理 ▲支持药房人员根据需求调整药品价格。（需提供系统截图证明） |  |  |
|  |  |  | （23）药品报损管理 支持药房人员进行药品报损操作及查询。 |  |  |
|  |  |  | （24）药品库存查询 支持用户查看药品库存信息。 |  |  |
|  |  |  | （25）药房盘点管理 支持药房人员针对药房药品数据进行盘点操作。 |  |  |
|  |  |  | （26）高低限设置 支持根据区域中医药服务情况，设置每个药品库存的高限和低限。 |  |  |
|  |  |  | （27）药品高低限查询 支持药房人员查看当前药房药品库存的高低限详情。 支持查看单个药品高于高限的数值。 支持查看单个药品低于低限的数值。 支持药房人员便捷查询，方便进行库存管理，及时补货。 |  |  |
|  |  |  | （28）药品对照 支持区域共享药房药品与基础字典进行对照处理，便于形成标准化数据。 |  |  |
|  |  | 基础配置管理 | （29）机构管理 支持机构编码新增、删除和修改操作。 支持机构类型新增、删除和修改操作。 支持机构地址信息新增、删除和修改操作。 支持机构状态新增、删除和修改操作。 支持管理机构其他信息设置。 |  |  |
|  |  |  | （30）菜单配置 支持配置系统功能页面菜单。 支持后期新功能页面配置和显示。 |  |  |
|  |  |  | （31）角色管理 支持为不同用户创建不同角色信息。 支持为角色设置不同的权限管理。 支持为用户配置不同角色，以便使用相应模块。 |  |  |
|  |  |  | （32）用户管理 支持新增、修改、删除不同用户的操作。 支持初始化用户密码设置。 支持用户姓名信息管理。 支持用户状态信息管理。 支持用户类型信息管理。 支持用户其他信息设置管理。 |  |  |
|  |  |  | （33）科室管理 支持新增、修改、删除科室信息。 |  |  |
|  |  |  | （34）系统配置 支持常规系统配置功能。 支持刷新系统缓存功能。 支持新功能配置项设置。 |  |  |
|  |  |  | （35）密码管理 支持用户修改密码。 |  |  |
|  |  | 报表管理 | （36）机构处方数量统计报表 支持按一定时间范围内机构开立的饮片处方数量统计。 支持按一定时间范围内机构开立的颗粒处方数量统计。 支持按一定时间范围内机构处方订单金额明细统计。 |  |  |
|  |  |  | （37）药品使用统计报表 支持当前药房药品使用总体情况统计。 支持按药品名称查询使用情况统计。 支持按药品剂型查询使用情况统计。 支持按药品规格查询使用情况统计。 支持按药品开立数量查询使用情况统计。 支持按药品金额查询使用情况统计。 |  |  |
|  |  |  | （38）对单统计 支持药房人员进行对单统计，对比中医医疗机构和药房费用数据。 |  |  |
|  |  |  | （39）共享中药房收费报表 支持查看本药房所有订单的收费信息，包括订单来源、区域、医院、订单编号、患者姓名、收费金额、收费时间、收费标志等。 |  |  |
|  |  |  | （40）机构处方明细报表 支持查询本药房所有处方的信息，一个订单多个处方按照多个处方进行展示。 |  |  |

1.7 中药饮片煎煮溯源子系统技术指标

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 中药饮片煎煮溯源子系统 | 煎配流程管理 | （1）煎配信息 支持对接手持PDA、高拍仪、煎煮机等物联设备系统。 具备采集煎配流程的配药环节信息功能。 具备采集煎配流程的复核环节信息功能。 具备采集煎配流程的浸泡环节信息功能。 具备采集煎配流程的煎煮环节信息功能。 具备采集煎配流程的包装环节信息功能。 具备采集煎配流程的配送环节信息功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 接口管理 | （2）接口管理 煎煮设备管理系统对接 |  |  |

1.8 患者医嘱用药智能提醒服务技术指标

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 患者医嘱用药智能提醒服务 | 医嘱提醒 | （1）饮食建议 支持对患者汤药服用对应饮食禁忌提醒。 （2）健康指导 支持对患者健康生活养生提醒。 | 1 | 套 |
|  |  | 用药提醒 | （3）服药提醒 支持对患者汤药服用时间提醒。 （4）用法提醒 支持对患者汤药服用方法提醒（热服、凉服、饭前、饭后）。 （5）不良反应提醒 支持对患者汤药服用不良反应提醒。 |  |  |

1.9 中医药服务查询及宣教服务技术指标

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 中医药服务查询及宣教服务 | 患者服务追溯 | （1）中药处方查询 根据居民在江苏健康通公众号绑定的个人信息，自动汇总展示其在市域内中医医疗机构历史中药处方。 支持查看处方基本信息（中医医疗机构、处方号、处方日期、煎药方式、配送方式等）。 支持查看处方药品明细信息（药品名称、单贴量、批号等）。 | 1 | 套 |
|  |  |  | （2）代煎流程追溯查询 支持审方、配药、复核、浸泡、煎煮、打包全流程追溯信息及操作人员信息展示。 |  |  |
|  |  |  | （3）物流配送查询 包括物流单号、关键物流节点信息（揽件、派件、签收）。 |  |  |
|  |  |  | （4）饮片追溯信息查询 支持根据处方药品信息批号，查询该批号饮片的追溯信息。 支持饮片批号、产地、供应商、生产厂家、生产日期等详情查看。 支持中药饮片追溯到供应链环节，通过批号跟踪是确保中药饮片“来源可溯”的重要手段，让百姓吃到“放心药”。 |  |  |
|  |  | 中医药知识宣教 | （5）升级江苏健康通公众号现有便民端知识库，新增中成药知识库、方剂知识库、病症知识库和古籍知识库，进一步满足居民中医药科普需求。 |  |  |
|  |  |  | （6）中成药知识库 支持便捷查询指定中成药信息。 支持以列表形式展示中成药信息。 支持查看中成药详情。 |  |  |
|  |  |  | （7）方剂知识库 支持便捷查询指定的方剂信息。 支持以列表形式展示方剂内容。 支持查看方剂详细介绍。 |  |  |
|  |  |  | （8）病证知识库 支持便捷查询指定的病证信息。 支持列举常见病证信息。 支持查看病证详细介绍。 |  |  |
|  |  |  | （9）古籍知识库 支持中医四大古籍、以及常见古籍查询。 支持便捷查询指定的古籍信息。 支持查看古籍详细内容。 支持在线阅读古籍。 |  |  |

1.10 患者满意度评价服务技术指标

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 患者满意度评价服务 | 满意度评价 | （1）综合评价反馈 根据中药处方进行满意度评价打分，为政府人员评价代煎服务、配送服务、药品供应质量提供决策支持。 支持对代煎中心服务进行综合评价打分。 支持对物流公司的服务进行综合评价打分。 | 1 | 套 |
|  |  |  | （2）代煎处方质量评价 对代煎处方质量问题（药液淡、破包、少药或错药等）进行满意度评价。 |  |  |
|  |  |  | （3）代煎药品物流评价 对代煎药品物流问题（配送慢、配送错误等）等进行满意度评价。 |  |  |

1.11 中医医疗机构端服务监管技术指标

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 中医医疗机构端服务监管 | 中医医疗机构代煎处方概览 | （1）代煎处方统计 汇集中医医疗机构委托代煎服务的多家煎药中心的中药处方代煎业务数据，支持中医医疗机构统一监管。 支持中医医疗机构查看处方信息（患者姓名、联系电话、煎药方式、配送方式、贴数、用法等）。 支持中医医疗机构查看处方药品信息（药品名称、单贴量、特煎用法、批号等） | 1 | 套 |
|  |  | 中医医疗机构代煎服务追溯 | （2）代煎流程追溯 中医医疗机构可在系统实时查看处方从审方、配药、复核、浸泡、煎煮到打包的代煎流程。 |  |  |
|  |  |  | （3）物流信息 物流单号、关键物流节点信息（揽件、派件、签收）；通过物流数据采集，为后续物流服务质量、服务效率提供大数据分析支持。 |  |  |
|  |  |  | （4）饮片追溯信息查询 支持根据处方药品信息的批号，查询该批号饮片的追溯信息。 支持按饮片批号、产地、供应商、生产厂家、生产日期等信息查询。 支持中药饮片追溯到供应链环节，通过批号跟踪是确保中药饮片“来源可溯”的重要手段，让百姓吃到“放心药”。 |  |  |
|  |  | 处方质控分析 | （5）处方合格性点评分析 支持中医医疗机构将中药处方上传并进行合格性与否的点评分析。 支持不合格处方给出服法用量不当、毒副作用、有配伍禁忌等情况说明分析。 |  |  |
|  |  |  | （6）处方合规性点评分析 支持中医医疗机构将中药处方上传并进行合规性与否的点评分析。 支持不合规处方给出超均帖费用、无适应症等不合规原因说明分析。 |  |  |
|  |  |  | （7）用药适宜性点评分析 支持中医医疗机构将中药处方上传并进行药品剂量、规格、数量、单位等书写规范情况进行适宜性点评分析。 支持中医医疗机构药品超剂量使用注明原因统计分析。 支持慢性病、老年病或特殊情况人群注意事项注明情况统计分析。 |  |  |
|  |  | 患者服务分析 | （8）患者评价结果分析 对代煎处方质量问题（药液淡、破包、少药或错药等）进行满意度评价分析。 对代煎药品物流问题（配送慢、配送错误等）等进行满意度评价分析。 |  |  |

1.12 服务监管技术指标

服务监管技术指标不限于此列出内容，以后续调研分析为准。

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 服务监管 | 业务数据 | （1）区域中医药数据展示 支持系统归集南京市域内中医医疗机构中药处方数据和代煎流程数据，打通平台所有煎药中心数据、中医医疗机构数据、处方数据、流程数据等数据资源，为监管部门从全局角度提供区域内的整体数据分析和展现。 支持汇总统计当日的代煎处方相关数据，从不同维度统计展示。 支持处方状态统计。 支持代煎处方总数统计。 支持按煎药流程进度占比（已接方、开始煎煮、已打包）统计。 支持机构以地图全览展示。 支持接入平台的中医医疗机构和煎药中心数量统计。 支持将中医医疗机构和代煎中心的实际位置在地图上进行展示。 支持实时显示处方流转的动态效果。 支持大屏展示各煎药中心的生产情况，对数据上传实时性较高要求，需要体现煎药状态节点的实时状态。 支持物流配送数据统计。 支持从配送公司、配送方式与配送状态的不同角度统计分析。 支持区域处方占比统计。 支持根据中医医疗机构所在区域中药处方数量统计。 支持可视化占比图形展示中医医疗机构所在区域中药处方量情况。 支持处方数量趋势分析。 支持按当日各个时间段统计处方数量，以可视化趋势图展示。 支持中医医疗机构处方量统计。 支持按中医医疗机构统计机构代煎处方数量。 支持煎药中心处方订单量统计。 支持按煎药中心统计代煎处方数量和排行。 支持根据煎药中心的实时代煎流程数据动态展示。 支持代煎处方号、患者姓名、处方状态等明细统计。 | 1 | 套 |
|  |  | 监管数据 | （2）煎药中心监管展示 支持从煎药中心角度实时分析煎药中心的中药处方和代煎业务数据。 支持煎药中心代煎业务相关数据汇总展示。 支持包含处方总量、代煎量、代配量、药品用量、中医医疗机构数等统计分析。 支持煎药中心地图分布展示。 支持根据煎药中心地理位置，在南京市区域地图中可视化展示。 支持接入平台的所有煎药中心，及其对应的实时中药处方数据和流程进度统计分析。 |  |  |
|  |  |  | （3）中医医疗机构数据展示 支持以中医医疗机构为核心，从中医医疗机构维度统计分析处方数据的患者、用药、总体趋势等。 支持中医医疗机构地图分布展示。 支持根据中医医疗机构地理位置，在南京市区域地图中可视化展示。 支持从患者维度统计中药处方数据，包括患者性别占比、年龄分布比例。 支持根据中药处方的中药饮片统计分析药品用药量占比。 支持从处方量、处方金额、用药量角度统计并展示数据排行。 支持动态展示所有中医医疗机构的实时中药处方数据。 |  |  |
|  |  |  | （4）处方追溯查询展示 支持南京市域中医医疗机构中药处方追溯查询统计。 提供历史处方查询统计。 支持煎药中心数、中医医疗机构数、处方总量、代煎量、代配量等追溯分析。 支持根据指定处方查看统计处方信息、代煎流程追溯信息、物流信息、饮片追溯信息、患者评价信息等。 |  |  |
|  |  |  | （5）药品追溯数据展示 汇总中药处方的用药数据，支持药品数据统计和药品追溯信息展示。 支持从药品种类、使用批号数、药品总用量等维度统计。 支持药品追溯信息展示：动态展示煎药中心调配使用的药品批号对应的追溯信息。 |  |  |
|  |  |  | （6）物流配送数据展示 汇总所有煎药中心的物流配送信息，支持从配送角度统计分析配送公司、配送关键节点数据，监控物流配送时效。 支持按配送公司、配送方式统计中药处方配送量。 支持对配送公司进行排行展示。 支持根据配送关键节点实时展示处方的配送进度，包括揽件、派件、签收。 支持根据配送关键节点间的时间，自动分析配送时效。 |  |  |
|  |  |  | （7）患者评价分析 支持按照煎药中心统计患者满意度评价情况。 支持查询平台所有患者满意度评价数据。 |  |  |

1.13 接口建设技术指标

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 接口建设 | 中药材种植溯源接口 | 提供中药材种植企业溯源数据上传，包括药材名称、药材种类、药材规格、产地地址、种植批号等信息。 | 1 | 套 |
|  |  | 中药处方接口 | 提供煎药中心上传南京市域内中医医疗机构的中药代煎处方数据，包括患者姓名、联系方式、煎药方式、贴数、用法、服法、医生、配送公司、配送地址、药品明细信息（药品名称、单贴量、特别煎法等）等。 |  |  |
|  |  | 代煎流程接口 | 提供煎药中心上传中药代煎流程数据，流程包括审方、配药、复核、浸泡、煎煮、包装等流程；流程信息应包括操作时间。 |  |  |
|  |  | 物流配送信息接口 | 提供煎药中心上传物流配送关键节点信息，关键节点包括揽件、派件、签收；信息包括节点时间、节点状态、路由信息。 |  |  |
|  |  | 饮片追溯信息接口 | 煎药中心上传饮片追溯信息，包含：中药饮片名称、药材产地、生产厂商、生产日期、饮片批号、包装规格、生产工艺、执行标准等生产质量信息。 |  |  |
|  |  | 全民信息健康平台接口 | 支持中药处方信息、审方信息、采购溯源信息、代煎配送信息、患者评价信息等数据开放共享。 |  |  |

1.14 数据采集交换组件技术指标

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 数据采集交换组件 | 机构配置 | 配置每个对接云平台的机构相关数据交换接口的信息，包括机构的前置机信息、回调接口等配置信息，机构基本信息从云平台同步。 | 1 | 套 |
|  |  | 数据服务 | 配置并在前置机为云平台的数据接口提供适配器，机构通过调用前置机的服务即可进行数据同步。 |  |  |
|  |  | 心跳服务 | 配置并为每个数据服务提供心跳服务进行监听，随时监听前置机和中心端的服务活动情况。 |  |  |
|  |  | 服务统一推送 | 在中心端对数据服务和心跳服务进行推送，在中心端即可实现前置机的服务自动启停，同步管理所有前置机的服务信息，包括服务的版本、服务的源码等。 |  |  |
|  |  | 机构接口调用 | 对于需要推送给医院的信息，如审方结果信息等，通过调用医院的回调接口推送给医院。 |  |  |
|  |  | 中医药数据标准 | 配置云平台的数据交换标准，包括交换的接口字段、字段注释等，支持将标准同步到前置机。 |  |  |
|  |  | 质控规则 | 配置云平台的数据质控规则，包括接口字段的值域、类型等规则以及多个字段之间的业务关联规则，支持将质控规则同步到前置机。 |  |  |
|  |  | 数据质控 | 对实时对接的接口数据进行数据质控，生成数据质控报告，保障数据质量。 |  |  |
|  |  | 日志同步 | 对前置端和中心端的日志进行实时同步。 |  |  |
|  |  | 对接实施 | 与医院的业务系统厂商开展接口的对接实施工作。 |  |  |

1.15 标准规范体系建设技术指标

| 序号 | 标准规范内容 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 处方规范 | 中药处方标准规范，中医医疗机构中药处方开具标准，按照全民健康信息平台标准规范。 | 1 | 套 |
|  | 审方规范 | 中药处方审方服务标准规范，中药处方上传数据标准，审核结果返回标准。 |  |  |
|  | 流转规范 | 中药处方流转标准规范，中药处方流转到代煎中心或者区域共享中药房所遵循的数据标准规范。 |  |  |
|  | 代煎规范 | 中药处方代煎标准规范，代煎中心或者共享中药房代煎过程、物流配送需要遵循的数据标准规范。 |  |  |
|  | 数据标准规范 | （1）基础数据：引用或指定本平台相关的数据元、数据集、值域代码。 （2）主数据：中药目录、中医医疗机构、代煎中心、物流企业。 |  |  |
|  | 安全规范 | 安全标准规范应遵循网络安全等级保护等保2.0、关键基础设施安全防护、商用密码应用评测。 |  |  |

2、技术方案要求

2.1 需求分析

投标人须根据江苏省中医智慧服务管理系统共享云药房子系统南京试点建设内容进行理解分析，提供项目需求分析，需从行业现状、发展趋势、我省实际情况以及社会效应等方面进行分析，其阐述内容应做到切合实际情况、内容详细全面、分析透彻、条理清晰。

2.2 总体方案设计

投标人需对本项目的建设方案的进行总体设计，总体方案设计需切合实际情况、内容详细全面、条理清晰，具有技术先进性与可操作性，具体要求包括但不限于：整体建设思路、总体架构、业务架构、技术架构、数据流转架构、网络架构、系统部署架构、数据库设计、系统性能及安全防护设计等内容。

2.3 系统功能设计

投标人需对本项目的建设内容的进行详细系统功能设计，功能逻辑合理、直观，具体要求包括但不限于：功能架构、业务流程、功能设计等内容。

2.4 实施方案

投标人需提供整个项目的实施方案，方案内容包括但不仅限于：项目质量保障、实施进度、人员配备管理、进度管理、项目制度、文档管理、风险管理、系统测试、应急保障措施及交付使用标准等。

投标人的项目计划应满足以下项目建设进度要求：

2024年12月31日前：（1）江苏省中医智慧服务管理系统共享云药房子系统南京试点相关系统功能开发、对接联调、部署上线、试运行；（2）南京市域基层中医医疗机构接入共享云药房子系统，实现试点区县辅诊开方、全市基层中药代煎配送等应用服务；（3）南京市域公立中医医院、中药代煎中心接入共享云药房子系统，按照数据规范标准采集上传。（4）完成与江苏省全民健康信息平台对接，实现数据共享、互联互通，为群众提供便民查询服务。

2025年6月前，完成南京试点项目最终验收。

2.5 培训服务

投标人的培训服务方案应满足采购人要求的场地、课程、师资、资料等条件，包括以下内容：

培训场地：采购人负责协调。

培训时间和地点：由采购人指定。

培训对象包括但不限于：系统管理者、业务管理人员、医务人员等。

培训形式包括但不限于：集中培训、一对一培训、线上培训等形式。

培训教材包括但不限于：培训手册和培训视频。

投标人应在投标文件中提出全面、详细的培训方案和培训课时计划，提供有经验的授课讲师和标准化的培训课程。

三、商务要求

1、项目服务期限

本项目主要建设内容应根据招标方建设目标完成，本项目中软件系统的原厂免费质保期以售后服务承诺为准。

2、付款方式

2.1 交货期：按采购人针对本项目的建设进度要求，在规定时间内完成相关内容，投标人需要提供交货期保障承诺函。

2.2 交货方式：采购人指定方式。

2.3 交货地点：江苏省卫生健康委员会。

2.4 货款支付：

（1）签订合同后支付合同金额的60%。

（2）所有设备及系统安装调试结束后，试运行正常，通过采购人验收，支付合同金额的30%。

（3）项目验收满1年后，支付合同金额的10%。

3、售后服务

投标人需提供整个项目售后服务方案，方案内容包括但不限于：服务承诺、服务内容、响应时间、响应方式等。

质保期期从验收合格之日起算，投标人提供至少一年免费质保服务。

投标人须保证系统运行的日常监控，及时发现和排除故障，保证一线技术支持人员7×24小时的售后服务。

在免费质保期内，投标人须及时响应采购人，当故障发生后2小时内实现在线响应及远程故障排除；如无法排除故障，投标人须24小时内赶到采购人指定的现场并及时调查故障原因并修复，直至满足最终验收指标和性能的要求。

在免费质保期内，投标人免费向采购人提供必要软件升级服务，相关知识库更新周期至少半年一次。

在免费质保期结束前，投标人须进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责调试完善，在完善之后，投标人应将缺陷原因、完善内容、完成及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

中标人需提供驻场服务人员不少于6人，驻场人员日常工作由采购人指定，包括但不限于系统检查、问题处理、系统升级、周报等，驻场人员需严格遵守参购人的现场运维规章制度与流程。

法定节假日与重大会议期间中标人需要安排专职人员24小时值班，并有应急响应机制。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.本项目不接受进口产品投标

3.演示要求：上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟

2.演示内容如下：

2.1中医智能辅助子系统，具体要求如下：

（1）演示医生输入疾病诊断后，根据疾病显示症状分类，通过录入患者症状，自动推荐相关联的其他症状和体征，引导医生规范问诊。

（2）演示医生可以查看来自名老中医、教材、指南等多维度的中药治疗方案和适宜技术治疗方案。

2.2中医智能AI（人工）审方子系统，具体要求如下：

（1）演示AI审方规则维护功能，如药品禁忌、用法等。

（2）演示AI审方系统提示功能，以及人工审方操作。

2.3智慧共享中药房子系统，具体要求如下：

（1）演示药房采购入库、库存查询、出库管理，以及调价操作功能。

（2）演示药师人员处方煎配状态查看功能及发药操作。

（3）演示主数据管理功能。

2.4数据采集交换子系统，具体要求如下：

（1）演示程序以及规则统一推送，通过中心端可以选择性的向所有前置机进行推送，选择程序更新包或规则脚本，以及需要更新的前置机，能够将程序包更新到前置机，并查看更新进度和状态。

（2）演示数据服务的发布，能够创建服务，配置服务的接口类型、请求IP和端口、服务的参数情况。

（3）演示数据标准的配置，能够配置数据标准，包括数据的字段名、字段长度、字段类型等。

4.验收要求

系统安装、调试达到技术要求规定的指标并测试通过后，可进行初验；中标人提前10天提交验收申请及相关验收材料给采购人，初验后启动试运行。当试运行后1个月，所有技术指标达到采购人技术要求，并且系统无出现重大故障时可进行系统终验。在试运行期间，如系统出现重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统连续1个月无故障时为止，系统初验后3个月仍达不到验收要求，则采购人有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向中标人追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。对于延迟移交造成的损失由中标人负责。

按照相关规定，组织开展验收工作。

（一）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由采购人组织进行。

（二）初验流程

（1）采购人依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

（2）项目初验后进入试运行，试运行期至少1个月。

（三）终验流程

采购人组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（四）验收内容

（1）审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

（2）审核项目形成的资产情况。

（3）评价项目交付使用情况。

（4）检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（五）验收相关材料

中标人须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告、安全测评报告等。

（六）验收标准

根据本招标文件技术要求中的主要技术指标进行验收。

5.知识产权要求

（1）本项目所开发软件的知识产权归招标方所有。投标方就本项目开发的软件，应向招标人提供全部源代码、安装程序和文档。招标人有权委托第三方使用本系统资料(含源代码、安装程序、项目文档等)进行二次开发。

（2）投标方应保证招标人使用该项目及服务免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有上述指控，由投标方承担可能发生的一切法律责任和费用。

（3）投标方应保证在项目建设过程中的任何时候，只要招标人提出提交本项目的各种项目文档、安装程序，投标方都要在5个工作日之内提交。

（4）投标方不享有本项目开发软件的知识产权、使用权，不得以任何方式向第三方披露、转让本项目的技术成果、关键技术、数据信息、文档资料等。

（5）投标方须协助项目招标人申请软件著作权或专利。

6.安全与保密要求

（1）信创要求

要求支持信创环境部署。包括适配信创服务器、信创操作系统、信创中间件、信创数据库、信创浏览器、信创杀毒软件及国密算法等。

（2）等保要求

省级平台建设完成后配合进行等级保护定级和测评，取得备案证明和测评报告，必须整改等保过程中发现的软件问题，确保平台通过等保测评。

（3）保密要求

投标人须在合同中进行责任约定；投标人在工作期间必须遵守采购单位的相关保密制度，做好资料及数据的保密和保护工作；项目负责人定期进行监督。

投标人工作人员不得在查询和资料整理工作场所使用与工作无关的任何电器设备，不得以任何形式将各种资料和数据带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得查看及讨论资料内容。

各种数据档案文件，不得丢失、泄密、损坏。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（10分） |  |  |  |
| 1 | 项目价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人的报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照以下公式计算（小数点保留一位）：投标报价得分=(评标基准价／该投标人的投标总报价)×10。 | 10 |
| 二、技术要求（54分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术响应 | （1）技术参数要求加“▲”标志的为重要响应指标，有一项负偏离扣2分。招标文件中技术参数指标的“▲”号项，投标人需在投标文件中一一提供符合技术指标要求的相应证明材料，并加盖公章，并在《技术要求响应及偏离表》注明具体位置如页码或序号，否则视为负偏离。 （2）其余为一般响应指标，有一项负偏离扣0.5分。 投标人对招标文件中的技术参数指标进行应答，完全满足得24分，每偏离一项扣一次分，扣完为止。 | 24 |
| 2.2 | 技术方案 | 根据本项目的项目需求和建设目标，投标方提供的技术方案至少包括但不仅限于：需求分析、总体方案设计、系统功能设计、实施方案、培训服务。 | 20 |
|  |  | 1、需求分析： （1）投标人的需求分析准确、全面、合理，优于项目需求得4分； （2）投标人的需求分析符合项目需求得2分； （3）投标人的需求分析不符合项目需求得0分。 此项最高得分4分。 |  |
|  |  | 2、总体方案设计： （1）投标人的总体方案设计结构完整、可操作性强，优于项目需求得4分； （2）投标人的总体方案设计符合项目需求得2分； （3）投标人的总体方案设计不符合项目需求得0分。 此项最高得4分。 |  |
|  |  | 3、系统功能设计： （1）投标人的系统功能设计逻辑合理、直观，优于项目需求得4分； （2）投标人的系统功能设计符合项目需求得2分； （3）投标人的系统功能设计不符合项目需求得0分； 此项最高得4分。 |  |
|  |  | 4、实施方案： （1）投标人的实施方案科学合理、全面完整、可操作性强，优于项目需求得4分； （2）投标人的实施方案符合项目需求得2分； （3）投标人的实施方案不符合项目需求得0分。 此项最高得4分。 |  |
|  |  | 5、培训服务： （1）投标人的服务方案科学合理、全面完整、可操作性强，优于项目需求得4分； （2）投标人的培训服务方案符合项目需求得2分； （3）投标人的培训服务方案不符合项目需求得0分。 此项最高得4分。 |  |
| 2.3 | 系统演示 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 根据投标人的演示进行评分，视频演示内容如果采用非真实系统进行演示，需乘以系数0.3后方为演示的最终得分。本项最高得10分，具体演示要求及得分情况如下： | 10 |
|  |  | 1、中医智能辅助子系统，具体要求如下： （1）演示医生输入疾病诊断后，根据疾病显示症状分类，通过录入患者症状，自动推荐相关联的其他症状和体征，引导医生规范问诊。（演示符合要求得1分，不符合不得分） （2）演示医生可以查看来自名老中医、教材、指南等多维度的中药治疗方案和适宜技术治疗方案。（演示符合要求得1分，不符合不得分） 2、中医智能AI（人工）审方子系统，具体要求如下： （1）演示AI审方规则维护功能，如药品禁忌、用法等。（演示符合要求得1分，不符合不得分） （2）演示AI审方系统提示功能，以及人工审方操作。（演示符合要求得1分，不符合不得分） 3、智慧共享中药房子系统，具体要求如下： （1）演示药房采购入库、库存查询、出库管理，以及调价操作功能。（演示符合要求得1分，不符合不得分） （2）演示药师人员处方煎配状态查看功能及发药操作。（演示符合要求得1分，不符合不得分） （3）演示主数据管理功能。（演示符合要求得1分，不符合不得分） 4、数据采集交换子系统，具体要求如下： （1）演示程序以及规则统一推送，通过中心端可以选择性的向所有前置机进行推送，选择程序更新包或规则脚本，以及需要更新的前置机，能够将程序包更新到前置机，并查看更新进度和状态。（演示符合要求得1分，不符合不得分） （2）演示数据服务的发布，能够创建服务，配置服务的接口类型、请求IP和端口、服务的参数情况。（演示符合要求得1分，不符合不得分） （3）演示数据标准的配置，能够配置数据标准，包括数据的字段名、字段长度、字段类型等。（演示符合要求得1分，不符合不得分） 此项合计最高得10分。 |  |
| 三、投标人综合实力（36分） |  |  |  |
| 3.1 | 知识产权 | 投标人具有药品流通服务、区域健康管理软件著作权证书，有一个得3分，没有不得分，满分6分。（提供证书扫描件并加盖公章；如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） | 6 |
| 3.2 | 经验案例 | 自2021年5月1日以来，投标人签署了医院信息平台应用软件开发或相关类似项目案例合同，每提一份合作协议或合同得1分，此项最高得3分，未按要求提供的不得分。 （提供合作协议或合同关键页复印件，加盖投标人公章） | 3 |
| 3.3 | 企业资质 | - 投标人具备ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书、IS029151个人数据隐私保护管理体系认证，每提供1个证书得1.5分，满分6分（提供证书复印件加盖公章） （2）投标人具备信息系统建设和服务能力等级CS4及以上证书的得3分，没有不得分。 （3）投标人具有CCRC安全运维一级资格证书的得3分，没有不得分。 （4）投标人具有CCRC软件安全开发一级证书的得3分，没有不得分。 | 15 |
| 3.4 | 人员资质 | （1）投标人承诺在服务期内提供至少6名本项目专职长期驻场人员，此项得3分，未按要求提供的不得分。 （提供驻场人员名单、驻场服务承诺书、劳动合同关键页复印件、投标人为其缴纳近六个月内任意一个月的社保证明，加盖投标人公章） （2）项目负责人：具备高级工程师、高级信息系统项目管理师、CISP或CISSP证书，每提供一类证书得1分，最多得3分。要求项目经理2021年1月1日以来（以合同时间为准）参加过至少1个信息化平台类项目，提供项目合同、验收报告等证明材料，如不能提供，该项不得分。（提供人员证书复印件、投标人为其缴纳近六个月内任意一个月的社保证明，加盖投标人公章项目负责人和技术负责人不可兼任） （3）技术负责人：具有高级工程师、信息系统项目管理师、IT服务工程师(ITSS)证书,每提供一类证书得1分，最多得3分。（提供人员证书复印件、投标人为其缴纳近六个月内任意一个月的社保证明，加盖投标人公章项目负责人和技术负责人不可兼任） （4）项目团队人员要求（不含项目负责人、技术负责人）：具有网络工程师、软件设计师、系统集成项目管理工程师，有一个得1分，满分3分。 （提供人员证书复印件、投标人为其缴纳近六个月内任意一个月的社保证明，项目团队人员中同一人具有多个证书不重复计分）。 | 12 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

11.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用优惠率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

附件3 技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号          。

……

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件12 实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。