盐城市大丰区地籍调查和地籍图编制项目

招 标 文 件

采   购   人：  盐城市大丰区自然资源和规划局

采购代理机构：江苏兴华工程项目管理咨询有限公司

2025年8月

目 录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同文本	20

第四章 采购需求	45

第五章 评标方法与评标标准	54

第六章 投标文件格式	63

# 第一章 招标公告

项目概况

盐城市大丰区地籍调查和地籍图编制项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载采购文件（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年8月28日10时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320904-JSXH-G2025-0023

2.项目名称：盐城市大丰区地籍调查和地籍图编制项目

3.采购方式：公开招标

4.最高限价：采购包1：764万元；采购包2：36万元；

5.采购包划分及采购需求：本项目共分为2个采购包，各采购包划分如下：

| 采购包 | 采购包名称 | 主要工作内容 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一标段 | 负责在大丰全区范围内，规范开展存量地籍调查成果清理整合、地籍调查、数据建库、地籍图编制等工作。 | 764 |
| 2 | 第二标段 | 负责对第一标段提交的地籍调查成果数据库（含地籍图），进行质量检查、落宗入库、数据融合、接边处理等工作，负责根据上级入库及汇交检查结果修改完善，确保数据入库质量、完成成果汇交；根据上级关于地籍成果入库汇交的部署要求，完成其它类型地籍成果的整合入库及汇交工作。 | 36 |

项目范围以采购人实际划定的范围为准，采购人保留对上述范围适当调整的权利。

采购需求：根据上级关于进一步做好地籍调查工作的相关要求，进一步健全完善地籍调查工作机制，加强地籍数据库建设，分类型、分层次、分步骤推动构建全域覆盖、要素齐全、现势有效的地籍“一张图”，更好支撑确权登记、服务自然资源管理工作。详细内容见本招标文件第四章。

注：凡具备承担本招标项目的能力并具备规定的资格条件的供应商，可以参加上述一个或两个采购包的投标，但最多仅能中其中一个采购包（兼投不兼中）。开标、评标、定标顺序为采购包1→采购包2，在前一个采购包评标过程中被推荐为第一中标候选人的投标人将不作为后续采购包中标候选人的推荐，但其有效投标报价仍参与后续采购包的评审，以此类推。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至2028年12月底，具体以上级文件规定为准。

7.采购标的的验收标准：项目完工并通过省市有关部门检查，向上级汇交数据。

8.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

采购包1：投标人须具有有效期内的甲级测绘资质证书，且其资质证书专业类别包含界线与不动产测绘、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程。

采购包2：投标人须具有有效期内的甲级测绘资质证书，且其资质证书专业类别包含界线与不动产测绘、地理信息系统工程。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；同一投标人参加多个采购包（标段）投标时须按采购包（标段）分别下载招标文件。投标人必须在苏采云系统中按采购包分别获取采购文件后方能参与政府采购项目。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月28日10时00分00秒（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。同一投标人参加多个采购包（标段）投标时须按采购包（标段）分别上传投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰区自然资源和规划局

地    址：盐城市大丰区幸福西大街9号

联 系 人：王先生

联系方式：13912531208

2.采购代理机构信息

名    称：江苏兴华工程项目管理咨询有限公司

地    址：盐城市大丰区高新区五一路5号希望小镇1#楼

联 系 人：高娟

联系方式：0515-68859288、15950322488

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取招标文件工本费，中标服务费每个采购包均按苏招协【2022】002号文件服务类收费标准的40%计取，各供应商报价时需考虑该项费用，但不单列，自行分摊至投标报价中，结算时采购人不再另行增加任何费用给中标供应商。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人、采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人、采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人、采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

投标报价应包括投标人整个服务期内为完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于提供完整的方案编制及后续服务所需的勘测费、调查费（含地籍调查）、人工费、各项福利费、加班费、劳务费、咨询费、会务费、办公费、管理费、资料收集、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗能费、专家评审论证、成果验收、招标代理费等所有服务成本、经营成本、法定税费、管理费、利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除因特殊原因经双方协商同意外，投标人不得再要求追加任何费用。

第一标段：合同最终结算价款=中标价-采购文件规定的不可竞争费用+按实结算的宅基地和集体建设用地地籍调查费用；

其中：不可竞争费用为173万元。

按实结算的宅基地和集体建设用地地籍调查费用=采购文件规定的宅基地和集体建设用地地籍调查费的固定单价×宅基地和集体建设用地实际地籍调查宗数。

采购文件规定的宅基地和集体建设用地地籍调查费的固定单价为：集体建设用地600元/宗，一般宅基地300元/宗，集中居住点宅基地250元/宗。

上述按实结算的宅基地和集体建设用地地籍调查费用如最终超过约定的不可竞争费用，则宅基地和集体建设用地地籍调查费直接按采购文件规定的不可竞争费用直接纳入合同价款结算；如不足，则按实结算。

第二标段：合同结算价款=中标价±合同约定可以调整的价格

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、采购代理机构、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人、采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人、采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收联系地址：盐城市大丰区幸福西大街9号、盐城市大丰区高新区五一路5号希望小镇1#楼，联系电话：13912531208、15950322488。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。中标人在中标结果公告届满之日起30日内,可使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为中标总价的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同文本

盐城市大丰区地籍调查和地籍图编制项目

（第一标段的合同范本）

服

务

合

同

- 委托单位：盐城市大丰区自然资源和规划局

- 受托单位：

项目名称：盐城市大丰区地籍调查和地籍图编制项目（第一标段）

项目编号：

委托单位：盐城市大丰区自然资源和规划局（以下简称“甲方”）

受托单位：                            （以下简称“乙方”）

甲、乙双方根据公开招标的中标结果及中标通知书，签署本合同。

一、项目概况及建设目标

为落实《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》（自然资发〔2023〕195号）、《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》（自然资办函〔2024〕1481号）、《自然资源部自然资源确权登记局关于加快地籍成果入库汇交工作的函》（自然资登记函〔2025〕32号）、《江苏省自然资源厅关于印发<深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案>的通知》（苏自然资函〔2024〕868号）等工作要求，逐步建成统一、规范的地籍数据库，构建覆盖全域、要素齐全、现势有效地籍“一张图”，更好支撑不动产确权登记和服务相关自然资源管理，特开展本项目。建设目标如下：

（一）计划2025年底前，完成农村宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理、地籍调查、数据建库，实现农村宅基地和集体建设用地地籍图全覆盖，数据成果入库上图并汇交到省厅和自然资源部。

（二）计划2026年底前，基本完成国有建设用地地籍调查成果收集整理、地籍调查，编制地籍图，入库上图并汇交到省厅和自然资源部。

（三）计划2028年底前，持续推进地籍调查，加强各类地籍调查、确权登记成果整理汇交和入库上图，逐步建成权利全类型的地籍数据库，基本实现地籍图全覆盖。

（四）具体以部、省厅、市局要求为准。

二、合同价款金额

根据本项目采购结果，合同价款总金额为人民币           元整（￥         元）。

合同价款包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于提供完整的方案编制及后续服务所需的勘测费、调查费（含地籍调查）、劳务费、咨询费、会务费、管理费、资料收集、专家论证、成果验收、招标代理费等所有服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

三、建设内容

按照部、省、市以及《地籍调查规程》，完成大丰全区范围内的地籍调查和地籍图编制相关工作。“标段一”技术单位自查合格的数据成果在交由“标段二”数据库建设单位质检“入库”前，所有质检发现的问题均由“标段一”技术单位负责整改到位；一旦通过“标段二”数据库建设单位的质检，后续上级检查发现的问题由“标段二”数据库建设单位负责整改；如遇上级标准要求有重大变化以及针对上级检查发现的问题确有必要由“标段一”技术单位负责整改的，则“标段一”的数据成果即使通过“标段二”数据库建设单位的质检，“标段一”技术单位也要负责整改到位。本项目招标文件采购需求中没有明确的，上级规定文件有要求的以上级文件为准；招标文件采购需求中与上级规定文件有冲突的，以上级文件为准。具体要求如下：

（一）已有地籍调查成果收集整理

以大丰区现有的不动产权籍数据库为基础，系统收集整理宅基地和集体建设用地地籍调查、国有建设用地地籍调查、集体土地所有权确权登记、农村房地一体确权登记、海域使用权确权登记、自然资源确权登记地籍调查数据、国有变更调查成果等，认真梳理地籍区、地籍子区、宗地（宗海）、房屋权属等要素数据，统一坐标系统和数据库建设技术要求，核实、剔除无效和冗余数据，规范数据格式与内容，做好调查数据与确权登记成果的关联更新，确保图属一致、现势有效，形成“大丰区现势地籍调查成果底板数据库”。对发现的问题，协同登记机构会商处置办法，并按照登记机构的最终意见，负责分类处置。

（二）分类推进地籍调查

1.科学确定地籍调查工作范围。鉴于本项目地籍调查采取解析法实测，在完成已有地籍调查成果收集、整理后，应对本标段范围内地籍调查成果，结合工作需要和基础条件，对应现有的不动产登记数据，逐条形成区分已登记、已调查未登记、未调查三种类型的关联数据，并根据“苏自然资函〔2024〕868号”文件规定，结合最新的国土变更调查成果，协同属地自然资源所（分局）共同确认地籍调查工作范围。

2.按照《地籍调查规程》，组织专业技术力量，对确认的地籍调查工作范围，逐宗开展权属调查和解析法实测的地籍调查，并按照规程收集相关资料、完善相关成果，并对每宗地及地上构（建）筑物拍摄照片（其中如有门牌号的，则必须拍摄门牌号）。

注意：对于调查时，上门三次，每次张贴告知单并拍照留存（告知单内容待后续统一确定），权利人或实际使用人均无法联系上或者不支持、不配合的，本着“事不过三”原则，则可以通过标注说明并提供相关影像资料佐证，作为工作开展的依据。此种情况后续由权利人或实际使用人再有登记意愿时，自行委托调查、费用自理，政府不再大包大揽。

特别强调：未经权利人或实际使用人同意，“不得擅自私闯他人住宅或场地”，一旦出现纠纷、矛盾或警情，自行负责处理和善后。

3.地籍调查成果公示。以村（居、社区）为单位，在“社区、居委会、村委会、乡镇、街道办”等场所，将权属调查和不动产测绘成果公示7日，具体按《地籍调查规程》有关标准执行。

（三）地籍调查成果检查落宗

完成公示无异议的，以村（居、社区）为单位，报自然资源所（分局）进行审查后，按批次形成符合地籍数据库要求的调查数据，交由“标段二”数据库建设单位“落宗”，并对“落宗”中发现的不符合要求或者存在其它问题的，负责整改完善到位直至全部完成“落宗”，并取得登记中心反馈确认的“完成入库”章印。

（四）数据库建设

以镇（区、街道、园区）为单位全部完成后，将所有完成地籍调查“入库”的数据，以及经过整理分类的其它已有地籍调查数据导出，根据地籍数据库的相关标准，整合形成“地籍调查数据库”，交由“标段二”数据库建设单位质检。

（五）编制地籍图

依据质检合格的地籍数据库，按照《地籍图编制技术规范（试行）》要求，编制地籍图和库，在经“三级检查”通过后导出数据成果，交“标段二”数据库建设单位汇总质检。同时，要对“标段二”数据库建设单位发现不符合要求的问题，负责整改到位。

（六）成果验收

根据《地籍调查规程》，落实地籍调查成果的“三检一验”制度，“标段一”技术单位应依规认真开展地籍调查成果的“自检、互检和专检”，甲方根据规程要求牵头组织地籍调查成果的验收。期间，“标段一”技术单位需配合甲方抽调专业技术人员，组成地籍调查成果质量监督小组（具体根据实际情况安排），对内外业调查成果进行抽检，内业随机抽检5%~10%，外业实际操作的抽检比例视内业抽检情况决定，但不应低于5%。在此基础上，最终以验收组专家验收并出具验收报告为准。

（七）成果整理归档

根据《地籍调查规程》中明确要求，要对所有纸质地籍调查成果进行整理完善、以“一宗一袋”形式装入档案袋，再移交所在地自然资源所（分局）保管，成果归档整理以上级有关要求为准。

四、技术依据

为保证本项目建设的科学性、规范性和实用性，技术设计需要严格遵照国家、部省的相关指导性控制文件以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范：

1.CJJ/T 73-2019《卫星定位城市测量技术标准》；

2.CJJ/T 8-2011《城市测量规范》；

3.GB50026-2020《工程测量标准》；

4.GB/T 13989-2012 《国家基本比例尺地形图分幅和编号》；

5.GB/T 20257.1-2017 《国家基本比例尺地图图式第1部分：1∶500 1∶1000 1∶2000地形图图式》；

6.GB/T 20257.2-2017 《国家基本比例尺地图图式第2部分：1∶5000 1∶10000地形图图式》；

7.GB/T 20257.3-2017 《国家基本比例尺地图图式第3部分：1∶25000 1∶50000 1∶100000地形图图式》；

8.GB/T 42547-2023《地籍调查规程》；

9.TD/T 1015.1-2024 《地籍数据库第1部分：不动产》；

10.TD/T 1015.2-2024 《地籍数据库第2部分：自然资源》；

11.TD/T 1055《第三次全国国土调查技术规程》；

12.TD/T 1066-2021 《不动产登记数据库标准》；

13.TD/T 1077-2023 《地籍调查基本术语》；

14.《地籍图编制技术规范（试行）》；

15.《地籍数据汇交要求（试行）》；

16.自然资发〔2023〕195号《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》；

17.自然资办函〔2024〕1481号《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》；

18.自然资登记函〔2025〕32号《自然资源部自然确权登记局关于加快地籍成果入库汇交工作的函》；

19.苏自然资函〔2024〕868号《江苏省自然资源厅关于印发<深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案>的通知》。

20.自然资源部、江苏省自然资源厅、盐城市自然资源和规划局在后续项目实施过程中的有关政策文件。

五、生产的组织管理要求

（一）项目架构及人员要求

乙方应成立项目部，并明确项目负责人、技术负责人和质量负责人，协调项目的开展，解决工作中有关重大问题。在项目建设过程中不得随意更换项目负责人、技术负责人和质量负责人，必需变更时，应先征得甲方同意。

1.项目负责人：不少于1人，项目负责人是项目的核心管理者，需具有丰富的项目管理经验，负责整体规划、团队协调、进度控制、资源分配、信息安全保密和风险管理等。他们确保项目按时、按预算完成，并满足质量要求，同时与各方保持有效沟通，推动项目成功。

2.技术负责人：不少于1人，应具备较强的专业知识，熟悉项目相关法律法规，能够为本项提供技术支持，提出专业意见，协调项目的开展，解决工作中有关重大问题，保证项目顺利实施。

3.质量负责人：不少于1人，质检负责人负责确保服务的质量符合标准，主要职责包括制定质检流程、监督生产环节、识别质量问题、信息安全保密，提出改进措施，并确保产品符合相关法规和要求。

4.项目组成员：严格按照《地籍调查规程》“三级检查”和项目进度的要求配足人员，项目组成员应具有和本项目相关的专业知识及工作经验，了解相关法律法规，并经过专业培训。

（二）制定项目技术方案、保密措施和安全生产措施

1.乙方应根据采购文件具体要求及本项目特点，制订项目技术方案。技术路线应对各项工作的逻辑关系、技术路线和作业流程进行详细、正确描述，作业流程清晰，确保高质量完成本项目各项要求。技术方案内需要包括项目管理方案、质量保证措施，具体有组织管理措施、资源保障情况、应急预案和管理制度，以及本项目的质量控制目标、控制措施、保障制度等措施并具有可行性，确保高质量完成本项目各项要求。

2.制定保密措施和安全生产措施，负责对甲方所提供的全部资料及最终成果保密，乙方（包含工作人员）需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；项目服务人员需签署相关保密协议，承担本项目所涉工作中接触相关内容的保密义务；项目成果最终所有权，含过程中产生的、数据、资料等成果均归属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交；不得未经甲方同意进行数据加密。乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

六、售后服务

1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起12个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在1个小时之内做出及时响应，在6个小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在12小时后仍无法解决，乙方应在24小时内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照合同约定承担赔偿责任。

七、提交成果

该项目成果包含但不限于以下内容：

1.地籍数据库。

2.地籍调查档案资料。

3.分幅地籍图、宗地图、房产分户图等图件成果。

4.文字报告成果。技术方案、工作报告、技术报告、质量检查报告。

八、服务期限

1.计划2025年11月底前，完成农村宅基地和集体建设用地地籍调查、地籍图编制及成果汇交工作。

2.计划2025年11月底前，完成已完成地籍调查的自然资源地籍数据的整合、地籍图编制及成果汇交工作。

3.计划2026年11月底前，完成国有建设用地地籍调查、地籍图编制及成果汇交工作。

4.服务期至2028年12月底（具体以上级文件规定为准），期间完成上级统一部署要求的其他工作。 跟踪维护期间，能证明调查成果确实错误的，调查机构应无偿协助整改到位。

九、付款方式及结算方式

1.签订合同后，甲方预付项目合同价款的30%启动资金给乙方；

2.项目完工并通过省市有关部门检查，提交甲方验收通过后付至合同最终结算价款的90%，余款在项目服务期满后一年内结清，具体按实际财政保障资金的情况拨付。

甲方按合同约定付款前，乙方应向甲方出具正式、合法的发票。

合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。

注：如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的,需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

3.合同最终结算价款=中标价-采购文件规定的不可竞争费用+按实结算的宅基地和集体建设用地地籍调查费用；

其中：不可竞争费用为173万元。

按实结算的宅基地和集体建设用地地籍调查费用=采购文件规定的宅基地和集体建设用地地籍调查费的固定单价×宅基地和集体建设用地实际地籍调查宗数。

采购文件规定的宅基地和集体建设用地地籍调查费的固定单价为：集体建设用地600元/宗，一般宅基地300元/宗，集中居住点宅基地250元/宗。

上述按实结算的宅基地和集体建设用地地籍调查费用如最终超过约定的不可竞争费用，则宅基地和集体建设用地地籍调查费直接按采购文件规定的不可竞争费用直接纳入合同价款结算；如不足，则按实结算。

十、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则甲方有权要求乙方赔偿所有损失。

十一、知识产权

甲方向乙方提供的所有资料以及乙方向甲方交付的服务成果的版权等知识产权属于甲方，且乙方应保证所提供的服务及成果或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，同时消除对甲方产生的不良影响并赔偿甲方相应损失。

乙方保证所交付的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十二、履约保证金

1.乙方交纳人民币           元作为本合同的履约保证金。

备注：履约保证金金额为中标总价的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

2.确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

3.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4.履约保证金的退还：

4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

十三、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的内容全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并要求乙方赔偿损失。

十四、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同价款的5%违约金。

2.甲方未按合同约定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付应付未付款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过应付未付款总额的5% 。

3.如乙方不能按期交付服务成果的，乙方应当赔偿甲方因此而遭受的实际损失，并应向甲方支付合同价款5%的违约金。

4.乙方逾期交付的甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加招标投标活动的信誉将受到影响。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同约定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方虚假承诺，或经相关部门检测验收提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同价款30%赔偿金并没收履约保证金。

十六、安全责任

如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付合同价款用于支付事故处理费用。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方住所地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（或者负责人）或授权代表签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经有关部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方：                                 乙方：

法定代表人                            法定代表人

或授权代表：                          或授权代表：

签订日期：   年   月   日              签订日期：      年   月   日

盐城市大丰区地籍调查和地籍图编制项目

（第二标段合同范本）

服

务

合

同

- 委托单位：盐城市大丰区自然资源和规划局

- 受托单位：

项目名称：盐城市大丰区地籍调查和地籍图编制项目（第二标段）

项目编号：

委托单位：盐城市大丰区自然资源和规划局（以下简称“甲方”）

受托单位：                             （以下简称“乙方”）

甲、乙双方根据公开招标的中标结果及中标通知书，签署本合同。

一、项目概况及建设目标

为落实《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》（自然资发〔2023〕195号）、《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》（自然资办函〔2024〕1481号）、《自然资源部自然资源确权登记局关于加快地籍成果入库汇交工作的函》（自然资登记函〔2025〕32号）、《江苏省自然资源厅关于印发<深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案>的通知》（苏自然资函〔2024〕868号）等工作要求，逐步建成统一、规范的地籍数据库，构建覆盖全域、要素齐全、现势有效地籍“一张图”，更好支撑不动产确权登记和服务相关自然资源管理，特开展本项目。建设目标如下：

（一）计划2025年底前，完成农村宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理、地籍调查、数据建库，实现农村宅基地和集体建设用地地籍图全覆盖，数据成果入库上图并汇交到省厅和自然资源部。

（二）计划2026年底前，基本完成国有建设用地地籍调查成果收集整理、地籍调查，编制地籍图，入库上图并汇交到省厅和自然资源部。

（三）计划2028年底前，持续推进地籍调查，加强各类地籍调查、确权登记成果整理汇交和入库上图，逐步建成权利全类型的地籍数据库，基本实现地籍图全覆盖。

（四）具体以部、省厅、市局要求为准。

二、合同价款金额

根据本项目采购结果，合同价款总金额为人民币           元整（￥           元）。

合同价款包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于提供完整的方案编制及后续服务所需的勘测费、调查费、劳务费、咨询费、会务费、管理费、资料收集、专家论证、成果验收等所有服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

三、建设内容

“标段一”技术单位自查合格的数据成果在交由“标段二”数据库建设单位质检“入库”前，所有质检发现的问题均由“标段一”技术单位负责整改到位；一旦通过“标段二”数据库建设单位的质检，后续上级检查发现的问题由“标段二”数据库建设单位负责整改；如遇上级标准要求有重大变化以及针对上级检查发现的问题确有必要由“标段一”技术单位负责整改的，则“标段一”的数据成果即使通过“标段二”数据库建设单位的质检，“标段一”技术单位也要负责整改到位。本项目招标文件采购需求中没有明确的，上级规定文件有要求的以上级文件为准；招标文件采购需求中与上级规定文件有冲突的，以上级文件为准。具体要求如下：

（一）协助提供现有不动产登记系统内登记数据、权籍数据和档案数据。

（二）负责对第一标段技术单位按批次形成并提交的调查数据开展“落宗入库”，负责将“落宗入库”前检查发现的问题反馈第一标段技术单位整改完善，直至全部完成“落宗入库”；负责对“落宗入库”后检查发现的问题进行整改完善。负责对第一标段技术单位将包含所有完成地籍调查“入库”的、经过整理分类的其它已有地籍调查数据的成果数据，根据地籍数据库相关标准导出的“地籍调查数据库”进行质检，反馈质检发现的问题给第一标段技术单位整改完善，直至合格；负责对质检合格后提交上级检查发现的问题进行整改完善。期间，负责对“地籍调查数据库”进行数据融合、接边处理等工作。

（三）负责对第一标段技术单位提交的地籍图和库进行汇总质检，反馈质检发现的问题给第一标段技术单位整改完善，直至合格；负责对质检合格后提交上级检查发现的问题进行整改完善。期间，负责对第一标段提交的地籍图和库进行数据融合、接边处理等工作。

（四）根据部、省厅、市局时间节点要求，负责地籍调查数据库、地籍图成果数据的汇交工作，并负责根据上级检查结果修改完善，确保数据汇交质量、完成汇交。

（五）根据上级关于地籍调查数据库、地籍图成果数据相关管理平台的要求和部署，负责将质检合格的大丰地籍调查数据库、地籍图成果数据导入到指定的信息系统内，期间需负责根据上级检查结果修改完善，确保数据符合要求、完成导入。

（六）根据上级关于林权、土地承包经营权、已完成地籍调查的自然资源等地籍成果入库汇交的部署安排，负责将前述类型的地籍成果完成整合入库及汇交。

（七）以上级数据入库完成的合格相关通知文件为准。

四、技术依据

为保证本项目建设的科学性、规范性和实用性，技术设计需要严格遵照国家、部省的相关指导性控制文件以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范：

1.CJJ/T 73-2019《卫星定位城市测量技术标准》；

2.CJJ/T 8-2011《城市测量规范》；

3.GB50026-2020《工程测量标准》；

4.GB/T 13989-2012 《国家基本比例尺地形图分幅和编号》；

5.GB/T 20257.1-2017 《国家基本比例尺地图图式第1部分：1∶500 1∶1000 1∶2000地形图图式》；

6.GB/T 20257.2-2017 《国家基本比例尺地图图式第2部分：1∶5000 1∶10000地形图图式》；

7.GB/T 20257.3-2017 《国家基本比例尺地图图式第3部分：1∶25000 1∶50000 1∶100000地形图图式》；

8.GB/T 42547-2023《地籍调查规程》；

9.TD/T 1015.1-2024 《地籍数据库第1部分：不动产》；

10.TD/T 1015.2-2024 《地籍数据库第2部分：自然资源》；

11.TD/T 1055《第三次全国国土调查技术规程》；

12.TD/T 1066-2021 《不动产登记数据库标准》；

13.TD/T 1077-2023 《地籍调查基本术语》；

14.《地籍图编制技术规范（试行）》；

15.《地籍数据汇交要求（试行）》；

16.自然资发〔2023〕195号《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》；

17.自然资办函〔2024〕1481号《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》；

18.自然资登记函〔2025〕32号《自然资源部自然确权登记局关于加快地籍成果入库汇交工作的函》；

19.苏自然资函〔2024〕868号《江苏省自然资源厅关于印发<深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案>的通知》。

20.自然资源部、江苏省自然资源厅、盐城市自然资源和规划局在后续项目实施过程中的有关政策文件。

五、生产的组织管理要求

（一）项目架构及人员要求

乙方应成立项目部，并明确项目负责人、技术负责人和质量负责人，协调项目的开展，解决工作中有关重大问题。在项目建设过程中不得随意更换项目负责人、技术负责人和质量负责人，必需变更时，应先征得甲方同意。

1.项目负责人：不少于1人，项目负责人是项目的核心管理者，需具有丰富的项目管理经验，负责整体规划、团队协调、进度控制、资源分配、信息安全保密和风险管理等。他们确保项目按时、按预算完成，并满足质量要求，同时与各方保持有效沟通，推动项目成功。

2.技术负责人：不少于1人，应具备较强的专业知识，熟悉项目相关法律法规，能够为本项提供技术支持，提出专业意见，协调项目的开展，解决工作中有关重大问题，保证项目顺利实施。

3.质量负责人：不少于1人，质检负责人负责确保服务的质量符合标准，主要职责包括制定质检流程、监督生产环节、识别质量问题、信息安全保密，提出改进措施，并确保产品符合相关法规和要求。

4.项目组成员：根据项目进度的要求配足人员，项目组成员应具有和本项目相关的专业知识及工作经验，了解相关法律法规，并经过专业培训。

（二）制定项目技术方案、保密措施和安全生产措施

1.乙方应根据采购文件具体要求及本项目特点，制订项目技术方案。技术路线应对各项工作的逻辑关系、技术路线和作业流程进行详细、正确描述，作业流程清晰，确保高质量完成本项目各项要求。技术方案内需要包括项目管理方案、质量保证措施，具体有组织管理措施、资源保障情况、应急预案和管理制度，以及本项目的质量控制目标、控制措施、保障制度等措施并具有可行性，确保高质量完成本项目各项要求。

2.制定保密措施和安全生产措施，负责对甲方所提供的全部资料及最终成果保密，乙方（包含工作人员）需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；项目服务人员需签署相关保密协议，承担本项目所涉工作中接触相关内容的保密义务；项目成果最终所有权，含过程中产生的、数据、资料等成果均归属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交；不得未经甲方同意进行数据加密。乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

六、售后服务

1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起12个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在1个小时之内做出及时响应，在6个小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在12小时后仍无法解决，乙方应在24小时内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照合同约定承担赔偿责任。

七、提交成果

该项目成果包含但不限于以下内容：

1.质检合格的地籍数据库。

2.质检合格的地籍图成果。

3.文字报告成果。技术方案、工作报告、技术报告、质量检查报告。

八、服务期限

1.计划2025年11月底前，完成农村宅基地和集体建设用地地籍数据库、地籍图数据的质检及成果汇交工作。

2.计划2026年11月底前，完成国有建设用地地籍数据库、地籍图数据的质检及成果汇交工作。

3.根据上级关于地籍成果入库汇交的有关部署要求，完成其它类型地籍成果的整合入库及汇交工作。

4.服务期至2028年12月底（具体以上级文件规定为准），期间完成上级统一部署要求的其他工作。

九、付款方式及结算方式

1.签订合同后，甲方预付项目合同价款的30%启动资金给乙方；

2.项目完工并通过省市有关部门检查，提交甲方验收通过后付至合同结算价款的90%，余款在项目服务期满后一年内结清，具体按实际财政保障资金的情况拨付。

甲方按合同约定付款前，乙方应向甲方出具正式、合法的发票。

合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。

注：如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的,需在协作银行开立结算户作为回款专用户，作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

3.合同结算价款=中标价±合同约定可以调整的价格

十、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则甲方有权要求乙方赔偿所有损失。

十一、知识产权

甲方向乙方提供的所有资料以及乙方向甲方交付的服务成果的版权等知识产权属于甲方，且乙方应保证所提供的服务及成果或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，同时消除对甲方产生的不良影响并赔偿甲方相应损失。

乙方保证所交付的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十二、履约保证金

1.乙方交纳人民币           元作为本合同的履约保证金。

备注：履约保证金金额为中标总价的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

2.确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

3.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4.履约保证金的退还：

4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

十三、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的内容全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并要求乙方赔偿损失。

十四、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同价款的5%违约金。

2.甲方未按合同约定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付应付未付款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过应付未付款总额的5% 。

3.如乙方不能按期交付服务成果的，乙方应当赔偿甲方因此而遭受的实际损失，并应向甲方支付合同价款5%的违约金。

4.乙方逾期交付的甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加招标投标活动的信誉将受到影响。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同约定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方虚假承诺，或经相关部门检测验收提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同价款30%赔偿金并没收履约保证金。

十六、安全责任

如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付合同价款用于支付事故处理费用。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方住所地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（或者负责人）或授权代表签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经有关部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方：                                 乙方：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

签订日期：   年   月   日              签订日期：      年   月   日

廉政合同

甲方： 盐城市大丰区自然资源和规划局

乙方：

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范盐城市大丰区地籍调查和地籍图编制项目实施行为，杜绝不廉洁行为，特制定本合同，双方遵照执行。

1、甲、乙双方必须严格遵守国家法律、法规政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。

2、甲、乙双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

3、甲、乙双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

违约责任：

1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的项目采购。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：    法定代表人或授权委托人（签章）：

2025年    月    日

安全合同

为在盐城市大丰区地籍调查和地籍图编制项目合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目盐城市大丰区自然资源和规划局（以下简称“甲方”）与               （以下简称“乙方”）特此签订安全合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”的原则进行安全管理。

3、组织对乙方项目服务现场安全检查，监督乙方及时发现并处理各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、相关部门颁发的有关安全生产的规定，认真执行项目服务合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全宣传教育，增强全员安全意识，建立健全的安 全管理机构和安全管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展活动。各级领导和具体服务人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到服务与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全责任制。从派往项目实施的项目负责人、现场管理人员到安装技术人员的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全的第一责任人。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。

5、服务人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和现场管理人员应随时检查防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6、所有机具设备均应定期检查，并有签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

7、乙方应对安全技术资料建立档案，安全技术资料应当真实、完整齐全。

8、乙方应当接受甲方及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。

9、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门， 并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

10、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理。

三、违约责任

1、乙方应对发生在本项目服务期间的交通安全、安全事故（包括人损）负全部法律责任，并承担由此而产生的一切经济损失。

2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付合同款用于支付事故处理费用。

3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，甲、乙双方所签定的安全合同的时效与服务合同时效等同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人                          法定代表人

或授权委托人（签章）：              或授权委托人（签章）：

2025年    月    日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（盐城市大丰区地籍调查和地籍图编制项目）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的服务进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签名）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

# 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

- 一、项目概况

为落实《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》（自然资发〔2023〕195号）、《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》（自然资办函〔2024〕1481号）、《自然资源部自然资源确权登记局关于加快地籍成果入库汇交工作的函》（自然资登记函〔2025〕32号）、《江苏省自然资源厅关于印发<深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案>的通知》（苏自然资函〔2024〕868号）等工作要求，逐步建成统一、规范的地籍数据库，构建覆盖全域、要素齐全、现势有效地籍“一张图”，更好支撑不动产确权登记和服务相关自然资源管理，特开展本项目。

二、建设目标

（一）计划2025年底前，完成农村宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理、地籍调查、数据建库，实现农村宅基地和集体建设用地地籍图全覆盖，数据成果入库上图并汇交到省厅和自然资源部。

（二）计划2026年底前，基本完成国有建设用地地籍调查成果收集整理、地籍调查，编制地籍图，入库上图并汇交到省厅和自然资源部。

（三）计划2028年底前，持续推进地籍调查，加强各类地籍调查、确权登记成果整理汇交和入库上图，逐步建成权利全类型的地籍数据库，基本实现地籍图全覆盖。

（四）具体以部、省厅、市局要求为准。

三、建设内容（第一标段）

按照部、省、市以及《地籍调查规程》，完成大丰全区范围内的地籍调查和地籍图编制相关工作。“标段一”技术单位自查合格的数据成果在交由“标段二”数据库建设单位质检“入库”前，所有质检发现的问题均由“标段一”技术单位负责整改到位；一旦通过“标段二”数据库建设单位的质检，后续上级检查发现的问题由“标段二”数据库建设单位负责整改；如遇上级标准要求有重大变化以及针对上级检查发现的问题确有必要由“标段一”技术单位负责整改的，则“标段一”的数据成果即使通过“标段二”数据库建设单位的质检，“标段一”技术单位也要负责整改到位。采购需求没有明确的，上级规定文件有要求的以上级文件为准；采购需求中与上级规定文件有冲突的，以上级文件为准。具体要求如下：

（一）已有地籍调查成果收集整理

以大丰区现有的不动产权籍数据库为基础，系统收集整理宅基地和集体建设用地地籍调查、国有建设用地地籍调查、集体土地所有权确权登记、农村房地一体确权登记、海域使用权确权登记、自然资源确权登记地籍调查数据、国有变更调查成果等，认真梳理地籍区、地籍子区、宗地（宗海）、房屋权属等要素数据，统一坐标系统和数据库建设技术要求，核实、剔除无效和冗余数据，规范数据格式与内容，做好调查数据与确权登记成果的关联更新，确保图属一致、现势有效，形成“大丰区现势地籍调查成果底板数据库”。对发现的问题，协同登记机构会商处置办法，并按照登记机构的最终意见，负责分类处置。

（二）分类推进地籍调查

1.科学确定地籍调查工作范围。鉴于本项目地籍调查采取解析法实测，在完成已有地籍调查成果收集、整理后，应对本标段范围内地籍调查成果，结合工作需要和基础条件，对应现有的不动产登记数据，逐条形成区分已登记、已调查未登记、未调查三种类型的关联数据，并根据“苏自然资函〔2024〕868号”文件规定，结合最新的国土变更调查成果，协同属地自然资源所（分局）共同确认地籍调查工作范围。

2.按照《地籍调查规程》，组织专业技术力量，对确认的地籍调查工作范围，逐宗开展权属调查和解析法实测的地籍调查，并按照规程收集相关资料、完善相关成果，并对每宗地及地上构（建）筑物拍摄照片（其中如有门牌号的，则必须拍摄门牌号）。

注意：对于调查时，上门三次，每次张贴告知单并拍照留存（告知单内容待后续统一确定），权利人或实际使用人均无法联系上或者不支持、不配合的，本着“事不过三”原则，则可以通过标注说明并提供相关影像资料佐证，作为工作开展的依据。此种情况后续由权利人或实际使用人再有登记意愿时，自行委托调查、费用自理，政府不再大包大揽。

特别强调：未经权利人或实际使用人同意，“不得擅自私闯他人住宅或场地”，一旦出现纠纷、矛盾或警情，自行负责处理和善后。

3.地籍调查成果公示。以村（居、社区）为单位，在“社区、居委会、村委会、乡镇、街道办”等场所，将权属调查和不动产测绘成果公示7日，具体按《地籍调查规程》有关标准执行。

（三）地籍调查成果检查落宗

完成公示无异议的，以村（居、社区）为单位，报自然资源所（分局）进行审查后，按批次形成符合地籍数据库标准的调查数据，交由“标段二”数据库建设单位“落宗”，并对“落宗”中发现的不符合要求或者存在其它问题的，负责整改完善到位直至全部完成“落宗”，并取得登记中心反馈确认的“完成入库”章印。

（四）数据库建设

以镇（区、街道、园区）为单位全部完成后，将所有完成地籍调查“入库”的数据，以及经过整理分类的其它已有地籍调查数据导出，根据地籍数据库的相关标准，整合形成“地籍调查数据库”，交由“标段二”数据库建设单位质检。

（五）编制地籍图

依据质检合格的地籍数据库，按照《地籍图编制技术规范（试行）》要求，编制地籍图和库，在经“三级检查”通过后导出数据成果，交“标段二”数据库建设单位汇总质检。同时，要对“标段二”数据库建设单位发现不符合要求的问题，负责整改到位。

（六）成果验收

根据《地籍调查规程》，落实地籍调查成果的“三检一验”制度，“标段一”技术单位应依规认真开展地籍调查成果的“自检、互检和专检”，甲方根据规程要求牵头组织地籍调查成果的验收。期间，“标段一”技术单位需配合甲方抽调专业技术人员，组成地籍调查成果质量监督小组（具体根据实际情况安排），对内外业调查成果进行抽检，内业随机抽检5%~10%，外业实际操作的抽检比例视内业抽检情况决定，但不应低于5%。在此基础上，最终以验收组专家验收并出具验收报告为准。

（七）成果整理归档

根据《地籍调查规程》中明确要求，要对所有纸质地籍调查成果进行整理完善、以“一宗一袋”形式装入档案袋，再移交所在地自然资源所（分局）保管，成果归档整理以上级有关要求为准。

四、建设内容（第二标段）

“标段一”技术单位自查合格的数据成果在交由“标段二”数据库建设单位质检“入库”前，所有质检发现的问题均由“标段一”技术单位负责整改到位；一旦通过“标段二”数据库建设单位的质检，后续上级检查发现的问题由“标段二”数据库建设单位负责整改；如遇上级标准要求有重大变化以及针对上级检查发现的问题确有必要由“标段一”技术单位负责整改的，则“标段一”的数据成果即使通过“标段二”数据库建设单位的质检，“标段一”技术单位也要负责整改到位。采购需求没有明确的，上级规定文件有要求的以上级文件为准；采购需求中与上级规定文件有冲突的，以上级文件为准。数据库建设汇交单位具体任务如下：

（一）协助提供现有不动产登记系统内登记数据、权籍数据和档案数据。

（二）负责对第一标段技术单位按批次形成并提交的调查数据开展“落宗入库”，负责将“落宗入库”前检查发现的问题反馈第一标段技术单位整改完善，直至全部完成“落宗入库”；负责对“落宗入库”后检查发现的问题进行整改完善。负责对第一标段技术单位将包含所有完成地籍调查“入库”的、经过整理分类的其它已有地籍调查数据的成果数据，根据地籍数据库相关标准导出的“地籍调查数据库”进行质检，反馈质检发现的问题给第一标段技术单位整改完善，直至合格；负责对质检合格后提交上级检查发现的问题进行整改完善。期间，负责对“地籍调查数据库”进行数据融合、接边处理等工作。

（三）负责对第一标段技术单位提交的地籍图和库进行汇总质检，反馈质检发现的问题给第一标段技术单位整改完善，直至合格；负责对质检合格后提交上级检查发现的问题进行整改完善。期间，负责对第一标段提交的地籍图和库进行数据融合、接边处理等工作。

（四）根据部、省厅、市局时间节点要求，负责地籍调查数据库、地籍图成果数据的汇交工作，并负责根据上级检查结果修改完善，确保数据汇交质量、完成汇交。

（五）根据上级关于地籍调查数据库、地籍图成果数据相关管理平台的要求和部署，负责将质检合格的大丰地籍调查数据库、地籍图成果数据导入到指定的信息系统内，期间需负责根据上级检查结果修改完善，确保数据符合要求、完成导入。

（六）根据上级关于林权、土地承包经营权、已完成地籍调查的自然资源等地籍成果入库汇交的部署安排，负责将前述类型的地籍成果完成整合入库及汇交。

（七）以上级数据入库完成的合格相关通知文件为准。

五、技术依据

为保证本项目建设的科学性、规范性和实用性，技术设计需要严格遵照国家、部省的相关指导性控制文件以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范：

1.CJJ/T 73-2019《卫星定位城市测量技术标准》；

2.CJJ/T 8-2011《城市测量规范》；

3.GB50026-2020《工程测量标准》；

4.GB/T 13989-2012 《国家基本比例尺地形图分幅和编号》；

5.GB/T 20257.1-2017 《国家基本比例尺地图图式第1部分：1∶500 1∶1000 1∶2000地形图图式》；

6.GB/T 20257.2-2017 《国家基本比例尺地图图式第2部分：1∶5000 1∶10000地形图图式》；

7.GB/T 20257.3-2017 《国家基本比例尺地图图式第3部分：1∶25000 1∶50000 1∶100000地形图图式》；

8.GB/T 42547-2023《地籍调查规程》；

9.TD/T 1015.1-2024 《地籍数据库第1部分：不动产》；

10.TD/T 1015.2-2024 《地籍数据库第2部分：自然资源》；

11.TD/T 1055《第三次全国国土调查技术规程》；

12.TD/T 1066-2021 《不动产登记数据库标准》；

13.TD/T 1077-2023 《地籍调查基本术语》；

14.《地籍图编制技术规范（试行）》；

15.《地籍数据汇交要求（试行）》；

16.自然资发〔2023〕195号《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》；

17.自然资办函〔2024〕1481号《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》；

18.自然资登记函〔2025〕32号《自然资源部自然确权登记局关于加快地籍成果入库汇交工作的函》；

19.苏自然资函〔2024〕868号《江苏省自然资源厅关于印发<深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案>的通知》。

20.自然资源部、江苏省自然资源厅、盐城市自然资源和规划局在后续项目实施过程中的有关政策文件。

六、生产的组织管理要求

（一）项目架构及人员要求

中标人应成立项目部，并明确项目负责人、技术负责人和质量负责人，协调项目的开展，解决工作中有关重大问题。在项目建设过程中不得随意更换项目负责人、技术负责人和质量负责人，必需变更时，应先征得采购人同意。

1.项目负责人：不少于1人，项目负责人是项目的核心管理者，需具有丰富的项目管理经验，负责整体规划、团队协调、进度控制、资源分配、信息安全保密和风险管理等。他们确保项目按时、按预算完成，并满足质量要求，同时与各方保持有效沟通，推动项目成功；

2.技术负责人：不少于1人，应具备较强的专业知识，熟悉项目相关法律法规，能够为本项提供技术支持，提出专业意见，协调项目的开展，解决工作中有关重大问题，保证项目顺利实施。

3.质量负责人：不少于1人，质检负责人负责确保服务的质量符合标准，主要职责包括制定质检流程、监督生产环节、识别质量问题、信息安全保密，提出改进措施，并确保产品符合相关法规和采购人要求。通过严格的质量控制，保障产品可靠性和客户满意度。

4.项目组成员：严格按照《地籍调查规程》“三级检查”和项目进度的要求配足人员，项目组成员应具有和本项目相关的专业知识及工作经验，了解相关法律法规，并经过专业培训。

（二）制定项目技术方案、保密措施和安全生产措施

1.乙方应根据采购文件具体要求及本项目特点，制订项目技术方案。技术路线应对各项工作的逻辑关系、技术路线和作业流程进行详细、正确描述，作业流程清晰，确保高质量完成本项目各项要求。技术方案内需要包括项目管理方案、质量保证措施，具体有组织管理措施、资源保障情况、应急预案和管理制度，以及本项目的质量控制目标、控制措施、保障制度等措施并具有可行性，确保高质量完成本项目各项要求。

2.制定保密措施和安全生产措施，负责对甲方所提供的全部资料及最终成果保密，乙方（包含工作人员）需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；项目服务人员需签署相关保密协议，承担本项目所涉工作中接触相关内容的保密义务；项目成果最终所有权，含过程中产生的、数据、资料等成果均归属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交；不得未经甲方同意进行数据加密。乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

七、售后服务

1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起12个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在1个小时之内做出及时响应，在6个小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在12小时后仍无法解决，乙方应在24小时内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照合同约定承担赔偿责任。

4.投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

八、提交成果

（一）第一标段提交成果包含但不限于以下内容：

1.地籍数据库。

2.地籍调查档案资料。

3.分幅地籍图、宗地图、房产分户图等图件成果。

4.文字报告成果。技术方案、工作报告、技术报告、质量检查报告。

（二）第二标段提交成果包含但不限于以下内容：

1.质检合格的地籍数据库。

2.质检合格的地籍图成果。

3.文字报告成果。技术方案、工作报告、技术报告、质量检查报告。

九、服务期限

（一）第一标段：

1.计划2025年11月底前，完成农村宅基地和集体建设用地地籍调查、地籍图编制及成果汇交工作。

2.计划2025年11月底前，完成已完成地籍调查的自然资源地籍数据的整合、地籍图编制及成果汇交工作。

3.计划2026年11月底前，完成国有建设用地地籍调查、地籍图编制及成果汇交工作。

4.服务期至2028年12月底（具体以上级文件规定为准），期间完成上级统一部署要求的其他工作。 跟踪维护期间，能证明调查成果确实错误的，调查机构应无偿协助整改到位。

（二）第二标段：

1.计划2025年11月底前，完成农村宅基地和集体建设用地地籍数据库、地籍图数据的质检及成果汇交工作。

2.计划2026年11月底前，完成国有建设用地地籍数据库、地籍图数据的质检及成果汇交工作。

3.根据上级关于地籍成果入库汇交的有关部署要求，完成其它类型地籍成果的整合入库及汇交工作。

4.服务期至2028年12月底（具体以上级文件规定为准），期间完成上级统一部署要求的其他工作。

十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市大丰区地籍调查和地籍图编制项目 | 其他未列明行业 |

（备注：所属行业按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定填写。）

- 第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，每个采购包推荐1-3名中标候选人，采购人根据评标委员会的评标报告依法确定中标人。按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

开标、评标、定标顺序为采购包1 →采购包2，在前一个采购包评标过程中被推荐为第一中标候选人的投标人将不作为后续采购包中标候选人的推荐，但其有效投标报价仍参与后续采购包的评审，以此类推。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标标准（100分）

采购包1具体评标标准

| 评分 因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标价格）×10（保留两位小数，第三位四舍五入）。 1、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： ①投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； ②评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者或者服务质量或者不能诚信履约的其他情形。 2、启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合类似项目服务价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 企业实力 （20分） | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证，每有一个得1分，本项最高得4分； 注：投标时须提供国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构出具的认证证书原件的彩色扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)”网上查询结果截图供查询验证，查询结果中证书状态须为“有效”，未按要求提供或无效的不得分。 2、投标人具有地籍、权籍、不动产方面的软件著作权的，每提供一个得1.5分，最高得6分。投标时提供相关证书原件的彩色扫描件，否则不予计分。 3、投标人承担的地籍调查或权籍调查项目获得省级及以上奖项的，每有一个得2分，本项最高得10分。投标时须提供获奖证书原件的彩色扫描件或发文文件原件的彩色扫描件或官方网站查询截图，未提供或提供不符不予计分。同一项目按最高奖项计分，不重复计分。 |
| 人员配备 （26分） | 1、投标人拟派项目负责人具备测绘类副高级及以上工程师职称证书、注册测绘师证书、注册安全工程师证书、保密培训合格证书的，每提供一项得1分，最多得4分。 2、投标人拟派技术负责人具备测绘类正高级及以上工程师职称证书、注册测绘师证书、安全生产知识和管理能力方面的考核（培训）合格证书、保密培训合格证书的，每提供一项得1分，最多得4分。 3、投标人拟派质量负责人具备测绘类正高级及以上工程师职称证书、注册测绘师证书、质量检查方面的考核（培训）合格证书、保密培训合格证书的，每提供一项得1分，最多得4分。 4、除上述1-3项外，投标人拟派出的项目组其他人员中： ①具有注册测绘师证书或测绘类副高级及以上工程师职称证书的，每有一人得0.5分，最高得10分。 ②具有应急管理部门颁发的注册安全工程师证书的，每有一人得1分，最高得2分。 ③具有地理信息安全保密培训人员不少于3人的，得2分，其他不得分。 备注：投标人须保证上述人员均为投标单位（含分支机构）的正式职工，评标委员会根据投标人投标时提供的上述1-4项人员相关职称证书、注册证书、培训合格证书等材料原件的彩色扫描件（或官方网站查询截图）、投标截止当月（不含）向前半年内任意1个月在投标单位缴纳养老保险扫描件计分。 社保证明需体现缴费时间并加盖社保部门有效章印，投标人也可提供印有社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的养老保险缴费清单和参保缴费证明查询途径。事业单位不需提供，但需上传人社部门出具的该单位及项目组人员事业性质证明原件。投标人通过补交养老保险等方式使得项目组成员的参保符合资格审查要求的不予认可。 上述1-4项人员不累计加分。地方高工或乡镇高工不予认可。未按要求提供的不予计分。 |
| 类似业绩 （8分） | ①投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过地籍调查（不动产权籍调查）项目的，每提供1个符合要求的业绩得1分，满分5分。 ②投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过地籍图编制类项目的，每提供1个符合要求的业绩得1.5分，满分3分。 注：上述①、②项投标时须提供符合上述要求的业绩中标通知书（非招标项目无需提供）原件的彩色扫描、合同原件的彩色扫描，并加盖投标单位章印。未按要求提供的不予计分。分包、转包业绩不予计分。 |
| 技术部分 （35分） | 实施方案（25分），主要包括下列内容： 1、项目主要任务、测区自然地理概况、已有资料情况、引用文件、需求分析、软硬件配置要求、成图主要技术指标和规格，包括数学基础、地籍数据库的内容与编码规则、地籍图的主要内容、精度要求等： 2、地籍数据库动态更新机制：涵盖技术思路与作业流程、资料收集、数据整理分析、地籍补充调查、地籍图编制、地籍数据库建设等内容；有完整、科学的总体技术路线图、技术设计依据充分，路线正确、科学合理、对关键工序识别准确，设计科学，有很强的指导作用； 3、项目组织管理措施（项目组织架构、人员配备、责任分工、项目管理制度）： 4、质量保证措施（质量体系管理、质量管理计划、质量保证措施、各工序质量控制、质量管理难点分析与应对） 5、进度安排保障措施（进度实施计划、进度保证措施、应急和补救措施）； 6、投标人根据招标文件要求提供有关售后服务管理措施，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的响应能力等。 针对以上1-6项，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善、切实可行：25分；以上内容每存在1处瑕疵扣2分，扣完为止。 本项所称“瑕疵”是指内容缺失、不完整、或缺少关键点；内容空泛，可操作性不强；针对性不强，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他内容项目内容；仅有框架或标题未做明确阐述；涉及的规范及标准错误；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
|  | 安全、保密措施（5分）： 根据项目需求对保密管理的要求，提供保密管理制度，包含但不限于以下内容：1、保密测绘成果管理；2、安全生产管理；3、保密生产人员管理；4、保密设备管理；5、失泄密事件处置。 针对以上1-5项，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善、切实可行：5分；以上内容每存在1处瑕疵扣1分，扣完为止。 本项所称“瑕疵”是指内容缺失、不完整、或缺少关键点；内容空泛，可操作性不强；针对性不强，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他内容项目内容；仅有框架或标题未做明确阐述；涉及的规范及标准错误；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
|  | 重点难点分析及合理化建议（5分） 根据项目需求进行重点难点分析，提出相应的解决方案或合理化建议，根据投标人提出的建议是否准确、能够结合大丰实际情况的，得5分；内容缺失、不完整、内容空泛、不符合实际情况，每有一处扣2.5分，扣完为止。未提供的不得分。 |
| 诚信投标 （1分） | 投标人提交签署并盖章的《盐城市大丰区政府采购供应商承诺书》原件的彩色扫描件，得1分；未提供的不得分。 |

采购包2具体评标标准

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标价格）×10（保留两位小数，第三位四舍五入）。 1、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： ①投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； ②评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者或者服务质量或者不能诚信履约的其他情形。 2、启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合类似项目服务价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。。 |
| 企业实力 （24分） | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，每有一个得2分，本项最高得8分； 注：投标时须提供国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构出具的认证证书原件的彩色扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)”网上查询结果截图供查询验证，查询结果中证书状态须为“有效”，未按要求提供或无效的不得分。 2、投标人具有地籍调查数据建库系统、地籍调查数据质检系统、地籍调查管理平台等相关软件著作权的，每提供一个得2分，最高得6分。投标时提供相关证书原件的彩色扫描件，否则不予计分。 3、投标人承担的土地调查的数据库相关建设项目获得过省级及以上奖项的，每有一个得5分，本项最高得10分。 注：投标时须提供获奖证书原件的彩色扫描件或发文文件原件的彩色扫描件或官方网站查询截图，未提供或提供不符不予计分。同一项目按最高奖项计分，不重复计分。 |
| 人员配备 （25分） | 1、投标人拟派项目负责人具备电子信息工程正高级工程师证书、信息系统项目管理师证书的，每提供一项得2分，最高得4分。 2、投标人拟派技术负责人具备电子信息工程副高级及以上工程师证书、信息系统项目管理师证书的，每提供一项得1.5分，最高得3分。 3、投标人拟派质量负责人具备电子信息工程、土地、测绘类副高级及以上工程师证书，每提供一项得2分，最高得6分。 4、除上述1-3项外，投标人拟派出的项目组其他人员中具有信息系统项目管理师证书证书或电子信息工程、土地、测绘类副高级及以上工程师证书的，每有一人得2分，最高得10分。 5、投标人拟派项目组成员具有地理信息安全保密培训人员不少于 3 人的得 2 分，其他不得分。 备注：①投标人须保证上述人员均为投标单位（含分支机构）的正式职工，评标委员会根据投标人投标时提供的上述1-5项相关证书原件的彩色扫描件（或官方网站查询截图）、投标截止当月（不含）向前半年内任意1个月在本单位缴纳养老保险扫描件计分。 ②社保证明需体现缴费时间并加盖社保部门有效章印，投标人也可提供印有社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的养老保险缴费清单和参保缴费证明查询途径。事业单位不需提供，但需上传人社部门出具的该单位及项目组人员事业性质证明原件。投标人通过补交养老保险等方式使得项目组成员的参保符合资格审查要求的不予认可。 ③上述1-4项人员不累计加分。地方高工或乡镇高工不予认可。未按要求提供的不予计分。 |
| 类似业绩 （4分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过地籍图编制相关项目的，每提供1个符合要求的业绩得2分，满分4分。投标时须提供符合上述要求的业绩中标通知书（非招标项目无需提供）原件的彩色扫描、合同原件的彩色扫描，并加盖投标单位章印。未按要求提供的不予计分。分包、转包业绩不予计分。 |
| 技术部分 （36分） | 实施方案（21分），主要包括下列内容： 1、项目背景、目标及任务的理解； 2、项目区自然地理概况、已有资料情况、引用文件、需求分析、软硬件配置要求； 3、数据主要技术指标和规格，包括数学基础、地籍数据库的内容与编码规则等； 4、有完整、科学的总体技术路线图、技术设计依据充分，路线正确、科学合理、对关键工序识别准确，设计科学，有很强的指导作用； 5、质量保证措施（质量体系管理、质量管理计划、质量保证措施、各工序质量控制、质量管理难点分析与应对）； 6、进度安排保障措施（进度实施计划、工期管理措施、进度保证措施、应急和补救措施）； 7、投标人根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。 针对以上1-7项，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善、切实可行：21分；以上内容每存在1处瑕疵扣3分，扣完为止。 本项所称“瑕疵”是指内容缺失、不完整、或缺少关键点；内容空泛，可操作性不强；针对性不强，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他内容项目内容；仅有框架或标题未做明确阐述；涉及的规范及标准错误；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
|  | 安全、保密措施（10分）： 根据项目需求对保密管理的要求，提供保密管理制度，包含但不限于以下内容：1、保密测绘成果管理；2、安全生产管理；3、保密生产人员管理；4、保密设备管理；5、安全生产责任制度。 针对以上1-5项，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善、切实可行：10分；以上内容每存在1处瑕疵扣2分，扣完为止。 本项所称“瑕疵”是指内容缺失、不完整、或缺少关键点；内容空泛，可操作性不强；针对性不强，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他内容项目内容；仅有框架或标题未做明确阐述；涉及的规范及标准错误；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
|  | 重点难点分析及合理化建议（5分） 根据项目需求进行重点难点分析，提出相应的解决方案或合理化建议，根据投标人提出的建议是否准确、能够结合大丰实际情况的，得5分；内容缺失、不完整、内容空泛、不符合实际情况，每有一处扣2.5分，扣完为止。未提供的不得分。 |
| 诚信投标 （1分） | 投标人提交签署并盖章的《盐城市大丰区政府采购供应商承诺书》原件的彩色扫描件，得1分；未提供的不得分。 |

备注：1、采购人有权在中标公告期间、签约前后、合同履行期间等任何环节对相关资料的真实性进行核验，如发现提供虚假资料，采购人将依法取消其中标资格，追究其相应责任，给采购人造成损失的依法承担赔偿责任。

2、评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效打分处理。各项汇总时，每大项记分保留两位小数（第三位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。

- 3 评标程序

- 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 采购人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

- 3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据招标文件规定对投标文件进行初步评审。

3.2.2只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

- 3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价的依据。

3.3.2 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

- 3.5 推荐中标候选人

3.5.1评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据招标文件规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

- 3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

- 4通用评标规则

- 4.1打分

评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

4.2争议处理

招标文件中就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报领导同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

- 4.3违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺等

十六、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

按招标公告要求提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       项目编号  的    项目名称    项目（分包号***）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市大丰区自然资源和规划局

根据贵方的  （项目编号、项目名称） 招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市大丰区自然资源和规划局组织的采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市大丰区自然资源和规划局的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺等

十六、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本单位参加政府招标采购项目：                                的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、苏采云交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名或盖章）：                      单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。