竞争性磋商文件

项目编号： JSZC-321283-JSPT-C2025-0006

项目名称：新街镇镇级绿化管护项目

采 购 人：泰兴市新街镇人民政府

代理机构：江苏聿鹏建设项目管理有限公司

二〇二五年十月

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

新街镇镇级绿化管护项目的潜在供应商应在“苏采云”系统下载本项目的采购文件，并于2025年11月3日9时00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-JSPT-C2025-0006

- 项目名称：新街镇镇级绿化管护项目；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：1333716.15元（444572.05元/年）；

最高限价：1080000元（360000元/年）；(投标报价凡高于最高限价的为无效报价)。

采购需求：新街镇镇级绿化管护项目包括宁靖盐高速(新街段)两侧绿化通道、355省道(新街段)两侧绿化通道、355省道和232省道两侧5处绿化节点(含鞠山节点景观河)、新广线2处绿化节点、新街大道1处绿化节点、劳动科普实践基地东侧及北侧辅道、秸秆综合利用中心东侧及北侧辅道、园区南路、园区中路、宋白路、新街大道、园区北路及政府院内等，具体详见预算清单。

合同履行期限：三年

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格,具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）项目负责人须具备[市政公用工程建造师二级](含)以上资格或具有园林绿化相关专业中级及以上职称（注：园林绿化相关专业是指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业），若职称证书显示专业不明确，则需提供能反映园林绿化相关专业的“职称评审表”。

（3）项目负责人是建造师的，必须具备有效的安全生产考核合格证书 (B 证 ) ; 项目负责人是园林绿化相关专业中级及以上职称的，则无需提交安全生产考核合格证书 (B 证 ) ;

（4）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包含但不仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

③在其他单位担任法定代表人。

注：此项评审方式为承诺制，如查实供应商在《诚信投标承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

- （5）拟派项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。此项评审方式为承诺制，如查实供应商在《诚信投标承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

（6）提供本项目拟任项目负责人由供应商为其缴纳的（提交响应文件截止时间本月或上月）的养老保险证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

(7)存在下列情形的供应商，不得参加本项目采购活动：

①因违约失信等问题正处于调查期间的供应商；

②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动；

③被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（以查询结果网页打印的形式提供证明）

三、获取采购文件

1.获取时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.获取方式：线上获取。

4.售价：免费。

四、提交首次响应文件

1.截止时间：2025-11-3 9：00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、开启

1.时间：：2025-11-3 9：00（北京时间）。

2.地点：泰兴市政务服务中心三楼开标五室(泰兴市文昌东路62号)。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

2.采购信息发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3.潜在供应商自行踏勘。（请各潜在供应商对项目现场进行自主踏勘，未现场踏勘和未提出疑义的潜在供应商被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由潜在供应商负责）

4.在磋商结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

5.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果响应人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。

7.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

招标人：泰兴市新街镇人民政府

地  址：泰兴市新街镇

联系方式：19223250666

2.采购代理机构信息

江苏聿鹏建设项目管理有限公司

地  址：泰兴市碧云广场8号楼1005室

联系方式：18362836013

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市新街镇人民政府      秦女士

电　话：19223250666

项目联系人：江苏聿鹏建设项目管理有限公司     何娜

电　话：18362836013

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：新街镇镇级绿化管护项目 项目编号：JSZC-321283-JSPT-C2025-0006 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 资金来源：财政 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.2.3 | 付款方式 | 养护期每满一年支付一年的养护费用，每次支付款项总额按考核办法实施（考核办法见第五章采购需求），中标人需开具增值税专用发票。 |  |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 工程量清单、图纸（如有） |  |
| 2.2 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 2025年10月31日17时00分 |  |
| 3.1 | 响应文件的组成 | 详见竞争性磋商文件第六章 |  |
| 3.2.3 | 报价的其他要求 | - 供应商应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 - 2.依据《关于推动解诀政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购[2025]62 号文)规定：(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序： - （1）投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算 x50%; - （2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价 x45%; (3)评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |  |
| 3.3.3 | 响应文件的份数 | 电子响应文件壹份 |  |
| 3.3.4 | 响应文件的签署 | 响应函、供应商基本资格条件承诺书、中小企业声明函（若需）等响应文件均须加盖供应商法人章并经法定代表人签字或签章。由授权委托人签署的，须提供授权委托书。 |  |
| 4.1.1 | 响应文件开启时间和地点 |  | 1.本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/ help.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及开标环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 开标时间：2025年11月3日9时00分 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。） 2、一轮评审结束后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价（二轮报价），一轮评审的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的10分钟内提交最终报价（二轮报价）。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标。 供应商最后一次报价或最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。 |
| 5.1.1 | 竞争性磋商小组 | 小组人数：3人。 |  |
| 7.1 | 签订合同的 时间要求 | 自成交通知书发出之日起30日内 |  |
| 8.1 | 履约保证金 |  | - 履约保证金形成：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式； - （2）金额：中标价的10%。 （3）缴纳时间：在确定成交供应商之后,签订采购合同前。 （4）退还时间：合同期满后后无息退还。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 质疑和投诉 |  | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |
| 10.2 | 文件的解释 |  | 由采购人负责 |
| 10.3 其他 | - 1、本项目代理服务费由成交人在领取成交通知书前代付。采购代理服务费收费标准采购代理服务费收费参考苏招协[2022]002号文规定收费标准的70%计取，最终按实际成交价结算；评审费按苏财购〔2016〕48号规定。投标人在投标报价时应综合考虑有关投标所产生的所有费用，采购人不再另外支付。 - 2、各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若中标候选人因报价过低放弃中标或不能履约等，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。 - 3、本项目无需供应商编制工程量清单。最终确定的承包价格按招标控制价总价下浮率同比下浮到各个子目形成综合单价，作为结算依据；其中，本工程预算清单中不可竞争费（暂估价、暂列金额）不参与下浮。若因政府重大决策，工程量发生变更，最终按实际工程量进行结算。 - 4、承包人应按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）及《泰州市工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（泰人社发【2018】439号）文件规定要求严格落实劳动用工实名制管理、农民工工资按月足额支付、农民工工资（劳务费）专用账户、银行代发农民工工资、农民工工资保证金等制度，如若发现承包单位和个人有拖欠农民工工资行为，将依据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规﹝2017﹞16 号）等文件规定进行联合惩戒。 - 5、根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(2023第26号)文件要求，2024年3月9日起，旧版电子证照停止使用，因拟派项目负责人二级建造师注册证书作废、无效引起的一切后果由投标人承担。 - 6、友情提醒：请各投标单位认真阅读建办市【2021】40号文“住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知”。根据建办市【2021】40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写个人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。请各投标单位引起高度重视。 |  |  |

- 1.总则

- 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

- 1.2资金来源和落实情况及付款方式

1.2.1 资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.3 付款方式：见供应商须知前附表。

- 1.3采购范围与合同履行期限

1.3.1采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2合同履行期限：见供应商须知前附表。

- 1.4供应商资格要求

- 1.4.1供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

- 1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态；

（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（7）供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人的；

（9）被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；

- （10）法律、行政法规规定的其他条件。

- 1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加采购活动发生的费用自理。

- 1.6语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2.竞争性磋商文件

- 2.1竞争性磋商文件的组成

- 2.1.1本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性磋商；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

- 2.2竞争性磋商文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

竞争性磋商文件的澄清将在提交首次响应文件截止时间5日前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

- 2.3竞争性磋商文件的修改

采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改竞争性磋商文件的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

- 2.4竞争性磋商文件的重新发布

竞争性磋商文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、采购标的等实质性内容时，将重新发布竞争性磋商公告。

- 3.响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件的组成：见供应商须知前附表。

- 3.2报价

3.2.1供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商须按竞争性磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价。

3.2.3报价的其他要求：见供应商须知前附表。

- 3.3响应文件的编制

3.3.1供应商可以按照第六章“响应文件的编制要求及参考格式”要求编制响应文件。需另行增加的相关内容和材料应编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。

3.3.2供应商应对竞争性磋商文件中的资格要求、合同履行期限、技术、服务标准和要求等内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.3.3响应文件的数量：见供应商须知前附表。

3.3.4响应文件的签署：见供应商须知前附表。

- 3.4响应文件的递交

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交首次响应文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。

- 3.5响应文件的修改与撤回

在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件规定进行编制和重新提交。

- 3.6响应文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以规定的提交首次响应文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。

- 3.7响应文件的拒收

在规定的提交首次响应文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

- 4.响应文件的开启

- 4.1响应文件的开启

响应文件的开启将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密响应文件。

- 4.2特殊情况的处置

4.2.1在提交响应文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，响应文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证信息安全的情形。

4.2.2因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。

4.2.3供应商对响应文件开启活动或开启结果等有疑义的，可向采购人提出。

- 4.2.4供应商未在系统中确认开启结果的，视同认可开启结果。

- 5.响应文件的评审

- 5.1竞争性磋商小组

5.1.1响应文件的评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，且符合现行的政府采购相关规定。

- 5.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

- （4）法律、行政法规规定的其他条件。

- 5.2评审

评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。磋商小组严格按照本竞争性磋商文件第三章规定的评审程序和标准进行独立评审。本文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

- 6.成交

- 6.1确定成交人

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

- 6.2成交公告及成交通知书

自成交人确定之日起2个工作日内，在发布竞争性磋商公告的媒介上公告成交结果。同时，向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

- 7.合同

7.1采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人还应当予以赔偿。

7.2成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章6.1条规定的原则确定其他供应商作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

- 8.履约保证金

8.1成交供应商应按采购人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

8.2成交供应商不能按本采购文件要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

- 9.废标

出现情形之一的，采购人将予以废标，并将废标理由通知所有供应商：

（1）除财库【2014】214号文第二十一条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 10.需要补充的其他内容

- 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章  竞争性磋商

竞争性磋商前附表

| 1.1资格审查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审事项 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| 资格审查 | 基本资格条件的承诺 |  |  | 根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章《供应商基本资格条件承诺书》） |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  | 本项目为专门面向中小企业的项目。（提供中小企业声明函，内容及格式参照第六章） |
|  | 招标人根据本项目特点，要求供应商具备的条件 |  |  | 按照竞争性磋商公告本项目的特定资格要求 |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |  |
| 4.2响应性评审 |  |  |  |  |
| 评审事项 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 响应性 评审 | 报价 |  | 有且只有一个有效报价，未超过最高限价 |  |
|  | 技术要求 响应 |  | 如磋商后技术要求有变动的，按磋商后确定的技术要求提供相应材料 |  |
|  | 商务要求 响应 |  | 如磋商后商务要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料 |  |
|  | 合同草案条款响应 |  | 如磋商后合同草案条款有变动的，按磋商后确定的合同草案条款响应 |  |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |  |
| 5.2详细评审 |  |  |  |  |
| 评审因素 |  | 评审内容及标准 |  |  |
| 价格部分（40分） |  |  |  |  |
| 报价评审 （40分） |  | 按满足竞争性磋商文件要求且最终有效报价最低的作为磋商基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最终响应报价）×40（分值保留两位小数）。 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组有权将其作为无效标处理。 |  |  |
| 商务部分（18分） |  |  |  |  |
| 企业资信（6分） |  | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证书的，每有一个得2分，本项最高得6分。 注：上述证书均必须在有效期内并能够在国家认证认可监督管理委员会网址可查询。查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page。 提供相应证书扫描件。 |  |  |
| 企业业绩（6分） |  | 自2022年1月1日以来至今（时间以“工程竣工验收证明资料”中载明的竣工验收日期或完工日期为准），供应商承担过镇级及以上类似绿化管护施工的，有一个得2分，最高得6分。 注：业绩证明材料须同时提供中标通知书或成交通知书（直接发包项目如没有中标通知书或成交通知书，须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、施工合同、竣工验收证明材料。磋商文件中提供加盖供应商公章的复印件，不提供的不得分。 |  |  |
| 人员配备（6分） |  | 1.拟派技术负责人具有园林绿化类中级职称（含以上）证书得3分。本项仅以技术负责人取得的职称证书进行计分，不累计得分，最高得3分。 2.除项目负责人、技术负责人外，供应商拟投入本项目成员具有园林绿化类中级职称（含以上）证书的得3分，不累计得分，最高得3分。 项目成员不得兼任，提供相关证书及供应商为上述人员缴纳的养老保险证明（要求同公告中项目负责人的养老保险要求）扫描件，否则不得分。 |  |  |
| 技术部分（42分） |  |  |  |  |
| 施工总体部署方案 （8分） |  | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、施工实施计划、施工方案、关键施工技术、具体施工技术措施等内容进行评分。 完全了解项目实际需求、方案科学可行性高、技术服务方案切合当地实际，具有针对性、合理性、可行性、科学性，得8分； 准确了解项目实际需求，方案较科学可行，技术服务方案较切合当地实际，有一定的针对性，合理性、可行性、科学性一般，得5分； 基本了解项目实际需求，方案基本可行、技术服务方案针对性、合理性、可行性、科学性不强，得2分； 未提供的不得分。 |  |  |
| 应急管理方案（8分） |  | 评委根据供应商提供的应急管理方案评分，涉及的内容包括但不限于风险规避措施、自然灾害处理预案、事故灾害处理预案、信访应对保障措施（养护管理方面的信访、投诉、举报、领导批办件等）、后援团队能力、应急预案响应时间等。 各项应急管理措施全面科学，各项应急保障方案贴合实际需求且具有操作性的得8分； 应急方案较全面，但有部分未贴合项目实际，方案基本具有可操作性的得5分； 应急方案不完整，内容空洞，不贴合本项目的得2分； 未提供的不得分。 |  |  |
| 施工总进度计划及保证措施 （8分） |  | 关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施： 准确了解项目实际需求，方案科学可行性高，重点难点把握精确，技术服务方案切合实际、具有针对性、合理性、可行性、科学性，得8分； 比较了解项目实际需求，方案可行，重点难点把握比较准确，技术服务方案有一定的针对性，合理性、可行性、科学性一般，得5分； 基本了解项目实际需求，方案基本可行，重点难点把握基本准确，技术服务方案针对性、合理性、可行性、科学性不强，得2分； 未提供的不得分。 |  |  |
| 质量保证措施（6分） |  | 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施 准确了解项目实际需求，质量保证措施方案科学可行性高，重点难点把握精确，技术服务方案切合实际，具有针对性、合理性、可行性、科学性，得6分； 比较了解项目实际需求，质量保证措施方案可行，重点难点把握比较准确，技术服务方案有一定的针对性，合理性、可行性、科学性一般，得4分； 基本了解项目实际需求，质量保证措施方案基本可行，重点难点把握基本准确，技术服务方案针对性、合理性、可行性、科学性不强，得2分； 未提供的不得分。 |  |  |
| 安全文明施工等措施（6分） |  | 对安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施进行评分。 细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得6分； 较为完整、基本响应需求的得4分； 不完全、响应度低、技术可行性低得2分； 不提供不得分。 |  |  |
| 服务保障方案（6分） |  | 针对本项目提出的服务保障措施方案是否科学严谨、切实可行、合理。 服务保障方案细致全面、可行性强的得6分； 服务保障方案较为完整、基本响应需求的得4分； 服务保障方案内容不完全、响应度低、技术可行性低得2分； 未提供的不得分。 |  |  |

- 1.资格审查

- 1.1资格审查

1.1.1资格审查由竞争性磋商小组负责。

1.1.2资格审查因素和标准：见竞争性磋商前附表。

- 2.磋商

- 2.1确定磋商对象

2.1.1磋商小组邀请资格审查合格的供应商参加磋商。

2.1.2初步评审中，资格审查和符合性评审的结果出现不合格的情形时，初步评审的结果为不合格，反之，初步评审的结果为合格。

2.1.3一轮评审结束后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价（二轮报价），一轮评审的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的10分钟内提交最终报价（二轮报价）。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标。

2.1.4初步评审的结果为不合格的，作无效标处理，不再转入下步评审（综合评审）。

- 2.2磋商

- 2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系且密切关注苏采云开评标系统，避免因供应商专职人员失误导致错失二轮报价的机会，造成废标的情况发生。

2.2.2供应商最后一次报价或最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。

2.2.3磋商结束后，磋商小组依据磋商的情况，形成经磋商确定的磋商文件。

2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

- 3.再次提交响应文件

- 3.1技术、服务要求和合同草案条款响应

供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。

- 3.2最后报价

供应商按照磋商小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最后报价。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标。

- 4.响应性评审

4.1响应性评审由竞争性磋商小组负责。

4.2响应性评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

- 5.详细评审

5.1详细评审由竞争性磋商小组负责。

5.2详细评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

- 6.推荐成交候选人

6.1本项目综合评审权重为100%。

6.2根据综合评审的细则，磋商小组应对进入综合评审的所有供应商进行评分，并分别填写综合评审表。

6.3综合评审汇总方法为：对某一供应商的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个指标项得分进行汇总，得到该供应商的综合评审之和，即综合评审总得分。

6.4磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

- 7.确定成交供应商

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

- 8.澄清、说明或补正

8.1磋商小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

8.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

8.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

8.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 8.5磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

- 9.评审过程中特殊情况的处理规定

- 9.1磋商小组成员的更换

9.1.1评审过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

9.1.2无法及时补足磋商小组成员的，采购人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。

- 9.2异常低价的处理

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

- 9.3争议解决

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。

- 9.4评审终止

磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评审活动。

- 9.5得分相同

评审得分相同的，最后报价低的优先；评审得分且最后报价相同的，技术指标得分高的优先；评审得分、最后报价和技术指标得分均相同的，采购人现场随机抽取方式确定。

- 9.6评审报告签署

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 10.判定无效响应的规定

10.1响应文件开启过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

10.1.1响应文件无法解密；

10.1.2响应文件未在规定的时间内解密成功。

10.2资格审查结果为不合格的，作无效响应处理。

10.3评审过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

10.3.1未按照磋商小组要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

- 10.3.2响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 10.4法律、法规规定的其他无效响应情形。

- 第四章  合同条款

绿 化 养 护 合 同

甲方：泰兴市新街镇人民政府

乙方：

为进一步加强绿化管理，不断提升镇公共环境水平，甲方对    （项目名称）       进行公开招标，乙方为     标段中标单位，甲、乙双方现就绿化养护内容及责任达成如下协议：

一、绿化养护地点、时间及内容

1、养护地点：

2、养护期：三年，自    年   月   日起至    年  月  日止。（自合同签订之日起开始计养护期，合同一年一签，考核合格后续签）。本合同自    年  月  日起至    年  月  日止。（第一年合同）

3、承包方式：乙方对中标范围内绿化进行除草、清杂、修剪、整枝、治虫、施肥等，乙方包工包料（含草坪草籽的播种、肥料、药物、养护工具、材料、机械车辆、人员工资、社会保险及福利等一切费用）。

二、工程费用及付款方式

1、工程费用：

- 根据中标价绿化养护费按      元/年（含税）计算，绿化面积约     ㎡（若因政府重大决策，工程量发生变更，最终按实际工程量进行结算），当年绿化养护承包费用共计人民      元。

2、付款方式：

养护期每满一年支付一年的养护费用，每次支付款项总额按考核办法实施（考核办法见第五章采购需求），中标人需开具增值税专用发票。

3、根据招标文件，支付养护费用与考核挂钩，具体如下：

（1）实行百分等级评定，每季通报一次考核情况。当期考核得分在95分以上，甲方提出不足之处，督促改进；得分在80-95分之间，每差1分,核减当期养护费用的1%；80分以下为不达标，核减当期养护费用的30%；发现长期未管护，绿化养护差的单位，扣发当期养护费用；连续三次考核得分80分以下，甲方有权终止合同。

（2）年底对养护单位季度考核综合得分进行排名，一年中累计考核得分平均分不及格的，终止该标段养护合同；一年中累计3次不良记录的，自第3次不良记录发生日起，终止该标段养护合同。

（3）百分等级评定，参照泰兴市新街镇人民政府考核办法执行。

三、双方责任和义务

（一）、甲方责任

1、全面监督、检查、验收乙方工作（平时不定期检查）。

2、在检查时如发现有不合格之处，应以“质量整改通知书”的形式书面通知乙方整改。

3、按时支付应付乙方的费用。

4、本项目养护费用中已包含杂草、树枝粉碎处理费，乙方应按照相关规定要求进行合理处置，所产生的费用由乙方承担并与相关单位进行结算。

（二）乙方责任

1、认真按合同中的养护标准进行养护，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理，对甲方验收不合格之处，应及时进行整改。

2、每次养护工作做到工完场清、文明作业。

3、乙方应配备专职管理人员，做好养护工作记录，建立绿化养护工作档案，作为全年费用结算的依据。

4、若遇有紧急情况，乙方应随叫随到，认真配合做好各项工作。

5、在养护的合同期内发生绿化枯黄、病虫害严重、长势较差乃至死亡，乙方应及时补栽相应规格的品种并确保成活，如预期未整改，甲方将扣除乙方的养护费用。

6、向甲方支付中标金额10%的履约保证金。

四、养护施工标准

1、绿化修剪。应定期进行修剪，乔木不少于2次/年，灌木不少于4次/年，绿蓠造型灌木不少于10次/年，色块灌木不少于10次/年，确保草坪生长繁茂、平整，高度控制在10厘米为宜，模纹、绿篱保证成型美观，生长旺盛，无枯黄。

2、浇水、排水。经常检查排灌情况，保证无积水、无旱情，不得因涝、旱影响植物生长；每次草坪浇水应有足够时间，使草坪根部1.5厘米内保持湿润；夏季浇水在早晚进行，避免高温季节午间浇水，冬季浇水在中午进行，干旱季节应满足草坪生长所需的水份。

3、施肥管理。根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上；新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

4、杂草清除。每年累计绿地除草10次以上，及时清除各种杂草，确保绿地无杂草；如使用化学除草剂必须保证园林植物的安全，无污染、无危害。

5、病虫害防治。根据植物的特点，选择效果好、对植物无伤害的药物报甲方。药物防治每年6次以上，确保树木花草无病虫症状，病虫害危害率控制在2% 以内；药物防治必须要做到对空气、水体等不产生污染，不得对植物有药害现象。

6、树木养护。对整个绿化区内所有树木修做规范的养护穴、养护沟，普遍进行修剪，落叶乔木2次以上，灌木4次以上；乔木和灌木修剪以自然树形为主，均衡树势、美化树型；根据植物生态习性，及时采取必要的防寒防晒防风措施，保持乔灌木生长环境良好，注重美观，树木无死树、枯枝。

7、环境卫生。负责及时清理绿化区内草叶枯枝杂物。

8、养护效果。同一类型花草树木养护完好率达95% 以上；

9、每天专人巡查养护，及时发现和阻止破坏绿化的行为，并汇报甲方，否则一切责任自负。

上述除草、修剪、施肥、病虫害防治等的养护次数为必要的低限，实际养护的次数根据植物生长的实际情况，以美观、长势良好为标准进行。

五、合同解除及违约责任

1、若乙方不认真履行合同，不能按时按量完成工作任务，将在每次的付款中扣除合同价的5% 。

2、乙方不服从甲方管理，不能完成养护工作，甲方有权单方解除合同，履约保证金不予退还，同时不对乙方承担任何补偿和一切责任。

3、乙方不按照招投标文件要求及合同约定的条款履行义务的，自愿承担合同价的20%违约金。

4、遇有重大中心活动，乙方未按照甲方指定时间到场养护，甲方有权安排第三方进行养护，养护费用按第三方价格的2倍计算，在乙方养护费用中扣除。

六、其它事项

1、乙方在施工区域必须设置安全警示标志，作业人员佩戴安全帽，着醒目工作服；高空、斜坡、陡坡作业，配齐安全防护设施；养护人员乘坐专业工程车辆上、下班及作业时转换工作地点。

2、乙方在绿化养护期间发生的一切安全事故或者造成他人损伤的责任，由乙方自行负责，与甲方无关，即使甲方承担一定的责任后，也可以向乙方追偿。

3、乙方所聘用的工作人员与乙方建立劳务或劳动关系与甲方无关，乙方按照法律规定为聘用的现场工作人员缴纳社保或购买意外伤害保险。

4、养护期间，如有养护路段重新绿化改造，养护由绿化改造单位负责；因公用工程施工占用绿化带，则占用地段由甲方复核面积，乙方暂停养护，上述情况养护费用均在乙方养护费用总额中按实扣除。

4、本合同一式叁份，甲方执壹份，乙方执两份，甲乙双方签字盖章后生效。乙方养护工作结束，经甲方验收合格后，本合同终止，如乙方不存在违约责任，履约保证金退还给乙方。

甲方：

乙方：

二○二五年  月   日

- 第五章  采购需求

- 一、项目概况：

本工程为新街镇镇级绿化管护项目，工程内容包括：新街镇绿化管护项目包括宁靖盐高速(新街段)两侧绿化通道、355省道(新街段)两侧绿化通道、355省道和232省道两侧5处绿化节点(含鞠山节点景观河)、新广线2处绿化节点、新街大道1处绿化节点、劳动科普实践基地东侧及北侧辅道、秸秆综合利用中心东侧及北侧辅道、园区南路、园区中路、宋白路、新街大道、园区北路及政府院内等，具体详见预算清单。

二、工程量清单说明（具体内容详见招标控制价清单）

- 三、施工要求：

1、绿化修剪。应定期进行修剪，乔木不少于2次/年，灌木不少于4次/年，绿蓠造型灌木不少于10次/年，色块灌木不少于10次/年，确保草坪生长繁茂、平整，高度控制在10厘米为宜，模纹、绿篱保证成型美观，生长旺盛，无枯黄。

2、浇水、排水。经常检查排灌情况，保证无积水、无旱情，不得因涝、旱影响植物生长；每次草坪浇水应有足够时间，使草坪根部1.5厘米内保持湿润；夏季浇水在早晚进行，避免高温季节午间浇水，冬季浇水在中午进行，干旱季节应满足草坪生长所需的水份。

3、施肥管理。根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上；新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

4、杂草清除。每年累计绿地除草10次以上，及时清除各种杂草，确保绿地无杂草；如使用化学除草剂必须保证园林植物的安全，无污染、无危害。

5、病虫害防治。根据植物的特点，选择效果好、对植物无伤害的药物报甲方。药物防治每年6次以上，确保树木花草无病虫症状，病虫害危害率控制在2% 以内；药物防治必须要做到对空气、水体等不产生污染，不得对植物有药害现象。

6、树木养护。对整个绿化区内所有树木修做规范的养护穴、养护沟，普遍进行修剪，落叶乔木2次以上，灌木4次以上；乔木和灌木修剪以自然树形为主，均衡树势、美化树型；根据植物生态习性，及时采取必要的防寒防晒防风措施，保持乔灌木生长环境良好，注重美观，树木无死树、枯枝。

7、环境卫生。负责及时清理绿化区内草叶枯枝杂物。

8、养护效果。同一类型花草树木养护完好率达95% 以上；

9、每天专人巡查养护，及时发现和阻止破坏绿化的行为，并汇报甲方，否则一切责任自负。

上述除草、修剪、施肥、病虫害防治等的养护次数为必要的低限，实际养护的次数根据植物生长的实际情况，以美观、长势良好为标准进行。

三、投标报价说明

本项目无需供应商编制工程量清单。最终确定的承包价格按招标控制价总价下浮率同比下浮到各个子目形成综合单价，作为结算依据；其中，本工程预算清单中不可竞争费（暂估价、暂列金额）不参与下浮。

四、考核表

| 序号 | 项目名 称 | 发包价 | 中标单位 | 人员配备齐全 | 养护设备齐全 | 施工进度 | 质量控制 | 安全保证 | 服从指挥 | 综合能力 | 有无借用资质 | 项目有无转包 | 廉政情况 | 总分 | 考核 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20分 | 15分 | 15分 | 10分 | 15分 | 10分 | 15分 | （一票否决） | （一票否决） | （一票否决） |  |  |  |
| 考核小组人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | （1）实行百分等级评定，每季通报一次考核情况。当期考核得分在95分以上，甲方提出不足之处，督促改进；得分在80-95分之间，每差1分,核减当期养护费用的1%；80分以下为不达标，核减当期养护费用的30%；发现长期未管护，绿化养护差的单位，扣发当期养护费用；连续三次考核得分80分以下，甲方有权终止合同。 （2）年底对养护单位季度考核综合得分进行排名，一年中累计考核得分平均分不及格的，终止该养护合同；一年中累计3次不良记录的，自第3次不良记录发生日起，终止该标段养护合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章  响应文件的编制要求及参考格式

1.响应文件的构成

（1）报价一览表（系统填报）

（2）响应函

（3）资格及资信证明文件

·法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书，格式附后）

·供应商营业执照复印件加盖公章

·拟派项目经理注册建造师证书或园林绿化相关专业职称证书复印件加盖公章

·拟派项目经理是建造师的，提供安全生产考核合格证书复印件加盖公章

·供应商为项目经理缴纳养老保险的复印件加盖公章（具体要求见评审办法）

·《诚信投标承诺书》（格式附后）

·供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件

（4）中小企业声明函

（5）采购需求响应表

（6）供应商综合实力证明文件

（7）技术标

（8）根据评标办法应列入投标文件的其他材料

2.响应文件的编制内容及编制要求

2.1报价一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

2.2 响应函

2.2.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2响应函应加盖供应商法人公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》附在投标文件中。

2.2.3响应函和法定代表人授权书的格式见附件。

2.3 投标报价明细表及分析说明（如有时）

2.3.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。

2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。

2.4 资格及资信证明文件

2.4.1该部分内容是资格性审查和综合评分的依据，供应商应根据第三章评审办法的评审内容和评审标准提供相应的材料。

2.4.2资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

·法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书，格式附后）

·供应商营业执照复印件加盖公章

·拟派项目经理注册建造师证书或园林绿化相关专业职称证书复印件加盖公章

·拟派项目经理是建造师的，提供安全生产考核合格证书复印件加盖公章

·供应商为项目经理缴纳养老保险的复印件加盖公章（具体要求见评审办法）

·《诚信投标承诺书》（格式附后）

·供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件

2.5采购需求响应表

供应商应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实填写编制采购需求响应表。

2.6技术标

对照第三章评标办法中的综合评分中的评审因素，针对本招标项目特点，自行编制。

2.7企业综合实力证明材料

对照第三章评标办法中的综合评分中的评审因素，针对本招标项目特点，自行编制。

2.8根据评审办法应列入投标文件的其他材料

3.响应文件参考格式

3.1响应文件封面格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

邮箱：（必填）

日期：      年      月      日

3.2报价一览表

报价一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3响应函

响应函

致：(采购人名称)：

根据                           项目采购文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1.报价为（大写）：                  。一旦我方成为成交人,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

2.合同履行期限：                  。

3.我方已详细审查全部采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我方响应文件中作出的所有承诺，在采购项目评审结束后，随时接受采购人的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

供应商(加盖CA电子公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：    年   月  日

3.4供应商资格条件证明文件

3.4.1供应商基本资格条件承诺书

供应商基本资格条件承诺书

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目采购文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

供应商名称(加盖CA电子公章)：

法定代表人(签字或签章)：

日期：   年  月  日

3.4.2中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本企业参加     的         采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于建筑业行业；承建企业为（企业名称），营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：（1）营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）若本项目为专门面向中小企业的，响应单位必须提供中小企业声明函，否则作无效响应文件处理。

3.4.3 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：		年		月		日

经营期限：

姓名：		性别：	 	年龄：

身份证号码：

系                （供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

（须附身份证复印件）

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人签名或盖章：

日期：   年  月  日

3.4.4授权委托书

授权委托书

委托人（供应商）：

地址：

法定代表人：

受委托人：

受委托人身份证号码：

受委托人电话：

现委托上述受委托人在（采购项目名称）招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。

委托权限：领取竞争性磋商文件、与采购人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正投标文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

授权委托人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限自     年     月     日起，至     年     月     日止。

（须附法定代表人、受委托人身份证复印件）

委托人：（加盖CA电子公章）

法定代表人：（签字或签章）

受委托人：（签字）

年   月   日

3.5采购需求响应表

采购需求响应承诺

一、我方已经仔细阅读并充分理解本磋商文件第五章《采购需求》的要求，并郑重承诺完全按照《采购需求》要求提供相应的服务。

二、技术要求响应。

三、商务要求响应。

供应商名称(加盖CA电子公章)：

法定代表人(签字或签章)：

日期：   年  月  日

3.6投标报价明细表及分析说明（工程量清单）

本项目无需供应商编制工程量清单。最终确定的承包价格按招标控制价总价下浮率同比下浮到各个子目形成综合单价，作为结算依据；其中，不可竞争费不参与下浮。

供应商名称(加盖CA电子公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：年  月  日

3.7资格及资信证明文件

资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

·法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书，格式附后）

·供应商营业执照复印件加盖公章

·拟派项目经理注册建造师证书或园林绿化相关专业职称证书复印件加盖公章

·拟派项目经理是建造师的，提供安全生产考核合格证书复印件加盖公章

·供应商为项目经理缴纳养老保险的复印件加盖公章（具体要求见评审办法）

·《诚信投标承诺书》（格式附后）

·供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件

项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 身份 证号 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老 保险 |
| 注：1.养老保险栏应填写“已缴”或“未缴”，未填写的视同未缴。 2．供应商不按实填写本表的，以弄虚作假处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

（二）项目经理简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

供应商（法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

诚信投标承诺书

致泰兴市新街镇人民政府：

我单位自愿参加                   的采购活动，并做如下承诺：

1.在本项目的采购活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。

2响应文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。

3.无法律、法规及招标文件中规定的限制参加投标的行为。

4.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.不与采购人（招标代理）或其他投标人相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

6.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他投标人的行为。

7.不向采购人（招标代理）或者磋商小组行贿、打招呼，以谋取中标。

8.中标后在磋商文件规定的时间内依法与采购人签订合同。

9.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。

10.本供应商拟派往本工程的施工项目负责人现阶段没有担任其他在建工程项目的项目负责人。

11.本供应商拟派往本工程的工程项目负责人未同时在两个或两个以上项目中担任工程施工项目负责人。

12.本供应商拟派往本工程的工程施工项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

13.无建筑市场不良行为在江苏省建设工程招标网、泰州市住房和城乡建设局官网、泰州市公共资源交易平台上被曝光。

14.不存在磋商文件第二章供应商须知第1.4.3项规定的情形。

如我单位违反上述承诺内容，自愿接受采购人、主管部门调查处理，并承担由此引发的一切后果。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

承诺人法定代表人（印章或签字）：

日期：

3.7供应商认为应列入响应文件的其他材料