招标文件

项目名称：徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082

采 购 人：徐州市住房和城乡建设局

采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司

二〇二五年七月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏中瑞建设项目管理有限公司对徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082

二、供应商的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1、本项目采用网上注册登记方式。

2、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3、“苏采云”系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4、售价：免费。

四、投标有关信息

1、投标截止时间：2025年8月13日北京时间9:30

2、开标时间：2025年8月13日北京时间9:30

3、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1、名称：徐州市住房和城乡建设局

2、地址：徐州市云龙区镜泊西路6号建设大厦

3、联系方法：0516-66998520

4、采购项目联系人：周明明         电话：0516-66998520

六、采购代理机构

1、名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

2、地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼

3、联系方法：0516-83906677      邮编：221000

4、采购项目联系人：朱甜甜、张莹    电话：0516-83906677

2025年7月

第二章  供应商须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期： 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 供应商

18.1 供应商，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

18.3 供应商的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

（3）供应商应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

19.9 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 供应商应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 供应商应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 供应商的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5供应商只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21.供应商不需缴纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 本项目不允许分包。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个供应商参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个供应商获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商参加。

26.3所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各供应商的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

供应商不足3家的，不得开标。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。

合格供应商不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）供应商未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

37.废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出，询问和质疑由采购代理机构依法处理。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《供应商须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《供应商须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市住房和城乡建设局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：1470.67万元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：无。 |
| 11.2 | 投标有效期：90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在供应商，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 供应商的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 3、本项目的特定资格要求：无。 说明： 1.本项目不接受联合体参与投标。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 供应商须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） |
| 19.2 | 投标文件编制要求：（以电子采购文件提供的格式和要求为准） 一、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 二、《法定代表人授权书及法定代表人身份证明书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 三、价格部分 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 四、供应商应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标无效）： 1、具有独立承担民事责任的能力：合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：即提供供应商的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）； 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 即提供供应商的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：即提供供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 五、技术部分 1、《整体服务方案》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 2、《智慧监管基础资源》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 3、《建设工程的扬尘（噪声）相关服务方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 4、《工程车辆相关服务方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 5、《建筑垃圾相关服务方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 6、《运管中心》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 7、《培训方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 8、《应急保障》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 9、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 六、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 七、商务部分 1、《人员配备》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 2、《投标人对“中标后项目服务人员配置”的承诺》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 3、《投标人对“中标后项目安全性保障要求”的承诺》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 八、其他 1、投标人认为需提供的其他证明文件扫描件。 2、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、供应商应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。 |
| 19.5 | 投标文件的退还：投标文件不退还供应商，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求：供应商应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 供应商未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。“苏采云”系统收到供应商送达的投标文件，即时向供应商发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目采购预算为1470.67万元，不接受超过采购预算的报价。 报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费。供应商报价应包括其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、差旅、采样、检测、编制、评审、管理、利润、规费、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 21 | 供应商不需缴纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年8月13日北京时间9:30 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年8月13日北京时间9:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 3、特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年8月13日北京时间9:30 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有供应商解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按《建设工程的扬尘（噪声）相关服务方案》得分由高到低排列。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 40. | 特别说明：按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 43. | 1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：朱甜甜、张莹 联系电话：0516-83906677 地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万以下（含50万） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息

- 收款人：江苏中瑞建设项目管理有限公司

- 开户银行：中国建设银行徐州永安支行

银行账号：32001718336052501620

- 评标标准

| 评审因素 | 评审因素细化和量化 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格（10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10 （分值计算结果保留两位小数） 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）（分值计算结果保留两位小数） |
| 技术部分（83分） | 整体服务方案（8分） | 结合投标人提供的项目整体服务方案，按下列要求进行评分： 1、项目背景：对项目有全面的认识和理解，分析建设工程的扬尘（噪声）、工程车辆、建筑垃圾三个模块的背景，得1分； 2、现场环境熟悉度：从施工现场布局与设施、施工过程中的环境动态和周边环境等方面进行分析，附3项以上建设工程现场勘察记录，得2分； 3、建设目标和特点：对项目的建设目标和建设特点等方面有全面的认识，得1分； 4、建设功能：对项目各模块功能有着完整的设计，分析建设工程的扬尘（噪声）、工程车辆、建筑垃圾三个模块的建设功能，得1分； 5、平台设计：对项目设计先进性进行阐述，从先进性、稳定性和安全性等方面进行分析，得1分； 6、平台架构：对项目各模块架构有着完善的设计，分析建设工程的扬尘（噪声）、工程车辆、建筑垃圾三个模块的平台架构，得1分； 7、可行性和必要性：从政策法规和项目效益等方面阐述可行性和必要性，得1分。 |
|  | 智慧监管基础资源 （15分） | 投标人采用真实系统进行视频演示，演示的系统须由真人实操演示使用。演示总时长不超过15分钟（上传至投标系统）（单个文件不能超50M，总大小不能超300M， .mp4或.avi格式，上传形式为压缩包），评委对演示视频进行综合评价。（单个镜头的演示视频应一镜到底，即：除字幕标注外，不得对演示过程视频进行任何形式的剪辑，系统桌面右下角时间出现断续或视频画面明显跳帧可视为经剪辑视频，否则该项不得分）具体演示内容如下： 1、建设工程模块具备信息检索功能，得1分；提供政府和企业不同角色权限控制，得1分。本项功能满分2分，未提供或所提供的内容不符合评分标准的不得分； 2、具备违规报警发送、回复、申诉功能，得1分，具备工程车轨迹和视频的实时查看和回放功能，得1分，本项功能满分2分，未提供或所提供的内容不符合评分标准的不得分； 3、智能识别与报警功能：系统具有“裸土未覆盖”等智能识别功能和相关服务，得1分，系统可根据报警未回复时间向不同层级告警人发送提醒短信，并具有告警全流程查看和告警回复人工审核相关功能，得1分，本项功能满分2分，未提供或所提供的内容不符合评分标准的不得分； 4、数据分析：系统具有周期性数据统计报告，包括但不限于月报、年报，得1分；具有专项数据分析报告，包括但不限于扬尘监测统计报告、项目统计、报警统计、用户登录情况等，得1分，本项功能满分2分，未提供或所提供的内容不符合评分标准的不得分。 5、具备工程车辆 GPS 统计和报警功能（包括超速，离线位移、闯禁区)，得1分，具备渣土准运证申报和审批功能，得1分，本项功能满分2分，未提供或所提供的内容不符合评分标准的不得分。 6、投标人提供：300个以上工地接入，得1分；1000辆车辆物联网设备接入，得1分；1000路以上工地视频接入，得1分；400套以上工地扬尘设备接入，得1分；接入的视频和扬尘设备具备实时查看和回看功能，得1分。本项功能满分5分，未提供或所提供的内容不符合评分标准的不得分。 综上，本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 建设工程的扬尘（噪声）相关服务方案 （30分） | 依据“招标文件第六章采购需求三、服务要求中的建设工程的扬尘（噪声）相关服务”，结合投标人所提供的建设工程的扬尘（噪声）相关服务方案，从服务是否完善、功能是否齐全和其他服务等方面进行评分。 内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得30分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止（涉及系统功能的需提供相应系统截图，截图应包含功能关键信息，否则不得分）。 未提供的得0分，本项最高得30分，最低得0分。 |
|  | 工程车辆相关服务方案（11分） | 依据“招标文件第六章采购需求三、服务要求中的工程车辆相关服务”，结合投标人所提供的工程车辆相关服务方案，从服务是否完善、功能是否齐全和其他服务等方面进行评分。 内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得11分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止（涉及系统功能的需提供相应系统截图，截图应包含功能关键信息，否则不得分）。 未提供的得0分，本项最高得11分，最低得0分。 |
|  | 建筑垃圾相关服务方案 （7分） | 依据“招标文件第六章采购需求三、服务要求中的建筑垃圾相关服务”，结合投标人所提供的建筑垃圾相关服务方案，从服务是否完善、功能是否齐全和其他服务等方面进行评分。 内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得1分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止（涉及系统功能的需提供相应系统截图，截图应包含功能关键信息，否则不得分）。 未提供的得0分，本项最高得7 分，最低得0分。 |
|  | 运管中心 （8分） | 结合投标人提供的运管中心管理方案，按管理组织体系、服务标准、工作要求细则文件，服务方案、细则相关的接入申请、技术验收、管理台账、需求登记、客服满意度的附件、细则、附表等方面进行综合评分： - 方案内容详实、科学性好，可操作性强，得8分； 2、方案内容较为详实、科学性较好，可操作性较强，得4分； 3、方案内容简单粗略、科学性及可操作性差，得2分。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | 培训方案（2分） | 结合投标人提供的项目培训方案，按培训对象分析、培训方式、培训内容、培训计划制定、培训质量保证措施等方案进行综合评分: 方案的全面性、合理性及针对性：方案内容全面详实、考虑科学合理充分、完全符合项目要求、针对性强，得2分；内容较全面、较合理、基本符合项目要求、针对性较强，得1分；内容存在较大漏项或缺陷得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。 |
|  | 应急保障 方案（2分） | 结合投标人提供的应急方案，按监管任务开展期间，重大活动任务保障、重污染恶劣天气、出现车辆事故或故障等无法按时保质完成监管检查任务时，具有预防和补救措施，以及应急人员安排等进行综合评价。 方案的全面性、合理性及针对性：方案内容全面详实、考虑科学合理充分、完全符合项目要求、针对性强，得2分；内容较全面、较合理、基本符合项目要求、针对性较强，得1分；内容存在较大漏项或缺陷得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。 |
| 商务部分（7分） | 人员配备 （7分） | 投标人拟选派本项目组成服务人员不得少于35人，否则按无效报价处理。 1、项目负责人具有环境相关专业高级职称证（含副高）及以上职称的得2分。本项最高得2分。 2、拟派项目团队中（不含项目负责人）其他成员： 具有环境、建设相关的高级职称证（含副高），每提供一项得1分；具有环境、建设相关的中级职称证的每提供一项得0.5分。本项最高得5分。 综上，本项最高得7分，最低得0分。 注：以上人员不重复记分，须提供以上人员名单、符合上述要求的职称证书原件扫描件，以及投标人为其缴纳近3个月内任意时间的社保证明扫描件并加盖电子签章，材料不全或未提供的不得分。 |

第五章  拟签订的合同文本

（以采购人与中标人最终签订版本为准）

政

府

采

购

合

同

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日期：  年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同编号:

签字日期:

签字地点:

经甲乙双方友好协商，乙方为甲方提供徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务，为了明确甲、乙双方的权利和义务，认真履行各自职责，按照《民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，签订合同如下：

一、项目名称及内容

（一）项目名称：徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务[项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082]

（二）项目内容：详见招标文件[项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082]

二、合同价款及结算方式

1、本合同总金额为人民币大写金额：           （小写金额：           ），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

本合同价款分三次支付：

（1）合同签订后 30 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之二十五(25%)，小写¥ 	   大写：人民币    	。乙方出具的相应金额的正式发票；

（2）服务满一年后，考核小组对乙方实施考核，考核总分90（含）分以上的，视为合格，甲方支付剩余合同价款〔合同价款的百分之二十五（25%）〕，小写¥ 	   大写：人民币    	。乙方出具的相应金额的正式发票；（考核<90分，每扣1分，甲方扣除乙方当年服务费的1%；扣除相应的不合格费用后，甲方支付剩余服务款项。乙方需出具相应金额的正式发票。）具体考核办法及经费支付详见招标文件[项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082]。

（3）服务满二年后，考核小组对乙方实施考核，考核总分90（含）分以上的，视为合格，甲方支付剩余合同价款〔合同价款的百分之五十（50%）〕，小写¥大写：人民币    	。乙方出具的相应金额的正式发票；（考核<90分，每扣1分，甲方扣除乙方当年服务费的1%；扣除相应的不合格费用后，甲方支付剩余服务款项。乙方需出具相应金额的正式发票。）具体考核办法及经费支付详见招标文件[项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082]。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

本合同价款分三次支付：

（1）合同签订后 30 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之二十五(25%)，小写¥ 	   大写：人民币    	。乙方出具的相应金额的正式发票；

（2）服务满一年后，考核小组对乙方实施考核，考核总分90（含）分以上的，视为合格，甲方支付剩余合同价款〔合同价款的百分之二十五（25%））〕，小写¥ 	   大写：人民币    	。乙方出具的相应金额的正式发票；（考核<90分，每扣1分，甲方扣除乙方当年服务费的1%；扣除相应的不合格费用后，甲方支付剩余服务款项。乙方需出具相应金额的正式发票。）具体考核办法及经费支付详见招标文件[项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082]。

（3）服务满二年后，考核小组对乙方实施考核，考核总分90（含）分以上的，视为合格，甲方支付剩余合同价款〔合同价款的百分之五十（50%）〕，小写¥大写：人民币    	。乙方出具的相应金额的正式发票；（考核<90分，每扣1分，甲方扣除乙方当年服务费的1%；扣除相应的不合格费用后，甲方支付剩余服务款项。乙方需出具相应金额的正式发票。）具体考核办法及经费支付详见招标文件[项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082]。

三、服务期限、地点、方式

1、服务期限：合同签订生效之日起 2 年。

2、服务地点：甲方指定的场所；

3、服务方式：乙方配备符合条件的驻场人员及相关设备，按甲方要求提供服务。

四、安全责任

乙方应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由乙方全权承担负责，甲方不承担任何责任。

五、违约责任

（一）甲方违约责任及违约金支付：

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，违约金最高不超过合同总标的的1%。

3、甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失：

（二）乙方违约责任及违约金支付：

1、乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，取得甲方和政府采购管理部门的书面同意;如甲方仍要求继续提供服务的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3、若乙方于本合同履行期间内发生任何重大违约行为（包括但不限于未按约定履行核心义务、违反法律强制性规定或公序良俗、导致合同目的无法实现等情形），甲方有权经书面通知乙方后单方解除本合同。前述书面通知应载明违约事实及补正期限（不少于【  】日），若乙方在指定期限内仍未采取有效补救措施，则甲方解除合同的权利自通知送达乙方时生效，且甲方有权要求乙方承担因违约产生的全部损失赔偿责任。

六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

八、转让和分包：政府采购合同的部分和全部都不得转让及分包。

九、合同的解除

（一）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、发生以下情形之一时，视为乙方重大违约，甲方有权以书面通知方式立即解除本合同：

（1）乙方未按合同约定履行主要义务，经甲方催告后[    日]内仍未改正；

（2）乙方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务；

（3）乙方违反合同核心条款导致合同目的无法实现。

合同解除不影响甲方要求乙方赔偿损失的权利。

（二）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，如有纠纷，双方友好协商，协商不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

1、本合同经双方签章后生效。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方投标文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十二、其他

1、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。如本合同与采购文件中的内容有矛盾的，以采购文件规定为准。

2、本合同一式 4 份，具有同等法律效力，甲方执  2   份，乙方执 2 份。

3、政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

甲方                           乙方

单位签章                       单位签章

单位地址                       单位地址

开户银行                       开户银行

银行账号                       银行账号

联系人                         联系人

联系电话                       联系电话

签字日期                       签字日期

年   月   日                   年   月    日

合同附件1：服务期绩效考核

徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务项目考核评估办法

| 序号 | 考评 类别 | 考评内容 | 分值 | 评估要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客服服务 | 服务指导中心--提供完整的智慧工地申报流程图、确认单领取流程图，主动收集相关文件通知，3个工作日内通过平台微信公众号向外发布。 | 5 | 中标人提供完整台账信息，考评小组抽取任意一月台账情况进行核对，满足得5分，不满足按：得分=分值*（合规数/总数） |
| 2 | 建设工程的扬尘（噪声）相关服务 | 在建工地指导接入服务--统计每周接入指导服务数量，保障申请接入且符合接入标准的在建工程完成接入。 | 5 | 中标人提供完整台账信息，考评小组抽取任意一月台账情况进行核对，满足得5分，不满足按：得分=分值*（合规数/总数） |
| 2 |  | 现场设备安装--对接入在建工地的视频监控、环境在线监测、车辆未冲洗抓拍和围挡喷淋等设备安装位置、数量进行审核指导。 | 5 | 中标人提供完整台账信息，考评小组抽取任意一月台账情况进行核对，满足得5分，不满足按：得分=分值*（合规数/总数） |
| 3 |  | 在建工地平台接入申请审核服务--提供审核制度（包括工作流程、时限规定、岗位责任）、电子申请单模板，统计每周电子申请单审核数量、审核时长、审核结果及反馈情况。 | 5 | 中标人提供完整台账信息，考评小组抽取任意一月台账情况进行核对，满足得5分，不满足按：得分=分值*（合规数/总数） |
| 4 |  | 在建工地现场技术验收服务，3 个工作日内完成现场技术验收并对接入工地参建单位相关人员进行技术交底，对未通过验收的一次性提出整改要求，提供全部项目的整改意见书台账。 | 5 | 中标人提供完整台账信息，考评小组抽取任意一月台账情况进行核对，满足得5分，不满足按：得分=分值*（合规数/总数） |
| 5 |  | 在建工地设备移机/撤除审核服务以及中止/恢复安监备案审核服务。针对现场设备的移机/撤除等设备变更，为项目提供申请服务，为职能部门提供线上审核功能和数据服务；为项目中止/恢复安监备案提供备案服务。审核时长不超过3个工作日。 | 5 | 中标人提供完整台账信息，考评小组抽取任意一月台账情况进行核对，满足得5分，不满足按：得分=分值*（合规数/总数） |
| 6 |  | 在建工地竣工撤出申请审核服务-完善申请、审核制度（包括工作流程、时限规定、岗位责任及电子申请单模），每周统计在建工程竣工撤出申请审核数量、审核时长、审核结果。 | 5 | 中标人提供完整台账信息，考评小组抽取任意一月台账情况进行核对，满足得5分，不满足按：得分=分值*（合规数/总数） |
| 7 |  | 在建工地扬尘超标智能识别与报警通知短信提醒，并核准数据准确率。 | 5 | 中标人提供完整台账信息，考评小组任意抽取不少于3个工地进行核对，通知所有相关人员视为满足要求，得5分，不满足按：得分=分值*（通知人数/总数）*（准确数据/总数） |
| 8 |  | 工地现场巡检，发现问题指导现场整改，形成完整检查报告。 | 5 | 中标人提供完整台账信息，考评小组任意一个区台账情况进行核对，应巡检工地总为该区接入由平台工地，全部巡检得5分，未全部巡检得分=分值*（实际巡检工地/应巡检工地） |
| 9 |  | 有综合数据展示大厅，能够做到数据可视化。 | 5 | 中标人提供展示大厅相关信息，并提供至少五次迎检现场的迎检报告，全部提供得5分，每少一次扣1分，扣完为止。 |
| 10 |  | 培训服务--通过线上/线下培训形式对市区监管部门进行业务宣贯（新功能上线、流程变更培训）和日常培训，每年不少于4次。 | 5 | 中标人提供完整培训材料，包括签到表、培训现场照片和培训内容等，不少于4次得5分，每少一次扣1.5分，扣完为止。 |
| 11 |  | 定期提供符合主管部门要求的综合数据分析报告。 | 5 | 中标人提供完整台账信息，考评小组抽取任意一月台账情况进行核对，满足得5分，不满足按：得分=分值*（合规数/总数） |
| 12 | 工程车辆相关服务 | 工程车辆接入申请审核服务--提供申请、审核制度（包括工作流程、时限规定、岗位责任），审核时长不得超过 3 个工作日。 | 5 | 中标人提供完整台账信息，考评小组抽取任意一月台账情况进行核对，满足得5分，不满足按：得分=分值*（合规数/总数） |
| 13 |  | 工程车辆的巡检服务，保障平台接收数据的质量。 | 5 | 中标人提供完整台账信息，考评小组抽取任意一月台账情况进行核对，满足得5分，不满足按：得分=分值*（合规数/总数） |
| 14 |  | 工程车辆培训服务（市级监管部门）通过线上/线下培训形式对市区监管部门进行业务宣贯（新功能上线、流程变更培训）和日常培训，每年不少于 4 次。 | 5 | 中标人提供完整培训材料，包括签到表、培训现场照片和培训内容等，不少于4次得5分，每少一次扣1.5分，扣完为止。 |
| 15 |  | 禁区电子围栏服务，按监管部门要求提供工地和土场电子围栏绘制功能，保障电子围栏满足监管部门使用。 | 5 | 中标人提供完整台账信息，考评小组抽取任意一月台账情况进行核对，满足得5分，不满足按：得分=分值*（合规数/总数） |
| 16 |  | 定期提供符合监管部门要求的综合数据分析报告。 | 5 | 中标人提供完整台账信息，考评小组抽取任意一月台账情况进行核对，满足得5分，不满足按：得分=分值*（合规数/总数） |
| 17 | 应急保障 | 重度污染天气或其他突发扬尘问题的紧急情况下，为发现和查明环境污染情况而进行的快速响应、应急巡检等模式。制定处置措施快速提供必要的信息，为决策者及有关方面提供充分的信息，以确保对事故做出迅速有效的应急反应，将事故的影响降至最低限度。 | 7 | 能够保障重度污染天气或其他突发扬尘问题得7分，每出现一次保障不及时，扣0.5分，扣完为止。 |
| 18 | 服务人员 | 选派本项目服务人员（除项目经理）不得少于34人，其中： 1、项目经理 1人 负责整体项目运作，与各相关部门对接，根据实际需求，调度其他人员工作等。 2、客服人员 5人 负责微信公众号、QQ、微信、400电话和服务指导中心的客户工作。 3、建设工程相关服务人员 18人 对工地现场安装设备进行技术合规检查，对全市工地进行现场巡查，负责平台报警审核、处置反馈提醒和信息收集汇总分析等服务。 4、工程车辆相关服务人员 7人 负责工程车辆违规识别及报警服务，禁区电子围栏绘制服务，车辆GPS统计和报警分析。 5、建筑垃圾相关人员 4人 负责拆迁工地/受纳场违规识别与报警服务，建筑垃圾系统操作培训服务，拆迁工地设备拆除申请审核服务，建筑垃圾企业备案及登记全过程数据分析并提供统计报表以及明细表等。 6、专业开发人员若干名(可以兼任)，负责平台日常运维、问题排查及处置、功能优化及技术开发等。 | 8 | 能够提供本项目所有服务人员的社保证明，不少于34人得8分，每少一人扣0.3分，扣完为止。 |
| 19 |  | 1.为提升扬尘污染治理效能，服务企业主动开发合同外功能得到主管部门认可的或相关部门因业务需求要求服务企业开发合同外功能； 2.考评期内无投诉记录； 3上年考评分数大于等于95分。 |  | 1.为提升扬尘污染治理效能，服务企业主动开发合同外功能得到主管部门认可的或相关部门因业务需求要求服务企业开发合同外功能，每完成一项功能加2分； 2.考评期内无投诉记录加2分； 3上年考评分数大于等于95分的，第二年考评加2分。 |

说明：

1、为规范采购项目管理流程，提高项目服务质量和资金使用效率，特制定本办法。

2、考核小组由市住建局牵头，市攻坚办、市水务局、市交通局、市城管局、市资规局相关专家组成。

3、考核小组对本项目每季度组织考核一次，最终年度考核总分以四个季度考核平均分为准。考核小组最终出具年度总考核意见，合同付款金额按总考核意见支付。

4、本项目考核分数实行百分制。由考核小组对乙方实施考核，考核总分90（含）分以上的，甲方按照合同约定予以全额进度款支付；考核总分<90分的，每扣1分，甲方扣除乙方当年服务费的1%；考核总分<60分的，属于重大违约行为，甲方有权经书面通知乙方后单方解除本合同，且甲方有权要求乙方承担因违约产生的全部损失赔偿责任。

注：按照以上约定扣除相应的不合格费用后，甲方应支付剩余服务款项。乙方需出具相应金额的正式发票。

第六章  采购需求

一、采购预算

本项目不接受总价超过1470.67万元（采购项目预算金额）的投标报价。

该项目为服务总包项目，不允许分包。由采购人面向社会公开招标，投标人应具备相应资质和能力，根据采购人的预算控制价范围内，按采购人的采购需求提供监管综合服务。

投标报价包括招标文件所确定的采购范围相应服务的各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目内容

（一）项目名称：徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务

（二）项目总体要求：本项目主要目的是贯彻落实好《中华人民共和国大气污染防治法》《徐州市扬尘污染防治条例》《2025年徐州市扬尘污染整治专项工作方案》《中华人民共和国噪声污染防治法》《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）《关于推进数字工地智慧安监试点建设的实施方案》《省住房和城乡建设厅关于进一步推进全省智慧工地建设的通知》《徐州市建设工程智慧工地建设工作方案》等法律文件的要求，为统筹做好建设工地扬尘污染防治和施工安全智慧管理等工作，进一步规范建设工程智慧工地建设运行，强化智慧监管，及时向工地现场、各级监管部门推送、出具扬尘报警信息和扬尘防治数据情况数据分析报告，为及时精准开展建设工程扬尘防治工作提供数据支撑，进而为政府科学防控决策提供客观依据。

1、建设工程扬尘报警数据日报、周报、月报、季报、半年报、年报编制。

提供全市建设工程扬尘污染防治实时情况，通过收集和分析每日、每周、每月、每季度、每半年和每年的建设工程扬尘污染变化数据，分析并编制报表，报送至各级

2、各类报警信息推送及闭环处置。

根据上级主管部门要求，每日推送建设工程扬尘污染相关报警，明确报警信息的闭环管理进度，定期出具分析报告。

3、建设工程扬尘相关数据展示

能够按照时间和行政区划等维度，展示全市建设工程现场的扬尘噪声监测数据、视频监控画面、车辆冲洗情况、工程车辆运行状况等扬尘相关数据，支持实时数据查看和历史数据调取。同时，对已采集数据和历史统计数据进行维护服务，确保数据的准确性和完整性。

4、建立扬尘防治有效保障措施

能够基于徐州建设工程扬尘问题现状，从制度保障、技术保障、运维保障和现场保障等多方面制定扬尘防治有效措施。聚焦现场扬尘防治设备查验、技术水平迭代升级和巡检工作全面有效等多个关键环节，将日常工作常态化、制度化和长效化，确保数据的准确性和完整性。

- 定期组织各级用户系统培训

能够组织专业人员对接各级用户，对平台日常使用中遇到操作、技术和业务类问题进行对接和解决，对接人员将根据部门需求组织日常培训，以视频录像、集中授课、工地现场讲解等多种方式从专业技术理论的角度对产品设备进行深入浅出的讲解，提高用户的专业理论知识水平，提升用户对系统和产品的操作能力。

（三）服务期限：自服务合同签订之日起两年。

三、服务要求

为减少建设工程扬尘污染，切实改善空气质量，加强工地文明施工管理，充分整合业务部门相关资源，经市政府批示由市住建局牵头，对建设工程统筹监管，打通业务壁垒和信息孤岛，实现全流程溯源追踪，加强信息共享，避免重复建设，采用政府购买服务方式加强建设工程扬尘治理智慧监管(建设工地范围为全市范围，含主城区、经开区、五县两区的建设工地，建设工地类型包括房建、园林绿化、水利工程交通工程、市政道路、轨道交通、矿山开采、宕口修复等），具体服务内容及要求如下：

| 序号 | 类别 | 服务内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客服服务 | 1 | 微信公众号--主动收集相关文件通知，3个工作日内通过平台微信公众号发布。 |
|  |  | 2 | QQ客服、微信客服--QQ客服、微信客服的实时回复率 95%，用户满意率 95%以上，服务时间：每天9：00-18：00。 |
|  |  | 3 | 400客服电话--确保400电话100%畅通，接听率不低于90%，用户满意率95%以上，服务时间：每天9：00-18：00。 |
|  |  | 4 | 服务指导中心--提供完整的智慧工地申报流程图、确认单领取流程图，服务回复率95%，用户满意率 90%以上,用户确认单领取提醒率 100%。 |
| 2 | 建设工程的扬尘（噪声）相关服务 | 1 | 在建工地扬尘超标/设备掉线智能识别与预报警通知（短信提醒--根据预报警规则发送提醒手机短信，确保通知及时率、完成率为100%。 |
|  |  | 2 | 噪音超标报警通知--根据预报警规则发送提醒手机短信，确保通知及时率、完成率为 100%。 |
|  |  | 3 | 在建工地工程管理违规识别与报警服务（裸土未覆盖）--根据预报警规则发送提醒手机短信，确保通知及时率、完成率为 100%。 |
|  |  | 4 | 车辆未冲洗/冲洗不干净、车辆绕行识别与报警服务--根据预报警规则发送提醒手机短信，确保通知及时率、完成率为 100%。 |
|  |  | 5 | 车辆未冲洗抓拍报警数据--每周按时输出车辆未冲洗监测与报警数据分析报告，确保分析报告数据的完整真实有效。 |
|  |  | 6 | 现场设备安装--对接入在建工地的视频监控、环境在线监测、车辆未冲洗抓拍和围挡喷淋等设备安装位置、数量进行审核指导，确保符合要求。 |
|  |  | 7 | 在建工地安全帽报警数据--每周按时输出工地未佩戴安全帽监测与报警数据分析报告，确保分析报告数据的真实有效。 |
|  |  | 8 | 在建工地裸土未覆盖报警数据--每周按时输出工地裸土未覆盖监测与报警数据分析报告，确保分析报告数据的真实有效。 |
|  |  | 9 | 裸土未覆盖、车辆未冲洗报警通知--产生的报警数据需在24小时内完成提醒，确保通知率为 100%。 |
|  |  | 10 | 在建工地扬尘监测与报警提醒信息报告--每周按时输出在建工地扬尘监测与报警提醒信息报告，确保分析报告数据的真实有效。 |
|  |  | 11 | 在建工地车辆未冲洗监测与报警提醒信息报告--每周按时输出在建工地车辆未冲洗监测与报警提醒信息报告，确保分析报告数据的真实有效。 |
|  |  | 12 | 在建工地设备移机/撤除审核服务以及中止/恢复安监备案审核服务。针对现场设备的移机/撤除等设备变更，为项目提供申请服务，为职能部门提供线上审核功能和数据服务；为项目中止/恢复安监备案提供备案服务。审核时长不超过3个工作日，确保审核率100%。 |
|  |  | 13 | 在建工地竣工撤出申请审核服务-完善申请、审核制度（包括工作流程、时限规定、岗位责任及电子申请单模），每周统计在建工程竣工撤出申请审核数量、审核时长、审核结果，审核准确率 100%，审核时长不得超过 3 个工作日，提供全部台账资料。 |
|  |  | 14 | 在建工地指导接入服务--统计每周接入指导服务数量，确保申请接入且符合接入标准的在建工程完成接入率98%以上，用户满意率 90%。 |
|  |  | 15 | 在建工地平台接入申请审核服务--提供审核制度（包括工作流程、时限规定、岗位责任）、电子申请单模板，统计每周电子申请单审核数量、审核时长、审核结果及反馈情况，审核准确率 100%。 |
|  |  | 16 | 车辆未冲洗抓拍设备白名单资格审核服务--提供申请、审核制度（包括工作流程、时限规定、岗位责任及）、每周定期统计人工审核车辆未冲洗抓拍设备白名单数据数量，确保白名单车牌数据审核准确率 100%。 |
|  |  | 17 | 在建工地设备维护申请单审核服务--提供申请、审核制度（包括工作流程、时限规定、岗位责任及）、设备维护申请单审核率 100%，审核时长不得超过 1 个工作日。 |
|  |  | 18 | 在建工地布点图绘制--绘制数量和质量符合要求，绘制准确率、及时性100%。绘制不超过 3 个工作日。 |
|  |  | 19 | 在建工地现场技术验收服务（接入平台前检查）--设备完成接入后，3 个工作日内完成现场技术验收并对接入工地参建单位相关人员进行技术交底，对未通过验收的一次性提出整改要求，提供全部项目的整改意见书台账。验收通过的工程，符合率须达到 100%。 |
|  |  | 20 | 车辆未冲洗设备现场测试验收服务--接到企业申请后，根据政策文件及平台制度要求完成现场技术验收，配合住建等监管部门对未通过验收的一次性提出整改要求。 |
|  |  | 21 | 培训服务--通过线上/线下培训形式对市区监管部门进行业务宣贯（新功能上线、流程变更培训）和日常培训，每年不少于4次。 |
|  |  | 22 | 在建工地的设备及数据异常情况报表分析，定期绘制异常情况报表并公示。 |
|  |  | 23 | 定期提供符合主管部门要求的综合数据分析报告。 |
|  |  | 24 | 工地现场巡检，检查数量不少于在建工地的30%，发现问题指导现场整改，形成检查报告，徐州市按照1000个工地计算，每年需要巡检300个。 |
|  |  | 25 | 在建工地报警闭环管理--平台可根据报警未回复时间向不同层级报警人发送提醒短信，并具有报警全流程查看和报警回复人工审核相关功能.审核时长不得超过 2 个工作日。 |
|  |  | 26 | 在建工地分级管理--平台按照徐州行政区划，分多层级用户登录并管理在建工地模块。 |
|  |  | 27 | 全市国控点管理--可查看全市范围内八个国控点实时数据及周围在建工地的扬尘数据。 |
|  |  | 28 | 在建工地噪声功能区管理--可根据投标人要求，划定不通类型噪声功能区。 |
|  |  | 29 | 在建工地视频监控管理--查看在建工地的视频监控，支持球机转动、放大和录像回放功能。 |
|  |  | 30 | 在建工地扬尘数值统计分析--查看全市在建工地的扬尘数值，支持历史3个月数据回看 |
| 3 | 工程车辆相关服务 | 1 | 工程车辆违规识别及报警服务--根据预报警规则在平台内进行提醒推送，确保通知及时率、完成率为 100%。 |
|  |  | 2 | 禁区电子围栏绘制服务，工地和土场电子围栏绘制服务--绘制数量和质量符合国家规范要求。 |
|  |  | 3 | 工程车辆上线率报告--每周按时输出工程车辆上线率报告，确保分析报告数据的真实有效，提供全部台账资料。 |
|  |  | 4 | 车辆GPS统计分析--每日按时输出统计每日运输车辆的 GPS 在线情况，统计GPS 离线时长、离线次数、是否满足24 小时在线、准运证情况等。根据相关部门需要不定时提供统计报表。确保数据真实有效，并提供全部台账资料。 |
|  |  | 5 | 工程车辆 GPS 报警数据（超速，离线位移、闯禁区)--根据预报警规则实现预报警，确保通知及时率、完成率为100%，提供全部台账资料。 |
|  |  | 6 | 工程车辆培训服务（市级监管部门）通过线下/线下培训形式对市区监管部门进行业务宣贯（新功能上线、流程变更培训）和日常培训，每年不少于 4 次。 |
|  |  | 7 | 工程车辆(2G、4G)接入申请审核服务--提供申请、审核制度（包括工作流程、时限规定、岗位责任），工程车辆(2G、4G)接入申请审核率 100%，审核时长不得超过 3 个工作日。 |
|  |  | 8 | 工程车辆终端设备变更中请审核服务--提供申请、审核制度（包括工作流程、时限规定、岗位责任），工程车辆终端设备变更中请审核率 100%，审核时长不得超过 3 个工作日，提供全部台账资料。 |
|  |  | 9 | 工程车辆终端设备指导接入服务--统计每周接入指导服务数量，确保接入率98%以上，用户满意率 90%。 |
|  |  | 10 | 工程车辆的巡检服务，保障平台接收数据的质量。 |
|  |  | 11 | 渣土转运联单管理--提供工地、运输企业、收纳场三方转运联单统计功能，每周按时输出报告，确保报告数据的真实有效。 |
|  |  | 12 | 工程车辆和电子围栏等相关数据共享--按照主管部门需要可实时将平台内工程车辆卫星定位、工地和消纳利用场所电子围栏等相关数据共享、对接其他信息化平台。 |
| 4 | 建筑垃圾相关服务 | 1 | 拆迁工地/受纳场违规识别与报警服务--根据预报警规则实现预报警，确保通知及时率、完成率为 100%。 |
|  |  | 2 | 建筑垃圾系统操作培训服务（市级监管部门）通过线下/线下培训形式对市区监管部门进行业务宣贯（新功能上线、流程变更培训）和日常培训，每年不少于 4次。 |
|  |  | 3 | 建筑垃圾再利用企业数据运行管理报告--每月按时输出垃圾再利用企业数据运行管理报告，确保分析报告数据的真实有效，提供全部台账资料。 |
|  |  | 4 | 建筑垃圾处置企业收纳量、出厂量统计报告--每月按时输出建筑垃圾处置利用企业收纳量、出厂量统计报告。 |
|  |  | 5 | 拆迁、建设工地指导服务：统计每周接入指导服务数量，确保接入率 98%以上，用户满意率 90%。 |
|  |  | 6 | 拆迁工地设备拆除申请审核服务--提供申请、审核制度（包括工作流程、时限规定、岗位责任及），每周统计在建工程设备拆除申请审核数量、审核时长、审核结果，审核准确率 100%，审核时长不得超过 3 个工作日，提供全部台账资料。 |
|  |  | 7 | 建筑垃圾企业备案及登记全过程数据分析并提供统计报表以及明细表。每周对垃圾产生、运输、接收状态信息归集，并统计分析，形成报表。确保数据真实有效，并提供全部台账资料。 |

1、重度污染天气或其他突发扬尘问题的紧急情况下，为发现和查明环境污染情况而进行的快速响应、应急巡检等模式。结合平台的实时监测是做好突发事件及应急的前提和关键。平台对应急情况进行问题定位，迅速提供扬尘污染事故影响的初步分析，如定位有问题的建设工地、扬尘污染范围以及产生问题的原因等。为制定处置措施快速提供必要的信息，为决策者及有关方面提供充分的信息，以确保对事故做出迅速有效的应急反应，将事故的影响降至最低限度。

2.按照“早发现、早报告、早处置”的原则，对于出现如断电、断网或其他原因导致系统异常，服务团队必须给予及时响应，并配合采购方排除故障,确保系统在最短时间内恢复，尽最大可能降低突发情况造成的损失。

3.在特殊应用情况下，需提供产品及相关的现场技术保障，如准备时间充裕，采购人提前两天通过电话或者书面通知，由中标人提供不低于连续24小时的现场技术服务。重要保障请求，包括重大节假日、国家军事、政治活动、雷雨天气、重大故障处理、重大网络割接、重点通讯保障等期间的服务保障工作。

四、平台运营保障要求

- 投标人需为本项目提供平台运营所必须的服务器资源、网络资源等，具体要求如下：

| 序号 | 类目 | 内容 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器资源 | 服务器设备 | ≥2台 |
| 2 |  | CPU总和 | ≥32核 |
| 3 |  | 内存总和 | ≥64G |
| 4 |  | 存储空间 | ≥2T |
| 5 | 网络资源 | 专用带宽 | ≥300M |
| 6 | 机房 | 设备故障或断电等突发情况时，能够迅速切换到备用设备，保证机房的正常运行 | UPS电源≥1套，续航时间大于1小时。 |
|  |  |  | 制冷设备≥1套 |
|  |  |  | 消防系统≥1套 |
| 7 | 大屏 | 实时监控和成果汇报 | 长度≥10米 |
|  |  |  | 高度≥2米 |
|  |  |  | 分辨率不低于4K |

2、投标人提供服务所使用的系统，需进行软件测评或安全测评（如网络安全三级等保测评）。

注：投标人需提供承诺函，承诺中标后签订合同前可满足以上要求，保证完全符合本项目平台运营保障要求，否则在符合性审查时按照投标无效处理。

五、培训要求

1、培训内容：投标人能够组织专业人员对接各级用户，对平台日常使用中遇到操作、技术和业务类问题进行对接和解决，对接人员将根据部门需求组织日常培训，以视频录像、集中授课、工地现场讲解等多种方式从专业技术理论的角度对产品设备进行深入浅出的讲解，提高用户的专业理论知识水平，提升用户对系统和产品的操作能力。

2、培训讲师：投标人派出的培训人员，应具有一定的资质或培训经验，且在培训前获得采购人的同意。

3、培训地点由采购人提供。

4、培训次数：每年不低于4次。

六、服务人员要求

| 序号 | 职能分工 | 数量 | 工作形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 负责整体项目运作，与各相关部门对接，根据实际需求，调度其他人员工作等。 |
| 2 | 客服人员 | 5人 | 负责微信公众号、QQ、微信、400电话和服务指导中心的客户工作。 |
| 3 | 建设工程相关服务人员 | 18人 | 对工地现场安装设备进行技术合规检查，对全市工地进行现场巡查，对全市工地进行现场巡查，对工地现场安装设备进行技术合规检查及现场仪器比对监测并开展线上巡检，负责平台报警审核、处置反馈提醒和信息收集汇总等服务。 |
| 4 | 工程车辆相关服务人员 | 7人 | 负责工程车辆违规识别及报警服务，禁区电子围栏绘制服务，车辆GPS统计和报警分析。 |
| 5 | 建筑垃圾服务相关人员 | 4人 | 负责拆迁工地/受纳场违规识别与报警服务，建筑垃圾系统操作培训服务，拆迁工地设备拆除申请审核服务，建筑垃圾企业备案及登记全过程数据分析并提供统计报表以及明细表等。 |

注：投标人拟选派本项目服务人员（除项目经理）不得少于34人，投标人必须提供承诺函，否则在符合性审查时按照投标无效处理。

七、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1、投标函

2、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

3、开标一览表

4、分项价格表

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6、投标人对“中标后项目服务人员配置”的承诺

7、投标人对“中标后项目安全性保障要求”的承诺

8、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9、偏离表

10、中小企业声明函

11、残疾人福利性单位声明函

12、预付款保函支付条款

1、投标函

致： 江苏中瑞建设项目管理有限公司

根据______________项目[项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082]招标文件，        （姓名）代表我方______________（供应商的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，供应商承诺并同意如下：

1、供应商唯一投标报价见《开标一览表》。

2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。供应商完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、投标有效期为90天。

5、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7、江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中瑞建设项目管理有限公司确定。

8、采购人有权对供应商投标文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

供应商：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

2、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：    族

职务：

身份证号：

联系方式（手机号）：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务）项目（项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                  受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

（受托人身份证原件扫描件附后）

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：        职务：          联系方式（手机号）：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082，项目名称：徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：       （盖电子签章）

法定代表人或投标人授权代表：（签字或电子签章）

日   期：     年   月   日

（法定代表人身份证原件扫描件附后）

3、开标一览表

项目名称：徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                          （电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、报价包括投标人为本项目提供的所有服务费用及税金。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、报价与投标文件中《分项价格表》中的总价一致。

4、分项价格表

项目名称：徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082

格式自拟。

货币单位：人民币元

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、供应商对以上数据的真实性负责。

江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务，项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082）所必需的设备和专业技术能力。

设备：

1、           （证明材料扫描件附后）

2、           （证明材料扫描件附后）

3、           （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、           （证明材料扫描件附后）

2、           （证明材料扫描件附后）

3、           （证明材料扫描件附后）

…………特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖电子签章）

法定代表人或投标人授权代表：（签字或电子签章）

日   期：     年   月   日

6、投标人对“中标后项目服务人员配置”的承诺

项目名称：徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082

投标人承诺：

如我单位被确定为中标人，中标后签订合同前承诺按照不低于下列需求配置项目服务人员。

| 序号 | 职能分工 | 数量 | 工作形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 负责整体项目运作，与各相关部门对接，根据实际需求，调度其他人员工作等。 |
| 2 | 客服人员 | 5人 | 负责微信公众号、QQ、微信、400电话和服务指导中心的客户工作。 |
| 3 | 建设工程相关服务人员 | 18人 | 对工地现场安装设备进行技术合规检查，对全市工地进行现场巡查，负责平台报警审核、处置反馈提醒和信息收集汇总等服务。 |
| 4 | 工程车辆相关服务人员 | 7人 | 负责工程车辆违规识别及报警服务，禁区电子围栏绘制服务，车辆GPS统计和报警分析。 |
| 5 | 建筑垃圾相关人员 | 4人 | 负责拆迁工地/受纳场违规识别与报警服务，建筑垃圾系统操作培训服务，拆迁工地设备拆除申请审核服务，建筑垃圾企业备案及登记全过程数据分析并提供统计报表以及明细表等。 |

注：1、上述人数不含法定节假日、周末调休人数。

2、中标人承担所有人员及设备的安全责任及费用。

投标人：       （盖电子签章）

法定代表人或投标人授权代表：（签字或电子签章）

日   期：     年   月   日

- 投标人对“中标后项目安全性保障要求”的承诺

项目名称：徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082

投标人承诺：

如我单位被确定为中标人，中标后签订合同前承诺按照不低于下列需求配置项目安全性保障硬件。

1、提供平台运营所必须的服务器资源、网络资源等，具体要求如下：

| 序号 | 类目 | 内容 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器资源 | 服务器设备 | ≥2台 |
| 2 |  | CPU总和 | ≥32核 |
| 3 |  | 内存总和 | ≥64G |
| 4 |  | 存储空间 | ≥2T |
| 5 | 网络资源 | 专用带宽 | ≥300M |
| 6 | 机房 | 设备故障或断电等突发情况时，能够迅速切换到备用设备，保证机房的正常运行 | UPS电源≥1套，续航时间大于1小时。 |
|  |  |  | 制冷设备≥1套 |
|  |  |  | 消防系统≥1套 |
| 7 | 大屏 | 实时监控和成果汇报 | 长度≥10米 |
|  |  |  | 高度≥2米 |
|  |  |  | 分辨率不低于4K |

2、提供平台软件测评报告或安全测评报告（如网络安全三级等保测评报告）。

注：中标人承担所有设备的安全责任及使用、维修等费用。

投标人：       （盖电子签章）

法定代表人或投标人授权代表：（签字或电子签章）

日   期：     年   月   日

8、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务）项目（项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖电子签章）

法定代表人或投标人授权代表：（签字或电子签章）

日   期：     年   月   日

9、偏离表

项目名称：徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受招标文件的要求。

投标人：       （盖电子签章）

法定代表人或投标人授权代表：（签字或电子签章）

日   期：     年   月   日

10、中小企业声明函

项目名称：徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：.

1、（标的名称），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选打√）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：本项目采购项目属性为：其他未列明行业。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

3、中标人为中型、小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件：

11、残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市建设工程扬尘治理智慧监管综合服务

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0082

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖电子签章）

法定代表人或投标人授权代表：（签字或电子签章）

日   期：     年   月   日

12、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且中标人向采购人出具预付款保函后个        工作日内，采购人应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %）小写￥        大写：人民币         。

（2）验收合格后       个工作日内，采购人应支付合同价款的百分之 XX (XX%）小写￥        大写：人民       。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后       个工作日内，采购人应支付合同价款的百分之 XX ( XX %）小写￥        大写：人民币       。

（2）验收合格后       个工作日内，采购人应支付合同价款的百分之 XX (XX%）小写￥        大写：人民币       。

......

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。