苏 州 政 府 采 购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320505-YHZB-C2025-0005

采 购 人：苏州市自然资源和规划局苏州国家高新技术产业开发区（虎丘）分局（机关）

项目名称：苏州高新区狮山商务创新核心区综合提升工作方案

类    别：服务类

江苏益合工程咨询服务有限公司

二〇二五年四月

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	6

第三章 响应文件格式	18

第四章 采购需求	36

第五章 合同主要条款	42

第六章 评审办法	48

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 苏州高新区狮山商务创新核心区综合提升工作方案的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025年5月8日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

采购编号：JSZC-320505-YHZB-C2025-0005

项目名称：苏州高新区狮山商务创新核心区综合提升工作方案

采购人式：竞争性磋商

采购预算：人民币壹佰陆拾万元整（￥1600000.00）

采购需求：工作方案以高标准抓好街道空间品质提升工作为目标，编制内容包括狮山商务区综合提升规划、街道空间环境品质提升方案、城市体检和其他重点地段品质提升研究，形成综合提升行动纲要，作为狮山中央文化商务核心区空间品质提升与城市治理的行动指南，促进狮山商务核心区最大限度提升在全市的能级。

合同履行期限：自签订合同起一年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体响应；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、报名及采购文件的获取：

1.报名截止时间：2025年4月29日。

2.地点：“苏采云”系统

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

四、响应文件提交：

1.递交响应文件截止时间：2025年5月8日13点30分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启：

1.时间：2025年5月8日13点30分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1.报名成功的供应商在下载磋商文件后，对磋商文件有疑问的：

（1）联系人：刘杭、张志达；联系方式：0512-68431332。

（2）质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（3）供应商递交质疑函时须一并提交本项目报名成功的“投标供应商确认函”。

（4）供应商在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。

（5）其他未尽事项，请供应商参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。

（6）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。

（7）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。

联系单位：江苏益合工程咨询服务有限公司

通讯地址：苏州市虎丘区滨河路1388号2栋308室

联系人：刘杭、张志达；联系方式：0512-68431332；邮编：215000

2.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3.政府采购监督电话：0512-68751335。

4.本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意。

5.本项目支持政府采购合同信用融资。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州市自然资源和规划局苏州国家高新技术产业开发区（虎丘）分局（机关）

地址：苏州高新区科普路58号科技大厦

联系人：桑玉耀

联系电话：0512-68751470

2.采购代理机构信息

名称：江苏益合工程咨询服务有限公司

地址：苏州市虎丘区滨河路1388号2栋308室

联系人：刘杭、张志达

电话：0512-68431332

3.项目联系方式

项目联系人：刘杭、张志达

电话：0512-68431332

# 第二章 供应商须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本磋商采购文件仅适用于江苏益合工程咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本磋商采购文件的解释权属于江苏益合工程咨询服务有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：具体组织实施采购活动的法人。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3响应供应商：响应招标并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：响应供应商根据采购人或者采购代理机构发布的磋商采购文件，编制响应文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据磋商采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购方)。

2.7乙方（响应供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(成交供应商)。

2.8货物：系指乙方按磋商采购文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次磋商采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历天。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、响应供应商

3.合格供应商的基本条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.合格供应商的特定条件：无。

4.1落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.响应供应商代表

指全权代表响应供应商参加投标活动并签署响应文件的人，如果响应供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.联合响应

本项目不接受联合体响应。

7.进口产品

本项目不接受进口产品。

8.响应分包

本项目不得以任何形式进行转包。

9.响应费用

无论响应过程中的做法和结果如何，响应供应商自行承担所有与参加磋商活动有关的全部费用。

三、采购文件的说明

10.采购文件

10.1采购文件由采购文件总目录所列内容组成。响应供应商应详细阅读采购文件的全部内容。不按采购文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致投标被拒绝。

10.2采购文件不是响应供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载的，采购人或采购代理机构对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

11.踏勘现场

11.1根据自身需要，响应供应商可对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。踏勘现场所发生的费用由响应供应商自己承担。

11.2采购人或采购代理机构向响应供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使响应供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对响应供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.3经采购人允许，响应供应商可以踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

11.4响应供应商应在现场踏勘时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。响应供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

12.采购文件的澄清和修改

12.1采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对响应供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

12.2项目的招标（采购）文件的更正、补充（澄清）通知作为招标（采购）文件的组成部分，对响应供应商起约束作用，投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

12.3为使响应供应商有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

12.4采购文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的为准。

12.5响应供应商在获取采购文件后，若对采购文件有疑问应于采购公告规定的方式和时间向采购人或者采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构将按规定的方式予以解答，但不说明来源。

四、响应文件说明

13．提示与要求

13.1响应供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

13.2无论是否递交响应文件，响应供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

14.响应文件计量单位和使用文字

14.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对响应供应商不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。

15.响应文件的组成

15.1封面

15.2磋商报价表

15.3资格审查响应文件：

15.3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

15.3.2供应商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本复印件；

15.3.2磋商响应供应商情况表（格式见第三章）；

15.3.3供应商法定代表人身份证复印件；

15.3.4法定代表人授权委托书原件（如有授权）（格式见第三章）；

15.3.5供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

15.3.6合格供应商的基本条件：

①有独立承担民事责任的能力证明：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

③履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料：履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺（格式自拟）；

④依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：如税务登记证(如有)和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供相关证明材料；

⑤参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）；

⑥未处于被行政或司法机关责令停业或停止投标资格的声明（格式自拟）；

15.3.7其它有关资格证明的文件；

15.4符合性审查响应文件：

15.4.1磋商响应函（格式见第三章）；

15.4.2磋商响应报价明细表（格式见第三章）；

15.4.3响应供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；

15.4.4偏离表（格式见第三章）；

15.4.5《响应保证承诺书》（格式见第三章）；

15.4.6其他有关符合性证明的文件；

15.5综合评审响应文件：

15.5.1针对本项目整体服务方案；

15.5.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

15.5.3供应商是中小微企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明材料（如有，格式见第三章）；

15.5.4企业概况、信誉、管理经验、成果和企业发展方向等的综合说明；

15.5.5其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

注：（1）以上15.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章（响应文件格式中有“法定代表人或被授权人：（签字或签章）”的，签字或签章必须完整）。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上15.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章（响应文件格式中有“法定代表人或被授权人：（签字或签章）”的，签字或签章必须完整）。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，操作方法详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子响应文件制作完成后请于响应文件网上提交截止时间前上传成功，否则视为放弃参加该采购项目。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在响应文件递交截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

16.响应文件编制要求

16.1响应文件按统一格式编写后上传。

17.响应报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，响应总报价应包括但不限于人工费（包括人员工资及按规定缴纳的社会保险金、福利等一切人工费用）、技术支持、设备、交通费、相关材料、管理、维护、工具、保险、利润、税金、安全、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

17.2响应供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则响应供应商可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3一项投标内容只允许一个报价，采购人或者采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4任意一次报价（包括首次报价、多轮报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其响应文件按无效文件处理。

17.5响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.6最低的投标报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

18.磋商保证金

本项目无磋商保证金，响应供应商应提交《响应保证承诺书》，如未提供视为无效响应。

19.响应文件的有效期

19.1磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

19.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与响应供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

20.履约保证金：无。

五、响应文件递交及要求

21.响应文件的递交：本项目采用电子网上招投标（操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》），无需提供纸质响应文件。

22.响应文件要求：

22.1响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。如由于苏采云系统的CA故障导致不能解密响应文件，则全部响应文件将不被开启，予以退回。由采购人(采购代理机构)另行通知重新开启时间。

22.2供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

22.3响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

23.磋商截止时间

23.1响应供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件上传系统。

23.2采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间的，应以网上补充公告形式通知所有响应供应商。在这种情况下，采购人或者采购代理机构和响应供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

23.3在响应截止时间止解密的响应文件少于三份，采购人或者采购代理机构有权宣布本次磋商活动失败。

24.响应文件的修改和撤回

24.1供应商在提交投标(响应)文件截止时间前，可以对所递交的投标(响应)文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标(响应)文件截止时间后供应商不得撤回投标(响应)文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

六、磋商采购程序

25.磋商采购程序

25.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商活动。磋商活动由采购代理机构、采购人、竞争性磋商小组、响应供应商代表及有关方面代表参加。

25.2本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

25.3磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。为了便于磋商小组与各供应商及时沟通，供应商应在不见面开标大厅中保持在线状态直至项目磋商结束。

25.4根据本竞争性磋商文件和磋商情况对采购需求中的价格商讨、技术、服务以及合同草案条款进行磋商；但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的响应供应商。

25.5供应商应当在规定时间内（此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准）按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

25.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审价格(各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最后报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.7线上二次报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。具体操作方式见《操作手册》。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

25.8供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

25.9磋商小组认为某供应商最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

25.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

25.11最后报价及承诺函是响应供应商响应文件的有效组成部分，且最后报价超采购预算者无成交资格。

25.12竞争性磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，竞争性磋商小组应当告知提交响应文件的响应供应商。

25.13竞争性磋商小组各成员独立对每个响应供应商的响应文件（包括新的书面承诺函）按磋商文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。评审报告应当由竞争性磋商小组全体人员签字认可。竞争性磋商小组成员对评审报告有异议的，竞争性磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的竞争性磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由竞争性磋商小组书面记录相关情况。竞争性磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

25.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

26.竞争性磋商小组

26.1竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

26.2竞争性磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

26.2.1确认或者制定磋商文件；

26.2.2从符合相应资格条件的磋商响应供应商名单中确定磋商响应供应商参加磋商；

26.2.3审查磋商响应供应商的响应文件并作出评价；

26.2.4要求磋商响应供应商解释或者澄清其响应文件；

26.2.5编写评审报告；

26.2.6告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的磋商响应供应商的违法违规行为。

26.3竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：

26.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

26.3.3参与评审报告的起草；

26.3.4配合采购人、采购代理机构答复磋商响应供应商提出的质疑；

26.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

27.磋商内容的保密

27.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商响应供应商或与评审无关的其他人泄露。

27.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商响应供应商对采购人和竞争性磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

27.3在评审期间，采购人将通过指定联络人与磋商响应供应商进行联系。

28.响应文件的澄清、说明和更正

28.1竞争性磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商响应供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商响应供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.2本项目采用线上澄清、说明和更正。线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准），具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

28.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

29．无效磋商响应文件

发生下列情况之一的磋商响应文件被视为无效：

29.1在竞争性磋商文件递交截止时间以后上传的；

29.2磋商响应供应商未能提供合格的资格文件；

29.3对一个标项提供两个磋商响应方案的；

29.4与竞争性磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

29.5不同投标人投标（响应）文件‘机器码一致’；

29.6不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

30.成交候选磋商响应供应商的确认

30.1.本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的响应供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商评审小组直接确定成交供应商。

30.2.如出现评标总得分最高的响应供应商有两个或两个以上的，以实际响应报价较低者优先作为成交供应商；如果响应报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交供应商。

31.成交通知书

31.1采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。成交通知书将是采购协议的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

31.2请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）。

32.合同的签订

32.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2成交供应商应按成交通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购代表签订合同，否则按放弃成交权处理。

32.3采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

32.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.5签订合同及合同条款应以采购文件和成交供应商的磋商采购文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商磋商采购文件作实质性修改。

32.6成交供应商无正当理由不得放弃成交。

32.7采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、其他事项

33.代理服务费

若被确定为成交供应商，则按苏财购告【2016】31号规定的收费标准支付代理服务费，本项目代理服务费为人民币贰万壹仟陆佰元整（￥21600.00），成交供应商应在领取成交通知书时向采购代理一次性付清，供应商在响应报价时应综合考虑该费用。

账户名：江苏益合工程咨询服务有限公司

开户行：工行相城支行营业部

账号：1102026509200926727

33.2成交供应商如果未按规定支付代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

34.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （供应商名称）的   （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏益合工程咨询服务有限公司组织实施的编号为        （采购编号）  号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权！

特此委托！

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：

2、磋商响应函

磋商响应函

（采购代理机构）    ：

我们收到贵公司   （采购编号） 号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 90 天。

5、我们愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

供应商：                           联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

3、报价表格式

磋商响应报价表

项目名称：                                            采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 磋商响应报价 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计（人民币）大写金额： 小写金额：（￥ ） |  |  |  |  |

注：1、报价包含一切由响应供应商承担的费用；

2、响应供应商需自行逐条列出报价项目明细。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

4、报价明细表

报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 费用条目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… | （视需要补充） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |

注：1、供应商必须按“报价明细表”的格式详细报出响应总价的各个组成部分的报价，否则作无效响应处理。

2、“报价明细表”各分项报价合计应当与“磋商响应报价表”（响应总价）相等，如不相等，响应总价以“磋商响应报价表”为准。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

5、人员配备一览表

人员配备一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

6、类似项目业绩情况

类似项目业绩一览表

项目名称：                                                    采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

7、项目方案说明

项目方案说明

提示：供应商应根据本次采购项目要求，对所响应的项目方案进行详细的说明与描述。包括但不限于对项目的分析理解、技术方案、项目服务人员配置、时间进度安排、培训方案和售后服务保障等内容。

供应商：（供应商盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

8、偏离表

（服务内容、服务要求）偏离表

供应商：                                           采购编号：

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

商务条款偏离表

供应商：                                           采购编号：

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1.供应商的响应文件与采购文件的要求有偏离的须逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.填写“无偏离”或未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标项目关于技术、服务、商务等详细描述和说明的替代。

3.若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

9、资格证明文件

（1）资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

（2）磋商响应供应商情况表

磋商响应供应商情况表

供应商名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 供应商简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 供应商优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

10、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

11、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《采购需求》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交供应商为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年    月    日

13、响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：       （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加    （项目名称和采购编号）   的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.中成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 第四章 采购需求

江苏益合工程咨询服务有限公司受苏州市自然资源和规划局苏州国家高新技术产业开发区（虎丘）分局（机关）的委托，就其所需苏州高新区狮山商务创新核心区综合提升工作方案采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合本次采购要求的供应商前来参加本次磋商采购活动。

一、采购编号：JSZC-320505-YHZB-C2025-0005

二、项目名称：苏州高新区狮山商务创新核心区综合提升工作方案

三、采购预算：人民币壹佰陆拾万元整（￥1600000.00）。

四、最高限价：人民币壹佰陆拾万元整（￥1600000.00）。

五、采购需求：

1、项目背景

2025年1月，国务院批复《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》。苏州高新区（虎丘区）被赋予“建设全市产业科创主阵地、苏州发展新中心、苏锡联动发展先行区，打造全国一流创新型科技园区”的战略定位。《苏州高新区（虎丘区）国土空间总体规划（2021-2035年）》对上落实市级目标战略和刚性要求，对下为全区谋划未来发展路径，是全区面向2035年可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的政策和总纲。高新区未来将强化规划统筹，严守底线红线，保障规划实施，提升空间品质。

集聚了城市商业商务、文化休闲等核心功能的狮山区域，是高新区打造“全国一流高科技园区”的核心承载区。历经三十年发展的狮山CBD承载着科创研发、总部经济、楼宇经济等核心功能，是苏州西部重要的城市经济引擎。环绕狮山新近落成的狮山文化广场，作为“苏州城市会客厅”，承载着市民公共活动多元需求，是市民感受山水空间魅力、领略城市新中心风采的核心区域。在高新区高水准规划建设引领中，狮子山“高颜值”山水公共空间已成为高新区一张靓丽的城市名片，但立足“全国一流高科技园区、苏州发展新中心”的新定位，需要根据新定位新理念新要求，对狮山区域生态景观、综合交通、城市形象、文化氛围、公共服务等城市要素进行进一步梳理、分析和系统性规划提升，并针对重要节点、重要街道进行高水准的优化提升设计，以引领狮山区域全面提档升级，更好支撑高新区“全国一流”的建设。

2、研究范围

本次规划的范围分为两个层次：规划范围和核心研究范围。

研究范围包括西至大运河，东至金枫路路，南至竹园路-徐思河，北至何山路，面积约为12平方公里；核心范围主要包括东至大运河，西至珠江路，南至玉山路，北至何山路-邓尉路，面积约为7平方公里。

- 工作内容及要求

聚焦狮山商务核心区城市治理中面临的问题，统合区委区政府及各个条线部门的重点工作，需编制综合提升行动纲要，构建多维度专项实施路径。重点实施区域品牌塑造、区域能级提升、活力商圈培育、人本街区更新四大行动，以系统性治理框架驱动区域能级跃升。

为应对狮山商务核心区城市治理工作中问题多样、主体多元、周期跨度长等挑战，构建“顶层设计——行动策略——项目实施”三个阶段的系统工作路径。

3.1顶层设计

开展狮山两个层次空间的谋划设计，12平方公里规划范围聚焦整体定位谋划、解决体检痛点，7平方公里核心研究范围聚焦重点行动策划、提出可实施方案。

运用城市体检、大数据分析析等技术手段，对12平方公里开展全域现状评估，重点聚焦区域功能定位、城市品牌魅力、商圈消费活力以及公共服务能力等角度，深层次探究城市治理问题，形成痛点地图和问题清单。结合狮山商务创新核心区规划建设及发展历程，同步开展国际对标研究，对国际国内外一流CBD建设案例进行要素解构，总结可借鉴的经验做法。充分调研城市市民、城市管理者、外来游客等各类民众意见和需求，对12平方公里的狮山商务创新核心区展开系统性整体谋划，明确整体提升的顶层设计思路、战略方向和提升目标。

3.2行动策略

以狮山商务创新核心区整体能级提升目标为导向，提出针对区域品牌塑造、区域能级提升、活力商圈培育、人本街区更新等场景营造策略和行动计划，通过一揽子项目包，落实整体提升目标。针对不同片区分类施力施策，落实总体提升行动指引，并在7平方公里的重点区域提出可实施性的改造设计方案。

3.3 设施项目库

按照条线部门管理事权提出分类计划行动项目库，并建立动态项目清单，将项目分类分序，建立项目全生命周期管理体系。近期项目聚焦“立形象、补短板”，中期项目着力“强功能、提能级”，远期项目侧重“优生态，促品牌”，形成涵盖面广、执行性强的实施计划。

4、成果要求

4.1研究成果内容须符合设计任务书的有关要求和国家有关标准。

4.2研究成果含上述综合提升行动纲要和四个专项行动，包括纸质文件及相应的计算机文件。

4.3纸质文件包括综合提升行动纲要，并含相关附件。内容必须清晰完整，其中规划图纸内容必须全面。设计单位应提供成果20套，规格为A3。

4.4计算机文件要求：

全部设计成果均应制作计算机文件，图形文件采用AutoCAD R14的DWG格式文件，文本文件采用Microsoft word6.0以上的格式文件。提交以上计算机文件光盘1套。

5、时间要求

5.1自签订合同起，两个月内完成综合提升行动纲要顶层设计部分，形成初步研究成果。

5.2自签订合同起，八个月内修改完善顶层设计，并形成提升策略成果，编制完成综合提升行动纲要主体部分，进行中期汇报。

5.3自签订合同起，一年内完善行动实施计划，形成成果，组织专家评审。

5.4根据专家意见半年内完善研究成果并提交最终研究成果。

六、综合说明及其他要求：

1、供应商必须对采购文件中提出的全部服务要求进行响应,如果对其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出，否则视为完全响应。

2、响应总报价应包括但不限于人工费（包括人员工资及按规定缴纳的社会保险金、福利等一切人工费用）、技术支持、设备、交通费、相关材料、管理、维护、工具、保险、利润、税金、安全、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其它单位更正，所发生的费用在合同总价款中扣除。

4、项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市等相应地方规范、采购文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则成交供应商应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由成交供应商自行承担。

5、供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

6、成交供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

七、政府采购政策：

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）等文件的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。则视为非实质性响应采购文件。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

八、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

1、查询时间：响应文件递交截止时间。

2、查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

3、查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、经查询，供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

九、凡涉及本磋商文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布信息为准。

- 第五章 合同主要条款

甲方（采购人）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（成交供应商）：

地址：

联系人：

联系电话：

依据甲方申请苏州高新区狮山商务创新核心区综合提升工作方案政府采购计划，并委托江苏益合工程咨询服务有限公司就本项目（采购编号：JSZC-320505-YHZB-C2025-0005）进行政府采购，根据本项目的采购结果确定           为本次乙方，现依照磋商采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方采购的                 项目。

2、本合同总价款为：人民币（大写）：              （小写¥:           元）。

以上价格应包含但不限于人工费（包括人员工资及按规定缴纳的社会保险金、福利等一切人工费用）、技术支持、设备、交通费、相关材料、管理、维护、工具、保险、利润、税金、安全、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

二、付款方式：

1、付款步骤：合同签订后，乙方形成初步研究成果，乙方开具发票后30日内，甲方向乙方支付合同金额的20%；乙方提交中期研究成果获甲方认可，乙方开具发票后30日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；完成完整研究成果通过专家评审，乙方开具发票后30日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；根据专家意见将成果修改完善后获甲方认可，乙方开具发票后30日内，甲方向乙方支付合同金额的20%。

2、乙方在申请付款时向甲方提供以下凭据：

A、合格发票；

B、由甲乙双方及采购代理机构签字并盖章的《政府采购合同履行验收报告》；

C、其他（如有）。

3、支付方式：银行汇票或转帐等。具体按照甲乙双方约定。

4、甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息支付：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

三、服务要求及时间：

1、乙方负责提供 苏州高新区狮山商务创新核心区综合提升工作方案 （具体详见磋商文件及乙方的响应文件）；

2、服务期限：

2.1自签订合同起，两个月内完成综合提升行动纲要顶层设计部分，形成初步研究成果。

2.2自签订合同起，八个月内修改完善顶层设计，并形成提升策略成果，编制完成综合提升行动纲要主体部分，进行中期汇报。

2.3自签订合同起，一年内完善行动实施计划，形成成果，组织专家评审。

2.4根据专家意见半年内完善研究成果并提交最终研究成果。

3、服务地点：甲方指定地点。

四、保密要求：

乙方对在项目期间所获得的资料有保密义务，泄漏秘密应承担相应的法律责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

五、甲、乙双方的责任：

1、甲方权利义务：

1.1合同签订后，甲方应向乙方提供被服务企业名称、地址、联系人等开展服务必需的资料，如有特殊原因（如企业关闭），甲方有权更改服务企业。

1.2协调相关的部门和单位，为乙方顺利开展工作提供便利。

1.3甲方对乙方的核查工作进行验收，核查工作质量未达标的需按照甲方要求进行整改，整改不合格按相应费用扣除，未完成的不予支付。

2、乙方权利与义务：

2.1乙方在项目实施周期内接受甲方委托的第三方监管和评估，并向第三方提交监管和评估所需的所有项目信息和资料。

2.5在项目实施过程中，乙方提供给甲方的各类报告的真实性承担相应责任。

2.2乙方应主动接受并配合甲方及财政、审计等部门对本项目的检查、指导和监督。

2.3乙方实施本项目产生的报告、课件、手册等所有文字资料和影像资料，甲方可无限期无偿使用。

2.4乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

2.5乙方在履行合同过程中，因不可抗拒原因（如地震、疫情等），造成乙方无法履约开展服务工作的，经甲乙双方协商同意，可延期完成合同。

2.6乙方上报的所有报告的公司名称须与政府采购时成交供应商单位的名称相一致，否则甲方有权不予与结算其费用。

六、甲、乙双方的违约责任：

1、甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足；

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金；

1.3甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍要求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

七、不可抗力：

1、如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决：

1、甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2、如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。

3、诉讼费由败诉方负担。

4、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同：

1、在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供应商之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2、如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方有权另请其他单位提供类似服务，所发生的费用由乙方承担。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3、如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：

如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：

政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十三、需要补充的合同条款：

根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明。

十四、合同生效：

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（合同章）后生效，由甲方向财政部门申请完成备案工作。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）成交通知书；

（2）乙方成交的响应文件；

（3）采购文件；

（4）乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需要向采购代理机构提交一份备存。

十五、未尽事宜：

1、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

十六、附则：

1、合同份数：本合同一式 六 份，甲方执 二 份，乙方执 二 份，政府采购监督管理部门及采购代理机构各 一 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

代表人（签字）：                          代表人（签字）：

日期：                                    日期：

- 第六章 评审办法

一、评审方法：

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的响应供应商为成交供应商。

2、磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。

3、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、如出现评标总得分最高的响应供应商有两个或两个以上的，以实际响应报价较低者优先作为成交供应商；如果响应报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交供应商。

二、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策（本项目非专门面向中小企业采购）。

三、评分标准：

（一）价格（10分）

第一步：响应总报价低于或等于预算价格的，为有效响应报价。超预算的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×10％×100（小数点后保留两位）。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和响应报价。

（二）技术服务方案（54分）

1、对项目背景了解程度；（6分）

响应供应商需对项目工作背景有较好的认识理解。了解透彻、认识清晰的得6分；有一定认识，了解程度一般的得4分；理解认识略有涉及的得2分；未提供的不得分。

2、对狮山商务核心区现状了解程度；（6分）

响应供应商对项目片区现状了解及掌握程度比较。现状问题剖析深入且具有针对性，问题分析切合项目实际，合理可行。现状了解全面、评价分析精准的得6分；现状了解基本全面、评价分析准确的得4分；有涉及但不全面的得2分；未提供的不得分。

3、整体提升顶层设计思路；（8分）

整体提升的顶层思路、目标定位的比较。整体提升方案思路详尽、全面、精准的得8分；基本全面、准确的得5分；有涉及但不全面的得3分；未提供的不得分。

4、整体提升策略；（12分）

针对本项目整体提升策略思路清晰、科学合理、具有明显优势，能结合项目地域特色及周边资源条件的得12分；思路较为清晰合理，能结合项目地域特色及周边资源条件的得8分；思路一般，与项目地域特色及周边资源条件结合一般的得5分；思路未到位，与项目地域特色及周边资源条件基本无结合的得2分；未提供不得分。

5、实施项目库；（10分）

针对规划区域制定科学、可行、具体的专项提升行动方案。行动方案和项目库具有针对性，对综合提升专项工作有较好的指导性的得10分；行动方案和项目库比较完整，对综合提升专项工作有指导性的得7分；行动方案和项目库有一定的指导性的得5分；有行动方案和项目库，但没有指导性的得2分；未提供不得分。

6、规划工作总进度计划及进度保证措施；（6分）

针对项目实际提出科学、可行、具体的进度计划安排(围绕确保项目在规定时间通过名级评审、编制进度安排合理、进度控制措施得当)。方案阐述详尽、全面、精准的得6分；基本全面、准确的得4分；有涉及但不全面的得2分；未提供不得分。

7、质量、进度保证措施（6分）

质量保证措施、组织方案科学合理的得6分；质量保证措施、组织方案一般的得4分；质量保证措施、组织方案简单的得2分；未提供不得分。

（三）综合实力比较（36分）

1、项目总负责人（1人）；（10分）

1.1项目总负责人具备有效期内注册城市（乡）规划师资格证书的得2分；

1.2项目总负责人具备相关专业高级及以上职称的得2分；

1.3项目总负责人2020年1月1日以来所承担的规划设计类项目获奖情况：获得过市级奖项的有一个得0.5分；获得过省级（或直辖市级）奖项的有一个得1分；获得过国家级奖项的有一个得2分。本项总计最高得6分。

注：以上响应文件内提供职称、注册资格证书及响应供应商为其缴纳的最近一期的社保证明资料复印件；提供相关获奖证书复印件，否则不得分。时间以奖项证书颁发时间为准，同一项目所获奖项只计最高分，不重复计分。未提供或提供不全的不得分。

2、项目组其他成员（不含项目总负责人）；（8分）

2.1项目组其他成员具有高级职称的，有一人得1分；中级职称的，有一人得0.5分；本项最高得4分；

2.2项目组其他成员具有有效期内注册城市（乡）规划师资格，有一人得1分，最高得4分。

注：项目组其他成员在上述（2.1）和（2.2）两个评分项，每人只计取一项评分，不重复计分。响应文件内提供项目组其他成员职称证书、注册资格证书及响应供应商为其缴纳的最近一期社保证明复印件，未提供或提供不全的不得分。

3、响应供应商类似项目业绩经验（8分）

响应供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有类似城市更新类、战略研究类、片区功能提升等类似本项目业绩经验的，每提供一项项目合同的得2分，最高为8分；(以合同签订时间为准，提供合同复印件；如类似项目业绩合同网络可查询，只须提供有效的网址及查询页面截图，不提供有效的网址及查询页面截图的不得分。)

4、响应供应商类似项目获奖情况（7分）

响应供应商2022年1月1日以来类似类似城市更新类、战略研究类、片区功能提升等类似本项目获奖情况：获得市级奖项有一项得0.5分；获得省级（或直辖市级）奖项有一项得1分；获得国家级奖项有一项得2分；本项总计最高得7分。上述与项目负责人获奖项目不重复计分。响应文件中提供获奖证书或获奖证明文件复印件，或官网公示页面完整截图等其他具有同等效力的证明材料复印件并加盖公章，同一获奖项目不重复计分，只计最高奖项得分，时间以获奖证书或获奖证明文件颁发日期为准（不一致的以较早时间为准），资料未提供或所提供的资料无法证明的不得分。

5、响应供应商质量管理；（3分）

响应供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理认证证书的，每具备一项得1分，最高为3分。（响应文件中提供证书复印件加盖响应供应商签章或上述证书在全国认证认可信息公共服务平台查询到的清晰页面截图加盖响应供应商签章，资料提供不全或所提供资料无法证明的不得分。）

注：

1、响应供应商不得对采购文件中付款方式、付款条件进行修改，否则视为未实质性响应。

2、针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供竞争性磋商小组评判，不提供相关资料或提供材料不全或提供材料不清晰导致无法识别的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）