苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0613

采购单位：苏州市公安局

项目名称：苏州市公安局高速公路智能交通设施建设项目

项目类别：货物类

苏州市政府集中采购中心

2025年11月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	33

第五章 合同及主要条款	52

第六章 评标办法和评分标准	61

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0613 |
| 2 | 项目名称 | 苏州市公安局高速公路智能交通设施建设项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人：严工 联系电话：0512-69820896、69820921 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市公安局 地址：苏州市相城区人民路3998号 联系人：钱国庆 联系电话：0512-65111701 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年12月18日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年12月18日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年12月18日13点30分（北京时间） 苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 合同金额的5% |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

项目概况：苏州市公安局高速公路智能交通设施建设项目招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2025年12月18日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0613

2.项目名称：苏州市公安局高速公路智能交通设施建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币壹佰壹拾肆万叁仟伍佰陆拾捌元叁角壹分（￥1,143,568.31元）

5.最高限价：人民币壹佰壹拾肆万叁仟伍佰伍拾柒元壹角壹分（￥1,143,557.11元）

6.合同履行期限：合同签订后180日内(不含试运行时间，试运行时间不少于30日)。免费质量保证期要求不低于三年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购使用部门确认验收合格之日起算。

7.采购需求：

（1）采购标的需实现的功能：

通过建设货车占道抓拍、实线变道抓拍、分心驾驶抓拍等设备，可有效降低交通事故发生率，提升通行效率，保障车辆的行车安全；

通过建设主线、收费站出口匝道卡口，完善苏州高速公路立体化防控圈，为稽查布控、侦查破案等实战业务场景，提供技术手段。

（2）采购标的需实现的目标：

通过本项目的建设，旨在缓解高速公路交通拥堵、提升高速公路违法行为非现场执法的精准性、实时性，进一步强化高速公路交通安全管理水平。

具体详见招标文件第四章。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。自2025年12月1日起，现场办理地址调整为：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年12月18日13点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年12月18日13点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市公安局

地址：苏州市相城区人民路3998号

联系人：钱国庆

联系电话：0512-65111701

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820921

3.项目联系方式

项目联系人：严工

电话：0512-69820921

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

因业务办公地点搬迁，请供应商按照以下联系电话及地址送达或邮寄质疑函。

（1）2025年11月27日之前

联系申话：0512-69820894

联系地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室。

（2）2025年11月27日（含）之后

联系电话：0512-69826795

联系地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼集采业务办公室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6其它有关资格证明文件。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6投标单位对本项目所采购产品进行分项报价，分项报价不得高于单价最高限价，且报价总价不得高于总预算（总限价），否则视为未实质性响应招标文件要求。

带“★”的技术参数，投标单位需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：（1）官网截图证明（2）技术说明书（3）技术参数彩页（4）其他证明材料（不含承诺函），未提供、未按要求提供视为未实质性响应招标文件要求。

除“★”和“▲”外的技术参数，投标文件中应在附件8技术参数响应及偏离表中一一响应(优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”)，如有负偏离视为未实质性响应招标文件要求。

14.1.5.7其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.7为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

（二）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（三）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

3.投标单位对本项目所采购产品进行分项报价，分项报价不得高于单价最高限价，且报价总价不得高于总预算（总限价），否则视为无效投标。

# 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州市公安局） 的 （苏州市公安局高速公路智能交通设施建设项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，在评标过程中当出现投标报价低于采购项目预算50%或者投标报价低于采购项目最高限价45%或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受苏州市公安局的委托，就苏州市公安局高速公路智能交通设施建设项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0613

二、项目名称：苏州市公安局高速公路智能交通设施建设项目

三、预算金额：人民币壹佰壹拾肆万叁仟伍佰陆拾捌元叁角壹分（￥1,143,568.31元）

四、最高限价：人民币壹佰壹拾肆万叁仟伍佰伍拾柒元壹角壹分（￥1,143,557.11元）

五、合同履行期限：合同签订后180日内(不含试运行时间，试运行时间不少于30日)。免费质量保证期要求不低于三年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购使用部门确认验收合格之日起算。

六、招标内容：

（一）项目概况

1.采购标的需实现的功能：

1.1通过建设货车占道抓拍、实线变道抓拍、分心驾驶抓拍等设备，可有效降低交通事故发生率，提升通行效率，保障车辆的行车安全；

1.2通过建设主线、收费站出口匝道卡口，完善苏州高速公路立体化防控圈，为稽查布控、侦查破案等实战业务场景，提供技术手段。

2.采购标的需实现的目标：

通过本项目的建设，旨在缓解高速公路交通拥堵、提升高速公路违法行为非现场执法的精准性、实时性，进一步强化高速公路交通安全管理水平。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

包括但不限于如下标准：

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373-2019

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497-2016

《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833-2016

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T 832-2014

《城市监控报警联网系统技术标准 第9部分：卡口信息识别、比对、监测系统技术要求》GA/T 669.9-2008

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》GA/T1202-2022

《苏州市城市道路交通管理设施设置标准》

本采购项目所涉及的所有内容，均须符合中华人民共和国（不含港澳台地区）现行有效的强制性标准及最新版本的推荐性标准（包括但不限于国家标准、行业标准、地方标准）。凡标准有不同版本或更新版本的，应执行发布最新且要求最严格的版本。若各标准、规范之间存在不一致之处，应以要求更严格者为准。

（三）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化高清抓拍单元（前牌） | ★内置至少1个GPU芯片或至少1个—体化芯片；分辨率≥4096×2160；支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议等；具有至少1个RJ45以太网口、至少3个RS485接口、至少1路告警输入/至少1路告警输出/至少4路触发输出、至少1个存储卡接口；防护等级：不低于IP65； ▲支持前端识别手持电话、拨打电话、不系安全带等功能； 支持在无外置补光设备条件下，抓拍图像清晰且满足《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中对图片的各项要求；含摄像机、高清镜头、室外防护罩及支架、万向节、电源适配器、不低于64G存储卡等； | 套 | 16 | 13100.00 | 209600.00 |
| 2 | 智能补光灯1 | 补光距离16-25m； ▲光源类型：至少24颗LED灯、气体灯管；气体爆闪色温小于7000K；LED色温3500K-5000K（暖光）； 触发方式：开关量触发、电平量触发；防护等级不低于IP65；满足1202-2022补光灯一级标准；含万向节、支架等 | 套 | 28 | 3000.00 | 84000.00 |
| 3 | 防雷器 | 网络、电源二合一 | 套 | 16 | 233.75 | 3740.00 |
| 4 | 支架 | 镀锌方管，规格不低于80mm*80mm*5mm，表面喷塑，U型支架，每套支架长度总长3m，包含：法兰、抱箍等辅材 | 公斤 | 1555 | 11.91 | 18520.05 |
| 5 | 抱杆箱 | 材质：不低于1.5mm厚不锈钢板喷塑箱体、不低于4mm绝缘安装板、不锈钢内铰链、防盗通用锁、 密封条、防尘棉、空开轨道等。含至少1个不低于25A的2P空开，至少4个不低于16A的1P空开，尺寸不低于550mm*400mm*215mm，防护等级不低于IP55 | 只 | 7 | 858.39 | 6008.73 |
| 6 | 光纤收发器 | 百兆SFP口≥1、百兆电口≥2；支持自动协商：10/100Mbps；含单模光模块；防护等级不低于IP40；导轨或壁挂安装，含安装支架、电源等。 | 对 | 1 | 1004.30 | 1004.30 |
| 7 | 工业交换机 | 百兆电口≥5个；支持10/100Mbps；支持802.3/802.3x/802.3u；防护等级不低于IP40；导轨或壁挂安装，含安装支架、电源等 | 台 | 4 | 693.88 | 2775.52 |
| 8 | 电源线 | RVV3*2.5mm² | 米 | 1050 | 9.37 | 9838.50 |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.5mm² | 米 | 160 | 5.62 | 899.2 |
| 10 | 网线 | 室外超五类非屏蔽，含水晶头制作安装等 | 米 | 160 | 3.79 | 606.4 |
| 11 | 控制线 | RVVSP2*1.0mm² | 米 | 140 | 4.38 | 613.20 |
| 12 | 光缆 | 室外铠装，单模，4芯 | 米 | 260 | 4.24 | 1102.4 |
| 13 | 光纤熔接盒 | 室外防水，至少四口 | 个 | 2 | 102.52 | 205.04 |
| 14 | 光纤尾纤 | 单模单纤尾纤，不低于2米，含光纤熔接，接口型式按交换机接口型式定制 | 根 | 8 | 39.60 | 316.80 |
| 15 | 光纤跳线 | 双芯单模跳线（不低于2米），接口类型根据交换机定制 | 根 | 4 | 37.62 | 150.48 |
| 16 | 镀锌钢管 | 明配，DN50镀锌钢管，含管接件、骑马卡、含支架等 | 米 | 600 | 54.24 | 32544.00 |
| 17 | 接线箱 | 室外防水接线箱（尺寸不低于400mm*300mm），不锈钢材质，厚度不低于1.5mm | 个 | 12 | 361.60 | 4339.20 |
| 18 | 挖填 | 宽度400mm，深度800mm，土方回填 | 立方米 | 195 | 66.73 | 13012.35 |
| 19 | 硅芯管 | HDPE63，含管接件等安装辅材 | 米 | 1220 | 20.82 | 25400.4 |
| 20 | 手孔井 | 砖砌，尺寸不低于500mm*500mm*800mm（内径），含B125级 不低于600mm*600mm钢纤维砼井盖、井圈等 | 个 | 13 | 823.50 | 10705.50 |
| 21 | 网络传输租用费 | 三年，带宽不低于100M | 点 | 8 | 10800.00 | 86400.00 |
| 22 | 交通监控设备标志 | 白底、绿图形、黑边框、白色衬边，尺寸不低于1450mm*1810mm，附着式安装 | 块 | 11 | 1467.20 | 16139.20 |
| 23 | 实线变道抓拍摄像机 | ★实线变道违法行为检测距离不低于150米，实线变道违法行为取证有效距离不低于120米；至少2个图像传感器；支持压线、实线变道、逆行、违停、拥堵等事件检测功能； 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别、支持车辆特征识别及目标全结构化；支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议等；抓拍图像清晰且满足《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中对图片的各项要求；含摄像机、高清镜头、室外防护罩、安装支架、万向节、电源适配器、不低于64G存储卡等； | 套 | 4 | 19000.00 | 76000.00 |
| 24 | 智能补光灯2 | ▲双光源：LED灯珠、气体灯管；支持LED频闪，白光气体爆闪及红外气体爆闪功能； 带LED格栅；气体补光控制具有峰值抑制功能；LED灯珠数量不少于24颗；色温：白光＜4000K，红外光；发光角度：单车道；最佳补光距离 16米～30米；触发方式：电平量或开关量；满足1202-2022补光灯一级标准；含万向节、支架等 | 套 | 11 | 3000.00 | 33000.00 |
| 25 | 防雷器 | 网络、电源二合一 | 套 | 4 | 233.75 | 935.00 |
| 26 | 支架 | 镀锌方管，规格不低于80mm*80mm*5mm，表面喷塑，U型支架，每套支架长度总长3m，包含：法兰、抱箍等辅材 | 公斤 | 530 | 11.91 | 6312.3 |
| 27 | 抱杆箱 | 材质：不低于1.5mm厚不锈钢板喷塑箱体、不低于4mm绝缘安装板、不锈钢内铰链、防盗通用锁、 密封条、防尘棉、空开轨道等。含至少1个不低于25A的2P空开，至少4个不低于16A的1P空开，尺寸不低于550mm*400mm*215mm，防护等级不低于IP55 | 只 | 3 | 858.39 | 2575.17 |
| 28 | 工业交换机 | 百兆电口≥5个；支持10/100Mbps；支持802.3/802.3x/802.3u；防护等级不低于IP40；导轨或壁挂安装，含安装支架、电源等 | 台 | 2 | 693.88 | 1387.76 |
| 29 | 电源线 | RVV3*2.5mm² | 米 | 400 | 9.37 | 3748.00 |
| 30 | 电源线 | RVV3*1.5mm² | 米 | 150 | 5.62 | 843 |
| 31 | 网线 | 室外超五类非屏蔽，含水晶头制作安装等 | 米 | 160 | 3.79 | 606.4 |
| 32 | 控制线 | RVVSP2*1.0mm² | 米 | 55 | 4.38 | 240.90 |
| 33 | 接线箱 | 室外防水接线箱（尺寸不低于400mm*300mm），不锈钢材质，厚度不低于1.5mm | 个 | 2 | 361.60 | 723.20 |
| 34 | 挖填 | 宽度400mm，深度800mm，土方回填 | 立方米 | 163 | 66.73 | 10876.99 |
| 35 | 硅芯管 | HDPE63，含管接件等安装辅材 | 米 | 1020 | 20.82 | 21236.4 |
| 36 | 手孔井 | 砖砌，尺寸不低于500mm*500mm*800mm（内径），含B125级 不低于600mm*600mm钢纤维砼井盖、井圈等 | 个 | 9 | 823.50 | 7411.50 |
| 37 | 网络传输租用费 | 三年，带宽不低于100M | 点 | 3 | 10800.00 | 32400.00 |
| 38 | 交通监控设备标志 | 白底、绿图形、黑边框、白色衬边，尺寸不低于1450mm*1810mm，附着式安装 | 块 | 4 | 1467.20 | 5868.80 |
| 39 | 微光抓拍单元（前牌） | ★前端内置红外超微光感知，采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染；支持白天白光爆闪，晚上内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光；支持实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息；支持车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍；支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台；支持本地存储，最大支持256G，抓拍图片可断网续传； ▲至少2个全局曝光图像传感器； 分辨率不低于4096 × 2160；视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG；抓拍图片格式支持JPEG；支持超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、手持电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为；至少3个RS485接口、至少1个RS232接口、至少2个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口；含抓拍单元、高清镜头、室外防护罩及支架、万向节、电源适配器、不低于64G存储卡等； | 套 | 1 | 17500.00 | 17500.00 |
| 40 | 智能补光灯2 | 双光源：LED灯珠、气体灯管；支持LED频闪，白光气体爆闪及红外气体爆闪功能；带LED格栅；气体补光控制具有峰值抑制功能；LED灯珠数量不少于24颗；色温：白光＜4000K，红外光；发光角度：单车道；最佳补光距离 16米～30米；触发方式：电平量或开关量；满足1202-2022补光灯一级标准；含万向节、支架等 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 41 | 防雷器 | 网络、电源二合一 | 套 | 1 | 233.75 | 233.75 |
| 42 | 支架 | 镀锌方管，规格不低于80mm*80mm*5mm，表面喷塑，U型支架，每套支架长度总长3m，包含：法兰、抱箍等辅材 | 公斤 | 71 | 11.91 | 845.61 |
| 43 | 抱杆箱 | 材质：不低于1.5mm厚不锈钢板喷塑箱体、不低于4mm绝缘安装板、不锈钢内铰链、防盗通用锁、 密封条、防尘棉、空开轨道等。含至少1个不低于25A的2P空开，至少4个不低于16A的1P空开，尺寸不低于550mm*400mm*215mm，防护等级不低于IP55 | 只 | 1 | 858.39 | 858.39 |
| 44 | 电源线 | RVV3*2.5mm² | 米 | 90 | 9.37 | 843.30 |
| 45 | 电源线 | RVV3*1.5mm² | 米 | 10 | 5.62 | 56.2 |
| 46 | 网线 | 室外超五类非屏蔽，含水晶头制作安装等 | 米 | 10 | 3.79 | 37.9 |
| 47 | 镀锌钢管 | 明配，DN50镀锌钢管，含管接件、骑马卡、含支架等 | 米 | 50 | 54.24 | 2712.00 |
| 48 | 接线箱 | 室外防水接线箱（尺寸不低于400mm*300mm），不锈钢材质，厚度不低于1.5mm | 个 | 2 | 361.60 | 723.20 |
| 49 | 挖填 | 宽度400mm，深度800mm，土方回填 | 立方米 | 29 | 66.73 | 1935.17 |
| 50 | 硅芯管 | HDPE63，含管接件等安装辅材 | 米 | 180 | 20.82 | 3747.6 |
| 51 | 手孔井 | 砖砌，尺寸不低于500mm*500mm*800mm（内径），含B125级 不低于600mm*600mm钢纤维砼井盖、井圈等 | 个 | 1 | 823.50 | 823.50 |
| 52 | 网络传输租用费 | 三年，带宽不低于100M | 点 | 1 | 10800.00 | 10800.00 |
| 53 | 交通监控设备标志 | 白底、绿图形、黑边框、白色衬边，尺寸不低于1450mm*1810mm，附着式安装 | 块 | 1 | 1467.20 | 1467.20 |
| 54 | 微光抓拍单元（前牌） | 前端内置红外超微光感知，采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染；支持白天白光爆闪，晚上内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光；支持实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息；支持车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍；支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台；支持本地存储，最大支持256G，抓拍图片可断网续传； 至少2个全局曝光图像传感器；分辨率不低于4096 × 2160；视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG；抓拍图片格式支持JPEG；支持超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、手持电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为；至少3个RS485接口、至少1个RS232接口、至少2个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口；含抓拍单元、高清镜头、室外防护罩及支架、万向节、电源适配器、不低于64G存储卡等； | 套 | 6 | 17500.00 | 105000.00 |
| 55 | 智能补光灯2 | 双光源：LED灯珠、气体灯管；支持LED频闪，白光气体爆闪及红外气体爆闪功能；带LED格栅；气体补光控制具有峰值抑制功能；LED灯珠数量不少于24颗；色温：白光＜4000K，红外光；发光角度：单车道；最佳补光距离 16米～30米；触发方式：电平量或开关量；满足1202-2022补光灯一级标准；含万向节、支架等 | 套 | 6 | 3000.00 | 18000.00 |
| 56 | 防雷器 | 网络、电源二合一 | 套 | 6 | 233.75 | 1402.50 |
| 57 | L型杆件 | 高不低于5.7米，臂长不低于5米 | 套 | 2 | 5054.50 | 10109.00 |
| 58 | 骑马式基础 | 定制：约400mm*450mm*16mm护栏夹板*2块；约400mm*400mm*20mm法兰*2块；法兰连接方管：约200mm*200mm*8mm*200mm；约100mm*200mm*12mm加强筋板*8块；约80mm*450mm*12mm加强筋板*2块；80mm*400mm*12mm加强筋板*2块；含M20（8.8级）螺栓，螺栓长度按实际放样 | 套 | 2 | 1378.50 | 2757.00 |
| 59 | L型杆件 | 高不低于6.5米，臂长不低于7米 | 套 | 4 | 7237.50 | 28950.00 |
| 60 | 立杆基础 | 基础尺寸不低于1200mm*1200mm*1500mm | 个 | 4 | 3465.00 | 13860.00 |
| 61 | 电源线 | RVV3*2.5mm² | 米 | 540 | 9.37 | 5059.80 |
| 62 | 电源线 | RVV3*1.5mm² | 米 | 120 | 5.62 | 674.40 |
| 63 | 网线 | 室外超五类非屏蔽，含水晶头制作安装等 | 米 | 60 | 3.79 | 227.4 |
| 64 | 控制线 | RVVSP2*1.0mm² | 米 | 60 | 4.38 | 262.80 |
| 65 | 抱杆箱 | 材质：不低于1.5mm厚不锈钢板喷塑箱体、不低于4mm绝缘安装板、不锈钢内铰链、防盗通用锁、 密封条、防尘棉、空开轨道等。含至少1个不低于25A的2P空开，至少4个不低于16A的1P空开，尺寸不低于550mm*400mm*215mm，防护等级不低于IP55 | 套 | 6 | 858.39 | 5150.34 |
| 66 | 交通监控设备标志 | 白底、绿图形、黑边框、白色衬边，尺寸不低于1450mm*1810mm，附着式安装 | 块 | 6 | 1467.20 | 8803.20 |
| 67 | 接地连接线 | BV-10mm² | 米 | 20 | 8.91 | 178.2 |
| 68 | 接地镀锌角钢 | 规格不低于50mm*5mm, L≥2.5m | 根 | 4 | 125.19 | 500.76 |
| 69 | 热镀锌扁钢 | 规格不低于40mm*4mm，热镀锌扁钢 | 米 | 12 | 57.81 | 693.72 |
| 70 | 网络传输租用费 | 三年，带宽不低于100M | 点 | 6 | 10800.00 | 64800.00 |
| 71 | 挖填 | 宽度400mm，深度800mm，土方回填 | 立方米 | 58 | 66.73 | 3870.34 |
| 72 | 硅芯管 | HDPE63，含管接件等安装辅材 | 米 | 360 | 20.82 | 7495.2 |
| 73 | 镀锌钢管 | 明配，DN50镀锌钢管，含管接件、骑马卡、含支架等 | 米 | 900 | 54.24 | 48816.00 |
| 74 | 接线箱 | 室外防水接线箱（尺寸不低于400mm*300mm），不锈钢材质，厚度不低于1.5mm | 个 | 10 | 361.60 | 3616.00 |
| 75 | 手孔井 | 砖砌，尺寸不低于500mm*500mm*800mm（内径），含B125级 不低于600mm*600mm钢纤维砼井盖、井圈等 | 个 | 9 | 823.50 | 7411.50 |
| 76 | 绿化带恢复 | 面层绿化按原样恢复 | 平方米 | 1178 | 23.98 | 28248.44 |

注：1.本项目核心产品为：

（1）序号1：一体化高清抓拍单元（前牌）；

（2）序号39、序号54：微光抓拍单元（前牌）。

2.投标单位对本项目所采购产品进行分项报价，分项报价不得高于单价最高限价，且报价总价不得高于总预算（总限价），否则视为未实质性响应招标文件要求。

3.带“★”的技术参数，投标单位需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：（1）官网截图证明（2）技术说明书（3）技术参数彩页（4）其他证明材料（不含承诺函），未提供、未按要求提供视为未实质性响应招标文件要求。

4.除“★”和“▲”外的技术参数，投标文件中应在附件8技术参数响应及偏离表中一一响应(优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”)，如有负偏离视为未实质性响应招标文件要求。

（四）技术要求

1、建设内容

1.1完成高速公路各类外场设施的建设。

1.2完成配套通信设施、供配电设施、安装支架、立杆、基础预埋件及管道等附属设施的建设。

1.3利用本项目租赁的通信设施或现有通信设施，将各类摄像机收集到的交通参数、视频、交通违法、设备工作状态等信息接入苏州市公安局交通管理支队。

2、实施界面

通信管线：本项目各通信节点至交通管理支队所需传输链路采用利旧或者租赁方式实现，采用租赁方式的本项目实施方仅负责从出租人处获取相应的通信资源，并实现各通信节点的通信接入。本项目与通信出租人之间的界面为通信节点工业以太网交换机，工业以太网交换机上行端口及以上为通信出租人实施，工业以太网交换机及其下行端口和以太网配置及管理均由本项目实施。

供配电：本项目负责所有电器设备的供电。外场各安装点位的设施用电从就近的高速公路设备配电箱或者已建设备壁挂箱内引出，引出回路及其断路器由本项目实施。

供电及通信线缆铺设：本项目实施方所负责通信及供配电线路铺设不得损伤线缆外皮，管道中不允许有接头。

接地：本项目新增外场设施的防雷、接地均属于本项目实施范围。

设备防护：本项目实施方负责所有安装在露天的电气和电子设备的防护，其防护等级要达到IP65（另有规定除外）。如设备本身不能满足前述的防护要求，则实施方应无条件提供不低于前述防护要求的补充防护手段。

设备防撬、防盗：本项目实施方负责所有设备的防撬、防盗工作，系统终验移交采购单位前，任何设备被盗及被破坏所造成的损失由项目实施方负责。

3、系统测试

本项目中标单位需在合同签订后7天内，对选用的设备、设施进行测试，提交测试计划和测试方案，测试内容包括前端设备安装调试、接入苏州市公安局交通管理支队系统、功能性能测试等，测试结果满足设计方案文件中技术要求。测试工作需在1个月内完成，具体时间以采购人要求为准。

4、维护与升级

拟建项目的总投资包括系统建成验收后三年的维护和系统升级费用，提供的维护保障服务并对以下服务的实施方式做出详细阐述，服务项目包括但不限于：

（1）故障修复服务(含远程技术支持、现场技术支持)

（2）版本管理和软件补丁服务

（3）系统巡检服务

（4）重要事件保障服务

（5）应急恢复方案设计与预演服务

（6）辅助故障定位服务

5、外场设备通信方案设计

5.1接入方案

设备与以太网交换机间距离超80米，需要增加网络连接器或采用光缆传输。

采用基于TCP/IP通信协议的支持，在上层按照应用要求建立多通道的直接通信。

本项目前端设备与苏州市公安局交通管理支队网络接入采用原有网络或租赁运营商光缆方式接入。

本项目中各子系统接口标准需与苏州市公安局交通管理支队相关平台接口标准保持一致，平滑接入。

5.2远程通信光缆

根据接入方案，本项目通信网络上行速率要求为不低于百兆，采用租赁方式或利用原有通信网络。

6、外场设备供电方案设计

本项目前端设施的供电方式为借用高速公路沿线已建设施用电，其中高速公路设施配电箱下桩头至本项目前端设备的电缆配线由本项目实施。

本项目中，交通设备的用电负荷为三级负荷。

7、杆件、基础及配套建设

7.1杆件和基础建设

杆件的力学性能和化学成分应符合GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T1591-2018《低合金高强度结构钢》的规定及相关行业规范的要求。钢结构的安装应符合GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》的规定及相关行业规范的要求。

基础建设应符合GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB50348-2018《安全防范工程技术标准》的规定及相关行业规范的要求。

7.2管道建设

管道建设应符合GB/T50374-2018《通信管道工程施工及验收标准》及相关行业规范的要求。

7.3手孔井建设

手孔井建设应符合GB/T23858-2009《检查井盖》及相关行业的要求。

7.4线缆敷设工程建设

线缆敷设施工应符合GB/T50312-2016《综合布线系统工程验收规范》及相关行业规范的要求。

8、设备技术要求：

8.1分心驾驶抓拍设施

8.1.1功能要求

设备功能包含但不限于以下功能，中标单位进场后，需对设备功能进行深化，以满足采购人要求为准。

（1）分心驾驶抓拍功能

支持对于驾驶人员接打电话、手持手机操作软件等违法行为进行抓拍取证，交通违法证据图片满足GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求。

（2）未系安全带抓拍功能

支持对于主、副驾驶人员未系安全带的违法行为进行抓拍取证，交通违法证据图片满足GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求。

（3）车辆特征识别功能

按国标《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T833-2016要求实现对机动车号牌自动识别功能外，还要对车标、车型、车身颜色进行一体化识别。

（4）卡口车辆抓拍功能

在各种时段、各种环境光及各种天气下，对以200km/h内速度行驶的所有机动车辆进行抓拍,通过车辆图像捕获率≥99%，实现无缝隙抓拍功能。

（5）卡口信息记录处理功能

图片采用JPEG格式，数据信息包括设备编号、时间、地点、方向、车道、车牌号码、颜色、车型、车身颜色等。图像分辨率不低于1920*1080，单张图片压缩后小于200K,图像编码遵照ISO/IEC 15444:2000。

（6）全天候前牌司乘人员特征提取功能

在各种时段、各种环境光及各种天气下均能获得清晰的前牌司乘人员特征信息，并抠取符合要求的特写图像。

（7）高清图像录像功能

系统可以查看交通运行状态，对于出现的交通拥堵、交通违法、交通事故等异常交通事件进行全天候高清视频录像。

（8）断点续传通讯功能

当远程通讯链路发生故障时，数据和图片应保存在前端存储控制设备上，当通讯恢复时再进行断点续传，实现前端抓拍数据的异地冗余备份，也可采用人工下载数据。

（9）图像记录防篡改功能

遵循GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求，设备需对收集的图片进行防篡改处理。

（10）时间校时功能

系统时间与苏州市公安局交通管理支队时钟校时服务器同步，具有主动校时功能，实现实时校时功能，24小时误差＜1S。

8.1.2接口要求

应满足GB/T 28181-2022等互联标准及平台应用需求和接口数据规范要求。

8.2货车占道抓拍设施

8.2.1功能要求

设备功能包含但不限于以下功能，中标单位进场后，需对设备功能进行深化，以满足采购人要求为准。

（1）货车占道抓拍取证功能

对于在高速公路上货车违法占道的行为进行抓拍，交通违法证据图片满足GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求。

（2）车辆特征识别功能

按国标《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T833-2016要求实现对机动车号牌自动识别功能外，还要对车标、车型、车身颜色进行一体化识别。

（3）卡口车辆抓拍功能

在各种时段、各种环境光及各种天气下，对以200km/h内速度行驶的所有机动车辆进行抓拍,通过车辆图像捕获率≥99%，实现无缝隙抓拍功能。

（5）卡口信息记录处理功能

图片采用JPEG格式，数据信息包括设备编号、时间、地点、方向、车道、车牌号码、颜色、车型、车身颜色等。图像分辨率不低于1920*1080，单张图片压缩后小于200K,图像编码遵照ISO/IEC 15444:2000。

（6）全天候前牌司乘人员特征提取功能

在各种时段、各种环境光及各种天气下均能获得清晰的前牌司乘人员特征信息，并抠取符合要求的特写图像。

（6）高清图像录像功能

系统可以查看交通运行状态，对于出现的交通拥堵、交通违法、交通事故等异常交通事件进行全天候高清视频录像。

（7）断点续传通讯功能

当远程通讯链路发生故障时，数据和图片应保存在前端存储控制设备上，当通讯恢复时再进行断点续传，实现前端抓拍数据的异地冗余备份，也可采用人工下载数据。

（8）图像记录防篡改功能

遵循GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求，设备需对收集的图片进行防篡改处理。

（9）时间校时功能

系统时间与苏州市公安局交通警察支队时钟校时服务器同步，具有主动校时功能，实现实时校时功能，24小时误差＜1S。

8.2.2接口要求

应满足GB/T 28181-2022等互联标准及平台应用需求和接口数据规范要求。

8.3实线变道抓拍设施

8.3.1功能要求

设备功能包含但不限于以下功能，中标单位进场后，需对设备功能进行深化，以满足采购人要求为准。

（1）实线变道违法行为抓拍

对于在高速公路上实线处违法变道的车辆进行抓拍，交通违法证据图片满足GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求。

（2）车辆特征识别功能

按国标《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T833-2016要求实现对机动车号牌自动识别功能外，还要对车标、车型、车身颜色进行一体化识别。

（3）卡口车辆抓拍功能

在各种时段、各种环境光及各种天气下，对以200km/h内速度行驶的所有机动车辆进行抓拍,通过车辆图像捕获率≥99%，实现无缝隙抓拍功能。

（4）卡口信息记录处理功能

图片采用JPEG格式，信息包括设备编号、时间、地点、方向、车道、车牌号码、颜色、车型、车身颜色等。图像分辨率不低于1920*1080，单张图片压缩后小于200K,图像编码遵照ISO/IEC 15444:2000。

（5）高清图像录像功能

系统可以查看交通运行状态，对于出现的交通拥堵、交通违法、交通事故等异常交通事件进行全天候高清视频录像。

（6）断点续传通讯功能

当远程通讯链路发生故障时，数据和图片应保存在前端存储控制设备上，当通讯恢复时再进行断点续传，实现前端抓拍数据的异地冗余备份，也可采用人工下载数据。

（7）图像记录防篡改功能

遵循GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求，设备需对收的图片进行防篡改处理。

（8）时间校时功能

系统时间与苏州市公安局交通警察支队时钟校时服务器同步，具有主动校时功能，实现实时校时功能，24小时误差＜1S。

8.3.2接口要求

应满足GB/T 28181-2022等互联标准及平台应用需求和接口数据规范要求。

8.4匝道卡口抓拍设施

8.4.1功能要求

设备功能包含但不限于以下功能，中标单位进场后，需对设备功能进行深化，以满足采购人要求为准。

（1）卡口车辆抓拍功能

在各种时段、各种环境光及各种天气下，对以200km/h内速度行驶的所有机动车辆进行抓拍,通过车辆图像捕获率≥99%，实现无缝隙抓拍功能。

（2）车辆特征识别功能

按国标《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T833-2016要求实现对机动车号牌自动识别功能外，还要对车标、车型、车身颜色进行一体化识别。

（3）卡口信息记录处理功能

图片采用JPEG格式，数据信息包括设备编号、时间、地点、方向、车道、车牌号码、颜色、车型、车身颜色及车辆速度等。图像分辨率不低于1920*1080，单张图片压缩后小于200K,图像编码遵照ISO/IEC 15444:2000。

（4）全天候前牌司乘人员特征提取功能

在各种时段、各种环境光及各种天气下均能获得清晰的前牌司乘人员特征信息，并扣取符合要求的特写图像。

（5）高清图像录像功能

系统可以查看交通运行状态，对于出现的交通拥堵、交通违法、交通事故等异常交通事件进行全天候高清视频录像。

（6）断点续传通讯功能

当远程通讯链路发生故障时，数据和图片应保存在前端存储控制设备上，当通讯恢复时再进行断点续传，实现前端抓拍数据的异地冗余备份，也可采用人工下载数据。

（7）图像记录防篡改功能

遵循GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求，设备需对收集的图片进行防篡改处理。

（8）时间校时功能

系统时间与苏州市公安局交通警察支队时钟校时服务器同步，具有主动校时功能，实现实时校时功能，24小时误差＜1S。

8.4.2接口要求

应满足GB/T 28181-2022等互联标准及平台应用需求和接口数据规范要求。

9.其他要求：

（1）投标人投标时应确保提供所投系统产品能接入现有中心平台，确保数据互联互通，能实现与上级平台联网；应提供各类设施的建设方案；应提供完善的实施组织计划。

（2）投标人投标时应提供完善的售后服务及应急保障方案；提供保障设备正常运行的日常运行维护方案；提供详细的备品备件管理措施。

（3）所有安装实施材料质量及实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；并提供详细的实施质量保证方案。

（4）中标人应对安装实施安全、质量全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。中标人须配备专业的技术人员实施项目。

（5）中标人应制定合理的项目安装施工进度计划，并严格按计划执行，保证项目在规定的时间内完成。

（6）投标人中标后，15天内把详细的项目组织设计（方案）报送采购单位审批，经批准同意后方可以组织实施。在项目实施期间，中标人应无条件的遵守实施现场的各项规章制度。

（7）实施期间，中标人应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购单位备案。

（8）中标人必须按照项目设计和技术标准实施，不得擅自修改项目设计，不得偷工减料；

（9）投标人发现设计文件和图纸差错的应当及时向采购方提出意见和建议，经采购方认可后方可进行修改；

（10）中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽部分实施在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标单位必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施；

（11）本项目采用的平台、摄像机等软硬件产品必须符合《公共安全视频监控联系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022），并能提供相应SDK开发包；

（12）视频图像系统及利用这些系统（或其他方式）收集到的图片进行文字标注的内容和方法必须符合《视频图像文字标注规范》GA/T751-2024的要求。

（13）所有内、外场设备时钟均需与苏州市公安局交通管理支队时钟校时服务器同步。

（14）本项目需通过结算，故中标单位在项目结算时必须按要求提供所有单据及资料，否则中标单位自行承担相应责任，相关费用含在投标总价中。

（15）本项目中使用的交通违法取证设备需要提供相应的检测报告，在系统接入前提供给采购单位。

（五）商务要求

1.采购项目交付或者实施的时间要求:

项目交付时间：合同签订后180 日内(不含试运行时间，试运行时间不少于30日)。

2.项目实施的地点：采购方指定地点 。

3.付款进度和方式：

（1）合同签订并生效后30日内采购方向中标方支付合同总金额的【30】%作为预付款；

（2）货物到货交付完成并经采购方初验合格后的15日内，采购方向中标方支付合同总价款【40】%；

（3）项目通过采购方最终验收并经结算后，采购方向中标方支付剩余款项。

4.包装和运输要求：货物包装参照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准执行，包装材料应选用防震、防潮、防静电等特性的材料，确保设备在运输过程中不受损坏；对于易碎或敏感部件，应采用额外保护措施，如使用泡沫或气垫进行包裹；包装上应明确标明设备名称、数量、规格、生产日期等信息；包装材料应符合环保要求，尽量使用可回收或可降解的材料，减少对环境的影响。

货物运输选择合适的运输方式：根据设备的特点和数量，选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输或空运等。确保运输过程中设备的安全和稳定；运输过程中的保护措施：在运输过程中，应采取必要的保护措施，如固定设备位置、避免震动和碰撞等。对于大型或重型设备，应使用专用运输工具进行运输；运输时间控制：尽量缩短运输时间，以减少设备在运输过程中的风险。对于紧急采购的设备，应优先安排运输，确保及时到达。

中标方应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；中标方应保证所提供的设备、系统是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，同时应保证其提供的设备、系统在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。中标方提供的设备必须为原包装，在送交验收前不得拆箱。

5.本项目免费质量保证期要求不低于_3_年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购使用部门确认验收合格之日起算。

6.售后服务标准要求：

（1）提供完善的售后服务及应急保障方案：包括但不限于保障人员、保障团队、保障内容；

（2）在质保期内，中标单位应提供至少2名工程师提供专业运维服务；

（3）提供保障设备正常运行的日常运行维护方案，包括但不限于故障修复（含远程技术支持、现场技术支持）、版本管理和软件补丁服务、系统巡检、重要事件保障、应急恢复方案设计与预演等的描述和说明；

（4）提供详细的备品备件管理措施。

7.售后服务效率要求：提供7×24小时响应服务，提供2小时以内响应，24小时以内赶到故障现场进行维护服务；从中标方工程技术人员进行故障处理开始，到全部故障排除，整个系统完全恢复到故障前的正常状态所需时间不大于48小时。

8.人员要求：投标单位需提供现场实施人员不少于7人。要求如下：

（1）项目负责人：1人

（2）技术负责人：1人

（3）实施团队成员：不少5人（包含一个现场负责人、一个安全员、一个驾驶员）

9.安全实施要求：在项目实施及质保期间，中标方应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目实施人员安全教育和安全管理，如实施过程中存在人身安全风险的，中标方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。

中标方应按照法律法规制定安全作业规范，在项目实施过程中，中标方一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由中标方自行承担责任，采购方不对中标方项目实施人员负任何安全责任；若给采购方造成损失和伤害的，中标方应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。

10.项目保密要求：

（1）严格遵守国家保密法规，健全保密管理机构，建立完善并严格落实保密管理制度。

（2）投标方对响应文件制作应实行专人管理、专室专柜存放、专机处理，不得擅自复制、扩散。不得在联网计算机中处理或者存储涉密信息。不得通过普通电话、传真、邮政、快递和互联网等渠道传递涉密信息。

（3）投标方严禁在互联网上发布涉密信息。

（4）严格落实采购人安全保密要求，主动接受和配合现场保密检查。

（5）未经采购人允许，不得擅自采集采购人基础数据。

（6）遵守国家规定的其他保密。

10.涉及国有资产处置的，严格按照国家相关规定实施。

11.本项目不得转包和分包。

12.采购标的的验收标准

货物安装调试完成，并通过不少于30天的试运行，由采购使用部门按照货物验收相关规定，结合采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行验收。

如验收达不到规定要求，采购使用部门有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购使用部门将依法追究相应法律责任。

项目初验方案及标准：

采购标的安装、调试完成，中标单位按照设计要求、规范标准、采购文件及合同约定进行全面自检，完成自检报告并提交采购单位审核。

采购单位对中标单位提交的自检报告及相关资料（如实施记录、检测报告、产品合格证等）进行审核，实地核查货物安装质量和功能指标，确认是否具备初验条件。

采购单位确认具备初验条件后，确定初验时间，组织初验小组。初验小组结合采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对采购标的完成情况、功能模块、性能指标、文档资料进行验收。

初验过程中，对发现的问题进行记录和汇总，形成初验问题清单，明确整改要求和期限。中标单位按照初验问题清单整改完成后提交复查申请。初验小组对整改情况进行复查，确认问题是否全部整改到位。若问题全部整改合格，初验小组出具初验合格报告；若存在未整改或整改不合格的问题，要求中标单位继续整改，直至合格后再出具初验合格报告。

项目终验方案及标准：

中标单位在经初验合格，且正常试运行【30】天后，完成全套竣工资料整理（含试运行记录、初验整改复查记录等），向采购单位提交终验申请及相关资料。

采购单位对中标单位提交的终验申请及资料进行全面审核，重点审查竣工资料完整性、试运行记录真实性与有效性、初验问题整改彻底性，实地抽查采购标的运行状态，确认项目是否具备终验条件。

采购单位确定终验时间，组织终验小组。终验小组采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容，分资料审核组与现场检查组开展验收工作：

资料审核组：审核竣工图纸、实施记录、检测报告、验收记录、试运行记录、设备说明书及合格证等资料，确保资料齐全、规范、与工程实际一致。

现场检查组：按照终验标准，对设备运行状态、管道密封性、电气安全性、功能指标等进行检查、测试，结合试运行数据，评估系统运行稳定性与可靠性。

终验小组汇总资料审核与现场检查发现的问题，与各相关单位沟通确认，形成终验问题清单（若有），明确问题性质、整改要求与整改期限。

中标单位按照终验问题清单组织整改，整改完成后提交复查申请及整改证明资料。终验小组对整改情况进行复查，确认问题是否全部整改合格。

若资料审核通过、现场检查合格且问题全部整改到位，终验小组审议终验情况，作出“通过终验”结论，由终验小组编制终验报告；若存在未整改或整改不合格问题，要求中标单位继续整改，直至合格后再出具终验合格报告。

采购使用单位将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。

招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购使用单位启动履约验收工作。

采购使用单位在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。成交供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

采购使用单位将按照验收标准要求组织验收，供应商所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求；所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵；所供产品结构牢固，无安全隐患；所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

13.采购标的的其他技术、服务等要求

具有保质保量、按时完成项目的履约能力；能提供响应产品或服务通过检测、认证等情况，产品服务销售渠道，能提供顺畅、有效的商务和技术沟通等。

14.本项目需要进行现场勘查（集中统一现勘）：

勘查时间：2025年12月8日9:30-11:30

勘查地点：苏州市公安局交通管理支队

联系人：梁伟斌

联系电话：13862121916

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：苏州市公安局高速公路智能交通设施建设项目

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0613

甲方：苏州市公安局

地址：苏州市相城区人民路3998号

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【   】项目（以下简称“本项目”）购销事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、下列文件为本合同不可分割部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）本合同书及本合同书签署后双方以书面形式确认的补充协议等；

（2）中标通知书；

（3）采购文件；

（4）投标（响应）文件；

（5）乙方在开评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上文件视为是能互相说明的，如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

二、合同内容

（一）项目内容：乙方负责完成甲方的“        项目”，具体内容见下表：

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（含税）： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

（二）交付期限：合同签订后180日内(不含试运行时间，试运行时间不少于30日)。免费质量保证期要求不低于三年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购使用部门确认验收合格之日起算。

（三）交付地点：甲方指定地点。

（四）质保期：【 】个月，自货物经甲方最终验收通过之日起开始计算。

三、价格与支付

（一）本合同金额按此次中标（成交）价格执行，本合同总金额（含税）为人民币（大写）（¥：  ）。上述合同总金额已包括响应产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费、包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装调试、检测验收、废旧品处置、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务支出等履行本合同所发生的全部费用以及乙方的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非本合同另有约定外，乙方不得再要求追加任何其他费用，本合同价格在实施期间不因市场变化因素而变动。

（二）合同价款的支付及付款方式：

1、付款流程：

（1）合同签订并生效后30日内甲方向乙方支付合同总金额的【30】%作为预付款；

（2）货物到货交付完成并经甲方初验合格后的15日内，甲方向乙方支付合同总价款【40】%；

（3）项目通过甲方最终验收并经结算后，甲方向乙方支付剩余款项。

2、乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：

（1）合法有效且符合甲方要求的发票；

（2）随货物附带的所有有关资料（如质量保证书等）；

（3）《竣工验收证明书》、《政府采购合同履行验收书》等。

若乙方未按要求提供上述资料的，甲方有权延迟付款，且不承担逾期付款的违约责任。

3、付款方式：银行转账或数字人民币转账。

（1）乙方数字人民币账户信息如下：

账户名：

开户行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

（2）乙方银行转账账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

4、未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10 %的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（三）履约保证金

履约保证金金额为：合同总金额的【5】%；即人民币大写圆整（小写￥）。

乙方应在合同签订后【20】日内，按照合同约定，向甲方提交履约保证金，履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的履约保函等非现金形式提交。乙方无正当理由拖延或拒不提交履约保证金的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总价款【5%】的违约金，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。（履约保证金的有效期限应不早于项目服务期限结束之前，请乙方合理选择履约保证金形式。）在服务期满、服务缺陷全部更正完毕，且甲方收到乙方提供的经双方签章的《政府采购合同履行验收书》后，甲方凭乙方的收款收据在30日内将履约保证金无息退还乙方。如乙方在服务过程中有缺陷不予更正，或更正后不符合本采购合同要求，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用以及给甲方造成的一切直接或间接损失，甲方有权直接在履约保证金中扣除。若乙方违约，则甲方有权不予退还履约保证金。

在乙方以转账、数字人民币账户支付的方式支付履约保证金的情况下，若甲方超期未退还，每逾期一日，则应以逾期退还的履约保证金金额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率÷360，向乙方支付违约金。

在乙方以第三方担保的方式提供履约担保的情况下，如第三方担保期限已经届满或担保义务免除，则视为甲方返还履约保证金的义务消灭，甲方无需实际返还行为。

按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

四、保密条款

（一）乙方在本合同签订、履行过程中知悉的甲方一切资料和信息，包括但不限于有关本合同甲方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，乙方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。

（二）本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。

（三）乙方应对项目实施的服务人员定岗定责。乙方服务人员、合作单位等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。

（四）乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额20%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。

（五）无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

（六）无论基于何种原因，在合同履行过程中或合同履行完成时，当甲方向乙方发出返还全部保密信息资料的媒体、复印件、影印件、摘要的书面通知后，乙方应在书面通知送达后的5日内全部返还。本合同履行完成后，乙方及其所属员工也不得再为任何目的使用上述保密信息。

五、质量保证

（一）乙方应保证其向甲方提供的货物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有良好的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。质保期内货物出现质量问题的，乙方应负责包修、包退、包换，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（二）乙方应按照本合同约定的质量标准提供合格的货物，如未约定质量标准的，应按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（三）根据甲方按本合同约定的检验（检测）标准检验（检测）的结果或具有国家法定检验（检测）资质的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）检测结果，如果设备的数量、质量或规格与本合同约定不符或证实设备是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式通知乙方并提出索赔。

（四）乙方应保证对其提供的货物享有合法的权利，在其提供的货物上不存在任何未曾向甲方披露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权、债权性质的担保、查封等。乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的诉讼。如甲方在使用乙方提供的标的物构成上述侵权的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切直接、间接损失。

六、包装

（一）乙方应当按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的标准及约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或按照通用的方式包装；没有补充协议或通用方式的，应当按照采取足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境的包装方式。因乙方未采取合理包装方式致使标的物损毁、灭失或无法正常使用，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

（二）乙方应保证其提供的货物是原包装未拆封的商品，在交付甲方验收前不得拆箱。

七、标的物的交付

（一）本项目货物的所有权自货物由乙方交付甲方时转移。

（二）乙方应当按照本合同约定的期限和约定的地点交付货物。

（三）乙方应当按照本合同约定或者交易习惯向甲方交付提取货物单证以外的有关单证和资料。

（四）本合同中所称“交付”，除根据上下文明显指到货时的交货外，均指完成安装调试后的交付。

（五）乙方负责安排货物运输，因交货产生的运输、装卸、安装、保险等相关费用全部由乙方承担。货物在交付甲方并通过验收合格前，其灭失、损毁的风险由乙方承担。

八、伴随服务

（一）乙方除应按照本合同约定及甲方的要求履行按期按量交付合格货物的义务外，还应当提供下列服务：

1、货物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

2、提供货物组装和一般维修所必需的工具；

3、在本合同规定的期限内对所提供的货物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

4、对甲方技术人员进行技术指导或培训服务。

（二）除本合同另有规定外，伴随服务的费用均已包含在本合同总价款中，甲方不再另行向乙方支付任何其他费用。

九、标的物的检验（检测）和验收

（一）交付本合同货物前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，检验合格证明仅作为甲方验收的依据，但不能作为本合同项下货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

（二）甲方根据本合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验（检测）无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。验收不合格的，乙方应进行返工、调整或采取其他补救措施，直至甲方再次验收合格。因返工、调整、验收等产生的一切费用，由乙方自行承担；给甲方造成损失的，乙方应赔偿一切直接、间接损失。

（三）甲方应自本项目所有货物交付并完成安装、调试之日起【 】日内进行验收。特殊情况需延长的，由甲乙双方另行协商确定。

（四）如双方对验收结果有分歧，则以具有国家法定资质的第三方检验（检测）机构的检验（检测）结果为准。如检验（检测）合格，检验（检测）费由甲方承担，检验（检测）不合格，检验（检测）费由乙方承担。

（五）由于甲方自身能力、检验（检测）方法和检验（检测）手段的限制，对于货物部分质量瑕疵尤其是潜在的或隐蔽的质量瑕疵，在短时间内可能无法发现。因此，验收单的签署仅作为货物质保期起算的依据，不代表甲方对质量异议权利的放弃，也不代表乙方对货物质量保证责任的免除。如验收通过后，货物出现质量问题影响甲方使用的，甲方仍有权要求乙方采取维修、退货换货、支付违约金、赔偿损失等方式处理。

（六）若乙方所提供产品属于技术更新换代产品，在不增加产品的全生命周期成本，且不影响、不降低整个项目的运行质量和功能，甲方可按照采购文件组织专家论证，如论证通过后视为验收通过，并在验收意见中注明。

（七）项目验收以甲方要求的方式、程序、标准为准，乙方应当配合甲方的验收要求，因乙方不配合甲方验收要求导致验收无法进行或验收不通过的，乙方自行承担后果。

十、标的物提出异议的时间和办法

（一）甲方在验收过程中，应当于双方约定的验收期间内将货物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面形式通知乙方。若货物存在甲方无法检验（检测）的质量问题，则对该货物的检验（检测）不受验收期间的限制，但甲方应在发现质量问题后及时提出。

（二）如果甲方在验收期满后【10】日内既不出具验收合格证明又未提出书面异议的，乙方应当自验收期满后【7】日内对甲方进行催告，经乙方催告后甲方在【7】日内仍未出具验收合格证明或提出书面异议的，视为乙方所交付的货物符合本合同的规定。

（三）甲方在验收过程中向乙方发出书面异议通知的，乙方应自收到甲方书面异议通知后24小时内将处理意见与办法书面答复甲方，并于3日内负责解决问题，否则将视为乙方默认甲方提出的异议和处理意见。

十一、售后服务

（一）在本合同约定的质保期内，设备出现质量问题的，乙方应向甲方提供7×24小时响应服务。乙方应自接到甲方通知后【   】小时内作出响应，【  】小时以内赶到故障现场进行维护服务，从乙方工程技术人员进行故障处理开始，到全部故障排除，整个系统完全恢复到故障前的正常状态所需时间不大于【  】小时。质保期满后，乙方仍应继续提供维修服务，但仅向甲方收取零配件成本费，人工费、交通费等由乙方自行承担。

（二）乙方未能按前述约定提供售后服务的，甲方有权自行聘请第三方进行维修，因此产生的费用由乙方承担，甲方有权直接从未支付的费用中扣除。同时，乙方应向甲方支付本合同总金额20%的违约金，并赔偿甲方因此产生的全部损失。

十二、安全生产

（一）在项目实施及质保期间，乙方应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目实施人员安全教育和安全管理，如实施过程中存在人身安全风险的，乙方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。

（二）所有作业人员均需按照国家法律法规之规定，取得对应上岗资格证书、作业许可证书、特种作业证书等相关资格证书，方可上岗作业。

（三）乙方应按照法律法规制定安全作业规范，在项目实施过程中，乙方一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由乙方自行承担责任，甲方不对乙方项目实施人员负任何安全责任；若给甲方造成损失和伤害的，乙方应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。

十三、分包与转包

（一）本合同项目不得转包与分包。

（二）如乙方存在分包或转包行为，甲方有权解除合同，乙方须返还全部已支付价款，并向甲方支付合同总金额20%的违约金。

（三）因分包或转包导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方一切直接和间接损失。

十四、违约责任

1、乙方未能按本合同约定的期限交付质量符合本合同约定货物的，甲方有权选择采取以下一种或多种措施：

（1）每逾期一日，要求乙方按照本合同总金额的万分之四向甲方支付违约金，并在甲方指定期限内交付符合本合同约定的货物。

（2）逾期超过30日，仍不能按质按量交付的，甲方有权直接解除本合同，同时乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。

2、因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的设备，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失，包括但不限于: 采购费用以及因退货所产生的运输、存储费用，因乙方违约导致逾期交付的损失（损失参照合同约定的逾期交付违约金计算方式进行认定）等一切费用和损失。

3、除本合同另有约定以外，若乙方违反本合同约定的，且经甲方催告后【7】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。

4、乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。

5、乙方逾期支付本合同约定的任何款项（包括但不限于违约赔偿、退款等）的，每逾期一日，乙方应当甲方支付逾期金额万分之四的违约金。

6、本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方一切直接或间接损失的，乙方应当足额赔偿。

7、乙方对招投标文件中承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，且乙方需向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。

8.若甲方在本合同完结之后，产生的后续其他项目涉及到与本合同内相关设备的（包括但不限于）关联、适配、调用、整合等相关工作乙方应给与新供应商无条件配合，否则甲方任拥有追责权利，可要求乙方给与赔偿等相关补救措施。

9、乙方违反本合同第十三条约定之情形的，除按相应条款承担违约责任外，甲方还有权依据本合同第十四条追究其违约责任。

十五、不可抗力

（一）合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力通知发出后的7日内提供书面证明文件。

（三）不可抗力事由消除后，合同继续履行或解除等相关事宜，由合同双方协商解决。

十五、索赔

（一）乙方交付的本项目设备的质量、数量、规格、性能等经检验（检测）、验收不合格的，甲方有权根据当地产品质量检验（检测）机构或其他有关部门出具的检验（检测）、验收证书向乙方提出索赔。

（二）在本合同规定的检验（检测）期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或异议有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，并按本合同规定的货币形式将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切直接、间接损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、总包配合费、保险费、检验（检测）费、仓储费、装卸费以及为保护退回设备所需的其他必要费用。

2、根据设备的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方协商确定降低设备的价格。

3、乙方应在收到甲方书面索赔通知后7日内，负责采用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担由此产生的一切费用和风险，给甲方造成损失的，应赔偿甲方一切直接、间接损失。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或被更换部件或设备的质量保证期。

（三）如果在甲方发出书面索赔通知后7日内，乙方未能答复的，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出书面索赔通知后7日内或甲方同意的延长期限内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜的，甲方有权从未支付的款项中扣除索赔金额，如果此金额不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

十七、合同的解除和转让

（一）除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

（二）有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2、因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同；

3、乙方存在违反本合同第十三条之情形的，甲方有权解除合同；

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后30日内书面通知对方以主张解除本合同，本合同在书面通知到达对方时解除。

（三）乙方违反本合同约定，导致本合同项目运行受到任何不利影响持续超过【48】小时的，甲方有权立即与乙方解除合同，有权向第三方采购设备及服务以保证项目正常运行且采购费用由乙方无异议接受、承担。

十八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后即生效，生效后须进行网上备案。

十九、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切事项发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

二十、其他附则

（一）合同份数：本合同一式【 】份，甲乙双方各执【 】份，各份合同具有同等法律效力。

（二）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其它法律、法规之规定解释，在执行过程中甲乙双方应在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

（三）本合同首部所载明的双方地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应于3日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

（四）甲方根据本合同约定有权解除合同的，解除合同的通知自送达本合同首部填写的乙方地址后生效；若乙方拒绝签收或显示查无此人而导致解除合同的通知未能被乙方实际签收的，解除合同的通知自退回之日视为送达。

（以下无正文）

甲方（盖章）：苏州市公安局

法定（授权）代表人（签字）：

日期：   年   月   日

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

日期：   年   月   日

第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分：40分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

（二）技术参数响应情况（12分）

投标单位所投产品关于下述技术参数内容全部满足或优于招标文件技术参数要求得，得12分，其中：

带“▲”的技术参数若出现负偏离的，每偏离一项扣3分。本项满分得12分。

带“▲”的技术参数有：

1.序号1中▲：支持前端识别手持电话、拨打电话、不系安全带等功能；

2.序号2中▲：光源类型：至少24颗LED灯、气体灯管；气体爆闪色温小于7000K；LED色温3500K-5000K（暖光）；

3.序号24中▲：双光源：LED灯珠、气体灯管；支持LED频闪，白光气体爆闪及红外气体爆闪功能；

4.序号39中▲：至少2个全局曝光图像传感器；

注：带“▲”的技术参数需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：（1）官网截图证明（2）技术说明书（3）技术参数彩页（4）其他证明材料（不含承诺函），未提供、未按要求提供视为无效证明材料。

（三）实施方案（14分）

1、提供所投系统产品能平滑接入现有中心平台，能实现与上级平台联网。方案内容需包括但不限于：

（1）平台间对接的总体技术方案；

（2）平台间对接的解决办法；

（3）平台间对接的操作方案；

（4）平台间对接的实施内容等。

上述每项应逐条叙述，内容完成，条理清晰，每项得1分；内容有一定合理性、可行性的得0.5分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未完成叙述的，不得分。本项最高得4分。

2、投标人提供项目各类设施的建设方案，方案内容包括但不限于：

（1）各类设施环境搭建、产品组合设计和调试方案；

（2）分心驾驶抓拍设施的建设方案；

（3）实线变道抓拍设施的建设方案；

（4）货车占道抓拍设施的建设方案；

（5）匝道卡口抓拍设施的建设方案等。

上述每项应逐条叙述，内容完成，条理清晰，每项得1分；内容有一定合理性、可行性的得0.5分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未完成叙述的，不得分。本项最高得5分。

3、实施组织设计方案，包括但不限于：

（1）总体实施流程及专项实施方案；

（2）质量保证措施；

（3）实施总进度计划及保证措施；

（4）实施安全文明及环保措施计划；

（5）实施风险预警方案（如冬雨季等恶劣天气下的实施）等。

上述每项应逐条叙述，内容完成，条理清晰，每项得1分；内容有一定合理性、可行性的得0.5分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未完成叙述的，不得分。本项最高得5分。

（四）售后方案（10分）

1、提供完善的售后服务及应急保障方案，包括但不限于：

（1）保障人员及保障团队；

（2）网络及系统保障；

（3）应急保障措施；

（4）应急保障维护流程图等。

上述每项应逐条叙述，内容完成，条理清晰，每项得1分；内容有一定合理性、可行性的得0.5分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未完成叙述的，不得分。本项最高得4分。

2、提供保障设备正常运行的日常运行维护方案，包括但不限于：

（1）故障修复维护、版本管理、补丁服务方案；

（2）系统巡检和重要事件保障方案；

（3）应急恢复方案设计预演方案等。

上述每项应逐条叙述，内容完成，条理清晰，每项得1分；内容有一定合理性、可行性的得0.5分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未完成叙述的，不得分。本项最高得3分。

3、提供详细的备品备件管理措施方案，包括但不限于：

（1）备品备件管理流程；

（2）备品备件管理措施；

（3）备品备件响应方案等。

上述每项应逐条叙述，内容完成，条理清晰，每项得1分；内容有一定合理性、可行性的得0.5分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未完成叙述的，不得分。本项最高得3分。

（五）投标人综合实力和实施经验（24分）

1、项目负责人：具有智能交通工程相关专业工程师证书或系统规划与管理师证书或系统架构设计师证书的，每提供一个得2分，最高4分。（4分）

2、技术负责人：具有有效期内的网络工程师或信息安全保障人员（CISAW）证书或系统架构设计师证书或网络规划设计师证书的，每提供一个得2分，最高4分。（4分）

3、实施团队成员：具有有效期内的智能交通工程相关专业工程师证书或电子信息专业职称证书或信息安全保障人员（CISAW）证书的，每提供一个得1分，最高5分。（5分）

（注：团队成员不得兼任项目负责人和技术负责人，实施团队成员同一人多个证书不重复计分，投标文件中需提供证书复印件及该人员至少最近一期的社保证明复印件并加盖投标单位公章，不提供或材料不全不得分。）

4、投标单位或所投产品生产商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得5分。（5分）

（注：投标文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖投标单位公章，未按要求、未提供不得分。）

5、投标单位或所投产品生产商2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担并完成过类似项目业绩，每提供一个得2分，最高6分，不提供不得分。（6分）

（注：上述投标文件中需提供合同复印件和与合同相对应任意一期销售发票复印件并加盖投标单位公章，未按要求、未提供不得分。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。