连云港市政府采购

公开招标采购文件

| 项目名称： | 渔船渔港管理服务组织建设和管护(非专门面向中小企业采购）项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320707-SXSD-G2024-0058 |

| 采 购 人： | 连云港市赣榆区农业农村局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏新时代工程项目管理有限公司 |

2024年09月

目   录

第一章 采购公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 政府采购合同格式	18

第四章 项目需求	27

第五章 评审方法和评标标准	53

第六章 投标文件格式	56

- 采购公告

项目概况：渔船渔港管理服务组织建设和管护(非专门面向中小企业采购）项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2024年09月23日10时00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

一、项目基本情况

1、项目名称：渔船渔港管理服务组织建设和管护(非专门面向中小企业采购）项目；

2、项目编号编号：JSZC-320707-SXSD-G2024-0058

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：人民币469万元；

5、最高限价：人民币469万元，投标报价超过最高限价的投标报价无效。

6、采购需求：本项目采购雷达及配套设备、光电摄像机、云台摄像机、网络硬盘录像机、AIS接收设备、无人机、数据服务器、交换机、铁塔高空资源的利旧与改造、数据传输专线、供电系统、软件系统布局等建设内容，具体内容详见招标文件第四章“项目需求”。对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复；

7、供货期限（合同履行期限）：150日历天（完成供货、安装、调试、验收合格交付正常运行）；

8、供货地点：采购人指定地点；

9、质量标准：符合国家及行业现行标准；所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》；

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、苏财购[2022]45 号规定，预留份额专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），预留份额按（财库[2020]46号文件）第八条第三款“要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业”执行，必须预留中标总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中的60%预留给小微企业，提供预留份额承诺函及分包意向协议。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、本项目的其他资格要求：

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标无效；若投标人法定代表人（企业负责人）参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证；

（3）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

5、本项目不接受联合体参与投标。

6、法律、法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

1、时间：2024年09月02日至2024年09月09日23:59分止（北京时间）；

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件；

3、售价：0元。

四、提交电子投标文件截止时间及地点

1、时间：2024年09月23日10时00分（北京时间）；

2、地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限及媒介

1、公告期限为自本公告发布之日起5个工作日；

2、发布媒介：江苏政府采购网。

六、补充事宜

无。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：连云港市赣榆区农业农村局

地址：连云港市赣榆区黄海东路303号

联系方式：王大队     联系电话：18305122158

2、采购代理机构信息

名称：江苏新时代工程项目管理有限公司

地址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦20楼

联系方式：马工      联系电话：17705136633

八、其他

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：  http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2、根据苏财购［2020］52号文规定，本次采购不收取投标保证金。

3、有关本次项目招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

2024年09月02日

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新时代工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）政府采购合同格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需根据招标文件第四章采购需求的要求提供相关证明材料。

13.3 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.4投标人需根据招标文件要求提供实施方案、质保承诺等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围的，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13不符合法律、法规和招标采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件)。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，投标人可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构接收人及联系方式见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在江苏政府采购网公告，中标公告期限为1个工作日，同时由采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标人在领取中标通知书时，需提供一正三副与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3采购人自采购合同签订之日起2个工作日内 (合同的签订日期计算),将政府采购合同在“江苏政府采购网”上公告。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政策功能

34、落实的政府采购政策

34.1本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》 的通知（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定。

34.2根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

34.3供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》

34.4供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、 直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

34.5在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

- 34.6针对中小企业的评审加分

- 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》的通知规定，对属于小型、微型企业的供应商给予评审加分：

- 1、对符合条件的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

对符合上述条件的大中型企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

34.7《中小企业声明函》应上传至电子投标文件中，否则不予认可。

34.8 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

34.9 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

34.10 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 35、支持绿色发展

- 35.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

- 35.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 35.3 政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

- 35.4 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

## 九、其它事项

36、代理服务费：按江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号文，关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知”规定货物类标准计取，由中标人领取中标通知书时一次性支付；投标人须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。

37、解释权

本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

# 第三章 政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购货物类合同

买方：                       （以下简称甲方）

卖方：                       （以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定及    年    月   日“江苏政府采购网”采购项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目名称：【项目名称】 （项目编号：【项目编号】）招标采购所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书中的项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、项目信息

1.1货物名称：

1.2型号规格：

1.3技术参数：

1.4数量（单位）：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______元（￥______）人民币。（价格明细详见投标报价表）

2.2本项目为固定单价合同。合同金额为完成本项目所有含税费用，包含但不限于货物、备品备件、包装、运输、保管、现场安装、调试、验收、培训、软件、售后质保、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，乙方应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

4.2知识产权：乙方应保证需方免除且乙方承担由于需方在其本国使用任何设备或任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

五、无产权瑕疵条款

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、质保期

7.1质保期3年（自验收合格之日起算）。免费质保期间，乙方免费包维修、保养、安检、调换以及产生的网费、电费各项运营费用等，对于甲方人为原因造成的故障，乙方只收取维保成本费用。质保期满后，甲方如需延长维保期限，质保费用双方另行协商。

八、供货期限、交货方式及交货地点

8.1供货期限（合同履行期限）：自合同签订之日起 150日内完成供货、安装、调试、验收合格交付正常运行。

8.2交货方式：现场验收。

8.3交货地点：甲方指定地点。

九、合同价款及支付

9.1合同价款与调整

9.1.1在中标并签订合同协议书后即成为合同价款，其中构成合同组成部分的报价清单中的费率和单价固定，在合同实施期间不因市场变化因素或乙方实际完成数量而变动。

9.1.2应当认为乙方对自己的投标书以及货物清单中开列的各种费率和价格的正确性与完备性是满意的，除非合同另有规定，所有这些应包括了他根据合同应当承担的全部义务（包括有关物资、材料、设备或服务的提供或者为意外事件准备的临时金额）以及该项目的正确实施、移交、验收和修补其任何缺陷所必须的全部有关事宜。

9.2每次付款前由乙方提前一周按规定格式提出书面申请，出具正规发票按程序批准后列入付款计划，交财务支付。

9.3付款方式

9.3.1合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的40%为预付款，剩余款项按实际供货完成并经验收合格后，根据项目实施相关规定，财政报账制支付剩余款项（无息）。

9.3.2每次付款前乙方向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后10工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户（发票开具日期计算）。

9.3.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

10.4 本合同 3 年质保期内，提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，在接到用户故障报告后响应时间不超过1小时，要在12小时内到达现场，24小时以内完成甲方提出的维修或更换要求，并解决故障。质保期内产生的维护费用由乙方承担。

10.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.6对因甲方的不正当使用所造成的损坏不归乙方负责保修，但乙方也要积极帮助甲方修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

10.7维护保修要求：

10.7.1提供终身有偿维修、保养服务。

10.7.2乙方要优惠提供必备的产品备件，优惠及时提供产品更新、升级的服务。

10.7.3乙方要提供24小时终身免费技术支持。

10.7.4乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.7.5对于正常使用情况下出现的故障，乙方应在 12 小时内作出响应并恢复正常使用。

10.7.6质保期内，乙方每隔一段时间回访甲方一次，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的服务和指导。

10.7.7在质保期间，所有出现故障应迅速修复或更换，并承担由此所发生的全部费用。

10.8伴随服务

10.8.1在合同规定的期限内对所提供的标的物实行使用监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

10.8.2质保期内若设备配套软件更新等原因造成的设备功能更新，甲方有权要求乙方提供免费系统升级及二次培训服务。

10.8.3除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

10.9 乙方拟派项目团队人员需具备完成本项目的相关专业技术。不具备相关专业技术的，乙方应当及时予以更换。

项目负责人：            联系方式：              。

技术负责人：            联系方式：              。

甲方将对乙方提供的项目负责人及团队成员进行全程监管，乙方不得随意更换，如需更换，须经甲方书面同意。

- 调试和验收

11.1本项目的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准； 无行业标准的执行地方标准； 无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

11.2甲方以采购文件、乙方的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，乙方须向甲方提供详细的验收方案。

11.3货物的验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装； 所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。乙方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由乙方自行负责。

11.4设备到达甲方指定地点，应提前通知甲方， 由甲方根据有关清单进行验收。

11.5乙方应派有资格、有经验的技术专业人员负责对进行安装、调试，须在合同规定的期限内完成调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向乙方提供详细的技术文件、调试报告、安装记录等。

11.6甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在甲方将所有的货物按采购文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.7乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.8甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.9测试要求：依据招标采购文件中技术要求条款进行验收测试。

11.10验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由乙方负责。

- 11.11所提供的货物（设备）须是原厂生产（不得拆机、改装）、全新的、未使用过的，完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准且符合招标采购文件要求，并具有产品质量检验合格证。

- 11.12须保证所提供的货物（设备）包括其相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定，有义务保证货物（设备）的完整性，部分货物（设备）及零部件未在采购文件中明示的，投标人应在投标时予以补充，如货物（设备）使用过程中因缺少设备、配件或服务导致货物（设备）无法使用的，投标人须免费提供相应服务。保证产品不存在因材质、设计、制造、安装施工等问题所引起的缺陷，否则中标人应无偿予以纠正、维修、更换。

- 11.13所有货物（设备）的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

- 11.14中标人在设备供货时要充分考虑相应验收规范要求，若因货物（设备）原因造成不能通过验收，中标人应承担全部责任。

11.15施工安全要求：施工过程中发生的一切安全问题均由中标人承担全部责任；中标人必须安排具有相应资格人员参与安装施工，进场安装施工人员在本项目履约期间具有人身意外伤害险；在安装施工中要严格按行业规定进行安装施工，若出现任何安全事故，责任由中标人自行承担。

11.16工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

十二、货物包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在安装调试合格交付甲方前发生的任何风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2因乙方原因造成逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，如逾期超过约定日期5个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.4乙方在实施过程中如出现因拖欠人员工资、施工质量、安全或其他任何问题被投诉的，每发生一例，扣除合同款5000元（本条与合同其他条款不冲突，竣工结算据实扣除），具体违约条款及其他未尽事宜，将在双方签订合同时议定。

13.5乙方须按本合签订的期限150日内完成供货、安装、调试、验收合格交付正常使用。本项目除不可抗力事件或经甲方书面同意的情况下，若乙方每延迟一日交付使用，甲方扣除乙方合同款的10000元（本条与合同其他条款不冲突，竣工结算据实扣除）。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同签订地的法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市赣榆区。

15.2因一方违约引发诉讼的，违约方承担守约方因诉讼而产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师代理费等一切实现债权费用。

十六、合同分包

16.1 签订合同后，乙方不得将成交产品或服务进行转包。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。采用分包的形式履行合同的，转包或分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

16.2未经甲方事先书面同意，乙方不得转包或变相转包其应履行的合同标的和义务。否则，甲方有权终止合同，乙方还应当对违约部分承担相应的法律责任。

16.3乙方应执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46 号）、苏财购[2022]45 号，预留份额按（财库[2020]46 号文件）第八条第三款“要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业”执行，必须预留中标总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中的60%预留给小微企业。详见乙方投标文件中签订的分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）采购文件；

（2）乙方投标文件；

（3）供货清单和分项价格表；

（4）乙方报价函的内容及其澄清内容；

（5）其他与本合同相关的资料；

（6）本合同适用的特殊条款。

16.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份、政府采购监管部门、见证方各执壹份。

（本页无正文）

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人或                            法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）：              委托代理人（签字或盖章）：

电话：                                  电话：

签订地点：连云港市赣榆区

签订日期：    年    月    日

见证方：

见证时间：    年    月    日

- 第四章 项目需求

采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件（由招标人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

采购文件中带“▲”的条款为本次采购的较重要要求，投标人无法满足或响应时将影响其技术评分。

一、项目概况

1、项目名称：渔船渔港管理服务组织建设和管护(非专门面向中小企业采购）项目；

2、项目编号：JSZC-320707-SXSD-G2024-0058-3

3、项目采购方式：公开招标，项目属性为货物；采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他信息化设备。

4、预算金额为：人民币469万元。

5、最高限价：人民币469万元，投标报价超过最高限价的投标报价无效。

说明:为计算投标人预留给小微企业份额，请投标人按照项目需求附件中的《产品报价统计表》（见附件）填写产品报价情况。

二、项目背景

为了积极响应党中央、国务院“建设海洋强国战略”，落实江苏省政府《海洋产业发展行动方案》，维护国家海洋与渔业权益，贯彻实施连云港市陆海统筹、河海联通、人海和谐，以港为基石、以产为支撑、以城为依托、以海为源泉，更大力度推动“城市东进、拥抱大海”，促进港、产、城、海深度融合，加快建设国家现代海洋城市。连云港赣榆区紧紧围绕渔业安全和海洋与渔业执法两大重点，从渔业生产和监察执法实际需求出发，依托现代信息技术，大力加强安全管理和监察执法信息化建设，逐步建立和完善以CDMA、AIS、摄像头、北斗卫星为主体的渔船监管系统，初步实现了对海洋渔业船舶和渔业港口全海域、无缝隙的动态监管。但是，受经济利益驱动，赣榆区青口港以南地区，水产养殖矛盾不断，养殖塘及沿海滩涂监测与保护力度较为薄弱，青口港以北地区部分违规渔船、外省籍渔船及特殊渔船在违法作业时通常为逃避监管，选择性开启、关闭北斗或故意移位北斗、AIS等无线电识别设备，致使渔船监管系统等信息监控平台无法监测，增加了监管难度。

针对上述问题，赣榆区海洋与渔业综合行政执法大队为进一步改善和加强海洋与渔业执法手段，提高对海上违规渔船的监管、信息获取和精准打击能力，提升执法效率，拟在赣榆区近海海域建设渔船渔港信息化管理系统，推进海洋与渔业信息化建设，提升海洋与渔业综合行政执法信息化水平。

- 三、项目建设内容及建设位置

- 建设内容

| - 序号 | - 站点信息 | - 单位 | - 数量 | - 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 目标雷达站系统 | - 套 | - 3 | 海州湾、九里乡、青口港 |
| - 2 | AIS基站系统 | - 套 | - 3 | 海州湾、九里乡、青口港 |
| - 3 | 视频基站系统 | - 套 | - 7 | 三洋港、海州湾、兴庄东、韩口港、九里乡、柘汪港、秦山岛 |
| - 4 | 无人机基站系统 | - 套 | - 3 | 青口港、海头港、韩口港 |
| - 5 | 渔船渔港信息化管理系统 | - 套 | - 1 | 赣榆区海洋与渔业综合行政执法大队 |

注：高空雷达、AIS基站、监控基站、无人机位置已在设计方案中确定，用于满足系统的要求。投标人自行勘察现场，核算成本，包括高空铁塔资源、管线、专线专网服务年费、电费、安全管理等所有费用，如因不了解情况投标，一切后果由投标人承担。

2、建设位置

沿海地区所处的环境和气候条件相对复杂，针对沿海区域长距离的沿海海域监管，实现全域监控覆盖，既需契合周围的高点资源，也需要实现电力资源与网络资源的同步到位，针对当前沿海区域建设难度以及当前的电力资源与网络资源现状，需要充分结合当前沿海区域内现有基础设施，充分利用现有资源，以实现快速高效稳定的实现海域动态监管。

针对赣榆区沿海海域以及渔港范围内外的重点监控场景，实现全范围覆盖，并实现实时渔船的活动情况监管。

建设点位1（119.215551 34.791881）：建设视频基站，架设光电摄像机，设备需要架高30m以上，光电摄像机旋转可视范围大于270°。

建设点位2（119.19754  34.84207）：建设雷达基站、AIS基站，设备需要架高30m以上。

建设点位3（119.195833 34.931944）：建设雷达基站、AIS基站、光电摄像头视频基站，设备需要架高30m以上，光电摄像机旋转可视范围大于270°。

建设点位4（119.189075  34.892566）：建设视频基站，架设光电摄像头，设备需要架高30m以上，光电摄像机旋转可视范围大于270°。

建设点位5（119.20318  34.999915）：建设视频基站，架设云台摄像机，设备需要架高30m以上，光电摄像机旋转可视范围大于270°。

建设点位6（119.196411  35.017571）：建设雷达基站、AIS基站、云台摄像机视频基站，设备需要架高30m以上，光电摄像机旋转可视范围大于270°。

建设点位7（119.225439  35.059733）：建设视频基站，架设云台摄像机，设备需要架高30m以上，光电摄像机旋转可视范围大于270°。

建设点位8（119.280751 34.869722）：建设视频基站，架设光电摄像机，设备需要架高30m以上，光电摄像机旋转可视范围大于270°。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、感知设备 |  |  |  |  |
| 1 | 光电转台摄像机 | 4 | 台 |  |
| 2 | 双光谱云台摄像机 | 3 | 台 |  |
| 3 | 雷达系统 | 3 | 套 |  |
| 4 | AIS系统 | 3 | 套 |  |
| 5 | 无人机系统 | 3 | 套 |  |
| 二、配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 雷达服务器 | 3 | 台 |  |
| 2 | 中心站服务器 | 2 | 台 |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 4 | 台 |  |
| 4 | 不间断电源 | 4 | 台 |  |
| 5 | 远程电源管理 | 3 | 台 |  |
| 6 | KVM | 1 | 台 |  |
| 7 | 核心交换机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 防火墙 | 1 | 台 |  |
| 9 | 网络安全隔离与信息交互系统 | 1 | 台 |  |
| 三、渔船渔港信息化管理系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 多源信息显示 | 1 | 套 |  |
| 2 | 设备远程控制 | 1 | 套 |  |
| 3 | 多源信息融合及智能研判 | 1 | 套 |  |
| 4 | 预警报警 | 1 | 套 |  |
| 5 | 协查取证回放 | 1 | 套 |  |
| 6 | 光电联动控制 | 1 | 套 |  |
| 7 | 渔船智能监管 | 1 | 套 |  |
| 8 | 重点区域动态管理 | 1 | 套 |  |
| 9 | 数据统计分析 | 1 | 套 |  |
| 10 | 标绘功能 | 1 | 套 |  |
| 11 | 移动客户端APP | 1 | 套 |  |
| 12 | 系统调试调测 | 1 | 套 |  |
| 四、塔类站址服务 |  |  |  |  |
| 1 | 通信铁塔设备挂载服务 | 8 | 项 |  |
| 2 | 通信铁塔改造 | 8 | 项 |  |
| 3 | 雷达设备支架设计、定制与集成 | 3 | 项 |  |
| 4 | 摄像机设备支架设计、定制与集成 | 7 | 项 |  |
| 5 | 无人机设备支架设计、定制与集成 | 3 | 项 |  |
| 6 | 20M专线 | 14 | 条 |  |
| 7 | 提供电源服务 | 8 | 条 |  |

五、技术参数及功能指

| 序号 | 分类 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控子系统 | 光电转台摄像机 | （一）非制冷红外热成像仪 1、探测器：非制冷氧化矾（VOx）红外焦平面； 2、镜头焦距：最长焦距不小于190mm，连续变焦倍数不小于5倍； 3、编码标准：支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 4、电子变倍：电子变倍1～8倍可调，在光学变倍到最大值时，继续增加变倍值会进入电子变倍； 5、具备对陆地车辆、人员以及海面船只跟踪和识别功能； 6、作用距离：在良好气象条件（能见度15km，相对湿度50%，气温15°C），温差不超过3K条件下，夜间对船（10m×5m）探测距离不小于8km，对船只（10m×5m）识别距离不小于5km。 （二）高清可见光摄像机 1、传感器：传感器尺寸不低于1/1.8″CMOS，支持黑白、彩色自动切换； 2、最低照度：彩色：≤0.002Lux；黑白：≤0.0002Lux； 3、分辨率：不低于2560×1440； 4、镜头焦距：最长焦距不小于860mm，光学变倍不小于70倍； 5、透雾：支持光学/电子透雾； 6、编码标准：支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 7、全程变焦时间：镜头从广角变焦到长焦所需时间≤8s； 8、具备对陆地车辆、人员以及海面船只跟踪和识别功能； 9、作用距离：在良好气象条件（能见度15km，相对湿度50%，气温15°C），温差不超过3K条件下，白天对船（10m×5m）探测距离不小于12km，对船只（10m×5m）识别距离不小于8km。 （三）激光夜视 1、▲采用安全激光模块；（提供有效检测报告复印件加盖生产厂家公章） 2、▲波长：（808±5）nm红外激光；（提供有效检测报告复印件加盖生产厂家公章） 3、▲匀化：采用高清镜片组超匀化专利技术，在100m、1km和2km处，以光斑中心为圆点，全焦段光斑亮度均衡度均＞98%；（提供有效检测报告复印件加盖生产厂家公章） 4、▲光斑形式：采用配椭圆光斑照明器，光斑在变化过程中始终保持椭圆形状，在50m和100m处光斑高度和宽度比应不大于0.75；（提供有效检测报告复印件加盖生产厂家公章） 5、激光照射距离不小于3km。 （四）伺服转台 1、旋转范围：水平0°～360°；俯仰-90°～+90°； 2、定位准确度：优于0.02°； 3、定位时间：＜4s； 4、预置位：不少于4096个； 5、守望功能：支持预置位/花样扫描/巡航扫描/垂直扫描/帧扫描/全景扫描/苹果皮扫描/水平扇扫守望模式； 6、电机保护：转台堵转保护，高可靠性； 7、支持手动、自动、雷达联动，支持自动3D缩放； 8、重量：≤90kg（不含光学载荷）。 （五）环境适应性 1、工作温度：-40℃～60℃，储存温度：-45℃～+70℃ ，湿度：95%RH； 2、防雷击浪涌：电源4000V，通讯视频信号2000V。 | 台 | 4 |
| 2 | 监控系统 | 双光谱云台摄像机 | 1、支持热成像和可见光联动，对未授权目标智能跟随； 2、单主控单IP系统，便于各通道联动和整体协调控制； 3、可见光、热成像均支持自动聚焦； 4、支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失； 5、支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态； 6、支持精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.01度，在任何速度下图像无抖动； 7、支持3D定位功能，通过客户端/IE可实现点击放大； 8、支持智能雨刷，光学透雾功能； 9、支持热成像探测器防灼伤智能躲避； 10、支持欠压和过压报警； 11、高灵敏度探测器，支持对比度调节； 12、支持3D降噪功能，15种伪彩色可调节，图像细节增强功能； 13、支持镜像、数字变倍和本地视频输出； 14、支持镜头除冰，电子罗盘功能； 15、热成像像元尺寸：17μm； 16、热成像焦距：150mm； 17、热成像分辨率：640 × 512； 18、热成像视场角：4.1°(H)3.3°(V)； 19、船只最远报警距离（以10米*5米为准）：4.5km； 20、可见光焦距：6.7-360mm，光学变倍54倍； 21、可见光视场角：59°(H)x34.1°(V)~1.36°(H)x0.77°(V)； 22、可见光透雾：支持光学透雾和算法透雾； 23、可见光防抖功能：支持EIS陀螺仪防抖； 24、烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：6.0 km； 25、可见光分辨率：2688 × 1520, 400万实时高清； 26、▲设备具备防盗功能，在锁定状态下，当样机移动距离超过设定阈值时，可自动给出报警提示并上传；（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章证明） 27、▲设备具备故障自诊断系统，可自动识别系统故障（包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等）并可通过OSD进行显示及后台输出；（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章证明） 28、▲设备可根据温度变化自动调整聚焦；（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章证明） 29、▲设备支持目标热源细节凸显，并可对指定热源细节进行增强显示；（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章证明） 30、▲设备可外接空间感知模块，并可显示经纬度、海拔高度、方位角坐标等信息；（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章证明） 31、▲设备支持热成像镜头磁编反馈系统。（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章证明） | 台 | 3 |
| 3 | 雷达系统 | 雷达 | 1、▲雷达体制：全固态全相参；（提供承诺函，格式自拟） 2、天线长度：2.5m； 3、波束宽度：≤0.95°； 4、转速：12rpm～36rpm 可调； 5、工作频段：X波段； 6、峰值发射功率：≥200W ； 7、接收噪声系数：≤3.0dB； 8、抗干扰：云雨杂波抑制、反异步干扰等； 9、可靠性、维修性：MTBF：10000h，MTTR: 30min； 10、▲探测威力（雷达架高30m、Pd为90%、Pfa为10-6的条件下） 1) 对8～10米木质小渔船或快艇≥10km； 2) 对小型金属船≥15km； 3) 对中型以上轮船或运输船：视距。 （提供有效检测报告复印件加盖原厂公章证明） 11、环境适应性 1) 工作温度：-30℃-60℃； 2) 储存温度：-50℃～+65℃； 3) 防水等级：可淋水（IP65）。 12、防护能力：抗震动、抗冲击、防腐蚀，耐盐雾； 13、天线抗风能力：10级风下正常工作，12级风下不损坏。 | 套 | 3 |
| 4 | AIS系统 | AIS接收机 | 1、接收机灵敏度：-114dBm 2、频率范围：156.025~162.025MHz 3、频道带宽：25kHz 4、数据速率：9600bps、1200bps 5、调制方式：GMSK/FSK 6、共信道抑制：≥10dB 7、邻道抗扰：≥70dB 8、互调抗扰：≥70dB 9、阻塞抗扰：≥86dB 10、信息格式：NMEA 0183(符合IEC61162) 11、信息类型：AIS、GPS (符合IEC61162) 12、RS232、10M/100M自适应网口：≥1个 | 套 | 3 |
| 5 | 无人机系统 | 无人机系统 | （一）无人机方仓 1、尺寸：小于等于600mmx600mmx500mm（舱盖闭合，不含气象站）； 2、重量：设备重量小于等于35kg（不包含飞行器）； 3、最大输入功率：设备最大输入功率小于等于1000W； 4、工作环境温度：设备工作温度范围不小于-20℃至45℃； 5、IP防护等级：机场设备具备不低于IP55的防护等级； 6、IP防护等级：飞行器具备不低于IP54防护等级； 7、最大抗风速度：不小于12 m/s； 8、最大作业半径：设备理想情况最大作业半径不小于10公里； 9、RTK 基站卫星接收频率：机场以及飞行器设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号； 10、RTK 基站定位精准度：设备所含RTK基站定位精度： 水平精度小于等于1 cm+1 ppm（RMS） 垂直精度小于等于2 cm+1 ppm（RMS） 11、充电性能：设备充电输出电压大于等于28V； 12、图传性能：设备天线系统具备智能冗余设计，天线数量大于等于4天线； 13、网络接入：设备支持通过4G实现网络接入； 14、传感器：设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器； 15、监控相机：支持双摄监控，可监控控舱内和舱外情况； 16、扩展能力：设备支持二次开发。 （二）飞行器 1、起飞：飞行器支持快速起飞，无需等待RTK收敛1分钟内完成从关机到起飞的准备； 2、扩展能力：设备支持本地获取机场媒体文件进行数据预处理； 3、裸机重量：飞行器裸机重量小于1450 克； 4、尺寸：小于等于350mmx400mmx200mm（不含桨叶）； 5、轴距：对角线轴距小于 500 毫米； 6、最大水平飞行速度：不低于 20 米/秒； 7、最长飞行时间：不低于45 分钟； 8、定位悬停精度：无人机支持RTK定位，在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度水平≤ ±0.1m，垂直≤ ±0.1m； 9、夜航灯：飞行器集成夜航灯，用于夜晚使用的位置确定； 10、六向避障：机身支持六向避障； 11、4G图传：飞行器支持使用4G网络进行图传的回传。 （三）飞行器相机 1、相机类型：具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机； 2、广角相机CMOS：相机CMOS不低于1/1.32英寸； 3、广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于4800万； 4、长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸； 5、长焦相机像素：像素数不低于1200万； 6、可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于56倍； 7、红外传感器分辨率：不低于640*512； 8、红外传感器分辨率：支持利用AI算法进行像素扩展，扩展分辨率大于1280*1024； 9、红外传感器帧率:不低于30Hz； 10、红外热成像相机变焦倍数: 支持不低于28倍数码变焦； 11、变焦方式:支持可见光与红外热成像联动变焦； 12、稳定系统:具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）； 13、可见光相机视频:可见光相机支持4k30p视频录制。 （四） 无人机平台 1、支持标准地图/卫星地图切换加载； 2、支持地图高程显隐切换； 3、支持地图上切换禁飞限飞区显、隐； 4、支持显示2.5维基础地图（2.5D基础地图指在二维画面的基础上，带有高程信息的画面）； 5、支持用户创建组织，在组织管理页面修改人员组织名称、用户角色，也可根据组织角色、项目名称和加入方式筛选组织人员； 6、组织层级下的角色不少于5种； 7、组织下支持包含多个项目； 8、支持在图上对项目作业中心点进行设置，设置完成后，当用户进入项目时，项目作业中心点将呈现在页面的中央位置； 9、支持开启申请码加入项目功能； 10、支持添加组织成员、组织设备进入项目； 11、支持进入人员管理页面，点击添加人员按钮，录入人员账号、人员组织名称和用户角色； 12、支持批量添加人员，通过Excel模板录入账号信息并导入系统； 13、管理员支持批量更改人员组织角色或删除组织人员； 14、管理员可在网页端设备管理页面查看和管理设备； 15、设备管理页面支持查看内容包括但不限于：设备型号、设备SN、设备组织名称、固件版本、在线状态、所属项目、加入组织时间等； 16、项目成员进入项目后支持在左侧面板查看团队设备状态和独立人员列表； 17、设备状态包括但不限于：飞行器及关联遥控信息、设备在线、离线状态； 18、地图界面支持实时显示飞行器和遥控器位置； 19、飞行器飘窗支持显示飞行器项目呼号和海拔高度等信息，支持打开设备详情与直播面板； 20、支持实时查看图传信号、搜星质量和飞行器高度等信息； 21、支持查看飞行相机或负载直播画面； 22、支持开启直播录制，录制内容支持自动保存至媒体库； 23、支持在地图上绘制点、线和面标注信息； 24、 web端支持将标注信息分发到遥控器端APP，使项目成员都可以在地图上看到任务标注信息； 25、支持导入标注信息文件功能，以及导出标注信息文件的功能； 26、支持可见光以及红外的二维建模功能； 27、支持实时查看建图进度以及建图成果； 28、支持加载建图成果的高程数据； 29、web端支持将建图成果分发到遥控器端APP，使项目成员都可以看到建图成果。 30、 支持遥控器端手动上传媒体文件至具体项目； 31、支持媒体资源自动上传功能； 32、支持查看文件上传的实时状态信息； 33、支持在网页端查看、编辑、移动和删除从遥控器上传的媒体文件，也支持压缩文件后下载媒体资源； 34、支持将带有坐标信息的图片加载到地图上，支持在平台上统一创建并管理航线，航线信息包括：航线名称、飞行器与负载选择、航线类型选择； 35、支持航线编辑功能，编辑内容包括但不限于：起飞点设置、安全起飞高度设置、高度模式设置、返航高度设置等； 36、支持航点编辑功能，编辑内容包括但不限于：地图上添加航点、航点高度、航点类型、飞行器偏航角模式、飞行速度、添加航点动作等； 37、支持添加的航点动作包括但不限于：飞行器动作（悬停、飞行器偏航角）、云台动作（云台偏航角、云台俯仰角）、负载动作（拍照、开始录像、停止录像、相机变焦、创建文件夹）。 | 台 | 3 |
| 6 | 雷达服务器 | 雷达服务器 | 1、CPU主频：不少于4核，主频大于3.3GHz； 2、内存：≥8GB DDR4； 3、硬盘：≥1T容量 7200转速 SATA接口； 4、显卡：2GB； 5、最大功率：280W ； 6、标准接口：1个前置USB2.0接口，1个前置USB3.0接口，2个后置USB3.0接口，2个内置USB3.0接口， 1个后置VGA接口，1个后置串口。 | 台 | 3 |
| 7 | 中心站服务器 | 中心站服务器 | 1、产品类型：机架式服务器； 2、CPU主频：不少于4核，主频大于2.7GHz； 3、内存：128GB DDR4； 4、硬盘：≥3T容量 10000转速 SAS接口； 5、标准接口：1个前置USB2.0接口，1个前置USB3.0接口，2个后置USB3.0接口，2个内置USB3.0接口，1个后置VGA接口，1个后置串口； 6、雷达数据存储量至少一个月以上。 | 台 | 2 |
| 8 | 视频监控系统配套 | 网络硬盘录像机 | 1、工业级微控制器，嵌入式Linux操作系统； 2、接入路数≥16路，内置≥8个SATA； 3、支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流； 4、支持≥2路后智能人脸检测比对； 最大≥20个人脸库，共≥20000张人脸图片；或支持≥4路后智能周界检测； 5、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能； 6、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的主流品牌摄像机； 7、支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议； 8、支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入； 9、支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 10、▲支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息；（提供有效检测报告复印件加盖生产厂家公章证明） 11、▲支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输；（提供有效检测报告复印件加盖生产厂家公章证明） 12、▲应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志；（提供有效检测报告复印件加盖生产厂家公章证明） 13、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 14、▲支持同时接入2路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；（提供有效检测报告复印件加盖生产厂家公章证明） 15、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 16、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式； 17、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 18、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 19、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 20、支持预览图像与回放图像的电子放大； 21、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； 22、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 23、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储； 24、支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。 | 台 | 4 |
| 9 | 雷达系统配套 | 不间断电源 | 1、额定容量：3kVA； 2、输入电压：(115~300)VAC； 3、功率因子: ≥0.97； 4、输出电压：220(1±2％)VAC； 5、输出频率：与输入同步〔市电模式〕；50(1±0.2%)Hz； 6、超载能力:110％-150％维持30秒钟后输出转为旁路； 7、输出波形：正弦波 转换时间：零中断； 8、指示灯(LED)：负载指示灯、电池供电指示灯、UPS 运行状况指示等 自动重启：电池 SHUTDOWN 后，市电恢复正常时，可以自动重启； 9、电池要求:后备时间2小时，应标方根据额定容量计算相应电池； 10、安装方式：机架式安装，能够装入标准 19寸机柜服务器机柜内。 | 台 | 3 |
| 10 | 雷达系统配套 | 电源分配单元 | 1、网络接口：一个10/100BaseT接口； 2、支持协议：IP,TCP,UDP,SNMP,ModBus/TCP,Telnet,HTTP； 3、本地串口：1个RS232,9600,N,8,1，本地控制口； 4、CPU：双CPU, 32位； 5、定时功能：内置2个定时动作； 6、断电记忆：恢复至断电前状态； 7、LED 指示：每路插座当前状态，设备运行指示，以太网连接指示； 8、管理：HTTP，Console，专有软件，SNMP网管软件； 9、输出电流：总16A,每路大10A； 10、尺寸：19英寸1U型。 | 台 | 3 |
| 11 | KVM | KVM | 1、接口类型：VGA； 2、接口数量：≥1； 3、切换方式：OSD/热键/按键； 4、产品规格：1U； 5、高视频分辨率：1280×1024； 6、17英寸LED背光LCD液晶显示器、键盘及鼠标触控板。 | 台 | 1 |
| 12 | 交换机 | 核心交换机 | 1、24个10/100/1000M电口，4个固化的SFP+万兆光口； 2、传输速率：10/100/1000/10000Mbps； 3、交换方式：存储-转发； 4、背板带宽：240Gbps； 5、包转发率：131Mpps； 6、MAC地址表：16K； 7、端口描述：24个10/100/1000Mbps电口，4个10G光口。功能特性：VLAN：支持4K个802.1Q VLAN/支持GVRP，支持Port-based VLAN/支持灵活的QinQ，网络管理：WEB、CLI（Telnet/Console），支持SNMPV1，V2c，V3，RMON（1，2，3，9），SSH、Syslog、SNTP。 8、安全管理：支持硬件ACL，支持ARP防欺骗，支持防广播风暴抑制，支持防DOS攻击，支持802.1X； 9、电源电压：AC 100-240V； 10、电源功率：≤90W。 | 台 | 1 |
| 13 | 防火墙 | 防火墙 | 1、1U硬件平台，内置双电源，内存≥8GB，硬盘≥2TB HDD。 2、标配8个千兆电口（含2组电口Bypass），2个千兆光口，2个万兆光口，1个Console口，2个USB接口；支持2个接口扩展槽。 3、设备最大吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒最大新建连接数≥4万。 4、▲定义超过11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息，有效阻断网络入侵。(提供国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明) 5、▲黑名单容量规格支持最大100万条，有效阻断恶意IP。(提供国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明) 6、▲安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发。在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。(提供国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明) 7、▲提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。(提供国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明) 8、威胁情报检测能力，支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。 | 套 | 1 |
| 14 | 网络安全隔离与信息交互系统 | 网闸 | 1、2U机架式设备，网络接口：千兆电口≥12个，Combo≥4个，串口≥2个，USB口≥4个，双液晶屏。 2、吞吐量≥500Mbps，最大并发连接数10万，系统延迟<1ms，小文件传输速度(1KB)≥500个/s，大文件传输速度≥40MB/s，数据库传输速度≥1000条/s，高清（4M）视频传输≥100路。 3、系统采用2+1架构设计，包括内端机、外端机和独立的硬件隔离信息交换区,内外网主机系统与交换模块之间采用隔离板卡连接。 4、API管理接口支持访问密钥授权管理，可针对访问请求进行访问权限控制，访问资源权限包括：运行状态、网络、对象、设备管理、设备信息、规则策略、版本升级、日志审计以及工业协议权限。 5、▲支持反向远程管理，系统本地管理服务主动注册到远程管理服务器，并将本地管理服务端口与远程管理服务端口绑定，实现远程管理服务器通过本地管理服务对系统进行反向远程管理。（提供软件系统界面截图） 6、反向远程管理支持管理时间控制，仅允许远程管理服务器在指定时间段内对系统进行反向远程管理。 7、支持移动网络接入，支持电信、移动、联通移动网络拨号接入（需额外配置4G/5G硬件模块）。 8、文件标识客户端支持Windows和国产银河麒麟操作系统，可针对文件数据进行打标和除标操作。 9、标识客户端支持用户账号密码验证，通过验证的用户可获取到对应账号等级、标识信息。 10、▲支持数据表智能匹配，可自动匹配表名、字段相同的数据表建立同步关系，满足大批量数据表同步场景下的快速配置需求。（提供软件系统界面截图） 11、支持分解UPDATE同步，可将更新数据操作分解为删除以及插入操作，将更新数据转换为插入操作同步，覆盖冲突数据，保证目标数据的一致性。（提供软件系统界面截图） 12、▲支持modbus协议元素级别控制，可实现从站地址、功能码、寄存器地址、寄存器长度以及寄存器写值黑白名单过滤控制。（提供软件系统界面截图） 13、支持S7协议元素级别控制，可实现PDU类型、功能号、子功能号的黑白名单过滤控制。（提供软件系统界面截图） 14、支持S7协议读写策略控制，可支持读写ID、读写类型、域值、DBnumber以及地址值控制。 | 台 | 1 |
| 15 | 渔船渔港信息化管理系统集成 | 渔船渔港信息化管理系统集成 | #### 1、多源信息显示模块：系统能够在海图上叠加显示雷达目标、AIS目标、雷达视频信息、AIS信息、目标的航迹信息、航向航速矢量图示、绘制信息等。 #### 2、设备远程控制模块：平台可以将设备进行自动接入，并且可以在客户端或者终端进行远程控制，真正实现了前端站点无人职守。 #### 3、多源信息融合及智能研判模块：通过雷达、北斗和AIS等主、被动监测手段，实现近海海域的目标识别，获得该类型目标的基本信息：航速、位置、航向等。对目标能够持续跟踪，进行连续的识别，并且能够在平台进行直观、实时的显示。 #### 4、预警报警模块：系统平台，可以实现在GIS电子海图上自由标绘警戒区域，并可以自定义设置报警警戒值，达到自动报警功能。对重点防控区域外围进行警戒标绘，通过雷达、AIS、视频基站的实时监管，自动全天候安全保卫工作，一旦船只触警，系统自动声光报警。 #### 5、协查取证回放模块：系统平台提供AIS目标、雷达目标等轨迹数据和监控视频回放功能。管理部门可根据需求，随时调取数据信息，作为事件处理依据。历史数据保存的时间可根据客户需求而设计，进行电子存档。对船舶轨迹追踪平台可现实至少1个月以上的轨迹跟踪、回放功能。 #### 6、光电联动控制模块：当目标触发报警时，系统自动计算报警目标位置，驱动云台和镜头精确转向目标位置，当目标进行移动时，视频系统将对目标进行精确的预算和跟踪，同时启动报警事件记录，存档备查。 #### 7、渔船智能监管模块：系统结合船舶动态信息、人员动态信息和水域环境信息进行智能化监控，一旦发现异常行为即进行声光报警，提醒用户进行相应的应急处置。在平台系统标绘航道重点管控区域，通过AIS、雷达、北斗系统对船舶的位置、航向、航速进行监控。 #### 8、重点区域动态管理模块：雷达目标、北斗目标、AIS目标相互融合，实时标绘在电子地图上，通过直观的可视化界面将运动目标动态信息（位置、运动方向、运动速度、运行轨迹等信息）直接反映在电子地图上。实现对触发报警目标的锁定、识别分析和视频监控系统对该目标精确的联动跟踪、实时监控，同时启动事件记录存储，存档备查。 #### 9、数据统计分析模块：在系统平台上以表格、统计图等方式，统计出一定海域内发生的异常情况、报警情况、救援情况等信息并存储。便于帮助相关职能部门进行信息的统计与收集。 #### 10、标绘功能：系统平台支持在GIS图上自定义物标标绘圆形、多边形、线、其他海图标识符。用户可根据实际需要标绘点、线、面等，支持自定义显示样式。提供添加录入、编辑、删除等功能，可在平台上显示已有的标绘目标，为智能管理和统计分析提供数据依据。通过一张图来显示整个管辖区内的海上情况。 #### 11、移动客户端模块：用户可通过移动客户端实现便捷管理服务，包含告警信息快速查询、系统实况、用户信息管理等功能。 | 套 | 1 |
| 16 | 塔类站址服务 | 通信铁塔设备挂载服务 | 1、▲建设点位1（119.215551 34.791881）：建设视频基站，架设光电摄像机，挂载高度距离海平面30米以上，光电转台摄像机旋转可视范围大于270°，服务期3年。（自然资源部办公厅《关于进一步做好用地用海用岛国土空间规划符合性审查的通知》自然资办发〔2024〕21号，2024年7月1日及以后,县级以上申请用地用海用岛的组卷报批材料须同步上报省级人民政府出具的国土空间规划符合性评估意见。本着项目建设缩短建设周期，立足资源统筹优势，深化共享，集约建设的原则，投标人需提供高点资源证明或者高点资源单位使用书面同意书：(1)使用本单位高点资源的，提供相关产权证明并加盖投标人公章；(2)使用非本单位高点资源但能取得高点资源产权单位书面同意的，提供产权单位使用书面同意书并加盖投标人公章，格式自拟） 2、▲建设点位2（119.19754 34.84207）：建设雷达基站、AIS基站，挂载高度距离海平面30米以上，服务期3年。（自然资源部办公厅《关于进一步做好用地用海用岛国土空间规划符合性审查的通知》自然资办发〔2024〕21号，2024年7月1日及以后,县级以上申请用地用海用岛的组卷报批材料须同步上报省级人民政府出具的国土空间规划符合性评估意见。本着项目建设缩短建设周期，立足资源统筹优势，深化共享，集约建设的原则，投标人需提供高点资源证明或者高点资源单位使用书面同意书：(1)使用本单位高点资源的，提供相关产权证明并加盖投标人公章；(2)使用非本单位高点资源但能取得高点资源产权单位书面同意的，提供产权单位使用书面同意书并加盖投标人公章，格式自拟） 3、▲建设点位3（119.195833 34.931944）：建设雷达基站、AIS基站、光电转台摄像机视频基站，挂载高度距离海平面30米以上，光电转台摄像机旋转可视范围大于270°，服务期3年。（自然资源部办公厅《关于进一步做好用地用海用岛国土空间规划符合性审查的通知》自然资办发〔2024〕21号，2024年7月1日及以后,县级以上申请用地用海用岛的组卷报批材料须同步上报省级人民政府出具的国土空间规划符合性评估意见。本着项目建设缩短建设周期，立足资源统筹优势，深化共享，集约建设的原则，投标人需提供高点资源证明或者高点资源单位使用书面同意书：(1)使用本单位高点资源的，提供相关产权证明并加盖投标人公章；(2)使用非本单位高点资源但能取得高点资源产权单位书面同意的，提供产权单位使用书面同意书并加盖投标人公章，格式自拟） 4、▲建设点位4（119.189075 34.892566）：建设视频基站，架设光电转台摄像头，挂载高度距离海平面30米以上，光电摄像机旋转可视范围大于270°，服务期3年。（自然资源部办公厅《关于进一步做好用地用海用岛国土空间规划符合性审查的通知》自然资办发〔2024〕21号，2024年7月1日及以后,县级以上申请用地用海用岛的组卷报批材料须同步上报省级人民政府出具的国土空间规划符合性评估意见。本着项目建设缩短建设周期，立足资源统筹优势，深化共享，集约建设的原则，投标人需提供高点资源证明或者高点资源单位使用书面同意书：(1)使用本单位高点资源的，提供相关产权证明并加盖投标人公章；(2)使用非本单位高点资源但能取得高点资源产权单位书面同意的，提供产权单位使用书面同意书并加盖投标人公章，格式自拟） 5、▲建设点位5（119.20318 34.999915）：建设视频基站，架设双光谱云台摄像机，挂载高度距离海平面30米以上，双光谱云台摄像机旋转可视范围大于270°，服务期3年。（自然资源部办公厅《关于进一步做好用地用海用岛国土空间规划符合性审查的通知》自然资办发〔2024〕21号，2024年7月1日及以后,县级以上申请用地用海用岛的组卷报批材料须同步上报省级人民政府出具的国土空间规划符合性评估意见。本着项目建设缩短建设周期，立足资源统筹优势，深化共享，集约建设的原则，投标人需提供高点资源证明或者高点资源单位使用书面同意书：(1)使用本单位高点资源的，提供相关产权证明并加盖投标人公章；(2)使用非本单位高点资源但能取得高点资源产权单位书面同意的，提供产权单位使用书面同意书并加盖投标人公章，格式自拟） 6、▲建设点位6（119.196411 35.017571）：建设雷达基站、AIS基站、双光谱云台摄像机视频基站，挂载高度距离海平面30米以上，双光谱云台摄像机旋转可视范围大于270°，服务期3年。（自然资源部办公厅《关于进一步做好用地用海用岛国土空间规划符合性审查的通知》自然资办发〔2024〕21号，2024年7月1日及以后,县级以上申请用地用海用岛的组卷报批材料须同步上报省级人民政府出具的国土空间规划符合性评估意见。本着项目建设缩短建设周期，立足资源统筹优势，深化共享，集约建设的原则，投标人需提供高点资源证明或者高点资源单位使用书面同意书：(1)使用本单位高点资源的，提供相关产权证明并加盖投标人公章；(2)使用非本单位高点资源但能取得高点资源产权单位书面同意的，提供产权单位使用书面同意书并加盖投标人公章，格式自拟） 7、▲建设点位7（119.225439 35.059733）：建设视频基站，架设双光谱云台摄像机，挂载高度距离海平面30米以上，双光谱云台摄像机旋转可视范围大于270°，服务期3年。（自然资源部办公厅《关于进一步做好用地用海用岛国土空间规划符合性审查的通知》自然资办发〔2024〕21号，2024年7月1日及以后,县级以上申请用地用海用岛的组卷报批材料须同步上报省级人民政府出具的国土空间规划符合性评估意见。本着项目建设缩短建设周期，立足资源统筹优势，深化共享，集约建设的原则，投标人需提供高点资源证明或者高点资源单位使用书面同意书：(1)使用本单位高点资源的，提供相关产权证明并加盖投标人公章；(2)使用非本单位高点资源但能取得高点资源产权单位书面同意的，提供产权单位使用书面同意书并加盖投标人公章，格式自拟）(1)使用本单位高点资源的，提供相关产权证明并加盖投标人公章；(2)使用非本单位高点资源但能取得高点资源产权单位书面授权的，提供产权单位授权书并加盖投标人公章，格式自拟） 8、▲建设点位8（119.280751 34.869722）：建设视频基站，架设光电转台摄像机，挂载高度距离海平面30米以上，光电转台摄像机旋转可视范围大于270°，服务期3年。（自然资源部办公厅《关于进一步做好用地用海用岛国土空间规划符合性审查的通知》自然资办发〔2024〕21号，2024年7月1日及以后,县级以上申请用地用海用岛的组卷报批材料须同步上报省级人民政府出具的国土空间规划符合性评估意见。本着项目建设缩短建设周期，立足资源统筹优势，深化共享，集约建设的原则，投标人需提供高点资源证明或者高点资源单位使用书面同意书：(1)使用本单位高点资源的，提供相关产权证明并加盖投标人公章；(2)使用非本单位高点资源但能取得高点资源产权单位书面同意的，提供产权单位使用书面同意书并加盖投标人公章，格式自拟） | 项 | 8 |
| 17 | 通信铁塔改造 | 通信铁塔改造 | #### 通信铁塔承载力的复核，设备挂载设计，站点根据不同架设设备进行铁塔改造。 | 项 | 8 |
| 18 | 支架设计、定制与安装 | 支架设计、定制与安装 | #### 通信铁塔承载力的复核，设备挂载设计，根据雷达设备进行支架设计、定制与安装 | 项 | 3 |
|  |  |  | #### 通信铁塔承载力的复核，设备挂载设计，根据摄像机设备进行支架设计、定制与安装 | 项 | 7 |
|  |  |  | #### 通信铁塔承载力的复核，设备挂载设计，根据无人机设备进行支架设计、定制与安装 | 项 | 3 |
| 19 | 网络 | 专线 | #### 提供11个固定IP，带宽20M，服务期3年 | 条 | 11 |
| 20 | 塔类站址服务 | 供电服务 | #### 8个站点提供稳定可靠的48VDC或220VAC，服务期3年 | 项 | 8 |

六、系统总体要求

赣榆区青口港以南至三洋港，重点对养殖塘、沿海滩涂进行视频监管，实现全天时5公里范围内实时监控。赣榆区青口港以北地区，建设目标雷达站、视频基站、无人机基站和AIS基站，实现对基站30公里范围内重点渔港及海域雷达监测信号基本覆盖、全天时5公里范围内视频实时监控，并融合CDMA、AIS、北斗卫星定位和渔港视频监控以及无人机高空侦察、快速反应、视频回传，有效补充和完善现有的渔船监控系统，切实加强对重点渔港、重点海域的综合管控，进一步提高重点海域安全监管、应急反应及联动指挥能力，降低执法成本，提高执法效率。

1、“空天地”信息化全覆盖

利用主被动信息化手段，对赣榆区近海海域进行全范围覆盖，雷达实现对基站30公里范围内监测信号基本覆盖，其中对10公里范围内的小型木质船舶进行有效监测，视频监控设备对赣榆区近海海域10公里范围内全覆盖,利用无人机建设空中力量，对无人机基站7公里范围内自动化空中巡逻。

2、目标探测及行为分析

雷达探测不依赖于AIS、北斗等被动探测手段，雷达主动探测覆盖海域的目标，通过雷达站信号处理系统能够得到目标的位置、速度、航向等信息，多个站点联网能够实时显示水面目标态势。

3、异常行为预警报警

系统结合船舶动态信息和水域环境信息进行智能化监控，一旦发现异常行为即进行声光报警，提醒用户进行相应的应急处置。当船舶行为触发报警时平台系统自动发出报警，同时启动报警记录存储，存档备查。

4、渔政信息化执法

系统将报警信息自动上传至指挥中心，指挥中心派发任务给渔政执法人员进行签收处置并将执法结果反馈给指挥中心。系统配备了无人机进行高空快速侦察，值班人员通过系统软件远程接管操控进行巡航飞行。

5、系统兼容扩展

系统可以兼容赣榆区以往建设的高清视频监控设备或系统如电子围栏项目，充分利用铁塔等基础设施，充分利用现有基础，尽可能做到最大化利用。

七、各子系统要求

#### 1、显示功能:系统能够在海图上叠加显示雷达目标、AIS目标、雷达视频信息、AIS信息、目标的航迹信息、航向航速矢量图示、绘制信息等。能够选择显示或关闭，各类目标以不同的符号显示，平台有多种海图显示形式，可以任意切换。

#### 2、设备远程控制:平台可以将设备进行自动接入，并且可以在客户端或者终端进行远程控制，真正实现了前端站点无人职守。

#### 3、多基站组网:设备均存在有效工作范围，为了弥补有效工作范围的限制，平台可以实现多基站组网。例如多AIS基站组网等，以实现平台更大的有效覆盖范围。

#### 4、船舶目标识别和管理功能:基于GIS图为底图，集成雷达探测、AIS、视频监控、GPS、北斗等系统，获得海上船只的动、静态信息，监视记录这些船只的航行轨迹。通过GIS图，以可视化方式显示船只航行轨迹、航向、航速等信息，并对接近警戒区域的船只实现预警报警、自动锁定和身份识别等功能。

#### 5、无身份目标探测:通过雷达、北斗和AIS等主、被动监测手段，实现近海海域的目标识别，获得该类型目标的基本信息：航速、位置、航向等。对目标能够持续跟踪，进行连续的识别，并且能够在平台进行直观、实时的显示。

#### 6、警戒区划定:系统平台，可以实现在GIS电子海图上自由标绘警戒区域，并可以自定义设置报警警戒值，达到自动报警功能。对重点防控区域外围进行警戒标绘，通过雷达、AIS、视频基站的实时监管，自动全天候安全保卫工作，一旦船只触警，系统自动声光报警。

#### 7、数据历史回放:系统平台提供AIS目标、雷达目标等轨迹数据和监控视频回放功能。涉海管理部门可根据需求，随时调取数据信息，作为事件处理依据。历史数据保存的时间可根据客户需求而设计，进行电子存档。对船舶轨迹追踪平台可现实至少1个月以上的轨迹跟踪、回放功能。

#### 8、视频联动控制:通过平台提供的工具，在GIS底图中自定义标绘预警区域，对于进入预警区域的船舶进行识别分析，当目标触发报警时，系统自动计算报警目标位置，驱动云台和镜头精确转向目标位置，当目标进行移动时，视频系统将对目标进行精确的预算和跟踪，同时启动报警事件记录，存档备查。

#### 9、预警报警功能:系统结合船舶动态信息、人员动态信息和水域环境信息进行智能化监控，一旦发现异常行为即进行声光报警，提醒用户进行相应的应急处置。在平台系统标绘航道重点管控区域，通过AIS、雷达、北斗系统对船舶的位置、航向、航速进行监控。

#### 10、越界捕捞管理:雷达目标、北斗目标、AIS目标相互融合，实时标绘在电子地图上，通过直观的可视化界面将运动目标动态信息（位置、运动方向、运动速度、运行轨迹等信息）直接反映在电子地图上。实现对触发报警目标的锁定、识别分析和视频监控系统对该目标精确的联动跟踪、实时监控，同时启动事件记录存储，存档备查。

#### 11、目标融合:雷达探测的目标与北斗探测的目标、AIS探测的目标相互融合，实时标绘在GIS图上。不同雷达和不同AIS探测目标相互融合，通过直观可视化界面将运动目标动态信息（位置、运动方向、运动速度）直接反映在电子地图上。

#### 12、数据统计分析:在系统平台上以表格、统计图等方式，统计出一定海域内发生的异常情况、报警情况、救援情况等信息并存储。便于帮助相关职能部门进行信息的统计与收集。

#### 13、标绘功能:系统平台支持在GIS图上自定义物标标绘圆形、多边形、线、其他海图标识符。用户可根据实际需要标绘点、线、面等，支持自定义显示样式。提供添加录入、编辑、删除等功能，可在平台上显示已有的标绘目标，为智能管理和统计分析提供数据依据。通过一张图来显示整个管辖区内的海上情况。

#### 14、系统扩展功能:平台可根据用户需求，不断开发新的应用模块，丰富平台功能，同时也增加了与其他系统和模块数据交互的功能。

#### 15、设备管理:管理员可在设备管理里添加、编辑、删除、查询设备分组；设备分组可按地点、基站进行分组，组内可包括摄像机、AIS基站、雷达设备、北斗设备等；

#### 16、信息管理:管理员可在系统日志中查询系统异常信息，在操作日志中查询设备设置控制记录、报警记录等，在值守记录中查询每次值守的工作记录。

#### 17、报警管理:管理员可以新建、编辑、删除、查询报警规则，可以新建、编辑、删除、查询报警等级，可以新建、编辑、删除、查询报警区域。

#### 18、系统设置:管理员可以新建、编辑、删除、查询用户信息，并可为用户设定系统角色，可以新建、编辑、删除、查询系统角色信息，并可为角色设定分配权，可以新建、编辑、删除、查询系统资源信息。

#### 19、移动客户端:用户可通过移动客户端实现便捷管理服务，包含告警信息快速查询、系统实况、用户信息管理等功能。

八、核心产品

1、根据财政部令87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同的投标人参加同一项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2、核心产品：主要核心产品：  光电转台摄像机  。

九、验收及其他

1、本项目的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

2、采购人以招标采购文件、中标人的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人须向采购人提供详细的验收方案。

3、货物到达采购方指定地点，应提前通知采购人，由采购人根据有关清单进行验收。验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装； 所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

4、中标人应拟派有资格、有经验的技术专业人员负责对本项目进行安装、调试等工作。须在合同规定的工期内完成调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录等。

5、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用任何设备或任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费） 。

- 十、质量保证及售后服务

1、质量保证

1.1中标人所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

1.2中标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。免费质保3年（质保期），技术参数要求中有明确要求的按照技术要求中的质保期执行。

1.3在正式通过验收，双方签署验收合格证书之日起至少 3 年（质保期），中标人应对其提供的货物进行免费质保。

2、售后服务

2.1应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.2对于正常使用情况下出现的故障，中标人应在12小时内作出响应并恢复正常使用。

2.3质保期内，乙方每隔一段时间回访甲方一次，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的服务和指导。

2.4在质保期间，所有出现故障应迅速修复或更换（注明响应时间及承诺修复时限），并承担由此所发生的全部费用。

2.5投标人应在投标文件中提供详细的售后服务方案。

十一、商务条款

1、供货期限（合同履行期限）：合同签订之日起150日内完成供货、安装、调试、验收合格交付正常运行。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、报价要求：投标报价为完成本项目所有含税费用，包含但不限于货物、备品备件、包装、运输、保管、现场安装、调试、验收、培训、软件、售后质保、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。(参与本次项目报价的投标人视为已充分了解安装现场的安装条件，并已将可能发生的全部费用包含在总体报价中。）甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

4、付款方式：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的40%为预付款，剩余款项按实际供货完成并经验收合格后，根据项目实施相关规定，财政报账制支付剩余款项（无息）。

5、质量标准：符合国家及行业现行标准；所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

6、质保期：3年（自验收合格之日交付起算）。

7、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

- 8、货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

十二、其他特别说明

1、投标人应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，投标综合单价将包定，一律不予调整；投标人的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、增加收费、降低质量及服务质量的理由。

- 2、所提供的货物（设备）须是原厂生产（不得拆机、改装）、全新的、未使用过的，完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准且符合招标采购文件要求，并具有产品质量检验合格证。

- 3、须保证所提供的货物（设备）包括其相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定，有义务保证货物（设备）的完整性，部分货物（设备）及零部件未在采购文件中明示的，投标人应在投标时予以补充，如货物（设备）使用过程中因缺少设备、配件或服务导致货物（设备）无法使用的，投标人须免费提供相应服务。保证产品不存在因材质、设计、制造、安装施工等问题所引起的缺陷，否则中标人应无偿予以纠正、维修、更换。

- 4、所有货物（设备）的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

- 5、中标人在设备供货时要充分考虑相应验收规范要求，若因货物（设备）原因造成不能通过验收，中标人应承担全部责任。

6、施工安全要求：施工过程中发生的一切安全问题均由中标人承担全部责任；中标人必须安排具有相应资格人员参与安装施工，进场安装施工人员在本项目履约期间具有人身意外伤害险；在安装施工中要严格按行业规定进行安装施工，若出现任何安全事故，责任由中标人自行承担。

7、人员要求：投标人拟派项目团队人员需具备完成本项目的相关专业技术。不具备相关专业技术的，乙方应当及时予以更换。采购人将对提供的项目负责人及团队成员进行全程监管，乙方不得随意更换，如需更换，须经甲方书面同意。

8、本项目涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

附件：产品报价统计表

《产品报价统计表》

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号 | 制造商信息 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制造商名称 | 企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价合计 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品占比=小微企业产品报价合计÷总报价×100% |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：为便于评委会评审，建议对同一划型的制造商产品连续填写。即填写完大型制造商产品后再填写中型制造商产品，最后再填写小微制造商产品。

# 第五章 评标方法与评标标准

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

四、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

五、评标标准：

1、评标时，评标委员会以采购文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评审因素的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 =价格分 + 商务技术分

4、评分标准：

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 报价（30分） | 满足招标文件要求且报价最低的投标人价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30，投标报价超过最高限价的，按无效投标处理。 |
| 技术部分 （50分） | - 技术参数（28分） | 评标委员会根据招标采购文件中的技术参数要求进行评审，投标人所投产品技术参数完全符合招标要求的得满分28分,标“▲”项的不得有负偏离，每有一个负偏离的扣2分，扣完为止；其他未标“▲”项的，每有一个负偏离的扣1分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《技术规格偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准。 |
|  | - 实施方案 - （6分） | 投标人针对本项目采购需求内容提供实施方案，包含但不限于供货、安装、调试、产品质量、进度安排、人员安排、安全保证措施、环境保护措施、应急处置措施、现场管理措施等进行阐述。 优：方案内容全面、合理、措施可实施性强的得5-6分； 良；方案内容较完善、合理、措施可实施性较强的得3-4分； 一般：方案内容完善、合理、措施可实施性一般得0.1-2分；未见阐述不得分。 |
|  | - 技术方案 - （8分） | 投标人针对本项目需求内容及现场踏勘情况提供技术方案，包含本项目整体覆盖站点踏勘点位表 （含点位部署地址、安装设备高度、安装方式等）、现场点位的踏勘照片、站点覆盖可视域图、整体建设实施方案等。 优：方案全面科学合理，措施切实可行：7-8分； 良：方案较合理，措施具有可行性：4-6分； 中：方案合理性、可行性一般，且有缺陷：0.1-3分；未见提供不得分。 |
|  | 售后服务 （5分） | 投标人提供详细的售后服务方案，包括但不限于服务人员、售后服务内容、响应时间、恢复时效、应急处理故障能力等服务保障进行综合阐述；。 优：方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得 4-5分； 良：方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有一定的服务保障体系的得 3-2分； 一般：方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得0.1-1分； 未见阐述不得分。 |
|  | - 培训方案 - （3分） | 投标人提供培训方案，包括但不限于人员配备情况、时间安排、培训内容等。 优：方案描述完整合理，可操作性、可执行性强的得3分； 良：方案描述较完整合理，可操作性、可执行性较强的得2分； 一般：方案描述完整合理，可操作性、可执行性一般的得0.1-1分； 未见阐述不得分。 |
| 商务部分（20分） | 人员配置 （9分） | - 拟派项目负责人具有国家注册一级建造师（通信与广电专业）的得2分、具有中级及以上通信工程师证书的得1分，本项最高得3分。 2、拟派项目技术负责人具有嵌入式系统设计师证书、中级及以上通信工程师证书的每提供一个得1分,本项最高得2分。 3、拟派项目团队成员（项目负责人、项目技术负责人除外）中具有中级及以上通信工程师、国家注册二级及以上建造师（通信与广电专业）的每提供一人得1分，本项最高得4分。（一人多证按一证计分）。 注：须提供拟派人员有效证书及投标人为其缴纳的2024年01月至今任一个月的社会保险缴纳证明材料原件扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。 |
|  | 类似业绩 （10分） | 投标人自2021年01月01日至今完成过类似项目业绩的（含核心产品），每提供一个得2分；本项最高得10分。 注：时间以合同签订时间为准，提供有效的合同原件扫描件上传至电子投标文件中。 |
|  | 政策性加分（1分） | 1、所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如所投产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、所标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 注：所有投标产品提供有效证明材料，否则不得分。 |

六、中标标准：

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上中标候选人。评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第六章 投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         （加盖CA电子公章）

日      期：

## 格式1、投标函

投标函

致：连云港市赣榆区农业农村局

根据贵方         项目（项目编号        ）招标文件，正式授权下述签字人       全权代表        参加贵方组织的采购活动，按照招标采购文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求提交投标报价，报价、供货期限等详见开标一览表。

2.我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件递交截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊

销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

注：未按照本投标函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该投标人投标无效。

## 格式2、开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 供货期限 |  |
| 备注 |  |

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式3、报价明细表

报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 制造商名称 | 企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型） | 单价（元） | 单位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

填表说明：

1、投标报价明细表中的合计金额必须与开标一览表的投标总价一致。

2、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。 如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受扶持政策。

3、以上报价包含但不限于货物、备品备件、包装、运输、保管、现场安装、调试、验收、培训、软件、售后质保、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。(参与本次项目报价的投标人视为已充分了解安装现场的安装条件，并已将可能发生的全部费用包含在总体报价中。）甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

4、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

5、本表中事项填写不得缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

## 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 格式5、预留份额承诺书（（如大中型企业进行投标，需提供））

## 预留份额承诺函

## 致：           采购人

投标人全称            参加贵单位组织的采购项目编号为：           ，项目名称为：             的政府采购活动，在此郑重承诺本公司执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46 号）、苏财购[2022]45 号号文件）第八条第三款“要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业”执行，必须预留中标总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中的60%预留给小微企业。我公司与接受分包合同中的中小企业之间没有直接控股、管理关系。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 特此承诺！

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

#### 格式6、分包意向协议（如大中型企业进行投标，需提供）

#### 分包意向协议

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

## 格式7、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 格式8、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方  投标人名称   参加  项目名称  （项目编号：  项目编号  ）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺！

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

声明

（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

1、主要设备证明材料：

2、主要专业技术能力证明材料：

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式10、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式11、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：【采购单位】

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：        年      月        日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：

兹证明，

姓名：          性别：         年龄：         职务：

系                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：         年          月           日

## 格式12、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应招标采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

格式13、技术规格偏离表

技术规格偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 序号 | 招标采购文件需求 |  |  |  | 投标人响应产品规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 参数性质 | 数量 | 技术参数和服务要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“斜体且有下划线部分”、“▲”号条款进行填写，打“斜体且有下划线部分”条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

格式14、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式15、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 签订合同时间 | 合同金额 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：后附评审标准要求的证明材料。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式16、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职称证书级别 | 证书编号 | 拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附：拟派人员相关证明材料，表格不够自行添加。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式17、项目需求方案

项目需求方案

（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式18、其他材料

其他材料

（投标人对招标采购文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）