无锡市政府采购项目

竞争性磋商文件

政府采购编号：JSZC-320000-JSZH-C2025-0076

采购项目名称：江苏省第二荣军优抚医院能力提升设备运行场地改造工程

采购人：江苏省荣军医院

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二○二五年七月

目  录

第一部分    供应商须知前附表……………………………3-6

第二部分    供应商须知……………………………………7-24

第三部分    采购需求………………………………………25

第四部分    合同条款………………………………………26-56

第五部分    附件……………………………………………57-87

第一部分. 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江苏省第二荣军优抚医院能力提升设备运行场地改造工程 采购编号：JSZC-320000-JSZH-C2025-0076 采购方式：竞争性磋商 采购内容：江苏省第二荣军优抚医院能力提升设备运行场地改造工程施工 |
| 2 | 采购人：江苏省荣军医院 采购人地址： 无锡市惠河路196号 采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼 |
| 3 | 一、项目基本概况介绍： 1、招标范围：图纸和工程量清单范围内的改造工程施工； 2、工期：90日历天；误期违约金：千分之二/天； 3、质量标准：一次性验收通过，100%合格；质量违约金：合同价的5%； 二、本项目预算金额为人民币395万元，最高限价：315万元，超过最高限价的按无效标书处理。 三、本项目所属行业为：建筑业。 四、本项目是否专门面向中小企业：是。根据工信部联企业〔2011〕300号文，建筑业中小企业划分标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 供应商资格要求： （一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料； 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；[提供营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）] 2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；[提供近三个月中任意一个月份(不含报名当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2024年度的财务审计报告] 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；[提供近三个月中任意一个月份(不含报名当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）] 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供承诺书，格式自拟） 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供书面声明，格式自拟） （二）其他资格条件： 1、投标供应商必须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质； 2、投标供应商必须具备安全生产许可证； 3、项目负责人必须具备建筑工程专业二级注册建造师及以上资质和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》； 4、供应商授权委托人必须为供应商企业在职员工；提供供应商法定代表人授权委托书、授权代表人身份证、联系方式、与供应商企业签订的劳动合同及由法定的社保收缴部门出具的2025年1月-2025年6月的由供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）； 5、项目负责人必须为供应商企业在职员工；提供与供应商企业签订的劳动合同及由法定的社保收缴部门出具的2025年1月-2025年6月的由供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 （三）本项目 不接受 联合体参与磋商； |
| 5 | 发售竞争性磋商文件时间： 2025-7-31 至2025-8-7（法定假日除外，每天9:00～11:30，13:30～16:00。售价：伍佰圆/份，现金支付，竞争性磋商文件售后不退。 发售竞争性磋商文件地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼906室）。 供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 踏勘现场：由供应商自行组织踏勘现场。 供应商要求修改竞争性磋商文件的截止时间：2025年8月8日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对竞争性磋商文件澄清修改的时间：2025年8月8日17时前，以书面（或电子稿）形式发送给各供应商。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 8 | 响应文件接收时间：2025年8月14日13：00至13：30； 响应文件接收截止时间后的响应文件恕不接受。 响应文件递交地点： 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼会议室） |
| 9 | 磋商时间：2025年8月14日下午13：30； 磋商地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼会议室） |
| 10 | 确定成交单位时间：2025年8月14日评审结束 确定成交单位地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼会议室） |
| 11 | 响应文件份数：明标部分一正二副，暗标部分一正五副。投标文件电子光盘一张（不可擦洗），并在光盘上清楚的标明投标供应商名称、光盘内容名称。 |
| 12 | 采购单位名称：江苏省荣军医院 采购单位统一社会信用代码：12320000466002999T 采购单位联系人：张玉娇 联系电话： 0510-85813389 联系地址：无锡市惠河路196号 代理机构名称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L 代理机构联系人：张沁、华晓蓉 联系电话、传真电话：0510-82707727 联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼 邮政编码：214000 电子邮件地址：jszh1802@163.com |

第二部分. 供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）竞争性磋商文件：

1．竞争性磋商文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分反映竞争性磋商文件的所有要求。

2．供应商应向江苏智汇锡建工程项目管理有限公司购买文件及有关资料，按竞争性磋商文件要求提交全部资料并对竞争性磋商文件各项内容做出实质性响应，否则该供应商的投标无效。

3．供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本竞争性磋商文件中所有条件和规定。

4．竞争性磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

- （三）竞争性磋商文件的解释：

1．供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“供应商须知前附表”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，联系方式详见供应商须知前附表第12项。

2．采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将按“供应商须知前附表”第6项规定的时间对供应商针对竞争性磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）竞争性磋商文件的补充或修正：

1．递交响应文件截止时间五日前江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可对竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长截止时间。

2．如需对竞争性磋商文件进行补充或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布更正公告，并用书面形式通知所有供应商，其作为竞争性磋商文件的一部分，与竞争性磋商文件具有同等约束力，供应商应立即以书面形式回复 ，确认已收到修改文件。

- （五）响应文件的组成：

响应文件分为明标和暗标两部分。

一）明标部分：

- 证明文件部分

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）供应商营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）复印件加盖公章；（磋商时必须提交原件或公证件或提供带清晰可扫描认证二维码的复印件加盖公章）

（3）供应商的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书复印件加盖公章；（磋商时必须提交原件或公证件或提供带清晰可扫描认证二维码的复印件加盖公章）

（4）供应商的安全生产许可证复印件加盖公章；（磋商时必须提交原件或公证件或提供带清晰可扫描认证二维码的复印件加盖公章）

（5）项目负责人的建筑工程专业二级注册建造师及以上资质和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》复印件加盖公章；（磋商时必须提交原件或公证件或提供带清晰可扫描认证二维码的复印件加盖公章）

（6）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（7）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（8）供应商的近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；

（9）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（10）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（11）授权委托人与供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2025年1月-2025年6月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（投标时提供原件或公证件）

（12）项目负责人与供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2025年1月-2025年6月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（投标时提供原件或公证件）

（13）中小企业声明函；（格式见附件）

（14）承诺书；（格式见附件）

上述资格、资信证明文件投标人必须按要求全部提供，要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则响应文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

（1）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

（2）供应商简介和经营情况说明。

（3）供应商认为必须提供的其他证明材料。

2．响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函

（2）报价一览表

（3）项目管理机构配备情况

1）项目管理机构配备情况表；

2）项目负责人简历表；

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料；

（5）拟投入的主要机械设备表。

3.报价部分（格式见附件）；

二）暗标部分：

4. 技术部分：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

（2）施工现场平面布置和临时设施布置；

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

（5）安全文明施工及环境保护措施；

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划。

- （六）响应报价说明：

1.本工程的响应报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量清单计价格式。

2.供应商的响应报价的总额应是供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之响应报价应为完成该项目的全部费用。包括达到工完清场、移交竣工验收、保修期满。

3.本工程磋商文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本磋商文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知供应商。不提疑的，工程量清单中没有的部分视为含在投标人投标报价清单子目内（除采购人主动提出变更或增补），结算时不作调整。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。

4. 除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

5.供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6.所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入供应商认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在供应商认为合适的细目报价中。

7. 供应商不得将下列不可竞争费用改变标准收取：1）现场安全、文明施工措施费:基本费、省级标化增加费、扬尘污染防治增加费；2）社会保障费；3）公积金；4）环境保护税；5）税金。如改变上述费率，按无效响应文件处理。

8.现场安全文明施工措施费中的基本费、省级标化增加费是按苏建价【2016】154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》规定的标准计列的。

9.各种材料的价格当采购人未提供市场价格或限定价格时，由供应商自行进行市场调查后决定报价，但各供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时将不作调整。

10.经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须在一小时内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作参考，供应商应根据施工现场的实际情况、本磋商文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各供应商应认真踏勘现场，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路需发生修复费用的，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。

- 12. 供应商必须按照本工程的“工程量清单编制说明”要求进行投标报价，并在响应文件中承诺选用采购人推荐品牌表中的品牌，承诺书原件做在响应文件中。

- 13.本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。

- （七）响应文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须由法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4.响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

5.响应文件参考投标函格式中的顺序制作，并请编制目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标供应商承担。。

6.响应文件份数为明标部分一正二副，暗标部分一正五副，电子光盘（不可擦写光盘）一张（光盘包含投标文件的全部内容，并在光盘上清楚的标明报价供应商名称、项目名称、光盘内容名称）。

供应商应将明标正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标正本”、将明标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标副本”，将暗标正本（暗标部分）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“暗标正本”、将暗标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “暗标副本”、将电子光盘单独密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “电子光盘”。

磋商文件中资格、资信证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（授权委托人身份证可随身携带）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”；所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。

7.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

8.暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。封面、目录和装订夹采用招标人提供的统一样品,封底采用A4白色复印纸，装订时装订夹扣板在上；

暗标不得出现投标人名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，1.5倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订。

图表可用A3纸单面黑色打印，图表中字体用宋体字，字号不作限制。

9.报价费用自理。

- （八）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

1.响应文件未按规定的期限、地点送达的；

2.响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

3.供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

4.供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

6.报价超过响应文件中规定的预算金额或者最高限价的；

7.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.响应文件未按竞争性磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

9.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.响应文件中有竞争性磋商文件未允许提供的选择性内容的；

11.恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

12.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

13.响应文件未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

14.不同供应商响应文件相互混装的；

15.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

16.不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

17.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系或其他关联性的；

18.供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、咨询等服务的；

19.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

20.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

21.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

22.技术文件编制粗糙、缺漏项较多，或技术标页数偏少（少于30页的）；或经评审委员会评审得分达不到技术标分值60%的；

23.供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

24.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

25.不同供应商的响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

26.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

27.同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

28.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会要求其提供相关证明材料或书面说明，但投标人提供不了的；

29.在磋商文件要求的技术参数与指标基础上发生负偏离；

30.响应文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

31.递交的响应文件经评审委员会认定不具备竞争性的。

- （九） 磋商程序、方法和标准：

1.由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

2.响应文件有关内容表不一致时的评判标准：

2.1报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.4正本与副本不符，以正本为准。

3.磋商开始工作程序

3.1 密封性审查：

由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1  供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.2供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.3 供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

3.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在磋商截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国（江苏）”网站（www.jscredit.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

3.4 编制报价供应商暗标编号

3.4.1由采购方人员或监管人员随机编制暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标正本）封存（不拆封）。技术标（暗标副本）封面上进行编号。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

4.评审工作程序：

4.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。

4.1.1磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

4.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，磋商小组按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。

4.1.3磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

4.1.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1.6磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.1.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1.8磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.1.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.2 比较与评价

4.2.1本项目对磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.2.2磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

4.2.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.2.5评审标准和主要因素：

综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）报价                                    30分

（2）投标供应商评价                          20分

（3）项目负责人答辩                           5分

（4）技术文件部分                            45分

（二）各项目评分标准：

（1）报价（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）投标供应商评价（最高得20分）

1）业绩（4分）

报价供应商自2022年1月1日以来承接过类似工程的，每个项目得2分，最高得4分。（要求提供有效的中标通知书或直接发包备案证明、合同、竣工验收证明复印件加盖公章放入响应文件中，报价时提供原件，不提供或提供不全不得分。业绩的起算日期以中标通知书签发的日期为准）。

2)报价供应商提供有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分。（须提供相关证书复印件加盖公章，同时提供认证机构的官方网站或中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查证该认证为有效状态信息的网页复印件加盖公章放入响应文件补充文件中，报价时提供原件,不提供不得分）

3)项目管理机构配备（11分）

①	现场项目管理机构中，需配备项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、造价人员（不能相互兼任），配备齐全得4分，配备不齐全的缺一个扣1分，扣完为止。本项最高得4分。

②	本项目管理机构中拟派项目负责人具有中级及以上工程师技术职称的得2分；

③	本项目管理机构中拟派技术负责人具有高级工程师及以上技术职称的得2分；

④ 本项目管理机构中拟派造价人员具备有效的一级造价工程师注册证书的得1.5分；同时具备注册一级建造师注册证书的得1.5分，限评1人，最高得3分；

（上述人员必须为报价单位正式员工，投标文件中提供相关人员证书、企业为其缴纳的近三个月(不含投标当月)中任意一个月的社保证明等证明材料复印件加盖公章放入响应文件中，报价时提供相关资料原件，不提供或提供不齐的不得分）。

（3）项目负责人答辩（5分）

由磋商小组现场以书面形式出题（2题，每题2.5分），答辩的题目应结合本项目特点。答辩时间不超过15分钟。请投标供应商拟派项目负责人携带本人的身份证原件参加答辩。若因项目负责人未按规定的时间、地点参加答辩或未递交身份证原件的，采购人将拒绝其参加项目负责人答辩，本评分项“项目负责人答辩”得分为0分。

（4）技术文件部分（暗标）（45分）

1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（7分）

方案内容描述详实，总体健全、科学合理得7分；

方案内容描述较详实，总体较健全、较科学合理得5分；

方案内容描不够详实，科学合理性一般得3分；

方案内容描述较简单，科学合理性较差得1分；

未提供，不得分。

2）施工现场平面布置和临时设施布置（7分）

布置方案详细完整，合理可行得7分；

布置方案较详细，较合理可行得5分；

布置方案一般，合理性一般，可行性较差得3分；

布置方案合理性差，可行性差得1分；

未提供布置方案，不得分。

3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施 （8分）

计划及措施详细完整，针对性强、可操作性强得8分；

计划及措施较详细，针对性、可操作性较强得6分；

计划及措施简单，针对性、可操作性一般得4分；

计划及措施针对性、可操作性差得2分；

未提供计划及措施，不得分。

4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（8分）

方案及措施科学、合理、有效，针对性及可操作性强得8分；

方案及措施较科学、较合理、较有效，针对性及可操作性较强得6分；

方案及措施科学性、合理性、有效性一般，针对性及可操作性一般得4分；

方案及措施科学性、合理性、有效性较差，针对性及可操作性较差得2分；

未提供，不得分。

5）安全文明施工及环境保护措施（8分）

措施合理有效，针对性及可操作性强得8分；

措施较合理有效，针对性及可操作性较强得6分；

措施合理性、有效性一般，针对性及可操作性一般得4分；

措施合理性、有效性较差，针对性及可操作性较差得2分；

未提供措施，不得分。

6）劳动力、机械设备和材料投入计划（7分）

计划详细完整，科学合理，可操作性强得7分；

计划较详细，较科学合理，可操作性较强得5分；

计划简单，科学合理性一般，可操作性一般得3分；

计划不科学合理，可操作性差得1分；

未提供计划，不得分。

加分因素(2分)：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，各加1分，同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分。

响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标单位如对磋商文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十）确定成交供应商：

1.磋商小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求在选定3家成交候选单位中，确定成交供应商。 将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布成交公告。 采购人和磋商小组对未成交原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）等有关法规处理。

2.磋商、评审及确定成交供应商的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督。

3.在发布成交公告的同时， 将向成交供应商发出成交通知书。

4.未成交供应商的响应文件正本、成交供应商的响应文件正本及副本（两份）留存，其余响应文件副本和原件退还各供应商。

- （十一）采购项目的中止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- （十二）成交无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的；

7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和成交供应商投标文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和成交供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经 见证后生效。

2.监督合同的履行。成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十四）代理服务费：

1.本项目招标代理费以中标价按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》等所规定的收费标准规定（工程招标）打七折计取，清单、标底编制费用按苏建价协（2022）7号文打七折计取。招标代理费及清单、标底编制费由中标人在领取中标通知书向招标代理机构一次性付清。

2.成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费,采购代理机构将没收其磋商保证金,并保留诉讼的权利。

- （十五）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据成交供应商的成交、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购成交、成交的中小企业供应商，以成交、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购成交、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

4.合作担保.机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

附件1.                    政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第三部分．采购需求

一、采购项目简要说明：

本项目系江苏省第二荣军优抚医院能力提升设备运行场地改造工程；

1、项目地点：江苏省荣军医院内；

2、工期：90日历天；误期违约金：千分之二/天；

3、质量标准：一次性验收通过，100%合格；质量违约金：合同价的5%；

4、最高限价：315万元，超过最高限价的按无效标书处理。

二、工程量清单：

详见附件。

- 第四部分．合同条款及格式

建设工程施工合同

合同编号：

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：江苏省荣军医院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏省第二荣军优抚医院能力提升设备运行场地改造工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：江苏省第二荣军优抚医院能力提升设备运行场地改造工程

2.工程地点：江苏省荣军医院内

3.工程立项批准文号：                      

4.资金来源：财政             。

5.工程内容：具体内容详见招标文件及工程量清单。

6.工程承包范围：具体详见工程量清单。

- 二、合同工期

计划开工日期：2025年 月 日 。

计划竣工日期：  2025年 月   日。

工期总日历天数： 90 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合一次性验收“合格”标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价         。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                 。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于 2024 年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在   无锡市惠河路196号    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

- 十三、合同份数

本合同一式  八  份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执  贰 份，代理机构1份，监督部门一份。

发包人：  (盖章)             承包人：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：        

地  址：       地  址：    

邮政编码：        邮政编码： 

法定代表人：             法定代表人：          

委托代理人：             委托代理人：          

电  话：     电  话：  

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号： 

- 第二部分　通用合同条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分 通用合同条款执行。

- 第三部分　专用合同条款

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本合同协议书、招标文件、中标通知书、投标书及其附件、在实施过程中签订的补充协议和签署的文件(不违背招标文件的原则)、本合同专用条款、本合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                      ；

资质类别和等级：                                  ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：         ∕          。

1.1.3.9 永久占地包括：     建设用地             。

1.1.3.10 临时占地包括：        ∕               。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《民法典》、《建筑法》、《招投标法》、《江苏省工程建设质量管理条例》、《安全生产法》及无锡市相关的地方性法规及政策文件。  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：GB50092-96《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业的质量验收规范或标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  如有涉及，双方另行协商约定  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方另行协商约定  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  如有涉及，双方另行协商约定  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：∕    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书、招标文件、中标通知书、投标书及其附件、在实施过程中签订的补充协议和签署的文件(不违背招标文件的原则)、本合同专用条款、本合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前5天；

发包人向承包人提供图纸的数量：全套施工图肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包人不得擅自移至其他地点、项目使用或套用。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：向发包人提交2份格式与内容一致的实质性施工措施和方案，施工方案应包括主要工作横道图和每月完成的工作量和形象进度。如发包人认为工程实际进度与计划不符，可要求承包人每月递交一次进度修订计划 ；

承包人提供的文件的期限为：设计交底后5天内；

承包人提供的文件的数量为：一式二份  ；

承包人提供的文件的形式为：书面文本；

发包人审批承包人文件的期限：按有关规定   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室     ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点： 工地现场办公室     ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点： 工地现场办公室           ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：∕   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  ∕    。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：∕。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人     承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人      。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   按通用条款执行   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人     。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担     。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     /         。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /      。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                ；

身份证号：      ；

职    务：                     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责控制工期进度、施工质量、工程造价及签发任何付款凭证。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工水电源由发包人提供，承包人负责水电源后面的管线接驳、安装以及管理。（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由发包人与承包人协调解决。（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：用地范围内的由发包人召集有关单位现场交底，用地范围以外的原则上由施工方自行摸底解决。（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前应具备，确保施工进展。（5）水准点与坐标控制点交验要求：进场后由发包人组织交桩，由承包人复测后报复测报告提交发包人。（6）图纸会审和设计交底时间：收到施工图一周内。（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：施工单位对地下管线及其他需保护物进行保护，保护费用已计入投标报价中。若施工单位对地下管线及其他（含现场邻近建筑物、构筑物等）需保护又不负责任行为，除修复并承担修复费用外，视情节严重程度给予一定数额的罚款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   ∕            。

发包人是否提供支付担保：工程合同价（不含暂估价、专业工程暂估价）的10%  。

发包人提供支付担保的形式：银行保函    。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图电子版   。

承包人需要提交的竣工资料套数：     6      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：      承包人       。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后30日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面（竣工图含电子版）  。

（6）承包人应履行的其他义务：

(1)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①自开工之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地交底范围内既有市政设施，直至工程完工交验通过。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安管理手续并支付相应费用。②承包人应充分关注和保障现场人员的安全，切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及非夜间施工的照明工作，如因承包人未能对上述事项采取各种必要措施，导致或发生与此有关人员的人身伤害、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人承担。承包人在实施本工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用，不干扰群众的生产、生活和通行方便，如果发生上述情况，由此导致的索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支由承包人承担一切责任及费用。在本合同工程的施工过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡、伤残或财产（设备）的损失或损害不予赔偿，发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他支出承担责任。③每月25日提供下月计划及当月完成工作量报表一式肆份，如计划有修正，则在3天内在保证总工期的情况下提供修正后的计划。

(2)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：双方协商解决

(3)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人办理有关手续，发包人协办。

(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程的成品保护及损坏修复费用均由承包人承担（包括因交叉施工产生的其他施工单位造成的损失）其余按通用条款9、1、6款办理。

(5)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：属于承包人的责任，由承包人承担修复费用。

(6)施工场地清洁卫生的要求：应符合无锡市有关工程施工现场的文明施工要求。要求如下：一是加强封闭式管理。各工地可按工程进度分段设置围栏，封闭式 围栏高度应大于1.5米，并做到整洁、美观、安全可靠。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。三是科学合理地确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保持车辆通行宽度的车行道和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志（牌），夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。四是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违章施工。五是加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等堆放位置与施工总平面相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有护栏设施，余土及时外运。废料、垃圾等不再需要的临时设施应及时消除、拆除并外运。

(7)双方约定承包人应做的其他工作：①、承包人安排施工进度时，需统一考虑发包方另行分包的专业分项工程的施工周期。②、发包人提供施工用临时箱变由承包人维护、管理，工程结束后，应完好无损交还发包人，临时箱变以下的设备由承包人自行解决。③、施工期的施工及生活用临时水.电均装表按实计量，产生费用先由承包人按实支付。需要发包人垫付的，其每次垫付费用在其最近的一次工程进度款中直接扣除，发包方开具等额收据给承包方。④、办理临时办公区、生活区、施工区的排水手续以及临时设施的搭建手续，并承担相关办理手续的行政管理费用。⑤、需要土方及泥浆外运的，与专业分包方、土方堆放地及泥浆排放地等签订协议，明确挖、运过程的安全文明责任以及土方和泥浆定点排放的责任，办理相关手续并承担相关办理手续的行政管理费用。

3.1.1合同补充条款：

（1）、按照《无锡建设工程民工工资保证金实施办法》要求缴纳民工工资保证金。

（2）、严格执行相关安全生产的规范条例，承包人应对施工人员进行安全教育，从开工之日起至验收结束，交接之日止，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责。

（3）、施工水电源由发包人提供，承包人负责水电源后面的管线接驳、安装以及管理及费用支付。

（4）、工程产生的建筑垃圾须自行清运，所需费用在现场安全文明施工措施费中列支。

（5）、所有隐蔽工程、变更工程、发包方合理增加工程必须办理工程签证，需办理工程签证的承包方必须在施工前、施工过程、完工后留有有效影像资料，需要计量的工作量在可进行有效计量时提前邀请监理单位、审计单位现场计量，完工后经验收合格签证结算。签证记录单必须在该项记录工作内容完成后的14日内递交，经发包人、监理及跟踪审计人员签字盖章方为有效，逾期经监理单位、审计单位、发包方三方联合书面催办3天后承包方依然不递交签证单的，视为承包方自动放弃该部分工作的决算要求，该部分工程在决算中不予结算。

（6）、项目的建设工地噪声排污费由承包方支付，产生费用按实结算。

（7）、关于解决拖欠农民工工资的约定按招标文件执行。

（8）、本工程如有任何变更，发包人应提前通知承包人，承包人不得以此为理由向发包人提出索赔。

（9）、在工程造价确定过程中如发生争议请无锡市造价管理部门裁定。

（10）、履约保证金在竣工验收合格后返还承包人。

（11）、本合同范围内的所有重要位置的重要苗木要求实行“挂牌”管理，“挂牌”的费用已包含在合同价内。

（12）、施工范围内涉及的所有需要迁移的亮化管线与灯具，书面向甲方申请后由甲方派养护单位现场交底，由乙方按规范要求实施，实施完毕由乙方请监理、审计、甲方以及物业、养护单位验收后移交，产生费用按要求办理签证结算。

（13）、本合同如有未尽事宜，按承包人投标文件或承诺书、发包人招标文件办理。其余双方协商。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                      。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  必须常驻施工现场（施工期每天不少于8小时工作时间）      。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按通用条款执行 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如没有经过发包人的同意，项目经理不在现场，则扣总造价的5%作为处罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  扣总造价的5%作为处罚。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 承包人接受发包人的处罚决定，且发包人可以要求终止施工合同并没收履约保证金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3天   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如果发现现场管理班子中有非中标单位职员的，或没经允许调换的人员，按招标人要求调整好人员，否则按违约处罚，发生3起以内的每次扣总造价的1%作为处罚，发生3起以上情况，发包人有权解除合同，并清退出场  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 发包人和监理人双方批准  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如果发现现场管理班子中有非中标单位职员的，或没经允许调换的人员，按招标人要求调整好人员，否则按违约处罚，发生3起以内的每次扣总造价的1%作为处罚，发生3起以上情况，发包人有权解除合同，并清退出场  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人接受发包人的处罚  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：法律法规规定的禁止分包的工程 。

主体结构、关键性工作的范围：法律法规规定的禁止分包的工程    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：如有专业分包，需经发包人书面同意（发包人指定分包项目除外）  。

其他关于分包的约定：   确因专业需要，经监理、发包人批准后分包，分包的一切费用已含在承包人的报价内，不再调整。但以综合暂定价形式列入报价的，或必须具有专业施工资质的分包项目，发包人须参与比价，审核分包资质，择优确定分包单位。承包人负责总包配合管理工作，总包配合管理内容及费用计取，在签订施工分包合同时经双方协商后，由承包人作相应的承诺  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   ∕           。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   施工场地移交之日     。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       提供      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  签订合同时提供合同价款的10%的银行保函 。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   工程的全过程监理   。

关于监理人的监理权限：安全文明施工、工程质量、工程进度、项目投资的全过程监理控制； 需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）同意分包工程或指定分包人；（2）价款；（3）发布停工令、复工令、工程延期；（4）确认索赔额；（5）因不可抗力的因素产生的费用；(6)其他需发包人行使的权力。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：       ∕         。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：         ；

职    务：             ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              ∕                     ；

（2）              ∕                     ；

（3）               ∕                    。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    100%一次性验收合格   。

关于工程奖项的约定：本工程如一次验收达不到合格标准，由承包人承担费用返工达到合格标准，并承担违约责任，按不低于中标价的5%向投资人支付违约金  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  安全事故由责任方承担一切后果   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   ∕   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：     ∕          。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  ∕   。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：     ∕     。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   设计交底后5天内向发包人提交2份格式与内容一致的实质性施工措施和方案，施工方案应包括主要工作横道图和每月完成的工作量和形象进度。如发包人认为工程实际进度与计划不符，可要求承包人每月递交一次进度修订计划   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   7天内    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7天内   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后7天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     ∕   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    ∕    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ∕  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  如承包人未按合同工期要求完成工程的，每超一天，承包人赔付发包人合同价的千分之二/天作为工期违约金。工期违约的期限为实际工期与合同工期的差额。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   最高不超过合同价的2%   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    ∕     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）      ∕      ；

（2）     ∕       ；

（3）     ∕       。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        ∕          。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     承包人    。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  根据工程进度和发包人要求上报送审         。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   ∕     。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按通用条款  。

施工现场需要配备的试验设备：   按通用条款   。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按通用条款  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   ∕   。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，中标单位须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。计量方法按以上约定。（2）发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其综合单价由承包人提出，经发包人及跟踪审计确认后，作为竣工结算依据。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   见本合同条款第12条   。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到后7天内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到后7天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

∕      。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  ∕  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：∕   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  经发包人同意   。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 可调整，详见合同条款12条中“风险范围以外合同价款调整方法”   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第∕   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     ∕     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   ∕  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过∕  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过∕  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过∕  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过∕  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  ∕ %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  ∕  。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  除本条“风险范围以外合同价款调整方法”外，合同价款不调整    。

风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标人自主报价。 。

风险范围以外合同价格的调整方法：  （1）按中标的综合单价和措施项目费率均不得以任何理由变化(政策性调整除外)，但对于投标报价中的人、材、机报价高出同期信息价或市场价15%以上的，甲方有权联合跟踪审计、监理一起对单价作出合理调整，乙方必须无条件配合。排污费按实结算。

（2）本工程结算工程量按监理、审计及发包人确认的实际数量计算。

（3）只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。

（4）因设计变更产生的造价变更，投标价中已有或可适用的综合单价的按投标价执行；投标价中无适用或无可参照的综合单价，按相关计价表(定额)的含量，按投标价中工、料、机的价格及有关费率同口径组成综合单价，经甲方、审计、监理、施工四方确认后执行；原投标书中没有的材料价格采用无锡市造价部门公布的同期信息价下浮10%，经甲方、审计、监理、施工四方确认后执行。

（5）清单中以综合暂定价形式列入的分部项，按投标承诺及监理、发包人及审计确认的实际价格调整。

（6）清单中以暂定材料价列入的材料，按施工中甲乙双方看样定货定价的价格调整材料价差。

（7）采用新工艺、新方法组织施工引起的造价调整，须经监理、发包人及审计确认后才能调整，否则不得调整造价。

（8）所有暂估价的材料都必须经施工、监理、审计、甲方一起现场选材、定价后执行。

（9）不可抗力因素所造成的损失经发包人及审计审核确认，且经无锡市有关部门认定后可列入结算；

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   ∕    。

风险费用的计算方法：   ∕   。

风险范围以外合同价格的调整方法：   ∕    。

3、其他价格方式：  ∕    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无工程预付款 。

预付款支付期限：∕ 。

预付款扣回的方式：∕ 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    ∕   。

预付款担保的形式为：    ∕   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  2013《建设工程工程量清单计价规范》、2009《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》、2014《江苏省市政工程计价定额》及《2014费用定额》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   承包人每月20日之前递交工程量计量报告(验工月报)，由监理、审计及发包人代表进行审核。其余按通用条款25款办理  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     ∕    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   ∕   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   ∕    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   ∕    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：①、按经审核后的验工月报工作量的60%支付进度款②、承包人在竣工验收合格后付至验工月报工作量的70%。③、工程竣工验收后，经审计核实，支付至核实结算额的90%（须扣除发包方代缴的施工水电费、工程审计费以及其他应有承包方承担的费用）。④、剩核实结算额的10%为工程余款，余款在项目竣工验收合格之日起二年质保期满后壹个月内付清；防水工程保修金在保修期满无质量问题后壹个月内结清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款执行    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  承包人每月20日  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    ∕      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   ∕   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到付款申请单后7天内   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到付款申请单后十五个工作日内   。

（2）发包人支付进度款的期限：  收到报表后十五个工作日内完成支付  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   不需要支付违约金    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    ∕    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  ∕    。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   竣工验收合格后，在规定时间内提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料。①竣工验收合格后30天内须递交壹式肆份完整的竣工图（竣工图及竣工资料份数发包方4份，其中发包方1份、物业1份、审计1份、城建档案馆1份，其他按相关主管单位要求提供，监理方、施工方需要份数另计），60天内须递交壹式肆份完整的竣工资料，应包括：结算书贰份（另拷贝电子文档壹份）、工程量计算书、隐蔽工程验收记录、变更通知或技术核定、签证记录。每拖延一天按中标价1‰支付罚款。②施工中没有设计变更，由承包人在发包人提供的施工图加盖竣工章，提交发包人。③施工中只有零星少量的设计变更，承包人在施工图变更位置注明，连同变更签证，加盖竣工章提交发包人。④施工中设计变更较多，应由承包人重绘竣工图。⑤竣工图相关费用由承包人承担 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   ∕   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   按通用条款执行    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  ∕    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    ∕  。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由     ∕      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     按通用条款执行    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  14天内（场地清理按通用条款）    。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  竣工后60天内递交齐全的结算资料；如竣工后二个月后承包方依然未递交符合要求的结算资料，且经发包方书面通知单催办后一个月依然未递交符合要求结算资料的，视为承包方同意以双方财务已发生额（即截至当时发包方实际已付款）为工程结算价，承包方不再以任何形式向发包方申请其他任何费用。

竣工结算申请单应包括的内容：  结算资料必须齐全，应包括：结算书(含单价分析表、工料机汇总单)贰份(发包方与审计单位各一份，且要提供光盘刻录的用预算软件编制的电子文档贰份)，工程量计算书、隐蔽工程验收记录、变更通知或技术核定、签证记录、钢筋翻样、竣工图等。书面结算资料与电子文件不符时，以书面资料为准。结算书首页必须为项目结算承诺书，承诺递交的结算资料齐全、真实有效，承诺结算资料绝不后补，如由于资料不齐全、有效造成的任何经济损失由承包方自行负责。 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到后120天内  。

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款证书后的28个工作日内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   按通用条款执行    。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     6份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行（在缺陷责任期终止证书颁发后7天内）  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  在收到结清申请单后28个工作日内  。

（2）发包人完成支付的期限：  在颁发最终结清证书后28个工作日内  。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留审定额的10%  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    ∕    ；

（2）  10 %的工程款；

（3）其他方式:     ∕    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       ∕       。

关于质量保证金的补充约定：       ∕     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  24个月   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   1天     。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      ∕   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    ∕  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  ∕  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   ∕   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   ∕    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  ∕   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  ∕  。

（7）其他：按实际发生情况双方协商。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  ∕  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   ∕   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：本合同中关于承包人违约的具体责任如下【所有由于承包人违约引起承包人向发包人交付的违约金（包括但不限于罚款、审计费等），由发包人向承包人开具等额违约金收据，所有由于支付违约金引起承包人产生的其他任何费用（包括但不限于税金、财务费用等）由承包人自己承担】：

本合同通用条款第14.2条款约定承包人违约承担的违约责任：总工期不得延误。如承包人未按合同工期要求完成工程的，每超一天，承包人赔付发包人合同价的千分之二/天作为工期违约金。工期违约的期限为实际工期与合同工期的差额，工期违约金最高不超过合同价的2%。承包人在保质保量情况下提前完成合同约定内容的，承包人不再向发包人申请提前完工奖、赶工措施费等任何费用。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：若竣工验收综合工程质量达不到合格，由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，整改期计入总工期，直至验收合格，承担一切费用，并按照合同价的5%向发包方支付质量违约金。

双方约定的承包人其他违约责任：

（1）施工现场项目经理在施工期间必须常驻施工现场（施工期每天不少于8小时工作时间），不得随意调换，以免影响整体工程的质量进度。如有特殊情况需要调换项目经理，则承包人应提前书面申请，经发包人同意后才可调换，并扣总造价1%作为处罚。如没有经过发包人的同意，项目经理不在现场或随意调换，则扣总造价的5%作为处罚。如果发现现场管理班子中有非中标单位职员的，或没经允许调换的人员，按招标人要求调整好人员，否则按违约处罚，发生3起以内的每次扣总造价的1%作为处罚，发生3起以上情况，发包人有权解除合同，并清退出场。

（2）施工期间，承包人要严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，从开工之日起至验收结束，交接之日止，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责。承包人要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到发包方公司安防办、集团安防委及政府有关部门的通报批评，则每次支付1000元违约金。

（3）不准使用社会闲、散、游及身份不明人员施工，技术及特种人员必须持证上岗，所有进入施工现场的人员包括发包人人员均须佩戴由承包人专门人员发放的出入证。

（4）施工过程中，承包人必须接受发包人代表及监理的监督，服从发包人的协调，并主动配合；如有不服从，发包人有权责令其停工整顿或退场，造成的经济损失由承包人负责。施工过程中，承包人必须与总包及各专业分包做好管线综合平衡工作，与各分包专业必须紧密合作，实现管线的走向及排列的合理性。如质检站、发包人、监理等检查发现有不合理或不符合规范要求或影响其他专业施工所发生整改、移位所产生的工作量，由各专业自行承担，业主方不产生任何签证。

（5）项目施工中如果发包人在政府相关局、办缴付了建设保证金）包括但不限于新墙体押金、散装水泥押金等），承包人必须严格按照政府有关文件要求执行。如由于承包人原因导致发包人无法全额收回缴付押金的，其责任由承包人承担，政府相关局、办扣罚的所有金额以及由此引起的财务费用由承包人承担。

（6）本工程最后结算必须根据国家有关规定进行审计确认。审计核减率（X=核减额/送审额）为：当X<5%时，承包方不承担审计费；当5%≤X≤10%时，承包人承担审计费（全额）的1/2；当X>10%时，审计费（全额）由承包人承担。

（7）每次工程月报经各方审定后，由承包方向监理单位、发包方申请支付工程进度款。监理单位应当依据当月度承包方在安全文明施工、工程质量、工程进度、施工资料等方面承包方的工作情况向发包方建议付款比例，当以上情况未达到既定目标时，监理单位有权建议发包方暂扣部分工程进度款，等承包方按要求整改完成后再拨付。原则上暂扣金额不超过当月审定月报额扣回预付款额后应付工程进度款的10%，最高不超过30万。

（8）当工程施工现场监理方或发包方发现承包方在安全文明施工、工程质量、工程进度、施工资料等方面未按照省市级相关安全文明施工要求、本工程涉及的相关质量控制文件要求（包括但不限于施工图纸、各类施工规范、技术规程、图集等）、既定施工进度目标要求、各类施工资料与工程进度同步的要求等落实时，监理单位经口头通知、书面通知等依然未果情况下，有权建议发包方对承包方实施经济处罚。如经发包方核查属实，发包方与监理方有权发起对承包方的联合经济处罚，且处罚后承包方依然要按照要求整改完毕。原则上单次处罚金额不低于5000，不超过50000。联合处罚单开出后一周内承包方支付处罚金额，逾期不缴付的按违约论处，经发包方、监理方确认，由审计单位在工程结算中三倍扣除。

（9）关于农民工工资事项合同条款：

1）、承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和农民工工资发放等工作。

2）、承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，农民工工资必须直接发放到农民工本人手中。

3）、发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生农民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除。

4）、发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。

系数N取值表

序号       工程合同造价M（万元）   系数N取值

1               M<500                  1.5

2          500≤M<1000                 1.3

3         1000≤M<5000                 1.2

4               M≥5000                1.1

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：     ∕  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  承包人承担     。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   按保险合同解释  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后∕  天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     ∕   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   ∕     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   ∕   。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：∕ 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   ∕  。

选定争议评审员的期限：   ∕   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   ∕  。

其他事项的约定：    ∕     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  ∕  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：

（1）向 无锡 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地人民法院起诉。

- 附件1：

工程量清单和计价表

- 附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                                     签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程量清单中所有项目均在保修范围内   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

工程免费保修期为：             。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  / 。

工程质量保修书作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

- 第五部分．附件（响应文件格式）

封面格式：

项目竞争性磋商

响应文件

采购编号：

项目名称：

响应文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）响应函（格式）

致：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的竞争性磋商文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对竞争性磋商文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按竞争性磋商文件中的要求、技术规范、图纸、采购清单的条件承包本采购项目的完工。

我公司出具的项目负责人为：        ，资质情况：             。

二、我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在竞争性磋商文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

明标部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函；

（2）供应商营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）复印件加盖公章；

（3）供应商的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书复印件加盖公章；

（4）供应商的安全生产许可证复印件加盖公章；

（5）项目负责人的建筑工程专业二级注册建造师及以上资质和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》复印件加盖公章；

（6）供应商法定代表人授权委托书；

（7）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

（8）供应商的近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告和所附已审财务报告；

（9）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料；

（10）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（11）授权委托人与供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2025年1月-2025年6月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

（12）项目负责人与供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2025年1月-2025年6月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

（13）中小企业声明函；

（14）承诺书；

1.2补充证明文件：

- 残疾人福利性单位声明函；

- 供应商简介和经营情况说明。

- 供应商认为必须提供的其他证明材料。

2．响应函部分：

（1）响应函

（2）报价一览表

（3）项目管理机构配备情况

1）项目管理机构配备情况表；

2）项目负责人简历表；

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料；

（5）拟投入的主要机械设备表。

3.报价部分；

暗标部分：

4. 技术部分：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

（2）施工现场平面布置和临时设施布置；

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

（5）安全文明施工及环境保护措施；

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划。

三、我方同意按竞争性磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为成交通知书发出之日起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定成交供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

七、我方认可并保证遵守竞争性磋商文件的所有规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意在见证合同时交纳成交合同总金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行竞争性磋商文件、响应文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按竞争性磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）报价一览表（格式）

投标人全称（加盖公章）：                       采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量标准 |  |
| 质量违约金 |  |
| 项目负责人 |  |
| 质量保修期 |  |

法定代表人或授权代表盖章和签字：                  日期：   年   月   日

填写说明：

报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

- （三）关于资格的声明函

采购编号：

日期：

（招标人名称）                  ：

我公司参加政府采购活动，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，报价文件中所有关于报价资格、资信的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字和盖章：

- （四）中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员       人,营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

监狱、戒毒企业证明文件(如是）：

- （五）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

- （六）法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字和盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

（七）承诺书（格式）

承诺书一(格式)

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格、资信审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故和质量事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的磋商文件要求，本公司递交的报价文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）

年    月    日

承诺书二（无在建工程格式）

（采购人名称）      ：

我公司保证参与     （拟采购项目名称）     投标的拟任项目经理无任何在建工程项目，提交的项目经理的证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）

年    月    日

承诺书三  不拖欠农民工工资承诺书

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）

年    月    日

承诺书四（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵院为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵院承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵院招投标纪律，积极配合贵院执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）

年    月    日

（八）项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表               表1

（2）项目负责人简历表                     表2

（3）项目技术负责人简历表                 表3

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料     表4

- （1）项目管理机构配备情况表

项目					                            表1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |  | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）项目负责人简历表

项目                                        表2

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完项目项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 项目质量 |

（3）项目技术负责人简历表

项目                                                                        表3

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 项目质量 |

（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

项目                                             表4

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。

- 项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本报价文件一起装订）。

- （九）投标报价表格式附件

目 录

一、投标总价                                     表1

二、建设项目投标报价汇总表                       表2

三、单项工程投标报价汇总表                       表3

四、单位工程投标报价汇总表                       表4

五、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表       表5

六、综合单价分析表                               表6

七、总价措施项目清单与计价表                     表7

八、其他项目清单与计价汇总表                     表8

九、暂列金额明细表                               表9

十、材料（工程设备）暂估单价及调整表             表10

十一、专业工程暂估价及结算价表                   表11

十二、计日工表                                   表12

十三、总承包服务费计价表                         表13

十四、规费、税金项目计价表                       表14

十五、总价项目进度款支付分解表                   表15

十六、发包人提供材料和工程设备一览表             表16

十七、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

表17

十八、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

表18

| 投 标 总 价 表1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招 标 人： |  |  |  |  |
|  | 工 程 名 称： |  |  |  |  |
|  | 投标总价 （小写）： |  |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
|  | 编 制 人： |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
|  | 时 间： | 年 月 日 |  |  |  |

| 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 表2 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表3 |  |  |  |
| 序号 |  | 单位工程名称 |  |  | 金额(元) |  | 其中：(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  | 安全文明 施工费 | 规费 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 表4 |  |  |  |
| 序号 |  | 汇总内容 |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  | 其中:暂估价(元) |  |  |
| 1 |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 施工机具使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 企业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 总价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 其中：专业工程暂估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 其中：计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 表5 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 表6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额项目名称 |  | 定额 单位 |  | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  |  | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 （元） |  |  |  | 合价 （元） |  |  | 暂估 单价 （元） |  | 暂估 合价 （元） |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 表7 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  |  | 调整 费率（%） |  |  | 调整后 金额（元） | 备注 |  |  |
| 1 |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 基本费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 赶工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 工程按质论价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 住宅分户验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 表8 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 金额(元) |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 表9 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 暂定金额(元) |  |  |  | 备注 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 表10 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认（元） |  |  |  | 差额±(元) |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 |  | 合价 |  | 单价 |  | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 表11 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  |  |  | 单位 |  |  | 暂定数量 |  | 实际数量 |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  |  |  | 实际 |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目价值(元) |  |  |  |  | 服务内容 |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率(％) |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |
| 1 |  | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 发包人供应材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数(元) |  |  |  | 计算费率(％) |  |  |  | 金额(元) |  |  |
| 1 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价项目进度款支付分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 单位：元 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 总价 金额 |  |  | 首次 支付 |  | 二次 支付 |  | 三次 支付 |  |  |  | 四次 支付 |  |  | 五次 支付 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 表16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  |  |  | 交货 方式 |  |  | 送达 地点 |  | 备注 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 表17 |  |  |  |  |
| 号 | 材料编码 |  | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 (元) |  |  | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注 |  |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 表18 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称、规格、型号 |  |  | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  |  |  | 现行价格 指数Ft |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  | 定值权重A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （十）技术部分

- 技术文件为暗标，格式要求详见本招标文件“响应文件的要求”8.暗标编制、装订要求。”暗标封面、装订夹由采购代理机构统一提供。

- 目  录

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

（2）施工现场平面布置和临时设施布置；

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

（5）安全文明施工及环境保护措施；

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划。