2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目

公开招标文件

采   购   人：南通市公路事业发展中心

采购代理机构：江苏睿致诚工程咨询有限公司

日        期：二〇二五年六月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  评标方法与评标标准

第五部分  合同格式

第六部分  投标文件组成

- 第一部分  投标邀请

项目概况

2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月7日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320600-SRZC-G2025-0008

项目名称：2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目；

预算金额：800万元；

最高限价：人民币捌佰万元整（¥8000000）；

采购需求：

1.建设方案：编写南通普通国省道基础设施三维数据采集建模项目建设方案。

2.数据建设：

完成南通全域约1289公里普通国省道路基、路面、桥梁、涵洞、下穿通道（隧道)、管线设施、交通安全设施、管理设施、服务设施、绿化工程及其他设施等全部公路资产的三维数据采集、处理与建模、数据优化；数据可接入指定系统。

3.相关服务：

（1）提供三维渲染服务。

（2）提供公路基础数据资产统计管理服务。

（3）提供运行维护与技术服务。

详见招标文件第三部分，请仔细研究。

- 合同履行期限：

1.项目建设期

自签订合同之日起至2026年6月30日前完成。

具体为：

2025年7月底前，完成项目建设方案。

2025年12月前，开展数据采集及建模工作。

2026年2月前，完成所有数据建设、三维渲染服务部署及公路基础数据资产统计管理服务，提交项目成果。

2026年6月前，成果通过省厅公路事业发展中心质量检核，完成项目验收。

2.运行维护与技术服务期

自成果通过省级检核之日起，提供12个月的运行维护与技术服务。

3.响应时间要求

本项目服务期内，中标人对采购人反馈的问题应30分钟内予以响应，非工作时间2小时内予以响应，一般问题应在2小时内排除。提供全天候无间断的远程技术服务，4小时内对问题做出响应，若远程无法解决，应在3个工作日内到达现场进行解决。

本项目（是/否）接受联合体投标：是

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微型企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.投标人（以联合体形式投标时，指联合体牵头方）应具有由自然资源行政主管部门颁发的有效的乙级（或以上）测绘资质，且测绘资质的专业范围须同时包含地理信息系统工程、摄影测量与遥感、工程测量、测绘航空摄影。

- 3.项目负责人（以联合体形式投标时，指联合体牵头方）具有测绘专业高级工程师或以上职称。

4.投标人拟投入本项目的项目负责人须为投标人自有人员，出具投标人为其缴纳的近3个月（2025年3月至2025年5月）中任意1个月的社保缴费证明。

社保缴纳证明材料需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位须与投标人名称一致（投标人下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）。

- 5.本项目接受联合体投标。联合体数量最多允许为2家，且应满足下列要求：

- ①联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务。联合体牵头方负责完成：开展南通市普通国省道基础设施的三维数据采集、建模、数据更新维护服务等；提供三维渲染服务。除牵头方承担的工作外，其他任务由联合体成员负责完成。

②联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目的投标；

③联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头方负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交；联合体牵头方所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

④尽管委任了联合体牵头方，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.本项目不允许分包。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日；

地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，下文简称“苏采云”系统）自行获取；

获取方式：自行在苏采云系统获取；

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-7-7   9:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.获取招标文件的方式

2.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.2“CA数字证书”的获取：

投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

2.3招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.4采购人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

2.5请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

4.项目演示、样品、答辩等：无。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

6.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7.“苏采云”系统使用相关提醒

7.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

7.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

7.3开标当天投标人应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内投标文件将被退回，相应风险由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息：

名称：南通市公路事业发展中心

地址：江苏省南通市跃龙路4号

联系人：周先生

联系电话：0513-85524439

2.采购代理机构信息：

采购代理机构：江苏睿致诚工程咨询有限公司

地址：南京市江宁区江南路697号金轮星际中心A1栋7楼

联系人：施晓露、陈小龙

电话：13814662273（施晓露）、18932207883（陈小龙）

3.软件技术支持：0519-86722801

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目不收取标书工本费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）合同格式

（6）投标文件组成

（7）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第六部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标分项报价表

- 4.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

- 4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

- 5.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 6.投标函和开标一览表

#### 6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

#### 6.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 5.投标文件的撤回和修改

5.1投标文件的撤回

5.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》，可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

5.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### （五）开标与评标

#### 1.开标

1.1采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 4.投标文件的澄清

4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理机构联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性审查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

6.1.8投标截止当日投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子签章。

6.1.13不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

6.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

### （六）定标

#### 1.确定中标人

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

#### 2.质疑处理

2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3不符合上述2.2的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

#### 3.中标通知书

- 3.1中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 3.3中标人在下载中标通知书后须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件给采购代理机构。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

3.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标人可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

3.1.1确定融资意向。中标人取得中标通知书后，联系意向金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。

#### 3.1.2签订采购合同。中标人与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”。

#### 3.1.3提交融资申请。中标人登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

#### 3.1.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标人应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

- 第三部分  项目需求

项目属性：服务类项目

- 一、采购标的清单

| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目 | 其他未列明行业 |

- 具体清单如下：

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设方案 |  | 1项 |
| 2 | 数据建设 |  | 约1289公里 |
| 3 | 相关服务 | 三维渲染服务 | 1项 |
|  |  | 公路基础数据资产统计管理服务 | 1项 |
|  |  | 运行维护与技术服务 | 1项 |

- 二、技术要求

1.服务内容及标准

1.1建设方案

针对南通普通国省道基础设施，对不同的对象和场景，采取差别化策略，制定因地制宜、因路而异、性价比高的南通普通国省道基础设施三维数据采集建模项目建设方案，并通过省级质量检核。

1.2数据建设

完成南通全域约1289公里普通国省道路基、路面、桥梁、涵洞、下穿通道（隧道)、管线设施、交通安全设施、管理设施、服务设施、绿化工程及其他设施等全部公路资产的三维数据采集、处理与建模、数据优化；数据须接入省级普通国省道基础设施三维数字化底座（以下简称“省级数字化底座”）、按需接入南通公路在用子系统以及市级相关部门其他有接入需求的系统。

1.2.1数据采集要求

- （1）总体采集要求

对南通普通国省道全线约1289公里的路基、路面，采用BIM建模、车载激光点云建模等方式开展采集建模。若单个采集对象需要运用两种采集方式，则要考虑模型融合。集镇段路线量测各拓宽200m，采用低空航摄采集建模（禁飞区、限高区除外）。采集对象和要求执行《普通国省道基础设施三维数字化数据规程（试行）》、《普通国省道基础设施三维数字化采集技术指南（试行）》及《江苏省普通国省道基础设施三维数字化建设方案》中的相关规定。设施设备数量以采集时所提供的最新数据为准。

- （2）其他采集建模具体要求

- 在总体采集要求的基础上，其他特殊路段、桥梁等采集建模具体要求如下表1所示，采集建模后需通过模型的语义化补充公路现有基础数据库中的数据。

表1  其他具体要求

| 项目内容 |  |  | 范围 | 数量 | 成果形式 | 建设要求 （一种或多种建模方式结合） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特殊路段 （长周期养护路段） |  |  | G228 海门段 S434 海门段 | 约60公里 | 路面、路基单体化，开展结构层建模表示出路基和路面的厚度、宽度等属性，其中含大桥4座，中小桥23座，桥梁主体需单体化 | 采取车载激光点云建模、低空航摄采集建模等方式结合，其中约30公里需在车载激光点云建模成果基础上进行低空航摄采集建模补充，约10公里路段的地下管线（包含已通过行政许可的）需探地及建模，路面边线两侧（50米）需通过低空航摄补充采集 | 全路段总体美化效果需达到精模效果 |
| 涵洞 |  |  | 所有路段 | 约1650个 | 模型示意，其中40个涵洞需单体化 | 车载激光点云建模 |  |
| 桥梁 | 特大桥、大桥 |  | 桥梁共627座（特大桥2座、大桥79座、中桥299座、小桥247座，此数据包含特殊路段大桥4座，中小桥23座、重点桥梁3座，其中装有桥梁健康监测系统的有59座） | 74 座（3座重点桥梁除外） | 上部结构需单体化，下部结构BIM模型示意 | 车载激光点云建模、BIM建模、低空航摄采集建模 | 特殊路段桥梁除外 |
|  | 中小桥 |  |  | 523座 | 上部结构根据业务需要单体化，下部结构不表示 | 车载激光点云建模、BIM建模、低空航摄采集建模 | 特殊路段桥梁除外 |
|  | 重点桥梁 |  |  | 3座 | 桥梁上部结构、下部结构、桥面系均进行BIM建模 | 结合桥梁图纸信息开展BIM建模，建模精度达到构件级 |  |
| 交通标志、标线 |  |  | 全线 | / | 交通标线轮廓，单体化；交通标志外观，单体化 | 车载激光点云建模、BIM建模 | 标志、标线采集建模须以实际现场情况为准 |
| 服务区、养护工 区、停车区、应急处置中心 （基地） |  |  | 服务区5（包含重点服务区），养护工区 4个，停车区5个，应急处置中心（基地）8个 | 21 个 | 设施轮廓 | 低空航摄采集建模 | 如皋 G204 服务区除外 |
| 重点服务区 |  |  | 如皋 G204 服务区 | 1 处 | 单体化 | 采取车载激光点云建模 | 美化效果应达到精模效果 |
| 管理设施 |  | 泵站 | 重要下穿通道附属泵站 | 7座 | 单体化 | 采取车载激光点云建模 |  |
| 其他设施 |  | 下穿通道（隧道） | 包括：G328宁启铁路下穿、S353宁启铁路下穿、G328七星湖隧道、S226G15沈海高速下穿、S334新长铁路下穿、S603G40沪陕高速下穿、S222海启高速下穿、S225宁启铁路下穿 | 8个 | 单体化 | 根据相关图纸信息单体化，无图纸信息的，结合业务需求模型示意，采取车载激光点云建模、低空航摄采集建模 |  |
|  |  | 管线设施 | 重点设施通信、供电管线及部分重点、特殊路段下穿管线 | / | 模型示意 | 对于提供相关图纸信息的管线设施结合业务需求模型示意 |  |

1.3相关服务

1.3.1三维渲染服务

为满足与省级数字化底座持续访问和协同应用，实现连续运行服务，本项目须提供三维渲染服务，最低要求如下：

表2三维渲染服务要求

| 三维渲染服务配置 | CPU两颗16核32线程，主频3.0GHz同等或更高配置。 三维建模专业图形显卡4块，显存24GB同等或更高配置。 内存8条，单条满足32GB、DDR4要求。 硬盘SSD4块，单块满足1TB要求。 64位可支持三维建模、场景渲染的操作系统。 万兆光口卡1块，万兆光口模块2个。 上述全部配置结合后须支持四路视频4K、八路1920*1080并发。 | 1台 |
| --- | --- | --- |

1.3.2公路基础数据资产统计管理服务

本项目按需为南通公路在用子系统（包括但不限于数字化智能管控平台、路面病害智能检测子系统、交通事件智能巡查子系统、公路协同巡查子系统、南通市普通国省道现代化应急管理子系统等）以及市级相关部门其他有接入需求的系统提供三维数据调用服务。

基于省级数字化底座，提供公路基础数据资产统计管理服务。包括但不限于对路基、路面、桥梁、涵洞、下穿通道（隧道）、管线设施、交通安全设施、管理设施、服务设施、绿化工程及其他设施等公路资产进行统计管理。

1.3.3运行维护与技术服务

1.3.3.1基本运维

主要提供三维数据调用、公路基础数据资产统计管理服务等各类服务。

1.3.3.2普通国省道基础设施数据采集和更新维护服务

项目成果通过验收后，继续对南通境内新增国省道（截止到2026年南通市公路养护年报数据）进行数据采集和更新，预计采集和更新量不超过2024年南通市公路养护年报普通国省道里程总量的10%。采集标准同1.2.1规定。

三、商务要求

1.商务要求

1.1服务期：

①项目建设期

自签订合同之日起至2026年6月30日前完成。

具体为：

2025年7月底前，完成项目建设方案。

2025年12月前，开展数据采集及建模工作。

2026年2月前，完成所有数据建设、三维渲染服务部署及公路基础数据资产统计管理服务，提交项目成果。

2026年6月前，成果通过省厅公路事业发展中心质量检核，完成项目验收。

②运行维护与技术服务期

自成果通过省级检核之日起，提供12个月的运行维护与技术服务。

③响应时间要求

本项目服务期内，中标人对采购人反馈的问题应30分钟内予以响应，非工作时间2小时内予以响应，一般问题应在2小时内排除。提供全天候无间断的远程技术服务，4小时内对问题做出响应，若远程无法解决，应在3个工作日内到达现场进行解决。

1.2付款方式

本项目为总价合同。

合同签订后10个工作日内，支付预付款为签约合同总额的30%；完成三维数据采集、处理与建模后15个工作日内支付至签约合同价60%；项目成果通过省级检核后15个工作日内支付至签约合同价90%；运行维护与技术服务期满后15个工作日内支付至100%。

上述付款均不计利息。

每次付款金额为扣除违约金后的金额，每次付款前，中标人须按采购人要求提供等额的合规发票及相关付款申请资料，否则采购人可以拒绝付款。

1.3验收标准与要求

项目成果通过省厅公路事业发展中心质量检核。须配合采购人做好各项汇报、评审、报验、调整工作。

1.4采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

项目成果要求

项目成果包括数据成果和文档资料成果。具体如下：

1.4.1数据成果

（1）三维连续表面模型成果数据1套，格式要求osgb（推荐），fbx，采用倾斜摄影的区域提交；

（2）激光点云成果数据1套，格式要求las（推荐）, laz，xyz；

（3）单体成果数据1套，格式要求obj（推荐）、fbx；

（4）单体语义成果数据1套，格式要求mdb（推荐）、shp；

（5）BIM 数据1套，格式要求rvt、dgn、3dxml、fbx、ifc、max、skp；

（6）元数据1套，格式要求mdb（推荐）、excel；

（7）道路中心线轮廓线，格式要求shp；

（8）三维数据模型轻量化成果（含美化），格式要求S3M和3DT。

1.4.2文档资料成果

（1）2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目建设方案的电子版（格式要求包括但不限于word），纸质版3套。

（2）2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目总结报告、技术总结报告、检查报告等的电子版（格式要求包括但不限于word），纸质版3套。

1.5采购标的其他技术、服务等要求

1.5.1满足省级数字化底座入库融合及渲染引擎的要求

采集的数据成果须满足省级数字化底座数据入库的要求且满足省级数字化底座WebGL及高渲染引擎的可视化要求。

1.5.2网络安全要求

按照《中华人民共和国网络安全法》，以不低于计算机网络安全等级保护第二级的要求构建安全保障体系。

1.5.3数据安全要求

按照《中华人民共和国数据安全法》，本项目涉及的各种纸质、数字成果资料，须做好数据安全管理。在项目开展过程中必须认真落实地理信息成果涉密管理各项要求，确保数据安全。其他数据安全要求按照《普通国省道基础设施三维数字化数据规程（试行）》6.2成果管理要求内容规定开展。

1.5.4培训要求

项目服务期内，中标人须向采购人指定人员提供低空航摄设备操作培训。

1.5.5著作权

中标人应保证不会侵犯任何第三方知识产权。若出现争议，一律由中标人承担全部责任，由此发生的一切费用均由中标人承担。

本项目所有成果的知识产权归采购人所有（获得的国家发明专利属双方共有），中标人享受署名权。经采购人授权后，中标人可以在其他项目中使用所授权成果。

本项目所有的观点、数据、程序、协议、计划、图标、模型、参数、标准、文档、图形，未经采购人书面同意，不得向社会及第三方披露。

- 2.需要说明的其他事项

无

3.采购项目需落实的政府采购政策

绿色低碳管理目标和服务要求：按国家相应的管理规定应用绿色产品，执行绿色低碳服务标准和政策。

4.履约保证金

4.1本项目中标后的履约保证金为本项目签约合同价的10%（去尾取整至千位），中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

采购人指定的开户银行及账号：

开户名称：南通市公路事业发展中心，

开户银行：交通银行南通城西支行，

开户账号：326008601010149036016 。

4.2中标人解除合同或服务期满后，履约期间无违约行为且经采购人验收合格的，采购人在验收合格后30日内一次性无息退还履约保证金。采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

4.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

4.4以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

5.报价要求

本项目为固定总价报价，投标报价应包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用，包含但不限于人工费、办公费、材料费、设备费、差旅费、运输装卸费、安装调试费、运维费、出版费、会务费、管理费、利润、税费、专家咨询评审论证费等所有相关费用。

四、实质性要求

（一）技术部分实质性要求

（1）投标人投标时需提供承诺函，未提供或未按要求提供的作无效投标处理。

承诺函

致：南通市公路事业发展中心：

本公司根据2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目招标文件作出如下承诺：

1.本公司为本项目提供的服务符合本项目采购需求，并保证达到服务标准。

2.本公司承诺在中标后不分包给第三方承包。

3.本公司在中标后承诺按照本招标文件的要求进行服务工作。

4. 本公司在中标后承诺遵守合同各项约定。

若本公司中标后未达到上述承诺内容，本公司自愿放弃中标资格，如已签订合同的，采购人有权无条件终止合同。

承诺人（盖章）：

日期：

（二）商务部分实质性要求

承诺函

致：南通市公路事业发展中心：

本公司根据2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目招标文件，作出如下承诺：

1.本公司承诺在中标后项目履约过程中应积极配合采购人完成各项工作。

2.本公司承诺按约定的服务期、成果和相关要求完成各项工作。

若本公司中标后未达到上述承诺内容，本公司自愿放弃中标资格，如已签订合同的，采购人有权无条件终止合同。

承诺人（盖章）：

日期：

第四部分  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。本项目选取1名中标人。

| 选取中标人数量 | 选取中标人的原则 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。综合评分相等的，以报价低的优先；报价也相等的，服务方案得分高的优先。 |

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照中标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评标方法与评标标准

（一）价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（分值四舍五入保留小数点后两位）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

- 商务技术分：90分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留小数点后两位。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 根据投标人提供的服务方案评分，方案包含以下内容： ①针对南通普通国省道基础设施，对不同的对象和场景，采取差别化策略，制定因地制宜、因路而异、性价比高的三维数据采集建模项目总体建设方案； ②提出项目实施过程中的重难点分析及对策； ③提出符合南通业务需求的车载激光点云采集、建模（包含BIM建模）技术方案； ④提出省级数字化底座对接方案； 未提供或未完整提供①②③④项方案的不得分，原文照抄《江苏省普通国省道基础设施三维数据和数字化底座建设方案》内容的不得分； 按上述①②③④项要求提供方案的且阐述一般的，得3分； 按上述①②③④项要求提供方案的且比较全面、清晰、合理的，得4分； 按上述①②③④项要求提供方案的且全面、清晰、合理的，得6分。 | 6分 | 0分 | 主观 |
| 2 | 自动化三维模型制作方案 | 根据投标人提供的建模方案评分，方案包含以下内容： 针对本项目的自动化三维模型制作方案（包括道路标线、标牌、路面的自动化三维模型制作方案）。 未提供或按上述要求未完整提供方案的不得分； 按上述要求提供方案的且阐述一般的，得2分； 按上述要求提供方案的且比较全面、清晰、合理的，得3分； 按上述要求提供方案的且全面、清晰、合理的，得4分。 | 4分 | 0分 | 主观 |
| 3 | 保密管理方案 | 根据投标人提供的保密管理方案评分，方案包含以下内容： 保密管理方案（包含涉密数据生产、涉密数据管理、涉密人员管理等内容）。 未提供或未完整提供方案的不得分； 按上述要求提供方案的且阐述一般的，得2分； 按上述要求提供方案的且比较全面、清晰、合理的，得3分； 按上述要求提供方案的且全面、清晰、合理的，得4分。 | 4分 | 0分 | 主观 |
| 4 | 成果管理及汇交方案 | 根据投标人提供的成果管理及汇交方案评分，方案包含以下内容： ①成果管理方案（包含数据成果、文档资料成果等）； ②成果汇交方案。 未提供或未完整提供①②项方案的不得分； 按上述①②项要求提供方案的且阐述一般的，得2分； 按上述①②项要求提供方案的且比较全面、清晰、合理的，得3分； 按上述①②项要求提供方案的且全面、清晰、合理的，得4分。 | 4分 | 0分 | 主观 |
| 5 | 工作量及计划安排 | 根据投标人提供的工作量及工作计划安排方案评分，方案包含以下内容： ①公路基础数据资产统计管理服务方案； ②工作量及工作计划安排方案。 未提供或未完整提供①②项方案的不得分； 按上述①②项要求提供方案的且进度计划安排基本合理、有较详细服务方案和完整计划安排的，得2分； 按上述①②项要求提供方案的且进度计划安排科学合理、有详细服务方案和完整计划安排的，得4分。 | 4分 | 0分 | 主观 |
| 6 | 服务的质量保证措施、进度保证措施 | 根据投标人提供的项目实施工作方案评分，方案包含以下内容： ①项目实施工作方案（包含质量保证措施、进度保证措施、人员投入等）； ②详细的应急预案。 未提供或未完整提供①②项方案的不得分； 按上述①②项要求提供方案的且质量保证措施可操作性一般，具体措施笼统无针对性的，得2分； 按上述①②项要求提供方案的且质量保证措施可操作性强，有针对性适应本项目要求的，得4分。 | 4分 | 0分 | 主观 |
| 7 | 后续服务的安排及服务方案 | 根据投标人提供的运维技术方案评分，方案包含以下内容： ①投入的后续服务人员安排、服务内容以及承诺； ②详细的运行维护服务方案。 未提供或未完整提供①②项方案的不得分； 按上述①②项要求提供方案的且阐述一般的，得2分； 按上述①②项要求提供方案的且比较全面、清晰、合理的，得3分； 按上述①②项要求提供方案的且全面、清晰、合理的，得4分。 | 4分 | 0分 | 主观 |
| 8 | 投标人业绩 | ①投标人(以联合体形式投标时，联合体任意一方)自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过公路路线三维采集或公路桥梁三维采集的项目，其中普通国省道的每有一个得2分，高速公路或农村公路每有一个得1分，最多得12分。 ②投标人(以联合体形式投标时，联合体任意一方)自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过内容包含构筑物(公路路线或公路桥梁或房屋)相关三维模型建设的项目，每有一个得2分，最多得12分。 ③投标人（以联合体形式投标时，联合体任意一方）自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过内容包含地理信息的涉密管理项目，每有一个得2分，最多得2分。 ④投标人(以联合体形式投标时，联合体任意一方)自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过内容包含地下管网测绘服务的项目，有一得2分，最多得2分。 证明材料须提供:完整的合同文本原件的扫描件；若合同未能完整体现出上述要求的业绩内容，可以在提供合同的基础上补充履约验收材料（须合同双方签字盖章），上述材料须提供且能反映满足评审要求的信息，否则不得分。 注：同一合同中包含上述①②③④四条评分项的得分内容的，可同时加分；同一合同中包含同一条评分项的多个得分内容的仅计分一次。 | 28分 | 0分 | 客观 |
| 9 | 项目负责人任职资格与业绩 | ①项目负责人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过内容包含公路（指普通国省道或农村公路）路线三维采集或公路（指普通国省道或农村公路）桥梁三维采集项目的项目负责人或技术负责人，每有一个得5分，最多得10分。 业绩证明材料须提供：完整的合同文本原件的扫描件；上述材料须提供且能反映满足评审要求的信息，否则不得分。 ②项目负责人具有注册测绘师执业资格证书的，得5分。 证明材料须提供：执业资格证书原件的扫描件。 | 15分 | 0分 | 客观 |
| 10 | 项目团队能力 | 投标人(以联合体形式投标时，联合体任意一方)拟投入本项目的团队（除项目负责人外）具有： ①测绘专业高级工程师或以上职称证书，每有一个得2分，最多得8分；测绘专业中级工程师职称证书，每有一个得1分，最多得2分；本项最多得8分。 ②注册测绘师执业资格证书，每有一个得1分，最多得7分。 证明材料须提供：证书原件的扫描件及投标人为上述人员缴纳的近3个月（2025年3月至2025年5月）内任意一个月的社保缴费证明。 注：同一人员具有①②两种证书的，可同时加分。 | 15分 | 0分 | 客观 |
| 11 | 企业综合实力 | 投标人(以联合体形式投标时，联合体任意一方)具有以下类别专利的：1）道路或桥梁三维采集方法相关专利；2）道路或桥梁三维建模方法相关专利；3）地理信息测绘相关专利；4）地理信息编译相关专利；5）地理信息更新相关专利；每提供上述任一类别的专利得0.5分，最多得2分。 证明材料须提供：专利原件的扫描件。 | 2分 | 0分 | 客观 |

- 第五部分  合同格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 南通市政府采购合同（服务）（合同编号）

甲方(采购人)：

乙方(中标人)：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》/《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及公开招标/政府采购文件(项目编号:                    )，按照平等、自愿的原则，协商签订此合同。

一、说明

2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目于     年     月     日组织了 公开招标 ，经认真严格的评审，确定由乙方承包本项目。

二、项目基本情况

1.项目名称：2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目

2.项目地点：南通市

3.服务内容及标准

3.1建设方案

针对南通普通国省道基础设施，对不同的对象和场景，采取差别化策略，制定因地制宜、因路而异、性价比高的南通普通国省道基础设施三维数据采集建模项目建设方案，并通过省级质量检核。

3.2数据建设

完成南通全域约1289公里普通国省道路基、路面、桥梁、涵洞、下穿通道（隧道)、管线设施、交通安全设施、管理设施、服务设施、绿化工程及其他设施等全部公路资产的三维数据采集、处理与建模、数据优化；数据须接入省级普通国省道基础设施三维数字化底座（以下简称“省级数字化底座”）、按需接入南通公路在用子系统以及市级相关部门其他有接入需求的系统。

3.2.1数据采集要求

- （1）总体采集要求

对南通普通国省道全线约1289公里的路基、路面，采用BIM建模、车载激光点云建模等方式开展采集建模。若单个采集对象需要运用两种采集方式，则要考虑模型融合。集镇段路线量测各拓宽200m，采用低空航摄采集建模（禁飞区、限高区除外）。采集对象和要求执行《普通国省道基础设施三维数字化数据规程（试行）》、《普通国省道基础设施三维数字化采集技术指南（试行）》及《江苏省普通国省道基础设施三维数字化建设方案》中的相关规定。设施设备数量以采集时所提供的最新数据为准。

- （2）其他采集建模具体要求

- 在总体采集要求的基础上，其他特殊路段、桥梁等采集建模具体要求如下表1所示，采集建模后需通过模型的语义化补充公路现有基础数据库中的数据。

表1  其他具体要求

| 项目内容 |  |  | 范围 | 数量 | 成果形式 | 建设要求 （一种或多种建模方式结合） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特殊路段 （长周期养护路段） |  |  | G228 海门段 S434 海门段 | 约60公里 | 路面、路基单体化，开展结构层建模表示出路基和路面的厚度、宽度等属性，其中含大桥4座，中小桥23座，桥梁主体需单体化 | 采取车载激光点云建模、低空航摄采集建模等方式结合，其中约30公里需在车载激光点云建模成果基础上进行低空航摄采集建模补充，约10公里路段的地下管线（包含已通过行政许可的）需探地及建模，路面边线两侧（50米）需通过低空航摄补充采集 | 全路段总体美化效果需达到精模效果 |
| 涵洞 |  |  | 所有路段 | 约1650个 | 模型示意，其中40个涵洞需单体化 | 车载激光点云建模 |  |
| 桥梁 | 特大桥、大桥 |  | 桥梁共627座（特大桥2座、大桥79座、中桥299座、小桥247座，此数据包含特殊路段大桥4座，中小桥23座、重点桥梁3座，其中装有桥梁健康监测系统的有59座） | 74 座（3座重点桥梁除外） | 上部结构需单体化，下部结构BIM模型示意 | 车载激光点云建模、BIM建模、低空航摄采集建模 | 特殊路段桥梁除外 |
|  | 中小桥 |  |  | 523座 | 上部结构根据业务需要单体化，下部结构不表示 | 车载激光点云建模、BIM建模、低空航摄采集建模 | 特殊路段桥梁除外 |
|  | 重点桥梁 |  |  | 3座 | 桥梁上部结构、下部结构、桥面系均进行BIM建模 | 结合桥梁图纸信息开展BIM建模，建模精度达到构件级 |  |
| 交通标志、标线 |  |  | 全线 | / | 交通标线轮廓，单体化；交通标志外观，单体化 | 车载激光点云建模、BIM建模 | 标志、标线采集建模须以实际现场情况为准 |
| 服务区、养护工 区、停车区、应急处置中心 （基地） |  |  | 服务区5（包含重点服务区），养护工区 4个，停车区5个，应急处置中心（基地）8个 | 21 个 | 设施轮廓 | 低空航摄采集建模 | 如皋 G204 服务区除外 |
| 重点服务区 |  |  | 如皋 G204 服务区 | 1 处 | 单体化 | 采取车载激光点云建模 | 美化效果应达到精模效果 |
| 管理设施 |  | 泵站 | 重要下穿通道附属泵站 | 7座 | 单体化 | 采取车载激光点云建模 |  |
| 其他设施 |  | 下穿通道（隧道） | 包括：G328宁启铁路下穿、S353宁启铁路下穿、G328七星湖隧道、S226G15沈海高速下穿、S334新长铁路下穿、S603G40沪陕高速下穿、S222海启高速下穿、S225宁启铁路下穿 | 8个 | 单体化 | 根据相关图纸信息单体化，无图纸信息的，结合业务需求模型示意，采取车载激光点云建模、低空航摄采集建模 |  |
|  |  | 管线设施 | 重点设施通信、供电管线及部分重点、特殊路段下穿管线 | / | 模型示意 | 对于提供相关图纸信息的管线设施结合业务需求模型示意 |  |

3.3相关服务

3.3.1三维渲染服务

为满足与省级数字化底座持续访问和协同应用，实现连续运行服务，本项目须提供三维渲染服务，最低要求如下：

表2三维渲染服务要求

| 三维渲染服务配置 | CPU两颗16核32线程，主频3.0GHz同等或更高配置。 三维建模专业图形显卡4块，显存24GB同等或更高配置。 内存8条，单条满足32GB、DDR4要求。 硬盘SSD4块，单块满足1TB要求。 64位可支持三维建模、场景渲染的操作系统。 万兆光口卡1块，万兆光口模块2个。 上述全部配置结合后须支持四路视频4K、八路1920*1080并发。 | 1台 |
| --- | --- | --- |

3.3.2公路基础数据资产统计管理服务

本项目按需为南通公路在用子系统（包括但不限于数字化智能管控平台、路面病害智能检测子系统、交通事件智能巡查子系统、公路协同巡查子系统、南通市普通国省道现代化应急管理子系统等）以及市级相关部门其他有接入需求的系统提供三维数据调用服务。

基于省级数字化底座，提供公路基础数据资产统计管理服务。包括但不限于对路基、路面、桥梁、涵洞、下穿通道（隧道）、管线设施、交通安全设施、管理设施、服务设施、绿化工程及其他设施等公路资产进行统计管理。

3.3.3运行维护与技术服务

3.3.3.1基本运维

主要提供三维数据调用、公路基础数据资产统计管理服务等各类服务。

3.3.3.2普通国省道基础设施数据采集和更新维护服务

项目成果通过验收后，继续对南通境内新增国省道（截止到2026年南通市公路养护年报数据）进行数据采集和更新，预计采集和更新量不超过2024年南通市公路养护年报普通国省道里程总量的10%。采集标准同3.2.1规定。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）其他合同文件。

（5）响应文件及评标过程中形成的文字资料、澄清资料均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

四、项目负责人

姓名：                  身份证号：          联系电话：          。

五、合同服务期

①项目建设期

自签订合同之日起至2026年6月30日前完成。

具体为：

2025年7月底前，完成项目建设方案。

2025年12月前，开展数据采集及建模工作。

2026年2月前，完成所有数据建设、三维渲染服务部署及公路基础数据资产统计管理服务，提交项目成果。

2026年6月前，成果通过省厅公路事业发展中心质量检核，完成项目验收。

②运行维护与技术服务期

自成果通过省级检核之日起，提供12个月的运行维护与技术服务。

③响应时间要求

本项目服务期内，乙方对甲方反馈的问题应30分钟内予以响应，非工作时间2小时内予以响应，一般问题应在2小时内排除。提供全天候无间断的远程技术服务，4小时内对问题做出响应，若远程无法解决，应在3个工作日内到达现场进行解决。

六、费用及结算方式

1.合同类型：

2.合同签订金额：人民币          （¥       ）；

合同价包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用，包含但不限于人工费、办公费、材料费、设备费、差旅费、运输装卸费、安装调试费、运维费、出版费、会务费、管理费、利润、税费、专家咨询评审论证费等所有相关费用。

3.付款方式：

本项目为总价合同。

合同签订后10个工作日内，支付预付款为签约合同总额的30%；完成三维数据采集、处理与建模后15个工作日内支付至签约合同价60%；项目成果通过省级检核后15个工作日内支付至签约合同价90%；运行维护与技术服务期满后15个工作日内支付至100%。

上述付款均不计利息。

每次付款金额为扣除违约金后的金额，每次付款前，乙方须按甲方要求提供等额的合规发票及相关付款申请资料，否则甲方可以拒绝付款。

4.缺陷责任期：/

5.质保金：/

七、乙方需要提交资料：

项目成果要求

项目成果包括数据成果和文档资料成果。具体如下：

1.数据成果

（1）三维连续表面模型成果数据1套，格式要求osgb（推荐），fbx，采用倾斜摄影的区域提交；

（2）激光点云成果数据1套，格式要求las（推荐）, laz，xyz；

（3）单体成果数据1套，格式要求obj（推荐）、fbx；

（4）单体语义成果数据1套，格式要求mdb（推荐）、shp；

（5）BIM 数据1套，格式要求rvt、dgn、3dxml、fbx、ifc、max、skp；

（6）元数据1套，格式要求mdb（推荐）、excel；

（7）道路中心线轮廓线，格式要求shp；

（8）三维数据模型轻量化成果（含美化），格式要求S3M和3DT。

2.文档资料成果

（1）2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目建设方案的电子版（格式要求包括但不限于word），纸质版3套。

（2）2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目总结报告、技术总结报告、检查报告等的电子版（格式要求包括但不限于word），纸质版3套。

八、履约保证金

1.乙方交纳人民币_________元作为本项目的履约保证金。

乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.乙方解除合同或服务期满后，履约期间无违约行为且经甲方验收合格的，甲方在验收合格后30日内一次性无息退还履约保证金。甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

九、其他技术、服务等要求

1.满足省级数字化底座入库融合及渲染引擎的要求

采集的数据成果须满足省级数字化底座数据入库的要求且满足省级数字化底座WebGL及高渲染引擎的可视化要求。

2.网络安全要求

按照《中华人民共和国网络安全法》，以不低于计算机网络安全等级保护第二级的要求构建安全保障体系。

3.数据安全要求

按照《中华人民共和国数据安全法》，本项目涉及的各种纸质、数字成果资料，须做好数据安全管理。在项目开展过程中必须认真落实地理信息成果涉密管理各项要求，确保数据安全。其他数据安全要求按照《普通国省道基础设施三维数字化数据规程（试行）》6.2成果管理要求内容规定开展。

4.培训要求

项目服务期内，乙方须向甲方指定人员提供低空航摄设备操作培训。

5.著作权

乙方应保证不会侵犯任何第三方知识产权。若出现争议，一律由乙方承担全部责任，由此发生的一切费用均由乙方承担。

本项目所有成果的知识产权归甲方所有（获得的国家发明专利属双方共有），乙方享受署名权。经甲方授权后，乙方可以在其他项目中使用所授权成果。

本项目所有的观点、数据、程序、协议、计划、图标、模型、参数、标准、文档、图形，未经甲方书面同意，不得向社会及第三方披露。

十、验收标准与要求

项目成果通过省厅公路事业发展中心质量检核。须配合甲方做好各项汇报、评审、报验、调整工作。

十一、合同生效和终止

本项目自乙方缴纳履约保证金且合同经双方签字盖章后生效，至双方按照合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。

- 违约责任

- 由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除合同履行期顺延外，甲方应向乙方支付付款总额1‰的违约金，造成质量、安全事故时，由甲方承担法律责任和经济责任。

- 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。

3.当乙方发生以下约定的违约情况时，甲方有权同乙方扣以违约金；如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。具体如下：

乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，乙方应按逾期交付合同总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1、由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内完成服务时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

2、在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

十四、争议处理

争议的最终解决方式：仲裁

如采用仲裁，向南通仲裁委员会提起仲裁。

十五、其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议条款与本合同条款有冲突的，以补充协议条款为准，补充协议与本合同有同等法律效力。

3．本合同一式陆份，双方各执叁份，自签订之日起生效。

4．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：	（盖单位章）                  乙方：（盖单位章）

法定代表人                           法定代表人

或其委托代理人：（签字或盖章）        或其委托代理人：（签字或盖章）

年  	月	日		             年 	  月 	  日

合同附件二  廉政合同

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲方     （全称）      与乙方 （全称）   特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行              的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条甲方的义务

（一）甲方作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的项目。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得损害甲方利益。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目所有工作内容完成并经甲方验收合格后止。

第七条本合同作为2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目合同的附件，与2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条本合同一式   份，双方各执  份。

甲方：	（盖单位章）                     乙方：（盖单位章）

法定代表人                              法定代表人

或其委托代理人：（签字或盖章）          或其委托代理人：（签字或盖章）

年  	月	日		                      年 	  月 	  日

合同附件三  保密协议

2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目涉密数据成果安全保密责任书

编号：

为加强项目涉密数据的管理，贯彻落实《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》等有关法律法规，确保项目涉密数据的安全保密，促进成果合法、有效利用，防止发生失泄密事件，防范非法使用行为，请项目涉密数据的服务单位阅读本责任书并签章确认。

一、本责任书所述“采购人”为南通市公路事业发展中心；“用户”为项目涉密数据的服务单位；项目涉密数据是指同一测绘项目实施过程中生产工序间的专题数据、过程数据和中间成果，属于《中华人民共和国测绘法》所规定的国家秘密范围。

二、用户已被告知并承诺按照《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》和《国家秘密载体保密管理的规定》等相关法律法规及管理文件的要求，对领用的项目涉密数据进行有效管理，做好安全保密工作。

三、领用的项目涉密数据仅限于该项目参加单位在项目中使用，未经采购人许可，不得擅自复制、转让或者转借到所属系统和上级、下级或者同级其他单位；项目参加单位不得将该项目下的专题数据资料交由任何第三方加工处理或使用；不得将修改、转换后的数据对外发布和提供给第三方。

四、项目涉密数据存放设施与条件应符合国家保密、消防及档案管理的有关规定和要求，并建立完善的测绘成果资料保密内部管理制度；经批准复制的秘密载体要进行编号与登记，按同等密级进行管理。

五、用户有责任和义务进行经常性的保密教育和检查，落实各项保密措施，使所属人员知悉与其工作有关的保密范围和各项保密制度；并支持、配合采购人的项目涉密数据保密检查工作。

六、承诺本责任书自签订之日起生效。

七、本责任书一式    份。

服务单位(公章)：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

经办人（签字）：

通讯地址：

联系电话：

20  年  月  日

第六部分  投标文件组成

一、基本目录

1.目录；

2.开标一览表（格式见附件）（以联合体形式投标时，由联合体牵头方提供）；

3.法人授权书（格式见附件）（以联合体形式投标时，由联合体牵头方提供）；

4.其他材料。

二、资格条件

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件）（以联合体形式投标时，联合体各方均须提供）；

2.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（以联合体形式投标时，联合体各方均须提供）；

3.投标人资质证书（以联合体形式投标时，由联合体牵头方提供）；

4.项目负责人职称证书（以联合体形式投标时，由联合体牵头方提供）；

5.项目负责人社保缴费证明（以联合体形式投标时，由联合体牵头方提供）；

6.联合体投标协议书（如有）（格式见附件）；

7.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料。

三、符合条件

1.投标函（格式见附件）（以联合体形式投标时，联合体各方均须提供）；

2.投标分项报价表（格式见附件）（以联合体形式投标时，由联合体牵头方提供）；

3.实质性响应承诺函（以联合体形式投标时，由联合体牵头方提供）；

4.商务部分正负偏离表（格式见附件）（以联合体形式投标时，由联合体牵头方提供）；

5.技术部分正负偏离表（格式见附件）（以联合体形式投标时，由联合体牵头方提供）。

四、综合评审评分项

商务技术分评审标准中所涉及的事项需提供的所有资料（以联合体形式投标时，由联合体各方按商务技术评审要求提供）。

五、报价折扣证明材料

1.中小企业声明函（如符合需提供，格式见附件）；

2.监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供，格式见附件）；

3.残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供，格式见附件）；

- 注：①投标格式中投标人或授权单位或承诺人（盖章）之处可使用CA电子签章，亦可将投标人加盖公章后的原件扫描件上传至电子投标文件内。

- ②投标格式中法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）之处可使用CA电子签章，亦可将法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）后的原件扫描件上传至电子投标文件内。

格式附件如下：

开标一览表

投标人（盖章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

注：以联合体形式投标时，由联合体牵头方提供。

法人授权书

本授权书声明：                 （投标人名称）授权                 （被授权人的姓名）为我方         号（项目编号）______________项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人：（签字或盖章）

授权单位名称（盖章）：

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注：以联合体形式投标时，由联合体牵头方提供。

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），           （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人（盖章）：

日期：    年    月    日

注：以联合体形式投标时，联合体各方均须提供。

联合体协议书（若采用联合体形式提供，非联合体形式无须提供）

______________（所有成员单位名称）自愿组成             （联合体名称）联合体，共同参加       （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.     （某成员单位名称）为       （联合体名称）牵头方。

2.联合体各成员授权牵头方代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头方在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章之日起生效，未经采购人同意，不得变更联合体协议书，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头方名称：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

联合体成员名称：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

联合体成员名称：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

______年    月    日

注：联合体协议书中需明确小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占比，未明确的不享受价格评审优惠的扶持政策。

投标函

：

根据贵方的              号招标文件，正式授权_____(被授权人姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

年      月     日

注：以联合体形式投标时，联合体各方均须提供。

- 投标分项报价表

项目名称：2025年南通普通国省道基础设施三维数据采集建模采购项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

- 日期：  年  月  日

注：以联合体形式投标时，由联合体牵头方提供。

商务部分正负偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

- 年	 月 	日

注：以联合体形式投标时，由联合体牵头方提供。

技术部分正负偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

年	 月 	日

注：以联合体形式投标时，由联合体牵头方提供。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

监狱企业证明函

- 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写投标人法定全称）为监狱企业。

- 特此声明。

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

- 日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：              包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。