南通市海门区政府采购

竞争性谈判文件

项目名称：南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度农路（农桥）大中修项（二次）

项目编号：JSZC-320614-NTWL-T2025-0001

采购单位：南通市海门区三星镇人民政府

代理机构：南通万隆工程管理有限公司

二○二五年一月

江苏政府采购（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

目 录

第一部分  采购邀请

第二部分  谈判须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件格式

第一部分 采购邀请

项目概况

南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度农路（农桥）大中修项（二次）JSZC-320614-NTWL-T2025-0001的潜在供应商应直接从江苏政府采购网自行免费下载竞争性谈判文件，并于2025年1月14日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320614-NTWL-T2025-0001

2、项目名称：南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度农路（农桥）大中修项（二次）

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：114.6万元

5、最高限价：本项目清单全费用单价的98%，投标报价超过最高限额的为无效投标。

6、采购需求：详见项目需求。

7、合同履行期限：详见项目需求。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件；

4.供应商信用承诺书；

5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

6.采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。

7.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）投标单位必须具有独立法人资格和具备公路工程施工总承包叁级及以上资质并取得安全生产许可证。

（2）投标项目负责人必须具备公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且具有省级及以上交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）。项目负责人必须注册在该投标单位，且为本单位正式人员，提供近一个月单位为其缴纳的基本养老保险证明材料。

（3）投标单位2021年1月1日以来承接过类似业绩，提供合同及竣工验收合格证明，时间以竣工验收合格证明的时间为准。

注：拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

三、获取采购文件

时间：2025年1月9日至2025年1月13日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

获取方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年1月14日09点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、开启

时间：2025年1月14日09点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目类型：服务

3.所属行业：建筑业

4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

6.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

8.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

9.项目谈判活动模式：不见面远程谈判模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，谈判小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

10.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

11.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

12.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目谈判文件其它部分的询问请向谈判文件制作人或项目谈判经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806。

- 13.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

14.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：南通市海门区三星镇人民政府

地   址：南通市海门区三星镇纺都大道188号

联系方式：袁女士，15062786139

2.采购代理机构信息

名    称：南通万隆工程管理有限公司

地　　址：南通市海门区大生创业园507幢401室

联系方式：刘女士，15152890847

3、技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806；0513-59001950

第二部分  谈判须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2.合格的谈判供应商

2.1满足谈判公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本谈判文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4. 谈判费用

4.1 参加谈判的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次谈判采购人及采购代理机构不收取标书工本费。

- 5.谈判文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

- 6.谈判文件的解释

6.1谈判文件需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

- （二）谈判文件

- 1.谈判文件构成

1.1 谈判文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）谈判须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同签订与验收付款

（6）质疑提出和处理

（7）响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.谈判文件的澄清

2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在投标截止期三个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的谈判文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.谈判文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对谈判文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和谈判日期。

3.3 谈判文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件，符合性证明文件、谈判响应函、谈判报价表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的谈判文件为准。

- 3.投标有效期

3.1谈判响应有效期为谈判文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 谈判响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- （四）响应文件的递交

- 1.响应文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

2.投标截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

- 3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

- 4.响应文件的拒收

4.1 苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

- 5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至谈判文件中规定的谈判响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）谈判与评审

1.谈判仪式

1.1采购人或采购代理机构将在谈判公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。

1.2开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.3 谈判活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和符合性审查完毕，系统发出最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.竞争性谈判小组

2.1谈判开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织谈判小组进行评审。

2.2谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，谈判小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 谈判评审过程的保密与公正

3.1谈判小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、谈判小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到谈判小组澄清要求的供应商应按谈判小组规定的时间和格式在谈判现场中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.4接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权通过视频会议要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向谈判小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标系统可以从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中谈判报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。

5.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判；报价相同的，由谈判小组按照随机抽取的方式确定一个参加谈判的供应商。

非单一产品采购项目，谈判文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及谈判小组联系。

6. 被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形。

6.1.1供应商在规定的时间内未在苏彩云系统内成功提交谈判响应文件的。

6.1.2供应商在不见面系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.3未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.4同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.5不具备谈判文件中规定的资格要求的。

6.1.6响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.7未通过符合性检查的。

6.1.8不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.9供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.10 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.11谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.12本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.13响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，谈判失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成谈判无法继续进行的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.响应文件线上格式要求

7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

7.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见谈判文件第四部分规定。

1.2采购人授权谈判小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、招标代理行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。

2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

对采购方式、谈判文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向招标代理提出，由招标代理负责答复。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见谈判公告。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l  成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃谈判项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1成交供应商如需获得履约保证金支持，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，在江苏政府采购网首页“保险保函”专栏，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约(保函)保险操作手册。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

3.3根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），成交供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

3.3.1确定融资意向。成交供应商取得成交通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

3.3.2签订采购合同。成交供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”。

3.3.3提交融资申请。成交供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

3.3.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后成交供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

（八）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（九）其他说明：

1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

第三部分  采购项目需求

第一章  采购项目的内容

一、采购项目概况：

本项目范围为三星镇范围内农村公路（农桥）大中修服务。线路及里程：农村公路约302km，农桥157座、财政农桥及水利农桥63座（详见附件）。具体实施内容如下：

- 采购项目清单：

| 编号 | 名称 | 单位 | 清单数量 | 全费用单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清单合计 |  |  |  |
| 一 | 农路维修 |  |  |  |
| 1 | 农路维修路面面层18cm厚混凝土（混凝土弯拉强度4.0MPa）施工前先凿除破损原路面并外运处理，含修复区防护、保养、切割伸缩缝、刻痕、油膏嵌缝等；注：修复区施工前须使用切割机切割成矩形状。 | ㎡ | 2500 | 177.11 |
| 2 | 农路维修路面面层20cm厚混凝土（混凝土弯拉强度4.0MPa）施工前先凿除破损原路面并外运处理，含修复区防护、保养、切割伸缩缝、刻痕、油膏嵌缝等；注：修复区施工前须使用切割机切割成矩形状。 | ㎡ | 800 | 195.69 |
| 3 | 农路维修路基15cm厚C15水泥混凝土基层，施工前先凿除破损原基层并外运处理，注：修复区施工前须使用切割机切割成矩形状。 | ㎡ | 500 | 129.63 |
| 4 | 农路维修路面面层5cm厚细粒式沥青砼（AC-13C）；施工前先凿除破损原路面并外运处理，清理干净后满喷PC-3阳离子乳化沥青（喷油量0.8kg/m2）；注：修复区施工前须使用切割机切割成矩形状。 | ㎡ | 450 | 133.00 |
| 5 | 道板砖（人行道板20*10*6cm，包括拆除费、3cmM10水泥砂浆基层、路面恢复费等） | ㎡ | 40 | 97.49 |
| 6 | 路肩土方（商品土）须保存土方尺寸影像资料 | ㎡ | 300 | 28 |
| 7 | 补警示桩（警示桩φ76mm*1200mm钢管，面贴反光膜，C30砼基础300mm*300mm*400mm，含挖土等,钢管壁厚参照原有警示桩） | 根 | 300 | 177 |
| 8 | 补三角形警示牌（下底宽700mm，高606mm，立管φ76mm*3mm*3000mm，C30砼基础600mm*600mm*800mm含挖土等） | 块 | 50 | 723 |
| 9 | 补圆形警示牌（φ600mm立管φ76mm*3mm*2500mm，C30砼基础600mm*600mm*800mm含挖土等） | 块 | 30 | 733 |
| 10 | 补路铭牌（立柱φ76mm*3mm*3000mm，C30砼基础600mm*600mm*800mm含挖土等） | 块 | 40 | 521 |
| 11 | 减速带（500*350*50mm优质橡胶减速垄，不得使用再生橡胶） | 个 | 60 | 120 |
| 12 | 单柱式凸面镜(φ1000mm凸面镜，立管φ76mm*3mm*3500mm，C30砼基础600mm*600mm*800mm含挖土等) | 根 | 4 | 900 |
| 13 | 单柱式线性诱导标志（400mm*800mm，铝板贴反光膜，厚度1mm，2根立管φ76mm*3mm*3500mm，C30砼基础600mm*600mm*800mm含挖土等) | 根 | 6 | 961 |
| 二 | 农桥维修 |  |  |  |
| 1 | 桥栏杆柱（钢筋砼）更换 | 根 | 180 | 253 |
| 2 | 桥扶手（钢筋砼）更换 | 根 | 130 | 217 |
| 3 | 桥栏板（钢筋砼）更换 | ㎡ | 250 | 364 |
| 4 | 桥栏杆柱（花岗石）更换 | 根 | 15 | 465 |
| 5 | 桥扶手（花岗石）更换 | 根 | 15 | 460 |
| 6 | 桥栏板（花岗石）更换 | ㎡ | 35 | 860 |
| 7 | 农桥维修混凝土桥面层（18cm厚C40水泥混凝土桥面层（桥梁部位浇筑厚度为80mm厚），施工前先凿除破损原桥面并外运处理，桥面层内增加φ8mm@100mm钢筋网片满铺，含修复区防护、保养、切割伸缩缝、刻痕、油膏嵌缝等；注：修复区施工前边线须使用切割机切割整齐。） | ㎡ | 100 | 214.30 |
| 8 | 农路农桥巡查（数字农路APP使用率100%，每月活跃度（覆盖率）达80%以上） | 项 | 1 | 31000 |

三、巡查要求

农路（农桥）巡查：供应商必须采用数字农路APP进行农路巡查（每周不少于一次）、桥梁（包括财政农桥及水利农桥）检查（每月不少于一次），数字农路APP使用率100%，每月活跃度（覆盖率）达80%以上，同时做好巡查台账记录。应根据规定做好对农村公路及桥梁的日常巡查、定期检查工作，并做好记录，特别是要做好台风、暴雨、冰雪等灾害性气候天气到来之前的预防性巡查、灾害性天气中的应急性巡查、灾害性天气过后的补救性巡查，并做好应急抢险工作，对巡查中发现的缺陷及时处理，发现的险情和道路桥梁病害、各类损害，及时报告采购人并要立即采取安全警示措施，征得同意后实施维修。采购人每月检查一次，若发现巡查覆盖率达不到80%,扣除当月巡查费用外，并处以1000元/次的罚款，若因此对采购人造成损失的，一切损失均由供应商负责赔偿。累计出现3次巡查不符合要求的，采购人有权单方面终止合同，已完成并验收合格的工程量按70%进行结算。

四、维修时限要求

- 每次维修任务单派出之后，供应商必须在5个工作日内完成维修工作。每出现一次维修逾期，处以500元/天的罚款，该款可直接从应付乙方的工程款中扣除。累计出现5次维修逾期，甲方有权单方面终止合同，已完成并验收合格的工程量按70%进行结算。

五、其他要求

1.投标供应商必须组建固定的技术团队，在履约期间不得随意更换。投标时须提供技术团队成员一览表。

第二章采购项目商务要求

1、施工工期：合同签订之日起至2025年12月31日。

2、施工地点：海门区三星镇。

3、质量要求：合格。

4、保修期：服务期满后二年。

5、付款方式：

- 不设预付款及进度款，待服务期满并验收合格后付至合同价的60%，验收合格后满12个月且审计结束付至审定价的90%，满24个月无质量问题的付清余款（不计息）。

- 每次结算金额按实际完成并验收合格的工程量*全费用合同单价计算（全费用合同单价=100%全费用单价*中标费率）。

- 当实际发生额达到预算额时合同自动终止。

- 合同价款的支付以乙方开具发票并交甲方财务入账为必要条件。乙方应首先确保农民工工资100%足额发放。

6、验收

采购人服务期满后组织验收，对于单个维修项目随时抽查完成情况。

- 7、报价要求：

1、本项目采用全费用单价合同，包含涉及的更换设备费用、工程费、巡查费、管理费、利润、税金、各类措施费用、安全生产管理费、施工保险费等一切费用在内。

2、本次投标报价为费率报价。

- 8、其他

（1）材料质量必须符合国家或相关行业标准要求并得到业主认可。

- （2）投标人应自行踏勘现场，对现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。根据现场情况考虑相应的投标报价，任何忽视、猜测、或误解项目情况而导致的成本增加等申请一律不予认可，成交后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

- 9、其它相关说明：

- 1. 本项目履约保证金为5万元，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，缴纳至甲方指定账户（帐户名：南通市海门区三星镇财政局，开户行：海门农商行三星支行，帐号：3206250201201000000359），并按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，项目验收合格后无息退还。如未按时签订合同，则视为自动放弃成交资格。

2.无论投标结果如何，投标供应商自行承担与投标响应有关的全部费用。

3.招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标人在领取成交通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的80%计取（注：计费金额按预算价执行）。

- 第四部分  评审方法和评审标准

一、谈判方式

不见面远程谈判模式：供应商在各自地点通过苏采云系统参加谈判活动。

二、谈判程序及评审方法和标准

资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价。最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

依据谈判文件的规定，由谈判小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。

谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。

（三）政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）成交供应商的确定

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

如排名第一的成交候选人并列时，由采购人或采购人委托谈判小组采取随机抽取的方式确定成交供应商。

采购人委托谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（五）采购人代表宣布评审结果。

（六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商在成交结果公示结束后须提供叁套（一正二副）加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

- 第五部分 合同签订与验收付款

一、成交供应商应在成交结果公告后三日内领取《成交通知书》，并按成交通知书规定的时间内与采购人签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

政府采购合同

甲方(需方)：

乙方(供方)：

签订地点：

签订时间：

根据南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度农路（农桥）大中修项（二次）招标结果、采购单位“招标文件”的要求及乙方投标文件的承诺，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目名称：南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度农路（农桥）大中修项（二次）

二、服务范围：

本项目范围为三星镇范围内农村公路（农桥）大中修服务。线路及里程：农村公路约302km，农桥157座、财政农桥及水利农桥63座（详见附件）。具体实施内容如下：

| 编号 | 名称 | 单位 | 清单数量 | 全费用合同单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清单合计 |  |  |  |
| 一 | 农路维修 |  |  |  |
| 1 | 农路维修路面面层18cm厚混凝土（混凝土弯拉强度4.0MPa）施工前先凿除破损原路面并外运处理，含修复区防护、保养、切割伸缩缝、刻痕、油膏嵌缝等；注：修复区施工前须使用切割机切割成矩形状。 | ㎡ | 2500 |  |
| 2 | 农路维修路面面层20cm厚混凝土（混凝土弯拉强度4.0MPa）施工前先凿除破损原路面并外运处理，含修复区防护、保养、切割伸缩缝、刻痕、油膏嵌缝等；注：修复区施工前须使用切割机切割成矩形状。 | ㎡ | 800 |  |
| 3 | 农路维修路基15cm厚C15水泥混凝土基层，施工前先凿除破损原基层并外运处理，注：修复区施工前须使用切割机切割成矩形状。 | ㎡ | 500 |  |
| 4 | 农路维修路面面层5cm厚细粒式沥青砼（AC-13C）；施工前先凿除破损原路面并外运处理，清理干净后满喷PC-3阳离子乳化沥青（喷油量0.8kg/m2）；注：修复区施工前须使用切割机切割成矩形状。 | ㎡ | 450 |  |
| 5 | 道板砖（人行道板20*10*6cm，包括拆除费、3cmM10水泥砂浆基层、路面恢复费等） | ㎡ | 40 |  |
| 6 | 路肩土方（商品土）须保存土方尺寸影像资料 | ㎡ | 300 |  |
| 7 | 补警示桩（警示桩φ76mm*1200mm钢管，面贴反光膜，C30砼基础300mm*300mm*400mm，含挖土等,钢管壁厚参照原有警示桩） | 根 | 300 |  |
| 8 | 补三角形警示牌（下底宽700mm，高606mm，立管φ76mm*3mm*3000mm，C30砼基础600mm*600mm*800mm含挖土等） | 块 | 50 |  |
| 9 | 补圆形警示牌（φ600mm立管φ76mm*3mm*2500mm，C30砼基础600mm*600mm*800mm含挖土等） | 块 | 30 |  |
| 10 | 补路铭牌（立柱φ76mm*3mm*3000mm，C30砼基础600mm*600mm*800mm含挖土等） | 块 | 40 |  |
| 11 | 减速带（500*350*50mm优质橡胶减速垄，不得使用再生橡胶） | 个 | 60 |  |
| 12 | 单柱式凸面镜(φ1000mm凸面镜，立管φ76mm*3mm*3500mm，C30砼基础600mm*600mm*800mm含挖土等) | 根 | 4 |  |
| 13 | 单柱式线性诱导标志（400mm*800mm，铝板贴反光膜，厚度1mm，2根立管φ76mm*3mm*3500mm，C30砼基础600mm*600mm*800mm含挖土等) | 根 | 6 |  |
| 二 | 农桥维修 |  |  |  |
| 1 | 桥栏杆柱（钢筋砼）更换 | 根 | 180 |  |
| 2 | 桥扶手（钢筋砼）更换 | 根 | 130 |  |
| 3 | 桥栏板（钢筋砼）更换 | ㎡ | 250 |  |
| 4 | 桥栏杆柱（花岗石）更换 | 根 | 15 |  |
| 5 | 桥扶手（花岗石）更换 | 根 | 15 |  |
| 6 | 桥栏板（花岗石）更换 | ㎡ | 35 |  |
| 7 | 农桥维修混凝土桥面层（18cm厚C40水泥混凝土桥面层（桥梁部位浇筑厚度为80mm厚），施工前先凿除破损原桥面并外运处理，桥面层内增加φ8mm@100mm钢筋网片满铺，含修复区防护、保养、切割伸缩缝、刻痕、油膏嵌缝等；注：修复区施工前边线须使用切割机切割整齐。） | ㎡ | 100 |  |
| 8 | 农路农桥巡查（数字农路APP使用率100%，每月活跃度（覆盖率）达80%以上） | 项 | 1 |  |

三、合同金额：

暂定合同价为人民币（大写）： 壹佰壹拾肆万陆仟元整（￥ 114.6 万元），中标费率为    %。合同履约过程中，当服务金额达到了暂定合同价时，则合同自动终止。（最终结算按实际完成并验收合格的工程量*全费用合同单价进行结算。全费用合同单价=100%全费用单价*中标费率。）

四、技术资料

1.乙方应按采购（招标）文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

七、合同履行时间、履行地点、质量要求

1.履行时间：合同签订之日起至2025年12月31日。

2.履行地点：海门区三星镇区域

3.质量要求：合格。

八、验收

甲方服务期满后组织验收，对于单个维修项目随时抽查完成情况。

九、款项支付

- 不设预付款及进度款，待服务期满并验收合格后付至合同价的60%，验收合格后满12个月且审计结束付至审定价的90%，满24个月无质量问题的付清余款（不计息）。

- 每次结算金额按实际完成并验收合格的工程量*全费用合同单价计算（全费用合同单价=100%全费用单价*中标费率）。

- 当实际发生额达到预算额时合同自动终止。

- 合同价款的支付以乙方开具发票并交甲方财务入账为必要条件。乙方应首先确保农民工工资100%足额发放。

十、保修期：服务期满后两年。

十一、履约保证金

本项目履约保证金为：人民币 伍万 元整（￥50000元）。（履约保证金在履约结束项目验收合格后无息退还。）

十二、质量保证及后续服务

1．乙方应按采购（招标）文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务期内若出现问题，乙方应负责提供免费维修服务。

3．在维修服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

（一）甲方

1.甲方未按照支付条件的规定按时向乙方支付工程款时，应主动向乙方做出说明，并提出支付的补充方案，与乙方达成共识后执行。乙方不得以此要求停工，并主张停窝工损失。

2.违背廉政建设规定的条款，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方

1.经相关质监部门或项目验收组所评定的工程质量水平未达到合同规定的质量目标时，乙方除主动采取必要的补救措施（需经甲方批准）加以改进并达到合同规定的质量目标外，由此而引起的直接损失和工期延误损失偿金由乙方承担。

2.农路（农桥）巡查：乙方必须采用数字农路APP进行农路巡查（每周不少于一次）、桥梁（包括财政农桥及水利农桥）检查（每月不少于一次），数字农路APP使用率100%，每月活跃度（覆盖率）达80%以上，同时做好巡查台账记录。应根据规定做好对农村公路及桥梁的日常巡查、定期检查工作，并做好记录，特别是要做好台风、暴雨、冰雪等灾害性气候天气到来之前的预防性巡查、灾害性天气中的应急性巡查、灾害性天气过后的补救性巡查，并做好应急抢险工作，对巡查中发现的缺陷及时处理，发现的险情和道路桥梁病害、各类损害，及时报告甲方并要立即采取安全警示措施，征得同意后实施维修。甲方每月检查一次，若发现巡查覆盖率达不到80%,扣除当月巡查费用外，并处以1000元/次的罚款，若因此对甲方造成损失的，一切损失均由乙方负责赔偿。累计出现3次巡查不符合要求的，甲方有权单方面终止合同，已完成并验收合格的工程量按70%进行结算。

3. 每次维修任务单派出之后，乙方必须在5个工作日内完成维修工作。每出现一次维修逾期，处以500元/天的罚款，该款可直接从应付乙方的工程款中扣除。累计出现5次维修逾期，甲方有权单方面终止合同，已完成并验收合格的工程量按70%进行结算。

十四、补充条款：

1.项目实施过程中甲方对乙方实施技术指导和质量监督，乙方应予服从。

2.本工程使用材料必须环保并符合规范要求的，如维修过程中乙方使用劣质材料，每发现一次，扣合同价款的10%，同时乙方应及时整改，否则甲方有权解除合同，要求乙方无条件退场，已完成的应予计量工程量按70%结算工程款。

3.乙方应确保农民工工资100%足额支付。

4.乙方不得将项目转包、违法分包或出借资质给第三人挂靠，如违反甲方有权要求乙方承担合同价款20%的违约金，可直接在应付工程款中扣除，并没收乙方全部履约保证金。

5.工程量结算以最终完成并验收合格的工程量为准。

十五、合同纠纷处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成按下列第 （二） 种方式解决：

- （一）提交  南通  仲裁委员会仲裁。

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购文件和乙方投标文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 甲乙双方其它按规定约定事宜。

十七、本合同内容如有冲突，以政府采购文件及乙方投标文件为准。

十八、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）

本合同一式八份，甲方四份，乙方四份。

附件一：廉政合同

附件二：安全生产合同

附件三：2025年南通市海门区三星镇农路（农桥）管养一览表

附件四：2025年南通市海门区三星镇农桥管养汇总表

附件五：2025年南通市海门区三星镇财政农桥、水利农桥汇总表

附件六：技术团队成员一览表

甲方（需方）（盖章）：                 乙方（供方）（盖章）：

地址：                                 地址：

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

日期：年月日

附件一

- 廉政合同

甲方(全称)：南通市海门区三星镇人民政府

乙方(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方、乙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

- 1、双方权利和义务

1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 2、甲方义务

2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动； 不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

- 3、乙方义务

3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 4、违约责任

4.1甲方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的， 应予赔偿。

4.2乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 5、双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

- 6、合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

- 7、合同法律效力

本合同作为南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度农路（农桥）大中修项（二次）采购合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

- 8、合同份数

本合同一式八份，甲方四份，乙方四份。

甲方(公章)                       乙方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：

年月日	年	月	日

附件二

- 安全生产合同

甲方（全称）南通市海门区三星镇人民政府

乙方（全称）

为在南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度农路（农桥）大中修项（二次）实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1、甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批， 同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2、乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录， 保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度农路（农桥）大中修项（二次）采购合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

6、合同份数

本合同一式八份，甲方四份，乙方四份。

甲方(公章)                      乙方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：

年月日	年月日

附件三：

| 2025年三星镇农村公路管养线路一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路线名称 | 路线编号 | 里程 | 按技术等级分 | 按路面类型分 | 路基宽度 | 路面宽度 | 备注 |
|  |  |  | (km) |  |  |  |  |  |
| 1 | 绣女路 | CB01320684 | 1.101 | 2 | 沥青 | 12.0 | 10.0 |  |
| 2 | 镇南路（个簃路） | CB02320684 | 1.289 | 4 | 水泥 | 8.0 | 6.0 |  |
| 3 | 五星西路（星光路） | CB03320684 | 0.717 | 4 | 水泥 | 7.0 | 5.0 |  |
| 4 | 老三海线（下放段） | CB04320684 | 1.687 | 1 | 沥青 | 26.0 | 24.0 |  |
| 5 | 震蒙大道 | CB05320684 | 1.63 | 1 | 沥青 | 26.0 | 25.0 |  |
| 6 | 星镇路（双校北路） | CB06320684 | 1.243 | 4 | 水泥 | 5 | 4.5 |  |
| 7 | 五星路 | CB07320684 | 1.209 | 4 | 水泥 | 5 | 4.5 |  |
| 8 | 星镇路（镇中路） | CB08320684 | 1.5 | 4 | 水泥 | 8 | 7 |  |
| 9 | 太阳南路 | CB09320684 | 1.263 | 4 | 水泥 | 6.5 | 5.5 |  |
| 10 | 金城路 | CB10320684 | 0.954 | 4 | 水泥 | 5.5 | 4.5 |  |
| 11 | 星河西路 | CB11320684 | 2.526 | 4 | 水泥 | 9 | 7.5 |  |
| 12 | 贤高南路 | CB12320684 | 0.786 | 4 | 水泥 | 5.5 | 4.5 |  |
| 13 | 圣秀路 | CB13320684 | 0.817 | 3 | 水泥 | 10 | 8 |  |
| 14 | 五星路东延 | CB14320684 | 0.454 | 4 | 水泥 | 8 | 6 |  |
| 15 | 宝叠路（宝兴路） | CB15320684 | 1.148 | 4 | 水泥 | 5 | 4.5 |  |
| 16 | 宝兴路 | CB16320684 | 1.153 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 17 | 太阳路（不是中和北路） | CB17320684 | 0.547 | 4 | 水泥 | 5.5 | 4.5 |  |
| 18 | 现代大道 | CB18320684 | 2.48 | 1 | 沥青 | 17.0 | 16.0 |  |
| 19 | 星河东路 | CB19320684 | 4.338 | 4 | 水泥 | 9.0 | 7.5 |  |
| 20 | 金中路（富民路） | CB20320684 | 2.681 |  |  |  |  |  |
|  | 富民路 |  | 1.3 | 4 | 水泥 | 6.5 | 5.0 |  |
|  | 水南南路 |  | 1.4 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 21 | 全西路南延 | CB22320684 | 2.768 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 22 | 通贤路 | CB23320684 | 3.45 |  |  |  |  |  |
|  | 通贤路 |  | 2.2 | 4 | 水泥 | 6.0 | 4.0 |  |
|  | 汇通路 |  | 1.2 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 23 | 大岛路 | CB24320684 | 0.873 | 1 | 水泥 | 26.0 | 22.0 |  |
| 24 | 老叠三线 | CB25320684 | 4.161 | 2 | 水泥 | 17.0 | 16.0 |  |
| 25 | 老叠三线 | CB25320684 |  | 2 | 沥青 | 21.0 | 18.0 |  |
| 26 | 金中路北延（益南路） | CB26320684 | 0.539 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.0 |  |
| 27 | 永富南路 | CB27320684 | 0.998 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 28 | 日升路（不是通贤路） | CB28320684 | 3.542 | 4 | 水泥 | 7.0 | 6.0 |  |
| 29 | 太益东路 | CB29320684 | 2.262 | 4 | 沥青 | 8.0 | 6.0 |  |
| 30 | 朝水北路 | CB30320684 | 1.422 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 31 | 联东路 | CB31320684 | 1.219 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 32 | 园西路 | CB32320684 | 2.001 |  |  |  |  |  |
|  | 园西路 |  | 0.8 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
|  | 金桥南路 |  | 1.2 | 4 | 水泥 | 7.0 | 4.5 |  |
| 33 | 宝成路 | CB33320684 | 1.021 | 4 | 沥青 | 9.0 | 7.0 |  |
| 34 | 心齐北路 | CB35320684 | 1.042 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 35 | 海合二路（合理中路） | CB36320684 | 0.834 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 36 | 星河东路北段 | CB37320684 | 0.498 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 37 | 叠林路南延 | CB40320684 | 0.196 | 4 | 水泥 | 8.0 | 6.0 |  |
| 38 | 赛城路南段 | CB41320684 | 1.143 | 4 | 水泥 | 5.5 | 4.5 |  |
| 39 | 赛城路北段 | CB42320684 | 2.924 | 4 | 水泥 | 5.5 | 4.5 |  |
| 40 | 环乡公路 | CB43320684 | 4.839 |  |  |  |  |  |
|  | 浒通河东路 |  | 2.6 | 4 | 水泥 | 7 | 5 |  |
|  | 益南路 |  | 2.2 | 4 | 水泥 | 6 | 4 |  |
| 41 | 全胜北路 | CB44320684 | 1.513 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 42 | 全西路北延 | CB45320684 | 0.45 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 43 | 林南路 | CB46320684 | 1.299 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 44 | 震林路 | CB47320684 | 3.044 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 45 | 永南路 | CB48320684 | 1.423 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 46 | 福利北路 | CB49320684 | 1.26 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 47 | 汇南北路 | CB50320684 | 1.053 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 48 | 星镇北路 | CB51320684 | 1.193 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 49 | 海合路（合理北路） | CB53320684 | 1.164 | 4 | 水泥 | 6.5 | 5.0 |  |
| 50 | 茅桃路（广丰北路） | CB55320684 | 1.269 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 51 | 永富北路 | CB56320684 | 1.067 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 52 | 宝叠东路（宝叠路） | CB58320684 | 1.13 | 4 | 水泥 | 9.0 | 7.5 |  |
| 53 | 七号河路 | CB59320684 | 3.149 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.0 |  |
| 54 | 福利南路 | CB62320684 | 0.474 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 55 | 安定北路 | CB64320684 | 1.264 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 56 | 叠石东路 | CB65320684 | 1.357 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 57 | 同乐北路 | CB66320684 | 1.008 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 58 | 安定中路（太阳路） | CB68320684 | 1.222 |  |  |  |  |  |
|  | 安定中路 |  | 0.7 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
|  | 太阳路 |  | 0.52 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 59 | 环乡公路(三星南大道) | CB69320684 | 4.597 | 4 | 水泥 | 9 | 7 |  |
| 60 | 建安西路 | CC02320684 | 5.461 |  |  |  |  |  |
|  | 建安西路 |  | 1.1 | 4 | 水泥 | 6.0 | 4.0 |  |
|  | 新安西路 |  | 0.9 | 4 | 水泥 | 5.5 | 4.5 |  |
|  | 彦英北路 |  | 3.5 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 61 | 光荣南路 | CC05320684 | 3.274 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 62 | 光明路 | CC06320684 | 0.963 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 63 | 茅埕路 | CC07320684 | 1.449 | 4 | 水泥 | 8.0 | 6.0 |  |
| 64 | 振兴西路 | CC10320684 | 0.968 | 4 | 沥青 | 12.0 | 10.0 |  |
| 65 | 广丰南路 | CC12320684 | 2.195 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 66 | 大石中路 | CC13320684 | 2.776 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 67 | 永新中心路 | CC17320684 | 2.675 |  |  |  |  |  |
|  | 永新中路 |  | 1.1 | 4 | 水泥 | 6.0 | 4.0 |  |
|  | 惠洪东、西路 |  | 1.6 | 4 | 水泥 | 6.0 | 4.0 |  |
| 68 | 永安东路（永安路） | CC19320684 | 1.126 |  |  |  |  |  |
|  | 永安西路 |  | 0.6 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
|  | 永安东路 |  | 0.5 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 69 | 彦英南路 | CC20320684 | 3.71 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 70 | 永安路(永安东路) | CC21320684 | 0.833 | 4 | 水泥 | 5.5 | 4.5 |  |
| 71 | 广大路（光荣东路） | CC22320684 | 0.895 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 72 | 光荣中路 | CC23320684 | 0.893 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 73 | 永新东路 | CC25320684 | 1.122 | 4 | 水泥 | 5.5 | 4.5 |  |
| 74 | 光荣路（光荣北路） | CC26320684 | 3.479 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 77 | 宝兴路（宝兴南路） | CC34320684 | 0.712 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 78 | 崇华东路 | CC35320684 | 2.167 |  |  |  |  |  |
|  | 镇西东路 |  | 0.5 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
|  | 崇华东路 |  | 1.2 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
|  | 彦英东路 |  | 1 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 79 | 大石东路 | CC41320684 | 0.658 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 80 | 双南北路（黄伟路） | CE11320684 | 1.947 | 4 | 水泥 | 5.5 | 3.5 |  |
| 81 | 双北北路（文武路） | CE12320684 | 2.115 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.0 |  |
| 82 | 联北路 | CE13320684 | 1.363 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 83 | 新凤中路（振邦路） | CE14320684 | 1.826 | 4 | 水泥 | 5.5 | 3.5 |  |
| 84 | 定西北路（冬雅路） | CE16320684 | 1.086 | 4 | 水泥 | 6.5 | 5.5 |  |
| 85 | 海曙路（海其路） | CE17320684 | 0.855 | 4 | 水泥 | 4.5 | 3.5 |  |
| 86 | 联锁北路 | CE18320684 | 1.131 | 4 | 水泥 | 5.0 | 3.5 |  |
| 87 | 双南北路东延（旺南南路） | CE19320684 | 0.968 | 4 | 水泥 | 4.5 | 3.5 |  |
| 88 | 镇北路 | CE20320684 | 1.38 | 4 | 沥青 | 8.0 | 6.0 |  |
| 89 | 平山南路 | CE21320684 | 1.1 | 4 | 水泥 | 6.5 | 5.5 |  |
| 90 | 新凤中路 | CE22320684 | 0.833 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 91 | 银才南路 | CE23320684 | 1.076 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 92 | 昌盛路 | CE24320684 | 1.897 | 4 | 水泥 | 5.0 | 3.5 |  |
| 93 | 添旺南路（跃进路） | CE25320684 | 1.437 | 4 | 水泥 | 6.5 | 5.5 |  |
| 94 | 双北中路 | CE26320684 | 0.84 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 95 | 旺南二路（旺南中路） | CE27320684 | 1.609 | 4 | 水泥 | 6.5 | 5.5 |  |
| 96 | 中和北路 | CE28320684 | 0.988 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 97 | 其光路 | CE29320684 | 1.277 | 4 | 水泥 | 6.5 | 5.5 |  |
| 98 | 德富路（新欣路） | CE31320684 | 0.469 | 4 | 水泥 | 9.0 | 7.0 |  |
| 99 | 新玉路 | CE32320684 | 1.581 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.0 |  |
| 100 | 瑞西路 | CE35320684 | 2.461 |  |  |  |  |  |
|  | 瑞西路 |  | 1 | 4 | 水泥 | 5.5 | 3.5 |  |
|  | 路东中路 |  | 1.5 | 4 | 水泥 | 5.5 | 3.5 |  |
| 101 | 龙翔路(瑞南路) | CE37320684 | 0.843 | 4 | 水泥 | 5.5 | 3.5 |  |
| 102 | 磨框北路 | CE38320684 | 1.479 | 4 | 水泥 | 7.5 | 5.5 |  |
| 103 | 银圩路（复圩北路） | CE39320684 | 1.827 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.0 |  |
| 104 | 金锁北路 | CE41320684 | 1.152 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 105 | 路东路 | CE43320684 | 1.057 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 106 | 磨框北路西延 | CE44320684 | 0.949 | 4 | 水泥 | 7.5 | 5.5 |  |
| 107 | 双汇中路 | CE47320684 | 2.269 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 108 | 瑞平路（荣平路） | CE49320684 | 2.316 |  |  |  |  |  |
|  | 荣平路 |  | 1.1 | 4 | 水泥 | 7.5 | 5.5 |  |
|  | 萌希路 |  | 1.2 | 4 | 水泥 | 7.5 | 5.5 |  |
| 109 | 胡坝路 | CE50320684 | 2.145 | 4 | 水泥 | 5.0 | 3.5 |  |
| 110 | 老德三线（德三北路） | CE52320684 | 4.529 | 3 | 水泥 | 9.0 | 7.0 |  |
| 111 | 新玉北路 | CE55320684 | 2.81 | 4 | 水泥 | 6.5 | 5.5 |  |
| 112 | 志飞路 | CE58320684 | 0.708 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.5 |  |
| 113 | 圩洪村路 | CE59320684 | 0.311 | 4 | 水泥 | 5.0 | 4.0 |  |
| 114 | 连元沙河路 | CE64320684 | 2.004 | 4 | 水泥 | 7.5 | 5.5 |  |
| 115 | 汇源东路（裕球路） | Y017320684 | 2.474 | 4 | 水泥 | 6.5 | 5.5 |  |
| 116 | 环乡公路 | Y102320684 | 14.171 |  |  |  |  |  |
|  | 富民路 |  | 2.6 | 4 | 水泥 | 6.5 | 6.0 |  |
|  | 毕径河路 |  | 3.2 | 4 | 沥青 | 9.5 | 7.5 |  |
|  | 太林路 |  | 4.9 | 4 | 水泥 | 8.0 | 6.0 |  |
|  | 现代大道 |  | 1.2 | 4 | 水泥 | 26.0 | 16.0 |  |
|  | 叠林路 |  | 2.3 | 4 | 水泥 | 7.0 | 5.0 |  |
| 117 | 太益路 | Y104320684 | 4.126 |  |  |  |  |  |
|  | 太益中路 |  | 1.7 | 4 | 水泥 | 9.0 | 7.0 |  |
|  | 太益东路 |  | 2.5 | 4 | 沥青 | 8.0 | 6.0 |  |
| 118 | 太宝线 | Y107320684 | 8.124 |  |  |  |  |  |
|  | 秀竹路 |  | 4.1 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
|  | 茅埕路 |  | 4 | 4 | 水泥 | 8.0 | 6.0 |  |
| 119 | 纺都大道 | Y130320684 | 6.171 | 2 | 水泥 | 30.0 | 24.0 |  |
| 120 | 恒丰路 | Y131320684 | 5.371 | 4 | 水泥 | 6.5 | 5.5 |  |
| 121 | 环镇南路（环城南路） | Y132320684 | 2.4 | 3 | 水泥 | 12.0 | 9.0 |  |
| 122 | 复圩路 | Y134320684 | 4.483 |  |  |  |  |  |
|  | 朝阳路 |  | 1.2 | 4 | 水泥 | 8.0 | 6.0 |  |
|  | 复圩路（建辉路） |  | 2 | 4 | 水泥 | 7.5 | 6.0 |  |
|  | 殿龙路 |  | 1.3 | 4 | 水泥 | 7.5 | 5.5 |  |
| 123 | 联海路 | Y140320684 | 5.436 | 4 | 水泥 | 7.0 | 6.0 |  |
| 124 | 双豆腐店路（平安南路） | Y142320684 | 3.153 |  |  |  |  |  |
|  | 双豆腐店路 |  | 1.9 | 4 | 水泥 | 7.5 | 5.5 |  |
|  | 平安南路 |  | 1.25 | 4 | 水泥 | 7.5 | 5.5 |  |
| 125 | 广丰中路（海天路） | Y164320684 | 3.2 | 4 | 水泥 | 5.5 | 4.5 |  |
| 126 | 毕径竖河路 | Y001320684 | 0.155 | 4 | 水泥 | 7.0 | 5.0 |  |
| 127 | 建安南路 | CA01320684 | 2.951 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 128 | 花晨路 | CA15320684 | 1.983 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 129 | 复圩中路 | CA33320684 | 1.099 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 130 | 双汇南路 | CA61320684 | 2.259 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 131 | 金贵南路 | CE03320684 | 0.963 | 4 | 水泥 | 5.5 | 3.5 |  |
| 132 | 园区北路 | CE04320684 | 1.372 | 4 | 水泥 |  |  |  |
| 133 | 平安中路 | CE05320684 | 0.906 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 134 | 中环路 | CE08320684 | 1.095 | 4 | 水泥 | 7 | 5.5 |  |
| 135 | 复兴河路 | CE09320684 | 5.702 |  |  |  |  |  |
|  | 复兴路 |  | 4.2 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
|  | 复兴南路 |  | 1.5 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 136 | 合理路（坝南路） | Y014320684 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 瑞联路 |  | 1.1 | 4 | 水泥 | 8 | 6 |  |
|  | 路东南路 |  | 1.4 | 4 | 水泥 | 8 | 6 |  |
|  | 李彬路 |  | 2.9 | 4 | 水泥 | 8 | 6 |  |
|  | 坝南路 |  | 2.4 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
|  | 合理西路、合理东路 |  | 2.2 | 4 | 水泥 | 6 | 4 |  |
| 137 | 安乐东路 |  | 1 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 138 | 安运路 |  | 1.2 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 139 | 叠通路 |  | 1.6 | 4 | 水泥 | 6 | 4 |  |
| 140 | 光荣中心路 |  | 0.9 | 4 | 水泥 | 5.5 | 4.5 |  |
| 141 | 广丰西路 |  | 1.5 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 142 | 环镇北路 |  | 0.6 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 143 | 汇南路 |  | 1.1 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 144 | 汇西南路 |  | 1.0 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 145 | 林北路 |  | 0.8 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 146 | 林西西路 |  | 0.7 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 147 | 全胜中路 |  | 0.6 | 4 | 水泥 | 5.5 | 4.5 |  |
| 148 | 通海东路 |  | 0.9 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 149 | 新华中路 |  | 1.4 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 150 | 彦英中路 |  | 2.2 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 151 | 朝阳路 |  | 0.6 | 4 | 水泥 | 8 | 6 |  |
| 152 | 胡坝南路 |  | 2.3 | 4 | 水泥 | 6 | 4.5 |  |
| 153 | 六号河沿路 |  | 2.3 | 4 | 水泥 | 5.5 | 4 |  |
| 154 | 磨框南路 |  | 1.5 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 155 | 双窑北路 |  | 0.9 | 4 | 水泥 | 6 | 4 |  |
| 156 | 双北南路 |  | 0.8 | 4 | 水泥 | 5.5 | 3.5 |  |
| 157 | 旺南西路 |  | 0.7 | 4 | 水泥 | 6 | 4 |  |
| 158 | 贤高东路 |  | 1.5 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 159 | 振西路 |  | 1.4 | 4 | 水泥 | 7 | 5 |  |
| 160 | 祖通路 |  | 2.2 | 4 | 水泥 | 5.5 | 3.5 |  |
| 161 | 金贵中路 |  | 1.1 | 4 | 水泥 | 6.5 | 4.5 |  |
| 162 | 坝西路 |  | 1.4 | 4 | 水泥 | 8 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 302 |  |  |  |  |  |

| 附件四 2025年三星镇农村公路桥梁管养汇总一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路线编号 | 桥梁 名称 | 线路名称 | 桥梁 中心 桩号 | 桥长 | 桥宽 | 桥梁按按跨径分类 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 全长 (米) |  |  |  |
| 1 | Y014320684 | 天补北桥 | 合理路（坝南路） | K0+033 | 33 | 8 | 中桥 |  |
| 2 | Y014320684 | 坝头镇桥 | 合理路（坝南路） | K4+804 | 49 | 7 | 中桥 |  |
| 3 | Y014320684 | 李彬桥（复兴十二号桥） | 合理路（坝南路） | K5+919 | 13.7 | 7 | 小桥 |  |
| 4 | Y014320684 | 中心竖河桥（轧钢厂桥） | 合理路（坝南路） | K7+921 | 24.8 | 5.1 | 小桥 |  |
| 5 | Y014320684 | 民生桥（瑞金桥） | 合理路（坝南路） | K9+321 | 19 | 7 | 小桥 |  |
| 6 | Y017320684 | 海界桥 | 汇源东路 | K4+627 | 16 | 4.8 | 小桥 |  |
| 7 | Y102320684 | 毕径河路桥 | 环乡公路 | K13+807 | 16 | 9 | 小桥 |  |
| 8 | Y104320684 | 双校桥 | 太益路 | K0+539 | 14 | 7.9 | 小桥 |  |
| 9 | Y104320684 | 太益中桥（安定桥） | 太益路 | K1+229 | 16 | 8.9 | 小桥 |  |
| 10 | Y107320684 | 团结桥 | 太宝线 | K0+016 | 19 | 4.5 | 小桥 |  |
| 11 | Y107320684 | 福林桥 | 太宝线 | K2+422 | 18 | 5 | 小桥 |  |
| 12 | Y107320684 | 秀竹桥 | 太宝线 | K3+478 | 15 | 9 | 小桥 |  |
| 13 | Y107320684 | 合兴桥 | 太宝线 | K4+969 | 75.5 | 6 | 中桥 |  |
| 14 | Y107320684 | 跨线桥 | 太宝线 | K6+393 | 245 | 7 | 大桥 |  |
| 15 | Y107320684 | 建安桥（振奋桥） | 太宝线 | K7+324 | 17 | 9 | 小桥 |  |
| 16 | Y130320684 | 纺都浒通河桥 | 纺都大道 | K3+035 | 34 | 32.2 | 中桥 |  |
| 17 | Y130320684 | 纺都大桥 | 纺都大道 | K4+259 | 18.8 | 32.3 | 小桥 |  |
| 18 | Y131320684 | 汇东桥 | 恒丰路 | K2+241 | 13 | 7 | 小桥 |  |
| 19 | Y131320684 | 通河桥 | 恒丰路 | K3+322 | 22 | 5.5 | 小桥 |  |
| 20 | Y131320684 | 恒丰南桥 | 恒丰路 | K4+457 | 20 | 5 | 小桥 |  |
| 21 | Y134320684 | 汇通桥 | 复圩路 | K0+045 | 16 | 7 | 小桥 |  |
| 22 | Y134320684 | 朝阳镇桥 | 复圩路 | K1+450 | 32 | 6 | 中桥 |  |
| 23 | Y134320684 | 复圩桥（复兴3号桥） | 复圩路 | K2+342 | 13 | 7 | 小桥 |  |
| 24 | Y134320684 | 银才桥 | 复圩路 | K3+441 | 25 | 5.3 | 小桥 |  |
| 25 | Y134320684 | 定西南桥 | 复圩路 | K4+469 | 24 | 7 | 小桥 |  |
| 26 | Y142320684 | 新南桥 | 双豆腐店路 | K0+837 | 16 | 7 | 小桥 |  |
| 27 | Y142320684 | 木行桥 | 双豆腐店路 | K1+959 | 15 | 5.5 | 小桥 |  |
| 28 | Y142320684 | 平安南桥 | 平安南路 | K2+046 | 14.5 | 4.7 | 小桥 |  |
| 29 | Y142320684 | 平安西桥 | 平安南路 | K3+140 | 20 | 7 | 小桥 |  |
| 30 | Y164320684 | 广丰中桥 | 海天路 | K2+275 | 22 | 5.5 | 小桥 |  |
| 31 | CA15320684 | 花晨桥（太阳桥） | 花晨路 | K0+016 | 15 | 5.5 | 小桥 |  |
| 32 | CA15320684 | 星晨桥（安定桥） | 花晨路 | K0+738 | 21 | 5.5 | 小桥 |  |
| 33 | CB02320684 | 个簃桥 | 个簃路 | K1+363 | 14 | 8.7 | 小桥 |  |
| 34 | CB05320684 | 震蒙桥 | 震蒙大道 | K0+368 | 19 | 28 | 小桥 |  |
| 35 | CB06320684 | 双校北桥 | 星镇路（双校北路） | K0+545 | 15 | 5.5 | 小桥 |  |
| 36 | CB07320684 | 五星桥 | 五星路 | K1+197 | 17.3 | 9 | 小桥 |  |
| 37 | CB08320684 | 星镇南桥（西星桥） | 星镇路（镇中路） | K0+618 | 13 | 8.3 | 小桥 |  |
| 38 | CB09320684 | 太平桥 | 太阳南路 | K0+564 | 30 | 6.6 | 中桥 |  |
| 39 | CB11320684 | 三星横河桥 | 星河西路 | K0+306 | 16 | 8 | 小桥 |  |
| 40 | CB11320684 | 星河西桥 | 星河西路 | K0+618 | 13 | 8.3 | 小桥 |  |
| 41 | CB12320684 | 贤高南桥 | 贤高南路 | K0+532 | 15 | 5 | 小桥 |  |
| 42 | CB16320684 | 宝兴桥 | 宝兴路 | K0+015 | 20 | 9 | 小桥 |  |
| 43 | CB18320684 | 育才桥 | 现代大道 | K0+532 | 15 | 17 | 小桥 |  |
| 44 | CB18320684 | 召良桥 | 现代大道 | K1+242 | 18 | 17 | 小桥 |  |
| 45 | CB19320684 | 星河东桥 | 星河东路 | K0+598 | 25 | 9 | 中桥 |  |
| 46 | CB19320684 | 镇西桥 | 星河东路 | K1+655 | 16 | 8.5 | 小桥 |  |
| 47 | CB19320684 | 全胜桥 | 星河东路 | K4+120 | 13 | 8.5 | 小桥 |  |
| 48 | CB20320684 | 吴家桥(水南桥） | 金中路（富民路） | K1+194 | 16 | 7 | 小桥 |  |
| 49 | CB20320684 | 水南南桥 | 金中路（富民路） | K2+007 | 22 | 5.3 | 小桥 |  |
| 50 | CB22320684 | 太阳横河桥 | 全西路南延 | K0+149 | 15 | 5.5 | 小桥 |  |
| 51 | CB22320684 | 全西路桥 | 全西路南延 | K2+649 | 27 | 6 | 小桥 |  |
| 52 | CB23320684 | 无名桥（贤高中桥） | 通贤路 | K0+539 | 6 | 5.6 | 小桥 |  |
| 53 | CB23320684 | 通南桥 | 通贤路 | K1+411 | 25 | 5.1 | 小桥 |  |
| 54 | CB23320684 | 通南路西桥（汇通南路桥） | 通贤路 | K2+216 | 18 | 5.1 | 小桥 |  |
| 55 | CB25320684 | 巨丰桥（三星竖河桥） | 老叠三线 | K1+210 | 13 | 17 | 小桥 |  |
| 56 | CB26320684 | 杨辣子桥 | 金中路北延（益南路） | K0+487 | 16 | 4.6 | 小桥 |  |
| 57 | CB27320684 | 永安桥 | 永富南路 | K0+989 | 13 | 4.7 | 小桥 |  |
| 58 | CB28320684 | 祖平桥 | 通贤路（日升路） | K0+106 | 15 | 6 | 小桥 |  |
| 59 | CB28320684 | 双窑桥（双汇东桥） | 通贤路（日升路） | K1+440 | 18.5 | 7 | 小桥 |  |
| 60 | CB29320684 | 中太桥 | 太益东路 | K2+238 | 36 | 8 | 中桥 |  |
| 61 | CB31320684 | 利民桥 | 联东路 | K0+039 | 30 | 3.6 | 小桥 |  |
| 62 | CB42320684 | 赛城路桥 | 赛城路北段 | K2+900 | 16 | 5.1 | 小桥 |  |
| 63 | CB43320684 | 安南桥 | 环乡公路 | K1+368 | 30 | 5.5 | 小桥 |  |
| 64 | CB43320684 | 永富南桥 | 环乡公路 | K2+389 | 19 | 6 | 小桥 |  |
| 65 | CB43320684 | 季家桥 | 环乡公路 | K3+046 | 19 | 6 | 小桥 |  |
| 66 | CB47320684 | 八字桥（震林北桥） | 震林路 | K0+571 | 19 | 5.5 | 小桥 |  |
| 67 | CB47320684 | 震林桥(金家桥） | 震林路 | K3+010 | 12 | 5.5 | 小桥 |  |
| 68 | CB56320684 | 永富桥 | 永富北路 | K0+023 | 33 | 5.5 | 中桥 |  |
| 69 | CB56320684 | 富民桥 | 永富北路 | K1+056 | 13 | 5--2 | 小桥 |  |
| 70 | CB58320684 | 宝叠桥 | 宝叠东路 | K0+013 | 18 | 8 | 小桥 |  |
| 71 | CB68320684 | 杨家桥 | 安定中路（太阳路） | K0+736 | 19 | 4.7 | 小桥 |  |
| 72 | CB69320684 | 汇南桥 | 环乡公路 | K2+566 | 16 | 4.9 | 小桥 |  |
| 73 | CE05320684 | 平安中桥 | 平安中路 | K0+026 | 22 | 5 | 小桥 |  |
| 74 | CE08320684 | 孟姜庙桥 | 中环路 | K0+784 | 18 | 4.7 | 小桥 |  |
| 75 | CE09320684 | 双凤桥 | 复兴河路 | K2+057 | 20 | 6.7 | 中桥 |  |
| 76 | CE09320684 | 金凤桥 | 复兴河路 | K3+186 | 20 | 6.5 | 中桥 |  |
| 77 | CE09320684 | 银凤桥 | 复兴河路 | K3+463 | 17 | 6.9 | 小桥 |  |
| 78 | CE09320684 | 新玉北桥 | 复兴河路 | K4+587 | 18 | 7 | 小桥 |  |
| 79 | CE09320684 | 复兴南桥 | 复兴河路 | K5+294 | 13 | 7 | 小桥 |  |
| 80 | CE11320684 | 正大桥 | 双南北路 | K0+951 | 13 | 7 | 小桥 |  |
| 81 | CE12320684 | 文武桥 | 双北北路 | K0+870 | 25 | 5.5 | 小桥 |  |
| 82 | CE13320684 | 机耕桥 | 联北路 | K1+355 | 20.5 | 5.7 | 小桥 |  |
| 83 | CE14320684 | 复兴河桥 | 新凤中路（振邦路） | K0+837 | 16 | 7 | 小桥 |  |
| 84 | CE16320684 | 定兴桥 | 定西北路 | K0+012 | 19.5 | 4.1 | 小桥 |  |
| 85 | CE16320684 | 无名桥 | 定西北路 | K0+987 | 18.5 | 4 | 小桥 |  |
| 86 | CE19320684 | 旺南二桥 | 旺南南路 | K0+022 | 20 | 4.6 | 小桥 |  |
| 87 | CE20320684 | 磨框桥（瑞东桥） | 镇北路 | K1+701 | 16 | 5.6 | 小桥 |  |
| 88 | CE23320684 | 银南一号桥 | 银才南路 | K0+009 | 17 | 5.7 | 小桥 |  |
| 89 | CE24320684 | 昌盛桥 | 昌盛路 | K1+052 | 21.8 | 5.8 | 小桥 |  |
| 90 | CE27320684 | 旺南桥 | 旺南二路（旺南中路） | K0+709 | 20 | 5 | 小桥 |  |
| 91 | CE32320684 | 新玉桥（复兴二桥） | 新玉路 | K0+857 | 16 | 5 | 小桥 |  |
| 92 | CE35320684 | 瑞西桥 | 瑞西路 | K0+920 | 22 | 5.5 | 小桥 |  |
| 93 | CE35320684 | 立新机耕桥 | 瑞西路 | K2+427 | 16 | 5 | 小桥 |  |
| 94 | CE37320684 | 建设桥 | 龙翔路（瑞南路） | K0+014 | 18.5 | 5.1 | 小桥 |  |
| 95 | CE39320684 | 复圩一号桥 | 银圩路（复圩北路） | K0+836 | 16.5 | 4.7 | 小桥 |  |
| 96 | CE44320684 | 瑞祥桥 | 磨匡北路西延 | K0+031 | 18 | 5 | 小桥 |  |
| 97 | CE44320684 | 磨匡北路西桥 | 磨匡北路西延 | K0+924 | 15.74 | 5.5 | 小桥 |  |
| 98 | CE47320684 | 双汇中桥 | 双汇中路 | K1+444 | 25 | 5.5 | 小桥 |  |
| 99 | CE47320684 | 宋季河桥 | 双汇中路 | K2+260 | 25 | 6 | 小桥 |  |
| 100 | CE49320684 | 连元沙河界桥 | 瑞平路（荣平路） | K0+030 | 18 | 4.6 | 小桥 |  |
| 101 | CE49320684 | 荣平桥 | 瑞平路（荣平路） | K0+939 | 22 | 8 | 中桥 |  |
| 102 | CE49320684 | 瑞平东桥(曙光桥） | 瑞平路（荣平路） | K2+306 | 16 | 4.2 | 小桥 |  |
| 103 | CE52320684 | 三星闸桥 | 德三北路 | K0+038 | 16 | 8.1 | 小桥 |  |
| 104 | CE52320684 | 运泥河桥 | 德三北路 | K0+192 | 13.5 | 7.6 | 小桥 |  |
| 105 | CE52320684 | 善家桥（毕径河桥） | 德三北路） | K1+088 | 5 | 7.6 | 小桥 |  |
| 106 | CE52320684 | 汇南北桥（汇南河桥） | （德三北路） | K1+759 | 6.5 | 7.6 | 小桥 |  |
| 107 | CE52320684 | 汇平桥（汇通河桥） | （德三北路） | K2+282 | 11 | 7.6 | 小桥 |  |
| 108 | CE52320684 | 汇丰桥（中心河桥） | （德三北路） | K3+111 | 10 | 8 | 小桥 |  |
| 109 | CE55320684 | 新凤桥 | 新玉北路 | K0+851 | 16.5 | 4.5 | 小桥 |  |
| 110 | CE59320684 | 圩洪村桥 | 圩洪村路 | K0+103 | 24 | 5.5 | 小桥 |  |
| 111 | CE64320684 | 木行南桥 | 连元沙河路 | K1+384 | 16 | 7 | 小桥 |  |
| 112 | CC02320684 | 永安西桥（建安西桥） | 建安西路 | K0+025 | 21 | 5.5 | 小桥 |  |
| 113 | CC02320684 | 彦英北桥 | 建安西路 | K4+371 | 8 | 5.5 | 小桥 |  |
| 114 | CC02320684 | 彦英东桥 | 建安西路 | K5+251 | 15 | 6 | 小桥 |  |
| 115 | CC05320684 | 光荣南桥 | 光荣南路 | K1+204 | 14 | 5.5 | 小桥 |  |
| 116 | CC05320684 | 光荣西桥 | 光荣南路 | K3+227 | 9.5 | 5.5 | 小桥 |  |
| 117 | CC07320684 | 光荣桥 | 茅埕路 | K0+120 | 57.2 | 5.5 | 中桥 |  |
| 118 | CC07320684 | 建荣桥 | 茅埕路 | K1+177 | 16.5 | 5.3 | 小桥 |  |
| 119 | CC12320684 | 三星河南桥（广丰南桥） | 广丰南路 | K1+110 | 16 | 7 | 小桥 |  |
| 120 | CC13320684 | 大石中桥 | 大石中路 | K1+004 | 18 | 5 | 小桥 |  |
| 121 | CC17320684 | 永新十号河桥(永安中桥)） | 永新中心路 | K0+586 | 16.5 | 5.5 | 小桥 |  |
| 122 | CC17320684 | 永新桥 | 永新中心路 | K1+701 | 20.2 | 6 | 中桥 |  |
| 123 | CC20320684 | 彦英南桥 | 彦英南路 | K1+149 | 16 | 5.5 | 小桥 |  |
| 124 | CC25320684 | 永新东路桥 | 永新东路 | K0+024 | 21 | 4.1 | 小桥 |  |
| 125 | CC26320684 | 通州交界桥 | 光荣路（光荣北路） | K3+478 | 24 | 5 | 小桥 |  |
| 126 | Y164320684 | 广丰西桥 | 广丰中路（海天路） | K2+248 | 18 | 5.5 | 小桥 |  |
| 127 | CA01320684 | 建安南桥 | 建安南路 | K1+100 | 15.6 | 5.5 | 小桥 |  |
| 128 | CA01320684 | 复垦二号桥 | 建安南路 | K3+249 | 18 | 5 | 小桥 |  |
| 129 | CA33320684 | 复圩二桥 | 复圩中路 | K1+106 | 14 | 5 | 小桥 |  |
| 130 | CA61320684 | 十二号桥 | 双汇南路 | K0+658 | 13.5 | 5 | 小桥 |  |
| 131 | CA61320684 | 十三号桥 | 双汇南路 | K1+151 | 9 | 5 | 小桥 |  |
| 132 | CA61320684 | 汇通桥 | 双汇南路 | K2+432 | 13 | 5 | 小桥 |  |
| 133 | CA61320684 | 汇通南桥 | 双汇南路 | K1+604 | 18 | 5 | 小桥 |  |
| 134 | CB08320684 | 星镇桥 | 星镇路（镇中路） | K0+017 | 18 | 9 | 小桥 |  |
| 135 | CB19320684 | 其林桥 | 星河东路 | K0+009 | 13 | 9 | 小桥 |  |
| 136 | CB28320684 | 一号桥 | 通贤路（日升路） | K0+007 | 8 | 5 | 小桥 |  |
| 137 | CB30320684 | 三号桥 | 朝水北路 | K0+934 | 12 | 5 | 小桥 |  |
| 138 | CB30320684 | 四号桥 | 朝水北路 | K0+993 | 12 | 5 | 小桥 |  |
| 139 | CB30320684 | 五号桥 | 朝水北路 | K1+423 | 15.5 | 5 | 小桥 |  |
| 140 | CB31320684 | 联东桥 | 联东路 | K0+015 | 13 | 5.5 | 小桥 |  |
| 141 | CB32320684 | 园西桥 | 园西路 | K0+804 | 14 | 5.5 | 小桥 |  |
| 142 | CB33320684 | 宝成桥 | 宝成路 | K0+504 | 11 | 5.5 | 小桥 |  |
| 143 | CB36320684 | 三星八字桥 | 海合二路（合理中路） | K0+359 | 15 | 4.5 | 小桥 |  |
| 144 | CB41320684 | 机耕桥 | 赛城路南段 | K1+082 | 12 | 5 | 小桥 |  |
| 145 | CB48320684 | 永中桥 | 永南路 | K1+427 | 14 | 5.5 | 小桥 |  |
| 146 | CB48320684 | 永南桥 | 永南路 | K0+935 | 13 | 5.5 | 小桥 |  |
| 147 | CB49320684 | 福利北桥 | 福利北路 | K0+015 | 15 | 5.5 | 小桥 |  |
| 148 | CB55320684 | 桃荣河桥 | 广丰北路 | K0+873 | 18 | 5 | 小桥 |  |
| 149 | CB64320684 | 安定北桥 | 安定北路 | K0+038 | 18.6 | 5.5 | 小桥 |  |
| 150 | CB66320684 | 同乐北桥 | 同乐北路 | K0+675 | 12 | 5.5 | 小桥 |  |
| 151 | CB68320684 | 太阳桥 | 安定中路（太阳路） | K0+015 | 14 | 5 | 小桥 |  |
| 152 | CE25320684 | 跃进桥 | 添旺南路（跃进路） | K0+018 | 15 | 5.5 | 小桥 |  |
| 153 | CE28320684 | 大石桥 | 中和北路 | K0+015 | 12.7 | 5.5 | 小桥 |  |
| 154 | CE28320684 | 中和北桥 | 中和北路 | K1+025 | 34 | 5 | 中桥 |  |
| 155 | CE38320684 | 磨北桥 | 磨框北路 | K0+016 | 14 | 5.5 | 小桥 |  |
| 156 | CC35320684 | 十号河桥 | 崇华东路 | K0+018 | 17 | 5 | 小桥 |  |
| 157 | CC35320684 | 安运桥 | 崇华东路 | K0+433 | 14 | 5.5 | 小桥 |  |

| 附件五 2025年三星镇财政农桥、水利农桥汇总一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政村 | 桥梁 名称 | 线路名称 | 桥长 (米) | 桥宽 | 桥梁按按跨径分类 | 建造单位 | 备注 |
| 1 | 叠石村 | 方沿河桥 | 19组20组交界道路 | 15 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 2 | 叠石村 | 同乐竖桥 | 同乐中心路 | 13 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 3 | 叠石村 | 民乐中心桥 | 叠林路 | 15.5 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 4 | 叠石村 | 林家桥 | 叠林路 | 15 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 5 | 叠石村 | 交界桥 | 7组23组交界道路 | 15.2 | 4.3 | 小桥 | 财政局 |  |
| 6 | 叠石村 | 陈家桥 | 叠林路 | 17 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 7 | 光荣村 | 正东桥 | 安乐西路 | 12.4 | 4.8 | 小桥 | 财政局 |  |
| 8 | 光荣村 | 安乐桥 | 安乐西路 | 14 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 9 | 光荣村 | 壮志河东桥 | 壮志河路 | 22 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 10 | 广丰村 | 八号河桥 | 广丰南路 | 17 | 4.6 | 小桥 | 财政局 |  |
| 11 | 广丰村 | 雄心桥 | 广丰中路 | 15.4 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 12 | 汇南村 | 安南中桥 | 21组道路 | 12.5 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 13 | 汇南村 | 东风桥 | 1组道路 | 18 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 14 | 汇通村 | 双朝横河桥 | 村内其他道路 | 14.7 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 15 | 建安村 | 永新西桥 | 永新西路 | 13.4 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 16 | 建安村 | 长安北桥 | 长安路 | 15 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 17 | 建安村 | 永兴西桥 | 20组道路 | 15 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 18 | 金锁村 | 孟姜庙桥 | 教育路 | 17.4 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 19 | 金锁村 | 镇西桥 | 22组道路 | 12.4 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 20 | 金锁村 | 烈士北桥 | 全帮西路 | 19.4 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 21 | 金锁村 | 金锁东桥 | 9组道路 | 14.8 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 22 | 金锁村 | 顾家桥 | 35组道路 | 15.6 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 23 | 李彬村 | 七四桥 | 新玉北路和新玉路交界道路 | 18 | 4.5 | 小桥 | 财政局 |  |
| 24 | 林西村 | 永北桥 | 安定北路 | 18.4 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 25 | 林西村 | 永中桥 | 震林路 | 17.4 | 5.5 | 小桥 | 财政局 |  |
| 26 | 平山村 | 平山北桥 | 外环车路 | 14.5 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 27 | 瑞北村 | 平安二桥 | 平安中路 | 20.4 | 4.6 | 小桥 | 财政局 | 平安中桥 |
| 28 | 瑞北村 | 定西河中桥 | 定西中路 | 21.4 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 29 | 瑞南村 | 路东石板桥 | 兴村路 | 14.4 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 30 | 瑞祥村 | 瑞新二桥 | 30组与新风交界道路 | 17.4 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 31 | 瑞祥村 | 旺南六桥 | 35组5号河道路 | 20.1 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 32 | 太阳村 | 汤家桥 | 星河东路 | 18 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 33 | 太阳村 | 安定北路桥 | 星河东路 | 19.6 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 34 | 太阳村 | 太阳横河西桥 | 33组与林西交界道路 | 19.4 | 4.7 | 小桥 | 财政局 | 30组中心桥 |
| 35 | 贤高村 | 六号河八号桥 | 26组道路 | 21 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 36 | 贤高村 | 大方桥 | 14组道路 | 19.3 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 37 | 贤高村 | 清洁桥 | 19组道路 | 18.7 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 38 | 贤高村 | 六号河一组桥 | 24组道路 | 22 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 39 | 贤高村 | 七号河4号桥 | 42组道路 | 22.2 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 40 | 贤高村 | 胡通桥 | 51组道路 | 21 | 4.6 | 小桥 | 财政局 |  |
| 41 | 贤高村 | 富民桥 | 永富北路 | 24.3 | 5.1 | 小桥 | 财政局 |  |
| 42 | 贤高村 | 健康桥 | 32组道路 | 22 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 43 | 贤高村 | 迎客桥 | 13组道路 | 20 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 44 | 贤高村 | 兴旺桥 | 13组道路 | 20.4 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 45 | 贤高村 | 利民桥 | 18组道路 | 21 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 46 | 贤高村 | 永富桥 | 26组道路 | 21 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 47 | 彦英村 | 新安桥 | 村内其他道路 | 13 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 48 | 彦英村 | 安运河东桥 | 村内其他道路 | 18.5 | 4.6 | 小桥 | 财政局 |  |
| 49 | 银才村 | 银复桥 | 老银才中心路 | 11 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 50 | 银才村 | 复兴三号桥 | 银才16组道路 | 16.7 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 51 | 银才村 | 银才横河桥 | 银才24组道路 | 16.5 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 52 | 永富村 | 闸横河桥 | 老德三公路 | 17.5 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 53 | 永富村 | 永富东桥 | 村内其他道路 | 12.7 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 54 | 召良村 | 震蒙二桥 | 震村路 | 15 | 4.8 | 小桥 | 财政局 |  |
| 55 | 召良村 | 七号河桥一组桥 | 秀竹路 | 19 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 56 | 镇南村 | 星校桥 | 星校路与全西河路交界道路 | 14.6 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 57 | 镇南村 | 镇南七号河桥 | 镇南七号河桥 | 15.7 | 4.7 | 小桥 | 财政局 |  |
| 58 | 叠石村 | 同乐北路桥 | 同乐北路 | 12.5 | 5.2 | 小桥 | 水利局 |  |
| 59 | 汇南村 | 汇南北桥 | 村内其它道路 | 12.7 | 7.8 | 小桥 | 水利局 |  |
| 60 | 瑞祥村 | 祥瑞桥 | 五号河路 | 18.4 | 5.2 | 小桥 | 水利局 |  |
| 61 | 新凤村 | 育新南桥 | 黄伟路 | 16.2 | 5.4 | 小桥 | 水利局 |  |
| 62 | 银才村 | 银育西桥 | 砂石路 | 15.5 | 4.6 | 小桥 | 水利局 |  |
| 63 | 永富村 | 富民桥 | 富民路 | 12.6 | 5.1 | 小桥 | 水利局 |  |

附件六

技术团队成员一览表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 技术负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 施工员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 质量员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 安全员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |

注：请乙方如实安排技术团队成员，在履约期间不得随意更换。

- 第六部分 质疑提出和处理

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第七部分 响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格标两部分组成。请投标人根据本采购文件的要求在以上三部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件（格式见附件3）；

4.中小微企业声明函（格式见附件4）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件5）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件6）（未提供的按无效投标处理）；

5.供应商信用承诺书（格式见附件7）；

6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

7. 采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。

8. 本项目的特定资格要求：

（1）投标单位必须具有独立法人资格和具备公路工程施工总承包叁级及以上资质并取得安全生产许可证。

（2）投标项目负责人必须具备公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且具有省级及以上交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）。项目负责人必须注册在该投标单位，且为本单位正式人员，提供近一个月单位为其缴纳的基本养老保险证明材料。

（3）投标单位2021年1月1日以来承接过类似业绩，提供合同及竣工验收合格证明，时间以竣工验收合格证明的时间为准。

注：拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

9.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、价格标

1.谈判报价表（格式见附件8，具体详见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式，《偏离表》不提供）；

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

注：谈判文件中涉及要求提交基本养老保险证明的，若公司成立至今或员工入职至今未满足要求提交月份的，提交公司成立至今或员工入职至今的缴纳记录。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度农路（农桥）大中修项（二次）（项目名称）， JSZC-320614-NTWL-T2025-0001 （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                          。

联系方式：                            。

注：提供法定代表人的身份证扫描件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系         授权单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）       （身份证号）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号： JSZC-320614-NTWL-T2025-0001 ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):              。联系方式：            。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：            。

年  月  日

注：提供投标代表本人身份证扫描件盖公章。

- 附件4

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度农路（农桥）大中修项（二次）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度农路（农桥）大中修项（二次），属于建筑业；承建（承接）企业为      （企业名称），营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件5

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度农路（农桥）大中修项（二次）单位的项目编号 JSZC-320614-NTWL-T2025-0001为的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件6

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：成交供应商为监狱企业的，此证明文件将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购活动的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对采购响应行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商（公章）：

日期：  年  月  日

附件8

谈判报价表

项目编号：

本次为首次报价

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度农路（农桥）大中修项（二次） | 详见《谈判文件》 | % | 投标费率保留小数点后一位（例如：9X.X%） |

供应商报价说明：

供应商公章：

谈判代表（授权人）签字：

报价时间：  年  月   日