编号：JSZC-321003-ZHYZ-C2025-0009

公道镇2026年镇级河道长效管护项目

竞争性磋商文件

采购人：扬州市邗江区公道镇人民政府

采购代理机构(章)：江苏中昊工程项目管理咨询有限公司

日期：2025年12月22日

目   录

第一章 竞争性磋商采购公告	1

第二章 磋商须知	5

第三章 合同条款及格式	14

第四章 项目需求	37

第五章 评审方法及评审标准	40

第六章 竞争性磋商响应文件格式	42

# 第一章 竞争性磋商采购公告

受扬州市邗江区公道镇人民政府的委托，江苏中昊工程项目管理咨询有限公司就其公道镇2026年镇级河道长效管护项目进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加磋商。

项目概况 公道镇2026年镇级河道长效管护项目JSZC-321003-ZHYZ-C2025-0009采购项目的潜在供应商可在 “扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”获取采购文件，并于2026年1月4日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321003-ZHYZ-C2025-0009号

2.项目名称：公道镇2026年镇级河道长效管护项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：130万元

5.最高限价：本次采购共分为2个包，其中A包最高限价为64.8211万元、B包最高限价为63.0974万元。报价高于最高限价的为无效标，按照无效响应处理。

6.采购需求：公道镇2026年镇级河道长效管护项目，包括但不限于全镇范围所有镇级河道及周边环境的巡查、管理、养护、清理、保洁等。本次采购共分为2个包，其中：

A包管护范围包括：中心河、东风河、反坎河、红旗河、罗家河、七号河、三号河、双庙河、四号河、五号河、新民引水河、长生引水河、车棚引水河、花园引水河（埝桥）、滨湖排涝河、夏庄引排河、于庄河、张岭引水河、中庄台河、朱庄引水河、柏树引水河、合兴引水河等22条生态河道；环堤河、金桥引排河、欧阳引水河等3条一般镇级河道；幸福河湖公园节点。河道总长约47.44公里、节点绿化总面积约15720㎡。

B包管护范围：小运河、张庄引水河、花园引水河（赤岸）、黄庄引水河、潘庄引水河、桑园涧、太平引水河、渔场引水河、潘坝引水河、三车引水河、人民河、宰湾引水河、步庄引水河、国庆引水河、秦庄引水河、高速河等16条生态河道长效管护；石榴引水河、陶庄河等2条一般镇级河道；小运河、桥头套闸（黄庄引水河）节点等。河道总长约40.24公里、节点绿化总面积约41300㎡。

每个包选取1个供应商。开标时按标段顺序（A包—B包）开标、评标、定标。投标人可参加所有标段投标及评标，但最多只能按开标顺序中其中一个包。具体内容详见采购文件第四章。

7.合同履行期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

8.本项目 不 接受联合体响应。

9.本项目不接受进口产品响应。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2依法缴纳税收和职工社会保障资金的证明材料(提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距响应截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）

1.3上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.5参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.6供应商信用承诺函

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业申明函》，《中小企业申明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为：其他未列明行业（中小微企业划型标准网http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据

2.地点：“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”、苏采云系统

3.方式：自行下载

4.售价：0.00元

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年1月4日14点00分（北京时间）

2.投标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2026年1月4日14点00分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

5.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6.本次采购不收取保证金。

7.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

8.本项目磋商文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

9.各供应商自行进行现场勘察。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由供应商负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。

10.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

11.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

12.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

13.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

14.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

15.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、本次竞争性磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市邗江区公道镇人民政府

地 址：邗江区公道镇人民路

联系人：周女士

联系方式：0514-87391422

2.采购代理机构信息

名 称：江苏中昊工程项目管理咨询有限公司

地 址：扬州文汇西路155号

联系方式：18951059309

3.项目联系方式

项目联系人： 高女士、谢女士

电　　 话： 18951059309、13773595665

# 第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321003-ZHYZ-C2025-0009号项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏中昊工程项目管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按照发改价格[2011]534号文件服务类的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）技术参数响应及偏离表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 异常低价投标（响应）

27.1.9.1 投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

27.1.9.2 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

27.1.9.3 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.1.9.4 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.10 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3代理机构将在“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

33、其他

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（服务）

项目名称：公道镇2026年镇级河道长效管护项目   包

编号：

甲方（采购人/买方）：扬州市邗江区公道镇人民政府

乙方（供应商/卖方）：

见证方：江苏中昊工程项目管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏中昊工程项目管理咨询有限公司关于本项目磋商结果签订本合同。

一、服务标准及内容

1.1 邗江区河道河塘长效管理管护标准

（1）水面。水面洁净，无漂浮物、无有害水生植物、无病死畜禽、无生活垃圾、无建筑垃圾；河道畅通，无行水障碍物，无阻水高秆植物、无圈圩、筑坝；挺水、沉水植物长势良好，及时修剪收割。

（2）水质。无污水直接排放；无蓝、绿、红等有害藻类；城区内河道不黑不臭，其他河道达到相关水质指标要求。

（3）堤岸。河坡整洁，河坡、岸边、步道无杂物堆积，无生活垃圾、无建筑垃圾，无违章种植，绿化完好、水土保持到位。

（4）设施。河道内及岸坡上各类设施完好，管护责任牌和安全警示牌保存完好，字迹清晰可见，曝气装置、亮化设施等完好，正常发挥作用。

1.2 项目服务内容：

- 生态河道长效管护：

（1）管护范围：

（2）管护要求：

①水面：无有害水生植物、无藻类繁衍、无生产生活垃圾、无倒树枯枝、无大面积落叶。管护人员每天进行巡查、管护，一经发现及时清理。

②河内：无渔网渔簖、无围网养殖、无阻水障碍物等，一经发现与设置者或属地村沟通及时拆除，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。

③岸坡绿化：岸边乔木、灌木绿化及时修剪，对于生长较快影响环境的绿化每年整体修剪不少于2次，地面草坪每年整体修剪不低于4次，且须随时清理影响环境的杂草、爬藤等植物。

④河道岸坡：无扒翻种植、无乱堆乱放、无违章搭建。一旦发现扒翻种植立即清除；河道管护范围内发现乱堆乱放、违章搭建及时与属地村沟通清除，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。

⑤景观设施：步道、亲水平台、栈道、挡墙、栏杆、亮化设施、公示牌等设施完好。沿河步道、清水平台每月清扫不低于一次；沿河景观设施及亮化设施每年进行保洁不低于三次；管护责任牌有破损及所有沿河水域范围的的设施被人为破坏的及时向主管部门汇报处理。

⑥管护规范：管护单位明确管护人员、配备救生衣、水上作业穿戴防护衣；建立巡查、督查制度，积极响应并随时配合主管部门及区级常态化巡查、抽查，管护范围必须达到邗江区河道河塘长效管理管护标准。

- 一般河道长效管护：

（1）管护范围：

（2）管护要求：

①水面：无有害水生植物、无藻类繁衍、无生产生活垃圾、无倒树枯枝、无大面积落叶。管护人员每天进行巡查、管护，一经发现及时清理。

②河内：无渔网渔簖、无围网养殖、无阻水障碍物等，一经发现与设置者或属地村沟通及时拆除，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。

③河坡：河坡整洁、无杂物堆积、无生活垃圾、无建筑垃圾、无违章种植、无违章搭建。一旦发现及时清理，清理有难度的与属地村沟通，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。

④设施：河道岸坡各类设施完好，管护责任牌有破损及时向主管部门汇报处理。

⑤管护规范：管护单位明确管护人员、配备救生衣、水上作业穿戴防护衣；建立巡查、督查制度，积极响应并随时配合主管部门及区级常态化巡查、抽查，管护范围内所有内容必须达到邗江区河道河塘长效管理管护标准。

- 河长制幸福河湖公园节点长效管护（A包）

（1）管护范围：柏树引水河绿化面积约6600m2、新民引水河绿化面积约8000m2、滨湖中心河绿化面积约1000m2、五号河绿化面积约120m2。

（2）管护要求：

① 绿化：及时修剪绿化范围内的高杆乔木和低矮灌木，清除藤蔓植被；地面草坪定期养护、清除杂草。绿化、草坪每年修剪不得低于3次。

② 景观设施：步道、亲水平台、栈道、挡墙、栏杆、亮化设施、公示牌等设施完好。沿河步道、清水平台每月清扫不低于一次；沿河景观设施及亮化设施每年进行保洁三次；管护责任牌有破损及所有沿河水域范围的的设施被人为破坏的及时向主管部门汇报处理。

- 小运河绿化、桥头套闸（黄庄引水河）节点长效管护（B包）

（1）管护范围：小运河节点绿化面积约40000m2、桥头套闸（黄庄引水河）节点绿化面积约1300m2。

（2）管护要求：及时修剪绿化范围内的高杆乔木和低矮灌木，清除藤蔓植被；地面草坪定期养护、清除杂草。绿化、草坪每年修剪不得低于3次。

1.3 作业标准及要求:

- 保持河道管护范围内岸坡整洁，无暴露性生活垃圾和建筑垃圾。

- 保持河面无杂草杂物、水花生、浮萍、浮秧花、水草等飘浮物，无灌排阻水植物。

- 保持河道沿线两侧绿化带内无杂草、杂物。

- 河道内打捞的杂物、杂草、水花生、浮萍、浮秧花、水草等飘浮物不能随意抛放，要及时运离河坡，运至附近垃圾池或垃圾中转站，由中标人按规定进行处理。所有服务内容产生的垃圾均应作无害化处理，垃圾的收集、压缩、转运、处置等费用均应含在投标报价中。严禁随意倾倒产生二次污染，凡被发现不按要求而随意倾倒的，采购人有权进行处置，直至终止合同、拒付任何费用。

- 制止一切单位和个人向河道内和河坡上倾倒生活、建筑垃圾，发现单位及个人在河坡上擅自占用经营、搭建违章建筑、堆放杂物以及在河道内设置障碍等违章行为，一旦发现应及时劝止并清除，并及时向采购人报告。

- 制止任何单位和个人在河坡上、绿化带内播翻种植或堆放杂物等违章行为，一旦发现应及时劝止并清除，并及时向采购人报告。

- 每月在采购人指定地点召开月例会并提交本月工作总结和下月计划，项目负责人和管理人员需到场参加。

- 中标人需严格按照投标时承诺的人员（机械设备）投入实际作业，并保持稳定，若更换需事先征得采购人书面同意。

- 人员应按要求足额配置，并统一穿着反光安全服，水上作业时须佩戴救生器具。各作业人员必须佩证上岗，使用有编号的船只，保持船况良好，船容整洁并配备救生设备，做到规范文明作业。

- 按招标文件的规定和投标文件中的服务方案中的具体承诺。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（￥_____________元）人民币。

2.2 本项目合同中总金额是包括为完成磋商文件、项目需求、采购人要求服务内容中的检查的所有内容，供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）人员工资、法定的社会保险、意外伤害险、防暑降温费、节假日福利费、加班费、服装费、工具费、法定税费、管理费、利润等，为完成采购文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加此单项检查费用。

2.3 在竞争性磋商文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，新增项目单价须按投标时价格同比让利，且所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。

6.4本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期：2026年1月1日至2026年12月31日。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、合同款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

中标价即合同价，签订合同后，甲方自收到乙方开具的发票后10个工作日内支付30%的合同款作为预付款，剩余服务款项根据考核细则《公道镇河道河塘长效管护考核办法》按实按季度支付（第一季度开始付款时进行预付款抵扣），项目结束后根据考核结果一次性付清余款。每次付款节点均已甲方收到乙方开具的发票后10个工作日内支付。

10.4 投入本项目人员均须在保险部门办理意外伤害险等，并提供保险购买凭证，未提供保险购买凭证甲方有权拒绝支付一切费用。

10.5 乙方须收到款后，应首先解决工人工资、保险等，如乙方挪用工人工资、保险等款项，甲方有权采取适当措施并追究其违约责任。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合磋商及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 服务过程中，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4 乙方必须为工作人员投保意外伤害险，合同期内发生一切员工安全问题，由乙方承担，与甲方无关。提供承诺书。

十三、调试和验收

13.1 乙方应当在2026年12月31日前完成服务事项，竞争性磋商文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方磋商响应文件的承诺。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

14.5 安全责任

- 乙方必须在合同签订后15日内为本项目所有工作人员在办理意外伤害险，并携带相关保单证明材料原件及复印件至甲方处登记备案。乙方为本项目所有工作人员办理相关保险、额度及时间不符合承诺的，可视为乙方严重违约，甲方有权解除合同。

- 服务期内若发生水上作业事故、生产安全责任事故，导致出现人员伤亡或财物损失的，所产生的一切费用及责任均由乙方依法承担，不得以任何理由向甲方追偿。

十五、管护标准及考核办法

详见附件《公道河道河塘长效管护考核办法》

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏中昊工程项目管理咨询有限公司见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（扬州市邗江区财政局政府采购管理办公室）各执一份。

甲方：          （公章）                 乙方：           （公章）

法定代表人                               法定代表人

或授权委托人： 　　　　　　　　                 或授权委托人：

地址：                                   地址：

电话：            　　　　                  电话：

签订日期：   年  月  日                  签订日期：  年  月   日

见证方（盖章）：

经办人：

签订日期：  年   月   日

附件1：《公道河道河塘长效管护考核办法》

附件2：

安全管理协议

为在项目的实施过程中，切实加强安全管理，明确双方安全责任，创造安全、高效的项目实施环境，本项目采购方 扬州市邗江区公道镇人民政府（以下简称“采购方”）与供应方               （以下简称“供应方”）经协商达成如下安全协议并共同遵守。本安全管理协议是      项目采购合同的附件，具有同等法律效力。

一、采购方安全职责

1、审核供应方在项目实施前制定的安全措施方案，并备案。

2、有权对供应方项目实施现场进行安全生产检查，监督供应方及时处理发现的各种安全隐患。

3、不得要求供应方违反安全管理规定提供服务。

4、采购方的前述审核、监管、备案等行为不构成责任主体行为，项目实施中发生的安全事故其责任均由供应方承担，采购方无需承担任何责任。

二、供应方安全责任

1、供应方所提供的承包项目所要求的相关人员、设备证明材料必须真实、有效。

2、在项目实施中，必须严格遵守国家、地方、行业的有关安全的法律法规，认真执行服务合同中有关安全的要求。遵守采购方制定的有关安全生产规章制度。

3、确保所派项目人员业务水平、身体素质及精神状态等满足项目要求，严禁使用未成年和不适应现场安全项目实施要求的老、弱、病、残人员进行服务。

4、项目实施前必须自上而下进行安全技术交底，全体项目人员均应掌握项目特点及项目实施安全措施；开工前应组织项目实施人员学习并掌握有关安全生产规程、规定。

5、项目实施现场必须具有符合相关规范的安全标志牌。

6、应保证安全生产所需资金的投入，所有项目实施设备、工器具、项目实施临时用电及项目实施场所安全防护设施等均应定期检查，并有记录，保证其经常处于完好状态，不合格的严禁使用。

7、项目人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。如有特种作业（操作）人员，必须持证上岗。项目实施人员应按规定佩戴劳动防护用品。

10、项目实施人员必须在规定的项目实施范围内作业，不得超出项目实施范围，不得擅自操作项目实施范围外的设施设备，若确需操作的，需征得供应方安全管理负责人同意，由专职人员操作或在安全管理人员的监督下操作。

11、必须接受采购方的监督、管理，积极配合地方或国家有关生产安全管理部门的安全检查。对采购方或有关安全管理部门提出的意见必须及时整改。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告采购方，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。

12、项目实施中的安全由供应方自行负责，项目实施中发生安全事故造成的人身伤亡、财产损失及相关法律责任等均由供应方承担。

13、对采购方人员违章指挥或者可能危及生命、财产安全的指挥，供应方有权拒绝。

14、供应方项目实施人员有变动的，必须对新进场项目实施人员及时进行安全教育。

三、协议生效

1、本协议一式肆份，采购方执贰份、供应方执贰份。本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2、本协议有效期：自本协议签订之日起至本项目双方采购合同终止日为止。

采购方（盖章）：                          供应方（盖章）：

采购方安全责任人（签名）：                 供应方安全负责人（签名）：

签订地点：                               签订日期：   年   月    日

# 第四章 项目需求

- 项目概况

1、项目名称：公道镇2026年度镇级河道长效管护项目，项目预算130万元

2、项目概况：扬州市公道镇镇级河道共计约43条，河道总长约87.68公里。其中生态河道约38条，河道总长约75.02公里；一般河道约5条，河道总长约12.66公里；生态河道节点及公园绿化总面积共计约57020㎡。

本次采购分为A包、B包，其中：

A包管护范围包括：中心河、东风河、反坎河、红旗河、罗家河、七号河、三号河、双庙河、四号河、五号河、新民引水河、长生引水河、车棚引水河、花园引水河（埝桥）、滨湖排涝河、夏庄引排河、于庄河、张岭引水河、中庄台河、朱庄引水河、柏树引水河、合兴引水河等22条生态河道；环堤河、金桥引排河、欧阳引水河等3条一般镇级河道；幸福河湖公园重点绿化节点。河道总长约47.44公里、节点绿化总面积约15720㎡。

B包管护范围：小运河、张庄引水河、花园引水河（赤岸）、黄庄引水河、潘庄引水河、桑园涧、太平引水河、渔场引水河、潘坝引水河、三车引水河、人民河、宰湾引水河、步庄引水河、国庆引水河、秦庄引水河、高速河等16条生态河道长效管护；石榴引水河、陶庄河等2条一般镇级河道；小运河、桥头套闸等重点绿化节点。河道总长约40.24公里、节点绿化总面积约41300㎡。

每个包选取1个供应商。开标时按标段顺序（A包—B包）开标、评标、定标。投标人可参加所有标段投标，但最多只能按开标顺序中其中一个包。具体内容详见采购文件第四章。

4、管护周期：2026年1月1日至2026年12月31日

- 邗江区河道河塘长效管理管护标准

（1）水面。水面洁净，无漂浮物、无有害水生植物、无病死畜禽、无生活垃圾、无建筑垃圾；河道畅通，无行水障碍物，无阻水高秆植物、无圈圩、筑坝；挺水、沉水植物长势良好，及时修剪收割。

（2）水质。无污水直接排放；无蓝、绿、红等有害藻类；城区内河道不黑不臭，其他河道达到相关水质指标要求。

（3）堤岸。河坡整洁，河坡、岸边、步道无杂物堆积，无生活垃圾、无建筑垃圾，无违章种植，绿化完好、水土保持到位。

（4）设施。河道内及岸坡上各类设施完好，管护责任牌和安全警示牌保存完好，字迹清晰可见，曝气装置、亮化设施等完好，正常发挥作用。

- 公道镇河道长效管护范围及要求

- 生态河道长效管护

（1）管护范围：中心河、小运河、张庄引水河、东风河、反坎河、红旗河、罗家河、七号河、三号河、双庙河、四号河、五号河、新民引水河、长生引水河、车棚引水河、花园引水河、滨湖排涝河、黄庄引水河、花园引水河、潘庄引水河、桑园涧、太平引水河、夏庄引排河、于庄河、张岭引水河、中庄台河、朱庄引水河、柏树引水河、渔场引水河、宰湾引水河、三车引水河、潘坝引水河、人民河、步庄引水河、国庆引水河、合兴引水河、秦庄引水河、高速河等38条生态河道长效管护，河道总长约75.02km，河道两侧岸坡种植绿化、各类树木及灌木，并设有各类建筑物、步道、亮化设施、公示牌等。

（2）管护实施要求：

①水面：无有害水生植物、无藻类繁衍、无生产生活垃圾、无倒树枯枝、无大面积落叶。管护人员每天进行巡查、管护，一经发现及时清理。

②河内：无渔网渔簖、无围网养殖、无阻水障碍物等，一经发现与设置者或属地村沟通及时拆除，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。

③岸坡绿化：岸边乔木、灌木绿化及时修剪，对于生长较快影响环境的绿化每年整体修剪不少于2次，地面草坪每年整体修剪不低于4次，且须随时清理影响环境的杂草、爬藤等植物。

④河道岸坡：无扒翻种植、无乱堆乱放、无违章搭建。一旦发现扒翻种植立即清除；河道管护范围内发现乱堆乱放、违章搭建及时与属地村沟通清除，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。

⑤景观设施：步道、亲水平台、栈道、挡墙、栏杆、亮化设施、公示牌等设施完好。沿河步道、清水平台每月清扫不低于一次；沿河景观设施及亮化设施每年进行保洁不低于三次；管护责任牌有破损及所有沿河水域范围的的设施被人为破坏的及时向主管部门汇报处理。

⑥管护规范：管护单位明确管护人员、配备救生衣、水上作业穿戴防护衣；建立巡查、督查制度，积极响应并随时配合主管部门及区级常态化巡查、抽查，管护范围必须达到邗江区河道河塘长效管理管护标准。

- 一般河道长效管护：

（1）管护范围：环堤河、金桥引排河、欧阳引水河、石榴引水河、陶庄河等5条一般镇级河道长效管护，河道总长约12.66km，沿河分布绿化，设有各类建筑物、构筑物及公示牌等。

（2）管护要求：

①水面：无有害水生植物、无藻类繁衍、无生产生活垃圾、无倒树枯枝、无大面积落叶。管护人员每天进行巡查、管护，一经发现及时清理。

②河内：无渔网渔簖、无围网养殖、无阻水障碍物等，一经发现与设置者或属地村沟通及时拆除，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。

③河坡：河坡整洁、无杂物堆积、无生活垃圾、无建筑垃圾、无违章种植、无违章搭建。一旦发现及时清理，清理有难度的与属地村沟通，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。

④设施：河道岸坡各类设施完好，管护责任牌有破损及时向主管部门汇报处理。

⑤管护规范：管护单位明确管护人员、配备救生衣、水上作业穿戴防护衣；建立巡查、督查制度，积极响应并随时配合主管部门及区级常态化巡查、抽查，管护范围内所有内容必须达到邗江区河道河塘长效管理管护标准。

- 幸福河湖公园节点长效管护

（1）管护范围：柏树引水河绿化面积约6600m2、新民引水河绿化面积约8000m2、滨湖中心河绿化面积约1000m2、五号河绿化面积约120m2。

（2）管护要求：

① 绿化：及时修剪绿化范围内的高杆乔木和低矮灌木，清除藤蔓植被；地面草坪定期养护、清除杂草。绿化、草坪每年修剪不得低于3次。

② 景观设施：步道、亲水平台、栈道、挡墙、栏杆、亮化设施、公示牌等设施完好。沿河步道、清水平台每月清扫不低于一次；沿河景观设施及亮化设施每年进行保洁三次；管护责任牌有破损及所有沿河水域范围的的设施被人为破坏的及时向主管部门汇报处理。

- 小运河、桥头套闸（黄庄引水河）节点长效管护

（1）管护范围：小运河节点绿化面积约40000m2、桥头套闸（黄庄引水河）节点绿化面积约1300m2。

（2）管护要求：及时修剪绿化范围内的高杆乔木和低矮灌木，清除藤蔓植被；地面草坪定期养护、清除杂草。绿化、草坪每年修剪不得低于3次。

- 人员配置最低标准

项目经理：1人，要求男性，50岁以下，有河道管护经验。

河道管护人员：作业人员不少于15人，其中，女性年龄不超过65岁、男性年龄不超过69岁，具有小学或以上学历，五官端正，身体健康。作业人员在实施服务过程中不得随意变动，如要变更人员，须满足上述条件，并在征得采购人同意后才可调整，条件不具备的人员不允许作为替补。

投标供应商须为作业人员购买“意外人身伤害保险”，合同期内发生一切员工安全问题，由中标人承担，与甲方无关。

（需提供满足上述要求的承诺书、拟投入人员一览表、身份证等证明材料，原件扫描上传）

- 管护设备最低要求

供应商应具有打捞船一只以上，并配备钉耙、钢叉、网勺、竹竿等必备工具。

- 作业标准及要求:

1、保持河道管护范围内岸坡整洁，无暴露性生活垃圾和建筑垃圾。

2、保持河面无杂草杂物、水花生、浮萍、浮秧花、水草等飘浮物，无灌排阻水植物。

3、保持河道沿线两侧绿化带内无杂草、杂物。

4、河道内打捞的杂物、杂草、水花生、浮萍、浮秧花、水草等飘浮物不能随意抛放，要及时运离河坡，运至附近垃圾池或垃圾中转站，由中标人按规定进行处理。所有服务内容产生的垃圾均应作无害化处理，垃圾的收集、压缩、转运、处置等费用均应含在投标报价中。严禁随意倾倒产生二次污染，凡被发现不按要求而随意倾倒的，采购人有权进行处置，直至终止合同、拒付任何费用。

5、制止一切单位和个人向河道内和河坡上倾倒生活、建筑垃圾，发现单位及个人在河坡上擅自占用经营、搭建违章建筑、堆放杂物以及在河道内设置障碍等违章行为，一旦发现应及时劝止并清除，并及时向采购人报告。

6、制止任何单位和个人在河坡上、绿化带内播翻种植或堆放杂物等违章行为，一旦发现应及时劝止并清除，并及时向采购人报告。

7、每月在采购人指定地点召开月例会并提交本月工作总结和下月计划，项目负责人和管理人员需到场参加。

8、中标人需严格按照投标时承诺的人员（机械设备）投入实际作业，并保持稳定，若更换需事先征得采购人书面同意。

9、人员应按要求足额配置，并统一穿着反光安全服，水上作业时须佩戴救生器具。各作业人员必须佩证上岗，使用有编号的船只，保持船况良好，船容整洁并配备救生设备，做到规范文明作业。

10、按招标文件的规定和投标文件中的服务方案中的具体承诺。

- 安全责任

1.中标人必须在合同签订后15日内为本项目所有工作人员在办理意外伤害险，并携带相关保单证明材料原件及复印件至采购人处登记备案。中标人为本项目所有工作人员办理相关保险、额度及时间不符合承诺书内容的，可视为中标人严重违约，采购人将有权解除合同。（投标人须提供承诺书原件扫描上传）

2.服务期内若发生水上作业事故、生产安全责任事故，导致出现人员伤亡或财物损失的，所产生的一切费用及责任均由中标人依法承担，不得以任何理由向采购人追偿。

- 管护标准及考核办法

详见附件《公道河道河塘长效管护考核办法》

- 投标须知

1、合同价款说明

（1）合同方式：固定总价合同

（2）付款方式

1）合同签订后，甲方自收到乙方发票日起10个工作日内预付合同价的30%（以乙方开票日期为准）；

2）剩余服务款项根据考核细则《公道镇河道河塘长效管护考核办法》按实按季度支付（第一季度开始付款时进行预付款抵扣），每次付款节点均已甲方收到乙方开具的发票后10个工作日内支付。

3）项目结束后根据考核结果一次性付清余款。

（3）投入本项目人员均须在保险部门办理意外伤害险等，并提供保险购买凭证，未提供保险购买凭证甲方有权拒绝支付一切费用。

（4）乙方须收到款后，应首先解决工人工资、保险等，如乙方挪用工人工资、保险等款项，甲方有权采取适当措施并追究其违约责任。

（5）本合同签订后：若甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，新增项目单价须按投标时价格同比让利，且所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

2、现场踏勘：

供应商自行勘察现场，并承担自行勘察现场的所有风险及发生的费用。供应商到现场勘察，应充分了解项目现状、面积、地理位置及其它任何足以影响投标报价的情况，任何忽视或误解项目情况而导致的后果由供应商自行承担。

3、投标报价说明

（1）本次采购共分为2个包，其中A包最高限价为64.8211万元、B包最高限价为63.0974万元。报价高于最高限价的为无效标，按照无效响应处理。具体价格组成如下：

| 公道镇2026年镇级河道长效管护项目（A包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管护名称 | 管护内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 生态河道长效管护 | 1、管护范围：中心河、东风河、反坎河、红旗河、罗家河、七号河、三号河、双庙河、四号河、五号河、新民引水河、长生引水河、车棚引水河、花园引水河（埝桥）、滨湖排涝河、夏庄引排河、于庄河、张岭引水河、中庄台河、朱庄引水河、柏树引水河、合兴引水河等22条生态河道长效管护，河道总长约36.9km。 2、管护要求：①水面：无有害水生植物、无藻类繁衍、无生产生活垃圾、无倒树枯枝、无大面积落叶。管护人员每天进行巡查、管护，一经发现及时清理。②河内：无渔网渔簖、无围网养殖、无阻水障碍物等，一经发现与设置者或属地村沟通及时拆除，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。③岸坡绿化：岸边乔木、灌木绿化及时修剪，对于生长较快影响环境的绿化每年整体修剪不少于2次，地面草坪每年整体修剪不低于4次，且须随时清理影响环境的杂草、爬藤等植物。④河道岸坡：无扒翻种植、无乱堆乱放、无违章搭建。一旦发现扒翻种植立即清除；河道管护范围内发现乱堆乱放、违章搭建及时与属地村沟通清除，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。⑤景观设施：步道、亲水平台、栈道、挡墙、栏杆、亮化设施、公示牌等设施完好。沿河步道、清水平台每月清扫不低于一次；沿河景观设施及亮化设施每年进行保洁不低于三次；管护责任牌有破损及所有沿河水域范围的的设施被人为破坏的及时向主管部门汇报处理。⑥管护规范：管护单位明确管护人员、配备救生衣、水上作业穿戴防护衣；建立巡查、督查制度，积极响应并随时配合主管部门及区级常态化巡查、抽查，管护范围必须达到邗江区河道河塘长效管理管护标准。 3、管护周期：12个月 | km | 36.9 | 14515.11 | 535607.56 |  |  |  |
| 2 | 一般河道长效管护 | 1、管护范围：环堤河、金桥引排河、欧阳引水河等3条一般镇级河道长效管护，河道总长约10.54km。 2、管护要求：①水面：无有害水生植物、无藻类繁衍、无生产生活垃圾、无倒树枯枝、无大面积落叶。管护人员每天进行巡查、管护，一经发现及时清理。②河内：无渔网渔簖、无围网养殖、无阻水障碍物等，一经发现与设置者或属地村沟通及时拆除，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。③河坡：河坡整洁、无杂物堆积、无生活垃圾、无建筑垃圾、无违章种植、无违章搭建。一旦发现及时清理，清理有难度的与属地村沟通，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。④设施：河道岸坡各类设施完好，管护责任牌有破损及时向主管部门汇报处理。⑤管护规范：管护单位明确管护人员、配备救生衣、水上作业穿戴防护衣；建立巡查、督查制度，积极响应并随时配合主管部门及区级常态化巡查、抽查，管护范围内所有内容必须达到邗江区河道河塘长效管理管护标准。 3、管护周期：12个月 | km | 10.54 | 5851.18 | 61671.44 |  |  |  |
| 3 | 河长制幸福河湖公园长效管护 | 1、管护范围：柏树引水河6600m2、新民引水河8000m2、滨湖中心河1000m2、五号河120m2 2、管护要求：①绿化：及时修剪绿化范围内的高杆乔木和低矮灌木，清除藤蔓植被；地面草坪定期养护、清除杂草。绿化、草坪每年修剪不得低于3次。②景观设施：沿河步道、清水平台每月清扫不低于一次；沿河景观设施及亮化设施每年进行保洁三次；管护责任牌有破损及所有沿河水域范围的的设施被人为破坏的及时向主管部门汇报处理。 3、管护周期：12个月 | m2 | 15720 | 3.24 | 50932.80 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 648211.80 |  |  |  |

| 项目名称：公道镇2026年镇级河道长效管护项目（B包） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管护名称 | 管护内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 生态河道长效管护 | 1、管护范围：小运河、张庄引水河、花园引水河（赤岸）、黄庄引水河、潘庄引水河、桑园涧、太平引水河、渔场引水河、潘坝引水河、三车引水河、人民河、宰湾引水河、步庄引水河、国庆引水河、秦庄引水河、高速河等16条生态河道长效管护，河道总长约38.12km。 2、管护要求：①水面：无有害水生植物、无藻类繁衍、无生产生活垃圾、无倒树枯枝、无大面积落叶。管护人员每天进行巡查、管护，一经发现及时清理。②河内：无渔网渔簖、无围网养殖、无阻水障碍物等，一经发现与设置者或属地村沟通及时拆除，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。③岸坡绿化：岸边乔木、灌木绿化及时修剪，对于生长较快影响环境的绿化每年整体修剪不少于2次，地面草坪每年整体修剪不低于4次，且须随时清理影响环境的杂草、爬藤等植物。④河道岸坡：无扒翻种植、无乱堆乱放、无违章搭建。一旦发现扒翻种植立即清除；河道管护范围内发现乱堆乱放、违章搭建及时与属地村沟通清除，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。⑤景观设施：步道、亲水平台、栈道、挡墙、栏杆、亮化设施、公示牌等设施完好。沿河步道、清水平台每月清扫不低于一次；沿河景观设施及亮化设施每年进行保洁不低于三次；管护责任牌有破损及所有沿河水域范围的的设施被人为破坏的及时向主管部门汇报处理。⑥管护规范：管护单位明确管护人员、配备救生衣、水上作业穿戴防护衣；建立巡查、督查制度，积极响应并随时配合主管部门及区级常态化巡查、抽查，管护范围必须达到邗江区河道河塘长效管理管护标准。 3、管护周期：12个月 | km | 38.12 | 14515.11 | 553315.99 |  |
| 2 | 一般河道长效管护 | 1、管护范围：石榴引水河、陶庄河等2条一般镇级河道长效管护，河道总长约2.12km。 2、管护要求：①水面：无有害水生植物、无藻类繁衍、无生产生活垃圾、无倒树枯枝、无大面积落叶。管护人员每天进行巡查、管护，一经发现及时清理。②河内：无渔网渔簖、无围网养殖、无阻水障碍物等，一经发现与设置者或属地村沟通及时拆除，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。③河坡：河坡整洁、无杂物堆积、无生活垃圾、无建筑垃圾、无违章种植、无违章搭建。一旦发现及时清理，清理有难度的与属地村沟通，如沟通无果汇报主管部门，由主管部门协调处理。④设施：河道岸坡各类设施完好，管护责任牌有破损及时向主管部门汇报处理。⑤管护规范：管护单位明确管护人员、配备救生衣、水上作业穿戴防护衣；建立巡查、督查制度，积极响应并随时配合主管部门及区级常态化巡查、抽查，管护范围内所有内容必须达到邗江区河道河塘长效管理管护标准。 3、管护周期：12个月 | km | 2.12 | 5851.18 | 12404.50 |  |
| 3 | 小运河绿化、桥头套闸（黄庄引水河）绿化节点长效管护 | 1、管护范围：小运河节点绿化40000m2、桥头套闸（黄庄引水河）绿化节点1300m2 2、管护要求：①绿化：及时修剪绿化范围内的高杆乔木和低矮灌木，清除藤蔓植被；地面草坪定期养护、清除杂草。绿化、草坪每年修剪不得低于3次。 3、管护周期：12个月 | m2 | 41300 | 1.58 | 65254.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 630974.49 |  |

（2）本项目为固定总价合同。分项报价明细表中除价格及备注以外，其余任何内容不得删除或修改，否则为无效响应。管护服务清单中的管护内容及具体做法，仅为完成本项目的最低标准，最终以本项目管护目标为考核目标，所需工作方式由各投标供应商自行考虑。投标人所投报的服务总价即为完成考核目标所需发生的所有费用，一旦成交，除采购人提出的变更调整外，不再有任何其他情况的费用增加。

# 第五章 评审方法及评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

2、依据政府采购促进中小企业发展管理办法 财库〔2020〕46号文第九条，专门面向中小企业的项目小微企业不享受价格扣除。

二、评分标准（A、B包）

| 项 目 | 评 分 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价 格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的最终投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）： 投标报价得分=（评分基准价/投标报价）×15×100% 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 管护方案（52分） | 总体保洁管理方案 （8分） | 总体保洁管理方案科学合理，内容详细，亮点多，针对性强等评审： 方案细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得8分； 方案较为合理完整、较好的响应需求，可行性较强的得6分； 方案基本完整、基本响应需求，有一定的可行性的得4分； 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得2分； 不提供不得分。 |
|  | 组织机构及管理制度 （8分） | 机构设立、各项管理规章制度、运作流程、工具配备、管理计划。 计划细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得8分； 计划较为合理完整、较好的响应需求，可行性较强的得6分； 计划基本完整、基本响应需求，有一定的可行性的得4分； 计划不完整、响应度低、技术可行性较低得2分； 不提供不得分。 |
|  | 垃圾清运方案 （8分） | 垃圾清运方案内容详细，亮点多，针对性强： 方案细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得8分； 方案较为合理完整、较好的响应需求，可行性较强的得6分； 方案基本完整、基本响应需求，有一定的可行性的得4分； 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得2分； 不提供不得分。 |
|  | 应急预案 （8分） | 处理突发事件的方案、特殊时段保洁方案等： 方案细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得8分； 方案较为合理完整、较好的响应需求，可行性较强的得6分； 方案基本完整、基本响应需求，有一定的可行性的得4分； 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得2分； 不提供不得分。 |
|  | 针对本项目的安全措施 （8分） | 采取的针对性安全措施： 计划细致全面、合理、可行性强得8分； 计划较为合理完整、较好的响应需求，可行性较强的得6分； 计划基本完整、基本响应需求，有一定的可行性的得4分； 计划不完整、响应度低、技术可行性较低得2-分， 不提供不得分。 |
|  | 拟派人员结构及培训计划（7分） | 拟派人员年龄结构、培训及管理方案： 方案细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得7分； 方案较为合理完整、较好的响应需求，可行性较强的得5分； 方案基本完整、基本响应需求，有一定的可行性的得3分； 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1分， 不提供不得分。 |
|  | 服务承诺 （5分） | 服务承诺（承诺内容包括但不限于指定的全天候的联系人和联系方式、服务应答的时效性、处理问题的时效性、特殊时段的服务、服务质量和效果、若未能履行承诺愿接受的惩罚等）： 承诺细致全面、合理、完全响应需求得5分； 承诺较为完整、基本响应需求的得3分； 承诺不完整、响应度低得1分， 不提供不得分。 |
| 资源配置（23分） | 人员设置 （8分） | - 项目负责人自2022年1月1日至今承担过类似项目的，每有一个得2分，最多得4分。（以合同签订日期为准，提供合同原件扫描件上传。） - 承诺对全部投入人员办理人身意外保险，且意外人身伤害保险保额不低于100万/人，得4分，否则不得分。（提供承诺书，格式自理，原件扫描上传） |
|  | 设施设备 （15分） | 1、供应商具有打捞船（须配备钉耙、钢叉、网勺、竹竿等必备工具），在满足项目需求的基础上，每增加1台得5分，满分5分；（提供船只照片和相关有效证明资料[自有的须提供购置发票等有效证明；租赁的须提供租赁合同和出租人的购置发票等有效证明；若出租人是个人须提供出租人的船发票或有效产权证明]，原件扫描上传。） 2、配有垃圾运输车，有一辆得3分，满分6分；（提供相关车辆信息证明材料[自有的须提供购置发票等有效证明；租赁的须提供租赁合同和出租人的购置发票等有效证明；若出租人是个人须提供出租人的车辆发票或有效产权证明]，原件扫描件上传） 3、从业人员通讯设备及水上作业安全设备配置充分、有效（每条船须配备救生衣、救生圈，夏季防暑降温药物及雨雪天气防滑设施，得4分。（提供承诺函，格式自拟，原件扫描件上传） |
| 业绩 （10分） | 投标供应商自2022年1月1日至今，承接过类似业绩，每提供一个得2分，满分10分。 （以合同签订日期为准，提供合同原件扫描件上传。） |  |

注：

- 评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

- 若发现有提供虚假的证明材料，视为无效投标，并追究相关责任。

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、技术响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳税收和职工社会保障资金的证明材料(提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距响应截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准） |  |
| 3 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 6 | 供应商信用承诺函 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业申明函》，《中小企业申明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。 注：本项目（中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企[2011]300号）中（三）条：其他未列明行业 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
|  | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 12 | 磋商响应函 |  |
| 13 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月   日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月   日

磋商响应函

致：（代理公司）

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就      （项目编号）号          （项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

### 说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

分 包 号：

| 名称 | 第一轮报价 | 是否小微企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 大写：人民币 小写：￥ |  |  |
| 备注 |  |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

注：行数不够，可自行添加。

分项报价表

分项报价表即按照附件提供的报价清单的格式（固化清单）进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。

1、供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写。

2、报价表中不得填报有选择性报价方案，该表中的报价应与磋商文件中的报价完全一致。若有优惠条件请注明。报价表应由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

3、单价和总价均应包括但不限于报价应包括所有人工费、机械费、材料费及税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、安装费、资料费、质保费、综合费用等直至完全交付采购人使用的所有费用。

4、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价相符，报采购人和预算编制单位审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价结算。

## 五、技术响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

分 包 号：

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

## 六、商务条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

分 包 号：

| 项目 | 磋商要求 | 响应承诺 | 超出、符 合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |  |
| 磋商响应货币 |  |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |  |

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

七、拟投入人员一览表

项目名称：

项目编号：

分 包 号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

八、项目实施方案

（磋商文件中要求提供的资料及评标标准）

九、主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

分包号：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

十、其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）