招　标　文　件

项目名称：全省医疗保障经办业务档案一体化平台项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0544

江苏省政府采购中心

2025年10月15日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………37

- 投标文件格式………………………………42

第一章  投标邀请

受江苏省医疗保障局的委托，江苏省政府采购中心就全省医疗保障经办业务档案一体化平台(JSZC-320000-SCZX-G2025-0544)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

全省医疗保障经办业务档案一体化平台招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年11月11日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0544

2.项目名称：全省医疗保障经办业务档案一体化平台

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 274 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 274 |

5.采购需求（简介）：全省医疗保障经办业务档案一体化平台建设旨在整体重塑医保档案管理体系，打破原有地区、部门和层级之间的信息壁垒，实现业务档案的全程电子化归档与规范化管理。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起6个月内完成全部功能开发上线。项目通过验收后，投标方须向招标方提供2年运维服务。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年11月11日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省医疗保障局

地 址：南京市秦淮区建邺路168号

联系人：江峰

联系方式：025-83290285

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市建邺区汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：郑荔 唐雪菲

联系方式：025-83668535、83668562

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

8.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，每次付款前，乙方应提前向甲方开具等额增值税专用发票，甲方在收到乙方发票后1个月内支付相应款项，甲方未收到开票或乙方开具发票不合格的，甲方有权拒绝付款，并不承担任何逾期付款违约责任。

8.3 甲方付款方式：

签订合同后支付合同总价50%；项目验收合格并交付使用后，支付至合同价款的100%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全省医疗保障经办业务档案一体化平台 | 软件和信息技术服务 |

二、项目概述

江苏省医疗保障局业务档案一体化平台建设旨在建立统一的医保档案管理系统，推动档案管理向数字化、智能化转型。平台通过整合档案资源，打破地区和部门界限，实现电子文件的规范归档与电子档案的集中管理，提升档案数据的完整性与安全性。项目以平台思维与数字逻辑为牵引，整体重塑医保档案管理体系，优化医保档案业务流程，全面提升医保业务档案的管理效能与治理能力，为医保业务的现代化运营提供支撑。

三、建设内容

（一）医保经办业务档案标准规范建设

规范建设的内容包括但不限于电子档案收集规范、电子档案整理和归档规范、电子档案保管规范等，涉及类别包括业务档案元数据规范、线下经办影像采集标准、线上经办影像采集标准、业务档案分类方案的维护、电子档案元数据的维护、档案存放位置编号规则、电子档案备份要求、电子档案转换或迁移说明等。

（二）医保经办业务档案一体化平台

支撑全省医保经办业务档案管理数字化、智能化转型的核心载体，致力于构建“全流程覆盖、全业务贯通、全数据融合”的档案管理生态。平台以统一标准规范为基础，整合档案接收、整理、库房管理、保管、利用、鉴定处置、统计分析等核心功能，实现医保经办业务档案从产生、归档到利用的全生命周期闭环管理。该平台包括但不限于以下8个模块：

1.档案接收

实现档案在线登记、档案数据导入和离线档案批量接收与处理。包括但不限于著录、采集、元数据验证等功能。主要用于管理在业务办理过程中或办结的电子档案信息（通过接口系统接收），同时通过“档案接收”模块进行档案信息采集、影像采集、归档，包含档案的新增、修改、删除、采集、归档、合并、还原、查询等功能。

2.档案整理

支持按照一文一件、传统组卷收集文件，并对待归档的文件进行整理，完成整理的档案移送给部门负责人审核后正式归档。主要功能包括但不限于组卷管理、档案移交、档案审核、装盒管理、补盒管理、装盒移交等。

3.库房管理

构建虚拟库房，实时映射实体档案存储位置，实现档案入库登记、出库审批、智能上架、库位调整、库房盘点与巡检等全流程管理。库房管理主要是参照实体档案库房建立虚拟库房，实现档案装盒、定位、移库、盘库等操作，同时可集成库房硬件设备拓展档案智能盘点、环境监控、智能密集架管控等应用场景。包括但不限于虚拟库房、入库管理、出库管理、档案上架、库位调整、库房盘点、库房巡检等功能。

4.档案保存

实现已归档档案的数据维护，并支持根据实体档案的丢失、损坏情况进行登记。包括但不限于档案数字化、档案管理、检测记录、信息包检测等功能。

5.鉴定处置

建立定期鉴定机制，按保管期限表自动筛选到期档案，支持人工复核与批量鉴定，生成鉴定报告；规范档案销毁流程，自动生成销毁清单并备案，支持保管期限调整与密级变更，确保档案处置合规、可追溯，优化档案资源存储结构。包括但不限于档案鉴定、档案销毁、档案调整等功能。

6.档案统计

提供分类统计、归档进度、利用频次、工作量等多维度报表，实时展示全省档案总量、档案利用率、档案归档率等核心指标，提供档案数据常用统计报表的查看和导出功能。包括但不限于分类统计、归档统计、档案管理统计、利用统计、盘点统计、工作量统计等功能。

7.档案利用

提供多种档案检索功能，并按照权限查看档案信息。对于无权查阅的电子档案，和需要实体借阅的实体档案，利用人可提交利用申请，走查阅或借阅流程，经档案责任部门审批后取得所需。包括但不限于档案检索、模糊检索、全文检索、条件检索、电子阅览室、借阅审核、借阅管理、多模态检索等功能。

8.系统管理

维护用户权限体系配置及档案业务初始化配置。包括但不限于系统业务配置、档案业务配置、日志管理、档案检测、服务检测等功能。

（三）医保档案驾驶舱

整合全省档案资源数据，对省、设区市、县三级电子档案进行数据分析，为管理层提供全景化数据视图，提供驾驶舱通用组件化平台。包括但不限于档案存储量分析、档案业务分析、跨市通办材料支撑分析、档案知识库分析、档案数字化进度分析等内容。

1.档案存储量分析

按时间段、业务类型、分区域动态展示档案存储总量及增量趋势，呈现结构化数据和非结构化数据的存储构成比例，识别高频业务数据集中区域。实时动态分析档案存储总量、增量趋势及存储构成比，识别高频业务数据集中区域。

2.档案业务量分析

按时间段、分区域对档案机构概况（档案类型、档案总量排名、档案增长情况、档案工作者情况）、业务归档情况（档案类型占比、归档排名、归档趋势、归档数量）、档案利用情况（机构利用总量及排名、档案利用渠道、档案利用趋势、利用登记分析）、档案数量（档案总量、档案门类占比、档案总量排名、数据来源分析）等业务指标进行分析展示。对档案相关业务进行综合分析，实时掌握档案业务归档运行情况。

3.跨市通办材料支撑分析

统计跨市通办业务中调用的材料类型TOP10及使用频次，分析参保人历史材料复用情况。

4.档案知识库分析

识别高频检索关键词，统计知识调阅频次，生成“知识热度TOP榜”。

5.档案数字化进度分析

动态展示省、设区市、县等各级区划的年度数字化总量及任务完成率。

（四）档案电子文件自动分类模型

构建档案电子文件自动分类模型，实现标准化流程、多算法协同，建立人机交互的机制，实现电子材料的高效分类、智能关联及动态优化，满足档案自动化管理的精准需求。包括但不限于以下功能模块：

1.数据标注

基于业务材料标准，对原始材料进行标注与质量验证，生成高质量训练数据集。主要用于对医保经办业务过程中产生的业务档案图片进行信息标注，将非结构化数据转化为结构化信息，作为模型训练的数据支撑。包括但不限于原始图像标注、OCR内容识别、取消标记、批量标注等功能。

2.模型训练

集成多种算法，利用高质量数据集进行训练，支持训练效果评估并通过参数调整/数据优化进行模型调优。

3.模型管理

对训练完成的模型进行统一管理，支持模型的上架、下架及多版本管理。

4.材料配置

根据业务事项和材料清单，配置材料信息提取规则和自动分类规则。包括但不限于材料配置列表、材料配置启用/停用、信息提取规则配置、自动分类规则配置等功能。

5.材料整理

应用算法模型，对业务办件和文件进行自动分类关联，并建立人工核实调整机制。包括但不限于未关联材料管理、未关联办件管理、已关联办件管理、自动关联、自动分类等功能。

6.模型反馈

将自动分类中的错误或遗漏样本反馈至训练数据集，持续提升数据集质量和模型效果。

（五）档案知识库

构建智能化、标准化、可扩展的知识库管理和智能问答的知识库体系。包括但不限于以下功能：

1.知识库管理

提供多知识库的构建与管理能力，支撑档案管理知识内容的多维度分类及灵活组合应用。为智能聊天助手和其他业务提供数据支撑。包括但不限于知识库创建与设置、标签设置、标签管理、文档管理、文本分段与清洗、文档归档等功能。

2.文档管理

提供知识库中文档的全生命周期管理能力。

3.文档知识化处理

具备文档知识化处理能力，优化知识内容结构，形成结构化知识数据库。

4.聊天助手

对聊天助手自定义配置，满足对话逻辑编排、日志记录、问题标注、实时监测等能力要求。用于对聊天助手进行管理和配置，实现聊天助手的个性化定制、流程自定义和功能调试，确保聊天助手符合不同业务的需求。包括但不限于应用创建与设置、标签管理与设置、应用编排与设置、应用日志、监测等功能。

5.智能问答引擎

依托自然语言处理技术，基于知识库数据，进行语义识别和多轮对话，实现复杂沟通场景处理。

（六）系统对接

实现与江苏省医保信息平台各业务子系统及相关功能模块（含14个业务子系统、支付方式DRG/DIP功能模块、省本级医疗保障经办管理信息系统）、各设区市个性化系统对接。包括但不限于以下对接系统：

①国家医保核心业务系统（内部统一门户系统、基础信息管理系统、医保业务基础系统、跨省异地就医管理系统、药品和医用耗材招采管理系统、医疗服务价格管理系统、支付方式管理系统、信用评价管理系统、医疗保障智能监管系统、基金运行及审计监管系统、运行监测系统、内部控制系统、宏观决策大数据应用系统）；

②公共服务平台（国家医保服务平台APP、国家异地就医备案小程序（微信）、江苏政务服务网、苏服办APP、江苏医保云（含移动端、支付宝小程序及微信小程序）、江苏省医疗保障局网上办事大厅等）；

③两定交流平台、业财银一体化系统。

④13个各设区市本地个性化系统。

（七）历史数据清洗迁移

对省本级和13个设区市的历史数据化档案数据进行清洗，并对历史数据进行材料分类，为模型训练提供基础。

1.原系统历史数据迁移

提供统一的标准数据迁移接口，与原有系统对接，按照规范进行数据清洗转换迁移。

2.历史数字化档案数据迁移

制定统一的标准，提供批量导入和挂接功能，支撑导入挂接工作。

（八）终端设备集成

实现终端设备集成，集成高拍仪、扫描仪等硬件设备，实现在系统界面调用高拍仪或扫描仪，实时对纸质材料进行扫描并上传归档。

四、商务条款

（一）服务期

1.项目实施工期：合同签订之日起6个月内完成全部功能开发上线。

2.项目服务期：2年（项目通过验收后起算）。

（二）预算说明

项目预算包含投标人开展本项目工作所需一切费用（投标人与其他系统对接费用包含在本次项目预算中，采购人协调解决其他系统承建单位免费配合提供对接技术支持）。

（三）货款支付

签订合同后支付合同总价50%；项目验收合格并交付使用后，支付至合同价款的100%。

（四）履约保证金

本项目履约保证金为合同总价的5%，中标人应在合同签订前以电子履约保函（保险）的形式提交给采购人，中标人未缴纳履约保证金的，采购人有权拒绝签订书面合同。

履约保证金在项目验收合格并交付使用，且中标人无任何违约责任的情况下退还（不计息）。如中标人违反合同规定，采购人有权根据合同条款从履约保证金中扣除相应的违约金额。中标人因自身原因未能完全履行合同的，履约保证金不予退回。

（五）投标货币

人民币。

五、技术要求

（一）总体设计要求

投标人需根据招标需求提供本项目总体设计方案，总体设计需要遵循国家医保信息平台整体建设要求及各项标准，结合江苏省内各设区市实地调研情况及医保信息平台建设现状，满足招标需求要求，符合国家相关设计标准。总体设计方案包括但不限于系统应用架构、系统逻辑架构、系统技术架构、系统数据架构等内容。

（二）功能设计要求

投标人需根据招标文件采购需求第四章建设内容，围绕实际医保业务场景，聚焦提升系统性能和用户体验，提供以下功能设计方案，包括但不限于功能说明、业务流程、界面设计等内容：

1.提供医保经办业务档案标准规范建设方案：针对建设内容章节中“医保经办业务档案标准规范建设”部分进行细化设计，包括不限于业务档案归档范围、档案元数据标准、影像自动处理标准规范准等内容，方案须有明确的电子档案相关规范文件，涉及类别满足建设内容章节中的类别要求；

2.提供医保经办业务档案一体化平台功能设计方案：针对建设内容章节中“医保经办业务档案一体化平台”部分涉及的功能进行细化设计，包括档案接收、档案整理、库房管理、档案保存、鉴定处置、档案统计、档案利用、系统管理等8个子模块的功能设计，方案论述应涵盖业务经办系统与档案交互场景、业务档案全流程管理平台等模块的功能说明、业务流程、界面设计等内容；

3.提供医保档案驾驶舱功能设计方案：针对建设内容章节中的“医保档案驾驶舱”部分涉及的功能进行细化设计，包括但不限于对档案存储量分析、档案业务量分析、跨市通办材料支撑分析、档案知识库分析、档案数字化进度分析等模块的功能说明、接口设计、界面设计等内容，方案应展示驾驶舱可视化界面以及各界面版块内容说明；

4.提供档案电子文件自动分类模型功能设计方案：针对建设内容章节中的“档案电子文件自动分类模型”部分涉及的功能进行细化设计，包括但不限于对数据标注、模型训练、模型管理、材料配置、材料整理、模型反馈等模块的功能说明、模型设计、业务交互、界面设计等内容，方案应展示各项功能模块的使用场景以及使用方式；

5.提供档案知识库功能设计方案：针对建设内容章节中的“档案知识库”部分涉及的功能进行细化设计，包括但不限于对知识库管理、文档管理、文档知识化处理、聊天助手、智能问答引擎等模块的功能说明、知识构建、界面设计等内容，方案应展示各项功能模块的使用场景以及使用方式；

6.提供档案一体化平台和各系统对接方案：针对建设内容章节中的“系统对接”部分涉及的功能进行细化设计，包括不限于对接方案、接口设计、数据标准等内容，方案需明确建设内容章节中枚举的各类系统的支持；

7.提供档案历史数据清洗迁移方案：针对建设内容章节中的“历史数据清洗迁移”部分涉及的功能进行细化设计，包括不限于迁移内容、数据标准、迁移计划等内容，方案需明确历史数据的清洗迁移范围及方式；

8.提供终端设备集成方案：针对建设内容章节中的“终端设备集成”部分涉及的功能进行细化设计，包括不限于集成方案、测试接口设计等内容，方案需明确支持的设备类型及对第三方设备的支持方式。

（三）性能指标要求

1.本项目应严格遵循国家医疗保障信息平台标准体系。

2.本项目支持访问的总用户数大于1000 万人，并发数不低于200次/秒；交互类业务平均响应时间不大于1秒，查询类业务平均响应时间不大于2秒，交易接口类单条记录平均响应时间不大于1秒，多条记录（100条）平均响应时间不大于3秒。

3.本项目要求全年稳定连续运行，系统稳定性不小于99.999%。

4. 本项目建设的软件系统或平台须全面适配国产化环境，包括但不限于国产主流操作系统（如统信UOS、麒麟等）、国产CPU（如鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯、申威等）及国产数据库（如达梦、人大金仓、神通等），确保在指定国产软硬件平台上安全稳定运行、功能完全兼容。

（四）安全设计要求

1. 投标人须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》等医保信息平台建设标准规范要求，制定详细的项目安全方案，包括但不限于安全需求分析、在应用安全和数据安全方面采取的安全措施、应急处置等方面内容，保证项目能够安全、平稳、高效运行。

2. 投标人须无条件承诺，在项目建设及运维全生命周期内，严格配合采购人（或其委托机构）依据国家密码管理规范及《数据安全法》等法律法规开展密码应用安全性评估与数据安全风险评估。投标人应提供全面技术支持和必要配合（含文档、权限开放、测试配合、整改落实等）。因投标人未履行配合义务导致评估延误或未达目标的，由其承担全部责任。

3.本项目建设需满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）文件（等保2.0）第三级安全要求。采购人对本项目组织实施三级等保测评时，投标人需按照采购人要求提供等保测评所需资料，并根据渗透测试的结果进行应用系统的修复及完善。

4.项目上线前，需按照采购人要求，由采购人指定的安全运营团队进行源代码安全扫描，并及时对发现的漏洞进行修复。

5.项目上线后，投标人应按照采购人及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务。应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

（五）应急响应要求

1.投标人需提供完整的应急响应方案，包括但不限于发生影响本项目正常运行的突发事件时，根据突发事件的影响范围、程度和持续时间，所采取的应急响应流程、应急响应措施、人员安排等方面的措施，从而有效降低事故损失，保证项目能够持续、稳定、有效地进行。

2.投标人应按照采购人及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务。应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

（六）软件测评要求

1.投标人应确保本项目通过软件测评，未能提供软件测评报告的，采购人有权不予验收。

2.项目上线前，采购人将指定第三方软件测评机构进行软件测评，投标人应予以配合，并及时对测评中发现的问题进行整改。

3.如第一次软件测评未通过，需开展二次及以上次数软件测评，所需费用由投标人自行承担。

六、其他要求

（一）项目管理要求

1.投标人需提供项目管理方案，包括但不限于项目人员名单（投标人安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与采购人协商，否则由投标人承担相关责任）及角色分工、项目管理标准、质量保证、实施计划、变更管理、风险管理等内容，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目实施的质量和效率。

2.投标人需服从采购人及其指定的总集服务团队对项目团队的管理和考核，包括但不限于人员考勤、项目全生命周期管理（含项目工单、需求、造价评估、计划、任务、测试用例、缺陷、版本、代码上传、代码扫描、持续集成、持续部署、第三方测试、验收、过程文档等活动）、开发终端安全接入管理等内容。

（二）履约能力要求

1.投标人应当投入充足的技术力量保证本项目顺利实施，项目实施团队成员人数不少于10人，其中项目经理（限1名）需具有软件开发项目管理专业能力和类似信息系统开发项目管理经验，具有信息系统项目管理师证书或类似项目管理证书，实施团队人员（不包括项目经理）整体需具备类似信息系统软件项目开发能力证书和开发经验，驻场运维人员需具备类似信息系统软件项目开发能力证书和开发经验、数据处理能力证书和数据处理经验、相关业务处理经验。

投标人需提供项目实施团队人员名单（包括签订的正式劳动合同和近半年内任一自然月的社保缴费证明）及其资质证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

2.项目实施期间人员名单原则上不得调整，如确需调整，需提前至少一周向采购人报告人员变更情况，且调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，在确认不影响项目实施并经采购人许可后方可调换，否则可视为投标人违约，采购人可在项目验收综合考评时扣分，并减值支付合同款项。

3.如项目实施团队成员不能有效完成采购人工作要求，自采购人提出更换要求之日起，中标人需在5个工作日内更换为符合要求的人员。

4.投标人需提供以下服务能力证明材料：

（1）企业资信：包括软件著作权证书、体系认证证书、服务资质证书等；

（2）人员配备：包括项目人员组成、项目经理从业情况、人员证书等；

（3）类似业绩：包括与本项目类似的信息系统开发项目案例等。

（三）项目培训要求

1. 投标人需根据项目相关交付内容提供有针对性的培训方案，针对不同系统，保障每月不少于1次培训，包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象（省市县医保档案管理部门以及经办人员等）、培训内容等内容。

2.投标人需按照采购人要求提供免费的现场培训和线上培训，确保被培训人员全面了解和掌握本项目所涉及的基本原理、技术特性、操作使用、管理维护等内容。

3.投标人为所有被培训人员提供培训使用的教材讲义、操作指南等相关材料。

（四）项目文档要求

投标人应按要求向采购人提供完备的项目文档资料（纸质文件和电子资料各1套），以满足系统应用、管理及运行维护等需要。包括但不限于：

1.项目管理类文档：《项目管理方案》《进度实施和任务分类》《质量管理计划》《项目进度报告》《需求变更文件》等。

2.系统应用设计类文档：《需求规格说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》等。

3.测试类文档：《测试方案》《测试用例》《测试报告》等。

4.验收类文档：《验收方案》《验收报告》等。

5.培训类文档：《培训方案》《培训手册》《培训记录》等。

6.安全性类文档：《安全设计方案》《应急响应方案》等。

7.运维类文档：《运维周报》《故障处置报告》等。

采购人将指定总集服务团队或第三方监理团队进行文档资料的检查和审核，投标人应予以配合，并在要求期限内对文档资料中发现的问题进行整改。

（五）项目验收要求

1.投标人需在投标文件中承诺，如果本项目未完成验收前，由于相关政策调整导致业务需求或技术标准发生变化，应按照最新政策完成本项目建设。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

2.投标人在项目上线平稳运行1个月后，向采购人提交验收申请，并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目招投标文件、项目建设相关文档、软件测评报告、安全测试报告等。

3.采购人同意验收后，投标人需按照采购人指定的验收时间、方式、程序等要求，配合完成验收工作。

4.采购人出具的验收报告未明确认定验收合格的，不视为验收合格。采购人要求整改的地方，投标人应在采购人要求的期限内完成整改。

5.在项目开发过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由投标人负责解决，采购人有权拒绝验收并保留依法依规追究投标人责任的权利。

（六）售后服务要求

1.总体要求

（1）项目通过验收后进入运维期，运维期为期2年。

（2）投标人在投标文件中应提供售后运维服务方案，包括但不限于运维内容、运维流程、运维方式、服务质量保障等内容。

（3）投标人应在进入运维期前安排至少2名专职驻场人员负责本项目的运维工作，并提供7*24小时技术支持和服务。投标人必须保证运维人员原则上为建设期间团队成员，且不得随意更换，如需更换至少提前1个月向采购人申请，采购人同意后方可更换。

（4）投标人需在投标文件中承诺在运维期结束后提供相关有偿维护服务，运维服务内容和标准均与维保期内相同，且年维护费用不得超过本项目中标金额的10%。（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

2.运维内容

常规性运维工作包括但不限于以下内容：

（1）及时协调解决用户投诉及故障问题，每日开展运行情况分析，持续优化系统性能。

（2）确保本项目应用系统现有功能、接口和服务能满足采购人实际工作需要，及时改正系统使用过程中发现的缺陷问题。

（3）根据采购人的实际业务开展需求，在规定时间节点内对本项目进行应用拓展，并纳入统一运维管理。

（4）根据采购人的实际需求，在采购人的统筹安排和组织下开展技术培训和应用培训。

（5）在采购人及其指定的总集服务团队的统筹安排下，协助开展网络故障排查、性能评估与调优等相关基础设施环境的维保工作，提出系统资源分配与效率改进、软件配置规划和性能优化、系统容量预测等方面优化建议。

（6）在采购人及其指定的总集服务团队的统筹安排下，配合做好等保测评、渗透测试、安全演练等相关工作。

（7）根据采购人要求，提供7*24小时无间断现场重保服务。

专职驻场运维人员的工作包括但不限于以下内容：

（1）故障排查与处理：接收省及各设区市用户反馈的系统问题（如档案检索失败、实时归档异常、库房管理操作报错等），通过日志分析（登录日志、接口日志、系统异常日志等）定位故障原因，协调技术团队解决；对于终端设备（高拍仪、扫描仪）与系统集成的连接故障，现场调试硬件驱动及系统接口。

（2）系统配置调整支持：根据业务需求变更，协助调整系统业务配置（如全宗、部门管理、用户角色权限）、档案业务配置（元数据、材料分类、实体分类、归档部门配置等），确保配置与医保业务归档标准一致。

（3）自动分类模型效果监控与优化支持：定期统计档案电子文件自动分类模型的分类准确率，收集误分类案例并反馈至模型训练团队；按照需求定期进行数据标注，支撑模型迭代优化，提升自动分类效率。

（4）档案知识库维护支持：协助归集文书、业务类档案数据，支撑知识库内容更新；监控多模态检索功能有效性，处理检索结果偏差问题，反馈用户对知识库问答服务的优化建议。

（5）系统对接接口运维：监控平台与核心业务系统、公共服务平台、本地个性化系统的接口运行状态，定期测试接口数据同步完整性（如业务经办数据实时归档至电子档案库的及时性），处理接口中断、数据传输错误等问题。

（6）用户操作支持与咨询响应：为各地市医保经办人员、档案管理人员提供实时咨询支持，解答系统功能使用问题（如组卷管理、借阅审核流程、全文检索技巧等）；整理高频问题，形成操作指引文档。

（7）培训与操作指导：为各地市新用户提供系统操作培训，编写或更新操作手册、视频教程；针对个性化需求开展专项指导。

（8）定期巡检并输出巡检报告：定期巡检，记录运维日志（含故障处理、系统变更、用户咨询等），每周/每月输出运维报告（系统运行概况、故障统计、优化建议）；更新运维手册、故障处理流程图，确保文档与系统当前版本匹配。

（9）协助客户安排各地市档案数字化挂接计划：协助客户安排各地市档案数字化挂接计划，对于各地市在数字化挂接过程中遇到的问题，提供咨询指导服务，确保挂接工作顺利。

3.服务响应时间

| 故障等级 | 现象描述 | 时段 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 投标人所运维的项目，出现全省系统瘫痪，或数据丢失故障。 | 7:00-20:00 | 3分钟 | 15分钟 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 5分钟 | 20分钟 |
| 二级故障 | 投标人所运维的项目，在一个及以上设区市出现系统瘫痪故障。 | 7:00-20:00 | 3分钟 | 20分钟 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 5分钟 | 30分钟 |
| 三级故障 | 投标人所运维的项目，在全省出现卡顿、延迟等运行效率下降故障。 | 7:00-20:00 | 3分钟 | 30分钟 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 5分钟 | 1小时 |
| 四级故障 | 投标人所运维的项目，在一个及以上设区市出现卡顿、延迟等运行效率下降故障。 | 7:00-20:00 | 3分钟 | 30分钟 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 5分钟 | 1.5小时 |

运维人员在解决故障时，要最大限度保护数据，将系统恢复到故障点前的业务状态，同时做好故障恢复文档记录。如果不能在30分钟内解决故障，要启动应急预案，并在故障解决后24小时内，提交故障处置报告，说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等，并梳理形成详细运维服务文档，方便分析问题，保证工作交接延续性。

因系统漏洞、运行监控和风险排查不到位、运维人员操作不当等供应商原因，引发系统故障或数据丢失、泄露，未在故障解决时限内完成处理或引发重大社会舆情的，将按照医保信息平台相关管理规定在考核评价中扣分，并承担相应违约责任。（详见合同文本第十一条违约责任条款）。

（七）知识产权要求

1.采购人拥有本项目除第三方产品外所有工作文件、交付品文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的知识产权，未经采购人许可，投标人不得用于第三方。项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、源代码、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属采购人。

2. 投标人需在投标文件中承诺在本项目建设和运维期间的任何时候，只要采购人提出提交本项目的各种项目文档、源代码，投标人都要在5个工作日之内按采购人要求完整提交，提交的源代码应当可编译运行并与项目建设内容一致。采购人有权委托第三方使用本项目中涉及的资料（包括程序源代码、数据库、项目文档等）进行二次开发。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

3. 投标人需在投标文件中承诺提供给采购人使用的产品及服务或其中的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，投标人应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

（八）保密要求

1. 投标人须对本项目技术文件、采购人提供的所有内部资料、技术文档、系统数据（包含原始数据和衍生数据）和信息予以保密。投标人必须与采购人签订保密协议和外包网络安全协议，并严格遵守。

2. 投标人提供的项目实施团队和运维团队成员须签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可，并与保密协议和外包网络安全协议一并提交给采购人。

（九）功能演示要求

1.演示方式

上传视频演示，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容

投标人需提供真实系统或demo，演示内容如下：

（1）根据相关政策制定医保业务档案标准规范，展示全宗下业务事项的构建，对电子档案收集、整理、归档、保管规范能力，有具体的示例；体现业务档案一体化平台（下简称平台）与业务系统的关联，体现平台与业务系统的数据交互；

（2）体现平台支持档案全生命周期的管理流程，满足医保业务档案全流程的管理，整合档案接收、整理、库房管理、保管、利用、鉴定处置、统计分析等核心功能；

（3）平台驾驶舱能够提供省市县三级全景化业务档案数据视图，主要包括档案存储量分析、档案业务分析、跨市通办材料支撑分析、档案知识库分析、档案数字化进度分析等；

（4）体现知识库对业务经办所产生的电子文件材料进行数据标注，且根据训练模型进行电子文件自动分类，并支持与归档业务事项进行关联，有具体的示例；具备在线数据标注、模型训练、模型管理、材料整理、模型反馈等功能，支持对档案政策、医保业务档案分类标准进行知识管理，支持上下文记忆、多轮对话等，展示具体的示例；

（5）体现平台的多系统对接能力以及数据清洗迁移能力，可以显示不同外部来源的信息，能进行分类归档；展示对终端设备支持，可在系统界面调用高拍仪或扫描仪，实时对纸质材料进行扫描并上传归档。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格：10分 |  |  |
| 投标价格 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价等于评标基准价的得满分10分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 | 10 |
| 二、服务能力：35分 |  |  |
| 2.1企业资信 | 2.1.1投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO22301业务连续性认证，每提供1个得1分，最高得4分。 （必须提供有效期内的相应认证资质证明复印件加盖公章，否则不计分。） | 4 |
|  | 2.1.2投标人具备CCRC-软件安全开发服务资质证书、CCRC-信息安全应急处理服务资质证书、CCRC-信息系统安全运维服务资质证书，每提供1个得1分，最高得3分。 （必须提供有效期内的相应认证资质证明复印件加盖公章，否则不计分。） | 3 |
|  | 2.1.3投标人具备与本项目系统相关的软件著作权证书，证书软件名称包含“数据挖掘”、“医保信息业务编码”、“知识库管理”、“数据采集”、“BI报表”、“可视化大屏软件”、“数据同步软件”、“区块链”等关键字，每具备一个证书得0.5分，最高得3分。 投标人需提供软件著作权证书（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求）复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |
| 2.2人员配备 | 2.2.1投标人拟投入的项目经理（限 1 名）： 1.具备不少于3年类似信息化项目管理经历的，得2分； 2.本项目拟配备的项目经理具有人社部门认证的以下计算机技术与软件专业技术资格证书的，每提供1个证书，得2分，此项最多得4分： （1）信息系统项目管理师证书； （2）系统分析师证书； （投标人必须提供与项目经理签订的正式劳动合同和近3个月任意一个月的社保缴费证明，以及相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分；需提供项目经理参与信息化项目的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章，证明材料需包括项目合同和项目委托单位提供的证明材料，否则不得分） | 6 |
|  | 2.2.2投标人拟投入的实施团队人员、专职运维人员（不包括项目经理）具有以下计算机技术与软件专业技术资格证书的： 1.信息系统项目管理师证书（每有1人具有得2分，至多3人，本项最多6分）； 2.系统分析师证书（每有1人具有得2分，至多3人，本项最多6分）； 3.系统架构设计师证书（每有1人具有得2分，至多3人，本项最多6分）； 4.系统规划与管理师证书（每有1人具有得2分，至多3人，本项最多6分）； 5.软件设计师证书（每有1人具有得2分，至多4人，本项最多8分）； 6.系统集成项目管理工程师证书（每有1人具有得2分，至多3人，本项最多6分）； 7.信息安全工程师证书（每有1人具有得2分，至多2人，本项最多4分）； 8.数据库系统工程师证书（每有1人具有得2分，至多3人，本项最多6分）。 同1人有多个证书不可重复得分，不同人有相同证书可重复得分，此项最多得14分。 （投标人必须提供与上述人员签订的正式劳动合同和近3个月内任一自然月的社保缴费证明，否则不计分；以上持有证书人员必须提供相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不计分。） | 14 |
| 2.3类似业绩 | 投标人2020年1月1日起（以合同签约时间为准），投标人具有与本项目类似的信息系统开发项目案例： 每提供1个与本项目类似项目成功案例得1分，此项最高得5分。 （必须提供合同及业主验收报告等有效证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。） | 5 |
| 三、技术要求：45分 |  |  |
| 3.1总体设计 | 投标人提供“项目总体设计方案”，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
| 3.2功能设计 | 3.2.1投标人提供“医保经办业务档案标准规范建设方案”，方案优于项目需求的得4分；符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 3.2.2投标人提供“医保经办业务档案一体化平台功能设计方案”，方案优于项目需求的得4分；符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 3.2.3投标人提供“医保档案驾驶舱功能设计方案”，方案优于项目需求的得4分；符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 3.2.4投标人提供“档案电子文件自动分类模型功能设计方案”，方案优于项目需求的得4分；符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 3.2.5投标人提供“档案知识库功能设计方案”，方案优于项目需求的得4分；符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 3.2.6投标人提供“档案一体化平台和各系统对接方案”，方案优于项目需求的得3分；符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 3 |
|  | 3.2.7投标人提供“档案历史数据清洗迁移方案”，方案优于项目需求的得3分；符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 3 |
|  | 3.2.8投标人提供“终端设备集成方案”，方案优于项目需求的得3分；符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 3 |
| 3.3安全设计 | 投标人提供本项目安全设计方案，方案优于项目需求的得2分；符合项目需求的得1分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 2 |
| 3.4应急响应 | 投标人提供本项目应急响应方案，方案优于项目需求的得2分； 符合项目需求的得1分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 2 |
| 3.5项目管理 | 投标人提供本项目管理方案，方案优于项目需求的得2分； 符合项目需求的得1分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 2 |
| 3.6项目培训 | 投标人提供本项目培训方案，方案优于项目需求的得3分； 符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 3 |
| 3.7售后服务 | 投标人提供本项目售后运维服务方案，方案优于项目需求的得2分；符合项目需求的得1分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 2 |
| 四、功能演示要求（10） |  |  |
| 4.1视频演示 | 投标人需按照招标文件规定的功能演示要求，提供真实系统或demo演示视频文件（未完全演示或未演示的，不得分）： 1. 根据相关政策制定医保业务档案标准规范，展示全宗下业务事项的构建，对电子档案收集、整理、归档、保管规范能力，有具体的示例；体现业务档案一体化平台（下简称平台）与业务系统的关联，体现平台与业务系统的数据交互。 以上满足得2分，不满足不得分。 | 2 |
|  | 2. 体现平台支持档案全生命周期的管理流程，满足医保业务档案全流程的管理，整合档案接收、整理、库房管理、保管、利用、鉴定处置、统计分析等核心功能。 以上满足得2分，不满足不得分。 | 2 |
|  | 3. 平台驾驶舱能够提供省市县三级全景化业务档案数据视图，主要包括档案存储量分析、档案业务分析、跨市通办材料支撑分析、档案知识库分析、档案数字化进度分析等。 以上满足得2分，不满足不得分。 | 2 |
|  | 4. 体现知识库对业务经办所产生的电子文件材料进行数据标注，且根据训练模型进行电子文件自动分类，并支持与归档业务事项进行关联，有具体的示例；具备在线数据标注、模型训练、模型管理、材料整理、模型反馈等功能，支持对档案政策、医保业务档案分类标准进行知识管理，支持上下文记忆、多轮对话等，展示具体的示例。 以上满足得2分，不满足不得分。 | 2 |
|  | 5. 体现平台的多系统对接能力以及数据清洗迁移能力，可以显示不同外部来源的信息，能进行分类归档；展示对终端设备支持，可在系统界面调用高拍仪或扫描仪，实时对纸质材料进行扫描并上传归档。 以上满足得2分，不满足不得分。 | 2 |
| 合计：100分 |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期/服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。