招　标　文　件

项目名称：	江苏省人民检察院政法业务协同系统二期续建

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0676

江苏省政府采购中心

2024年11月29日

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………30

- 投标文件格式………………………………35

# 第一章  投标邀请

受江苏省人民检察院的委托，江苏省政府采购中心就江苏省人民检察院政法业务协同系统二期续建项目( JSZC-320000-SCZX-G2024-0676)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省人民检察院政法业务协同系统二期续建招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月23日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0676

2.项目名称：	江苏省人民检察院政法业务协同系统二期续建

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 200 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 200 |

5.采购需求（简介）：本次招标旨在继承二期项目已有建设成果的基础上，继续完成相关业务流程功能开发工作，完成案件基本信息、电子文书、电子证据等与区块链平台、统一门户的对接开发。同时针对前期建设中存在的平台性能不足、易用性与可维护性有待提升、统计分析功能较弱等问题要求进行相应的改进以及现场优化保障服务，以满足当前政法业务协同的实际需求。（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：自合同签订起，至项目终验后五年。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标：本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年12月23日14点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省人民检察院

地 址：南京市鼓楼区宁海路73号

联系人：汤开斌

联系方式：　025-83798132

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼南区

联系人：张文怡

联系方式：025-83668505

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：江苏省人民检察院政法业务协同系统二期续建

项目编号：

采购包号：

甲方：（买方/采购人）_江苏省人民检察院_

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：*** 。

6.2.3履约保证金退还条件：。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

合同款项的支付方式及进度安排

8.1预付款支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例为合同金额的35%；

8.2系统开发完成上线稳定运行并通过初验，支付合同款的25%；

8.3系统通过终验，支付合同款的25%；

8.4剩余15%合同款于质保三年后支付10%，质保五年后一次性付清剩余的5%。

甲方在收到乙方开具的正规发票后30日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政法协同平台二期续建 | 软件和信息技术服务业 |

- 二、建设背景和目标

省检察院自2017年开始政法协同平台一期、二期建设，完成了检察机关民事行政抗诉、法院刑事再审案件等业务流程和基础服务功能的开发并投入使用。

本项目建设目标旨在继承一期、二期项目已有建设成果的基础上，继续完成相关业务流程功能开发工作，完成案件基本信息、电子文书、电子证据等与区块链平台、统一门户的对接开发。同时针对前期建设中存在的平台性能不足、易用性与可维护性有待提升、统计分析功能较弱等问题要求进行相应的改进以及现场优化保障服务，以满足当前政法业务协同的实际需求。

- 三、建设内容

本次建设内容分为四个部分：一是业务协同办理功能。主要是检察机关与其他政法单位之间因案件诉讼进程而发生的业务衔接办理，配合业务协同办理产生的数据推送，非因案件诉讼进程而产生的数据共享功能，以及检察业务系统与大数据平台的衔接，实现两者之间有互相导入导出数据；二是平台智能报表功能。在基本模块的基础上实现对相关数据的收集，建立智能化数据查询、统计、分析功能；三是和省院区块链平台和统一门户对接功能。完成案件基本信息、电子文书、电子证据上链管理。四是系统优化重构和系统日常维护。完成对政法协同大数据平台的性能优化改造和提档升级。完善对系统运维监控功能，根据需要完善通信协议和运维监测功能。

- 四、建设原则

软件系统应具备良好的开放性，可以根据检察业务的需要，进行二次集成和拓展。系统设计要遵循开放性标准，符合检察机关信息化建设基础规范的要求，实现业务信息的输入、输出标准化，便于与其他系统之间的互联。

（一）先进性和实用性原则

采用基于先进可靠的技术完成接口开发。

（二）扩展性和维护性原则

系统具有较强的可扩展性与维护性，最大限度保护现有投资，避免重复投资和浪费。

（三）安全性和可靠性原则

必须保证系统与相关系统之间数据传输的准确性、可靠性，不能出现数据丢失和错误的现象，保证数据通信的安全。

- 五、总体要求

本项目为政法协同二期项目续建，按照工作网应用平台的要求，搭建政法跨部门大数据办案平台，实现工作网统一业务应用系统与其他政法系统的对接。

对接开发中需对公检法司等政法各单位的业务流程和交换数据类型进行梳理分析，需遵循最高人民检察院统一的设计规范要求进行开发设计。

- 六、应用功能要求

6.1业务协同办理功能

- ▲6.1.1检察机关侦查活动监督

检察机关发现公安机关侦查活动中存在违法行为的，对于情节较轻的，可以以口头方式提出纠正意见；对于情节较重的，发出书面纠正违法通知书；构成犯罪的，移送有关部门依法追究刑事责任。检察机关将书面纠正违法通知书通过政法业务协同系统通知公安机关。公安机关应当调查核实，对发现的违法情况及时纠正，将纠正情况通过政法业务协同系统送达检察院。

- ▲6.1.2羁押期限届满前自动提醒

通过政法业务协同服务，看守所对羁押嫌疑人羁押期限即将届满前网上自动提醒办案单位。

- ▲6.1.3看守所预约提讯

通过网上向看守所预约提讯室服务，审批通过后，办案单位可按预约时间到看守所提讯犯罪嫌疑人。

- ▲6.1.4变更羁押期限通知

当刑事诉讼中对嫌疑人或是被告人的羁押期限变更时，承办司法机关通过政法业务协同服务将变更情况通知其被羁押的看守所，同时报送同级人民检察院。

- ▲6.1.5看守所超期羁押报告

对于在看守所发现的超期羁押线索，公安机关通过政法业务协同服务，将线索移交给检察院，检察院将处理情况再反馈给公安机关。

- ▲6.1.6变更强制措施通知

在提请逮捕中增加变更强制措施通知功能，公安机关在执行逮捕后发现逮捕不当释放被逮捕人并变更强制措施的，通过政法业务协同系统通知检察院。

- ▲6.1.7看守所换押

办案单位需要将羁押犯罪嫌疑人、被告人移送另一机关管辖时、应当生成《换押证》随案移送。接收机关在《换押证》上注明承接时间并加盖电子签章后，网上送交看守所，看守所凭该《换押证》办理相关换押手续，并开具回执退回移送机关。

- ▲6.1.8检察机关支持起诉

检察院根据当事人申请，审查终结后，认为应当支持起诉的，制作支持起诉书，流转至法院。法院受理后自动发送回执，审结后发送判决书或裁定书至检察院承办人端。

- ▲6.1.9检察机关立撤案监督

被害人及其法定代理人、近亲属或者行政执法机关，认为公安机关存在应当立案而不立案或者不应当立案而立案的，向检察机关提出的，检察机关应当受理并进行审查。检察机关审查过程中，可以要求公安机关说明立案或者不立案理由，对公安机关说明的理由审查后认为理由不成立的，应当通知公安机关予以立案或者撤销案件。检察院要求公安机关说明不立案理由的，通过政法业务协同系统通知公安机关。检察院认为公安机关不立案理由不成立，通知公安机关立案的，通过政法业务协同系统通知公安机关。

- ▲6.1.10检察机关民事行政执行监督或审判违法行为监督检察建议

检察机关依法律监督职能针对法院的民事行政活动存在的问题发出检察建议。

- ▲6.1.11检察机关公益诉讼

检察机关履职中发现，对发出检察建议回复期满仍未纠正的行政机关以公益诉讼起诉人身份依法提起公益诉讼。对没有适格主体的提起民事公益诉讼。

- ▲6.1.12社区矫正业务

实现针对社矫对象提请治安处罚、针对社矫对象提请协查协助、社区矫正对象变更执行地、社区矫正对象奖惩、矫正对象进入特定区域或者场所业务功能（部分业务实现跨市流转）。具体如下：

（1）针对社矫对象提请治安处罚

社区矫正对象违反法律法规或者监督管理规定，视情形应当给予治安管理处罚的，社区矫正机构应当向执行地公安机关提出治安管理处罚建议。

（2）针对社矫对象提请协查协助查找

社区矫正对象脱管失去联系，在需要公安机关协助查找时，由社区矫正执行机构向执行地所在公安机关提请协助查找申请，公安机关应当予以配合协助。

（3）社区矫正对象变更执行地

社区矫正对象变更执行地审批通过后，原执行地县级社区矫正机构应当在作出决定之日起五日内，将有关法律文书和档案材料移交新执行地县级社区矫正机构，并将有关法律文书抄送社区矫正决定机关和原执行地县级人民检察院、公安机关。新执行地县级社区矫正机构收到法律文书和档案材料后，在五日内送达回执，并将有关法律文书抄送所在地县级人民检察院、公安机关。

（4）社区矫正对象奖惩

社区矫正机构根据社区矫正对象的表现，依照有关规定对其实施考核奖惩，并抄送人民检察院。

（5）矫正对象进入特定区域或者场所

对禁止令确定需经批准才能进入的特定区域或者场所，社区矫正对象确需进入的，应当经执行地县级社区矫正机构批准，并通知原审人民法院和执行地县级人民检察院

- ▲6.1.13跨市业务协同

实现跨市案件办理业务协同，如委托调查、社区矫正等跨市业务协同。参与开发单位：公安、检察院、法院、司法。

- ▲6.1.14数据共享

实现《江苏政法大数据共享应用服务平台信息共享目录》数据汇聚工作,检察业务应用系统的业务数据向苏省政法大数据共享应用平台进行定时汇聚。

- ▲6.2平台智能报表功能

智能统计报表可以实现对流转的案件、文书、卷宗、提请逮捕、移送起诉等统计对象进行一项或多项自由选择，并可按案件类别、受理日期、立案时间、立案单位等多维度进行数据报表智能化展示和报表输出。参与开发单位：公安、检察院、法院、司法。

建设智能可视化监测功能，实现对政法业务协同系统全链路各节点和各应用服务的实时监测，并在发现节点或服务异常时进行自动报警，在发现其他链路与政法网链路之间出现连接故障时，进行自动报警，提示发生连接故障的具体链路。参与开发单位：公安、检察院、法院、司法。

- ▲6.3和省院区块链平台、省院大数据平台统一门户对接功能（单点登录、权限分配）

完成政法跨部门大数据办案平台的区块链对接改造，使其能够接入区块链平台，实现检察机关移送案件基本信息、电子证据和法律文书的上链、验证、查询检索等功能，并与省院统一门户进行对接。

6.3.1案件基本信息的区块链存储

将案件的基本信息（如案件编号、当事人信息、案件类型等）上链存储，确保信息的真实性和可追溯性。通过在区块链平台上设计合理的存储结构和索引机制，将案件基本信息以结构化的方式存储，并提供高效的查询和检索功能。

6.3.2电子文书的区块链存证

将电子文书（如诉讼文书、法律文件等）的哈希值或原文内容上链存储，确保不可篡改和真实性。利用区块链技术的分布式存储和加密算法，将电子文书的数据转化为哈希值并上链，或直接将原文内容进行加密存储。

6.3.3 电子证据的区块链管理

电子证据流转过程中，确保数据的完整性、安全性和可追溯性。构建电子证据区块链系统，实现数据的分布式存储和加密处理，同时提供权限管理、数据同步和归档等功能。

6.3.4数据安全与隐私保护

在处理电子文书、电子证据和案件基本信息时，需要确保数据的安全性和隐私保护。

6.3.5统计分析

对上链的案件基本信息、电子文书、电子证据数据进行统计分析。

- ▲6.4系统优化重构和日常运维

针对前期建设中存在的平台性能不足、易用性与可维护性有待提升、统计分析功能较弱等问题要求进行相应的改进与优化，以满足当前政法协同业务的实际需求。具体优化要求如下：

6.4.1系统基础性能及功能优化升级

（1）系统故障平均间隔时间≥60天；此项在验收通过后的六个月内进行验证，非能通过的将按违约处理。

（2）数据交互成功率不低于98%；应用响应时间的页面请求响应时间不超过3秒；关联数据的查询时间不超过5秒；统计分析生成时间不超过5秒。

（3）采用负载均衡技术构建高可靠、高可用的系统，应用和数据库节点可以根据实际的并发处理量进行弹性扩充。

（4）中间层的交换服务整体代码进行重构，去除冗余和低效的算法，使用更高效的数据结构。

（5）深入分析算法复杂度，选择适合的算法与数据结构，以降低时间复杂度和空间复杂度。例如，使用哈希表替代链表进行快速查找。

（6）审查SQL查询，避免使用不必要的JOIN，确保使用EXPLAIN分析查询执行计划，寻找瓶颈并优化索引。

（7）对大型表进行分区处理，提升查询效率；使用主从复制以分散读取负载。

（8）实施多层缓存策略，如使用应用层缓存（如Redis）和CDN缓存静态资源，以减少数据库查询次数，提升响应速度。

（9）优化系统架构，采用消息订阅模式，并分离收案和发案服务，池化FTP等IO独占性业务。

（10）通过监控的性能数据进行无感服务自动伸缩，确保系统高性能运转。

6.4.2系统运行监控优化

（1）增加对网闸各个连接通道进行监控，保证线路畅通，线路异常自动报警。

（2）增加对前置机的FTP服务器节点监控，带宽监控。

（3）增加对数据转换服务、统一业务数据服务进行健康性检查和相关服务监控，加强数据通道的各种异常监测。

（4）增加对服务器的CPU内存、交换分区、磁盘进行监控。

（5）监控日志以及报警信息统一存储，上报方式可设置。

（6）增加对前置机的文件摆渡服务进行健康性检查。

（7）根据通讯协议规则实现数据传递的多途径传送。

- 七、系统对接要求

- ★基于自主可控软硬件环境，建设安全可靠的系统运行环境。软件系统须运行在国产CPU服务器和国产操作系统、数据库、中间件之上。（须提供承诺书并加盖投标人公章）

- ★投标人须在已有建设成果的基础上完成本项目业务流程功能开发工作。（须提供承诺书并加盖投标人公章）

- ★建设周期内，投标人须提供政法协同平台（含一期、二期已建设功能）的日常优化运维，确保数据共享平台、政法协同平台（含一期、二期已建设功能）业务正常运行。（须提供承诺书并加盖投标人公章）

- ★投标人须完成与“最高人民检察院全国检察机关检察业务系统2.0”在数据和系统层面对接，并在要求建设周期内完成对接，产生的任何费用由投标方承担。（须提供承诺书并加盖投标人公章）

- ★投标人须完成与“省院大数据平台”在数据和系统层面对接，并在要求的建设周期内完成对接，产生的任何费用由投标方承担。（须提供承诺书并加盖投标人公章）

- ▲投标人须完成与“江苏省检察机关刑事办案智能辅助办案系统”在数据和系统层面对接，并在要求建设周期内完成对接，产生的任何费用由投标方承担。（须提供承诺书并加盖投标人公章）

- 八、投标人履约能力要求

1.投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的信息安全体系认证证书（ISO27001）。

2.投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）。

3.投标人具备国家认监委认可的机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书(IS09001)。

4.投标人具备CCRC信息安全服务资质认证（软件安全开发）证书。

5.投标人具备CCRC信息安全服务资质（安全集成）证书。

6.投标人具备CCRC信息安全服务资质（安全运维）证书。

7.投标人具有2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过软件类信息化项目案例。

8.投标人为本项目配备的项目经理（限1人），需具备信息系统项目管理师证书、高级系统分析师证书、高级系统架构师证书。

9.项目经理需在类似项目中担任过项目经理。

10. 投标人为本项目配备的项目技术负责人，需具备信息系统项目管理师证书、注册信息安全工程师CISP证书、数据库系统工程师证书。

11. 除项目经理和项目技术负责人外:

核心成员（限1人）具有信息系统项目管理师、信息安全保障人员认证证书（CISAW）。

核心成员（限1人）具有信息系统项目管理师、ITSS应用经理证书。

核心成员（限1人）具有中级及以上职称、IT服务工程师证书。

- 九、技术方案要求

- 1、项目技术方案要求

投标人根据招标文件对本项目建设需求，提供技术解决方案，包括现状分析、需求分析、总体架构、业务架构、数据架构、部署架构等，详细设计内容需覆盖业务协同办理功能、平台智能报表功能、和省院区块链平台和统一门户对接功能、系统优化重构和系统日常维护等功能，对现有业务流程进行全面梳理,突出各个环节的业务痛点和需求，应以文字+图等形式，清晰直观展现本次项目建设全景，突出各系统设计细节，提供完善的技术方案，方案应科学、合理、切实可行、针对性强、图文并茂，符合本项目建设目标。

- 2、项目实施方案要求

投标人应提供项目实施方案，包括项目各节点时间进度、人员配置安排、质量控制等，方案应科学、合理、切实可行、针对性强，能确保按时完成所有合同标的集成及调试工作，并进入试运行阶段，并确保项目整体质量控制达到项目设计及各参数要求。

- 3、运维和售后服务要求

项目终验通过后进入质保期，为确保系统的正常运行，及时解决发生的各类问题，需结合项目实际，制定有效的运维保障方案和安全应急措施。并按约定，提供以下方式服务：其中必须满足的实质性要求加斜体下划线，不满足将不能通过符合性审查。

- 运维服务

为了满足项目交付需求，需派驻至少1名驻场人员，提供至少5年本项目驻场服务（须提供书面承诺，加盖公章）。

项目终验后，需按照要求驻场进行系统运维。

需面向全省检察机关提供本项目相关服务，对系统发生的事件、用户的问题进行及时响应。通过应用指导、运维保障和软件开发升级等多种方式提供高效和优质的综合技术服务。

（2）重大活动保障服务

用户若有跟系统相关的重大活动，需提供活动所需专人进行事前准备和始终驻场伴随服务，以确保系统的正常运行，最终实现用户活动的顺利完成。

（3）巡检服务

定期对相关软硬件进行巡检服务，对系统运行状况进行全面检查测试，及时发现和排除隐患，确保各平台及系统运行的可靠性，保证系统可持续正常运行。并提交巡检报告。

（4）远程支持服务

1）热线电话服务：提供项目组技术人员的7*24小时服务热线；针对检察院提出的问题，通过电话解答咨询、指导应用和故障排除。对于无法解决的问题，及时受理登记，安排运维任务。

（5）质保服务

成品软件和定制化软件提供5年质保期（自项目终验合格之日起计）。

- 4、培训要求

（1）培训计划

供应商应在响应文件中提交培训计划，成交供应商应免费提供详细的培训教材（含使用手册）和足量的合格培训教师，重点功能录制操作视频备用。

（2）培训内容。

系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件架构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。

其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统功能及操作、一般故障及排除。

- 十、安全管理要求

投标人须签署安全保密协议，必须保守项目相关业务、技术和数据的秘密，未经采购人书面许可，不得转存或拷贝数据，不得披露业务内容、技术内容信息。投标人未遵守保密及安全要求而引发的一切后果，由投标人承担相关法律责任。

投标人须遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》的有关要求，应保证数据安全，在数据存储、供需对接、数据共享应用、数据开发利用、数据分析等环节采取相应的安全防护措施。按照《江苏省公共数据管理办法》《江苏省公共数据分类分级规范》等要求，做好数据安全管控，并配合采购人定期开展数据安全评估和安全审计。投标人须严格落实需求中对风险预估、分类分级、鉴权管理等方面的要求。投标人未遵守数据安全操作要求而引发的一切后果，由投标人承担相关责任。

- 十一、知识产权要求

1、本项目建设的所有定制开发内容及数据归采购人所有，项目验收前投标人应向采购人移交相关数据模型、数据字典、建表语句、存储过程（包含处理函数）、代码等资料。

2、投标人必须保证采购人在拥有或使用系统（包括系统所使用第三方的中间件或数据库等）所有权的过程中不产生任何侵权行为，否则投标人须承担由此产生的所有相关法律责任。

- 十二、商务条款

1、报价范围：见招标文件技术需求部分。

2、服务期限：本项目服务期为终验后5年。

（1）本项目需要在合同签订日后，3个月内完成软件开发、测试、正式上线等工作（如因采购人原因造成的项目延期，不追究中标人责任，具体交付周期双方协商决定）。

（2）在服务期内如果中标人因管理不善或投诉产生严重不良影响，采购人责令中标人整改仍未改善的，采购人有权单方终止合同。

3、实施地点：采购人指定地点。

4、付款方式：

预付款支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例为合同金额的35%；

系统开发完成上线稳定运行并通过初验，支付合同款的25%；

系统通过终验，支付合同款的25%；

剩余15%合同款于质保三年后支付10%，质保五年后一次性付清剩余的5%。

注：以上涉及提供资料的，采购人有权在成交后签订合同前要求供应商提供原件复查，若有虚假，一经查实，均以虚假投标响应处理。

- 十三、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品投标

| 分包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

3.演示要求（演示方式：上传演示视频。）

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

演示内容如下：

（1）演示《不捕复议》、《审查逮捕》、《一审公诉》的业务流程配置：

演示《不捕复议》流程节点的收案/送案节点配置、收案/送案模板配置、收案/送案映射配置、送案通信配置

演示《审查逮捕》流程节点的收案/送案节点配置、收案/送案模板配置、收案/送案映射配置、送案通信配置

演示《一审公诉》流程节点的收案/送案节点配置、收案/送案模板配置、收案/送案映射配置、送案通信配置

（2）演示统一业务系统2.0和协同平台之间《不捕复议》、《审查逮捕》、《一审公诉》交互流程

1）不捕复议：

演示接收公安不捕复议申请生成不捕复议案件

演示检察院移送不捕复议案件受理/不受理通知给公安

2）审查逮捕：

演示接收公安提请逮捕申请生成案件

演示检察院移送接收案件通知给公安

一审公诉：

演示检察院向法院提起公诉

演示接收法院返回的受理通知

（3）演示统计查询功能

演示统计地市协同率（统计2.0数据，政法协同数据指标）

演示统计查询地市时间段内办案情况（首段、业务协同情况详情，包括接收案件数、移送案件数、提请批准逮捕次数、（不批准）逮捕执行次数、提请批准延长羁押补充材料移送次数等）

（4）演示电子文件上链

演示电子文件生成、流转、应用、归档等全生命周期上链存储

演示验证电子文件的真实性和完整性并反馈验证结果

（5）演示上链信息查询

演示上链数据展示，包括上链名称、上链时间、哈希值、上链类型(案件信息、电子文书、电子卷宗等)

演示支持通过上链名称、上链时间快速检索数据，支持查看每个上链数据的验证记录(包括验证哈希值、验证时间等信息)。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评分项目 |  | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标报价 （10分） |  | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(10分)。其他合格投标供应商的投标报价得分按如下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 |
| 二、履约能力 （6分） |  | 2.1、投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书(IS09001)、信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、信息安全管理体系认证证书（ISO27001），满足一项得1分，最多得3分，未提供的不得分。 2.2、投标人具有CCRC信息安全服务资质认证（软件安全开发）证书、CCRC信息安全服务资质（安全集成）、CCRC信息安全服务资质（安全运维）证书的每提供一个得1分，不提供不得分，最多得3分。 （需提供证书复印件，并加盖公章。） | 6 |
| 三、技术要求响应 （36） |  | 3.1全部满足招标文件“第四章 采购需求章节中的六、七”所有要求的得满分36分；打▲号指标共18项，有一项负偏离扣2分，扣完为止。（投标人需按照本招标文件的项目需求，在“技术参数响应及偏离表”中进行响应，并按照招标要求提供对应的证明材料，在偏离表中标明所在页码或位置，否则评委会有权作负偏离处理） | 36 |
| 四、技术方案 （20分） | 4.1技术方案 （5分） | 根据投标人提供的技术方案综合评分，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
|  | 4.2实施方案 （5分） | 投标人提供的实施方案中，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
|  | 4.3运维及售后方案 （5分） | 投标人提供的售后方案及服务承诺中，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
|  | 4.4培训方案 （5分） | 针对项目情况提交培训方案要求设计方案全面，合理。根据投标人提供的培训方案综合评分，方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
| 五、业绩 （4分） |  | 5.1投标人具有2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过软件类信息化项目案例，每提供一个得1分，最多得4分，不提供不得分。（需提供合同复印件并加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准，同一业主或者甲方业绩不重复计算） | 4 |
| 六、人员（14分） |  | 6.1、投标人为本项目配备的项目经理（限1人）具备信息系统项目管理师证书、高级系统分析师证书、高级系统架构师的，每具备一个证书得1分，最高得3分，不提供不得分。 6.2、项目经理在类似项目中担任过项目经理的，每有一个项目经验得1分，最多得3分，不提供不得分。（同一项目不重复得分，需提供加盖所服务项目业主公章的项目服务经历证明文件，以上材料均需加盖公章。） 6.3、投标人为本项目配备的项目技术负责人（限1人）需具备信息系统项目管理师证书、注册信息安全工程师CISP证书、数据库系统工程师证书，每提供一个得1分，最多得3分。 - 6.4、除项目经理和项目技术负责人外， 6.4.1拟投入本项目的核心成员（限1人）具有信息系统项目管理师、信息安全保障人员认证证书（CISAW）的，满足1项得1分，最多得2分； 6.4.2拟投入本项目的核心成员（限1人）具有信息系统项目管理师、ITSS应用经理证书的，满足1项得1分，最多得2分； 6.4.3拟投入本项目的核心成员（限1人）具有中级及以上职称、IT服务工程师证书的，满足1项得0.5分，最多得1分； 注：以上所有持证人员不能重复得分。以上人员须提供相关证书、投标人为其缴纳的近半年任意一个月的社保证明材料，中标后提供证书原件备查。 | 14 |
| 七、系统演示 （10分） |  | 投标人需使用真实系统或原型系统演示并预先录制好视频在现场播放的方式进行演示，视频须配功能语音解说。使用PPT、图片等非系统演示的每项得分*0.5.本项最高得10分，演示时长不超过15分钟。 7.1、演示《不捕复议》、《审查逮捕》、《一审公诉》的业务流程配置(共3分)。 演示《不捕复议》流程节点的收案/送案节点配置（0.25分）、收案/送案模板配置（0.25分）、收案/送案映射配置（0.25分）、送案通信配置（0.25分）； 演示《审查逮捕》流程节点的收案/送案节点配置（0.25分）、收案/送案模板配置（0.25分）、收案/送案映射配置（0.25分）、送案通信配置（0.25分）； 演示《一审公诉》流程节点的收案/送案节点配置（0.25分）、收案/送案模板配置（0.25分）、收案/送案映射配置（0.25分）、送案通信配置（0.25分）； （功能点无法演示或者演示失败的该功能点不得分）。 7.2、演示统一业务系统2.0和协同平台之间《不捕复议》、《审查逮捕》、《一审公诉》交互流程(共3分) 不捕复议： 演示接收公安不捕复议申请生成不捕复议案件（0.5分）； 演示检察院移送不捕复议案件受理/不受理通知给公安（0.5分）； 审查逮捕： 演示接收公安提请逮捕申请生成案件（0.5分）； 演示检察院移送接收案件通知给公安（0.5分）； 一审公诉： 演示检察院向法院提起公诉（0.5分）； 演示接收法院返回的受理通知（0.5分）； （功能点无法演示或者演示失败的该功能点不得分）； 7.3、 演示统计查询功能，并说明指标数据来源和计算方法（共1分） 演示统计地市协同率（统计2.0数据，政法协同数据指标）（0.5分）； 演示统计查询地市时间段内办案情况（首段、业务协同情况详情，包括接收案件数、移送案件数、提请批准逮捕次数、（不批准）逮捕执行次数、提请批准延长羁押补充材料移送次数等）（0.5分）； （正确演示统计指标且能说明数据来源和计算方法得相应分，没有输出或者无法说明数据来源和计算方法不得分） 7.4、演示电子文件上链（共2分） 演示电子文件生成、流转、应用、归档等全生命周期上链存储（1分）； 演示验证电子文件的真实性和完整性并反馈验证结果（1分）； （功能点无法演示或者演示失败的该功能点不得分）； 7.5、演示上链信息查询（共1分） 演示上链数据展示，包括上链名称、上链时间、哈希值、上链类型(案件信息、电子文书、电子卷宗等)（0.5分）； 演示支持通过上链名称、上链时间快速检索数据，支持查看每个上链数据的验证记录(包括验证哈希值、验证时间等信息)（0.5分）； （功能点无法演示或者演示失败的该功能点不得分） | 10 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件8

投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。