连云港市政府采购

招标文件

项目名称：311国道连云港东段一期工程试验检测及质量服务项目

项目编号：JSZC-320700-YJZX-G2025-0005

采购人：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局

采购代理机构：江苏洋井技术咨询有限公司

2025年9月

目录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	7

第三章合同文本	18

第四章采购需求	45

第五章评标方法与评标标准	53

第六章投标文件格式	54

# 第一章投标邀请

受国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局的委托，江苏洋井技术咨询有限公司就311国道连云港东段一期工程试验检测及质量服务项目（项目编号：JSZC-320700-YJZX-G2025-0005）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 311国道连云港东段一期工程试验检测及质量服务项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年 10 月 11 日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-YJZX-G2025-0005

项目名称：311国道连云港东段一期工程试验检测及质量服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币90万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

最高限价：人民币85.5万元，并设置分项控制价，桥涵工程试验检测费最高投标限价为29万元、路面工程试验检测费最高投标限价为22万元、路基工程试验检测费最高投标限价为13.5万元、交通安全设施及机电工程试验检测费最高投标限价为3.5万元、绿化工程试验检测费最高投标限价为2.5万元、交工阶段的试验检测费最高投标限价为9万元、竣工阶段的试验检测费最高投标限价为7万元、质量行为管理服务费最高投标限价为3.5万元。报价超过最高限价或采购人设定的分项最高投标限价的按无效响应处理。

采购需求：311国道连云港东段一期工程范围内的道路工程、桥涵工程、交通安全设施及机电工程、绿化工程等全部工程施工阶段的抽检工作、交工和竣工阶段的检测以及质量服务等相关工作。具体详见第四章“采购需求”。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人或采购代理机构联系，由采购人或采购代理机构负责答复。

合同履行期限：18个月，具体以采购人指令为准。

本项目不接受联合体投标。

本项目部分有特殊要求的检测项目，允许外委试验，由投标人委托经采购人认可的有检测资质和能力的第三方试验检测单位实施，相关费用由投标人承担。委托须经采购人同意后方可实施。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）投标人应具有省级或以上交通运输行政主管部门颁发的有效的公路工程试验检测综合类甲级资质证书；

（2）投标人应具有省级及以上质量技术监督部门颁发的有效的计量认证证书或检验检测机构资质认定证书；

（3）拟投入的项目负责人具有交通运输部颁发的有效的《公路水运工程试验检测工程师证书》（试验类别涵盖路基路面（道路）或公路或材料）或具有有效的《公路水运工程试验检测师证书》（试验类别涵盖道路工程专业），且必须为本单位正式职工，提供由投标人为其缴纳的最近6个月（2025年2月-2025年7月）其中1个月由社保机构出具的社保缴纳证明，并加盖社保机构印章或社保机构参保缴费证明电子专用章。

（4）为保证质量检测工作的公正性，本项目设计施工总承包单位、施工单位、监理单位或与其有隶属关系，以及接受施工单位和监理单位和设计施工总承包单位委托为本项目提供试验检测服务或与施工单位和监理单位和设计施工总承包单位存在其他利害关系的单位，均不得参加本项目的投标。

## 三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起 5 个工作日

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 10  月 11  日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局

地址：连云港市徐圩新区徐圩大道66号

联系方式：陈工

联系电话：0518-82256097

2.采购代理机构信息

名称：江苏洋井技术咨询有限公司

地址：连云港市连云区徐圩新区街道云河路与灯塔路交汇处

联系方式：徐工

联系电话：0518-82106687

3.项目联系方式

项目联系人：徐工

电话：0518-82106687

# 第二章投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏洋井技术咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费按“苏招协﹝2022﹞002”规定的标准下浮50%计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人在报价时应综合考虑以上相关费用，不单列。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购人和采购代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人和采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 采购人和采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22.开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

23.评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。

本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件）。

（9）投标人未通过符合性审查的。

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（11）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（12）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以金融机构、担保机构出具的保函（无条件）非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（无条件）（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

34.询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

37.促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价×10%。

37.3参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章合同文本

第一节通用合同条款

“通用合同条款”采用《江苏省公路水运工程试验检测标准招标文件2014年版》的“通用合同条款”。

第二节专用合同条款

专用合同条款

说明：

1．专用合同条款是对通用合同条款有关条款的补充、修改或具体化，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果专用合同条款与通用合同条款之间有不符之处，以专用合同条款为准。

2．招标人认为需要进一步具体化的条款，或根据本地区特点或惯例需增列或删除的条款，也在本篇列出。

3．专用合同条款的编号应与通用条款一致。

专用合同条款数据表

说明：本数据表是合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 311国道连云港东段一期工程试验检测及质量服务项目 |
| 2 | 1.1.4 | 委托人：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局 |
| 3 | 2.1.2 | 服务范围：详见招标范围。 |
| 4 | 5.2 | 检测服务的时间和期限：详见招标公告。 |
| 5 | 4.4 | 赔偿的限额 试验检测人的累计赔偿限额为检测服务费总价的20 % |
| 6 | 5.2 | 检测服务的时间和期限：18个月。 |
| 7 | 6.2.1 | 动员预付费：/ |
| 8 | 6.2.6 | 最低支付限额：/ |
| 9 | 8 | 争议的最终解决方式：诉讼，向项目所在地人民法院起诉 |

1．定义与解释

1.1.1项目

项目名称：311国道连云港东段一期工程试验检测及质量服务项目

委托人名称：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局

1.1.2工程

工程地点：对应工程所在地

2．试验检测人的义务

2.1.1服务形式

合同签订后在正式开展试验检测及质量服务前，试验检测人应根据施工图纸编制工作大纲、交工及竣工验收试验检测工作方案报业主，委托人将组织试验检测专家和相关业务人员进行认真评审，委托人对评审通过后的工作大纲、交工及竣工验收试验检测工作方案进行审批，批准后检测单位再根据委托人和相关试验检测规范要求进行试验检测及质量服务，施工前对原材料进行试验检测并提交检测报告，施工过程中对现场进行试验检测并提交检测报告，工程结束后进行交工及竣工验收试验检测，提交总体检测报告，并提供相关的质量服务。批准后的检测工作量清单原则上不得增加检测数量，确需增加必须获得委托人书面同意，但增加金额累计不得超过批准总价的10%，超出部分委托人不予支付。

2.1.2服务范围

试验检测相关内容如下（包括但不限于）：

（1）编制工作大纲、交工及竣工验收试验检测工作方案，签订合同后，10个工作日内提交工作方案并且该方案需经过委托人组织审查通过。

（2）项目涉及的所有原材料、半成品、成品、构配件、隐蔽工程及工程实体的试验检测，标准试验的验证性检测等。

（3）按照《公路工程质量检验评定标准》对实测项目进行检测。

（4）项目涉及的所有协助委托人参与施工过程、交竣工阶段的内业检查和质量检查。

（5）项目交工计竣工阶段的试验检测。

（6）完成委托人要求的其他相关工作。

质量咨询服务内容（包括但不限于）：

（1）协助委托人对监理和施工单位工地试验进行全面的监督、检查和指导，重点检查试验仪器检定及运转、试验人员到位情况、试验标准的应用、标准试验的批复、检测的频率等；协助对各标段施工现场、工地试验室、材料储存及使用管理情况等进行巡查。

（2）配合委托人开展质量月、质量专项活动，编写策划相关活动方案，做好活动总结；协助编写和提炼质量工作总结。

（3）协助委托人进行质量管理，促使项目高效高质量进行；协助委托人开展定期、不定期巡查及专项检查，配合编制检测工作统计分析报告。

（4）协助对施工单位质量通病活动进行检查指导，协助委托人下发质量检查通报，对各类试验检测数据进行汇总分析，提出相关建议措施。

（5）协助委托人完善项目质保体系，协助对施工、监理等单位的质保体系进行检查。

（6）协助委托人质量风险评估及质量风险清单制定工作，并对施工单位质量风险评估及质量风险清单制定进行指导和评估。

（7）开展质量工作方面的宣贯、培训、讲座，进行最新质量相关法律法规、上级文件的解读。

（8）协助策划开展项目质量、试验等技能考核比赛。

（9）汇总各检测单位的检测数据，形成整个工程项目的月度检测报告，并提交质量分析报告。

（10）协助检查施工、监理单位的检验程序是否符合相关要求，并协助委托人进行试验检测相关管理工作。

（11）协助开展施工现场工艺行为和质量行为检查，提出问题清单及整改措施意见。

（12）编制交竣工验收、阶段验收、专项验收等质量检测报告。

（13）协助委托人组织对质量事故的调查和处理工作。

（14）根据委托人要求参与工地例会、图纸审查、技术交底等相关会议。

（15）完成委托人要求的其他相关工作。

2.1.3检测服务的内容

检测服务机构设置为：试验检测人要组建本项目跟踪试验检测及质量服务项目组，项目组成员专业要能覆盖试验检测及质量服务跟踪检测的专业要求；

检测服务的内容：配合委托人进行现场质量管理；按委托人批准的频率对所有项目进行质量抽检；对标准试验进行抽查复核抽检；检查关键工程的工艺性试验；对监理人和承包人工地试验室进行全面监督、检查和指导；对工程质量缺陷、质量事故进行检查、报告；配合省公路中心、交通运输综合行政执法机构、发包人日常检查及交竣工验收试验检测工作等。

2.2检测服务的依据

1、当使用于试验检测及质量服务的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，在引用标准或规范发生分歧时应按以下顺序优先考虑：

1）现行的交通运输部的行业标准或规范；

2）中华人民共和国国家标准；

3）省交通厅苏交质〔2009〕47号文：关于印发《江苏省交通建设工程工地试验室管理实施细则》的通知。

招标文件所引用的标准或规范，如果目前有新颁或修改，则按新的规范、标准执行。

在工程实施过程中，与本项目有关的标准或规范如果有局部修订或新颁，试验检测人有执行新的标准与规范的义务，并及时报委托人批准；采用新标准、规范所增加的费用由试验检测人承担。

2、本项目的相关标准和规范（包括但不局限于）：

1）交通部2005年第12号令：《公路水运工程试验检测管理办法》；

2）公路工程施工监理规范（JTG G10-2016）；

3）省交通厅苏交质〔2009〕47号文：关于印发《江苏省交通建设工程工地试验室管理实施细则》的通知。

4）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；

5）《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000)；

6）《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）；

7）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》（交公路发2010第65号）；

8）交通运输部交公路发【2004】446号《关于贯彻公路工程竣交工办法有关事宜的通知》；

9）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通运输部2004年3号令）；

10）《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/TJ21-01-2015）；

11）江苏省交通综合执法局关于印发江苏省公路水运建设工程质量监督工作程序及标准的通知（苏交执法质〔2020〕1号）；

12）省交通综合执法局关于印发江苏省公路工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准的通知（苏交执法质〔2020〕2号）；

13）江苏省交通综合执法局关于印发江苏省水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准的通知（苏交执法质〔2020〕3号）；

14）交通运输部办公厅文件（厅质监字（2009）183号）“《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》”；

15）以及江苏省交通运输厅有关技术规范及相关规定。

2.3检测职责

2.3.1试验检测人应本着“严格检测、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照检测合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行检测服务。认真履行下列（包括但不限于）职责：

2.3.1.1贯彻执行交通运输部、江苏省交通运输厅、委托人有关工程质量监督管理工作方针、政策和施工监理法规、制度，对施工、监理单位的工作质量进行检查。

2.3.1.2 监督、检查监理单位、施工单位工程质量保证体系的运行情况。

2.3.1.3 定期组织工程质量检查，发布质量检查情况通报。

2.3.1.4 参与现场科研试验工作，推广及应用新材料、新技术、新工艺。

2.3.1.5 配合有关方面调查施工中出现的质量问题或质量事故，监督检查处理方案的执行情况。

2.3.1.6 按照要求及时上报试验检测资料。

2.3.2如果试验检测人在检测服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于委托人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本检测合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入检测合同。此时试验检测人应予以执行。

2.4检测人员

2.4.1委托人对重要岗位检测人员的要求

| 重要岗位检测人员 | 数量 | 相关资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 详见招标文件。 |
| 试验检测师 | 1 | 持有交通运输部公路水运工程试验检测工程师证书或试验检测师证书，能覆盖跟踪质量检测项目的专业要求。 |
| 助理试验检测师 | 2 | 持有试验员证书或助理试验检测师证书，能覆盖跟踪质量检测项目的专业要求。 |

2.4.5即使是委托人要求或同意更换的检测人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到委托人的认可。除非常特殊情况外，项目负责人不得更换，其他检测人员的调换率不得高于20%。试验检测人擅自更换上述人员应承担相应的违约金，具体违约金额标准为：项目负责人3万元/人•次，试验检测师1万元/人•次，助理试验检测师5000元/人•次，更换人员违约金委托人将在检测服务费支付中扣除。

2.5保密

在检测合同有效期内及以后的3年内，未经委托人同意，试验检测人不得泄露委托人与本项目、本工程、本检测合同有关的保密资料。

3．委托人的义务

3.1.1文件和资料

委托人在检测合同生效之日起 7 日之内，向试验检测人免费提供下述文件、资料：

3.1.1.1图纸 1 套；

3.1.1.2其它 /  。

3.2决定

委托人根据试验检测人有关针对本项目的质量和安全等重大问题的请示及时予以决定。委托人对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过 15 日。

3.3代表

委托人授权代表：在签订检测合同时予以明确。

4．责任和保障

4.1试验检测人的违约及赔偿责任

4.1.1试验检测人的违约责任

4.1.1.5试验检测人的其他违约责任：

（1）合同生效后，如试验检测人擅自中途停止或解除合同，试验检测人应向委托人双倍返还已支付的上期支付的技术服务费。

（2）检测人员责任心不强、试验检测工作不到位，出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致工程存在质量问题或发生质量事故，造成经济损失或不良影响。

（3）试验检测人检测制度不全，检测仪器设备不全，档案资料不按规定存档。

（4）试验检测人发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向委托人报告。

（5）检测人员利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、所取贿赂，检测频率不满足合同要求，伪造检测数据，与施工、监理等相关单位串通，欺骗委托人。

（6）在合同履行过程中，试验检测人投入的项目负责人、技术负责人、专业试验检测师违反本合同4.1.2款规定未请假缺勤的情况。

（7）违反本合同有关廉洁条款和廉政合同的规定。

（8）试验检测人接到抽检通知后应及时前往现场开展检测工作，不得影响现场施工进度，如试验检测人未及时前往现场开展检测工作，导致现场施工进度受到影响，造成经济损失或不良影响。

（9）试验检测人应严格按照在投标文件中填报的仪器设备组织进行试验检测及质量服务，且不得进行擅自、随意更换，如因设备损坏、故障或须定期检查等非试验检测人自身原因导致须更换的，应及时向委托人报告，经委托人批准后方可进行更换。

（10）除投标文件中填报的主要仪器设备外，试验检测人应根据本项目试验检测及质量服务的实际需要主动投入其他符合招标文件及相关标准规范要求的仪器设备，并确保安全性，另行投入仪器设备所需的相关费用包含在投标报价中，委托人不再进行支付。投入本项目的仪器设备均应按照相关规定进行定期检查，定期检查所需的相关费用包含在投标报价中，委托人不再进行支付，并有相关检查记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备严禁使用。试验检测工作不到位，如因试验检测人未根据实际需要配备充足的仪器设备或仪器设备未进行定期检查处于不安全、不完好状态，导致工程进度延误或发生质量安全问题、质量安全事故，造成经济损失或不良影响。

试验检测人发生以上4.1.1条规定的违约情况，则试验检测人承担违约责任，委托人在向试验检测人发出书面通知后未见纠正的，可以向试验检测人收取规定的违约金，并可终止合同。在出现4.1.1.1或4.1.1.3情况下，委托人可发出书面通知立即终止合同。违约金标准约定如下：

（1）出现4.1.1.1条规定的违约情况，收取5万元违约金，委托人可发出书面通知立即终止合同；

（2）出现4.1.1.2条规定的违约情况，对人员未按承诺到位违约按照本合同第2.4.5条规定收取违约金；对设备未按承诺到位违约，按照每台套每天0.05万元收取违约金。

（3）出现4.1.1.3条和4.1.1.5（2）规定的违约情况，按照本合同第4.1.2条规定承担违约赔偿损失。

（4）出现4.1.1.5（3）、（4）、（5）条规定的违约情况，按照每发现1次1万元收取违约金。

（5）出现4.1.1.5（6）条规定的违约情况，委托人将向试验检测人收取违约金，具体违约金额标准为：项目负责人1000元/人•天，试验检测师400元/人•天，更换人员违约金委托人将在检测服务费支付中扣除。

（6）出现4.1.1.5（7）条规定的违约情况，委托人将向试验检测人收取违约金2万～4万元。

（7）出现4.1.1.5（8）条规定的违约情况，委托人可根据实际情况按次对试验检测人收取违约金。每次收取违约金金额不低于0.1万元。

（8）出现4.1.1.5（9）条规定的违约情况，委托人可根据实际情况按次对试验检测人收取违约金。每次收取违约金金额不低于0.2万元。

（9）出现4.1.1.5（10）条规定的违约情况，委托人将向试验检测人收取违约金4万～8万元。

（10）试验检测人出现4.1.1条违约责任，委托人除按照合同约定收取违约金外，同时还将在还将按照干线公路履约考核相关规定进行严格考核，并将考核结果上报市交通运输主管部门。

（11）试验检测人质量咨询服务不到位的，委托人可视具体情况收取违约金0~10000元/次。

4.1.2试验检测人的违约赔偿责任

试验检测人违反检测合同的规定，并因此造成委托人的经济损失，应根据其所承担责任的比例向委托人赔偿：赔偿金=直接经济损失×试验检测人应承担责任的比例。

4.2委托人的赔偿责任

委托人违反检测合同的规定，并因此造成试验检测人的直接经济损失，应按照下列赔偿方法向试验检测人赔偿。赔偿方法为：赔偿金=委托人给试验检测人造成的直接经济损失。

4.4赔偿的限额

试验检测人的累计赔偿限额为检测服务费总价的20%，当达到此限额时，委托人有权单方面终止检测合同，没收试验检测人的履约保证金。

委托人赔偿试验检测人的直接经济损失的累计限额20万元。

5．检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.1检测合同协议书生效的条件和期限：试验检测人提交履约保证金，并且合同经试验检测人与委托人双方签字盖章后生效。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，委托人退还履约保证金后，本合同即告终止。

5.2检测服务的时间和期限

18个月，具体以业主指令为准。

5.4.4物价变动的调整办法

不调整。

5.5.1.3不可抗力

本项目不可抗力：按照合同通用条款执行。

- 检测服务的费用与支付

本项目检测费用工作量清单检测费用采用全费用综合单价合同（详见附件《合同价格单》），合同实施过程中单价不予调整，结算的检测费用以最终实际发生的检测数量为准。

实际结算费用=合同价格单内各单项全费用综合单价*委托人实际发生的检测数量，据实结算。实际结算费用是试验检测人按照招标文件的要求优质完成本合同所有内容所需的全部费用，应当包括（不限于）：检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、安全生产费用（包括交通安全保障措施费、行政主管部门办理相关手续等发生的所有费用）、资料审查费用、安全管理咨询、现场费用、交通工具及使用费、检测设备、临时设施、公司取费、法定税金、利润等相关与履行本合同有关的一切费用。

本标段试验检测及质量服务为试验检测人进行实施，对一般材料和部位抽检频率为施工单位自检频率的5%，对重要、关键部位可适当增加抽检频次，具体以经委托人批准的试验检测计划为准。在（低剂量）水泥稳定碎石混合料、沥青混合料生产期间，试验检测及质量服务单位需安排专人驻场站对原材料和混合料质量进行把控。预制板梁生产期间，试验检测及质量服务单位需安排专人驻厂对生产质量进行把控。相关费用已包含在合同总价中，不另行增加费用。

若合同价格单内没有中标单价的检测项目，以《关于放开交通建设工程质量检测和工程材料试验收费的通知》（苏质公〔2016〕8 号）所附《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》(优先)或《连云港市建设工程质量检测及建筑材料试验推荐性收费标准2019版》为基数，乘以（1-投标人投标报价下浮率），最终以委托人实际发生的检测数量为准，据实结算。若试验检测人合同价格单及苏质公〔2016〕8 号文或连云港2019版推荐性收费标准内均无价格的检测项目，则试验检测人进行市场询价，经委托人审核通过后作为结算单价基数，乘以（1-投标人投标报价下浮率），最终以委托人实际发生的检测数量为准，据实结算。其中：投标报价下浮率=（1－投标人投标总价/招标最高限价）×100%。

如因工程变更或应上级要求产生检测工作量增加的，增加的费用按委托人实际发生的检测数量为准，据实结算。结算单价参照前款执行。

6.2.1动员预付费

本项目不设动员预付费。

6.2.4支付方式与支付内容

（1）本合同服务费用的支付方式：工程产值完成至 9000 万元，支付 9000万产值部分对应本合同费用的80%。工程交工验收合格后付至本合同己完成费用的80%，验收合格满一年后付至本合同己完成费用的 97%，竣工验收合格后付至最终合同己完成费用的100%。

（2）经审计及委托人审核确认的每期本合同服务费用，在试验检测人提供合法合规有效的增值税发票（当期支付的全额发票）后，委托人支付相应服务费用,否则延期付款责任由试验检测人承担。

检测服务费用调整后支付方式：/。

试验检测人违约赔偿金的支付方式：从当期检测服务费中予以扣除；如果当期不足的，则从后续期检测服务费中扣除；如果还不足的，则动用履约保证金。

委托人的违约赔偿金的支付方式：在当期检测服务费一同支付。

6.2.5动员预付费的扣回： /。

6.2.6最低支付限额

某一期检测服务费用应支付额低于/时，将当期应支付的检测服务费用合并到下期支付。

6.2.7结算

6.2.7.1在检测服务工作结束提交最终检测报告并经委托人审核批准后30日之内，双方结算至检测服务结束申请之日前实际发生的检测服务费用。

6.2.8检测服务费用的支付期限

中期支付期限为自委托人收到试验检测人提交的书面付款申请后 30 日内支付，最终支付期限为自委托人收到试验检测人提交的书面付款申请后 60 日内支付。

对过期的应支付款项的补偿，按中国人民银行短期贷款利率执行。

6.3货币

委托人支付检测服务费用的货币种类：人民币。

7．其它

7.2语言和法律

检测合同的主导语言：中文。

检测合同所遵循的法律：本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本检测合同条款进行补充或修改，另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。

7.5.2版权

委托人就本项目试验检测而向试验检测人提供的成果为委托人所拥有。试验检测人因受委托人委托进行的本项目试验检测而产生的成果均为双方共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经另一方同意，但若委托人因推行本项目的需要向第三方透露检测成果，则无须经过试验检测人的同意。

本款末增加：

7.8检测人员的住宿、办公、生活设施设备以及交通工具等由试验检测人自备、自购或租用。

7.9工程一切险和第三方责任险由试验检测人投保，包含在合同总价中，不单独计量与支付。

7.10试验检测人装备险和试验检测人职工的(人身)事故险由试验检测人自行投保，保险费由试验检测人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

7.11试验检测人应为实施本合同工程采取必要的安全保障措施，包括但不局限于配备必要的安全负责人、配置临时交通安全设施等，此费用包含在安全生产费中。试验检测人向交警、交通运输综合行政执法机构等部门完善相关手续所需的相关费用等也包含在安全生产费中；其中，安全保障措施方案需经委托人、业主、交警、交通运输综合行政执法机构等相关部门审查通过后方可实施。

7.12试验检测人为实施本合同工程通过业主所管辖的公路的通行费由试验检测人自行按章缴纳，包含在合同总价中，不单独计量与支付。

7.13试验检测人为实施本合同检测须遵守国家和地方有关环境保护和水土保持等方面有关法律法规并将其措施实施到位。所需费用包含在合同总价中，不单独计量与支付。试验检测人在实施作业过程中应做到文明检测，由此发生的费用包含在合同报价清单单价中，不单独报价。

7.14试验检测人在投标时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术资料等。作为一个有经验的试验检测人，应充分考虑到委托人、业主提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中可能存有的偏差。试验检测人应综合考虑到报价中，委托人、业主对试验检测人的合同单价不因此而进行调整。

7.15委托人、业主有权根据本项目需要提出增加相关的检测工作，对此试验检测人应无条件服从。额外增加的费用由三方协商后另行计量支付。在本项目服务期内，根据质量检测业务情况，委托人有权要求检测人增加检测人员和设备，检测人应无条件服从。

合同签订后在正式开展质量检测业务前，试验检测人应根据施工图纸编制详细的质量检测大纲和检测工作量清单报业主，委托人将组织试验检测专家和相关业务人员进行认真评审，委托人对评审通过修后质量检测大纲和检测工作量清单进行审批，批准后检测单位再根据委托人和相关试验检测规范要求进行质量检测，施工前对原材料进行质量检测并提交检测报告，施工过程中对现场进行质量检测并提交检测报告，工程结束后进行交工验收质量检测，提交总体质量检测报告。批准后的检测工作量清单原则上不得增加检测数量，确需增加必须获得委托人书面同意，但增加金额累计不得超过批准总价的10%，超出部分委托人不予支付。

7.16试验检测人应按照“关于落实省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》的意见（苏交招〔2009〕6号）”的规定，对投标人为本项目所使用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，对于交通项目短期使用灵活就业的农民工的，试验检测人应当承诺使用的农民工参加了其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇基本医疗保险。与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

7.17部分有特殊要求的检测项目，允许外委试验，由试验检测人委托经委托方认可的有能力的试验检测单位实施，相关费用由试验检测人承担。

7.18在签订本合同后，因法律、法规发生变化引起该检测费变化，以及因物价变动、规范性文件发生变化等其他因素而引起检测费变化，检测费不作调整。

7.19为确保检测资料真实可靠，本次质量检测项目合同签订前，试验检测人必须提供检测人针对本检测项目的质量检测报告内控签批流程，明确质量检测报告签字人员名单、身份证号码以及签字留样。

7.20 试验检测人的检测费用，是指为优质完成本合同所有内容所需的全部费用，应当包括：检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、安全生产费用（包括交通安全保障措施费、行政主管部门办理相关手续等发生的所有费用）、资料审查费用、安全管理咨询、现场费用、交通工具及使用费、检测设备、临时设施、公司取费、法定税金、利润等相关与履行本合同有关的一切费用。

8争端的解决

双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由项目所在地人民法院起诉解决。

9补充条款：

9.1转包与分包

本项目不得以任何形式转包、违法分包。

9.2试验检测人的配置要求

9.2.1 按照交通运输部有关行业规范、江苏省有关试验检测管理的规定、《检测和校准试验室认可准则》的要求，建立一整套完善的试验检测、质量管理工作机制。

9.2.2 试验检测人员应主要从公司选派，也可以适当从其他方面聘用有经验的检测人员，但不得聘请检测工程的施工单位、监理单位或委托人单位的在职人员。

在合同期内，未经委托人同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人或试验检测师时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报委托人批准，经委托人批准后，试验检测人必须支付委托人违约金。若委托人提出人员更换要求，试验检测人应在接到通知的7天内选派资格和经验为委托人接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由试验检测人承担。

9.2.3 配置性能稳定、指标先进、套型合理的仪器设备。对于部分使用频率高，可能出现饱和或故障的试验检测设备，应做好相应预案，以便及时准确得出各项试验结果，从而确保试验检测工作的质量。

9.2.4在本项目服务期内，根据质量检测业务情况，委托人有权要求检测单位增加检测人员和设备，试验检测人应无条件服从。

9.3试验检测人的工作要求

9.3.1试验检测人应实行科学化、规范化管理，认真执行委托人关于试验检测的各项制度，加强人员培训，规范检测和报告程序，切实做到真实、全面、独立、公正、准确、及时。

9.3.2有关规范、规程、标准等技术文件应齐全，试验检测人员要加强学习，严格按有关标准、规程及规范进行操作，保证试验检测数据的准确性。

9.3.3对试验检测工作统筹安排，细化工作内容，根据工程情况制定试验检测总体计划和阶段性目标，既保证对工程的全面检查，也保证当前重点工作的完成。

9.3.4 坚持独立抽检，保证试验检测数据真实反映现场情况。

9.3.5建立试验检测管理制度，明确各级人员的岗位责任，明确室内试验、现场测试、报告提交的工作流程，保证人员职责分明、试验检测程序规范。

9.3.6 建立内部工作文件、技术文件、试验报告的管理及保密制度、加强档案管理。

9.3.7建立设备管理制度，明确设备的添置、安装、标识、检定、使用、保养、维修等方面的要求，为试验检测数据的准确提供良好的基础。

9.3.8 应建立现场抽样、检测、样品留存等制度，保证试验过程中样品传递的规范性。

9.3.9 建立台帐制度，保证试验检测各个环节都有台帐记录，做到所有试验检测数据都可追溯。

9.3.10建立外委试验管理制度，从取样、封存、送样、报告管理等环节规范外委试验，保证本试验室不能完成的质量跟踪检测项目的委托试验工作。

9.3.11建立环境安全管理制度，保证试验室工作的正常开展。

9.3.12保证试验检测的及时性，及时进行相关试验检测，及时出具报告，及时上报检测中发现的问题。

9.3.13试验室内部应定期检查制度的执行情况，保证工作质量。

9.3.14加强对试验检测方法的研究，积极采用先进的检测方法。

9.3.15试验检测人应参加工地例会，并汇报每月试验检测情况，并将每月试验检测情况分析报告形成正式文件报委托人。

9.3.16试验检测人承诺，在收到到场取样检测服务通知后      小时内响应并安排项目组人员到场进行取样，取样完成后      小时内完成检测，检测完成后      小时内出具合格的检测报告，并按照招标文件及委托人要求完成相关服务工作。

9.3.17制定工作人员守则，加强廉政管理。

9.4委托人违约责任

9.4.1委托人不按本合同第8条支付合同价款。

9.4.2委托人无正当理由擅自中止合同时（不可抗力除外）。

9.5检测频率

9.5.2超出委托人规定的抽检频率以外的工作量，委托人有权不予支付，除委托人另有指定。

9.6委托人的补充义务和权利

9.6.1委托人应负责与施工、监理、建设等相关单位协调，保证试验检测人的工作队伍顺利进入现场工作。

9.6.2在合同履行过程中，对于试验检测人按约定提交的技术报告、数据成果等，委托人应及时审批验收。

9.6.3委托人有对试验检测人派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求试验检测人更换。

9.6.4委托人有权要求试验检测人按时提交报告和业务范围内的专项报告。

9.7 索赔

9.7.1当一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

9.7.2委托人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由委托人承担责任的其他情况，造成试验检测人的经济损失，试验检测人可按下列程序以书面形式向委托人索赔：

(1)索赔事件发生后28日内，发出索赔意向通知；

(2)委托人在收到试验检测人送交的索赔报告和有关资料后，于28日内给予答复，或要求试验检测人进一步补充索赔理由和证据；

(3)委托人在收到试验检测人送交的索赔报告和有关资料后28内给予答复或未对试验检测人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

(4)当该索赔事件持续进行时，试验检测人应当阶段性向委托人发出索赔意向，在索赔事件终了后28日内，向委托人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答程序与(2)、(3)规定相同。

9.7.3试验检测人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，造成工期延误和(或)对委托人造成的其它经济损失，委托人可按合同约定的时限和方式向试验检测人提出索赔。

9.8 廉洁条款

9.8.1委托人和试验检测人应当自觉遵守国家、江苏省关于建设工程廉政建设的有关规定。

9.8.2试验检测人人员：

(1)不得以任何形式向施工单位索要和收受回扣等好处费。

(2)应当保持与施工单位的正常业务交往，不得接受施工单位的礼金、有价证券和物品，不得在施工单位报销任何应由个人支付的费用。

(3)不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

(4)不得要求或者接受施工单位为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排、旅游以及出国等提供方便。

(5)不得向施工单位介绍家属或者亲友从事与委托人工程有关的经济活动。

9.9 安全生产

试验检测人应依法遵守相应的安全方面的法规条例，若因试验检测人违约造成安全事故，将依法追究责任。

第三节合同附件格式

附件一： 合同协议书

合同协议书

本协议书由（委托人全称）（以下简称“委托人”）为一方，与（试验检测人全称）（以下简称“试验检测人”）为另一方共同订立。

鉴于委托人已委托试验检测人为  （工程名称）  标段提供检测服务，并已接受了试验检测人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、本协议书中的词句和用语与通用合同条款中规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。下列文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

1、合同协议书及附件；

2、中标通知书；

3、投标函；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、标价的工作量清单；

8、在本专用合同条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件（包括但不限于招标文件）。

如果检测合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

- 项目负责人为                ，主要人员名单详见附件。

四、本合同计划服务期       个月。

五、本项目检测费用工作量清单检测费用采用全费用综合单价合同（详见附件《合同价格单》），合同实施过程中单价不予调整，结算的检测费用以最终实际发生的检测数量为准。

实际结算费用=合同价格单内各单项全费用综合单价*委托人实际发生的检测数量，据实结算。实际结算费用是试验检测人按照招标文件的要求优质完成本合同所有内容所需的全部费用，应当包括（不限于）：检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、安全生产费用（包括交通安全保障措施费、行政主管部门办理相关手续等发生的所有费用）、资料审查费用、安全管理咨询、现场费用、交通工具及使用费、检测设备、临时设施、公司取费、法定税金、利润等相关与履行本合同有关的一切费用。

六、委托人在此同意按照本检测合同规定的期限和方式，向试验检测人支付根据检测合同规定应支付的费用和提供检测工作条件。

七、试验检测人基于委托人的上述保证，在此向委托人承诺按照本检测合同的规定履行检测服务。

八、本协议书经双方签字盖章后，自    年  月 日生效，至双方按照检测合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。

九、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本  份，双方各执  份。

委托人: （全称） （盖章） 试验检测人: （全称） （盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权的代理人：（签字）           或其授权的代理人：（签字）

日期：      年    月     日日期：       年    月   日

单位地址:                            单位地址:_________________

邮编:邮编:_____________________

电话:                    电话:_____________________

传真:                    传真:_____________________

开户银行:                开户银行:_________________

帐号:                    帐号：____________________

附件二： 廉政合同

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若于意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， （工程名称） 的委托人 （全称）（以下称委托人）与试验检测人 （全称） （以下称试验检测人），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行（项目名称）检测的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）双方主动接受纪检监察部门的监督，严格贯彻执行《连云港市交通工程建设廉政约谈制度》（连交委〔2021〕34号）和《关于印发《深化“一工程一约谈”廉政监督管理实施方案》（连交委〔2022〕20号）的通知》各项要求。发包人对承包人项目负责人开展廉政常规约谈，做好廉政约谈记录。

（五）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（七）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 委托人的义务

（一）委托人及其工作人员不得索要或接受试验检测人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在试验检测人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。

（二）委托人工作人员不得参加试验检测人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受试验检测人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受试验检测人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）委托人工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的检测分包项目。

第三条 试验检测人义务

（一）试验检测人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）试验检测人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）试验检测人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）试验检测人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）试验检测人及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由试验检测人或个人支付的费用。

（六）试验检测人及其工作人员必须严格按照检测规程办事，不得损害委托人利益。

第四条 违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给试验检测人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）试验检测人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通工程建设主管部门给予试验检测人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请试验检测人或试验检测人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目交工验收后止。

第七条 本合同作为工程检测合同的附件，与工程检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

委托人：（全称） （盖章） 试验检测人：（全称） （盖章）

法定代表人：   （签字）          法定代表人：  （签字）

地址：_________________            地址：______________

电话：_________________            电话：______________

日期:     年   月     日日期:      年   月  日

委托人监督单位：（全称）（盖章）    试验检测人监督单位：（全称）（盖章）

附件三： 安全生产合同

安全生产合同

为在  （项目名称）检测合同的实施过程中创造安全、高效的检测工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目  （委托人名称）(以下简称：委托人)与检测单位         （以下简称“试验检测人”）特此签订安全生产合同：

一、委托人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2．委托人根据试验检测人提供的检测工作方案，对所需的检测条件给予必要的协助和配合。

3．委托人应对试验检测人检测现场安全检测情况进行抽查，监督试验检测人及时处理发现的各项安全隐患。

二、试验检测人职责

1．严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省公路条例》、《江苏省高速公路条例》及《江苏省道路安全条例》等国家及地方有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行合同中的有安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强检测人员的安全生产意识，配备专职及兼职安全检查人员，检测技术人员、管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到检测人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场配备专职及兼职安全检查人员，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。专职及兼职安全检查人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．试验检测人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．试验检测人参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

6．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。试验检测人项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7．所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

8．检测工作中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标志牌。

9．试验检测人必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因任何一方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目服务期满后失效。

委托人：                     （盖单位章）试验检测人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年     月     日     年     月     日

附件四：中标通知书格式

中标通知书

致：  （投标人全称）

贵方于       年    月     日送交的     (工程名称)    标段投标文件，我方已进行了全面的审查。经过综合评审，我方选定贵方为  （工程名称）标段的中标单位。现明确下列事宜：

一、项目负责人：

二、试验检测服务期：

三、试验检测费用

贵方中标的试验检测费为：        。

四、贵方须在本通知发出后     日内按招标文件的要求提供履约担保，并与我方正式签署合同协议书。本通知书与贵方提交的投标文件及双方在招投标期间的来往补充文件及协商同意的有关修改文件，将作为本合同的有效文件。

特此函告。

招标人：（全称） （盖章）

日期：年月日

附件五：履约担保格式

履约保函（无条件）

致： （委托人全称）

鉴于  （试验检测人全称）（以下称“试验检测人”）与 （委托人全称） （以下称“委托人”）已签订  （工程名称）标段的检测合同协议书，并保证按协议规定承担检测服务工作，我们愿出具保函为试验检测人提供担保，金额为人民币（大写）      万元（¥           ）。

本保函的义务是：我们在接到委托人提出的因试验检测人在履行协议过程中，未能履行或违背协议规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14天内，在上述担保的限额内，向委托人支付任何数额的款项，无须委托人出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求委托人应首先向试验检测人索要上述款项。我行还同意，任何对协议条款所作的修改和补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函自(生效日期)　之日起生效，至(失效日期)　之日失效，除非你方提前终止或解除本保函。保函失效后请将本保函退回我方注销。

担保银行：（全称）（盖章）

法定代表人

或其授权的代理人：（签名）

日期：       年      月       日

注：允许投标人开具的保函与本文件提供的格式不一致，但不得改变履约保证金保函（无条件）格式中保函等实质性内容，否则投标人开具的履约保证金保函视为无效。

# 第四章采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，其他未列明行业对应的中小企业划分标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★服务期限要求：18个月，具体以采购人指令为准。 |
| 2 | ★服务要求1：合同签订后在正式开展试验检测及质量服务前，试验检测人应根据施工图纸编制工作大纲、交工及竣工验收试验检测工作方案报采购人，采购人将组织试验检测专家和相关业务人员进行认真评审，采购人对评审通过后的工作大纲、交工及竣工验收试验检测工作方案进行审批，批准后试验检测人再根据采购人和相关试验检测规范要求进行试验检测及质量服务。★服务要求2：施工前对原材料进行试验检测并提交检测报告，施工过程中对现场进行试验检测并提交检测报告，工程结束后进行交工及竣工验收试验检测，提交总体检测报告，并提供相关的质量服务。批准后的检测工作量清单原则上不得增加检测数量，确需增加必须获得采购人书面同意，但增加金额累计不得超过合同金额的10%，超出部分采购人不予支付。 |
| 3 | ★付款方式：（1）工程产值完成至 9000 万元，支付 9000万产值部分对应本合同费用的80%。工程交工验收合格后付至本合同己完成费用的80%，验收合格满一年后付至本合同己完成费用的 97%，竣工验收合格后付至最终合同己完成费用的100%。 （2）经审计及采购人审核确认的每期本合同服务费用，在试验检测人提供合法合规有效的增值税发票（当期支付的全额发票）后，采购人支付相应服务费用,否则延期付款责任由试验检测人承担。 |

注：上表为本项目采购需求中须满足的实质性要求和条件，请供应商逐条明确响应，并按照要求提供证明材料（如有），否则投标无效。

- 项目概况

311国道连云港东段一期工程东起西安路，利用既有张圩河路进行改造，终于与242省道交叉口，全长约5.8公里，本项目实施里程约4.7公里，另1.1公里由疏港航道桥梁改造项目实施。本项目主要实施内容包括路基路面加宽、路面改造补强、桥梁改造、交通安全设施等改造内容，采用双向四车道一级公路标准建设。一期工程计划于2025 年9 月开工建设，于2027 年3 月建设完工，建设工期540天。

本次招标服务内容包括311国道连云港东段一期工程范围内的道路工程、桥涵工程、交通安全设施及机电工程、绿化工程等全部工程施工阶段的抽检工作、交工和竣工阶段的检测以及质量服务等相关工作。具体详见第四章“采购需求”。

- 试验检测及质量服务过程中需遵循的文件，包括但不限于下列文件：

（1）交通部2005年第12号令：《公路水运工程试验检测管理办法》；

（2）公路工程施工监理规范（JTG G10-2016）；

（3）省交通厅苏交质〔2009〕47号文：关于印发《江苏省交通建设工程工地试验室管理实施细则》的通知；

（4）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；

（5）《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000)；

（6）《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）；

（7）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》（交公路发2010第65号）；

（8）交通运输部交公路发【2004】446号《关于贯彻公路工程竣交工办法有关事宜的通知》；

（9）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通运输部2004年3号令）；

（10）《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/TJ21-01-2015）；

（11）江苏省交通综合执法局关于印发江苏省公路水运建设工程质量监督工作程序及标准的通知（苏交执法质〔2020〕1号）；

（12）省交通综合执法局关于印发江苏省公路工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准的通知（苏交执法质〔2020〕2号）；

（13）江苏省交通综合执法局关于印发江苏省水运工程交（竣）工质量核验（鉴定）工作程序及标准的通知（苏交执法质〔2020〕3号）；

（14）交通运输部办公厅文件（厅质监字（2009）183号）“《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》”；

（15）国家、交通运输部、省交通运输厅相关文件规定。

三、服务内容

311国道连云港东段一期工程范围内的道路工程、桥涵工程、交通安全设施及机电工程、绿化工程等全部工程施工阶段的抽检工作、交工和竣工阶段的检测以及质量服务等相关工作。

3.1试验检测相关内容如下（包括但不限于）：

（1）编制工作大纲、交工及竣工验收试验检测工作方案，签订合同后，10个工作日内提交工作方案并且该方案需经过采购人组织审查通过。

（2）项目涉及的所有原材料、半成品、成品、构配件、隐蔽工程及工程实体的试验检测，标准试验的验证性检测等。

（3）按照《公路工程质量检验评定标准》对实测项目进行检测。

（4）项目涉及的所有协助采购人参与施工过程、交竣工阶段的内业检查和质量检查。

（5）项目交工计竣工阶段的试验检测。

（6）完成采购人要求的其他相关工作。

3.2质量咨询服务内容（包括但不限于）：

（1）协助采购人对监理和施工单位工地试验进行全面的监督、检查和指导，重点检查试验仪器检定及运转、试验人员到位情况、试验标准的应用、标准试验的批复、检测的频率等；协助对各标段施工现场、工地试验室、材料储存及使用管理情况等进行巡查。

（2）配合采购人开展质量月、质量专项活动，编写策划相关活动方案，做好活动总结；协助编写和提炼质量工作总结。

（3）协助采购人进行质量管理，促使项目高效高质量进行；协助采购人开展定期、不定期巡查及专项检查，配合编制检测工作统计分析报告。

（4）协助对施工单位质量通病活动进行检查指导，协助采购人下发质量检查通报，对各类试验检测数据进行汇总分析，提出相关建议措施。

（5）协助采购人完善项目质保体系，协助对施工、监理等单位的质保体系进行检查。

（6）协助采购人质量风险评估及质量风险清单制定工作，并对施工单位质量风险评估及质量风险清单制定进行指导和评估。

（7）开展质量工作方面的宣贯、培训、讲座，进行最新质量相关法律法规、上级文件的解读。

（8）协助策划开展项目质量、试验等技能考核比赛。

（9）汇总各检测单位的检测数据，形成整个工程项目的月度检测报告，并提交质量分析报告。

（10）协助检查施工、监理单位的检验程序是否符合相关要求，并协助采购人进行试验检测相关管理工作。

（11）协助开展施工现场工艺行为和质量行为检查，提出问题清单及整改措施意见。

（12）编制交竣工验收、阶段验收、专项验收等质量检测报告。

（13）协助采购人组织对质量事故的调查和处理工作。

（14）根据采购人要求参与工地例会、图纸审查、技术交底等相关会议。

（15）完成采购人要求的其他相关工作。

四、服务要求

1、试验检测人应本着“严格检测、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照本合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行试验检测及质量服务。认真履行下列（包括但不限于）职责：

（1）贯彻执行交通运输部、江苏省交通运输厅、采购人有关工程质量监督管理工作方针、政策和施工监理法规、制度，对施工、监理单位的工作质量进行检查。

（2）监督、检查监理单位、施工单位工程质量保证体系的运行情况。

（3）定期组织工程质量检查，发布质量检查情况通报。

（4）参与现场科研试验工作，推广及应用新材料、新技术、新工艺。

（5）配合有关方面调查施工中出现的质量问题或质量事故，监督检查处理方案的执行情况。

（6）按照要求及时上报试验检测资料。

（7）如果试验检测人在试验检测及质量服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于采购人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入本合同。此时试验检测人应予以执行。

2、试验检测人应实行科学化、规范化管理，认真执行采购人关于试验检测的各项制度，加强人员培训，规范检测和报告程序，切实做到真实、全面、独立、公正、准确、及时。

3、有关规范、规程、标准等技术文件应齐全，试验检测人员要加强学习，严格按有关标准、规程及规范进行操作，保证试验检测数据的准确性。

4、对试验检测工作统筹安排，细化工作内容，根据工程情况制定试验检测总体计划和阶段性目标，既保证对工程的全面检查，也保证当前重点工作的完成。

5、坚持独立抽检，保证试验检测数据真实反映现场情况。

6、建立试验检测管理制度，明确各级人员的岗位责任，明确室内试验、现场测试、报告提交的工作流程，保证人员职责分明、试验检测程序规范。

7、建立内部工作文件、技术文件、试验报告的管理及保密制度、加强档案管理。

8、建立设备管理制度，明确设备的添置、安装、标识、检定、使用、保养、维修等方面的要求，为试验检测数据的准确提供良好的基础。

8、应建立现场抽样、检测、样品留存等制度，保证试验过程中样品传递的规范性。

10、建立台帐制度，保证试验检测各个环节都有台帐记录，做到所有试验检测数据都可追溯。

11、建立外委试验管理制度，从取样、封存、送样、报告管理等环节规范外委试验，保证本试验室不能完成的质量跟踪检测项目的委托试验工作。

12、建立环境安全管理制度，保证试验室工作的正常开展。

13、保证试验检测的及时性，及时进行相关试验检测，及时出具报告，及时上报检测中发现的问题。

14、试验室内部应定期检查制度的执行情况，保证工作质量。

15、加强对试验检测方法的研究，积极采用先进的检测方法。

16、试验检测人应参加工地例会，并汇报每月试验检测情况，并将每月试验检测情况分析报告形成正式文件报采购人。

17、制定工作人员守则，加强廉政管理。

18、检测人员

采购人对重要岗位检测人员的要求

| 重要岗位检测人员 | 数量 | 相关资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 详见招标公告。 |
| 试验检测师 | 1 | 持有交通运输部公路水运工程试验检测工程师证书或试验检测师证书，能覆盖跟踪质量检测项目的专业要求。 |
| 助理试验检测师 | 2 | 持有试验员证书或助理试验检测师证书，能覆盖跟踪质量检测项目的专业要求。 |

即使是采购人要求或同意更换的检测人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到采购人的认可。除非常特殊情况外，项目负责人不得更换，其他检测人员的调换率不得高于20%。试验检测人擅自更换上述人员应承担相应的违约金，具体违约金额标准为：项目负责人3万元/人•次，试验检测师1万元/人•次，助理试验检测师5000元/人•次，更换人员违约金采购人将在当期合同价款支付中扣除。

五、履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的10%。

中标人应当以金融机构、担保机构出具的保函（无条件）非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（无条件）（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

六、投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、安全生产费用（包括交通安全保障措施费、行政主管部门办理相关手续等发生的所有费用）、资料审查费用、安全管理咨询、现场费用、交通工具及使用费、检测设备、临时设施、公司取费、法定税金、利润等相关与履行本合同有关的一切费用。

2、投标报价方式:本项目采用固定全费用综合单价。投标人应根据招标文件要求及施工现场条件，充分考虑本项目合同实施期间可能发生的相关费用，包括按采购人意见对整个试验检测及质量服务工作过程及成果的变更、修改、整合和优化等，并承担由此而带来的风险，今后不作调整。

3、投标报价的计价方法：本项目采用  工程量清单计价方法。投标人应根据采购人提供的工程量清单计算单价、合价以及各种政策性费用。

4、报价货币：应以人民币报价。

5、投标报价的编制要求

（1）投标人必须按工程量清单，用固定全费用综合单价法编制投标报价。工程量清单数量不得变更、不得优惠，否则视为重大偏差。

（2）本项目实际结算费用=投标人已标价工作量清单内各单项全费用综合单价*采购人实际发生的检测数量，据实结算。若投标人已标价工作量清单内没有中标单价的检测项目，以《关于放开交通建设工程质量检测和工程材料试验收费的通知》（苏质公〔2016〕8 号）所附《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》(优先)或《连云港市建设工程质量检测及建筑材料试验推荐性收费标准2019版》为基数，乘以（1-投标人投标报价下浮率），最终以采购人实际发生的检测数量为准，据实结算。若投标人已标价工作量清单及苏质公〔2016〕8 号文或连云港2019版推荐性收费标准内均无价格的检测项目，则投标人进行市场询价，经采购人审核通过后作为结算单价基数，乘以（1-投标人投标报价下浮率），最终以采购人实际发生的检测数量为准，据实结算。其中：投标人投标报价下浮率=（1－投标人投标总价/招标最高限价）×100%。

（3）如因工程变更或应上级要求产生检测工作量增加的，增加的费用按采购人实际发生的检测数量为准，据实结算。结算单价参照前款执行。

（4）投标人自行协调解决所需的水、电供应和现场检测人员的交通，且投标人现场的生活、办公用房，所有的检测、办公、生活设备也由投标人自行解决，该部分费用含入投标报价中，不单独计量与支付。

（5）投标人应充分考虑本项目的标段划分、施工段落、材料进场批次及现场实际情况等因素，配备满足施工现场需求及规范规定的检测要求所需的全部检测设备及检测人员。相应费用含入投标报价中，不单独计量与支付。

（6）投标人派驻现场人员的人身意外保险以及自备设备等财产的有关保险由投标人自行办理并承担费用，含在所报单价或总额价中，不单独计量与支付。投标人由于未按本款规定投保所造成的一切损失和索赔，均由投标人自行承担责任。

（7）合同期间投标人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，以及采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求等。投标人应考虑足够的安全生产费用以满足项目施工需要，并在投标报价中予以考虑，采购人不单独支付。

（8）投标人应为实施本合同工程采取必要的安全保障措施，包括但不局限于配备必要的安全负责人、配置临时交通安全设施等，此费用包含在投标报价中。投标人向行政主管部门完善相关手续所需的相关费用等也包含在投标报价中；其中，安全保障措施方案需经采购人、行政主管部门等审查通过后方可实施。

（9）本标段试验检测及质量服务为采购人委托的第三方进行实施，对一般材料和部位抽检频率为施工单位自检频率的5%，对重要、关键部位可适当增加抽检频次，具体以经建设单位批准的试验检测计划为准。在（低剂量）水泥稳定碎石混合料、沥青混合料生产期间，投标人需安排专人驻场站对原材料和混合料质量进行把控。预制板梁生产期间，投标人需安排专人驻厂对生产质量进行把控。相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，不另行增加费用。

（10）本项目安全咨询服务费用采购人不单独计量支付，所需费用含在投标报价中，投标人在投标报价时须综合考虑。

（11）本工程的投标报价和中标后结算一律采用人民币。

（12）本项目采购代理费按苏招协【2022】002号文规定的标准下浮50%计取，由成交人支付。在成交人领取中标通知书时一次性向招标代理单位付清；专家评审费等相关费用由招标代理机构先行垫付，投标人中标后支付给招标代理机构。以上费用请投标人综合考虑在投标报价中。

七、其他

（1）工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

（2）为保证质量检测工作的公正性，本项目设计施工总承包单位、施工单位、监理单位或与其有隶属关系，以及接受施工单位和监理单位和设计施工总承包单位委托为本项目提供试验检测服务或与施工单位和监理单位和设计施工总承包单位存在其他利害关系的单位，均不得参加本项目的投标。

# 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

本项目对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除。对提供的服务全部由小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价×10%。

2.商务技术分（70分）

| 评审因素及分值 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 （40分） | 项目组成员配备（20分） | - 拟派项目负责人具备高级及以上职称的，得4分； 2、项目组其他成员（项目负责人除外）：具备中级职称的，提供一个得1分，具备高级及以上职称的，每提供一个得2分，本项最多得4分；（同一个人提供多个职称证书的，以得分高的计取）； 3、项目组其他成员（项目负责人除外）：每有一人具有有效的《公路水运工程试验检测师证书》，且证书试验类别涵盖道路工程专业或桥梁隧道工程专业或交通工程专业的得4分，最多得12分。（同一项目组其他成员（项目负责人除外）持有多种专业的证书的，仅给予一次性计分；同一专业仅计取一次得分） 注：1、以上人员须为本单位正式职工，提供由投标人为其缴纳的最近6个月（2025年2月-2025年7月）其中1个月由社保机构出具的社保缴纳证明，并加盖社保机构印章或社保机构参保缴费证明电子专用章，否则不予认可。 2、以上证书需将原件扫描件上传于投标文件中，否则不予认可。 |
|  | 类似业绩 （20分） | 1、投标人业绩要求：自2020年6月1日（以合同或协议书签订时间为准）以来承担过工程投资额不小于1亿元人民币的一级公路（或高速公路）工程试验检测项目业绩，每提供一个得4分，最多得12分； 2、拟投入的项目负责人业绩要求：自2020年6月1日以来（以合同或协议书签订时间为准），担任过工程投资额不小于1亿元人民币的一级公路（或高速公路）工程试验检测项目的项目负责人（或技术负责人），每提供一个得4分，最多得8分。 注：1、需提供有效的合同原件扫描件，提供的业绩证明材料必须能清晰的表明双方名称、内容、时间、投资额、项目负责人等需明示的内容，若提供的合同不能反映招标文件所需的业绩数据及内容，则需提供委托单位盖章的书面证明文件。 2、投标人业绩和拟投入的项目负责人业绩可重复计分。 |
| 技术部分 （30分） | 检测工作的程序与方法 （8分） | 1.检测工作方案是否全面、可行。优：4分，一般：2分，未见阐述或无实质性内容不得分。 2.对检测内容的描述是否全面。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 3.拟采取的检测方法是否可行。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
|  | 重点和难点分析及对策措施（6分） | 1.根据检测工作的特点，对本项目重难点的认识进行打分。优：3分，良：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 2.针对重难点的对策措施进行打分。优：3分，良：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
|  | 检测设备配置情况 （4分） | 1.对拟投入设备的种类是否齐备、数量是否满足检测工作要求进行打分。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 2.对拟投入设备的技术性能是否先进，是否符合项目检测的安全性和适应性进行评分。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
|  | 工作服务的目标及保证措施（6分） | 1.根据工作服务的目标是否具体可行进行打分。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 2.根据工作计划及保证进度的措施是否具体可行进行打分。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 3.根据工作质量及保证质量的措施是否具体可行进行打分。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
|  | 后续服务 要求 （6分） | 1.根据接到通知后到场取样时间、检测及时性、检测报告出具时间及对策、措施是否合理、可行，满足项目检测服务需求进行打分。优：3分，良：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 2.根据质量咨询服务内容的落实措施、对策是否合理、可行，满足质量咨询服务需求进行打分。优：3分，良：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |

# 第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人，联系电话：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：             ，联系电话：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：        系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

日期：年月日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

十、投标函

投标函

致：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

十三、投标分项报价表

投标分项报价表

注：请按照建设工程检测清单进行报价，并将报价表附于此处。

十四、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：项目编号：分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十五、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：项目编号：分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：项目编号：分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：项目编号：分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

十八、开标一览表

项目编号：分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：（电子签章）

十九、服务响应承诺书

致：（采购人）

我单位参与贵单位的本项目投标，在此郑重承诺，我单位中标后将按照如下承诺进行服务：

我单位承诺，在收到到场取样检测服务通知后      小时内响应并安排项目组人员到场进行取样，取样完成后      小时内完成检测，检测完成后      小时内出具合格的检测报告，并按照招标文件要求完成相关服务工作。

备注：投标人根据自身情况，自主进行填写。

综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消投标或中标（候选人）资格、解除合同并清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

二十、技术部分

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。