竞争性磋商文件

项目名称：南京标准公共服务平台

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0209

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年7月

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………02

- 供应商须知…………………………………04

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评审方法与评审标准………………………37

- 响应文件格式………………………………42

- 第一章  磋商邀请

受南京市标准化研究院委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京标准公共服务平台进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0209

2.项目名称：南京标准公共服务平台

3.预算金额：185万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：南京标准公共服务平台建设，实现标准管理、标准结构化、标准智能检索、标准智能编写、标准服务等功能，包括前端网站、后端管理以及小程序应用。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：1090天（系统开发时间为合同签订后270天内，试运行90天后完成终验，维保时间为验收合格后730天）

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2025年7月23日9时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市标准化研究院

地  址：南京市建邺区嘉陵江东街3号质监大厦

联系人：蒋先生

联系电话：025-86673673

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：郭先生

联系电话：025-68505815

- 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组发现供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.2 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额  8 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 项目合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的50%作为预付款。

8.1.2 项目初验合格后，甲方支付合同总金额的30%。

8.1.3 项目正式验收合格后，甲方支付合同总金额的20%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据国务院公布的《保障中小企业款项支付条例》，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 网络安全、市场准入要求：严格遵守中华人民共和国《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等相关法律法规要求，保障项目服务中所涉及的网络安全、数据安全。系统建设需在结合市政务云网络资源安全的基础上从应用安全、服务安全、数据安全和隐私安全等多个层面采用安全技术，从数据存储、数据服务到数据浏览应用全面保证数据的安全性和使用的合法性。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市标准化研究院是本市专业从事标准化服务和研究的公益一类技术机构，拥有丰富的标准信息资源，为企事业单位提供标准查询、标准托管、标准有效性验证、标准制修订及标准化咨询等服务，并建设了南京标准网开展各项服务活动。

随着标准化工作向数字化、网络化、智能化转型发展，以及标准化应用的纵深发展和精细化需求，迫切需要运用新技术、新理念开展标准信息资源的收集与加工，提供更精准、更有效的标准化服务。南京标准网已建设运行多年，技术架构老旧，功能上已无法满足对标准的精细化加工和提供智能、高效、便捷的标准化服务，迫切需要对平台进行升级改造，优化服务流程，完善功能模块，健全统计分析，提升服务效能。

本项目将以标准化需求为导向，以专业标准化服务为理念，以智能化应用为目标，充分运用大数据、大模型等技术，建设智能、高效、便捷的南京标准公共服务平台，进一步提升标准应用、服务能力，助力地方经济高质量发展。

（二）项目建设遵循标准

（1）《标准数字化标准体系建设指南》国标委发【2025】14号

（2）《机器可读标准能力等级模型与评估》（GB/T 45508-2025）

（3）《标准文献分类规则》（GB/T 39910-2021）

（4）《标准文献技术指标揭示数据规范》（GB/T 39872-2021）

（5）《标准文献元数据》（GB/T 22373-2021）

（6）《标准文档结构化 元模型 第1部分：全文》（GB/T 42093.1-2022）

（7）《标准文档结构化 元模型 第2部分：技术指标》（GB/T 42093.2-2022）

（8）《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

（9）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）

（10）《国家政务服务平台统一身份认证系统接入要求》（ZWFWC 0110-2018）

（11）《国家政务服务平台统一身份认证隐私保护要求》（ZWFWC 0131-2018）

（12）《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）

（13）《信息安全技术 网络数据处理安全要求》（GB/T 41479-2022）

（14）《信息安全技术 应用软件安全编程指南》（GB/T 38674-2020）

（15）《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）

（16）《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）

（17）《软件系统验收规范》（GB/T 28035-2011）

（18）《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14394-2008）

（19）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

（20）《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

（21）《政务数据安全管理指南》（DB3201/T 1040-2021）

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京标准公共服务平台网站 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 2 | 标准伴你行微信小程序 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 3 | 南京标准公共服务平台管理后台 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 功能模块及编号 |  | 功能不低于以下要求 |
| 1 | 南京标准公共服务平台网站 | ★实质性要求 | 标准检索 | 关键字检索 （A-1-1） | 1、总体需求：可通过标准号、标准名称的关键字模糊检索标准。支持在检索结果中进行二次检索；关键字检索时，需提高容错能力，输入时可自动提示正确标准格式（支持远程搜索、特殊字符处理（如空格、反斜杠等）、忽略大小写搜索）。 2、检索方式： (1) 快速检索：可通过标准号、标准名、全文、关键词等模糊和精确检索标准； (2) 高级检索：多条件组合检索，包括不限于标准号、标准名称、标准分类，标准性质，起草单位，起草人，实施日期等。 |
|  |  |  |  | 全文检索 （A-1-2） | 1、支持对标准文本内容的检索，精确定位；结果展示含关键字的段落部分，用不同颜色显示检索的关键字； 2、完全支持布尔逻辑检索、支持渐进检索、支持同义词检索，模糊检索，相关检索等。 |
|  |  |  |  | AI智能检索 （A-1-3） | 1、实现标准知识库构建，并实现人工智能在标准智能检索中的应用，要求以标准原文为依据，精准回答；结果展示清晰、有条理，提供来源并可查看原文，但不可下载原文；不让大模型产生“幻觉”； 2、支持提示词检索：用户在检索某一关键词时如“电动自行车”，可展现跟其相关的提示词，如“电池、充电器等”，方便用户查找相关标准；可形成知识图谱或思维导图展现； 3、微信小程序端支持语音转文字，OCR等多种输入方式检索。 |
|  |  |  |  | 在线阅读 （A-1-4） | 1、在线阅读增加用户水印，防截屏、防纂改、防拷贝，实现服务器端阅读插件的控制，能兼容常用浏览器及国产化信创产品浏览器； 2、默认提供前五页阅读（封面、目录、前言、引言、范围）； 3、全文阅读时支持展现文本目录，可按目录跳转阅读； 4、阅读权限控制：需用户注册并登入，支持阅读页数、次数、标准性质及费用等权限控制【详细权限控制业务见后台管理模块】 5、支持多标准同屏对比阅读，同屏标准不超过3个。 |
|  |  |  |  | 检索结果列表及题录详细页面展示 （A-1-5） | 1、检索结果列表按一定的规则排序，列表展示标准号、标准名称、适用范围、标准性质、标准类别、发布日期、实施日期、用户操作（阅读，下载（隐藏），收藏）、其他信息）等；可选择按字段排序。 2、标准题录详细页面展现： （1）标准题录内容包括但不限于：“适用范围”、“主管部门”、“发布、实施日期”、“标准类别”、“标准性质”、“页数”、“标准状态”等； （2）展示标准替代、引用、采用关系等内容，引用标准及被引用标准页面展示条数限制为5条其余隐藏（...）可点开；老旧标准存在多次替代关系，需展现替代标准状态；标准来源、公告及修改单需提供链接或文本阅读下载。 |
|  |  |  |  | 标准使用（实施效果）反馈 （A-1-6） | 1、用户可对所使用的国、行、地等标准的应用情况或意见和建议进行反馈，支持自定义反馈意见收集表单设计。 2、用户登录后，填写反馈信息并提交。 |
|  |  |  |  | 展示热搜关键词云图，并推送“热门标准” （A-1-7） | 根据不同用户检索历史、频次、关注领域、用户收藏等，形成热搜词云图展示，并自动推送相关热门标准信息。 |
|  |  |  | 资讯动态 | 总体需求 | 支持对资讯进行标签分类管理，如标准新闻、通知公告等，支持对即将实时标准推送规则进行配置。 |
|  |  |  |  | 标准新闻 （A-2-1） | 展示标准化相关的新闻、动态、信息等。 |
|  |  |  |  | 通知公告 （A-2-2） | 展示标准化相关通知、国家标准公告等信息。 |
|  |  |  |  | 即将实施标准 （A-2-3） | 展示每月即将实施的强制性国家标准、推荐性国家标准、行业标准目录，自动从标准数据库中获取（管理后台可设置相关参数，如国标、行标、提前几天展示、展示多长时间等），点击目录可查看题录信息；可根据条件查询。 |
|  |  |  | 服务中心 | 服务中心 （A-3-1） | 展示标准服务中心工作事项介绍。 |
|  |  |  | 标准进企业 | 标准进企业 （A-4-1） | 展示服务企业的相关活动等。 |
|  |  |  | 标准学堂 | 标准学堂 （A-5-1） | 1、展示标准相关知识，包括知识问答、图片宣传、视频宣传等，要求展示形式多样。 2、提供相关应用或服务的下载。 3、支持对标准学堂知识的全文检索。 |
|  |  |  | 法律法规 | 法律法规 （A-6-1） | 1、展示标准化相关的法律法规。 2、支持对法律法规的全文检索。 |
|  |  |  | 特色产业标准体系子平台（专题库） | 特色产业标准体系子平台（专题库） （A-7-1） | 1、平台介绍，展示特色产业标准体系子平台情况简介。 2、展示特色产业标准体系，包括体系图、标准查询、标准在线阅读等；标准数据与后台数据库关联，自动更新，确保信息的准确。 3、标准统计，根据不同要求展示标准的信息统计，如南京参与起草标准情况等。 4、要求平台后台管理能够自由配置并生成不同产业的特色平台并展示。 |
|  |  |  | 南京市地方标准 | 南京市地方标准 （A-8-1） | 1、实现南京市地方标准的多条件查询（如“行业主管部门、第一起草单位、起草单位、主要起草人”等）、阅读、下载等。 2、按不同口径展示市地标的统计情况。 3、展示市地标的相关公告，通知文件等。 4、市地方标准使用（实施效果）反馈。 |
|  |  |  | 会员中心 | 信息推送服务 （A-9-1） | 根据用户的收藏，检索历史等对用户进行相关标准或新闻资讯的推送。 |
|  |  |  |  | 会员中心首页 （A-9-2） | 会员中心首页增加标准检索框，方便用户查询标准。 |
|  |  |  |  | 标准管家 （A-9-3） | 1、我的收藏 用户可收藏查询的标准，并可对“我的收藏”做书签式管理（可自行建立文件夹管理）。 2、我的标准 （1）支持标准文件分类管理功能。用户可自主分类管理所用的企业标准，团体标准，地方标准，法律法规等文件；支持文档上传管理功能，可自主建设标准体系。 （2）自主添加的标准信息字段为非必填项；每个自主建立的标准可关联到平台（如平台已有该标准）；自主添加的标准中，规范性引用文件可关联到平台，当发生变化时，可提醒。 3、我的托管标准 （1）总体需求 用户通过平台自主导入托管标准（不同用户根据权限，可导入的标准数量不同），当平台数据发生变化时，提示变更信息。 （2）托管用户 托管用户分签约和赠送，托管前需完善用户信息（所属行业等）。 （3）托管导入 可单个和批量导入所需托管的标准目录，设置模板导入，导入时标准号填写有容错，可智能修正标准号正确格式，用户可修改编辑导入目录的标准号。 （4）变更提示：短信提醒、邮件提醒（变更目录表）、系统提醒。 （5）变更操作：不变更（继续托管原标准）、立即变更（变更为新标准托管）、实施日期前变更（实施日期前一天自动变更为新标准托管）。 （6）变更通知可按日期查询并导出。 （7）每次变更操作做后台记录。 （8）托管目录可维护（增加，修改，删除，查询）。 （9）托管用户使用标准反馈窗口（同标准使用（实施效果）反馈）。 4、标准自主查新 （1）总体需求 用户可自主查询标准有效性状态，查新结果可导出。 （2）查新导入 可单个和批量导入查新标准目录（批量导入标准条数默认每次为100条，管理后台可设置。），设置模板导入，导入时标准号填写有容错，可智能修正标准号正确格式，用户可修改编辑导入目录的标准号。 （3）查新结果 查新结果展示为最新标准（老旧标准多次替代的展示为最新标准）；查新结果可导出；点击标准号可查看标准题录信息；每次查新记录做历史保存，可查询； 查新结果详细页面包含各类详细信息（标准号，标准名称，标准状态，替代关系，查新时间，查新情况数据小结）。 （4）查新目录可维护（增加，修改，删除，查询）。 （5）查新流程：导入需查新标准目录，增加“请输入正确标准号”等提示→导入后对显示“无法确认”的标准可进行导出及修改→导入确认需查新的目录后点击“开始查新”→生成查新结果（详细信息）可导出→本次查新完成（本次查新不能再修改）。 （6）用户可删除每次查新记录。 （7）可再次查新：一次查新后后续可对同批目录再次查新（历史查新目录可编辑），再次查新应重新生成新的查新记录。 每次查新后可对本次查新目录内标准进行检索。 5、标准编写助手 （1）提供国家标准、行业标准、团体标准、地方标准、企业标准编写模板，结合“标准在线编写工具”和“标准智能编写工具”，实现标准的自助编制。 （2）能形成标准编写各个阶段的版本并可导出（word、pdf）。 （3）能对编写的标准进行查询、修改、删除等操作及管理。 |
|  |  |  |  | 标准文本服务 （A-9-4） | 1、购买服务 不提供用户自助在线购买文本服务流程，购买纸质文本由管理员后台操作形成订单；用户只能查看订单信息，不可操作；订单信息可按日期查询和导出。 2、赠送服务 用户可查询和导出赠送的标准清单。 3、在线阅读服务 提供用户在线阅读标准详情。 |
|  |  |  |  | 账户管理 （A-9-5） | 1、基本信息 基本信息包括用户名，密码，联系人姓名，手机号，邮箱，单位名称，单位地址，行政区划，所属行业等，可编辑修改手机号，密码，邮箱等，修改时需手机验证。 2、收货地址管理 用户可填写多个收货地址并设置默认地址，每个收货地址可用于管理员后台订单操作时调取。 3、消息提醒 提醒包括标准托管变更、订单、站内消息等，可设置消息提醒方式（短信、邮件、微信）。 4、子用户管理 针对企业用户可分组分类管理子用户（分部门或分组），可查询，修改，增加，删除子用户，可对子用户进行权限管理（权限根据企业用户权限变动）,子用户数量由后台控制。 企业用户可查看子用户消费记录。 5、充值消费记录 可按日期，项目查询，统计充值消费记录，可导出报表（格式内容：单位信息，日期，消费项目等信息）。 |
|  |  |  | 用户注册 | 个人注册 （A-10-1） | 填写手机号、邮箱、登录名、用户姓名，通过手机验证码验证后，注册成功。 |
|  |  |  |  | 企业注册 （A-10-2） | 填写机构名称、统一代码、法人姓名、手机号、邮箱、登录名、用户姓名、密码（必填项），单位性质、所属行业信息（可选）；手机验证码验证后，注册成功；等待后台审核，审核成功后可登录。 |
|  |  |  |  | 微信自动获取信息注册 （A-10-3） | 个人用户可通过微信快捷注册、登录。 |
|  |  |  |  | 信息保护要求 （A-10-4） | 收集处理用户个人信息时应符合《中华人民共和国个人信息保护法》、《个人信息保护合规审计管理办法》等法律法规的相关要求。 |
|  |  |  | 标准在线编写工具 | 标准在线编写工具 （A-11-1） | 平台提供符合GB/T 1.1-2020规范的标准在线编写工具。可导入word版文档标准，并一键按标准要求对标准编写规范进行格式化；可自动校对文本错误（错字、错词、重复字词等）；编写过程自动保存版本（参考wps保存功能）；可导出word和pdf格式标准文档。 |
|  |  |  | 标准智能编写工具 | 标准智能编写工具 （A-12-1） | 提供标准智能编写工具。基于大模型技术，根据用户输入的核心需求，通过深度语义理解，自动生成符合要求的标准文本,能为用户提供参考。核心功能包括： 1、合法性校验：文本内技术指标符合强制性国家标准的技术要求。 2、智能内容填充：根据用户提供的关键词、数据或主要功能指标等，自动生成完整、逻辑连贯的符合标准结构的标准文本。 3、格式标准化：符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.10-2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》等现行国家标准要求，支持导出为Word/PDF等格式，并提供标准化排版模板。 4、交互优化：界面设计友好，支持语音输入、实时预览、快速编辑和版本对比功能。 |
|  |  |  | 标准阅读助手 | 标准阅读助手 （A-13-1） | 输入标准号或标准名称后，自动提取标准文本主要信息（范围，技术要求等）展示出来，供用户参考。 |
|  |  |  | 客服 | 客服 （A-14-1） | 1、人工客服：QQ/微信公众号/电话 2、智能客服：智能问答助手，基于大模型实现基础的标准化咨询服务。 |
|  |  |  | 站内检索 | 站内检索 （A-15-1） | 支持对网站内信息的检索。 |
|  |  |  | 友情链接 | 友情链接 （A-16-1） | 支持友情链接。 |
|  |  | 非实质性要求 | 标准研制 | 标准起草 （A-17-1） | 起草单位开展标准的编写，支持多人协同进行标准编制，完成标准初稿并经征求意见后形成征求意见稿。 |
|  |  |  |  | 标准征求意见 （A-17-2） | 支持标准多途径征求意见，汇总并给出处理意见，形成标准送审稿。 |
|  |  |  |  | 标准审查 （A-17-3） | 支持标准开展审查，保存审查意见及相关资料，修改后形成报批稿。 |
|  |  |  |  | 标准报批 （A-17-4） | 对标准修改完善后，形成标准发布稿，支持标准编号自动赋号。 |
|  |  |  |  | 标准复审 （A-17-5） | 默认展示需复审的标准，支持根据不同条件查询应复审的标准，支持修改确认标准复审结果。 |
| 2 | 标准伴你行微信小程序 | ★实质性要求 | 总体要求，移动端基础功能完备，页面简洁，操作应用便捷。 |  |  |
|  |  |  | 用户注册 | 用户注册 （B-1-1） | - 1、绑定微信注册信息； 2、可手机号直接注册账号，可绑定微信号。 |
|  |  |  | 标准查询 | 标准查询 （B-2-1） | - 1、关键字查询（同A-1-1） （1）总体需求：可通过标准号、标准名称的关键字模糊检索标准。支持在检索结果中进行二次检索；关键字检索时，需提高容错能力，输入时可自动提示正确标准格式（支持远程搜索、特殊字符处理（如空格、反斜杠等）、忽略大小写搜索）。 （2）检索方式： a.快速检索：可通过标准号、标准名、全文、关键词等模糊和精确检索标准； b.高级检索：多条件组合检索，包括不限于标准号、标准名称、标准分类，标准性质，起草单位，起草人，实施日期等。 2、智能检索（同A-1-3） （1）实现标准知识库构建，并实现人工智能在标准智能检索中的应用，要求以标准原文为依据，精准回答；结果展示清晰、有条理，提供来源并可查看原文，但不可下载原文；避免大模型产生“幻觉”； （2）支持提示词检索：用户在检索某一关键词时如“电动自行车”，可展现跟其相关的提示词，如“电池、充电器等”，方便用户查找相关标准；可形成知识图谱或思维导图展现； （3）微信小程序端支持语音转文字，OCR等多种输入方式检索。 3、在线阅读（同A-1-4） （1）在线阅读增加用户水印，防截屏、防纂改、防拷贝，实现服务器端阅读插件的控制，能兼容常用浏览器及国产化信创产品浏览器； （2）默认提供前五页阅读（封面、目录、前言、引言、范围）； （3）全文阅读时支持展现文本目录，可按目录跳转阅读； （4）阅读权限控制：需用户注册并登入，支持阅读页数、次数、标准性质及费用等权限控制【详细权限控制业务见后台管理模块】 （5）支持多标准同屏对比阅读，同屏标准不超过3个。 |
|  |  |  | 南京市地方标准 | 南京市地方标准 （B-3-1） | （同A-8-1） 1、实现南京市地方标准的多条件查询（如“行业主管部门、第一起草单位、起草单位、主要起草人”等）、阅读、下载等。 2、按不同口径展示市地标的统计情况。 3、展示市地标的相关公告，通知文件等。 4、市地方标准使用（实施效果）反馈 |
|  |  |  | 标准新闻/公告 | 标准新闻/公告 （B-4-1） | - 从网站获取； 2、标准动态展示5条左右。 |
|  |  |  | 托管查看 | 托管查看 （B-5-1） | 可查看所托管的标准。 |
|  |  |  | 法律法规 | 法律法规 （B-6-1） | - 从网站获取 2、内容排版优化，符合手机展示。 |
|  |  |  | 会员中心 | 会员中心 （B-7-1） | 1、展示基本信息，消费充值记录（可查询），消息提醒（可通过公众号信息提醒） 2、可修改手机号，密码，收货地址等（需手机验证）。 3、能查看“我的收藏”和“我的标准”。 |
|  |  |  | 信息推送服务 | 信息推送服务 （B-8-1） | 添加“感兴趣的标准”推送服务。 |
|  |  |  | 联系方式 | 联系方式 （B-9-1） | 展示院联系方式信息。 |
|  |  |  | 智能客服 | 智能客服 （B-10-1） | 智能问答助手，基于大模型实现基础的标准化咨询服务。 |
|  |  |  | 标准阅读助手 | 标准阅读助手 （B-11-1） | （同A-13-1） 输入标准号或标准名称后，自动提取标准文本主要信息（范围，技术要求等）展示出来，供用户参考。 |
|  |  |  | 标准智能编写 | 标准智能编写 （B-12-1） | （同A-12-1） 提供标准智能编写工具。基于大模型技术，根据用户输入的核心需求，通过深度语义理解，自动生成符合要求的标准文本,能为用户提供参考。核心功能包括： 1、合法性校验：文本内技术指标符合强制性国家标准的技术要求。 2、智能内容填充：根据用户提供的关键词、数据或主要功能指标等，自动生成完整、逻辑连贯的符合标准结构的标准文本。 3、格式标准化：符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.10-2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》等现行国家标准要求，支持导出为Word/PDF等格式，并提供标准化排版模板。 4、交互优化：设计友好，支持语音输入、实时预览、快速编辑和版本对比功能。 |
| 3 | 南京标准公共服务平台管理后台 | ★实质性要求 | 首页-数据可视化大屏 | 首页-数据可视化大屏 （C-1-1） | 1、展示数据可视化大屏，实现一屏知全貌，及时了解平台数据情况，支持自定义大屏设计。 2、实时展示标准题录、电子文档、托管、查新、用户等统计信息，大屏可视化内置丰富的组件模板供用户复用，可一键替换数据源，可自定义展示模块，操作方便快捷。功能上支持标题、图形堆叠，交互以及其他组件，能满足用户在不同场景下的可视化展览需求。 3、能以地图形式展示标准信息资源的各类统计，如标准题录总数、标准分类、标准参与起草单位、标准区域分班等。 |
|  |  |  | 标准查询（支持多数据源/库切换、数据交互逻辑） | 专业查询 （C-2-1） | 1、根据题录数据字段提供多条件组合查询，包含但不限于标准号、标准名称、标准性质、标准号首字母行业分类、有无采标、主管部门、执行单位、标准类别（基础、技术、方法等）、起草人等。 2、检索结果根据需要，可选择相关字段导出结果。 |
|  |  |  |  | 智能检索 （C-2-2） | （同A-1-3） 1、实现标准知识库构建，并实现人工智能在标准智能检索中的应用，要求以标准原文为依据，精准回答；结果展示清晰、有条理，提供来源并可查看原文，但不可下载原文；不让大模型产生“幻觉”； 2、支持提示词检索：用户在检索某一关键词时如“电动自行车”，可展现跟其相关的提示词，如“电池、充电器等”，方便用户查找相关标准；可形成知识图谱或思维导图展现； 3、微信小程序端支持语音转文字，OCR等多种输入方式检索。 |
|  |  |  |  | 参与起草单位查询 （C-2-3） | 1、根据标准号、标准名称、标准性质、标准分类、标准状态、年代号、起草类型（主导、主持、参与）行政区划、参与起草单位等多条件组合查询，并可按标准（参与起草的标准数）或按参与起草单位（参与起草的单位数）去除重复项。 2、查询结果根据需要，可选择相关字段导出结果。 |
|  |  |  |  | 标准文本批量下载 （C-2-4） | 可导入需下载标准的目录，批量下载标准文本。 |
|  |  |  | 标准管理 | 正版打印系统数据更新 （C-3-1） | 1、可根据中标出版社提供的标准正版打印目录，将标准的价格信息（标准号、标准名称、标准价格、定价日期）批量导入平台，平台获取标准价格； 2、导入的数据（标准号，标准名称）需与平台匹配一致，如果标准号、标准名称不一致的，可手动批量修改与平台题录信息一致； 3、如果导入的标准目录平台还未有标准题录数据的需先保留，等平台数据更新后可再次自动匹配； 4、后导入的数据覆盖前一次导入的，需显示每条数据最新一次的导入时间； 5、可根据标准号查询每条数据的详细信息（标准号、标准名称、标准价格、导入时间）并可对该条标准进行修改和删除。 |
|  |  |  |  | 题录管理 （C-3-2） | 1、可查询、编辑、删除题录数据，上传更新修改单、标准来源等信息，所有操作均需保存操作日志。 2、支持标准文本单个或批量上传，批量上传时可对其中的单个标准编辑或删除； 3、可按批次编辑或删除文本记录； 4、实现对标准文本的加密或隐藏标记，后台可识别是否为本平台加工； 5、能自动获取标准前五页（封面、目录、前言、引言、范围）信息，便于网站提供免费阅读； 6、能根据企业地理位置信息，自动标注参与起草单位所属行政区划，并可维护；支持通过接口获取南京相关单位的基本信息；支持构建南京本地单位信息库。 |
|  |  |  |  | 标准结构化 （C-3-3） | 结构化定义：是指标准内容通过XML等数据标签进行标记和组织，以结构化形式被识别和分类存储，能够根据需求被机器访问、读取、处理和使用的能力。 总体需求：支持通过大模型实现多模态标准文档的结构化处理（标准文本27万份左右），提供标准结构化工具，并能实现对数据的校核、标注、语料库的建设等，能够搭建并完善知识库，达到标准的结构化存储（数据格式符合JSON/XML/SIM等）以及能被机器访问、读取、处理和使用。 1、支持元数据提取与标引（准确率≥99%）。如标准号、标准名称、发布日期、实施日期、发布机构、适用范围、标准状态等； 2、支持内容层级结构化（准确率≥90%）。 如章节拆分：按标准文本的章、节、条、款、项进行层级化拆分（如GB/T 1.1-2020的“5.2.3”条款）； 语义标签：对条款内容打标（如“术语定义”“技术要求”“试验方法”“安全规范”）； 特殊内容标记：公式、图表、附录能关联原文位置。 3、支持关键要素抽取（准确率≥90%）。 如技术指标：提取量化参数（如“温度范围：-20℃~50℃”）、性能要求（如“抗压强度≥10MPa”）。 条件逻辑：识别“应”“宜”“可”“禁止”“不得”等规范性用语，并转化为结构化逻辑关系。 4、支持关联关系构建。（准确率≥90%） 标准间关联：自动识别标准中的引用关系（如“符合GB/T XXXXX-XXXX要求”），构建标准引用网络。 跨标准比对：支持同一领域不同标准的技术条款差异对比（如“安全间距”在不同标准中的数值差异）。 5、实现已有标准中术语和定义的要素提取，完成术语库的构建，支持对术语的检索（查全率≥95%，查准率≥99%）。 6、实现对标准关键要素（技术指标）的提取，构建以强制性国家标准技术要求为主的指标库，支持对指标的检索（查全率≥90%，查准率≥99%）。 7、实现对标准适用范围数据库的构建，支持对适用范围的检索（查全率≥95%，查准率≥99%）。 |
|  |  |  |  | 数据更新查询 （C-3-4） | 1、可根据不同数据来源，多条件组合查询和统计题录数据更新日志信息，如：更新时间，更新批次，数据数量，更新结果等，可导出； 2、数据的更新（自动/手动），修改，删除情况需记录。 |
|  |  |  |  | 标准统计 （C-3-5） | 1、所有统计结果可导出； 2、实现多条件组合统计标准信息资源，可以多种方式展示； 3、根据标准库题录信息从不同条件（标准状态（现行，废止等）、标准类别（国行地外团等）、年代分布、标准类别（基础、技术、方法等））组合统计数据，生成表格和图表，表格可导出； 4、实现标准查询、阅读、下载的统计； 5、实现用户信息统计； 6、实现标准使用（实施效果）反馈的查询和统计（按日期、标准类别等）； 7、实现电子文档统计：按（年月），按（国行地外团）统计上传的电子文本数量等； 8、实现其它相关信息统计等。 |
|  |  |  | 地标管理 | 市地标加工 （C-4-1） | 支持以下两种方式采集地标数据： 方式一：通过接口：从市地标系统获取已发布地标题录信息（含标准文本），同步至平台临时库；标准题录不全，可补充完整；平台如有相同地标，则提示；审核后提交并同步至平台；平台记录同步日志信息。 方式二：平台加工：支持pdf解析，自动提取关键字段信息。包括题录加工（字段同平台标准题录信息），公告加工，文本上传等；可编辑，删除加工记录；记录所有操作日志。 |
|  |  |  |  | 地标查询 （C-4-2） | 根据不同条件组合查询地方标准。 |
|  |  |  |  | 市地标审核 （C-4-3） | 题录加工后，需审核人员审核后发布，方可在网站显示。 |
|  |  |  |  | 地标实施反馈情况 （C-4-4） | 查询和统计标准使用（实施效果）反馈。 |
|  |  |  |  | 地标统计 （C-4-5） | 实现地标按年代号、主管部门、状态等统计，可导出。 |
|  |  |  | 团体标准 | 团体标准 （C-5-1） | 1、实现团体标准题录库的构建，题录信息同标准主库。 2、支持自动从团体标准相关的权威网站获取团体标准信息，自动形成题录待审核后入库。 3、支持对团体标准信息的维护，含标准文本。 4、支持对团体标准的多条件组合查询、查看、阅读等。 |
|  |  |  | 订单管理 | 新建订单 （C-6-1） | 包括购买纸质文本和免费赠送纸质文本（购买订单和赠送订单），填写订单基本信息，生产订单记录。 |
|  |  |  |  | 订单处理 （C-6-2） | 1、预设流程：新建订单→导入标准目录，用户信息→生成临时订单（批量导出）→分批次交付（正版打印，复印件，订购）：订购到货后可填入价格及数量与总订单一起生成正式订单（用户信息、标准明细、价格、数量、邮寄信息、开票信息、订单号等）→正式订单可导出标准、PDF→完成订单（订单完成后推送至用户购买服务板块展示查看）； 2、订单未完成时，可修改，可取消，可删除； 3、能根据不同条件（根据用户、时间、关键字等）查询订单信息。 |
|  |  |  |  | 订单统计 （C-6-3） | 1、可按时间（年，月）、用户查询统计标准数量、订单总价格等； 2、根据用户信息，日期，项目等生成报表，可导出。 |
|  |  |  | 标准托管 | 标准变更查询 （C-7-1） | 1、按标准变更查询（可查看单个标准有哪些用户进行了托管）和按托管用户查询（可查看该用户哪些托管标准进行了变更）； 2、可按时间查看标准变更记录并可导出； 3、可查看标准变更通知的时间和状态（通知成功和失败），通知失败可手动进行通知（短信，邮箱，站内消息提醒）； 4、可查看所有通知记录及状态； 5、显示托管用户的托管状态，剩余半个月及一周前短信提醒用户。 |
|  |  |  |  | 托管标准管理 （C-7-2） | 可按用户查看用户托管的标准，可帮助用户单个和批量导入删除需要托管的标准。 |
|  |  |  |  | 托管查询统计 （C-7-3） | 1、可按时间（月，年）统计新增和全部托管用户数量（签约用户/赠送用户）、托管标准数量、变更标准数量、通知用户次数、签约有效用户数、签约到期用户数等，可导出。 2、托管用户使用标准情况反馈查询和统计（阅读下载，应用反馈，所属行业，标准类别等方面信息），可导出。 |
|  |  |  | 标准查新 | 标准查新 （C-8-1） | 1、实现对标准查新管理。 2、支持批量查新，不出报告，查新规则和会员中心一致； 3、用户只可删除自己的查新记录，后台管理员可查看所有用户查新记录但不能删除记录； 查新统计：（按月、年、用户）可检索查询查新记录，统计查新用户数及查新标准条数等，可导出。 |
|  |  |  | 机构管理 | 机构管理 （C-9-1） | 1、现对机构的管理。 2、可查询、添加、修改、审核用户单位信息（单位名称、统一代码、法人姓名、所在区县、营业执照、其他补充材料、最大人员数量、状态（启用、禁止）等）； 3、如有子用户和账户余额等不可直接删除。 |
|  |  |  | 用户管理 | 用户管理 （C-10-1） | 1、实现对用户的管理。 2、支持统一身份认证，实现与相关系统的统一身份登录。 3、用户身份分为个人用户、企业用户（企业管理员和企业子用户）、系统用户、其他用户（机关等非以上用户身份）； 4、后台管理员可对用户基本信息（含用户来源：平台注册、宁企通、宁质服……等）进行管理（查询，添加，修改，删除），重置密码，权限管理，查看消费记录，状态开关； 5、对前台用户根据用户身份分配权限，对系统用户根据角色分配权限； 6、个人用户权限：查询，我的收藏（信息推送），我的标准，标准文本服务（不包含赠送服务），账户管理，消息提醒； 7、企业用户权限：会员中心所有功能； 8、其他用户权限：根据需要分配； 9、可设置用户绑定IP地址等。 |
|  |  |  | 权限管理 | 权限管理 （C-11-1） | 1、实现对用户的权限管理（菜单权限、数据权限及按钮权限等）。 2、可根据标准性质等（国强标，非强标，国外标准）设置阅读，下载权限，消费方式（次/金额，优先级），托管、查新条数，日期限制等；默认权限的确定（阅读10条，托管10条等）。 3、下载权限根据用户性质可做变动（后台可根据标准性质类别采标情况等确定下载权限和范围）。 |
|  |  |  | 充值管理 | 充值管理 （C-12-1） | 1、可对各用户进行账户充值，包括阅读下载次数/金额，托管条数期限等； 2、充值方式：可按次数或金额 3、充值类型：普通充值（阅读，下载等），托管充值（条数期限），套餐充值（可灵活设置各类套餐）； 4、可根据登录名，手机号，单位名称，统一代码进行充值记录查询，能“撤销充值”、退款功能（做限制），查询到的记录可导出（收支明细、时间、金额等）； 5、所有交易需消息提醒（短信、站内消息），展示各账户余额，次数等信息。 |
|  |  |  | 查询统计 | 查询统计 （C-13-1） | 1、操作日志统计、平台访问量统计、阅读下载统计、收支统计、用户（用户来源）数量统计、用户活跃度统计、检索关键字关注领域统计、用户咨询统计等； 2、各项统计需能按（年、月）查询，导出，生成表格和图表，可导出； 3、收支统计：平台涉及的金额必需真实有效； 检索关键字关注领域统计可用云状图显示。 |
|  |  |  | 图书管理 | 标准文档管理 （C-14-1） | 1、实现对库房标准文档的管理。 2、可输入或批量导入标准文档信息（标准号，标准名称，书架号，书架层次，标准数量，年代号，档案盒号等）； 3、可按标准分类、标准号、标准名称、年代号等查询、统计标准信息，可导出。 |
|  |  |  |  | 图书录入 （C-14-2） | 1、新书录入：图书名称、ISBN号、出版社、作者、数量、分类、入库日期、书架号、书架层次等； 2、图书列表：名称、ISBN号、数量、分类、入库日期、编辑（分类：儿童读物、文学类、经济类、计算机类、标准汇编类、标准工具书、其他工具书）； 3、可搜索，编辑，删除，显示在库状态和在库数量。 |
|  |  |  |  | 图书借阅 （C-14-3） | 1、借书 手工输入或用扫描枪扫描ISBN号，获取图书信息（书名、作者、出版社、书架号等），登记借阅人、借阅时长等，确定借书。 2、还书 手动还书：ISBN号或书名，获取借书信息，登记还书人、还书时间等完成还书；或扫码自动获取借阅人信息，一键还书。 3、借阅记录 可根据不同条件查询、统计图书借阅记录，可导出。 |
|  |  |  | 站内消息 | 站内消息 （C-15-1） | 实现站内消息管理。可对站内用户单个及批量发送消息。 |
|  |  |  | 特色产业标准体系子平台管理 | 特色产业标准体系子平台管理 （C-16-1） | 1、支持自定义搭建、发布专题页面内容及相关标准体系，支持移动端适配；实现对网站前端特色产业标准体系子平台的管理和维护。 2、支持新建特色产业标准体系子平台标准体系；支持对标准体系的维护（增、删、改、查等功能）；能够根据体系分类推送相关标准信息，方便对标准信息的维护；支持标准体系相关标准的导出； 3、可对产业介绍、标准体系及相关标准等展示信息进行维护。 |
|  |  |  | 网站管理 | 网站管理 （C-17-1） | 1、实现对前端网站所有信息维护。 2、支持编辑和发布漂浮窗口、弹出窗口等临时信息展示或宣传，支持对咨讯内容进行配置是否进行漂浮窗口、弹出窗口展示。 |
|  |  |  | 接口管理 | 接口管理 （C-18-1） | 对内部以及外部的第三方软件、硬件以及数据服务商提供友好的安全集成服务平台，实现数据流动，应用互通，构建标准生态服务系统。 1、实现对各类接口（宁企通，宁质服，地标系统，数据来源1，数据来源2……）的管理。 2、支持各类接口相关参数的配置，以及接口的启用与禁止； 3、支持各类接口的状态测试及故障展示； 4、支持查询各类接口数据交互日志及统计相关信息。 |
|  |  |  | 任务调度 | 定时任务 （C-19-1） | 支持Cron表达式、动态任务管理、集群调度、失败重试、并发控制、监控告警，确保高可靠、高性能的任务调度执行。 |
|  |  |  | 日志管理 | 日志管理 （C-20-1） | 可按用户，时间段，操作类型（登录，浏览，查询，修改，删除，新增）进行查询。 |
|  |  |  | 数据迁移 | 数据迁移 （C-21-1） | 在保证数据安全的前提下，实现原平台相关数据、文件、记录等完整无误的迁移至新平台。 |
|  |  |  | 系统安全、数据安全要求 | 系统安全、数据安全要求 （C-22-1） | 1、硬件环境安全，系统开发安全，系统使用安全等； 2、数据加密传输，应用安全，数据备份，文件和存储安全等。 |
|  |  |  | 标准比对 | 标准比对 （C-23-1） | 总体需求：实现企业标准与相关强制性国家标准主要技术指标的比对。 1、查找与企业标准相关的强制性国家标准，可加入比对标准列表； 2、上传企业标准，自动提取技术指标，选择并确认； 3、系统自动比对，显示比对结果，可做相应标记或处理，形成比对结果，支持导出； 4、支持根据不同条件对记录进行查找和统计。 |
|  |  |  | 产业标准分析 | 产业标准分析 （C-24-1） | 能根据主要产业（如南京市集成电路、智能电网等）的相关国家标准/行业标准等情况，经过整理、分析、提取并结合产业状况，自动生成产业标准分析报告，可编辑、修改、导出。 |
|  |  |  | 标准查重 | 标准查重 （C-25-1） | 支持标准文本与另一相关标准文本（或多个标准文本）内容的对比查重，展示查重结果，并标记重复内容。 |
|  |  |  | 标准编写助手 | 标准编写助手 （C-26-1） | （同A-11-1） 平台提供符合GB/T 1.1-2020规范的标准在线编写工具。可导入word版文档标准，并一键按标准要求对标准编写规范进行格式化；可自动校对文本错误（错字、错词、重复字词等）；编写过程自动保存版本（参考wps保存功能）；可导出word和pdf格式标准文档。 （同A-12-1） 提供标准智能编写工具。基于大模型技术，根据用户输入的核心需求，通过深度语义理解，自动生成符合要求的标准文本,能为用户提供参考。核心功能包括： 1、合法性校验：文本内技术指标符合强制性国家标准的技术要求。 2、智能内容填充：根据用户提供的关键词、数据或主要功能指标等，自动生成完整、逻辑连贯的符合标准结构的标准文本。 3、格式标准化：符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.10-2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》等现行国家标准要求，支持导出为Word/PDF等格式，并提供标准化排版模板。 4、交互优化：设计友好，支持语音输入、实时预览、快速编辑和版本对比功能。 |
|  |  |  | 专家库 | 专家库 （C-27-1） | 实现对标准化专家的维护和管理。支持专家的增、删、改、查、启用等。 |
|  |  |  | 会员积分管理 | 会员积分 （C-28-1） | 总体需求：实现对会员的积分管理及应用，包括积分获取、奖励、核销、兑换等，建立完善的积分管理流程和制度。 1、积分的获取，可通过完善会员资料、登录、实施效果反馈、奖励等获取积分，支持获取积分及分值的配置； 2、积分核销或兑换，积分可兑换在线阅读、查新、托管、实物及其他有条件的操作等，支持积分兑换的配置； 3、支持查询所有积分记录，可对积分情况进行统计分析； 4、支持积分应用的启用或关闭。 |
|  |  |  | 即时帮助 | 即时帮助 （C-29-1） | 对关键功能提供引导式操作帮助（如标准检索、标准自助查新、标准自助托管、标准加工、标准智能编写、标准比对等功能） |
|  |  | 非实质性要求 | 标准研制 | 总体需求：实现对标准制修订全流程的跟踪和管理，能形成各阶段标准文本稿件并可导出，支持根据业务流程赋予不同用户角色和权限进行操作。 |  |
|  |  |  |  | 项目管理 （C-30-1） | 对标准制修订项目进行管理，可查询项目信息。 |
|  |  |  |  | 标准立项 （C-30-2） | 对拟制修订的标准项目下达制修订计划。 |
|  |  |  |  | 标准起草 （C-30-3） | 同（A-17-1） 起草单位开展标准的编写，支持多人协同进行标准编制，完成标准初稿并经征求意见后形成征求意见稿。 |
|  |  |  |  | 标准征求意见 （C-30-4） | 同（A-17-2） 支持标准多途径征求意见，汇总并给出处理意见，形成标准送审稿。 |
|  |  |  |  | 标准审查 （C-30-5） | 同（A-17-3） 支持标准开展审查，保存审查意见及相关资料，修改后形成报批稿。 |
|  |  |  |  | 标准报批 （C-30-6） | 同（A-17-4） 对标准修改完善后，形成标准发布稿，支持标准编号自动赋号。 |
|  |  |  |  | 标准复审 （C-30-7） | 同（A-17-5） 默认展示需复审的标准，支持根据不同条件查询应复审的标准，支持修改确认标准复审结果。 |
|  |  |  |  | 标准实施反馈 （C-30-8） | 支持标准承担单位或相关行政主管部门等反馈标准实施情况。 |
|  |  |  |  | 统计分析 （C-30-9） | 支持多条件、多角度对标准制修订相关数据的统计，支持多样式展示。 |
|  |  |  |  | 项目组管理 （C-30-10） | 对承担标准制修订的起草组及人员的管理。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

本项目平台、系统各模块需要根据响应文件要求进行开发，各模块之间数据相通。建设的平台、系统符合国家信息系统安全等级保护测评二级及以上标准，建设的软件平台若存在信息安全、后台漏洞、信息泄露、违法攻击等违反国家相关互联网信息系统各项法律法规的情况，由供应商承担相应法律责任。

（2）服务要求

①性能要求：

项目建设系统应具备整体规范、方便易用、稳定可靠等特性。

A.可用性

系统能使用IE浏览器、360浏览器、国产信创终端浏览器等当前国内用户常用浏览器。系统能够完成所要求的所有功能操作，同时具有良好的运行速度，有较高的数据承载能力。

系统支持至少1000用户的同时并发在线。

系统查询操作的响应时间不超过2秒。

全文检索的响应时间不超过2秒。

整个系统平均年故障时间应控制在8小时以内，即可用性达到99.9%。

B.稳定（可靠）性

数据定期安全备份，防止误操作，权限设置合理，保障网络和数据安全，有完善的灾难应急功能和恢复能力，系统应提供7×24小时的连续运行能力，平均故障修复时间<30分钟；各业务系统对用户的操作顺序、输入的数据进行正确性检查，并以显著方式提示错误信息。系统需有出错处理机制，当系统运行过程中发生错误时，系统将明确提示错误信息并指导用户按照系统错误处理手册进行处理。系统应提供运行监视和故障恢复机制，建立系统运行日志文件，能跟踪系统的所有操作。系统配备软件异常处理措施。

C.易用性

系统用户界面友好，主页满足个性化设置，功能模块可根据用户角色不同、用户的工作任务不同而实现自由定制。系统使用操作简便。操作人员对照使用说明书就可操作，或者略经培训就可方便操作；通过提供下拉菜单、弹出页面等多种展现方式的快捷方式，减少用户机械操作。对于常用不变的数据项、重复数据项、可枚举的数据项、自动产生的数据项，设置为缺省值或自动提供，以减少用户录入。

D.可维护性

易于管理，系统维护方便，能够方便快速地将数据转入系统，系统必须是构件化、面向对象的，可做到灵活扩展。提供服务器系统管理与维护、操作系统管理与维护、应用系统软件管理与维护、数据库管理与维护以及数据库备份、应用系统备份、灾难事件处理与解决实施方案等。为系统中多个功能平台提供可视化的管理界面，允许部分用户进行设置。

E.可扩展性

系统在设计过程中充分考虑可扩充性，能根据技术发展和业务需求增加不断升级扩展。系统充分考虑可能的扩展内容，为其提供接口。系统应具备性能快速扩展能力及功能快速移植能力，满足系统应用的扩展要求，随着系统应用频次和数据流量的不断增加，可根据实际需要快速扩展资源。

②安全要求：

A.系统安全要求

根据中华人民共和国《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》和相关法律、行政法规的规定，项目建设要做好信息系统的网络安全防护、信息安全管理；项目应按照信息安全等级保护二级安全标准建设。

B. 安全测试要求

项目开发设计要有明确的安全防护框架，并通过有资质的第三方评估和检测，安全要求贯穿开发整个过程。项目开发必须适配采购人的网络架构和安全防护要求，满足南京市政务云部署要求。项目在上线前必须通过采购人指定的第三方的渗透测试、代码审计和软件合格测试。供应商须认可测评结果，并无条件配合测评及后续整改工作。

③部署要求：

系统部署在南京市政务云，使用其提供的网络、主机、存储和安全设施等资源设施。供应商根据系统建设内容，须提供项目的系统部署方案和云资源需求，详细事项由供应商与采购人商定解决。

④适配要求：

A.系统使用南京市政务云提供的国产化资源，供应商建设的系统必须符合国产化适配要求，与前述政务云资源良好适配。

B.若本项目系统存在不能与前述政务云提供的中间件资源良好适配的情况，供应商须另行提供符合本系统建设需求的通用中间件产品软件及服务，并部署在前述政务云资源中。

⑤对接要求：

A.本项目系统须按照江苏政务服务网统一身份认证要求实现与“宁企通”、“宁质服”平台的对接，保证接口完整及数据交互安全准确。

B. 本项目系统须实现与市地方标准管理系统、平台标准数据来源系统（至少2个）的对接，确保数据交互及时、安全、准确、规范；保存所有接口交互日志信息。

上述对接费用包含在报价中，采购人负责协调对接工作，联系人：蒋先生，联系电话：025-86673673。

⑥认证要求：

A.身份鉴别要求

(a)应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换；

(b)应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施；

(c)用户首次登录必须要求修改初始密码，密码复杂度必须满足“口令长度8位以上，包含大小写字母、数字、特殊字符”。

(d)数据库、中间件、服务器等涉及口令的信息资产，密码复杂度必须满足“口令长度8位以上，至少包含大小写字母、数字、特殊字符”。

B.访问控制要求

(a)应对登录的用户分配账户和权限；

(b)应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令；

(c)应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在；

(d)应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离；

(e)应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则；

(f)访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级；

(g)应对重要主体和客体设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问。

（3）人员要求

①项目实施人员不少于7人，其中项目经理1人，技术负责人1人，驻场服务人员至少1名。

②项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（4）系统交付与验收要求

系统正式交付前，须经过采购人认可的第三方测评机构进行软件测评、等保测评。检测合格后，供应商将技术文档和源码、软件交采购人，对于已检测出来的安全漏洞，必须由供应商修复完成，否则不予上线交付。

①项目验收前，供应商要完成报价响应文件和合同规定的各项建设内容并满足要求，符合国家有关工程建设、安全及保密等各项规定，验收资料齐全。

②项目完工后，供应商按报价响应文件和合同要求提交所有项目成果和项目文档。并提出验收申请，用户单位出具用户使用意见。

③采购人、用户使用方等接收项目成果和项目文档。监理单位审核后出具意见，确认是否达到验收要求，并按验收方案，组织项目验收。

④系统在完成功能开发上线联调测试并经用户单位验证通过后可进行项目初验，初验正式试用通过内部评审后可进行项目终验。

⑤正式上线运行前须经过有资质的第三方机构对系统进行软件功能和安全性测评并提供测评报告，经评估合格后方可终验并投入使用。

（5）知识产权归属要求

供应商应保证本项目成果免受第三方提起知识产权侵犯诉讼。

本项目数据、资料所有权归南京市标准化研究院所有，供应商应当自本项目验收之日起 10 个工作日内，向采购人移交包括本项目最终源代码以及项目建设各阶段全部成果和资料，包括但不限于：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

供应商应提供相关材料积极协助采购人申报本项目著作权与专利等事宜。

（6）培训要求

①供应商成交后必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训内容。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在本期项目验收完成前进行。

②供应商成交后应提供面向系统管理员的应用软件系统结构、设计等方面的培训。项目实施入场，供应商将详细的培训课程以及时间表交给采购人，最后以采购人认可为准。

③供应商成交后须提供详细的培训计划，包括培训方案的设计、培训制度的制定、在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训效果评估，保证培训课程符合采购人实际的需要。须针对用户按照不同的角色安排不同的培训课程，如系统管理员、普通用户等角色。

（7）维保要求

①供应商须为本项目提供2年的整体维保服务，维保期自本项目终验合格之日起计算，维保期内维护（人为因素除外）费用包含在报价总价中。

②维保期内，供应商应保证本项目系统的正常运行工作，每年系统巡检至少1次，若接到系统各类故障及漏洞报告，须在2小时内响应，24小时内完成修复，与前述相关的所有费用包含在报价总价中。若供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认系统质量问题并承担由此发生的一切费用。维保期内确因产品质量问题而产生的直接经济损失全部由供应商负责。

③维保期外，供应商应提供本项目系统终身维护服务，每年维护费用不超过成交价格的8%，由采购人和供应商通过合同或协议商定。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：本项目建设周期为自合同签订之日起270天内完成平台建设并具备初验条件，试运行90天后完成终验。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

- 其他要求

采购文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按采购文件要求和响应文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合采购文件要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

采购文件评审方法与评审标准中涉及的相关证明材料，应在响应文件中提供，并由评审小组在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。视频时长总计不超过20分钟。

2.演示内容详见“第五章  评审方法与评审标准”。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准2.2-2.7、5.3项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足磋商文件要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效响应，非打★指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 6 | 客观分 |
| 2.2 | 项目总体技术方案 | 评委根据供应商提供的项目总体技术方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1.总体情况的把握；2.对重点难点的分析；3.对特色功能或创新服务的理解。 （1）上述每项方案设计熟悉项目的总体情况、对重点难点分析透彻、对特色功能或创新服务理解充分，方案设计科学、结构清晰、技术先进，前瞻性强的得3分； （2）上述每项方案设计较熟悉项目的总体情况、对重点难点分析较透彻、对特色功能或创新服务理解较充分，方案设计较科学、结构较清晰、技术较先进，前瞻性较强的得2分； （3）上述每项方案设计基本熟悉项目的总体情况、对重点难点分析基本透彻、对特色功能或创新服务理解基本充分，方案设计基本科学、结构基本清晰，具有一定的前瞻性的得1分； （4）上述每项方案设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.3 | 标准结构化建设方案 | 评委根据供应商提供的标准结构化建设方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1.对标准结构化的理解及思路；2.结构化实现的技术方案；3.结构化应用方案。 （1）上述每项方案建设思路科学、前瞻性、可行性强、采用图文并茂方式阐述并紧贴采购需求的，得3分； （2）上述每项方案建设思路较科学、前瞻性、可行性较强、较能满足采购需求的，得2分； （3）上述每项方案建设思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得1分； （4）上述每项方案建设思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 标准智能编写建设方案 | 评委根据供应商提供的项目标准智能编写建设方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1.对标准智能编写的理解及思路；2.人工智能模型的应用方案；3.智能编写的实现方案。 （1）上述每项方案建设思路科学、前瞻性、可行性强、采用图文并茂方式阐述并紧贴采购需求的，得3分； （2）上述每项方案建设思路较科学、前瞻性、可行性较强、较能满足采购需求的，得2分； （3）上述每项方案建设思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得1分； （4）上述每项方案建设思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.5 | 标准智能检索建设方案 | 评委根据供应商提供的标准智能检索建设方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1.对标准智能检索的理解及思路；2.人工智能模型的应用方案；3.智能检索的实现方案。 （1）上述每项方案建设思路科学、前瞻性、可行性强、采用图文并茂方式阐述并紧贴采购需求的，得1分； （2）上述每项方案建设思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得0.5分； （3）上述每项方案建设思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.6 | 特色产业标准体系子平台建设方案 | 评委根据供应商提供的特色产业标准体系子平台建设方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1.子平台自定义搭建方案；2.网站前端展示方案；3.后台维护及管理的实现方案。 （1）上述每项方案建设思路科学、前瞻性、可行性强、采用图文并茂方式阐述并紧贴采购需求的，得2分； （2）上述每项方案建设思路较科学、前瞻性、可行性较强、较能满足采购需求的，得1分； （3）上述每项方案建设思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得0.5分； （4）上述每项方案建设思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.7 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过20分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： 1、标准智能检索演示（3分） （1）能模拟本地知识库的构建过程，且数据来源不从互联网获取，得1分； （2）能对自然语言处理，实现问答式咨询，在输入检索内容时，能给出相关联的提示词或问题，方便用户理解和查找，得1分； （3）检索结果能依据标准文本展示，结构清晰，结果准确、完整，得1分。 2、标准比对演示（比对演示用的标准文档见附件1、2）（5分） （1）能展示需比对标准的上传及主要技术指标的提取过程（展示提取了标准的哪些主要技术指标），得2分； （2）能展示主要技术指标自动比对的结果，可手动修正比对结果，得2分； （3）能生成比对报告并以word或excel格式导出结果，得1分。 3、数据可视化大屏演示（4分） （1）能展示可视化大数据分析，支持自主组合不同类型的地图、图表、文字、数值等模块，得1分； （2）支持通过拖拉拽等操作自定义生成页面，生成的页面根据浏览器窗口大小自适应展示，地图、图表、文字、数值等的大小都能根据窗口大小自动缩放，确保显示正常，得2分； （3）页面能展示风格多样化，对已制作完成的数据分析页面支持一键切换展示风格，得1分。 4、标准智能编写工具（8分） （1）能提供不同类型的标准编写模板，得1分； （2）能根据需求描述自动生成标准初稿，要求标准结构清晰合理，主要技术指标明确，得2分； （3）能提供主要技术指标的查找与引用，得2分； （4）能提供符合GB/T 1.1要求的标准在线编写工具，得2分； （5）能格式化并导出符合GB/T 1.1要求的标准文本，得1分。 以上每项采用类似真实系统成功演示全部内容得上述分值，以上每项采用系统原型（DEMO）或PPT等其他方式成功演示全部内容得一半分值。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 20 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 评委根据供应商提供的维保服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1.维保服务流程及内容；2.维保服务措施；3.故障应急举措。 （1）上述每项方案完整、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项方案基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的项目培训方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1.培训计划；2.培训内容；3.师资力量。 （1）上述每项方案完整详细、针对性强的，得1分； （2）上述每项方案基本满足采购需求，有一定针对性的，得0.5分； （3）上述每项方案没有针对性或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 维保期限 | 供应商承诺本项目维保期3年得1分，4年及以上得2分，维保费用包含在报价中（提供承诺书，格式自拟） | 2 | 客观分 |
| 3.4 | 本地化服务能力 | 供应商具有本地化服务能力的得1分。（提供有效证明材料或承诺书，格式自拟） | 1 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2021年1月1日（含）以来类似项目业绩（合同中项目名称或主要供货清单需至少包含以下类似关键字之一：“标准或质量管理或智能数据处理或智慧管理平台或大数据服务”），每提供1个得1分。 备注：（1）时间以合同签订时间为准，有效合同、验收报告，合同页须清晰可见并能反映项目名称及主要供货清单，签订时间和签章清晰可见； （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 3 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 供应商拟投入本项目的项目经理具备ITSS服务项目经理、信息系统项目管理师、系统规划与管理师、注册信息安全专业人员证书，每提供一个证书得1分，最多得4分。 （提供上述人员有效证书及供应商为其缴纳的2025年1月1日以来任意一个月的社保证明，缺一不可） | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 供应商拟投入本项目的技术负责人具备系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师证书的，每提供一个证书得1分，最多得3分。 （提供上述人员有效证书及供应商为其缴纳的2025年1月1日以来任意一个月的社保证明，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 供应商拟投入本项目的实施团队成员（不含项目经理和技术负责人）具有系统集成项目管理工程师、软件设计师、数据库系统工程师、网络工程师、软件评测师、注册信息安全专业人员证书的，每提供一个证书得1分，最多得6分。 （多人一证、一人多证不重复计分，提供团队成员证书及供应商为其缴纳的 2025年1月1日以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 6 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 供应商拟投入本项目的相关产品具有软件著作权证书，软件名称包含“标准或质量管理或智能数据处理或智慧管理平台或大数据服务”等关键字，每提供1个证书得1分，最多得3分，未提供不得分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   采购包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

备注：供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，磋商小组将启动异常低价投标审查机制，供应商应在磋商小组规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效响应处理.

六、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。成交供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。