昆山市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320583-SZYE-G2025-0023

采购项目：昆山开发区城市市政公用设施及环境秩序管护一体化政府采购监理项目

采购单位：江苏昆山经济技术开发区管理委员会

苏州宇恩项目咨询有限公司

二〇二五年六月

总目录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	15

第四章 招标书	28

第五章 合同条款	32

第六章 评标方法、评分标准	41

第一章 投标邀请函

________________________：

受江苏昆山经济技术开发区管理委员会委托，苏州宇恩项目咨询有限公司对其所需采购的昆山开发区城市市政公用设施及环境秩序管护一体化政府采购监理项目进行公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目基本情况

1.招标项目编号：JSZC-320583-SZYE-G2025-0023；

2.项目名称：昆山开发区城市市政公用设施及环境秩序管护一体化政府采购监理项目；

3.预算金额：人民币大写壹佰柒拾万零柒仟伍佰元整（¥1707500.00元）；

4.服务期限：25个月（项目进场时间以甲方要求为准）；

5.采购需求：昆山开发区城市市政公用设施及环境秩序管护一体化政府采购监理项目，具体内容详见招标文件；

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供相关证明材料）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格条件：投标单位需具有工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质。

4.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.获取招标文件时间：上网之日起至2025年06月17日17:00（北京时间）；

2.获取招标文件方式：“苏采云”系统下载。

3.招标文件售价：0元。

4.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅

关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

5.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接:

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年07月01日09:30（北京时间）；

2.开标时间：2025年07月01日09:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、中标服务费：以差额累计法收费（按项目预算金额100万元以下，收取1.5%；100万-500万元，收取1.1%；500万-1000万元，收取0.8%；1000万-5000万元，收取0.5%；5000万-10000万元，收取0.25%）；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：江苏昆山经济技术开发区管理委员会

地址：昆山市时代大厦

联系人：肖志炜、李伟

联系电话：50197779、57725610

2、招标代理机构名称：苏州宇恩项目咨询有限公司

地址：昆山市玉山镇萧林路1999号5号楼A区11楼

联系电话：0512-57383089

联系人：薛媛媛、马梦婷

八、供应商诚信管理：

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。

九、昆山市政府采购管理部门监督电话：0512-57310854

十、其他补充事宜

1、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

苏州宇恩项目咨询有限公司

2025年06月10日

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1、本招标文件仅适用于苏州宇恩项目咨询有限公司组织的招标活动。

1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3、本招标文件的解释权属于苏州宇恩项目咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1、招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2、投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3、响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

2.6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7、伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.8、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.9、天：日历数。

2.10、交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.12、产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、 投标人

1．合格投标人的范围

详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。

2、投标委托

如投标人代表不是法人，须持有《法人授权委托书》（格式见附件）。授权投标人（质疑、投诉）必须为投标单位正式员工（提供社保证明）。

3、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、为保证项目质量，本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

1、招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

2、招标文件的澄清和修改

2.1、供应商在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定时间内予以答复。

2.2、在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

2.3、采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

2.4、供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

3、质疑

3.1、供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应当在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（（在苏州市公共资源交易平台昆山分中心下载中心“【政府采购】质疑函范本”）。采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

3.2、 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。

3.2.1、质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间。

3.2.2、提供网上获取采购文件时间截图并加盖单位公章、提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）。

3.2.3、认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）。

3.2.4、质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）。

3.2.5、质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

3.2.6、供应商委托代理质疑的，被授权质疑人必须为投标单位正式员工（提供社保证明），应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.3、采购代理机构如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在“苏州市政府采购网”、“苏州市公共资源交易平台”上以公告方式通知，与质疑事项有关的供应商可通过 “苏州市政府采购网”采购公告栏、“苏州市公共资源交易平台” 更正公告栏自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

3.4、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，我公司将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

3.5、投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予接受。

四、投标文件说明

1、投标文件计量单位和使用文字

1.1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。

2、电子投标文件的组成和顺序

2.1基本目录：

2.1.1封面；

2.1.2开标一览表（格式见第三章）；

2.1.3远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）；

2.1.4法人身份证明；

2.1.5法定代表人授权委托书（如有授权，被授权人的身份证及投标单位为其缴纳的社保证明）（格式见第三章）；

2.1.6投标承诺函（格式见第三章）；

2.1.7资格证明文件（格式见第三章）；

2.1.8投标单位情况表（格式见第三章）；

2.1.9管理人员配置表（格式见第三章）；

2.1.10招标文件其他要求相关证明材料。

2.2资格条件：

2.2.1投标单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应承诺函或提供近期相应证明材料）；

2.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应承诺函或提供近期相应证明材料）；

2.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）。

2.2.2第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

2.2.2.1投标单位需具有工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质（提供相关证明材料）。

2.2.2.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 （查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）

2.2.3落实政府采购政策需满足的资格要求（以下任选其一）：

2.2.3.1提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

2.2.3.2残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

2.2.3.3监狱企业证明文件（如有）。

2.3符合性条件：

2.3.1报价分析表；

2.3.2商务偏离表；

2.3.3技术偏离表；

2.4综合评审评分项：

2.5价格折扣文件格式证明（以下任选其一）：

2.5.1提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

2.5.2残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

2.5.3监狱企业证明文件（如有）。

注：（1）序号“2.1-2.3、2.5”须提供相关资料并加盖投标人电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（2）投标人所提交的投标书（综合评审评分项）完整与否，将直接影响投标人的评分；

3、投标文件编制说明

3.1电子投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.2开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

3.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则将认定相关材料无效。

4、投标报价

4.1、投标单位对本项目的报价应包括但不限于办公设备、耗材、通讯设备、通讯费用、工作人员工资、社保、保险、福利、食宿、交通、资料、技术咨询、保密工作、各种税费、利润、税金以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4.2、投标单位应按《投标报价表》中的招标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

4.3、投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.4、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5. 投标文件的有效期

自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

五、投标文件的提交、修改和撤回

1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过供应商投标工具客户端进行提交；

2.在提交投标文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改投标文件。

六、开标和评标

1、开标

1.1、代理机构按《投标邀请函》规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式根据委托人授权由采购代理机构主持，买方代表及有关工作人员参加。

1.2、远程开标CA预解密时间为开标开始后10分钟内，各投标单位参与远程开标时需要随身携带CA证书及CA密码，输入CA密码的时间不超过远程开标CA预解密10分钟限制时间且CA密码输入次数不超过十次（以CA内置的错误计数为准），否则视为无效响应。

1.3、在开标时，有下列情况之一者将视为无效：

1.3.1、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2、资格审查、信用查询

2.1、公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2.2、投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。

2.3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.3.1、查询时间：进入评审环节前。

2.3.2、查询渠道：“苏采云”系统提供的来自“信用中国”网站查询的相关主体信用记录。

2.3.3、查询证据留存方式：打印查询的信用报告，对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

3、评标委员会或评标小组

3.1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人依法组建。

3.2、评标委员会或评标小组负责具体的评标事项，并独立履行以下职责：

3.2.1、审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

3.2.2、可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

3.2.3、推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

3.2.4、向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.3、评标委员会成员应当履行下列义务：

3.3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.3.2、按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

3.3.3、对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

3.3.4、参与评标报告的起草。

3.3.5、配合财政部门的投诉处理工作。

3.3.6、配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

3.4、公开开标后，直到宣布中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格

3.6、在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

3.7、评标委员会不向落标人解释原因。

4、对投标人及投标文件的审核

4.1、采购人或招标代理人按招标文件规定进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

4.2、对价格的计算错误按下述原则修正：

4.2.1、如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

4.2.2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；

4.2.3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.2.4、如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

4.2.5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2.6、投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

4.3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正，但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.4、招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

4.5、投标文件有下列情况之一者为无效投标：

4.5.1、投标报价超过项目预算的；

4.5.2、投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

4.5.3、不具备招标文件中规定的资格要求；

4.5.4、与招标文件有重大偏离；

4.5.5、投标人拒绝修正错误；

4.5.6、投标人的报价是选择性的；

4.5.7、投标人的报价只报了部分内容；

4.5.8、不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

4.5.9、不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4.5.10、服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

4.5.11、不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

4.5.12、供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

4.5.13、其他被评委会认定无效的情况。

5、投标的澄清

5.1、评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

5.2、必要时采购代理机构可要求就澄清的答复作书面回答，该书面回答应有法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。

5.3、投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

6、废标

6.1、在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

6.1.1、符合条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家；

6.1.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.1.3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.1.4、因重大变故，采购任务取消的；

6.1.5、因苏采云系统故障原因造成开标不成功的；

6.1.6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.1.6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

6.2、废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人。

7、投标文件的评价和比较

7.1、评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

7.2、评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所做的实质性响应内容进行比较。

七、中标结果

1、中标单位的确认

1.1、评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

1.2、采购代理机构在评标结束后两个工作日内将中标单位在政府采购信息媒体上发布中标公告，投标单位如有质疑，应于中标公告发布之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。

2、中标通知书

- 2.1、确定中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间（或服务期限）、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

2.2、中标通知书将成为合同的组成部分。

3、合同的签订

3.1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

3.2、中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

3.3、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.4、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、	诚实信用

1、诚实信用

1.1、供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

1.2、供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

1.3、供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

1.4、供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

九、其他事项

1、中标服务费

1.1、中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在中标公示结束后三天内付清。

每包中标服务费：以差额累计法收费（按项目预算金额100万元以下，收取1.5%；100万-500万元，收取1.1%；500万-1000万元，收取0.8%；1000万-5000万元，收取0.5%；5000万-10000万元，收取0.25%）；

1.2、中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标人将保留诉讼的权利。

2、监督

2.1、政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、绿色采购

3.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

4、未尽事宜

4.1按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

4.2如果对投标流程不熟悉，请查看苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/下载中心“供应商投标工具客户端操作手册和视频”、苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/办事指南“昆山市政府采购供应商投标快速指引。”

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文档结构表

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 标书结构 | 投标承诺函 | 1、投标承诺函 |
|  | （投标方）法人授权委托书 | 2、（投标方）法人授权委托书 |
|  | 开标一览表 | Error: Reference source not found |
|  | 投标报价表 | Error: Reference source not found |
|  | 人员配备表 |  |
|  | 偏离表（技术、商务） | Error: Reference source not found |
|  | 中小企业声明函（如有） | Error: Reference source not found |
|  | 残疾人福利性单位声明函（如有） | Error: Reference source not found |
|  | 业绩 | Error: Reference source not found |
|  | 资格证明文件 | 10、资格证明文件 |
|  | 远程参与开标会议诚信承诺书 | 11、远程参与开标会议诚信承诺书 |

## 1、投标承诺函

致：___________________________(采购人名称）、苏州宇恩项目咨询有限公司：

经仔细阅读和研究，我单位同意招标文件的各条款要求，自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标，并做出如下承诺：

1.我单位已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件；

2.我单位同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我单位承担一切责任；

3.我单位愿意按照招标文件的一切要求，响应该项目的全部实质性内容。

4.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

5.我单位同意按采购单位确定的评标办法及评分标准由评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议。

6.除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；

（2）中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标（响应）文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

7.我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用

8.我单位同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

## 2、（投标方）法人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州宇恩项目咨询有限公司组织实施的编号为   号的招标活动。代理人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权再委托

特此委托

投标单位：（盖章）

法人：（签字）

代理人：（签字）

年     月    日

## 3、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： 元 |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

填写说明：

- 《开标一览表》投标报价与《投标报价表》中投标总报价须一致，不一致为无效标。

- 投标报价：投标单位报价应包含但不限于办公设备、耗材、通讯设备、通讯费用、工作人员工资、社保、保险、福利、食宿、交通、资料、技术咨询、保密工作、各种税费、利润、税金以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

## 4、投标报价表

项目投标报价表

| 序号 | 岗位人数 | 服务数量 | 单价 | 合计（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、各投标单位可参照上述格式自制《投标报价分析表》投标，本表格未列出的费用明细各投标单位可根据实际情况自行添加，满足采购需求。

- 以上费用包括但不限于办公设备、耗材、通讯设备、通讯费用、工作人员工资、社保、保险、福利、食宿、交通、资料、技术咨询、保密工作、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及服务要求包含的所有风险、责任等各项应有费用；除本合同约定由甲方支付的价款外，甲方不再需向乙方支付其他任何费用。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

## 5、管理人员配置表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目中担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

法定代表人（或其授权代理人）签字：

投标单位（公章）：

日期：   年  月  日

注：以上格式仅供参考，投标单位可自行编辑管理人员配备表，格式自拟，满足采购需求。

## 6、偏离表（技术、商务）

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 (负偏离/正偏离/无偏离) |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（单位盖章）：

法人/被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

注：以上内容必须按招标文件要求填写，未填写为不响应招标文件要求。

## 7、中小企业声明函

______________________：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本项目所属行业为：其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人：（公章）

日期：    年  月  日

## 8、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__    _单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（公章）

日期：  年   月   日

## 9、业绩

类似项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务内容 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 共 份合同。 |  |  |  |  |

注：以上格式仅供参考，投标单位可自行编辑类似项目业绩汇总表，表格内容需至少包含上表要求提供的内容。

法定代表人（或其授权代理人）签字：

投标单位（公章）：

日期：  年  月  日

## 10、关于资格文件的声明函

苏州宇恩项目咨询有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标方）法人签字：

（投标方）公章：

年	     月 	    日

## 11、投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

## 12、远程参与开标会议诚信承诺书

致: (采购人)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

授权委托人(签名):

日期：   年  月  日

第四章 招标书

受江苏昆山经济技术开发区管理委员会委托，苏州宇恩项目咨询有限公司对其所需采购昆山开发区城市市政公用设施及环境秩序管护一体化政府采购监理项目进行公开招标。欢迎有资格的单位参加投标。

一、招标项目编号：JSZC-320583-SZYE-G2025-0023；

二、项目名称：昆山开发区城市市政公用设施及环境秩序管护一体化政府采购监理项目；

三、服务期限：25个月（项目进场时间以甲方要求为准）。

四、招标内容：

一、服务范围

本次监理服务范围包括道板违停拖离及车辆集中停放管理；违法建设和违章广告拆除（含全区市容市貌环境整治服务项目、开发区拆违整治项目）；人行道板隔离设施维修维护；数字城管等平台无主案件处置服务；开发区路灯亮化巡查维护；河道水生态及沿河设施养护；开发区非框架道路、桥梁养护服务等。

1、道板违停拖离及车辆集中停放管理

负责服务期限内配合开发区综合行政执法大队对违停车辆查处提供拖车服务及僵尸车管理服务。

2、全区市容市貌环境整治服务项目

负责全区市容市貌环境整治服务（包括但不限于违规广告、店招店牌、拆后垃圾清理等）。

3、开发区拆违整治项目

负责违章建筑等拆除工作及拆后垃圾清理等。

4、人行道板隔离设施维修维护

负责全区隔离护栏、标志板等设施维护等。

5、数字城管等平台无主案件处置服务

负责开发区数字城管、民生110等无主案件零星工程项目等。

6、开发区路灯亮化巡查维护

负责开发区路灯养护及开发区亮化养护，所有设施的维修范围为原设计施工的所有范围，养护单位必须派专业养护人员对清单内容（包括不限于灯具、灯杆、配电设施、管线、窨井等）进行周期性巡查维修。

7、河道水生态及沿河设施养护

负责河道水生态修复及水质提升、曝气喷泉、水生态植物及绿化、生态浮床、控源截污及相关配套设施运维养护等；养护范围：开发区范围内孔巷河、古春浜、莫家湾、高家泾、陆巷河、北大圩、南大圩、孔巷圩、城南圩、包桥圩、城区河道、幸福河湖、白墅浦河道、郭石塘等的水生态修复及水质提升；沿河景观灯具养护等。

8、开发区非框架道路、桥梁养护

非框架道路、桥梁养护总里程约191KM，养护内容为城市道路设施养护维修等, 包括不限于沥青道路、水泥混凝土道路、人行道、桥梁及附属设施等。

- 二、服务期限：

- 25个月（项目进场时间以甲方要求为准）。

- 人员要求：

1、总监理工程师要求：1人，具有注册监理工程师（市政专业）证书（提供相关人员证书、身份证及最近一期的社保证明扫描件，否则视为无效响应）。

总监作为整个项目团队的领导者，主要负责对项目实行质量、安全、进度、成本控制；进行合同、信息管理；组织协调监理机构内部、业主、参建方、设计单位等，且熟悉工程建设，故总监具有相应证书的复合型人才优先。

现场监理团队人员（不含总监）要求：其中专监不少于2人、监理员不少于5人（至少有1名机电安装工程专业监理）（提供相关人员证书、身份证及最近一期的社保证明扫描件，否则视为无效响应）。

专业监理工程师：主要负责项目的编制监理实施细则、审查施工计划‌、指导监理员工作‌、验收工程‌记录和报告‌、核查材料、现场控制、工程量审核等，故专业监理工程师具有相应证书的复合型人才优先。

注：①拟派项目现场人员应常驻本项目，接受采购人考勤管理，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。②上述人员应能够熟练掌握监理服务相关标准与规范，具备丰富的工作经验，具有与监理相关的专业技能和项目执行能力，能够应对可能的突发性应急工作。③具备与本项目相适应的技能、项目经验和沟通能力。

- 监理员在中标后根据现场情况按需配置。

- 四、监理服务事项

1、监理服务内容

监理单位在开展监理工作中，应按照要求完成相关工作。对监理范围内的全部工程项目的质量控制、进度控制、费用控制、合同管理、信息管理、安全管理和工作协调实施全面管理，并在实际工作中根据工作的具体情况不断汇总归纳，不断补充完善。

（1）编制监理规划和实施细则，经委托单位批准后做到全面落实。

（2）熟悉合同文件、了解工作现场、实施项目监理工作交底，填写监理工作交底记录。

（3）审核施工单位的人员资质，督促施工单位建立质量保证体系，通过检查，落实质保体系的良好运转。

（4）审核施工单位提交的工程施工方案，同意后报委托单位审批。

（5）审批施工单位拟用于工程的原材料，控制外构成品件或半成品件及混合料的质量。

（6）审查施工单位拟用于工程的机械装备的性能和数量。

（8）审查施工单位实施工程的方案及主要方法或工艺。

（9）审查施工单位的安全、环保措施的有效性和实际情况。

（10）对施工单位在施工过程中出现的违约行为，及时签发监理通知或监理文件并报业主。在施工单位质保体系失效、质量失控、监理程序落实不力等违约行为出现时，监理单位有责任建议业主督促施工单位及时整改。

（11）对管道存在的潜在的风险进行预判并提出建议。

（12）要做好施工范围的日常巡视检查及对施工单位巡视检查的检查考核。

（13）要加强施工过程中监督，要求做好现场照片、录像等凭证。

（14）按照规定的格式、内容、要求和期限，编制监理月报，并按时上报业主单位。

（15）对于监理工作过程中产生的各种文件、指令、记录或资料，要认真做好收发登记工作。

（16）按照有关要求负责检查施工单位竣工资料的管理与编制，使其达到业主要求的竣工文件标准，对施工项目进行验收。

（17）汛期，配合组织施工单位进行检查，督促病害修复工作。

（18）遇节假日及重大保障活动，配合做好保障工作检查。

（19）根据甲方要求，每周安排监理员（机电安装工程）参与路灯亮化作业现场、设施完好率及亮灯率检查。

2、监理服务的依据

（1）国家、江苏省制定的有关建设政策、法律法规等文件

（2）本工程设计文件、施工合同及相关合同、《工程建设监理规范》（GB50319-2013）、《验收规范》。

3、监理工作的特别要求：

如果在日常工作时，甲方发现监理单位有串通中标单位弄虚作假，虚报工程量的等，因监理单位服务质量受甲方警告三次（含三次）的，甲方有权终止合同，该监理单位在下一年度自动失去投标该项目资格不得参与投标。

五、其他

1.中标单位除应为监理相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

2.服务期限内，监理单位须自备交通工具、通讯工具、影像记录工具，甲方不另行准备。

3.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网所发布的信息为准。

- 第五章 合同条款

招标人（甲方）：

服务单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确招标人（甲方）和服务单位（乙方）在购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、项目名称：

二、项目内容：

1、服务内容：详见招标文件及乙方投标文件。

2、服务期限：25个月（项目进场时间以甲方要求为准），2025年  月  日至2027年  月  日。如因甲方上级部门要求或相关政策要求甲方须提前终止合同的，乙方须无条件服从，且甲方不承担相应赔偿责任。

三、合同金额及付款

1、合同总价为大写：              元整小写：（￥          ）合同总价包括在合同期内提供服务所需要但不限于办公设备、耗材、通讯设备、通讯费用、工作人员工资、社保、保险、福利、食宿、交通、资料、技术咨询、保密工作、各种税费、利润、税金以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、付款方式：每月根据实际完成工作量并根据考核结果计算应支付费用，按季度支付应支付费用的50%，服务期满后付至应支付费用总额（不超出合同价）的50%。余款待服务期满后（需要审计的，待审计报告确认后）一年内付清。

注：1、具体以财政拨付情况为准。

2、服务期限25个月，不足25个月的，按服务期限比例扣减。

四、考核及违约责任

合同履行期间，甲方将不定期对乙方进行履约考核，对考核中发现违约（违规）行为，甲方将对乙方进行处罚。

一） 考核

- 考核办法：

1.根据合同附件开展对监理单位考核。

考核要求：

2.按照监理处罚条款及相关管理要求对监理的履约情况、现场作业管理、施工安全管理、施工质量管理监管等情况进行随机考核。

二） 一般违约的处罚

1、维护施工期间，监理人员每日应进行巡查工作，节假日期间施工现场必须有值班监理工程师，如需请假须经业主现场代表书面同意，并安排其他乙方人员进行开展现场监理活动。考勤、巡视、旁站等监理活动自行做好考勤表进行考勤，甲方将定期进行抽查，若发现其未经甲方批准擅自离岗，每发现一次，乙方将向甲方支付违约金，具体见附表《监理违约处罚明细表》。

2、监理工程师必须对参建方申报的合格工程量和工程变更进行认真审核，并出具独立的审核意见(手写)。若经甲方审核发现监理初核的工程量(金额)与实际情况相比较出现较大差异(变更误差在10%及以上)，则对乙方进行处罚，具体见《监理违约处罚明细表》。

3、乙方人员专用要求

(1) 拟投入本项目的监理成员必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。

(2) 乙方如需更换乙方人员，应向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可进行更换，所更换人员不得低于其投标文件承诺。中标后由于乙方人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，甲方将要求乙方更换相应的乙方人员，所更换人员不得低于其投标文件承诺。

4、乙方在合同签订后十五个工作日内应按照招标文件的要求以及投标文件 的承诺，配备本项目所需的车辆设备。车辆应为本合同专用车辆，未经甲方同意不得调离昆山市。对于未配置车辆或配置车辆不符合要求的，甲方可以单方面终止合同或者由甲方给乙方配置车辆，所产生费用从乙方的工程中扣除。

5、项目结束并通过甲方验收之后，乙方应督促承包人在30天内提交完整的结算资料，并经总监审定办理工程审计。如超过60天，承包人仍未提交完整的结算资料，每拖延1天乙方应向甲方支付100元/天的违约金。

6、乙方如在监理服务期中发生擅自更改交通工具的标准和数量或撤离，以致无法满足正常监理服务使用的，则甲方扣除违约金2000元/次。

7、乙方人员有吃拿卡要行为的，一经查实，甲方扣除违约金5000元/人·次。

8、乙方应对施工维护的质量负责，对工程材料、工程实体的分部分项工程，经乙方检验合格的项目，被甲方检验出不合格的，一般部位按照5000元/次、重要部位按照10000元/次的标准扣除监理服务费。

9、由于乙方的责任导致计量支付错误的，致使甲方工程建设资金发生损失，乙方应按损失金额的50%对甲方赔偿。

10、监理对安全文明施工（含扬尘施工措施）监督严重缺失的，不按国家相关规范规定进行安全控制，承包单位野蛮施工而没有及时签发监理通知进行整改的，被上级通报批评或造成安全后果的，每次扣2000元。

三）重大违约处罚：

乙方有下列行为之一时，甲方将视情节严重程度对乙方予以扣除5%～20%监理基本服务费，按照监理合同进行处罚。

1、监理人员更换频繁，持证率严重不足，监理人员已不能满足现场监理工作需要，经通报批评仍不能限期改正的；

2、已签认合格的工程存在严重质量问题或发生质量事故的，造成重大经济损失或恶劣影响的；

3、监理人员与承包人串通，虚报工程量，冒领工程款，追求非法利益的；

4、甲方发现乙方的项目管理团队、专用设备等在合同期内承担其他发包工程项目的施工管理或接受其他施工单位的分包项目管理的，发包人将对监理人进行关联处罚，发现一次处罚 2 万元。

五、甲方权利与义务

1、甲方有权要求并监督乙方提供合格服务。

2、因乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

3、甲方应按时支付服务费用。

4、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行合同。

六、乙方的权利与义务

1、乙方自觉接受甲方管理，安全文明工作，提供符合甲方要求的服务。

2、乙方应对本项目服务人员进行统一管理，指定项目负责人与甲方进行沟通，并根据甲方要求随时调整服务标准。

3、如甲方认为乙方工作人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整。乙方如需调离已在履行职责的工作人员，须征得甲方同意。

4、乙方应定期对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

5、乙方工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

6、乙方在服务过程中应当做到安全文明工作，为工作人员提供必要的劳动保护条件，为工作人员办理人身安全保险，合同期内若发生安全事故均由乙方负责承担。

7、乙方必须按照国家有关规定聘用人员并支付薪资报酬。

8、乙方应具备处理各类运输过程中突发情况的能力，建立各类应急预案，乙方采取各类应急预案所产生的费用由乙方承担。

七、违约责任

1、工作过程中因乙方责任对甲方所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。

2、乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务并按照合同总金额的万分之四每天支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；否则甲方有权解除合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3、乙方未按合同规定的质量要求提供服务，从而影响甲方按期正常的，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。

八、不可抗力

1、因不可抗力无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，双方通过友好协商方式解决。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

③乙方未按招标要求或承诺提供服务，甲方要求乙方整改但乙方拒不整改，超过三次，甲方有权解除合同。

②未经甲方同意，乙方擅自将合同转让或进行分包的，甲方有权解除合同。

十、合同争议的解决

合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，形成书面记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

1、合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方两份、乙方和招标代理机构各执一份。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，形成书面记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标单位在招标过程中的澄清和承诺等、合同附件、补充协议（如有）均为本合同不可缺少的组成部分。

5、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规等规定解释。

甲方：                                 乙方：

法定代表人（或授权代表）：             法定代表人（或授权代表）：

日期：                                 日期：

附件：监理违约处罚明细表

| 序号 | 项目 | 违规、违约内容 | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人 员 配 备 及 出 勤 情 况 | 总监工程师、总监理工程师代表、现场技术负责人、监理工程师出勤不符合合同要求 | 1000元/人·次 |  |
| 2 |  | 现场监理人员无证上岗。 | 1000元/人·次 |  |
| 3 |  | 每次例会，无特殊原因迟到、缺席 | 1000元/人·次 |  |
| 4 | 现 场 管 理 | 未按合同约定督促施工单位上报施工资料及计量资料,未按要求审核付款资料、送审资料导致付款或送审失败的 | 1000元/次 |  |
| 5 |  | 现场安全文明施工管理不到位，监理未履责的，视情节轻重 | 500-2000元/次 |  |
| 6 |  | 施工质量控制不到位，监理未履责的，视情节轻重 | 500-1000元/次 |  |
| 7 |  | 现场扬尘施工管理措施不到位，监理未履责的。主管部门进行通报批评的 | 1000元/次 |  |
| 8 |  | 未按管理办法要求对管辖区域内道路进行巡视或未做好监理巡视记录 | 500元/人·次 |  |
| 9 |  | 施工单位虚报、乱报签证及进度款，经业主代表审核，单项工程量核减超过10%的 | 1000元/次 |  |
| 10 | 其 他 | 投诉处理及活动保障管理不到位或遭新闻媒体曝光，施工单位受到业主处罚的，视情节轻重 | 500-1000元/次 | 累计3次，追罚 5000元 |
| 11 |  | 未能及时协助完成业主布置的任务 | 2000元/次 |  |

- 第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与质量及其他90%（权重）。

3、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；价格得分通过计算直接取得；价格得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

二、采购政策

（一）中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业。证明文件电子件放置于投标文件中提交。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

- （五）若投标人提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格（10分）

1、投标总报价大于项目预算价格的为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，作无效标书处理。

2、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100%；（计算到小数点后二位）

（二）技术及其他（90分）

初审评审指标

| 指标 | 描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 |  |  |
| 符合性检查 | 服务期限、付款方式、投标内容等 |  |

复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格评审指标 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。 | 10 |
| 技术与质量及其他(90分) | 质量控制方案 | 质量控制方案需包含：①质量控制目标、②质量控制的措施和方法、③各分解质量目标相应的控制点及预控措施、④工程质量问题和质量事故的处理。内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 | 8 |
|  | 进度控制方案 | 进度控制方案需包含：①工程进度控制监理的内容、②工程进度控制监理工作重点、③进度控制的任务、④工程进度控制监理的措施。方案内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 | 8 |
|  | 投资控制方案 | 根据投标人结合类似项目经验及本项目实际情况,针对本项目的投资控制方案进行评分，方案内容至少包括：①投资控制的任务、②投资控制的方法。方案内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。 | 6 |
|  | 安全文明施工控制方案 | 根据投标人结合类似项目经验及本项目实际情况,针对本项目的安全文明施工控制方案进行评分，方案内容至少包括：①安全监理方法与手段、②危险性较大分部分项工程的安全监理、③安全监理的主要工作程序、④安全监理资料管理。方案内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 | 8 |
|  | 合同和信息管理方案 | 根据投标人结合类似项目经验及本项目实际情况,针对本项目的合同和信息管理方案进行评分，方案内容至少包括：①合同管理措施、②合同履约过程中可能出现的问题，分析、预测和防止的措施、③信息管理任务及方法。方案内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 | 6 |
|  | 协调各方关系的措施 | 根据投标人结合类似项目经验及本项目实际情况,针对本项目的协调各方关系的措施，根据协调要点分析和协调工作制度、机制等方面进行评分，内容至少包括：①组织协调的原则；②组织协调的目标及内容；③本工程组织协调措施、④组织协调的注意事项。内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 | 8 |
|  | 项目的重点、难点分析 | 根据投标人结合类似项目经验及本项目实际情况,针对本项目的重点、难点分析进行评分，内容至少包括：①监理的重点分析；②监理的难点分析。内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。 | 6 |
|  | 服务响应保障方案 | 根据投标单位对本项目的服务响应保障方案进行评分。方案内容至少包括①本地化服务方案（人员考勤、驻场）、②响应时间承诺（60分钟内到达现场）。内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分。每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分；不提供方案不得分。 | 6 |
|  | ▲项目总监 | 项目总监在满足招标文件要求下，具有①一级注册建造师②高级工程师职称③大专及以上学历证书，每有一证得1分，最高得3分； 注：须提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的近六个月的社保证明，不提供不得分。 | 3 |
|  | ▲项目组成员 | 在满足招标文件要求下： - 1.拟派现场监理服务人员（总监除外）具有高级及以上工程师职称的，每有一名得1分，最高得3分； - 2.拟派现场监理服务人员（总监除外）具有一级注册建造师证书的得1分，最高得2分。 - 注：须提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的近六个月的社保证明，不提供不得分。 | 5 |
|  | ▲类似业绩 | 企业2022年至今承接过监理项目并已完成竣工验收，每个得1分，最高得6分。 注：业绩时间以合同签订时间为准，须提供合同和竣工验收证书扫描件并加盖投标单位公章。 | 6 |
|  | ▲荣誉证书 | 企业2022年至今获得过政府部门颁发的荣誉证书、奖项，有一个得 1分，最高 3分。 注：提供相关证书扫描件，时间以颁发证书时间为准。 | 3 |
|  | ▲体系证书 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一份得1分，最高3分。 注：提供认证证书扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图并加盖公章。 | 3 |
|  | ▲设备 | - 1、提供经纬仪、水准仪、砂浆回弹仪、混凝土回弹仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、砼钢筋检测仪 ，有一台得1分，最高得8分。 - 注：提供发票证明扫描件。 - 2、经纬仪、水准仪提供有效期内的设备检测报告，每有一份得1分，最高得2分。 - 注：提供检测报告扫描件。 - 3、自有或租赁机动车辆，每有一台得1分，最高4分。 - 注：提供车辆行驶证扫描件，如为租赁需提供有效期内的租赁合同。 | 14 |

备注：

1.为确保货物、服务质量，投标单位除投标价格得分以外的分值低于75%作无效标处理。

2. 投标单位在进行网上投标时，以收到系统自动发回的PDF格式投标回执为上传成功的唯一标志，否则视为无效投标。

3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.技术标内一律不得含有报价，否则视为无效投标。

6.打“▲”项目为客观分。

（全文完）