无锡市梁溪区政府采购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号：JSZC-320213-JSHP-G2024-0042

采购项目名称：2024年至2025年梁溪区重大节日绿化景观点位布置项目

采 购 单 位 ：无锡市梁溪区重点建设项目管理中心

代 理 机 构 ：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

二○二四年八月

目录

一．投标邀请	3

二．投标供应商须知	9

三．采购需求	29

四．合同书（格式文本）	76

五. 附件	81

一．投标邀请

江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司受无锡市梁溪区重点建设项目管理中心的委托，对2024年至2025年梁溪区重大节日绿化景观点位布置项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.项目名称：2024年至2025年梁溪区重大节日绿化景观点位布置项目 2.项目编号：JSZC-320213-JSHP-G2024-0042 3.采购方式：公开招标 4.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。 5.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 2 | 采购项目概况、说明： 1.为提升无锡城市形象，建设美丽无锡，增加市民百姓更多的获得感、幸福感，拟在梁溪区绿地范围内的重要节点、主要道路、城市出入口、繁华商圈等区域，重点在2024年中秋、国庆、元旦、春节及春节过后等重大节假日期间，采用绿雕、构架、花卉绿植、灯光照明等形式，布置花卉园艺景点，烘托节日氛围，体现现代、时尚、国际化风格，展示幸福无锡新形象，营造热烈祥和的节日氛围。具体详见采购需求。 2.合同履行期限：至2025年五一劳动节后结束；其他特殊节事期间的园艺景观重点保障具体时间以甲方的要求为准； 3.养护期：绿化养护期三个月。 4.质量要求：满足采购人要求及国家、行业标准和江苏地区相应的规定。 |
| 3 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.特定资格要求： （1）投标供应商授权代理人、项目负责人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年内任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 （3）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库（2022)3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。) 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 招标文件获取信息： 1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 2.招标文件获取时间：2024年8月12日至2024年8月19日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间）。 3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 4.售价：0元。 |
| 5 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-85750700。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 6 | 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起 90 天 |
| 8 | 投标文件接收信息： 网上报价截止时间：2024年9月4日09：30（报价截止时间后的投标文件恕不接受） 网上解密时间：2024年9月4日09：30 本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 9 | 评审有关信息： 评审时间：2024年9月4日 评审地点：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室 |
| 10 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2024年9月4日 评审地点：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室 |
| 11 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 12 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 13 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。 |
| 14 | 评标方法：综合评分法。 |
| 15 | 中标候选供应商的确定原则及标准：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为第一名中标候选供应商。 |
| 16 | 预算金额：1.本项目采购预算为528.077422万元。 2.本项目 设定 最高限价528.077422万元。 |
| 17 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 18 | 履约保证金要求：本项目不收取履约保证金。 |
| 19 | 本项目监督管理部门：无锡市梁溪区财政局 |
| 20 | 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系： 1.采购人：无锡市梁溪区重点建设项目管理中心 联系人：刘畅 联系电话：0510-83150102 采购单位联系地址：无锡市梁溪区县前东街288号 2.采购代理机构：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司 统一社会信用代码：91321191765107520R 联系人：华国俊、华继文 联系电话：0510-85750700 邮箱：1171150407@qq.com 联系地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室 |
| 21 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1.除招标文件中有特殊要求外：投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言：中文（有关产品型号、专用名词等可除外）；投标币种：人民币。 2.投标供应商需检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标供应商应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。如果投标供应商的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标供应商自负。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致按无效投标处理。 3.投标供应商不得有下列法律禁止的行为，情节严重的由有权机关依法追究其法律责任： （1）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （2）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （3）向采购人、代理机构、评标委员会行贿或者提供其他不正当利益的； （4）以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标； （5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的； （6）提供虚假证明材料谋取中标的； （7）中标后无正当理由拒不与采购人签订合同的； （8）未按照招标文件确定的事项签订合同； （9）将采购合同转包； （10）擅自变更、中止或者终止采购合同； （11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 4.本次采购属服务类政府采购，采购人、代理机构、投标供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法律的约束，其权利受到上述法律法规的保护。 |

二．投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

# （三）招标文件的解释：

    - 投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面（或电子邮件）形式提出，并于2024年8月20日11：00前送至代理机构。

    - 采购人将于2024年8月20日17：00前对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面（或电子邮件）形式答疑。

    - 本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在无锡政府采购网、江苏省政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应在报价截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面（或电子）形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购代理机构负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购代理机构办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室

邮编：214000

联系人：华国俊、华继文

电话：0510-85750700

3.4采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

# （六） 投标文件的组成：

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件：

  - 资格、资信证明文件

    - 关于资格的声明函（格式见附件）

    - 投标供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并签章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

    - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

    - 投标供应商法定代表人身份证扫描件（身份证应为正、反面）；

    - 投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - 投标供应商提供近一年内任意一个月(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度或2023年度的财务审计报告扫描件并签章；

    - 投标供应商近一年内任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并签章；

    - 投标供应商近一年内任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并签章；

    - 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年内任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明扫描件并签章（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。）；

    - 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年内任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明扫描件并签章（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。）；

    - 承诺书（格式见附件）；

    - 投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

  - 补充性文件

①投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

注：评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 投标偏离表（格式见附件）

- 投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 技术标（暗标，详见评分标准及暗标编制要求）

注：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- （七） 投标文件的制作：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．暗标部分响应文件的要求：

5.1暗标编制要求规定如下：

投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。

# （八）网上投标：

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上报价时间内，凭CA数字证书登陆“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在报价截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

# （九） 无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

- 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数过于偏少；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （十） 开标、评标：

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库（2015)150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额或最高限价。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价,投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 特别说明：以上报价符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。 |  |  |
| （二）商务、技术要求 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天）。 |
| 5 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合招标文件的签署和签章要求。 |
| 6 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |
| 7 | “★”号条款 | “★”号条款满足招标文件要求。（如有） |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 9 | 无效情形 | 投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 10 | 投标方案 | 投标供应商提供的投标方案及报价方案固定。 |
| 特别说明：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。 |  |  |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、服务期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.6评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

3.2.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。

如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

（一)评分项目及分值（总分100分）

（1）报价                  25分

（2）投标供应商评价         9分

（3）项目管理机构          10分

（4）施工机械设备           6分

（5）技术文件              50分

（二）各项目评分标准

（1）报价：（25分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25%×100

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）投标供应商评价：（9分）

1）企业荣誉（8分）

A、投标供应商获得质量管理体系认证证书的得1分；获得环境管理体系认证证书的得1分；获得职业健康与安全管理体系认证证书的得1分，本项最高得3分。

- 注：相关证书扫描件签章并上传至系统，不提供不得分。

- 投标供应商所承接的的景观绿化项目自2021年8月1日以来获得行政主管部门颁发的省级及以上优质工程奖项有一个得1分，最高得3分。有效期以发证或发文日期为准，发证、发文时间不一致的，以发文时间为准。

- 注:相关证明材料扫描件签章并上传至系统，不提供或者提供不全则不得分。

- 投标供应商自2021年8月1日以来获得过设区市级及以上政府部门颁发的文明单位称号的得2分，最高得2分。有效期以发证或发文日期为准，发证、发文时间不一致的，以发文时间为准。

- 注:相关证明材料扫描件签章并上传至系统，不提供或者提供不全则不得分。

2）项目负责人业绩（1分）

项目负责人自2021年8月1日以来承担过类似节日绿化景点布置项目的一个得1分，最高得1分，业绩有效期以合同签订日期为准。

- 注：提供相关合同扫描件和中标通知书扫描件签章并上传至系统，不提供不得分。

（3）项目管理机构：（10分）

1）项目负责人具备市政公用工程专业或建筑工程专业注册二级及以上建造师的得2分。（2分）

2）项目管理组成员除项目负责人外，配备技术负责人、施工员、质量员、安全员、一级注册造价工程师得基本分3分，上述人员（项目负责人除外）同时具备园林绿化相关专业中级及以上职称的（如职称证上未注明专业，则以毕业证书或专业技术资格评审申报表上所注专业为准），每有1人加1分，最高加5分。（8分）

注：投标时提供项目管理组成员由法定的社保收缴部门出具的投标供应商为其缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）社会保险证明或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件、注册证书、岗位证书或岗位证明、职称证书等扫描件签章并上传至系统，不提供或者提供不全则不得分。

（4）拟投入本项目的机械设备：（6分）

A、投标供应商为本项目配备静风水平射程35米及以上的多功能抑尘车，有1辆得1分，最高得1分；

B、投标供应商为本项目配备核定载质量10吨及以上的制式水车，有1辆得1分，最高得2分；

C、投标供应商为本项目配备核定载质量4.5吨及以上的货车，有1辆得1分，最高得2分；

D、投标供应商为本项目配备客车（核定载人数不少于17人），有1辆得1分，最高得1分。

注：投标时提供相关车辆（或设备）图片、车辆（或设备）购置发票（发票购买方必须与供应商名称一致）、有效期内的车辆行驶证，如是租赁车辆（或设备），租赁期须涵盖本项目服务期，还需提供租赁协议及租赁发票（发票销售方必须与出租方名称一致，购买方与供应商名称一致）。其中：多功能抑尘车还需提供厂家出具的关于车辆技术参数（如静风水平射程）的证明材料签章并上传至系统，不提供或者提供不全则不得分。

（5）技术文件：（50分）

1）总体概述：项目组织总体设想、方案针对性及项目段划分（7分）

内容包括但不限于①项目总体设想；②服务方案针对性。供应商须对每一条内容进行阐述。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每条得3.5分；内容较为简单、可行、细节待完善的每条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每条得1分。本项最高得7分，无内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

2）项目进度计划和各阶段进度的保证措施（7分）

内容包括但不限于①项目进度计划；②各阶段进度的保证措施。供应商须对每一条内容进行阐述。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每条得3.5分；内容较为简单、可行、细节待完善的每条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每条得1分。本项最高得7分，无内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3）项目实施方案和质量保证措施（6分）

内容包括但不限于①项目实施方案；②项目质量保证措施。供应商须对每一条内容进行阐述。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的每条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每条得1分。本项最高得6分，无内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

4）交通安全组织及保障措施（7分）

内容包括但不限于①交通安全组织方案；②保障措施。供应商须对每一条内容进行阐述。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每条得3.5分；内容较为简单、可行、细节待完善的每条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每条得1分。本项最高得7分，无内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

5）安全文明施工及环境保护措施（7分）

内容包括但不限于①安全文明施工方案；②环境保护措施。供应商须对每一条内容进行阐述。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每条得3.5分；内容较为简单、可行、细节待完善的每条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每条得1分。本项最高得7分，无内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

6）劳动力、机械设备和材料投入计划（6分）

内容包括但不限于①劳动力投入计划；②机械设备和材料投入计划。供应商须对每一条内容进行阐述。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的每条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每条得1分。本项最高得6分，无内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

7）日常养护方案（5分）

提供详细的养护方案，内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；无内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

8）应急抢修服务响应时间及措施（5分）

内容包括但不限于①应急抢修服务响应时间；②应急抢修服务保障措施。供应商须对每一条内容进行阐述。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每条得2.5分；内容较为简单、可行、细节待完善的每条得1.5分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每条得1分。本项最高得5分，无内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术部分”。取所有评委打分的平均值。

评分办法及评分细则的解释权属采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十一）定标：

- 采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网、无锡政府采购网发布公告中标、成交结果公告。采购人对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 采购人向中标供应商发中标通知书。

# （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件做出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同

- 采购人代表应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经见证后生效。

- 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

- 中标供应商非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

# （十五）招标代理费

1.本项目代理服务费由中标供应商支付。

2.采用差额定率累进计费方式，按下列费率计取：100万元以下费率为1.5%，100万-500万元费率为0.8%，500万-100万元费率为0.45%。

# （十六）未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# （十七）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件十五。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在 “江苏省政府采购（苏采云）平台”凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

成交、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。无锡市政府采购合同融资政策告知函（详见附件十六）。

采购代理机构应在“中标通知书”中增加“政采贷”合同融资政策宣传条款，并将《无锡市政府采购合同融资政策告知函》作为“中标（成交）通知书”附件一同发给中标供应商。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

4.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

# 第三部分．采购需求

一、项目概况：

为提升无锡城市形象，建设美丽无锡，增加市民百姓更多的获得感、幸福感，拟在梁溪区绿地范围内的重要节点、主要道路、城市出入口、繁华商圈等区域，重点在2024年中秋、国庆、元旦、春节及春节过后等重大节假日期间，采用绿雕、构架、花卉绿植、灯光照明等形式，布置花卉园艺景点，烘托节日氛围，体现现代、时尚、国际化风格，展示幸福无锡新形象，营造热烈祥和的节日氛围。

招标范围：包含但不限于招标范围内的所有景点布置及维护、竣工验收、保修、管理工作等，具体以采购人的需求为准。承包人须按照国家、地方、行业规定以及采购人要求的安全措施、文明措施、维护措施等进行园艺景点布置。

二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求:

1、采购标的需实现的功能或者目标：三阳广场、胜利门广场、惠勤路与兴昌路节点、科技大厦、新生路学前路交叉口、青年路节点、通扬路、中山路崇宁路口及大成路口、区政府门口等节点进行重大节假日大、中、小型园艺景的的布置，最终通过验收。

2、为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目是否专门面向中小企业：是；

本项目标的所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范主要有：

园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82-2012）、园林绿化工程施工及验收规范（DGJ32/TJ201-2016）、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求:

1、项目服务要求：布置符合节假日主题的植物造型绿雕、立体绿雕配套滴灌系统、时令草花布置、造型树照明亮化等，置景辅助材料可以采用支架、花器、花钵、花球、玩偶、雕像、绿植、花卉及成品置景，不得大量采用其他材料制作的花卉及绿植，并进行日常维护。每个节日园艺景点布置需一次性验收合格，并按《建设工程质量管理条例》有关规定执行；

2、日常养护质量标准：花卉养护、设施养护等相关内容符合《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》。

3、质量违约金：按合同价的5%支付给采购人。

4、服务期：

至2025年五一劳动节后结束；其他特殊节事期间的园艺景观重点保障具体时间以甲方的要求为准；

（2）绿化养护期：养护期为3个月。

（3）误期违约金：合同总价的万分之五/天。

五、采购标的的验收标准：

本项目按照满足国家、行业标准和江苏地区相应的规定进行验收。

六、采购标的的其他技术、服务等要求：

1、资金来源：财政资金。

2、项目地点：三阳广场、胜利门广场、惠勤路与兴昌路交叉口节点、科技大厦前、新生路与学前路交叉口、青年路节点、通扬路、中山路崇宁路口及大成路口、区政府门口等节点，以甲方最终指令为准。

3、投标供应商应指定项目负责人与采购人保持联系，及时充分协调项目实施阶段各项工作。

4、投标供应商应重视安全生产，要按规定采取安全措施，确保施工安全。园艺布置过程中发生事故由投标供应商负责。

5、投标供应商应文明施工，注意保护好环境，严格按照道路、交通、城管等相关规定要求施工。

采购清单

| 项目名称：第一次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工作量 |
|  | 三阳广场东南角绿地 |  |  |  |
| 1 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 218 |
| 2 | 营养土 | 1、营养土 5cm厚 2、土壤改良 | m3 | 10.9 |
| 3 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级凤仙（桑贝斯凤仙）、蓝雪花 2、株高或蓬径:1加仑盆 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 22 |
| 4 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级凤仙（桑贝斯凤仙）、香彩雀（热曲系列） 2、株高或蓬径:1加仑盆 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 68 |
| 5 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:精品姜荷花 2、株高或蓬径:2加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 9 |
| 6 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:大花飞燕草 2、株高或蓬径:3加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 7 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:精品毛地黄 2、株高或蓬径:3加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 5 |
| 8 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:大花芙蓉葵 2、株高或蓬径:3加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 5 |
| 9 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级向日葵（光辉岁月） 2、株高或蓬径:3加仑盆 精品盆栽园艺品种 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 120 |
| 10 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级向日葵（光辉岁月） 2、株高或蓬径:1加仑 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 7 |
| 11 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:三角梅（同安红系列） 2、株高或蓬径:H50cm，P41-50，精品盆栽园艺品种 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 120 |
| 12 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:三角梅（同安红系列） 2、株高或蓬径:H90cm，P60，精品盆栽园艺品种 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 20 |
| 13 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:洋桔梗（切花系列） 2、株高或蓬径:3加仑苗 4、养护期：养护3个月 | m2 | 10 |
| 14 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:草海桐（粉色） 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 10 |
| 15 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:朱顶红（玫瑰花样系列） 2、株高或蓬径:3加仑盆 3、养护期：养护3个月 | 株 | 50 |
| 16 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:姬小菊 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 200 |
| 17 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:香彩雀（热曲系列） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 200 |
| 18 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:马缨丹、超级凤仙(桑贝斯凤仙) 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 5 |
| 19 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 80 |
| 20 | 绿雕原有种植基质土拆除 | 1、拆除种植基质（营养土），遮阴网，装车、外运、弃置 | m2 | 130 |
| 21 | 绿雕种植面修复 | 更换种植基质（东北泥炭土），更换加固遮阴网等 | m2 | 130 |
| 22 | 花卉立体布置-绿雕更换（复杂构图或花） | 1、草本花卉种类:复杂构图或花 2、种植形式:立体布置 3、绿雕上花卉品种满足甲方要求 | m2 | 130 |
| 23 | 自发光字体 | 8个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
| 24 | 船型构架修复 | 船型构架修复 | 项 | 1 |
| 25 | 花箱1布置 | 1、箱外型尺寸:（长）0.8m*（宽）0.4m*（高）0.8m 2、栽植植物种类、规格:高档精品花卉，花卉种类详见设计图纸，花卉搭配按照设计要求（一年换种8次以上） 3、土质要求:花箱内土方为保水性好的营养土，营养土与种植土采用3:1比例拌和均匀而成 4、防护材料种类:塑料内胆(具有储水、虹吸、溢流、保温隔热功效) 5、养护期:一级养护一年 6、详见设计图纸 | 组 | 15 |
| 26 | 花箱2布置 | 1、箱外型尺寸:（长）1m*（宽）0.4m*（高）0.6m 2、栽植植物种类、规格:高档精品花卉，花卉种类详见设计图纸，花卉搭配按照设计要求（一年换种8次以上） 3、土质要求:花箱内土方为保水性好的营养土，营养土与种植土采用3:1比例拌和均匀而成 4、防护材料种类:塑料内胆(具有储水、虹吸、溢流、保温隔热功效) 5、养护期:一级养护一年 6、详见设计图纸 | 组 | 14 |
|  | 胜利门 |  |  |  |
| 27 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 122 |
| 28 | 营养土 | 1、营养土 5cm厚 2、土壤改良 | m3 | 6.1 |
| 29 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:精品安酷杜鹃 2、株高或蓬径:5加仑盆 3、单位面积株数:20盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 37 |
| 30 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:精品姜荷花 2、株高或蓬径:2加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 31 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级凤仙（桑贝斯凤仙） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 47 |
| 32 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 26 |
| 33 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:大花芙蓉葵 2、株高或蓬径:3加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 37 |
| 34 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:萨利芳鼠尾草 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 35 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级向日葵（光辉岁月） 2、株高或蓬径:1加仑 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 22 |
| 36 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:马缨丹 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 25 |
| 37 | 自发光字体 8个字 | 8个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 科技大厦1 |  |  |  |
| 38 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 261 |
| 39 | 营养土 | 1、营养土 5cm厚 2、土壤改良 | m3 | 13.05 |
| 40 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:矮生柳叶马鞭草（桑托斯） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 35 |
| 41 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:无性系美女樱 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 42 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:糖果万寿菊 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 14 |
| 43 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级凤仙（桑贝斯凤仙） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 45 |
| 44 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比格海棠粉色 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 15 |
| 45 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比格海棠红色 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 68 |
| 46 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级矮牵牛（粉色无性系） 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 4 |
| 47 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级矮牵牛（蓝色无性系） 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 24 |
| 48 | 精品园艺砾石（抛光） | 1、每平方米铺设8cm，下铺无纺布200g/m2 | m2 | 40 |
| 49 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:桑贝斯凤仙（浅粉） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 68 |
| 50 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:桑贝斯凤仙（紫色） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 28 |
| 51 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:萨利芳鼠尾草 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 52 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:蓝雪花 2、株高或蓬径:1加仑盆 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 35 |
| 53 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:香彩雀（热曲系列） 2、株高或蓬径:1加仑盆 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 10 |
| 54 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:马缨丹 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 50 |
| 55 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:草海桐 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 14 |
| 56 | 自发光字体 8个字 | 8个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 科技大厦2 |  |  |  |
| 57 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 250 |
| 58 | 营养土 | 1、营养土 5cm厚 2、土壤改良 | m3 | 12.5 |
| 59 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:桑贝斯凤仙（清凉紫） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 20 |
| 60 | 火山岩 | 火山岩 6cm厚 | m2 | 150 |
| 61 | 灰色砾石 | 灰色砾石 6cm厚 | m2 | 50 |
| 62 | 精品园艺砾石（抛光） | 1、每平方米铺设8cm，下铺无纺布200g/m2 | m2 | 20 |
| 63 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:粉色比格海棠 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 49 |
| 64 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 30 |
| 65 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:花叶玉簪 2、株高或蓬径:5加仑盆 3、养护期：养护3个月 | 株 | 30 |
| 66 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:精品肾蕨 2、株高或蓬径:5加仑盆 3、养护期：养护3个月 | 株 | 30 |
| 67 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:萨利芳鼠尾草 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 10 |
| 68 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:金叶番薯草 2、株高或蓬径:120盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 259 |
|  | 惠勤路兴昌北路东北角绿地 |  |  |  |
| 69 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 180.5 |
| 70 | 营养土 | 1、营养土 5cm厚 2、土壤改良 | m3 | 9.03 |
| 71 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:F1代园艺彩叶草（奇才系列） 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:49盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 72 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:萨利芳鼠尾草 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 18 |
| 73 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:草海桐（淡紫色） 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 74 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:F1代园艺繁星花（万花筒系列） 2、株高或蓬径:1加仑盆 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 44 |
| 75 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:马缨丹 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 76 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:蓝雪花 2、株高或蓬径:1加仑盆 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 36 |
| 77 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:F1代园艺千日红（小矮人系列） 2、株高或蓬径:1加仑盆 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 78 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:香彩雀（热曲系列） 2、株高或蓬径:1加仑盆 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 22.5 |
| 79 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 450 |
| 80 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 梁溪区政府 |  |  |  |
| 81 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 131.5 |
| 82 | 营养土 | 1、营养土 5cm厚 2、土壤改良 | m3 | 6.58 |
| 83 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:马缨丹 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 84 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:桑贝斯凤仙（清凉紫） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 25 |
| 85 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:五色梅 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 15 |
| 86 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:矮生柳叶马鞭草（桑托斯） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 4 |
| 87 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:香彩雀（热曲系列） 2、株高或蓬径:1加仑盆 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 23.5 |
| 88 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:欧石竹 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 20 |
| 89 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:萨利芳鼠尾草 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 6 |
| 90 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级向日葵（光辉岁月） 2、株高或蓬径:1加仑 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 9 |
| 91 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:金叶番薯草 2、株高或蓬径:120盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 4 |
| 92 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:桑贝斯凤仙（淡紫色） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 13 |
| 93 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 青年路节点 |  |  |  |
| 94 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：山桃草 2、株高或蓬径：H40-50 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：容器苗，2加仑，花茂盛 | m2 | 2 |
| 95 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：紫花翠芦莉 2、株高或蓬径：H40-50 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：容器苗，2加仑，花茂盛 | m2 | 8 |
| 96 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：半枝莲 2、株高或蓬径：H40-50 3、单位面积株数：36盆/㎡ 4、养护期：三个月 5备注：容器苗，1加仑，花茂盛 | m2 | 10 |
| 97 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：无尽夏 2、株高或蓬径：H35-40 3、单位面积株数：36盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：容器苗，1加仑，花茂盛 | m2 | 4.5 |
| 98 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：五色梅 2、株高或蓬径：H30-35 3、单位面积株数：36盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：容器苗，1加仑，花茂盛 | m2 | 25 |
| 99 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：千日红 2、株高或蓬径：H25-30 3、单位面积株数：64盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：容器苗，180杯，花茂盛 | m2 | 22.5 |
| 100 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：五星花 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 22.5 |
| 101 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：夏堇 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：100盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：120杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 8.5 |
| 102 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：美女樱 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 5 |
| 103 | 整理绿化用地 | 1、人工细整绿化用地 | m2 | 108 |
| 104 | 营养土 | 1、营养土 2、土壤改良 | m3 | 5 |
|  | 通扬路节点 |  |  |  |
| 105 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：山桃草 2、株高或蓬径：H40-50 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 6 |
| 106 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：紫花翠芦莉 2、株高或蓬径：H40-50 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 7 |
| 107 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：无尽夏 2、株高或蓬径：H35-40 3、单位面积株数：36盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：1加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 4 |
| 108 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：五色梅 2、株高或蓬径：H30-35 3、单位面积株数：36盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：1加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 6 |
| 109 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：千日红 2、株高或蓬径：H25-30 3、单位面积株数：64盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 12 |
| 110 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：五星花 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 4 |
| 111 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：夏堇 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：100盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：120杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 2 |
| 112 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：美女樱 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 7 |
| 113 | 整理绿化用地 | 1、人工细整绿化用地 | m2 | 48 |
| 114 | 营养土 | 1、营养土 2、土壤改良 | m3 | 2 |
| 115 | 第一次暂列金 | 113516.37元 |  |  |
| 项目名称：第二次 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工作量 |
|  | 三阳广场东南角绿地 |  |  |  |
| 1 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 196 |
| 2 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:桃红色（糖果）姬小菊 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：一级养护3个月 | m2 | 10 |
| 3 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:林荫鼠尾草 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 200 |
| 4 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级垂吊矮牵牛（波浪系列） 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 10 |
| 5 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比格海棠 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 55 |
| 6 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:萨利芳鼠尾草 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 20 |
| 7 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:醉蝶花(皇后系列) 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:36盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 8 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:‘初恋 ’八仙花 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:36盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 9 |
| 9 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:一品红 2、株高或蓬径:3加仑盆 精品盆栽园艺品种 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 120 |
| 10 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级向日葵（光辉岁月） 2、株高或蓬径:3加仑盆 精品盆栽园艺品种 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 50 |
| 11 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比利时杜鹃 2、株高或蓬径:5加仑苗，精品盆栽园艺品种 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 50 |
| 12 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 80 |
| 13 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 胜利门 |  |  |  |
| 14 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 122 |
| 15 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:火焰南天竹 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:49盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 37 |
| 16 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:林荫鼠尾草 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 22 |
| 17 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:（糖果）姬小菊 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:49盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 25 |
| 18 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比格海棠粉色 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 19 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 26 |
| 20 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 科技大厦1 |  |  |  |
| 21 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 221 |
| 22 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:姬小菊 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 25 |
| 23 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比格海棠粉色 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 79 |
| 24 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比格海棠红色 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 68 |
| 25 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:醉蝶花(皇后系列) 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:36盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 35 |
| 26 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:黄色草花（佛甲草） 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 14 |
| 27 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 科技大厦2 |  |  |  |
| 28 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 70 |
| 29 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:姬小菊 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 20 |
| 30 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比格海棠 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 49 |
|  | 惠勤路兴昌北路东北角绿地 |  |  |  |
| 31 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 180.5 |
| 32 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比格海棠粉色 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 124 |
| 33 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:姬小菊 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：一级养护3个月 | m2 | 28.5 |
| 34 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级向日葵（光辉岁月） 2、株高或蓬径:1加仑 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 35 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:萨利芳鼠尾草 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 36 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 450 |
| 37 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 梁溪区政府 |  |  |  |
| 38 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 131.5 |
| 39 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:精品姜荷花 2、株高或蓬径:2加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 40 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:一品红 2、株高或蓬径：2加仑苗 3、单位面积株数:49株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 28 |
| 41 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比格海棠粉色 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 25 |
| 42 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:三角梅（同安红系列） 2、株高或蓬径:高50cm 3、单位面积株数:16盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 35 |
| 43 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:糖果万寿菊 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 11.5 |
| 44 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级向日葵（光辉岁月） 2、株高或蓬径:1加仑 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 5 |
| 45 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:大花芙蓉葵 2、株高或蓬径:3加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 6 |
| 46 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:醉蝶花(皇后系列) 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:36盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 5 |
| 47 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 青年路节点 |  |  |  |
| 48 | 铁艺立体字花灯 | 1、铁艺立体字花灯 2、字高900mm宽900mm，字厚100mm 3、红色氟碳漆，背部发光 4、详见设计图示 5、含制作、安装等全部费用 | 个 | 4 |
| 49 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：晨光芒 2、株高或蓬径：H50-60，P40-50 3、单位面积株数：25丛/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，8-10支/丛 | m2 | 5.5 |
| 50 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：超级鼠尾草 2、株高或蓬径：H40-50 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 10 |
| 51 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：向日葵 2、株高或蓬径：H35-40 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 5.5 |
| 52 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：迷迭香 2、株高或蓬径：H30-40 3、单位面积株数：36盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：1加仑，容器苗 | m2 | 8 |
| 53 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：千叶蓍 2、株高或蓬径：H30-40 3、单位面积株数：36盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：1加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 9.5 |
| 54 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：四季秋海棠 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：36盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：1加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 18.5 |
| 55 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：孔雀草 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 19.5 |
| 56 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：四季草花A 2、株高或蓬径：H20-25 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，当季草花，容器苗，红粉色系，按季节更换，满铺不露土，蓝紫色系 3、其他要求：四季草花品种：玛格丽特、欧洲报春、羽状鸡冠花、四季秋海棠、美女樱、石竹、长春花、矮牵牛、夏堇、大花飞燕草、舞春花、千日红、孔雀草、金光菊、百日草、大丽花等 | m2 | 23 |
| 57 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：四季草花B 2、株高或蓬径：H20-25 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，当季草花，容器苗，蓝紫色系，按季节更换，满铺不露土，蓝紫色系 3、其他要求：四季草花品种：玛格丽特、欧洲报春、羽状鸡冠花、四季秋海棠、美女樱、石竹、长春花、矮牵牛、夏堇、大花飞燕草、舞春花、千日红、孔雀草、金光菊、百日草、大丽花等 | m2 | 10 |
| 58 | 整理绿化用地 | 1、人工细整绿化用地 | m2 | 109.5 |
| 59 | 营养土 | 1、营养土 2、土壤改良 | m3 | 5 |
|  | 通扬路节点 |  |  |  |
| 60 | 铁艺立体字花灯 | 1、铁艺立体字花灯 2、字高900mm宽900mm，字厚100mm 3、红色氟碳漆，背部发光 4、详见设计图示 5、含制作、安装等全部费用 | 个 | 4 |
| 61 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：晨光芒 2、株高或蓬径：H50-60，P40-50 3、单位面积株数：25丛/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，8-10支/丛 | m2 | 3 |
| 62 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：超级鼠尾草 2、株高或蓬径：H40-50 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 6 |
| 63 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：迷迭香 2、株高或蓬径：H30-40 3、单位面积株数：36盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：1加仑，容器苗 | m2 | 3 |
| 64 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：四季秋海棠 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：36盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：1加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 6 |
| 65 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：孔雀草 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 6 |
| 66 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：四季草花A 2、株高或蓬径：H20-25 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，当季草花，容器苗，红粉色系，按季节更换，满铺不露土，蓝紫色系 3、其他要求：四季草花品种：玛格丽特、欧洲报春、羽状鸡冠花、四季秋海棠、美女樱、石竹、长春花、矮牵牛、夏堇、大花飞燕草、舞春花、千日红、孔雀草、金光菊、百日草、大丽花等 | m2 | 16 |
| 67 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：四季草花B 2、株高或蓬径：H20-25 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，当季草花，容器苗，蓝紫色系，按季节更换，满铺不露土，蓝紫色系 3、其他要求：四季草花品种：玛格丽特、欧洲报春、羽状鸡冠花、四季秋海棠、美女樱、石竹、长春花、矮牵牛、夏堇、大花飞燕草、舞春花、千日红、孔雀草、金光菊、百日草、大丽花等 | m2 | 8 |
| 68 | 整理绿化用地 | 1、人工细整绿化用地 | m2 | 48 |
| 69 | 营养土 | 1、营养土 2、土壤改良 | m3 | 2 |
| 70 | 第二次暂列金 | 55223.54元 |  |  |
| 项目名称：第三次 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工作量 |
|  | 三阳广场东南角绿地 |  |  |  |
| 1 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 211 |
| 2 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:果汁冰糕系列角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 65 |
| 3 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:果汁冰糕系列角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 250 |
| 4 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:F1代园艺郁金香 2、株高或蓬径:5加仑苗，精品盆栽园艺品种 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 250 |
| 5 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比利时杜鹃 2、株高或蓬径:360#盆 3、单位面积株数:16盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 32 |
| 6 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:火焰南天竹 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:49盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 20 |
| 7 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:火焰南天竹 2、株高或蓬径:2加仑盆 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 120 |
| 8 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:高杆紫罗兰 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 14 |
| 9 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:F1代郁金香 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 9 |
| 10 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:冰岛虞美人 2、株高或蓬径：120#盆 3、单位面积株数:100株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 11 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:北美红果冬青 2、株高或蓬径:5加仑苗，精品盆栽园艺品种 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 20 |
| 12 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 80 |
| 13 | 移除原有绿雕上草花 | 1、种类：原有绿雕上的草花 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场 3、运距：结合现场，综合考虑 4、备注：淘汰并清运，包含清理、上车、运输、处置等 | m2 | 130 |
| 14 | 花卉立体布置-绿雕更换（复杂构图或花） | 1、草本花卉种类:复杂构图或花 2、种植形式:立体布置 3、绿雕上花卉品种满足甲方要求 | m2 | 130 |
| 15 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 胜利门 |  |  |  |
| 16 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 122 |
| 17 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:蓝色果汁冰糕角堇+虞美人 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 22 |
| 18 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:亮紫花色果汁冰糕角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 25 |
| 19 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:橙色果汁冰糕角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 20 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:高杆紫罗兰 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 37 |
| 21 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 26 |
| 22 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 科技大厦1 |  |  |  |
| 23 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 261 |
| 24 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:亮紫花色果汁冰糕角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 35 |
| 25 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:橙色果汁冰糕角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 14 |
| 26 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:粉色果汁冰糕角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 47 |
| 27 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:粉色果汁冰糕角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 23 |
| 28 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:高杆紫罗兰 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 35 |
| 29 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:紫色果汁冰糕角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 5 |
| 30 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:红色果汁冰糕角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 48 |
| 31 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:蓝色果汁冰糕角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 24 |
| 32 | 精品园艺砾石（抛光） | 1、每平方米铺设8cm，下铺无纺布200g/m2 | m2 | 40 |
| 33 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 科技大厦2 |  |  |  |
| 34 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 250 |
| 35 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:亮紫花色果汁冰糕角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 20 |
| 36 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 30 |
| 37 | 火山岩 | 火山岩 2cm厚 | m2 | 150 |
| 38 | 灰色砾石 | 灰色砾石 2cm厚 | m2 | 50 |
| 39 | 精品园艺砾石（抛光） | 1、每平方米铺设2cm，下铺无纺布200g/m2 | m2 | 20 |
| 40 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:粉色果汁冰糕角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 49 |
|  | 惠勤路兴昌北路东北角绿地 |  |  |  |
| 41 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 180.5 |
| 42 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:火焰南天竹 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:49盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 28 |
| 43 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:果汁冰糕系列角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 18 |
| 44 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:果汁冰糕系列角堇（蓝紫色） 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 45 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:德国报春花（粉花） 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 44 |
| 46 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:紫罗兰（粉）(佳酿系列) 2、株高或蓬径: 1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 47 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比利时杜鹃 2、株高或蓬径:360#盆 3、单位面积株数:16盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 36 |
| 48 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:果汁冰糕系列角堇（渐紫） 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 22.5 |
| 49 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 450 |
| 50 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 梁溪区政府 |  |  |  |
| 51 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 131.5 |
| 52 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:园艺山茶 2、株高或蓬径:高70cm,P50cm,精品盆栽苗 3、单位面积株数:16盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 45 |
| 53 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:火焰南天竹 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:49盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 34 |
| 54 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:橙色果汁冰糕角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 7.5 |
| 55 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:高杆紫罗兰 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 56 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:高杆紫罗兰（粉色） 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 25 |
| 57 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:果汁冰糕角堇橙黄色 2、株高或蓬径:1加仑盆 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 4 |
| 58 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 青年路节点 |  |  |  |
| 59 | 铁艺立体字花灯 | 1、铁艺立体字花灯 2、字高900mm宽900mm，字厚100mm 3、红色氟碳漆，背部发光 4、详见设计图示 5、含制作、安装等全部费用 | 个 | 4 |
| 60 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：金鱼草 2、株高或蓬径：H40-50，P30-35 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：二个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 8.5 |
| 61 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：蓝盆花 2、株高或蓬径：H25-30，P25-30 3、单位面积株数：36盆/㎡ 4、养护期：二个月 5、备注：1加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 4 |
| 62 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:火焰南天竹 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:49盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 9.5 |
| 63 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：紫罗兰（紫色） 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：二个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 15 |
| 64 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：紫罗兰（粉色） 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：二个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 17 |
| 65 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：紫罗兰（红色） 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：二个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 14 |
| 66 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：角堇（黄色） 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：二个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 18 |
| 67 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：角堇（双色） 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：二个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 19.5 |
| 68 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:矾根 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 2.5 |
| 69 | 整理绿化用地 | 1、人工细整绿化用地 | m2 | 108 |
| 70 | 营养土 | 1、营养土 2、土壤改良 | m3 | 5 |
|  | 通扬路节点 |  |  |  |
| 71 | 铁艺立体字花灯 | 1、铁艺立体字花灯 2、字高900mm宽900mm，字厚100mm 3、红色氟碳漆，背部发光 4、详见设计图示 5、含制作、安装等全部费用 | 个 | 4 |
| 72 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：金鱼草 2、株高或蓬径：H40-50，P30-35 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：二个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 4 |
| 73 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：蓝盆花 2、株高或蓬径：H25-30，P25-30 3、单位面积株数：36盆/㎡ 4、养护期：二个月 5、备注：1加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 5 |
| 74 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:火焰南天竹 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:49盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 4 |
| 75 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：紫罗兰（紫色） 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：二个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 6 |
| 76 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：紫罗兰（粉色） 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：二个月 5、备注：，容器苗，花茂盛 | m2 | 10 |
| 77 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：紫罗兰（红色） 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：二个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 5 |
| 78 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：角堇（黄色） 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：二个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 2 |
| 79 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：角堇（双色） 2、株高或蓬径：H15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：二个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 2 |
| 80 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:矾根 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 10 |
| 81 | 整理绿化用地 | 1、人工细整绿化用地 | m2 | 48 |
| 82 | 营养土 | 1、营养土 2、土壤改良 | m3 | 2 |
| 83 | 第三次暂列金 | 75912.77元 |  |  |
| 项目名称：第四次 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工作量 |
|  | 三阳广场东南角绿地 |  |  |  |
| 1 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 161 |
| 2 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:四季樱草 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 35 |
| 3 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:霹雳石竹 2、株高或蓬径:3加仑盆 精品盆栽园艺品种 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 250 |
| 4 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:霹雳石竹 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 5 |
| 5 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:火焰南天竹 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:49盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 20 |
| 6 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:火焰南天竹 2、株高或蓬径:2加仑盆 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 120 |
| 7 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:金鱼草 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 9 |
| 8 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:冰岛虞美人 2、株高或蓬径：120#盆 3、单位面积株数:100株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 9 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:果汁冰糕系列角堇 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 10 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:北美红果冬青 2、株高或蓬径:5加仑苗，精品盆栽园艺品种 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 20 |
| 11 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 80 |
| 12 | 移除原有绿雕上草花 | 1、种类：原有绿雕上的草花 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场 3、运距：结合现场，综合考虑 4、备注：淘汰并清运，包含清理、上车、运输、处置等 | m2 | 130 |
| 13 | 花卉立体布置-绿雕更换（复杂构图或花） | 1、草本花卉种类:复杂构图或花 2、种植形式:立体布置 3、绿雕上花卉品种满足甲方要求 | m2 | 130 |
| 14 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 胜利门 |  |  |  |
| 15 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 122 |
| 16 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:德国报春花（粉花） 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 22 |
| 17 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:冰岛虞美人 2、株高或蓬径：120#盆 3、单位面积株数:100株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 18 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:雏菊（渐蓝） 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 25 |
| 19 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比利时杜鹃 2、株高或蓬径:360#盆 3、单位面积株数:16盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 37 |
| 20 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 26 |
| 21 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 科技大厦1 |  |  |  |
| 22 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 261 |
| 23 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:德国报春花（紫） 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 25 |
| 24 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:果汁冰糕系列角堇（渐紫） 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：护3个月 | m2 | 24 |
| 25 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比利时杜鹃 2、株高或蓬径:360#盆 3、单位面积株数:16盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 55 |
| 26 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:火焰南天竹 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:49盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 68 |
| 27 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:紫罗兰（粉） 2、株高或蓬径：120#盆 3、单位面积株数:100株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 35 |
| 28 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:高杆紫罗兰（紫） 2、株高或蓬径：120#盆 3、单位面积株数:100株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 14 |
| 29 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 科技大厦2 |  |  |  |
| 30 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 70 |
| 31 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:德国报春花（紫） 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 20 |
| 32 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:紫罗兰（粉） 2、株高或蓬径：120#盆 3、单位面积株数:100株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 49 |
|  | 惠勤路兴昌北路东北角绿地 |  |  |  |
| 33 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 180.5 |
| 34 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:金叶石菖蒲 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 35 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:四季樱草 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 102 |
| 36 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:金盏菊 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 37 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:高杆紫罗兰 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 38 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:欧石竹 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 39 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:雏菊 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 22.5 |
| 40 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 450 |
| 41 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 梁溪区政府 |  |  |  |
| 42 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 131.5 |
| 43 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:园艺山茶 2、株高或蓬径:高70cm,P50cm,精品盆栽苗 3、单位面积株数:16盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 45 |
| 44 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:四季樱草 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 15 |
| 45 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比利时杜鹃 2、株高或蓬径:360#盆 3、单位面积株数:16盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 43 |
| 46 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:矾根 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 7.5 |
| 47 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:火焰南天竹 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、单位面积株数:49盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 2 |
| 48 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:瓜叶菊 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 4 |
| 49 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:金鱼草 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 11 |
| 50 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:佛甲草 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 4 |
| 51 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 青年路节点 |  |  |  |
| 52 | 铁艺立体字花灯 | 1、铁艺立体字花灯 2、字高900mm宽900mm，字厚100mm 3、红色氟碳漆，背部发光 4、详见设计图示 5、含制作、安装等全部费用 | 个 | 4 |
| 53 | 景观照明灯 | 1、名称：萤火虫灯 2、6支/组，详见设计图示 3、含制作、安装、布管布线等全部费用 | 套 | 30 |
| 54 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：洋水仙 2、株高或蓬径：H40-50，P30-35 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 8.5 |
| 55 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：落新妇 2、株高或蓬径：H40-45，P40-45 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 8 |
| 56 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:瓜叶菊 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 8 |
| 57 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：报春花（黄色） 2、株高或蓬径：H25-30，P25-30 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 29.5 |
| 58 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：报春花（红色） 2、株高或蓬径：H25-30，P25-30 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 、5备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 22 |
| 59 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：报春花（紫色） 2、株高或蓬径：H25-30，P25-30 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 18 |
| 60 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：角堇 2、株高或蓬径：H15-20，P15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 7.5 |
| 61 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:矾根 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 7 |
| 62 | 整理绿化用地 | 1、人工细整绿化用地 | m2 | 108 |
| 63 | 营养土 | 1、营养土 2、土壤改良 | m3 | 5 |
|  | 通扬路节点 |  |  |  |
| 64 | 铁艺立体字花灯 | 1、铁艺立体字花灯 2、字高900mm宽900mm，字厚100mm 3、红色氟碳漆，背部发光 4、详见设计图示 5、含制作、安装等全部费用 | 个 | 4 |
| 65 | 景观照明灯 | 1、名称：萤火虫灯 2、6支/组，详见设计图示 3、含制作、安装、布管布线等全部费用 | 套 | 15 |
| 66 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：洋水仙 2、株高或蓬径：H40-50，P30-35 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 5 |
| 67 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：落新妇 2、株高或蓬径：H40-45，P40-45 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 4 |
| 68 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:瓜叶菊 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 8 |
| 69 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：报春花（黄色） 2、株高或蓬径：H25-30，P25-30 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 5 |
| 70 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：报春花（红色） 2、株高或蓬径：H25-30，P25-30 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 8 |
| 71 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：报春花（紫色） 2、株高或蓬径：H25-30，P25-30 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 4 |
| 72 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：角堇 2、株高或蓬径：H15-20，P15-20 3、单位面积株数：81盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：180杯，容器苗，花茂盛 | m2 | 5 |
| 73 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:矾根 2、株高或蓬径:120#盆 3、单位面积株数:100盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 9 |
| 74 | 整理绿化用地 | 1、人工细整绿化用地 | m2 | 48 |
| 75 | 营养土 | 1、营养土 2、土壤改良 | m3 | 2 |
| 76 | 第四次暂列金 | 83905.81元 |  |  |
| 项目名称：第五次 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工作量 |
|  | 三阳广场东南角绿地 |  |  |  |
| 1 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 211 |
| 2 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级凤仙（桑贝斯凤仙） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 95 |
| 3 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:精品姜荷花 2、株高或蓬径:2加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 9 |
| 4 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:大花飞燕草 2、株高或蓬径:3加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 5 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:精品毛地黄 2、株高或蓬径:3加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 5 |
| 6 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级向日葵（光辉岁月） 2、株高或蓬径:3加仑盆 精品盆栽园艺品种 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 120 |
| 7 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:三角梅（同安红系列） 2、株高或蓬径:H90cm，P60，精品盆栽园艺品种 3、养护期：养护3个月 | 盆 | 20 |
| 8 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:洋桔梗（切花系列） 2、株高或蓬径:3加仑苗 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 10 |
| 9 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:朱顶红（玫瑰花样系列） 2、株高或蓬径:3加仑盆 3、养护期：养护3个月 | 株 | 50 |
| 10 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:姬小菊 2、株高或蓬径:2加仑苗 3、养护期：养护3个月 | 株 | 200 |
| 11 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 80 |
| 12 | 移除原有绿雕上草花 | 1、种类：原有绿雕上的草花 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场 3、运距：结合现场，综合考虑 4、备注：淘汰并清运，包含清理、上车、运输、处置等 | m2 | 130 |
| 13 | 花卉立体布置-绿雕更换（复杂构图或花） | 1、草本花卉种类:复杂构图或花 2、种植形式:立体布置 3、绿雕上花卉品种满足甲方要求 | m2 | 130 |
| 14 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 胜利门 |  |  |  |
| 15 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 122 |
| 16 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:精品安酷杜鹃 2、株高或蓬径:5加仑盆 3、单位面积株数:20盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 37 |
| 17 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:精品姜荷花 2、株高或蓬径:2加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 18 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级凤仙（桑贝斯凤仙） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 47 |
| 19 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 26 |
| 20 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 科技大厦1 |  |  |  |
| 21 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 261 |
| 22 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:矮生柳叶马鞭草（桑托斯） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 35 |
| 23 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:无性系美女樱 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 24 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:糖果万寿菊 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 14 |
| 25 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级凤仙（桑贝斯凤仙） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 45 |
| 26 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比格海棠粉色 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 15 |
| 27 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比格海棠红色 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 68 |
| 28 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级矮牵牛（粉色无性系） 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 4 |
| 29 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级矮牵牛（蓝色无性系） 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 24 |
| 30 | 精品园艺砾石（抛光） | 1、每平方米铺设3cm，增补铺设 | m2 | 40 |
| 31 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 科技大厦2 |  |  |  |
| 32 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 250 |
| 33 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:桑贝斯凤仙（清凉紫） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 20 |
| 34 | 火山岩 | 火山岩 3cm厚，增补铺设 | m2 | 150 |
| 35 | 灰色砾石 | 火山岩 3cm厚，增补铺设 | m2 | 50 |
| 36 | 精品园艺砾石（抛光） | 3cm厚/m2，增补铺设 | m2 | 20 |
| 37 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:粉色比格海棠 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 49 |
| 38 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 30 |
|  | 惠勤路兴昌北路东北角绿地 |  |  |  |
| 39 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 180.5 |
| 40 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:比格海棠 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 28 |
| 41 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:六倍利 2、株高或蓬径:1加仑盆 3、单位面积株数:64盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 6 |
| 42 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:姬小菊 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64盆/m2 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 43 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:大花飞燕草 2、株高或蓬径:3加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 12 |
| 44 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:精品毛地黄 2、株高或蓬径:3加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 16 |
| 45 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:无性系美女樱 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 44 |
| 46 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:糖果万寿菊 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 36 |
| 47 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:矮生柳叶马鞭草（桑托斯） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 22.5 |
| 48 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:果岭草 2、铺种方式:满铺，下铺5cm黄砂 3、养护期：养护3个月 | m2 | 450 |
| 49 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 梁溪区政府 |  |  |  |
| 50 | 淘汰地被 | 1、种类：原有绿地色块、地被 2、丛高或蓬径：投标人自行查看现场、运距：结合现场，综合考考虑 3、备注：淘汰并清运，包含起挖、上车、运输、处置等 | m2 | 131.5 |
| 51 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:精品姜荷花 2、株高或蓬径:2加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 18 |
| 52 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:大花飞燕草 2、株高或蓬径:3加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 23 |
| 53 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:超级凤仙（桑贝斯凤仙） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 64.5 |
| 54 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:矮生柳叶马鞭草（桑托斯） 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 20 |
| 55 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:毛地黄 2、株高或蓬径:3加仑盆 3、单位面积株数:36盆/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 6 |
| 56 | 自发光字体 | 4个字，1000x1000mm，厚度120mm,5厚亚克力板，边框5厚拉丝不锈钢 | 项 | 1 |
|  | 青年路节点 |  |  |  |
| 57 | 铁艺立体字花灯 | 1、铁艺立体字花灯 2、字高900mm宽900mm，字厚100mm 3、红色氟碳漆，背部发光 4、详见设计图示 5、含制作、安装等全部费用 | 个 | 4 |
| 58 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：黄晶菊 2、株高或蓬径：H40-50 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 8 |
| 59 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：鲁冰花 2、株高或蓬径：H30-35 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 12.5 |
| 60 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:萨利芳鼠尾草 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 17 |
| 61 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：桑贝斯凤仙 2、株高或蓬径：H20-25 3、单位面积株数：64盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：1加仑，容器苗 | m2 | 24.5 |
| 62 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：比格海棠 2、株高或蓬径：H25-30 3、单位面积株数：64盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：1加仑，容器苗 | m2 | 32.5 |
| 63 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:无性系美女樱 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 15 |
| 64 | 整理绿化用地 | 1、人工细整绿化用地 | m2 | 108 |
| 65 | 营养土 | 1、营养土 2、土壤改良 | m3 | 5 |
|  | 通扬路节点 |  |  |  |
| 66 | 铁艺立体字花灯 | 1、铁艺立体字花灯 2、字高900mm宽900mm，字厚100mm 3、红色氟碳漆，背部发光 4、详见设计图示 5、含制作、安装等全部费用 | 个 | 4 |
| 67 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:无性系美女樱 2、株高或蓬径:1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 6 |
| 68 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：黄晶菊 2、株高或蓬径：H40-50 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 10 |
| 69 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：比格海棠 2、株高或蓬径：H25-30 3、单位面积株数：64盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：1加仑，容器苗 | m2 | 5 |
| 70 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：桑贝斯凤仙 2、株高或蓬径：H20-25 3、单位面积株数：64盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：1加仑，容器苗 | m2 | 8 |
| 71 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:萨利芳鼠尾草 2、株高或蓬径：1加仑苗 3、单位面积株数:64株/㎡ 4、养护期：养护3个月 | m2 | 7 |
| 72 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：鲁冰花 2、株高或蓬径：H30-35 3、单位面积株数：25盆/㎡ 4、养护期：三个月 5、备注：2加仑，容器苗，花茂盛 | m2 | 6 |
| 73 | 整理绿化用地 | 1、人工细整绿化用地 | m2 | 48 |
| 74 | 营养土 | 1、营养土 2、土壤改良 | m3 | 2 |
| 75 | 第五次暂列金 | 76651.42元 |  |  |
| 项目名称：水电安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工作量 |
|  | 三阳广场东南角绿地 |  |  |  |
| 1 | 喷灌管线安装 | 1、名称：PE管 2、规格：DN25 管道压力1.0Mpa S6.3系列给水管 3、连接形式：热熔连接 含管件 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、压力实验 | m | 250 |
| 2 | 喷灌配件安装 | 1、管道附件、阀门、喷头品种、规格:插入式三通 DN25*25 | 个 | 150 |
| 3 | 喷灌配件安装 | 1、管道附件、阀门、喷头品种、规格:万向喷头 DN25 | 个 | 150 |
| 4 | 阀门 | 1、名称：电磁阀（含自动控制模块） 2、材质：铸铁 法兰连接 3、规格：DN25 1.0MPa | 个 | 2 |
| 5 | 阀门 | 1、名称：自动排气阀 2、材质：铸铁 螺纹连接 3、规格：DN25 1.0MPa | 个 | 2 |
| 6 | 控制箱 | 1、名称:自动喷给控制箱 2、安装方式:落地安装 | 台 | 1 |
| 7 | 离心式泵 | 1、名称:水泵 2、型号:QS-32-10-2.2KW | 台 | 2 |
| 8 | 水箱 | 1、材质、类型:塑料水箱 2、型号、规格:5m3 | 只 | 1 |
| 9 | 电力电缆 | 1、名称:电缆 2、规格:YJV-3*4 | m | 80 |
| 10 | 配管 | 1、名称:电工管 2、规格:DN25PVC 3、配置形式:埋地 | m | 75 |
| 11 | 配电箱 | 1、名称:室外不锈钢防雨控制箱 2、规格:AL1 3、技术要求:室外不锈钢落地柜,非标定制IP65,重复接地 4、接线端子材质、规格:综合考虑 5、端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6、说明:含基础及接地 | 台 | 1 |
| 12 | 配管 | 1、名称:电工管 2、规格:DN25PVC 3、配置形式:埋地 | m | 275 |
| 13 | 电力电缆 | 1、名称:电缆 2、规格:YJV-3*4 | m | 305 |
| 14 | 装饰灯 | 1、名称:射树灯 2、型号:LED18WAC220V | 套 | 35 |
| 15 | 装饰灯 | 1、名称:LED硅胶软灯带更换 2、型号:LED,6W/mDC24V 3、说明:具体参数详见设计图纸 | m | 185 |
| 16 | 变压器 | 1、名称:变压器 2、规格:350W/24V | 台 | 5 |
|  | 胜利门 |  |  |  |
| 17 | 配电箱 | 1、名称:室外不锈钢防雨控制箱 2、规格:AL1 3、技术要求:室外不锈钢落地柜,非标定制IP65,重复接地 4、接线端子材质、规格:综合考虑 5、端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6、说明:含基础及接地 | 台 | 1 |
| 18 | 配管 | 1、名称:电工管 2、规格:DN25PVC 3、配置形式:埋地 | m | 75 |
| 19 | 电力电缆 | 1、名称:电缆 2、规格:YJV-3*4 | m | 90 |
| 20 | 装饰灯 | 1、名称:射树灯 2、型号:LED18WAC220V | 套 | 9 |
|  | 科技大厦 |  |  |  |
| 21 | 配电箱 | 1、名称:室外不锈钢防雨控制箱 2、规格:AL1 3、技术要求:室外不锈钢落地柜,非标定制IP65,重复接地 4、接线端子材质、规格:综合考虑 5、端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6、说明:含基础及接地 | 台 | 1 |
| 22 | 配管 | 1、名称:电工管 2、规格:DN25PVC 3、配置形式:埋地 | m | 180 |
| 23 | 电力电缆 | 1、名称:电缆 2、规格:YJV-3*4 | m | 175 |
| 24 | 装饰灯 | 1、名称:射树灯 2、型号:LED18WAC220V | 套 | 12 |
|  | 惠勤路兴昌北路东北角绿地 |  |  |  |
| 25 | 景观亮化 | 景观亮化 | 项 | 1 |
|  | 梁溪区政府 |  |  |  |
| 26 | 景观亮化 | 景观亮化 | 项 | 1 |
| 27 | 水电安装暂列金 | 12661.99元 |  |  |

- 第四部分．合同书

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 服务标准：

- 服务期：

- 服务地点和方式：

- 付款方式：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、响应文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式柒份，供需双方各执叁份，见证方江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司执壹份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司见证后生效。

需方（采购人）：              （盖章）   供方（中标方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司（盖章）  供方户名：

见证人：                                  供方开户银行：

年      月       日   供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

- 合同条款（格式）

采购人（全称）

承包人（全称）

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2024年至2025年梁溪区重大节日绿化景观点位布置项目（以下简称本项目）协商一致，订立本合同守。

- 项目概况

1、项目名称：

2、项目地点及范围：                  。

- 实施时间

2024年中秋节、2024年国庆节、2025年元旦、2025年春节、2025年五一劳动节。

- 本项目服务费用

本项目服务费用总额暂定为：含税（大写）    （¥：                     元）

本合同为固定单价合同，以现场点验实际工作量为依据进行结算，本项目最终费用以审计结果为准。

- 监督与管理

- 承包人接受采购人的监督管理，承包人提供方便。

- 材料供应

根据双方协商，承包人按招标文件设计要求自行采购项目材料，并由承包人负责技术，质量的监督。采购人有权根据实际情况调整主材、数量，承包人无条件接受。款式在实施前报采购人审批同意。

- 项目服务费支付

本合同生效后，采购人向承包人支付合同价款的10%作为预付款，节日氛围项目完工验收后，付至暂定服务费用总额的60%；最后批次养护期满后，付至送审金额的80%，待结算审计后付清尾款（各阶段款项在收到发票后10日内付清）。

承包人应在付款节点及时向采购人提交提供等额有效增值税发票及付款申请，采购人审核无误后，在收到请款书后向承包人支付相应款项。若承包人未按前述付款条件提供付款申请材料的，采购人有权拒付款项，且不视为违约。同时，承包人不得因此而停止工作。

- 项目质量与竣工验收

1、项目质量验收按按照采购文件中相关技术要求、《无锡市节庆氛围布置工作方案》等标准验收。

- 项目竣工后，承包人在一月内提交全套竣工资料二份。

3、承包人承诺本合同项目严格按照《无锡市节庆氛围布置工作方案》要求执行。

4、严格按照相关施工规范及采购人要求执行，安全文明施工，不扰民、不妨碍交通管理，合同期间零安全事故，一旦发生安全事故，一切责任由承包人承担。

5、承包人所投入的作业人员必须持证上岗,作业车辆需符合上路作业的各项规定,作业设备必须符合安全规范并做好各项安全措施,不能影响城市形象和市容市貌；承包人应精心组织施工方案、合理安排作业设备作业人员，在规定时间内提高效率，保质保量完成发包人的要求。

6、本项目安装调试拆除根据《无锡市节庆氛围布置工作方案》要求执行，设施拆除时间待采购人具体通知。拆除的材料需堆放在成交供应商提供的固定场所，堆放费用不另行支付，承包人需保证材料的完整和再次使用；材料如发生丢失、损坏等无法再次使用的，由承包人按原标准补齐。

7、承包人在施工期间应保护好现有路灯设施，不得损坏路灯灯杆油漆、路灯GIS贴标，避免路灯灯杆歪斜等情况的发生。如出现以上情况，由承包人赔偿所有损失，恢复路灯设施完好无损、正常运行；造成后果严重的，由承包人承担一切责任，与采购人无关。

8、为确保项目质量，承包人不得将本合同约定服务事项以任何形式进行转包、分包，否则构成违约，采购人有权解除合同，并要求承包人支付本合同服务费用总额20%的违约金

9、承包人须服从采购人的指挥、调度等其他工作。

10、由于承包人交付的工作成果质量不合格，承包人应负责无偿整改完善使其满足交付条件。若承包人无力整改完善，需另行委托其他单位时，承包人应承担全部费用；或因项目质量问题造成重大经济损失或事故时，由承包人承担一切损失。

11、承包人未在规定的时间内保质保量完成本项目的，视为承包人违约，同时承包人自愿按2000元/天向采购人支付违约金。经发包人抽查发现，承包人未按照发包人要求每天进行巡查工作，并上报巡查情况的，承包人自愿按1000元/次向采购人支付违约金。违约金不足以弥补损失的，还应赔偿采购人的全部损失，该损失包括但不限于给采购人所造成的直接损失、可得利益损失、支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、保全费、保全担保费、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

- 合同的解除、转让

1. 采购人和发包人协商一致，可以解除合同。

2. 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；（合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明）

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3. 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4. 合同的部分和全部都不得转让。

- 合同生效及其他

1. 本合同由双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

2. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3. 双方协商，在发生合同纠纷时，双方协商解决，若协商不成，可依法向采购人所在地人民法院起诉。

4.下列文件应被视为本协议的组成部分，即：

采购文件、响应文件、施工合同及成交通知书，承包人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 本项目合同期间发生任何安全事故，由承包单位承担一切责任。

- 合同一式七份，供需双方各执三份，采购代理机构执一份。

本合同由双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

采购人：（盖章）                   承包人：（盖章）

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：

开户银行:                          开户银行：

账号：                             账号：

年  月   日                         年   月   日

见证方：   （盖章）             年   月   日

五. 附件

投

标

文

件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

# （一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡市梁溪区重点建设项目管理中心：

我方收到贵方项目编号                      招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次2024年至2025年梁溪区重大节日绿化景观点位布置项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市梁溪区重点建设项目管理中心在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件：

  - 资格、资信证明文件

    - 关于资格的声明函（格式见附件）

    - 投标供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并签章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

    - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

    - 投标供应商法定代表人身份证扫描件（身份证应为正、反面）；

    - 投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - 投标供应商提供近一年内任意一个月(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度或2023年度的财务审计报告扫描件并签章；

    - 投标供应商近一年内任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并签章；

    - 投标供应商近一年内任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并签章；

    - 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年内任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。）；

    - 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年内任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。）；

    - 承诺书（格式见附件）；

    - 投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

  - 补充性文件

①投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

注：评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 投标偏离表（格式见附件）

- 投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 技术标（暗标，详见评分标准及暗标编制要求）

注：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

无锡市梁溪区重点建设项目管理中心：

我公司（单位）参加本次项目（2024年至2025年梁溪区重大节日绿化景观点位布置项目）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（2024年至2025年梁溪区重大节日绿化景观点位布置项目）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

# （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

无锡市梁溪区重点建设项目管理中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（2024年至2025年梁溪区重大节日绿化景观点位布置项目）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年   月   日

经营期限：

姓    名：       性别：  年龄：   职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- 承诺书（格式）

- 承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书二（格式）

致：无锡市梁溪区重点建设项目管理中心

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书三 廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿自动放弃投标资格。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

年    月     日

# （五）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）             采购项目编号：

| 内容 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写： 大写： |
| 项目名称 | 2024年至2025年梁溪区重大节日绿化景观点位布置项目 |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 |  |
| 质量要求 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：              日期：   年   月   日

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

# （六）明细报价表（格式）：

根据采购清单填写

# （七）投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式）

投标供应商拟投入本项目人员一览表

投标供应商名称（盖章）                 采购项目编号：

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 证书号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| # **人员 |  |  |  |  |  |
| # **人员 |  |  |  |  |  |
| # …… |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                                采购项目编号：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  |  | 备注 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员身份证及证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

# （八）投标偏离表（格式）

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）                             采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （九）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （十）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

（十一）技术方案(暗标)

注：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。