
招　标　文　件

项目名称：南京市退役军人事务局信息化平台 
项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0356              
（服务类项目，非专门面向中小企业）
南京市公共资源交易中心
2024年9月
总  目  录
第1章 投标邀请……………………………………3
第2章 投标人须知…………………………………5
第3章 合同文本……………………………………14
第4章 采购需求……………………………………17
第5章 评标方法与评标标准………………………27
第6章 投标文件格式………………………………32
第一章  投标邀请

受南京市退役军人事务局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市退役军人事务局信息化平台（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0356

2.项目名称：南京市退役军人事务局信息化平台

3.预算金额：671.27万元 

4.最高限价：本项目设定最高限价651.27万元
5.采购需求（简介）：根据《国家退役军人信息化建设方案》顶层设计要求，本次项目建设需推进南京市退役军人事务局横向与职能部门、纵向与上级业务系统数据对接，形成数据共享、业务贯通的南京市退役军人信息化统一管理平台，同步建立符合南京退役军人服务需求的“互联网+”平台，提升线上服务的整体水平，达成退役军人政务服务“规范化、实用化、易用化”的目标。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：730天（交付时间：合同签订后12个月内；运维服务期：365天）
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年10月22日09时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市退役军人事务局          

地  址：南京市建邺区江东中路259号
联系人：沙老师

联系电话：025-85286978

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号  

联系人：孙老师

联系电话：025-68505990 

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标（审）方法和评标（审）标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。  

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明（如有）

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：730天（交付时间：合同签订后12个月内；运维服务期：365天）
1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1合同签订后，支付合同总额50%；

8.1.2完成系统上线，提供项目上线确认单、系统操作手册，并具备试运行条件，支付合同总额25%；

8.1.3完成系统验收后，提供项目验收报告、运行报告，支付合同总额20%；

8.1.4自终验完成后运维期满，支付合同总额5%。

8.1.5满足合同约定支付条件的，采购人收到中标供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的中标供应商账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额     的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章） 

  地址：                               地址： 

  法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：          

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。
二、项目概况

（一）项目背景

随着国家治理体系和治理能力现代化建设的不断推进，退役军人工作也面临着新的形势和要求，需要充分发挥信息化驱动引领赋能作用，推动退役军人服务保障数字化转型，促进退役军人工作高质量发展。为此，南京市退役军人信息系统的总体目标是以信息化推进退役军人工作高质量发展，加快构建“统一、智慧、融合、便捷、可靠”的南京市退役军人事务信息化体系。实现“一库同享、一台统管、一网通办”，通过数据分析退役军人工作痛点难点，为经济社会发展和国防军队建设服务。

（二）信息化现状

南京市退役军人事务局2019年5月31日成立至今，积极通过信息化技术提升工作效率，已运行一批信息化系统，覆盖局各业务处室及直属事业单位。

（三）建设目标

推进南京市退役军人事务局横向与职能部门、纵向与上级业务系统数据对接，破除“信息孤岛”效应。推进信息化统一管理平台建设，强化退役军人事务局对于退役军人业务数据的监督和管理。建立符合南京退役军人服务需求的“互联网+”平台，提升线上服务的整体水平，达成退役军人政务服务“规范化、实用化、易用化”的目标，将退役军人业务数据与相关部门的业务数据做好对接工作，实现数据集成与共享，实现对业务内容的监督、审核的功能。进而提升退役军人事务部门的服务管理水平。

（四）建设规模

本次项目建设将对全市退役军人数据信息进行汇聚管理，并打通与市数据局、省厅相关系统的数据交换渠道，进行跨行业、跨部门的数据资源整合共享，建成全市退役军人全要素数据资源库，并基于人工智能、大数据能力形成南京市退役军人的数字画像；实现与省厅、市局系统入口、应用及服务的多维整合，为南京市退役军人服务管理建设发展构建基础框架支撑；建设互联网+退役军人服务平台，推动退役军人服务线上化、集约化、智能化。项目建设内容全面，覆盖范围广，涉及用户多。

项目建设完成后使用单位覆盖南京市与12个区的退役军人事务局、1331个服务中心、30万多名退役军人。同时支撑社会外界各类有相关退役军人服务的其他单位、组织。

（五）项目建设遵循标准

1、政策依据

《中华人民共和国退役军人保障法》

《关于加强新时代退役军人工作的意见》

《“十四五”退役军人事务信息化规划》

《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》

《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》

《关于加强退役军人事务信息化建设的指导意见》

《关于加强就业困难退役军人帮扶工作的意见》

《关于加强退役军人事务法治文化建设的实施意见》

《关于引导和鼓励民营企业招用自主就业退役军人的意见》

《关于加强退役军人法律援助工作的意见》

《退役军人、其他优抚对象优待证管理办法（试行）》

《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》

《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

《关于加强退役军人司法救助工作的意见》

《关于加强和改进新时代退役军人就业创业工作的意见》

《关于促进退役军人投身乡村振兴的指导意见》

《关于进一步规范退役士兵移交安置工作有关具体问题的通知》

《军队离休退休干部服务管理办法》

《江苏省退役军人补贴性教育培训工作暂行规定》

《江苏省退役军人事务厅优抚信访事项听证办法》

2、技术依据

《全国退役军人信息化建设总体方案》

《退役军人信息化建设规范》

《退役军人事务信息化标签标准》

《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）

《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14394-2008）

《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）

《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）

《信息安全技术术语》（GB/T 25069-2010）

《信息技术 安全技术 信息安全管理体系实施指南》（GB/T 31496-2015）

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）

《信息安全技术网络数据处理安全要求》（GB/T 41479-2022）

《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）

《政务数据安全管理指南》（DB3201/T 1040-2021）

《南京市政务信息化建设网络安全管理规定》
三、产品清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	产品类型
	单价上限

（万元）
	所属行业类型
	产品属性

	1
	退役军人数据资源中心
	1
	套
	
	
	软件和信息技术服务业
	服务

	2
	数据汇聚治理平台
	1
	套
	主要产品
	
	软件和信息技术服务业
	服务

	3
	数据共享服务平台
	1
	套
	
	
	软件和信息技术服务业
	服务

	4
	数据分析开发平台
	1
	套
	
	
	软件和信息技术服务业
	服务

	5
	数据研判分析系统
	1
	套
	
	
	软件和信息技术服务业
	服务

	6
	数据核验系统
	1
	套
	
	
	软件和信息技术服务业
	服务

	7
	退役军人事务统一工作门户
	1
	套
	
	
	软件和信息技术服务业
	服务

	8
	退役军人事务综合办公平台
	1
	套
	
	
	软件和信息技术服务业
	服务

	9
	“互联网+退役军人”一体化服务平台
	1
	套
	
	
	软件和信息技术服务业
	服务

	10
	移动端应用
	1
	套
	
	
	软件和信息技术服务业
	服务

	11
	国产化中间件
	24
	套
	
	76.8
	软件和信息技术服务业
	货物

	12
	数据交换中间件
	1
	套
	
	4
	软件和信息技术服务业
	货物

	13
	数据库集群
	3
	套
	
	6.12
	软件和信息技术服务业
	货物


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
★（一）技术要求

1.功能要求
（1）退役军人数据资源中心

建设退役军人生涯数据中心，实现全面、完整的退役军人数据汇聚整合，打造退役军人一人一档，形成覆盖全面且相互关联的数据资源，准确掌握全市退役军人信息，包括退役军人基础档案库和退役军人业务专题库、与省厅数据交换库。

①退役军人基础档案库

建设退役军人基础档案库，汇聚并采集全市退役军人各类信息，包括退役军人基础信息、服役信息、退役安置信息、就业创业信息、教育培训、先进典型、老兵资源、军休干部、新兵老兵结对情况等，实现退役军人数据的集中存储、动态更新。投标人需提供详细的退役军人基础档案库结构设计。

②退役军人业务专题库

建设退役军人业务专题库，围绕退役军人事务局的业务工作，对基础数据进行数据的分类整合，形成各类专题数据库，包括移交安置、军休安置、就业创业、教育培训、优待抚恤等。投标人需提供详细的退役军人业务专题库结构设计。

③与省厅数据交换库

建设南京市退役军人事务局与省厅的数据共享交换库，从省厅获取南京市退役军人事务局开展业务工作所需的各类数据。

（2）数据汇聚治理平台

建设数据汇聚治理平台，提供丰富的数据治理功能，对退役军人事务局的内外部数据进行有序的接入和处理，推动退役军人生涯数据中心的建设，包括首页门户、数据接入、数据处理和数据管控模块。

①首页门户

建设首页门户模块，以图表形式全面展示数据汇聚、治理的成果，包括数据资源统计、数据血缘关系展示、数据标准映射展示等。

②数据接入

建设数据接入模块，实现对不同来源、多种格式的退役军人数据接入的有序管理，包括数据连接管理、数据读取组件、接入任务管理和原始表查询等功能。

③数据处理

建设数据处理模块，实现对汇聚的退役军人数据的统一处理，从准确性、完整性等方面提升数据质量，包括规则库管理、数据清洗、数据关联和处理任务管理等功能。

数据清洗功能需包含过滤、去重、格转、校验。

④数据管控
建设数据管控模块，实现对退役军人数据资源管理及追溯能力的提升，包括数据血缘管理、数据标签管理、数据质量管理等功能。
数据质量管理功能需从填写规范性、数据业务规范性、数据重复性、数据准确性四方面进行分析。

（3）数据共享服务平台

建设数据共享服务平台，实现退役军人数据资源的可控共享交换，打造协调统一的退役军人数据资源体系，包括数据共享门户、数据资源管理和数据服务模块。

①数据共享门户

建设数据共享门户模块，实现对退役军人数据资源的查询和展示，包括首页、资源检索和资源申请等功能。

②数据资源管理

建设数据资源管理模块，实现对数据资源的精细化分类和管理，包括资源目录和分级分类功能。

资源目录功能支持对数据资源目录的维护，并将数据资源灵活的挂载、发布至对应目录中。

③数据服务

建设数据服务模块，实现对数据资源的共享开放服务进行配置和授权，包括服务开发、服务审批和服务配置等功能。

（4）数据分析开发平台

建设数据分析开发平台，实现数据治理服务向数据价值服务转变，帮助退役军人事务局高效挖掘数据内在价值，提升退役军人事务局数据决策、服务能力，包括训练数据集管理、算法管理、模型数据预处理、模型创建、模型应用和管理中心模块。

①训练数据集管理

建设训练数据集管理模块，确保能够向模型提供高质量的训练数据，包括新建数据集、数据集下载、数据集状态和数据集目录等功能。

②算法管理

建设算法管理模块，实现对系统中各种算法的统一、高效管理，包括新增算法、算法管理和已封装算法功能。

③模型数据预处理

建设模型数据预处理模块，确保模型训练过程中输入的样本数据质量高、特征丰富、降维适中,为构建高质量模型奠定坚实基础，包括数据规约、数据变换和数据特征分析等功能。

数据特征分析需能够进行一元变量特征统计（均值、方差、最大/最小值、分位数、类型计数）、二元变量特征统计（皮尔森卡方检验、自由度检验、T检验）并进行可视化呈现，生成特征分析报告。

④模型创建

建设模型创建模块，提供任务驱动的模型创建过程管理，包括任务管理、创建模型、训练数据集、训练参数配置、训练结果查看、模型评估和模型发布等功能。

⑤模型应用

建设模型应用模块，实现了对发布模型的统一化应用管理，包括已发布模型和模型应用记录等功能。

⑥管理中心

建设管理中心模块，对模型应用进行审批，并对服务器资源进行监测，包括审批管理和集群资源管理功能。

（5）数据研判分析系统

建设数据研判分析系统，以退役军人生涯数据中心为基础，结合南京市退役军人事务局的业务诉求，支撑南京市退役军人事务局实现以数据驱动服务、以数据辅助领导决策和业务发展，包括退役军人智能搜索、退役军人画像模型应用、退役军人服务体系评估模型应用模块。

①退役军人智能搜索

建设退役军人智能搜索模块，提供精准搜索和全文搜索功能，可查询内容包括军队转业干部信息、退役士兵信息、军队离退休干部信息、退休士官信息、思想政治和权益维护信息、移交安置信息、就业创业信息、军休服务信息、优待抚恤信息、拥军褒扬信息、服务保障信息等。

②退役军人画像模型应用

建设退役军人画像模型应用模块，提供退役军人标签库与可视化展示等功能，准确勾勒退役军人进行群体画像，挖掘不同数据画像下的共通点和差异性，便于各级退役军人事务管理部门工作人员快速、精准、有效地为退役军人提供千人千面的定制化服务，辅助提升退役军人服务的针对性、精准性和实效性。

③退役军人服务体系评估模型应用

建设退役军人服务体系评估模型应用模块，提供退役军人服务指标评价、退役军人工作区域对比分析和可视化展示等功能。

（6）数据核验系统

建设数据核验系统，常态化开展数据核验工作，帮助退役军人事务局掌握服务对象的身体、生活状况，帮助他们解决工作、生活中的难题，同时对各类服务对象有关资金的按时、足额发放提供准确的数据支撑，包括核查对象清单管理、数据比对任务配置、核查流程配置、异常监控和核查工作统计分析模块。

①核查对象清单管理

建设核查对象清单管理模块，提供对象清单管理、对象清单导入等功能，针对不同的优抚对象和帮扶对象提供不同的核查对象清单管理，支持管理员后续对清单进行维护，包括清单的增加、删除、修改、核查等操作。

②数据比对任务配置

建设数据比对任务配置管理模块，提供比对数据源管理和比对任务管理功能，建立起比对数据源与清单的对应关系，支持通过比对数据源发现清单中对象的信息变更情况。

③核查流程配置

建设核查流程配置模块，提供核验流程定义、流程操作人员定义等功能。

④异常监控

建设异常监控模块，提供异常预警和预警下发功能，针对任务无人响应、多张比对数据源清单比对结果不一致等，系统将及时检测并发出预警并进行下发提醒。

⑤核查工作统计分析

建设核查工作统计分析模块，支持对对数据核查工作的数据进行统计分析。

数据比对任务管理需支持比对数据源关联、比对方式定义、比对逻辑定义、比对结果定义等功能。

（7）退役军人统一工作门户

建设退役军人事务统一工作门户，将南京市退役军人日常工作使用的信息系统挂载到门户当中，通过管理用户、消息、咨询等应用通用信息并集中开放使用，实现退役军人各应用系统之间的互联互通，打造南京市退役军人事务局的一体化工作平台，包括统一工作门户和应用支撑中心。

①统一工作门户

建设统一工作门户，包括门户首页、综合查询、应用服务、资讯动态和开放服务模块。

门户首页模块展示综合查询、资讯展示、常用应用、用户登录等功能区域。

综合查询模块包括资讯查询和应用查询功能。

应用服务模块包括应用展示和个人应用维护功能。

资讯动态模块包括咨询列表和咨询详情功能。

开放服务模块包括在线咨询、个人中心等功能。

②应用支撑中心

建设应用支撑中心，包括统一用户管理、统一角色管理、组织架构管理、身份认证管理、统一消息管理、资讯管理配置和日志管理模块。

统一用户管理模块包括用户信息管理、用户信息查询等功能。

统一角色管理模块包括角色配置管理、角色权限管理等功能。

组织架构管理模块包括组织架构信息管理、组织机构信息查询等功能。

身份认证管理模块包括实名认证、实人认证等功能。

统一消息管理模块包括消息接口和历史消息查询功能。

资讯管理配置模块包括业务政策维护、工作通知维护和审批管理等功能。

日志管理模块包括日志记录和日志查询功能。

（8）退役军人综合办公平台


建设退役军人综合办公平台，实现内部办公自动化、管理现代化以及流程科学化管理，实现业务互连、信息共享，加强沟通与协作，包括日常办公、公文流转管理、综合事务管理和专项资金管理模块。

日常办公模块包括我的公文、基层动态、工作签报、信息简报、领导批示、通讯录、会议提醒、个人日程等功能。

公文流转管理模块包括收文管理、发文管理、公文查询等功能。

发文管理模块需支持发文拟稿、发文办理、公文红头、公文查询等功能。

综合事务管理模块包括文件库、会议管理、日常审批（请销假、离宁报备、教育培训）、智能工资单、党组会议申报、宣传报送、值班表和事务汇总等功能。

专项资金管理模块包括发放标准管理、发放对象管理、资金下拨管理、资金发放管理等功能。

（9）“互联网+退役军人”一体化服务平台

建设“互联网+退役军人”一体化服务平台，实现面向退役军人服务的全面连通和开放，让退役军人更好地获取服务和保障，形成南京市退役军人事务局一体化服务保障体系。包括综合服务门户、互联网+退役军人服务地图、互联网+退役军人荣誉墙、退役军人创业服务、宁英烈和服务平台管理模块。 

综合服务门户模块展示服务地图、荣誉墙、创业服务、宁英烈、宁优享等服务板块，并提供信息查询及在线咨询功能。

“互联网+退役军人”服务地图基于互联网地图服务，展示南京市退役军人相关服务机构及场所，如服务站、社区养老服务场所、银发助餐点等，包括图上查询、展示和评价等功能。

“互联网+退役军人”荣誉墙模块包括荣誉信息搜索和展示功能。

“互联网+退役军人”创业服务模块包括网上报名、作品审核、网络课程辅导等功能，支撑南京“戎创金陵”创业创新大赛举办。 

宁英烈模块接入已建成的“宁英烈”专题网站。

宁优享模块方便退役军人及其他优抚对象及时了解、及时查询最新优待措施。

个人中心模块包括基本信息管理、使用历史查询等功能。

服务平台管理模块包括咨询管理、荣誉信息管理、服务机构管理、创业服务管理、服务统计和日志管理等功能。

（10）移动端应用

建设移动端应用，接入“我的南京”APP和“我的南京”政务版APP，提升移动应用的便利性和效率性，为退役军人提供更好的服务体验，为南京市退役军人事务局的工作人员提供更全面的工作支撑，包括互联网+退役军人移动端、综合办公平台移动端、重点信访人员走访移动端和数据核验预警移动端。

互联网+退役军人移动端包括“互联网+退役军人”服务地图、“互联网+退役军人”荣誉墙、“互联网+退役军人”创业服务等功能。

综合办公平台移动端包括通知公告、公文管理、会议管理、值班表、日常审批、智能工资单等功能。

重点信访人员走访移动端包括巡查走访和统计分析功能。

数据核验预警移动端包括核查对象预警、核查对象接收、核查结果反馈等功能。

数据预警移动提醒模块，符合“我的南京”政务版APP的UI/UE规范。

（11）成品软件

本次项目采用的服务器、数据库、操作系统符合安全可靠测评结果要求，按需向市政务云申请。

本次项目采用的24套国产化应用中间件用于本项目系统部署应用。

本次项目采用的1套数据交换中间件、3套数据库（含数据库集群），满足江苏省退役军人事务厅数据共享节点要求。

支持多种主流国产操作系统，支持多种主流国产数据库系统。支持集群部署，中位响应时间低于200毫秒，90%平均响应时间低于400毫秒，95%平均响应时间低于500毫秒，99%平均响应时间低于700毫秒。

（12）系统对接要求

移动端应用需与“我的南京”APP和“我的南京”政务版APP对接。第三方功能通过H5的形式接入到我的南京，需与我的南京对接打通用户体系，对接用户授权接口，按照我的南京的接入规范对接人脸识别、定位、图片上传、扫一扫等能力。 

退役军人统一工作门户需与市统一身份认证平台对接，包括统一身份认证管理及实名认证等能力。

数据研判分析系统需与南京市“一网统管”综合平台对接，大数据研判分析系统与“一网统管”综合平台实现平台登录对接，通过单点登录的方式，实现系统无缝跳转，自动获得另一平台的访问权限，无需再次输入用户名和密码，提升两个平台之间的数据共享和互通能力。

具体技术对接要求联系人及联系电话：沙老师，025-85286978。

2.信创适配要求

本系统建设需利用市政务云提供的信创基础运行环境，包括基础硬件资源、操作系统、数据库、中间件等，并在此基础上开展应用系统的信创适配开发。

3.密码应用要求
本系统建设需围绕《国家政务信息化项目建设管理办法》中关于政务信息系统在系统规划阶段的密码应用要求，综合考虑系统物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等层面的密码应用需求，设计合规、有效的密码应用方案，满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》中三级指标要求和密码应用安全性评估要求。中标供应商须配合采购人按照密改要求进行系统适配，承诺配合完成密改工作，费用包含在投标总价中。

4.系统安全要求

本系统建设需符合国家等保三级标准的安全体系，在物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份等方面基于等保三级要求建设，制定安全管理制度，设立安全管理机构，实行人员安全管理等多项安全措施。

★（二）商务要求

1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）实施要求

①项目实施：中标供应商须提供详细的实施方案，须提供详细的进度安排计划。建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，需包含项目进度管理、项目质量管理、项目沟通管理、项目变更管理、项目风险管理。

②本地化服务：中标供应商应具备本地化服务能力，能在本地提供持续的服务。

③驻场开发：中标供应商须提供驻场开发服务。

④项目保障：中标供应商在项目终验之前需安排项目成员在现场进行项目保障工作。
（2）运维服务要求

①本系统建设需在交付完成后，中标供应商提供不少于1年的软件运维服务，服务期从终验之日起计算。中标供应商在免费运维期的第1年须提供不少于1人的驻场运维服务。

②本系统建设维护期内中标供应商须提供7×24小时支持维护服务，当系统出现紧急故障时，须保证30分钟内响应、2小时内派工程师到达现场、6小时内解决问题。
③本系统建设须中标供应商在维护期提供的运维服务应包括日常巡检、故障定位及问题解决、运维培训等。

（3）技术培训要求

中标供应商向南京市退役军人事务局工作人员提供相关培训，以便工作人员对平台熟练操作，同时保证能够进行系统的运行管理、操作、维护，故障分析处理等工作，以上费用包含在投标总价中。具体培训要求包括：
①中标供应商必须提供具有相应专业知识、实际工作和教学经验的培训教师，讲师数量至少1人。
②中标供应商应为采购人提供包括但不限于下列几个方面的培训:（1）项目管理培训；（2）系统业务操作培训；（3）系统管理、维护工具培训。
③中标供应商负责提供培训所需计划和电子版资料，培训教材包括视频教材、WORD用户手册、培训PPT，培训所使用的语言和教材必须是中文。用户单位有权在系统内部使用这些培训资料。
④培训地点：由采购人指定。
（4）建设成果要求

中标供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。 

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。 

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。 

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。 

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。
（5）知识产权要求

项目内新开发软件的知识产权归采购人所有。中标供应商就本项目开发的软件，在项目验收时须提交软件源代码、安装程序和操作文档。中标供应商如在项目实施过程中采用自有知识成果，中标供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供相应的技术支持。
（6）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（7）人员要求

中标供应商对本项目配备20人及以上的实施团队。

①项目经理（1名），在项目建设期期间需驻场，不得兼任其他岗位。

②项目技术负责人（1名），在项目建设期期间需驻场，不得兼任其他岗位。

③实施团队其他成员：不少于18人。除项目经理及技术负责人外，本项目团队提供不少于4人的驻场开发，驻场开发人员需根据项目实施的不同阶段，安排分配不同角色人员（开发、设计），以确保项目的顺利进行和成功完成。

④项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后12个月内完成系统开发。
（2）交付地点：采购人指定地点。
（三）产品演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.7、2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	10
	价格分

	2.技术

	2.1
	需求分析方案
	评委根据投标人提供的需求分析方案（包含本项目信息化平台建设的可行性分析、业务需求分析、功能需求分析、性能需求分析）进行综合评分：

（1）需求分析方案完整深刻、针对性强、紧贴实际状况，得4分；

（2）需求分析方案基本完整、具有一定针对性、基本符合实际状况的，得2分；

（3）需求理解不符合实际状况或未提供需求理解材料的不得分。
	4
	主观分

	2.2
	系统架构方案
	评委根据投标人提供的系统架构方案（包含系统总体架构、系统逻辑架构、业务架构、数据架构等内容）进行综合评分：

（1）总体设计方案思路科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，得4分；

（2）总体设计方案基本满足采购需求、具有一定可行性的，得2分；

（3）总体设计方案不能满足采购需求或未提供方案的不得分。
	4
	主观分

	2.3
	详细功能设计方案1
	评委根据投标人提供的详细功能设计方案1（包括退役军人数据资源中心设计方案、数据汇聚治理平台功能设计方案、数据服务共享平台功能设计方案、数据分析开发平台功能设计方案、数据研判分析系统功能设计方案、数据核验系统功能设计方案，并提供以下符合需求功能点的效果图：①数据清洗功能需包含过滤、去重、格转、校验功能 。②数据质量管理功能需从填写规范性、数据业务规范性、数据重复性、数据准确性四方面进行分析。③资源目录功能支持对数据资源目录的维护，并将数据资源灵活的挂载、发布至对应目录中。④数据特征分析需能够进行一元变量特征统计（均值、方差、最大/最小值、分位数、类型计数）、二元变量特征统计（皮尔森卡方检验、自由度检验、T检验）并进行可视化呈现，生成特征分析报告功能。⑤数据比对任务管理需支持比对数据源关联、比对方式定义、比对逻辑定义、比对结果定义等功能。）进行综合评分：
（1）详细功能设计方案紧贴采购需求、详尽合理、针对性强、技术先进可行、功能效果图完备，得9分；

（2）详细功能设计方案较能贴近采购需求、较详尽合理、针对性较强、技术较先进可行、功能效果图较完备，得6分；

（3）详细功能设计方案符合采购需求、基本详尽合理、具有一定的针对性、基本可行、功能效果图基本完备的，得3分；

（4）详细功能设计方案不符合、效果图有缺项或未提供的不得分。
	9
	主观分

	2.4
	详细功能设计方案2
	评委根据投标人提供的详细功能设计方案2（包括包括退役军人事务统一工作门户功能设计方案、退役军人事务综合办公平台功能设计方案、“互联网+退役军人”一体化服务平台功能设计方案、移动端应用功能设计方案进行综合评分，并提供以下符合需求功能点的效果图：①发文管理模块需支持发文拟稿、发文办理、公文红头、公文查询等功能。②数据预警移动提醒模块功能 ，并符合“我的南京”政务版APP的UI/UE规范。）进行综合评分：

（1）详细功能设计方案紧贴采购需求、详尽合理、针对性强、技术先进可行、功能效果图完备，得6分；

（2）详细功能设计方案较能贴近采购需求、较详尽合理、针对性较强、技术较先进可行、功能效果图较完备，得4分；

（3）详细功能设计、功能效果图基本完备的，得2分；

（4）详细功能设计方案不符合、效果图有缺项或未提供的，不得分。
	6
	主观分

	2.5
	系统对接方案
	评委根据投标人提供的系统对接方案（包括“我的南京”APP对接方案、“我的南京”政务版APP对接方案、南京市统一身份认证平台对接方案、南京市“一网统管”综合平台对接方案）进行综合评分：

（1）系统对接方案完整、科学、合理，得3分；

（2）系统对接方案基本科学合理，得1分；

（3）系统对接方案不符合或未提供的不得分。
	3
	主观分

	2.6
	系统安全体系设计
	评委根据投标人提供的系统安全体系设计（包括信创适配方案、密码应用方案及系统安全方案）进行综合评分：

（1）系统安全体系设计完整、科学、合理，得4分；

（2）系统安全体系设计基本科学合理，得2分；

（3）系统安全体系设计不合理或未提供的，不得分。
	4
	主观分

	2.7
	系统功能演示
	评委根据投标人提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分，具体演示内容及评分细则如下：
一、数据接入探查：需演示数据接入中数据连接管理、接入任务管理功能，体现数据接入的完整流程。 具体要求如下：

（1）演示对关系型数据库、数据接口和文件目录形式的数据连接的参数进行维护和查询，支持对数据连接进行测试并反馈连接测试结果，得1分。

（2）演示数据探查功能 ，对数据源的结构、内容和含义进行探查，其中内容探查包含皮尔森系数，卡方检验，t值检验等探查结果的展示，含义探查可以通过含义探查算法自动匹配数据标准中的数据元，得2分。

（3）演示数据读取配置功能，支持选择读取的数据对象和读取方式，支持全量读取和增量读取，得1分。

（4）演示原始表定义功能，包括源头表结构展示、原始表结构自动映射、原始表字段类型、是否主键、是否索引等表结构修改，需要支持原始表存储位置、存储周期的物理信息管理，得1分。

（5）演示数据写入配置功能，支持追加插入和覆盖写入两种模式，并支持进行并发配置，运行配置功能，支持单次执行和周期执行，并支持执行时间设置，数据入库后可以在原始表中查看数据的血缘关系，可追溯数据来源，得1分。

二、数据清洗治理：需演示数据处理过程中通过数据过滤、数据去重、数据清洗实现对接入数据的治理过程，并实现在线的调度运行。具体要求如下：

（1）演示数据过滤功能，实现对相关的表字段进行过滤处理，需支持至少8种以上的过滤规则，需演示4种数据过滤配置过程，得1分。

（2）演示数据去重功能，需支持通过去重键关联去重表字段，并为关联的表字段定义不同的数据去重规则，去重规则应包含最新值、最早值和随机值，得1分。

（3）演示数据清洗功能，需要支持为表内的每个字段定义数据清洗规则，需演示清洗规则的设置过程，需支持为某个字段配置多个清洗规则，清洗规则至少要包含字典转换、格式转换、内容转换、空值转换、时间转换等清洗规则，得2分。

（4）演示数据清洗自定义规则，需演示通过可视化的方式自定义规则，通过新增插件的方式进行数据清洗规则的在线新增，同时需要支持规则插件的查看和禁用，得1分。

（5）演示数据处理任务的在线调度，需演示调度设置，支持查看调度状态，并能在线查看执行记录以及每次执行的日志，得1分。

三、数据模型构建：包括数据规约、数据变换、训练参数配置、训练结果查看、模型训练结果评估。

（1）演示数据规约，对模型训练的数据集进行数据规约 ，展现不同的数据规约方式，并可查看特征规约、样本规约、特征值规约的结果，得1分。

（2）演示数据变换功能，以组件化的形式，进行无代码的训练数据集数据变换，演示各类组件（包括但不限于归一化、OneHot编码、地址提取、文本提取、数据加解密、数据过滤、数据去重、JOLT转换、异常点检测算法、电量预测算法、画像算法等）的编排过程，支持多表之间的关联编排，对运行状态进行实时查看，得3分。

（3）演示训练参数配置 ，根据业务特点对模型分析属性进行选择或取消操作，通过动态配置算法参数和评估数据开展模型训练，得1分。

（4）演示模型多轮训练结果查看，展示多轮的训练结果，需包含F1值、召回率、精确度的多版本在线对比，支持在线评估，并在线查看评估结果和下载评估结果，得2分。

（5）支撑模型的在线发布，演示基于API的模型调用，可以查看调用情况，得1分。

以上每项功能采用类似真实系统演示完整内容的，得对应每项分值，最多得20分；采用非真实系统方式（如PPT、DEMO等）演示完整内容的，得每项一半分值，最多得10分；演示内容不完整或未演示的，不得分。
（未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。）
	20
	客观分

	3.服务

	3.1
	项目实施方案
	评委根据投标人针对本项目提供的项目实施方案（包括但不限于：项目进度管理、项目质量管理、项目沟通管理、项目变更管理、项目风险管理）进行综合评分：
（1）方案完整、合理性、操作性强的，得3分； 
（2）方案基本完整、基本合理，有可操作性的，得1分； 
（3）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。
	3
	主观分

	3.2
	运维服务方案
	评委根据投标人针对本项目提供的运维服务方案（包括不限于：日常巡检、故障定位、故障处理、重大活动保障）进行综合评分：
（1）方案完整、合理性、操作性强的，得3分； 
（2）方案基本完整、基本合理，有可操作性的，得1分； 
（3）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。
	3
	主观分

	3.3
	项目培训方案
	评委根据投标人针对本项目提供的培训方案（培训安排和计划、培训流程及内容等）综合评分：
（1）方案完整详细、针对性强的，得3分； 
（2）方案基本满足采购需求，有一定针对性的，得1分； 
（3）方案没有针对性或未提供方案的不得分。
	3
	主观分

	3.4
	运维服务期
	投标人承诺在项目竣工验收后提供2年运维服务得1分，提供3年及以上运维服务得2分，运维服务费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟）
	2
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）本项目相关案例，关键字包含数据分析、数据空间管理或综合监测预警，每提供一类业绩得3分，本项最高得9分。
以上提供合同（包括合同首页、标的所在页），未提供的不得分（注：同一类业绩重复提供不得分，分包或转包合同不得分）。
	9
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	投标人具有本项目相关的“数据治理”、“大数据管理”、“智能门户”、“生活服务”内容的软件著作权登记证书，每提供一类得2分 ，最多得8分，未提供不得分。
（注：所提供软件功能名称与评分要求不同时，应提供符合上述要求的功能说明及关键信息，否则不予认可。）
	8
	客观分

	5.2
	履约能力2
	1.投标人拟投入本项目的项目经理具有高级信息系统项目管理师证书，得1.5分，未提供不得分。

2.投标人拟投入本项目的项目技术负责人具有电子信息类高级工程师及以上职称证书，得1.5分，未提供不得分。

3.投标人拟投入本项目的实施团队其他成员（不含项目经理及技术负责人）具有电子信息类工程师及以上职称、系统架构设计师、软件设计师、软件开发工程师、系统集成项目管理师、网络工程师、网络管理员、数据库系统工程师、大数据工程类工程师、注册信息安全专业人员（CISP）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）。每有一类证书得1分，最高得9分（注：一人多证不可兼得）。

注：提供上述人员有效期内的证书及投标人为其缴纳的自2024年1月以来任意一个月的社会保险证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分。
	12
	客观分

	合计
	
	100分


第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   

      投标人名称 ：（加盖电子公章）   

      日      期 ：                   

投标文件目录
一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：
说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。
三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：
四、投标函

投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：
项目编号：                                   分包号：

	投标总报价

	小写（人民币：元）：                             


                                              日  期：
六、投标分项报价表

投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	交付期
	数量
	分项单位
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。
八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：                                                              

地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  

二、质疑项目基本情况

项目名称：                                                          
项目编号：                               分包号：                   
采购人名称：                                                              

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                

质疑事项2：                                                                

……

四、质疑事项相关请求

请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      

日  期：    

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

1
 

