招标文件

项目编号：JSZC-321081-HWZX-G2025-0873 项目名称：扬州化工园区地下水污染整治工作 采购单位：江苏扬州化学工业园区管理办公室 采购类别：服务类

招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二五年十二月

目录

第一章  投标邀请	- 2 -

一、项目基本情况	- 2 -

二、申请人的资格要求	- 2 -

三、获取招标文件	- 3 -

四、投标文件的递交	- 3 -

五、开启	- 4 -

六、公告期限	- 4 -

七、其他事宜	- 4 -

八、联系方式	- 5 -

第二章 投标人须知	- 6 -

一、总则	- 6 -

二、招标文件	- 6 -

三、投标文件的编制	- 7 -

四、投标文件的递交	- 8 -

五、开标与评标	- 8 -

六、定标	- 12 -

七、授予合同	- 14 -

第三章  合同文本	- 15 -

第四章  采购需求	- 19 -

一、项目属性	- 19 -

二、项目概况	- 19 -

第五章  评标方法与评标标准	- 24 -

一、评标方法	- 24 -

二、小微企业价格扣除	- 24 -

三、评标标准	- 24 -

第六章  投标文件格式	- 27 -

第一章  投标邀请

受江苏扬州化学工业园区管理办公室（采购单位）委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称“招标代理”）就扬州化工园区地下水污染整治工作（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州化工园区地下水污染整治工作招标项目的潜在投标人，应在江苏海外集团国际工程咨询有限公司（南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼）获取招标文件，并于2025年12月26日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-HWZX-G2025-0873

2.项目名称：扬州化工园区地下水污染整治工作

3.预算金额：人民币380万元。

4.最高限价：人民币380万元（投标报价超过最高限价为无效标）。

5.采购需求（简介）：根据生态环境部《化工园区地下水污染专项整治工作方案》等文件有关要求，扬州化学工业园区需要开展地下水污染整治方案编制、地下水环境监测体系构建工作，主要工作内容包括：园区重点场所和重点企业排查，针对设施设备渗漏、防渗层破损、历史遗留固废等环境污染隐患，拉条挂账建立问题清单，并制定整治方案；开展园区地下水背景调查；开展园区地下水流场分布调查；建设地下水环境监测网络，并开展2025及2026年度监测。

6.合同履行期限：2026年1月26日前完成园区地下水背景调查及2025年度监测、园区地下水流场分布调查，并完成园区地下水污染问题清单及整治方案编制工作；2026年1月26日前完成园区地下水环境监测体系建设方案。2026年底前完成在线监测网络建设和地下水环境数据库建设、2026年度地下水丰水、枯水期采样监测，并保障2026年度在线监测系统的日常维护和稳定运营。

7.本项目是否属专门面向中小企业采购项目：是。

8.本项目是否接受联合体参与采购活动：否。

9.项目经费：财政资金。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章装订在投标文件中，否则视为未提供，原件备查）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购项目，供应商（承接企业）应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式，供应商自行免费下载招标文件。

4.售价：0元。

四、投标文件的递交

1.截止时间：2025年12月26日9:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、开启

1.截止时间：2025年12月26日9:30（北京时间）

2.地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼评标室

六、公告期限

本公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日

七、其他事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.现场勘察：采购人不统一组织现场勘察，供应商可自行联系采购人。请对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

3.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

4.关于“苏采云”政府采购交易系统的操作

（1）“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）

（2）供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”扬州地区客服热线18952716110）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html3.

（3）请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致的后果，供应商自行承担其后果。

（4）潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

（5）本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、扬州市政府采购网公示发布。若有关本次采购存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网或扬州市政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

5.采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。

6.投标响应保证金数额及缴纳办法：本项目无需缴纳投标保证金。

7.代理机构项目编号：0675-256JOC004818。

八、联系方式

1.采购人信息

采购单位名称：江苏扬州化学工业园区管理办公室

采购单位地址：仪征市万年南路9号

联系人：张聪

联系电话：0514-83298150

2.采购代理机构信息：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14-15楼

联系人：吴昊、徐一峰、方东

联系电话：025-84795433

3.项目联系方式

项目联系人：吴昊、徐一峰、方东

电话：025-84795433

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本次招标的中标服务费由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。各分包费按照计价格〔2002〕1980号文收费标准的80%收取。请供应商予以关注并核算到总报价中。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15.投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16.电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理机构不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.中标通知书

28.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29.签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（服务）

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏海外集团国际工程咨询有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币   零   元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日起（乙方开票日期）10个工作日内支付合同总价30%作为预付款；

8.1.2 尾款支付时间：提交项目所有成果、完成所有服务内容并通过专家评审后,乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日起（乙方开票日期）10个工作日内支付合同额70%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性

服务类项目

二、项目概况

根据生态环境部《化工园区地下水污染专项整治工作方案》等文件有关要求，扬州化学工业园区需要开展地下水污染整治方案编制、地下水环境监测体系构建工作，主要工作内容包括：园区重点场所和重点企业排查，针对设施设备渗漏、防渗层破损、历史遗留固废等环境污染隐患，拉条挂账建立问题清单，并制定整治方案；开展园区地下水背景调查；开展园区地下水流场分布调查；建设地下水环境监测网络，并开展2026年度监测。

编制对象：《扬州化学工业园区地下水污染问题清单及整治方案》、《扬州化学工业园区地下水背景（2025年度）调查分析报告》、《扬州化学工业园区地下水流场分布调查报告》、《扬州化学工业园区地下水环境监测体系建设方案》、《扬州化学工业园区地下水（2026年度）监测分析报告》、《扬州化学工业园区地下水监测网络建设总结报告》及省、市要求的集成成果等。

编制依据：

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起施行；

（2）《关于印发〈土壤污染源头防控行动计划〉的通知》（环土壤〔2024〕80号）；

（3）《关于印发〈化工园区地下水污染专项整治工作方案〉的通知》（环办土壤函〔2025〕139号）；

（4）《省政府关于印发江苏省化工园区管理办法的通知》（苏政规〔2023〕16号）；

（5）《省工业和信息化厅关于做好〈江苏省化工园区管理办法〉贯彻实施有关工作的通知》（苏工信材料〔2023〕561号）；

（6）《江苏省化工园区地下水污染专项整治工作实施方案（征求意见稿）》。

三、拟采购标的需要满足的技术要求

| 序号 | 工作内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 背景调查井建设 | 在园区地下水上游选择适当点位，按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270）等相关规范要求建设地下水背景调查井。 |
| 2 | 2025年丰水、枯水期背景监测 | 1.对新建及现有背景监测井开展丰水、枯水期监测，每期监测点位不低于20个。 |
|  |  | 2.对园区现有地下水监测井开展一期丰水、枯水期监测，为专项整治成效评估提供数据支撑，每期监测点位不低于20个。 |
|  |  | 3.含洗井、采样、实验室分析及检测报告编制全过程。 |
| 3 | 背景调查报告编制 | 开展背景调查，分析园区地下水污染来源，编制调查报告。为污染整治提供依据。 |
| 4 | 地下水污染状况梳理及重点企业、场所及设施设备筛选 | 1.梳理研究土壤地下水自行监测、园区地下水环境状况调查评估等相关资料，明确园区地下水污染情况及超标、水质异常监测井分布。 |
|  |  | 2.调查企业土壤污染隐患排查等成果，考虑企业生产工艺、污染物排放情况等因素，结合现场检查，筛选出可能存在地下水污染隐患的重点企业和场所。 |
|  |  | 3.通过资料研判和现场排查，对各重点企业和场所容易发生渗漏、对地下水污染影响较大的设备设施明确为重点关注的设施设备。 |
| 5 | 重点设施设备排查及污染源确定 | 1.对重点企业和场所的各类生产设施、储存设备、输送管道等进行检查，查看是否存在液体渗漏现象。重点关注长期运行、老化严重以及曾发生过故障的设备设施，采用外观检查、仪器检测等方法，确定渗漏情况及位置。 |
|  |  | 2.检查重点企业和场所生产车间、储存仓库、污水处理池等区域的防渗层状况。评估防渗层的完整性和有效性，找出可能存在破损的区域。 |
|  |  | 3.对园区内历史遗留的固体废弃物堆放点进行详细调查，了解固废的种类、数量、堆放时间和方式。分析固废对地下水可能造成的污染风险。 |
|  |  | 4.定位防渗层、沟（渠）、管道、检查井、罐、池、渣（堆）场等污染渗泄漏场所和设施的位置和范围，明确存在的问题。 |
| 6 | 建立问题清单 | 1.针对现状超标及水质异常监测井，结合区域水文地质条件、污染扩散趋势分析研判，建立污染源与监测井的相应关系。 |
|  |  | 2.将排查过程中发现的问题进行整理和分类，对应监测井超标等异常情况，拉条挂账形成问题清单，为后续整治方案的编制提供依据。 |
| 7 | 制定断源措施，编制整治方案 | 根据污染源的位置等特征，针对性制定断源措施，明确断源任务的责任主体、时限要求，以及预期目标等，出具断源整治方案。 |
| 8 | 园区现有监测井状况梳理排查 | 1.资料收集：与园区管理部门、各企业沟通协调，收集园区管理的现有水质监测井、企业自行监测井、周边水质监测井的相关资料，包括监测井的位置、建设时间、井深、井径、监测频率、监测指标、历史监测数据等。收集监测井的设计图纸、施工记录等基础资料，了解监测井的结构和建设情况。 |
|  |  | 2.现场勘查：组织专业技术人员对各类监测井进行现场勘查，核实监测井的实际状况，包括井口保护设施是否完好、井壁是否有破损、水位是否正常等。检查监测井的标识是否清晰，是否存在被掩埋、损坏等情况。对各监测井采用RTK测绘方式进行经纬度和井口标高测绘，为准确测量地下水位提供支撑。 |
|  |  | 3.现有监测井状况检查：根据区域水文地质资料，采用自记水位仪、电测水位仪或地下水多参数自动监测仪，检查监测井深度、滤水管和沉淀管长度等是否符合规范，井内有效水深、淤积物淤没情况、管径等是否满足采样要求；开展注水试验向井内注入灌水段1米左右井管容积的水量，水位复原时间超过15分钟时，安排井下电视测井等方法井下检查，通过数字视频、拼图成像、井管倾斜度测量，检查监测井壁管、滤水管和沉淀管完好程度，是否存在明显沉降、坍塌、变形、断裂、错位、蚀洞等现象；通过透水灵敏度试验判断监测井与目标含水层的水力联通情况。 |
|  |  | 4.数据整理与评估：对收集到的资料和现场勘查结果进行整理，建立现有监测井信息档案。 |
|  |  | 评估现有监测井的有效性和代表性，分析监测井的布局是否合理、监测指标是否全面、监测频率是否满足要求等，为后续监测体系的优化提供依据。 |
| 9 | 园区地下水流场分布调查 | 1.资料收集与分析：收集园区及周边区域的地质、水文地质资料，包括地层岩性、含水层分布、地下水水位、水力坡度等信息。分析前期开展的地下水环境状况调查评估、详细调查评估以及风险评估等工作成果，了解园区地下水的基本特征和流动规律。 |
|  |  | 2.数据采集与测量：收集分析地下水的化学组成和同位素特征，为地下水流场分析提供辅助信息。利用园区内及周边现有检测井，合理布置水位监测点，对各监测井采用RTK测绘方式进行经纬度和井口标高测绘，开展一到两期地下水水位测量。 |
|  |  | 3.地下水流场模拟与分析：利用专业的水文地质模拟软件，结合收集到的资料和现场监测数据，建立园区地下水流场数值模型。通过模型模拟，分析园区地下水流向、流速、水力梯度等参数的分布情况，绘制园区地下水流场图。 |
| 10 | 地下水环境监测体系设计 | 1.监测点位优化：根据园区现有监测井状况梳理排查和地下水流场分布调查结果，对现有监测井进行优化调整，确定需要保留、改造和新增的监测井位置。考虑园区的功能分区、污染源分布、地下水流向等因素，合理布置监测点位，确保监测点位能够全面、准确地反映园区地下水环境质量状况。监测点位应涵盖所有超标监测井和扩散监测井，同时考虑在园区地下水上游选择适当点位设置背景点。 |
|  |  | 2.监测指标确定：根据园区的产业特点和污染源类型，确定地下水环境监测指标。除常规的理化指标外，还应重点关注特征污染物和有毒有害物质。参考相关标准和规范，结合园区实际情况，制定科学合理的监测指标体系。 |
|  |  | 3.监测频率制定：根据监测点位的重要性和地下水环境质量变化情况，结合《化工园区地下水污染专项整治工作方案》等相关要求制定不同监测点位的监测频率。 |
|  |  | 4.监测方案编制：综合以上内容，编制详细的地下水环境监测方案，包括监测点位、监测指标、监测频率、监测方法、质量控制等内容。对监测方案进行专家论证和评审，确保方案的科学性、合理性和可行性。 |
| 11 | 地下水监测井建设 | 根据监测体系设计及监测方案，按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270）等相关规范要求新建园区地下水调查井，不少于20口。 |
|  |  | 2.施工与质量控制：选择具有相应资质和经验的施工单位进行监测井建设施工。在施工过程中，严格按照施工方案和相关规范要求进行质量控制，确保监测井的建设质量。对监测井的建设过程进行全程监理，及时解决施工中出现的问题。 |
|  |  | 3.验收与资料整理：监测井建设完成后，组织相关人员进行验收，检查监测井的各项指标是否符合设计要求。 |
|  |  | 整理监测井的建设资料，包括设计图纸、施工记录、材料检验报告等，建立监测井建设档案。 |
| 12 | 2026年丰水、枯水期监测 | 1.对园区现有及新建地下水监测井开展一期丰水、枯水期监测，为专项整治成效评估提供数据支撑，每期监测点位不低于40个。 |
|  |  | 2.含洗井、采样、实验室分析及检测报告编制全过程。 |
| 13 | 在线监测网络建设 | 1.设备选型与采购：根据地下水环境监测体系设计要求，选择合适的在线监测设备，包括水位传感器、水质传感器等。对采购的在线监测设备进行质量检验和性能测试，确保设备的稳定性和准确性。 |
|  |  | 2.设备安装与调试：根据园区地下水环境质量管控和重点区域监管需求，在新建和现有监测井中选择2个点位，安装在线监测设备，与园区现有环境监控系统进行联通和衔接，确保监测数据实时、准确传输。 |
|  |  | 3.系统集成与试运行：将各个监测点位的在线监测设备进行系统集成，实现数据的集中管理和分析。对在线监测网络进行试运行，检验系统的稳定性和可靠性，及时发现和解决运行过程中出现的问题。 |
| 14 | 地下水环境数据库建设 | 1.数据库架构设计：根据地下水环境监测的需求，设计地下水环境数据库的架构，包括数据库表结构、数据字典、数据存储方式等。考虑数据库的扩展性和兼容性，为后续数据的更新和分析提供便利。 |
|  |  | 2.数据录入与整理：将现有监测井的历史监测数据、新建监测井和在线监测网络采集的实时监测数据录入到数据库中。对录入的数据进行整理和清洗，去除无效数据和错误数据，确保数据的准确性和完整性。 |
|  |  | 3.数据库功能开发与应用：开发数据库的查询、统计、分析等功能，方便对地下水环境数据进行管理、应用，以及服务成效评估工作。建立数据可视化平台，将地下水环境数据以图表、地图等形式直观展示，协助园区制定内部标准或规范，为园区地下水污染防治决策提供支持。 |
| 15 | 2026年在线监测网络运营和维护 | 1.对在线监测网络和环境数据库的运营提供技术支持； 2.对运营过程中出现的问题，进行检查和维护； 3.针对环保需求更新和升级系统，对相关技术问题提供咨询服务和培训。 |

四、拟采购标的需要满足的商务要求

（一）付款条件

1.投标币种：人民币；

2.履约保证金：按付款方式中的约定缴纳；

★3.付款方式：项目合同签订后支付合同额30%，提交项目所有成果、完成所有服务内容并通过专家评审后支付合同额70%。

（二）服务期限及地点

1.服务期限：2026年1月26日前完成园区地下水背景调查及2025年度监测、园区地下水流场分布调查，并完成园区地下水污染问题清单及整治方案编制工作；2026年1月26日前完成园区地下水环境监测体系建设方案。2026年底前完成在线监测网络建设和地下水环境数据库建设、2026年度地下水丰水、枯水期采样监测，并保障2026年度在线监测系统的日常维护和稳定运营。

2.服务地点：采购人指定地点。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中履约能力项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.服务全部由小微企业承接的，对报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

4.备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

综合评分表

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 满足招标文件要求且最终响应报价最低的有效响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价／最终响应报价)×30（小数点保留两位） |  | 30 |
| 2 | 服务方案 （40分） | 项目理解： 熟悉项目背景，对区域基本情况调研充分，对项目特点把握清晰，认识准确，理解项目需求的得8分。基本了解项目背景，对区域基本情况调研一般，对项目特点把握一般，认识较准确，基本理解项目需求的得5分。不了解项目背景，对区域基本情况不了解，对项目特点把握较差，认识笼统地得2分。未提供者不得分。 |  | 8 |
|  |  | 总体工作思路及服务方案： 工作思路清晰、实施步骤明晰，措施完善可行，对实施过程有规范的管理、服务方案总体详尽的得8分；工作思路一般、实施步骤一般，措施可行、服务方案总体一般的得5分；工作思路较差、实施步骤笼统、服务方案总体较差的得2分。未提供者不得分。 |  | 8 |
|  |  | 重点难点的分析及措施： 重点难点分析到位，提出的措施准确、具有针对性的得8分；重点难点分析一般，提出的措施笼统的得5分；重点难点分析不明确，提出的措施不准确、不具有针对性的得2分。未提供者不得分。 |  | 8 |
|  |  | 进度、计划安排及保证进度的承诺： 进度紧凑、计划安排合理可行，相关服务承诺完整的得8分；进度计划一般，服务承诺笼统的得5分；进度计划较差，相关保证进度的措施不完善的得2分。未提供者不得分。 |  | 8 |
|  |  | 服务质量保证措施： 服务质量保证措施完善，具有可行性、针对性、科学性的得8分；服务质量保证措施一般，较具有针对性的得5分；服务质量保证措施笼统，方案内容不够具体或有所欠缺的得2分。未提供者不得分。 |  | 8 |
| 3 | 履约能力 （30分） | 供应商资信能力 （9分） | 1.投标人参与过化工园区相关国家标准制定和修编的企业（标准内容涵盖园区土壤及地下水环境保护相关内容），提供相关证明材料，满足要求得3分； 2.投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书，得3分； 3.投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书，得3分； 注：以上证明材料需原件扫描件上传，否则不得分。 | 9 |
|  |  | 人员配备情况 （15分） | 项目负责人（1人）： - 1.具有环境类相关专业正高级职称的，得3分；具有环境类相关专业高级职称的，得2分；具有环境类相关专业中级职称的，得1分，本项最高得3分。 - 2.具有注册环保工程师的得2分。 | 5 |
|  |  |  | 项目技术实施人员（2人）： 具有环境类相关专业高级职称的，得3分；具有环境类相关专业中级职称的，得2分；具有环境类相关专业初级职称的，得1分，本项最高得6分。 | 6 |
|  |  |  | 项目售后服务人员（2人）： 具有环境类相关专业中级职称的，得2分；具有环境类相关专业初级职称的，得1分，本项最高得4分。 | 4 |
|  |  |  | 注：以上人员提供投标截止时间前近3个月的社保缴纳证明资料，相关证明材料需原件扫描件上传，否则不得分。 |  |
|  |  | 业绩（6分） | 供应商自2022年1月1日以来承担过类似业绩的（以合同签订日期为准），每提供一个业绩得2分，最高得6分。 注：以上证明材料需原件扫描件上传，否则不得分。 | 6 |

第六章  投标文件格式

（此页为标书封面格式，制作标书时，删去本行文字）

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

分包号：

投 标 人名称：（加盖CA电子公章）

投标人地址：

联系人及联系电话：

年    月   日

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：投标人需为《投标文件》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标文件目录之前。

投标文件目录

……

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章装订在投标文件中，否则视为未提供，原件备查）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

（1）中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

（2）残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

（3）监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6                         投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对_________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的（项目名称：** ）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。