招　标　文　件

项目名称：张家港市2024年度政务信息化统一运维项目

标书编号：	JSZC-320582-JZCG-G2024-0072

项目属性：服务

苏州市公共资源交易中心张家港分中心

2024年9月2日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	15

第四章 项目需求	19

第五章 评标方法与评标标准	152

第六章 投标文件格式	155

第一章  投标邀请

张家港市2024年度政务信息化统一运维项目JSZC-320582-JZCG-G2024-0072招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2024-9-27 9:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2024-0072

项目名称：张家港市2024年度政务信息化统一运维项目

预算金额：1967.67万元

最高限价（如有）：1967.67万元

采购方式：公开招标

采购需求：通过公开招标方式确认一家运维服务提供商，按照采购服务要求提供张家港市级部门政务软件、硬件运维服务、云网链路运维服务、系统等保服务、安全服务及其他相关信息化服务。

合同履行期限：服务期为项目交付后9个月。详见项目需求。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.授权委托书

7.资格证明文件的书面承诺

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2024-9-6-2024-9-13

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-9-27 9:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：张家港市数据局

单位地址：张家港市人民中路5号

联系人：李城城

联系电话：0512-58186103

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心

单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)

联系人：戴凤

联系电话：0512-58915390

3.项目联系方式

项目联系人：戴凤

电话：0512-58915390

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

投标文件的递交

20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款0%。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                       （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾

期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为

六、货款支付

6.1 结付程序：      。

6.2 结付期限：      。

6.3 乙方收款账户：

6.4 甲方合同款支付方式：        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确

认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)负责编制项目管理年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完

成各项突击任务。

- 乙方必须规范用工，签订用工合同。

- 本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在

一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方

给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,

应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利

率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期

整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔

偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签

订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履

行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可

向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公

章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充

协议。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家港市2024年度政务信息化统一运维项目 | 1 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单： 无

注：以★标注的为政府强制采购产品

凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:无

注意事项：

在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

4、绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概念 | 近年来，各级政府都在积极推动数字政府建设，以提高政府服务效率和质量，不仅涉及到硬件设备的购置和软件系统的开发，更需要专业的运维团队来确保信息系统的稳定运行。其中信息安全和数据保护问题也日益突出，政府各部门政务信息系统涉及大量敏感信息和重要数据，因此需要加强运维安全保障，防止信息泄露和数据被非法获取。 |
| 2 | 项目内容 | 主要包括： 一、软件、硬件运维服务 1、人大网站维护 2、代表履职平台运维服务 3、张家港市门户网站监测服务一 4、张家港市门户网站监测服务二 5、张家港市门户网站智能搜索及智能问答机器人服务 6、张家港市门户网站运维服务 7、张家港市门户网站SSL证书服务 8、政务新媒体检测服务一 9、政务新媒体检测服务二 10、港城会客厅服务 11、张家港市门户网站预测评服务 12、数字平台GIS运维项目 13、数字平台政务大数据运维项目 14、数字平台集成使能运维项目 15、数字平台统一身份认证运维项目 16、数字平台统一短信及统一消息运维项目 17、数字平台OCR识别服务项目 18、数字平台党政通运维项目 19、政协委员履职管理系统维护服务 20、廉政网门户网站运维服务 21、手机云勘大师软件升级服务 22、手机多路智能分析软件升级服务 23、文化地图维护更新服务 24、企业分析研判子系统账户包服务 25、教育在线学习中心运维服务 26、人才项目管理系统维护 27、课程预约发布平台系统运行维护服务 28、舆情监测软件服务 29、年鉴纸屏互动系统 30、党校精密空调运维项目 31、高清电视播出系统运维服务 32、音频工作站系统运维服务 33、机房空调、UPS维保服务 34、机房防雷接地安全检测服务 35、“青春张家港”新媒体服务 36、阳光信访系统张家港数据运维服务 37、信访局应急视频会议系统维护服务 38、政务视频会议平台维保服务项目 39、重要民生商品价格监测公布预警系统技术服务 40、项目策划生成平台运行维护服务 41、发改委应急视频会议系统维护服务 42、市“一网通办”平台运维项目 43、saas级社会化关系管理平台 44、登记注册系统运维服务 45、宏观统计数据管理系统维护服务 46、新市民事务中心软件系统维护服务项目 47、档案软件维护服务项目 48、综合档案馆业务软件及民生档案共享平台维护服务 49、智慧档案馆运维 50、方言语音系统维护 51、大数据数言舆情服务维保项目 52、监控巡查处置一体化服务采购项目 53、警务保障平台维保项目 54、长安度企业大数据应用平台运维 55、350M塔类站址服务（滨江大厦双子楼A座基站） 56、市公安局机房基础设施维保项目 57、市公安局机房核心交换机维保项目、网络安全设备授权及维保 58、铁塔代维服务 59、虚拟化平台运维项目 60、市公安局网站运维项目 61、检察院机房维保项目 62、社区矫正语音汇报声纹查验平台服务 63、社区矫正电子腕带及平台服务 64、“张家港普法”微信公众号运维 65、法律援助案件登记系统运维 66、法治张家港建设监测评价系统行政执法监督平台运维 67、律师行业规范监督管理系统运维 68、市智慧生态平台运维 69、财政投资评审业务信息化管理平台维护服务 70、“苏采云”平台（张家港）软件实施服务 71、江苏省财政预算管理一体化系统（张家港）实施及运维服务 72、预算管理一体化系统单位会计核算软件运维服务 73、市财政局机房空调运维 74、市财政局计算机网络系统技术服务 75、市财政局短信平台使用服务 76、非税电子票系统运维 77、江苏省“资产云”系统（张家港）部署实施及运维服务 78、江苏省政府采购网上商城运营服务 79、财政数字化分析平台服务及运维（含协审服务） 80、工程造价软件授权续费服务 81、苏州市审计局办公OA系统（张家港）运维服务 82、工业企业高质量发展体系建设平台运营维护 83、工信局应急视频会议系统维护服务 84、市招商网网站托管 85、应急管理综合应用平台（一期）运维服务 86、市应急局短信发送服务 87、市人社核心数据库维保 88、市人社数字证书维护项目 89、市人社专线、4G可视化立体移动实战指控系统及集团短信服务 90、市科协微信公众号服务项目 91、科技计划项目系统维护 92、科技成果转化平台运维服务 93、市教育局应急视频会议系统维护服务 94、文旅云平台托管服务项目 95、文旅云平台软件维保服务 96、市文体广电和旅游局应急视频会议系统维护服务 97、全民健康信息平台运维项目 98、区域医疗电子票据系统维护 99、全民（人口）健康数据中心硬件及网络服务 100、电子政务综合管理系统运行维护（含计生平台维护） 101、市卫生健康委员会信息化常规项目第三方管理服务项目 102、市健康“管”家项目运维采购 103、智慧民政信息管理平台项目维护服务 104、社会救助管理平台维护 105、市银龄互助志愿服务系统维护项目 106、市智慧养老服务平台运维服务项目 107、祭奠平台手机版运维服务 108、美丽乡村管理平台运维项目 109、惠民台账系统运维项目 110、农机化管理平台维护项目 111、E阳光微信小程序服务 112、农药信息化管理平台运维项目 113、农业“两区”数据更新服务项目 114、市农业农村局信息化综合服务项目 115、农业农村基础地理信息数据更新 116、市农业农村局应急视频会议系统维护服务 117、河道水位监测和防汛更新维护 118、市水务局云视讯点名系统运维服务 119、河长制云平台运维 120、市自规局省厅门户网站张家港局子门户运维服务 121、市不动产登记系统运维服务 122、市不动产登记数据异地备份服务 123、数字张家港地理空间框架运维服务 124、市“互联网+不动产登记”综合服务平台维护服务 125、市自规局机房运维服务 126、市自规局机房精密空调、后备电源运维服务 127、市自规局数据库运维服务 128、市一张蓝图空间规划信息平台运维服务 129、市国土空间基础信息平台和一张图实施监督系统运维服务 130、市自规局短信发送服务 131、市“互联网+不动产登记”综合服务平台数字签章服务 132、智慧城管应用系统运维项目 133、综合执法系统运维项目 134、城管局综合硬件维护服务 135、智慧环卫应用系统运维项目 136、智慧住建全过程数字化交付平台维护项目 137、政府投资集中建设专题栏目维护 138、市住建局舆情通服务 139、线上答题会员功能 140、政策解读动漫制作 141、智慧住建综合管理平台维护项目 142、数字看板维保项目（包含住建IOC专题大屏和党政通手机端） 143、市住建局短信平台支撑服务项目 144、市住建局CA锁支撑服务项目 145、消防审验系统租用项目 146、市住建局应急视频会议系统维护服务 147、内河AIS基站系统运维服务 148、市交通运输局机房运维包含机房设备维保 149、新时代文明实践信息系统运维服务 150、“全民健心”软件平台维保服务 151、食品安全监督信息平台（二期）系统维护服务 152、互联网监管平台与网络广告监测服务 153、智慧315无理由退货平台运维 154、市场监督管理局登记注册系统运维服务 155、广告监测系统维护维修服务 156、互联网+明厨亮灶网络专线、云存储服务 157、“智慧食安”平台维护 158、食用农产品质量提升工程运维 159、基石计量检测一体化平台软件维护项目 160、检验报告系统软件维护 161、标准信息动态管理软件维护服务 162、实名制管理系统维护 163、绩效管理系统维护服务 164、张家港市退役军人事务局应急视频会议系统维护服务 165、医保业务信息系统维护 166、国家医保信息平台运维服务 167、市医保局数字证书维护及应用服务 168、市医保局硬件维保项目 169、市医疗保障系统骨干网络运行维护及安全运维 170、地图维护服务 171、视频AI服务 172、12345热线平台运维服务项目 173、12345在线学堂服务 174、金融工作服务系统运维项目 175、苏州市公共资源交易中心平台张家港频道平台维护 176、公共资源交易平台短信服务 177、交易平台与开票系统数电发票对接服务 178、市残联残联微信公众号运维 179、“智慧残联”平台运维 180、市残联短信服务 - 云网链路运维服务 提供99对租纤服务，服务于各委办局。 提供网络带宽服务，共计7632Mbps，服务于各委办局。 其他增值服务 三、系统等保服务 提供13套业务系统二级等保服务； 提供8套业务系统三级等保服务； 其它增值服务； 四、安全服务 - 2024年广电播出系统等级保护及安全服务 - 网络安全及维护服务项目 - 张家港重要民生商品价格监测公布预警系统安全运维服务 - 云防护产品购销合同 - 网络安全水平提升及机房运维项目 - 网络安全运维服务 - 机房网络安全和数据安全运维服务 - 应急管理综合应用平台网络安全运维合同 - 数言舆情运维服务 - 互联网web系统安全防护 - 2024年度网络安全管理服务 - 网络安全服务1 - 2024-2025年信息系统网络安全服务 - 网络安全设备特征库升级 - 内网信息安全服务（360天擎杀毒软件授权） - 网络信息安全服务 - 信息安全服务项目 - 网络安全服务2（渗透测试、培训、等保等） |

| 3 | 全市信息化项目运维现状 | - 针对全市信息化项目运维现状进行描述，包括项目数量与规模描述、运维管理情况描述、存在问题描述、运维服务优化描述、统一运维发展趋势描述。通过项目数量与规模描述，表述全市范围内的信息化项目运维情况，包含项目领域分布、项目类型等内容；通过描述当前全市范围内的信息化项目运维的管理情况，表述目前全市信息化项目运维的管理方式、服务方式等现状；通过描述存在问题，识别并分析目前全市信息化项目运维工作存在的主要问题情况；通过运维服务优化描述，提出对全市信息化项目运维工作的优化建议。 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 服务内容及需求（软件、硬件） | - 一、软件、硬件运维服务 - 需求１：人大网站维护，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 人大网站运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 日常运维人大网站在使用过程中出现的问题，供应商提供多种渠道的服务: 1、通过QQ 或微信群提供系统的技术支撑服务。 2、提供维护专员的服务电话，按服务时间提供咨询务。 3、提供对系统故障的修复服务。 4、根据运维处理情况提供年度运维报告。 5、按约定周期定期对软件运行状态进行检查和分析，完成巡检报告。(巡检:1年4次) 服务时间：5*8小时 交付方式：远程 运维要求： 1、供应商指导本单位系统管理员对系统相关故障的诊断，制定维护计划，提供相关故障的处理方案，协调并解决系统运行过程中的各类问题。 2、因第三方提供的设备或软件系统引起的故障，供应商有责任及时报告本单位，在第三方修复故障时供应商提供必要的配合。 3、供应商指导本单位做好数据的备份。 4、供应商的服务方式主要为:电话服务、QQ或微信的线上服务及远程登录服务;在通过上述服务无法解决问题时，可提供现场服务;在系统遇到紧急情况时，供应商技术人员须24小时内到达现场。 5、供应商及时提供软件的补丁升级，补丁升级包括软件性能的提升、缺陷的修正。 6、供应商应向本单位递交完整的维护资料，包括:年度运维报告、巡检报告等。 - 需求2：代表履职平台运维服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 代表履职平台运维服务 服务内容： 1、平台运维服务 热线支持：客户通过拨打服务热线可获得对日常应用过程中遇到的问题进行答疑，并获知应用建议。 远程支持：对于热线无法解答的产品问题进行远程现象查看、定位、诊断并提供解决方案;协助用户提供相应的指导。 技术保障：定期对系统进行故障排查;对系统出现的 Bug 问题进行修复;对突发故障进行解决；专业团队全天候支撑，确保系统正常运转； 培训服务：对于问题处理提供线上培训视频、远程培训会议，技术指导服务。 数据更新： 可协助工作人员为平台提供部分数据录入服务，实现数据对接和数据共享，实时更新。 运维巡检：每月进行一次线上巡查 每周一次平台数据库备份，保留最新 30 天备份数据 2、保障服务 人代会期间保障服务：提供两人6天，共12天人次人代会大会保障服务 服务内容:大会期间技术保障，大会期间数据录入 - 需求3：张家港市门户网站监测服务一，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 张家港市门户网站监测服务一 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.网站发展指引检测服务 每月根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)相关指标要求对张家港市门户网站进行检测，发现不符合指标要求的问题形成报告，报告按照张家港市区镇和部门构成分类整理，并且协助网站负责人进行定位给予整改建议。 2.网站涉密涉敏信息检测服务 每月对张家港市门户网站文字内容进行检测并且形成检测严重问题检测报告，具体检测涉及以下相关信息： 涉及发布带有密级或还在保密期限内的政府文件 涉及泄露军警机密类信息 涉及发布暂不宜公开的内部文件 涉及发布不宜对外公开的各类处置方案、预案 涉及易引起网络舆情事件类信息 涉及政府内部及日常性函件类信息 涉及侵犯公民个人隐私类信息 涉及公开政府合同类信息 涉及公开政府领导隐私类信息 涉及宣传贪腐领导活动信息 涉及历史重大事件 涉及不文明用语 - 需求4：张家港市门户网站监测服务二，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 张家港市门户网站监测服务二 ##### 运维服务标准： 服务内容： 张家港市门户网站测评服务。 技术监测：7x24 可用性监测、全站死链接监测、安全泄密事故等严重问题。 人工监测：发布解读、互动交流检查、栏目更新检查、服务实用情况检查、功能设计检查。 - 需求5：张家港市门户网站智能搜索及智能问答机器人服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 张家港市门户网站智能搜索及智能问答机器人服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供张家港市门户网站智能搜索及智能问答机器人服务，支持智能检索和智能问答功能，能实现全市范围内政府网站统一智能搜索、能准确理解公众自然语言提问的语义。 - 需求6：张家港市门户网站运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 张家港市门户网站运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、图片制作：对网站上的图片链接、标题图片、图片新闻、节假日图片等进行加工、制作和修改。 2、网页布局调整：基于现有模板基础上，及时调整网页上已有板块的位置及展示效果 3、网站版面日常维护：对网站版面进行日常维护，包含栏目调整、模板调整等； 4、应用功能组件维护：维护网站交互功能组件，保证其能正常运行，包括领导信箱、网上调查、民意征集、在线访谈等互动功能保障服务 5、网站改进服务：根据上级管理部门检查及主办单位自查结果及时整改修复网站系统问题。 6、版面优化服务：提供一次网站版面优化，在保证网站整体风格不变的前提下，针对网站栏目调整、栏目展位置调整等引起版面的局部优化。 - 需求7：张家港市门户网站SSL证书服务 ##### 运维服务清单： 张家港市门户网站SSL证书服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供张家港市门户网站SSL证书，授权时间2024年12月7日到2025年12月6日。 服务要求： 1、提供技术支持和咨询服务，包括解答关于SSL证书使用的疑问、处理可能出现的证书相关问题等，以确保网站能够持续稳定运行并享有高级别的安全保护； 2、确保SSL证书能够兼容主流浏览器和操作系统。 - 需求8：政务新媒体检测服务一，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 政务新媒体检测服务一 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供政务新媒体检测服务。 1、对我市政务新媒体按季度开展检测，并出具报告； 2、按照国办、省市政府办公厅（室）政务新媒体抽查检测标准。 - 需求9：政务新媒体检测服务二，运维期限：2025年4月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 政务新媒体检测服务二 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供政务新媒体检测服务。 1、对我市政务新媒体按季度开展检测，并出具报告； 2、按照国办、省市政府办公厅（室）政务新媒体抽查检测标准。 - 需求10：港城会客厅服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 港城会客厅服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： （1）提供“港城会客厅”网路直播在线访谈栏目服务。 ①组织专业团队负责每一期活动的组织实施，包括邀请嘉宾、指导参加访谈嘉宾预先做好访谈内容准备、提供访谈场地、进行现场摄影摄像及安排专业主持等。 ② 全年共制作发布 13 期，每期时长 45 分钟左右，视条件许可，选取视频直播或图文直播形式发布。 ③ 组织人员在张家港市人民政府网和今日张家港 APP 同步发布。 （2）围绕市政府重点工作，提供政务合作、大数据和智慧城市方面的工作宣传，解读政府工作报告，发布政务公开年度工作要点、智慧城市设计方案等。全年制作专版 2 个。 （3）根据需求，对张家港智慧城市宣传片部分内容进行修改。 （4）根据用户提供相关主题，提供拍摄、制作、发布服务。发布前，根据用户需要，提请用户审核后发布。 - 需求11：张家港市门户网站预测评服务 ##### 运维服务清单： 张家港市门户网站预测评服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 结合现阶段政府网站的建设要求，根据江苏省县(市、区)政府门户网站评估指标，组织专业人员对张家港市门户网站开展在线评估工作，汇总评估情况，并出具网站评估报告(不评分)。 - 需求12：数字平台GIS运维项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 数字平台GIS运维项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.提供GIS平台所需要的技术运维服务，确保平台长期稳定运行，对运维过程中发现的平台软硬件出现故障及时响应，24小时修复率100%。 2、每日对平台做好巡检，定期对平台软硬件运行情况进行分析，形成维护报告、整改措施。定期做好安全检测，对于检测出的重大安全漏洞，在24小时内提出解决方案并修复漏洞。网络攻击、病毒高发时期，额外提供紧急的安全监测服务。 3、提供5*8小时的平台运维咨询服务，对用户提供技术指导、问题答疑等服务。 4、提供年度运维报告，包括平台软硬件运行情况、巡检情况、问题排查和处理情况等内容。 - 需求13：数字平台政务大数据平台运维项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 政务大数据平台运维项目 ##### 运维服务标准： 1.提供大数据平台所需要的技术运维服务，确保系统长期稳定运行，对运维过程中的发现的平台软硬件出现故障及时响应，24小时修复率100%。 2、每日对平台做好巡检，定期对平台软硬件运行情况进行分析，形成维护报告、整改措施。定期做好安全检测，对于检测出的重大安全漏洞，在24小时内提出解决方案并修复漏洞。网络攻击、病毒高发时期，额外提供紧急的安全监测。 3、提供5*8小时的平台运维咨询服务，对用户提供技术指导、问题答疑等服务。 4、提供年度运维报告，包括平台软硬件运行情况、巡检情况、问题排查和处理情况等内容。 - 需求14：数字平台集成使能运维项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、集成使能运维项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、需定期进行平台巡检，按时更新系统证书，解除各类告警，保证挂接的各应用和api正常使用； 2、需配合委办局按需使用平台功能，提供5*8小时咨询答疑，提供技术支撑服务； 3、按需提供运维报告、问题处理清单、故障报告等。 - 需求15：数字平台统一身份认证运维项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、数字平台统一身份认证运维项目 ##### 运维服务标准： 1、定期对IAM平台进行巡检和漏洞修复，巡检过程中确认系统运行状态，检查系统日志，排除隐患故障。 2、提供应用使用质保，平台已对接应用的数据同步与认证相关故障排查分析等 - 需求16：数字平台统一短信及统一消息运维项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、短信消息运维项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、系统维护服务，内容包括故障排除、性能调优、技术咨询、软件日常维护等； 2、遇有重大活动需要确保系统正常运行的，需提前通知服务供应商，供应商可做好活动期间的人员保障及技术支持； 3、提供免费的服务热线，接受反馈技术问题的解答、业务和技术咨询、服务投诉等。 - 需求17：数字平台OCR识别服务项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、数字平台OCR识别服务项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、针对服务能力提供5*8小时咨询答疑，及时处理用户OCR识别使用问题，保证调用正常； 2、按需提供运维报告、问题清单、使用分析报告等； - 需求18：数字平台党政通运维项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、数字平台党政通运维项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、平台日常运维 定期对党政通平台原生应用模块进行日常巡检（至少每周2次），巡检过程中确认系统运行状态，检查系统日志、排除隐患故障、进行数据更新工作； 2、功能模块修复性维护 （1）按照甲方指定的时间到达故障现场进行故障检测、修复工作，并在规定时间内排除故障，恢复系统正常运行； （2）安全漏洞修复 需对网络安全主管部门下发及日常巡检出的漏洞进行修复和升级。 - 需求19：政协委员履职管理系统维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.政协委员履职管理系统维护服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 业务系统日常运维：对于甲方在日常使用过程中出现的问题，乙方提供多种渠道的服务： 1.通过甲方的QQ或微信群提供系统的技术支撑服务。 2.提供维护专员的服务电话，按服务时间提供咨询服务。 3.提供对系统故障的修复服务。 4.根据运维处理情况提供年度运维报告。 5.按约定周期定期对软件运行状态进行检查和分析，完成巡检报告（记录并制作，安全监管台账）。 （巡检：1年4次） 6.重大会议、活动期间的技术保障（系统保障层面）。 - 需求20：廉政网门户网站运维服务，运维期限：2024年11月2日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 廉政网门户网站运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 对于日常使用过程中出现的问题，提供多种渠道的服务： 1.通过企业微信群提供系统的技术支撑服务。 2.提供维护专员的服务电话，按服务时间5*8提供咨询服务。 3.提供对系统故障的修复服务。 4.根据运维处理情况提供年度运维报告。 5.按约定周期定期对软件运行状态进行检查和分析，完成巡检报告。（巡检：服务期内3次） 交付成果：运维服务清单、巡检报告、问题处理清单等。 - 需求21：手机云勘大师软件升级服务 ##### 运维服务清单： 手机云勘大师软件升级服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供手机云勘大师（DC-5500）1年的升级支持，服务授权时间2025.4.02-2026.4.01，并提供对应的现场免费培训服务。 (1)因设备配置或制造质量问题而引起的故障，应在24小时内立即予以免费维修或更换。 (2)技术支持响应时间。一般问题10分钟内电话支持，难点、重点问题24小时内现场解决。 - 需求22：手机多路智能分析软件升级服务 ##### 运维服务清单： 手机多路智能分析软件升级服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供手机多路智能分析软件（PF5200）1年的授权，授权时间2025.4.02-2026.4.01，并提供对应的现场免费培训服务。 (1)因设备配置或制造质量问题而引起的故障，应在24小时内立即予以免费维修或更换。 (2)技术支持响应时间。一般问题10分钟内电话支持，难点、重点问题24小时内现场解决。 - 需求23：文化地图维护更新服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 文化地图维护更新服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供对文化地图的运维服务，提供培训、软件的技术咨询、Bug修改、不涉及框架改动的一般性栏目增加、调整、修改等远程技术支持与现场技术支持等多种服务方式。 1.通过企业微信群提供系统的技术支撑服务。 2.提供维护专员的服务电话，按服务时间提供咨询服务。 3.提供对系统故障的修复服务。 4.根据运维处理情况提供年度运维报告。 5.按约定周期定期对软件运行状态进行检查和分析，完成巡检报告。 （巡检：服务期内完成2次） - 需求24：企业分析研判子系统账户包服务 ##### 运维服务清单： 企业分析研判子系统账户包服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.采购1年企业分析研判子系统账户包授权，授权时间2025.4.18-2026.4.17； 2.要求采购用户数220个以上。 服务要求： 1.需保证在服务期内能够正常使用； 2.当因系统维护或升级，或因工商部门的数据源出现故障导致需对相关系统进行调整，致使接口无法查询或使用，从而需要暂停服务时，应最迟在72小时内完成抢修并恢复使用; 3.当服务方根据业务对提供的服务进行改进时，应将改进服务的内容与计划，提前三天书面告知用户。 4.在服务期限内针对提供的企业信息查询接口进行维护和升级。 - 需求25：教育在线学习中心运维服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.教育在线学习中心维护 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.及时对系统管理员、使用人员进行培训。 2.提供软件的维护服务，包括软件本身的数据整理、与系统软件适配的调整。 3.及时提供软件版本的升级。升级包括对已有的软件功能的提升、缺陷的修正，根据需要对软件进行个别的、小规模的修改。 4.提供软件系统的移机、数据的灾难性恢复服务。 5.遇有重大活动需要确保系统正常运行时，在活动期间提供人员现场保障服务。 6.对于因第三方设备或软件造成故障的，明确故障原因后向该第三方供应商发出维修通知并提供必要的配合， 7.支持电话咨询、电话支持服务(5*8H/周)、远程登陆服务(5*8H/周)、现场服务。 - 需求26：人才项目管理系统维护，运维期限：2025年3月11日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.人才项目管理系统系统维护 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供电话支持或聊天工具、远程连接服务三种服务方式，保证出现问题时能够及时得到有关技术支持,服务时间:星期一至星期五(节假日除外)上午8:30 至11:00，下午13:30至17:00，市领军人才项目申报周期内服务时间为星期一至星期日(节假日除外)8:30 至23:00。 电话支持、聊天工具服务:维护工程师接到用户的技术支持请求或故障报告后，立即以电话、聊天工具方式帮助用户，指导用户解决问题。维护工程师在解决问题后，以电子邮件形式告知客户解决情况。 远程服务:提供远程桌面技术支持服务。通过远程操作电脑来解决问题。 - 需求27：课程预约发布平台系统运行维护服务，运维期限：2025年3月20日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.课程预约发布平台系统运行维护服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.日常运维工作。 (1)运维支持服务:通过电话热线、电子邮件、短信及 IM 工具(旺旺、钉钉或 QQ)提供 7x12 小时的运维项目服务。 (2)解决方案服务:根据本单位提出的业务需求进行分析，制定合理的基于运维项目运行解决方案，通过优化原有架构进行修正方式提供服务; (3)供应商具有保守本单位商业秘密和数据的义务。需遵守“保密责任”，并在双方合作期满或终止后仍然有效。 2.服务器运维服务： （1）确保云服务器正常运行工作，到期前1个月以书面、QQ、微信等联系方式提醒本单位续费，以确保服务器正常运行。 （2）域名备案:协助或代理用户完成繁琐的域名备案工作;域名证书更新更替工作; （3）安全:监测基于服务器本身提供的攻击防御、入侵等各种保护。 （4）监控:通过云专用服务器状态系统监控。 （5）配合程序开发人员进行修复代码上传、修改及补充(建立 FTP 服务机制)。 （6）涉及程序方面问题，如:用户管理问题、数据管理问题、权限问题、图片问题、接口对接问题、安全问题、服务器权限问题、短信平台、第三方工具对接、前端管理问题、影响系统运行性能的基础问题等等相关问题，供应商有责任跟进和优化,及时提出相关解决方案并处理解决。 3.服务要求 (1)运维环境:生产环境和测试环境 (2)服务时间:运维服务 5x8小时专人支持，发现故障及时响应(工作时间1小时响应，非工作时间 3小时响应)，根据故障分级分类处理，并反馈处理情况和结果。 (3)建立技术支持与维护服务登记制度:供应商对每一次电话、邮件咨询、故障申告等进行登记，并将处理过程和结果进行记录。对上门维护服务登记时，要有本单位的签字认可。 (4)供应商可提供运维信息等文档资料,帮助本单位人员熟悉了解运维相关工作,及时判断处理出现的可能问题。 需求28：舆情监测软件服务 ##### 运维服务清单： 1.舆情监测软件服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、提供在线网络舆情监控系统平台授权服务,授权时间2024.12.02-2025.12.01，通过指定的系统地址、用户名、密码获取相关服务； 2、基于互联网信息采集、文本挖掘和智能检索，及时发现并快速收集所需的网络舆情信息，并通过自动采集、自动分类、智能过滤、自动聚类、主题检测和统计分析，实现社会热点话题、突发事件、重大的快舆情速识别和定向追踪。帮助本单位及时掌握网络舆情动向，从正面引导舆论发展方向，协助本单位获取舆情处置的决策依据。 2.提供电话咨询服务、电子邮件及在线服务等技术支持。 - 需求29：年鉴纸屏互动系统 ##### 运维服务清单： 1.年鉴纸屏互动系统 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.提供年鉴纸屏互动系统授权，授权时间2025.01.01-2025.12.31，通过手机扫码年鉴，实现年鉴视频在线播放，以及电子年鉴浏览。 2.运维服务要求： （1）运行稳定：提供7*24小时系统可用服务。 （2）完整可靠：定期备份历史数据，确保数据的完整性和可靠性。 （3）持续改进：不断优化运维服务流程和技术，提高系统性能和响应速度，保证用户体验。 - 需求30：党校精密空调运维项目，运维期限：2024年12月15日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.党校精密空调运维项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1. 提供7*24小时硬件维护服务 当接到报错维修通知，技术工程师需半小时内响应，两小时内赶到故障现场进行故障检测、维护，八小时内恢复所维护系统的正常运行，包括：一台台达UPS主机GES-NT20K与一套艾默生精密空调（室内机CM+30AR\室外机CSF078），设备目前使用已超过10年。 2. 预防性维护 工程师每个月到现场对保修设备进行全面测试（包括外机的清洗等），确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除隐患故障并进行设备保养工作。在检测后两周内，工程师提供检测报告。 工程师除定期到现场巡检以外，平时电话指导对保修设备系统中的系统异常记录进行检查。在必要时，工程师主动拨打电话及时了解系统运行情况。 在现场检测时，工程师提供现场技术培训，向技术人员讲解最新技术，以不断提高人员的设备维护水平。 经常和系统管理人员保持联系，了解系统运行情况和服务需求，对使用过程中遇到的疑难问题进行支持。 - 需求31：高清电视播出系统运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.高清电视播出系统运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.对信息系统等保测评和网络巡检反映的安全问题，有针对性的进行整改，如物理环境加固、系统补丁、漏洞修补、访问权限设置、软件更新等； 2.播控服务器工作状态的检查与维护； 3.终端计算机的系统配置、设备状态的维护； 4.操作系统参数的配置与管理； 5.服务器资源情况的优化与检查； 6.数据库工作状态的检查与维护； 7.防病毒服务器及各终端防病毒软件更新； 8.各频道播出链路、总控、分控、同步、时钟等硬件设备性能指标常规检查调整服务。 9.管理服务、接口服务、设备监控软件及监看软件的工作状态的检查与维护，软件的配置与管理； 10.对播出二级存储系统、数据库服务器、域控制服务器、内容管理等核心应用服务器的常规维护和故障处理。 11.播出系统网络交换机、编码器、防火墙、解码器、同步系统等重要系统设备的常规维护和故障处理。 12.播出系统节目单接口软件、迁移策略、播出、上载、内容管理等软件的常规维护和故障处理。 13.重点保障期为重大节日、重要转播活动等我方认为需要进行特殊保障的时期。在重点保障期间，厂家需按照我方的要求，指定技术支持工程师到现场完成重点保障服务。 14.培训服务服务期内，厂家需根据我台的要求，对运行部门相关人员提供技术培训。培训内容包括：播控系统软件、视音频基础知识、网络技术、数据库技术的基础知识与操作；代表行业发展的相关技术知识等。通过培训应使我单位相关技术人员更加深入了解播出系统设计及系统内设备的运行原理，能够更好的使用和维护整个系统。 15.由于播出部门运行的特殊性和高度安全需求，所有操作均需经用户方批准后方可进行。 - 需求32：音频工作站系统运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、音频工作站系统运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、播控服务器工作状态的检查与维护； 2、终端计算机的系统配置、设备状态的维护； 3、操作系统参数的配置与管理； 4、软件运行环境的配置与管理； 5、服务器资源情况的优化与检查； 6、数据库工作状态的检查与维护； 7、各频率播出链路、总控传输等硬件设备性能指标常规检查调整服务。 8、播出系统管理服务、广告接口服务、总控系统监控软件及监测软件的工作状态的检查与维护，软件的配置与管理； 9、对播出服务器、总控服务器、云制作系统等核心应用服务器的常规维护和故障处理。 10、播出系统调音台、网络交换机、数据桥、工作站、时钟系统等重要系统设备的常规维护和故障处理。 11、重点保障期为重大节日、重要转播活动等我方认为需要进行特殊保障的时期。在重点保障期间前，厂家需按照我方的要求，指定技术支持工程师到现场进行系统巡检。 12、培训服务 服务期内，运维方需根据我中心的要求，对运行部门相关人员提供技术培训。培训内容包括：播控系统软件、视音频基础知识、网络技术、数据库技术的基础知识与操作；代表行业发展的相关技术知识等。通过培训应使我单位相关技术人员更加深入了解播出系统设计及系统内设备的运行原理，能够更好的使用和维护整个系统。 13、由于播出部门运行的特殊性和高度安全需求，所有操作均需经用户方批准后方可进行。 - 需求33：机房空调、UPS维保服务，运维期限：2025年5月19日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、机房UPS电源与精密空调维护保养服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、在服务规定时间内，对维护设备（11套UPS电源，9台精密空调），提供故障设备易损件的更换（过滤网，加湿罐，冷冻油、冷媒等易损件），并提供不限次数应急抢修服务。确保机房空调及UPS的正常使用，通过对设备的日常维护以及维修等服务手段，使设备正常、安全的运行；提供紧急故障的应急方案，复杂故障的现场处理，阶段性的设备巡检；对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调及UPS故障，对空调及UPS进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作；对中心技术人员提供现场空调及UPS技术培训；以及出现故障后工程师1小时内到达现场进行故障处理，如需更换配件,乙方在三日内提供配件并更换，对发现的问题进行及时处理和排除故障。 精密空调（施耐德）： 1、TDAR1322(UCTC023095,UCTC023096) 2套 购买时间2017/8/1 2、TDAR0722(UCTC014973) 1套 购买时间2015/11/1 3、TDAR1021A(E12020T00026~E12020T00029) 4套 购买时间2020/9/1 4、CS007HAOP00-IT(1010025361992006.1040025361992007) 2套 购买时间2020/9/1 UPS（施耐德、宝星、APC）： 1、 OM-G5TM8OH(UJ-3S5R36003,UJ-3S5R36004) 2套 购买时间2015/12/1 2、 GHT40KHLM(UJ1833000172,UT1833001464) 2套 购买时间2019/12/1 3、 G35T30KH(US1049111278、APCMGEGALAXY 3500) 2套 购买时间2012/10/1 、2011/10/1 4、 G35T40KH(US1321109306) 1套 购买时间2015/11/1 5、GVSUPS100KD(ID2014000784,ID2009003896) 2套 购买时间2020/9/1 6、（宝星）HT30K(31409HT30002) 1套 购买时间2014/5/1 7、（APC）ISVT40KH4B4S(PS0648340510) 1套 购买时间2007/6/1 - 需求34：机房防雷接地安全检测服务 ##### 运维服务清单： 1、机房防雷接地安全检测服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供一次机房防雷接地安全检测服务。 1、广电大楼（3楼非编机房、4楼指挥中心机柜、13楼广播播出机房、14楼中央厨房机房、17楼、18楼、发射塔、调频塔、接收天线、接闪网等）约60个检测点。 2、技术楼（3楼播控机房、4楼演播室机柜、接闪网等）约43个检测点。 3、中波台大楼（发射机房、总控室、发射塔等）约37个检测点 4、检测时间为2024年的11月初，检测完一周出具检测报告。 - 需求35：“青春张家港”新媒体服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、“青春张家港”微信公众号媒体服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、微信日常维护-文章编辑排版： 服务期内编辑排版不超过200篇。 (1)根据推文的主题，构思引人入胜的标题，并匹配凸显热度的封面图，增加可读性和点击率。 (2)根据提供的文字稿和图片要求进行视觉排版、设计，风格排版根据主题适当变化，引入SVG等形式，增加可读性。 (3)完成编辑排版后，提交用户审核通过后再进行推送; (4)根据用户指定公众号或网站，负责筛选可转发文章，并报用户审核通过后转发; (5)负责微信后台的留言审核及精选留言、留言互动等。 (6)确保所有发布内容严格遵守《中华人民共和国著作权法》等相关法律，避免侵权等法律问题产生。 2、视觉支持： 海报：根据节日或活动节点，根据用户单位需求迸行全年海报设计。(不限) 图解：根据用户提供的素材资料进行制作一图读懂。(3000字内1期) 3、技术支持-线上活动： 根据单位需求，进行掌政云系统平台线上活动应用，如(投票、答题等)。2期 - 需求36：阳光信访系统张家港数据运维服务，运维期限：2025年2月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.阳光信访系统张家港数据运维 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供阳光信访系统张家港数据日常运行维护 1.考核报表汇总:协助进行相关表格数据的统计，主要针对目前业务系统中还没有的一些临时性、个性化表格需求。 2.统计分析支持:协助进行考核数据分析，找出薄弱短板，给出工作建议。 3.分析报告草拟:根据业务需求，按月、季度、年度对相关数据统计结果进行再加工，生成偏分析型的报表汇总。 4.数据预警监测:对信、访、网、电基础业务及时预警提醒。加强沟通协调，对系统操作方面异常问题及时响应，及时处理。 - 需求37：信访局应急视频会议系统维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.应急视频会议系统维护服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 应急视频会议系统日常运维 1.提供系统的技术支撑服务。 2.提供对系统故障的修复服务。 - 需求38：政务视频会议平台维保服务项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、政务视频会议平台维保 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、维保设备名称 （1）网呈：1台全套、标准型（主机设备） ①设备名称：一体化设备柜 数量：1 型号：KEDACOM/FRM310 使用年限：7年 ②设备名称：全景眼摄像机 数量：1 型号：KEDACOM/Moon90 使用年限：7年 ③显示器 数量：3 型号：SHARP/ LCD-70X6600A 使用年限：7年 ④设备名称：麦克风 数量：9 型号：SHURE/ MX395 使用年限：7年 ⑤设备名称：音箱系统 数量：3 型号：BOSE/ FS3 使用年限：7年 ⑥设备名称：功放 数量：1 型号：蜚声/GB4450 使用年限：7年 ⑦设备名称：编解码器 数量：1 型号：KEDACOM/T300 使用年限：7年 ⑧设备名称：智能控制系统 数量：1 使用年限：7年 ⑨设备名称：电源管理系统 数量：1 使用年限：7年 ⑩设备名称：交互式触控屏 数量：16 型号：Lenovo/Miix 2 11-01 使用年限：7年 ⑪设备名称：双流屏 数量：1 型号：SHARP/LCD-46NX265AH 使用年限：7年 ⑫设备名称：实物投影系统 数量：1 型号：KEDACOM/PRS200 使用年限：7年 （2）分体式视频会议终端：1台高清视频会议终端（8M，超高性能1080p，2个10/100/1000M，DVI输入/输出， 19’1U） ①设备名称：分体式视频会议终端 数量：1 型号：KEDACOM/H850 使用年限：7年 （3）线路：2条100M带宽MSTP数字电路 2、运维要求： （1）对本项目维保设各清单中所有设备进行全包式维保，定期对设备进行预防性维护，做好系统调优工作，及时发现系统存在的隐患，当设备故障时，确保系统设备设施能得到及时修复。 （2）提供7*24 小时故障受理的电话响应，以及7*24小时预约上门服务支持， 如需人员无法排除的故障，服务方在接到报障电话后，3小时内到达设备所在地，进行现场维护服务。 （3）如在提供服务时发现有故障隐患，需要维修或更换部件，更换部件的费用由服务方承担，用户不承担任何相关费用。提供的更换部件必须为原装部件，如有特殊情况，须在与用户协商确认后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。 - 需求39：重要民生商品价格监测公布预警系统技术服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.重要民生商品价格监测公布预警系统技术服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.指导和协助系统管理员诊断软件各种故障，制定维护和故障处理方法，协调并解决软件系统日常运行管理过程中出现的各类问题。 2.及时提供软件的补丁升级，补丁升级包括对现有软件功能的提升、缺陷的修正，根据需要对软件进行个别的、小规模的修改。 3.提供软件系统的移机、服务器的迁移、软件系统的灾难性恢复。 4.遇有重大活动需要确保系统正常运行的，提前通知，做好配合工作，在活动期间提供人员保障及技术支持。 5.服务要求： 确保系统能24小时稳定运行，并能给予技术咨询、技术支持服务。紧急情况下，能立即赶到现场，解决技术问题。 - 需求40：项目策划生成平台运行维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.项目策划生成平台运行维护服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 项目策划生成平台日常运维 1.提供系统的技术支撑服务。 2.提供维护专员的服务电话，按服务时间提供咨询服务。 3.提供对系统故障的修复服务。 4.根据运维处理情况提供年度运维报告。 5.按约定周期定期对软件运行状态进行检查和分析，完成巡检报告。 （巡检：1年4次） - 需求41：发改委应急视频会议系统维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.应急视频会议系统维护服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 应急视频会议系统日常运维 1.提供系统的技术支撑服务。 2.提供对系统故障的修复服务。 - 需求42：市“一网通办”平台运维项目，运维期限：2025年01月15日-2025年06月30日 ##### 运维服务清单： 1、市“一网通办”平台 ##### 运维服务标准： 1、服务内容： （1）、大厅智能化设备巡检：每日提前20分钟到中心大厅，配合信息技术科检查大厅各智能化设备开机及可用性情况 （2）、服务器巡检：对部署“一网通办”平台的服务器开展巡检工作 （3）、系统巡检：针对重点功能可用性进行巡检 （4）、区镇设备巡检：按需对区镇的大厅智能化以及一体机运行情况进行巡检 （5）、服务器安全漏洞修复：配合网络安全公司、上级攻防演练等，对扫描出来的服务器安全等漏洞进行修复 （6）、系统安全漏洞修复：针对安全通告，对系统进行安全加固服务 （7）系统安全加固：配合网络安全公司、上级攻防演练等，对扫描出来的平台漏洞（中高风险）进行修复 （8）平台问题（bug）修复：对日常使用提出的系统问题（bug）进行修复 （9）系统对接及相应接口维护：完成跨层级、跨部门的第三方系统对接调试，对出现问题进行记录，并进行解决。包括但不限于IAM统一用户体系、数字地图、部门业务系统等。 （10）配置维护：对窗口变更、工作人员变更、事项变更、系统权限变更、参数配置等事宜进行配置（含市级部门、市级中心大厅、区镇、村社区等） （11）系统操作咨询：对区镇一网通办群、部门一网通办群内提出的各类系统操作咨询及提问及时进行答复反馈 （12）各类数据统计咨询：在平台未开发查询功能的情况下，通过后台数据库查询的方式对统计需求进行查询及统计。 （13）需求变更服务：对于一期、二期、三期中已涵盖的功能，按照需求，完成修订和微调，对系统隐含的错误进行纠正并形成需求文档定期记录。如：系统流程调整、功能页面调整等。 （14）需求调整服务：为响应各类上级政策发布、紧急业务调整需求，提供12个以内一期、二期、三期合同中未涉及的需求调整服务。(以评审过的需求为准) （15）数据库维护：对数据库进行日常备份巡检，数据库健康检查（检查并分析系统日志及跟踪文件，及时发现数据库系统错误隐患；检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集；检查数据库空间的使用情况；协助进行数据库空间的规划管理），数据库优化，数据库排障等 （16）资源及端口申请：根据业务需要，申请相关平台端口的开通，网络的调试等工作。 - 需求43：saas级社会化关系管理平台 ##### 运维服务清单： 1、saas级社会化关系管理平台企点账号授权 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供3个企点账号授权，授权期2025年3月8日到2027年3月7日，保障社会化关系管理平台中智能客服模块、工单管理模块、销售管理等模块的正常运行。 - 需求44：登记注册系统运维服务 ##### 运维服务清单： 1、登记注册系统运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供登记注册系统运维服务： 1、信息安全服务。 安全巡检服务：定期对信息系统、网络环境及物理设施进行全面的安全巡检。 安全加固服务：基于安全巡检的结果，需求提供针对性的安全加固服务。 渗透测试服务：需求开展定期的渗透测试服务，模拟攻击手段对信息系统进行全面的安全评估。 安全风险评估服务：需求进行定期的信息安全风险评估，以量化面临的信息安全风险。 应急保障服务：需求建立并维护一套完善的应急响应机制，在发生信息安全事件时，能够迅速启动应急响应流程，有效应对并减少损失，确保业务尽快恢复正常运行。 - 数据服务。 数据采集：能够高效、准确地从采集数据，确保数据的实时性、完整性和准确性。 数据加工：对采集到的数据进行深度清洗、转换与标准化处理，提取有价值信息，形成可用于决策分析的高质量数据集。 数据维护：负责日常数据备份、恢复、监控与更新工作，确保数据的完整性和安全性。 - 信息化系统保障服务。 故障处理：提供专业技术支持，确保系统异常或故障得到及时响应与高效解决，保障业务连续性不受影响。 部署拓展：能够根据业务发展的实际需求，灵活规划并实施系统扩容、功能升级及新模块部署 应急保障：紧急情况下，提供应急保障，使信息化系统能够迅速恢复服务，减少业务中断，保护数据完整性和机密性，维持系统运行的连续性和稳定性。 - 需求45：宏观统计数据管理系统维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、宏观统计数据管理系统维护 ##### 运维服务标准： 1.提供“宏观统计数据管理系统”的维护服务，包括软件本身的数据整理、与系统软件失配的调整。 2.指导和协助系统管理员诊断软件各种故障，制定维护和故障处理方法，协调并解决软件系统日常运行管理过程中出现的各类问题。 3.及时提供软件的补丁升级，补丁升级包括对已有的软件功能的提升、缺陷的修正，根据需要对软件进行个别的、小规模的免费修改(工作量不超过2个工作日)。 4.提供软件系统的移机、服务器的迁移、软件系统的灾难性恢复。 5.指导张家港市统计局做好数据的备份。 6.遇有重大活动需要确保系统正常运行的，做好配合工作，在活动期间提供人员保障及技术支持。 7.因第三方提供设备或软件引起的故障，及时报告张家港市统计局，在第三方修复设备或软件时提供必要的配合。 8.提供：电话咨询、电话支持服务(7*24H/周); 提供远程登陆(7*24H/周)支持服务；在电话支持和远程登录无法解决问题的情况下，提供现场的技术服务：在遇到紧急情况时， 2小时内到达现场提供服务。 9.每半年定期提供上门巡回服务，进行日常的维护、整理、查验服务。 - 需求46：新市民事务中心软件系统维护服务项目，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、新市民事务中心软件系统维护服务项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、针对各类角色用户制定专门的培训课程，负责系统的操作培训，并提供培训视频和系统操作手册(电子版)； 2、通过QQ或微信群提供系统的技术支撑服务； 3、提供专门的维护人员服务电话，随时接受电话咨询服务； 4、提供对系统故障的修复服务； 5、根据运维处理情况提供年度运维报告； 6、按每三月一次定期提供上门巡检服务，进行日常的维护、整理、查验。 - 需求47：档案软件维护服务项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、档案软件维护 ##### 运维服务标准： 服务内容： （1）软件故障排除：诊断档案软件故障并提供处理建议，远程或上门排除故障，保障客户软件正常使用； （2）软件应用指导：档案室档案软件进行软件设置、打印设置、功能操作，提升档案员软件应用能力； （3）数据服务：为服务单位查找并修正数据错误，恢复有效备份等，保障客户的数据安全； （4）相关平台安装、数字档案室运行维护服务； （5）日常办公电脑及网络维护； （6）办公电子设备巡检； （7）其他档案信息化相关工作。 - 需求48：综合档案馆业务软件及民生档案共享平台维护服务，运维期限：2024年10月7日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、综合档案馆业务软件及民生档案共享平台 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、30分钟内响应，诊断原有系统运行故障并在3个工作日内排除故障 2、提供系统现场答疑、电话咨询指导和系统维护更新服务 3、针对原有系统运行Bug，更新程序 服务方式： 1、综合档案业务管理软件及民生档案共享平台提供7*24小时电话支持与上门服务（提供六次上门服务）。 2、查档接待用户管理分到村级别。 3、查档工作量统计功能完善。 4、完善用户停用功能。 - 需求49：智慧档案馆运维，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、智慧档案馆系统 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1．功能优化 （1）优化检索功能。对档案管理系统的全文检索功能进行优化，优化建立分词索引，进一步提升数据检索速度； （2）优化完善各类统计功能。 2．运维要求 （1）对档案管理系统升级及运维项目的数据库系统升级和功能进行维护。 对posgresql数据库的运维。 对Ubantu系统的运维。 对智慧档案管理系统各功能模块的运维。 对智能库房功能进行全面巡检运维。如发现损坏硬件予以成本价更换（费用由成交供应商另付，实报实销，是否更换由采购人决定）。 （2）负责系统日常调整和故障处理，数据日常备份及恢复。 （3）提供档案管理系统运行环境的安全保障。成交供应商须安排项目工程师对系统进行不少于1次/季度的现场或远程巡检服务。对巡检中发现的问题或缺陷，应及时处理。除特殊紧急情况下，一般巡检均在工作日内进行。 （4）在接到突发故障电话后，应在30分钟内响应，并立即安排技术人员进行抢修，如有必要，应派技术人员到现场检查，直至故障修复。 （5）因硬件问题造成的系统故障，维修过程由于硬件原因产生的采购和差旅费用，由采购人承担。 - 需求50：方言语音系统维护，运维期限：2025年2月1日- 2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、方言语音系统 ##### 运维服务标准： 服务内容： 每月巡检，保障系统正常运行。 形成巡检维护台账。 服务要求： 在服务期内做好24小时故障响应，48小时内按照建设方要求至现场解决故障。 - 需求51：大数据数言舆情服务维保项目，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、大数据数言舆情服务维保项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： - 舆情监测方案5个； - 舆情系统账号PC端和移动端共5个； - 舆情预警，提供重要舆情的自动预警功能； - 舆情简报制作，针对用户挑选的重要舆情信息一键生成舆情监测简报。 服务要求： 在合同执行期间做好24小时故障响应，48小时内按照建设方要求至现场解决故障。 - 需求52：监控巡查处置一体化服务采购项目，运维期限：2024年12月11日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、监控巡查处置一体化服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.信息查询服务，支持百度、新浪微博、今日头条、快手及其他平台不限次数信息查询，支持抖音等平台400次有结果信息查询。 2.短视频巡查监测服务，支持小红书、抖音、快手、B站、微博视频等短视频平台的信息采集，支持监测主题的关键词设置，支持情感倾向分析，可设置多套预警方案，提供下列智能识别功能，单次舆情报告，要求提供全量抖音监测数据，5组监测方案，2个平台账号。 3.境外巡查服务，包含针对各境外网站平台数据信息的采集、分析和服务等功能，实现对舆情的监测、预警、研判功能的应用，提供报告订阅功能，监测主题20个，1个平台账号。 4.信息推送服务，使用国内常见常用舆情平台，人工巡查提供张家港本地及江苏省的舆情信息推送服务，撰写并提供舆情报告，指定事件专报，提供国家事权情报素材及撰写服务。 - 需求53：警务保障平台维保项目，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 警务保障平台 ##### 运维服务标准： 服务内容：为市公安局食堂财务系统、工资系统提供维护，为警务保障平台系统修复漏洞和完善。 - 需求54：长安度企业大数据应用平台运维，运维期限：2024年12月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、长安度企业大数据应用平台运维 ##### 运维服务标准： 服务内容：通过“长安度企业大数据应用平台”提供企业大数据协查服务，包括协查、集群分析、辖区管辖、监控等功能，并提供1个管理账号、1个专业账号、2个高级账号，服务期内以上所有账号查询总量满足最大35000条的查询量。 - 需求55：350M塔类站址服务（滨江大厦双子楼A座基站），运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、350M塔类站址服务（滨江大厦双子楼A座基站） ##### 运维服务标准： 1、为PDT350兆集群系统滨江大厦基站提供机房和发射天线。 2、提供350M项目设备所需的铁塔安装空间，以及机柜空间。 3、提供该项目设备所需的（交流/直流）供电基础设施服务。 4、提供铁塔、供电基础设施的维护服务。 - 需求56：市公安局机房基础设施维保项目，运维期限：2025年5月4日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、机房基础设施维保项目 ##### 运维服务标准： 7*24小时响应，接报故障后，4小时内到现场。 服务内容： 为市公安局数据中心机房4台维谛P2062DA空调、4台维谛P1042空调、2台维谛DME12MHP1空调、2台维谛Hipulse U 300K主机提供原厂维保。 - 需求57：市公安局核心交换机维保项目、网络安全设备授权及维保，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、核心交换机维保 2、网络安全设备授权及维保 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、为2台H3C/LS-10506核心交换机提供一年原厂维保服务，7*24小时响应，下一个工作日发出。 2、为1台安恒漏扫DAS-RAS-H1000、1台安恒探针DAS-APT-NTP1000提供一年软硬件产品维保服务和产品软件升级服务。 3、为1台瑞星防毒墙RSW-12000L提供病毒库升级授权一年服务。 - 需求58：铁塔代维服务，运维期限：2024年11月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、铁塔代维服务 ##### 运维服务标准： 为市公安局办公大楼楼顶一座角钢铁基站提供日常巡检、铁塔检测服务。 服务期内巡检角钢塔两次，检查周边环境、角钢塔主体结构安全条件，处理锈蚀、紧固件松动等安全隐患，每年出具安全检测报告书。 - 需求59：虚拟化平台运维项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、虚拟化平台运维项目 ##### 运维服务标准： 对虚拟化平台软件开展日常巡检及维护，每年不少于12次，并出具报告，并提供7*24小时响应服务，对现有oracle服务提供应急处理方案，保证业务正常使用 - 需求60：市公安局网站运维项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、网站运维项目 ##### 运维服务标准： 1、对网站群系统出现的BUG，12小时内进行修复； 2、对系统的安全漏洞定期进行扫描检查并对发现的漏洞12小时内修复； 3、对用户的使用问题实时进行答疑和指导； 4、对系统功能上的修改要求进行评估后及时更新； 5、每年巡检12次并付巡检报告。 - 需求61：检察院机房维保项目，运维期限：2025年3月6日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、机房维保项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、空调维保 1台艾默生DEM3000 包备件保养，7*24小时，4小时内响应 2、空调维保 1台艾默生P025/25KW 包备件保养，7*24小时，4小时内响应 3、UPS维保 1台艾默生150S/60KVA 包备件保养，7*24小时，4小时内响应 4、环境监控维护 一台艾默生RDU-A 随空调免费维护 - 需求62：社区矫正语音汇报声纹查验平台服务，运维期限：2025年2月18日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、社区矫正语音汇报声纹查验平台服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、提供电话汇报、声纹核验产品的使用服务 2、对社区矫正对象的基本信息保密； 3、需提供补丁修复、技术咨询、重大保障、故障恢复、定期巡检、技术培训服务，做好售后服务确保平台能正常使用 - 需求63：社区矫正电子腕带及平台服务，运维期限：2025年4月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、社区矫正电子腕带及平台服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 服务期内提供30台定位腕表（电子手铐）的租赁服务，保障设备正常使用，按需提供技术支持。 - 需求64：“张家港普法”微信公众号运维，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、“张家港普法”微信公众号运维服务 ##### 运维服务标准： 1、服务内容： 运维《法润沙洲》，每周推送5次以案释法；提供微信小程序服务2次（如：点赞投票、知识问答、红包抽奖等）、海报制作3张、外采3次。 2、服务要求： 需提供每日以案释法或热点释法的推荐内容，逐条认真审核每日的微信推送内容，确保宣传质量。对于司法局自己采编的原创微信推文，需进行业务指导，以便促进单位人员业务水平的提高。根据要求，制作推出形式多样、贴近群众的小程序形式普法活动以及普法宣传海报、长图。 - 需求65：法律援助案件登记系统运维，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、法律援助案件登记系统运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、故障排查与解决：当软件系统出现故障或问题时，需进行故障排查，定位问题原因，并采取相应的措施进行解决。 2、定期维护与巡检：需定期对软件系统进行维护和巡检，包括清理冗余数据、更新系统补丁、检查安全漏洞等。 3、数据备份与恢复：需建立数据备份机制，定期备份关键数据，确保在发生意外情况时可以迅速恢复数据，减少损失。同时制定数据恢复计划，以便在需要时能够快速恢复软件系统。 4、版本管理与升级：需管理软件系统的版本，记录每次变更的内容，并确保在需要时能够回滚到之前的稳定版本。同时，根据需求和软件技术的发展，进行软件系统的升级和更新，以提升系统的性能和功能。 5、安全管理与防护：需关注软件系统的安全性，定期进行安全漏洞扫描和风险评估，并采取相应的安全措施进行防护。 6、技术支持与培训：需提供技术支持服务，解答使用过程中遇到的问题，并提供必要的培训。 - 需求66：法治张家港建设监测评价系统行政执法监督平台运维，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、法治张家港建设监测评价系统行政执法监督平台运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容：提供与使用该应用软件相关的技术支持和服务。 服务需求：提供的技术支持和服务的方式包括电话支持、现场服务、设备维修支持、电子邮件支持、因特网支持和系统应急策略等。 技术支持和服务具体内容包括但不限于：排除缺陷、障碍，使应用软件的功能、性能符合合同约定并能够正常运行；对部分模块、流程进行合理修改、完善；根据技术进步对应用软件进行必要的升级、更新。 - 需求67：律师行业规范监督管理系统运维，运维期限：2024年10月29日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、律师行业规范监督管理系统运维服务 ##### 运维服务标准： 1、服务内容： （1）指导和协助系统管理员诊断软件各种故障，制定维护和故障处理方法，协调并解决软件系统日常运行管理过程中出现的各类问题。 （2）及时提供软件的补丁升级，补丁升级包括对现有软件功能的提升、缺陷的修正，根据需要对软件进行个别的、小规模的修改（工作量不超过2个工作日）。 （3）提供软件系统的移机、服务器的迁移、软件系统的灾难性恢复。 （4）遇有重大活动需要确保系统正常运行的，需做好配合工作，在活动期间提供人员保障及技术支持。 （5）因第三方提供设备或软件引起的故障，需及时报告，在第三方修复设备或软件时提供必要的配合。 （6）需提供对系统管理员、使用人员的操作培训，增减律师事务所及律师信息完善及维护。 2、服务需求。 （1）定期巡查：每半年定期提供上门巡回服务，进行日常的维护、整理、查验服务。 （2）远程支持：对于一般简单解决的问题，提供电话咨询、电话支持服务（7*24H/周）；提供远程登陆（7*24H/周）支持服务； （3）上门服务：对于紧急问题或者无法远程解决的问题，提供上门服务，接到电话2小时内，需安排工程师到达现场。 （4）加强网络安全监督管理，发现安全漏洞或安全隐患，第一时间修复，如产生被攻击现象，第一时间关闭服务器。 - 需求68：市智慧生态平台运维，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、市智慧生态平台运维 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、保障平台日常稳定运行，确保用户的正常使用 2、提供智慧生态平台的应用操作讲解资料，负责业务流程，数据操作咨询 3、对一张图和水气决策分析等驾驶舱内容提供现场数据保障工作 4、定期收集行政处罚、应急预案、国省考断面监测数据、水源地监测数据，按模板整理好录入到系统 5、将行政处罚，信用评价数据共享到大数据平台供司法局，资规局等委办局使用 6、监控系统的性能指标，及时发现和解决性能问题，提高系统性能 7、定期开展数据巡查，保证数据的实时性，准确性和稳定性 8、记录现场客户提出的功能需求，开展需求评估及优化，列好需求调整计划，交付运维期需求功能 9、及时解决网络安全漏洞问题并向客户反馈 10、全面监控系统的资源利用率，及时发现问题并进行处理 11、对废水废气监控设备信息进行日常管理 12、对短信接口定期检查，确保短信接口的正常调用 13、对监管企业的废水废气超标任务单进行日常检查，是否有误超标情况，有的话及时消除 14、针对三联动一执法模块监理方提出的功能优化任务对平台功能进行优化 15、制定数据备份计划，以防止数据丢失或损坏；在数据发生问题时，迅速进行恢复操作，确保业务的连续性。 - 需求69：财政投资评审业务信息化管理平台维护服务，运维期限：2024年11月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 财政投资评审业务信息化管理平台维护服务 ##### 运维服务标准： 1、通过QQ或微信群提供系统的技术支撑服务。 2、提供维护专员的服务电话，按服务时间提供咨询服务。 3、提供对系统故障的修复服务。 4、根据运维处理情况提供年度运维报告。 5.按约定周期定期对软件运行状态进行检查和分析，完成巡检报告。(巡检:服务期内3次) 6、提供累计不超过10个工日的需求调整服务，用于系统功能改进。 - 需求70：“苏采云”平台（张家港）软件实施服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： “苏采云”平台（张家港）软件实施服务 ##### 运维服务标准： 完成上级财政部门工作要求的平台运行和维护服务，支撑“苏采云”相关采购业务，包括但不限于以下内容: 1.“苏采云”平台建设讲解、项目实施运维规范及项目实施方案的解读。 2.“苏采云”平台(包含框架协议电子采购平台)的初始化等实施工作，包括:财政用户、预算单位、代理机构、文档模板、采购品目等。 3.接口对接(与江苏省预算管理一体化系统、与江苏省政府采购评审专家库)，包括:接口开发、联调测试等技术支持。 4.提供系统操作手册，系统操作演示视频，提供一次现场集中培训。 5.生产环境切换及正式上线的保障工作。 - 需求71：江苏省财政预算管理一体化系统（张家港）实施及运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 江苏省财政预算管理一体化系统（张家港）实施及运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、运维范围 江苏省财政预算管理一体化系统（预算编制板块、预算绩效板块、预算执行板块），具体功能模块包括：基础信息管理、预算项目库、预算编制、预算批复与调整调剂、预算执行、绩效管理、动态监控、总预算会计等模块的运行维护（以省厅统一部署模块为准）；原财政业务系统（用友平台）运维。 2、实施及运维工作内容 ①日常运维：供应商按照采购人的相关规定及要求，完成日常一切运维工作。 ②系统功能完善：根据张家港市本地需求，与省预算管理一体化系统开发、运维团队对接，对省预算管理一体化系统进行功能拓展开发和功能优化，实现更好应用操作友好性。 ③系统巡检：为了排除系统运行隐患，保证财政预算管理一体化系统长期稳定运行，供应商必须提供定期巡检服务。 ④年终结转及年初初始化：供应商需要协助采购方完成年终结转及运维服务范围内相关功能板块新年度初始化及对账的工作。 ⑤突发情况排查及处理：对于出现如断网、省厅升级维护、证书到期或其他原因导致系统异常，运维团队必须给予及时响应，并配合采购方排除故障，确保系统在最短时间内恢复，尽量降低突发情况造成的损失，要求运维服务提供详细的应急处理方案。 ⑥培训：要求具有完整的培训计划及内容；根据实际情况安排定期或不定期的培训，具体培训需求由采购方提出，供应商根据用户的需求提供完整的培训方案并实施培训。 ⑦其他：系统用户的其他相关服务要求。 3、运维工作规范要求 财政预算管理一体化系统是财政各类核心业务开展的业务系统，运维工作必须规范，要制定明确合理的运维计划，要有完备的运维记录。 4、运维响应时间要求 为用户提供法定工作日工作时间内现场、电话、传真、电子邮件等方式的服务。对用户的服务请求和问题及时响应，并将其直接转给相关技术工程师，确保 4 小时内给予以解答或回复。要求服务商在重大情况现场服务、提供巡检服务；提供工作时间现场即时响应服务，提供故障应急响应服务方案。服务方式能做到对问题的全程管理及有效解决和反馈。提供系统运行环境监控及安全方案。 5、重点保障服务要求 为保障业务高峰期内系统平稳运行，缓解系统高峰期内因业务发生量增大而带来系统压力风险，要求供应商根据财政业务周期性特点，如法定节假日、重大会议和年底财政工作比较集中等时期，加大运维保障力度，增加省厅运维基地技术支持人员，保证在财政业务高峰期内系统平稳运行。法定长假期间，供应商应在长假结束最后一天安排技术人员对系统进行检查，保障应用系统在长假结束后能正常运行。 6、应急服务要求 供应商应根据故障级别为采购人提供应急响应服务，进行故障诊断和恢复。应急响应结束后，供应商应向采购人提供相关服务报告。 如出现特殊情况需加班时，供应商必须按照采购方要求安排人员加班并协助采购方解决问题。 供应商不得以任何理由拒绝响应采购人提出的运维服务要求，不得拖延运维服务响应时间。 供应商应有应急预案。预案包括：组织领导、预防机制、预警机制、突发情况处理机制、省厅开发过程中出现问题的应急处理、预算单位使用中出问题应急处理、财政业务科室使用中出问题应急处理等。 7、安全保障及保密要求 (1)安全运维管理要求。 供应商必须规范日常的安全操作，配合采购人做好网络安全管理。信息系统配置、升级或改造等方面的变更按照审批流程操作。因运维实施人员配置错误、操作错误，造成系统、设备、资金损失，追究相关公司责任。 (2)信息保密要求。 供应商承诺对采购人提供的内部资料、数据和信息予以保密。未经采购人书面许可，不许以任何形式向第三方透露。成交供应商应与运维服务人员签订保密协议，督促运维服务人员严格遵守保密规定。 - 需求72：预算管理一体化系统单位会计核算软件运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 预算管理一体化系统单位会计核算软件运维服务 ##### 运维服务标准： (1)对预算管理一体化系统单位会计核算软件进行实施配置，提供7*24小时电话、远程技术支持; (2)现场维护：遇到紧急情况致使项目难以正常运行时，保证在4小时内，到达现场进行维护; (3)数据维护：根据使用单位提供的问题说明，进行错误分析、制定解决方案，并修改存在问题的数据; (4)需求技术服务：根据使用单位提出的业务需求进行分析，制定解决方案，通过新增功能或对原功能进行修正的方式提供维护。 - 需求73：市财政局机房空调运维，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 财政局机房空调运维 ##### 运维服务标准： 1、服务内容 （1）（1）机房两台精密空调原厂全包式运维，空调型号：克莱门特DAU060使用年限1年，海洛斯空调Q17UA使用年限12年； （2）检测空调机变压器电压、接触器运行功能; （3）检测空调机加湿部分运行是否正常，视情况更换加湿罐: （4）检测制冷系统工作压力、运行电流; （5）检测压缩机运行压力、电流; （6）检测室外机部分运行电流; （7）检测室外机散热情况; （8）上、下水部分及加湿器电流是否正常; （9）检查室内电加热部分运行电流: （10）检查室内风机运行温度及运行电流; （11）供应商提供每季度1次的正常巡检，并保证设备的正常运转(即最佳运行状态); （12）供应商视情况更换过滤网，清洗室外机; （13）财政局设备发生突发故障，供应商应当自得到财政局通知后24小时内到达维修现场，并应在可能的最短时间内完成修复工作； （14）合同规定的服务期内设备发生故障，供应商免费提供服务，并免费更换所需的各种备件； （15）供应商提供设备或其中任何配件的维修情况记录。 2、供应商在完成巡检和维修后，向财政局提供相应的设备巡检报告和维修报告。具体维修和检查内容包括:机械转动部分，动力及控制部分，制冷系统，加热系统，冷凝部分，运行压力，加湿部分，控制参数。 3、供应商负责在服务期内的技术咨询。 4、供应商在实施现场服务时应当遵守财政局的内部规章。 - 需求74：市财政局计算机网络系统技术服务：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 市财政局计算机网络系统技术服务 ##### 运维服务标准： 1、提供电话支持服务 对财政局目前使用的交换机、路由器、防火墙、机房环境监控、财政所网络系统(乡镇预算单位联网)等网络设备（含网络安全设备），提供24小时电话技术支持，使用户系统设备能够正常运行。 2、提供现场技术支持服务 正常工作时间网络出现问题，供应商必须1小时内到现场提供技术支持服务；常规网络技术需求和问题，供应商承诺在8小时内帮助财政局解决。如硬件出现问题，供应商协助财政局做好备件协调工作。如遇特殊情况，周六、周日或晚上非工作时间内设备出现紧急故障，供应商承诺2小时到达现场。 - 需求75：市财政局短信平台使用服务，运维期限：2024年11月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 短信平台使用服务 ##### 运维服务标准： 1、提供为财政局内非税电子票等系统提供短信发送服务。 2、短信发送服务应满足对移动、联通、电信、广电全网手机号码发送短信。 3、若短信发送服务出现严重故障无法使用，需要能在3小时内恢复。 - 需求76：非税电子票系统运维，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 非税电子票系统运维 ##### 运维服务标准： 服务内容： A.系统日常运维 （1）前台业务受理：业务咨询、操作指导、单位意见反馈（包括票据、系统、硬件、网络等方面）；协调各方资源，快速解决问题；到执收单位上门维护支持，现场解决单位问题；每周电话回访重点单位，并定期巡检。 （2）单位及相关用户管理：对执收单位、单位用户及单位收费项目进行新增或维护。 （3）基础信息修改：对于包括业务基础信息（收费项目各项信息、票据类型各项信息等）及单位基础信息等在内的基础信息需要修改的，根据财政审批流程，完成系统前台页面或者后台数据库的修改。 （4）配合财政协调解决各代理行问题（前台端）：协调银行与财政之间文件的正常传输，对于异常情况，提交问题处理书面报告；协调执收单位关于缴款书银行交款方式（包括银行拒收票据等在内）的相关问题；配合财政查询专户资金、国库资金到账情况，并协助做好财政、银行、执收单位之间的对账、查账工作；协助市财政局非税上线相关参数添加事项。 （5）检测在线系统的运行情况（前台端）：实时监控在线系统的运行情况，如遇到异常，及时排查并解决；每日对帐时如发现账单金额和系统入库金额有出入，及时汇报市财政局主管人员。 （6）执收单位维护（前台端）：未正式开票单位的维护；对于有接口的重点单位，要重点维护。 （7）节假日维护支持：由市财政局人员指挥，节假日根据用户要求可直接安排人员提供紧急上门服务。 （8）平台巡检（后台端）：每周定期对平台端WEB服务器、应用服务器，以及银行端程序及FTP服务器进行检查，检查非税系统软件运行日志、银行端程序运行情况、各银行文件转移及处理情况等，出具巡检报告，并建立故障处理及汇报机制，确保系统安全稳定运行。 （9）银行端问题的处理（后台端）：每天上午完成问题账务文件、收款文件、入库指令文件、批扣指令文件、批扣入库指令文件、达账文件等的检查工作，将发现的问题及时反馈财政，并根据财政指示联系相关银行，进行协调处理及手工干预处理。对于执收单位误操作以及特殊业务需求导致需要修改后台数据库的，做好修改、测试、整理、统计和汇报工作。 （10）数据库维护（后台端）：根据财政相关部门的要求，需要修改相应信息，或者执收单位误操作等原因导致需要后台修改数据的情况下，都需要对数据库进行统一管理和维护。此项维护需经财政相关部门领导签字确认后进行。 （11）数据备份（后台端）：考虑到财政数据的安全性，根据财政要求,每天进行数据的备份，并提交财政。 （12）系统各接口维护和在线数据交流：做好非税系统与公共支付平台、外网开票系统、票据申印系统、预算管理一体化系统和公安非税执收系统之间的交互工作。包括预算管理一体化系统、银行系统、公共支付平台等各接口的维护和在线数据交流。 （13）配合完成非税系统与预算管理一体化系统基础数据的同步。 （14）日常工作需提交的文档：定期向财政提交工作日志及待办事项；定期集中分析问题类型，并更新典型问题处理方法题库；定期向财政提交工作总结；定期向财政提交平台巡检工作记录。 （15）协助完成每月非税收入简报编制工作；协助完成季度非税收入分析表汇总编制工作。 （16）协助完成财政安排的其他临时性工作：包括统计数据的查询、相关资料的整理等。 B.软件功能维护性开发 保障非税业务系统平稳运行，数据安全；实施系统部署、监控、优化、数据维护及故障处理；修正系统BUG，根据新业务需求对系统进行适当的功能性调整和开发；针对现有系统进行功能性开发，包括对土地出让金缴费模块、基础数据管理模块、票据管理模块、罚没管理模块进行优化。 - 需求77：江苏省“资产云”系统（张家港）部署实施及运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 江苏省“资产云”系统（张家港）部署实施及运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 面向市本级所有预算单位，实施服务内容如下： 一、服务内容： 1、日常服务： 按照相关规定及要求，完成日常服务工作。 2、系统巡检： 为了排除系统运行隐患，保证省资产云系统长期稳定运行，必须提供实施阶段的系统巡检服务。 3、年终结转及年初初始化： 需要协助采购方完成有需要年终结转和新年度初始化及对账单位的工作。 4、突发情况排查及处理： 对于出现如断网、省厅升级维护、证书到期或其他原因导致系统异常，服务团队必须给予及时响应，并配合采购方排除故障，确保系统在最短时间内恢复，尽量降低突发情况造成的损失，要求服务提供详细的应急处理方案。 二、实施内容： 1、系统初始化 初始化资产系统包括：开通各预算单位初始账号，设置角色权限，进行网络调整和测试。设置资产业务审批流程，配置打印模版、定制统计报表等。 2、资产卡片管理配置 建设统一的资产卡片库,对资产卡片相关涉及的要素进行全局维护,具体卡片要素以财政部发布的资产管理新国标为准。 3、资产登记管理配置 根据资产购置情况对资产进行登记，根据自身管理要求进行约定,提供资产图片上传及相关文件材料上传,便于保存信息的完整性。 4、资产变更管理配置 处理资产卡片信息录入有误,或者资产使用部门调整,使用人更换,资产价格变动,卡片需要拆分等业务。 5、资产处置管理配置 资产发生报废、捐赠、盘亏、出售、拆迁、其他等业务时,按照资产处置管理办法中的规定,对相关业务进行审批和监督,完成处置业务流程。 6、历史数据迁移 同步整理我市初始化流程及审批流程，整理原资产系统中的预算单位资料、资产制单人员、卡片模版要素、资产卡片等数据。对张家港市本级单位资产数据导入省资产云系统，进行历史数据迁移。 - 需求78：江苏省政府采购网上商城运营服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 江苏省政府采购网上商城运营服务 ##### 运维服务标准： 供应商负责网上商城的管理和运营工作，包括但不限于负责对接“苏采云”和现有网上商城定点电商、管理平台商品、解答采购单位疑问、平台状态及数据实时监控、数据回流、商品价格监测、运营服务、培训服务、纠纷处置等内容，保障平台合同期内始终准确、无误运行。 - 需求79：财政数字化分析平台服务及运维（含协审服务），运维期限：2025年3月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 依托财政数字化审计分析平台，提供财政“同级审”数据分析、数据采集、运维等服务，包括： - 财政预算执行、部门预算执行相关数据分析服务 - 财政财务数据采集服务 - 数据分析平台运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 服务期间，提供财政预算执行、部门预算执行相关的数据分析，以及财政财务数据采集（采集服务可以通过远程方式执行）的相关工作。 服务时间： 1、财政“同级审”数据分析服务时间主要为审计现场时间 2、财政财务数据采集和数据分析平台运维服务时间根据审计局的需求确定 服务方式：现场 交付成果： 1、完成财政“同级审”数据分析服务 2、提供单独的数据分析方案、数据分析报告和大数据审计案例等经验总结 3、完成每年的财政财务数据采集工作 4、完成数据分析平台运维服务 5、现场结束后根据审计局实际需求提供后续其他服务 - 需求80：工程造价软件授权续费服务 ##### 运维服务清单： 1、BIM全专业建模算量应用包(预决算软件)授权（数量：1） 2、BIM土建计量系列软件授权（数量：3） ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、提供BIM全专业建模算量应用包(预决算软件)授权一套，授权期：2025.6.25—2026.6.24。 软件基础算量系列软件需包括：网络授权大师土建VIP2个、大师钢筋VIP（含钢筋16G）2个、大师安装VIP1个，各使用1年。 基础算量系列软件运行服务内容包括： 供应商通过电话、传真、网络等方式向购买方提供必要的技术支持，保证购买方可以正确的使用软件。如果遇到特殊技术故障，通过上述方式无法解决，供应商应安排技术人员 QQ远程解决或者免费上门服务。供应商免费提供初级培训(保证购买方可以初步独立使用), 供应商定期跟踪购买方的软件使用情况，并及时的更新软件的技术，保持技术的及时性和软件的易用性。 2、提供BIM土建计量系列软件授权账号3个，2个账号授权期为2024.12.20-2025.12.20；1个账号授权期为2025.2.14-2026.2.14。 3个BIM土建计量软件账号均包含：BIM土建计量平台V1.0-年费、BIM土建计量平台V1.0.25-年费、云计价平台软件V6.0-年费、材料信息服务软件V4.0-年费 工程造价软件运行服务内容需包括： （1）授权期间开始前，供应方应协助购买方完成许可工作，确保购买方能够正常使用许可范围内的软件；供应方可应购买方的需求协助购买方组织许可软件交底培训，确保购买方人员能够及时了解许可使用方式和后期服务提供方式，便于日后高效工作。 （2）供应方将以适当方式为购买方提供软件变更通知、培训班信息等相关信息服务，对于购买方在使用本软件中所遇到的问题，供应方同意选择网络远程、电话、上门等方式提供服务。 - 需求81：苏州市审计局办公OA系统（张家港）运维服务 ##### 运维服务清单： 1、苏州市审计局办公OA系统（张家港）运维服务 ##### 运维服务标准： 提供苏州市审计局办公OA系统（张家港）授权，授权时间2024.01.01到2024.12.31。 1.解答、指导用户在系统使用过程中遇到的各种操作和技术问题； 2.协助用户系统管理员进行系统的运行管理和后台配置; 3.组织修改系统运行中出现的程序BUG错误; 4.对于由于病毒、硬件故障、硬件损伤等原因造成系统破坏而不能使用，可以提供系统恢复服务，但数据恢复程度取决于系统管理员提供的备份数据情况； 5.协助解决其他凡是导致系统不能正常使用的问题； 6.根据要求提供系统使用及维护方面的后续培训。 - 需求82：工业企业高质量发展体系建设平台运营维护，运维期限：2024年10月24日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 工业企业高质量发展体系建设平台运营维护 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、运维支持服务:通过电话热线、电子邮件、短信等方式提供远程运维服务。 2、运维环境:生产环境和测试环境。 3、服务时间:运维服务 5x8小时专人支持。 4、故障处理：平台出现故障后，供应商在收到本单位联系后，应当在2小时内响应，必要时可赶到现场处理。因特殊情况需要延期的，经与本单位协商后确定时限。 - 需求83：市工信局应急视频会议系统维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.应急视频会议系统维护服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 应急视频会议系统日常运维 1.提供系统的技术支撑服务。 2.提供对系统故障的修复服务。 - 需求84：市招商网网站托管，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、网站日常功能运维 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、负责网站的运维管理，保障网站正常运行； 2、提供满足网站运行的云主机环境。 服务要求： 1.提供系统的技术支撑服务，及时处理网站运行中产生的问题。 2.提供维护专员的服务电话，按需提供咨询服务。 3.提供对网站故障的修复服务。 - 需求85：应急管理综合应用平台（一期）运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 应急管理综合应用平台（一期）运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、运维服务内容：系统原有模块字段、统计等微调更新，大屏部分显示数据的调整与更新。 2、运维支持服务:通过电话热线、电子邮件、短信等方式提供远程运维服务。 3、运维环境:生产环境和测试环境。 4、服务时间:运维服务 5x8小时专人支持。 5、故障处理：平台出现故障后，供应商在收到本单位联系后，应当在2小时内响应，必要时可赶到现场处理。因特殊情况需要延期的，经与本单位协商后确定时限。 6、例行巡检：按约定周期（每月1次）对软件运行状态进行检查和分析，完成巡检报告。 7、数据备份：每周一次平台数据库备份，保留最新 30 天备份数据。 - 需求86：市应急局短信发送服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 市应急局短信发送服务 ##### 运维服务标准： 1、提供短信平台服务，保障应急管理综合平台短信发送。 2、短信发送服务应满足对移动、联通、电信、广电全网手机号码发送短信。 3、若短信发送服务出现严重故障无法使用，需要能在3小时内恢复。 - 需求87：市人社核心数据库维保，运维期限： 2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、市人社核心数据库维保 ##### 运维服务标准： 一、项目内容： 1、Oracle数据库运维 1套含核心数据库系统、决策查询系统远程容灾系统等所有系统oracle数据库运维 2、Shareplex维护1套核心数据库到决策查询系统等所有链路 3、DSG数据回流软件运维 1套，提供数据回流运维优化服务 4、具体服务内容如下： （1）建立数据库维护服务管理档案，并制定相应的支持计划书及管理方案 （2）数据库基础环境全面检测 （3）按需要对数据库、shareplex,DSG软件进行系统安装补丁程序 （4）数据库系统性能分析与优化 （5）人社局需要时，提供系统分析、接受咨询及方案设计 （6）系统发生重大调整事项（如扩容、升级、迁移等）的原厂商现场支持要求 （7）系统故障的记录、分析，提出排除方案，并排除故障 （8）定期的技术交流及培训服务 二、保证数据库的正常运行，常规现场检查每个月不少于一次，需提交检查报告。报告中要反映可能存在的潜在问题及解决方案。 oracle数据库常见故障处理和修复： 三、数据库系统发生故障时及时响应，故障发生时需要现场服务。信息系统故障在不能得到及时有效处理的情况下，要求提出备用解决方案，并立即开展实施。针对人社局oracle数据库实际现状建立常见故障知识库，并制定相应的支持计划书及系统的容错机制和故障应急方案，通过启动应急系统恢复业务系统的运行。 四、shareplex数据复制软件日常维护服务 维护内容：所有shareplex数据复制链路 1、根据人社局实际情况，分析并搭建最优化数据复制链路。 2、提供7*24小时技术支持服务。 3、根据人社局的实际需求，安装和调试其他数据复制链路,帮助和建议人社局制定多样化的复制策略，解决人社局在日常工作中的数据实时复制需求。 4、当数据复制链路发生崩溃后，24小时内必须重新搭建链路并恢复链路正常运行。 5、每天（工作日）固定资深工程师监控各条复制链路运行情况，每月提供监控记录和性能分析报告详细记录每日巡检情况。监控过程中如发现shareplex运行故障或者性能低下，需要及时调整时，需第一时间通知人社局，在得到人社局确认的情况下，完成调整工作。 五、shareplex常见故障处理和修复： shareplex链路发生故障时，需要现场服务。shareplex链路故障在不能得到及时有效处理的情况下，要求提出备用解决方案，并立即开展实施。如8小时内不能解决问题，供应商应及时使用shareplex原厂商技术支持服务解决复制链路问题。 针对shareplex实际现状建立常见故障知识库，并制定相应的支持计划书及系统的容错机制和故障应急方案，通过启动应急系统恢复业务系统的运行。 六、DSG日常运维服务 DSG日常运维服务： 1、回流工作检查：每天（工作日）提供监控检查服务监控各条数据回流运行情况，每月提供监控记录和性能分析报告详细记录每日巡检情况。监控过程中如发现DSG运行故障或者性能低下，需要及时调整时，需第一时间通知人社局，在得到人社局确认的情况下，完成调整工作。。 2、根据人社局的实际需求，安装和调试其他数据回流链路,帮助和建议人社局制定多样化的复制策略，解决人社局在日常工作中的数据实时复制需求。 3、当回流链路发生崩溃后，24小时内必须重新搭建链路并恢复链路正常运行。 七、建立详细的系统维护档案： 供应商需要为人社局每套数据库、shareplex、DSG复制链路建立系统维护档案建立系统维护档案，明确维护操作手册，细化维护指标项和维护内容，每次巡检、维修、故障响应过程中严格按照维护操作手册进行操作。建立和及时更新系统维护档案，确保巡检过程无遗漏，维修过程全记录，在运维期满后形成一套完整的系统维护档案。 八、应急响应服务： 对于服务项目中的所有服务内容发生停止服务等严重故障故障，供应商将在接到报修电话后30分钟内响应，并在2小时内赶往现场提供维护服务；对于服务项目中的所有服务内容发生非停止服务故障，供应商将在接到报修电话后1小时内响应，并在4小时内赶往现场提供维护服务。oracle数据库故障时间从供应商到达现场开始不能超过8小时。 九、售后服务: 要求供应商拥有健全的运维服务体系，专业的技术保障团队，成熟的极端情况处置方案。 特别说明： 1、数据库出现灾难性的情况由供应商负责在响应时间内并用最短的时间内恢复数据，不能恢复所造成的一切损失由供应商负责。数据库复制工具shareplex发生故障后由供应商负责在最短的时间内恢复运行，不能恢复所造成的一切损失由供应商负责。供应商对提供的服务范围应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向人社局主张任何权利（包括知识产权）的义务。 - 需求88：市人社数字证书维护项目，运维期限：2024年11月6日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、单位数字证书服务：面向张家港市4万余家企业用户，提供单位数字证书服务（现场即时办理，提供单位数字证书的签发、制作、必要的延期、信息变更、解锁等服务项目，用户证书的私钥信息不得导出）。 2、数字证书USB key存储介质：提供存放企业用户的单位数字证书所需USB key数字证书存储介质 ##### 运维服务标准： 一、数字证书及电子认证服务 1、电子认证服务： （1）在江苏省人力资源和社会保障厅人社网办大厅中，确保单位用户CA登录所涉及的电子认证服务正常运行； （2）在供应商提供服务期间，确保企业用户可持供应商签发的数字证书正常登录人社网办大厅办理社保相关业务； （3）供应商提供的电子认证服务，应按照《中华人民共和国电子签名法》规定，确保企业用户使用其提供的数字证书，通过强身份认证安全登录人社网办大厅，从而使得所发生的网上申报行为真实可信； （4）供应商在提供电子认证服务中生成的电子签名，须符合《中华人民共和国电子签名法》的相关规定，具有相应法律效力； 2、单位数字证书服务： （1）供应商所提供的产品和服务，用于标识单位用户网络身份； （2）供应商所提供的产品和服务，需符合《中华人民共和国电子签名法》相关要求； （3）供应商所提供的产品和服务，需与现有人社网办大厅平台完全兼容； （4）供应商所提供的产品和服务，能签发基于国产算法SM2及国际算法RSA的数字证书； （5）供应商所提供的产品和服务在项目实施过程中，所有涉及软硬件调整所发生的费用由成交供应商全部承担。 3、数字证书USB Key存储介质 （1）供应商所提供数字证书USB key存储介质应具备完善的PIN校验保护功能； （2）供应商提供电子认证服务期间，非人为因素造成产品（USB key 数字证书存储介质）损坏的，需提供免费更换或修复服务。 二、售后服务 （1）供应商应保证投标内容必须是符合国家对应的技术规范和质量标准，满足采购人的需求，并具有可靠的售后服务体系，使用安全； （2）供应商提供完善的数字证书售后服务，包括证书使用指导、证书损坏更换、证书丢失补办等，确保数字证书及USB key存储介质能安全、正常地使用； （3）在供应商服务期内，如发生产品升级、改版，应免费提供相应产品的升级、改版服务； （4）供应商提供服务网站等线上服务渠道，使用户可以查询常见问题、下载数字证书驱动软件； （5）供应商提供不低于5*8小时的远程支持服务，包括但不限于客服热线、QQ、邮件、远程桌面协助等形式。 （6）供应商所提供远程支持服务应为简体中文服务。 （7）供应商提供本地化的售后及配套服务。 三、应急响应服务: （1）供应商必须为用户提供不低于5*8小时的基于电话或电子邮件或即时通讯软件的咨询服务，响应并解答用户使用电子认证及数字证书服务中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法； （2）接到用户报修通知后，供应商技术支持人员应在30分钟内响应，1小时内给出故障分析结果。若电话、电子邮件咨询服务等远程服务形式不能解决问题的，供应商维修人员应在2小时内到达现场，完成排障维修，确保系统的正常运行。 - 需求89：市人社专线、4G可视化立体移动实战指控系统及集团短信服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、线路类： （1）数据专线 50M 张家港本市内3条仲裁电路 （2）数据专线 200M 张家港人社局到苏州人社局1条 （3）互联网专线 50M 考试中心监控线路1条 （4）数据专线 裸纤 张家港人社局到机要局1条 2、短信类： （1）集团短信(云MAS） 支持发送全国三网号码； （2）云MAS(长流程) 支持发送全国三网号码，短信回复功能； 3、4G可视化立体移动实战指控系统： （1）4G可视化立体移动实战指控系统：为满足在劳动关系和监察方面的需求，能够及时获取现场执法信息、监督和调度现场执法人员，提供基于4G终端+云平台的实时视频监控平台，实现智慧执法。 ##### 运维服务标准： （一）项目建设与维护服务 1、资源调查：在规定时限内完成端到端电路资源调查工作，核查资源包括骨干网段资源，局端资源，客户端资源等。 2、开通测试。 3、割接预警：项目内容中提供的线路，如线路提供方因割接、巡检等原因产生中断的，应提前5个工作日通知客户；对于紧急割接，收到割接信息应立即通知客户。 4、巡检服务：提供定期巡检服务 5、可用性保证： 保证其互联网基础设施（如裸纤、数据专线等）不与任何其他运营商共享，保证带宽用户独享。 6、延时情况：国内主要网站延时低于100ms （二）服务内容： 1、上下行对等互联网专线1条，用于访问公网、系统的公网部署，保障网络使用的安全性、保密性、畅通性、可靠性。两条专线速率分别要求不低于50M。 2、短信平台服务，含60万条短信条数，其中6万条支持短信回复功能。提供专业、稳定、安全、高效的一站式短信群发能力，含多方式导入、定时任务、通讯录创建等多种功能，支持三网。 3、为满足在劳动关系和监察方面的需求，能够及时获取现场执法信息、监督和调度现场执法人员，提供基于4G终端+云平台的实时视频监控平台，实现智慧执法，数量：10台。 - 需求90：市科协微信公众号服务项目，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、微信公众号服务项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、提供微信公众号运营维护 2、网站信息维护 3、提供线下大型活动策划、执行。 - 需求91：科技计划项目系统维护，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、科技计划项目系统运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、软件日常维护服务 （1）全面巡检 需在合同签订生效后完成对系统设备的全面巡检，使所有保修设备处于正常运行状态。 （2）申报期预防性维护 在申报期开始前，需调试、检测系统，确保系统处于良好的工作状态，必要时到设备现场进行预防性维护。通过对维保系统进行检查测试，确认系统运行状态，检查系统错误记录，排除故障隐患并进行数据安全的维护工作。 （3）硬件变更适配服务 维保期内如发生系统硬件损坏故障或需要对设备进行更换、升级，需保障系统在迁移到新设备上正常运行，需承担系统的重新部署和调试工作。 （4）软件缺陷修正服务 需及时修正软件缺陷。 2、软件应急维护服务 （1）系统软件电话支持服务 需提供系统软件的电话应急支持服务。 （2）系统软件现场服务 对电话支持应急服务没解决的故障或疑难，需提供现场应急服务并在24小时内提出临时的改善对策。 3、软件更改、升级服务 为性能升级服务提供支持。 为较大的软件需求变更或新增功能的开发，提供优惠报价和优先服务。 4、服务文档记录管理 对每一次服务，需建立文档记录，详细记录设备型号、故障时间、故障类型、处理方法、处理结果、预防措施及维护时间和维护人员等信息。该记录由双方签字确认后分别保存。 - 需求92：科技成果转化平台运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、科技成果转化平台运维服务 ##### 运维服务标准： 1、服务内容 （1）指导和协助系统管理员诊断软件各种故障，制定维护和故障处理方法，协调并解决软件系统日常运行管理过程中出现的各类问题。 （2）及时提供软件的补丁升级，补丁升级包括对现有软件功能的提升、缺陷的修正，根据需要对软件进行个别的、小规模的修改（工作量不超过2个工作日）。 （3）提供软件系统的移机、服务器的迁移、软件系统的灾难性恢复。 （4）遇有重大活动需要确保系统正常运行，在活动期间提供人员保障及技术支持。 （5）因第三方提供设备或软件引起的故障，需及时报告，在第三方修复设备或软件时提供必要的配合。 （6）需提供对系统管理员、使用人员的操作培训。 2、服务方式 服务方式主要有以下几种形式： （1）定期巡查：每半年定期提供上门巡回服务，进行日常的维护、整理、查验服务。 （2）远程支持：对于一般简单解决的问题，提供电话咨询、电话支持服务（7*24H/周）；提供远程登陆（7*24H/周）支持服务； （3）上门服务：对于紧急问题或者无法远程解决的问题，提供上门服务，接到电话2小时内，安排工程师到达现场。 （4）加强网络安全监督管理，发现安全漏洞或安全隐患，第一时间修复，如产生被攻击现象，第一时间关闭服务器。 - 需求93：市教育局应急视频会议系统维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.应急视频会议系统维护服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 应急视频会议系统日常运维 1.提供系统的技术支撑服务。 2.提供对系统故障的修复服务。 - 需求94：文旅云平台托管服务项目，运维期限：运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、文旅云平台托管服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、核心交换机、负载均衡及防火墙 1套 2、业务服务器 2套 主、备 3、网络运维审计系统 1套 4、入侵防御系统 1套 5、杀毒软件 5套 6、上网行为管理 1套 7、统一日志审计 1套 8、系统日常维护 全年 每周专人定期进行检查维护，一年 50次 9、过保服务(含测评费用) 确保通过等保二级测评 ##### 运维要求： 1、提供三级机房运维环境，保障文旅云平台硬件运维； 2、为文旅云平台部署网络安全防护设备，做好平台二级等保测评服务。 - 需求95：文旅云平台软件维保服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.文旅云平台软件维保服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.修复后台及程序故障：针对文旅云平台的后台及相关程序出现的错误或故障，及时定位并修复，确保平台稳定运行。 2.解答业务与技术咨询：积极回应并解答甲方关于文旅云平台的业务操作及技术实现上的疑问，提供专业指导。 3.维护脚本程序运行：确保文旅云平台的脚本程序持续、稳定地运行，避免因程序异常导致的服务中断。 4.定期备份数据与程序：对文旅云平台空间内的关键数据及程序进行周期性备份，以防数据丢失或损坏。 5.优化平台性能与速度：对文旅云平台进行内部结构优化，提升页面加载速度，为用户提供更加流畅的使用体验。 6.紧急响应与网站维护：解决文旅云平台扫描出来的软件安全漏洞，定期更新维护，确保平台的安全性和稳定性。 - 需求96：市文体广电和旅游局应急视频会议系统维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.应急视频会议系统维护服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 应急视频会议系统日常运维 1.提供系统的技术支撑服务。 2.提供对系统故障的修复服务。 - 需求97：全民健康信息平台运维项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、基层云 HIS 系统运维服务(数量：1) 2、民营云 HIS 系统运维服务(数量：1) 3、区域体检系统运维服务(数量：1) 4、基本公卫系统运维服务(数量：1) 5、区域学生体检系统运维服务(数量：1) 6、家医签约系统运维服务(数量：1) 7、综合管理云运维服务(数量：1) 8、健康共享云运维服务(数量：1) 9、全民健康信息平台运维服务(数量：1) 10、数据互联互通及利用(数量：1) 11、系统文档归集(数量：1) 12、区域检验系统运维服务(数量：1) ##### 运维服务标准： 包含以下系统的日常运维： 1、基层云 HIS 系统： 门诊医生站、门诊病历、门诊日志、统计查询、住院医生站、住院病历、住院护士站、药库药房管理、费用管理、医技管理、交易管理、电子票据管理、院长查询（统计报表）、系统管理、常用设置等基层云 HIS提供的功能模块。 使用范围：使用基层云 HIS系统的一级公立医疗机构、社区卫生服务站（中心）、皮防所。 2、民营云 HIS 系统： 门诊医生站、门诊病历、住院医生站、住院病历、住院护士站、药库药房管理、医技管理、交易管理、病案管理、国税管理、院长查询（统计报表）、系统管理、常用设置等民营云 HIS 提供的功能模块。 使用范围：使用民营云 HIS 系统的民营医疗机构。 3、区域体检系统： 体检登记、体检管理、体检设置、报告管理等区域体检系统提供的功能模块。 使用范围：使用区域体检系统的医疗机构。 4、基本公卫系统： 健康档案管理，传染病管理，慢病管理、高危人群管理、慢阻肺人群管理、老年人体检、骨质疏松人群管理、公卫报表、各类报卡管理等基本公共卫生服务功能。 使用范围：使用基本公卫系统的医疗卫生单位和其他相关单位。 4、区域学生体检系统： 健康体检，学校管理，统计报表等区域学生体检服务功能。 使用范围：使用区域学生体检系统的医疗卫生单位和学校机构。 5、家医签约系统： 家医管理、家医统计、家庭管理、签约记录、履约计划、服务记录等家医签约服务功能。 使用范围：使用家医签约系统的医疗卫生单位。 7、综合管理云： 医疗服务指标、公共卫生指标、药品管理指标、平台应用效果、专项分析。 使用范围：张家港市卫生健康委员会、相关医疗卫生单位。 8、健康共享云 360： 健康视图，重点包括首页，诊疗服务，体检记录，公共卫生，全生命周期，实时报告。完善微信公众号等接入服务。提供健康张家港微信公众号健康档案查阅。 使用范围： 各医疗卫生单位，互联网服务。 9、全民健康信息平台： 基础应用系统（主数据管理、系统管理、日志管理、服务、信息安全管理）、Cobra大数据交换监管系统（实时监测、采集监管、作业执行明细、远程节点配置、作业组配置）、数据质控系统（总体概览、交换监测、校验监测、质量分析）、双向转诊系统（转诊业务、统计分析）、区域协同系统（消息列表、只能提醒、临床辅助、分级诊疗）、BI 综合监管（医疗服务、公共卫生、药品管理、平台应用、专项分析）、健康档案浏览器、区域病案管理系统。围绕国家区域全民健康信息平台互联互通评测五级乙等标准持续完善提升。 10、数据互联互通及利用： 按照省卫健委数据要求上传诊疗和公卫数据，省卫健委下发数据归集进入全民健康信息平台。 按照省卫健委数据要求下载臻鼎妇幼数据，包含11张数据表。维护期内按需进行调整。 按照苏州市医疗健康大数据中心数据采集标准对接。 本级平台数据：包含51张诊疗以及 36 张公卫数据表，用于数据监管。对28张重点表重点治理，并按要求将民营医院诊疗数据纳入采集，维护期内按需进行调整。 张家港政务云平台数据：包含66张业务数据表。维护期内按需进行调整。 医疗服务日报数据：接口、报送以及平台数据上传。 按照上级要求定期提供张家港市疾病预防控制中心空气污染（雾霾）对人群健康影响监测项目数据。 按照上级需求提供张家港市疾病预防控制中心重大专项人群管理系统的运维服务。 按照上级要求T+1提供张家港市孕产妇肺炎监测数据。 按照上级要求对接苏州市慢病监测系统，并提供数据。 探索本级平台实现实时数据上传。 以上数据互联互通要求，在运维期间提供管理系统的运维服务，方便用户管理数据质量，跟踪数据传输情况，数据传输情况纳入项目运维考核。 完成省人力资源数据下载入库并探索在本级平台应用。 持续推进省平台标准落地应用。 11、系统文档归集： 完成维护相关系统梳理归集，形成标准化文档，便于归档。 12、区域检验系统： 条码管理、报告管理、检验结果处理、标本登记及收费等区域检验系统提供的功能模块。 服务范围：使用区域检验系统的医疗机构。 - 需求98：区域医疗电子票据系统维护，运维期限：2024年11月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 区域医疗收费电子票据管理系统运维服务(数量：1) ##### 运维服务标准： 为保障张家港市医疗收费电子票据管理系统软件的正常运作，维护正常的医疗秩序，充分保障群众的医疗权益，中标人需具有一定的技术维护服务能力，能够保障7*24小时为各基层医疗机构提供技术服务，建立规范的维护流程、应急处理办法及完善的保障措施，提供以下服务： （1）日常服务 主要是指为了保障系统正常运作所需要做的预防性、保障性的技术维护服务。 （2）紧急服务 主要是指系统发生故障或者系统运作无法再满足用户环境需要时，需要进行维修、维护或者系统提升所进行的服务方式。 维护服务具体方式 （1）定期巡检服务 在服务期内应提供3次定期巡检，每次巡检至少1名工程师到现场服务，包括各系统功能问题的处理、二次需求收集及处理、进行系统检查及预防性维护等方面。巡检结束后出具系统巡检结果的书面报告 （2）常规维护服务 现场服务：接到业主报修通知，及时电话或者远程响应，1小时内做出明确安排，4小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师将在1小时内到达现场,重大故障工程师将在30分钟内到达现场，4小时内恢复系统正常运行。 电话服务：提供7*24服务热线，工程师可以实时对请求进行处理。对于系统故障，客户可以直接拨打服务方提供的报修电话或7×24小时报修热线手机要求工程师进行紧急故障处理。 远程服务：客户通过网上报修、电子邮件、远程协助等得到工程师技术服务。工程师可以实时对医院请求进行处理。包括服务请求、远程故障诊断、技术咨询等服务。 在线服务：客户可通过QQ等即时服务工具与服务人员交流，或通过查询相关解决方案，由服务方指定技术人员负责解决事件，并反馈信息。 文档管理：中标人须按照项目阶段，提供符合采购人文件管理及版本控制要求的项目文档，要求如下：记录专门的档案（维护服务记录）；系统运行情况报告：包括详细系统环境、运行状况评估、故障问题报告等信息；系统运行建议。 - 需求99：全民（人口）健康数据中心硬件及网络服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 基础环境 ： 巡检及配合维保报修 UPS 2 套 精密空调 1 套 消防器材 1 套 环境标识 1 套 网络环境 ： 防火墙 覆盖数据中心和边缘网络 42 台 交换机 覆盖数据中心和边缘网络 33 台 业务编排 Agile Controller DCN 1 套 DCN 控制器 3 台 云计算环境： 服务器包括 Esxi 主机及它物理服务器 46 台 存储 Dell EQLogic 和Dell Compellent 25 套 虚拟服务器 各类虚拟服务器 612 台 资源池： sj-C1-Database-Cluster-1 包含 6 台Esxi 主机 wsj-C2-Database-Cluster-2 包含 4 台Esxi 主机 wsj-C3-App-Cluster-1 包含 10 台 Esxi 主机 wsj-C4-App-Cluster-2 包含 6 台Esxi 主机 wsj-C5-120 包含 2 台Esxi 主机 医疗前置集群 包含 3 台Esxi 主机 浪潮测试集群 包含 2 台Esxi 主机 zjgws-vcenter02 包含 2 台Esxi 主机 zjgws-view 包含 2 台Esxi 主机 主机系统 windows 2008/windows 2008R2 116 套 windows 2012 66 套 windows 2003 13 套 Windows2016 103 套 Liunx Centos 246 套 Redhat linux 14 套 Ubuntu Linux 9 套 Freebsd 2 套 其它 43 套 虚拟化软件： Esxi6.0 26 套 Esxi6.7 5 套 Vcenter 6.7 1 套 Vcenter 6.0 1 套 备份软件: 备份一体机系统（包含数据中心及边缘数据库备份）1 套 数据库环境 : 数据库 Oracle 18 套 MySQL 64 套 SQLServer 60 套 数据库监控平台 数据库监控软件（Foglight） 1 套 安全管理环境 : 安全管理平台 运维审计与风险控制系统 1 套 综合日志审计平台 1 套 数据库审计与风险控制系统 1 套 web 应用防火墙 1 套 完整性安全监测系统 1 套 上网行为管理 1 套 网页防篡改系统 1 套 APT 攻击预警系统 1 套 CloudHive 虚拟化安全系统 1 套 云安全服务系统 1 套 防病毒系统 1 套 IPS 入侵检测系统 1 套 大数据智能安全分析平台 1 套 主机安全与管理系统 1 套 流量分析系统 1 套 Nginx 反向代理系统 300 个代理节点 基础管理平台 DNS 服务系统 1 套 动环监控系统 1 套 视屏监控系统 1 套 IT 运维管理系统 1 套 数据资产监控系统 1 套 项目管理系统 1 套 域名管理系统 1 套 云管平台系统 1 套 边缘网络安全运维 包含外网边缘业务节点、专网边缘业务节点安全运维服务 300 个节点 办公环境 : 桌面办公 PC 含主机操作系统、办公软件、打印机、读卡器、及其他桌面边缘设备等 130 套 ##### 运维服务标准： 服务质量要求 （1) 云计算资源中心的可用性保证需达到99.9%，单一故障发生时间不大于全年56分钟，运营商和基础设施造成的故障不计算在服务维护故障内； （2) 事件的响应时间必须在要求之内，一级故障立即响应，处理周期不超过4小时，二级故障1小时内响应，处理周期不超过8小时，三级故障4小时内响应，处理周期不超过24小时或应用户要求即时处理； （3) 单一故障次数每系统半年不得超过2次，其中重大故障不超过1次，一般性故障不能超过2次； （4) 按各系统定期提供服务报告和系统运行质量报告，服务期内至少需完成一次系统的安全审计评估。 - 需求100：电子政务综合管理系统运行维护（含计生平台维护），运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 电子政务类 - 健康张家港微信公众服务平台运维服务(数量：1) - 0A 及移动 0A运维服务 (数量：1) - 医疗设备管理信息系统运维服务(数量：1) - 卫计委医用耗材采购管理系统运维服务(数量：1) - 质控管理平台运维服务(数量：1) - 卫计人力资源管理系统运维服务(数量：1) - 微信企业号运维服务(数量：1) - 检验检查报告运维服务(数量：1) - 预约挂号运维服务(数量：1) - 先诊疗后付费运维服务(数量：1) - 设备管理升级改造,域名维护(数量：1) - 电子政务系统运维服务(数量：1) 计生业务类 - 省计生3.0平台运维服务(数量：1) - 一次性奖励金审核平台运维服务(数量：1) - 科学育儿管理系统运维服务(数量：1) - 独生子女证管理系统运维服务(数量：1) - 人口数据库运维服务(数量：1) ##### 运维服务标准： 1、服务范围 本次运行维护内容包括： （1）电子政务类 以卫健委业务发展的实际需要开展运维服务，对电子政务、域名证书、质控管理平台、人事招聘管理系统、健康张家港微信订阅号等相关系统所涉及的操作系统、数据库、中间件及应用软件（网络及安全软件除外），进行故障排除、性能调优、技术咨询、软件日常维护和升级。 持续维护与省卫计人力资源管理系统的数据对接，根据业务科室的业务需求优化相应的功能模块。 （2）计生业务类 提供对省计生3.0平台、一次性奖励金审核平台、科学育儿管理系统、独生子女证管理系统的日常维护，以及人口数据库定时巡检服务。 完善全员人口库的基本信息，提供与妇幼出生、民政婚姻、疾控死亡等信息的交互服务。 根据目前特殊补助金发放及管理的工作需求，提供省3.0人口计生综合信息平台补充性模块，提供特殊家庭关心关爱和帮扶的管理功能，主要包括全市计划生育特殊家庭户信息、人员基本信息、帮扶信息、补贴核发、独生子女死亡（伤残）家庭的一次性救助申请和核发等。 以卫健委业务发展的实际需要开展服务为前提，上述软件系统所涉及的操作系统、数据库、中间件及应用软件（网络及安全软件除外）均在服务范围内，包含故障排除、性能调优、技术咨询、软件日常维护和升级等，以及域名维护和特殊补助金发放功能改善，还包括数据导出分析，报表制作等。 2、服务需求 本次信息服务的目标是不断满足张家港卫健委电子政务以及计生业务的迅速发展，为张家港卫健委电子政务以及计生业务的正常开展提供信息化保障。根据当前电子政务以及计生业务的信息化建设和应用的实际情况，服务需求包含软件运行维护、数据管理、系统运行保养、功能优化等，其中软件运行维护服务应包括对软件系统运行中的修改、完善、升级、优化、部署、监控等。。 3、服务要求 （1）现场服务 服务期内，中标服务商需提供7x24小时响应服务。 当信息系统出现紧急故障时，服务商应及时把情况汇报给当前系统服务体系的直接领导人，并根据判断由直接领导人指定直接干系人紧急处理。如不能修复时，由直接领导人召集紧急故障处理会议研究探讨解决问题的办法和临时替代方案，并继续协调相关资源，直至问题解决完毕。 出现严重故障影响系统正常运行时应在2小时内到达现场，修复故障的时间不超过6小时，期间如不能修复，在12小时内提供应急措施，保证系统的正常运行。对于用户提出的紧急问题处理应在8小时内给予答复；一般问题应在2日内给予答复。 如需要，应针对新用户、管理员等培训对象组织相应规模的免费培训，帮助相关人员熟悉系统的各项功能及具体实现。 在服务过程中，必须保证信息的保密性、可用性及完整性。 - 需求101：市卫生健康委员会信息化常规项目第三方管理服务项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、信息化常规项目第三方管理服务(数量：1) ##### 运维服务标准： 1、服务范围： 第三方管理常规项目涉及电子政务运维、数据中心运维、安全运维等常规信息化项目，具体内容包括：全民（人口）健康数据中心硬件及网络安全持续运维、互联网资产安全管理服务、张家港市卫生健康委员会电子政务综合管理系统运行维护（含计生平合维护）、张家港市全民健康信息平台运维项目、与苏州相关对接改造、从业人员体检系统维护、税控服务器服务等。 2、服务内容 第三方项目管理服务过程涉及项目招标阶段、实施阶段以及验收阶段，服务内容围绕“三控制、三管理”开展，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。 - 需求102：市健康“管”家项目运维采购，运维期限：2025年2月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 运动健康管理系统 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、运维服务内容描述 系统监控与维护：实时监控健康管理系统的运行状态，确保系统稳定运行。包括定期检查系统，预防潜在故障，及时发现并处理系统异常，确保系统的可用性。 用户支持：提供用户支持服务，解答用户在使用健康“管”家过程中遇到的问题，并提供操作指导和帮助。 性能优化：对系统性能进行定期评估，发现并解决性能瓶颈，提升系统的运行效率。这可能包括优化数据库性能、调整系统配置等。 2、运维服务要求 专业性与及时性：运维团队应具备专业的技术知识和丰富的运维经验，能够迅速响应并解决系统出现的问题。 保密性：由于涉及用户的健康信息，运维团队必须严格遵守保密协议，确保用户数据的安全和隐私。 持续性与稳定性：运维服务应确保健康“管”家的持续稳定运行，避免因系统故障或维护不当而影响用户的正常使用。 - 需求103：智慧民政信息管理平台项目维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、智慧民政信息管理平台 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、对于系统的日常使用，提供公司多种渠道的解答和指导。 2、针对各类角色制定培训课程，经客户组织后给各类角色人员进行系统使用培训，并录制视频和制作操作手册。 3、在用户QQ或微信群中提供系统使用的技术支撑解答。 4、提供专门维护人员电话，接受电话咨询系统使用方面问题。 5、对申报的故障提供技术支持，修复故障。 6、检查数据库大小和增长情况、附件库大小和增长情况。 7、配置好数据库备份计划，如有异常，排查出备份异常原因。 8、按年度汇总运维处理情况，形成报告。 9、及时提供软件的补丁升级，包括对已有的软件功能的提升、缺陷的修正。 运维服务要求： 电话咨询、电话支持、远程登录支持服务；在电话支持和远程登录无法解决问题的情况下，提供现场的技术服务；在遇到紧急情况时，2小时内到达现场提供服务。 - 需求104：社会救助管理平台维护，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、社会救助管理平台 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、对于系统的日常使用，提供多种渠道的解答和指导。 2、针对各类角色制定培训课程，经客户组织后给各类角色人员进行系统使用培训，并录制视频和制作操作手册。 3、在用户QQ或微信群中提供系统使用的技术支撑解答。 4、提供专门维护人员电话，接受电话咨询系统使用方面问题。 5、对申报的故障提供技术支持，修复故障。 6、检查数据库大小和增长情况、附件库大小和增长情况。 7、配置好数据库备份计划，如有异常，排查出备份异常原因。 8、按年度汇总运维处理情况，形成报告。 9、及时提供软件的补丁升级，包括对已有的软件功能的提升、缺陷的修正。 运维服务要求 电话咨询、电话支持、远程登录支持服务；在电话支持和远程登录无法解决问题的情况下，提供现场的技术服务；在遇到紧急情况时，2小时内到达现场提供服务。 - 需求105：市银龄互助志愿服务系统维护项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、市银龄互助志愿服务系统 ##### 运维服务标准： 一、服务内容： 1、银龄互助平台软件运维：包括3个应用模块，银龄互助管理平台、银龄互助移动端应用、银龄互助可视化平台。 依据张家港市养老服务政策，为各类使用客户提供系统级的日常维护、性能测试、故障处理等服务。 2、安全运维：提供漏洞安全修复、服务器性能优化、软件性能优化等运维服务。 3、数据运维：数据备份、数据整理、数据共享服务。 4、重大活动或项目荣誉申报支持，在接到通知后，按照要求，全力配合做好各项技术支持等现场服务。 二、服务要求 1、技术支持 提供日常7*8小时服务（包括但不限于现场、电话、远程等）。在接到使用对象提供的报修信息，尽快组织人员进行故障排除。原则上小故障4小时内解决，大故障1小时内解决，以确保整个系统能够正常运行。 2、系统维护 为了保障平台的运行，提供优化服务及维护（包括系统运行中出现的问题的处理与错误的纠正提供技术支持，针对用户提出的现场的应用咨询和技术支持服务的要求，予以及时响应和支持等）。 负责市银龄互助平台运维和数据库备份，保证数据的安全性以及确保整个系统能够正常运行。 - 需求106：市智慧养老服务平台运维服务项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、市智慧养老服务平台 ##### 运维服务标准： 服务内容： 通过平台为352家养老服务机构（包括259家社区养老服务设施、20家养老机构、5家主要居家养老服务商以及68家养老服务加盟商）提供系统应用服务功能。 平台面向全市老年人及其家属开放政策咨询、设施查询、服务热线、服务商城等多元化、多层次的养老服务功能。 1、具体运维服务内容如下： 1.1智慧养老服务平台软件运维：包括8个应用模块，居家养老服务管理系统、机构养老服务管理系统、社区养老服务管理系统、民政监管管理系统、大数据分析展示系统、信息资源共享交换服务、图像识别分析算法与应用服务、智慧养老服务平台。 依据张家港市养老服务政策，为各类使用客户提供系统级的日常维护、性能测试、故障处理等服务。 1.2安全运维：提供漏洞安全修复、服务器性能优化、软件性能优化等运维服务。 1.3居家养老高质量运维：每月提供老人服务工单按天合并，工单数据字典适配金民系统接口，异常工单过滤，数据推送苏州前置库，高质量指标数据汇总统计。 1.4设备运维，针对全市260家社区养老服务设施设备、30家机构养老监控视频提供每年1次日常巡检以及维修等运维服务，并形成设备运维服务工单。 1.5数据运维：数据备份、数据整理、数据共享服务。 1.6 341台摄像机萤石云流量续租费。 1.7重大活动或项目荣誉申报支持，在接到市民政主管部门通知后，按照要求，全力配合做好各项技术支持等现场服务。 2、运维服务要求 2.1技术支持 负责对平台的故障处理、技术保障。 提供日常7*8小时服务（包括但不限于现场、电话、远程等）。尽快组织人员进行故障排除。原则上小故障4小时内解决，大故障1小时内解决，以确保整个系统能够正常运行。 2.2系统维护 为了保障平台的运行，提供优化服务及维护（包括系统运行中出现的问题的处理与错误的纠正提供技术支持，针对市民政局提出的现场的应用咨询和技术支持服务的要求，予以及时响应和支持等）。 负责张家港市智慧养老服务平台系统运维和数据库备份，保证数据的安全性以及确保整个系统能够正常运行。 2.4设备维护 1）17家综合性服务中心（包括助餐点）人脸识别分析、助餐人脸识别结算和人流量分析设备（包括半球型人脸抓拍摄像机；双目客流量摄像机；人脸识别引擎服务器;人脸识别助餐终端;智能显示终端；交换机16口）。 2）50家标准型服务中心（包括助餐点）人脸识别分析、助餐人脸识别结算和人流量分析设备人脸识别分析、助餐人脸识别结算和人流量分析设备（包含50家大型社区服务机构；半球型人脸抓拍摄像机；人脸识别助餐终端；人流量计数器；交换机8口）。 3）192家服务点人脸识别分析、人流量分析设备（包含192家社区服务点位；半球型人脸抓拍摄像机；人流量计数器）。 4）30家养老机构视频监控。 具体设备清单详见3、主要硬件设备清单 2.5成果报告 按年度提交全年度的系统及售后运维服务报告，年度报告在维护期到期前一个月，运维服务商提供年度工作报告并上交至张家港市民政局备案审核，不断总结和研究运维服务过程中的问题和方案，提高系统使用对象满意度。 3、主要硬件设备清单 1）半球型人脸抓拍摄像机 品牌型号：海康威视DS-2CD716FUX-MJ 数量：257 使用年限：3年 2）双目客流摄像机 品牌型号：海康威视DS-2XD884X/C-MW 数量：64 使用年限：3年 3）人脸识别引擎服务器 品牌型号：AMAX Neogenint RC-11402 数量：17 使用年限：3年 4）人脸识别助餐终端 品牌型号：IFM-231-S（含安装支架,连接线） 数量：67 使用年限：3年 5）智能显示终端 品牌型号：创维43E382W 数量：17 使用年限：3年 6）智能显示终端 品牌型号：创维43E382W 数量：17 使用年限：3年 7）人流量计数器 品牌型号：动恰DQ01 数量：290 使用年限：3年 8）交换机8 品牌型号：海康威视DS-3E1510P-S/云管 数量：50 使用年限：3年 9）网络摄像机 品牌型号：海康威视DS-2CD2326F 数量：30 使用年限：3年 - 需求107：祭奠平台手机版运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、祭奠平台手机版 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、每月进行服务器的日常维护工作，检查服务器工作状态; 2、每月对网站数据进行备份;每季度对服务器进行1次漏洞检测，确定服务器的安全性;每季度对web网站进行1次扫描测试，确定web网站的安全性。 3、7×24小时的网站安全监测服务。出现安全事件时，及时做好安全事件的响应、处理及恢复，4小时内电话响应，12小时内到达现场，12小时内恢复网站运行，最大程度减少安全事件带来的损失。 - 需求108：美丽乡村管理平台运维项目，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 美丽乡村管理平台 ##### 运维服务标准： 服务内容： 运维服务内容描述 一、服务内容及服务方式 1.提供“美丽乡村管理平台”的技术服务，包括软件本身的数据整理、与系统软件适配的调整。 2.指导协助用户系统管理员诊断软件各种故障；制定维护和故障处理方法；协调并解决软件系统日常运行管理过程中出现的各类问题。 3.及时提供软件的补丁升级，补丁升级主要针对已有软件功能的提升、缺陷修正；根据用户需要对软件进行个别、小规模修改（工作量不超过5个人日）。 4.提供软件系统移机、服务器迁移、软件系统灾难性恢复等服务。 5.做好数据备份。 6.遇有需要确保系统正常运行的重大活动时，负责做好配合工作，在活动期间提供人员保障及技术支持。 7.因第三方提供设备或软件引起的故障，有责任及时报告用户，在第三方修复设备或软件时提供必要的配合，并负责督促第三方提供设备或软件本身的修复，直至恢复正常使用。 8.提供服务类型：电话咨询、电话支持服务（7*24H/周）；远程登陆支持服务（7*24H/周）；在电话支持和远程登录无法解决问题的情况下，派遣技术人员于 24小时内到达现场提供支持服务。 9.定期每年提供一个工作日的上门回访服务，对软件进行日常维护、整理、查验服务。 - 需求109：惠民台账系统运维项目，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 惠民台账系统 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、提供日常 7*8小时技术咨询、数据维护、故障排除、性能优化等服务(包括但不限于现场、电话、远程等)。 2、为了保障软件系统的安全，需要定期进行安全检查和更新，对数据进行备份。 3、在软件出现紧急问题时，快速的响应和修复。 4、配合用户完成相关系统登记备询。 5、协助用户相关新业务需求评估。 服务要求： 通过多种渠道，如电话、邮件、在线聊天等，以便及时响应客户的需求。严格保护客户的信息和数据安全，未经客户同意不向第三方泄露。遵循严格的服务质量标准和流程，确保客户问题得到及时、准确的解决。加强协作与沟通，提高服务效率。 - 需求110：农机化管理平台维护项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 农机化管理平台 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1）依据维护要求，为各类使用客户提供系统级的日常维护、性能测试、故障处理等服务。 2）安全运维：提供漏洞安全修复、服务器性能优化、软件性能优化等运维服务。 3）设备运维，针对全市24家农机库、10家维修中心、27家烘干中心的设备每年2次（5月份、12月份）巡检以及日常维修等运维服务，并形成设备运维服务工单。 4）数据运维：数据备份、数据整理、数据共享服务。 5）102张流量卡续租费，一期18张流量卡、二期44张流量卡、三期40张流量卡，设备中用的是500分钟+20G流量卡。 6）重大活动支持，在接到通知后，按照要求，全力配合做好各项技术支持等现场服务。 运维服务要求 2.1 技术支持 负责对农机库、维修中心、烘干中心等场所进行现场故障处理、技术保障、巡检巡查，主要工作是对各系统和设备维护，保障现场运维。 提供日常7*8小时服务（包括但不限于现场、电话、远程等）。根据使用单位或个人提供的报修信息，进行线上指导或现场维修。针对现场无法维修的，发放备件，进行整体流程测试，保证日常使用。 2.2 系统维护 为了保障平台的运行，进行优化服务及维护（包括系统运行中出现的问题的处理与错误的纠正提供技术支持，针对用户提出的现场的应用咨询和技术支持服务的要求，予以及时响应和支持等）。 负责市农机信息化管理平台系统运维和数据库备份，保证数据的安全性以及确保整个系统能够正常运行。 2.4 设备维护 1）24家农机库：高清网络智能球型摄像机、设备箱。 2）10家维修中心：高清网络智能球型摄像机、维修记录仪、设备箱。 3）27家烘干中心：高清网络智能球型摄像机、火灾报警主机、感温火灾探测器、声光报警器、粉尘检测仪、DTU、设备箱等。 102 张流量卡续租费，一期18 张流量卡、二期 44张流量卡、三期 40张流量卡，设备中用的是 500 分钟+20G流量卡 2.5 成果报告 按年度提交全年度的系统及售后运维服务报告，年度报告在维护期到期前一个月，运维服务商提供年度工作报告并上交至主管部门备案审核，不断总结和研究运维服务过程中的问题和方案，提高系统使用对象满意度。 - 需求111：E阳光微信小程序服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： E阳光微信小程序 ##### 运维服务标准： 服务内容 1、提供日常 7*8小时技术咨询、数据维护、故障排除、性能优化等服务(包括但不限于现场、电话、远程等)。 2、为了保障软件系统的安全，需要定期进行安全检查和更新，对数据进行备份。 3、在软件出现紧急问题时，快速的响应和修复。 4、配合用户完成相关系统登记备询。 5、协助用户相关新业务需求评估。 服务要求 通过多种渠道，如电话、邮件、在线聊天等，以便及时响应客户的需求。严格保护客户的信息和数据安全，未经客户同意不向第三方泄露。遵循严格的服务质量标准和流程，确保客户问题得到及时、准确的解决。加强协作与沟通，提高服务效率。 - 需求112：农药信息化管理平台运维项目，运维期限：2024年12月15日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 农药信息化管理平台 ##### 运维服务标准： 服务内容： 一、维服务内容描述 市农药管理平台包含服务于多个使用对象的子应用系统，需要根据各使用对象的不同要求，提供相应的运维服务内容。 1、市农业农村局 （1）农药监管系统 （2）125家持证农药经营企业的业务登记与管理系统 2、市供销合作总社 农药配送监管系统 3、农药配送企业 （1）财政补贴农药配送管理平台（农药系统、测土肥系统） （2）废弃农药包装物和农膜回收管理系统 （3）32家农药配送网点的业务登记与管理系统（包含在125家内） 4、第三方使用对象 （1）省农业农村厅农药平台数据上传 （2）苏州市供销合作总社三位一体平台数据上传 （3）银行（农药经营企业的收款结算系统） 二、运维服务要求 1、数据备份。每日手工备份、压缩、下载 2、数据传输。每月检查上传到省厅平台和苏州市供销合作总社的数据是否准确 3、培训。因农药门店的经营人员多为高龄低文化人员，（平均年龄超过60，最大的78岁），因此培训非常重要、非常困难。培训内容为日常操作和报表查询。除农业执法大队组织的集中培训之外，每半年逐户上门培训一次，每年电话回访及指导4次，并作好登记。对新开店的农药经营人员进行培训。 4、日常操作指导。设置专门客服，电话指导农药经营户的操作。 5、错误数据调整。农资店误操作导致数据错误，帮助其进行调整。 6、农业农村局和供销社等监管部门经常性提出的非报表的数据查询需求。 7、通过系统了解各农资店的使用情况，配合农业执法大队督促农资店认真使用系统。 8、根据银行的政策与规则变动调整收款结算的银行接口、扫码盒子的故障。 9、农药配送企业的报表修改、添加 10、张家港市种田大户信息的收集、整理、核对、沟通、纠错、导入。 11、根据使用要求对软件系统进行优化、功能调整。 12、硬件系统维护：每个门店的收银电脑、扫码枪、小票打印机；软件系统维护：保障服务器稳定，软件使用流畅；网络故障的处理。 13、定期安全检查，消除系统漏洞，防止黑客入侵。 - 需求113：农业“两区”数据更新服务项目，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 农业“两区”数据更新 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、开展2025年上半年对两区划定地块的信息调查与分析，并出具调查与分析成果； 2、开展2025年上半年张家港市土地征收成片开发区方案与两区比对核查，并出具审核单； 3、开展现有两区成果的数据维护； - 需求114：市农业农村局信息化综合服务项目，运维期限：2024年11月21日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 市农业农村局信息化综合服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、信息系统统一入口集合 1.1为市农业农村局提供系统应用集合系统平台支持； 1.2开设应用中心、数据中心等专栏，根据实际需求调整； 1.3系统应用集合系统平台需接入张家港党政通，并作为农业农村局内部信息系统统一入口。 2、信息系统统一管理 包括不限于市农村宅基地信息系统、市数字乡村全景平台系统等11个信息系统。 3、省市县大数据平台对接服务 对于省级苏农云平台、苏州农业农村大数据平台、张家港市政务大数据平台有相关的业务咨询内容，提供对应的答疑服务或支持服务，提供对应的技术处置服务。 4、政务大数据平台农业农村数据资源目录维护更新 对农业农村局所属系统目录进行维护更新，对2024年度农业农村信息资源进行梳理，包括农业农村数据资源分类、目录名称、元数据等内容，汇编成《张家港市农业农村局2024年度数据资源目录》文档。 5、农业物联网数据管理与对接服务 梳理张家港市农业物联网基地、企业及物联网设备，建立动态运维服务方法及健全信息采集机制，提高问题处置能力；确保信息采集数量相对均衡、质量稳步提升，加大日常自查力度，对发现的问题及时处置，确保对接省级、苏州市级农业物联网管理服务平台的数据“有质有量”。 6、日常服务需求 1）定期对各个功能模块进行日常的巡检，了解平台的运行状况，确保系统的正常运行，预防故障的发生； 2）在各功能模块或者移动端应用出现问题时，能及时进行系统修复，确保系统的正常运行； 3）在农业农村局需要相关的技术支持时，第一时间进行反馈响应，并提供相关的技术服务； 4）创建数据库备份计划，定时备份数据库，保证数据库在出现异常时能够进行恢复； 5）对于产品更新，会不定期发布产品补丁，修正产品中存在的Bug，修复系统使用中出现的问题； 6）在用户有实际业务需要时，实现对系统进行二次开发，实现用户的个性化功能要求，并进行相关培训。 7、服务方式 1）电话支持：接到用户的技术支持请求或故障报告后，将立即以电话方式同该单位取得联系，并指导用户解决问题。 2）远程连接服务：技术支持人员在客户授权后，可通过远程连接进入客户的系统帮助客户解决问题。 3）现场服务：在客户授权的情况下，定期检查系统运行状况，预测系统可能出现的问题；如需工程师现场了解判断和解决问题，安排工程师以最快的速度赶赴现场。 需求115：农业农村基础地理信息数据更新，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 农业农村基础地理信息数据更新服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 采用遥感、地理信息等技术手段，在2022-2023年农业农村地理信息采集工作基础上，开展2024-2025年张家港市全域农业农村相关地理信息更新工作，并入库更新到张家港市农业农村地理信息资源管理系统及政务云大数据平台。 - 需求116：市农业农村局应急视频会议系统维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.应急视频会议系统维护服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 应急视频会议系统日常运维 1.提供系统的技术支撑服务。 2.提供对系统故障的修复服务。 - 需求117：河道水位监测和防汛更新维护，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、水位监测点运维 2、原有防汛点位维护 3、新增防汛水位监测点安装 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、水位监测点、防汛点位日常现场巡检运维 2、对接各点位场所负责人 - 需求118：市水务局云视讯点名系统运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、云视讯点名系统设备 ##### 运维服务标准： 服务内容： 对云视讯点名系统设备进行维护（一台云视讯智慧屏，预装了云视讯点名系统），保障与市政府值班室点调正常。 - 需求119：河长制云平台运维，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、河长制云平台软件 2、河长制硬件设备维保（河道视频监控设备20套、移动水质监测设备5套、操作终端设备2台） ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供河长制云平台：巡河管理、交办督办、督查、市本级考核、河长办驾驶舱、河流云视频、水政执法、社会监督、系统设置以及数据库优化与运维等。 保障巡河移动端功能正常运行使用，移动端目前已实现对河道的巡河管理、问题上传、交办和跟踪考核；采用图表形式直观反映分管河道及关联河道存在的问题及处理情况、水质水文信息集成、河道泵闸信息集成等；根据河长制联系部门制订的巡河计划，完成巡河工作任务，并接入了党政通；保障实现授权访问河长巡河管理助手，与党政通的无缝集成稳定运行。 保障平台数据共享与交换：汇聚河长制平台业务数据，通过与张家港市大数据平台实现与长防处、各乡镇水利站、环保平台等数据共享与交换，为张家港市智慧城市提供河长相关数据底座，同时面向社社会公众提供的数据阅读及订阅服务。 保障河长制服务器运维：提供系统漏洞扫描，安全修复、性能优化等运维服务。 - 需求120：市自规局省厅门户网站张家港局子门户运维服务 ##### 运维服务清单： 省厅门户网站张家港局子门户运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供一年省厅门户网站张家港局子门户运维服务。 1、供应商负责平台的建设、技术保障和运维管理工作； 2、供应商应在平台建设和日常维护管理上严格按照“统一建设、统一防护、统一监测、统一管理”的原则实行，并根据上级考核要求，及时更新完善平台相关功能； 3、供应商应严格按照全国政府网站普查指标、国土资源部政务信息公开检查指标要求，统一为本单位规划、开设站点栏目，并按照测评指标要求变化或各级部门实际情况，科学合理调整相应栏目设置； 4、供应商负责平台整体运行环境、信息发布情况的日常监测，协助省厅落实全省国土资源政务公开工作各项要求，监督指导全省各级国土资源部门栏目的信息发布和内容保障工作； 5、供应商负责统筹建设全省国土资源政务公开信息主动公开目录体系和共享交换体系，制定平台信息的数据共享接口、信息发布等相关技术标准与规范，提供与厅门户网站、省土地市场网、各地国土资源局政务管理系统，以及地方政府网站相应内容共享服务； 6、供应商应建立信息安全工作制度和应急值守制度，做好平台数据备份、在线安全监测、风险评估、应急救援保障等信息安全相关工作； 7、供应商负责平台域名的统一管理、ICP备案、信息系统安全等级保护备案工作。 - 需求121：市不动产登记系统运维服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 不动产登记系统运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.日常巡检 定期对数据库、软件运行、数据传输交换进行检查，及时发现问题和处理问题，确保所有设备和软件正常工作。 2.业务支撑服务 包括缺陷修复版本更新、业务数据上报支持、接口类问题排查处理、数据类问题排查处理、业务操作问题处理、系统软件插件安装、其他增值服务，以及各板块特殊运维事项。 3.服务咨询及决策支持 设立专门的服务咨询中心，提供新技术、新产品介绍、行业政策解读等服务。 4.定制化服务 主要包括技术对接、已有功能的完善升级、软件培训等事项。 5.数据服务 包括数据库日常问题分析处理，登记库数据质量巡检及处理，登记数据库统计分析报表，数据库迁移，软件培训，其他事项等。 6.服务要求 供应商需每月提供月报、系统巡检记录、安全漏洞扫描记录、系统问题处理清单、重大事件保障记录、系统更新记录等采购单位需要的系统相关数据、资料。 供应商需提供不少于1次的培训服务，培训内容包括系统更新操作培训、网络安全等，培训时间不低于1小时，并做好培训记录留存。 - 需求122：市不动产登记数据异地备份服务 ##### 运维服务清单： 不动产登记数据异地备份服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供一年不动产登记数据异地备份服务。 服务要求： 1）不动产核心结构化数据实时数据复制; 结构化数据延时在1分钟以内(网络正常情况下)，并安排专人每日监控数据复制链路运行情况，随时调整。 2）不动产业务系统的实时更新服务: 根据用户不动产登记应用系统的各项调整和变化实时更新备份中心不动产业务系统，确保两边应用系统的一致性。 3）不动产登记系统灾难演练服务(每年一次); 服务中包含一次不动产登记系统的灾难演练操作，在数据备份中心恢复用户的各项生产数据，并进行一致性比对，确保异地容灾系统安全可用。一旦发生故障也可以加快系统恢复速度。 4）不动产登记系统业务按管服务(每年一次现场支持); 标准服务中包含一次(现场支持)不动产登记系统的业务接管操作，在用户生产系统发生故障后，确认短时间内(1-2天)无法恢复，严重影响业务开展临时启用异地容灾系统接管部分重要的窗口业务受理工作，并在用户生产系统恢复正常后对系统进行回迁。 - 需求123：数字张家港地理空间框架运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 数字张家港地理空间框架运维服务 ##### 运维服务标准： 服务单位须具有有效期内的甲级测绘资质，专业子项包含地理信息系统工程、地图编制和互联网地图服务。 （一）数据工作 1.地理空间数据的收集更新入库。 2.天地图数据深度融合。 3.省市县协同更新。 4.国土空间基础信息平台数据维护。 （二）平台维护 1.地理信息公共服务平台的功能维护及更新； （三）维护工作 1.示范应用系统运行维护：通过数据的深层次融合、共享和挖掘，结合热点关注深入推广1-2个示范应用建设； 2.地理信息资源目录维护更新：及时更新测绘成果目录及成果动态、服务指南等信息。 3.特色化工作：在本级天地图节点向全社会提供本地区可公开的地理信息数据下载服务；完成测绘地理信息服务典型应用案例申报； （四）省市点互联互通 与国家、省、市节点实现协同共享、互联互通，保持持续在省级时空大数据平台汇聚和发布，共享服务监测、服务统计数据至省级平台。 - 需求124：市“互联网+不动产登记”综合服务平台维护服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： “互联网+不动产登记”综合服务平台维护服务 ##### 运维服务标准： 服务内容 1.对市“互联网+不动产登记”平台及苏易登APP所建设功能进行维护 2.对市“互联网+不动产登记”综合服务平台及苏易登APP中各类共享查询运行接口进行维护 3.协助解决用户在使用市“互联网+不动产登记”综合服务平台及苏易登APP过程中遇到的问题，提供技术支持和咨询服务。 服务要求 1.日常巡检 定期对数据库、软件运行、数据传输交换进行检查，及时发现问题和处理问题，确保所有设备和软件正常工作。 2.业务支撑服务 包括缺陷修复版本更新、业务数据上报支持、接口类问题排查处理、数据类问题排查处理、业务操作问题处理、系统软件插件安装、其他增值服务，以及各板块特殊运维事项。 3.服务咨询及决策支持 设立专门的服务咨询中心，提供新技术、新产品介绍、行业政策解读等服务。 4.定制化服务 主要包括技术对接、已有功能的完善升级、软件培训等事项。 5.数据服务 包括数据库日常问题分析处理，登记库数据质量巡检及处理，登记数据库统计分析报表，数据库迁移，软件培训，其他事项等。 6.服务要求 供应商需每月提供月报、系统巡检记录、安全漏洞扫描记录、系统问题处理清单、重大事件保障记录、系统更新记录等采购单位需要的系统相关数据、资料。 供应商需提供不少于1次的培训服务，培训内容包括系统更新操作培训、网络安全等，培训时间不低于1小时，并做好培训记录留存。 - 需求125：市自规局机房运维服务，运维期限：2025年2月16日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 市自规局机房运维运维 ##### 运维服务标准： 提供7*24小时应急响应服务，确保能迅速到位和响应。 1、硬件维护包括： 机房内网络设备、安全设备、主机设备、存储设备、UPS稳压设备等。 定期巡检，查看设备运行日志、分析设备运行状况； 定期检查机房各设备运行状况，及时处置硬件运行中遇到的问题。 硬件设备的维护、更新、升级、故障检测及排除。 2、系统维护包括： 软件可分为windows操作系统软件、linux操作系统、虚拟化系统、存储系统等。 操作系统的调试、管理、更新补丁，升级，故障检测及排除。 定期巡检服务器，及时发现运行中的问题。 设备配置及优化。根据业务及安全需求，调整安全设备配置（包括安全策略修改），并对策略进行归并及优化； 配置备份，每月对安全设备配置进行备份，每次配置调整后进行备份 3、安全维护包括： 安装、管理、维护服务器的病毒防护系统。 设备配置及优化，根据业务及安全需求，调整安全设备配置（包括安全策略修改），并对策略进行归并及优化； 定期对机房设备进行网络安全巡检。 定期提供病毒检测、告警及最新预防措施。 提供紧急病毒故障处理服务，对突发的新计算机病毒进行及时响应。 对用户的网络防病毒系统进行维护，升级版本，补丁更新，更新病毒库从而确保网络、系统及数据资料的安全。 优化、加固安全设备和服务器的安全设置。 在网络、应用系统、网站等出现异常时，配合进行相关安全排查工作，以便迅速分析网络或信息系统异常原因，在最短时间内恢复正常。 服务器、网络设备、安全设备、应用系统及网站等进行安全扫描。 设备升级，在设备系统软件或特征库新版本发布后，及时完成设备软件升级。 4、应急处理：双方协商确定多种应急处理方案，必要时进行应急预案演习，保证在出现意外情况时能够尽量减少或避免因为系统的故障而产生的不良影响（比如服务器故障、停电、通信线路故障、网络遭受病毒攻击等）。 - 需求126：市自规局机房精密空调、后备电源运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 机房精密空调、后备电源运维服务 ##### 运维服务标准： 服务范围： 艾默生精密空调P1020FA贰台,APCSURT20KUXICH贰台，APCSY12K16I壹台。 服务要求： 1.对设备进行维护保养和故障排除服务，以保证设备正常运行。 2.每3个月进行一次保养维护检查并提供巡检报告。 3.在设备正常运行状态下，供应商每3个月派工程师到场地，做例行维护保养，以保证设备。 4.当设备发生故障时，供应商接到本单位通知后2小时内赶至场地，进行紧急维修。 5.在合同有效期内，供应商有责任保证设备保持良好运行状态； 6.供应商有责任为本单位做预防维护保养，以延长设备寿命、降低设备故障率； 设备保修形式： 1.包备件保修：除提供上述服务外，保修期内设备维护保养、故障维修所需的备件均免费更换。 2.不包备件保修：只提供上述服务，更换其他备件时，本单位可从供应商购买，供应商以优惠价格提供备件。 3.本次保修采用精密空调贰台包备件，APCUPS叁台不包备件保修方式。 - 需求127：市自规局数据库运维服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 数据库运维服务 ##### 运维服务标准： （一）服务要求 供应商应提供7×24小时数据库运维技术支持，服务内容包括： 1．健康检查。工程师对数据库系统按季度进行例行健康检查，并提交报告，根据健康检查的内容对数据库进行优化。检查的内容应包括但不限于以下内容： （1）容错检查，检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除数据库及应用系统的错误隐患； （2）检查数据库及应用系统的配置健康情况； （3）检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集； （4）检查数据库表空间的使用情况，协助进行数据库表空间的规划管理； （5）检查数据库备份的完整性； （6）提供系统健康检查报告； （7）检查数据库是否满足安全性要求； （8）提供系统健康检查报告。 2．数据库及应用系统性能调优建议。数据库及应用系统的性能调整一般包括，但不局限于如下内容： （1）利用工具采集系统运行时的各项监控数据； （2）分析系统主要的性能瓶颈； （3）分析系统、网络、应用软件及数据库等各方面资源的使用情况； （4）确定系统性能现状及性能调整的目标； （5）定位系统中出现的性能瓶颈，并测试验证针对性能瓶颈进行的改进方案； （6）性能调整建议报告； （7）现场调优数据库性能和应用性能，并给用户提供完整的性能调整报告和解决方案。 3．应急演练 每半年进行一次数据库应急演练，提供应急演练计划、预案、演练实施情况报告。 4．现场紧急救援与灾难恢复 出现灾难性故障时现场协助系统和数据的恢复工作，保障数据库系统的正常运行。数据库宕机、数据块损坏等影响业务不能进行的问题时，只要采购人认为必要，在二线支持团队成员在接到故障响应后1小时内到达用户现场，并提出问题解决方案，在2小时内使应用恢复正常（根据故障级别不同，故障响应处理时间可酌情商量）。 5．供应商协助采购人完善所有数据库备份恢复策略，提供完整的备份恢复策略方案，在甲乙双方协商确定并进行实施。备份数据留存时间至少为6个月或根据客户现场要求实施。 6．签订合同后提交一份运维期维保具体实施计划、方案，并进行首次数据库的健康检查。 7．配合采购人实施数据库的整体规划和加固方案，并提交实施方案。 8．免费提供必要的数据库补丁升级安装和验证服务。 9．技术支持：供应商现场负责解答采购人提出的问题，提供无限次电话及邮件支持。有条件可提供相关数据库社区账号的技术支持。 10．保障和现场服务 （1）供应商提供特殊时段（包括网络安全攻防演练、节假日、休息日、年终）的系统停机维护、数据集中及采购人认为必须的重要时段的服务，以及产品的软件（硬件）安装、系统变更和迁移等现场支持服务。 （2）供应商提供每季度一次数据库健康性检查，进行全面的容错检查，检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除数据库及应用系统的错误隐患，并提供季度巡检报告。 （二）保密要求 供应商须与采购人签署数据保密协议，严格遵循保密协议，凡涉及客户的机型配置、IP地址、生产经营数据、软件等信息，未经采购人授权供应商不得向第三方泄露，维护过程中如需涉及客户系统的数据信息，必须先通过采购人同意，维护工作的数据信息（无论是打印或介质上的数据信息）不得带离采购人工作现场。 （三）培训服务 1.评估业务系统人员数据库维护技能，制定培训课程方案； 2.培训提高业务开发人员在开发过程中对数据库的使用； 3.定期进行性能实例性分析。 - 需求128：市一张蓝图空间规划信息平台运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 市一张蓝图空间规划信息平台运维服务 ##### 运维服务标准： 运维服务标准： 对市一张蓝图空间规划信息平台系统的运维管理，确保平台系统功能及服务能够正常运行，确保7*24小时不间断工作，其中问题处理率100%，故障重复发生率≤10%，一般运行故障平均修复时间≤24小时，保障用户能够正常访问平台系统进行数据服务的浏览、查询、分析，保障平台系统能够长效平稳安全运行，保障用户更好、更高效使用平台系统。 1、系统功能日常维护标准 对系统运行过程中出现的问题及时排查、修复，保障各项功能正常使用，不包含因政策调整、业务调整等涉及功能结构发生变化的因素，而需重新开发的功能。 1.1、常规运维标准 常规运维工作内容可以归为预防性维护、纠正性维护两大类，具体的运维实施方案如下： 预防性维护： （1）、日常巡检 平台端应用系统的数据服务、地图服务、数据库对象（视图、存储过程、函数等）以及各类中间件等运行状态检查等工作，保障平台系统运行的稳定性。 实施方法：通过巡检工具，定时对检查对象进行检查，并发送检查报告至巡检负责人邮箱 5*8 资源授权管理; 应用系统账户的申请使用、用户管理、权限审核，权限管理 实施方法：通过资源管理平台由用户在线申请账户、申请资源，运维人员进行审核管理 1小时内响应 使用指导: 用户咨询、业务数据维护、部署调试、培训指导、文档工作、系统操作等。 实施方法：提供电话服务、现场操作服务，配套提供必要的用户手册、使用说明文档等 1小时内响应 （2）、纠正性维护： 错误修正： 对平台端应用系统存在的BUG进行修正 开发人员分析原因并及时修改 2天内响应 功能变更： 对原有功能逻辑不完全满足现状使用要求的功能进行调整变更 业务人员分析需求，开发人员及时开发实现 5天内响应 性能优化： 针对平台的服务、中间件、数据库等组件的性能优化、用户体验改善等 负责人员及时处理巡检发现的或用户反馈的性能优化需求 无技术瓶颈的问题，1天内响应 1.2、修正性运维 对各子系统提供运维、技术支持以及功能提升服务，包括软件系统的用户界面、业务逻辑、数据结构、数据库设计等基本要素以及为实现平台应用系统正常运行所需的操作系统应用服务器组件以及数据库组件的运行环境等，具体包括如下内容： （1）平台日常巡检，对平台运行所涉及的重要环节进行定期巡查，包括服务器环境、基础软件补丁（操作系统、ArcGIS、数据库等）、数据库对象（表、视图、存储过程、函数、触发器等）、地图服务、数据访问服务、日志检查等记录的检查核实，保障平台的稳定运行。 （2）资源授权的管理与维护，对申请使用平台应用系统的用户进行身份确认、账号创建与删除、设置初始密码以及通过角色授予可用的访问权限。 （3）平台使用培训，包括用户咨询问题处理，业务数据维护、部署测试、培训指导以及相关平台文档完善工作。 （4）平台存在的bug修正以及因为平台的基础软件版本更新到时系统访问异常等问题的解决和处理。 （5）平台性能优化，随着数据库数据不断完善以及平台使用用户的不断增多，下一阶段工作对平台运行提出了更高的要求，从数据库、存储过程、SQL语句、代码业务逻辑以及核心算法等多个角度对平台涉及的方方面面进行优化重构，不断提升系统性能与稳定性，也可以有效地保障平台的扩展升级。 （6）第三方应用系统接入技术支持，对其他局办的应用系统需要使用到平台相关服务资源提供技术支持服务，保障平台能够更有效的推广和使用。 2、系统运行数据维护标准 数据更新维护人员基于本单位提供的控制性详细规划数据、区域范围相关数据资料，按照一张图数据库已有入库要求，对原始数据进行格式转换、坐标转换、拓扑处理等操作，形成空间正确的GIS数据，更新对应数据图层和平台服务。 6、日常使用培训和咨询服务标准 6.1、日常使用培训 针对不同的用户角色，制定相应的培训计划，提供相关的用户技术培训；根据内容的不同提供设备原厂商标准培训和相关的基础培训。培训方式可以是集中培训、个别辅导、答疑与考核，以及技术支持等。 6.2、咨询服务 提供客户服务和项目管理，确保能实现用户的信息化建设目标，能承担全面的项目管理与实施任务和责任，以确保最终达到用户的要求。 - 需求129：市国土空间基础信息平台和一张图实施监督系统运维服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 市国土空间基础信息平台和一张图实施监督系统运维服务 ##### 运维服务标准： 供供应商应提供7×24小时电话支持服务和网上支持服务。其中包括以下内容： 1.系统运维服务 (1)负责现场系统部署、数据库部署、软件安装、调试等工作； (2)负责现场系统调试、优化、功能完善开发等工作； (3)负责对建设方相关工作人员进行系统操作、数据操作培训； (4)负责对共享接口服务的发布。 2.数据运维服务 (1)负责协助建设方进行一张图数据资源更新入库； (2)负责协助建设方进行一张图数据共享、对外交互等工作； (3)负责协助建设方对指标模型更新管理； (4)负责协助建设方对指标评价数据导入与导出。 3.系统运行、监控和安全服务 (1)负责对相关系统软件的各种故障排除，应急处理； (2)负责协助建设方网管进行与系统相关的机房改造、设备搬迁、网络调试、服务器维护等工作； (3)负责协助建设方对系统及数据的定期备份与恢复工作。 4.在运维期间内，供应商应对软件出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 - 需求130：市自规局短信发送服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 短信发送服务 ##### 运维服务标准： 1.供应商应提供对移动、联通、电信、广电手机号码全网全国短信发送服务，并且能够实现携号转网号码发送能力，为局内需要发送短信的各软件系统提供服务； 2.若短信发送服务出现严重故障无法使用，需要能在3小时内恢复。 - 需求131：市“互联网+不动产登记”综合服务平台数字签章服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 数字签章服务 ##### 运维服务标准： 1.该服务产生的电子文件需具备合法、合规性，符合《中华人民共和国电子签名法》要求，同时还需支持音视频双录认证相关功能、支持出具电子证据报告、司法鉴定报告、公证书等，并支持线上完成法院电子证据对接、线上仲裁。 2.提供数字证书通道和电子签名服务的对接，电子签名服务和业务系统的对接服务，以及日常的技术支持服务。 3.服务内容包括软件升级、系统日常维护等，随时解决所发生的问题；7×24小时响应，如发生紧急故障，在得到用户通知后，应在半小时内做出实质性响应，并在24小时内解决问题；如遇特大问题（系统不能正常运行）在8小时内派遣相关问题专家前往现场解决。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失情况等。 - 需求132：智慧城管应用系统运维项目，运维期限：2024年10月20日-2025年06月30日 ##### 运维服务清单： 1、智慧城管应用系统 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、保障维护系统的稳定运行，做好日常运行维护和数据备份。 2、及时解决系统运行过程中发现的问题，做好相关系统功能的完善及bug修复。 3、委派技术、运维人员现场提供相应的技术支持。 4、做好相关系统的安全预案工作，对系统可能存在的安全问题进行预防性维护，当发生外部攻击和安全漏洞问题时，及时应对和防范。 - 需求133：综合执法系统运维项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、综合执法系统 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、保障维护系统的稳定运行，做好日常运行维护和数据备份。 2、及时解决系统运行过程中发现的问题，做好相关系统功能的完善及bug修复。 3、委派技术、运维人员现场提供相应的技术支持。 4、做好相关系统的安全预案工作，对系统可能存在的安全问题进行预防性维护，当发生外部攻击和安全漏洞问题时，及时应对和防范。并对勤务通APP进行完善。 - 需求134：城管局综合硬件维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、监督指挥中心硬件和局域网络 2、数据中心硬件和局域网络 3、局大楼智能化设施设备维护 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.东楼执法大队硬件和局域网络维护：包括综合布线、计算机网络、信防调解室监控硬件和局域网络。 2.数据中心硬件和局域网络维护：包括数据中心设备和局域网络；提供数据中心周边硬件设备对接，数据中心的对接维护。 3.局大楼智能化设施设备维护：包括综合布线、计算机网络、有线电视、多媒体会议、等设施设备。 4.所有系统对接、与大数据中心对接的相关系统集成、调试配置工作和可靠性保障工作。中心机房涉及与电信、联通、移动的互联网和APN联网，与政务网、社保、公安、行政服务中心、市民卡专线的联网，与上级条线部门对接，与大联动的对接等，保证7*24小时的稳定可靠，同时在必要调整的时候快速响应、配置、协调和系统集成工作。 - 需求135：智慧环卫应用系统运维项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、智慧环卫应用系统 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、保障维护系统的稳定运行，做好日常运行维护和数据备份。 2、及时解决系统运行过程中发现的问题，做好相关系统功能的完善及bug修复。 3、委派技术、运维人员现场提供相应的技术支持。 4、做好相关系统的安全预案工作，对系统可能存在的安全问题进行预防性维护，当发生外部攻击和安全漏洞问题时，及时应对和防范。 - 需求136：智慧住建全过程数字化交付平台维护项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、智慧住建全过程数字化交付平台维护项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、通过QQ 或微信群提供系统的技术支撑服务。 2、提供维护专员的服务电话，按服务时间提供咨询服务。 3、提供对系统故障和漏洞补丁的修复服务。 4、根据运维处理情况提供年度运维报告。 5、按约定周期定期对软件运行状态进行检查和分析，完成书面巡检报告。(巡检:1年4次) 6、提供累计不超过5工日的需求调整服务，用于系统功能改进。 7、提供用户体系接入、单点受录和数据共享接口的开发保障服务。 - 需求137：政府投资集中建设专题栏目维护，运维期限：2024年12月1日-2025年6月30 日 ##### 运维服务清单： 1、政府投资集中建设专题栏目维护 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、通过QQ 或微信群提供系统的技术支撑服务。 2、提供维护专员的服务电话，按服务时间提供咨询服务。 3、提供对系统故障的修复服务。 4、根据运维处理情况提供年度运维报告 5.按约定周期定期对软件运行状态进行检查和分析，完成巡检报告。(巡检:每季度1次)。 - 需求138：市住建局舆情通服务，运维期限：2024年12月1日-2025年6月30 日 ##### 运维服务清单： 1、市住建局舆情通服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、舆情监测方案(主题) 针对不同主题，提供全网(网站、社区、论坛、博客、微博、微信、平媒/数字报、SNS、境外数据网站)的信息监测，每个主题最多可设置 100 个关键字，可通过后台自主设置及调整关键词 2、提供电脑平台的系统登录账号提供“数言舆情-全景版”手机软件(支持android和I0S两个版本)的登录账号 3、舆情预警 提供重要舆情信息的自动预警(支持短信、微信、邮件、手机客户端 push、web 页面弹窗等方式) 4、简报制作：支持用户挑选重要舆情信息并一键生成图文并茂的舆情监测简报(支持自定义模版)，可通过 Word、PDF、Excel、短信、邮件等形式输出报告； 5、全网事件分析:对舆情事件在互联网上的传播情况进行多维变的数据分析； 6、自动报告： 微博事件分析:对舆情事件在微博上的传播情况进行多维度的数据分析； 竞品分析:对同类事件、人物、品牌或地域进行多维度数据比别； 评论分析:对网易、凤凰网等网站新闻评论进行多维度数据分析。 - 需求139：线上答题会员功能 ##### 运维服务清单： 1、线上答题会员功能 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供互动会员功能授权，授权时间：2025.04.28到2026.4.27。便于制作线上答题小程序，通过凡科轻站进行后台管理。 - 提供了海量不同类型的答题小程序模板，‌可以开启在线答题功能。 - 提供手动或批量录入自己的题目内容，‌支持单选、‌多选、‌填空、‌判断四种题型，创建在线答题活动。 - 更改相关设置后即可保存发布答题的小程序。‌轻松地制作出一个功能完善的线上答题小程序，‌适用于各种教育、‌娱乐等场景，‌提高用户参与度和互动性。 - 需求140：政策解读动漫制作 ##### 运维服务清单： 1、政策解读动漫制作 ##### 运维服务标准： 服务内容： 提供一年政策解读动漫制作服务。 - 根据提供的文字政策解读，制作相适应的动漫制作； - 对制作的动漫配以文字说明，配音等； - 政策动漫解读相关产品和内容设计，需符合政策应用的场景，充分沟通后形成初稿，并提供3次以内的修改工作 - 需求141：智慧住建综合管理平台维护项目，运维期限：2024年12月1日-2025年6月30 日 ##### 运维服务清单： 1、智慧住建综合管理平台维护项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、保障系统功能稳定运行； 2、保障系统数据对接和共享； 3、保障网络安全漏洞处置和修复； 4、保障部分图层的更新对接和相关业务落图、边界划分等； 5、根据运维处理情况提供年度运维报告； 6、提供累计不超过5工日的需求调整服务，用于系统bug处理、功能改进和完善； 7、提供用户体系接入、单点受录和数据共享接口的开发保障服务。 - 需求142：数字看板维保项目（包含住建IOC专题大屏和党政通手机端），运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、数字看板维保项目（包含住建IOC专题大屏和党政通手机端） ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、张家港市城市运行中心IOC智慧住建专题，需运维和数据更新保障。另外，因业务范围调整，需不定期对专题栏目和功能进行调整，保障数据和内容更新。 2、保障系统功能稳定运行； 3、保障系统数据对接和共享。 4、保障网络安全漏洞处置和修复。 - 需求143：市住建局短信平台支撑服务项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、市住建局短信平台支撑服务项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、统一短信平台：基于云计算短信服务平台能力对局内统一短信平台进行运维，保障住建业务系统进行融合，实现业务系统实时能够调用短信接口发送短信。 服务标准： 1、服务器巡检及安全整改 2、人员账号调整、流程调整 3、系统相关问题沟通处理 4、通过QQ或微信群提供系统的技术支撑服务 5、提供专门的维护人员服务电话 6、随时接受电话咨询服务和日常运维 7、外部系统对接产生问题沟通等日常维护工作。 - 需求144：市住建局CA锁支撑服务项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、市住建局CA锁支撑服务项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、智慧住建平台、房产交易、工程项目、质量监督、全过程数字化管理等相关业务，使用CA锁等支撑服务业务； 2、电子合同签署服务：包含人脸识别认证服务、音视频双录能力及存储服务、短信服务能够满足实现二手房交易过程中实时线上签名业务开展。 3、电子签章应用：基于市数据局电子签章底座的支撑能力，住建业务系统进行融合，需要实现业务审批流程实时在线调用电子签章签名进行在线文档签章。 4、日常运维 5、服务器巡检及安全整改 6、人员账号调整、流程调整 7、系统相关问题沟通处理 8、ca签章插件等问题远程处理 9、通过QQ或微信群提供系统的技术支撑服务 10、提供专门的维护人员服务电话 11、随时接受电话咨询服务 12、外部系统对接产生问题沟通等日常维护工作 - 需求145：消防审验系统租用项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、消防审验系统租用项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、张家港市被列为江苏省消防审验试点，为保障相关工作开展，需租用消防审验系统服务； 2、保障系统功能稳定运行； 3、保障系统数据对接和共享； 4、保障网络安全漏洞处置和修复； 5、提供累计不超过5工日的需求调整服务，用于系统bug处理、功能改进和完善； 6、提供用户体系接入、单点受录和数据共享接口的开发保障服务。 - 需求146：市住建局应急视频会议系统维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.应急视频会议系统维护服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 应急视频会议系统日常运维 1.提供系统的技术支撑服务。 2.提供对系统故障的修复服务。 - 需求147：内河AIS基站系统运维服务，2024年12月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1套软件系统维护、8套AIS设备配套服务及5个雷球联动点维护服务（包含通信铁塔租赁、外场AIS设备机房租赁、不少于13条裸纤、所有外场设备电费等）等。 ##### 运维服务标准： 服务内容： 第一时间响应系统故障或异常、保证服务质量，确保系统的稳定运行和安全性，提高用户满意度、严格遵守数据保护法律法规，对系统中的重要数据进行备份和保护，确保数据的安全性和完整性等。 - 需求148：市交通运输局机房运维包含机房设备维保，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、机房设备 ##### 运维服务标准： 服务内容： 对机房和设备进行管理与维护、故障排除与处理、资源优化与扩容、系统升级与优化等工作，对交通视频网进行科学、全面的故障、安全、架构进行分析与评估，制订合理、科学的平台运行维护体系和运行维护规范，编制完善的运行维护 文档，执行各类运行维护、保障技术工作，为交通道路信息化工程提供更加可靠、稳定、高效的服务。 - 需求149：新时代文明实践信息系统运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、新时代文明实践信息系统运维服务(数量：1) ##### 运维服务标准： 服务内容： （1）硬件设备的运维，包括服务器、网络设备、存储设备等的安装、维护和故障处理。 （2）软件系统的运维，包括操作系统、数据库、应用软件等的安装、配置、更新和故障处理。 （3）网络安全的运维，包括防火墙、入侵检测系统、安全审计系统等的配置、监控和应急响应。 （4）数据备份与恢复，包括制定备份策略、定期备份数据、定期测试数据恢复等工作。 （5）性能监控与优化，包括对系统性能进行监控、分析和调优，确保系统运行的高效性和稳定性。 （6）问题管理与变更管理，包括对运维过程中出现的问题进行管理和处理，对系统变更进行规范化管理。 - 需求150：“全民健心”软件平台维保服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、“全民健心”软件平台运维服务(数量：1) ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、托管系统基础运维服务 （1）托管系统日常维护：针对云服务器设备进行定期的健康检查；针对服务器操作系统进行定期的健康检查，以及日常系统运行日志检查；服务器操作系统的版本管理、升级及补丁维护。 （2）事件监测和管理：设定监控对象的监控指标，对应的监控阀值，采样频率，对应的告警级别；提供7x24的监控服务，发现异常时按监控策略进行告警并记录；提供标准化的监控系统，并根据监控策略和监控指标进行设置部署；统计监控获取的数据和告警信息，提供记录。 （3）配置更新和管理：对服务器，操作系统（含虚拟机），数据库和中间件进行配置管理的客户化部署；按配置策略，收集配置信息并录入配置管理系统，并按流程进行维护。 （4）变更控制和管理：设定变更的类别，风险控制措施和交互流程；对变更按级别进行审阅，调度变更的实施时间和资源，采取风险预防和控制措施。 （5）故障解决和管理：设定故障的级别及其响应、处理和交互流程；解决服务器、操作系统、数据库和中间件发生的软硬件故障，恢复运作。 2、数据库运维服务 （1）专家库维护：5*8小时专家资源库服务，实时数据备份与管理。 （2）科普资源库维护：5*8小时心理科普资源库维护服务，兼容直播、视频、音频、图文等多媒体资料库维护。 （3）每季度对数据库运行状态进行检查和分析，完成巡检。 （4）数据库日常巡检服务：对数据库故障进行处置，尽快修复故障。 （5）数据库排障服：针对当前数据库运行情况，实施优化，提升性能。 （6）数据库调优服：按约定周期定期对应用软件运行状态进行检查和分析，完成巡检记录。 - 需求151：食品安全监督信息平台（二期）系统维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、食品安全监督信息平台 ##### 运维服务标准： 服务内容： 对于张家港市食安治联平台的日常运维。包括： 1.针对各类角色用户制定专门的培训课程，负责系统的操作培训，并提供培训视频和系统操作手册（电子版）； 2.通过QQ或微信群提供系统的技术支撑服务； 3.提供专门的维护人员服务电话，随时接受电话咨询服务； 4.提供对系统故障的修复服务； 5.根据运维处理情况提供年度运维报告； 6.按约定周期定期对软件运行状态进行检查和分析，完成巡检报告（巡检：每季度1次）。 - 需求152：互联网监管平台与网络广告监测服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、互联网监管平台与网络广告监测服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、协助用户建立辖区市场主体网站、网店、微信公众号、APP等互联网数据库，并动态更新。 2、协助用户建立辖区金融、理财、教育培训、文娱、房地产等领域的互联网重点监管主体数据库，并动态更新。 3、协助用户建立重点直播电商主体数据库，并动态更新。 4、协助用户对辖区网站、网店、微信公众号、APP等进行日常监测和巡查，发现线索及时移交用户。 5、协助用户完成国家局、省局互联网广告监测系统下发的各项监测任务。 6、协助用户完成国家局、省局等上级部门交办的其他广告及网络交易监测任务。 7、协助用户定期完成重点类网站的监测任务，并对监测数据进行统计与分析。 8、协助用户开展重点直播电商监测试点，发现线索及时移交甲方。 9、围绕重要节点，协助用户开展市场监管领域的网络舆情监测。 10、协助用户指导市场主体在经营性网站悬挂红盾电子标识，规范公示营业执照信息。 11、做好相关监测任务、监测数据和监测信息的保管和安全保密工作。 - 需求153：智慧315无理由退货平台运维，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、智慧315无理由退货平台运维 ##### 运维服务标准： 服务内容： 进行“智慧315”无理由退货平台的部署实施、运维对接、操作培训并负责每年的平台运维工作。需提供平台系统每年的数据对接、服务器、运行性能等方面的运维支持和运维保障，提供7*24小时的运维支持和运维服务。 - 需求154：市场监督管理局登记注册系统运维服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、市场监督管理局登记注册系统运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.为当服务人员提供软件培训，针对登记注册系统软件基础功能，以及软件设计和具体表结构等进行培训，让服务人员具备专一的产品服务能力。 2.登记注册系统通常需随着登记制度的调整和修改，需持续结合登记注册软件的需求调整内容、软件修改情况对服务人员进行培训，确保其及时了解和掌握每一次的变化内容，这样即使省局未组织针对性的培训，服务人员也能及时帮助到当地的业务人员。 3.每周均需组织当地的服务人员进行技术培训交流活动，结合日常工作遇到的具体问题，分析讲解问题分析的技巧，培训和提高服务人员对日常具体问题的分析和解决能力。 4.服务人员需在每天上班前检查登记注册系统的运行情况，并在当天的多个时点对软件运行情况进行监测，当发现问题时需立即报告项目组的同事，描述现场的具体情况并协助项目组的同事解决问题。 5.登记注册系统涉及众多第三方的数据交换、数据接口调用等，服务人员需结合业务人员的反馈和自己对软件运行情况的分析，在出现网络、第三方接口等非软件系统本身问题时，及时报告并积极配合相关方进行解决。 6.服务人员负责受理800客户服务中心系统的问题工单，并针对所报工单及时和相关的业务人员核实情况，根据具体情况，直接解决回复到业务人员，或项目组的同事协同解决，并在实际解决时通知到业务人员。 7.服务人员面向业务人员提供电话咨询服务，对登记注册系统使用过程中碰到的疑问进行答疑，对软件操作不清楚的进行使用指导，对需要解决的软件问题进行核实确认等。 8.服务人员通过企业微信，在特定的工作交流群里，关注业务人员提出的咨询或者软件使用问题等，根据所咨询的内容进行回复，和对问题进行核实等。 9.服务人员需根据项目组提供的与登记注册系统相关的软件功能变化、软件使用技巧、常见问题等，不定期在当地特定的工作交流群中发布，方便业务人员及时了解和学习相关内容。 10.根据当地局方的需要，如当地需要组织登记注册系统使用人员的培训需议等，服务人员需提供培训服务，同时，必要时服务人员还可为此向项目组申请相关的支撑工作，比如软件培训环境的搭建等。 11.服务人员根据数据查询规范，提供当地个性化业务数据查询工作，比如一些临时性会议所需的数据、专项工作所需的数据、定期需要查询的数据等，对于复杂或工作量较大的数据查询需求，项目组还可为服务人员提供支持，比如核实数据查询脚本、临时安排人员支持等。 12.服务人员受理数据修改需求，并需就数据修改内容和和业务人员进行核实和确认，按照既定的流程经由相关部门审批后，项目组根据所需修改的数据内容，提供和发布数据修改脚本，服务人员在完成修改后及时通知到相关人员。 13.服务人员结合日常受理的咨询服务和各类问题，以及当地业务人员的软件使用习惯等，阶段性的分析总结形成改进建议，配合项目组优化软件使用体验，帮助当地业务人员提高工作效率。 14.当地业务人员对登记注册系统提出软件修改需求，或当地有特定个性化修改意见时，服务人员协助收集并和提出者沟通具体内容，给到项目组与省局指导处进行沟通。 15.服务人员需根据局方的需要，配合参与一些与登记注册系统或业务相关的调研和会议活动等。 16.针对服务人员无法解决的问题，提供针对性的技术支持，帮助服务人员分析和解决问题。 17.对当地提出的数据查询需求，及时协助服务人员确认数据查询脚本，以及在工作量较大或需要较急时提供临时的人员支持。 18.针对当地提出的数据修改需求，进行数据修改脚本的测试和确认，确保数据修改的正确性。 19.针对当地组织的软件培训、会议、检查、考核等活动，提供必要的支持等。 - 需求155：广告监测系统维护维修服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、广告监测系统维护维修服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.负责传统媒体广告监测系统维护。此系统包含实现对我市电视（新闻综合频道、民生频道、城市频道、电视剧/少儿4个频道）、广播（新闻广播、交通广播2个频道）媒体广告的全天候自动监测、检索、存储、传输和取证下载等功能。负责所有视频、音频广告信息的安全存储，存储期应不低于半年。 2.负责提供支持此系统正常、稳定运行的网络设备及网络专线，并负责系统的运维服务。 - 需求156：互联网+明厨亮灶网络专线、云存储服务，运维期限：2024年10月16日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、“互联网+明厨亮灶”网络视频专线及网络储存服务协议 ##### 运维服务标准： 服务内容： 学校食堂、集体用餐配送单位等重点供餐点位的视频项目全部采取网络视频专线及网络云储存的模式，后续需提供稳定的网络环境和15天24小时回看功能。 该项目服务需求，需涵盖已建设243家，云储存探头865个（包含前期建设的“学校食堂互联网+明厨亮灶专线及云存储”和“隔离点供餐单位远程巡查监管项目运维”）。 - 需求157：“智慧食安”平台维护，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、“智慧食安”平台 ##### 运维服务标准： 服务内容： 对现有“智慧食安”项目版本升级和功能升级。 确保现有系统“智慧食安”项目正常运行。 对本辖区企业涉及投诉举报、稽查执法、抽检、生产经营许可主体、自定义任务等数据回落到智慧食安平台中。 将日常监督检查结果及营业状态等数据上传到苏州食品安全综合治理平台中。 将日常监督PC端功能整合至党政通为入口的智慧食安平台中，同步苏州系统新增的自定义检查、针对性检查等功能。 - 需求158：食用农产品质量提升工程运维，运维期限：2024年11月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、食用农产品质量提升服务外包 2、食用农产品质量提升涉及硬件维护保障 ##### 运维服务标准： 服务内容： 一、运维要求 1.维护和升级青草巷经营户备案小程序，满足商户信息的扩充及数据更新，程序根据商户信用状况及货物风险等级情况及时生成“进场二维码”，确保13种重点品种的食用农产品提前申报入场信息完备，并维护数据库。 2.维护和优化道闸核验功能。通过道闸采集车辆信息与数据库内申报信息比对，绿码车辆通过道闸实现自动抬杆放行，对于黄码车辆需通过人工清点核对数量及品种，准确核验商户申报进场车辆信息。动态调整完善道闸核验功能，保障入场查验信息与道闸出入统计信息相匹配，及时解决入场过程中可能出现的问题。 3.维护及优化青草巷快检平台检测功能，重点维护13个品种的检测信息，对录入的检测信息进行统计，完善不合格分析，风险追溯功能，在综合监控平台实现发现不合格产品时的全链条追溯处置，对多次不合格或易不合格风险品种的提醒警示或监督抽检加权。 4.维护和优化销售出票程序。市场经营户通过备案小程序勾选品种输入销售数量生成统一销售凭证，销售凭证包含商户主体营业执照、摊位号、销售日期、品种、重量、产品证明信息等内容，每张销售凭证被赋予唯一的凭证号和二维码，并可通过销售打印机进行凭证打印，并可根据商户需求添加销售内容。 5.维护张家港市食用农产品综合监控平台青草巷模块。实现在青草巷经销环节13种重点食用农产品智慧监管所有业务产生的数据，如企业（摊位）情况、进场、检测、交易品种数量、流通的信息，为监管抽检、风险研判、不合格处置、信用约束等提供功能支撑，并可根据监管需求添加信息内容，利用大屏或者互联网，重点对于13个品种的食用农产品检测情况进行实时公示。 6.配套硬件需求：根据市场监管要求，及时添置必要数量的“智能打印辅助工具”，用于实现经营户销售小票打印功能，满足下游客户的索票索证需求。 二、服务要求 1.更新维护市场主体情况及政策宣贯。定期更新青草巷固定批发摊位、自产自销摊位的信息采集库，摸清摊位的现有销售品种及规模，对于涉及13个品种的摊位（包括正在经营或即将经营）进行数据采集（包括营业执照信息、当前所在摊位号、经营品种、是否为本地自产自销户等内容）输入软件平台。定期对市场经营主体开展监管政策宣贯活动和溯源系统使用培训，指导商户掌握注册和申报操作。 2.定期开展经营户验证工作。根据经营户申报的信息与实际销售的品种的一致性进行验证，确保软件数据实现动态更新。 3.人工核查工作。定期对入场车辆开展人工抽查和现场值守工作，清点和登记品种及数量后放行，及时发现并消除申报和查验环节中存在的问题，确保13个重点品种申报信息准确真实，入场数据与申报数据相匹配，并可根据监管需求开展必要的抽检工作。 - 需求159：基石计量检测一体化平台软件维护项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、基石计量检测一体化平台软件维护项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.提供产品咨询、热线支持、改进服务； 2.提供紧急问题处理：系统宕机；系统主流程无法操作（包含但不仅限于）：不能正常受理、派工、编制审核记录/报告、打印证书报告、收费等; 3.提供重要问题处理：影响系统主要的功能模块，无法正常运行，只能通过后台处理。如（包含但不仅限于）：系统中导出功能存在问题、无法导出；统计数据存在问题；非主要流程中无法进行的问题等; 4.提供非重要问题处理：在系统前台有其他操作路径，或者可通过处理数据的方法暂时解决; 服务要求: 1.专人运维：负责完成日常的运维；熟悉业务应用系统相关产品、系统相关的业务、流程、功能模块等；运维人员应稳定，合同生效期间不得中途更换运维人员； 2.负责业务系统运行维护，协助采购人对业务系统资源的使用状况，及时发现可能导致系统故障的隐患，实现系统运营保障的关键，提高服务效率和质量，协助管理好计量业务； 3.运维时间要求：远程7*24小时支持。 - 需求160：检验报告系统软件维护，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、检验报告系统软件维护项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.保障系统正常运行，及时提供软件版本的升级。升级包括已有的对软件功能的提升、缺陷的修正，根据需要对软件进行个别的、小规模的修改； 2.软件系统的移机、数据的灾难性恢复； 3.遇有重大活动需要确保系统正常运行的，在提前通知的情况下视情况而配合在活动期间提供人员现场保障; 4.对于因第三方设备或软件造成故障而又不在维护范围内，明确故障原因后向该第三方供应商发出维修通知并提供必要的配合; 服务标准： 1.提供软件的维护服务，包括软件本身的数据整理、与系统软件适配的调整； 2.根据要求，及时对系统管理员、使用人员进行培训; 3.定期进行远程数据备份、系统稳定性及安全性检查； 4.提供：电话咨询、电话支持服务（5*8H/周）、远程登陆服务（5*8H/周）、现场服务。 - 需求161：标准信息动态管理软件维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、标准信息动态管理软件维护服务协议 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、在线服务：通过Web 浏览器、即时通工具(如 QQ) 等在线工具为用户提供的提交问题、查询问题、解答问题的在线式服务；在线服务能够及时、方便的提供维护服务； 2、热线服务：维护服务人员通过热线电话解答技术问题的过程； 3、远程维护服务：通过远程维护系统对软件系统进行远程调试的过程； 4、现场服务：派遣技术人员到软件使用现场解决问题，并对软件系统进行系统保障的过程； 服务范围： 1、由于系统数据库或软件发生故障或在关键处理时期内主应用程序出现故障而使软件系统停滞并且不能用软件处理数据； 2、为标准管理系统提供标准更新服务，更新方式为系统自动在线更新。 - 需求162：实名制管理系统维护，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、实名制管理系统 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、提供现运行系统功能和数据结构范围内的日常维护及优化升级; 2、提供现有机构及人员登记表表样的调整； 3、提供现有机构及人员报表表样的调整； 4、提供现有业务流程的优化调整；软件补丁升级； 5、提供日常工作业务咨询及技术指导； 6、提供在现有数据上报接口功能范围内，提供苏州编办、省编办、中编办核查系统数据接口技术支持； 7、提供在现有实名制系统功能及数据结构不做重大调整的情况下，完成与实名制系统相关临时性、突发性工作任务。 - 需求163：绩效管理系统维护服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、张家港市绩效管理系统 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、需对日常使用过程中出现的问题，提供多种渠道的服务:通过QQ或微信群提供系统的技术支撑服务； 2、提供维护专员的服务电话，按服务时间提供咨询服务； 3、提供对系统故障的修复服务； 4、根据运维处理情况提供年度运维报告； 5、按约定周期定期对软件送行状态进行检查和分析，完成巡检报告。(巡检:每季度1次)。 - 需求164：张家港市退役军人事务局应急视频会议系统维护服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.应急视频会议系统维护服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 应急视频会议系统日常运维 1.提供系统的技术支撑服务。 2.提供对系统故障的修复服务。 - 需求165：医保业务信息系统维护，运维期限：2024年10月13日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、本地医保业务信息系统 ##### 运维服务内容： 1．国家医保信息平台回流数据与本地业务系统业务数据的无缝对接转换、本地化的落地应用、统计查询。 2．健全完善张家港市医疗保障局本地业务信息系统，能及时跟进相关政策的变化，相关系统平台补丁的免费升级、漏洞修复。 3．张家港市医疗保障局本地业务信息系统中各业务模块的优化调整，根据业务需求，对系统的功能进行部分内容的适应性的调整，提高工作效率，完善业务流程，对报表、查询等数据采集模块根据业务要求改进功能。 4．本地各类数据报表的统计分析。 5．保障张家港市医疗保障局本地业务信息系统稳定运行，包括日常应用运维服务，定期分析运维服务、等保测评支持配合服务、系统日常运行服务、其它服务。 - 需求166：国家医保信息平台运维服务，运维期限：2024年11月13日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： - 江苏省医疗保障信息平台（简称国家系统） ##### 运维服务标准： 服务原则 数据调整和应用需求类的经省局，苏州局审核同意后按照苏州市医保局的管理流程开展。其他不涉及数据调整及系统改造类的需求，按照苏州市医保局的管理流程开展。 服务内容： 1、系统范围：本项目要求对江苏省医疗保障信息平台（简称新系统）运维职责范围包含但不限于：基础信息子系统、医保业务基础子系统、支付方式管理子系统、内部，统一门户子系统、内部控制子系统、基金财务管理子系统。 2、需求范围：运维服务需求包括数据提取、数据维护、系统BUG完善、业务功能完善、业务功能变更、业务功能新增、政策调整，不包含重大机构组织调整、人群范畴调整、非业务性的系统新增、系统功能新增等。 运维服务要求 为保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行，需要实时对系统进行维护。所有运维工作都需在医保局指定部门确认的情况下进行，运维内容包括不限于以下部分： （一）运行服务类。提供区内医保应用系统的运行服务，确保区内应用系统现有功能、接口和服务能满足实际工作需要，及时改正系统使用过程中的缺陷。 （二）应用拓展类。根据实际需求，按照相关技术要求和标准规范，在规定时间节点内对区内医保应用系统进行应用拓展，并纳入统一运维管理。 （三）应用保障类。包括但不限于如下内容： 1. 提供相关技术及业务咨询,根据工作需要，统筹安排和组织开展技术培训和应用培训。 2.协助开展网络故障排查、性能评估与调优等相关基础设施环境的维保工作，提出在正常条件下改进系统性能的各项建议，包括系统资源分配与效率改进建议、软件配置规划和性能优化建议、系统容量预测建议等。 3.根据需求的变化，对有关软件不涉及到软件架构的问题及时调整、更新、升级。 4.重保服务：遇重要业务上线、重要节庆日、重大活动开展等重要时间节点，根据现场重大保障服务要求，提前制定保障方案和风险应急预案，提供24 小时无间断服务，确保系统稳定运行、系统故障及时排解。 5.应急保障：建立完善的应急机制和应急预案以满足业务持续性要求，确保系统稳定运行、系统故障及时排解。 6.定期查看业务系统操作记录和使用日志，并形成报告，发现问题时及时汇报。 - 需求167：市医保局数字证书维护及应用服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、医保局数字证书（含使用年费） ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、提供涵盖张家港市约4万余家企业用户的证书业务办理服务（包括：新增企业证书新办<免费>、证书更新、证书解锁、证书补办等）； 2、提供面向上述用户，配套的电话客服坐席、远程咨询及操作指导服务；提供面向上述企业用户的大厅自助机指导服务。 3、服务端运维服务包含：提供远程技术支持、服务端运行技术保障、服务端系统巡检； 4、应用系统集成对接：响应单位提供的数字证书服务需求，对接国家医保公共服务平台、江苏省医疗保障局网上服务大厅业务应用系统。 - 需求168：市医保局硬件维保项目，运维期限：2024年10月16日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、核心数据库维保 2、网络安全设备授权及维保 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1．本地医保数据库日常运维 提供核心医保核心数据库系统和异地容灾数据库日常运维工作。 2．数据共享链路运维 使用数据同步软件，从苏州市医保数据共享平台实时同步数据回张家港市医保核心数据库。使用数据同步软件，从张家港市医保核心数据库共享数据向市大数据局实时同步共享。 4．DSG回流库网络设备硬件维保 合同期内中标方免费维保DSG回流库网络设备及链路确保稳定运行，保障苏州市医保数据共享平台实时同步数据回流至张家港市医保核心数据库。 运维和服务要求 （1）基础软硬件运维 ①系统内的IBMP 750，HDS G200，DSG回流库网络设备及链路，提供7*24免费硬件维保，确保稳定运行。2台山石网科SG-6000万兆出口防火墙设备原厂质保，原厂免费版本升级及相关技术支持服务，IPS入侵防御模块升级和维护服务，AV防病毒模块升级和维护服务。（在维保期内免费为用户更换所有损坏硬件，不产生任何其他费用）。 ②响应要求：专人负责，电话响应及时，4小时内到场。如不能现场修复，需提供备机服务。且不再收取任何其他的相关费用，如劳务、交通费等费用。 ③故障发生时需要现场服务，备件到用户现场的最长时间不应超过12小时；更换全新备件的型号和规格应与被更换的完全一致，保障系统稳定安全；更换下的备件不返还供应商。 ④系统故障在不能得到及时有效处理的情况下，必须提出妥善解决方案，并立即开展实施。从供应商工程技术人员进行故障处理开始，到全部故障排除，整个系统完全恢复到故障前的正常状态所需时间不能超过24小时，否则我单位将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。 ⑤定期预防性维护，每月至少一次现场硬件维护，需提交详细的预防性维护报告和总结。每次维护保养及故障修复后均须出具详细全面的相关书面文档，及时提供用户方有关系统运行的状态报告和运行建议；并针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。 （2）数据库运维 ①优化数据库各项参数，使数据库处于最优的运行状态。 ②升级数据库小版本。 ③调整系统存储策略，给各实例分配合理的存储空间。 ④对情况特殊的数据表及对象提出操作建议，应DBA的要求实施或重建。 ⑤数据库的安全性检查。 ⑥每月提交数据库健康检查报告。 ⑦检查存储情况并及时提出扩容建议。 ⑧备份数据库异常情况下能及时响应。 ⑨协助建立备份数据库系统的日常操作流程和维护制度。 ⑩保证数据库的正常运行，常规现场检查每个月不少于一次，需提交检查报告。报告中要反映可能存在的潜在问题及解决方案。 （3）DSG数据复制软件日常运维 ①使用专业数据复制软件（DSG）监控工具，实时监控数据复制链路，该工具提供中文管理界面，提供统一管理监控功能，能实现对软件的运行状态、运行日志、系统配置等方面进行统一的管理及监控，系统软件应具有故障的监视和诊断能力，出现不正常情况时，应能及时识别并发出告警信息，提供数据一致性比对功能，提供一年使用授权，提供的该监控工具针对备份数据库至少拥有一年合法使用授权。 ②DSG链路发生故障时，需要现场服务。DSG链路故障在不能得到及时有效处理的情况下，要求提出备用解决方案，并立即开展实施。如8小时内不能解决问题，供应商应及时使用DSG原厂商技术支持服务解决复制链路问题。 ③针对用户DSG实际现状建立常见故障知识库，并制定相应的支持计划书及系统的容错机制和故障应急方案，通过启动应急系统恢复业务系统的运行。 （4）数据同步软件运维 ①使用一套数据同步软件将数据从苏州市数据共享平台回流到张家港医保核心生产库，提供的该数据同步共享软件至少一年合法使用授权（该软件需要和苏州市数据共享平台兼容，确保可以完成数据实时回流工作，数据延迟小于10秒）。 ②使用一套数据同步软件将数据从核心生产库实时共享到市大数据局数据平台，提供的该数据同步共享软件至少一年合法使用授权。 ③完成苏州市数据共享平台到张家港医保核心生产库数据同步共享链路和张家港医保局核心生产库实时共享到张家港市大数据局数据平台数据共享链路的搭建、监控、优化、重建等日常运维等工作，要求工作日提供监控服务，遇到问题第一时间解决问题，如不能解决提供原厂资源解决共享链路问题，数据链路发生崩溃后，24小时内重新搭建链路并恢复链路正常运行,所产生一切费用由成交供应商承担，成交供应商提供20人天（指1个人干活20天，或者2个人干活10天，或者4个人干活5天等）软件原厂工程师现场调优服务，用于提供数据共享链路优化服务。 （5）其他服务内容 ①建立系统管理档案，并制定相应的支持计划书及管理方案。 ②系统基础环境全面检测。 ③按需要对各系统进行系统安装补丁程序。 ④各系统性能分析与优化。 ⑤我单位需要时，提供系统分析、接受咨询及方案设计。 ⑥系统发生重大调整事项（如扩容、升级、迁移等）的现场支持要求。 ⑦系统故障的记录、分析，提出排除方案，并排除故障。 ⑧定期的技术交流及培训服务。 ⑨对于服务项目中的所有服务内容发生停止服务等严重故障，成交供应商将在接到采购人报修电话后30分钟内响应，并在2小时内赶往采购人现场提供维护服务；故障应该在24小时内得到解决，备件更换应该在48小时内更换完成。对于服务项目中的所有服务内容发生非停止服务故障，成交供应商将在接到采购人报修电话后1小时内响应，并在4小时内赶往采购人现场提供维护服务，故障应该在48小时内得到解决。 - 需求169：市医疗保障系统骨干网络运行维护及安全运维，运维期限：2025年4月18日-2025年6月30日 医保信息系统是重要的民生服务系统。系统涉及了全市三万多家企事业单位（含个体工商户）、一百多万参保人、近千家定点医药机构与医保局连接构成骨干网。我市两定机构每日医保联网实时刷卡结算人次达四万多笔，交易明细超三十万条，同时还要确保苏州大市、江苏省内、全国跨省异地医保联网实时刷卡结算。目前医保信息系统骨干网络设备已运行多年，设备稳定性、效率性逐年下降，为提高设备的稳定性及效率性，最大程度确保医疗保障系统骨干网络的稳定运行，最大程度的确保医疗保障系统业务的不间断正常运行，特提出以下运行维护范围和要求：供应商须为张家港市医疗保障局提供服务器及虚拟化系统运行维护服务、提供医疗保障骨干网络（含40多家医疗机构医保专网设备）运行维护服务，提供办公电脑及笔记本技术服务(台式电脑及笔记本电脑共计约120台)、提供办公外设技术服务（打印机约40台）、提供网络安全服务。 ##### 运维服务清单： 1、网络安全运维服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： （一）根据省、苏州市局、张家港市医疗保障局的最新需求，对医疗保障系统骨干专网进行调整，确保医疗保障相关新政顺利实施。 （二）根据张家港市医疗保障局的要求，对医疗保障系统机房服务器的创建、变更、调试、维护，以满足采购人对服务器及虚拟机的应用服务需求，确保医疗保障相关系统的稳定运行。 （三）根据张家港市医疗保障局的要求，对医疗保障系统定点医院医保骨干专网设备进行运维，并提供必要的备机服务，确保参保人员医保待遇实时结算。 （四）根据张家港市医疗保障局的要求，为全局办公电脑及笔记本、办公外设提供技术服务。 （五）网络安全服务 5.1安全巡检 A、服务介绍 安全巡检是通过巡检工作，检查网络设备及应用系统设备的硬件运行状况，通过审计系统分析整体网络运行状态、应用系统运行情况，判别信息化系统中的不安全、不规范操作，通告领导及时处理，把风险扼杀在摇篮里，日常故障处理要做到可追溯、可追踪。 B、服务内容 安全巡检，包括核心路由配置、核心交换机网络设备配置合理性检测与分析，负载均衡与防火墙等安全设备的配置检测与分析等。服务器配置安全核查包括身份鉴别方式、帐号安全设置；远程管理方式、多余帐号和空口令检查、默认共享检查、文件系统安全、网络服务安全、系统访问控制、日志及监控审计、病毒及恶意代码防护、拒绝服务保护及补丁管理等。定期对设备进行日志检查分析。采用人工访谈、现场检查、工具检查的方式对客户的服务器及网络设备进行评估，收集相关信息进行分析，并结合客户实际需求提供整改建议。对主要设备安全漏洞扫描，收集网络和业务系统中存在的安全漏洞。通过定期安全巡检，能够发现设备的不安全因素。安全巡检的目的在于发现和消除设备安全隐患，保障系统的正常平稳的运行，能更好地摸清系统运行环境情况。 C、服务频率 安全巡检服务一次。 D、服务成果 《张家港市医疗保障局设备巡检表》 5.2安全监测 A、服务介绍 安全监测服务是通过部署主流品牌流量探针系统进行周期性的监测，基于旁路流量的全方位威胁检测与响应平台，广泛覆盖传统僵尸主机、木马、蠕虫、APT攻击、Web 和非 Web 攻击、业务风险挖掘、资产梳理。 B、服务内容 安全监测通常是集合了防病毒软件、防火墙、入侵监测系统、安全审计系统等多个数据信息系统，将这些系统整合起来，对目前的整个网络情况进行评估，以及预测未来的变化趋势。 C、服务频率 安全监测的服务频率为每半年一次。 D、服务成果 《张家港市医疗保障局安全检测报告》 5.3漏洞扫描 A、服务介绍 漏洞扫描主要是通过脆弱性评估工具以本地扫描的方式对张家港市医疗保障局评估范围内的网络和信息系统进行安全扫描，从内网和外网两个角度来查找网络结构、网络设备、服务器主机、数据和用户帐号/口令等安全对象目标存在的安全风险、漏洞和威胁。 C、服务频率 漏洞扫描服务的服务频率为每季度一次。 D、服务成果 《张家港市医疗保障局漏洞扫描服务报告》 5.4网络安全应急响应 A、服务介绍 为张家港市医疗保障局提供重大网络安全事件应急响应和处置服务，在发生信息破坏事件（篡改、泄露、窃取、丢失等）、大规模病毒事件、网站漏洞事件等网络安全事件时，提供专业的应急响应协助处置。 B、服务内容 针对常见的计算病毒、僵尸网络、木马、蠕虫等有害程序感染及传播事件、针对常见的后门攻击、漏洞攻击、网络扫描等网络攻击类事件、针对常见的信息篡改、信息泄露等信息破坏类事件以及针对常见的软硬件故障、外围保障设施故障等设备设施故障类事件进行应急响应和处置。 应急响应服务流程并非是一成不变的，需要安全服务工程师在实际网络安全事件应急响应过程中灵活变通，可适当简化，但任何变通都必须纪录有关的原因。详细的记录对于找出事件的真相、查出威胁的来源与安全弱点、找到问题正确的解决方法，甚至判定事故的责任，避免同类事件的发生都有着极其重要的作用。 C、服务频率 应急响应服务的服务频率为按需开展。 D、服务成果 《张家港市医疗保障局网络安全事件应急响应服务报告》 5.5应急演练 A、服务介绍 定期组织应急预案培训，并认真做好培训效果的反馈和培训计划的更新。对于重要系统的专项应急预案在组织培训的基础上，通过实际的应急响应演练过程，帮助相关人员不断更新应急响应相关的知识和技能，提高各类人员的应急工作熟练程度，提高突发事件发生时应急响应的效率。 B、服务内容 应急演练是模拟突发网络与信息安全事件，各有关部门和人员按照应急预案中描述的步骤所进行的一系列活动和措施。通告开展应急演练，以检验应急预案的正确性，不断加强人员的安全意识和应急响应的熟练程度。 安全运维团队有能力根据张家港市医疗保障局业务特点设计应急演练方案，包括丰富、全面的应急演练场景，如包含防病毒、网络、攻击等演练场景。根据演练方案编制演练脚本，搭建演练环境，提供自动化工具用于构建攻击、篡改等复杂演练场景，并提供必要的演练设备，演练开始前为具体参与人员提供演练培训。 C、服务频率 应急演练的服务频率为每年一次。 D、服务成果 1、《张家港市医疗保障局应急演练场景和脚本》 2、《张家港市医疗保障局应急演练报告》 5.6安全培训 A、服务介绍 通过网络安全培训，将网络安全发展的新动态、新理论和新信息传递给接受培训的人员，培养参加培训人员在网络安全方面的技能和水平，保证张家港市医疗保障局安全工作人员充分吸收网络安全知识，还要提高防护网络安全技能和水平， B、服务内容 按照相关培训要求，对船闸全员进行网络安全意识和网络安全法的普及培训，培训内容包括最新的法律法规培训，安全意识、技术培训、事件应急等前沿领域技术介绍，另依实际工作需求对用户方管理员进行网络设备和安全设备的操作培训等。 C、服务频率 安全培训的服务频率为每年一次。 D、服务成果 1、《张家港市医疗保障局网络安全培训PPT》 2、《张家港市医疗保障局网络安全培训记录表》 5.7安全咨询 A、服务介绍 依据相关法律法规、网络安全标准、行业标准等要求，针对张家港市医疗保障局业务、流程、人员、信息等方面的需求进行深入分析和梳理。 B、服务内容 从全局、整体的角度为客户的网络和信息化安全建设提供咨询及规划服务，如：网络安全规划、等级保护合规性、风险评估、技术措施安全加固和评估、信息系统安全运行等。 C、服务频率 安全咨询的服务频率为按需。 D、服务成果 《张家港市医疗保障局网络安全规划》 5.8渗透测试 A、服务介绍 渗透测试模拟黑客行为对目标对象进行入侵，目的是发现目标对象的管理与技术弱点以及这些弱点被成功利用的可能。通过远程或本地方式对信息系统进行非破坏性的入侵测试。主要开展网络安全渗透、网站安全渗透、业务应用系统安全渗透以及对现有系统、网络、终端的逻辑和物理控制措施进行安全测试。找出安全漏洞所在，提高应用系统的安全性。 B、服务内容 渗透测试是站在实战角度对用户单位对外服务的系统上进行的安全评估，可以让开发公司、用户相关人员直观的了解到自己网络、系统、应用中隐含的漏洞和危害发生时可能导致的损失。 C、服务频率 渗透测试的服务频率为每半年一次。 D、服务成果 《张家港市医疗保障局渗透测试报告》 - 需求170：地图维护服务，运维期限：2024年12月9日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、地图维护服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 维护地理信息系统相关功能进行日常维护及数据调整，保障相关功能正常使用。 1、地图、网格、轨迹等地理信息系统数据调整及维护 2、通过QQ或微信群提供系统的技术支撑服务 3、提供专门的维护人员服务电话 4、随时接受电话咨询服务和日常运维，特殊时期派遣技术人员现场维护 5、外部系统对接产生问题沟通等日常维护工作。 - 需求171：视频AI服务，运维期限：2025年4月18日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、视频AI项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 接入现有摄像头进行AI视频分析，对接张家港市社会综治大联动平台，自动抓取并上报问题。须定时对“慧眼达”进行检查维护并出具运行报告，提供全程的质保售后服务； （1）满足300路视频源接入的智能AI识别分析，全量检测时间在20分钟之内完成，配套运行环境由供应商提供。 （2）对视频源进行店外经营、无照经营游商、机动车乱停放、非机动车乱停放等多类违法行为进行智能识别 （3）所有报警均需有抓拍的报警照片、违规目标标注，报警的时间、位置信息。 （4）根据每个监控探头所处的监控点位不同、监控区域不同，支持按用户需求设置负责区域的监控探头检测规则。设置违章事件检测规则时，每个探头可以设置任意数量及形状的多边形区域。 （5）支持批量导入监控探头、支持批量添加检测监控探头、支持批量移除检测监控探头。 （6）支持按照树形结构展示监控探头和搜索监控探头点位，并自动基于地图定位，同时显示该监控探头的实时视频图片。 （7）支持通过GB/T28181-2011标准或GB/T28181-2016标准接入第三方平台、支持通过RTSP接入视频图像、支持通过RTMP接入视频图像、支持通过监控探头私有SDK接入视频图像、支持通过Onvif协议接入监控探头视频图像。 （8）地图上渲染当日报警案件点位，支持显示每个报警点位的案件数量统计显示、每个报警点位支持按照事件类型的图形统计、每个报警点位支持与前四周案件量对比分析、每个报警点位支持点击查看当天全部案件图片列表。 （9）软件修复，遇到软件功能缺失时要及时进行修复，如因工作需要要对软件功能进行提升，对有缺陷的功能进行调整时，要及时完成相关调整工作。在保证工作人员正常使用的情况下，及时对缺失的功能和需要调整的功能进行的调整。 （10）软件维护，运维人员要定期对服务器的操作系统补丁升级、数据进行备份、软件系统的移机、数据的灾难恢复，如果出现数据丢失的情况，运维人员要协助恢复数据，如因运维人员的缘故造成数据丢失且无法恢复的要进行赔偿等责任。 （11）定期巡检安排专人负责系统维护及现场巡检；如服务工程师因特殊情况无法到达，则先以电话沟通，采购人同意后，后补巡检单进行确认，注明相关原因。 - 需求172：12345热线平台运维服务项目，运维期限：2025年1月12日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、12345热线平台运维服务项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1．软件修复 遇到软件功能缺失时要及时进行修复，如因工作需要要对软件功能进行提升，对有缺陷的功能进行调整时，要及时完成相关调整工作。在保证工作人员正常使用的情况下，及时对缺失的功能和需要调整的功能进行的调整。 2．软件升级 对软件日常升级需求进行及时升级。如要对软件有较大的升级或者增加软件功能时，涉及到源程序修改时，进行工作量的评估并提交相关方案，方案审核通过后双方协商确定工作量和费用。 3．数据操作 运维人员要定期对服务器的操作系统补丁升级、数据进行备份、软件系统的移机、数据的灾难恢复，如果出现数据丢失的情况，运维人员要协助恢复数据，如因运维人员的缘故造成数据丢失且无法恢复的要进行赔偿等责任。 4．定期巡检 安排专人负责系统维护及现场巡检；如服务工程师因特殊情况无法到达，则先以电话沟通，采购人同意后，后补巡检单进行确认，注明相关原因。 5．业务培训 供应商需安排专人对业务部门和座席区操作人员进行相关功能培训、答疑，确保使用对象熟悉系统的操作流程。 - 需求173：12345在线学堂服务，运维期限：2025年2月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、12345在线学堂项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.“热线学堂”小程序以“12345热线业务知识库+在线培训学习平台”为中心，以全面支持全市热线业务学习培训为目标，本次服务主要保障培训课程库、案例分析库和在线职业培训考核考评等功能的稳定运行。 2、人员账号调整、课程内容及培训内容调整 3、系统相关问题沟通处理 4、通过QQ或微信群提供系统的技术支撑服务 5、提供专门的维护人员服务电话 6、随时接受电话咨询服务和日常运维 7、外部系统对接产生问题沟通等日常维护工作。 - 需求174：金融工作服务系统运维项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、金融工作服务系统运维项目 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、系统维护服务，内容包括故障排除、性能调优、技术咨询、软件日常维护和升级（更新数据统计模块）等； 2、建立完备的系统资料库，包括服务器的信息、网络配置、数据库相关的设置信息等，以确保系统的日常运作； 3、提供服务器的迁移、灾难性恢复服务； 4、遇有重大活动需要确保系统正常运行的，提前通知服务供应商，供应商可做好活动期间的人员保障及技术支持； 5、提供免费的服务热线，接受反馈技术问题的解答、业务和技术咨询、服务投诉等。 - 需求175：苏州市公共资源交易中心平台张家港频道平台维护，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、苏州市公共资源交易中心平台张家港频道平台维护 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、数据分析系统维护 运维小组需全面保障交易中心工作人员可以通过数据分析系统分析交易过程中各个环节的交易数据。同时，定期排查系统故障，及时解决突发问题。 具体维护内容需包括：交易数据总览、全流程电子化、全方位一体化、数据展示平台。 2、总控平台维护 运维小组需全面保障交易中心使用总控平台过程中各个环节正常运行。同时，定期排查系统故障，及时解决突发问题。 具体维护内容需包括：模型管理平台、设备运维管理平台、设备管理平台、可视化集成平台、数字见证系统。 3、电子交易系统维护 运维小组需全面保障交易中心使用电子交易系统过程中各个环节正常运行。同时，定期排查系统故障，及时解决突发问题。 具体维护内容需包括：公共资源业务管理子系统、交易用户网上办事子系统、电子文件编制子系统、网上开标评标（评审）子系统、综合管理子系统、施工BIM评标系统、慧监管、交易项目可视化、电子档案管理系统、智能辅助评标。 4、电子监管系统维护 运维小组需全面保障交易中心利用电子监管系统针对交易业务的全流程进行监管。同时，定期排查系统故障，及时解决突发问题。 具体维护内容需包括：项目备案子系统、综合监管子系统、电子监察子系统、投诉处理子系统。 5、移动办公平台维护 运维小组需全面保障移动办公平台的正常运行。同时，定期排查系统故障，及时解决突发问题。 具体维护内容需包括：移动版办公平台（中心端）、移动版投标平台（投标人端）、移动版招标平台（招标人端）。 6、后勤管理系统维护 运维小组需全面保障交易中心工作人员使用后勤管理系统进行后勤管理。同时，定期排查系统故障，及时解决突发问题。 具体维护内容需包括：资产管理系统、点餐管理系统、信息发布管理系统、人事管理系统、即时通讯系统。 7、金融服务平台维护 运维小组需全面保障交易中心工作人员使用金融服务平台进行金融业务操作。同时，定期排查系统故障，及时解决突发问题。 具体维护内容需包括：门户网站模块、产品申请模块、用户中心模块、产品接入模块、统计分析模块、风险控制模块、数据安全模块、统一管理模块、业务跟踪模块、银企互评模块。 8、系统对接接口维护 运维小组需全面保障平台与其他系统对接接口的正常运行。同时，定期排查故障，及时解决突发问题。 具体维护的接口需包括：与苏州市公共服务平台对接接口、与张家港市政务服务平台对接接口、与张家港市土地储备网站对接接口、与江苏省综合专家库对接接口、与江苏省工程建设监管平台对接接口、与苏州市公共资源交易网对接接口、与江苏省公共资源交易网对接接口、与江苏省建设工程招标网对接接口、与银行系统对接接口、与短信平台对接接口、与政务协同办公平台对接接口、与融媒体今日张家港接口、与数据底座对接接口、与市政务大数据平台对接接口、与智慧城市对接接口、与金税系统对接接口、与第三方财务系统对接接口。 运维服务具体工作 1、技术咨询 在维护服务期内，供应商需提供开发咨询、建议服务，对采购方技术和业务人员的问题进行详细解答。 2、平台功能块维护服务 对平台功能进行维护与优化。对系统程序错误、设计缺陷的修改，及时纠正因程序问题引起的数据缺陷，及时处理系统突发性故障。对已不适应当前技术而产生的故障，及时予以处理。 3、平台安全运行保障服务 对平台数据库维护，保障数据库的正常运行； 记录平台运行日志； 保障平台运行的稳定性、高效性以及安全性； 定期对平台、web应用做优化及升级服务，以提升平台的运行性能； 紧急故障现场处理，发生紧急问题后迅速赶赴现场，为用户处理问题；系统恢复服务，确保系统崩溃后能尽快恢复； 4、技术维护升级 修复本项目系统运行过程中产生的缺陷，并升级更新系统 5、等保协助工作 按需协助中心完成三级等保工作，提供专业人员参与中心三级等保要求的管理工作。 6、技术培训需求 对采购人及相关业务部门安排全面的人员培训。 根据项目的实际情况设计完善的培训计划，组织和编写出完整的培训教材。 提供最新的文字、音像、电子培训资料。 接受技术咨询，派人到现场作安装技术指导。 提供培训师资，根据本项目涉及的不同类型、不同层次对象，安排相应的专业培训师资。对于应用系统的使用培训，提供内容详实的培训教材和熟练的培训人员。 培训合格的标准为：在正常工作使用条件和任务下，学员能依据操作的基本规则对设备进行独立操作。 - 需求176：公共资源交易平台短信服务，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1.固定账号短信发送功能 2.批量短信群发功能 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.短信能正常、正确发送到目的号码 2.对于短信发送状态能及时推送给苏州市公共资源交易中心平台张家港频道平台 3.费用不足时能够给予管理员提示 - 需求177：交易平台与开票系统数电发票对接服务，运维期限：2024年12月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、交易平台与开票系统数电发票对接服务 ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.与交易平台对接，接收交易数据； 2.使用交易数据进行开票 3.支持数电发票。 - 需求178：市残联微信公众号运维，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、残联微信公众号运维服务(数量：1) ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.提供微信代运营服务，发表文章数不少于60篇，超过2000阅读量的文章不少于1篇，超过1000阅读量的文章不少于2篇，超过500阅读量的文章不少于4篇，新增粉丝量不少于250人。 2.须提供专门负责人与残联联络沟通，保持手机畅通及时联系。 3.如遇大型活动，需配合到达活动现场进行素材拍摄，服务期内参加不少于1次拍摄活动。 4.残联相关政策解读（涉及社会保障、就业、康复、无障碍环境建设等），定期进行往期回顾内容维护。 5.完成节日海报以及活动需要的投票、问卷等系统设计不少于1次。 - 需求179：“智慧残联”平台运维，运维期限：2025年5月11日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、“智慧残联”平台运维服务(数量：1) ##### 运维服务标准： 服务内容： 1.保障系统现有业务模块各个功能的正常运行； 2.保障系统与苏州市残联、大数据中心、审批局数据交换的正常运行； 3.负责保障微信公众号业务申请端的正常运行。 - 需求180：市残联短信服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 ##### 运维服务清单： 1、短信服务(数量：1) ##### 运维服务标准： 服务内容： 1、提供短信发送服务。 2、短信发送服务应满足对移动、联通、电信、广电全网手机号码发送短信。 3、若短信发送服务出现严重故障无法使用，及时处理恢复。 软件、硬件运维服务总体要求如下： 落实以上各类软件运维服务需求，摸清全市政务信息系统（网站、APP、小程序等）整体情况，形成工作建议（一年两次）。主要包括系统运行报告，云网使用、系统对外接口情况、数据归集、渠道管理、公共组件使用等电子政务架构治理要求以及其他运维工程中的具体要求。 - 落实以上各类硬件运维服务需求，摸清全市政务信息化硬件分布整体情况，形成工作建议（一年两次）。为后期优化升级、信创替代打好基础。 提供运维服务流程方案，形成工作建议，为运维服务建立响应机制，确保在故障发生时能够迅速定位并解决问题。 提供数据灾备方案，形成工作建议，确保关键业务数据在风险发生时能够迅速恢复。 提供运维持续改进方案，形成工作建议，通过系统性的方法，不断优化运维流程、提升运维能力、降低运维成本，确保软硬件环境的稳定性和可靠性。 |
| 5 | 云网链路运维服务 | 提供99对租纤服务，服务于各委办局。 提供网络带宽服务，共计7632Mbps，服务于各委办局。 |
|  |  | 提供以下增值服务： 增值服务 1.CDN加速服务，10T，庭审CDN加速流量包 2.短信服务，201100条短信平台包 3.提供共计196个固定电话和1个网元数据。 4.提供30张物联网卡 5.提供云MAS短信费用（智慧城管平台使用） 云网链路运维服务总体要求如下：落实以上云网链路运维服务需求，摸清全市通信链路使用整体情况（一年两次），按照推动云网通信链路整合的原则，形成具体建议方案。 |
| 6 | 系统等保服务 | 提供13套业务系统二级等保服务； 提供8套业务系统三级等保服务； |
|  |  | 提供以下增值服务： 增值服务一 序号，服务内容，数量 （1）漏洞扫描服务：每季度定期对服务器、网络设备、信息系统进行一次漏洞扫描，对漏洞危害进行分析。其中包含弱口令扫描。提交漏洞扫描报告。数量：三次 （2）渗透测试服务：每季度定期信息系统进行一次渗透测试，对漏洞危害进行分析，提交漏洞扫描报告。数量：三次 （3）安全培训服务：提供2次安全意识和技能培训。数量：2次 （4）安全咨询服务：对现有信息安全管理体系和技术防护体系工作进行合规性与有效性检查,同时，对系统信息安全管理的工作现状和面临的风险进行综合分析，提出针对性的安全架构设计和整改方案。数量：9个月 （5）基线核查服务：每季度针对网络设备、服务器、应用系统进行基线核查。数量：三次 （6）安全事件应急响应服务：提供安全响应7*24小时。数量：9个月 （7）应急预案服务：提供应急预案方案。数量：9个月 （8）安全预警：安全事件预警。数量：9个月 （9）安全通报：安全事件通报。数量：9个月 （10）资产梳理：对现有系统资产进行梳理，并登记工作。数量：9个月 （11）APP检测：对现有的APP的安全检测。数量：9个月 （12）安全事件日志分析：每季度对日志进行分析。数量：三次 （13）重要时期安全保障：重要事件提供安全保障服务工作。数量：9个月 （14）安全风险分析：提供安全分险分析。数量：9个月 （15）安全整改方案：提供安全整改方案。数量：9个月 （16）攻防演练。数量：1次 增值服务二 提供《信息系统渗透测试报告》，包含但不限于如下方面的内容：渗透测试的方法、目标、范围。测试的人员、时间、策略。测试的工具、风险规避措施。测试的过程、漏洞利用截图，测试的结果等。 增值服务三 提供每季度一次的安全漏洞扫描。 增值服务四 渗透测试 选取可能发起攻击的测试点，使用渗透测试的方式查找可能存在的渗透点,发现信息系统防护体系的薄弱环节，找出可能发生的恶意攻击事件和违规行为。 1）渗透测试的内容 工作内容包括渗透测试及提供漏洞修复方案。 本次渗透测试工作为黑盒测试。 2）需要包含如下阶段 前期交互阶段：与用户组织进行讨论，确定渗透测试范围和目标。 信息搜集阶段：采用各种方法搜集用户方的所有相关信息。 威胁建模阶段：使用在信息搜集阶段所获取到的信息，标识出目标系统上可能存在的安全漏洞与弱点。 漏洞分析阶段：综合前面几个环节获取到的信息，从中分析和理解，找出攻击途径和攻击方法。 渗透攻击阶段：针对确定好的攻击途径和攻击方法实施渗透攻击，获取系统相关权限。 后渗透攻击阶段：以特定的业务系统作为目标，识别出关键的基础设施，找出用户组织最具价值和尝试进行安全保护的信息和资产，找出能够对用户组织造成重要业务影响的攻击途径。 报告阶段：将渗透测试结果编制成文档提交给用户，提供安全解决方案。并将在渗透测试阶段产生的垃圾数据进行清理。 3）渗透测试工作要求 本次渗透攻击测试工作应当以不破坏用户应用系统为前提条件，不做危害用户应用系统的工作行为，遵守职业道德，遵守行业规则，严格遵守保密制度，保密要求，不得擅自修改、拷贝用户数据，不得泄露、传播用户的敏感信息，如有违反将负法律责任。 服务成果 本次安全服务应提交以下成果： 《信息系统渗透测试报告》，包含但不限于如下方面的内容：渗透测试的方法、目标、范围。测试的人员、时间、策略。测试的工具、风险规避措施。测试的过程、漏洞利用截图，测试的结果等。 增值服务五 1.漏洞扫描服务：每季度定期对服务器、网络设备、信息系统进行一次漏洞扫描，对漏洞危害进行分析。其中包含弱口令扫描。提交漏洞扫描报告 2.渗透测试服务：每季度定期信息系统进行一次渗透测试，对漏洞危害进行分析，提交漏洞扫描报告 3.安全培训服务：提供2次安全意识和技能培训 4.安全咨询服务：对现有信息安全管理体系和技术防护体系工作进行合规性与有效性检查,同时，对系统信息安全管理的工作现状和面临的风险进行综合分析，提出针对性的安全架构设计和整改方案 5.基线核查服务：每季度针对网络设备、服务器、应用系统进行基线核查 6.安全事件应急响应服务：提供安全事件响应7*24小时 7.应急预案服务：提供应急预案方案 8.安全预警：安全事件预警 9.安全通报：安全事件通报 10.资产梳理：对现有系统资产进行梳理，并登记工作 11.APP检测：对现有的APP的安全检测 12.安全事件日志分析：每季度对日志进行分析 13.重要时期安全保障：重要事件提供安全保障服务工作 14.安全风险分析：提供安全风险分析 15.安全整改方案：提供安全整改方案 16.攻防演练：攻防演练 |
| 7 | 安全服务 | - 2024年广电播出系统等级保护及安全服务，运维期限：2024年等保 服务内容：信息系统安全等级保护制度作为信息安全系统分级分类保护的一项国家标准，对于提高网络安全建设的整体水平，具有非常重要的意义。根据国家广电总局62号令规定，广电播出系统每年必须按2.0标准做三级等级保护测评及相关信息安全服务。 序号，服务名称，服务内容，服务说明，服务次数 1、等级保护测评服务 高清电视硬盘播出系统测评服务（三级）、音频工作站系统测评服务（三级），根据《网络安全法》要求，对系统进行等级保护差距测评分析，并出具测评报告。服务周期内1次。 2、应急演练服务，1次 数据恢复演练：数据验证完整性验证、系统可用性验证和灾难恢复演练。 硬件故障演练：机房断电、网络设备故障、线路故障、服务器故障。 网络攻击演练：模拟受到信息篡改、拒绝攻击、病毒攻击。 3、安全巡检，4 次 检测内网是否存在新型攻击以及可疑行为，提供内网关键信息位置深度扫描，对获取的数据进行分析：通过部署符合国家相关法律法规要求的网络威胁监测专用工具和设备，对单位整体内网环境进行监测，发现单位内部暗藏的异常流量和行为。 4、安全培训服务，1 次 网络安全意识培训：主要是针对员工（安全运维相关人员）安全意识的提高，通过简单的安全实例的演示和讲解，使安全工作人员在平时的工作中提高安全自我保护意识，免受恶意攻击者的钓鱼、跨站脚本、社会工程学等攻击。再通过简单的实践操作使其对安全认识提升到一个新的高度，也能帮助其在工作中加深对安全方面知识的理解和运用。 5、安全制度服务，1 次 网络安全管理制度完善：根据国家《网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、《信息系统安全等级保护基本要求》，参照《信息系统安全管理要求》、《信息系统安全工程管理要求》等标准规范，协助完善单位内网络安全管理制度。 6、应急响应服务，不限 24小时安全事件应急处置服务：遭到黑客攻击或病毒感染，通过有效的技术手段、组织管理、预案流程、制度规范等综合措施，尽早对有重大危害的计算机和网络安全事件进行发现、分析和确认，并对其进行响应。能够短时间内恢复系统正常运行，追查黑客攻击痕迹，定位安全漏洞，对事故系统进行检查和修复。 - 网络安全及维护服务项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 服务内容：对中心自建业务系统的网络安全工作提供专业化服务，包括检查、检测、攻防演练、技术支持等，以及单位人员的网络安全培训教育。 台账建设：台账建设主要以资产梳理、规章制度、工作记录等多维度进行整理，发现并协助梳理包括互联网域名、IP、端口、服务、中间件、操作系统等信息系统资产，以切实客户自身及监管单位要求制定规章管理制度并执行，并定期进行更新。服务频次：服务周期内 2 次。 安全巡检：安全巡检是通过巡检工作，检查网络设备及应用系统设备的硬件运行状况，通过审计系统分析整体网络运行状态、应用系统运行情况，判别信息化系统中的不安全、不规范操作，通告领导及时处理，把风险扼杀在摇篮里，日常故障处理要做到可追溯、可追踪。服务频次：服务周期内 3 次。 安全加固：针对应用系统面临的安全威胁和发现的安全漏洞，运用系统工具和方法，对应用系统和操作系统加强管理，切实执行系统漏洞和威胁加固等工作，将整个应用系统的安全状况提升到一个较高的水平。在严格遵守安全策略基线对网络与信息系统进行加固的同时，通过全局安全管理对安全架构进行性能优化。服务频次：服务周期内 3 次。 漏洞扫描：漏洞扫描主要是通过脆弱性评估工具以本地扫描的方式对评估范围内的网络和信息系统进行安全扫描，从内网和外网两个角度来查找网络结构、网络设备、服务器主机、数据和用户帐号/口令等安全对象目标存在的安全风险、漏洞和威胁。服务频次：服务周期内 3 次。 安全演练：1)编写网络安全应急预案：根据业务特点设计应急演练方案，方案应包括丰富、全面的应急演练场景，如包含防病毒、渗透攻击等演练场景。 2)根据演练方案编制演练脚本，搭建演练环境，提供自动化工具用于构建跨站攻击、网页篡改等复杂演练场景，并提供必要的演练设备，演练开始前为具体参与人员提供演练培训。 3)组织应急演练工作：协助组织实施应急演练工作，选择演练对象，从网络到系统环境等方面的故障进行模拟演练，确保在网络中断、系统毁瘫、机房出现重大事故等情况下尽快恢复应用的正常运行，做好演练过程记录和演练的总结工作。服务频次：服务周期内 1 次。 安全培训：通过网络安全培训，将网络安全发展的新动态、新理论和新信息传递给接受培训的人员，培养参加培训人员在网络安全方面的技能和水平，保证客户单位安全工作人员充分吸收网络安全知识，还要提高防护网络安全技能和水平。服务频次：服务周期内 1 次。 应急响应：提供重大网络安全事件应急响应和处置服务，在发生信息破坏事件(篡改、泄露、窃取、丢失等)、大规模病毒事件、网站漏洞事件等网络安全事件时，提供专业的应急响应协助处置。服务频次：按需。 - 张家港重要民生商品价格监测公布预警系统安全运维服务，运维期限：2024年11月1日-2025年6月30日 服务内容：提供张家港重要民生商品价格监测公布预警系统安全服务。 服务内容： 一、安全运维服务内容 1.提供云端Web应用安全防护、入侵防护、实时攻击监测模块、可用性监测、一键关停、永久在线、手机终端运维、安全防护报告、安全可视。 2.日常的维护、整理、查验 二、运维服务要求 1.7*24小时运维以及应急响应服务 2.对于一般简单解决的问题，提供电话咨询、电话支持服务（7*24H/周）；提供远程登陆（7*24H/周）支持服务。 3.对于紧急问题或者无法远程解决的问题，提供上门服务，接到电话2小时内，安排工程师到达现场。 4.确保系统能24小时稳定运行，并能给予技术咨询、技术支持服务。紧急情况下，能立即赶到现场，解决技术问题。 - 云防护产品购销合同，运维期限：2025年1月1日-2025年6月30日 服务内容：云防护产品购销项目安全服务 服务内容： 1、提供1套(含5个)网站的防护能力，包含:云抗D:20M业务带宽，10GDDOS 防护能力、云WAF 服务、WEB SHELL防护、云 DNS 服务、网站加速服务、端口隐藏服务、地域访问控制、邮件通知； 2、提供防护报告:月报，人工专家服务:1次/月，防护时段:7X24小时。 - 网络安全水平提升及机房运维项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 提供网络安全水平提升及机房运维服务。 服务内容： （一）UPS供配电系统（全包备件） 1.供配电: （1）输入输出配电柜及线缆：测量输入输出开关、线缆载流量的实际值和UPS显示值的区别。线缆外观有无破损，线缆交叉的情况，连接点的温度是否正常； （2）线缆是否存在局部过热,通风是否良好。 2.UPS主机：（全包备件） （1）全包备件保修方式（保修期内设备的维护保养、故障维修所需的备件均免费维修更换）。 （2）每3个月进行一次保养维护检查，内容如下： ①外观检查：面板显示、案件、指示灯、风扇运行是否正常； ②设备内部电感、电解电容和功率线的外观检查； ③设备内部各功率部件及电路板信号线的物理连接检查； ④检查模块、电路板、轨导、连接端子的键是否出现氧化； ⑤检查设备清洁程度，特别是设备内部的积尘及其他物质； ⑥设备绝缘检查； ⑦设备运行环境检查：设备通风及散热是否良好、环境温度、设备有无水患可能； ⑧UPS运行参数的检查：整流器、逆变器、静态旁路、负载运行参数是否正常、检测值与实际测量值是否有偏差（不超过5%）。 ⑨检查所有的电源保险丝、隔离开关的完好程度及是否安装牢固。 ⑩每季度定期检测UPS输入线电压、输入频率、输入电流谐波成分、输入功率因数、效率、输出相电压、输出频率、输出火线-零线波形、蓄电池充电电流等参数，应符合相关国家要求。 ⑪对每台UPS电池组进行不低于电池容量50%的放电测试，并对每台UPS电池组电池内阻进行检测，查看直流熔断器和蓄电池连接条的压降或温升是否有异常变化。 ⑫运维周期内定期用真空吸尘器清扫UPS主机内的各部件或用提供低压空气流吹风机来清除外来的残渣和灰尘。 3.蓄电池维护： （1）电池目检项目 ①电池外观检查：外观是否变形、渗漏，安全阀周围有无液体； ②电池端柱是否有腐蚀、爬酸现象或有过热痕迹； ③电池槽和盖的损坏； ④电池绝缘检查； ⑤电池寿命：当电池达到使用年限时，提前通知采购人； ⑥电池电压测量：检查充电电压是否和电池数量相匹配； ⑦电池端子连接是否稳固。 ⑧视情况进行电池表灰尘处理。 （2）仪器测量 ①测量和记录电池系统的直流浮充电压，此时也可选择测量和记录交流皱波电压 ②测量每一个电池端柱与接地间的直流电压以发现不正常的接地 ③测量和记录取样电池的温度 ④测量和记录每个电池的浮充电压 ⑤测量和记录系统均衡充电电压 （3）UPS主机内部进行电池自检 ①电池接触器闭合； ②电池处于浮充状态； ③整流、逆变通讯正常； ④电池状态正常； ⑤整流器工作正常； ⑥市电电压正常； ⑦逆变器正供电； ⑧负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率； ⑨UPS不处于联合供电状态。 以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中，出现上述允许条件任意一条不满足，系统将退出自检，转入均充状态。 按停止手动自检，可以中止自检过程，电池转均充。电池自检结束转均充。 （二）机房空调系统:（全包备件） 1.全包备件保修方式（保修期内设备的维护保养、故障维修所需的备件均免费维修更换。包含免费更换过滤网、皮带、风机、压缩机、电路板、室外电机、室外调速器、氟利昂等）。过滤网视情况进行更换，但每年提供不少于更换四次。皮带每年进行一次更换。 2.每3个月进行一次保养维护检查。 3.目前为两台精密空调在运行 （1）制冷系统： ①检查压缩机工作声音是否正常；油镜油位是否正常； ②检查压缩机吸气排气压力是否正常： ③制冷管路阀门（液管、气管、压缩机吸入及排出口阀门）是否打开； ④热力膨胀阀开启是否正常； ⑤压缩机转向；供电相序是否反相； ⑥检查吸气管路、排气管路、回液管路和压缩机机体温度是否正常； ⑦干燥过滤器前后端有无温差； ⑧管路（含储液罐）有否漏油痕迹； ⑨视液镜水分指示是否正常； ⑩蒸发器盘管是否脏污； ⑪冷凝器翅片是否脏污； ⑫检查冷凝器风机工作是否正常； ⑬检查冷凝器压力开关/风机调速设置是否正确； （2）送风系统： ①检查风机皮带轮和电机皮带轮的平面度； ②检查室内风机皮带张紧度； ③检查室内风机轴承工作是否正常；声音有无异常； ④检查室内风机叶轮转动是否正常； ⑤检查室内风压开关、过滤网压差开关设定值是否正确； ⑥清洁风机； ⑦检查空气过滤网是否脏污； ⑧检查所有门板是否可靠； （3）电气系统 ①每半年紧所有接线端子； ②检查各交流接触器吸合、分断是否正常； ③检查所有过流保护是否正常；整定值是否正常； ④检查主电源线电压、相电压、各相电流； ⑤手动启动制冷/除湿、加热、加湿功能，检查电流是否正常； （4）控制系统： ①检查控制器初始设置是否正常； ②检查温湿度探头是否偏差； ③检查显示器工作是否正常； ④检查所有数据及模拟输入、输出是否正常； （5）加湿系统 ①检查加湿器进水电磁阀和排水电磁阀动作； ②检查加湿器的蒸气排出管是否畅通； ③检查蒸汽凝结水排水是否正常； ④检查加湿罐结垢情况，清洗或更换； ⑤检查加湿器的进水过滤器； ⑥检查加湿器的溢水、排水盘； ⑦检查加湿器排水是否泄漏； ⑧检查冷凝排水是否泄漏； （6）管路系统 ①检查制冷管道保温和包扎是否完好； ②检查所有管路定位是否完好； ③检查室内外机连接电缆老化情况是否满足空调运行需要； ④检查空调送风和回风管路/通道是否通畅； （7）给水、排水系统 ①检查给水系统是否正常；加湿进水电磁阀的进水过滤网是否脏堵； ②检查排水是否通畅。 最后出具维护报告，记录各项技术数据，并提出意见和建议,提供运行数据分析报告。报告需要采购人签字认可。 （三）服务器运维（全包备件） 中标公司提供主动服务模式，提前发现和解决问题,确保系统24*7运行，具体服务内容包括： （1）系统故障定位和排错 （2）Windows、Linux操作系统安装、升级 （3）操作系统补丁的更新 （4）服务器微码升级 （5）系统备份和系统恢复 （6）数据备份和数据恢复 （7）CPU、内存升级扩容 （8）替换故障硬盘、RAID重建 （9）更换电源、风扇等易损件 （10）更换主板和其他故障板卡 （11）更换小型机和磁盘阵列中的各类到期电池 （12）系统参数的调整优化 （13）系统日志的检查和清除 （14）系统盘的镜像检查 （15）双机软件的状态检测 （16）系统目录空间状态使用的监测 （17）系统运行状态的监测 （18）安装新版本Linux系统 （19）在新版本Linux系统上调试系统配置 （20）对已安装的新版本Linux系统进行测 （21）维保设备（软件）范围内其它软件的升级服务 2.提供服务器维护服务，提前发现故障隐患，减少故障造成的宕机时间。在服务期间，机器硬件的损坏由供应商提供免费更换，采购人不再支付任何其它费用。供应商提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统24*7运行,具体服务内容包括： （1）协助采购人进行受支持的软件产品的基本的日常维护和管理。 （2）协助采购人对所报告的问题进行定义及指导采购人相关技术人员完成解决问题所需要的相关信息的收集工作。 （3）供应商将帮助采购人对所报告的问题进行问题根源的分析和诊断。 （4）对于软件本身的问题，供应商将根据需要向采购人免费提供相关的修正性软件。 （5）对采购人所报告的有关受支持软件产品的问题，供应商将根据需要使用标准系统进行记录和跟踪，并根据实际情形对问题的严重程度和优先级别进行设定和更新。 （6）供应商将在应用软件安装完毕后应进行基本系统测试 （四）存储系统运维（全包备件） 针对中心数据机房存储系统相关设备维保服务，供应商提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统24*7运行，具体服务内容包括： （1）设备故障定位和排错 （2）设备软件版本升级 （3）配置状态检测 （3）更换电源、风扇等易损构件 （4）系统使用状态检测 （5）系统日志分析和监控 （6）为信息中心的存储设备产品提供日常维修、维护服务。 （7）应急保障方案。综合分析采购人数据中心服务器的软硬件配置，应用情况，在第一次巡检后向局方提供安全、可靠、切实可行的应急方案。 （8）为采购人的存储管理软件配置、备份策略审核等提供技术支持服务。 （9）帮助采购人对存储系统进行性能分析：磁盘读写性能、数据存储备份安全性、I/O性能、解决数据存储性能故障、提高存储系统性能、提升采购人IT系统整体性能。 （10）根据采购人信息系统发展需求，规划新的存储备份系统、容灾系统等，解决采购人IT数据安全、高速增长需要。 （11）为采购人提供存储信息生命周期整体规划，保障采购人数据的生命力。 主机存储系统基本服务内容： 序号，服务模块，内容描述， 1，现场备件安装，配合用户进行。按备件到达现场时间工程师到达现场， 2，补丁服务，消除软件漏洞给系统带来的安全隐患，并对安装补丁所引起的系统连锁反应进行合理的平衡。， 3，升级服务，对系统进行软件或硬件的升级，以改进、完善现有系统或消除现有系统的漏洞。， 4，现场故障诊断，按服务级别：7×24小时， 5，电话远程技术支持，7×24小时， 6，问题管理系统，对遇到的问题进行汇总和发布， 7，系统优化，对客户系统的括主机、存储设备、操作系统、提供优化服务。 （五）虚拟化平台运维 主要的内容如下： 系统服务，备注 服务覆盖范围， Vmware软件系统基本维护， Vmware系统调优、升级、数据迁移， 虚拟机操作系统的病毒防护、调优与基本维护，不包含杀毒软件费用 服务器、存储阵列硬件维护，不包含配件更换产生的费用 服务器、存储阵列软件维护，包含服务器及存储阵列的软件升级、配置、调试、优化等 网络系统维护，包括网络的规划、调优、配置等，不包含配件更换产生的费用。 硬件微码升级， 服务响应， 电话覆盖时间，7×24小时 电话响应时间，10分钟 到达客户现场时间，2小时内 重要时刻到达客户现场的紧急时间，系统崩溃、业务停机等严重故障时 问题诊断时间，30分钟 问题解决时间，1-8小时 服务报告提交，服务结束次日 定期巡检与预防性维护， 系统定期巡检维护，4次/月 健康性检查，4次/月 专家巡检，1次/月 系统及应用备份，免费提供Vmware备份软件及安装部署 系统检查及服务报告， 远程诊断， 系统分析，根据客户要求确定是否开启远程服务 远程故障解决，根据客户要求确定是否开启远程服务 远程系统性能监控，根据客户要求确定是否开启远程服务 （六）网络交换设备和监控设备运维（全包备件） 1.监控设备：目前监控设备为58个摄像头，3台NVR主机。二楼扫描室增设4台监控摄像头，参数要求不低于现使用摄像头。 2.网络巡检服务：在维护服务期间，与主机和存储紧密配合。 3.网络环境与设备物理状况巡检。 （1）环境检查巡检：UPS电源、地线、空调、散热、物理安全性； （2）物理状况巡检：包括：设备机体、外观、及风扇、风道及过滤器、状态指示灯、电源、VIP模块、广域网端口、局域网端口等。 4.硬件部分巡检检查： （1）设备连接状况检查； （2）设备物理安全（电源冗余、机房环境、线缆）； （3）设备本身冗余性检查，包括引擎的冗余、电源的冗余； （4）设备系统及板卡指示灯状态检查分析； （5）端口描述，端口安全性，不使用的端口建议关闭，端口性能检查； （6）电源稳定性和线路检查； （7）设备有关的软件、硬件和BUG信息收集； （8）系统运行状态、性能检查和优化，包括CPU利用率、Mem使用率、Buffer分配、Crash分析； （9）设备扩容服务检查分析与支持； （10）设备物理检查(包括机体、风扇、风道及过滤器等)与清洁； （11）检查如发现损坏的或有隐患的部件将及时更换； （12）系统硬件运行情况综合分析。 5.软件部分巡检检查 （1）网络架构标准化、可扩展性、可用性、可靠性、高性能性、安全性及可管理性等检查； （2）系统的使用管理支持及相关升级服务； （3）检查系统日志分析报告(show Log) 以及其他的记录文件； （4）安全性配置分析； （5）管理性配置分析：设备上SNMP、LOGGING设置，NTP配置； （6）网络层：路由分发配置、静态路由配置； （7）网络系统通讯状态检查； （8）路由协议学习管理、质量服务（QOS）； （9）检查网络流量、通讯流量控制、网络访问安全、通讯数据类型的转发、VLAN划分等。 （10）当前系统配置采集及系统更改信息归档； （11）将发现有隐患的系统问题及时排除； （12）重要事件现场支持服务(例如割接、设备搬迁、现网测试、组网方案等)； （13）结合系统软硬件的系统运行状况，进行网络整体拓扑结构化分析。 6.网络设备维护服务 （1）在系统维护期间，根据中心网络设备的情况与需求，与小型机紧密结合，提供7*24小时技术维护服务，服务内容如下： ①7*24小时远程或现场故障诊断和排除服务； ②系统在线连接信息咨询服务； ③系统微码的使用管理支持服务 ； ④软件补丁升级服务(操作系统)； ⑤配置文档备份与恢复服务； ⑥7*24热线服务； ⑦重要事件现场支持服务(例如割接、设备搬迁、现网测试、组网方案等)； ⑧定期的预防性维护； ⑨现场备件更换服务； ⑩技术培训服务； ⑪协助网络结构优化方案设计服务； ⑫协助网络安全设计及优化系统服务； ⑬配合网络系统性能优化设计服务等。 （七）备份系统运维 1.针对中心数据机房备份系统的设备维保服务，供应商提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统24*7运行，具体服务内容包括： （1）系统备份和系统恢复 （2）数据备份和数据恢复 （3）软件升级 （4）硬件状态检查 （5）检查备份作业的成功性 （6）定期的进行恢复演练，保障数据的有效性 （八）安全设备维保要求:服务周期内为网络安全设备提供原厂软件升级服务。 维保设备清单如下 序号，产品型号，SN-ID，数量，单位 1，AF-1320，5031008524-4B2D4EF7， 1，台，使用年限：7年 2，AF-1520，5031502160-FFA81F2A， 1，台 使用年限：7年 机房设备技术服务清单: 序号，机器描述，设备型号，序列号 1，ESXI主机1，Dell R820，1RGTF62 使用年限：9年 2，ESXI 主机2，Dell R710，DNLKD3X使用年限：14年 3，ESXI 主机3，Dell R820，1RGTF62使用年限：9年 4，音视频服务器，Dell R720，420DZX1使用年限：11年 5，中信WEB服务器，Dell R710，137BQ3X使用年限：14年 6，数据库服务器，Dell R900，B13DQ2X使用年限：15年 7，互联网交换机，DCN S4600，使用年限：4年 8，政务外网交换机，DCN S4600，使用年限：4年 9，局域网交换机，DCS4500，使用年限：4年 10，备份存储柜，浪擎 DX2000，使用年限：6年 11，漏扫，网御 TS-SC-E1010，使用年限：6年 12，馆藏系统运行服务，Dell R900，123DQ2X，使用年限：14年 13，电子文件中心，IBM X3650，99G6171 使用年限：15年 14，核心数据库1，Dell R710，237BQ2X，使用年限：15年 15，核心数据库2，Dell R710，J27BQ2X，使用年限：15年 16，运维管理服务器，中科曙光 - A420r-G，使用年限：6年 17，防火墙，深信服AF-1320，使用年限：7年 18，防火墙，深信服AF-1550，使用年限：7年 19，网络审计，网御星云Leadsec-LA-300，使用年限：7年 20，备份存储柜，浪擎EX4000，使用年限：6年 21，馆藏档案数据，NETSTICK F2000，使用年限：7年 22，音视频系统数据，NETSTICK FS24088R，使用年限：7年 23，异地备份，NETSTICK FT1202，使用年限：7年 24，智慧档案平台，NETSTICK FS1616R，使用年限：6年 25，核心数据库及备份1，NETSTICK FIS16088R，使用年限：7年 26，核心数据库及备份2，NETSTICK FIS16088R，使用年限：7年 27，UPS，科士达YMK3320-200K，使用年限：7年 28，UPS，艾默生LIEBERT NX，使用年限：7年 29，门禁监控，凝智RC91229，使用年限：7年 30，数字化机房监控，凝智RC91228，使用年限：7年 31，局域网交换机1，神州数码 DCRS-5960，使用年限：7年 32，局域网交换机2，神州数码DCRS-5960，使用年限：7年 33，局域网光纤交换机1，DELL AS-BRC300，使用年限：7年 34，局域网光纤交换机2，DELL AS-BRC300，使用年限：7年 35，互联网交换机1，神州数码DCRS-5960，使用年限：5年 36，互联网交换机2，神州数码DCRS-5960，使用年限：57年 37，消防系统，瑞港，使用年限：7年 38，动力环境网络监控主机，凝智RC91101，使用年限：7年 39，智能型高精度温湿度侦测采集器，凝智RC77007，使用年限：7年 40，光盘库，互盟 NETZON HMS2105，使用年限：5年 41，半球摄像机，海康威视，使用年限：5年 42，球机摄像头，海康威视，使用年限：5年 43，枪机摄像头，海康威视，使用年限：5年 44，监控平台服务器，海康威视DS-VE2208C-BBC，使用年限：7年 45，流媒体服务器，海康威视DS-VE2208C-BBC，使用年限：7年 46，精密空调1，科士达 FS025FAACENNE，使用年限：7年 47，精密空调2，科士达 FS025FAACENNE，使用年限：7年 48，IT综合运维管理平台，恒维，使用年限：7年 49，视频综合平台增强型一体机，海康威视 DS-B20-04D-09D+DH-6904UD，使用年限：7年 50，55寸液晶拼接屏（8台），海康威视 DS-D2055NL-B，使用年限：7年 51，壁挂空调（拼接屏制冷），格力KFR-26GW，使用年限：7年 52，运维管理电脑（4台），联想 ，使用年限：7年 53，库房精密空调实时监控系统，艾默生，使用年限：7年 54，下一代千兆网络控制器，信锐网科NAC-6100，使用年限：3年 55，9套室内Wi-Fi 6 无线接入点，信锐网科NAP-3720-X，使用年限：3年 56，64套室内86型入墙式Wi-Fi6面板AP，信锐网科NAP-3720P-X，使用年限：3年 57，3套室内Wi-Fi 6 高性能无线接入点，信锐网科NAP-5820-X，使用年限：3年 58，12口POE交换机，信锐网科RS3320-12M-PWR-LI，使用年限：3年 59，28口POE交换机，信锐网科RS3320-28M-PWR-LI，使用年限：3年 60，2台内网超融合交换机，DELL EMC S4128F-ON，使用年限：3年 61，内网超融合服务器，Dell RowerEdge R740xd服务器，使用年限：3年 62，内网超融合服务器，Dell RowerEdge R740xd服务器，使用年限：3年 63，内网超融合服务器，Dell RowerEdge R740xd服务器，使用年限：3年 64，内网超融合服务器，Dell RowerEdge R740xd服务器，使用年限：3年 65，数据库审计，深信服DSA-1000，使用年限：4年 66，日志审计，深信服LAS-1000，使用年限：4年 67，堡垒机，深信服OSM-1000，使用年限：4年 68，外网超融合交换机，DellEMC S4112F，使用年限：4年 69，外网超融合服务器1，Dell EMC R740，使用年限：4年 70，外网超融合服务器2，Dell EMC R740，使用年限：4年 71，外网超融合服务器3，Dell EMC R740，使用年限：4年 72，核心交换机，Quidway S7703主，使用年限：2年 73，核心交换机，Quidway S7703备，使用年限：2年 74，KVM切换器，图奥，使用年限：2年 （九）UPS电池组更换 （一）需求清单 序号，名称，数量，单位，技术指标要求 1，UPS铅酸电池，40，只，全密闭免维护铅酸电池（12V100AH10HR） 电池指标要求 指标，蓄电池行规要求，供货时提供蓄电池生产许可证复印件加盖原厂公章。 电池容量，12V/100AH 全密闭免维护铅酸电池（10小时率） 电池数量，40只 电池重量，31Kg±2% 电池内阻，≦4.5mΩ 蓄电池技术参数，1．蓄电池应采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池； 2．蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。此项须以公开资料为准，如公开的彩页、官网等； 3．蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中个蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于100mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于350mV； 4．蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%； 5．自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97％以上； 6．蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出； 7．蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆； 8．蓄电池密封反应效率应不低于98％； 9．电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形； 10．蓄电池的安全阀开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa； 11．蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接； 12．蓄电池的浮充电压值及范围：13.50V-13.80V，浮充电流值及范围: 50-100mA/100Ah；蓄电池的充电（恒压）电压值及范围: 14.40V，充电电流值及范围：0.1C10-0.2C10； 13．蓄电池之间连接电压降△U≦10mV； 14．蓄电池应有制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期等； 15．投标方需负责旧电池拆卸，新电池安装，保证不产生电池碰撞、泄露、污染，安全施工。 蓄电池厂家防漏方案（避免漏引发火险），提供蓄电池厂家防漏方案 安装要求，厂家工程师上门指导蓄电池安装，提供所有所需辅材 验收标准及要求， 1.巡检及预防性维护服务 （1）项目团队总体要求 服务过程中，保证各项服务全面有效，能够发现实际存在安全风险。 （2）服务要求 定时按采购人要求做设备检查、提交相关服务报告。 （3）设备巡检及预防性维护服务内容 供应商所提供的巡检服务内容应包括以下检查项目但不仅限于以下内容： 1)定期检查错误日志，并对错误日志进行分析，消除故障隐患。 2)对硬件设备定期保养。 3)协助采购人建立数据备份,保存及恢复方法。 2.故障处理服务 （1）故障定义 根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障级别由低到高分为初级故障、中级故障、高级故障和紧急故障。当采购人系统发生故障时，供应商应及时响应并进行故障处理，通过多种渠道提供技术支持服务。 故障级别，故障分级定义 重大故障，业务中断；数据丢失；设备无法工作 严重故障，设备部分故障，影响和限制了部分业务运行 一般故障，一般性技术故障，业务系统仍可正常运行；安装或配置方面需要信息或支援，对采购人的业务无影响 （2）故障接入、响应时间 故障级别，业务响应时间最高限时，远程支持响应时间的最高限时，电话支持响应时间的最高限时 重大故障，4小时，30分钟，10分钟 严重故障，8小时，30分钟，15分钟 一般故障，24小时，3小时，30分钟 （3）不间断故障处理 供应商工程师在到达采购人现场后，应开始进行不间断服务直至系统恢复正常运行，得到采购人确认后方可离开。 （4）故障分析时间 供应商在系统恢复正常运行后，应对系统运行情况进行跟踪，并结合故障现场信息对故障产生原因进行分析，3个工作日内提交故障分析报告。 3.技术例会与定期回顾服务 （1）系统档案管理 维保服务商项目经理必须建立采购人的设备系统档案，以及设备故障记录。 （2）维保报告 维保服务商需按时提交维保服务设备健康检查报告等。 （3）技术例会与定期回顾 每半年举行技术例会，总结前一阶段维保服务情况，听取采购人意见并对下一阶段工作做出相应调整。 4.重大故障定位支持服务 当采购人设备出现重大故障时，供应商必须协调工程师到现场提供故障定位支持服务，以尽快确定故障点、修复设备并恢复业务系统的正常运行。故障处理过程中所需的各级别技术支持均需协调提供。 5.系统调整服务 当采购人业务系统对存储设备的要求发生变化需要重新调整系统资源的划分时，须由工程师到现场提供系统调整服务。 6.性能优化服务 当设备的性能无法满足业务系统要求时，须由工程师到现场对设备性能进行分析，提出解决方案并协助采购人进行性能优化实施。 7.业务联调服务 当采购人有新业务系统要使用存储设备时，须由工程师到现场配合采购人实施业务联调，包括对存储空间进行划分、参数设置，并协助业务系统厂商进行联调。 8.培训及其他服务 负责培训1～2名技术人员；安排项目经理和团队负责协调，对采购人现有的平台进行升级可行性评估，并提供合理化建议，定期提供维护技术档案。 9.机房其他运维要求 （1）若机房系统发生突发紧急情况，维保人员必须在2小时内赶到现场进行强抢修及损失控制。 （2）所有零配件及耗材的更换，包括机房系统的任何维修，维保单位应根据实际使用情况而定，如需更换或维修，维保单位应先提供书面报告，在征得采购人书面同意后予以更换或维修，不再收取更换费用。 （3）有重要会议及活动任务要求时，维保单位应派人到现场进行保障，在维保周期内需提供不少于3次的重要活动现场保证服务。采购人对维保单位的服务进行配合、监督，及时全面向维保单位反映系统状况相关信息。 （4）每月进行一次数据存放到现有的光存储管理系统中（光盘由采购人提供） （5）有配件故障，免费更换配件保证机器正常运行。 （6）把所有的系统对接到现有的管理软件中进行统一的管理，并且每季度根据采购人的需求进行1次现场培训。 （7）每个季度对备份数据进行一次还原测试，保证数据的可用性，应对突发性事件。 （8）硬盘损坏，提供数据的恢复，不限于备份恢复，包括开盘恢复和其他一些技术手段恢复。 （10）每个季度进行一次漏扫服务，保证网络和系统层面的安全。 （11）每2周对主机房地面进行专业清洁。 - 网络安全运维服务，运维期限：2024年11月27日-2025年6月30日 服务内容：提供 1 套网络安全运维服务。 一、网络安全产品服务 1、产品日常运行维护 对网络安全运维服务期内现有的安全设备及新增的安全设备进行日常维护，具体工作包括： ①日常巡检。每工作日查看设备运行日志、分析设备运行状况； ②设备配置及优化。根据业务及安全需求，调整安全设备配置（包括安全策略修改），并对策略进行归并及优化； ③配置策略梳理。每月对安全策略进行梳理，明确每一条策略的用途、意义； ④配置备份。每月对安全设备配置进行备份，每次配置调整后进行备份； ⑤设备升级。在设备系统软件或特征库新版本发布后，及时完成设备软件升级； ⑥故障处置。对网络安全产品发生的故障进行处置； ⑦新增设备维护。配合完成新增安全设备的安装调试，完成上述①、②、③、④、⑤、⑥项的工作内容。 2、工作资料交付： 《网络安全设备巡检记录表》 《网络安全设备配置变更记录表》 《网络安全设备配置策略梳理记录表》 《网络安全设备配置备份记录表》 《网络安全设备故障维修记录表》 《网络安全设备升级记录表》 二、网络安全技术服务 1、安全服务厂商在提供漏洞扫描、安全检测、渗透测试等网络安全技术服务时，可使用现有设备及安全软件进行扫描和修复工作，如不能满足需求，须自备设备及软件完成相关工作。 1.1日常漏洞扫描 每月对网络区域内的服务器、终端、网络设备、安全设备、应用系统及网站等进行安全扫描，编制详细处置建议。 1.2工作资料交付： 《网络安全漏洞扫描报告及处置建议》 2.1应用系统及网站安全检测及处置 对应用系统及网站进行安全检测。对网站的漏洞、篡改、挂马、暗链、敏感信息等进行监控，并及时做出告警。 2.2工作资料交付： 《应用系统及网站安全检测月报》 《应用系统及网站安全检测年报》 3.1应用系统及网站渗透测试 对应用系统、网站服务期内进行1次受控的、非破坏性的渗透测试，查找存在的安全隐患，并针对安全隐患提出解决办法及加固方案，切实保证信息系统安全。 3.2工作资料交付： 《应用系统、网站渗透测试报告及加固方案》 4.1网络安全风险检测及处置 及时检测安全设备的安全事件告警，综合分析各类安全事件日志，及时发现安全威胁，分析基础网络安全状况，对安全事件进行处置，并通过安全通报与处理平台进行工单流转，待安全威胁处置完成后，形成知识库案例。 4.2工作资料交付： 《网络安全事件处置报告》 《网络安全事件知识库》 《网络安全状况月报》 《网络安全状况年报》 5.1网络安全应急方案制定 制定应急方案，参与上级部门组织的演练，协助编制应急演练总结。 5.2工作资料交付： 《网络安全应急方案》 《应急演练总结》 6、安全检查及安全工作技术支持 配合上级部门的安全检查工作，包括但不限于提供相关日志、数据等信息。 提供网络安全工作技术支持，包括安全事件处理、安全技术咨询等。 7.1人员及应急响应 提供7×24小时的应急响应服务，建立应急响应机制，在接到张家港市公安局应急响应需求后，指派专业工程师2小时内到达现场，并快速解决问题。在重要时期，加强人力保障。 7.2工作资料交付： 《应急响应处置工作记录》 《重要时期网络安全保障服务年度报告》 三、网络安全咨询服务 1.1 网络安全防护体系方案编制 对现有网络、应用系统、网站深入了解后，根据实际情况分析网络安全状况，由后台专家团队进行深入研究，对现有安全防护体系进行优化和改造。方案应包括现有非涉密区域的现状分析、安全规划、需要补充的安全防护设备清单、需要优化的内容。 1.2工作资料交付： 《网络安全优化方案》 2.1网络安全知识库 对日常网络安全运维工作进行梳理，查漏补缺，形成知识库。 2.2工作资料交付： 《网络安全知识库》 3、网络安全工作资料文档整理 对网络安全相关资料进行梳理并及时更新。 四、等保测评支持服务 1、应用系统及网站等保测评支持 协助进行应用系统、网站的等级保护评测工作。包括但不限于整理测评准备材料、备案、配合测评、对测评发现的问题进行整改等。 五、网络安全培训服务 1、网络安全培训 根据行业特性，建立针对性的培训课题与培训教材，按照不同的情况和需求，提供网络安全法律法规、网络安全意识、网络安全技术、网络安全操作、应急以及专业认证培训。 2、工作资料交付： 《网络安全培训记录》 - 机房网络安全和数据安全运维服务，运维期限：2024年11月1日-2025年6月30日 服务内容：提供机房网络安全和数据安全运维。 1、信息资产统计服务，内容包括: (1)硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录 (2)软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录 (3)网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录 (4)业务系统逻辑结构图的绘制 (5)其它附属设备的统计记录 2、核心网络设备维护服务，内容包括: (1)核心网络架构维护 (2)VLAN规划及维护 (3)IP地址规划及维护 (4网络拓扑更新及维护 (5)网络故障处理及应急服务 (6)网络整改调整服务 (7)网络设备巡检维护 (8)网络流量监控及异常流量处理 (9)网络优化意见建议 3、信息安全设备维护服务，内容包括: (1)信息安全设备软件版本检查更新。 (2)信息安全设备特征库检查更新 (3)信息安全设备入侵攻击日志检查确认及处理 (4)信息安全设备巡检维护 (5)信息安全设备配置及规则保存和更新 (6)系统漏洞扫描及补丁更新检查 (7)网络病毒查杀及病毒预防 (8)网站安全监控及防护 (9)重大节日事件的信息安全值守保障 (10)信息安全事件的应急响应服务 (11)信息安全防护优化意见建议 4、虚拟化平台维护服务，内容包括: (1)虚拟化平台虚拟化软件维护 (2)虚拟化平合硬件及软件资源配置服务 (3)虚拟化平台主机硬件系统安全检查服务 (4)虚拟化平台主机软件系统安全检查服务 (5)虛拟化平台网络和SAN网络维护配置服务 (6)虚拟化平台巡检服务 (7)虚拟化平台漏洞发现及补丁更新服务 (8)虚拟化平台日常故障处理服务 (9)虚拟化平台重大故障应急响应服务 (10)虚拟化平台数据备份安全检查服务 (11)虚拟化平台升级改造意见建议 5、外网接入准入平台维护服务，内容包括: (1)互联网网络接入准入设备维护 (2)环保专网、银行专网等多条专网网络维护 (3)网络访问规则的配置和更新维护 (4)入侵攻击等异常网络流量的监控及处理 (5)设备巡检服务 (6)网络调整及优化意见建议服务。 - 应急管理综合应用平台网络安全运维合同，运维期限：2025年3月1日-2025年6月30日 服务内容：提供应急管理综合应用平台网络安全运维服务 一、安全咨询 指定公司安全专家为安全顾问，指导信息安全建设，参与安全规范和安全评审，同时解答各类咨询。服务频率：按需 二、应急支撑 A、安全事件预警: 参照网络与信息安全突发事件的分类原则，按照网络与信息安全威胁产生原因，将网络与信息安全预警信息分类。 对可能造成的危害、紧急程度和发展势态，将安全事件进行分级并制定安全事件分级管理制度。 B、应急响应: 成立应急响应小组，编制应急预案，当用户方出现突发紧急事件时，启动应急预案，提供应急服务，按照应急预案及时处理突发事件。 发生网络安全事故，半小时内响应，1小时到场，协助应急管理局处理问题，同时通过系统日志、主机防病毒系统日志、防火墙日志等对事件进行审计，对损失进行评估，追查事件的发生原因。根据审计结果，修正网络边界防火墙的访问策略、主机网络版防病毒软件的系统策略，实施必要的安全加固，消除安全隐患。事件结束后由形成事故分析报告，分析事故原因。服务频率：半小时内响应，1小时到场。 三、安全巡检 定期进行安全巡检服务:包括以下内容: 1)设备巡查:对系统资源、操作系统、数据库等的安全运行状态进行巡检，查看各项运行指标是否正常，软件版本(如操作系统补丁、防病毒系统病毒库等)是否升级。 2)日志分析:对系统、应用的安全日志进行分析，通过收集安全日志，综合分析网络中发生过的事件，寻找事件的来源发生事件的原因、事件发生可能带来的影响。 数据备份:对重要数据备份情况进行检查，通过查看备份系统的作业日志，主动发现失败的备份作业，分析备份失败的原因并调整策略来保证备份作业的正常运转，通过备份作业的正常运转实现备份数据的可用性。运维周期内 1 次。 四、漏洞扫描 定期对应用系统进行一次漏洞扫描，漏洞扫描包括系统层与应用层，系统层扫描发现系统补丁、账号口令、共享目录、应用服务等多方面的安全情况，应用层扫描发现黑客可利用哪些应用层面的漏洞破坏应用系统。运维周期内 1 次 五、渗透测试 对系统进行一次渗透测试服务，对目标对象进行入侵，发现目标对象的管理与技术弱点以及这些弱点被成功利用的可能。运维周期内 1 次。 - 数言舆情运维服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 服务内容：提供数言舆情运维服务 运维服务标准： 1、提供在线网络舆情监控系统平台服务，通过指定的系统地址、用户名、密码获取相关服务； 2、基于互联网信息采集、文本挖掘和智能检索，及时发现并快速收集所需的网络舆情信息，并通过自动采集、自动分类、智能过滤、自动聚类、主题检测和统计分析，实现社会热点话题、突发事件、重大的快舆情速识别和定向追踪。帮助本单位及时掌握网络舆情动向，从正面引导舆论发展方向，协助本单位获取舆情处置的决策依据。 - 互联网web系统安全防护，运维期限：2025年1月19日-2025年6月30日 服务内容： 提供云防护服务。包括云 WAF 防护模块、可用性监测、防篡改模块、实时攻击监测模块、一键关停、永久在线、手机 APP、安全防护报告、7*24 小时运维，包含 3 个一级域名＋30 个二级域名。 - 2024年度网络安全管理服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 服务内容： - 提供瑞数安全防护服务。 瑞数安全服务方案购买需求 技术服务场景如下： （1）网站安全 防扫描 – 防止黑客通过漏扫工具扫描网站结构和应用漏洞。 防零日攻击 –通过隐藏漏洞，无需补丁和规则即可抵御未知漏洞自动化攻击。 防暴力破解 – 防止对登陆口密码实施暴力破解，保护登陆账号安全。 （2）业务安全 防撞库 – 防止批量尝试登陆预约、挂号、住院、病历等系统获取用户凭证，包括多IP源、低频率的高级撞库。 防黄牛抢预约号 – 防止黄牛党通过程序或工具批量抢网上预约号，再以高价转卖，扰乱市场，造成舆论压力。 防业务虚假流量 – 防止线上服务系统在大量自动化攻击的虚假流量访问下，造成系统崩溃或正常访问业务无法使用。 （3）数据安全 防爬虫– 防止爬虫爬取病患信息、挂号数据、住院数据、医保结算保险数据等隐私及敏感信息。 防拖库 – 防止利用漏洞或者合法身份，通过工具批量查询导出信息。 防网站克隆 – 防止信息滥用，防止“克隆”医疗类网站进行诈骗等不法行为。 服务形式 部署动态应用防护系统通过人机识别、动态响应等创新技术实现了从用户端到服务器端的全方位“主动防护”，让攻击者无从下手，从而大幅提升了攻击的难度。 串接（物理旁挂，逻辑串接），总体思路：将瑞数部署在服务器前区域，防火墙引流后瑞数系统采用反向代理方式。 - 针对互联网资产提供安全管理服务，包括互联网资产管理服务、互联网资产安全风险管理服务、互联网资产主动发现服务、重要时期安全保障服务、人工安全保障服务、安全演练等。 一、项目内容及要求 1、网站安全监测系统服务 针对网站系统进行实时安全监测，第一时间掌握这些网站系统新增与残留的脆弱性，包括网站漏洞、网页篡改、网页挂马、违规内容、网站可用性等问题。 2、提供周期性测试和验证服务 在监测服务的基础上，利用云端安全大数据碰撞分析技术，可为各单位的 Web 网站提供基于可视化的风险态势感知，并通过人工测试和验证，减少各单位网络安全隐患，消除安全风险，并帮助各单位建立可持续运营的网站安全监测管理措施。 3、具体服务内容如下： （1）互联网资产管理服务 服务内容需求描述：管理互联网资产，包括所属单位、数量、访问地址及端口、责任人、联系电话等基础信息。相关责任单位能够自主添加、修改互联网资产，维护资产相关信息；可分类管理各单位的资产。采购方可以从单位、资产等不同维度清晰查看下属单位的各种互联网资产。 服务要求：对管理的资产无数量上限。 （2）互联网资产安全风险管理服务 服务内容需求描述：针对互联网资产所涉及的设备、系统提供安全风险分析，漏洞扫描、渗透测试等服务，发现风险能够进行预警。针对已发现风险，进行消除跟踪管理，并进行回归测试。 服务要求：做到互联网资产管理服务中的资产全覆盖，每个资产季度扫描不少于1次，重要时期按照要求针对管理服务范围内的资产逐一进行渗透扫描。 （3）互联网资产主动发现服务 服务内容需求描述：针对互联网资产主动探测，主动发现。 服务要求：需由采购方协调提供需要探测的互联网IP。 （4）重要时期安全保障服务 服务内容需求描述：根据上级安排，在重要时期针对互联网资产管理服务范围内的互联网资产进行有针对性的安全保障服务。 服务要求：全年根据上级文件要求开展相关服务。 （5）人工安全保障服务 服务内容需求描述：针对重点系统提供人工安全服务，例如人工扫描及渗透服务。 服务要求：服务周期内不少于2次。 （6）安全演练 服务内容需求描述：定期组织安全演练防护。 只需将要监测的网站域名告知服务团队，约定服务交付水平（SLA），即可享受网站安全监测服务。服务团队将在安全监控中心7×24小时值守，远程实时监测目标网站。一旦发现网站存在风险状况，第一时间通过电话、短信和邮件等方式通知用户，并且提供专业的安全解决建议。定期为用户出具网站安全监测服务报告，让用户整体掌握网站的风险状况及安全趋势。 同时，针对网站漏洞提供人工验证服务，提高漏洞结果准确率，对确认的中高危网站漏洞提供专业的修复建议和指导，以及漏洞修复情况复查等服务，有效降低全市卫生行业网站的安全风险。 4、服务成果： 网站安全监测服务交付物： （1）网站安全监测实施方案； （2）网站安全监测报告（月度）； （3）网站安全监测服务工作总结报告（年度）。 - 网络安全服务1，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 服务内容： 1、台账建设：通过资产梳理、规章制度、工作记录等多维度进行整理，发现并梳理包括互联网域名、IP、端口、服务、中间件、操作系统等信息系统资产，制定规章管理制度并执行，并定期进行更新。 2、漏洞扫描：通过脆弱性评估工具以本地扫描的方式对评估范围内的网络和信息系统进行安全扫描，从内网和外网两个角度来查找网络结构、网络设备、服务器主机、数据和用户帐号/口令等安全对象目标存在的安全风险、漏洞和威胁。 3、渗透测试：由渗透测试人员对系统、应用、网络等进行授权安全渗透测试，提供渗透测试报告及整改方案。并进行安全整改。 4、病毒检测：通过旁路方式部署流量探针系统进行周期性的监测，对传统僵尸主机、木马、蠕虫、APT攻击、Web 和非 Web 攻击等威胁进行有效检测，并根据监测结果进行安全处置。 5、安全巡检：检查网络设备及应用系统设备的硬件运行状况，通过审计系统分析整体网络运行状态、应用系统运行情况，判别信息化系统中的不安全、不规范操作，及时处理问题，日常故障处理要做到可追溯、可追踪。 6、安全自查：根据主管和监管单位的相关检查要求，对资产进行自查，整改，并输出相关文档。 7、安全加固：针对应用系统面临的安全威胁和发现的安全漏洞，运用系统工具和方法，对应用系统和操作系统加强管理，执行系统漏洞和威胁加固等工作，通过全局安全管理对安全架构进行性能优化。 8、应急响应：提供重大网络安全事件应急响应和处置服务，在发生信息破坏事件（篡改、泄露、窃取、丢失等）、大规模病毒事件、网站漏洞事件等网络安全事件时，提供专业的应急响应协助处置。 9、应急演练：依据有关网络安全应急预案，通过模拟真实的安全事件呈现单位内部应对网络安全事件处置过程，检验应急响应中协同反应水平和实战能力，评估应急响应预案的实用性、可行性、可靠性。 10、安全培训：通过网络安全培训，将网络安全发展的新动态、新理论和新信息传递给接受培训的人员，培养参加培训人员在网络安全方面的技能和水平，提高防护网络安全技能和水平。 运维服务要求： 服务提供方必须提供稳定的专业化的技术支持服务队伍，完善的技术支持服务体系。 安全服务团队需熟悉等级保护测评及整改建设的相关要求，项目团队服务人员能够将网络安全、开发过程安全、日常安全的管理、监控、反馈与等级保护相关要求相结合，指导各方推进等级保护工作。 - 2024-2025年信息系统网络安全服务，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 服务内容： 提供信息系统网络安全服务。 服务内容： 1.台账建设：每半年一次；通过人工摸排，咨询沟通确切理清客户资产，并对相关资产进行梳理，暴露面探测，定期更新资产清单。 2.漏洞扫描：服务周期内 三 次；漏洞扫描主要是通过脆弱性评估工具以本地扫描的方式对客户资产评估范围内的网络和信息系统进行安全扫描，从内网和外网两个角度来查找网络结构、网络设备、服务器主机、数据和用户帐号/口令等安全对象目标存在的安全风险、漏洞和威胁。 3.弱口令检测：每半年一次；由具有丰富的渗透测试经验的技术人员对Web系统、服务器主机、网络设备、安全设备等进行授权弱口令检测并协助进行安全整改。 4.渗透测试：每半年一次；由具有丰富的渗透测试经验的技术人员对系统、应用、网络等进行授权安全渗透测试并且提供渗透测试报告及整改方案。并协助采购方进行安全整改。 5.安全巡检：服务周期内 三 次；安全巡检是通过巡检工作，检查网络设备及应用系统设备的硬件运行状况，通过审计系统分析整体网络运行状态、应用系统运行情况，判别信息化系统中的不安全、不规范操作，通告领导及时处理，把风险扼杀在摇篮里，日常故障处理要做到可追溯、可追踪。 6.安全加固：服务周期内 三 次；根据需求或风评、等保整改报告进行安全加固，防止木桶效应的产生，整体提高信息系统的可用性、完整性和保密性。 7.应急响应：年度服务；提供重大网络安全事件应急响应和处置服务，在发生信息破坏事件（篡改、泄露、窃取、丢失等）、大规模病毒事件、网站漏洞事件等网络安全事件时，提供专业的应急响应协助处置。 8.应急演练：服务周期内一次； 1）编写网络安全应急预案：根据业务特点设计应急演练方案，方案应包括丰富、全面的应急演练场景，如包含防病毒、渗透攻击等演练场景。 2）根据演练方案编制演练脚本，搭建演练环境，提供自动化工具用于构建跨站攻击、网页篡改等复杂演练场景，并提供必要的演练设备，演练开始前为具体参与人员提供演练培训。 3）组织应急演练工作：协助组织实施应急演练工作，选择演练对象，从网络到系统环境等方面的故障进行模拟演练，确保在网络中断、系统毁瘫、机房出现重大事故等情况下尽快恢复应用的正常运行，做好演练过程记录和演练的总结工作。 9.安全咨询：按需；依据相关法律法规、网络安全标准、行业标准等要求，针对张家港市农业农村局业务、流程、人员、信息等方面的需求进行深入分析和梳理。 从全局、整体的角度为客户的网络和信息化安全建设提供咨询及规划服务，如：网络安全规划、等级保护合规性、风险评估、技术措施安全加固和评估、信息系统安全运行等。 10.网络安全培训：服务周期内一次；通过网络安全培训，将网络安全发展的新动态、新理论和新信息传递给接受培训的人员，培养参加培训人员在网络安全方面的技能和水平，保证客户单位安全工作人员充分吸收网络安全知识，还要提高防护网络安全技能和水平。 11. 安全态势监测：服务周期内持续服务安全态势监测服务是通过部署天关流量探针设备系统进行周期性的监测，为客户提供安全防护能力，广泛覆盖传统僵尸主机、木马、蠕虫、APT攻击、Web 和非 Web 攻击、业务风险挖掘，并对精准威胁事件进行阻断，及时高效帮助用户拦截攻击者的持续攻击。 - 网络安全设备特征库升级，运维期限：2024年12月1日-2025年6月30日 服务内容： 提供网络安全设备特征库升级服务 服务内容： （1）提供3台入侵防御设备的特征库授权； （2）提供1台web应用防御设备的特征库授权； - 内网信息安全服务（360天擎杀毒软件授权），运维期限：2024年10月14日-2025年6月30日 服务内容：提供内网信息安全服务（360天擎杀毒软件授权）服务。 产品名称：天擎杀毒续保服务 1、防病毒+补丁管理+运维管控 标准版包含防病毒功能、补丁管理、运维管理功能，支持WindowS/XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10 2、防病毒功能授权+补丁管理功能授权(Windows服务器） 针对WindwosServer操作系统进行病毒查杀，提供主动防御系统防护,补丁管理功能，支持对全网终端系统漏洞发现、补丁智能修复、强制修复等、蓝屏修复、补丁分发流量控制、客户端P2P补丁分发加速等功能。系统默认支持WIN2003/WIN2008/WIN2012/ 3、防病毒功能授权(Linux系统) 针对Linux操作系统进行病毒查杀。系统默认支持 RedHat\CentOS\SUSE\Ubuntu(具体支持版本号请以产品白皮书为准) - 网络信息安全服务，运维期限：2024年10月8日-2025年6月30日 服务内容： 提供网络信息安全服务 1、每年六次安全巡检（包括设备巡查、日志分析、数据备份、漏洞扫描、渗透测试）2、每年两次应急演练 3、每年两次安全培训 - 信息安全服务项目，运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 服务内容：信息安全服务 1、信息安全咨询服务：对现有信息安全管理体系和技术防护体系工作进行合规性与有效性检查,同时，对系统信息安全管理的工作现状和面临的风险进行综合分析，提出针对性的安全架构设计和整改方案。 2、信息安全巡检服务：定期对用户单位的安全设备进行巡检，包括设备运行状态，机房物理环境，设备特征库更新情况以及运行日志分析、策略优化建议。一季度一次。 3、漏洞扫描和渗透测试服务：每季度网络设备、信息系统进行一次漏洞扫描和渗透测试服务，对发现的漏洞危害进行分析，提交漏洞扫描报告。 4、安全事件分析：定期对用户单位的安全设备日志进行收集分析，发现其中可能存在的攻击或其他异常情况并统一汇集成报告的形式告知用户。一季度一次。 5、安全培训服务：1年内提供二次安全意识和技能培训。 6、安全事件处置与应急响应服务：安全事件预警,服务周期内提供一次应急预案和应急演练，或提供一次安全事件响应 7*24小时和处置。 - 网络安全服务2（渗透测试、培训、等保等），运维期限：2024年10月1日-2025年6月30日 服务内容：提供全面的网络安全服务，包含台账建设、漏洞扫描、弱口令监测、渗透测试、安全巡检、安全检查、安全加固、应急响应、应急演练、重保、安全咨询、安全培训。 一、台账建设 1．建立和维护安全服务记录，包括服务内容、执行时间、责任人、结果等。 2.为安全事件的追踪、分析和审计提供依据。 二、漏洞扫描 1.使用自动化工具对网络、系统和应用程序进行定期扫描，以发现已知的安全漏洞。 2.提供详细的漏洞报告，帮助单位及时修复漏洞。 三、弱口令检测 1.检测用户账户、系统密码和其他认证凭据的强度，防止因弱口令导致的安全风险。 2.提供修改弱口令的指导。 四、渗透测试 1.模拟黑客攻击，对系统的安全性进行全面测试。 2.发现潜在的安全漏洞和弱点，提供改进措施。 五、安全巡检 1.定期对网络设备、服务器和终端进行安全检查，确保安全配置和策略得到执行。 2.识别和纠正不符合安全规定的行为 六、安全检查 1.对单位的信息系统进行全面的安全评估，包括政策、程序、技术和物理安全。 2.识别安全风险和合规性问题。 七、安全加固 1.根据安全检查和渗透测试的结果，对系统和网络进行安全加固。 2.修复漏洞，增强系统的整体安全性。 八、应急响应 1.在发生安全事件时，迅速采取行动以控制和缓解事件的影响。 2.对安全事件进行调查和分析，防止未来的类似事件。 九、应急演练 1.定期进行模拟安全事件的演练，测试和改进应急响应计划。 2.提高单位对安全事件的应对能力。 十、重要时期保障 1.在重要时期（如节假日、重大活动期间）提供加强的安全保障措施。 2.确保关键业务连续性和数据保护。 十一、安全咨询服务 1.提供专业的安全咨询，帮助单位制定安全策略、流程和最佳实践。 2.协助单位提升安全管理水平。 十二、网络安全培训 1.对员工进行网络安全意识培训，提高他们对安全威胁的认识。 2.通过实际操作培训，提升员工的安全技能和应对能力。 安全服务整体要求：落实以上安全服务需求，摸清全市政务信息系统的网络安全基本情况（一年两次），针对不同类型安全服务提出工作建议和服务方案等。 |
| 8 | 应急服务方案 | 针对项目服务需求内容制定应急方案，内容至少包含： （1）应急预案 （2）应急保障措施 （3）应急演练方案 |
| 9 | 项目管理方案 | 针对项目服务需求内容制定项目管理方案，内容至少包含： （1）项目管理措施 （2）项目组织设置及分工 （3）运维管理类平台方案 （4）安全及风险管理 |
| 10 | 人员要求 | 为保障本项目的顺利实施，投标人需承诺为本项目派驻不少于15人的专属管理团队，其中包括项目总负责人1人、技术总负责人1人、信息安全总负责人1人（以上职位不能兼任），其他为专属管理团队成员。 |
| 11 | 保密要求 | 投标人对采购人数据有保守秘密的义务，需要做到以下几点： （1）服务技术支持人员保证遵守国家有关的政策、法律、法规和制度。 （2）服务技术支持人员保证按照工作规范进行工作，凡接收到的重大服务请求在未经用户同意的情况下不做任何处理。 （3）服务技术支持人员 保证不向外泄漏任何业务和相关数据。 （4）服务技术支持人员保证不向外泄漏任何保密的资料。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

服务期为项目交付后9个月。详见项目需求。

2 货款支付

### 2.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

### 2.2、结付期限

（1）合同签订后15个工作日内，需采购人支付合同总价的30%作为预付款；

（2）整个项目服务期结束，出具书面验收报告十五个工作日内，采购人进行考核后再支付剩余合同金额。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

## 4 售后服务要求

- （1）供应商提供的货物、软件在服务期内除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商或原厂商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。（自需方代表在验收报告上签字之日起计算。）

- （2）响应时间：详见项目需求。

- 其他部分 ：

考核标准：

| 2024年度政务信息化项目统一运维绩效评估表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权重 | 一级 | 二级指标 | 指标要求 | 权重分 | 考核标准 | 得分 |
| 1 | 40% | 服务质量 | 响应速度 | 评估供应商对运维需求的响应速度。 | 10 | 10分：在1小时内响应运维需求。 5分：在2-4小时内响应运维需求。 3分：超过4小时响应运维需求。 0分：未响应或响应时间过长导致项目延误。 |  |
|  |  |  | 问题解决效率 | 评估供应商解决问题的效率和效果。 | 10 | 8-10分：问题在24小时内得到完全解决。 5-7分：问题在48小时内得到完全解决。 2-4分：问题在一周内得到完全解决。 0-1分：问题超过一周未解决或解决不彻底。 |  |
|  |  |  | 服务准确性 | 评估供应商提供的服务是否准确无误。 | 10 | 10分：提供的服务完全准确，无错误。 7-9分：提供的服务基本准确，有轻微错误但不影响整体。 4-6分：提供的服务存在明显错误，但能够纠正。 0-3分：提供的服务存在严重错误，导致项目受阻或失败。 |  |
|  |  |  | 服务态度 | 评估供应商的服务态度是否专业、友好。 | 10 | 10分：服务态度专业、友好，积极沟通。 7-9分：服务态度基本满意，沟通顺畅。 4-6分：服务态度一般，沟通存在障碍。 0-3分：服务态度差，沟通困难或拒绝沟通。 |  |
| 2 | 30% | 运维情况 | 运维执行 | 评估供应商是否按照运维计划执行，是否有延误。 | 10 | 10分：严格按照项目计划执行，无延误。 7-9分：基本按照项目计划执行，有轻微延误但不影响整体。 4-6分：项目计划执行存在明显延误，但能够补救。 0-3分：项目计划执行严重延误，导致项目受阻或失败。 |  |
|  |  |  | 资源分配 | 评估供应商的资源分配是否合理，是否满足项目需求。 | 10 | 10分：资源分配合理，完全满足项目需求。 7-9分：资源分配基本合理，基本满足项目需求。 4-6分：资源分配存在不足，但能够调整补充。 0-3分：资源分配严重不足，导致项目受阻或失败。 |  |
|  |  |  | 风险管理 | 评估供应商在项目执行过程中的风险管理能力和应对措施。 | 10 | 10分：风险管理能力强，有完善的风险应对措施。 7-9分：风险管理能力基本满意，有风险应对措施。 4-6分：风险管理能力一般，风险应对措施不够充分。 0-3分：风险管理能力差，无风险应对措施或应对不当。 |  |
| 3 | 20% | 定期报告 | 运维半年度报告 | 运维服务期半年提交半年度报告 | 10 | 记录情况不真实、不完整、不准确的，每有1个不符合项，扣1分；如存在严重不真实的情况，可一次性扣除5分,本条目扣完为止。 |  |
|  |  |  | 运维年度报告 | 运维服务期结束1个月内提交运维年度报告 | 10 | 记录情况不真实、不完整、不准确的，每有1个不符合项，扣1分；如存在严重不真实的情况，可一次性扣除10分,本条目扣完为止。 |  |
| 4 | 10% | 信息安全 | 合规性 | 评估供应商是否遵守相关法律法规和行业标准。 | 5 | 5分：完全遵守相关法律法规和行业标准。 3分：基本遵守相关法律法规和行业标准，有轻微违规。 1分：存在明显违规行为，但能够纠正。 0分：存在严重违规行为，导致法律纠纷或项目失败。 |  |
|  |  |  | 数据安全性 | 评估供应商在数据处理和存储方面的安全性。 | 5 | 5分：数据处理和存储安全性高，无数据泄露风险。 3分：数据处理和存储安全性基本满意，存在轻微风险。 1分：数据处理和存储安全性存在明显风险，但能够补救。 0分：数据处理和存储安全性差，导致数据泄露或项目失败。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 备注：根据项目合同要求，运维期结束后进行绩效考核，考核标准参照本表格，以百分制的方式对项目运维情况进行打分。根据打分情况将此期间的运维服务情况评定为优秀、良好、及格、未达标四个考核等级。 1.完成项目运维服务内容，考核分数达90分以上（含90分）的，该期间运维服务考核等级为“优秀”。 2.完成项目运维服务内容，考核分数达80分以上90分以下（含80分）的，该期间运维服务考核等级为“良好”。 3.完成项目运维服务内容，或考核分数达70分以上80分以下（含70分）的，该期间运维服务考核等级为“及格”。 4.未能完成项目运维服务内容，或考核分数达70分以下的，该期间运维服务考核等级为“未达标”。 5.出现两次及以上严重事故或发生数据泄露，项目一票否决。 依据年度考核结果核定项目绩效，考核绩效优秀则本项目运维费用全额支付，良好扣除项目运维费用的0.5%，及格扣除项目运维费用的1%，未达标或一票否决费用另行商议。 |  |  |  |  |  |  |

第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

## 二、评标标准

1 价格分 10.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分10.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 10.0% * 100（保留二位小数）；

## 2 技术设计及服务方案 80.0

2.1全市信息化项目运维现状服务方案 10分

评委根据投标人在投标文件中的全市信息化项目运维现状服务方案是否满足招标需求进行评定，总计10分。方案优于项目需求的得10分；符合项目需求的得8分；基本符合项目需求的得6分；不满足或未提供不得分。

2.2软件、硬件服务方案 20分

评委根据投标人在投标文件中的软件、硬件服务方案是否满足招标需求进行评定，总计20分；方案优于项目需求的得20分；符合项目需求的得15分；基本符合项目需求的得10分；不满足或未提供不得分。

2.3云网链路运维服务方案 12分

评委根据投标人在投标文件中的云网链路运维服务方案是否满足招标需求进行评定，总计12分：方案优于项目需求的得12分；符合项目需求得8分；基本符合项目需求的得4分；不满足或未提供不得分。

2.4系统等保服务方案 8分

评委根据投标人在投标文件中的系统等保服务方案是否满足招标需求进行评定，总计8分：方案优于项目需求的得8分；符合项目需求得6分；基本符合项目需求的得4分；不满足或未提供不得分。

2.5安全服务方案 10分

评委根据投标人在投标文件中的安全服务方案是否满足招标需求进行评定，总计10分：方案优于项目需求的得10分；符合项目需求的得8分；基本符合项目需求的得6分；不满足或未提供不得分。

2.6应急服务方案 10分

评委根据投标人在投标文件中的应急服务方案是否满足招标需求进行评定，总计10分；方案优于项目需求的得10分；符合项目需求的得8分；基本符合项目需求的得6分；不满足或未提供不得分。

2.7项目管理方案 10分

评委根据投标人在投标文件中的项目管理方案是否满足招标需求进行评定，总计10分；方案优于项目需求的得10分；符合项目需求的得8分；基本符合项目需求的得6分；不满足或未提供不得分。

3 人员证书情况 7分

3.1运维负责人证书

根据投标人针对本项目拟派的运维团队负责人进行评分，总计2分：团队负责人拥有注册信息安全专业人员（CISP）证书的得2分，（请在投标文件中提供上述人员的相关证书及社保缴纳证明，不提供的不得分）

3.2项目管理人员证书

根据投标人针对本项目拟派的项目管理人员证书进行评分，总计1分：至少有1人拥有信息系统项目管理师高级证书的得1分，没有不得分。（请在投标文件中提供上述人员的相关证书及社保缴纳证明，不提供的不得分）

3.3工程师证书

根据投标人针对本项目拟派的运维人员证书进行评分，总计4分：每有1名运维人员拥有工程师或以上职称证书得1分，最高得4分。（请在投标文件中提供上述人员的相关证书及社保缴纳证明，不提供的不得分）

4 履约能力分 3分

4.1类似业绩

投标人自2021年的类似业绩（以合同签订时间为准），有一个得1分，最高得2分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。

4.2企业证书

投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的，得1分（请在投标文件中提供相关证书，不提供不得分）。

注:以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

# 投标主要文件目录

# 一、封面

# 二、投标函

# 三、开标一览表

# 四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

# 六、服务方案

# 七、投标人情况介绍

八、中小企业声明函

# 九、残疾人福利性单位声明函

十、监狱企业的证明文件

# 一、封面

﻿

## 投 标 文 件

## 项目名称：

## 招标编号：

## 投标人名称：

## 日期：

二、投标函：

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

# 三、开标一览表

﻿ 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

# 填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

﻿

## 授权委托书

本授权书声明：                      （供应商人名称）授权        (被授权人的姓名)为我方就              （项目编号：         项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

## 供应商名称（加盖公章）：

﻿

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

## 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

## 供应商名称（加盖公章）：

# 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

六、服务方案

## 服务方案

## （服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

3.相关奖项

……

# 八、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

# 十、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。