竞争性磋商文件

项目名称：浦口区协同办公自动化系统电子档案单套管理建设项目

项目编号：JSZC-320111-JZCG-C2025-0098

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心浦口分中心

2025年10月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 1

- 供应商须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………18

- 采购需求……………………………………22

- 评审方法与评审标准………………………51

- 响应文件格式………………………………57

第一章  磋商邀请

受南京市浦口区城市数字治理中心（以下简称“采购单位”）委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心（以下简称“交易中心”）就浦口区协同办公自动化系统电子档案单套管理建设项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-C2025-0098

2.项目名称：浦口区协同办公自动化系统电子档案单套管理建设项目

3.预算金额：165.2万元（其中分包1：131.6万元，分包2：33.6万元）

4.最高限价：165.2万元（其中分包1：131.6万元，分包2：33.6万元）

5.采购需求（简介）：分包1：协同办公自动化系统改造建设，对现有OA系统进行功能及接口的升级改造，使其具备包括收文发文、督查督办件、会议材料、电子邮件在内的四类电子文件在线归档的基础条件。能够按照电子档案格式要求形成电子文件及其组件，能够自动采集电子文件形成和流转过程中的电子文件元数据，形成齐全规范的结构化数据，具备电子文件整理与预归档功能，同时支持电子签名服务与电子文件杀毒功能，能够与数字档案管理系统无缝对接。将区级办公系统部门用户与“我的南京政务版”用户体系打通，依托其接口实现实时同步。PC端对接“我的南京政务版”用户体系，通过工作台或待办消息进入办公系统，获取当前用户信息和应用授权，实现单点登录。移动端按照“我的南京”政务版H5接入标准，重新设计开发移动办公相关功能，并实现与鸿蒙系统适配。此外，依据信创工作要求，本次将完成OA系统的信创适配改造。购置CA设备以及相关转版服务软件。

分包2：数字档案管理系统升级改造，对现有数字档案管理系统升级改造，包括对数字档案馆（室）系统升级改造，使其符合电子档案单套管理一般要求、符合江苏省数字档案馆（室）建设指标应用系统建设相关要求。重点对与协同办公系统的接口进行改造，包括对接协同办公系统的电子文件预归档管理模块，对接收的文件数据基于国密算法进行解密，确保接收数据安全；对接电子签名服务从而进行相关数据校验功能，同时基于该数据校验功能对四性检测、数据回退、排序管理和档号生成等功能进行改造。同时对档案移交接收利用国密算法进行加密、解密，确保移交过程安全。（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：自合同签订之日起60天内完成平台功能开发及部署调试工作。

7.本项目接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2025年11月4日09时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.现场勘察及答疑

本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

4.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标交易中心（采购交易中心）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购交易中心）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市浦口区城市数字治理中心

地  址：南京市浦口区江浦街道建设路9号

联系人： 严科长

联系电话：025-58311618

2.采购交易中心信息

名称：南京市公共资源交易中心浦口分中心

地址：南京市浦口区象山路4号

联系人：陈工

联系方式：025-69659044

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组发现供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.2 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市浦口区城市数字治理中心，联系地址：南京市浦口区江浦街道建设路9号，联系人：严科长，联系电话：025-58311618 。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅，联系电话：025-69659047。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心浦口分中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起60天内完成平台功能开发及部署调试工作。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。项目初验后，甲方支付合同总价款的20%。项目终验后，甲方支付合同总价款的20%。剩余30%自终验之日起每满一年付10%，分三年付清。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 网络安全、市场准入要求：

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

分包一

（一）项目需求

对浦口区现有OA系统进行功能及接口的升级改造，使其具备包括收文发文、督查督办件、会议材料、电子邮件在内的四类电子文件在线归档的基础条件。能够按照电子档案格式要求形成电子文件及其组件，能够自动采集电子文件形成和流转过程中的电子文件元数据，形成齐全规范的结构化数据，具备电子文件整理与预归档功能，同时支持电子签名服务与电子文件杀毒功能，能够与数字档案管理系统无缝对接。将区级办公系统部门用户与“我的南京政务版”用户体系打通，依托其接口实现实时同步。PC端对接“我的南京政务版”用户体系，通过工作台或待办消息进入办公系统，获取当前用户信息和应用授权，实现单点登录。移动端按照“我的南京”政务版H5接入标准，重新设计开发移动办公相关功能，并实现与鸿蒙系统适配。此外，依据信创工作要求，本次将完成OA系统的信创适配改造。

通过采购CA设备，并将此设备与OA系统和工作流程集成，将需要签名的文档类型、签署流程、用户角色和安全要求等梳理明确后完成集成，以支持电子签名服务；采购转版服务软件集成嵌入OA系统，支持PDF/Word/Excel/PPT等格式互转，支持批量文件转换，满足电子政务系统中不同文档格式的使用需求。

（二）项目建设遵循标准

（1）《电子政务业务流程设计方法通用规范》（GB/T19487-2004）；

（2）《政务信息资源交换体系》（GB/T 21062-2007）；

（3）《电子政务系统总体设计要求》（GB/T 21064-2007）；

（4）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

（5）《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；

（6）《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》(GB/T 39786-2021)。

分包二

- （一）项目需求

对现有浦口区数字档案管理系统进行升级改造，包括对数字档案馆（室）系统升级改造，使其符合电子档案单套管理一般要求、符合江苏省数字档案馆（室）建设指标应用系统建设相关要求。重点对与协同办公系统的接口进行改造，包括对接协同办公系统的电子文件预归档管理模块，对接收的文件数据基于国密算法进行解密，确保接收数据安全；对接电子签名服务从而进行相关数据校验功能，同时基于该数据校验功能对四性检测、数据回退、排序管理和档号生成等功能进行改造。同时对档案移交接收利用国密算法进行加密、解密，确保移交过程安全。

（二）项目建设遵循标准

- 《电子档案管理办法》（国家档案局令第22号）；

- 《电子档案单套管理一般要求》（DA/T92-2022）；

- 《电子档案管理系统基本功能规定》（DB32/T 4034-2021）；

- 《公务电子邮件归档管理规则》（DA/T 32-2021）；

- 《党政机关电子公文归档规范》（GB/T 39362-2020）；

- 《文书类电子档案检测一般要求》（DA/T 70-2018）；

- 《党政机关电子公文格式规范》（GB/T 33476-2016）；

- 《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18894-2016）；

- 《归档文件整理规则》（DA/T 22-2015）；

- 《文书类电子文件元数据方案》（DA/T 46-2009）；

- 《南京市档案开放审核办法》；

- 《南京市档案馆电子档案移交接收办法》；

- 《政务信息资源交换体系》（GB/T 21062-2007）；

- 《电子政务系统总体设计要求》（GB/T 21064-2007）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；

- 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》(GB/T 39786-2021)。

- 项目清单

- 分包一

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口改造 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 与“我的南京”政务版集成 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 3 | CA 认证对接 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 4 | 流程扩展 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 5 | 与杀毒软件对接 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 6 | 电子文件预归档 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 7 | 信创适配改造 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 8 | 配套软件硬件设施 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

分包二

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字档案室系统 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 数字档案馆系统 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

分包一

| 序号 | 名称 | 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口改造 |  |  |
| 1.1 | 归档信息包生成 | ★实质性要求 | 系统支持生成符合规范的归档信息包，实现系统在公文流转办理。归档信息包中一般包含同一批次归档的多份归档电子公文，电子公文应以《归档文件整理规则》（DA/T 22-2015）规定的分类方式为依据进行组织。 对于系统生成的电子文件，支持补充生成其组件，包括正本、定稿、底稿、公文处理单，支持将不同的组件转换为不同格式进行保存，其中正本、定稿、公文处理单等以OFD、PDF等版式文档格式进行归档保存，修改过程稿以WPS、RTF、DOC等格式归档保存。实现系统在公文流转办理的同时，实时自动抓取电子文件元数据信息的功能。 系统需至少支持对以下字段提供自动抓取功能：公文标识、文种、份号、密级和保密期限、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人、标题、主送机关、附件说明、发文机关或签发人署名、成文日期、附注、抄送机关、印发机关、印发日期、发布层次、档号（包括年度、保管期限、机构或问题、件号）、数字对象标识、环境信息（包括软件环境、硬件环境）、处理类型、处理者、处理部门、处理时间、处理结果。 |
| 1.2 | OA 操作日志接口 | ★实质性要求 | 为满足电子档案单套管理要求，对现有OA系统操作日志进行接口改造，要求为OA系统内电子文件流转过程中的各项操作（如填写意见、提交、退回等）提供一个标准化的协议，允许外部应用程序通过这个接口访问和查询OA系统内这部分操作日志数据。系统需确保接口的稳定性和兼容性，通过版本控制和向后兼容性策略来维护，同时持续监控和优化性能，确保接口的高可用性和响应速度，以支持OA系统操作日志的有效管理和分析。 |
| 2 | 与“我的南京”政务版集成 |  |  |
| 2.1 | 日常办公 | ★实质性要求 | 包含快速发文、区内通知、督办件、收文待批、发文待批、待阅文件、外单位来文、常务会材料会议材料、领导办公、政务邮件、发文吉询、收文登记、会议通知、领导日程等日常办公基础功能，实现与“我的南京”政务版集成对接。 |
| 2.2 | 个人管理 | ★实质性要求 | 支持移动端的考勤打卡签到功能。 移动设备可以与行政办公系统的计算机同步，将PC上的邮件数据、联系人名单等转移到移动设备上。可以查看内部通讯录中联系人信息，并可以向他们直接拨打电话、发送短息、发起即时沟通、发送邮件等操作。 支持在移动端查看个人收藏的公文。 支持系统用户修改个人密码。 |
| 2.3 | 用户同步 | ★实质性要求 | 将部门用户与“我的南京政务版”用户体系打通，并依托其接口实现实时同步。 |
| 2.4 | 单点登录 | ★实质性要求 | 通过“我的南京政务版”工作台或待办消息进入部门系统，获取当前用户信息和应用授权，实现单点登录。 |
| 2.5 | 消息推送 | ★实质性要求 | OA系统向“我的南京政务版”推送应用消息或提醒信息，支持多种消息类型。点击消息，可直接进入相应功能页面。 |
| 2.6 | 文件下载 | ★实质性要求 | 调用“我的南京政务版”文件下载接口将需要的文件下载到手机本地。 |
| 2.7 | 文件阅读 | ★实质性要求 | 调用“我的南京政务版”文件阅读接口，实现PDF、OFD、DOC等文件的在线阅读。 |
| 2.8 | 图片查看 | ★实质性要求 | 调用“我的南京政务版”图片查看接口，实现JPG、PNG等图片的在线浏览。 |
| 2.9 | 视频播放 | ★实质性要求 | 调用“我的南京政务版”视频播放接口，实现MP4\AVI等视频的播放。 |
| 2.10 | 文件上传 | ★实质性要求 | 调用“我的南京政务版”文件上传接口，实现手机本地文件上传。 |
| 2.11 | 鸿蒙系统适配 | ★实质性要求 | OA系统移动端实现与鸿蒙系统的适配，规避第三方系统漏洞风险，推动政务领域形成国产化技术生态。 |
| 3 | CA 认证对接 | ★实质性要求 | 采购CA设备，将此设备与OA系统和工作流程集成，将需要签名的文档类型、签署流程、用户角色和安全要求等梳理明确后完成集成，以支持电子签名服务。与市保密局安全认证网关对接 |
| 4 | 流程扩展 |  |  |
| 4.1 | 人员变更申请审批流程 | ★实质性要求 | 由新任档案管理人员发起申请，填写档案管理人员申请单，由部门领导审核，审核通过后系统自动将原有档案管理人员移出档案管理员角色，将申请人加入档案管理员角色，若审核不通过，申请单将被退回，支持由申请人再次发起申请，进行二次申请时，申请单已填内容保留，并支持修改。 |
| 4.2 | 电子档案移交接收登记单盖章流程 | ★实质性要求 | 在电子档案移交给档案馆后，由档案管理系统返回电子档案移交接收登记表，该表需要通过OA用章流程审批后盖章传回给档案管理系统，故在OA系统内新增电子档案移交单确认流程。系统默认按照发文部门发起用章申请，支持自定义电子档案移交接收登记单用章申请流程，审批通过后加盖部门的电子印章，并将电子档案移交接收登记单传回档案管理系统。 |
| 5 | 与杀毒软件对接 | ★实质性要求 | OA系统与杀毒软件对接，使其能够对系统内流转的电子文件进行统一的、精准的检测，一旦发现病毒，应立即将受感染的文件隔离并采取清除措施，在清除病毒后应从安全的备份中恢复受影响的文件，确保电子档案的完整性和可用性。 |
| 6 | 电子文件预归档 |  |  |
| 6.1 | 电子文件接收 | ★实质性要求 | OA系统办结后的电子文件将流转至电子文件预归档管理模块，即对电子文件数据进行接收管理，并能够调用数字签名验签，确保接收的电子文件数据真实、完整。 根据《公务电子邮件归档管理规则》（DA/T 32-2021）对OA系统内政务邮件支持元数据采集与线上归档等功能，参照文书类电子文件元数据采集，结合业务流程与需要，支持督查督办、会议材料电子文件的元数据采集与线上归档等功能。 |
| 6.2 | 电子文件智能三合一管理 | ★实质性要求 | 支持预置《档案分类方案》、《文件材料归档范围》以及《档案保管期限表》，并可根据修改情况进行更新，并根据三合一管理制度，自动对接收的电子文件进行归档鉴定、划定分类和保管期限，同时支持人工对相应的自动归档鉴定、划定分类和保管期限结果进行调整。 系统内置机器学习引擎，自主对基于三合一制度的实际归档鉴定、划定分类和保管期限结果进行学习，可不断提高自动归档鉴定、划定分类和保管期限结果的准确性。 |
| 6.3 | 电子文件元数据自动采集 | ★实质性要求 | 系统支持预置各门类档案元数据方案。在档案分类完成后，即根据档案元数据方案，自动捕获电子文件形成和流转过程中的元数据。同时支持相应的电子文件元数据补录，最终形成规范的结构化数据。 |
| 6.4 | 排列编目 | ★实质性要求 | 系统支持对电子文件排序进行调整，同时系统支持对电子文件进行编目著录，实现电子文件目录数据维护。能够按照电子文件生成时间进行管理，对自动捕获的电子文件元数据进行列举展示，对于其中缺失的内容也支持手动著录补充。 |
| 6.5 | 四性检测 | ★实质性要求 | 系统内置文书档案门类四性检测指标，并支持预置其他档案门类四性检测指标。根据检测内容能够输出响应的检测报告，支持用户根据检测报告内容针对性完善电子数据。在四性检测中的“真实性、完整性、可用性和安全性”中，系统还支持针对不同部门、不同业务场景标准化检测的同时，依据实际业务开展的需要进行自定义四性检测指标内容，以此符合实际业务开展的需要。 |
| 6.6 | 预归档管理 | ★实质性要求 | 系统提供预归档管理功能。包括业务阶段的流程信息查看，电子文件的类别管理，支持人工对电子文件的预归档操作，包含著录信息的修改、电子文件信息的核实与查看，并记录流转过程中的元数据信息。最终封装形成规范的结构化信息包，并使用国密算法对其进行加密处理,通过接口传递的方式向数字档案室系统发送实现在线信息包传递。 |
| 6.7 | 业务指导 | ★实质性要求 | 系统提供档案整理等档案归档管理过程的业务指导功能。能够根据不同的业务场景和指导对象，分别建设不同的业务指导小组进行专业的指导工作开展。系统支持创建业务协作组，给予有经验的档案员相应的权限对整理有问题的档案进行标注并给与业务指导，提升档案工作质量。 |
| 7 | 信创适配改造 |  |  |
| 7.1 | CPU、服务器、操作系统及基础运行环境信创适配 | ★实质性要求 | 包含基于X86架构和国产操作系统兼容性改造以及镜像重新编译、打包工作 |
| 7.2 | 数据库适配 | ★实质性要求 | 1、需求分析：对现有应用系统的数据库使用情况进行详细的分析和评估。这包括了解当前数据库的规模、数据类型、访问频率等，以及应用系统对数据库的具体需求。数据库选型:根据应用系统的需求，选择适合的国产数据库。这需要考虑数据库的性能、稳定性，安全性、兼容性以及成本等因素。 2、环境搭建与配置:搭建国产数据库的运行环境，包括安装数据库软件、配置网络连接、设置数据库参数等。同时，确保应用系统的运行环境与国产数据库兼容。 3、数据迁移:将原有数据库中的数据迁移到国产数据库中。这包括数据的导出、转换和导入过程。在迁移过程中，需要确保数据的完整性和准确性。 4、数据库编程：目前系统用到大量的数据库的存储过程，需要改写成国产数据库的存储过程。 |
| 7.3 | 系统联调与测试 | ★实质性要求 | 完成系统整体联调工作，进行全方位的压力测试、安全测试以及业务场景验证。 |
| 7.4 | 系统迁移 | ★实质性要求 | 系统迁移部署到信创环境 |
| 8 | 配套软件硬件设施 |  |  |
| 8.1 | CA设备 | ★实质性要求 | 基于国产安全芯片设计，可通过硬件加密、物理防护、密钥管理、身份认证机制、数据传输加密等多种手段来保障产品安全性，依托密钥进行数据加解密保护，使数据存储访问更加安全。按照 GM/T 0027《智能密码钥匙技术规范》和 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》要求设计，适用于KylinOS、统信UOS、Windows、Linux等多种操作系统，广泛应用在PKI认证、数字签名、数据加解密等方面。 |
| 8.2 | 转版服务软件 | ★实质性要求 | 转版服务软件采购，集成嵌入OA系统，支持PDF/Word/Excel/PPT等格式互转，支持批量文件转换，能够满足电子政务系统中不同文档格式的使用需求。 |

分包二

1.数字档案室系统

| 序号 | 名称 | 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人工作中心 | ★实质性要求 | 可根据预设模板自定义组合展示板块，快速创建个性化工作台。 |
| 2 | 虚拟档案室 |  |  |
| 2.1 | 档案收集 | ★实质性要求 | （1）电子档案接收 电子档案接收应与协同办公系统对接，提供预归档信息包接收、数据排序、档号生成、四性检测、加盖归档章、接收反馈、信息包在线查看、全流程记录功能。 从协同办公系统接收到归档信息包后，采用国密算法对归档信息包进行解密，调用电子签名服务验证信息包一致性。 （2）接收跟踪 具备接收记录、接收详情（归档登记表、移交接收清单）功能。 |
| 2.2 | 档案管理 | ★实质性要求 | （1）档案整理 用于对接收进档案室的档案进行整理，采用分库整理方式，分为整编库和保管库。整编库需支持分组、导入、著录、修改、删除、查询、编目打印、组卷管理、辅助功能、导出、正式入库、归档范围、元数据详情、全文管理、全流程记录；保管库需支持分组、查询、编目打印、辅助功能、导出、加入专题、退回整编库、元数据详情、全文管理、全流程记录。 （2）专题管理 用于按照一定的主题将室藏档案形成一个个专题库，需支持专题库管理和库内专题档案的管理。 （3）档号配置 用于根据自定义配置档号规则，能够根据用户特定的规格和需求，自定义档号的生成规则。 （4）全宗卷管理 用于各立档单位管理本单位全宗卷，需支持全宗卷目录维护和全宗卷数据管理。 （5）回收站管理 用于保存从整编库删除的电子档案和元数据，需支持条目回收站和全文回收站。 （6）档号章管理 用于自定义设计档号章的样式，并配置档号章的应用范围。 |
| 2.3 | 档案保存 | ★实质性要求 | 应能够手动备份档案数据，选择要备份的数据范围，并形成备份记录，用户应能够对备份数据进行管理。 |
| 2.4 | 档案鉴定 | ★实质性要求 | （1）到期档案管理 需支持自动对档案保管期限进行监听，及时发现需要进行到期鉴定的档案，提醒档案室工作人员开展鉴定处置工作，需满足定时任务、消息提醒和到期档案展示功能。 （2）鉴定处置任务 用于制定到期鉴定处置任务，并根据鉴定流程开展在线鉴定，并生成相应的鉴定报告、销毁清册、续存清册。鉴定完成后系统需自动执行鉴定处置结果，续存的档案自动续存，并支持查看鉴定数据的修改内容，销毁的档案自动生成销毁任务。需支持制定任务、档案鉴定、档案处置、鉴定任务管理功能。 （3）档案销毁任务 根据到期鉴定处置结果，系统需自动生成销毁任务，用户可以进行销毁任务管理，并按照流程开展档案销毁工作。 （4）销毁档案库 系统应具备销毁档案库功能，存放被销毁的档案数据。 |
| 2.5 | 开放审核 | ★实质性要求 | （1）方案制定 用户应能够按照开放审核需要制定开放审核方案，并按照流程开展开放审核工作，在完成档案数据的开放审核后，支持根据审核结果对数据进行发布利用。 （2）审核级别 用户可以自定义配置审核级别和对应的关键词。 |
| 2.6 | 档案利用 | ★实质性要求 | 应支持发布规则的自定义，包括发布单位、发布角色、数据权限。支持简单发布和详细发布两种方式。简单发布即同一批发布数据采用同一种发布规则；详细发布即同一批发布数据中，不同的数据可以使用不同的发布规则。 |
| 2.7 | 档案统计 | ★实质性要求 | 需支持档案类型统计、全文类型统计和档案利用统计。 |
| 2.8 | 档案编研 | ★实质性要求 | 系统需包括编研专题管理、编研库管理、在线编研、发布编研成果、出版补充功能。实现立档单位充分利用室藏档案进行编研开发利用，支持在线组建编研资料库并提供在线编研工具，支持多人协同编研。 |
| 3 | 档案智治 |  |  |
| 3.1 | 档案年检 | ★实质性要求 | 需支持年检方案制定、年检内容配置、年检任务查看、年检情况检查、年检结果反馈、年检记录功能。 |
| 3.2 | 档案年报 | ★实质性要求 | 对年报模板、年报任务进行管理。 |
| 3.3 | 监督指导 | ★实质性要求 | 需提供业务指导、指导历史、指导意见功能。 |
| 3.4 | 三合一管理 | ★实质性要求 | 需支持三合一新建、三合一导入、三合一维护、三合一导出功能。 |
| 3.5 | 档案室情况监管 | ★实质性要求 | 需支持档案室情况查看、档案室情况填报功能。 |
| 4 | 移交接收 |  |  |
| 4.1 | 档案移交 | ★实质性要求 | 需支持制定移交进馆任务、移交审批、移交记录、移交统计。 |
| 4.2 | 档案接收 | ★实质性要求 | 需支持档案馆接收进馆、移交记录功能。 |
| 5 | 共享利用 |  |  |
| 5.1 | 开放数据利用 | ★实质性要求 | 需支持开放库管理、开放档案检索、开放档案登记利用、开放档案登记管理等功能。 |
| 5.2 | 机关查档 | ★实质性要求 | 需支持查档登记、档案检索、检索结果、采用管理、借阅车管理、查档审批、查档记录功能。 |
| 6 | 系统管理 | ★实质性要求 | 需具备元数据管理、系统配置、安全管理、日志管理、组织架构、一键配置、日常维护功能。 |
| 7 | 档案数据封装包管理 | ★实质性要求 | 电子档案原文以档号为基础命名,并按照档号构成项逐级建立文件夹进行存储，同时在此基础上还将该电子档案元数据XML文件一并存放至该存储路径下，以满足《电子档案单套管理一般要求》。 |
| 8 | 档案存储备份管理 | ★实质性要求 | 系统提供档案备份功能，可以对系统中的档案进行在线备份。备份时可以自定义选择备份的范围。备份数据可以下载到本地进行多套备份，一旦数据出现损坏或者丢失，可以使用备份文件进行数据恢复。满足《电子档案单套管理一般要求》（DA/T 92-2022）中9.2存储与备份要求，并可满足《档案数字资源备份实施规范》（DA/T 99-2024）的相关要求。 |
| 9 | 业务流程优化 | ★实质性要求 | 包括单点登录与统一配置管理、公文归档推送状态同步与预警功能、数字化档案与电子档案实现可视化区分、查档页面扩展改造、资料批量挂接功能。 档案室系统登录后浦口区档案管理平台修改为“浦口区+单位名称+档案管理平台”，如“浦口区城市数字治理中心档案管理平台、浦口区档案馆档案管理平台”等。 |

2.数字档案馆系统

| 序号 | 名称 | 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 我的门户 | ★实质性要求 | 展示当前用户账户信息、系统消息提醒、系统主题更换等。 |
| 2 | 工作台 | ★实质性要求 | 集中展示用户常用的功能、待办的任务、关注的数据，为用户提供直观、方便、清晰、高效的可视化工作平台。根据用户的工作内容和关注重点展示与当前用户紧密相关的业务动态数据。 |
| 3 | 档案接收 |  |  |
| 3.1 | 导入挂接 | ★实质性要求 | 用于对实体档案条目数据及其数字化成果的接收和馆藏传统载体档案数字化成果的导入。需支持新增批次、编辑批次信息、删除批次、条目数据导入、全文挂接、查看数据、导入报告查看、删除导入数据、流程开启、查看接收凭证功能。流程开启需支持单套制、双套制两种流程。全文挂接需支持服务器挂接和本地挂接两种方式。 |
| 3.2 | 信息包导入 | ★实质性要求 | 用于接收移交信息包，需支持新增进馆、继续进馆、信息包下载、凭证查看和导入记录查询。新增进馆时可以进行文件上传、字段匹配、进馆检测、数据导入和凭证上传功能。 |
| 3.3 | 档案接收库 | ★实质性要求 | 对接收进馆的档案数据进行集中查看和整理。在接收库中，可浏览档案概况，能够进行档案分类，支持馆藏档案录入、辅助输入、逐条修改、批量修改、档案删除、档案查询、目录打印、数据导出、案卷管理、档案排序、数据迁移、分组统计、复制目录、全文管理、全流程记录查看，档案整理完毕后可移交管理库。 |
| 3.4 | 档案回收站 | ★实质性要求 | 用于管理在接收库中删除的档案文件，需包括档案数据回收站和档案全文回收站。 |
| 3.5 | 入库记录 | ★实质性要求 | 用于查看从档案接收库到管理库的移交入库记录，需支持审批记录查看和入库详情查看功能。 |
| 4 | 档案管理 |  |  |
| 4.1 | 档案管理库 | ★实质性要求 | 用于对接收进馆的档案进行管理，需支持档案概况、档案分类、档案查询、目录打印、数据导出、加入专题库、退回接收库、档案排序、分组统计等功能。档案数据导出需支持批量选择档案数据进行导出，可选择导出格式为：excel、mdb、打包导出，可选择元数据字段进行针对性数据导出，支持发起数据导出审批。 |
| 4.2 | 专题库管理 | ★实质性要求 | 用于建立特定主题的档案专题库，支持专题的创建、编辑和删除；可以编辑专题维度，并对馆藏档案按照维度进行自动聚类；用户可对自动聚类结果进行成果确认并输出；用户可以检索专题并查看专题详情，可以将专题档案打包导出。 |
| 4.3 | 编辑发布 | ★实质性要求 | 用于对开放档案数据进行编辑发布，可以仅发布目录数据，也可以同时发布目录数据和原文数据。数据发布需要进行审批，审批通过后可下载数据包，发布至互联网或政务网。须具备的功能包括发布新增、发布查询、编辑发布信息、删除发布、数据下载。 |
| 4.4 | 全宗卷管理 | ★实质性要求 | 用于辅助档案馆对各全宗单位移交进馆的全宗卷进行管理，支持全宗卷分配管理，可以新增、修改、删除全宗卷，可以将全宗卷信息以Excel形式导出。 |
| 4.5 | 导出管理 | ★实质性要求 | 当用户在档案管理库进行数据导出，须经过流程审批，通过审批后才能够供用户下载使用。需具备导出查询、查看详情、数据打包、数据下载功能。 |
| 5 | 档案保存 |  |  |
| 5.1 | 库房管理 | ★实质性要求 | 用于协助档案馆库房管理人员对档案库房进行日常管理，需支持虚拟库房、库房温湿度、库房日常巡检、人员进出登记功能。 |
| 5.2 | 档案备份 | ★实质性要求 | 用于对馆藏档案进行自定义手动备份，在进行手动备份时可以自定义选择要备份的档案，可以只备份目录数据，也可以目录和全文同时备份；用户能够下载、删除备份数据，可以利用备份数据恢复馆藏档案。 |
| 6 | 鉴定处置 |  |  |
| 6.1 | 开放审核 | ★实质性要求 | 应支持制定开放审核方案，审核流程需包括自动初审、人工复审、审核结果复核、审核结果会审、审核结果审定、审核结果发布。用户应能够自定义开放审核规则库，定义开放级别和等级规则，根据规则库可以进行系统自动初审。 |
| 6.2 | 到期鉴定 | ★实质性要求 | 需支持定时任务，通过系统消息提醒用户开展到期鉴定工作。用户应能够新建鉴定任务，并对鉴定任务详情、鉴定档案数据和鉴定报告进行查看。 |
| 6.3 | 销毁鉴定 | ★实质性要求 | 需能够根据到期鉴定的鉴定结果自动生成销毁任务。用户需能够查询销毁任务并查看销毁数据的详情，对于实体档案销毁需能够上传销毁登记表形成销毁登记表。系统需具备档案销毁库，用户可以查询销毁库中的数据。 |
| 6.4 | 鉴定级别管理 | ★实质性要求 | 支持鉴定级别的新增、编辑、删除、查询操作，以及鉴定级别项关键词的维护功能。 |
| 7 | 档案利用 |  |  |
| 7.1 | 查档利用 | ★实质性要求 | 需支持查档登记、窗口查档、自助查档、预约查档、查档办结、查档记录、利用实例功能。 |
| 7.2 | 档案检索 | ★实质性要求 | 够在多个档案门类中实现跨门类检索，支持高级检索，可分别以条目、全文为检索范围进行检索；支持对检索结果提供检索导航，对检索到的档案进行排序，可在线查看档案内容。 |
| 7.3 | 档案编研 | ★实质性要求 | 能够进行编研项目管理，对项目信息进行新增、修改、删除和查询；支持建立编研库，可从档案管理库和专题库引用馆藏档案作为素材，也可离线上传；在线编研支持左编右参模式，对完成编研的项目可进行出版补充，并对编研成果进行管理。 |
| 8 | 档案统计 | ★实质性要求 | 需支持档案馆日常统计台账管理，支持馆藏综合情况、全宗利用明细统计、全宗利用统计、服务评价统计、档案上架统计、原文情况统计、数字化统计、分类统计、馆藏数量一览表统计功能。 |
| 9 | 系统维护 | ★实质性要求 | 需提供组织管理、元数据管理、档案配置、模块配置、菜单配置、参数配置、流程管理、水印配置、消息提醒、消息模板配置、工作台管理、工作台组件、日常维护、日志管理功能。 |

★（二）商务要求

分包一

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）供应商报价时须明确产品中所有功能版块是否为定制开发，成熟产品模块和定制开发模块分开报价。

2.实施要求

（1）性能要求

1）时间特性要求

在软件方面，响应时间、更新处理时间、数据传送和转换时间、处理和解决问题时间，都比较迅速，能满足用户要求，整体响应时间需要保持在：

①B/S系统页面响应2s以内。

②复杂数据统计查询5s以内。

2）用户并发数

系统最大在线用户数不少于1600个，最大并发数不少于800个，支持800人同时操作查询。

3）安全稳定性

系统应提供7天×24小时的连续运行，平均故障间隔时间：>7天，平均故障修复时间：<1天。

系统应采用完善的安全管理，并能提供安全备份。

（2）网络信息安全要求

1）部署要求：成交供应商提供的可本地部署的软件产品需要全部部署在区数治中心本地服务器上，服务器软硬件环境由区政务云平台统一管理维护。

2）网络安全：平台运行过程中需要全程开启防火墙，按需开放服务器端口；针对平台使用的第三方软件，需要时刻关注最新的漏洞信息，及时更新、修复软件漏洞；平台需要提供严格的密码校验规则，不允许使用弱口令密码。

3）数据安全：平台需要提供成熟的数据加密处理方案，针对平台中关键、敏感数据的传输和存放进行加密处理。针对敏感数据的前端展示需要进行脱敏处理，避免敏感数据的泄露。平台需要提供完善的数据授权体系，严格按照用户级别来授权用户对数据和资料的访问。

（3）成果提交要求

成交供应商在项目建设的各个阶段应及时提交建设成果，参考以下（但不限于）内容：

1）项目启动阶段：项目实施方案。

2）业务需求分析阶段:①需求分析说明书；②相关标准与管理规范。

3）系统设计、开发阶段:①需求规格说明书；②模块功能清单；③系统设计说明书；④数据库设计说明书；⑤测试计划；⑥测试用例；⑦测试报告。

4）系统实施阶段:①系统上线部署方案；②软件使用说明书；③系统培训方案；④培训总结报告。

5、项目验收阶段:①试运行报告；②试运行记录；③项目总结报告。

6、运行维护阶段：①系统维护方案；②系统维护手册；③系统运行维护记录。

（4）验收要求

1）采购人有权对供应商项目实施执行过程及完成结果邀请第三方专家组进行履约验收；

2）参与验收的成交供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3）验收时提交源代码，源代码段保证完整性和可用性，源代码配套说明也须完成交付，确保甲方可以完全自主的完成代码编和执行，无法提交源代码的版块出具说明。（需单独一页承诺）

（5）实施人员要求

1）项目经理1人；

2）技术负责人1人；

3）其他实施人员（除项目经理、技术负责人外）：不少于10人。

（6）运维/质保要求

1）本项目整体运维、质保期三年，自验收合格之日起进入运维、质保期。

2）运维人员有一定的项目经验和解决问题的能力，能够快速解决系统发生故障；

3）故障发生时，7*12小时现场及时响应，2小时内解决问题；

4）成交供应商具有良好的售后服务保障，能定期进行采购人回访，及时处理采购人意见。

5）项目实施期间，成交供应商应派驻不少于3人的技术工程师常驻采购人现场，提供每周5工作日×8小时驻场服务，负责现场的需求整理以及项目的实施推进。

（7）对接要求

采购人负责协调本项目涉及的对接工作，联系人：张老师，联系电话：15150648747。

（8）安全保密要求

1）成交供应商对本项目所有信息负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

2）成交供应商保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。

3）成交供应商保证参与采购人工作过程中严格遵守关于网络安全的相关规定。所使用的电脑软、硬件设施都满足采购人的安全要求；需要在南京市政务内网工作时，做好政务内网与外网的隔离，连入政务内网的机器、存储设备不能接入外网。

4）成交供应商结束采购人委托的工作时，要销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档，不能保存相关文件。

3.付款方式

合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。项目初验后，甲方支付合同总价款的20%。项目终验后，甲方支付合同总价款的20%。剩余30%自终验之日起每满一年付10%,分三年付清。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：自合同签订之日起60天内完成平台功能开发及部署调试工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求（单独承诺并加盖公章）

（1）在60个日历日内未完成开发，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已经支付的项目款。

（2）如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

（3）乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方返还甲方已经支付的项目款。

（4）乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的,乙方应向甲方支付合同总款10%的违约金。

（5）项目实施人员原则上不得变动，如有人员变动，乙方应提前7日书面通知甲方，替换人员资质不得低于原成员，若乙方未提前通知甲方或未按要求安排替换人员，每发生一次，乙方应向甲方支付项目款的5‰违约金，累计发生3次或拒不整改的，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已经支付的项目款。

（6）乙方提供的服务不符合要求的，应立即进行整改，并按每次1000元标准支付违约金。乙方拒绝整改、整改后仍不符合要求或者累计发生3次以上须整改情形的，甲方有权解除合同，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

（7）乙方未按合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

（8）乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。甲方有权解除合同，乙方返还甲方已经支付的项目款。

（9）对于逾期支付违约金的，每逾期1天需额外支付违约金逾期利息5‰；但累计违约逾期利息金总额不超过总额的5%。

（10）乙方在承担上述2-9款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

（11）如项目出现违约，根据项目现场管理要求，结合现场实际工作情况，进行如下的处罚：

1）乙方必须按国家、省、市行业标准规范，提交基础文档、过程文档、技术文档和验收文档，由甲方进行抽查审核。如没有通过甲方验收，甲方有权扣除合同金额10-30%。

2）乙方违约行为造成影响的或损失较大的，违约金不足以弥补所造成损失的，不足差额部分由乙方进行支付。

3）如果乙方在开展项目实施过程中，因自身管理不善，出现对社会造成重大影响的事故时，乙方承担消除负面影响或损失产生的诉讼费、取证费、律师费等一切相关费用，甲方有权扣除项目合同金额10-30%。同时，鉴于有违法行为造成的后果较长时间才能被发现或者显现，或损失数额难以一次性确认，公安机关保留进一步追偿的权利。

4）如乙方出现不按投标文件执行，不服从甲方管理，不执行甲方制定的工作要求，对甲方工作要求故意拖延、拒不执行，或项目实施出现严重安全事件或导致业务无法正常开展等后果，乙方需消除影响、寻求第三方协助或提供替代软硬件产品等相关的补救措施；构成违法犯罪的违约行为，甲方有权将涉及的单位或个人列入政府采购严重违法失信记录名单、市场监督管理严重失信名单。甲方有权根据乙方违法、违规行为的情节严重程度，采取取消付款、要求退款和支付违约金、解除合同等措施，违约金金额为项目合同金额的10%-30%，具体执行标准由甲方确定。

分包二

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）投标方报价时须明确产品中所有功能版块是否为定制开发，成熟产品模块和定制开发模块分开报价。

2.实施要求

（1）性能要求

1）时间特性要求

在软件方面，响应时间、更新处理时间、数据传送和转换时间、处理和解决问题时间，都比较迅速，能满足用户要求，整体响应时间需要保持在：

①B/S系统页面响应2s以内。

②复杂数据统计查询5s以内。

2）用户并发数

系统最大在线用户数不少于1600个，最大并发数不少于800个，支持800人同时操作查询。

3）安全稳定性

系统应提供7天×24小时的连续运行，平均故障间隔时间：>7天，平均故障修复时间：<1天。

系统应采用完善的安全管理，并能提供安全备份。

（2）网络信息安全要求

1）部署要求：成交供应商提供的可本地部署的软件产品需要全部部署在区数治中心本地服务器上，服务器软硬件环境由区政务云平台统一管理维护。

2）网络安全：平台运行过程中需要全程开启防火墙，按需开放服务器端口；针对平台使用的第三方软件，需要时刻关注最新的漏洞信息，及时更新、修复软件漏洞；平台需要提供严格的密码校验规则，不允许使用弱口令密码。

3）数据安全：平台需要提供成熟的数据加密处理方案，针对平台中关键、敏感数据的传输和存放进行加密处理。针对敏感数据的前端展示需要进行脱敏处理，避免敏感数据的泄露。平台需要提供完善的数据授权体系，严格按照用户级别来授权用户对数据和资料的访问。

（3）成果提交要求

成交供应商在项目建设的各个阶段应及时提交建设成果，参考以下（但不限于）内容：

1）项目启动阶段：项目实施方案。

2）业务需求分析阶段:①需求分析说明书；②相关标准与管理规范。

3）系统设计、开发阶段:①需求规格说明书；②模块功能清单；③系统设计说明书；④数据库设计说明书；⑤测试计划；⑥测试用例；⑦测试报告。

4）系统实施阶段:①系统上线部署方案；②软件使用说明书；③系统培训方案；④培训总结报告。

5、项目验收阶段:①试运行报告；②试运行记录；③项目总结报告。

6、运行维护阶段：①系统维护方案；②系统维护手册；③系统运行维护记录。

（4）验收要求

1）采购人有权对供应商项目实施执行过程及完成结果邀请第三方专家组进行履约验收；

2）参与验收的成交供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3）验收时提交源代码，源代码段保证完整性和可用性，源代码配套说明也须完成交付，确保甲方可以完全自主的完成代码编和执行，无法提交源代码的版块出具说明。（需单独一页承诺）

（5）实施人员要求

1）项目经理1人；

2）技术负责人1人；

3）其他实施人员（除项目经理、技术负责人外）：不少于5人。

（6）运维/质保要求

1）本项目整体运维、质保期三年，自验收合格之日起进入运维、质保期。

2）运维人员有一定的项目经验和解决问题的能力，能够快速解决系统发生故障；

3）故障发生时，7*12小时现场及时响应，2小时内解决问题；

4）成交供应商具有良好的售后服务保障，能定期进行采购人回访，及时处理采购人意见。

5）项目实施期间，成交供应商应派驻技术工程师常驻采购人现场，提供每周5工作日×8小时驻场服务，负责现场的需求整理以及项目的实施推进。

（7）对接要求

采购人负责协调本项目涉及的对接工作，联系人：张老师，联系电话：15150648747。

（8）安全保密要求

1）成交供应商对本项目所有信息负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

2）成交供应商保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。

3）成交供应商保证参与采购人工作过程中严格遵守关于网络安全的相关规定。所使用的电脑软、硬件设施都满足采购人的安全要求；需要在南京市政务内网工作时，做好政务内网与外网的隔离，连入政务内网的机器、存储设备不能接入外网。

4）成交供应商结束采购人委托的工作时，要销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档，不能保存相关文件。

3.付款方式

合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。项目初验后，甲方支付合同总价款的20%。项目终验后，甲方支付合同总价款的20%。剩余30%自终验之日起每满一年付10%,分三年付清.

4.交付时间及地点

（1）交付时间：自合同签订之日起60日历日内完成平台功能开发及部署调试工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求（单独承诺并加盖公章）

（1）在60个日历日内未完成开发，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已经支付的项目款。

（2）如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

（3）乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方返还甲方已经支付的项目款。

（4）乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的,乙方应向甲方支付合同总款10%的违约金。

（5）项目实施人员原则上不得变动，如有人员变动，乙方应提前7日书面通知甲方，替换人员资质不得低于原成员，若乙方未提前通知甲方或未按要求安排替换人员，每发生一次，乙方应向甲方支付项目款的5‰违约金，累计发生3次或拒不整改的，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已经支付的项目款。

（6）乙方提供的服务不符合要求的，应立即进行整改，并按每次1000元标准支付违约金。乙方拒绝整改、整改后仍不符合要求或者累计发生3次以上须整改情形的，甲方有权解除合同，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

（7）乙方未按合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

（8）乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。甲方有权解除合同，乙方返还甲方已经支付的项目款。

（9）对于逾期支付违约金的，每逾期1天需额外支付违约金逾期利息5‰；但累计违约逾期利息金总额不超过总额的5%。

（10）乙方在承担上述2-9款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

（11）如项目出现违约，根据项目现场管理要求，结合现场实际工作情况，进行如下的处罚：

1）乙方必须按国家、省、市行业标准规范，提交基础文档、过程文档、技术文档和验收文档，由甲方进行抽查审核。如没有通过甲方验收，甲方有权扣除合同金额10-30%。

2）乙方违约行为造成影响的或损失较大的，违约金不足以弥补所造成损失的，不足差额部分由乙方进行支付。

3）如果乙方在开展项目实施过程中，因自身管理不善，出现对社会造成重大影响的事故时，乙方承担消除负面影响或损失产生的诉讼费、取证费、律师费等一切相关费用，甲方有权扣除项目合同金额10-30%。同时，鉴于有违法行为造成的后果较长时间才能被发现或者显现，或损失数额难以一次性确认，公安机关保留进一步追偿的权利。

4）如乙方出现不按投标文件执行，不服从甲方管理，不执行甲方制定的工作要求，对甲方工作要求故意拖延、拒不执行，或项目实施出现严重安全事件或导致业务无法正常开展等后果，乙方需消除影响、寻求第三方协助或提供替代软硬件产品等相关的补救措施；构成违法犯罪的违约行为，甲方有权将涉及的单位或个人列入政府采购严重违法失信记录名单、市场监督管理严重失信名单。甲方有权根据乙方违法、违规行为的情节严重程度，采取取消付款、要求退款和支付违约金、解除合同等措施，违约金金额为项目合同金额的10%-30%，具体执行标准由甲方确定。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评审标准

分包一

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（20分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×20（小数点保留两位） | 20 | 价格分 |
| 2.技术（20分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设方案 | 根据磋商文件的技术要求编制项目设计方案，方案需结合行业特点和行业发展现状，方案内容需包括总体思路、业务框架、应用框架、业务需求分析等；根据投标单位应答方案的完善性、合理性及可行性进行评审，考查方案表述是否清晰、严谨、合理，措施是否先进、具体、有效、成熟： （1）方案设计全面完整，完全符合项目需求，可行性优的得8分； （2）方案设计比较完整，比较符合项目需求，可行性良好的得5分； （3）方案设计一般完整，基本符合项目需求，可行性一般的得2分； （4）方案设计与项目需求有较大偏差，可行性差的得0分；不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.2 | 实施方案 | 根据响应文件中提供的项目实施方案的科学性、合理性，就其涵盖项目组织管理、项目计划、调研设计、需求管理、研发管理、质量管理、风险管理等进行综合评分： （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得8分； （2）以上每项内容较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得5分； （3）以上每项内容基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得2分； （4）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 应急处理方案与能力 | 供应商在突发故障时采取的应急处理方案的科学性，可行性，要求能保障采购人的业务正常运行。根据供应商应答方案的完善性、合理性及可行性进行评分。 （1）方案设计完整，符合项目需求，可行性优的得4分； （2）方案设计基本完整，基本符合项目需求，可行性一般得2分； （3）方案设计与项目需求有较大偏差，可行性差得0分；不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.服务（12分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维服务方案 | 评委根据供应商提供的运维服务方案综合评分，包括：1.服务内容；2.服务流程及服务时间；3.服务人员。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得6分； （2）以上每项内容较全面，服务流程及内容、响应时间较为迅速、服务人员匹配较能满足需求，得 4分； （3）以上每项内容基本全面，服务流程及内容、响应时间、服务人员匹配基本满足需求，得 2分。 （4）以上每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的项目培训方案综合评分，包括1.培训计划；2.培训内容；3.培训人员。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得 6 分； （2）以上每项内容较全面合理有效，具有较详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得4分； （3）以上每项内容基本全面合理有效，具有最基础的培训计划、培训师资力量、培训内容，得 2分。 （3）以上每项内容不全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不详细或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩（9分） |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2022年9月1日以来承担过政府办公自动化系统项目业绩，每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供合同及验收报告，合同须能反映项目名称，签订时间和签章清晰可见，证明材料缺项或未提供不得分） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力（39分） |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 信创兼容性认证报告：对投标人产品的信创兼容性进行评估：能够提供投标人的软件产品对国产芯片、服务器终端、国产操作系统、国产中间件、国产数据库、国产办公软件、国产浏览器的兼容性认证报告。每提供1个得2分。 | 14 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 技术负责人能力： 具有电子信息工程高级及以上职称证书的得4分 （提供上述人员证书及供应商为其缴纳的2025年1月以来任意三个月的社保证明材料，缺一不可） | 4 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 项目组成员能力（技术负责人除外）： 项目组成员（不含项目负责人）：具有电子信息工程中级及以上职称证书的，每提供1人得3分，最高得9分。（提供上述人员证书及供应商为其缴纳的2025年1月以来任意三个月的社保证明材料，缺一不可） | 9 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 投标人综合能力： 供应商提供有效期内ISO27001信息安全管理体系认证证书得4分。 | 4 | 客观分 |
| 5.5 | 软件著作权证书 | 供应商具有流程自动化、智能引擎的软件著作权证书，每提供 1 类得 4 分，最多得 8 分，未提供不得分（提供软件著作权证书，所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

分包二

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（20分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×20（小数点保留两位） | 20 | 价格分 |
| 2.技术（22分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设方案 | 根据磋商文件的技术要求编制项目设计方案，方案需结合行业特点和行业发展现状，方案内容需包括总体思路、业务框架、应用框架、业务需求分析等；根据投标单位应答方案的完善性、合理性及可行性进行评审，考查方案表述是否清晰、严谨、合理，措施是否先进、具体、有效、成熟： （1）方案设计全面完整，完全符合项目需求，可行性优的得8分； （2）方案设计比较完整，比较符合项目需求，可行性良好的得5分； （3）方案设计一般完整，基本符合项目需求，可行性一般的得2分； （4）方案设计与项目需求有较大偏差，可行性差的得0分；不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.2 | 实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案综合评分，包括：1.进度安排、组织架构；2.进度控制、风险控制管理及质量保障措施；3.信息安全管理措施及文档管理措施，4.试运行及验收方案等： （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得8分； （2）以上每项内容较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得5分； （3）以上每项内容基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得2分； （4）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 应急处理方案与能力 | 供应商在突发故障时采取的应急处理方案的科学性，可行性，要求能保障采购人的业务正常运行。根据供应商应答方案的完善性、合理性及可行性进行评分。 （1）方案设计完整，符合项目需求，可行性优的得6分； （2）方案设计基本完整，基本符合项目需求，可行性一般得3分； （3）方案设计与项目需求有较大偏差，可行性差得0分；不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务（11分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维服务方案 | 评委根据供应商提供的运维服务方案综合评分，包括：1.服务内容；2.服务流程及服务时间；3.服务人员。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得6分； （2）以上每项内容较全面，服务流程及内容、响应时间较为迅速、服务人员匹配较能满足需求，得 4分； （3）以上每项内容基本全面，服务流程及内容、响应时间、服务人员匹配基本满足需求，得 2分。 （4）以上每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的项目培训方案综合评分，包括1.培训计划；2.培训内容；3.培训人员。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得 5 分； （2）以上每项内容较全面合理有效，具有较详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得3 分； （3）以上每项内容基本全面，具有基本的培训计划、培训师资力量、培训内容，得 1 分。 （3）以上每项内容不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩（9分） |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2022年8月1日（含）以来类似项目业绩（需包含档案软件），每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同及验收报告，合同须能反映项目名称，签订时间和签章清晰可见，证明材料缺项或未提供不得分。） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力（38分） |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 项目负责人能力： 同时具备人社部门或行政主管部门颁发档案高级职称、档案安全保密类培训证书、省级及以上档案荣誉证书（如档案专家/档案工匠型人才/青年档案业务骨干等）的得8分，具备其中2项得4分，具备1项得1分，没有不得分。 注：需提供人员证书扫描件、客户出具的实施经验证明、开标前3个月的社保缴纳证明。未提供不得分。 | 8 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 技术负责人能力： 同时具备人社部门或行政主管部门颁发档案高级职称、省级及以上档案荣誉证书（如档案专家/档案工匠型人才/青年档案业务骨干等）、全国示范数字档案室（馆）项目实施管理经验的得8分，具备其中2项得5分，具备1项得2分，没有不得分。 注：需提供人员证书扫描件、客户出具的实施经验证明、开标前3个月的社保缴纳证明。未提供不得分。 | 8 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 项目组成员能力（项目经理、技术负责人除外）： 具备①档案中级及以上职称证书、②省级及以上档案荣誉证书（如档案专家/档案工匠型人才/青年档案业务骨干等）的，每人得4分，其他情况不得分，满分8分。 注：需提供人员证书扫描件、客户出具的实施经验证明、开标前3个月的社保缴纳证明。未提供不得分。 | 8 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 投标人综合能力：风险管理体系认证证书、计算机档案管理软件类企业认证证书、每提供1个得3分，满分6分。 | 6 | 客观分 |
| 5.5 | 软件著作权证书 | 供应商具有电子文件单套制归档、信创档案管理、流程追溯、全文检索类的软件著作权证书，每提供 1 类得 2 分，最多得8 分，未提供不得分（提供软件著作权证书，所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，成交供应商签订合同时应按磋商文件要求和响应文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。成交供应商未按磋商文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合磋商文件要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。