无锡市政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320214-HXGW-G2025-0064

采购项目名称：新吴区2026-2028 年市政设施养护维修服务采购项目

采   购   人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

二〇二五年十一月

目录

一、投标邀请

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式）

五、 投标文件（格式）

一、投标邀请

我公司受无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局的委托，就新吴区2026-2028 年市政设施养护维修服务采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：新吴区2026-2028 年市政设施养护维修服务采购项目 采购项目编号：JSZC-320214-HXGW-G2025-0064 采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局 采购人地址：无锡市新吴区净慧东道交大联云科技园三楼 采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司 代理机构地址：无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼 |
| 3 | 招标项目概况、要求： 1.项目概况：本项目为新吴区2026-2028 年市政设施养护维修服务采购项目，主要包括对新吴区范围内已纳入区级管养的道路、桥梁（含桥栏杆、桥名牌、限载牌、防抛网）、高架声屏障等市政设施及养护责任期内新接管的市政设施的养护维修，区管桥梁的常规定期检测，区管道路的挖掘修复，养护责任期内紧急抢修、应急抢险、小中修等零星任务。具体详见招标文件“三.采购需求”； 2.服务期限：3年（自合同签订生效之日起三年）。 3.本项目采购预算138600000元（46200000元/年，共三年），采购包1：6000万元；采购包2：3660万元；采购包3：4200万元；。 4.本项目最高限价为：13859.700399万元（4619.900133万元/年，共三年），采购包1：5999.885817万元；采购包2：3659.891082万元；采购包3：4199.9235万元。 注：（1）供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。 （2）本项目共三个标段，投标供应商对三个标段均可投标，但最多只能中一个标段，由评分排名第一的供应商中标。评分排名均第一的情况下，按投标供应商在投标文件中承诺的中标优先顺序确定中标标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，依次类推。 （3）本项目三个标段拟同一天开标，三个标段的被授权代表可为同一人。 5.质量要求：符合城镇道路、桥梁养护技术规范要求，达到考核和验收合格标准。 6.服务响应时间：接到采购人通知后2小时内到达现场。 7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。 8.本项目是否专门面向中小微企业：是。 9.本项目是否接受联合体投标：否。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）关于资格的声明函； （2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件； （3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件； （4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件； （5）授权委托人与项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同，和由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明； （6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度审计报告和所附已审财务报告； （7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料； （8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料； （9）承诺书； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 - （三）本项目的特定资格要求： （1）投标供应商具有[市政公用工程（2015新标准）二级]（含）以上资质且具有有效的安全生产许可证； （2）项目负责人具有[市政公用工程注册建造师二级（含）以上资格及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）； （3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； - 本项目不接受联合体投标。 注： 1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 1.供应商主体信息库注册： （1）请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： ①访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 ②办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 ③CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00） （2）完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 （3）供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 （4）如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。 2.完成项目报名，获取采购文件： （1）潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 （2）招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （3）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 3.本项目为线上不见面采购，无需到开标现场也无需递交纸质文件。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 7 | 采购人、涵熙（苏州）工程顾问有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2025年 11 月 19 日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“ 项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。 |
| 8 | 本项目免收投标保证金。 |
| 9 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 10 | 网上投标截止时间：2025年 12 月 8 日9:30（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。 投标及开标地点：网上线上投标。 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 网上解密时间：2025年 12 月 8 日9:30。 |
| 11 | 评审时间：2025年 12 月 8 日唱标结束后 评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室（交大联云科技园停车场） |
| 12 | 中标供应商确定时间：2025年 12 月 8 日评审结束后 |
| 13 | 纸质投标文件：本项目为线上不见面开标，无需递交纸质文件。 中标供应商需在中标后递交一份纸质文件正本，两份纸质文件副本。 |
| 14 | 网上投标解密时间：2025年 12 月 8 日开启解密后半小时。 |
| 15 | 本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 |
| 16 | 采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局 联系人： 张工 联系电话： 0510-80595297 采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司 联系人：杨逸、蒋鼎、卢祯、祝晓燕 联系电话：0510-83306659 传真：0510-83306659 电子邮件地址：464823780@qq.com 联系地址：无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼2802室 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |

二、投标供应商须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

## （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

## （四）招标文件的补充或修正：

1.涵熙（苏州）工程顾问有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对无效质疑不予受理。

## （五）质疑与投诉：

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

地址：无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼2802室

邮编：214000

联系人：杨逸

电话：0510-83306659

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

## （六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由商务部分、技术文件部分组成。

第一部分：商务标部分

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函的原件的扫描件（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外）；

（5）授权委托人与项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同，法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足一年，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料]，并提供扫描件；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度审计报告和所附已审计财务报告，提供上述资料扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）投标供应商的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如是）；

（11）投标供应商特定资格条件证明材料扫描件（详见投标邀请中本项目的特定资格要求）；

注：上述资格证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充性文件：

（1）投标供应商简介和经营情况说明表（格式见附件）；

（2）投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）；

（3）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书原件扫描件（如有）；

（4）投标偏离表（格式见附件）；

3.开标一览表（格式见附件）；

4.明细报价表（格式见附件）；

（1）投标总价（表1）

（2）单项工程投标报价汇总表（表2）

（3）单位工程投标报价汇总表（表3）

（4）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表4）

（5）综合单价分析表（表5）

（6）总价措施项目清单与计价表（表6）

（7）其他项目清单与计价汇总表（表7）

（8）暂列金额明细表（表8）

（9）材料（工程设备）暂估单价及调整表（表9）

（10）专业工程暂估价及结算价表（表10）

（11）计日工表（表11）

（12）总承包服务费计价表（表12）

（13）规费、税金项目计价表（表13）

（14）发包人提供材料和工程设备一览表（表14）

（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（表15）

（16）明细报价表（表16）

5.人员配置表（格式见附件）；

6.投入本项目的车辆和设备明细表（格式见附件）；

第二部分：技术标部分（暗标）

技术文件部分详见评分标准

## （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标费用自理。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

11.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

12.暗标部分响应文件的要求：

12.1暗标编制要求规定如下：

12.2技术标暗标页数不得少于30页，不得多于300页；暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

## 12.3排版要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。需编制页码（页码位于页脚居中，字体为黑色、小四号宋体，从“桥梁病害”正文第一页开始编号，编号应当连续），纸张必须为A4纸。技术标无需编制封面及目录。

## （八）报价要求：

1.本项目的采购范围包括新吴区已纳入区级管养的道路、桥梁（含桥栏杆、桥名牌、限载牌、防抛网）、高架声屏障等市政设施及养护责任期内新接管的市政设施的养护维修，区管桥梁的常规定期检测，区管道路的挖掘修复，养护责任期内紧急抢修、应急抢险、小中修等零星任务；根据投标报价中确定的综合单价，按照实际发生的维修量进行结算。

2.投标报价中应根据工程量清单逐项报价，并提供投标单价构成分析表，分别列出各工序的单价构成。

3.工程量清单所报单价应包含完成该养护任务所需的各项费用，一旦中标，采购人不承担其他任何费用。

4.投标供应商应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘察道路现状，测算养护成本。同时自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。

5.本项目适用于营改增后的一般计税方法。

6.采购人提供养护工程量清单，如投标供应商对本采购文件有疑问，应在提疑截止时间前书面向采购人提出，采购人将以书面的形式予以解答，并分发到各投标供应商。

7.投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在投标文件中提出的全部工程各项支付金额的总和，也应是完成采购文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金（增值税）。综合单价包括完成工程量清单中一个法定计量单位项目所需的人工、材料费（含损耗）、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到工完场清、交工验收、竣工验收、移交接管、保修期满。

## （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## （十）开标、评标

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可以在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5.投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由涵熙（苏州）工程顾问有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- （1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- ①资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- ②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- （2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- （4）评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- （3）评审小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标供应商。

8.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                   30分

（2）商务部分                                   20分

（3）技术文件（暗标）                           50分

（二）具体评分细目分

（1）报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

价格扣除：本项目专门面向中小企业，不做价格扣除。

异常低价投标(响应)审查:评标委员会根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知(苏财购(2025)62号)》要求进行审查。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

（2）商务部分（20分）

（A）体系认证（1.5分）

投标供应商获得有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且证书认证范围含市政养护相关的，有一项得0.5分，本项最高得1.5分。（提供证书原件扫描件加盖公章放入投标文件中，未按要求提供不得分）。

（B）业绩：（2分）

投标供应商拟派项目负责人自2022年1月1日以来在投标供应商企业内承担过类似市政道桥养护业绩，有1个得1分，最高得2分（业绩证明需提供中标/成交通知书、合同原件扫描件上传至投标文件中并加盖公章，未提供者不得分。时间以合同签订日期为准）；

（C）养护贡献（2分）

自2022年1月1日以来投标供应商参与区级及以上市政养护工作中有应急抢险或重大活动保障的，有一项得1分，最高得2分。（提供政府行政主管部门出具的相关证明原件扫描件加盖公章放入投标文件中，未按要求提供不得分）

（D）人员配备（6分）

- ①项目负责人具备一级注册建造师（市政公用工程专业）得1分；具备人社部门颁发的市政类中级及以上职称得1分；本项最高得2分；

- ②技术负责人具备人社部门颁发的市政类中级职称得0.2分，市政类高级及以上职称得0.4分；本项最高得0.4分；

- ③技术员具备人社部门颁发的市政类中级职称得0.2分，市政类高级及以上职称得0.3分；本项最高得0.6分；

- ④资料员具备人社部门颁发的市政类中级及以上职称得0.2分；本项最高得0.2分；

- ⑤巡视员具备人社部门颁发的市政类中级及以上职称得0.2分/人，本项最高得0.8分；

- ⑥特种作业人员具备省级及以上行政部门颁发或认可的有效期内的特种作业操作类证书（高处作业）的每有一个得1分，最高得2分；

注：上述人员岗位不可兼任，同一人员具备多张职称类证书的不兼得分。提供：

①法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足一年，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料]。

②职称证书扫描件上传至投标文件中并加盖公章，职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准扫描件上传至投标文件中并加盖公章。

③特种作业操作类证书（高处作业）证书原件扫描件上传至投标文件中并加盖公章。

（E）机械配备（6.5分）

# 特色养护设备配备

# 在满足基本养护设备的前提下，企业自主拥有或租赁特色养护设备：铣刨机得0.5分；防撞缓冲车（防撞缓冲等级≥80k）得1分（基本设备和特色设备可为同一辆车）；多功能抑尘车（核定载质量≥5T）得1分；沥青保温车得1分；一体式融雪剂撒布车或组装式融雪剂撒布车得1分；滑移式装载机得1分；发电机组（静音且≥200kw）得1分。

# 注：①机械设备以投标文件中填写的《拟投入的主要机械设备表》为准（格式见附件），投标时，自有设备需提供购置发票原件扫描件、实景照片上传至投标文件中，自有车辆需提供购置发票原件扫描件、行驶证以及含车牌的车辆实景图片（车辆正前方、侧后方各一张）等相关证明材料上传至投标文件中，未按要求提供资料的不得分。

②租赁设备、租赁车辆除按“自有设备”“自有车辆”要求提供证明材料外（购置发票仅需提供复印件的扫描件上传至投标文件中），还另需提供租赁协议（租赁期必须包含本项目实施期）及租赁费发票原件扫描件上传至投标文件中，未按要求提供资料的不得分。

③根据《关于调整载货汽车、专项作业车相关通行限制措施的通告》（2023年11月1日起实施，无锡市公安局交警支队发布）及《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢修等作业须具备公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包括本项目实施区域。“载货汽车”“专项作业车”的定义以《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）为准，投标车辆类型以车辆行驶证登记为准。投标文件中提供在“无锡交警”微信公众号上查询到的通行备案信息查询完整截图并加盖投标供应商公章上传至投标文件中，未按要求提供资料的不得分。

④如投标时不具备特色养护设备的（含第③条通行要求），可提供承诺书（格式见附件承诺书），承诺中标公告发布之日起7个工作日内提供相应的特色养护设备，并按承诺配备到位的养护设备种类获得相应分值，未提供承诺书的不得分。

⑤未按上述要求提供证明材料的，本项不得分。

⑥采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件会同行业主管部门在进场作业前进行现场验收，确认后签订合同。中标供应商最迟于自中标公告发布之日起7个工作日内按要求配齐养护车辆，将养护车辆集中至采购人指定的场所现场核查，达到可规范使用状态，包括但不限于养护车辆的通行、作业（为满足养护现场施工要求，所有设备单次通行证许可时间不得少于15天）。如中标供应商所配备的养护车辆没有达到招标文件规定要求，导致项目无法正常运行，采购人有权取消其中标资格，一切损失由中标供应商负责。

（F）养护技术、工艺（1分）

为提高养护作业质量水平，投标供应商具有半柔性沥青砼技术、工艺的，得1分；（提供经甲方盖章确认的工程量清单明细或合同，若以上资料不能体现技术、工艺的，则需提供其他相关有效证明资料原件扫描件加盖公章放入投标文件中，未按要求提供不得分）

- 场地（1分）

供应商在本地（不含江阴、宜兴）设有固定的养护场所、施工机械及养护设备停放、备品备料场地的，固定养护保障场所面积达到1000平方米的，得0.5分；每增加500平方米养护保障场所面积，得0.5分。本项最高得1分。（如是自有房产提供房产证扫描件加盖公章放入投标文件中；如是租赁用房提供租赁协议、被租赁方的房产证或房屋所有权证明、租赁费发票扫描件加盖公章放入投标文件中，或承诺中标公告发布之日起7个工作日内提供相应的养护场所（格式见附件承诺书），投标时提供相关原件扫描件加盖公章放入投标文件中，未按要求提供不得分）

（3）养护技术方案（暗标）（50分）：

- 桥梁病害（包括：栏杆锈蚀、伸缩缝破损、漏水、桥头跳车、支座剪切变形、混凝土构件空洞、露筋、桥面沥青如坑塘、裂缝等）养护方案及声屏障、防撞墙养护方案（8分）

- 对桥梁病害（包括：栏杆锈蚀、伸缩缝破损、漏水、桥头跳车、支座剪切变形、混凝土构件空洞、露筋、桥面沥青如坑塘、裂缝等）养护方案及声屏障、防撞墙养护方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得8分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得5.6分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.6分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 道路病害（包括：沥青坑塘、车辙、翻浆、网裂、人行道板松动、下沉等）养护方案（8分）对道路病害（包括：沥青坑塘、车辙、翻浆、网裂、人行道板松动、下沉等）养护方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得8分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得5.6分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.6分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 3）桥梁常规定期检测方案（5分）

对桥梁的常规定期检测方案的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 4）针对本项目的养护人员配备、巡查方案及保证措施（8分）

针对本项目的养护人员配备（不限于养护项目人员组织、巡视人员配备、分工和责任制落实措施）的合理性，巡查方案（体现智能化巡查，不限于桥梁无人机巡查方案及实际运用现场照片等）及保证措施的可行性和有效性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得8分；以上内容存在1处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5.6分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.6分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 5）应急突发事件（包括：超载超高车辆损伤桥梁、保护区深基坑开挖、降水作业等行为影响桥梁、桥下空间违章占用、道路空洞、桥梁坍塌、高架防雪抗冻、施工及其他抢险抗灾等）的处置措施；（8分）

对应急突发事件（包括：超载超高车辆损伤桥梁、保护区深基坑开挖、降水作业等行为影响桥梁、桥下空间违章占用、道路空洞、桥梁坍塌、高架防雪抗冻、施工及其他抢险抗灾等）的保障措施的全面性、针对性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得8分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得5.6分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.6分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 6）文明、安全施工保证措施（5分）

对养护安全规定、养护作业安全措施、文明养护措施、安全文明施工管理网络、确保文明施工与环保措施等安全文明保障措施的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 7）保证养护维修工期、质量措施（含施工流程图）（3分）

对保证养护维修工期、质量措施（含施工流程图）的合理性、规范性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得3分；以上内容存在1处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.1分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得0.6分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 8）桥洞易燃易爆垃圾的排查和相应处置措施（2分）

对桥洞易燃易爆垃圾的排查和相应处置的全面性、针对性、完整性进行综合评分，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在1处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.4分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得0.4分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 9）养护管理制度和养护台账管理体系（包括但不限于公司管理体系、养护考核制度、日常养护管理方案、信息化管理方案等）（3分）

对养护管理制度和养护台账管理体系：包括但不限于公司管理体系、养护管理制度及考核制度、日常养护管理方案、信息化管理方案（不限于运用道桥信息化管理平台）等的全面性、合理性、规范性、完整性进行综合评分。以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得3分；以上内容存在1处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.1分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得0.6分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

注：上述评分项中所称“瑕疵”是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- 评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。除技术文件编制粗糙、缺漏项较多的外，当技术文件所列项出现某小项漏项的则该项不得分。（取所有评委打分分值的平均值）。

# （十一）定标：

- 1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达涵熙（苏州）工程顾问有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 2.涵熙（苏州）工程顾问有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

# （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 4.因重大变故，采购任务取消。

# （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在涵熙（苏州）工程顾问有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。涵熙（苏州）工程顾问有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

- 2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，涵熙（苏州）工程顾问有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十六）中标服务费：

  - 1．招标代理服务费按各标段中标价为计费基础，100万以下1.5%，100万-500万0.8%，500万-1000万0.45%，1000万-5000万元0.25%， 5000万-10000万元0.1%，打7折计取。招标代理服务收费采用差额定率累进计算方式。

  - 2. 开具中标通知书时，招标代理费由供应商向采购代理机构一次性付清。采购代理机构出具涵熙（苏州）工程顾问有限公司增值税专用发票。

  - （十七）合同融资、履约担保

  - 1.根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

三、采购需求

## 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：主要包括对新吴区已纳入区级管养的道路、桥梁（含桥栏杆、桥名牌、限载牌、防抛网）、高架声屏障等市政设施及养护责任期内新接管的市政设施的养护维修，区管桥梁的常规定期检测，区管道路的挖掘修复，养护责任期内紧急抢修、应急抢险、小中修等零星任务。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.《中华人民共和国政府采购法》

2.《江苏省工程建设管理条例》

3.《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》

4.《工程量清单计价规范》

5.《建设工程质量管理条例》

6.《城市道路管理条例》（国务院198号令）

7.《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部令第118号）

8.《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

9.《声屏障结构技术标准》GB/T 51335-2018

10.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

11.《无锡高新区（新吴区）市政设施养护管理考核办法》等其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定

如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行（具体详见招标文件），合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施。

三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量要求：符合城镇道路、桥梁养护技术规范要求，达到考核和验收合格标准。

2.安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故。

3.服务响应时间：接到采购人通知后2小时内到达现场。

四、本项目采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1.采购标的数量：主要包括对新吴区已纳入区级管养的道路、桥梁（含桥栏杆、桥名牌、限载牌、防抛网）、高架声屏障等市政设施及养护责任期内新接管的市政设施的养护维修，区管桥梁的常规定期检测，区管道路的挖掘修复，养护责任期内紧急抢修、应急抢险、小中修等零星任务。

新吴区2026-2028 年市政设施养护维修服务采购项目，共设 3 个标段：一标段项目预算6000万元（2000万元/年），二标段项目预算3660万元（1220万元/年），三标段项目预算4200万元（1400万元/年）。

养护区域明细

| 一标段 | 序号 | 路名 | 路段 | 长度（m） | 总面积（m2） | 养护内容 | 养护期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 前进路 | 兴昌路—新光路 | 1800 | 37800 | 标段内所有的道路、桥梁及其附属设施的日常巡查、维护，桥梁的常规定期检测，该道路范围内路政工程的沟槽回填、修复工作。新接管市政设施管养单位以甲方指令为准。 | 三年 |
|  | 2 | 南丰路 | 金城路—长江北路 | 853 | 17060 |  |  |
|  | 3 | 长江北路 | 太湖大道—旺庄路 | 3900 | 134160 |  |  |
|  | 4 | 长江南路 | 旺庄路—雪梅路 | 7845 | 269868 |  |  |
|  | 5 | 锡兴路 | 友谊桥（过金城路）—雪梅路 | 8500 | 272000 |  |  |
|  | 6 | 春华路 | 太湖大道—泰伯大道 | 1900 | 76000 |  |  |
|  | 7 | 江华路 | 锡士路—春华路 | 1040 | 22880 |  |  |
|  | 8 |  | 行创四路—机场路 | 931 | 27930 |  |  |
|  | 9 | 春阳路 | 金城路—太湖大道 | 950 | 22800 |  |  |
|  | 10 | 叙丰路 | 大墩巷路-前卫路 | 670 | 12998 |  |  |
|  | 11 | 前卫路 | 前进路—叙康路 | 2000 | 50000 |  |  |
|  | 12 | 叙康路 | 兴昌路—长江北路 | 1100 | 22000 |  |  |
|  | 13 |  | 长江路—机场路 | 720 | 16560 |  |  |
|  | 14 | 缇香路 | 兴昌路—长江路 | 845 | 16900 |  |  |
|  | 15 | 宏源路 | 苏巷路—长江路 | 470 | 9400 |  |  |
|  | 16 | 珠江路 | 旺庄路—新华路 | 5600 | 128800 |  |  |
|  | 17 |  | 雪梅路—长江南路 | 823 | 14814 |  |  |
|  | 18 |  | 新梅路—雪梅路 | 1360 | 47600 |  |  |
|  | 19 | 漓江路 | 新华路—新梅路 | 1000 | 20100 |  |  |
|  | 20 |  | （吴都路—小天鹅内部道路） | 470 | 4700 |  |  |
|  | 21 | 湘江路 | 旺庄路—君山路 | 1598 | 28764 |  |  |
|  | 22 | 灵江路 | 香山路-黄山路 | 1200 | 21600 |  |  |
|  | 23 | 汉江路 | 旺庄路-黄山路 | 1800 | 44100 |  |  |
|  | 24 | 锡士路 | 合心桥（过金城路）—新华路 | 7486 | 228323 |  |  |
|  | 25 | 锡绅路 | 新泰路—新华路（新泰路延伸到底） | 1650 | 29700 |  |  |
|  | 26 | 锡坤路 | 新都路—锡兴二路（中间410m砼路面不是区管） | 656 | 12464 |  |  |
|  | 27 | 旺庄路 | 城南路—春华路 | 4650 | 172050 |  |  |
|  | 28 | 天山路 | 灵江路—汉江路 | 311 | 4976 |  |  |
|  | 29 |  | 灵江路—兴昌路 | 1680 | 26040 |  |  |
|  | 30 | 香山路 | 珠江路—汉江路 | 1428 | 22848 |  |  |
|  | 31 | 华山路 | 珠江路—汉江路 | 1364 | 19096 |  |  |
|  | 32 | 君山路 | 珠江路—汉江路 | 1386 | 19404 |  |  |
|  | 33 | 黄山路 | 机场路—城南路 | 2400 | 64800 |  |  |
|  | 34 |  | 珠江路-机场路 | 1456 | 36400 |  |  |
|  | 35 | 岷山路 | 珠江路—机场路 | 1323 | 33075 |  |  |
|  | 36 | 新泰路 | 珠江路—锡绅路 | 2120 | 38160 |  |  |
|  | 37 | 新锡路 | 锡士路—锡霞路 | 2200 | 52800 |  |  |
|  | 38 | 新洲路 | 长江路—312国道 | 3300 | 79200 |  |  |
|  | 39 | 新华路 | 城南路—312国道 | 8588 | 283404 |  |  |
|  | 40 | 新梅路 | 新安立交—312国道 | 4400 | 123200 |  |  |
|  | 41 | 锡锦路 | 新华路—雪梅路 | 1795 | 44875 |  |  |
|  | 42 | 锡钦路 | 新华路—雪梅路 | 1802 | 48293.6 |  |  |
|  | 43 | 锡霞路 | 新洲路—新锡路 | 684 | 11628 |  |  |
|  | 44 | 江溪路 | 锡士路—锡兴路 | 693 | 15246 |  |  |
|  | 45 |  | 机场路—锡士路 | 826.639 | 17359.419 |  |  |
|  | 46 | 春暖路（春合路） | 东亭港东岸—老春阳路 | 900 | 22500 |  |  |
|  | 47 | 春信路（D3支路） | 金城路—春暖路（春合路） | 350 | 6650 |  |  |
|  | 48 | 新光路 | 城南路—312国道 | 5800 | 203000 |  |  |
|  | 49 | 泰山路 | 珠江路—312国道 | 4400 | 158400 |  |  |
|  | 50 | 永乐东路 | 向阳路—江海路 | 2600 | 78000 |  |  |
|  | 51 | 叙成里路 | 缇香路—叙成小区 | 350 | 6650 |  |  |
|  | 52 | 广南路 | 叙康路—缇香路 | 320 | 6720 |  |  |
|  | 53 | 兴昌路 | 太湖大道—泰山路 | 4700 | 159800 |  |  |
|  | 54 | 春明路（海泰一支路） | 春丰路—伯渎港 | 858 | 18876 |  |  |
|  | 55 | 高浪路 | 珠江路—312国道 | 3500 | 120400 |  |  |
|  | 56 | 机场路 | 江溪路-雪梅路 | 8813 | 334894 |  |  |
|  | 57 | 金城路 | 机场路-312国道 | 3500 | 157500 |  |  |
|  | 58 | 苏巷路 | 太湖大道—机场路 | 1090 | 21800 |  |  |
|  | 59 | 海力士意法路（春丰路） | 锡士路—312国道 | 1600 | 46400 |  |  |
|  | 60 | 新都路 | 锡士路—锡坤路 | 467 | 11208 |  |  |
|  | 61 | 城南路 | 高浪路—吴都路 | 1470 | 49980 |  |  |
|  | 62 |  | 高浪路—新光路 | 3788 | 121216 |  |  |
|  | 63 | 塘南路 | 兴隆桥—人民路 | 2600 | 102700 |  |  |
|  | 64 | 尚德路（新瑞路） | 新华路—新辉环路 | 385 | 8970.5 |  |  |
|  | 65 |  | 乐星路—锡绅路 | 306 | 7956 |  |  |
|  | 66 | 新辉环路 | 乐星路—乐星路 | 1245 | 18799.5 |  |  |
|  | 67 | 乐星路 | 新华路—新梅路 | 1070 | 16478 |  |  |
|  | 68 | 景渎路 | 叙康路—机场路 | 969.67 | 13575.38 |  |  |
|  | 69 | 坊育南路 | 泰伯大道—泰山路 | 717 | 17208 |  |  |
|  | 70 |  | 泰山路—春丰路 | 473.353 | 15620.649 |  |  |
|  | 71 | 阿斯利康支路 | 长江路—宝长年公司门口 | 223 | 2453 |  |  |
|  | 72 | 融华路 | 江华路—新光路 | 370 | 6290 |  |  |
|  | 73 | 花好街 | 金城路—春阳路 | 526.149 | 9470.691 |  |  |
|  | 74 | 招商城路大修工程 | 兴源路—塘南路 | 640 | 10880 |  |  |
|  | 75 | 大墩巷路 | 叙康路—金城路 | 463 | 5556 |  |  |
|  | 76 | 兴泰路 | 锡兴路—春明路 | 1200 | 24000 |  |  |
|  | 77 | 春富路 | 金城东路—江华路 | 860 | 18060 |  |  |
|  | 78 |  | 江华路—新光路 | 456 | 13452 |  |  |
|  | 79 | 春海路 | 春暖路—金城路 | 359 | 6462 |  |  |
|  | 80 | 硕梅路（博世支路） | 锡钦路—锡锦路 | 553 | 11060 |  |  |
|  | 81 | 坊明路（向阳路） | 新光路—张富河 | 405 | 11340 |  |  |
|  | 82 | 金科米兰支路（丰溪路） | 金城路—江溪路 | 275 | 4125 |  |  |
|  | 83 | 鑫明路（坊明路） | 泰伯大道—锡兴路 | 1200 | 33600 |  |  |
|  | 84 | 江学路 | K0+027.702—K0+142.145 | 142 | 2343 |  |  |
|  | 85 |  | （江华路—春富路） | 578 | 18496 |  |  |
|  | 86 |  | （春富路—锡士路） | 428 | 10272 |  |  |
|  | 87 | 新集路 | （锡兴路—研发一路） | 231 | 2772 |  |  |
|  | 88 | 海明路新建工程 | 泰山路—海力士意法路 | 437 | 9177 |  |  |
|  | 89 | 学志路 | 长江路—前卫路 | 331 | 8275 |  |  |
|  | 90 | 锡新二路（锡坤路）工程 | 锡士路—锡兴路 | 625.8 | 15645 |  |  |
|  | 91 | 春学路 | 行创四路—无锡市春城实验小学门口 | 150 | 1500 |  |  |
|  | 92 | 新晶路（规划一路） | 研发一路—锡兴路 | 304 | 7144 |  |  |
|  | 93 | 研发一路（电科路） | 新晶路—锡新二路 | 147.5 | 1770 |  |  |
|  | 94 | 新风路 | 泰伯大道—泰山路 | 370 | 8880 |  |  |
|  | 95 | 雅乐路 | 春明路—泰山路 | 439 | 3073 |  |  |
|  | 96 | 卫星路 | 长江北路—前卫路 | 385 | 6930 |  |  |
|  | 97 | 菱湖大道匝道 | 菱湖大道—城南路 | 775 | 15500 |  |  |
|  | 98 | 兴源路（菱湖大道） | 旺庄路南匝道—菱湖大桥 | 2000 | 68000 |  |  |
|  | 99 | 科园路 | 新华路-新洲路 | 777 | 7148.4 |  |  |
|  | 100 | 富巷路 | 机场路-春富路 | 441 | 3969 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 167937.111 | 4775121.139 |  |  |
|  | 序号 | 具体位置 |  |  |  | 养护内容 |  |
|  | 1 | 1、苏南运河航道6座：引航桥、新虹桥、新安北桥、新安大桥、硕放桥、丰乐桥。 2、望虞河航道1座：大桥角新桥。 3、跨锡甘线航道2座：泰伯大道桥、飞凤路桥。 4、跨坊桥线航道2座：环鸿路桥、新鸿路一号桥。 |  |  |  | 苏南运河、望虞河、锡甘线和坊桥线等4条航道共计11座涉航桥梁防碰撞设施的巡查。 |  |
|  | 序号 | 所在道路 | 具体位置 | 长度 （m） | 面积 （m2） | 养护内容 |  |
|  | 1 | 机场高架 | 景渎立交往高浪路方向第二段LD079-LD099 | 304 | 912 | 声屏障 |  |
|  | 2 | 机场高架 | 景渎立交往高浪路方向第三段01LD109-LD115 | 74 | 222 |  |  |
|  | 3 | 机场高架 | 景渎立交往高浪路方向第三段（匝道）02LD115-LD129 | 260 | 780 |  |  |
|  | 4 | 机场高架 | 景渎立交往高浪路方向第四段 LD137-LD155 | 354 | 1062 |  |  |
|  | 5 | 机场高架 | 高浪路往景渎立交方向第一段01LD248-LD240 | 116 | 348 |  |  |
|  | 6 | 机场高架 | 高浪路往景渎立交方向第一段02LD240-LD194 | 956 | 2868 |  |  |
|  | 7 | 机场高架 | 高浪路往景渎立交方向第二段 01 LD176-LD 160 | 310 | 930 |  |  |
|  | 8 | 机场高架 | 高浪路往景渎立交方向第二段 02 LD160-LD126 | 538 | 1614 |  |  |
|  | 9 | 机场高架 | 高浪路往景渎立交方向第二段 03 LD126-LD130 | 150 | 450 |  |  |
|  | 10 | 机场高架 | 高浪路往景渎立交方向第三段 LD074-LD068 | 102 | 306 |  |  |
|  | 11 | 机场高架 | 高浪路往景渎立交方向第四段 LD060-LD042 | 286 | 858 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 3450 | 10350 |  |  |
| 二标段 | 序号 | 路名 | 路段 | 长度（m） | 总面积（m2） | 养护内容 |  |
|  | 1 | 新锡路 | 锡霞路-区界 | 929 | 31586 | 标段内所有 的道路、桥梁及其附属设施的日常巡查、维护，桥梁的常规定期检测，该道路范围内路政工程的沟槽回填、修复工作。新接管市政设施管养单位以甲方指令为准 |  |
|  | 2 | 新洲路 | 312国道—金城路 | 3500 | 84000 |  |  |
|  | 3 |  | 锡鸿路—群兴路 | 978.8 | 26427.6 |  |  |
|  | 4 |  | 群兴路—锡山大道 | 732 | 19764 |  |  |
|  | 5 | 新华路 | 312国道—新吴区界 | 8588 | 283404 |  |  |
|  | 6 | 新锦路 | 泰伯大道—锡协路 | 2516 | 70448 |  |  |
|  | 7 |  | 锡协路-312国道 | 228 | 2280 |  |  |
|  | 8 | 新荣路 | 锡协路—梅里路 | 2150 | 60200 |  |  |
|  | 9 | 锡协路 | 新华路—薛典路 | 2700 | 51300 |  |  |
|  | 10 | 锡勤路 | 新锦路—新鸿路 | 3600 | 72000 |  |  |
|  | 11 | 锡梅路 | 新洲路—薛典北路 | 4700 | 150400 |  |  |
|  | 12 |  | 新洲路—泰伯大道 | 2720.21 | 87046.72 |  |  |
|  | 13 | 梅育路 | 新华东路—新鸿路 | 4700 | 112800 |  |  |
|  | 14 | 梅里路 | 新韵路—梅育路 | 2100 | 42000 |  |  |
|  | 15 | 新友路 | 锡协路—泰伯大道 | 2600 | 54600 |  |  |
|  | 16 | 新畅路 | 锡协路—梅育路 | 1900 | 36100 |  |  |
|  | 17 | 新庆路 | 锡协路—梅育路 | 1845 | 40590 |  |  |
|  | 18 | 东安路 | 坊善路（春风南路）—纺城大道 | 1100 | 28600 |  |  |
|  | 19 | 新韵路 | 锡勤路—区界 | 4750 | 168150 |  |  |
|  | 20 | 锡山大道 | 竹园浜桥—新区界 | 3300 | 118800 |  |  |
|  | 21 | 金城路 | 312国道—新区界 | 9700 | 436500 |  |  |
|  | 22 | 泰伯大道 | 锡兴路—薛典路 | 9200 | 371680 |  |  |
|  | 23 | 纺城大道 | 东安路—锡贤路 | 2600 | 105300 |  |  |
|  | 24 | 新阳路 | 锡山大道—群兴路 | 192 | 4992 |  |  |
|  | 25 | 新华路两侧312国道辅道抢修工程 | 新洲路—颜家桥 | 1500 | 12200 |  |  |
|  | 26 | 梅西路 | （梅育路—锡梅路） | 519 | 10899 |  |  |
|  | 27 | 锡贤路 | 新韵北路—锡东大道 | 1840 | 47840 |  |  |
|  | 28 | 群兴路 | 新韵北路—堰头巷路（新燕路） | 427 | 8540 |  |  |
|  | 29 | 堰头巷路（新燕路） | 金城东路—区界 | 1533 | 26827.5 |  |  |
|  | 30 | 锡汇路 （生态保障中心环境工程一标段） | 锡协路—厂门口 | 60.4 | 845.3 |  |  |
|  | 31 | 梅清路（团结路） | 泰伯大道—纺城大道 | 500 | 11000 |  |  |
|  | 32 | 东环路 | 金城高架-薛典路 | 11000 | 352000 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 101608.41 | 2949820.12 |  |  |
|  | 序号 | 所在道路 | 具体位置 | 长度 （m） | 面积 （m2） | 养护内容 |  |
|  | 1 | 高浪高架 | 高浪路高架由西往东主线 LD215-243 | 336 | 1008 | 声屏障 |  |
|  | 2 | 高浪高架 | 高浪路高架由西往东主线（泰伯下匝道）LD461-495 | 471 | 1413 |  |  |
|  | 3 | 高浪高架 | 高浪路高架由东往西 01 LD254-236 | 44 | 132 |  |  |
|  | 4 | 高浪高架 | 高浪路高架由东往西 02 LD254-236 | 212 | 636 |  |  |
|  | 5 | 高浪高架 | 高浪路高架由东往西 03 LD254-236 | 26 | 78 |  |  |
|  | 6 | 高浪高架 | 高浪路高架转往机场路方向（东往北匝道（C）） LD202-LD170 | 534 | 1602 |  |  |
|  | 7 | 高浪高架 | 高浪立交，机场路往高浪路高架的梅村方向（南往东匝道（G）） LD183-LD213 | 474 | 1422 |  |  |
|  | 8 | 高浪高架 | 高浪立交，机场路往高浪路高架的长江路方向（南往北匝道） LD183-LD092 | 140 | 420 |  |  |
|  | 9 | 高浪高架 | 高浪立交，高浪路高架主线，往锡新路方向（由西往东方向） LD115-LD127 | 210 | 630 |  |  |
|  | 10 | 高浪高架 | 高浪立交，高浪路高架由西向北转往机场路方向（西往北匝道（E）） LD087-LD 103 | 286 | 858 |  |  |
|  | 11 | 金城高架 | 景渎立交至景云立交第1段LD001-029 | 461 | 1383 |  |  |
|  | 12 | 金城高架 | 景渎立交至景云立交第2段LD031-037 | 160 | 480 |  |  |
|  | 13 | 金城高架 | 景渎立交至景云立交第3段LD037-143 | 1303 | 3909 |  |  |
|  | 14 | 金城高架 | 景渎立交至景云立交第4段 LD143-LD153 | 264 | 792 |  |  |
|  | 15 | 金城高架 | 金城东路高架由东往西方向（纺城大道上方） LD165-LD181 | 538 | 1614 |  |  |
|  | 16 | 金城高架 | 景云立交往上海方向匝道段 LD292-LD266 | 314 | 942 |  |  |
|  | 17 | 金城高架 | 景云立交往景渎立交方向第一段（主线至春华路匝道） 标志牌-LD206 | 246 | 738 |  |  |
|  | 18 | 金城高架 | 景云立交往景渎立交方向第二段 LD218-164 | 594 | 1782 |  |  |
|  | 19 | 金城高架 | 景云立交往景渎立交方向第三段01 LD152-126 | 465 | 1395 |  |  |
|  | 20 | 金城高架 | 景云立交往景渎立交方向第三段02 LD128-112 | 258 | 774 |  |  |
|  | 21 | 金城高架 | 景云立交往景渎立交方向第三段04 LD112-092 | 370 | 1110 |  |  |
|  | 22 | 金城高架 | 景云立交往景渎立交方向第四段（匝道往主线） LD112-072 | 106 | 318 |  |  |
|  | 23 | 金城高架 | 金城主线（由西往东）南侧 LD529-LD533 | 94 | 282 |  |  |
|  | 24 | 金城高架 | 匝道（新华路高架转往金城东路高架往新韵路方向） 01 LD535-LD551 | 242 | 726 |  |  |
|  | 25 | 金城高架 | 连接01段声屏障（金城主线往新韵路出口段） 02 LD551- LD613 | 865 | 2595 |  |  |
|  | 26 | 金城高架 | 连接01段声屏障（金城主线往新韵路出口段） 03 LD613-LD617 | 263 | 789 |  |  |
|  | 27 | 金城高架 | 新建02（金城东路主线由 西往东，往锡泰路方向） 03 LD631-LD655 | 420 | 1260 |  |  |
|  | 28 | 金城高架 | 江海路高架往金城高架方向（景渎立交，由北往西南方向）（北接叙康里的46米） | 500 | 1500 |  |  |
|  | 29 | 金城高架 | 金城东路高架（景渎立交往金城公铁立交方向 01主线 LD044-LD048 | 60 | 180 |  |  |
|  | 30 | 金城高架 | 金城东路高架（景渎立交往金城公铁立交方向04主线（北侧） LD058-LD070 | 250 | 750 |  |  |
|  | 31 | 金城高架 | 金城东路高架（景渎立交往金城公铁立交方向05（长江路上匝道）（北侧） LD076-LD094 | 340 | 1020 |  |  |
|  | 32 | 金城高架 | 金城东路高架（公铁立交往景渎立交方向01）（下匝道）（南侧） LD089-LD075 | 240 | 720 |  |  |
|  | 33 | 金城高架 | 金城东路高架（公铁立交往景渎立交方向02）主线 LD073-LD059 | 300 | 900 |  |  |
|  | 34 | 金城高架 | 金城东路高架往机场路方向（景渎立交）03（金城高架西往东，长江国际泓园辅道 LD039（金城）—LD045（机场 | 536 | 1608 |  |  |
|  | 35 | 机场高架 | 机场路主线01（长江国际）（景渎立交往高浪路方向）（景渎立交往高浪路方向第一段） LD045-061 | 322 | 966 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 12244 | 36732 |  |  |
| 三标段 | 序号 | 路名 | 路段 | 长度（m） | 总面积（m2） | 养护内容 |  |
|  | 1 | 长江东路 | 雪梅路—鸿运路 | 9720 | 334368 | 标段内所有的道路、桥梁及其附属设施的日常巡查、维护，桥梁的常规定期检测，该道路范围内路政工程的沟槽回填、修复工作。新接管市政设施管养单位以甲方指令为准 |  |
|  | 2 | 锡协路 | 鸿山路—飞凤路 | 979.094 | 29617.5935 |  |  |
|  | 3 | 锡梅路 | 薛典北路—飞凤路 | 4400 | 140800 |  |  |
|  | 4 | 薛典路 | 经一路—泰伯大道 | 3700 | 125800 |  |  |
|  | 5 | 锡东大道 | 泰伯大道—锡山界 | 2400 | 81600 |  |  |
|  | 6 | 金马路 | 空港路—飞凤路 | 3000 | 108000 |  |  |
|  | 7 | 鸿山路 | 鸿运路—振发路 | 1255 | 43925 |  |  |
|  | 8 | 新东安路 | 环鸿南路-飞凤路 | 421 | 8420 |  |  |
|  | 9 | 新鸿路（至德大道） | 泰伯大道—彭祖路 | 696 | 23664 |  |  |
|  | 10 |  | 延伸段：至贤路—锡协路 | 4500 | 168750 |  |  |
|  | 11 |  | 延伸段：锡协路—欣鸿路 | 1759 | 28144 |  |  |
|  | 12 | 机场南路 | 具区路-机场支路 | 3600 | 86400 |  |  |
|  | 13 | 泰伯大道 | 锡东大道—锡张高速 | 2130.2 | 80521.56 |  |  |
|  | 14 |  | A段：锡张高速—鸿山路 | 940 | 29140 |  |  |
|  | 15 |  | B段：锡张高速—区界 | 2380 | 73780 |  |  |
|  | 16 | 至贤路 | 锡东大道-厚鸿路 | 2900 | 69600 |  |  |
|  | 17 | 建鸿路 | 鸿山路—环鸿东路 | 910 | 25480 |  |  |
|  | 18 | 经十一路（鸿昌路） | 振发路—飞凤路 | 1840 | 51520 |  |  |
|  | 19 | 新秦路 | 梅育路—锡勤路 | 1058.09 | 15871.35 |  |  |
|  | 20 | 新硕路 | 梅育路—锡梅路 | 502 | 6526 |  |  |
|  | 21 | 新农路（展鸿路） | 312国道—空港路 | 1800 | 23400 |  |  |
|  | 22 | 华友中路 | 互通匝道—墙宅路 | 661.1 | 21155.2 |  |  |
|  | 23 | 华友中路 | 312国道—新宅路 | 1750 | 42000 |  |  |
|  | 24 | 华友中路 | 锡宅路-新宅路 | 860 | 29240 |  |  |
|  | 25 | 里河路 | 312国道—空港路 | 2563 | 33319 |  |  |
|  | 26 | 空港路 | 金马路—裕安路（飞凤路） | 3040 | 48640 |  |  |
|  | 27 | 鸿祥路（原经九路） | （新农路—裕安路） | 1575.486 | 37811.7 |  |  |
|  | 28 |  | （振发路—经一路） | 735 | 18375 |  |  |
|  | 29 | 经十南路 | （鸿运路—经十三路） | 1668 | 28356 |  |  |
|  | 30 | 中通路 | 锦鸿路—纬八路 | 928.36 | 17638.84 |  |  |
|  | 31 | 新宅路 | 大坊桥西桥头—后港公路 | 445.625 | 3119.375 |  |  |
|  | 32 | 后港公路 | 梁洪桥（跨伯渎港）南桥头—望虞河大桥 | 1870 | 28050 |  |  |
|  | 33 | 飞凤路 | 312国道—锦鸿路 | 6000 | 162000 |  |  |
|  | 34 |  | 泰伯大道—区界 | 3635 | 98145 |  |  |
|  | 35 |  | 锦鸿路—锡甘路（环鸿东路） | 3900 | 124800 |  |  |
|  | 36 |  | 长江东路—312国道 | 5000 | 172500 |  |  |
|  | 37 | 环鸿北路 | K0+120—梁鸿路 | 1580 | 25280 |  |  |
|  | 38 | 鸿声南路 | 鸿声东路—飞凤路 | 381.98 | 8021.58 |  |  |
|  | 39 | 梁鸿路 | 环鸿北路—后宅东路 | 1905.27 | 22863.24 |  |  |
|  | 40 | 锡贤路 | 至德大道—锡张高速公路 | 1460 | 37960 |  |  |
|  | 41 | 华友一路 | 华友三路—华友东路 | 2000 | 32000 |  |  |
|  | 42 | 华友东路 | 312国道—华友一路 | 1050 | 16800 |  |  |
|  | 43 | 华友三路 | 顺丰速运南门—断头路 | 1290 | 27090 |  |  |
|  | 44 | 华友二路 | 华友东路—华友一路 | 750 | 15750 |  |  |
|  | 45 | 华友四路 | 312国道—312国道 | 1280 | 26880 |  |  |
|  | 46 | 鸿达路 | 鸿山路—往东700m围墙处 | 700 | 11200 |  |  |
|  | 47 | 三让路 | 鸿庆路—中庆路 | 718 | 15078 |  |  |
|  | 48 |  | 中庆路—美伯路 | 808 | 16968 |  |  |
|  | 49 |  | 锡东大道—鸿庆路 | 367 | 6973 |  |  |
|  | 50 | 鸿庆路 | 三让路—至宾路 | 599 | 6589 |  |  |
|  | 51 |  | 至宾路—泰伯大道 | 550 | 7975 |  |  |
|  | 52 | 鸿十路（隐鸿路） | 鸿奥路—飞凤路 | 534 | 9612 |  |  |
|  | 53 | 经十三路（鸿海路） | 隐鸿路—锦鸿路 | 221 | 5304 |  |  |
|  | 54 | 至宾路 | 锡东大道—美伯路 | 2012.2 | 41250.1 |  |  |
|  | 55 | 振发路 | 金马路—312国道 | 660 | 13134 |  |  |
|  | 56 | 彭祖路 | 锡东大道—美伯路 | 1864 | 52192 |  |  |
|  | 57 | 新通路 | 锡协路—欣鸿路 | 855.434 | 15397.784 |  |  |
|  | 58 | 环普路 | 新通路—普洛斯出入口以西 | 510.66 | 9699.9 |  |  |
|  | 59 | 鸿江路 | 长江东路—德宝二厂 | 160 | 2080 |  |  |
|  | 60 |  | 德宝二厂—里河路 | 522 | 6786 |  |  |
|  | 61 | 安鸿路 | 飞凤路—鸿山路 | 957 | 19140 |  |  |
|  | 62 | 锡义路（至礼路） | 锡东大道—美伯路 | 1907 | 71512.5 |  |  |
|  | 63 | 中庆路 | 至贤路—至宾路 | 984 | 15744 |  |  |
|  | 64 | 雪梅互通主线道路 | 雪梅互通 | 1300 | 36400 |  |  |
|  | 65 | 雪梅互通w辅道 | 雪梅互通 | 1400 | 14000 |  |  |
|  | 66 | 雪梅路 | 具区路—雪梅互通 | 8400 | 260400 |  |  |
|  | 67 | 东环路 | 薛典路-飞凤路 | 6000 | 192000 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 129248.499 | 3462557.723 |  |  |
|  | 序号 | 所在道路 | 具体位置 | 长度 （m） | 面积 （m2） | 养护内容 |  |
|  | 1 | 飞凤路 | 凝禧寺 | 400 | 1200 | 声屏障 |  |
|  | 合计 |  |  | 400 | 1200 |  |  |

2.养护期限：3年。

3.实施地点：新吴区。

4.具体工作内容详见设施工作量清单（清单内为一年工作量）。

五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.质量要求：符合城镇道路、桥梁、高架声屏障养护技术规范要求，达到考核和验收合格标准。

六、本项目验收标准：

依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018）、《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013）、《市政园林行业精细化养护标准细则（试行）》、《无锡高新区（新吴区）市政设施养护管理考核办法》等文件要求，月度、年度考核均在合格以上。

七、其他技术、服务要求：

（一）养护巡视和维修要求

1、养护设施巡视、检测

中标供应商须对承担养护的所有城市道路、桥梁设施配备专职巡视员和巡视交通工具（配备GPS），对巡视员进行基础知识教育，做好巡视记录，明确责任到人。设施的巡视频率应满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018）的要求，道路设施和桥梁设施、各部件的巡视频率应达到养护规范要求，常规定期检测应符合规范要求。

2、道路

中标供应商须对《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）标准中所确定沥青、水泥混凝土路面车行道损坏病害进行日常养护维修，使病害处理在萌芽状态。其中沉陷、碎裂、坑槽要求在24小时内完成病害处理，网裂、拥包、搓板、脱皮等病害要求在七个工作日内处理完毕，唧泥、缝料散失、错台、板边断裂等病害应在一个月以内予以修复。声屏障养护符合《声屏障结构技术标准》。

3、桥梁

中标供应商在桥梁养护作业中，须根据桥梁的不同病因，严格按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求对发现的早期病害进行日常的维护；发现桥台跳车应及时修补；桥面铺装层病害处理时间参照道路要求；桥面积水在2小时内处理；如遇危及桥梁安全运行的重大病害，及时向上级主管部门报告同时采取交通管制措施，以确保桥梁安全运行。

4、人行道（含侧平石）

人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在3天内予以修复，保证人行道完好平整。

5、其它设施

（1）路名牌、桥名牌、限载牌等标志标牌确保竖直、牢固、完好，发现歪斜、损污、锈蚀等在24小时内修复。

（2）挡墙应坚固、耐用、完好。挡墙倾斜超过20mm或鼓胀、位移、下沉超过20mm时，应进行维修加固。挡墙拆断应及时加固，开裂超过10mm，应进行封闭。

（3）声屏障主体结构完好，无破损、锈蚀等病害问题，固定装置牢固，无松动、锈蚀等安全隐患。声屏障应每周巡查一次，发现问题及时维修到位，消除安全隐患，维修时需配备防撞车。

（4）各类防护设施应完整、美观、有效、不得有断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等损坏现象。

（5）道路上其他产权单位的设施，如发现损坏、缺失等情况时，须通过公众服务热线12345、962020或微信群等方式及时告知产权部门。

（6）其他工作内容根据业主方要求实施，按实结算。

6、市政设施小中修零星项目，按照业主要求，由中标供应商提供设计和施工方案，费用列入中标合同价内，按实结算。

7、道路挖掘行政许可项目的恢复。根据省市有关要求实施，按区行政审批局实际发生的许可案件数计算工程量，按实结算。

8、安全文明施工：养护过程中中标供应商应严格落实安全文明施工措施，并承担全部责任。在对设施进行维修时，交通围护应符合《城市道路施工作业交通组织规范》（GA/T900-2010）及有关规范和规定的要求。

9、对主要病害的修复时效的考核意见：

无锡新吴区市政设施养护工作量的结算采用按实结算方式进行计量，投标供应商应于每月25日前，根据年度养护计划、市政设施运行状况、日常巡查、检测报告、市民投诉等，编制下月专项维修计划，计划内容应包括维修内容、具体点位、设施规模、计划时间、预估金额等，经审核确认后组织实施。养护维修内容应尽可能纳入专项维修计划，当月突发应急抢险类维修，可按抢险流程先行组织实施，以养护汇总计量单形式报采购人审核。

次月15日前养护施工作业单位报送本月度工作量报表，采购人对月度工作量复核并确认后作为工程结算的依据。

对于突发应急事件（防汛、防台、防雪等）、合同以外的甲方指令，投标供应商中标后需按照相关文件、规范的要求，及时完成。

| 病害修复时效考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要病害 | 修复时 限要求 | 考核经费情况 | 备注 |
| 养护设施巡视 | / | 设施的巡视频率应满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018）的要求（同时桥梁各部件的巡视频率达到养护规范要求），GPS巡视轨迹应覆盖所有养护道路 | GPS巡视记录每条路少一次扣500元 |  |
| 道路（沥青路面、混凝土路面） | 沉陷、碎裂、坑槽 | 24小时内 | 如超过1天扣除1000元/日·次（每次赔偿限额2万元） | 按《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城 市桥梁养护技 术 标 准 》（CJJ99-2017）的要 求 进 行 巡视， 自巡视发现之日 （或 按养护主管 部 门 下达指令之日） 起 ，至修复完成止，以作 业 记 录 为准。 |
|  | 网裂、拥包、搓板、脱皮 | 7个工作日内 |  |  |
|  | 唧泥、缝料散失、错台、板边断裂 | 一个月以内 |  |  |
| 桥梁 | 桥面铺装层 | 参照道路 |  |  |
|  | 桥面积水 | 2小时内处理 |  |  |
|  | 桥梁一般结构性损坏 | 按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求及时修补 | 不及时修补，扣除1000元/日·次（每次赔偿限额2万元） |  |
|  | 遇危及桥梁安全运行的重大病害 | 立即采取交通管制、向上级主管部门报告 | 如不执行，扣除全年养护经费并承担相应后果 |  |
| 人行道 | 坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损 | 3天内 | 如超过1天扣除1000元/日·次（每次赔偿限额2万元） |  |
| 管养标识牌、桥梁限载牌 | 标牌歪斜、损坏等 | 24小时内 |  |  |
| 管养标识牌 | 不及时制作和安装 | 在30个工作日内将管养标识牌制作并安装 |  |  |
| 桥洞易燃易爆垃圾清理 |  | 立即清理 | 发现一次则扣除5万元/次 |  |

其他考核内容采购方按照《无锡高新区（新吴区）市政设施养护管理考核办法》中的规定，并结合信息化监管平台、第三方案件等予以考核，每月下发月度考核扣款通知书，扣款在每季度请款中列明并直接扣除。

10、需设立备品备件仓库，备品备件应包含但不限于冷料沥青、舒布洛克透水砖、金属栏杆、广场砖、花岗岩侧平石、混凝土侧平石、融雪剂等。

11、本采购项目服务期限3年，投标供应商投标时依据招标清单以每年服务费报价。

12、安全责任：落实《市政园林局落实企业安全生产主体责任专项行动实施方案》（锡政园宣〔2016〕6号），中标供应商在养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其处理费用和责任由中标供应商负责承担。

13、投标供应商拟投入本项目的主要作业车辆、机械设备、施工机械及养护设备停放、备品备料场地须专项用于本项目的养护服务，随时接受采购人的安排。

14、其他技术、服务要求：常见病害养护技术措施、安全文明保证措施、养护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施、道路巡视方案与保证措施、夜间养护措施、设施保障措施和发生突发事件（防汛、防冻及不可抗力事件）的应急救援措施、养护管理制度和养护台账资料（目录）、遇紧急抢修任务时的承诺及合理化建议。

八、其他说明：

1、中标供应商中标后有下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿：

（1）放弃中标项目；

（2）无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

2、投标供应商必须具备履行合同所必需的车辆设备和专业技术能力，人员基本配备要求表如下：

- 人员基本配备要求表

| 序号 | 人员岗位 | 人数 | 学历要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 本科及以上 | 满足资格要求 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 本科及以上 | / |
| 3 | 技术员 | 3人 | 本科及以上 | / |
| 4 | 巡视员 | 4人 | 大专及以上 | / |
| 5 | 信息员 | 1人 | 大专及以上 | / |
| 6 | 资料员 | 1人 | 大专及以上 | / |
| 7 | 安全员 | 1人 | 大专及以上 | 具备有效期内的安全生产考核合格证书（安全员C证） |

注：投标文件中的人员需提供身份证、毕业证、其他要求的相关证明及由法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足一年，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料]；人员如不能满足以上要求视为未响应采购文件要求，做无效标处理。

设备基本配备要求表

| 作业设备配置要求 | 数量 |
| --- | --- |
| - 沥青摊铺机 | - 1台 |
| - 一体式除雪车或组装式除雪车 | - 1辆 |
| 防撞缓冲车（防撞缓冲等级≥60k） | - 1辆 |

注：上述机械设备均需投标供应商自购，投标文件中提供设备图片、自购机械证明材料（发票）、相关功能证明材料、车辆提供行驶证等配套资料原件扫描件；机械设备如不能满足以上要求视为未响应采购文件要求，做无效标处理。

九、综合说明及其他要求：

1、招标文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求、项目及场地现状等前期调研情况，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

2、中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，采购人均不承担任何责任。

3、中标供应商须安排专职人员配合采购人做好养护服务移交工作。

4、中标供应商必须无条件的接受采购人的考核监督，考核情况作为支付服务费用的依据。

5、中标供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。

6、中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员，应在接到书面通知之日起10天内予以调换合格人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。

7、中标供应商应建立人员职业道德规范与行为准则、人员岗位责任制度、人员聘用、培训、管理、考核与奖惩制度、技术服务规范与工作制度、服务质量管理制度等相关制度。落实文明管理、养护服务的措施，提供文明优质的服务。因中标供应商原因或工作人员工作失职或故意行为或违法犯罪行为造成采购人声誉影响或经济损失的，中标供应商应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任；因中标供应商自身原因所引发的一切纠纷，由中标供应商负完全责任；工作人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由中标供应商负责处理。如中标供应商拖欠本项目作业人员工资和其他薪酬、社会保险和商业保险投保费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购人有权终止服务合同。

8、中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。

9、投标供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。

10、验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

11、知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

12、付款方式：合同签订后，根据实际完成工程量每季度结算一次，结算送审后支付至审定金额的40%，每年年底结算汇总审计一次（以审计报告为准），审计结束承包人提出付款申请后，1个月内全部付清余款。

13、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以代理公司书面通知为准。

- 第四部分.合同书

发包人：                              （以下简称“甲方”）

承包人：                              （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

第一条、本合同确定的市政设施养护范围：

1、涉及新吴区已纳入区级管养的道路、桥梁（含桥栏杆、桥名牌、限载牌、防抛网）、高架声屏障等市政设施及养护责任期内新接管的市政设施的养护维修，区管桥梁的常规定期检测，区管道路的挖掘修复，养护责任期内紧急抢修、应急抢险、小中修等零星任务。

2、设施量

详见附件二、承包范围：

清单范围内的市政设施养护维修服务。

第二条、根据招投标程序确定的本市政设施养护维修服务费用为：

- 合同总金额（三年）：        （大写）；（小写：                ）。

第三条、本合同确定的市政设施养护服务时限：

1、    年  月   日-   年  月   日

第四条、合同价款及调整：

1、本合同价款采用  固定单价  方式确定。

综合单价包含的风险范围：本项目采用固定单价合同，投标供应商应完全承担技术风险、管理风险，如管理费和利润；除约定的合同价款的调整因素外，合同价款不调整。

风险费用的计算方法： 承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标供应商自主报价。

合同价款其他调整方法：

（1）未发生变更的计价原则：投标报价时的施工图纸招标范围内工程量的综合单价和措施项目费（总价措施费的费率或单价措施费的综合单价）均不变，工程数量按实调整。

（2）因变更引起价款调整的计价原则：

报价中有综合单价时，按投标报价中的综合单价执行。已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他都不变，不承担因此而引起的其他任何索赔费用。

报价中无综合单价时，按以下原则重新组价：按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2018〕298号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知 》（苏建函价〔2019〕178号）、材料按施工同期信息指导价（无信息指导价的以承发包双方确认的市场信息价为准）、措施费不计取临时设施费、包干费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费等）计算出综合单价后让利，让利原则为市政13%。冷料沥青填补坑洞，小于50cm*50cm的，按50元/个计价；沥青摊铺不足1平方米按照1平方米计量。

（3）因不平衡报价引起价款调整的计价原则：

a、不平衡报价判断：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K1%（K1值取定范围：土建（含土石方）97%、装饰 97%、桩基90%、安装97%、绿化97%、市政93%，古建97%）的综合单价，或投标报价低于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K2%（K2值取定范围：土建（含土石方）77%、装饰77%、桩基70%、安装77%、园林绿化77%、市政73%、古建77%）可界定为不平衡报价。

b、不平衡报价调整：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K1%的综合单价，则相关子目涉及实际工程量比原清单工程量增加部分超过 15%及以上，超出原工程量清单115%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K2%的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少15%及以上，扣除减少15%以外部分的工程量按变更计价原则组价与投标价之间的差额。

2、价格调整

2.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动超过合同约定的范围，合同价格应当调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                          。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±    %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

（1）人工单价调整：根据（苏建价〔2012〕633号）《江苏省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》精神，人工按文件规定调整，其中装饰工程人工调整按中值计算差值；

（2）主要材料价格涨跌按锡建价【2014】5号文，材料单价可以调整。

主要建筑材料：是指用量较大，占工程造价比重较高的常用材料，其价格波动对工程造价影响明显。主要建筑材料按照单位工程投标文件中材料费占单位工程费的百分比来划分：材料费占单位工程费 2%以下的各类材料为非主要建筑材料；材料费占单位工程费2%以上，10%以内的各类材料为第一类主要建筑材料；材料费占单位工程费10%以上的各类材料为第二类主要建筑材料。

主要建筑材料调整方法：

当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收益；当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过 10% 的部分由发包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在 5%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过 5%的部分由发包人承担或受益。

主要建筑材料差价的计取：

应以《无锡工程造价信息》发布的材料指导价为基准（无信息指导价的以承发包双方确认的市场信息价为准），差价为施工期间同类材料加权平均指导价格与合同基准期（招标工程为递交投标文件截止日期前28天）当月的材料指导价格的差额。调差计算公式：材料差价=施工期加权平均指导价－基准期指导价 *[1±10%( 或5%)]。

3、结算送审

根据实际完成工程量每季度报送结算给甲方，每年年底汇总全年结算报审计事务所审计，并出具审计报告。

①执行《无锡高新区（新吴区）政府投资项目送审管理办法》及“锡新审发〔2022〕12号”《关于印发无锡高新区（新吴区）政府性投资项目审计费用支付办法（修订）的通知》，上述须由承包人承担的审计费用将直接在结算审定价中扣除。

②审计费承担依据“锡新管发〔2005〕363号”文件第32条规定：单项工程结算审计核减额超过10%，由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用；如果经审计后的审计核减额在8%～10%（含10%）之间，则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的80%；如果经审计后的审计核减额在5%～8%（含8%）之间，则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的50%；如果经审计后的审计核减额在5%（含5%）以下，则审计费用将由建设单位承担。若工程结算核减率超过 5%，则施工结算总价核减超过 5%部分按照 10%比例从结算审定价中扣除，用于奖励结算审计单位。若工程结算核减率超过 15%，列入无锡高新区（新吴区）政府投资项目黑名单，限制承接新区政府性投资项目的施工及养护工作。

第五条、承包人的义务：

1、承包人拟投入的项目管理机构人员、主要作业车辆、机械设备、施工机械及养护设备停放、备品备料场地须专项用于本项目的养护服务。在收到中标通知书后七日内安排本项目配置的人员、作业车辆、机械设备进场，并接受采购人每周的巡查。

2、本项目在实施过程中必须保证原有道路的交通运行能力，承包人为保证公共交通而实施的交通组织需向发包人提前提出申请并制定详细的交通组织实施方案，经发包人批准后方可实施，费用由承包人在投标报价中自行考虑。

第六条、本合同确定的市政设施养护技术质量标准：

1、本合同执行的技术规范文本：《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013）、《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018）。

2、发包方根据本合同执行的技术规范文本和其他相关行业规定的内容开展相应的养护工作，并达到所规定标准。按照《无锡高新区（新吴区）市政设施养护管理考核办法》（以下简称《办法》，如有修订，按修订版）以及本合同确定的养护作业时限内对承包方的养护作业行为进行检查和考核。

3、承包方必须按本合同执行的技术规范文本并参照《无锡高新区（新吴区）市政设施养护管理考核办法》（如有修订，按修订版），月度、年度考核均在合格以上。发包方按照《无锡高新区（新吴区）市政设施养护管理考核办法》中的规定，并结合信息化监管平台、第三方案件等予以考核，每月下发月度考核扣款通知书，扣款在每季度请款中列明并直接扣除。

第七条、检查、考核：

（一）、所有道路、桥梁及附属设施

承包方应在中标养护期限内对所承包的设施实行维护管理和维修，在设施安全保护区域内及时制止从事影响使用和安全的活动。承包方有义务对养护的市政设施范围内的其他设施的完好状况（如各类井盖下沉、破损、移位或丢失、交通设施缺失等）进行反映、报告和应急处置，确保行人车辆通行安全。养护道路上所有井圈和井盖有下沉、损坏等因素发生时应及时告知监管部门。

1、养护设施巡视、检测

中标供应商须对承担养护的所有城市道路、桥梁设施配备专职巡视员和巡视交通工具（配备GPS），对巡视员进行基础知识教育，做好巡视记录，明确责任到人。设施的巡视频率应满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018）的要求，道路设施和桥梁设施、各部件的巡视频率应达到养护规范要求，常规定期检测应符合规范要求。

2、道路

中标供应商须对《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）标准中所确定沥青、水泥混凝土路面车行道损坏病害进行日常养护维修，使病害处理在萌芽状态。其中沉陷、碎裂、坑槽要求在24小时内完成病害处理，网裂、拥包、搓板、脱皮等病害要求在七个工作日内处理完毕，唧泥、缝料散失、错台、板边断裂等病害应在一个月以内予以修复。声屏障养护符合《声屏障结构技术标准》。

3、桥梁

中标供应商在桥梁养护作业中，须根据桥梁的不同病因，严格按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求对发现的早期病害进行日常的维护；发现桥台跳车应及时修补；桥面铺装层病害处理时间参照道路要求；桥面积水在2小时内处理；如遇危及桥梁安全运行的重大病害，及时向上级主管部门报告同时采取交通管制措施，以确保桥梁安全运行。

4、人行道（含侧平石）

人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在3天内予以修复，保证人行道完好平整。

5、其它设施

（1）路名牌确保竖直、牢固、完好，发现歪斜、损污等在24小时内修复。

（2）挡墙应坚固、耐用、完好。挡墙倾斜超过20mm或鼓胀、位移、下沉超过20mm时，应进行维修加固。挡墙拆断应及时加固，开裂超过10mm，应进行封闭。

（3）声屏障主体结构完好，无破损、锈蚀等病害问题，固定装置牢固，无松动、锈蚀等安全隐患。声屏障应每周巡查一次，发现问题及时维修到位，消除安全隐患，维修时需配备防撞车。

（4）各类防护设施应完整、美观、有效、不得有断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等损坏现象。

（5）道路上其他产权单位的设施，如发现损坏、缺失等情况时，须通过向公众服务热线12345反映等方式及时告知产权部门并做好相应台账。

（6）其他工作内容根据业主方要求实施，按实结算。

6、路政工程

承包方应负责路政工程的沟槽回填、修复工作。路政工程修复时限按《加强城市道路挖掘实施意见》执行。承包方应当及时与开挖（施工）单位办理交接手续，在路政工程沟槽移交后的24小时内完成回填，并在7日内完成沥青面层修复，恢复城市道路通行，特殊情况应当按照发包方的要求立即回填修复。未在规定期限内完成修复的，发包方将视情形扣除该工程款的10﹪～20﹪。承包方应当加强对沟槽修复后的巡查，发现沉陷超过道路养护技术规范的要求时应当及时进行二次修复。承包方应做好路政工程安全文明施工措施的落实。承包方应当在沟槽修复后15天内将路政工程结算书提交给管理单位。

在对设施进行维修时，应按建设部第15号令《建设工程施工现场管理规定》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

承包方对承包范围内的设施有保护义务，需在24小时内发现违章占用、挖掘和破坏市政设施的行为，采取有效方法制止正在进行的违规行为；查明情况后及时告知发包方，并配合发包方做好后续工作。

7、市政设施小中修零星项目，按照业主要求，由中标供应商提供设计和施工方案，费用列入中标合同价内，按实结算。

8、道路挖掘行政许可项目的恢复。根据省市有关要求和单价实施，按区行政审批局实际发生的许可案件数计算工程量，按实结算。

9、安全文明施工：养护过程中中标供应商应严格落实安全文明施工措施，并承担全部责任。在对设施进行维修时，交通围护应符合《城市道路施工作业交通组织规范》（GA/T900-2010）及有关规范和规定的要求。

10、对主要病害的修复时效的考核意见：

| 病害修复时效考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要病害 | 修复时 限要求 | 考核经费情况 | 备注 |
| 养护设施巡视 | / | 设施的巡视频率应满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018）的要求（同时桥梁各部件的巡视频率达到养护规范要求），GPS巡视轨迹应覆盖所有养护道路 | GPS巡视记录每条路少一次扣500元 |  |
| 道路（沥青路面、混凝土路面） | 沉陷、碎裂、坑槽 | 24小时内 | 如超过1天扣除1000元/日·次（每次赔偿限额2万元） | 按《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城 市桥梁养护技 术 标 准 》（CJJ99-2017）的要 求 进 行 巡视， 自巡视发现之日 （或 按养护主管 部 门 下达指令之日） 起 ，至修复完成止，以作 业 记 录 为准。 |
|  | 网裂、拥包、搓板、脱皮 | 7个工作日内 |  |  |
|  | 唧泥、缝料散失、错台、板边断裂 | 一个月以内 |  |  |
| 桥梁 | 桥面铺装层 | 参照道路 |  |  |
|  | 桥面积水 | 2小时内处理 |  |  |
|  | 桥梁一般结构性损坏 | 按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求及时修补 | 不及时修补，扣除1000元/日·次（每次赔偿限额2万元） |  |
|  | 遇危及桥梁安全运行的重大病害 | 立即采取交通管制、向上级主管部门报告 | 如不执行，扣除全年养护经费并承担相应后果 |  |
| 人行道 | 坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损 | 3天内 | 如超过1天扣除1000元/日·次（每次赔偿限额2万元） |  |
| 管养标识牌、桥梁限载牌 | 标牌歪斜、损坏等 | 24小时内 |  |  |
| 管养标识牌 | 不及时制作和安装 | 在30个工作日内将管养标识牌制作并安装 |  |  |
| 桥洞易燃易爆垃圾清理 |  | 立即清理 | 发现一次则扣除5万元/次 |  |

11、违约责任

市政设施状况：按照《无锡高新区（新吴区）市政设施养护管理考核办法》中的考核细则实施，考核采用阶梯扣款模式，得分90分以上，扣1000元/分，得分90分以下的，扣除2000元/分，连续三个月考核不满75分，采购方有权无条件解除合同。

信息化监管：根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求，对道路、桥梁的巡查频次进行考核，每月汇总打卡情况，无故缺失的，每缺失一次扣1分，每分扣款500元。

第三方案件：每月汇总市、区第三方案件，根据格次赋分法进行考核，市级案件A类0.5分/件，B类0.4分/件，C类0.3分/件；区级案件0.3分/件。每分扣款500元。

第八条、承包方在投标文件中相关承诺条件为：

1、项目负责人：

2、按“城镇道路养护技术规范（CJJ36-2016）”和“城市桥梁养护技术标准”（CJJ99-2017）要求。达不到质量要求，负责返修至合格，返修费用自付。

3、养护合同期内，因养护不及时、不合格或不规范等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其处理费用和责任由承包方负责承担。

第九条、付款方式：

1、合同签订后，根据实际完成工程量每季度结算一次，结算送审后支付至审定金额的40%，每年年底结算汇总审计一次（以审计报告为准），审计结束承包人提出付款申请后，1个月内全部付清余款。

第十条、其他条款：

1、承包方对未达到技术规范要求的设施养护作业质量问题，所产生的全部返工费用，发包方视同承包方养护作业的应有成本费用，由承包方自行承担。

2、承包方应绘制各自管辖区域道路桥梁示意图，并及时予以更新。

3、承包方应制定相应的养护方案、包括达到养护标准的措施、内部管理制度、安全养护、文明施工、应急处置、重大活动保障、投诉处理方案、防汛防台、防雪抗冻等专项方案。承包方必须完成该道路范围内路政工程的沟槽回填、修复工作。

4、承包方须按无锡市道路、桥梁信息管理系统要求，按时正确的输入养护道路、桥梁信息数据。主要有：道桥静态信息数据，道桥巡视记录，道桥病害和桥梁维修记录，桥梁结构常规定期检测记录和结构定期检测记录，桥梁大中修记录，桥梁BCI、BSI值评定和各项年度报表等。桥梁各类信息输入时间：桥梁信息系统的静态信息数据，承包方应在中标资料交接后10天内完成输入；桥梁维修数据在完工后10天内完成输入；桥梁结构定期检测数据在评估报告交接后30天内输入；桥梁常规定期检测数据在每年的年底之前输入。其余按规定时间输入。

5、承包方应高度重视养护工作，中标供应商应按照业主方的要求派员及时参加各类养护会议。如未按照要求派员或缺席养护会议，扣除1万元/次，每年最多扣5万元。

6、承包方在道路巡视时，对于非法损坏市政设施的行为，及时发现当场阻止，并有相应的保护措施。已造成损坏事实的要求施工单位立即修复，恢复原状。对不服劝阻的行为，应予以110报警，同时报告甲方，要求路政稽查或行政执法。

7、安全责任：每年签订《区管市政设施养护管理安全生产工作责任书》《区管市政设施养护工作安全技术交底》，并严格落实到位，承包方在养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范等原因所造成人身伤亡等安全事故的，其处理费用和责任由承包方负责承担。

8、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1） 请无锡市行政主管部门调解；

（2） 调解不成时，双方约定向发包单位所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9、发、承包双方因法定企业名称、法定代表人、法定办公地点有变更应在变更后一周内以书面函文传真方式告知对方，否则变更方将承担违约的法律责任。发、承包双方在接到对方的法定企业名称、法定代表人、法定办公地点变更函文后应出具相应确认函文以传真方式告知对方，被确认已变更法定企业名称、法定代表人、法定办公地点的一方仍对本合同享有相应的权利和义务。

10、发包方另行向承包方移交资料册，（实际册数以竣工资料交接表为准）双方签收资料文件为本合同的附件，享有本合同的同等法定效果。合同期满承包方应完整无缺归还发包方。承包方应充分重视工程档案资料的保管工作，在养护期满归还档案资料时，如缺失档案资料，每缺少一册，扣除2万元/册。

11、合同订立时间：        年        月         日

12、合同签订地点：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局。

13、本合同一式伍份，发包方执贰份、承包方执贰份，见证单位壹份。双方签字盖章后生效。

发包方（盖章）：                         承包方（盖章）：

法人代表                                 法人代表

或授权委托人（签字或盖章）：             或授权委托人（签字或盖章）：

地址：                                   地址：

见证方（盖章）：

附件：无锡高新区（新吴区）市政设施养护管理考核办法

五、投标文件（格式）

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二〇   年   月  日

# （一）投标函（格式）

# 投标函

致无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局：

我方收到贵方编号              招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供涵熙（苏州）工程顾问有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方认为你们有权决定中标者。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 八、我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）开标一览表（格式）

# 开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购项目编号：

| 项目名称及标段 名称 | 新吴区2026-2028 年市政设施养护维修服务采购项目 |
| --- | --- |
| 一年投标报价 （元） | 大写： 小写： |
| 三年投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |
| 质量要求 |  |
| 服务响应时间 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

注：

1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2、报价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位。

- 报价明细表（格式）（格式按照各标段提供养护量清单的格式） （单价、合价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位，清单内为一年工作量）

一、投 标 总 价

表1

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（单位盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：      年      月      日

二、单项工程投标报价汇总表

表2

工程名称：

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） | 规费（元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

三、单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                                                   表3

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 合计=1+2+3+4+5 |  |  |

四、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

表4

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、综合单价分析表

表5

工程名称：                     标段：                 第  页 共  页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 暂估 单价（元） |  | 暂估 合价（元） |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3、未计价材料费是指安装、市政等工程中的主材费。

六、总价措施项目清单与计价表

表6

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。

| 七、其他项目清单与计价汇总表 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

八、暂列金额明细表

表8

| 工程名称：单位工程 |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |

注：此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标供应商应将暂列金额计入投标总价中。

九、材料（工程设备）暂估单价及调整表

表9

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由采购人填写，投标供应商应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、此表中的暂估价材料均为由承包人供应的材料。

十、专业工程暂估价及结算价表

表10

| 工程名称：单位工程 |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 金额（元） |  | 备注 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |

注：此表由采购人填写，投标供应商应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

十一、计日工表

表11

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十二、总承包服务费计价表

表12

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  |  | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

十三、规费、税金项目计价表

表13

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 安全生产监督费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 社会保障费 |  |  |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

十四、发包人提供材料和工程设备一览表

表14

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表前五栏与第七栏由采购人填写，投标供应商应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料单价计入。

2.材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表

表15

工程名称：                       标段：                    第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由投标供应商填写。

2.此表中不包括由承包人提供的暂估价格材料。

# 十六、明细报价表（格式）

表16

投标供应商名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 一年总报价：大写 小写 |  |  |  |  |
| 三年总报价：大写 小写 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

# （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

# （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

# （二十一）养护清单、设施量清单（另提供电子版）

（四）承诺书（格式）

# 承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次              （项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：      （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我单位自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

# 承诺书三  不拖欠农民工工资承诺书

# 致：      （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月    日

### 承诺书四（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，我单位自愿放弃投标资格并接受其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

年    月     日

承诺书五（格式）

致：             （采购人）

我公司参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我公司向你方郑重承诺，若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供：

- 特色养护设备配备：

- 1、     2、     3、     ……

- 同时我方承诺，根据《关于调整载货汽车、专项作业车相关通行限制措施的通告》（2023年11月1日起实施，无锡市公安局交警支队发布）及《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢修等作业须具备公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包括本项目实施区域。“载货汽车”“专项作业车”的定义以《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）为准，投标车辆类型以车辆行驶证登记为准。我公司提供在“无锡交警”微信公众号上查询到的通行备案信息查询完整截图加盖公章。所有设备单次通行证许可时间不少于15天。

养护场所：

并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

注：本承诺书涉及评分标准中养护机械设备的多个评分点，投标供应商可按企业自身情况选择其中的一个机械设备或多个机械设备内容进行承诺，按评分标准要求得分。

中标标段优先顺序承诺函

致：                ：

1.我公司完全理解本次   （采购项目名称）（项目编号）  招标最多可中一个标段的要求。将按照投标供应商承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

# 2.如果我公司经评委评审后在多个标段评分排名均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列在前的标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标优先顺序 | 标段 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

投标供应商 （公章） :

法定代表人或授权委托人 （签字或盖章） :

日期：      年     月     日

- （五）法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证扫描件 |  | 授权代表身份证扫描件 |
| --- | --- | --- |

# （六）关于资格的声明函（格式）

# 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

  - （七）拟派人员配置情况

（1）人员配置表

投标供应商名称（盖章）                              政府采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2、证明材料要求详见招标文件相关要求。

（2）拟派项目经理简历表

投标供应商名称（盖章）                          政府采购项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |  |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  | 岗位 |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于管理服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的主要项目业绩： |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

## （八）拟投入车辆及设备一览表

| 序号 | 机械设备 名称 | 品牌、型号规格 | 数量 | 设备类别 （基本养护设备/特色养护设备） | 自有/租赁/承诺 | 所属单位/租赁单位 | 车牌号 | 发动机号 | 车辆类型（以车辆行驶证登记为准） | 通行证类别（长期/临时）及有效期 | 提供证明材料（列出证明材料明细及在投标文件中的具体页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  | 基本养护设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  | 特色养护设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：“拟投入车辆及设备一览表”中所提供的车辆设备需提供相关证明原件扫描件加盖公章，相关证明文件详见招标文件要求。

# （九）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

注：本表可以扩展，投标供应商应当提供经会计、财务负责人、法定代表人签字、加盖公章的最近一个月财务报表扫描件。

法定代表人或授权代表签字：

# （十）投标偏离表（格式）

# 投标偏离表（格式）

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据采购文件要求认真填写，如无任何偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

# （十一）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 成交供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （十二）残疾人福利性单位声明函（格式）

# 残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

## （十三）同类业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：	年	月	日

# （十四）技术文件格式：

# 投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。