苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320509-SZHS-C2025-0008

采购项目：吴江纺织循环经济产业园生态湿地工程跟踪审计

采购单位：苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理办公室

采购类别：服务类

苏州汇顺项目管理咨询有限公司

2025年06月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 吴江纺织循环经济产业园生态湿地工程跟踪审计 |
| 2 | 采购预算（元） | 人民币伍拾贰万柒仟壹佰元整（¥：527100.00） |
| 3 | 联合体 | 不接受 |
| 4 | 现场勘察 | 本项目不组织统一踏勘，由供应商自行踏勘现场。 |
| 5 | 答疑会 | 网上答疑 |
| 6 | 响应文件份数 | 网上响应文件 壹 份 |
| 7 | 响应货币 | 人民币 |
| 8 | 响应文件有效期 | 90日历天（从磋商响应文件接收截止之日算起） |
| 9 | 磋商响应文件接收截止时间 | 2025年06月16日13：30（北京时间） |
|  | 磋商截止时间 | 2025年06月16日13：30（北京时间） |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年06月16日13：30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 磋商时间和地点 | 时间：2025年06月16日13：30（北京时间） 地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼） 响应文件网上递交：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。 |

目 录

第一章 磋商邀请书

第二章 磋商供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购需求

第五章 合同的主要条款

第六章 评审办法及评分标准

- 第一章 磋商邀请书

项目概况： 吴江纺织循环经济产业园生态湿地工程跟踪审计JSZC-320509-SZHS-C2025-0008采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2025-06-16 13:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-SZHS-C2025-0008

2.项目名称：吴江纺织循环经济产业园生态湿地工程跟踪审计

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币伍拾贰万柒仟壹佰元整（¥：527100.00）

5.最高限价（如有）：人民币伍拾贰万柒仟零捌拾伍元叁角肆分（¥：527085.34）

6.采购需求：

（一）项目概况：

| 吴江纺织循环经济产业园生态湿地工程跟踪审计 | 建设1座人工生态湿地，总占地面积17.3公顷，包含人工湿地（设计处理规模8万吨/日）、生态景观塘、排水泵站、滨河绿道及配套景观工程等，工程造价约200493017.16元。 |
| --- | --- |

......

（具体内容详见采购文件第四章）

- 7.合同履行期限：从项目跟踪审计服务合同签订之日开始至项目全部完工、竣工验收通过并工程结算审计送审结束。

8.本项目不接受联合体投标。

9.本项目不允许转包、分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1.具有独立承担民事责任的能力；

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6.法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府釆购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下列供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，经招标代理查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（4）法人的分支机构（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.方式：自行下载。

4.售价：0.00元。

5.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

6.在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025-06-16  13:30 （北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.开启时间：2025-06-16  13:30 （北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），苏州市吴江区开平路998号3楼不见面开标室6（政府采购）。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目支持政府采购合同信用融资，具体详见《政府采购合同信用融资政策告知函》。

2.勘察现场：为更好地了解现场情况，各供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。

3.质疑联系方式：质疑按《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附《投标供应商确认函》）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。

4.网上响应文件请按磋商文件要求的响应文件的组成要求进行制作。本项目采用网上报名、网上提交响应文件，未使用上述方式将导致无法报名或投标失败。本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网、苏州市政府采购网”发布的更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理办公室

联系人：唐益芸

联系电话：0512-63959882

地址：苏州市吴江区盛泽镇行政服务中心A区18楼

2.釆购代理机构信息

名称：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

地址：苏州市高新区鹿山路369号39幢318室

联系方式：0512-63672251

3.项目联系方式

项目联系人：刘敏、杨四平、谢东宏

联系电话：0512-63672251

九、请各单位获取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

- 第二章 磋商供应商须知

1.★合格磋商供应商的资格条件

1.1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.落实政府釆购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

1.3.本项目的特定资格要求：无。

1.4.拒绝下列供应商参加本次采购活动：

1.4.1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

1.4.3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。

（1）查询截止时点：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：

统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

1.4.4.法人的分支机构（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

2.政府采购政策

2.1.政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

2.2.政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

2.3.政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

2.4. 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

2.5.提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.6.提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品响应,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

2.7.如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

3.★联合体响应：不接受。

3.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

3.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在磋商响应文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

3.4.联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

3.5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.★转包与分包与磋商费用

4.1.本项目不允许转包或分包。

4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5.磋商文件

5.1.磋商文件的内容如下：

第一章 磋商邀请书

第二章 磋商供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 评审办法及评分标准

5.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.★响应文件计量单位和使用文字

7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

8.磋商响应文件的组成：

8.1.封面；

8.2.磋商报价表；

8.3.★资格审查响应文件

8.3.1.关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

8.3.2.磋商响应单位基本情况表（格式见第三章）；

8.3.3.磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

8.3.4.法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

8.3.5.磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

8.3.6.合格供应商的基本条件：

8.3.6.1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

8.3.6.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供参加本次采购活动前的最新一期的年度会计报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或审计报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

8.3.6.3.履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

8.3.6.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

8.3.6.5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

8.3.7.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

8.3.8.其它有关资格证明的文件；

8.4★符合性审查响应文件

8.4.1.磋商响应函（格式见第三章）；

8.4.2.磋商报价分析表（格式见第三章）；

8.4.3.偏离表（格式见第三章）；

8.4.4.项目服务人员配置表（格式见第三章）；

8.4.5.投标（响应）保证承诺书；

8.4.6.其他有关符合性证明的文件；

8.5.综合评审响应文件

8.5.1.针对本项目提供的服务实施方案；

8.5.2.与本次采购相关的其他证明材料；

8.6.价格折扣响应文件（提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策）；

8.7.对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上8.3.1-8.3.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上8.4.1-8.4.6为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9.网上响应文件的制作

9.1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。

9.2.本项目采用网上投标电子评标方式，磋商响应单位系统中上传电子响应文件。成交后5个工作日内，成交单位向招标代理机构提供与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份。

9.3.电子磋商响应文件必须在响应文件接收截止时间前完成上传操作。

9.4.全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据磋商采购单位指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由供应商法定代表人（负责人）或授权代表签字证明。

9.5.电子响应文件需要盖单位公章的地方必须加盖磋商响应单位电子签章，需要法定代表人（或委托代理人）盖章或签名的文件必须按要求盖章或签名。

9.6. 网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

9.7.一经磋商，除非供应商在响应文件中对采购文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。同时无论供应商是否成交，其响应文件恕不退还。

10.报价（编制）要求的说明

10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2.响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

10.3.响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

10.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.★磋商有效期

11.1.磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

12.磋商响应截止时间

12.1.响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应单位。

13.磋商响应文件修改和撤回

13.1.磋商响应文件的修改应在响应文件接收截止时间前进行。

13.2.磋商开始时间后至磋商截止时间前，响应单位可以撤回响应。

13.3.磋商截止时间后供应商不得撤回响应。否则按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿。

14.递交磋商响应文件相关事项

14.1.如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商响应单位。

15.磋商评审程序

15.1.磋商仪式

15.1.1.采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

15.1.2.磋商仪式由采购代理机构主持。

15.1.3.采购人依法对供应商的资格进行审查。

15.1.4.磋商代理人对供应商进行信用查询。

15.2.磋商小组

15.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行磋商。

15.2.2.磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

15.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

15.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

15.3.磋商工作纪律及保密

15.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

15.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

15.3.3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

15.4.响应文件审查

15.4.1.磋商小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

15.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

15.5.供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

15.6.磋商程序、最后报价

15.6.1.采购代理机构按采购文件规定的时间、地点主持磋商采购活动。

15.6.2.供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

15.6.3.在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

15.6.4.由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

15.6.5.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

15.6.6.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

15.6.7.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

15.6.8.在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

15.6.9.磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

15.6.10.供应商未在磋商小组规定的时间（不少于十五分钟）内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

特别提醒：进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

15.6.11.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

15.6.12.磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

15.6.13.如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

15.7.响应无效和终止磋商活动条款

15.7.1.响应人存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

15.7.2.响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有下述15.7.3.所列情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

15.7.3.有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致，均为无效投标。

15.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

（4）参加磋商响应单位不足三家，或者实质性响应磋商文件不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于二家），磋商采购失败。

16.确定成交、询问及质疑

16.1.确定成交供应商

16.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

16.1.2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

16.2.询问及质疑

16.2.1.询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

16.2.2.供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

16.2.3.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函（必须附《投标供应商确认函》）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。

16.2.4.质疑联系方式

采购代理机构：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

地址：吴江区长安路650号安普思大楼4楼

邮编：215200

电话：18963683262

联系人：刘敏

17.合同的签订

17.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

17.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

18.★磋商保证金：无，响应文件中须提供投标（响应）保证承诺书，否则为无效投标。

19.代理服务费：

19.1.成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

19.2.本项目代理服务费经中介超市竞价为：人民币柒仟玖佰伍拾元整（¥：7950.00）。

19.3.缴纳账户：

账  户：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司苏州长春路支行

账  号：32250199757200000291

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

21.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效。

- 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，响应人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州汇顺项目管理咨询有限公司 组织实施的编号为           号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：        年　　  月　　  日

- 格式2：磋商响应函

磋商响应函

苏州汇顺项目管理咨询有限公司：

我们收到贵方            号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括完成所有采购内容以及本项目所需的劳务支出、保险、配套费用、税费及服务相关等所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 90 天。

5、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：               联系人：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

电子邮箱：

- 格式3：磋商报价表

磋商报价表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 | % |  |

供应商（签章）：

填写说明：

1、磋商报价表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商响应任何一个包的标的，都需单独填写磋商报价表。

3、此份磋商报价表以系统生成格式为准填写。

磋商报价分析表

项目名称：

项目编号：

| 预估收费基数（万元） | 序号 | 内容 | 差额定率分档累进制收费（‰） |  |  |  |  |  | 咨询收费暂定价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500万元（含）以内 | 500~1000万元（含） | 1000~5000万元（含） | 5000~10000万元（含） | 10000~50000万元（含） | 50000万元以上 |  |
| 20049.301716 | 1 | 基本费费率 | 3.150 | 2.800 | 2.100 | 1.400 | 1.225 | 1.050 | 306853.95 |
|  | 2 | 驻场费费率 | 2.030 | 1.890 | 1.505 | 1.050 | 0.875 | 0.700 | 220231.39 |
| 优惠率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：上述报价包含一切由服务单位承担的费用。本项目为固定优惠率报价项目。跟踪审计服务费结算：按合同约定收费基数*固定费率*（1-固定优惠率），收费基数按各进行跟踪审计的标段合同价之和作为收费基数计取，如标段中有另行招标的专业工程暂估价扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限：从项目跟踪审计服务合同签订之日开始至项目全部完工、竣工验收通过并工程结算审计送审结束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（签章）：

说明：所报优惠率越高，则表示对应的响应报价越低，价格得分则越高。

格式4：声明函

声明函

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

单位名称（盖章）：

日期：     年    月    日

格式5：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖公章）：

年  月  日

格式6：偏离表

服务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件服务要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、服务条款内容主要是针对响应文件有关的服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

供应商名称：         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：         年         月       日

商务条款偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件商务要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商名称：         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：         年         月       日

说明：

1、商务条款内容主要是针对采购文件有关的付款条件、合同履行期限、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

格式7：投入本项目主要设备一览表

投入本项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 自有或租赁 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 格式8：项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 | 学历 | 本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不够填写可添加。

供应商名称：         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式9：类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额（万元） | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

- 格式10：针对本项目提供的服务实施方案

针对本项目提供的服务实施方案

提示： 1、磋商供应商应针对本项目特点编写成交后拟采取的方案。 2、磋商供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（单位盖章）： 日期：

- 格式11：磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人/负责人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 生产范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- 格式12：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州汇顺项目管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵方组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（响应单位）法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

（供应商名称）公章：

年   月   日

- 格式13：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行明确，视同非中小微企业，不可享受相应优惠。

中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 格式14：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：   年    月    日

- 格式15：监狱企业证明文件（如有）

监狱企业的证明文件

- 格式16：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：    （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额 的2%作为违约赔偿金。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商名称：                               （盖公章）

地址：

电话：                               传真：

电子邮件：                           邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

格式17：其他承诺函（如有）

第四章 采购需求

苏州汇顺项目管理咨询有限公司受苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理办公室的委托，就其所需要采购的吴江纺织循环经济产业园生态湿地工程跟踪审计在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合磋商采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

- 一、项目编号： JSZC-320509-SZHS-C2025-0008

- 二、项目名称：吴江纺织循环经济产业园生态湿地工程跟踪审计

三、项目预算：人民币伍拾贰万柒仟壹佰元整（¥：527100.00）

四、最高限价：人民币伍拾贰万柒仟零捌拾伍元叁角肆分（¥：527085.34）

- 五、合同履行期限：从项目跟踪审计服务合同签订之日开始至项目全部完工、竣工验收通过并工程结算审计送审结束。

- 六：服务地点：采购人指定地点。

- 七、采购内容及要求：

（一）项目概况：

| 吴江纺织循环经济产业园生态湿地工程跟踪审计 | 建设1座人工生态湿地，总占地面积17.3公顷，包含人工湿地（设计处理规模8万吨/日）、生态景观塘、排水泵站、滨河绿道及配套景观工程等，工程造价约200493017.16元。 |
| --- | --- |

（二）服务内容：

依据《市政府重点建设项目跟踪审计实施办法》、《苏州市吴江区盛泽镇政府投资建设项目跟踪审计管理办法（试行）》的规定及上级有关文件精神，负责建设项目的造价控制任务，并注意发现和反映项目建设管理中存在的问题，提出审计意见和建议。跟踪审计主要工作内容包括但不限于以下内容：

1.监督实施单位是否严格按照规定的基建程序来操作，督促项目参建各方建立和完善各种内部控制制度。

2.审核实施单位的招标工程量清单、招标控制价（对照施工图确认清单是否合理、是否有漏项，定价和取费是否与规定一致），保证其完整、正确。

3.参加由实施单位组织召开的技术交底、图纸会审（含变更图纸）、工程例会、交竣工验收、材料（设备）选购定价、工程设计变更、施工变更、工程签证变更会签等会议。

4.严格审核工程变更的合理性，参与变更过程中量的确定与单价的初步确定，对有可能增加工程造价的工程变更应进行重点造价控制，督促建设单位及时做好变更及备案，对造成建设单位损失的情况，督促建设单位办理反索赔手续。

5.参与审核实施单位与施工单位的纠纷赔偿。

6.全面监督隐蔽工程的验收工作，对所有隐蔽工程记录进行复核，并签章认可。对进场主要材料的品牌与规格，进行材料报验情况抽查，查看是否与招标文件要求的材料一致。

7.对隐蔽工程、竣工结算、签证变更等整体把控，防止施工单位偏离实际进行高估冒算。

8.审核监理上报付款工程量比例，对工程变更、工程进度款支付申请进行审计。

9.参与审核招标合同和水电等三线工程合同的签订。

10.负责审核竣工结算资料的真实性、完整性，并出具跟踪审计报告。

（三）服务要求：

1.服务人员及驻场要求

1.1服务单位须委派1名项目负责人（一级注册造价师（土建专业））固定驻场（原则上每周至少驻场3天，8小时/天，且工地例会不得无故缺席），作息时间同采购单位上下班时间一致，且必须按采购单位要求打卡；服务单位还须另外委派（除项目负责人外）至少3名审计人员负责本项目的跟踪审计服务（包括但不限于：一级注册造价师（安装专业）、一级注册造价师（土建专业）），且每人每周至少驻场一天（8小时/天），且必须按采购单位要求打卡。服务单位应合理安排人员驻场，根据工程现场实施进度和采购人需求，确保每天至少有一名跟审人员驻场（8小时/天），且重大隐蔽工程施工过程中至少确保项目负责人应全程参与。

1.2服务单位实际拟派人员不得低于承诺的人员数量，且须统一向采购单位报备。实际参与审计工作的人员应当与响应文件拟派审计人员保持一致，不得随意更换，项目负责人的更换必须经过采购单位的书面同意；采购单位保留更换供应商审计人员的权利，服务单位应无条件同意。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保等材料均须与响应文件中提供的一致，其他造价从业人员的社保等材料均须与响应文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，服务单位应按以上要求统一报备、及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量和资格标准。

1.3如服务单位实际投入的审计人员不满足承诺的数量、备案、考勤等要求，采购人有权按照本采购文件的相关约定进行惩处。情节严重的，采购人有权终止本项目审计服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理。

2.响应时间要求

服务单位须提供每周7×12小时免费服务热线；且为保证审计工作效率和服务质量，服务单位应保证审计人员从接到采购人工作指令起，到达审计项目现场时间不超过60分钟。服务单位应根据工作需要就近安排工作场所，并提供合理的人员组织、交通组织等响应保障方案。

（四）工作要求：

1.服务单位进驻现场开展工作后应根据项目的实际情况和审计内容及时制定跟踪审计的实施方案，确定控制目标；建立跟踪审计台帐资料、撰写上传审计日记；建立跟踪审计工作月报制度，每月月底前对项目进展情况、存在的问题及处理意见等汇总，于下月10日前上报采购单位。

2.派驻现场的审计人员开展工作时应与建设单位、施工单位、监理单位等项目参建各方多沟通、多协商，及时收集资料，高效的处理各类审计事项，完成现场各项审计工作。遇重大事项或问题应事先及时地向采购单位报告，不得单方面作出处理意见。

3.服务单位应严格遵守国家审计的相关法律法规、规章制度及行业执业规范，严格按采购单位规定的作业程序进行操作，严把审计质量关。

4.服务单位还应针对建设项目在工程建设管理、项目投资效益等方面存在的问题，提出专业的审计意见和建议。

（五）其他要求：

1.服务单位如在基本服务能力、资质、人员情况、奖惩情况等磋商资料中存在弄虚作假行为的，则采购单位有权取消该服务单位的成交资格；行业主管部门在本次委托审计服务有效期内发现以上情况的，采购人有权解除其审计服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。

2.若服务单位在管理服务期间，违反下列规定将被解除服务合同：

（1）严禁将承包的服务项目转包他人。

（2）未按照国家劳动法规定聘用服务人员。

（3）服务单位必须依法用工，拖欠员工工资引起讨薪事件或对项目正常运行造成严重影响的。

（4）在服务期间出现重大责任问题。

八、综合说明及其它要求：

1.响应单位所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.供应商负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的，不得参与本采购活动，否则自动失去本项目成交资格。

3.供应商应承诺具有相关造价咨询能力，且提供的造价咨询服务工作符合中华人民共和国建设部令第149号及中华人民共和国建设部令第50号相关规定。须提供承诺书原件扫描件，否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

4.供应商须对本项目中所有服务内容进行报价，不得拆开报价或只投其中的部分内容，否则作无效响应处理。报价包含完成服务项目所需的劳务支出、保险、配套费用、税费及服务相关等所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5.验收标准：根据采购文件提出的要求进行验收（同时参考国家标准）。

6.采购单位对服务单位人员每月不定期检查，如发现撤离到其他工地作业时，按服务单位违约处理，并进行相应处罚。

7.服务单位应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失；如出现此情况，一切经济（包括律师费）和法律责任均由乙方承担。

8.服务单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由服务单位自行负责，采购单位不承担任何责任。

9.因服务单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求服务单位负责赔偿损失，甚至诉诸法律。

10.服务单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在剩余服务费用中扣除。服务单位如出现重大责任问题，采购单位有权取消其成交资格，同时保留追责权利。

11.如遇政策性调整需终止该项目，服务单位应无条件服从，由采购单位结清已完成阶段的服务款项。

12.本次采购项目的服务质量及与本项目相关的所有质量安全问题均由服务单位终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由服务单位自行承担，与他人无涉。

13.付款方式：详见合同内条款。

14.供应商如提供虚假材料将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

九、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以政府采购网上发布的通知为准。

第五章 合同的主要条款

| 甲方（采购人）： 联系人： | 单位地址： 联系电话： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： 联系人： | 单位地址： 联系电话： |

依据甲方委托苏州汇顺项目管理咨询有限公司进行本项目吴江纺织循环经济产业园生态湿地工程跟踪审计                 号政府采购的磋商结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、服务内容及要求

- 1.甲方聘请乙方提供吴江纺织循环经济产业园生态湿地工程跟踪审计。

2.服务内容：

依据《市政府重点建设项目跟踪审计实施办法》、《苏州市吴江区盛泽镇政府投资建设项目跟踪审计管理办法（试行）》的规定及上级有关文件精神，负责建设项目的造价控制任务，并注意发现和反映项目建设管理中存在的问题，提出审计意见和建议。跟踪审计主要工作内容包括但不限于以下内容：

2.1监督实施单位是否严格按照规定的基建程序来操作，督促项目参建各方建立和完善各种内部控制制度。

2.2审核实施单位的招标工程量清单、招标控制价（对照施工图确认清单是否合理、是否有漏项，定价和取费是否与规定一致），保证其完整、正确。

2.3参加由实施单位组织召开的技术交底、图纸会审（含变更图纸）、工程例会、交竣工验收、材料（设备）选购定价、工程设计变更、施工变更、工程签证变更会签等会议。

2.4严格审核工程变更的合理性，参与变更过程中量的确定与单价的初步确定，对有可能增加工程造价的工程变更应进行重点造价控制，督促建设单位及时做好变更及备案，对造成建设单位损失的情况，督促建设单位办理反索赔手续。

2.5参与审核实施单位与施工单位的纠纷赔偿。

2.6全面监督隐蔽工程的验收工作，对所有隐蔽工程记录进行复核，并签章认可。对进场主要材料的品牌与规格，进行材料报验情况抽查，查看是否与招标文件要求的材料一致。

2.7对隐蔽工程、竣工结算、签证变更等整体把控，防止施工单位偏离实际进行高估冒算。

2.8审核监理上报付款工程量比例，对工程变更、工程进度款支付申请进行审计。

2.9参与审核招标合同和水电等三线工程合同的签订。

2.10负责审核竣工结算资料的真实性、完整性，并出具跟踪审计报告。

3.服务人员及驻场要求：

3.1乙方派出人员名单：

| 序号 | 人员 | 职责 | 专业 | 执业资格 | 职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

3.2乙方提供每周7×12小时免费服务热线；且为保证审计工作效率和服务质量，乙方应保证审计人员从接到甲方工作指令起，到达审计项目现场时间不超过60分钟。乙方应根据工作需要就近安排工作场所，并提供合理的人员组织、交通组织等响应保障方案。

3.3乙方须委派项目负责人（一级注册造价师（土建专业）） （人员姓名）  每周至少驻场  天（8小时/天，且工地例会不得无故缺席），作息时间同甲方上下班时间一致，且必须按甲方要求打卡；乙方还须另外委派   名审计人员（包括但不限于：一级注册造价师（安装专业）、一级注册造价师（土建专业））（人员姓名） 每人每周至少一天（8小时/天）驻场服务，且必须按甲方要求打卡。

3.4乙方应合理安排人员驻场，根据工程现场实施进度和甲方需求，确保每天至少有一名跟审人员驻场（8小时/天），且重大隐蔽工程施工过程中至少确保项目负责人应全程参与。

4.工作要求

4.1乙方进驻现场开展工作后应根据项目的实际情况和审计内容及时制定跟踪审计的实施方案，确定控制目标；建立跟踪审计台帐资料、撰写上传审计日记；建立跟踪审计工作月报制度，每月月底前对项目进展情况、存在的问题及处理意见等汇总，于下月10日前上报甲方。

4.2派驻现场的审计人员开展工作时应与建设单位、施工单位、监理单位等项目参建各方多沟通、多协商，及时收集资料，高效的处理各类审计事项，完成现场各项审计工作。遇重大事项或问题应事先及时地向甲方报告，不得单方面作出处理意见。

4.3乙方应严格遵守国家审计的相关法律法规、规章制度及行业执业规范，严格按甲方规定的作业程序进行操作，严把审计质量关。

4.4乙方还应针对建设项目在工程建设管理、项目投资效益等方面存在的问题，提出专业的审计意见和建议。

5.验收标准：根据采购文件提出的要求进行验收（同时参考国家标准）。

6.服务地点：甲方指定地点。

二、合同金额

本合同金额暂定为人民币       元整（￥：   .00），最终支付金额以根据本合同第九条内容所核算的价格为准。价格包含完成服务项目所需的劳务支出、保险、配套费用、税费及服务相关等所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购文件未列明，而乙方认为必需的费用也须列入。

三、技术资料

1.乙方应按甲方要求向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方保证所提供服务等涉及到的知识产权和所提供的技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济（包括律师费）和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无。

七、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同，并由乙方承担因此造成的损失及其他后果。

八、合同履行期限：

从项目跟踪审计服务合同签订之日开始至项目全部完工、竣工验收通过并工程结算审计送审结束。

九、货款支付

1.结付程序：

跟踪审计服务费结算：按合同约定收费基数*固定费率*（1-固定优惠率），收费基数按各进行跟踪审计的标段合同价之和作为收费基数计取，如标段中有另行招标的专业工程暂估价扣除；以乙方在磋商响应文件内所承诺的固定优惠率进行结算，固定优惠率一旦确定以后不再调整。

2.结付期限：

（1）根据项目的形象进度支付跟踪审计费用进度款，进度款的测算基础为施工合同金额（扣暂估价）的50%乘以项目的施工形象（不超扣暂估价后的施工合同金额）进度支付。进度款每半年支付一次。

（2）项目全部完工、竣工验收通过并工程结算审计送审结束后付清余款。

注：以上每个支付节点如有扣款则甲方扣除相应款项后支付。

3.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4.甲方除以上服务费用之外不再承担其它任何费用，服务人员的薪金、福利、休假日补贴、医疗费用等均由乙方负责，与甲方无关。

5.乙方要求付款时应提供以下资料：

A合格的发票；

B成果证明文件；

C其他（若有）。

6.支付方式：银行转账等。

7.乙方的银行账号信息如下：

户名：

开户银行：

账号：

十、条件提供

1. 甲方负责建设项目跟踪审计的管理和协调，解决跟踪审计中的相关问题。

2. 甲方负责提供建设项目跟踪审计所需的相关资料，配合审计人员的工作，尽可能为审计人员提供工作场所上的便利，乙方应按照甲方的要求和时限完成审计任务。

十一、相关责任

1.甲方职责：

1.1甲方负责与本工程跟踪审计服务有关的第三人协调，为乙方工作提供外部条件。甲方授权     为本项目的甲方代表，负责与乙方联系，解决在跟踪审计服务中的甲方问题，并代表甲方签署相关文件。

1.2甲方应在十五日内对乙方书面提交并要求作出答复的事宜作出书面答复。

1.3甲方建立跟踪审计质量事故记录制度，对所有在委托跟踪审计过程中发生的质量事故进行备案记录，并根据质量事故的程度进行处罚。

1.4甲方建立跟踪审计中介机构的考核体系，从跟踪审计工作的时效性、执业质量、服务水平等方面进行考核，实行奖罚机制。

2.乙方职责：

2.1乙方应确保现场审计人员的到位和稳定，不得随意更改、减少人员。遇特殊情况，应事先向甲方请假。

2.2未经甲方同意，乙方不得单独与项目实施方、施工方、监理方等单位私下接触，严守审计纪律，保守审计秘密。

2.3乙方对出具的跟踪审计结果负责，对因跟踪审计存在的质量问题而引起的纠纷、诉讼等风险，甲方有权追究责任。

2.4乙方须按甲方的归档要求收集、整理并妥善保管各类影像文件等评审资料，项目结束后移交给甲方。

2.5乙方应按照相关法律、法规及行业管理规定进行工作。甲方有权对乙方出具的审计结果进行抽查，如发现存在重大质量问题的，一律取消其今后参与盛泽镇建设项目审计的资格。

2.6乙方及其人员在实施政府投资项目跟踪审计中，违反审计职业道德、廉政制度规定，甲方有权单方面终止审计合同，扣减相应的跟踪审计审计费，取消其结算和跟踪审计资格；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

2.7因乙方工作不力等原因造成不良影响或不能保证工作质量的，甲方有权另请其他乙方更正或要求乙方更换审计人员，并扣减相应的跟踪审计费。乙方因存在严重审计质量问题给甲方、建设单位或第三者造成相应后果的，应承担经济责任，需要追究法律责任的，依法追究有关责任人的法律责任。甲方有权检查监督乙方管理服务质量，对不称职的工作人员有权要求乙方在一周内更换，直至人选合格为止。

2.9本项目的服务质量及与本项目相关的所有质量安全问题均由乙方终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由乙方自行承担，与他人无涉。

十二、违约责任

乙方依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展跟踪审计工作，咨询质量满足甲方及行业主管部门的要求。乙方提交的跟踪审计成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。

乙方违约事件至少包括（但不限于）：

1.涉及到的材料或设备核价，乙方须作好询价过程的记录，内容必须包括询价时间、电话号码、对方单位名称、明细的询价表（规格型号甚至图片都要有），且询价单位数量不少于三家。询价过程资料作为“核价单”的附件，随核价单同步提供。如果在审计过程中只有询价结果却拿不出相应询价过程资料的，只要发现一例就扣跟踪审计费5000元。

2.乙方应确保人员的到位和稳定，承诺确定的项目负责人和其他审计人员未经甲方同意不得随意更换。如需更换项目负责人应提前30天向甲方书面申请，经甲方同意后方可更换，但更换人员综合能力不得低于原项目负责人同时罚款乙方5万元人民币；如需更换其他审计人员应提前10天向甲方书面申请，经甲方同意后方可更换，但更换人员综合能力不得低于原审计人员同时罚款乙方1万元人民币。在工程实施过程中，只要有工程在施工，乙方就必须确保所派工作人员在现场正常履行职责，甲方将对乙方的出勤在岗情况进行不定期考核，如发现咨询人未按甲方要求履行相应职责、擅自离岗的，则扣除服务费5000元/次。

3. 乙方资料报送须按照规定时间进行，若逾期不报的，则扣除服务费5000元/次。

4. 乙方须按甲方的归档要求收集、整理并妥善保管各类影像文件等评审资料，项目结束后移交给甲方，未按甲方要求收集、整理的，则扣除服务费5000元/次。若有遗失或泄密行为将追究其责任，并视情节轻重给予相应的经济处罚。

5.未按合同约定履行其他各项职责的，则扣除服务费5000元/次。

6.若乙方存在主观故意违约情况的，甲方不予结算其跟踪审计费用，并对乙方按跟踪审计合同金额的10%予以处罚，同时甲方有权终止合同。

十三、履约验收方案

1.本项目验收工作由甲方组织，具体成员、验收时间和组织形式由甲方确定。

2.甲方根据国家有关规定、采购文件、乙方的响应文件以及合同（包括补充合同）约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付合同款的依据。

3.验收时乙方必须在现场，并全面履行配合义务。

十四、附加条款

1.合同签订后，需按甲方要求提供跟踪审计服务方案和实施细则。

2.若乙方工作人员在服务期间内（包括上下班途中）出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

3.乙方须对员工进行岗位职责和安全教育，岗位重要内容的保密，加强岗位责任考核，提高服务人员安全意识，提高服务质量。

4.乙方须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

5.若本项目延期，则延期期间的审计费用将根据实际情况，由甲方与乙方另行协商；若因建设单位原因导致该项目取消，则自项目取消之日起，本合同也同时失效。若遇特殊情况或本责任书未尽事宜，则由双方进行充分协商后予以明确。

6.若乙方在管理服务期间，违反下列规定将被解除服务合同：

（1）严禁将承包的服务项目转包他人。

（2）未按照国家劳动法规定聘用服务人员。

（3）乙方必须依法用工，拖欠员工工资引起讨薪事件或对项目正常运行造成严重影响的。

（4）在服务期间出现重大责任问题。

十五、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、合同其他文件

下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)成交通知书；

(2)乙方成交的响应文件；

(3)采购文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十七、合同的解除、转让和终止

1.合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

3.合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

十八、争议处置

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

十九、合同生效及其它

1.合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，并在规定时间内进行合同公告及备案。

2.乙方不得修改合同，如有不一致的情况，以本合同及采购文件为准。并对乙方的不诚信行为做出处罚（考核扣分），视情况严重性确定是否上报至相关主管部门。

二十、附则

1.合同份数

本合同一式六份，甲乙双方各执两份，招标代理机构一份，政府采购管理部门一份。

2.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：             法定（授权）代表人（签字）：

签约日期：                               签约日期：

廉政合同

（发包人与承包人）

发包人：

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强工程建设中的党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行，经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  承、发包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。

（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。

（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。

（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。

（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿，并按江苏省工程建设项目招投标诚信管理相关办法予以处罚。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受纪委对合同执行情况的监督检查，双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同有效期同主合同。

发  包  人:(盖章)                   承包人:(盖章)

法定代表人:(签名)                   法定代表人:(签名)

或授权代理人:(签名)                 或授权代理人:(签名)

签 约 日 期：                       签 约 日 期：

- 第六章、评审办法及评分标准

一、评审办法

1.本次磋商评标采用综合评分法，综合评分法是指磋商响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商响应单位为成交单位的评审方法。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，以实际磋商报价较低的优先作为成交单位；得分且实际磋商报价相同的，则由采购人以抽签方式确定成交单位。

3.评审时，评审小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分，按算术平均方法计算出每个供应商的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和磋商报价），二者相加为供应商的总得分。

4.针对中小型企业的评审：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏州市财政局、苏州市工业和信息化局关于印发意见“苏财购〔2022〕16号”关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知规定，对属于小型、微型企业的响应单位给予评审优惠：

- 在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为按照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

注：服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受小微企业价格扣除优惠政策。

（2）在货物采购项目中，货物由小微企业制造（货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的，对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，每个采购标的均由小微企业制造，可享受小微企业价格扣除优惠。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）中小微企业在磋商响应文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在磋商响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（5）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

（6）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》等有关制度规定执行。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若响应单位提供的 “中小企业声明函”（见第三章 响应文件格式）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5.针对残疾人福利性单位的评审加分：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的响应单位给予评审加分：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加磋商时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第三章 响应文件格式），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。响应单位提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.针对监狱企业的评审加分：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的响应单位给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加磋商时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

上述优惠政策不重复享受。

二、评分标准

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与方案及其它占90%（权重）。

（一）报价得分（10分）

1.评定内容包括报价范围是否完整，有否重大错漏项，如果某磋商单位的磋商报价中有漏项，则该磋商单位的磋商价格评审时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有参加磋商的供应商中相应部分所报的最高价格计算，如果该磋商单位成交，则其成交总价不能调整，漏项部分的价格需由该磋商单位自行消化，如漏项构成未实质性响应磋商文件要求的，将不得成交。

2.磋商报价优惠率在0%（含）-100%（含）的为有效磋商报价。超过0%（含）-100%（含）范围内的磋商报价为无效磋商报价。无效磋商报价的磋商文件不进行评审，也不得成交。

3.价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且在所有有效响应报价（最终报价）中选择报价最低的（即100%-最高的报价优惠率）确定为磋商基准价（如响应单位为小型和微型企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交价格则以实际磋商报价为准。），其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

磋商报价得分＝【评标基准价（100%-最高的报价优惠率）/最终磋商报价（100%-报价优惠率）×10%×100】。

4磋商小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效响应处理。

（二）拟投入人员的素质及专业水平（21分）

1.项目负责人                            11分

1.1项目负责人为一级注册造价工程师（土建专业）且具有高级及以上职称的得3分；项目负责人为一级注册造价工程师（土建专业）且具有中级职称的得1分。本项最高3分。

注：提供相关证书及证明材料复印件，否则不得分。根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部人力资源社会保障部关于印发<造价工程师职业资格制度规定><造价工程师职业资格考试实施办法>的通知》（ 建人〔2018〕）67号 ）、《水利部关于印发<注册造价工程师（水利工程）管理办法>的通知》（水建设〔2021〕334号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据人事部建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册、或根据水利部、交通部等行业主管部门要求取得执业资格并注册为一级造价工程师的造价从业人员。磋商时应提供执业注册证书、社会养老保险和人事档案关系证明，如有缺失则不予认可。已在磋商截止日前办理注册手续且正处于注册过程中的一级造价工程师，需另行提供设区市市级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，按其磋商响应文件内签署的一级注册造价工程师执业印章或后附的其他资格证书计取，重复申报职业资格人员或造价师执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。

1.2项目负责人自2019年1月1日以来负责或参与的类似跟踪审计项目（含水环境治理、污水处理）情况：项目金额以跟踪审计部分为准，在5000万元（含）-2亿元（不含）的每个得1分；2亿元（含）-5亿元（不含）的每个得2分；5亿元（含）以上的每个得4分。本项最高8分。

注：根据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》第16号第五条第一款规定，施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上的为必须招标的工程项目。必须提供合同扫描件，合同须能体现委托项目内容、委托单位、委托时间、投入人员须有拟投入本项目的项目负责人，如合同不能体现委托项目内容、委托单位、委托时间、投入人员，则必须提供委托方证明扫描件（能够体现委托项目内容、委托单位、委托时间、投入人员），否则不得分。

2.其他跟审人员                          10分

其他跟审人员（项目负责人除外）有4名及以上一级注册造价工程师（包括但不限于安装专业、土建专业）的得4分。以上人员同时具有高级及以上职称的加3分或同时具有中级职称的加1分（同一人以评定最高的职称计分），最高可加6分。本项最高得10分。

注：提供相关证书及证明材料复印件，否则不得分。根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发<造价工程师职业资格制度规定><造价工程师职业资格考试实施办法>的通知》（ 建人〔2018〕）67号 ）、《水利部关于印发<注册造价工程师（水利工程）管理办法>的通知》（水建设〔2021〕334号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据人事部建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册、或根据水利部、交通部等行业主管部门要求取得执业资格并注册为一级造价工程师的造价从业人员。磋商时应提供执业注册证书、社会养老保险和人事档案关系证明，如有缺失则不予认可。已在磋商截止日前办理注册手续且正处于注册过程中的一级造价工程师，需另行提供设区市市级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，按其磋商响应文件内签署的一级注册造价工程师执业印章或后附的其他资格证书计取，重复申报职业资格人员或造价师执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。

（三）企业综合实力比较（12分）

自2019年1月1日以来承担过类似跟踪审计项目（含水环境治理、污水处理），每有一个得3分，最高得12分。

注：必须提供合同扫描件，合同须能体现委托项目内容、委托单位、委托时间，如合同不能体现委托项目内容、委托单位、委托时间，则必须提供委托方证明扫描件（能够体现委托项目内容、委托单位、委托时间），否则不得分。

（四）针对本项目的企业内部管理制度、服务方案比较（51分）

- 1.内部管理制度情况比较：人事管理制度、企业财务制度、质量控制制度、档案管理制度及廉洁保密制度，根据磋商响应单位相关制度制定是否科学合理，方案考虑是否周全等情况酌情打分。                                   15 分

- 1.1人事管理制度（最高3分）

建立健全人事管理制度，科学合理、考虑周全，得3分；

编制基本人事管理制度，较为合理，得1分；

人事管理制度混乱或未提供人事管理制度，不得分。

- 1.2企业财务制度（最高3分）

建立健全企业财务制度，科学合理、考虑周全，得3分；

编制基本企业财务制度，较为合理，得1分；

- 企业财务制度混乱或未提供企业财务制度，不得分。

- 1.3质量控制制度（最高3分）

建立健全质量控制制度，科学合理、考虑周全，得3分；

编制基本质量控制制度，较为合理，得1分；

质量控制制度混乱或未提供质量控制制度，不得分。

- 1.4档案管理制度（最高3分）

建立健全档案制度，科学合理、考虑周全，得3分；

编制基本档案制度，较为合理，得1分；

档案管理制度混乱或未提供档案管理制度，不得分。

- 1.5廉洁保密制度（最高3分）

建立健全廉洁保密制度，科学合理、考虑周全，得3分；

- 编制基本廉洁保密制度，较为合理，得1分；

- 廉洁保密制度混乱或未提供廉洁保密制度，不得分。

- 2.服务方案比较                               36分

- 2.1项目组织管理及人员岗位职责，评分要点：内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；文字、图表等表述是否规范，有无错误；是否缺项等。（最高6分）

- 能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得 6 分；

- 能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得 4分；

- 仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得 2分；

- 无具体内容的不得分。

- 2.2项目计划管理与进度保障措施，评分要点：内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；文字、图表等表述是否规范，有无错误；是否缺项等。（最高6分）

- 能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得 6 分；

- 能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得 4分；

- 仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得 2分；

- 无具体内容的不得分。

- 2.3经济指标的分析与控制，评分要点：内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；文字、图表等表述是否规范，有无错误；是否缺项等。（最高6分）

- 能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得 6 分；

- 能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得 4分；

- 仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得 2分；

- 无具体内容的不得分。

- 2.4项目实施程序和流程及工作要点，评分要点：内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；文字、图表等表述是否规范，有无错误；是否缺项等。（最高6分）

- 能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得 6 分；

- 能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得 4分；

- 仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得 2分；

- 无具体内容的不得分。

- 2.5跟踪审计过程中如何关注跟踪审计管理情况，评分要点：内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；文字、图表等表述是否规范，有无错误；是否缺项等。（最高6分）

- 能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得 6 分；

- 能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得 4分；

- 仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得 2分；

- 无具体内容的不得分。

- 2.6企业服务优势，评分要点：内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；文字、图表等表述是否规范，有无错误；是否缺项等。（最高6分）

- 能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得 6 分；

- 能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得 4分；

- 仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得 2分；

- 无具体内容的不得分。

（五）服务时效便捷性比较（3分）

磋商响应单位应针对本项目提供有针对性的响应时效方案，方案应包含提供服务的响应时间及服务便捷性说明等内容。根据各磋商响应单位实际提供服务响应时间及服务便捷性进行综合比较。

服务响应时间短，能够及时提供便捷服务的得3分；

服务响应时间较短，服务较为便捷的得2分；

服务响应时间较长，服务不够便捷的得1分；

无具体内容的不得分。

（六）服务承诺比较（3分）

包括保证服务质量的承诺、承诺对跟踪审计服务内容均能给予详尽合理的解答、承诺提供详细完整并符合要求的资料、其他相关咨询工作的承诺等。

提供的服务承诺齐全、合理、可行的得3分；

提供的服务承诺较齐全、较合理、较可行的得2分；

提供的服务承诺不够齐全、不够合理、可行性不够的得1分；

无具体内容的不得分。

备注：

（1）付款步骤、合同履行期限如有负偏离的不得成交。

（2）针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（3）响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

（4）以上须要递交的资料响应文件接收截止时间之前递交，逾时递交的资料将不作为评审依据。响应人提供资料必须真实有效，成交后采购人有权对相应证书等资料进行原件核查，如若提供虚假资料，将承担相应法律责任。

（5）磋商响应文件中复印件可用扫描件代替，采购文件中要求加盖供应商公章的，可用电子签章代替。

（全文完）