江苏省应急管理厅

省自然灾害能力提升工程全过程监理服务项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：JSTCC2400211923

采购人：江苏省应急管理厅

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

2024年5月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商须知	7

前 附 表	7

一、总 则	9

二、竞争性磋商文件	9

三、响应文件的编制	10

四、响应文件的递交	12

五、开启响应文件	13

六、磋商人员及相关原则	13

七、磋商程序	14

八、确定成交商	16

九、质疑、合同签订及其他	16

十、终止竞争性磋商采购活动	17

附件一、评审办法：	18

第三章 项目技术规格及要求	26

第四章 合同条款和格式	39

第五章 响应文件格式	45

评审索引	46

一、磋商响应函、报价文件	47

1．磋商响应函	47

2. 竞争性磋商初始报价单	48

二、资格证明文件	49

三、其他相关文件	51

四、证明货物/服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件的实施方案	52

五、其他针对“第二章  磋商须知”中“评审办法”的相关内容	55

六、政府采购政策	56

七、竞争性磋商最后报价及承诺格式（磋商现场报价使用）	61

八、质疑函范本	62

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

省自然灾害能力提升工程全过程监理服务项目的潜在供应商应在江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号16楼1612室（www.jstcc.cn）获取采购文件，并于2024年5月24日9：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSTCC2400211923

项目名称：省自然灾害能力提升工程全过程监理服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：217万元（人民币）

单价最高限价：报价包括预警指挥能力提升监理服务分项和航空应急能力提升监理服务分项，其中预警指挥能力提升监理服务分项最高限价182万元，超过视为无效。航空应急能力提升监理服务分项最高限价35万元，超过视为无效。

采购需求：按照“四控制、三管理、一协调”的原则，完成江苏省预警指挥能力提升和江苏省航空应急能力提升2个项目（含指挥调度、林火监测、网络安全、设区市音视频及集群、无人机采购等5个建设内容）的监理、造价审核服务，确保所监理的项目在规定的时间内完成，并通过竣工验收。

合同履行期限：12个月。

本项目(不接受)联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）

3.本项目的特定资格要求：

（1）本项目不接受进口产品磋商（注：指产品而非构成产品的零部件或者原材料，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

（2）采购代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存，通过以上查询渠道，供应商不得有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）已经为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（5）供应商应具备住建部门颁发的通信工程甲级监理资质或综合资质，提供复印件加盖公章；

（6）本项目不接受联合体参加磋商。

三、获取采购文件

时间：2024年5月13日至 2024年5月20日，每天上午8：30至11:30，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号16楼1612室（www.jstcc.cn）

方式：线上支付。有意向的供应商应在https://www.jstcc.cn/平台（新版）免费注册（具体步骤请参考登陆网页相关指南或使用手册，注册时的联系人须为负责本项目投标的联系人。本项目后续相关通知将通过https://www.jstcc.cn/平台直接发送给此联系人。供应商注册的联系人信息错误是其自身的风险，采购人及采购代理机构对此不承担责任。技术支持电话：4000580203，13696606237），线上支付并下载发票后，与采购代理机构联系后到江苏省南京市郑和中路118号D座16楼1612室领取纸质采购文件，电子版采购文件可在系统平台自行下载，其效力与纸质采购文件具有同等法律效力。提醒：供应商必须在上述采购文件发售截止时间前完成注册及购买采购文件线上支付事宜,否则系统到时即关闭,不再接受支付购买。

售价：￥500.00 元（人民币）

四、响应文件提交

截止时间：2024年5月24日9：30（北京时间）

地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号15楼1506会议室

五、开启

时间：2024年5月24日9：30（北京时间）

地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号15楼1506会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、“申请人的资格要求：”中“1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；”具体为：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供开标时间前的财务报表复印件加盖公章（法人或者其他组织成立未满六个月的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺函（自行编写）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）、依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

（5）参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》；《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：江苏省应急管理厅

地  址：南京市鼓楼区浦江路30号鸿瑞大厦1号楼901室、902室

联系人：洪卸华、朱大浦

联系方式：025-83332415、83336562

2.采购代理机构信息

名  称：江苏省招标中心有限公司

地　址：南京市鼓楼区郑和中路118号16楼1612室

联系方式：徐凌云、于瀚博、顾建钧，025-83307682、83249924，js02583240902@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：徐凌云、于瀚博、顾建钧

- 第二章  磋商须知

- 前 附 表

采购文件中与前附表内容不一致处，以前附表内容为准

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：省自然灾害能力提升工程全过程监理服务项目。 二、项目内容：详见“第三章 项目技术规格及要求”。 三、成交方案：本次磋商确定1家成交供应商。 四、要求质量标准：符合合同及磋商文件要求。 五、采购预算：217万元（人民币）。 六、单价最高限价：报价包括预警指挥能力提升监理服务分项和航空应急能力提升监理服务分项，其中预警指挥能力提升监理服务分项最高限价182万元，超过视为无效。航空应急能力提升监理服务分项最高限价35万元，超过视为无效。 |
| 2 | 磋商有效期：自首次响应文件递交截止时间后90天内有效。 |
| 3 | 磋商保证金：无 |
| 4 | 响应文件份数：正本壹份、副本伍份。 响应文件要求装订成册。 |
| 5 | 提交首次响应文件截止时间：2024年5月24日9时30分。 |
| 6 | 首次响应文件递交地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座15楼1506会议室 |
| 7 | 首次响应文件开启时间：同提交首次响应文件截止时间 磋商时间：同首次响应文件开启时间 磋商地点：同首次响应文件递交地点 |
| 8 | 资格审查方法：资格后审。 |
| 9 | 评审办法：见本章附件。 |
| 10 | 采购代理服务费：成交供应商在领取成交通知书时需向采购代理机构支付采购代理服务费，根据预算金额按《招标代理服务收费管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）招标收费基准费率计算。 |
| 11 | 履约保证金：无。 |
| 12 | 采购项目类型：服务采购项目。 |
| 13 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 14 | 其他规定： 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 15 | 有关采购项目的事务和本项目的更正通知 有关采购项目的事务可以与采购代理机构联系，联系部门：招标二处、联系电话：025-83249924，传真：025-83240902，通讯地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1612室。本项目的更正通知见本项目采购公告发布媒体。 |

- 一、总 则

- 1. 适用范围

1.1 本次竞争性磋商采购文件仅适用于江苏省招标中心有限公司（以下简称采购代理机构）组织的竞争性磋商活动。

- 2. 采购方式

竞争性磋商。

- 3. 定义

3.1 “采购人”系指江苏省应急管理厅。

3.2 “采购代理机构”系指江苏省招标中心有限公司。

3.3 “磋商响应供应商”系指响应本次采购，参加本次竞争性磋商的单位。

3.4 “书面形式”包括信函、传真、电邮等。

- 4. 磋商费用

磋商响应供应商需自行承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

- 二、竞争性磋商文件

- 5. 磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括下列文件及附件

- 第一章  竞争性磋商公告

- 第二章  磋商须知

- 第三章  项目技术规格及要求

- 第四章  合同条款和格式

- 第五章  响应文件格式

5.2 磋商响应供应商应认真审阅磋商文件中所有的内容，如果磋商响应供应商编制的磋商响应文件（以下简称响应文件）没有从实质上响应磋商文件的要求，其响应文件将被采购代理机构拒绝。

- 6. 磋商文件的修改、澄清及补充

6.1 提交首次响应文件截止时间之前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或者补充。

6.2 澄清、修改或者补充的内容为磋商文件的组成部分，将以书面形式同时发给所有磋商文件的收受人，并对其具有约束力。磋商响应供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3 如上述澄清、修改或者补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间前至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延递交首次响应文件的截止时间。如澄清、修改或者补充的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

6.4 不论采购代理机构向磋商响应供应商发送的资料文件，还是磋商响应供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、响应文件的编制

- 7. 响应文件的语言

响应文件及磋商响应供应商与竞争性磋商有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 8. 响应文件的组成

- 8.1磋商响应供应商向采购人递交的书面响应文件下列部分（目录及有关格式按竞争性磋商文件第五章“响应文件格式”要求）：

8.1.l 磋商响应函、竞争性磋商初始报价单及相关证明文件。

8.1.2 供应商资格证明文件。

8.1.3其他第五章“响应文件格式”要求的文件。

- 8.2 磋商货币：本次磋商项目货币为人民币。

- 8.3 磋商供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，磋商供应商如与磋商文件商务、合同条款及技术各项要求有偏离，应填写《商务（合同或技术）条款偏离表》。

- 8.4 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

8.5竞争性磋商文件第三章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

### 9．报价要求

9.1本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

- 10.磋商保证金

10.1 磋商响应供应商应提供前附表中的磋商保证金，作为响应文件的一个组成部分。

10.2 磋商保证金应按照前附表中的要求缴纳至前附表指定账户，同时将缴款凭证复印件作为响应文件组成部分。

10.3 采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交保证金的磋商响应供应商。

10.4成交供应商的磋商保证金将在其按要求与采购人签订合同后五个工作日内无息退还。

10.5未成交供应商的磋商保证金将在成交通知书发出之日起五个工作日后无异议无息退还。

10.6  如磋商供应商有下列情况之一的，将被没收磋商保证金：

10.6.1 磋商供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的（因磋商文件发生实质性变化，可以根据磋商情况，退还退出磋商的供应商的磋商保证金）

10.6.2 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商未按规定签订合同或转让成交的；

10.6.3 在磋商期间存在提供虚假材料、相互串通磋商等违法违规行为的。

10.6.4 成交供应商不缴纳采购代理服务费的。

10.6.5 磋商文件规定的其他情形。

### 11．响应文件的有效期

11.1   响应文件的有效期为前附表规定的有效期。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

11.2  在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。磋商 供应商可以拒绝这种要求而不被扣留磋商保证金，同意延长磋商有效期的磋商供应 商需要相应延长磋商保证金的有效期。

### 12.响应文件的规定

12.1 响应文件按顺序统一编目编码装订成册。

12.1 磋商响应供应商按本须知规定的语言和前附表规定的份数编制响应文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

12.2 响应文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写，由供应商法定代表人或授权委托人签署并加盖公章，副本可以复印。

12.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是磋商响应供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字予以确认。

- 四、响应文件的递交

- 13. 响应文件的密封与标志

13.1磋商时，供应商应将响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。

13.2 包装封面物的正面应写明项目名称、磋商响应供应商全称与地址、邮政编码，封口处要密封并加盖磋商响应供应商公章（或授权委托人签章）。不论磋商响应供应商成交与否，响应文件均不退回。

13.3 响应文件递交至前附表所述的地址。

13.4 响应文件未按第 13.l和 13.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

- 14. 磋商截止期

14.1 磋商响应供应商应按前附表规定的时间、地点将响应文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的响应文件。

14.2 采购代理机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与磋商响应供应商以前在初次响应文件递交截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的初次响应文件递交截止期。

- 15．响应文件的修改与撤回

15.1 磋商供应商递交响应文件以后，在规定的响应文件递交截止时间之前，可以书面形式对响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。

15.2 磋商供应商的补充、修改或撤回通知，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，并注明“修改”或“撤回”字样。

15.3  补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- 五、开启响应文件

16.磋商开始时，采购代理机构将组织查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封响应文件。

注：本项目在响应文件开启后直接递交磋商小组审议，不进行公开宣读。

- 六、磋商人员及相关原则

- 17.参加磋商人员

17.1 供应商应指派授权代表参加磋商。该授权代表须出具法定代表人授权委托书（格式详见第五章），并出示身份证件。授权代表如是法定代表人的，只须提供法定代表人证明并出示相关证明、证件即可。如是法定代表人授权两个及以上代表参加磋商的，应按实参加，并在相应文件上同时签署。如是法定代表人参加磋商且又授权其代表参加磋商，则磋商工作将以法定代表人的授权代表为准。

17.2 未能出示上述文件或者证件的，磋商领导小组将拒绝与该供应商磋商。

- 18.磋商小组

18.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

18.4 评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

- 19．磋商评审原则

19.1 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.2 客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

19.3 在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

19.4 在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，磋商小组成员或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

19.5 在磋商和评定成交供应商的过程中，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

19.6 采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

- 七、磋商程序

- 20. 对所有响应文件的资格性审查和符合性审查

20.l 资格性审查的内容包括：

（1）资格证明；

（2）磋商保证金；

20.2 符合性审查的内容包括：

（1）响应文件的有效性(签署情况等)；

（2）响应文件的完整性(正本和副本数量、内容等)；

（3）对竞争性磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

20.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于竞争性磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所供货的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足竞争性磋商文件的要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

20.4 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.5 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

- 21.磋商

21.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

21.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的所有商务、技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.4 磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

21.5 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或者响应文件补充文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。其中响应文件补充文件需现场提交，需重新提交响应文件的根据磋商现场磋商小组公布的时间为准。

- 22. 最后报价

22.1 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

22.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

- 23.综合评分

23.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.2 磋商小组按竞争性磋商文件第二章附件中公布的评审办法对每份响应文件及其补充文件进行评审，确定成交候选供应商。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

23.3 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

23.4 磋商小组成员独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，所有磋商小组成员的打分平均值为每个供应商的得分。

- 24.推荐成交候选供应商

24.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序对全部响应供应商进行排序，并推荐排名前3位的磋商响应供应商作为成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 八、确定成交商

- 25.确定成交供应商

25.l 采购人确定成交供应商后,采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知。

25.2 成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

25.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

- 九、质疑、合同签订及其他

- 26. 质疑处理

26.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起的规定时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑，必须在规定时间内一次性提出。非书面形式、规定时间之外以及匿名的质疑将不予受理。

- 27.签订合同

27.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订采购合同。

27.2 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以选择排名后一位的响应供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27.3 拒签合同的成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，其磋商保证金不予退回。成交供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

27.4 签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

- 十、终止竞争性磋商采购活动

- 28. 终止竞争性磋商采购活动

28.1 在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算或者最高限价的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送相关部门。

- 附件一、评审办法：

（一）本项目按照综合评分法评审。

（二）供应商的响应文件如被发现下列情况之一的，其响应文件将被做无效响应文件处理:

1）不满足竞争性磋商对合格供应商的基本资格要求的；

2）供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金形式不符合竞争性磋商采购文件要求的；

3）供应商在响应文件中提供的货物及/或服务对于采购文件“第三章 项目技术规格及要求”中标注“★”技术指标的任何负偏离的；

4）供应商在响应文件中对于《合同条款和格式》的任何重大负偏离；

5）资格证明文件不全、失效或不符合竞争性磋商文件要求的；

6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

7）响应文件或磋商有效期不足的；

8）响应文件中提供虚假或失实资料的；

9）未按照竞争性磋商文件规定的方式购买竞争性磋商文件并按要求递交响应文件的；

10）最后报价超过项目预算或者最高限价的；

11）磋商小组认为不能实质上满足竞争性磋商文件其它要求的。

（三）本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列，得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组依次推荐三家成交候选供应商。

具体打分方法如下：

| 序号 | 项目 | 评审标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（10分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价/供应商的最后报价)×10。 | 10 |
| 二、履约能力部分（60分） |  |  |  |
| 2.1 | 企业资信 | （1）供应商具备认证体系情况： ①具有有效期内ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分； ②具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； ③具有有效期内ITSS信息技术服务标准符合性证书（3级及3级以上，且业务领域为“咨询设计”或“运行维护”的）得1分； ④具有有效期内ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书的得1分； ⑤具有有效期内ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分； ⑥具有有效期内ISO14001环境管理体系认证证书的得1分。 （2）供应商具备信息系统工程监理服务标准贯标甲级证书的得1分。 以上提供证书复印件并加盖公章。 | 7 |
| 2.2 | 项目过程管理能力 | 供应商须使用信息化工具辅助监理工作，具有工程监理项目管理系统软件著作权证书（证书内容应包含“质量控制”“进度控制”“投资控制”“变更控制”“合同管理”“信息/文档管理”“安全管理”“参建单位沟通或协调”等关键字）。提供1个证书得1分，最高得6分。（提供证书复印件并加盖公章，如投标文件中提供的著作权名称表述与上述关键字样不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明供应商拥有著作权的软件具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） | 6 |
| 2.2 | 总监理工程师 | 总监理工程师应具有通信工程、信息工程、网络工程、计算机相关专业本科（及以上）学历（提供毕业证书复印件），且具有7年以上（含7年）信息系统监理工作经验，年限以信息系统监理师或者注册监理工程师证书为准，不满足以上基本要求的，以下均不得分： 1、具有人社部门颁发的高级工程师（含）以上职称证书的得1分； 2、具有通过计算机技术与软件专业技术资格考试取得的信息系统监理师资格证书的得1分； 3、具有通过计算机技术与软件专业技术资格考试取得的信息系统项目管理师资格证书的得1分； 4、具有计算机技术与软件专业技术资格考试取得的数据库系统工程师资格证书的得1分。 5、具有国家注册监理工程师（注册专业为通信工程）证书的得1分； 6、具有信息技术服务标准IT服务项目经理证书的得1分； 7、提供本人自2021年1月1日以来担任过政务或公共服务类信息化项目总监理工程师的业绩证明，每提供 1 个业绩证明得 1 分，本项最多得 3分（以合同签订日期为准，提供合同复印件等有效的证明材料并加盖公章）； 备注：以上提供证书复印件并加盖公章，同时供应商必须提供供应商为以上人员缴纳（如为第三方代为缴纳，不予认可）的距离磋商文件提交截止时间6个月内任意连续3个月的社保缴费证明及相关证书复印件加盖供应商公章。 | 9 |
| 2.3 | 总监理工程师代表 | 总监理工程师代表应具有通信工程、信息工程、网络工程、计算机相关专业本科本科（及以上）学历（提供毕业证书复印件），且具有5年以上（含5年）信息系统监理工作经验，年限以信息系统监理师或者注册监理工程师证书为准，不满足以上基本要求的，以下均不得分： 1、具有人社部门颁发的中级工程师及以上职称证书的得1分； 2、具有通过计算机技术与软件专业技术资格考试取得的信息系统监理师资格证书的得1分； 3、具有咨询工程师（投资）证书（专业：电子、信息工程）的得1分。 4、具有国家注册监理工程师（注册专业为通信工程）证书的得1分； 5、具有通过计算机技术与软件专业技术资格考试取得的信息系统项目管理师资格证书的得1分； 6、具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书的得1分； 7、提供本人自2021年1月1日以来担任过政务或公共服务类信息化项目总监理工程师或总监理工程师代表的业绩证明，每提供 1 个业绩证明得 1 分，本项最多得 3分（以合同签订日期为准，提供合同复印件等有效的证明材料并加盖公章）； 备注：以上提供证书复印件并加盖公章，同时供应商必须提供供应商为以上人员缴纳（如为第三方代为缴纳，不予认可）距离磋商文件提交截止时间6个月内任意连续3个月的社保缴费证明及相关证书复印件加盖供应商公章。 | 9 |
| 2.4 | 其他人员（除总监理工程师和总监理工程师代表外） |  |  |
|  | 驻场和机动监理人员 | - 具有国家注册监理工程师（注册专业为通信工程）的得1分，此项最高得2分； - 具有人社部颁发的注册设备监理师证书的得1分，此项最高得2分； - 通过计算机技术与软件专业技术资格考试取得的信息系统监理师资格证书的得1分，此项最高得2分； - 具有通过计算机技术与软件专业技术资格考试取得的信息系统项目管理师资格证书的得1分，此项最高得2分； - 具有通过计算机技术与软件专业技术资格考试取得的数据库系统工程师资格证书加1分，此项最高得2分； - 具有计算机技术与软件专业技术资格考试取得的软件评测师的得1分，此项最高得2分； - 具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书的，得1分，此项最高得2分； - 具有中国民用航空局颁发的民用无人驾驶航空器操控员执照的得2分，此项最高得2分； - （上述人员，需明确为派驻省厅驻场人员、派驻设区市驻场人员或设区市机动人员，同一人有2个或2个以上证书的，不可以重复得分） 备注：以上提供证书复印件并加盖公章，同时供应商必须提供供应商为以上人员缴纳（如为第三方代为缴纳，不予认可）的连续三个月的社保缴费证明及相关证书复印件加盖供应商公章。 | 16 |
| 2.5 | 造价工程师 | 供应商拟投入本项目的造价工程师具有人社部和住建部颁发的一级造价工程师（安装工程专业）证书，且同时具有工信部教育与考试中心颁发的软件工程造价师证书的得3分。 备注：以上提供证书复印件并加盖公章，同时供应商必须提供供应商为以上人员缴纳（如为第三方代为缴纳，不予认可）的连续三个月的社保缴费证明及相关证书复印件加盖供应商公章。 | 3 |
| 2.6 | 企业业绩 | 供应商自2021年1月1日以来承接过政务或公共服务类信息化项目监理服务的，每个案例2分，此项最高得10分。 备注：需提供服务合同复印件，时间和总投资以合同签订日期为准，若不能体现，则可附其他相关证明材料。所有材料需加盖供应商公章，否则不得分。 | 10 |
| 三、方案和服务部分（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 项目情况 分析 | 监理方案中的项目情况分析优于第三章1.3.1节需求的得3分，满足需求的得1分，不满足的不得分。 | 3 |
| 3.2 | 招标阶段监理工作方案 | 监理方案中的招标阶段监理工作方案优于第三章1.3.2节中“项目招标阶段监理工作”需求的得3分，满足需求的得1分，不满足的不得分。 | 3 |
| 3.3 | 实施阶段监理工作方案 | 监理方案中的实施阶段监理工作方案优于第三章1.3.2节中“项目实施阶段监理工作”需求的得3分，满足需求的得1分，不满足的不得分。 | 3 |
| 3.4 | 初验和试运行阶段监理工作方案 | 监理方案中的初验和试运行阶段监理工作方案优于第三章1.3.2节中“项目初验和试运行阶段监理工作”需求的得3分，满足需求的得1分，不满足的不得分。 | 3 |
| 3.5 | 终验监理工作方案 | 监理方案中的终验监理工作方案优于第三章1.3.2节中“项目终验监理工作”需求的得3分，满足需求的得1分，不满足的不得分。 | 3 |
| 3.6 | 项目档案管理方案 | 监理方案中的项目档案管理方案优于第三章1.3.2节中“项目档案管理”需求的得3分，满足需求的得1分，不满足的不得分。 | 3 |
| 3.7 | 造价服务方案 | 监理方案中的造价服务方案优于第三章1.3.2节中“造价服务”需求的得3分，满足需求的得1分，不满足的不得分。 | 3 |
| 3.8 | 装备保障方案 | 监理方案中的装备保障方案优于第三章1.3.3节需求的得3分，满足需求的得1分，不满足的不得分。 | 3 |
| 3.9 | 经费保障方案 | 监理方案中的经费保障方案优于第三章1.3.4节需求的得3分，满足需求的得1分，不满足的不得分。 | 3 |
| 3.10 | 组织保障方案 | 监理方案中的组织保障方案优于第三章1.3.5节需求的得3分，满足需求的得1分，不满足的不得分。 | 3 |

所有评审办法中涉及的相关证明材料原件，采购人有权在合同签订前要求成交供应商提供原件供采购人进行审核，如发现成交供应商提交的证明材料存在不实、缺少等情形，采购人依法取消成交供应商成交资格，并按规定报请政府采购主管部门处理。

（四）国家政策导向

1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业的报价进行价格扣除后的报价。(提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式部分）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式章节），并对声明的真实性负责。

2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

3、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

- 第三章 项目技术规格及要求

一、项目需求

1.1总体需求

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，完成江苏省预警指挥能力提升和江苏省航空应急能力提升2个项目（含指挥调度、林火监测、网络安全、设区市音视频及集群、无人机采购等5个建设内容）的监理、造价审核服务，确保所监理的项目在规定的时间内完成，并通过竣工验收。

1.2服务需求一览表

| 序号 | 需求名称 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进度控制 | 主要审核承建单位的进度分解计划，对实施进度进行实时跟踪，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现。当工期目标严重偏离时，及时提出对策及建议，同时督促承建单位采取措施。 内容审核： 应当包括所有硬件设备（无人机、光电吊舱、公网基站、PDT集群基站、自组网络设备、卫通设备、建模设备、卫星便携站、森林草原火险因子综合检测站、市级视频监控资源汇聚级联、智能视频监控设备、视频会议及配套设备、视频会议多点控制器、基层视频会议终端及配套设备、市级视频会终端、值班室调度显示设备、通信传输固定站、移动站、触摸终端、网关、外联检测控制台）的合同签约、生产、调试、单机调试、联合调试、试飞、整体试运行、整体交付时间节点。 进度审核： 根据建设单位的总控要求，审核承建单位报送的计划时间节点是否符合要求，对不符部分标准并提出改进意见并督促落实整改到位。 合理性审核： 对承建单位报送的总控计划、分解计划的各时间节点分析，对不符合逻辑要求部分、不符合实际生产时间部分、不符合项目推进要求部分进行分析，并给出相应建议供承建单位及建设单位参考决策，同时督促承建单位采取措施。 重大节点审核： 对排产、试飞、调试、交付等重大节点，尤其涉及建设单位考核的节点重点关注，并严格按照时间要求落实。 总体要求： 对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；当项目建设期间目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。 |  |
| 2 | 投资控制 | 通过对项目实施中的方案及设计的审核，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合，审核每笔支付。将付款进度与工程质量和工程进度结合起来，控制项目投资不偏离预期。 清单审核： 对招标清单每项设备、措施、税费进行审核，主要审查数量是否与方案图纸一致，措施、税费取费是否符合江苏相关取费规定。 资金计划： 结合承建单位合同、建设单位资金计划、项目总控进度计划编制项目实际资金使用计划，保证总额及每笔流水都在可控范围内。 支付审核： 对承建单位提出的每笔采购及支付进行审核，主抓是否有提高档次、提高标准的部分，避免承建单位以变更、提高标准等名义提高某项的价格。 通过对清单、高程、计划、支付的审核，纠偏，确保资金整体不超预算。 |  |
|  | 质量控制 | 质量控制主要为硬件质量控制、信息传输系统控制、软件质量控制、现场安装质量控制。 硬件质量控制： 生产前，根据项目方案中技术参数，核实每个单项硬件的参数与生产要求是否一致，对有降低部分提出整改要求。 过程中，关注生产过程是否符合相应的法规，是否存在材质不合格，材质质量降低的情形，并及时督促整改。 验收环节，根据项目方案中技术参数，核对出厂报告中的每项参数是否符合要求，并现场测试，对不符合要求的要求其限期整改。 软件质量控制： 信息系统搭建前，根据方案技术要求，核对承建方编制的系统参数、逻辑流程、方案构架、终端显示，确保承建方的整体方案符合技术方案要求。 信息系统搭建中，根据技术要求及承建方的方案，进行节点检查验收，进行过程质量控制，对数据对接标准、软件测试用例等进行审核，确保数据流转和软件设计可行。 主持设备和系统交付测试验收，全程旁站验收测试并签字确认。 安装质量控制： 外业定位控制，每个安装点位通过定位仪定点，确保点位精准，并做好旁站及监督。 外业隐蔽工程控制，对于一次隐蔽的基础、设备等，安装前检查对应产品资料，确保与方案信息一致，并拍照留资料，做好旁站及监督工作。 外业验收，在定位、隐蔽合格的基础上，承建单位自检合格后由监理单位根据方案参数对外业验收。 最终验收，整个信息系统搭建完成后，不断的调试、整改、试运行，最终完成整个系统的质量控制。 |  |
|  | 变更控制 | 对可能产生的变更部位提前做出预判，并分析变更前后的技术及经济效益，供建设单位参考； 接受承包人正式提出的变更申请，并对变更进行初审，判断变更的合理性、经济性、必要性，并提出监理意见，供建设单位决策。包括但不限于：1）对变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；2）对变更申请及时响应，任何变更都应在实施前进行评估，选择影响最小的变更方案；3）任何变更都要得到三方（建设单位、监理单位和承建单位）的书面确认。； 根据建设单位的决策结果下达承建单位是实施变更，还是维持原设计方案； 在变更实施结束后，要对变更效果进行分析和评估，同时由具备资质的造价工程师出具变更后的造价审核意见。 |  |
|  | 信息管理 | 信息管理： 完成监理日记及项目大事记； 完成合同批复等各类往来文件的批复、存档、发文记录；完成项目协调会、技术专题会等各项会议纪要； 管理实施期间的各类、各方技术文档； 完成项目周报； 完成监理建议书和监理通知书存档； 完成项目阶段性项目总结。 档案管理： 根据江苏省档案管理要求，整理项目从开工至竣工档案。 根据项目性质，对项目立项资料、进度资料、造价资料进行分类并建档。 每档资料装盒、编号，包括案卷题名、起止日期、保管期限、档号、案卷号等。 数据录入，对工程档案进行录入，主要为案卷目录和卷内目录。案卷目录对应卷盒的数量，卷内目录对应卷盒内文件的数量。案卷目录包括：全宗号、目录号、案卷号、归档日期、案卷题名、编制单位、编制日期、卷内份数、保管期限、备注等。卷内目录包括：全宗号、目录号、案卷号、卷内顺序号、文件编号、责任者、文件材料题名、日期、页号等。 填写脊背：根据甲方的相关要求，填写卷盒的脊背内容。 上架：将整理好的档案按照一定规律进行上架，以方便查找。 |  |
|  | 合同管理 | 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约； 对合同工期的延误和延期进行审核确认； 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认； 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证； 对合同履约情况进行履约后评价。 |  |
|  | 安全管理 | 审核承建单位信息安全保密方案； 严密监控承建单位信息安全保障措施，并做好旁站记录； 严格检查承建单位所有参建的电子设备，禁止联网，禁止使用便携式存储设备，所有通讯传输尽在局域网进行，并做好检查记录。 对建设单位和承建单位有关技术方案、软件文档、源代码及有关技术秘密等涉及知识产权的内容进行检查、监督和保护。 |  |
|  | 协调 | 受建设单位委托，协调本项目所有承建单位的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。 |  |
|  | 结算审核服务 | 由具备资质的造价工程师对项目进行结算审核，确定工程最终结算价格，并出具加盖公章的竣工结算审核报告。 |  |
|  | ★人员保障 | - 在省厅派驻驻场监管工程师1名，5个有建设任务的设区市派驻驻场监理工程师各1名，常驻省、市建设单位办公，接受建设单位管理，承担监理日常工作； - 在省厅派驻驻场专职档案管理员1名，负责资料搜集和档案管理； - 在全省13个设区市分别派驻机动监理人员至少3名，伴随负责现场实施、测试、验收等工作，满足在每个设区市至少同时开展3个不同的现场施工旁站、测试及验收的需求。 |  |

1.3监理方案需求

供应商应提交监理方案，监理方案应包括以下内容：

- 1.3.1项目情况分析

供应商应能够科学分析江苏省预警指挥能力提升和江苏省航空应急能力提升2个项目的实施重难点和关键环节，并有针对性地从监理角度提出具体的监理措施。

- 1.3.2全过程实施方案

供应商应能够提出全过程监理实施方案，并响应如下各阶段的工作内容，给出每个工作成果的样例。

1、项目招标阶段监理工作

(1)时间范围：自分标方案制定开始至签订承建合同为止。

(2)工作内容：

1）对总包、分包方式提出建议供采购单位参考；

2）根据项目可行性研究报告及初步设计编制招标文件技术部分；

3）对招标过程中涉及信息系统建设的法律法规风险提出建议；

4）妥善管理项目招标阶段所产生的与监理相关的文档资料；

5）协助建设单位签订承建合同；

(3)工作成果：

1）项目管理形式建议书；

2）招标文件技术部分；

3）承建合同评审意见书；

2、项目实施阶段监理工作

(1)时间范围：自承建合同签订开始至项目开发建设完成。

(2)工作内容：

1）召开项目监理交底会，下发项目管理制度，建设项目联系人制度；

2）督促承建单位提交项目实施组织设计书并审核；

3）审核和确认承建单位的开发计划、采购计划、安装调试计划、测试计划方案；

4）签发项目开工令；

5）对项目进行合理阶段划分；

6）定期汇报项目监理情况；

7）检查各项目建设内容实施的环境准备情况；

8）对软、硬件设备等进行到货测试验收；

9）对设备安装调试进行现场监理；

10）监督项目实施组织计划进度与实际进度的符合性，使计划进度与实际进度偏差最小化并提出合理化建议；

11）对项目实施过程中的变更进行审核；

12）审批承建单位项目延期申请；

13）处理项目实施过程中出现的质量等问题；

14）审查项目培训计划、培训教材；

15）配合建设单位与承建单位之间的工作协调安排；

16）组织技术问题专题研讨会；

17）项目文档的整理归集。

(3)工作成果

1）项目管理制度；

2）项目工作联系表；

3）项目实施组织设计审批表；

4）开发计划、采购计划、安装调试计划、测试计划审批表；

5）阶段划分建议书；

6）会议纪要；

7）周报；

8）月报；

9）项目进展情况汇报；

10）项目实施准备检查记录单；

11）到货验收单；

12）设备安装调试现场记录单；

13）项目变更审批意见；

14）项目会商记录；

15）项目款项支付审核意见；

16）事故处理意见；

17）培训计划审批表；

18）培训工作反馈意见表；

19）项目培训现场监督；

20）项目协调会议纪要；

21）技术专题会议纪要；

22）项目实施阶段文档汇编。

3、项目初验和试运行阶段监理工作

(1)时间范围：自承建单位提出初验申请开始至试运行期结束。

(2)工作内容：

1）审查承建单位初验申请及证明材料；

2）审查承建单位试运行保障计划；

3）编制项目初验方案；

4）组织初验测试工作；

5）组织初验文档检查工作；

6）协助聘请初验会议专家；

7）监督初验意见的整改工作；

8）签署初验报告；

9）签发试运行监理通知书；

10）试运行工作管理；

11）试运行阶段例会；

12）试运行情况总结；

13）跟踪试运行问题情况处理。

(3)工作成果

1）初验审批表；

2）试运行保障计划审批表；

3）初验方案；

4）初验测试方案；

5）初验测试记录单；

6）文档检查记录单；

7）初验工作会议纪要；

8）初验专家意见汇总表；

9）初验报告；

10）试运行监理通知书；

11）试运行管理办法；

12）试运行阶段报告；

13）试运行阶段例会报告；

14）试运行问题解决情况检查记录单；

15）试运行监理总结。

4、项目终验监理工作

(1)时间范围：自承建单位提出终验申请至终验结束。

(2)工作内容：

1）审查承建单位试运行情况总结；

2）组织编制项目结算书；

3）编制项目监理工作报告；

4）协助建设单位制定终验计划；

5）审查质保期服务保障方案；

6）检查项目文档的齐备性，协助完成项目归档工作；

7）协助组织终验会议；

8）验收通过签发移交证书；

9）协助并监督承建单位对建设单位的项目整体移交；

10）督促承建单位对已完工项目中存在问题进行完善；

如承建单位未能执行建立机构知识或未能在合理时间内完成问题整改，监理机构负责建议处理意见及后续相关工作的协调。

(3)工作成果

1）承建单位试运行情况总结审查记录单；

2）维保期服务保障方案审查记录单；

3）终验计划；

4）监理工作报告；

5）终验会议纪要；

6）终验报告；

7）移交证书；

8）问题整改监理通知单；

9）索赔处理意见。

5、项目档案管理

(1)时间范围：贯穿项目全过程。

(2)工作内容：

1）按照国家和省有关要求拟制项目档案资料清单；

2）根据项目实施计划，制定档案、资料管理制度并督促各方遵照实施；

3）按照厅档案管理要求进行编目和归档立卷；

4）按照省档案馆的档案验收要求牵头协调档案验收工作。

6、造价服务

1)时间范围：项目验收阶段。

(2)工作内容：

1）按照国家和省有关要求对项目各组成部分进行评估，并据实由具备资质的造价工程师出具项目结算审核报告。

2）通过结算审计服务，对实施过程的支付、成本控制的合规合理性提供第三方公正独立意见。帮助建设单位做好项目投资与管理决策。

- 1.3.3装备保障方案

针对项目管理、协调、交付、测试、验收、档案、造价等服务提供相关软件、设备、工具、材料、车辆、能源等保障措施，确保各类服务顺利实施。

- 1.3.4经费保障方案

承担项目实施过程中为监理、档案和造价工作开展投入的所有资金，包括针对监理方案、档案验收等支出的专家评审费，监理人员驻场、测试、验收等所必须的差旅、食宿、资料等费用。

- 1.3.5组织保障方案

供应商应成立监理项目部，并明确项目组织架构、人员组成、职责分工以及相应的工作机制。其中人员保障方面，应能满足在每个设区市至少同时开展3个不同的施工现场旁站、测试及验收的需求。

1.4承诺需求

- ★1.4.1人员保障承诺

供应商需提交承诺函，承诺在省厅派驻驻场监管工程师1名，5个设区市派驻驻场监理工程师各1名，常驻省、市建设单位办公，接受建设单位管理，承担监理日常工作；在省厅派驻专职档案管理员1名，常驻省应急管理厅负责资料搜集和档案管理；在全省13个设区市分别派驻机动监理人员至少3名，伴随负责现场实施、测试、验收等工作，满足在每个设区市同时开展3个不同的现场施工旁站、测试及验收的需求。同时，附上述各类承诺人员的名单。

- 第四章 合同条款和格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）____　　　 __

乙方：（卖方）_______________________________

甲、乙双方根据　　   　　　     项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：      。

1.2 服务期限：      。

1.3 补充条款：      。

1.4 质量要求：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同及招投标文件约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的所有必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无履约保证金

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期     年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：__ _______。

9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：___ ______。

十、合同款支付

10.1采购资金的支付方式、时间及条件

预付款支付时间：            ，预付款支付比例：          。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保修范围和保修期及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的产品故障不在质保范围内，超过质保期的产品提供终身维修服务，维修时只收取部件成本费。

十三、验收、交付标准和方法

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；谈判文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随附配件和工具及清单一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、保密条款

乙方及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解到、涉及到、搜集到甲方技术信息、经验信息以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施，如发生以上情况，甲方有权索赔。乙方应承担的保密义务包括但不限于：

（一）未经甲方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；

（二）不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；

（三）	在本合同终止或解除后或按甲方要求，及时将上述信息、资料返还甲方，或按甲方要求作适当处理。

（四）本合同项下的保密义务至相关信息、资料正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本合同项下保密义务之日起终止。

（五）本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

（六）（其他需要约定的事项）

十六、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交付的合同标的不符合招标文件项目需求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十七、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、争议解决办法

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十九、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、财政监管部门各执一份。

二十、合同附件

保密协议、网络安全协议。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第五章 响应文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序

制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影

响对响应文件的评价。

评审索引

| 评审项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

一、磋商响应函、报价文件

1．磋商响应函

致：

根据贵方为	项目采购的竞争性磋商公告（项目编号：	），授权委

托人	（全名、职务）经正式授权并代表	（磋商供应商名称）提交下述文件正本一份和副本伍份。

- 竞争性磋商初始报价单。

- 按磋商供应商须知要求提供的全部文件。

- 磋商保证金，金额为人民币              元。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

(1)完成本项目的初始报价为：   元(大写)。项目经理为：		。

(2)磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

(3)磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(4)其有效期为自本响应文件递交截止时间后90个日历日。

(5)如果在递交最后报价后，磋商供应商在磋商有效期内撤回响应文件（承诺及

回复等），其磋商保证金将被采购人没收。

(6)磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资

料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

(7)如果我们被确定成交供应商，我们将按照竞争性磋商件的规定向贵公司支付采购代理服务费。

(8)与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

磋商供应商地址：	邮编：

电话：	传真：

磋商供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2. 竞争性磋商初始报价单

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 初始报价： | 预警指挥能力提升监理服务分项 | 元（人民币） | 此分项最高限价182万元，超过视为无效。 |
|  | 航空应急能力提升监理服务分项 | 元（人民币） | 此分项最高限价35万元，超过视为无效。 |

供应商名称：

供应商公章:

授权代表(签字):

日期：

二、资格证明文件

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件

（复印件）

2、财务状况报告

开标时间前的财务报表复印件

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（自行编写）

我公司郑重声明：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

4、依法缴纳税收记录

提供纳税凭据复印件（依法免税的应提供相应文件说明）

5、社会保障资金缴纳记录

提供依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）

6、参加本政府采购项目前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件（自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。）

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

7、供应商应具备住建部门颁发的通信工程甲级监理资质或综合资质，提供复印件加盖公章；

8、其它必要资格证明文件

三、其他相关文件

- 1.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（格式、供参考）

致江苏省招标中心有限公司：

本授权书宣告：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏省招标中心有限公司组织的（项目编号为：      ）                 项目的竞争性磋商活动，受托人有权在该竞争性磋商活动中，以我单位的名义签署磋商响应函和响应文件，与采购人磋商、澄清、解释，签订补充文件、合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或签章）

年     月     日

附法定代表人、受托人身份证复印件。

四、证明货物/服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件的实施方案

- 1.商务条款偏离表

供应商名称：                 项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在上表中注明并在响应文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性磋商文件要求。

- 2. 技术要求响应/偏离表

供应商名称：                 项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号术要求 | 响应文件技术指标情况 | 响应/偏离情况 | 必要的证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。

2.作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝采购文件技术要求或简单标注“符合”“满足”。

3.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

- 3. 企业资信

（结合评审办法要求提供）

- 4. 项目过程管理能力

（结合评审办法要求提供证明材料）

- 5. 总监理工程师

（结合评审办法要求提供证明材料）

- 6. 总监理工程师代表

（结合评审办法要求提供证明材料）

- 7. 驻场和机动监理人员

（结合评审办法要求提供）

- 7. 驻场和机动监理人员

（结合评审办法要求提供）

- 8. 造价工程师

（结合评审办法要求提供）

- 9. 企业业绩

（结合评审办法要求提供）

- 10. 监理方案

（结合评审办法要求提供）

- 11. 组织保障方案

（结合评审办法要求提供）

五、其他针对“第二章  磋商须知”中“评审办法”的相关内容

（所有“评审办法”中涉及，但是在响应文件格式中未提供具体目录和格式的内容。）

六、政府采购政策

（不适用可不提供）

- 政府采购促进中小企业发展政策

（根据“采购项目类型”选择适用的中小企业声明函提供）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省应急管理厅的省自然灾害能力提升工程全过程监理服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 省自然灾害能力提升工程全过程监理服务项目，属于其他未列明行业；；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本单位参加项目编号为            的           单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或提供其他残疾人福利性单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位（公章）：

日期：      年  月  日

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- （一）政府采购节能产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，磋商标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、磋商小组根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

3、磋商标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在响应文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、供应商必须保证使用节能产品参加磋商的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

节能产品报价表

供应商商（公章）：                               项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）:

日期：      年  月  日

- （二）政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，磋商标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、磋商小组根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

3、磋商标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在响应文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、供应商必须保证使用环境标志产品参加磋商的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

环境标志产品报价表

供应商（公章）：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）:

日期：      年  月  日

七、竞争性磋商最后报价及承诺格式（磋商现场报价使用）

江苏省应急管理厅

省自然灾害能力提升工程全过程监理服务项目

项目编号：JSTCC2400211923

竞争性磋商最后报价及承诺

供应商名称：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

八、质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。