无 锡 市 政 府 采 购

竞争性磋商文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-WXCJ-G2025-0003

采购项目名称：无锡市公安局交警支队2025至2026年房屋建筑物中小型修缮及零星维修供应商采购项目

采   购   人：无锡市公安局

采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司

二○二五年三月

目  录

第一部分   磋商邀请

第二部分   供应商须知

第三部分   采购需求

第四部分   合同书

第五部分   附件

- 第一部分.磋商邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市公安局交警支队2025至2026年房屋建筑物中小型修缮及零星维修供应商采购项目 项目编号：JSZC-320200-WXCJ-G2025-0003 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购人：无锡市公安局 采购人地址：无锡市高浪西路58号 采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼 |
| 3 | 项目基本概况：支队部、车管所及所属大队(含驻外中队)共32处营区业务用房单列工程30万元以下房屋建筑物中小型修缮及零星维修项目，包括水、电、气、设备、房屋等日常维修项目，影响安全、正常办公、日常生活的紧急突击抢修及破旧老营房局部结构补强等项目。以支队部梁南路1号为基准点，所属大中队均分布在支队周边较偏远街道，有近一半单位距离超过20公里，有四分之一距离超过30公里，最远的单位约50公里。 采购预算:人民币270万元； 最高限价：人民币 270 万元 合同履约期限（工期）：合同签订生效后甲方指定之日起1年 本工程质量标准：合格标准，满足采购人采购需求，达到考核及验收标准； 质量保修期：完工验收合格之日起1 年； 根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为：建筑业。 本项目是否专门面向中小企业采购：是 |
| 4 | 投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： （1）报价供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人或其他组织； （2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态； （3）报价供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上、电子与智能化工程专业承包贰级及以上、消防设施工程专业承包贰级及以上、建筑幕墙工程专业承包贰级及以上，并具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； （4）报价供应商拟派项目负责人具备二级及以上注册建造师（房屋建筑工程专业）和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）； （5）法定代表人授权委托人及项目负责人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明； （6）报价供应商在专业技术、人员组织、业绩经验、财务能力等方面具有实施本项目的能力，零星工程涉及特种作业的从业人员必须持证上岗且特种作业证在有效期内。具备相应的抗风险能力，积极响应土建工程零星维修施工任务并对所接受委托的事项按期保质保量完成； （7）报价供应商提供无违法犯罪、无涉劳资纠纷报警（12345热线）的承诺书； （8）企业信誉要求：信誉良好，在最近三年内无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题，无重大工程质量、安全生产事故。 （9）本项目不接受联合体磋商。 （10）其他规定 ①具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上企业，不得同时参加本项目投标，否则其投标均作为无效投标处理。 |
| 5 | 采购文件获取信息： 1、采购文件获取期限：公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 3、潜在投标供应商如确定投标，可在无锡政府采购网-－江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 4、投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 5、本项目无需缴纳磋商保证金。 |
| 6 | 提疑（答疑）、澄清、修改： 报价供应商要求澄清磋商文件的截止时间：2025年3月21日16:00时前，以书面（含电子邮件）形式发送给采购代理机构。 采购人对磋商文件答疑、澄清、修改的时间：采购人或者采购代理机构在报价截止时间五日前以书面(含电子邮件）形式发送给提疑供应商。如涉及澄清或者修改，在原磋商公告媒体上发布。 |
| 7 | 资金来源：财政资金。 |
| 8 | 磋商有效期：磋商之日起90天 |
| 9 | 1、网上磋商截止时间：2025年3月26日上午9:30，磋商截止时间后的响应文件恕不接受。 2、网上磋商解密时间：2025年3月26日上午9:30；解密时限：开启解密后30分钟。 3、响应文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。开标现场有疑问可联系代理机构：0510-83131355；18914250729。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后20分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2025年3月26日开标结束后 评审地点：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼江苏成建项目管理有限公司评标室 |
| 11 | 确定成交单位时间：2025年3月26日评审结束后 确定成交单位地点：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼江苏成建项目管理有限公司评标室 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到成交通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质响应文件正本一份，副本两份。 |
| 13 | 1.采 购 人：无锡市公安局 联系人：王警官 联系电话：0510-82216085 联系地址：无锡市高浪西路58号 2.采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司 联系人：严婧、丁霞 联系电话：0510-82713928-8011 邮箱：wxcjzbb2017@163.com 联系地址：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上获取-下载采购文件－将采购文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件-导出加密的投标文件（后缀名为zip）-通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”—“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （8）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （9）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。 |

- 第二部分.供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）磋商文件：

1.磋商文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。

2.报价供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/)在线申请获取磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则响应无效。

3.报价供应商一旦参加本项目磋商，即表明承诺接受了本磋商文件中所有条件和规定。

4.磋商文件仅作为本次采购招标使用。

- （三）磋商文件的解释：

1．报价供应商如需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“磋商邀请函”第6项规定的时间将电子邮件及书面文件传真（两种形式均须发送）至江苏成建项目管理有限公司。E-mail：wxcjzbb2017@163.com。

2．采购人、江苏成建项目管理有限公司将按“投标邀请函”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）磋商文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对磋商文件进行澄清或修正，江苏成建项目管理有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取磋商文件的单位，该澄清或修正的内容为磋商文件的组成部分。报价供应商应在磋商截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请磋商文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）江苏成建项目管理有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在磋商截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

- （五）响应文件的组成：相应内容上传至投标客户端。

响应文件由证明文件、响应函、报价部分、项目负责人方案阐述、技术文件五部分组成。

1.	证明文件部分：

- 1资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与磋商的除外，格式见附件）

（3）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章；（磋商时必须提交参加磋商会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）

（4）具有独立承担民事责任能力的报价供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件（提供报价供应商的营业执照副本扫描件）；

（5）供应商具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上、电子与智能化工程专业承包贰级及以上、消防设施工程专业承包贰级及以上、建筑幕墙工程专业承包贰级及以上资质和有效的安全生产许可证；（提供扫描件）；

（6）项目负责人二级及以上注册建造师（房屋建筑工程专业）和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）证书复印件加盖公章（提供扫描件）；

（7）报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告和所附已审财务报告（提供扫描件）；

（8）报价供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件；

（9）报价供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件；

（10）法定代表人授权委托人及项目负责人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作为原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）

（11）中小企业声明函（格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（12）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）。

（13）投标人在专业技术、人员组织、业绩经验、财务能力等方面具有实施本项目的能力，零星工程涉及特种作业的从业人员必须持证上岗且特种作业证在有效期内。具备相应的抗风险能力，积极响应土建工程零星维修施工任务并对所接受委托的事项按期保质保量完成，提供承诺书；

（14）企业信誉要求：信誉良好，在最近三年内无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题，无重大工程质量、安全生产事故，提供承诺书；

（15）报价供应商提供无违法犯罪、无涉劳资纠纷报警（12345热线）的承诺书（格式见附件）。

注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。

1.2补充证明文件：

（1）报价供应商简介和经营情况说明；

（2）报价供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。（参考评分标准）

2．响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函；

（2）实施项目管理机构配备情况；

1) 项目管理机构配备情况表（格式见附件）

2) 项目负责人简历表（格式见附件）

3.报价部分：

（1）报价一览表；

（2）明细报价表。

4. 项目负责人方案阐述（视频演示）。采用PPT演示（视频上传系统）方式。

需用PPT演示并阐述方案，演示时间控制在10分钟之内，无PPT此项不得分。通过前期采购人提供的照片，项目负责人针对车管所办证大厅(梁南路3号)雨棚及门厅内雨天渗水的问题，用PPT方案演示并阐述防水方案，方案内容应结合本项目特点。请报价人拟派项目负责人在视频中展示本人的身份证原件参加方案阐述。若未展示项目负责人身份证原件的，此项不得分。项目负责人可自行踏勘现场，踏勘相关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。方案内容需要包括防水方案、初步施工图。

5.技术文件

- （1）施工组织设计

- 1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及某单个施工段划分

2）结合项目特点提供特色服务

3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施

4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施

5）安全保障措施

6）维修工作流程及相关人员职责

（2）修缮承诺及人员等方案

1）质量保障方案

2）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施

3）劳动力、机械设备和材料投入计划

4）特种作业人员安排

5）应急抢修措施

6）售后服务承诺

- （六）投标报价说明：

1、综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费、规费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用（不含税）。包括达到完工清场、移交竣工验收、保修期满。报价人在投标时应充分考虑到原材料价格波动的风险，并承诺承担因原材料价格波动所带来的全部风险和收益；在签订合同和履行合同过程中，投标单价不做调整。

2、除非采购人对采购文件予以修改，投标人应按采购人提供的项目要求，填报单价和合价。投标人未填明细的子目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。每一报价明细只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

3、经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （七）响应文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.响应文件由报价供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，报价供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.响应文件格式部分，应由报价供应商按给定格式提供，不得更改。

5.响应文件按照响应函格式中的内容制作。

6.报价供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在磋商截止时间之前上传响应文件，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。

7.报价供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8.报价供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9.报价供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.报价供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

11.报价供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

- （八）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

- 报价供应商有下列情况之一者，响应文件无效：

- 1.电子响应文件未按规定期限报价的，纸质响应文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 2.电子响应文件未按磋商文件要求加盖公章或签电子公章的；

- 3.报价供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

- 4.报价供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 5.不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 6.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 7.响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；暗标未按磋商文件要求编制或上传的；

- 8.电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 9.响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

- 10.恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 12.响应文件未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 13.不同报价供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 14.不同报价供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 15.不同报价供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

- 16.同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 17.响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 18.不同报价供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 19.商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的；

- 20.改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 21.改变磋商文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

- 22.未按要求提供技术文件的或技术标暗标不符合磋商文件要求的；

- 23.响应文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准的；

- 24.超过磋商文件规定的最高限价的；

- 25.磋商小组认为报价供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价的，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效投标处理；报价供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，磋商小组应当将其作为无效投标处理；

- 26.未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性审查的；

- 27.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的；

- 28.报价供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 29.不同报价供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 30.不同报价供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 31.不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 32.不同报价供应商的响应文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 33.各报价供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同响应文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为报价供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 34.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 35.电子响应文件与磋商文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 36.启用响应文件电子文本的项目，报价供应商因自身原因造成响应文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 37.响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

- 38.未按要求提供电子光盘或U盘内容不全、不符合要求的。

- 39、拟派项目负责人有在建工程的（以投标截止前在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台查询的信息为准）。

- （九）评审程序、方法和标准：

- 1.开标工作程序

- 1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。报价供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

- 1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各报价供应商名称和开标信息。

- 1.3报价供应商在开标过程中涉及的响应文件解密、唱标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

- 1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按磋商文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- 1.6磋商截止时间后参加报价的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不进行评审。

- 1.7响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经报价供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，报价供应商不确认的，其报价无效。

- 2.报价供应商资格审查

- 2.1竞争性磋商采购项目开标结束后，响应文件资格性检查由磋商小组负责。

- 2.2依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定报价供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

- 2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：报价供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

- 对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的报价供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

- 2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 2.5资格审查不合格的报价供应商的响应文件不进入后续评审。

- 3.磋商工作程序

- 3.1由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

- 3.2响应文件符合性检查

- 3.2.1磋商小组将对资格符合的响应文件进行评审，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

- 3.2.2实质性响应的投标应该是与磋商文件要求的标的、数量、质量、工期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或报价供应商的义务，也不得对其他实质性响应的报价供应商的竞争地位产生不公正影响。

- 3.2.4磋商文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，报价供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 3.2.5对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求报价供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

- 报价供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。报价供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 3.2.6磋商小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效投标处理。

- 3.2.7除上述情形外，对响应文件的判定，只依据响应文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

- 3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，报价供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 3.2.9对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 3.3.磋商程序

- 3.3.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

- 在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

- 3.3.2关于磋商报价：响应文件里的报价作为第一轮报价，然后进行第二轮报价，磋商小组根据实际情况看是否需要进行第三轮报价等，以供应商的最后一轮报价作为最终报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

- 3.3.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

- 3.3.4供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云系统”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- 3.4磋商小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

- 3.4.1审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

- 3.4.2要求报价供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

- 3.4.3对响应文件进行比较和评价；

- 3.4.4根据磋商文件评分办法，向采购人推荐3名成交候选供应商；

- 3.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

- 3.5磋商小组成员应当履行下列义务：

- 3.5.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

- 3.5.2按照磋商文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

- 3.5.3对磋商过程和结果，以及报价供应商的商业秘密保密；

- 3.5.4参与磋商报告的起草；

- 3.5.5配合采购人及采购代理机构答复报价供应商提出的质疑；

- 3.5.6配合有关部门的投诉处理工作。

- 3.6磋商内容的保密

- 3.6.1公开开标后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向报价供应商或与评标无关的其他人泄露。

- 3.6.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，报价供应商对采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

- 3.7比较与评价

- 3.7.1响应文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效响应文件的确认”的响应文件不进入比较与评价程序。

- 3.7.2经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。

- 3.7.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各报价供应商商务标和技术标得分，确定各报价供应商总分和最终排序。

- 4.评审方法

- 4.1报价供应商通过资格性检查和符合性检查的，磋商后并提交最后有效报价的供应商，方可进入比较与评价程序。

- 4.2比较与评价采用综合评分法。

- 磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定报价供应商的分值；各报价供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

- 在最大限度满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评审标准，对每个供应商进行综合评审后，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一成交候选供应商。以此类推，按排名先后顺序选取三名成交候选人。

- 如报价供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

- 5.评审标准

综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

（一）评分项目及总分（总分100分）

1、报价                                    30分

2、报价供应商评价                          12分

3、项目负责人方案阐述（视频PPT演示）      10分

4、技术方案                                48分

（二）各项目评分标准：

1、报价（30分）

以主材施工综合单价之和为招标依据（此价格包含主材采购价、运费、工作量、时间、时效、物价浮动、施工人工费等所有费用），招标单位根据项目清单进行报价参与竞争，中标后项目结算参考投标报价。价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的报价供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算(计算结果保留小数点后二位)：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重。

项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。

- 2、报价供应商评价（最高得12分）

- （1）企业业绩（6分）

- 投标人2022年1月1日以来具有类似业绩（类似业绩是指为修缮的日常零星维修抢修项目，有一个得2分，最高得6分（同一个施工地点或受维修单位算一个有效合同，时间以合同签订时间为准；提供业绩合同扫描件。）

- （2）企业证书（6分）

- 投标人具备有效期内的特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每一项得2分，最高得6分。（证书扫描件上传，否则不得分）

- 项目负责人方案阐述（视频演示）。（10分）

- 采用PPT演示（视频上传系统）方式。

需用PPT演示并阐述方案，演示时间控制在10分钟之内，无PPT此项不得分。通过前期采购人提供的照片，项目负责人针对车管所办证大厅(梁南路3号)雨棚及门厅内雨天渗水的问题，用PPT方案演示并阐述防水方案，方案内容应结合本项目特点。请报价人拟派项目负责人在视频中展示本人的身份证原件参加方案阐述。若未展示项目负责人身份证原件的，此项不得分。项目负责人可自行踏勘现场，踏勘相关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。包括防水方案、初步施工图。

（1）防水方案（6分）

理解完整深刻，原因剖析准确、全面，防水方案针对性强、合理易做、方便维修、价低实用，能够贴合采购人需求的，得6分；理解基本完整、针对性较强的，得3分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得1分。未提供不得分。

（2）初步施工图（4分）

理解完整深刻、图纸全面、标注清晰、针对性强、易施工、便操作、影响小、符合技术规范、能够贴合采购人需求的，得4分；理解基本完整、针对性较强的，得2分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得1分。未提供不得分。

4、技术文件（48分）

（1）施工组织设计（30分）

1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及某单个施工段划分（4分）

包括①工程项目概况；②施工组织总体设想、总体管理目标。报价供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得4分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

2）结合项目特点提供特色服务（6分）

包括①针对点多面广分散零星维修等特点的认识；②提供特色服务的目标及措施。报价供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得6分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（4分）

包括①建立完善的计划保证体系、技术保证措施、管理措施；②施工进度表或施工网络图，水、电供应措施，施工项目资金管理保障措施。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得4分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（6分）

包括①施工部署、施工测量、项目部组成，改造工程各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；②重点、难点和关键工程的施工方案。报价供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得6分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

5）安全保障措施（6分）

包括①临时用电、防火及施工机械安全管理措施；②施工现场人员安全、脚手架搭设施工、电焊操作等现场管理、安全防护措施、应急预案。报价供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须具有针对性、满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得6分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

6）维修工作流程及相关人员职责（4分）

包括①维修流程；②各级人员职责及管理措施。报价供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得4分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（2）修缮承诺及人员等方案（18分）

1）质量保障方案（3分）

包括①施工计划、施工标准、对接协调、工前教育、后勤保障；②现场管理、对监理工作的认识、验收流程、整改措施、质保期限等。报价供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得3分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

2）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施（3分）

包括①现场围护、现场管理、人员管理；②噪音、环境保护措施。报价供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

项目内容进行了阐述且满足采购需求的得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得3分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3）劳动力、机械设备和材料投入计划（3分）

包括①劳动力安排计划；②机械设备和材料投入计划；磋商供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

项目内容进行了阐述且满足采购需求的得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得3分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

4）特种作业人员安排（3分）

包括①特种作业人员安排计划；②机械设备和材料投入计划；磋商供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

项目内容进行了阐述且满足采购需求的得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得3分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

5）应急抢修措施（3分）

包括①抢修计划及响应方案；②抢修人员构成及材料储备；磋商供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

项目内容进行了阐述且满足采购需求的得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得3分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

6）售后服务承诺（3分）

包括①售后的期限及服务承诺；②响应报修及维保满意情况；磋商供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

项目内容进行了阐述且满足采购需求的得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得3分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- （十）定标：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定成交供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.成交公示结束后，江苏成建项目管理有限公司将向成交供应商发出成交通知书。

- （十一）采购终止：

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合要求的供应商不足3家的；

- 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

- （十二）处罚：

1. 成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经过采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- （十三）成交无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日之内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏成建项目管理有限公司见证后生效。

2.江苏成建项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函：

1.江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

2.“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

3.对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

4.电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。

5.供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函 （ 保 险 ） 操 作 手 册 ”, 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。

（十六）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十七）采购代理服务费：

本项目采购代理服务费由中标人支付，采购代理费经约定按人民币8000元计取。

（十八）其他：

磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

附件.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于年月日签定编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 第三部分.采购需求

（一）项目概况

支队部、车管所及所属大队(含驻外中队)共32处营区业务用房单列工程30万元以下房屋建筑物中小型修缮及零星维修项目，包括水、电、气、设备、房屋等日常维修项目，影响安全、正常办公、日常生活的紧急突击抢修及破旧老营房局部结构补强等项目。以支队部梁南路1号为基准点，所属大中队均分布在支队周边较偏远街道，有近一半单位距离超过20公里，有四分之一距离超过30公里，最远的单位约50公里。

1年内支付总额不超过270万元。

（二）内容及工期

1、招标修缮内容

（1）更换维修水龙头、淋浴器、冲水阀、角阀、灯具、插座、线槽、开关面板、门柜锁（芯）等。

（2）疏通小便池、马桶、蹲坑、地漏、下水道、隔油池、污水管道、屋顶收水口及落水管等。

（3）更换小便池、马桶、蹲坑、下水管。

（4）处理墙面开裂、梁墙柱楼板局部结构补强、涂料刮白油漆修补、门窗地砖维修更换、地坪散水修补、支队大楼幕墙玻璃破损维修、局部打胶堵漏等零星工程。

（5）木质门窗、地板、桌椅油漆修补等。

（6）防水、防腐、保温、消防设施等零星工程。

（7）室内基本级装饰装修、维修改造和水电暖等安装工程。

（8）支队、大中队违法处理及事故处理窗口弱电智能化维修。

（9）支队及下属大（中）队具有对外服务窗口和日常工作生活的特殊性，要求接到涉及水电气等应急抢修突击任务时必须在2小时内到达现场组织抢修施工。节假日参照执行。

（10）遇到上级要求需同时对所属大（中）队相关功能区进行应急改造修缮时，必须无条件及时安排人员按时按要求落实。

2、招标定点单位数量、期限及要求

本次招标维修供应商数量为1家，以中标人投标报价中的最低价为准进行结算工程款，合同签订生效后甲方指定之日起1年。

3、合同签订

投标人中标后，需同无锡市公安局签订合同书。

（1）根据市局审计处要求，项目中的单列工程不再审计小合同，即中标单位不再与交警支队签订单列项目施工合同，项目期间的施工均按中标时签订的合同条款执行。

（2）合同执行期间，市局有新规时按新规执行。

（3）中标人向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。

（三）修缮要求

1、中标人要派专人负责与发包人进行联系协调。成立专门的基建维修队伍(包括瓦工、木工、水电工、油漆工等各类工种，中标人与所派遣维修人员签订必要的劳务合同、落实进场前的三级教育、确保施工现场的规范、安全)并由管理人员(至少1名)负责施工管理和安全技术管理。

2、中标人要有较强责任意识、服务意识。能根据发包人基建维修要求全面地做好发包人的基建维修工作，按时保质保量完成任务。

3、中标人需24小时全天候待命，保持通讯通畅，接到涉及水电气等应急抢修突击任务时必须在2小时内到达现场组织抢修施工。

4、中标人每半个月需对支队下属各大队（含驻外中队）的房屋、水、电、气、设备等组织一次例行巡查维护检查，及时发现问题，解决问题，并建好工作台账，由所属单位签字确认，作为申请支付每月巡查人工费用的凭证，如因巡检不认真造成后果的，由中标人承担损失并扣除当月巡查人工费用。

5、发包人需安排项目责任人对工程的施工进度、质量、安全、进行跟踪监督，支队招标具有资质的监理公司参加项目监理。

6、维修工作必须做到先审批再施工，未经采购人审批同意而擅自施工的，相关费用和安全工作由施工单位承担。

7、在施工中，由发包人提出施工变更的，在确保安全，不影响整体布局，总价不变的情况下，由中标人按照发包人签发的《工程变更签证单》予以实施，中标人不得私自改变施工方案，未经同意擅自增加或减少施工量，产生的相关后果和费用，由中标人自行承担。

8、在维护过程中，中标人如不按发包人规定要求施工，发包人将开具《整改通知书》，中标人除需及时整改外，还将停止施工一个月。

9、发包人分支机构或业务部门对中标人修缮及维保质量等进行考核，零星维修考核合格才能付款，每扣1分，从施工结算款中扣除300元。（详见考核细则）

（四）施工管理

1、中标人要主动为发包人提供专业意见，共同确定施工方案（由中标人先期制定提供工程预算清单、效果图、平面图等材料）。

2、中标人要重视安全生产，对基建维修中大型设备的使用、电焊等特种作业的施工，具有一定危险性的作业要持证上岗、按规定采取安全措施，确保施工安全。施工中发生事故由中标人负全部责任，发包人不负任何责任。

3、基建维修要文明施工，注意保护好环境，渣土、废旧灯具、废漆等要做好回收处理，并尽可能使用环保材料，最大限度减少对办公人员的身体伤害。施工完毕后要及时打扫清洁，保持整洁。

4、在办公区域施工，可能影响正常办公的施工作业，尽可能选择下班后或不影响正常办公的情况下进行；因施工需要，确需在办公时间进行施工的，应当将影响减少到最小，保证施工的正常进行。

5、严格按照规定程序施工，确保工艺、质量等技术指标符合要求。

6、接受发包人的施工管理，项目的验收由发包人组织相关人员和所在单位、施工单位共同验收（①新建和涉及到水电管线及结构改变的修缮工程，②预算5万元以上的单项工程，验收时均需提供竣工图纸），工程的质量验收标准，按照国家、省市、公安部门相关规定、建筑装饰规范验收标准执行，对不符合要求的应当立即返修，并由项目责任人做好验收记录，并对该项目满意程度进行当场评定，在《完工单》上签名确认。

7、5万以上单列工程由监理对项目进行跟踪监理，项目开工前，中标人要把基本的施工计划上报给发包人和监理审查，通过后才能施工。施工过程中服从监理管理。竣工后，监理出具监理意见。

（五）费用结算

工程费用的结算，按市政府采购中心中标价作为该项目决算上限和审计依据，非投标报价范围外的项目，工程结算按照《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、2014费用定额以及省市等有关规定对工程量、综合单价、措施费等按实结算。

1、零星小额修缮项目（单项1千元以内的）：维保单位每半个月（15天）对各自负责部门、大（中）队巡查一次，发现问题后与使用单位对接，按照项目清单现场进行估价,1000元（不含）以下可直接维修，同时大（中）队通过系统平台上报（含预算明细清单），1000元以上必须按照流程审批同意后施工。

2、单列工程（5万元以下）项目施工结束验收合格后，原则上由使用单位、施工单位、管理单位在验收（完工）单上共同签字确认。

3、单列工程（5万元至30万元以下）项目施工后，由使用单位、施工单位、监理单位、管理单位在验收（完工）单上共同签字确认。根据竣工验收情况，由中标人在3个月内完成工程结算资料并上报发包人，发包人按照审计意见和合同规定支付工程款，逾期未完成工程结算资料上报的，视为中标人主动放弃结算审计和结算报销，发包人可不予工程结算。

4、5万元以下单列等零星维修工程完工确认后，由发包人委托具有资质的审计事务所进行结算审计，发包人按审计结果一次性报销。下个月中旬对上个月的5万元以下单列等零星维修工程结算资料进行审计，逾期不报的，发包人可不予进行审计，审计后及时开具发票报销，报销工作原则上按月汇总实施。

（六）特别提醒

1、本项目总预算是指1年内的所有中小型修缮及零星维修的费用之和。

2、合同结束的两种情形：一是合同期内所有支出已达到总预算金额，则合同结束；二是合同期满之日，总预算虽然未使用完，合同也自然结束，仅支付合同期内的经审计审核的费用。

3、维修中标供应商在维护过程中，中标人如不按发包人规定要求施工，发包人将开具《整改通知书》，中标人除需及时整改外，还将停止施工一个月，一年内发现三次将被终止合同。

4、投标的综合单价中应综合考虑各分支单位的路程、工作量（如更换维修1支灯管、1根软管漏水等）、时间、时效、物价浮动、交通、人工等因素。

5、项目结算参考投标报价和市局合同审计报告中的综合单价,最终以结算审计报告为准。

6、若中标人单方面违约、撕毁合同、不履行合同，根据《中华人民共和国政府采购法》，中标人除依法赔偿发包人损失外，还将被列入不良行为记录名单，在一年内禁止参加政府采购活动。

7、中标人逾期未完成工程决算的，视为中标人主动放弃结算审计和结算报销，发包人可不予工程结算。

8、节假日也须常备相应维修班组，确保应急抢修任务在2个小时内到达现场抢修，不得出现夜间购买不到材料、春节工人回家不在驻地无法维修等理由。

（七）房屋基建维修需求表：详见附件

注：

1、投标单价不可超过单价限价，否则为无效标。

2、招标人在实际施工过程中，有权在上述三个品牌中指定任意品牌，合同综合单价不做调整。

3、该综合单价为除税单价，中标后承包人按本公司对应税率执行预算、结算。

（八）考核细则

1、日常维修完成情况

（1）未按照招标文件和交警部门要求在规定时间内完成基建零星维修的，一次扣3分，节假日及特殊情况下未完成的，一次扣6分。

（2）未按照招标文件和交警部门要求需短期内在所属大中队同时开展抢修、装修等突击任务的，一次扣3分，节假日及特殊情况下未完成的，一次扣6分。

2、施工管理情况

（1）未使用约定品牌建材、材质不符合要求的，每发现一起扣10分，且必须按要求更换，更换费用及工期由中标人承担。

（2）偷工减料、做工粗糙、竣工验收不合格的，每发现一起扣5分，且必须按要求整改，整改返工费用及工期由中标人承担。

（3）项目完工后未及时清理或经督促后仍不清理施工产生的建筑垃圾的，每发现一起扣3分，且相关建筑垃圾在扣分日一周内清场。

（4）施工期间不接受监理整改意见或不服从监理管理的，每发现一起扣5分，扣分后还要整改到位。

3、响应对接情况

（1）中标人未按照采购人要求一周内提供预算的，一次扣2分。

（2）中标人在施工中未按照预算明细内容施工而漏项的，一次扣2分。

（3）中标人未按照采购人要求或招标文件进行技术、附属品交接的（如设施、设备使用性能、操作流程；门锁钥匙等），一次扣2分。

（4）中标人未按照采购人要求进行整改的，一次扣5分。

（5）中标人对采购人下达的维修任务敷衍了事、消极对待的，一次扣5分。

（6）中标人未文明施工的，一次扣2分。

（7）中标人未工前保密教育，未落实签订的保密协议，造成损失、泄密的，每起扣20分，造成后果，情节严重的，依法追究中标人的法律责任和赔偿责任，采购人可以采取责令整改、中止合同等措施。

（8）中标人未按照采购人要求做好其他响应对接工作的，视情扣2-5分。

4、结算维保情况

（1）中标人未按要求做好维修项目的结算单据汇总上报工作，每发现一起扣5分。

（2）中标人私自在完工单上冒名签署使用单位人员名字的，每发现一起扣5分。

（3）中标人要做好结算材料详实、齐全工作，因中标人递交的结算审计资料不完善而影响审计进度的，由中标人负责。

（4）维保期满前，中标人无正当理由未履行维保责任的，不予支付质保金。

5、合作满意度

采购人每季度组织对中标人进行满意度调查，满意度85分（含）以上达标，满意度80-85分扣2分，满意度70-80分扣5分，满意度60-70分扣10分，低于60分扣30分，责令整改并暂停支付费用，直至整改到位后按照考核结果支付。

6、人员管理能力

中标人必须加强内部工作人员的管理，明确人员分工和职责，加强质量管理，提高服务质量。履行合同期间，因中标人内部管理混乱、职责不明等影响采购人工作的，责令整改，并视情扣2-5分。

以上每扣1分，折合人民币300元，每季度为一个考核周期，在季度结算中扣除。

（九）付款方式：此次招标只确定中标人和各维修项目名称综合单价，以中标人投标报价中的最低价为结算依据，修缮数量按照采购方的实际发生量计算，结合考核结果按季度结算，采购方1年支付该项目总额不超过270万元。

采购方每季度组织对中标人进行满意度调查，满意度85分（含）以上达标，满意度80-85分扣2分，满意度70-80分扣5分，满意度60-70分扣10分，低于60分扣30分，责令整改并暂停支付费用，直至整改到位后按照考核结果支付。

每扣一分，折合人民币300元，每季度为一个考核周期，在季度结算中扣除。

- （十）支队及大中队地址：

| 支队及大中队地址 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 地 址 |
| 1 | 支队部 | 梁南路1号 |
| 2 | 车管所 | 梁南路3、5号 |
| 3 | 梁溪大队本部 | 广益路200号 |
| 4 | 梁溪大队南片警务区 | 翠云新村50号 |
| 5 | 梁溪大队北片警务区 | 盛岸路九曲基10号 |
| 6 | 锡山大队 | 东亭南路区间横路9号 |
| 7 | 锡山大队东亭中队 | 东亭源泉路1号 |
| 8 | 锡山大队锡北中队 | 张泾镇锡港东路126号 |
| 9 | 锡山大队安镇中队 | 安镇镇锡沪路1117号 |
| 10 | 锡山大队鹅湖中队 | 鹅湖镇鹅湖路10号 |
| 11 | 锡山大队东港中队 | 东港镇东升路239号 |
| 12 | 锡山大队东北塘中队 | 东北塘街道承塘路74号 |
| 13 | 锡山大队羊尖中队 | 羊尖镇廊下村希望路10号 |
| 14 | 高速公路一大队 | 锡山区锡沪东路305号 |
| 15 | 高速公路二大队 | 通江大道1800号 |
| 16 | 经开大队 | 华庄街道和风路58号 |
| 17 | 滨湖大队 | 蠡溪路255号 |
| 18 | 滨湖大队四中队 | 胡埭镇人民西路50号 |
| 19 | 滨湖大队五中队 | 山水西路1号 |
| 20 | 滨湖大队六中队 | 马山湖山路26号 |
| 21 | 惠山大队 | 惠山区金惠路111号 |
| 22 | 惠山大队洛社中队 | 洛社镇翠竹路11号 |
| 23 | 惠山大队阳山中队 | 阳山镇锡陆线安阳路2号 |
| 24 | 惠山大队玉祁中队 | 玉祁镇堰玉路120号 |
| 25 | 高速公路三大队 | 钱桥镇振星路7号（锡宜高速口） |
| 26 | 高速公路五大队 | 江阴顾山镇周东庄村 |
| 27 | 高速公路七大队 | 滨湖区缘溪道兴隆路口往东200米 |
| 28 | 高架道路大队 | 运河东路118号 |
| 29 | 高架道路大队 | 建业路23号 |
| 30 | 车管所综合业务科 | 312国道西汀桥堍（江海西路201号） |
| 31 | 车管所非机科 | 蠡溪路255号 |
| 32 | 北渚考试科 | 江阴徐霞客镇北渚村88号 |

- 第四部分.合同条款(格式,报价时不需填写）

发包人（甲方）:无锡市公安局

承包人（乙方）:

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:     无锡市公安局交警支队2025至2026年房屋建筑物中小型修缮及零星维修供应商采购项目

2、工程地点:        交警支队及相关大中队（参考招标文件）

3、工程内容：     交警支队2025至2026年房屋建筑物中小型修缮及零星维修

4、承包方式：包工包料

5、工 期：本工程自年月日开工至 年月日竣工，合同期为一年，因雨天等天气原因导致无法正常施工的，工期顺延。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，质量保修期为  壹 年。

6、质量等级：  合格标准，满足采购人采购需求，达到考核及验收标准

7、成交金额：（各单项报价之和）：   元；（实际结算以合同附件单价表中综合单价金额结算工程款（人民币大写）：        。总支付金额不超过270万元。

二、驻工地代表

1、发包人委派为发包人驻工地代表，负责合同履行。向承包人提供施工所需的水、电、气等设备，并说明使用注意事项；对施工材料进行确认；对工程质量、进度进行监督检查；办理验收、变更等手续和其他事宜；对施工过程中遇到的问题进行协调。

2、承包人委派为承包人驻工地代表，负责合同履行。将拟定施工方案和进度计划交发包人审定；严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，做好各项质量检查记录、竣工验收；解决由承包人负责的现场保卫、消防、噪声、垃圾等各项事宜。

三、质量与验收

1、本招标工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2011）、《建筑电气安装工程质量验收规范》（GB50303—2011）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达到国家质量评定合格标准，质量保修期一年。

2、承包人采购的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人工地代表共同抽样，送质检部门认可的有效的检测单位复验，根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。承包人采购的不合格材料、设备由承包人组织处理、清出现场。

3、承发包双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。工程竣工后，承包人应通知发包人验收，并办理验收、移交手续。

4、承包人在质量保修期间，按照有关法律、法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任并承担保修费。在保修期内，承包人24小时服务，承包人自接到报修电话2个小时内到场维修，特殊情况下随叫随到，为发包人及时解决问题。属于保修范围、内容的项目，若承包人在接到保修通知之日起7天内未派人保修，发包人可以委托他人修理，保修费用由承包人承担。

对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

5、其他要求：

1)、零星小额修缮项目（单项1千元以内的）：维保单位每半个月（15天）对各自负责部门、大（中）队巡查一次，发现问题后与使用单位对接，按照项目清单现场进行估价,1000元（不含）以下可直接维修，同时大（中）队通过系统平台上报（含预算明细清单），1000元以上必须按照流程审批同意后施工。

2)、单列工程（5万元以下）项目施工结束验收合格后，原则上由使用单位、施工单位、管理单位在验收（完工）单上共同签字确认。

3)、单列工程（5万元至30万元以下）项目施工后，由使用单位、施工单位、监理单位、管理单位在验收（完工）单上共同签字确认。根据竣工验收情况，由承包人在3个月内完成工程结算资料并上报发包人，发包人按照审计意见和合同规定支付工程款，逾期未完成工程结算资料上报的，视为承包人主动放弃结算审计和结算报销，发包人可不予工程结算。

4)、5万元以下单列等零星维修工程完工确认后，由发包人委托具有资质的审计事务所进行结算审计，发包人按审计结果结算报销。下个月中旬对上个月的5万元以下单列等零星维修工程结算资料进行审计，逾期不报的，发包人可不予进行审计，审计后及时开具发票报销，报销工作原则上按月汇总实施。

5)、承包人要派专人负责与发包人进行联系协调。成立专门的基建维修队伍(包括瓦工、木工、水电工、油漆工等各类工种,承包人与所派遣维修人员签订必要的劳务合同、落实进场前的三级教育、确保施工现场的规范、安全)并由管理人员(至少1名)负责施工管理和安全技术管理。

6)、承包人要有较强责任意识、服务意识。能根据发包人基建维修要求全面地做好发包人的基建维修工作，按时保质保量完成任务。

7)、承包人需24小时全天候待命，保持通讯通畅，接到涉及水电气等应急抢修突击任务时必须在2小时内到达现场组织抢修施工。

8)、承包人每半个月需对支队下属各大队（含驻外中队）的房屋、水、电、气、设备等组织一次例行巡查维护检查，及时发现问题，解决问题，并建好工作台账，由所属单位签字确认，作为申请支付每月巡查人工费用的凭证，如因巡检不认真造成后果的，由承包人予以承担并扣除当月巡查人工费用。

9)、发包人需安排项目责任人对工程的施工进度、质量、安全、进行跟踪监督，支队招标具有资质的监理公司参加项目监理。

10)、维修工作必须做到先审批再施工，未经采购人审批同意而擅自施工的，相关费用和安全工作由施工单位自理。

11)、在施工中，由发包人提出施工变更的，在确保安全，不影响整体布局，总价不变的情况下，由承包人按照发包人签发的《工程变更签证单》予以实施，承包人不得私自改变施工方案，未经同意擅自增加或减少施工量，产生的相关后果和费用，由承包人自行承担。

12)、招标维修服务供应商数量为1家，期限为1年。在维护过程中，承包人如不按发包人规定要求施工，发包人将开具《整改通知书》，承包人除需及时整改外，还将停止施工一个月。

13)、发包人分支机构或业务部门对承包人修缮及维保质量等进行考核，零星维修考核合格才能付款，每扣1分，从施工结算款中扣除300元。（详见考核细则）

14)、承包人要主动为发包人提供专业意见，共同确定施工方案（由承包人先期制定提供工程预算清单、效果图、平面图等材料）。

15)、承包人要重视安全生产，对基建维修中大型设备的使用，电焊等特种作业的施工、具有一定危险性的作业要持证上岗，按规定采取安全措施，确保施工安全。施工中发生事故由承包人负全部责任，发包人不负任何责任。

16)、基建维修要文明施工，注意保护好环境，渣土、废旧灯具、废漆等要作好回收处理，并尽可能使用环保材料，最大限度减少对办公人员的身体伤害。施工完毕后要及时打扫清洁，保持整洁。

17)、在办公区域施工，可能影响正常办公的施工作业，尽可能选择下班后或不影响正常办公的情况下进行；因施工需要，确需在办公时间进行施工的，应当将影响减少到最小，保证施工的正常进行。

18)、严格按照规定程序施工，确保工艺、质量等技术指标符合要求。

19)、接受发包人的施工管理，项目的验收由发包人组织相关人员和所在单位、施工单位共同验收（①新建和涉及到水电管线及结构改变的修缮工程，②预算5万元以上的单项工程，验收时均需提供竣工图纸），工程的质量验收标准，按照国家、省市、公安部门相关规定、建筑装饰规范验收标准执行，对不符合要求的应当立即返修，并由项目责任人做好验收记录，并对该项目满意程度进行当场评定，在《完工单》上签名确认。

20)、5万以上单列工程由监理对项目进行跟踪监理，项目开工前，承包人要把基本的施工计划上报给发包人和监理审查，通过后才能施工。施工过程中服从监理管理。竣工后，监理出具监理意见。

四、工程价款及结算

1、本合同价款双方商定按照以下三种方式在□内勾选：

√ 采用固定单价合同

合同价款调整方式：（1）、未发生设计变更的计价：投标报价的综合单价不变，工程量以变更签证作为付款的依据，结算时工程量和措施项目费按实调整。合同范围内工程结算，审定价低于合同价，按审定价结算；审定价高于合同价，按合同价结算。

（2）、施工期间如有变更，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人同意的变更引起新的工程量项目，其综合单价按以下规定作为结算依据：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差。②因变更、施工条件引起变更增加或减少工程，报价中有投标价的按投标报价中的综合单价执行，没有投标价的按下列方式确定综合单价：材料价按照无锡市建设局公布的信息指导价，套用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、2014费用定额（营改增后）以及省市有关规定，按让利系数（让利系数：中标价/招标控制价）结算。（3）、不可抗力因素所造成的损失经发包人审核确认后按国家相关规定调整合同价款。（4）、本工程人工单价按照投标单位投标时的自主报价，结算时不因政策性调整而调整。

工程竣工后要经市局审计处审计。工程竣工结算须经审计部门审计。

□采用可调价格合同

合同价款调整方式：（1）、工程结算按照《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、2014费用定额（营改增后）以及省市等有关规定对工程量、综合单价、措施费等按实结算。（2）、合同范围内工程结算，审定价低于合同价，按审定价结算；审定价高于合同价，按合同价结算。

□采用固定总价合同

合同价款调整方式：          /

2、承包人报送的工程结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。提交的工程结算经审计，若审计核减金额超出报审金额的8%（含8%），按《江苏省建设工程造价咨询服务收费管理办法》（苏价服〔2014〕383号）收费标准扣除相应金额”。

3、承包人必须按图施工，不得擅自更改设计内容。涉及到工程价款的变更签证，应有承发包双方确认签字盖章，并办理变更手续，方可作为结算依据。隐蔽工程、拆除清理工程，须发包人验收、确认并做好相关记录。

4、本项目只确定中标人和各维修项目名称综合单价，以中标人投标报价中的最低价为结算依据，修缮数量按照采购方的实际发生量计算，结合考核结果按季度结算，采购方1年支付该项目总额不超过270万元。

采购方每季度组织对中标人进行满意度调查，满意度85分（含）以上达标，满意度80-85分扣2分，满意度70-80分扣5分，满意度60-70分扣10分，低于60分扣30分，责令整改并暂停支付费用，直至整改到位后按照考核结果支付。

每扣一分，折合人民币300元，每季度为一个考核周期，在季度结算中扣除。

五、安全生产和防火

承包人在施工期间应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全、火灾及人员伤亡等事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失，发包人不负任何法律责任和不作任何经济赔偿。

六、违约责任

1、由于承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。

2、由于承包人原因，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。逾期竣工，每逾期一天，承包人支付发包人合同金额万分之五的违约金。

3、凡由承包人采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责，工期不顺延。

由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，其返工费用由发包人承担，工期顺延。

4、本工程确保一次验收100%达到合格。如验收达不到承诺的标准，则承包人必须返修整改达到承诺标准为止，才能交付发包人，其返修费用由承包人自行承担。返修工期计入总工期考核，并按照工程造价的  5%  向发包人支付违约金。

5、未经发包人同意或有关部门批准，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。

6、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

七、争议处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取 协商 解决或请  无锡建设行政主管部门   进行调解。协商或调解不成，双方当事人采取向  无锡市  仲裁委员会提请仲裁或向  无锡市 人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1、承包人需与发包人签订《无锡市公安局基建工程和科技项目建设廉政合同书》，并按照有关要求签订保密协议等。凡发生违反廉政合同行为的，由纪检监察部门记录在案，列入工程建设廉洁评价“黑名单”，三年内禁止其在全市公安系统参与工程建设活动。

2、承包人应严格按国家施工规范要求组织施工验收，完工后承包人提供发包人完整竣工资料  壹  套。

3、合同不可分割部分：投标文件、项目实施方案，中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清，保密协议、廉政合同书等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

4、   /

九、附则

本合同双方签字后生效，合同一式柒 份，承发包双方各执叁份，招标代理机构 壹 份。

发包人单位盖章：             承包人单位盖章：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

单位地址：                   单位地址：

电话：                       电话：

年    月   日               年    月   日

见证方单位盖章：

法定代表人：

委托代理人：

单位地址：

电话：

年    月   日

第五部分. 附件（响应文件格式）

项目竞争性磋商

响应文件

采购编号：

项目名称：

供应商：	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：	          （签字或盖章）

日  期： 年 月日

- （一）响应函（格式）

致：江苏成建项目管理有限公司

一、根据已收到的采购编号为的    （采购项目名称 ）   的标段竞争性磋商招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。按招标文件中的要求、技术规范的条件完成本采购项目的工作。

二、我方愿意提供江苏成建项目管理有限公司在磋商文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为磋商之日起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定成交供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

七、我方认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为成交供应商，我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：               地址：                   邮编：

开户名称：               开户银行：                 开户账号：

（二）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

江苏成建项目管理有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（采购编号：   ）进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】

（三）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为万元，资产总额 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（四）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

江苏成建项目管理有限公司：

（供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，法定地址：，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：）的投标，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

- （五）政府采购投标及履约承诺函（格式）

政府采购投标及履约承诺函

（报价供应商名称）在此承诺：

我公司(单位）愿针对此次             （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：
    1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

6.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

8.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

9.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他报价供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他报价供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

11.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目磋商文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

12.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目磋商文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他报价供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

13.我单位已认真核实了响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对响应文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的响应文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

14.我单位承诺不非法转包、分包。

15.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他报价供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

16.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

报价供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

（六）无违法犯罪、无涉劳资纠纷报警记录承诺书

承诺书

致：无锡市公安局

我公司承诺近五年内无违法犯罪、无涉劳资纠纷报警记录。若发现本公司有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

- 法定代表人签名或盖章：

- 日期：

- （七）首次报价一览表（格式）

报价供应商全称（加盖公章）：                   采购编号：

| 项目报价（各单项报价之和） （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质量违约金 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字：                       日期：   年   月   日

填写说明：

1、报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

（八）实施项目管理机构配备情况：

- （1）项目管理机构配备情况表

项目				表1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |  | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （2）项目负责人简历表

项目表2

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成项目项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 项目质量 |

- （九）明细报价表

明细报价表

报价人名称（盖章）                                     采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 除税综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | 项目报价（单价报价之和） |  |  |  | 单位：元 |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

- 提醒：请各报价人尽可能携带明细报价表的电子文档。

- 注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

- 2、上表可自行延长。

附件：

| 交警支队维修项目单价限价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 除税综合单价（元） | 项目特征描述 | 备注 |
| 1 | 铺设2.5平方电源线 | m | 1 | 3.53 |  | 远东、江南、起帆 |
| 2 | 铺设4平方电源线 | m | 1 | 4.21 |  | 远东、江南、起帆 |
| 3 | 铺设6平方电源线 | m | 1 | 7.00 |  | 远东、江南、起帆 |
| 4 | 网线（六类） | m | 1 | 4.61 |  | 绿联、AMP、一舟 |
| 5 | 配管 | m | 1 | 14.64 |  | 联塑、公元、金牛 |
| 6 | 明线槽 | m | 1 | 13.20 |  | 鸿雁、远东、江南 |
| 7 | 单开 | 套 | 1 | 19.64 |  | 西门子、西蒙、施耐德 |
| 8 | 双开 | 套 | 1 | 22.45 |  | 西门子、西蒙、施耐德 |
| 9 | 3P63A空气开关 | 只 | 1 | 200.00 |  | 西门子、西蒙、施耐德 |
| 10 | 2P32A空气开关漏电保护开关 | 套 | 1 | 285.00 |  | 西门子、西蒙、施耐德 |
| 11 | 3P100A空气开关 | 只 | 1 | 385.00 |  | 西门子、西蒙、施耐德 |
| 12 | 单口信息插座 | 只 | 1 | 38.00 |  | 西门子、西蒙、施耐德 |
| 13 | 双口信息插座 | 只 | 1 | 45.00 |  | 西门子、西蒙、施耐德 |
| 14 | 强电、弱电地插 | 只 | 1 | 225.00 | 平推式 | 西门子、西蒙、施耐德 |
| 15 | 更换LED灯芯 | 套 | 1 | 180.00 |  | 开尔照明、美的、欧普 |
| 16 | 节能灯泡 | 只 | 1 | 33.00 |  | 开尔照明、美的、欧普 |
| 17 | LED平板灯（600*600） | 套 | 1 | 261.40 |  | 开尔照明、美的、欧普 |
| 18 | LED平板灯（300*600） | 套 | 1 | 240.04 |  | 开尔照明、美的、欧普 |
| 19 | LED平板灯（300*300或300*450） | 套 | 1 | 208.00 |  | 开尔照明、美的、欧普 |
| 20 | 铝方通条形LED灯（亚克力板面） | m | 1 | 225.00 |  |  |
| 21 | LED筒灯 | 套 | 1 | 127.83 |  | 开尔照明、美的、欧普 |
| 22 | 日光灯管 | 根 | 1 | 33.57 |  | 开尔照明、美的、欧普 |
| 23 | 五孔插座 | 套 | 1 | 24.25 |  | 西门子、西蒙、施耐德 |
| 24 | 三孔插座 | 套 | 1 | 25.25 |  | 西门子、西蒙、施耐德 |
| 25 | 排风扇 | 套 | 1 | 453.69 |  | 宝仕龙、欧普、美的 |
| 26 | 淋浴房浴霸 | 套 | 1 | 725.99 |  | 宝仕龙、欧普、美的 |
| 27 | 普通水龙头 | 只 | 1 | 79.26 |  | 辉煌、箭牌、九牧 |
| 28 | 厨房水龙头（冷热水） | 套 | 1 | 645.28 |  | 辉煌、箭牌、九牧 |
| 29 | 台盆水龙头（冷热水） | 套 | 1 | 591.89 |  | 辉煌、箭牌、九牧 |
| 30 | 厨房水龙头（冷水） | 套 | 1 | 324.89 |  | 辉煌、箭牌、九牧 |
| 31 | 小便斗冲水阀 | 套 | 1 | 239.93 |  | 辉煌、箭牌、九牧 |
| 32 | 蹲便器冲水阀 | 套 | 1 | 485.57 |  | 辉煌、箭牌、九牧 |
| 33 | 自动感应小便斗 | 套 | 1 | 1752.30 |  | 辉煌、箭牌、九牧 |
| 34 | 淋浴房花洒 | 套 | 1 | 1279.38 |  | 辉煌、箭牌、九牧 |
| 35 | 淋浴房花洒龙头 | 套 | 1 | 618.03 |  | 辉煌、箭牌、九牧 |
| 36 | 小便斗感应器 | 套 | 1 | 948.62 |  | 辉煌、箭牌、九牧 |
| 37 | 蹲坑 | 套 | 1 | 721.36 |  | 辉煌、箭牌、九牧 |
| 38 | 马桶 | 套 | 1 | 1145.99 |  | 辉煌、箭牌、九牧 |
| 39 | 台盆下水 | 套 | 1 | 120.83 |  | 辉煌、箭牌、九牧 |
| 40 | 洗手间台下盆 | 套 | 1 | 800.00 |  |  |
| 41 | 淋浴房钢化玻璃隔断 | ㎡ | 1 | 686.70 |  | 浪鲸、箭牌、四维 |
| 42 | 卫生间防水 | ㎡ | 1 | 65.00 |  | 邓禄普、西卡、德高 |
| 43 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 1 | 300.00 | 1、铲除原找平层、粘结层、防水层、铁丝网、保温层、防护层等 2、新做20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、铺复合金属铝箔改性沥青防水卷材 4、50厚C30细石混凝土,内配∅4@100双向筋;留分隔缝，缝内油膏嵌缝 | 东方雨虹、迪宝、营源 |
| 44 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 1 | 95.00 | 清除原卷材，清扫基层面，铺设4mmSBS防水卷材，（聚酯胎Ⅰ型），热熔满铺 | 东方雨虹、迪宝、营源 |
| 45 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 1 | 75.00 | 保护层上清扫，直接修补部分破损基层，铺设4mmSBS防水卷材 | 东方雨虹、迪宝、营源 |
| 46 | 吊顶拆除 | m² | 1 | 18.00 |  | 人工 |
| 47 | 原墙面乳胶漆铲除 | m² | 1 | 6.68 |  | 人工 |
| 48 | 复合地板拆除 | m² | 1 | 10.00 |  |  |
| 49 | 墙砖拆除 | m² | 1 | 30.00 |  |  |
| 50 | 地砖拆除 | m² | 1 | 40.00 |  |  |
| 51 | 拆除门、门套或窗 | 樘 | 1 | 70.00 |  |  |
| 52 | 垃圾清运 | 车 | 1 | 1800.00 | 车辆载重10吨-12吨 |  |
| 53 | 石膏板吊顶 | m² | 1 | 188.77 |  | 阿姆斯壮、可耐福、龙牌 |
| 54 | 矿棉板吊顶（600*600） | m² | 1 | 120.64 |  | 阿姆斯壮、可耐福、龙牌 |
| 55 | 硅钙板吊顶（600*600） | m² | 1 | 123.97 |  | 阿姆斯壮、可耐福、龙牌 |
| 56 | 集成吊顶（300*300） | m² | 1 | 280.00 |  | 宝仕龙、奥普、容声 |
| 57 | 铝板吊顶（铝扣板，600*600） | ㎡ | 1 | 140.00 |  |  |
| 58 | 铝方通吊顶 | ㎡ | 1 | 220.00 | 40*100*0.8灰色铝方通吊顶，净间距100~120，要考虑条形灯规格；配套吊筋与轻钢龙骨 |  |
| 59 | 硅钙板、矿棉板更换 | 块 | 1 | 35.00 | 不新做龙骨 | 阿姆斯壮、可耐福、龙牌 |
| 60 | 铝合金隔断 | ㎡ | 1 | 650.00 | 中空钢化玻璃，内置转动百叶 |  |
| 61 | 100轻钢龙骨隔墙 | m² | 1 | 190.99 |  | 国标 |
| 62 | 卫生间成品隔断 | ㎡ | 1 | 250 | 卫生间抗倍特板隔断，含所有五金配件 |  |
| 63 | 砌粉24砖墙（九五砖） | m² | 1 | 314.61 |  | 标准 |
| 64 | 砖墙开门洞 | ㎡ | 1 | 100.00 |  |  |
| 65 | 木龙骨基础欧松板打底 | m² | 1 | 163.14 |  | 雪宝、莫干山、千年舟 |
| 66 | 软包铺设 | m² | 1 | 145.25 |  | E0级 |
| 67 | 吸音板铺设 | m² | 1 | 145.25 |  | E0级 |
| 68 | 乳胶漆粉刷 | m² | 1 | 41.84 | 1、内墙面白水泥腻子三遍，白色无机涂料三遍 | 大师、立邦、多乐士 |
| 69 | 外立面抹灰层铲除 | ㎡ | 1 | 15.00 |  |  |
| 70 | 外墙警蓝及白色（中层弹性涂料） | m² | 1 | 71.58 |  | 三棵树、立邦、多乐士 |
| 71 | 真石漆喷涂（新做） | ㎡ | 1 | 75.00 | 1.涂刷罩光清漆，2.喷涂天然真石漆（厚度3mm），3.涂刷封闭底漆，4.刮涂柔性耐水腻子，5.基层墙体处理。 |  |
| 72 | 真石漆喷涂 | ㎡ | 1 | 55.00 | （原真石漆墙面直接喷涂）1.涂刷罩光清漆，2.喷涂天然真石漆（厚度3mm） |  |
| 73 | 真石漆墙面局部铲除，基层清理 | ㎡ | 1 | 20.00 |  |  |
| 74 | 汽吊或脚手架配套外墙施工 | ㎡ | 1 | 20.00 |  |  |
| 75 | 墙面艺术墙布裱糊 | ㎡ | 1 | 60.00 |  |  |
| 76 | 墙面瓷砖点式干挂 | m² | 1 | 296.89 | （800*400） | 依诺、欧神诺、宏陶 |
| 77 | 墙面瓷砖点式干挂 | m² | 1 | 278.48 | （600*300） | 依诺、欧神诺、宏陶 |
| 78 | 墙砖铺贴 | ㎡ | 1 | 240.00 | （400*800，水泥砂浆） | 依诺、欧神诺、宏陶 |
| 79 | 墙砖铺贴 | m² | 1 | 222.43 | （600*300） | 依诺、欧神诺、宏陶 |
| 80 | 墙砖铺贴 | ㎡ | 1 | 200.00 | （400*800，专用粘结剂） | 依诺、欧神诺、宏陶 |
| 81 | 地面砖铺贴 | m² | 1 | 188.59 | （800*800） | 依诺、欧神诺、宏陶 |
| 82 | 地面砖铺贴 | ㎡ | 1 | 174.03 | （600*600） | 依诺、欧神诺、宏陶 |
| 83 | 铺复合地板 | m² | 1 | 193.41 | 厚12mm | 圣象、大自然、徐家木业 |
| 84 | 橡胶板卷材楼地面铺贴 | ㎡ | 1 | 260.00 | 1、4.5厚无方向同透PVC地胶,2、刷水泥自流平界面剂,3、40厚1:3水泥砂浆找平层 |  |
| 85 | 单层钢化玻璃（厚度5mm） | ㎡ | 1 | 300.00 |  |  |
| 86 | 双层夹胶钢化玻璃（厚度6+0.76+6mm） | ㎡ | 1 | 600.00 |  |  |
| 87 | 8mm阻燃方块地毯地面 | ㎡ | 1 | 170.00 | 拼接块毯含基层胶,找平面上直接铺设 |  |
| 88 | 不锈钢普通防盗窗 | ㎡ | 1 | 360.00 |  |  |
| 89 | 办案场所加密不锈钢防盗窗 | ㎡ | 1 | 700.00 | 内穿相应直径实心钢筋，净间距6cm |  |
| 90 | 下水道机械疏通 | 次 | 1 | 300.00 | 马桶、蹲坑，水池，小便池，化粪池等 |  |
| 91 | 食堂排污管道机械疏通 | 次 | 1 | 500.00 |  |  |
| 92 | 更换更衣柜、文件柜锁 | 套 | 1 | 35.00 |  |  |
| 93 | 带柄普通门锁 | 套 | 1 | 120.00 |  |  |
| 94 | 防火门锁 | 套 | 1 | 200.00 |  |  |
| 95 | 球形锁 | 套 | 1 | 100.00 |  | 顶固、万嘉、名门 |
| 96 | 闭门器 | 套 | 1 | 125.00 |  |  |
| 97 | 实木门（1.5*2.1双开） | 樘 | 1 | 4790.70 | 含五金件 | 国瑞门业、雪宝、千年舟 |
| 98 | 实木门（0.9*2.1单开） | 樘 | 1 | 3533.89 | 含五金件 | 国瑞门业、雪宝、千年舟 |
| 99 | 实木复合门（1.5*2.1双开） | 樘 | 1 | 2466.46 | 含五金件 | 国瑞门业、雪宝、千年舟 |
| 100 | 实木复合门（0.9*2.1单开） | 樘 | 1 | 1737.89 | 含五金件 | 国瑞门业、雪宝、千年舟 |
| 101 | 甲级防盗门 | 套 | 1 | 2642.00 | 含五金件 | 旺日升、春天、福牌 |
| 102 | 乙级防盗门 | 套 | 1 | 1902.00 | 含五金件 | 旺日升、春天、福牌 |
| 103 | 304不锈钢防盗门（定制） | m² | 1 | 1073.00 | 含五金件 | 定制 |
| 104 | 木门套基础安装 | ㎡ | 1 | 185.00 |  |  |
| 105 | 不锈钢钛合金门套 | ㎡ | 1 | 258.00 |  |  |
| 106 | 金属（塑钢）门 | ㎡ | 1 | 685.00 | 铝合金平开门，壁厚≥2.2mm，6mm钢化玻璃，五金件， |  |
| 107 | 金属（塑钢、断桥）窗 | ㎡ | 1 | 685.00 | 断桥隔热铝合金推拉窗，普通粉末喷涂型材，壁厚≥1.4mm，5+9A+5双钢化中空玻璃，含五金件，四周耐侯胶塞缝。 |  |
| 108 | 普通纱窗 | ㎡ | 1 | 130.00 |  |  |
| 109 | 金钢砂窗 | ㎡ | 1 | 350.00 |  |  |
| 110 | 定制木门衣柜（投影面积） | ㎡ | 1 | 580.00 | 木门衣柜，免漆板柜体，含开启扇、挂衣杆、所有五金配件，工程量按垂直投影面积计算 |  |
| 111 | 人造石窗台板 | ㎡ | 1 | 350.00 | 专用粘结剂粘结 |  |
| 112 | 金属踢脚线 | m | 1 | 31.68 | 1、阻燃胶合板基层 2、1厚哑光黑钛不锈钢踢脚线，上口打硅胶万能胶粘贴 |  |
| 113 | 钢结构雨棚 | ㎡ | 1 | 606.00 |  |  |
| 114 | 巡查人工 | 天 | 1 | 250.00 |  |  |
|  | 单价限价之和（元） |  |  | 48001.50 |  |  |

注：

1、投标单价不可超过单价限价，否则为无效标。

2、招标人在实际施工过程中，有权在上述三个品牌中指定任意品牌，合同综合单价不做调整。

3、该综合单价为除税单价，中标后中标人按本公司对应税率执行预算、结算。