江苏省政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-HXZC-C2025-0059 项目名称：江苏省河湖资源与水利工程管理系统运行维护和能力提升 - 采购单位：江苏省水利科学研究院 采购类别：服务类

- 江苏省华厦工程项目管理有限公司

二○二五年九月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  竞争性磋商须知	5

第三章  成交标准	14

第四章  采购项目需求	17

第五章  合同草案条款及格式	29

第六章  响应文件格式	35

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况：

江苏省河湖资源与水利工程管理系统运行维护和能力提升（项目名称）磋商项目的潜在供应商应在网上（线上不见面方式）获取磋商文件，并于2025年09月19日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.1项目编号：JSZC-320000-HXZC-C2025-0059

1.2项目名称：江苏省河湖资源与水利工程管理系统运行维护和能力提升

1.3项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。

1.4项目预算：114万元

1.5最高限价：114万元

1.6项目背景：江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统已经投入运行，具有全省重点河湖库空间及岸线资源管控、全省水域监测及调查、全省水利工程日常业务管理等功能，为江苏省河湖资源与水利工程规范化、科学化、现代化管理提供了支撑。

系统运行过程中，相关业务的日常管理产生了新的需求，需要对相关模块进行升级以满足最新的业务需要。同时，为了保证系统的正常运行，需要开展系统运维工作，保障系统高效稳定的运行。。

1.7合同履行期限：自合同签订之日起 60 天（日历日）内完成数据上图、开发、部署、集成和测试工作，以及相关应用系统的整合（需提供第三方系统改造的技术支持）。

1.8本项目是否属专门面向中小企业采购项目：否。

1.9本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供加盖公章的承诺函，格式后附）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

2.4本章2.1第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动。

2.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。采购代理机构将在响应文件提交截止时间后通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取磋商文件：

3.1获取招标文件的时间：自招标公告发布之日起至2025年09月15日为止，每天8：30-11：30，13：30-17：30（北京时间，节假日除外）。

3.2地点：网上（线上不见面方式）获取。

3.3方式：请将：a.营业执照副本原件扫描件、b.法定代表人授权委托书原件扫描件、c.被授权人本人身份证原件扫描件、d.标书工本费汇款凭证（公对公汇款，汇款至如下账户：户名：江苏省华厦工程项目管理有限公司、账号：0801014210003230、开户行：中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、联行号：305301008014。汇款时备注项目编号、项目名称），以上肆份材料压缩打包发送至1477588349@qq.com邮箱，招标代理机构收到并核实后将电子版招标文件发送至委托代理人邮箱。

3.4售价：人民币500元/套，售后不退。招标文件获取如有疑问的请咨询：15951894337。通过正当途径获取招标文件后才可参加此次采购活动。

四、提交响应文件信息：

4.1投标开始时间：2025年09月19日14时10分。

4.2投标截止时间及开标时间：2025年09月19日14时30分。

4.3开标地点：南京市鼓楼区汉中门大街309号B座6层开标室。

4.4响应文件份数：纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份[一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

五、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：

6.1集中现场考察或答疑：采购人不组织集中考察及答疑各供应商自行联系前往考察，未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

6.2投标保证金数额及交纳办法：本项目不收取投标保证金。

6.3公告媒体：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）。

七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

7.1采购人信息：

名称：江苏省水利科学研究院

地址：南京市南湖路97号

联系人：康老师

联系方式：025-86455646

7.2采购代理机构信息：

名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司

地址：南京市鼓楼区汉中门大街309号B座6层

联系人：宗工

联系方式：15951894337

7.3项目联系方式：

项目联系人：宗工

电话：15951894337

- 第二章  竞争性磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：江苏省水利科学研究院 地址：南京市南湖路97号 联系人：康老师 联系方式：025-86455646 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司 地址：南京市鼓楼区汉中门大街309号B座6层 联系人：宗工 联系方式：15951894337 |
| 3 | 采购项目名称 | 江苏省河湖资源与水利工程管理系统运行维护和能力提升 |
| 4 | 项目实施地点 | 江苏省南京市 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 评审方法 | 综合评分法 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日（供应商应承诺投标有效期不少于90日） |
| 6 | 供应商企业信用信息 | （1）查询人：采购代理机构； （2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （3）查询时间：响应文件提交截止时间后； （4）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； （5）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 7 | 响应文件拒收情形 | （1）投标截止时间之后送达的； （2）未按招标文件要求密封的； （3）法律、法规和招标文件规定的其他拒收情形。 |
| 8 | 无效响应文件情形 | （1）本章6.3、6.4加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的； （2）供应商响应文件中未响应磋商文件第四章采购项目需求中规定的实质性要求的； （3）供应商提交的最后报价超过磋商文件中规定的项目预算或最高限价的； （4）磋商小组认为供应商提交的最后报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将对该供应商作无效投标处理； （5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。 |

一、总    则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“服务”指本磋商文件中所述相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）中小企业供应商参加政府采购活动的，应当出具《中小企业声明函》（格式详见磋商文件附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准[《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）]确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的服务在评审时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3残疾人就业政策：政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的服务在评审时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购招标代理服务费由成交供应商参照计价格[2002]1980号文件规定的基准费率的80%计取（如计取不满伍仟元则按伍仟元计取）支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。

4.3本次采购招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时结算。

二、响应文件编制

5、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

5.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3供应商应用人民币报价。

5.4供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合竞争性磋商文件规定。

5.5 竞争性磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

6、响应文件的组成

6.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

6.2响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

6.3响应文件的商务部分：商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商文件的要求，包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：

（1）※竞争性磋商申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（授权代表要为本单位在职职工，供应商需提供参加本次采购活动前三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料）；

（3）※“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函；

（4）※第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（5）※第一章竞争性磋商公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件；

（6）※第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（8）《商务条款偏离表》。

6.4响应文件的技术部分：技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：

（1）※服务内容的详细说明；

（2）※项目实施方案；

（3）服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（5）《技术条款偏离表》。

6.5响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系小微企业的，须在《报价表》中注明。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）供应商响应文件所报的投标价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效投标处理。

6.6响应文件的其他部分：其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7、磋商保证金

7.1本项目不收取磋商保证金。

三、响应文件签署与提交

8、响应文件由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人进行提交及磋商。

9、响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时须重新上传磋商响应文件。

10、供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件加密上传“苏采云”系统。

11、有下列情形之一的响应文件将拒收：

11.1未按磋商文件规定要求将投标文件上传至苏采云系统的；

11.2在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后上传的或无法正常解密的；

11.3法律、法规和磋商文件规定的其他拒收情形。

四、磋商

12、联合体（如本项目接受联合体投标的，联合体各方须满足以下要求）

12.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

12.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

12.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

12.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13、磋商组织

13.1在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间在线上通过“苏采云”系统组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

13.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14、磋商程序

14.1磋商小组审阅供应商所提交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

14.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

14.3磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

14.4实质性内容（即磋商过程中可能变动的内容）是指：本磋商文件第四章采购项目需求中所有要求、第五章合同草案条款中所有要求，磋商小组一般情况下不进行变动。

14.5如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

14.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（二次或多次报价）。

14.7最后报价由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.8出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

（1）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章；

（2）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（3）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（4）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（5）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.9出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除法律法规另有规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14.10根据财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等相关法律法规规定，如磋商采购项目属政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目的，在采购过程中符合要求的供应商只有2家时，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

15、评定成交方法和标准

15.1采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

15.2综合评审因素详见第三章成交标准。

16、确定成交供应商

16.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

16.2成交候选供应商确定后，默认按照以下第（1）种方式确定成交供应商：

（1）磋商小组直接确定综合排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

如按照第（2）种方式确定成交供应商的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

16.3采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

16.4成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

16.5成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，视情节严重，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

16.7所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

17、编写评审报告

17.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

18、签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展采购活动。

18.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

19、询问

19.1供应商对磋商活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20、质疑

20.1供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

20.2供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目磋商活动的供应商，潜在供应商已依法获取磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

20.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，自获取磋商文件或磋商公告期限届满之日起计算；

（2）对磋商过程提出质疑的，自磋商各程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

20.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

20.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

20.6供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.7质疑材料接收信息：

（1）接收单位：采购代理机构

（2）联 系 人：宗工

（3）联系电话：15951894337

（4）联系邮箱：307256142@qq.com

（5）接收地址：南京市鼓楼区汉中门大街309号B座6层

（6）邮    编：210003

20.8采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

21、投诉

21.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

21.2质疑供应商的投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，其投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

22、诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

22.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

22.4供应商应自觉遵守磋商评审纪律，扰乱磋商评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章  评分标准

一、评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分排名第一的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

二、异常低价投标（响应）审查

根据江苏省财政厅文件 苏财购〔2025〕62号 《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》

政府采购评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%；

（二）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（三）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释。（书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。）评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。。

三、评分标准：

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 | 10分 |
| 2.1 | 技术方案 | 升级河湖可视化应用功能模块的技术方案：供应商针对升级河湖可视化应用功能模块提出技术方案。方案全面具体、科学合理、操作可行性强的得4分，方案较全面具体、较为科学合理、可行性较强的得2分，内容基本满足项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4分 |
| 2.2 |  | 河湖健康档案数字化集成的技术方案：供应商针对河湖健康档案数字化集成提出技术方案。方案全面具体、科学合理、操作可行性强的得5分，方案较全面具体、较为科学合理、可行性较强的得3分，内容基本满足项目需求的得1分不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 2.3 |  | 骨干河湖涉河建设项目跟踪复核和长江涉河项目“一企一档”集成的技术方案：供应商针对骨干河湖涉河建设项目跟踪复核和长江涉河项目“一企一档”集成提出技术方案。方案全面具体、科学合理、操作可行性强的得5分，方案较全面具体、较为科学合理、可行性较强的得3分，内容基本满足项目需求的得1分不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 2.4 |  | 监督检查功能升级的技术方案：供应商针对监督检查功能升级提出技术方案。方案全面具体、科学合理、操作可行性强的得4分，方案较全面具体、较为科学合理、可行性较强的得2分，内容基本满足项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4分 |
| 2.5 |  | 河湖离线巡查功能升级的技术方案：供应商针对河湖离线巡查功能升级提出技术方案。方案全面具体、科学合理、操作可行性强的得4分，方案较全面具体、较为科学合理、可行性较强的得2分，内容基本满足项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4分 |
| 2.6 |  | 堤防数据管理能力提升的技术方案：供应商针对堤防管理能力提升提出技术方案。方案全面具体、科学合理、操作可行性强的得5分，方案较全面具体、较为科学合理、可行性较强的得3分，内容基本满足项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 2.7 |  | 省水利工程管理系统首页及“一张图” 功能升级优化的技术方案：供应商针对首页及“一张图” 功能升级优化提出技术方案。方案全面具体、科学合理、操作可行性强的得5分，方案较全面具体、较为科学合理、可行性较强的得3分，内容基本满足项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 2.8 |  | 省水利工程管理系统与水利部全国水闸运行管理信息系统对接的技术方案：供应商针对省水利工程管理系统与水利部全国水闸运行管理信息系统对接提出技术方案。方案全面具体、科学合理、操作可行性强的得4分，方案较全面具体、较为科学合理、可行性较强的得2分，内容基本满足项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4分 |
| 2.9 |  | 系统运行保障的技术方案：供应商针对系统运行保障提出技术方案。方案全面具体、科学合理、操作可行性强的得5分，方案较全面具体、较为科学合理、可行性较强的得3分，内容基本满足项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 3.1 | 实施方案 | 总体实施方案：供应商针对项目的实施提供总体实施方案，方案应包括但不限于项目的开发阶段的实施方案、系统集成方案、系统测试方案、试运行方案、数据数字化及数据安全保障措施。方案全面具体、科学合理的得5分；方案较全面具体、科学的得3分；基本符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 3.2 |  | 重点难点分析：供应商针对项目的重点难点进行分析并提出解决措施。分析科学全面、论述清晰的得5分；分析较科学、论述较清晰的得3分；基本符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 3.3 |  | 培训方案：供应商应提供培训方案，内容包括但不限于培训内容、培训的人员安排、免费提供的培训资料内容。方案全面详细，可行性强的得5分；方案较全面具体、可行性较强的得3分；基本符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 3.4 |  | 工期控制方案：供应商应当提供详细的项目实施工期控制方案和管理保障措施，确保项目如期完成。方案全面详细、节点清晰的得5分；方案较全面详细、节点较清晰的得3分；基本符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 3.5 |  | 技术支持：供应商承诺提供满足采购文件：商务要求/（八）技术支持要求”的得3分，需提供承诺函，不满足或未提供承诺函不得分。 | 3分 |
| 4.1 | 人员配置 | 供应商承诺项目组成员满足采购文件：商务要求/(二)驻场服务要求”的得2分（需提供承诺函），不满足或未提供承诺函不得分。 | 2分 |
| 4.2 |  | 项目负责人具有高级工程师及以上职称的得3分，具有中级工程师职称的得2分，其他不得分，具有信息系统项目管理师证书的得2分，最高得5分。 | 5分 |
| 4.3 |  | 项目组配备的系统分析人员具有相关主管部门颁发的系统分析师证书的得2分，否则不得分。 | 2分 |
| 4.4 |  | 项目组配备的软件设计人员具有相关主管部门颁发的软件设计师证书的得2分，否则不得分。 | 2分 |
| 4.5 |  | 项目组配备的网络安全人员具有相关主管部门颁发的注册信息安全专业人员(CISP)证书的得2分，否则不得分。 注：以上4.2-4.5评分项同一人员同时具备多种专业证书或资质证书的，不重复计分。需提供本次磋商前三个月内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料（复印件）或电子缴费清单，未提供不得分；上述涉及的执业职称证书需提供复印件，未提供不得分。 | 2分 |
| 5.1 | 履约能力 | 供应商具有信息安全服务资质认证证书的得2分，没有或未提供的不得分。 | 2分 |
| 5.2 |  | 供应商具有移动应用、运维服务相关软件著作权证书的，每项得分1分，最高2分。 注：每个类型计分一次，同类多证不重复计分。 | 2分 |
| 6 | 业绩 | 供应商自2022年1月1日以来承担过类似的系统开发项目业绩的，每提供一个得3分，最高得9分。 注：供应商需提供合同复印件（应当能体现项目名称、委托单位及签订时间等信息）并加盖供应商公章，原件中标后备查，未提供不得分。 | 9分 |
| 合计分值 |  |  | 100分 |

三、成交说明：

1、小微企业的价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）小微企业参加政府采购活动的，应当出具《中小企业声明函》（格式详见磋商文件附件），否则不享受小微企业价格评审优惠政策。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

5、除本章另有说明外，所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件为依据。

- 第四章  采购项目需求

一、项目名称：江苏省河湖资源与水利工程管理系统运行维护和能力提升

二、项目概况

- 1.项目背景

江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统已经投入运行，具有全省重点河湖库空间及岸线资源管控、全省水域监测及调查、全省水利工程日常业务管理等功能，为江苏省河湖资源与水利工程规范化、科学化、现代化管理提供了支撑。

系统运行过程中，相关业务的日常管理产生了新的需求，需要对相关模块进行升级以满足最新的业务需要。同时，为了保证系统的正常运行，需要开展系统运维工作，保障系统高效稳定的运行。

2.系统现状

- 2.1省河湖资源管理信息系统

江苏省河湖资源管理信息系统2021年建成，建设了省水利“一张图”河湖管理专题，涵盖了码头、堆场、渡口、避风港、取水口、排水口、桥梁、船闸、跨河管线、穿河管线、隧道、临河道路、生态湿地、景观、船厂、电厂、油罐、房屋、其他等19类涉水工程基础数据，重点新增省骨干河道、省名录湖泊、大中小型水库及中型以上闸站管理范围内的违法违规行为数据，持续开展涉河建设项目数据录入和更新工作。2024年，省水利厅组织技术支撑单位对全省国普河道（不含长江、京杭运河）和名录湖泊（不含洪泽湖和太湖、微山湖）保护范围内的涉河占用情况进行了调查，已经完成了流域性河道和省管湖泊的数据复核工作，实现现有问题大摸底。目前涉河建设项目入库约7万个，涉及流域性河道、省管湖泊、水库等，构建了全省统一的河湖“一张图”数字底板，支撑了空间管控基础。

在应用系统方面，完成了河湖资源管理信息系统和移动应用系统的建设工作。河湖资源管理信息系统包括岸线范围信息管理、涉水工程管理、采砂信息管理、规划信息管理、用地现状信息管理、拟审批项目核查对比、岸线开发利用情况统计、水域基本信息管理、水域占用信息管理、水域情况统计、项目审批管理、项目监管、项目信息综合查询、岸线情况统计、水域情况统计、数字河湖、可视河湖和河湖专题等功能模块；移动应用系统包括移动端首页、河湖勘察、河湖库资源检索、岸线查询、水域查询、涉河项目查询、信息发布等功能模块。2024年对系统进行了升级，完善了涉河项目和问题清单全生命周期管理的相关功能。

- 2.2省水利工程管理信息系统

省水利工程管理信息系统于2023年初投入正式运行。该系统依托江苏水利信息网络，按照省、市、县三级水行政主管部门及水管单位多层次、多方面的需求，以江苏水利数据中心和江苏水利地理信息服务平台为基础开发，建立了工程管理应用数据库，建设了工程管理业务相关的统计报表系统，初步实现了水利工程注册登记管理、水管单位考核管理、水利工程运行督察管理、水利工程维修养护项目及经费管理、水利工程安全鉴定管理、白蚁防治管理、水利林木管理等业务管理流程的信息化。

系统投入运行以来，水利工程数据不断丰富，管理模块也根据水利工程标准化管理的要求不断优化。

- 2.3建设需求及目标

- 2.4省河湖资源管理信息系统

为进一步提升省河湖资源管理信息系统应用成效、支撑长效管理，本次省河湖资源管理信息系统能力提升采购聚焦以下五大核心任务：

- 2.4.1升级河湖可视化应用功能模块

省河湖资源管理信息系统的河湖监管子系统中，已实现对视频的统一展示和管理，前期已整合接入河湖监管视频点位共计333路。后期还继续接入河湖监管视频点位，随着全省河湖监测视频接入规模持续扩大，原有视频平台承载压力剧增，需对河湖可视化应用功能模块的视频数据处理、存储及分析功能进行扩容与性能优化，以满足高并发、高清晰度视频资源的实时调阅与智能分析需求，进一步提升河湖动态监管能力。升级后的功能模块将实现高效的数据处理与管理功能。

- 2.4.2河湖健康档案数字化集成

为深化系统整合应用，需对现有系统进行以下完善：优化数据接口、统一软件交互界面、增强数据展示与统计分析功能，并对用户权限与操作流程进行系统性整合。同时，需依据国家及行业相关标准与规范，对收集、审核、整理形成的河湖健康档案成果数据进行结构化、标准化的数字化整编与建库。通过建立统一的数据接口与交互规范，实现健康档案数据与河湖资源管理信息系统的深度集成与可视化联动展示，构建支撑数据共享与业务协同的技术体系。依托此深度集成，全面提升河湖治理的精细化、智能化、协同化水平，支撑河湖生态保护与高质量发展目标的实现。

- 2.4.3骨干河湖涉河建设项目跟踪复核和长江涉河项目“一企一档”集成

实现与省河湖资源管理信息系统整合，需按系统数据标准和格式要求，对相关数据成果进行规范化格式化转换，制作符合应用要求的地理信息图层；将涉河建设项目跟踪复核软件、涉河项目“一企一档”管理软件集成至该系统，同时对原系统进行统一用户认证改造，保障用户统一登录与权限管理。最终实现系统深度整合，构建统一高效的河湖资源管理信息化平台，提升涉河项目管理协同效率与数据应用水平，为河湖精细化管理和科学决策提供保障，助力河湖生态保护与可持续发展。

- 2.4.4监督检查功能升级

目前，省水利厅累计对13个设区市约300个涉河建设项目开展过检查，通过座谈会、档案查验、现场核查等方式，发现部分项目存在批建不符、监管不到位、防洪补偿措施落实不到位等问题，并督促其及时整改。然而，这些工作主要依靠人工完成，耗费了大量的人力、物力，并且长期监管资料的归档也成为一个难题。因此，开展省级涉河建设项目监管信息化子系统建设，推动江苏省涉河建设项目监管业务优化创新、协同高效是必要的。

- 2.4.5河湖离线巡查功能升级

通过河湖离线巡查应用日常使用中，发现离线巡查过程中的地图信息、巡查信息、统计功能、数据互通等不满足用户业务管理需求，因此对河湖离线巡查功能进行升级。

本次能力提升建设的内容均在江苏省河湖资源管理信息系统的统一框架下进行开发、整合与集成，是对河湖资源业务管理属性的补充与完善。

- 2.5省水利工程管理信息系统

本次省水利工程管理信息系统能力提升采购有以下三项内容：

（1）随着堤防数据的高要求、高质量，同时对接水利部系统堤防数据，为保证数据的一致性、提高数据质量，现对堤防数据管理进行能力提升。

（2）随着系统内水利工程数据的不断丰富，数据的统计分析和管理展示功能进一步优化。根据工作要求，需要对首页及“一张图”进行升级：地图方面，按骨干河道、2大流域、4大水系、6大联防片区的相关图层展示水闸、泵站、水库及水电站；报表方面，拓展统计口径，对水利工程数据进行多维度的展示，提高展示效率。

（3）同时，水利部开放了了全国水闸运行管理信息系统，为保证数据的一致性需对接水利部系统，实现江苏省水闸数据的自动动态更新。数据对接采用数据服务接口的方式，数据内容包括江苏行政区域范围内所有水闸基础信息、监测信息、地理空间信息图层服务、矢量文件及相关附件。

- 2.6运行保障

系统性能和功能调优的基础是保证其能稳定的运行。2025年系统运行期间，保障江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统稳定运行，开展日常运维，包括运行环境维护、性能调优、安全漏洞修复等工作。

- 3.建设内容

- 3.1省河湖资源管理信息系统能力提升

- 3.1.1升级河湖可视化应用功能模块

对河湖可视化应用功能模块进行升级，需对数据处理模块加以优化，同步提升系统性能与安全防护水平，且升级后的功能模块应具备优良的系统扩展性与兼容性。

（1）优化数据处理模块，提升海量视频数据的存储与处理能力，确保数据传输流畅。

（2）优化系统性能与安全防护，保障在视频数量激增下稳定运行和视频数据安全。

（3）使其具备良好的系统扩展与兼容性，能在不同浏览器和设备进行浏览。

（4）优化视频播放页面，方便用户快速、简便进行播放窗口浏览。

（5）结合gis电子地图功能，掌握视频安装的位置。

- 3.1.2河湖健康档案数字化集成

河湖健康档案数字化集成模块，需将相关功能模块集成至江苏省河湖资源管理信息系统，依据国家及行业标准建设标准化档案库、整合用户权限与操作流程。

（1）完成河湖健康档案功能模块与江苏省河湖资源管理信息系统的集成及数据的整合。

（2）优化交互界面、数据展示、统计分析等功能。

（3）建设标准化河湖健康档案库，完成33条流域性河道健康档案的数字化处理，包括信息结构化录入、空间坐标关联上图及规范化入库，构建数据完整、格式统一的档案存储与展示体系。

（4）针对相关应用单位及部门，开展用户权限与操作流程的系统性整合，按“统一管理、分级授权”原则梳理权限体系，实现用户权限标准化配置与业务流程规范化运行，提升系统协同效率。

- 3.1.3骨干河湖涉河建设项目跟踪复核和长江涉河项目“一企一档”集成

骨干河湖涉河建设项目跟踪复核和长江涉河项目 “一企一档” 集成模块，需按国家及行业标准，完成骨干河道涉河项目复核成果数据的整合，建设涉河项目 “一企一档” 专业库，配合已开发软件与省系统集成，完善系统统一用户认证。

- 对骨干河道涉河项目复核成果数据标准化处理，完成与省河湖资源管理信息系统集成和展示。

- 建涉河项目“一企一档”专业库，对已有成果数据标准化处理，完成与省系统的集成，提供数据维护和页面展示。

- 配合已开发软件与省河湖资源管理信息系统集成，按接口和交互标准适配功能、调试数据、优化流程，实现无缝协同与数据互通。

- 配合完善统一用户认证，协助开发接口、同步信息、调试权限，保障统一登录与安全便捷。

- 3.1.4监督检查功能升级

监督检查模块，主要是对涉河建设项目监督管理过程的信息化建设，内容包括项目基本情况、监督检查、问题整改、销号、统计分析。

（1）项目基本情况：主要用于记录和汇总涉河建设项目在不同阶段的监督管理情况和相关附件。

（2）监督检查：在不同阶段进行监督检查，把发现的问题登记到系统内。

（3）问题整改：对于当年度监督检查过程中存在问题的涉河建设项目，水行政主管部门应将项目整改情况登记到系统，以备监管人员核查。

（4）销号：监管人员根据整改单位提交的整改报告，详细查阅整改措施和完成情况，确认整改内容符合要求并整改到位，符合销号条件，予以销号，否则退回整改。

（5）统计分析：根据涉河建设项目在不同阶段的监督管理情况和整改情况，自动进行不同维度的统计。

- 3.1.5河湖离线巡查功能升级

河湖离线巡查移动应用在使用过程中，根据实际业务要求进行升级，包括巡查过程中显示巡查信息、增加巡查操作、增加统计分析功能、数据同步等。

（1）巡查信息：包括显示正在巡查的时间、里程等。

（2）提供对历史巡查记录可删除功能。

（3）根据不同纬度统计用户巡查信息。

（4）在网络良好的情况下，提供离线数据的同步，方便在网页端可查看巡查的相关信息。

- 3.2省水利工程管理系统能力提升

- 3.2.1堤防数据管理能力提升

堤防数据管理能力提升，为进一步提高堤防数据质量工作，内容涵盖网页端应用和移动应用。分屏管理功能、堤防数据管理功能升级、数据互通、一张图升级等网页应用功能模块，同时根据客户实际需要，建设一图查堤离线查看移动应用。

（1）网页应用功能

原堤防数据管理模块的堤防数据存在缺失属性数据、已有数据与实际不符的情况、来源不统一等，造成堤防数据混乱。本次升级将引入分屏管理功能，通过多屏联动展示不同来源的堤防数据，并增加差异化分屏、定稿分屏等功能，实现分屏比对、拉取、差异管理及定稿管理。同时，提升堤防数据管理功能，新增关键断面、除险加固等子模块，完善数据导出、填报进度统计、批量修改、操作留痕、操作热度等功能，并强化审核机制。此外，实现分屏管理定稿数据与堤防数据管理模块的互通，确保数据同步更新。最后，对“一张图”功能进行升级，增加水系、联防片区、堤防等多个图层，实现多维度、直观化展示堤防信息。

（2）一图查堤离线查看移动应用

一图查堤离线移动应用主要是在无网络情况下，在移动设备上可查看堤防的相关信息，包括堤防的基础信息、空间信息、子模块信息、子模块空间信息、离线附件查看、断面图预览等。

- 3.2.2首页及 “一张图” 功能升级优化

为适应系统内水利工程数据持续丰富的现状，提升数据统计分析与管理展示效能，对首页及 “一张图” 模块进行升级。在地图展示层面，将按照骨干河道、2 大流域、4 大水系、6 大联防片区的层级划分，构建精细化图层体系，精准呈现水闸、泵站、水库及水电站的空间分布与关联关系，实现水利工程地理信息的直观化展示。

在报表展示层面，将进一步拓展统计口径，建立多维度数据展示框架。通过整合工程基础信息、运行状态、维护记录等核心数据，开发多样化统计模型，支持按区域、工程类型、建设年限、运行指标等多维度进行数据筛选、聚合与对比分析。同时，优化数据可视化呈现方式，采用图表联动、动态加载等技术，提高数据展示的效率与清晰度，为决策分析提供高效数据支撑。

- 3.2.3与水利部全国水闸运行管理信息系统对接

为确保数据一致性，实现江苏省水闸数据的自动动态更新，将与水利部全国水闸运行管理信息系统进行无缝对接。对接采用标准化数据服务接口方式，严格遵循水利部数据交互规范与技术标准，构建安全、稳定、高效的数据传输通道。

数据对接内容涵盖江苏省行政区域范围内所有水闸的全量信息，具体包括：水闸基础信息（如工程名称、建设年代、规模参数等）、实时监测信息（如水位、流量、闸门开度等运行数据）、地理空间信息图层服务、矢量文件及相关附件（如工程图纸、审批文件、维护报告等）。通过接口实时捕获水利部系统数据更新指令，实现本地数据的自动同步更新，确保省域水闸数据与国家系统保持动态一致，提升水闸运行管理的协同性与数据时效性。

- 3.3运行维护

运行保障分为系统运维、运行环境运维、系统安全运维。

- 3.3.1系统运维

为保证系统的不间断运行和数据的准确性，需要建立工作机制，对系统进行日常运维，及时处理软件问题，定期总结上传的数据，具体的工作有：

- 日常运维。定期检查系统运行日志，出现非正常情况时及时报告，并与系统使用单位沟通解决并修改完善。

- 功能模块调优。各功能模块调优，进一步提高数据的完整性和软件操作的便捷性。

- 统计表修改完善。调研需求，对现有统计表的结构进行合理调整，优化数据的分类方式，确保数据关联、一致且实时。

- 界面优化。优化现有布局，合理安排各功能区域的位置，突出展示重要信息，提升视觉效果与体验。

- 功能完善。紧密结合业务发展和用户需求，对系统功能进行完善，测试其与现有功能兼容及在不同环境运行情况。

- 数据安全。定期检查数据存储情况、存储资源利用情况、数据运行状态等，做好预防性检查，做好数据库的备份工作。

- 共享保障。确保网页端数据和移动端数据的共享交换正常。

- 3.3.2运行环境运维

运行环境的运维工作，将以服务为中心，以稳定、安全、高效为三个基本点，确保各网络上的业务能够不间断地为用户提供高质量的服务。具体包括：

- 对各业务所依赖的基础设施、基础服务、线上业务进行稳定性加强，进行日常巡检发现服务可能存在的隐患，对整体架构进行优化以屏蔽常见的运行故障。

- 通过监控、日志分析等技术手段，及时发现和响应服务故障，减少服务中断的时间，使网络业务符合预期的可用性要求。

- 3.3.3系统安全运维

系统安全运维的目标是确保用户能够安全、完整地访问系统，主要包括数据安全运维和网络安全运维。

（1）数据安全

数据安全一是指数据本身的安全，主要指采用现代密码算法对数据进行主动保护，如数据保密、数据完整性、双向身份认证等；二是数据防护的安全，主要指采用现代信息存储手段对数据进行主动防护，如通过一般阵列、数据备份、异地容灾等手段保证数据的安全。因此，具体工作内容有：

①及时备份关键数据

②严格权限管理

③对敏感数据加密

④优化安全策略

（2）网络安全

网络安全运维工作包括进行常规的安全扫描、渗透测试和安全事件的应急处理。包括：

①安全加固：对网络及安全设备进行安全加固，维护补丁管理系统和防病毒系统。

②应急响应：包括入侵调查、主机系统异常响应、其他紧急安全事件等。运维人员需完善安全防护、抵抗攻击、进行安全修复，并减少未来安全漏洞产生的可能性。提供快捷的服务支持和 7×24 的紧急响应服务，保证网络安全无忧，预防危险发生。

③安全通告：定期分析运维过程中产生的各种数据，及时发现信息系统存在的安全隐患，采取适当的处理措施，同时密切关注操作系统、应用程序等各种最新的漏洞补丁更新，掌握最新的安全动态，及时通报最新最严重的网络安全问题。

四、技术要求

（一）能力提升技术要求

- 功能模块集成至江苏省河湖资源管理信息系统时，数据接口需遵循国家地理信息公共服务平台接口规范及省河湖资源管理信息系统定制化接口标准，支持实时数据同步与批量数据交互，响应时间≤1 秒。

- 软件交互界面需符合《信息技术 用户界面设计指南》（GB/T 38604），实现与省河湖资源管理信息系统在视觉风格、操作逻辑上的统一连贯，降低用户学习成本，提升操作便捷性。

- 数据库建设，应遵循国家和省级已经制定的规范标准。

- 数据结构化录入字段完整率≥99%，入库数据需经完整性、一致性校验，确保数据库具备高效查询、历史追溯及版本管理功能。

- 系统集成后需开展全面内部测试，包括功能测试、性能测试、兼容性测试、安全测试，测试通过率需达到100%，并形成完整测试报告。

- 能力提升后的系统具备良好的系统扩展与兼容性。

（二）运行维护技术要求

- 功能模块调优后数据完整性提高，操作便捷性提升。

- 统计表经确认能满足需求，数据关联实时。

- 界面布局优化获认可，视觉体验良好。

- 新功能兼容稳定，网页端与移动端数据共享正常。

- 需建立 7×24 小时运行监控机制，对服务器 CPU 使用率、内存占用、磁盘空间、网络带宽等关键指标实时监测。

- 定期（每月）对操作系统、数据库、中间件进行补丁更新与版本适配检查，确保运行环境兼容稳定，故障响应时间≤30 分钟，一般问题 4 小时内修复，重大问题 24 小时内解决。

- 根据信息系统等级保护测评报告对系统进行整改，配合完成系统三级等保，同时按等保三级标准完善安全防护策略，包括入侵检测、数据加密、日志审计等。

- 保障数据完整性与可用性，定期做好数据备份，保证备份数据可恢复性。

- 访问遵循最小权限原则，全程留痕，日志存期≥6个月。

- 遵循江苏省水利厅有关系统安全规范要求。

五、提交成果要求

以下成果需通过验收审核，且需按要求存档备案，确保成果的可追溯性和复用性。

（一）文档成果

（1）成交供应商应提交完整的系统集成技术文档，包括但不限于数据接口设计说明书（明确接口规范、参数定义、调用方式等）、软件交互界面设计文档（含界面原型图、交互逻辑说明）、数据库设计报告、项目实施计划和项目总结报告等成果。文档需符合行业规范格式，内容准确清晰。

（2）提供数据处理报告，详细说明数据结构化录入过程、完整性与一致性校验方法及结果，包含字段完整率达标证明（≥99%）。

（3）提交系统测试报告，包含功能测试、性能测试、兼容性测试、安全测试的详细记录、测试用例、测试结果及问题整改说明，需明确测试通过率达 100%。

（4）提供系统用户手册，涵盖系统功能介绍、操作流程、常见问题处理等内容，便于用户快速掌握系统使用方法。

（二）数据成果

（1）提交经标准化处理并完成入库的全部数据，数据需符合国家及省级相关规范标准，确保完整性、一致性和准确性。

（2）提供数据备份文件，采用加密存储方式，附备份操作说明，保障数据可恢复性。

（三）系统成果

（1）成交供应商应当项目验收前提供最新的系统代码并发布验证。并提供系统部署包及部署说明文档，确保系统可在指定环境下顺利部署运行。

（2）成交供应商提交成功集成至江苏省河湖资源管理信息系统的功能模块，确保模块与系统无缝对接，数据接口响应时间≤2 秒，满足实时数据同步与批量数据交互需求。

（3）成交供应商需提供相应的接口技术规范和调用示例代码。

六、数据保密要求

（1）成交供应商未经采购人同意，有意和过失造成中间成果和最终资料丢失、泄露、转让等行为。给采购人造成经济损失的，采购人有权对成交供应商进行经济处罚。触犯国家法律的，按照国家有关司法程序执行。

（2）成交供应商进场后应与采购人签订《信息安全保密协议》，以明确双方的权益和责任。成交供应商应配备专职保密管理员对由采购人提供的基础资料及由测绘单位测绘、调查生成的数据资料进行全程跟踪检查。

（3）项目生产所有废弃的文字、表格、图件等纸质资料，成交供应商需确保经过破碎，然后进行处理。

（4）项目办公、生产用的电脑，成交供应商需确保随时升级杀毒软件及时查杀病毒，并进行个人加密，未经允许，严禁他人操作其电脑，确保电脑资料的安全。

（5）储存涉密测绘资料的计算机，严禁上国家互联网、公共信息线，涉密信息不得在与国境线络互联的计算机信息系统中存储、处理、传递。

（6）项目所有成果资料，成交供应商需安排专人负责对地形图、空纸质成果等资料的领用应做好登记，用完后及时归还。在外业作业过程中，成交供应商应充分保证地形图资料等成果不泄漏给他人。

（7）成果资料的使用权和版权归属采购人，任何人都不得将成果资料转让他人。

（8）成交供应商对于采购人为开发系统提供基础数据，及最后完成的成果资料均应按照《信息安全保密协议》中相关规定，对数据资料进行保密处理。

七、商务要求

（一）服务期要求

（1）合同履行期限：自合同签订之日起 60 天（日历日）内完成数据上图、开发、部署、集成和测试工作，以及相关应用系统的整合（需提供第三方系统改造的技术支持）。

（2）合同签订后10天内，成交供应商需提供详细的建设方案、施工计划、进度安排时间表，并形成文档报送业主。合同签订后60天内，完成数据上图、软件开发、安装测试，以及与已有系统的集成联调工作。安装调试及集成联调全部结束后，系统投入试运行。

（3）合同履行地点：采购人指定地点（江苏省南京市）。

（二）驻场服务要求

（1）为保证项目实施，供应商需指定不少于2名驻场服务人员，驻场时间不低于2个月（驻场服务涉及的费用应当包含在供应商的报价中，采购人不承担任何额外费用）。供应商的驻场服务人员在驻场服务期间应该服从采购人单位的管理规定。

（2）驻场人员应能快速理解客服的业务需求，将业务问题转化为技术解决方案。

（3）具备良好的沟通能力，能够与不同部门的人员（包括技术人员、业务人员和管理人员）进行有效的沟通和协作。能够清晰地表达技术观点和解决方案，撰写详细的技术文档和汇报材料。

（4）为确保项目实施的、稳定性、连续性，未经采购人书面允许，供应商不得擅自更换项目组成员。

（三）系统测试要求

成交供应商在系统能力提升完成后应当按照要求进行系统测试，系统测试包括成交供应商自测试和完工测试两个步骤，具体要求如下：

（1）成交供应商自测试：软件安装调试后，成交供应商应按照计划对软件功能进行全面测试，重点测试河湖可视化展示精度、健康档案数据集成准确性、涉河项目数字化数据一致性与集成接口稳定性与水利部水闸系统对接稳定性等内容，并作好测试记录并提交自测报告。测试应当包括通用性测试和模块功能测试，其中通用性测试包括用户界面测试和各种按钮（功能键）测试；模块功能测试应当对每个模块进行功能测试，检查是否符合设计要求。

（2）完工测试：采购人在成交供应商自测报告的基础上按合同的要求系统逐项进行完工测试，检查是否符合设计要求。对于测试中出现不符合设计要求的问题，成交供应商应尽快解决，解决后再进行测试，直至按设计要求通过测试。在测试过程中出现故障，成交供应商应分析原因，提交分析报告。

（四）质保期要求

自项目验收合格后开始计算不少于贰年，供应商在质保期内应免费对运行中出现的故障进行解决。

（五）试运行要求

在开发部署完成后（包括系统测试），成交供应商负责组织对系统进行试运行，试运行期60天。在试运行过程中，对软件发生的问题和软件中不符合实际工作需求的部分，成交供应商有责任进行修改。

（六）培训要求

供应商在成交后需负责对采购人一方的工作人员进行培训，免费提供培训教材（含使用手册）和安排培训教师。对于采购人一方的管理员的培训内容应当包括：熟悉整个系统的硬件和软件结构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术等。

（七）验收服务要求

验收要求：成交供应商在完成所有项目开发建设内容、完成系统测试并按要求提交相关成果文件后，由采购人按照合同要求进行验收。

（八）技术支持要求

成交供应商应当保证在系统交付后（含质保期结束后），能够提供有效的技术支持服务，并提供承诺函，具体要求如下：

①维护管理：成交供应商应对本项目的软件系统提供软件维护服务，确保系统正常运行，针对存在的BUG、缺陷，不论在质保期内、外，均持续提供修正与消缺服务；质保期内提供免费升级。

②故障解决：成交供应商确保提供7×24小时线上技术支持，并且在线上无法解决故障的情况下承诺在2小时内响应并在24小时内派工程师进行现场解决。成交供应商需承诺对普通bug在5个工作日内完成修复使用；对影响用户使用的bug在2个工作日内完成修复使用；对于严重的系统bug和安全bug，在24小时内必须完成修复使用。

（九）知识产权

供应商应保证在成交后能够确保采购人在使用系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，成交供应商应承担全部责任。

（十）履约能力要求

（1）供应商需提交对本项目的背景、目标及河湖资源与水利工程管理要求的理解。

（2）供应商需提交对应用开发、系统建设及集成的理解，对本项目数据建设、应用开发、系统安全、软件部署、系统集成等进行论述。

（3）供应商需提交科学、合理、完整的项目技术方案，包括河湖可视化应用功能升级技术路径、健康档案数字化集成架构、涉河项目数字化标准与集成流程设计、与水利部水闸系统对接方案、系统运行保障等内容。

（4）供应商需提交科学、合理、完整的项目实施方案，包括总体方案（包括但不限于项目的开发阶段的实施方案、系统测试方案、试运行方案及数据安全保障措施）、重点难点分析、培训方案、工期控制方案等。

（5）技术团队：供应商应针对本项目组建职责分工明确的项目组，项目组应至少包括项目负责人1人，技术负责人1人。

（6）供应商应具有2022年1月1日以来承担与本项目类似的项目经验。

（十一）响应报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于员、测试、审查及验收相关费用、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）响应报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

（十二）付款条件

（1）合同签订后，采购人向成交供应商支付合同金额的70%；开发部署完成并经采购人验收合格后，采购人向成交供应商支付至合同金额的100%。

（2）合同质保期间需提供质保函，质保期两年。（供应商须提供承诺函，格式自拟，未按要求提供承诺的视为无效响应）。

八、验收标准：符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

九、合同履行期限：自合同签订之日起 60 天（日历日）内完成数据上图、开发、部署、集成和测试工作，以及相关应用系统的整合（需提供第三方系统改造的技术支持）。

十、备注

★（1）供应商至少提供一个与本项目类似的业绩，未提供业绩的视为无效响应。

（2）本项目经磋商小组认定响应文件有规律性报价的，视为无效响应。

（3）所有实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效响应文件。

（4）所有实质性要求在竞争性磋商中经采购人代表或磋商小组确认允许进行实质性变动。

- 第五章  合同草案条款及格式

江苏省政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

合同编号：******

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务： 江苏省河湖资源与水利工程管理系统运行维护和能力提升 。

2、具体服务执行要求详见乙方投标文件。

第二条 合同价款

1、本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

2、本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同执行期间合同价款不变。

4、项目实施过程中，若因财政政策、资金等调整，需要缩减经费总额的，乙方应当配合甲方工作安排做出相应调整。

5、本项目设立专项维修经费，由招标限价总额与运维合同实际发生金额的差额产生。快检室单项超出1万元的维修费用，乙方可以申请使用专项维修经费，经甲方同意拨付使用。具体申请及使用规则由甲方与乙方另行约定。专项维修经费不得挪作他用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于******标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺/服务承诺；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 双方权利与义务

1、甲方的权利和义务

（1）甲方负责制定各类抽样标准与程序和服务程序及验收办法。

（2）甲方负责对乙方开展快检工作指导。

（3）甲方负责对乙方进行各项监督检查和验收。

（4）其它依法应由甲方享有的权利和承担的义务。

2、乙方的权利和义务

（1）乙方根据有关法律、法规、政策及本合同的规定，制定该服务项目的各项管理措施、规章制度、实施细则，并积极参加甲方统一组织的各项培训活动。

（2）乙方如有违反管理规定的行为，自愿接受甲方的教育和法定范围内的处理。

（3）乙方自觉接受甲方实施的监督检查和验收等，对甲方提出的整改要求，乙方应按照甲方要求的时间予以整改，逾期未按管理规定整改到位，必须接受甲方的处罚。

（4）乙方未经甲方书面同意，不得将其他委托管理事项擅自进行承包、转包或转让、倒卖。对各类办公设施和设备，不得擅自占用和改变其使用功能等。

（5）乙方负责建立健全服务管理档案并及时记载有关变更情况。

（6）乙方雇佣的从事服务的所有人员在作业期间或作业时间之外发生任何意外事故、人身疾病及违反法律法规的情况，与甲方无关，均由乙方处理，甲方不承担任何法律责任和费用。乙方聘用工作人员的一切日常管理费用均由乙方负担。

（7）其它依法应由乙方享有的权利和承当的义务。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任（包括但不限于甲方因此付出的诉讼费、律师费等）。

第六条 质量保证

1、乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方可指派其下属公司具备履行合同所必须的场地、人员、设备等具体实施本合同下的服务内容，但乙方仍对服务质量负责。

第七条 系统测试要求

成交供应商在系统能力提升完成后应当按照要求进行系统测试，系统测试包括成交供应商自测试和完工测试两个步骤，具体要求如下：

①成交供应商自测试：软件安装调试后，成交供应商应按照计划对软件功能进行全面测试，重点测试河湖可视化展示精度、健康档案数据集成准确性、涉河项目数字化数据一致性与集成接口稳定性与水利部水闸系统对接稳定性等内容，并作好测试记录并提交自测报告。测试应当包括通用性测试和模块功能测试，其中通用性测试包括用户界面测试和各种按钮（功能键）测试；模块功能测试应当对每个模块进行功能测试，检查是否符合设计要求。

②完工测试：采购人在成交供应商自测报告的基础上按合同的要求系统逐项进行完工测试，检查是否符合设计要求。对于测试中出现不符合设计要求的问题，成交供应商应尽快解决，解决后再进行测试，直至按设计要求通过测试。在测试过程中出现故障，成交供应商应分析原因，提交分析报告。

第八条 交付和验收

1、服务期限：自合同签订之日起 60 天内完成数据上图、开发、部署、集成和测试工作，以及相关应用系统的整合（需提供第三方系统改造的技术支持）。合同签订后10天内，成交供应商需提供详细的建设方案、施工计划、进度安排时间表，并形成文档报送业主。合同签订后60天内，完成数据上图、软件开发、安装测试，以及与已有系统的集成联调工作。安装调试及集成联调全部结束后，系统投入试运行。合同履行地点：采购人指定地点（江苏省南京市）。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺(不低于国家相关标准)。

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：合同签订后，采购人向成交供应商支付合同金额的70%；开发部署完成并经采购人验收合格后，采购人向成交供应商支付至合同金额的100%。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付服务、完成安装调试的或未按本协议第四条履行义务的，甲方有权终止合同，乙方还应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方终止合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十一条 项目履约验收

1、成交供应商在完成所有项目开发建设内容、完成系统测试并按要求提交相关成果文件后，由采购人按照合同要求进行验收。

2、甲方可以邀请参加本项目的其他乙方或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应。

3、参与验收的乙方或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

除甲方认可情形下，否则乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1） 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 双方约定本合同其他相关事项

本项目江苏省省级项目预算续效目标表（详见合同附件）。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

项目绩效目标表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标效益指标 | 全年（程）指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 数据备份文件 | 1份 |
|  |  | 质量指标 | 项目通过专家验收 | 达成 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 合同签订起60天内完成建设内容，系统投入试运行 |
| 2 | 效益指标 | 社会效益 | 项目成果对促进地区经济发展的改善 | 具备 |

- 第六章  响应文件格式

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：

1、各供应商可根据企业自身实际情况以及对磋商文件的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整，并按要求上传至苏采云系统。

正本（副本）

江苏省河湖资源与水利工程管理系统运行维护和能力提升

响应文件

项目编号：

供 应 商：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

目  录

一、竞争性磋商申请及声明…………………………………………………………………………………X

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件………………………………………………X

三、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函 …………………………………………………………………………………………………………X

四、第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件…………………………………………………………………………………………………………X

五、第一章竞争性磋商公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件…………………X

六、第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件……………………………………………………………………………………………………………X

七、第三章成交标准要求提供的方案或相关证明材料等…………………………………………………X

八、服务方案…………………………………………………………………………………………………X

九、表格格式…………………………………………………………………………………………………X

十、附件……………………………………………………………………………………………………X

一、竞争性磋商申请及声明

致：江苏省水利科学研究院

江苏省华厦工程项目管理有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表                               （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、我们单位        （根据单位实际情况填写“是”或“不是”）外商投资企业。

4、按磋商要求，我们的首次报价为（大写）                         元/人民币。

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

9、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件

法定代表人授权委托书

致：江苏省水利科学研究院

江苏省华厦工程项目管理有限公司

本授权书声明：注册于                  （供应商住址）的                    （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的           （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                         （项目名称），              （项目编号）进行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日          期：        年    月    日

委托代理人的身份证复印件

三、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函

致：江苏省水利科学研究院

江苏省华厦工程项目管理有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （项目编号）竞争性磋商公告，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：                 （盖章）

日     期：    年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

四、第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括2024年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

3、供应商成立不满一个月或供应商提供金融机构或担保机构出具的保函则可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供加盖公章的承诺函，格式后附）；

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（加盖公章）；

承诺函

江苏省华厦工程项目管理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

根据本项目                         （项目名称），                    （项目编号）采购需求要求，我单位承诺具有履行本项目合同所需的设备和专业技术能力，我单位对此承诺如有虚假将依法承担相应的法律责任。

承诺人：（盖章）

年     月    日

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1、缴纳税收证明材料：供应商参加政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

2、缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

1、提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、无重大违法记录声明格式：

致：江苏省水利科学研究院

江苏省华厦工程项目管理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年     月    日

（六）法律、行政法规规定的其他条件：

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

五、第一章竞争性磋商公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

六、第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

七、第三章成交标准要求提供的方案或相关证明材料等

注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合磋商文件第三章成交标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟，证明文件包括但不限于以下内容：各方案要求、相关业绩、荣誉，以及成交标准要求的其他相关证明文件。

八、服务方案

注：服务方案是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，服务方案包括但不限于：服务内容的详细说明、项目实施方案、服务承诺等，这些文件可以是文字资料方案、图纸（表）和数据等。各供应商根据企业自身情况及对磋商文件响应程度进行编制响应文件，格式自拟。

九、表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）报价表格式

《报价表》

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首次报价 | 大写 |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |
| 2 | 项目交付时间 | 满足磋商文件要求 |  |  |
| 3 | 供应商是否为 小微企业 | 是 否 |  |  |

供应商名称：                                      （盖章）

说明：

1、供应商须根据企业自身实际情况，在“供应商是否为小微企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

2、供应商响应文件所报的投标价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效投标处理。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（二次或多次报价）。

（二）分项报价表格

《分项报价表》

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 分项目 | 单价 （元） | 数量 | 小计 （元） |
| 合计总价（首次报价） |  |  | 元 |  |  |

供应商名称：                                      （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件所报投标价格（首次报价）的，分项报价同比例调整。

- （三）商务条款偏离表格式

《商务条款偏离表》

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件商务部分与磋商文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

- （四）技术条款偏离表格式

《技术条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件要求的 采购需求条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件与磋商文件要求的采购需求条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于采购需求条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

（五）项目负责人简介表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |  | 备注 |

供应商名称：                                      （盖章）

（六）技术团队配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 证书类别 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                      （盖章）

（七）供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：（盖章）

十、附件

附件一、中小企业声明函格式（如供应商为中小企业须提供此函）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加             （单位名称）的           （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.               （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为                  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.               （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为                  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：如供应商能够出具《中小企业声明函》的，则《中小企业声明函》一式两份，一份装订在投标文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“中小企业声明函”字样，除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如供应商为残疾人福利性单位须提供此函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件三、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业须提供相关证明文件）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。