招　标　文　件

项目名称：江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）网络安全相关建设和服务

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0527

江苏省政府采购中心

2024年10月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………28

- 投标文件格式………………………………36

第一章  投标邀请

受江苏省住房和城乡建设厅的委托，江苏省政府采购中心就江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）网络安全相关建设和服务(JSZC-320000-SCZX-G2024-0527)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）网络安全相关建设和服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年11月15日9点    30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0527

2.项目名称：江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）网络安全相关建设和服务

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 133.5 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 133.5 |

5.采购需求（简介）：本次采购内容为江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）网络安全相关建设和服务，主要内容为，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB∕T 25070-2019）、《信息安全技术 代码安全审计规范》（GB/T 39412-2020）、《信息安全技术 应用软件安全编程指南》（GB∕T 38674-2020）、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）等法律法规要求，结合江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）实际安全需求，将安全融入从需求到部署的每个阶段，开展系统安全需求、安全设计、安全开发、安全测试、上线部署、安全运营服务，识别、分析、处置各阶段面临的安全风险，确保系统全生命周期的网络和数据安全闭环管理，符合监管、合规等相关安全建设要求。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起至江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）项目竣工验收合格，并提供一年的免费运维，运维内容按照项目服务要求中试运行阶段的相关内容实施。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：

无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年11月15日 9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省住房和城乡建设厅

地址：　南京市鼓楼区草场门大街88号

联系人：  孙翠娟

联系方式：　025-51868232

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：张倩、许滢

联系方式：025-83668527

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_____0____元作为本合同的履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后甲方预付合同金额的30%。

8.1.2 中期款支付时间：初验完成后甲方预付合同金额的40%。

8.1.3 尾款支付时间：终验完成后甲方支付合同金额的20%，剩余合同金额的10%作为履约保证金，质保期满后支付给乙方。

乙方可以在质保期内向甲方提供合同额10%的银行保函作为履约保证金，保证期限至免费运维期满。甲方在完成终验并收到乙方提供的银行保函后，支付合同额10%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

## 一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）网络安全相关建设和服务 | 软件和信息技术服务业 |

项目属性:服务类项目。

## 二、技术要求

- 项目概述

- 项目简介

本次采购内容为江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）网络安全相关建设和服务，旨在构建一个全面、动态的安全防护体系，确保系统在各个发展阶段均能适应不断演变的安全威胁。主要采购内容为，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB∕T 25070-2019）、《信息安全技术 代码安全审计规范》（GB/T 39412-2020）、《信息安全技术 应用软件安全编程指南》（GB∕T 38674-2020）、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）等法律法规要求，结合江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）实际需求，将网络安全融入从需求、设计、开发、测试、部署和运营的每个阶段，开展系统安全需求、安全设计、安全开发、安全测试、上线部署、安全运营服务，识别、分析、处置各阶段面临的安全风险，确保系统开发、建设、运营等全生命周期网络和数据安全的闭环管理，符合监管、合规等相关安全建设要求。

- 标的系统概况

按照国家、省关于加强房屋安全监管的相关工作部署，围绕目前房屋安全管理的难点痛点问题，创新运用信息化手段推进房屋建筑数字化监管，探索形成全生命周期动态管理的“江苏方案”。为此，我厅以“增量管理、存量整治、全量治理、动态管控、多方参与”为总体思路，推进江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）建设。

一是建成房屋安全数字化监管平台，实现城镇房屋、农村房屋等城乡房屋数字化管理，城镇房屋安全数字化管理机制包含既有房屋安全监管以及新建房屋的全生命周期管理，农村房屋数字化管理包含农房建设数字化审批、农房建设服务等；建设房屋建筑安全隐患消险闭环管理，实现隐患房屋建筑的“排查发现、评估鉴定、隐患整治、隐患消险”的数字化闭环管理；拓展建设高层建筑消防专项排查治理，持续开展高层建筑消防安全排查整治相关工作。

二是融合、治理多轮既有房屋排查数据，建立全省统一的既有建筑基础数据库；同时，联动工程审批、建设管理、安全管理等信息系统，接入新建房屋数据和房屋使用管理数据，形成动态更新的全省房屋建筑数据库，推动形成“一房一档”。

三是建成全省房屋建筑“一张图”，以全省房屋建筑数据库为基础，构建全省统一的房屋建筑空间信息底座，支撑房屋安全数字化监管等业务，实现“以图管房”，还为地方提供底图服务和数据支撑；构建包括驾驶舱、房屋安全监管、辅助决策分析等可视化应用场景。

四是编制建立标准规范体系，编制房屋建筑统一编码规范、基础数据标准、动态更新规范等标准规范，指导规范房屋建筑相关数据的采集、更新、维护和应用等。

五是关联对接省市房屋建筑相关平台，积极推进与公安“一标三实”、自然资源规划许可 “一书三证”等省级部门，以及房屋建筑安全隐患排查整治、装修安全管理等各地区业务互联互通、数据共建共享，推动形成房屋安全“多跨协同”管理机制。

江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）由省级统筹建设，支持分级部署，采用B/S架构，计划部署于省政务云平台（需满足关于国产化、信创相关要求），包括PC端和移动端（APP或小程序等）。建成后覆盖全省、市、县（区、市）等房屋安全相关行业主管部门及乡镇（街道）、村（社区）相关工作人员。

- 服务要求和目标

本项目服务供应商应主动与采购人、系统开发承建单位、第三方软件测试单位，以及江苏省大数据管理中心等相关方协作，共同确保技术安全可控、设备安全可靠、数据安全保护。认真落实网络安全“同步规划、同步建设、同步使用”制度，全面覆盖网络安全、数据安全、密码应用安全等建设方案的编制、设计、评审和实施。

通过生命周期网络和数据安全管理的实施，确保江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）在设计、开发、部署到运维的每个阶段都达到安全性和合规性要求，全面提升系统的整体安全性和抵御外部威胁的能力，从而保障业务数据的安全和系统的稳定运行，促进业务的可持续发展。

- 项目服务要求

- 总体要求

本次项目标的系统即“江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）”（以下简称“系统”）部署在省政务云，其中服务器、存储设备、备份设备及网络安全防护、密码应用等相关硬件设备均由省大数据中心提供支撑。

本项目服务供应商需结合已有项目经验，快速理解分析标的系统建设内容和部署要求，研究分析系统从设计、开发、测试到运行等全生命周期网络安全风险点并提出相应的解决措施或方法，会同采购人、系统相关建设单位形成系统全生命周期网络安全建设需求（要求）相关方案并予以实施。包括但不限于：

在国产化适配方面，需依据GB/T 36630.1-2018《信息技术产品 信息技术产品安全可控评价指标 第1部分：总则》、GB/T 36630.2-2018《信息技术产品 信息技术产品安全可控评价指标 第2部分：中央处理器》、GB/T 36630.3-2018《信息技术产品 信息技术产品安全可控评价指标 第3部分：操作系统》、GB/T 36630.4-2018《信息技术产品 信息技术产品安全可控评价指标 第4部分：办公套件》、GB/T 36630.5-2018《信息技术产品 信息技术产品安全可控评价指标 第5部分：通用计算机》、《商用密码管理条例》（1999年国务院令第273号）、《信息安全等级保护商用密码管理办法》（国密局发11号）、《信息安全等级保护商用密码管理办法》实施意见（国密局发10号）等标准规范会同系统开发建设单位、省大数据中心提出系统国产化适配相关网络安全建设和服务方案，包括但不限于软硬件基础环境安全、网络和通信安全、系统应用安全等方面。

在系统网络安全建设方面，要从安全技术角度出发，明确环境安全、应用安全（PC端和移动端）、数据安全等层次的系统安全保障方案，包括但不限于使用国家密码管理部门认可的密码技术产品服务，遵循《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》等相关规定等内容，以提升系统建设、运行等制度、机构、人员等网络安全管理，增强物理环境安全，网络安全、边界安全、通信安全等计算安全，数据分类分级、数据安全风险评估和防护等数据安全系统，API访问控制、数据库系统安全、数据共享行为管理审计、移动应用安全、账号安全、关键资源访问行文审计等应用系统安全，以及密码应用安全、网络数据安全风险监测、预警和事件处置等网络数据安全相关本质能力水平。

- 设计阶段

- 应用系统安全需求分析

服务供应商应能够深入理解并分析应用开发过程中可能遇到的网络数据安全相关法律、法规和技术标准，结合业务安全需求，识别和评估应用开发全生命周期过程中的潜在风险，并提供相应的风险缓解措施，并提供详细的应用系统风险分析和网络安全建设需求相关报告。

- 应用系统安全规划设计

服务供应商应提供一套全面且合理的应用系统安全规划设计方案，该方案应涵盖网络安全、数据保护、密码应用安全等关键领域，并符合国家和行业的安全标准。

- 开发安全管理制度

服务供应商应在完成应用系统安全规划设计后，进行开发安全管理制度建设，内容包括但不限于明确开发安全岗位职责和制定开发安全管理流程。

- 明确开发安全岗位职责

服务供应商协助采购人明确各方团队中成员的岗位安全职责，包括软件开发人员、软件实施人员、软件测试人员、软件运维人员等，提供一套详细的岗位职责划分指南，确保每个岗位的安全责任明确无误。

- 制定开发安全管理流程

服务供应商应协助采购人制定一套完整的开发安全流程和管理规范，开发安全流程中明确需求分析、设计、编码、测试、部署等各个阶段应开展的安全工作，管理规范应包括安全审计、安全培训、安全事件响应等安全管理措施。流程和管理规范应确保可执行性和有效性。

- 开发安全规范编制

服务供应商应结合应用系统业务开发需求，根据开发安全管理制度要求，制定开发安全规范，内容包括但不限于制定开发安全编码规范和制定软件代码安全缺陷规范。

- 开发安全编码规范

服务供应商应制定一套详细的安全编码规范，指导系统相关建设单位开发人员能够遵循最佳实践进行编码，规范应覆盖常见的安全漏洞防范，如SQL注入、跨站脚本攻击等。

- 软件代码安全缺陷规范

服务供应商应制定一套软件代码安全缺陷的识别、分类、修复和跟踪的规范。规范应包括缺陷的严重性评估和修复优先级设定，以便于缺陷的跟踪和管理。

- 开发阶段

- 开发环境安全管理

服务供应商应协助采购人指导、管理和监督系统相关建设单位落实开发环境的安全管理，对服务器、数据库、开发工具等的安全配置进行检查、审计，并协助完成开发环境配置、调整和调优。在实施开发环境安全审计时，若发现开发环境内不合规操作或行为，应及时下发《项目安全风险整改告知书》，并督促系统相关建设单位整改；定期提供开发环境安全管理报告，包括安全审计结果和改进建议。

- 开发人员安全培训

服务供应商应提供针对系统相关建设单位开发人员的全面安全培训，包括安全意识、安全编码、安全测试等。培训应结合实际案例，提高开发人员的安全技能，并提供培训方案、签到表和总结报告，确保培训效果。

- 开发安全测试评估

对于业务变更或模块更新，服务供应商应会同系统相关建设单位、第三方测试单位、监理单位等，开展应用上线开发安全测试和评估，确保新上线的应用系统或模块符合安全要求，降低风险，保障业务安全运行。

- 漏洞扫描

服务供应商应上线前完成待上线应用系统（模块）全面的漏洞扫描，包括但不限于应用系统、数据库、操作系统、网络设备等。扫描结果应详细列出发现的漏洞和相应的修复建议，并提供漏洞扫描服务报告。

- 渗透测试

服务供应商应在上线前间完成待上线应用系统（模块）全面的渗透测试，通过模拟攻击测试，以验证系统的安全性。测试应覆盖所有可能的攻击面，包括Web应用、数据库、操作系统等，并提供渗透测试服务报告，包括测试结果和改进建议。

- 安全基线检测

服务供应商应会同系统相关建设单位在上线前完成待上线应用系统（模块）安全基线检测，确保系统配置符合安全标准。检测结果应详细列出不符合项和改进建议，并提供安全基线检测报告，包括检测结果和改进建议。

- 已知漏洞闭环跟踪

服务供应商应对发现的漏洞进行跟踪和闭环管理，包括漏洞的发现时间、漏洞等级、修复情况和验证结果等。服务供应商应定期更新漏洞跟踪表，确保漏洞管理的及时性和有效性，并提供漏洞管理服务报告，包括漏洞跟踪结果和改进建议。包括但不限于：已知漏洞建档、协助漏洞整改和漏洞闭环跟踪等工作。

- 试运行阶段

服务供应商应依托省政务云提供或系统安装部署的相关平台工具，实时分析网络流量，及时发现并识别潜在的安全威胁；定期对系统主机进行安全检查和评估，确保主机配置和运维操作符合安全规范。

服务供应商应与采购人保持密切沟通，定期提供安全运营报告，确保采购人对安全状况有清晰了解并能够做出准确决策。

- 资产安全管理服务

服务供应商应对系统资产开展常态化的管理和监控，包括IP地址、网络映射、操作系统、数据库、业务软件、业务数据等。服务供应商应定期更新资产清单，确保资产信息的准确性，并提供资产管理服务成果，包括资产清单和监控结果。

- 安全监控告警服务

服务供应商应在提供现场服务的同时，应监测系统相关访问日志、流量等运行情况，结合收集的各级网络安全管理部门、网络安全权威机构、标的系统相关产品（中间件、应用软件、操作系统等）安全通报、漏洞公告等安全预警信息，分析、评估对系统安全稳定运行的风险隐患和安全问题，及时预警、通报采购人、系统相关建设单位等采取加强监测、实施版本更新或问题整改等安全加固或预防性措施，确保安全预警信息及时响应，避免网络数据安全事件发生。

- 安全应急处置服务

服务供应商应提供安全应急处置服务，制定一套完善的应急响应计划，确保在发生安全事件时能够快速有效地处置，包括事件调查、影响评估、恢复计划等，并提供应急处置报告，包括事件处理结果和改进建议。

- 应急预案及演练服务

服务供应商应制定详细的应急预案，包括事件响应流程、资源调配、沟通协调等，定期进行应急演练，以验证预案的有效性和团队的响应能力，并提供应急预案和演练服务报告，包括演练结果和改进建议。

- 项目实施与验收要求

- 实施要求

投标方应提供的实施方案（包括项目进度与计划管理措施，项目实施计划措施，项目质量保证措施等内容）

1、本项目在设计阶段、开发阶段、试运行阶段期间，出现的任何问题，均由中标单位负责。

2、中标供应商在中标后，需自行准备工作环境所需软硬件设备，并按照响应文件配置服务所需的服务工具。

3、中标供应商负责配合采购人和监理、测评方进行相关成果的验收，并且负责整个项目过程中的相关文档收集、整理工作。

- 项目验收要求

本项目作为标的系统（江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）子项目，随同标的系统一同验收，验收合格标准为标的系统通过采购人和省有关部门组织的第三方软件测试、档案验收等专项验收和竣工验收。

- 提交产出物要求

供应商在项目建设的实施、初验、终验阶段及时提交建设成果，主要包括（但不限于）以下内容：

（一）设计阶段

- 《应用系统风险及网络安全建设需求分析报告》

- 《应用系统安全规划设计方案》

- 《开发安全岗位职责划分指南》

- 《开发安全流程和管理规范》

（二）开发阶段

- 《开发安全编码规范》

- 《软件代码安全缺陷规范》

- 《开发环境安全管理报告》（每月提交）

- 《培训方案》、《培训签到表》、《培训总结》

- 《漏洞扫描服务报告》

- 《渗透测试服务报告》

- 《安全基线检测报告》

- 《已知漏洞闭环跟踪表》

（三）试运行阶段

- 《资产清单表》（每月提交）

- 《安全运营服务报告》（每周、每月提交）

- 《应急处置报告》

- 《应急预案》、《应急演练方案》、《应急演练总结报告》

- 质量保障、系统运维售后和本地化服务要求

- 质量保障要求

中标供应商在项目各阶段工作结束后，均需要按照招标文件和合同要求提供对于工作的服务报告。

中标供应商不得缩小项目人员的组成或者其他资源，核心人员在项目结束前未经允许，不得更换或者中途退出；

中标供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人和监理方认定的允许范围的，采购人可中止本项目的合作并进行索赔。

- 系统运维售后要求

中标供应商在维护服务过程中必须认真严格执行国家相关行业规范，加强安全管理工作，所需相关人员、各类车辆、各类工具和各类耗材仪表等均自行解决，如遇意外人身事故、设备事故、交通违章等状况，均自行承担相应的责任。

免费维护期所产生的全部维护工作量由中标供应商负责，包含在投标报价。

- 本地化服务要求和服务响应要求

供应商提供的售后服务和本地化服务方案（包括服务组织措施、维护服务方式及响应维护措施、应急保障措施、服务措施承诺等内容）。

（1）中标供应商必须为用户提供 7×24小时应急响应服务，协助用户解决标的系统相关网络数据安全的问题，提出相关建议和操作方法。必要时，中标供应商必须按照用户要求进行现场处置。一般情况响应时间应小于30分钟，到达现场时间应小于2小时；紧急情况响应时间应小于10分钟，到达现场时间应小于1小时。

（2）中标供应商在维护服务过程中必须认真严格执行国家相关行业规范，加强安全管理工作，所需相关人员、各类车辆、各类工具和各类耗材仪表等均自行解决，如遇意外人身事故、设备事故、交通违章等状况，均自行承担相应的责任。

（3）免费维护期所产生的全部维护工作量由中标供应商负责，包含在投标报价。

- 相关保密要求

项目实施过程中服务供应商取得的相关敏感信息，实施人员必须严格保密，不得外泄。服务供应商及项目组成员应当签订保密协议，采取相关保密措施，做好项目保密管理工作。

项目结束后所有技术资料及文档信息须全部移交江苏省住房和城乡建设厅，不得留存或转发第三方，同时提供承诺函。

## 三、商务要求

### （一）交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：本项目服务期为自合同签订之日起至江苏省房屋安全数字化监管系统（一期）项目竣工验收合格，并提供一年的免费运维，运维内容按照项目服务要求试运行阶段实施。

2、交货方式：现场交付

3、交货地点：南京市

### （二）货款支付

1、预付款支付时间：合同签订后预付合同金额的30%。

2、中期款支付时间：初验完成后预付合同金额的40%。

3、尾款支付时间：终验完成后支付合同金额的20%，剩余合同金额的10%作为履约保证金，质保期满后支付给中标人。

中标人可以在质保期内向采购人提供合同额10%的银行保函作为履约保证金，保证期限至合同期满。采购人在完成标的系统终验并收到中标人提供的银行保函后，支付合同额10%。

### （三）投标货币

本项目以人民币报价。

### （四）服务要求

1、服务供应商应建立一支具备专业技术能力的安全服务团队，包含1名项目经理、1名技术经理、至少2名网络安全驻场人员、至少10名技术支持专家，负责本项目标的系统及相关联信息平台、软硬件等系统及设施的安全管理和运营工作，能够迅速响应各种安全事件。（响应文件中需提供承诺书）。

2、拟派的项目成员需承诺在整个服务过程中未经采购人同意不得随意更换（响应文件中需提供承诺书）。

### （五）本项目不接受进口产品投标。

## 四、其他要求

- 项目人员要求

项目实施采用项目经理负责制，服务供应商须指派1名符合要求的专职项目经理负责项目的整体项目管理工作，该项目经理与项目组其他成员应具备一定的项目管理能力和安全技术能力。

拟派的项目经理需具备如下要求：

- 具备注册信息安全工程师（CISP）证书。

- 具备计算机技术与软件专业技术资格信息系统项目管理师证书。

- 具备计算机技术与软件专业技术资格信息安全工程师证书。

- 具备数字经济（电子信息）工程（计算机与网络或信息与通信专业）高级工程师职称。

服务供应商须指派1名符合要求的专业技术经理负责项目的整体技术把关工作，该技术经理与项目组其他成员应具备专业的安全管理能力和安全技术能力。

拟派的技术经理需具备如下要求：

- 具有注册信息安全工程师（CISP）证书。

- 具有计算机技术与软件专业技术资格信息安全工程师证书。

- 具有信息安全保障人员认证证书（CISAW风险管理）。

- 具有数字经济（电子信息）工程（计算机与网络或信息与通信专业）工程师职称。

服务供应商须指派至少2名专业服务工程师，常驻采购人指定办公位置，按照项目合同要求，完成项目工作对接和服务实施工作。

拟派的服务工程师需分别具备如下要求：

- 具有注册信息安全工程师（CISP-CISE）证书。

- 具有信息安全保障人员认证证书（CISAW安全运维）。

服务供应商须指派至少10名专业技术专家，支撑项目团队解决本项目全生命周期各项疑难问题，专业领域应覆盖网络攻防、等级保护、数据安全、风险管理、应急处置、安全培训等。

拟派的技术专家中需具备如下要求：

- 具有DJJS信息安全等级保护安全专业技术人员证书。

- 具有注册数据安全治理专业人员（CISP-DSG）证书。

- 具有信息安全保障人员认证证书(CISAW安全集成)。

- 具有注册信息安全培训讲师（CISI）。

- 服务方案要求

2.1项目理解要求

2.1.1项目理解及需求分析。投标人提供《项目理解及需求分析方案》，方案内容应包括项目理解及建设需求分析，结合项目背景及项目特点，对本项目设计阶段、开发阶段、试运行阶段等方面的需求分析描述。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。

2.1.2项目风险分析方案，投标人提供《项目风险分析方案》，方案内容应包括风险描述（从网络安全、数据安全、开发安全等方面开展）、应对措施、工作要点及步骤等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。

2.2设计阶段要求

投标人提供《设计阶段服务方案》，方案内容应包括设计阶段安全重点工作安排、应用系统安全需求分析、应用系统安全规划设计、开发安全管理制度、开发安全规范编制等。

2.2.1应用系统安全需求分析方案，投标人提供《应用系统安全需求分析方案》，方案内容应包括应用系统安全合规要求、应用系统安全需求、应用系统安全建议等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。

2.2.2应用系统安全规划设计方案。投标人提供《应用系统安全规划设计方案》，方案内容应包括总体建设规划、依据网络安全和数据安全风险给出安全保护建议、根据行业数据分类分级要求提供数据分类分级建议等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。

2.2.3开发安全管理制度方案。投标人提供《开发安全管理制度方案》，方案内容应包括明确开发安全岗位职责、制定开发安全管理流程等。方案完整合理、清晰、全面，可执行度高。

2.2.4开发安全规范编制方案。投标人提供《开发安全规范编制方案》，方案内容应包括输入校验、输出编码、上传下载、异常处置、归档要求、代码注释等。方案完整合理、清晰、全面，可执行度高。

2.3开发阶段要求

投标人提供《开发阶段服务方案》，方案内容应包括开发阶段安全重点工作安排、开发环境安全管理、开发人员安全培训、开发安全测试评估、已知漏洞闭环跟踪等。

2.3.1开发环境安全管理方案。投标人提供《开发环境安全管理方案》，方案内容应包括场所管理、人员管理、网络访问控制、终端管理、审计监督、整改优化等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。

2.3.2开发人员安全培训方案。投标人提供《开发人员安全培训方案》，方案内容应包含培训内容、培训计划、培训方式、培训流程、培训效果评估等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。

2.3.3开发安全测试评估方案。投标人提供《开发安全测试评估方案》，方案内容应包括漏洞扫描服务方案、渗透测试服务方案、安全基线检测服务方案等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。

2.3.4已知漏洞闭环跟踪方案。投标人提供《已知漏洞闭环跟踪方案》，方案内容应包括已知漏洞建档、协助漏洞整改和漏洞闭环跟踪等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。

2.4试运行阶段要求

投标人提供《试运行阶段服务方案》，方案内容应包括试运行阶段安全重点工作安排、资产安全管理服务、安全监控告警服务、安全应急处置服务、应急预案及演练服务等。

2.4.1资产安全管理服务方案。投标人提供《安全监控告警服务方案》，方案内容应包括资产价值定义、资产管理流程、资产更新优化等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。

2.4.2安全监控告警服务方案。投标人提供《安全监控告警服务方案》，方案内容应包括日常安全巡检、安全告警分析、安全告警通报等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。

2.4.3安全应急处置服务方案。投标人需提供《安全应急处置服务方案》，方案内容应包括应急响应组织、响应处置流程、处置总结等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。

2.4.4应急预案及演练服务方案。投标人需提供《应急预案及演练服务方案》，方案包括预案编制、演练计划、演练实施等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。

- 履约能力要求

投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。

投标人具有网络性能管理、应用性能监控、运行安全性检测、漏洞防御管控、数据安全风控、软件平台风险评估等与本项目服务范围相关软件著作权证书的。

- 单位业绩要求

投标人需具备如下业绩：

（1）2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过的类似网络安全建设服务项目的业绩。

（2）2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过的与本项目标的系统相关或类似的信息化项目开发建设项目。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实（备注：如果该项目专门面向中小微型企业采购，则供应商不再享受任何价格扣除。招标文件定稿后该备注删除。）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 类别 | 评标细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（10分） | 有效报价最低的报价为评标基准价，价格分为满分，其他得分=（评标基准价/投标报价）*10 | 10 |
| 2 | 服务方案（52分） | 2.1项目理解及需求分析（3分）。对投标人提供的《项目理解及需求分析方案》内容进行综合评分，方案内容应包括项目理解及建设需求分析，结合项目背景及项目特点，对本项目设计阶段、开发阶段、试运行阶段的需求分析描述。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。优于项目需求的得3分；符合项目需求的得1.5分；不符合项目需求或未提供的得0分。 | 6 |
|  |  | 2.2项目风险分析方案（3分），对投标人提供的《项目风险分析方案》内容进行综合评分，方案内容应包括风险描述（从网络安全、数据安全、开发安全等方面开展）、应对措施、工作要点及步骤。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。优于项目需求的得3分；符合项目需求的得1.5分；不符合项目需求或未提供的得0分。 |  |
|  |  | 2.3设计阶段服务方案（5分），对投标人提供的《设计阶段服务方案》内容进行综合评分，方案内容包括设计阶段安全重点工作安排、应用系统安全需求分析、应用系统安全规划设计、开发安全管理制度、开发安全规范编制等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 | 15 |
|  |  | 2.4应用系统安全规划设计方案（5分）。对投标人提供的《应用系统安全规划设计方案》内容进行综合评分，方案内容应包括总体建设规划、依据网络安全和数据安全风险给出安全保护建议、根据行业数据分类分级要求提供数据分类分级建议等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 |  |
|  |  | 2.5开发安全规范编制方案（5分）。对投标人提供的《开发安全规范编制方案》内容进行综合评分，方案内容应包括输入校验、输出编码、上传下载、异常处置、归档要求、代码注释等。方案完整合理、清晰、全面，可执行度高。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 |  |
|  |  | 2.6开发阶段服务方案（5分），对投标人提供的《开发阶段服务方案》内容进行综合评分，方案内容应包括开发阶段安全重点工作安排、开发环境安全管理、开发人员安全培训、开发安全测试评估、已知漏洞闭环跟踪等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 | 20 |
|  |  | 2.7开发环境安全管理方案（5分）。对投标人提供的《开发环境安全管理方案》内容进行综合评分，方案内容应包括场所管理、人员管理、网络访问控制、终端管理、审计监督、整改优化等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 |  |
|  |  | 2.8开发安全测试评估方案（5分）。对投标人提供的《开发安全测试评估方案》内容进行综合评分，方案内容应包括漏洞扫描服务方案、渗透测试服务方案、安全基线检测服务方案等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 |  |
|  |  | 2.9已知漏洞闭环跟踪方案（5分）。对投标人提供的《已知漏洞闭环跟踪方案》内容进行综合评分，方案内容应包括已知漏洞建档、协助漏洞整改和漏洞闭环跟踪等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 |  |
|  |  | 2.10试运行阶段服务方案（5分），对投标人提供的《试运行阶段服务方案》内容进行综合评分，方案内容应包括试运行阶段安全重点工作安排、资产安全管理服务、安全监控告警服务、安全应急处置服务、应急预案及演练服务等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 | 11 |
|  |  | 2.11安全监控告警服务方案（3分）。对投标人提供的《安全监控告警服务方案》内容进行综合评分，方案内容应包括日常安全巡检、安全告警分析、安全告警通报等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。优于项目需求的得3分；符合项目需求的得1.5分；不符合项目需求或未提供的得0分。 |  |
|  |  | 2.12安全应急处置服务方案（3分）。对投标人提供的《安全应急处置服务方案》内容进行综合评分，方案内容应包括应急响应组织、响应处置流程、处置总结等。方案合理、内容完整清晰、全面、可执行度高。优于项目需求的得3分；符合项目需求的得1.5分；不符合项目需求或未提供的得0分。 |  |
| 3 | 本地化服务响应方案（3分） | 投标人按照项目需求响应本地化服务，就《本地化服务方案》内容进行综合评比。优于招标文件项目需求得3分，符合招标文件项目需求得1.5分，不符合招标文件项目需求或未提供的不得分。 | 3 |
| 4 | 项目服务团队（20分） | 4.1项目经理（1人） 拟投入本项目的项目经理，注册信息安全工程师（CISP）证书、计算机技术与软件专业技术资格信息安全工程师证书，以及计算机技术与软件专业技术资格信息系统项目管理师证书、数字经济（电子信息）工程（计算机与网络或信息与通信专业）高级工程师及以上职称，每提供一个证书得1.5分，最高得6分。（需提供相关人员身份证、证书复印件及供应商自2024年1月以来（开标截止时间前任意一个月）为其缴纳的社保证明材料复印件，加盖投标人公章，否则不予得分。） | 6 |
|  |  | 4.2技术经理（1人） 拟投入本项目的技术经理，具有注册信息安全工程师（CISP）证书、计算机技术与软件专业技术资格信息安全工程师证书、信息安全保障人员认证证书（CISAW风险管理）,以及数字经济（电子信息）工程（计算机与网络或信息与通信专业）工程师及以上职称的，每提供一个证书得1.5分，最高得6分。（需提供相关人员身份证、证书复印件及供应商自2024年1月以来（开标截止时间前任意一个月）为其缴纳的社保证明材料复印件，加盖投标人公章，否则不予得分。） | 6 |
|  |  | 4.3驻场服务工程师（不含项目经理和技术经理，不少于2人） 拟投入本项目的驻场服务工程师，具有注册信息安全工程师（CISP-CISE）的，得1分；具有信息安全保障人员认证证书（CISAW安全运维）证书的，得1分。 不提供不得分，一人多证不重复得分，本项最高得2分。（需提供相关人员身份证、证书复印件及供应商自2024年1月以来（开标截止时间前任意一个月）为其缴纳的社保证明材料复印件，加盖投标人公章，否则不予得分。） | 2 |
|  |  | 4.4技术支持专家（除项目经理、技术经理和驻场服务工程师） 拟投入本项目的技术支持专家，具有DJJS信息安全等级保护安全专业技术人员证书、注册数据安全治理专业人员（CISP-DSG）、信息安全保障人员认证证书(CISAW安全集成)、注册信息安全培训讲师（CISI）。每提供一个证书得1.5分，最高得6分。 一人多证不重复得分，本项最高得6分。（需提供相关人员身份证、证书复印件及供应商自2024年1月以来（开标截止时间前任意一个月）为其缴纳的社保证明材料复印件，加盖投标人公章，否则不予得分。） | 6 |
| 5 | 履约能力（5分） | 5.1 公司履约能力 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得0.5分，不提供不得分。本项最高得2分。（提供有效证书复印件加盖投标人公章） | 2 |
|  |  | 5.2 数字化服务实力 投标人具有网络性能管理、应用性能监控、运行安全性检测、漏洞防御管控、数据安全风控、软件平台风险评估等与本项目服务范围相关软件著作权证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得3分，不提供不得分。 注：须提供相关软件著作权证书复印件加盖投标人公章。 | 3 |
| 6 | 业绩（10分） | 5.1投标人提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），负责的类似信息化项目网络安全建设服务的业绩，每提供一个业绩得2分，本项最高得6分，不提供不得分。（提供合同复印件或招标书对应内容证明，加盖投标人公章，证明须能反映项目名称、主要标的物、相关服务项、签订时间和签章清晰可见） | 6 |
|  |  | 5.2投标人提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），负责的与本项目标的系统相关或类似的信息化项目开发建设项目，每提供1个案例得2分，未提供或不符合要求不得分。本项最高得4分。（提供合同复印件加盖投标人公章，合同须能反映项目名称、主要标的物、签订时间和签章清晰可见） | 4 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。