招　标　文　件

项目名称：东海县城市生命线安全工程项目(非专门面向中小企业)

项目编号：JSZC-320722-JSMW-G2025-0025

采 购 人：东海县住房和城乡建设局

采购代理机构：江苏铭沃工程咨询有限公司

2025年12月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	24

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	35

第六章  投标文件格式	42

第一章  投标邀请

受东海县住房和城乡建设局的委托，江苏铭沃工程咨询有限公司就东海县城市生命线安全工程项目(非专门面向中小企业)（项目编号:JSZC-320722-JSMW-G2025-0025）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 东海县城市生命线安全工程项目(非专门面向中小企业)招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年1月26日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320722-JSMW-G2025-0025

项目名称：东海县城市生命线安全工程项目(非专门面向中小企业)

预算金额：700.46万元

最高限价：700.46万元（超过最高限价的报价无效）

采购方式：公开招标

采购需求：东海县城市生命线安全工程项目(非专门面向中小企业)建设内容主要包括①数据汇聚治理：推进数据汇聚治理，整合汇聚城市重点领域的行业监管数据、监测数据、基础设施数据和其他部门单位相关数据，对接连云港市级城市生命线基础设施安全运行数据归集库、主题库以及专题库，满足省市监管平台数据汇聚要求。②运行监测中心部署：拟在东海县住建局现有场地布设监管运行监测中心，实现一屏观风险，一网统联动。建立健全生命线监管监测管理运行机制，并统管后期项目运行维护。③监测设备布设：结合东海县风险评估结果、现有监测设备以及实际管理需求情况，针对燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线交互7个专项场景对智慧监测设备进行补充完善。详见具体详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：2026年10月底前完成项目建设。运维期3年。（进场时间以甲方通知为准）。

4.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

- 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网。

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年1月26日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：东海县住房和城乡建设局

地    址：东海县晶都大道与幸福北路交汇处

联 系 人：王雪剑

联系电话：13675286517

2.采购代理机构信息

名    称：江苏铭沃工程咨询有限公司

地    址：东海县秀水街20号

联 系 人：朱工

联系电话：15950726858

3.项目联系方式

项目联系人：朱工

电      话：15950726858

## 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏铭沃工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费按苏招协[2022]002号文规定标准的70%计取，招标代理费用由中标人在领取中标通知书时支付；需考虑在投标报价中。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26.8 异常低价投标审查

26.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

27.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 本项目不收取履约保证金。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

35.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述35.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

35.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　35.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　35.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

35.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

35.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购代理机构质疑接收部门为招标部（快递运单上的收件人填写“招标部”即可），联系地址及电话详见采购公告。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

35.5 以下情形的质疑不予受理

35.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

35.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

35.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

35.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

35.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

35.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

37、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：    ）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

8.2工期延误

8.2.1因甲方原因导致工期延误

（1）因甲方原因导致工期延误的其他情形：如因政策性法律、法规调整或征地及工期调整，工期顺延，费用不增加 。

8.2.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因不能按照协议书约定的日期验收交付，乙方承担违约责任。

当乙方不能按照已批准的进度计划实现节点目标，而又无切实有效措施保证竣工目标，经现场监理及跟踪审计确认后，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程量进行切割，交由其他单位实施，费用由乙方承担，乙方应无条件服从并给予配合。

工程不能按期竣工，视为乙方违约，乙方须按1万元/天向甲方支付违约金；对乙方不能按期竣工的，且拖延工期达到一定期限的，除支付约定违约金外，甲方有权解除合同，乙方应按甲方要求退场，并承担甲方的实际损失。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价10%，乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方违约

14.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：           无       。

14.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：甲方顺延工期。

14.2 乙方违约

14.2.1 乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：

（1）因乙方原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光；

（2）乙方不能按规定时间验收交付；

（3）因乙方原因发生保险事故给甲方造成影响的；

（4）乙方因任何原因，未在甲方及监理同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，且在接到复工通知3日内不复工的，甲方有权解除合同，已完合同内容按70%计量，且一切损失由乙方自负，或按每拖延一天罚合同总价的千分之二，在结算时扣除。

（5）乙方其他违约情形。

14.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：

(1)乙方违反合同约定进行转包或违法分包的：按合同价的10%进行处罚，并从合同款中直接扣除，经甲方要求仍未整改到位或情节严重的清除出场；

(2)乙方违反合同约定采购和使用不合格的工程设备的：按甲方要求进行整改，并按合同设备价款的20%进行处罚，并从合同款中直接扣除；

(3)因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的：限期整改，工期不延长；

(4)乙方违反合同约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的设备撤离施工现场的：限期整改，工期不延长；

(5)乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：每延误一天支付违约金1万元，并从工程款中直接扣除；工程延期超过10天的，甲方有权终止合同，更换施工单位，由此造成的一切损失并追究乙方违约责任。

(6)乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对设备缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的：甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，如保修费用超过质量保证金，甲方有权向乙方进行追偿，乙方不得就维修费用提出任何异议；

(7)乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：清除出场，甲方有权从已完工程价款中扣除；甲方有损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿，并上报建设主管部门；

(8) 若因乙方原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，乙方需承担由此产生的一切后果和费用。每曝光一次乙方需向甲方支付10000元的违约金。

(9) 如乙方不能按规定时间验收交付，乙方需向甲方支付1万元/天的违约金。违约金从合同款中扣除。相关条款涉及的费用除已明确由甲方承担的，均已包含在乙方的总价中。

(10) 如因乙方原因发生保险事故给甲方造成影响的，乙方承担违约责任，需向甲方支付保险赔付金20％的违约金。

(11) 对严重违约需清除出场的乙方，甲方将其情况书面报告当地及企业所在地行政主管部门，向乙方书面提出限期清场的要求并登报公示。

14.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：在本合同履行过程中，如乙方不同意本工程合同条件；不同意付款比例和时间；自认所报投标价格过低要求甲方调整；自认合同价款过低要求甲方调整；停工或故意拖延施工进度或影响施工质量；要挟甲方提高合同价款；要挟甲方给予某种补偿，甲方将视乙方此几种行为为严重违约，立即终止合同，乙方承担违约责任、支付违约金、赔偿甲方工期和其他实际直接损失，乙方在现场的人员无条件退场  。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  乙方在现场的设备和材料等无条件供甲方使用，甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任  。

14.2.4签订合同后被发现存在出借（挂靠）资质的行为，必须无条件接受被取消中标（承包）资格、合同解除及清除出场，一切损失自行承担。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市东海县。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 为保证实际供货与投标人所投产品一致，供应商须提供承诺书承诺，承诺中标结果公示后，签订合同前，若该单位中标，则向采购人提供投标文件中所载明的证书等证明材料原件供采购人核查，如提供的材料与其投标文件不一致则视为虚假响应，其中标资格无效，采购人将按相关对规定报送主管部门处理。（不提供视为无效响应） |
| 2 | 十三、服务期限及进度安排： 1.服务期限：2026年10月底前完成项目建设。运维期3年。（进场时间以甲方通知为准） |
| 3 | 十八、付款方式 项目系统数据上线运行付到合同总金额的20%，项目完工验收合格后付至审计总金额的60%，一年运维结束付至审计总金额的80%，两年运维结束付至审计总金额的90%，三年运维结束付至审计总金额的100%。 每次付款前乙方向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后10工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户（发票开具日期计算） |
| 4 | 本项目配备项目组成员不少于10名（包含运维驻场2人） |

3、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

3.1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

3.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

一、项目背景及概况

为全面贯彻落实省委、省政府和市委、市政府决策部署，立足东海县实际，坚持集约化、科学化、实用化原则，加快推进连云港市东海县城市生命线安全工程建设工作，全面接入市级监管平台，实现市、县两级互联互通、数据共享、业务协同，主要覆盖1个综合应用场景+7个专项（燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工和地下管线交互）应用场景+1个特色（防震）应用场景，实现对城市基础设施运行状况进行实时监测、动态预警、精准溯源、协同处置，及早发现和管控风险隐患，有效防范事故发生。

二、建设目标

按照“切合实际、需求导向、因地制宜、节约资金”目标，按照“统筹规划、突出重点、市县一体、分步实施”的建设原则，立足我市实际，遵循“综合监管+智慧监测”整体思路，坚持统一标准、统一规划、统一监管，围绕日常监管、部门协同、资源共享、信息融合、智能监测等方面建立健全城市生命线安全监管工作机制，聚焦燃气、供水、排水、桥梁、道路、地下管线交互、第三方施工、防震减灾等八大风险场景，实现“省-市-县”三级监管系统数据共享、业务协同、互联互通，推动监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，全面提升城市本质安全水平。

三、服务技术要求

3.1.项目建设整体要求

结合东海县实际情况，通过梳理城市生命线本信息系统现状，对现状问题进行全面分析梳理，从业务需求、功能需求等内容予以分析并给出解决策略，进而明确城市生命线系统的建设目标、建设思路和建设内容。

基于对现状的分析和需求理解，从总体架构、网络架构、数据架构、平台架构、系统部署对接等方面，对本次建设的城市生命线系统的总体思路进行全面、系统的分析。

3.2.项目建设具体服务技术要求

- 数据汇聚治理

按照省市数据标准、数据对接规范、管线数据处理技术方案及省市设施基础数据整合归集工作要求，开展基础设施数据、行业监管数据、物联感知监测数据的汇聚治理整合、脱密脱敏等工作。推动数据资源整合共享和动态更新，实现数据上下贯通、实时交互、充分共享。

| 数据汇聚治理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 数据治理实施 |  |  |
| 1.1 | 数据资源现状梳理 | 1 | 项 |
| 1.2 | 数据汇聚 | 1 | 项 |
| 1.3 | 数据开发实施 | 1 | 项 |
| 1.4 | 数据资源池建设 | 1 | 项 |
| 1.5 | 数据服务封装实施 | 1 | 项 |
| 1.6 | 数据运维 | 1 | 项 |
| 2 | 信息资源共享 | 1 | 项 |
| 3 | 与市级数据对接 | 1 | 项 |

具体要求如下：

1.数据治理实施要求

本项目需制定详细的数据资源梳理、数据汇聚、数据开发实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维等数据治理服务方案，为上层业务应用提供数据支持和服务支撑。

1.1数据资源现状梳理

制定业务数据需求模版，通过梳理、调研对接、会议评审等方式完成业务数据需求清单，需包括梳理后的业务数据需求、数据来源，梳理后的数据资源核对、梳理后的数据资源任务、数据资源梳理成果输出等工作。

1.2数据汇聚

通过定义数据汇聚环节的流程、方法和流转机制，结合省、市数据数据对接规范，确定东海县城市生命线汇聚数据的范围、信息分类、信息项、信息源头等数据描述，汇聚住建局、应急局等监管部门行业监管系统，燃气企业、自来水公司等权属单位信息系统数据，提供数据汇聚对接方案，需包括数据汇聚对接方式、前置库实施、数据汇聚实施流程、专项数据汇聚对接等。

1.3数据开发实施

通过对数据进行加工处理，完成对目标数据的高标准、高质量、高可用的转变，需包括数据治理流程、数据治理对象、数据探查实施、数据标准检测、数据质量稽查、数据模型开发、数据资产管理等工作。

1.4数据资源池建设

按照数据标准要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，整合城市生命线基础设施数据、监测数据、监管数据，依托连云港市城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）数据治理中心工具，建设数据库，为综合展示、数据服务、领导决策等提供数据支撑，需包括归集库、主题库、专题库等建设。

1.5数据服务封装实施

依托连云港市城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）数据服务工具，开发各类数据接口并组织整合，针对外部系统和跨行业应用，提供数据资源池中的数据资源查询和下载服务。

1.6数据运维

包括数据资产管理实施、数据汇聚实施、数据开发实施、数据服务封装实施等过程监控，对异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。

2.信息资源共享

根据相关建设要求，本项目需将主题库、专题库中的数据进行整理，通过连云港市城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）进行数据共享，供相关部门使用，需结合本项目实际情况，制定本项目的信息资源共享方案。

3.与市级数据对接

从市级数据对接要求方面提出东海县城市生命线库表、消息、文件、视频等类型数据的接入、治理、同步上传的市级数据对接实施。

- 地下管线数据脱敏脱密

按照国家保密部门、自然资源部门及住房城乡建设部门关于秘密数据管理和使用要求，依据《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》和《城市基础设施安全运行智慧监管系统-数据标准》，本项目中涉及的地下管线数据属于涉密数据，需根据有关保密要求，委托江苏省测绘资料档案馆进行脱密处理，委托第三方服务公司进行脱敏处理，并对管线数据的存储进行特殊设计，来保证管线数据的安全。

- 智慧监测设备布设

1.配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水专项 |  |  |
| 1.1 | 液位计 | 3 | 套 |
| 1.2 | 电子水尺 | 37 | 套 |
| 1.3 | 视频监控 | 35 | 套 |
| 2 | 道路专项 |  |  |
| 2.1 | 三维地质探地雷达（车载） | 35 | 公里 |
| 3 | 桥梁专项 |  |  |
| 3.1 | 温湿度计 | 1 | 套 |
| 3.2 | 振弦式应变计（带温度） | 31 | 套 |
| 3.3 | 光电挠度仪 | 4 | 套 |
| 3.4 | 位移计 | 6 | 套 |
| 3.5 | 倾角仪 | 2 | 套 |
| 3.6 | 加速度传感器 | 6 | 套 |
| 3.7 | 裂缝计 | 15 | 套 |
| 3.8 | 磁通量传感器 | 10 | 套 |
| 3.9 | 高清球机 | 2 | 套 |
| 3.10 | 综合采集仪 | 2 | 套 |
| 3.11 | 振弦智能采集终端 | 4 | 套 |
| 3.12 | 磁弹仪 | 1 | 套 |
| 3.13 | 加速度信号调理仪 | 1 | 套 |
| 3.14 | 工控机 | 2 | 套 |
| 3.15 | UPS电源 | 2 | 套 |
| 3.16 | 网络交换机 | 2 | 套 |
| 3.17 | 光纤收发器 | 2 | 套 |
| 3.18 | 串口服务器 | 2 | 套 |
| 3.19 | 机柜 | 2 | 套 |
| 3.20 | 硬盘录像机及硬盘 | 2 | 套 |

2.技术参数及布点方案

（1）排水专项

技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 主要参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液位计 | 1、防护等级：≥IP68； 2、外壳材质：耐腐蚀； 3、满足防爆要求； 4、测量量程：10cm~30m； 5、测量精度：± 1cm； 6、采集和传输频率：在1~60min/条范围内可设置，最高频次可设置为1次/1min； 7、设备通信方式：NB-IoT、中继器内置GPRS等； 8、电池：续航时长2年以上； |
| 2 | 电子水尺 | 1、量程：0~1.2m 2、精度：≤1cm 3、远程通信：NB-IoT/4G/5G 4、防护等级：≥IP68 5、工作温度：-20～+60℃ 6、电源：太阳能供电/电池供电，至少满足三年续航要求; 7、可靠性：平均无故障工作时间≥1年 |
| 3 | 视频监控 | 1、分辨率：400W+600W； 2、帧率：≥30 fps； 3、防护等级：≥IP67 4、视角：全方位覆盖监测目标区域。 |

布点清单：

| 序号 | 监测对象 | 布设位置 | 监测设备类型及数量/个 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液位计 | 电子水尺 | 视频监控 |
| 1 | 易淹易涝点 | 富国路幸福路交叉口 | / | 1 | / |
| 2 |  | 富国路振兴路交叉口 | / | 1 | / |
| 3 |  | 黄河路慢车道 | / | 1 | 1 |
| 4 |  | 铁路北侧晶澳太阳能、乔博公司门前、太阳光公司门前容易积水 | / | 1 | 1 |
| 5 |  | 园区麒麟大道以北湖西路以西石湖村地块 | / | 1 | 1 |
| 6 |  | 建管所周边 | / | 1 | 1 |
| 7 |  | 榴贵苑门前 | / | 1 | 1 |
| 8 |  | 卫生院门前红绿灯 | / | 1 | 1 |
| 9 | 重点保障对象 | 东海县人民医院 | / | 1 | 1 |
| 10 |  | 东海县人民医院（城南分院） | / | 1 | 1 |
| 11 |  | 东海县中医院 | / | 1 | 1 |
| 12 |  | 东海县妇幼保健院（新院区） | / | 1 | 1 |
| 13 |  | 幸福路下穿 | / | 1 | / |
| 14 |  | 振兴路下穿 | / | 1 | / |
| 15 |  | 湖东路下穿 | / | 1 | / |
| 16 |  | 东海县站 | / | 1 | 1 |
| 17 |  | 东海县交通运输局 | / | 1 | 1 |
| 18 |  | 东海县人民政府 | / | 1 | 1 |
| 19 |  | 东海县公安局 | / | 1 | 1 |
| 20 |  | 东海县应急管理局 | / | 1 | 1 |
| 21 |  | 东海县120急救指挥中心 | / | 1 | 1 |
| 22 |  | 东海县气象局 | / | 1 | 1 |
| 23 |  | 东海县消防大队 | / | 1 | 1 |
| 24 |  | 东海县实验中学 | / | 1 | 1 |
| 25 |  | 石榴初级中学 | / | 1 | 1 |
| 26 |  | 石榴高级中学 | / | 1 | 1 |
| 27 |  | 东海晶都双语学校 | / | 1 | 1 |
| 28 |  | 东海县初级中学 | / | 1 | 1 |
| 29 |  | 东海县培仁学校 | / | 1 | 1 |
| 30 |  | 东海县朱自清中学 | / | 1 | 1 |
| 31 |  | 东海县高级中学 | / | 1 | 1 |
| 32 |  | 江苏省东海高级中学（城北校区） | / | 1 | 1 |
| 33 |  | 东海富国路中学 | / | 1 | 1 |
| 34 |  | 江苏省东海中等专业学校 | / | 1 | 1 |
| 35 |  | 东海县第二中学 | / | 1 | 1 |
| 36 |  | 东海外国语学校（中华路） | / | 1 | 1 |
| 37 |  | 东海县特殊教育学校 | / | 1 | 1 |
| 38 | 重要泵站 | 幸福路与陇海铁路立交处 | 1 | / | 1 |
| 39 |  | 振兴路与陇海铁路立交处 | 1 | / | 1 |
| 40 |  | 湖东路与陇海铁路立交处 | 1 | / | 1 |

实际布设位置，最终依据采购人需求为主。

（2）道路专项

技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 主要参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三维地质探地雷达（车载）（服务） | 1、雷达主机：探测深度：1~5m 2、实现方式：实时采样脉冲雷达中心频率：450MHz 3、信噪比：＞126dB 4、数据位数：16或32bit 5、回复频率：160MHz 6、扫描/秒＞800 7、采集时速：60-130Km/h@5cm 8、水平采样间距（道间距） 9、时窗：166ns带宽＞120% 10、分数宽度，-10dB 11、采集模式：测距轮触发，时间触发或手动触发 12、定位：测距轮，外接高精度，可连接定位系统 13、通道数：≥10通道 提供检测服务，道路公里数35km，车道公里数70km。 |

布点清单：

| 序号 | 道路名称 | 起止点 |  | 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起点 | 终点 |  |
| 1 | 晶都大道 | 湖西桥 | 中华路 | 3165 |
| 2 | 晶都大道 | 245省道（迎宾大道） | 236省道 | 4942 |
| 3 | 和平路 | 幸福路 | 牛山路 | 543 |
| 4 | 和平路 | 牛山路 | 果园路 | 592 |
| 5 | 和平路 | 果园路 | 迎宾大道 | 1063 |
| 6 | 振兴路 | 振兴桥 | 利民路 | 2034 |
| 7 | 幸福路 | 晶都大道 | 地下桥 | 2900 |
| 8 | 幸福路 | 地下桥 | 323 | 1861 |
| 9 | 明珠路 | 晶都大道 | 323 | 1400 |
| 10 | 北辰路 | 英疃村 | 湖滨路 | 4180 |
| 11 | 牛山路 | 贯庄桥 | 海陵路 | 2069 |
| 12 | 牛山路 | 海陵路 | 火车站 | 1092 |
| 13 | 利民路 | 振兴路 | 迎宾大道 | 3270 |
| 14 | 菜市街 | 幸福路 | 康乐南巷 | 1800 |
| 15 | 东海路 | 海陵路 | 站前街 | 1110 |
| 16 | 花园路 | 富国路 | 泄洪渠 | 2975 |

实际探测的道路名称，最终依据采购人需求为主。

（3）桥梁专项

技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 主要参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度计 | 1.温度传感器： ①量程：量程上限宜超出大气温度年极大值30℃以上，量程下限宜低于年极小值20℃以上； ②最大允许误差：±0.5℃； ③分辨力：≤0.1℃； 2.湿度传感器： ①量程：0~100%RH(非凝露)； ②最大允许误差：±2%RH； |
| 2 | 振弦式应变计（带温度） | 1、应变传感器量程：≥1000με； 2、静应变传感器量程：≥1.2倍被测量预计变化范围； 3、动应变传感器量程：≥2倍预测被测量变化范围； 4、分辨率：≤1με； 5、温度测量精度：0.5℃； 6、防护等级： ≥IP67； |
| 3 | 光电挠度仪 | 1、测量精度：10m@（±0.1mm），50m@(±0.2mm)，100@(±0.5mm)，100~200m@(±2mm)； 2、通讯方式：3G/4G/LORA自动续传； 3、采样频率：≥25Hz； 4、工作温度 ：-20℃～+60℃； 5、防护等级： ≥IP67； 6、供电方案：市电/太阳能可选； |
| 4 | 位移计 | 1.量程：0-200mm； 2.分辨率：≤0.1mm； 3.精度：≤1mm； 4.工作温度范围：-20～+60℃； 5.输出信号：0-5v；4-20MA；RS485； 6.工作电压：9~28V； 7.防护等级：≥IP67。 |
| 5 | 倾角仪 | 1.角度量程：±5°； 2.角度误差：≤0.02°； 3.零点重复性：±5"； 4.测量轴数：双轴； 6.横轴误差：±0.2%FS； 7.输出方式：RS485； 9.防护等级：≥IP67； |
| 6 | 加速度传感器 | 1、量程：＞1.2倍计算分析振动响应最大值且宜≥±1g 2、横向灵敏度：≤5% 3、频响范围：0Hz~100Hz |
| 7 | 裂缝计 | 1.量程：＞5倍规范容许裂缝宽度； 2.测量最大允许误差：≤0.02mm； 3、工作温度 ：-20℃～60℃； 4、防护等级：≥IP67； |
| 8 | 磁通量传感器 | 1.测量范围:0~屈服应力 2.测量精度:≤3% F·S 3.工作温度范围:-20℃～60℃ 4.激励电压范围:30V~280V 5.温度测量精度:-20℃~-10℃测温精度在0.2℃内，-10℃～60℃测温精度在 0.5℃内 6.最大接线长度:≤200m |
| 9 | 高清摄像机 | 1.像素：≥400万； 2.帧率：≥25FPS； 3.动态范围：≥55dB； 4.应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩。 |
| 10 | 综合采集仪 | 1、支持标准电压、电流信号采集 2、通道数：16通道以上 3、数据接口：USB、RJ45、RS485、WIFI； |
| 11 | 振弦智能采集终端 | 1.测量范围：400-6000Hz； 2.通道数：≥16通道(可扩展）； 3.分辨率：≤0.01Hz； 4.精度：≤0.1Hz； 5.工作温度范围：-20℃～60℃； 6.供电电压：9-36V； 7.通信接口：RS485； |
| 12 | 磁弹仪 | 1、支持磁通量信号采集 2、通道数：16通道以上 3、数据接口：USB、RJ45、RS485、WIFI； |
| 13 | 加速度信号调理仪 | 1.支持加速度信号采集； 2.通道数：≥16通道(可扩展）； 3.数据接口：USB、RJ45； 4.24位ADC，单通道最高100ksps； 5.量程：±10V； |
| 14 | 工控机 | 1、CPU：PM2.8G 2、内存：DDR8G 3、硬盘：MT146G 4、网口：10/100M 5、串口：≥4个 6、CD－ROM：40速 7、机箱大小：4U标准机箱 8、前置的USB及键盘接口 9、工作湿度：10～85%无凝霜 |
| 15 | UPS电源 | 1、额定容量：≥800W； 2、输入电压：110~300VAC； 3、输出电压：220VAC±10%（电池模式下） |
| 16 | 网络交换机 | 1、2个10/100M自适应RJ45端口； 2、5VDC/0.4A直流电源供电 |
| 17 | 光纤收发器 | 1、1个2.5Gbps单纤SC口； 2、1个1Gbps/2.5GbpsRJ45口； 3、5VDC/0.4A直流电源供电。 |
| 18 | 串口服务器 | 1、传输速率：300bps-115.2Kbps； 2、工作环境：-40℃-85℃； 3、传输介质：双绞线 |
| 19 | 机柜 | 根据现场实际情况进行定制 |
| 20 | 硬盘录像机及硬盘 | 1、视频输入：≥2路 2、网络接口：10/100M自适应 3、硬盘容量：≥1TB 4、配备视频监控软件，具有数据回放与查询功能 |

布点清单：

| 序号 | 监测类型 | 桥梁名称 | 结构形式 | 养护类别 | 主桥跨径组合 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻量化监测 | 幸福桥 | 组合桥型 | Ⅲ类 | 22+40+22 | Ⅱ级 |
| 2 | 标准化监测 | 振兴桥 | 组合桥型 | Ⅲ类 | 10+73+10 | Ⅱ级 |

实际布设位置，最终依据采购人需求为主。

- 市级综合监管平台适配

依托连云港市城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）开通的账号进行区级使用，并根据东海县的实际需求开展综合、燃气、供水、排水、地下管线、道路、桥梁、第三方施工破坏、防震专项场景的定制开发和适配工作。包括各专项一张图大屏展示开发或调整、大屏分辨率适配、事件处置流程适配、业务审批闭环适配等工作。

- 政务云租赁

本项目须基于连云港市城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）现有的信创云资源，针对东海县级所需的云资源进行扩容，租赁期限为3年。具体要求如下：

| 序号 | 服务器名称 | 分项单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子政务外网区-云主机(信创)-CPU | 核 | 256 |
| 2 | 电子政务外网区-云主机(信创)-内存 | GB | 512 |
| 3 | 电子政务外网区-云主机存储（信创） | TB | 22 |
| 4 | 操作系统（信创） | 核 | 10 |

- 网络专线租赁

本项目须实现连云港市城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）与各权属单位、监测设备布设点位之间的数据交互及共享。与各权属单位及行业监管部门之间采用100Mbps传输带宽，与各监测点位的视频监控和监测设备之前采用50Mbps传输带宽，租赁期限为3年。具体要求如下：

| 序号 | 场景 | 接入位置 | 带宽 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气 | 东海县昆仑燃气 | 100M | 1 |
| 2 |  | 东海县奥德燃气 | 100M | 1 |
| 3 | 供水 | 东海县自来水公司 | 100M | 1 |
| 4 | 内涝 | 6个易淹易涝点、26个重要保障对象、3个重要泵站的视频专项 | 50M | 35 |
| 5 | 桥梁 | 4座桥梁监测设备及视频专线 | 50M | 4 |

4.数据安全要求

按照《数据安全法》、《个人信息保护法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)、《信息安全技术—政务信息共享—数据安全技术要求》（GB/T 39477-2020）等标准的要求，以技术保障为基础、以监测预警为核心、以协同响应为目标，围绕国家在数据安全防护体系核心合规性标准要求，在数据、人、工具、管理安全等方面进行积极防御，全面建成全方位数据安全体系。根据数据安全的相关需求，经过专业化实施，采用独立的生产数据脱敏环境，实现数据脱敏的自动化及可视化，保障数据安全，加强数据调用管理，提升操作效率，建设一套高安全、高性能、高可靠、易管理、易操作的数据安全系统及数据安全风险评估办法。

四、与市级对接要求

项目建设须根据市级平台要求，结合东海县实际情况，充分使用市级监管系统提供的应用功能及预测预警算法模型分析演算能力，从系统架构层面提出满足我县城市生命线监测监管建设需求的方案；从系统应用层面提出满足我县建设需求的方案；从省市数据对接方面提出并制定东海县城市生命线库表、消息、文件、视频等类型数据的接入、治理、同步上传的市平台数据对接实施方案。如投标人需要更详细了解对接相关要求及数据等内容，可联系采购人。

五、与现有系统对接要求

完成与东海县燃气、供水、排水等平台的对接工作，获取城市生命线系统正常运行所需要的数据信息，满足省级下发的《城市生命线安全工程——城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准（试行）》以及《省市数据对接规范（修订版）》要求。

六、项目实施其他要求

1.供货要求

为保证实际供货与投标人所投产品一致，供应商须提供承诺书承诺，承诺中标结果公示后，签订合同前，若该单位中标，则向采购人提供投标文件中所载明的证书等证明材料原件供采购人核查，如提供的材料与其投标文件不一致则视为虚假响应，其中标资格无效，采购人将按相关对规定报送主管部门处理。（不提供视为无效响应）

提供的软硬件设备（含配件辅材）应是全新的合格正品，外观和内在质量都不得有任何问题。技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐；如未能按合同约定供货，采购人有权向中标人提出索赔。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。

所提供的技术资料（包含货物及软件系统）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。

在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

本项目采购货物中如涉及到低挥发性原辅材料的，优先提供符合国家推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品。

2.调试要求

内容主要包括但不限于软件、硬件安装调试、集成测试以及对接等内容。软硬件设备中标人要制定具体的现场安装计划（包括进度表与拟派技术人员）并与采购人进行确认；严格按照规定的时间、地点、环境进行安装，保证达到合同文件的要求。软件系统开发以及集成测试、系统对接达到合同规定要求，实现正常运行，达到稳定、流畅等项目预期需求和性能。

3.辅材、配件要求

辅材包含但不限于穿线管、扎带、标签、网络跳线、网线等，包含招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。

4.项目实施管理要求

由于项目包含城市基础地理数据及地下管线数据，数据安全要求较高，中标人需在采购人指定的区域、使用专用网络环境下处理项目数据。坚持科学的态度和实事求是的原则，确保信息数据的安全性，维护采购人合法权益。

项目进度管理：采用科学合理的方法确定进度目标，并从制度上和技术上进行进度控制，在保证质量的基础上，实现整体计划目标。

项目配置管理：建立项目配置文件管理库，保存项目实施中的记录性文件等。

项目变更管理：建立项目变更管理办法，对于每项变更，都必须按照预先设计好的项目变更流程，提出变更请求，评估变更可能带来的影响，经采购人审批后，才能实施变更。变更工作完成后，需通知所有相关人员，确保项目能够协调一致地进行。

项目质量管理：应当按照采购人要求制定出项目的质量管理标准，确保项目所有成员理解并执行该标准。在项目的实施过程中，中标人应安排专人对项目的质量情况进行跟踪，正确合理掌握项目建设的重难点理解及关键技术方案，通过项目的监控、检查、纠错、贯彻等阶段，及时的纠正可能引起目标偏差的问题，保证项目的实施过程符合预定的项目质量管理标准，保障项目质量管理的完整性、正确性和可追溯性。

项目风险管理：针对项目实施的工作要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略，以有效控制风险发生。

数据治理：投标人结合项目需求提供数据治理方案，方案包括但不限于数据资源现状梳理、数据建库及现有系统汇聚、数据治理实施、数据接入、数据实施监控等内容。

项目实施方案：为了保证项目顺利推进，要求提供详细的项目实施管理方案，内容包括但不限于实施的管理制度、项目进度控制、项目风险控制、项目资源控制、项目范围控制、项目进度计划等内容。

项目现状和需求理解：投标人根据江苏省城市生命线建设要求，针对东海县城市生命线项目情况编制建设背景、现状分析、需求分析等内容。

监测设备方案：投标人结合项目需求编制监测设备方案，需覆盖排水、道路、桥梁场景，方案包括但不限于基本情况、布点依据、布点方案、设备安装、数据采集与存储、数据分析与应用、数据回传等内容。

七、知识产权要求

1.中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

2.本项目中建设的所有软件系统知识产权（包括但不限于著作权、专利权）归采购人所有，系统验收后中标人应向采购人移交中标人针对本项目自主开发部分的全部源代码，未经采购人书面同意，中标人不得将本项目相关源代码用于其他项目。

八、保密要求

1.中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

2.中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

3.在项目实施过程中，中标人必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任。

4.中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

5.本项目中涉及的地下管线数据属于涉密数据，需根据有关保密要求，由县住建局与县自然资源和规划局签订保密协议，导出综合管线数据。县住建局委托江苏省测绘资料档案馆进行脱密处理，委托第三方服务公司进行脱敏处理，并对管线数据的存储进行特殊设计，来保证管线数据的安全。

九、系统更新及信创保障要求

本项目所涵盖的定制软件开发工作，必须严格遵循省、市当前及未来五年内可能出台的国家、地区法律法规、文件规定以及行业相关政策要求。若中标人的软件系统未能满足上述要求，需按照相关规定无条件地对相关系统进行改造，以确保其软硬件达到最新的安全可靠性政策标准。此外，本项目涉及的信创产品在运维期内，若信创相关政策发生变动，中标人应积极响应，无条件协助完成系统的国产化适配和部署工作，以确保系统的持续合规性与适应性。该部分均包含在预算金额内，请投标人综合考虑报价，合同履约期间，采购人不在额外支付费用。

十、人员配备要求

1.本项目实施涵盖综合应用、7个省选场景、1个地方特色场景，7个省选场景包括燃气、供水、排水、地下管线、道路、桥梁、第三方施工破坏专项场景，连云港市特色场景为防震专项场景。为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。本项目配备项目组成员不少于10名（包含运维驻场2人），其中：

项目负责人：须具有丰富的类似项目管理及运营服务工作经验，主要职责包括：主持本项目的技术、质量管理工作，对本项目技术、质量、进度全面负责。

运维驻场人员包括：软件数据运维人员1人、硬件传感设备运维人员1人。

软件数据运维人员：负责应用系统软件升级、维护性开发，应用系统技术支持，持续进行数据归集传输、数据定期更新，确保县级与省级、市级监管系统、市级其他系统平台的数据传输、数据采集、负责监控及预警、应急及分级处置。

硬件传感设备运维人员：负责智慧传感设备的定期维护、负责监控及预警、应急及分级处置。

排水专项技术负责人：须具有供水和排水专业技术经验，主要负责本项目涉及供水专项和排水专项的技术方向、技术决策、技术管理和技术协调工作。

道路专项技术负责人：须具有道路专业技术经验，主要负责本项目涉及道路专项的技术方向、技术决策、技术管理和技术协调工作。

桥梁专项技术负责人：须具有桥梁专业技术经验，主要负责本项目涉及桥梁专项的技术方向、技术决策、技术管理和技术协调工作。

信息安全技术负责人：承担本项目信息安全规划、实施、管理工作，确保本项目信息安全体系的建立和有效运行。制定和实施信息安全策略，管理安全设备，处理安全事件，并进行合规审计和风险评估。‌

现场安全负责人：负责制定施工安全方案，监督施工现场的安全措施，确保设备安装人员的人身安全。

2.投标人须配备详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目负责人和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

3.项目负责人须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

4.实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

5.应具有较强的本地化服务能力，服务期限内能在本地提供持续的服务，非本地投标人中标后须在本地配有较强的技术队伍。

十一、服务期限及进度安排

1.服务期限：2026年10月底前完成项目建设。运维期3年。（进场时间以甲方通知为准）

十二、售后服务要求

本项目系统运维服务周期为3年，硬件质保3年，自系统验收通过之日起计算。运维期内所提供运维、技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，提供至少2人驻场运行维护团队，支撑响应系统各类故障及日常服务器巡检与维护、平台运行等运行维护要求和数据分析、辅助决策等技术支持。中标人无条件对系统进行维护和升级，需要根据国家、省、市接口调整变更软件调整。驻点人员在东海县运行监测中心进行系统及数据的安全运行保障、异常情况配合处理以及软硬件维护等工作。

1.第一部分硬件设备，3年内对城市生命线建设的硬件监测设备进行维护，确保设备的正常运行。中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取成本费用。出现质量问题，中标人需协调原厂商提供原厂保修服务。如需替换设备或零件，配置不得低于原有配置其中，所有硬件内置的定制软件、配套管理软件及附带软件提供采购人使用权。

2.第三部分数据运维，提供针对本工程中所涉及的全生命周期的数据治理、数据对接、数据开发、数据报送的运维服务，保证数据在使用、共享时高质量和及时响应。

3.投标人提供详细完整的售后服务方案，包括服务体系、服务方案、运营方案、售后服务团队、应急预案等。

十三、培训要求

1.中标人应负责对采购人单位相关使用人员进行全面的技术培训，主要内容侧重于系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等，保证使用人员能独立进行日常维护管理和简易故障处理等工作，以便所使用的软件产品能够正常、安全地运行。

2.中标人的培训对象为系统管理员和系统使用人员，中标人需提供培训教材，并提供理论与实操相结合的多样化培训方式。采购人负责对培训质量的监控，并有权对培训内容提出改正意见。

十四、商品包装及快递包装要求

本项目涉及的货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：

（一）商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（二）快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十五、验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收，验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由中标人承担。中标人要接受采购人确认的具有客观、公平、公正、具有良好职业操守的监理单位的监督管理。

验收工作由采购人组织实施，中标人参与共同完成。中标人应配合完成验收工作，提交相关文档，经采购人单位确认后进行项目验收。相关要求包括但不限于：

1.中标人应按照采购人要求，如期完成合同规定的各项工作。

2.中标人应按照采购人要求，移交实施过程中的各类文档，并进行产出物的交付。产出物应提供电子和纸质两种介质，内容应清晰完整，并保持版本一致。中标人提供的交付物包括但不局限于以下内容：设备安装、运行、使用、软件开发、测试、诊断和维修的技术文件、配置相关文档、配件清单以及配套软件技术说明文档，根据具体情况进行调整。

3.对验收中发现的问题，中标人应提出有效解决办法和措施，经采购人确认后实施。

中标人按照要求调试完毕，硬件及系统各项功能满足采购清单及技术参数质量要求，正常运行，材料齐全即验收合格。采购人对各节点验收材料汇总后，签署到货验收报告，进入质量保障及维护期。

4.本项目执行《财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备(防火墙、交换机等)采购人有权在履约验收时对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

十六、付款方式与履约保证金

1.付款方式：项目系统数据上线运行付到合同总金额的20%，项目完工验收合格后付至审计总金额的60%，一年运维结束付至审计总金额的80%，两年运维结束付至审计总金额的90%，三年运维结束付至审计总金额的100%。

每次付款前乙方向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后10工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户（发票开具日期计算）。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十七、报价要求

本项目报价不得超过预算价，应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。投标报价应是招标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应涵盖采购人在招标文件中所要求的所有工作内容，包含但不限于人员、设备、系统开发（接入）、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。报价时需充分考虑本项目技术支持与维护服务费用以及投标人确认为需要发生的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的费用），采购人不支付报价以外的任何费用。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7.6本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。

评审方法与评审标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

2.技术分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1.项目现状和需求理解 （5分） | 投标人根据江苏省城市生命线建设要求，针对东海县城市生命线项目情况编制建设背景、现状分析、需求分析等内容。 投标人有合理完善的建设背景、现状分析，需求分析等内容贴合采购需求的得5分； 投标人有较合理完善的建设背景、现状分析，需求分析等内容较贴合采购需求的得3分； 投标人提供的建设背景、现状分析一般，需求分析等内容一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 2.项目整体建设方案（5分） | 根据投标人提供的项目整体建设方案，包括：总体架构、网络架构、数据架构、平台架构、项目主要技术路线等内容。方案内容完整详实，优于或贴合项目需求，可实施性强的得5分； 方案内容较详细，较贴合项目需求，可实施性较强的得3分； 方案内容一般，与项目需求理解有偏差，可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 3.重难点及关键技术理解 （5分） | 投标人对本项目建设的重难点理解的正确性及其关键技术方案的合理性。 理解正确，关键技术方案合理可行得得5分； 理解基本正确，关键技术方案较可行的得3分； 理解较合理，关键技术方案可行性笼统的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 4.监测设备方案（5分） | 投标人结合项目需求编制监测设备方案，需覆盖排水、道路、桥梁场景，方案包括但不限于基本情况、布点依据、布点方案、设备安装、数据采集与存储、数据分析与应用、数据回传等内容。 内容完整详实，优于或贴合项目需求，可实施性强的得5分； 内容较详细，较贴合项目需求，可实施性较强的得3分； 内容简单，与项目需求理解有偏差，可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 5.数据治理方案（5分） | 投标人结合项目需求提供数据治理方案，方案包括但不限于数据资源现状梳理、数据建库及现有系统汇聚、数据治理实施、数据接入、数据实施监控等内容。 内容完整详实，优于或贴合项目需求，可实施性强的得5分； 内容较详细，较贴合项目需求，可实施性较强的得3分； 内容简单，与项目需求理解有偏差，可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 6.项目实施方案（5分） | 项目实施方案：为了保证项目顺利推进，要求提供详细的项目实施管理方案，内容包括但不限于实施的管理制度、项目进度控制、项目风险控制、项目资源控制、项目范围控制、项目进度计划等内容， 方案针对性强、可操作性高的得5分； 方案针对性较强，可操作性较强的得3分； 方案针对性一般、可操作性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 7.项目售后方案（5分） | 投标人提供详细完整的售后服务方案，包括服务体系、服务方案、运营方案、售后服务团队、应急预案等。 方案针对性强、可操作性高的得5分； 方案针对性较强、可操作性较高的得3分； 方案针对性一般、可操作性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

3.商务分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 售后服务承诺 （5分） | 投标人承诺在售后服务期限内接到采购人问题通知，2小时内反馈并解决问题的得5分；3小时内反馈并解决问题的得3分；4小时内反馈并解决问题的得1分，其他不得分。 投标文件中需提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，须明确承诺内容，否则不得分。 |
| 企业履约能力 （10分） | 1、投标人具有信息安全管理体系认证证书的,得2分，不提供或提供不全的不得分。 2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的，得2分，不提供或提供不全的不得分。 3、投标人具有知识产权管理体系认证证书的，得2分，不提供或提供不全的不得分。 4、投标人具有业务连续性管理体系认证证书的，得2分，不提供或提供不全的不得分。 5、投标人具备软件能力成熟度等级认证，具有CMMI3认证证书的得1分，具有CMMI5认证证书的得2分，本项最高得2分，不提供不得分。 （以上证书须提供证书彩色扫描件和国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖投标人公章（软件能力成熟度等级认证不需要查询截图），否则不得分） |
| 项目团队 （14分） | 1、项目负责人具有中级工程师职称的得2分，具有高级及以上工程师职称的得3分；同时具有注册信息安全工程师(CISP)证书的得2分；本项最高得5分,不提供不得分。 2、为保障数据治理交付成果，数据治理团队（不含项目负责人）需至少提供（项目负责人除外）数据治理工程师1名、软件工程师1名，以上人员各1分，本项最高得2分，不提供不得分。 3、项目团队（不含项目负责人）具有设备安装质量员证书的得2分，不提供不得分。 4、项目团队（不含项目负责人）具有注册安全工程师证书的得2分，不提供不得分。 5、项目团队（不含项目负责人）每提供1名中级及以上工程师职称的得1分，本项最高得3分，不提供不得分。 以上持证人员（不含项目负责人）一人多证按一证计算，多种证书不重复得分。 注：投标文件提供有效相关证书扫描件并加盖投标人公章，并提供投标人为其缴纳的2025年9月（含）至今任意一个月的社保证明材料，否则不得分。 |
| 业绩 （6分） | 投标人自2022年1月以来，具有生命线类似信息化项目业绩的（合同内容至少与燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线至少含其中两项），每有一个得3分，本项最高得6分，不提供不得分。 注：投标文件中需同时提供合同、验收报告扫描件并加盖投标人公章，类似业绩时间的认定以合同签订的时间为准，否则不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

须附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：       ，联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             ；

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：（采购人）

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十一、中小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）组织的采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为服务，声明函中不对其中涉及的货物的承接商作出要求。

4、中标人的《中小微企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备购置 |  |  |  |  |
| 1.1 | 排水专项 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 液位计 | 套 | 3 |  |  |
| 1.1.2 | 电子水尺 | 套 | 37 |  |  |
| 1.1.3 | 视频监控 | 套 | 35 |  |  |
| 1.2 | 道路专项 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 三维地质探地雷达车载（检测/两车道） | 道路公里 | 35 |  |  |
| 1.3 | 桥梁专项 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 温湿度计 | 套 | 1 |  |  |
| 1.3.2 | 振弦式应变计（带温度） | 套 | 31 |  |  |
| 1.3.3 | 光电挠度仪 | 套 | 4 |  |  |
| 1.3.4 | 位移计 | 套 | 6 |  |  |
| 1.3.5 | 倾角仪 | 套 | 2 |  |  |
| 1.3.6 | 磁通量传感器 | 套 | 10 |  |  |
| 1.3.7 | 加速度传感器 | 套 | 6 |  |  |
| 1.3.8 | 裂缝计 | 套 | 15 |  |  |
| 1.3.9 | 高清球机 | 套 | 2 |  |  |
| 1.3.10 | 综合采集仪 | 套 | 2 |  |  |
| 1.3.11 | 振弦智能采集终端 | 套 | 4 |  |  |
| 1.3.12 | 磁弹仪 | 套 | 1 |  |  |
| 1.3.13 | 加速度信号调理仪 | 套 | 1 |  |  |
| 1.3.14 | 工控机 | 套 | 2 |  |  |
| 1.3.15 | USB电源 | 套 | 2 |  |  |
| 1.3.16 | 网络交换机 | 套 | 2 |  |  |
| 1.3.17 | 光纤收发器 | 套 | 2 |  |  |
| 1.3.18 | 串口服务器 | 套 | 2 |  |  |
| 1.3.19 | 机柜 | 套 | 2 |  |  |
| 1.3.20 | 硬盘录像机及硬盘 | 套 | 2 |  |  |
| 1.4 | 网络链路费 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 数据治理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 数据资源梳理 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 业务数据需求梳理 | 项 | 1 |  |  |
| 2.1.2 | 数据来源梳理 | 项 | 1 |  |  |
| 2.1.3 | 数据资源核对 | 项 | 1 |  |  |
| 2.1.4 | 数据资源梳理成果 | 项 | 1 |  |  |
| 2.1.5 | 数据资源目录 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 数据建库及现有系统汇聚 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 归集库建设 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.2 | 主题库建设 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.3 | 专题库建设 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.4 | 前置库实施 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.5 | 前置库维护 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.6 | 县级现有系统汇聚实施 | 项 | 1 |  |  |
| 2.3 | 数据治理 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 库表数据开发实施 | 项 | 1 |  |  |
| 2.3.2 | 消息数据开发实施 | 项 | 1 |  |  |
| 2.3.3 | 数据资产管理实施 | 项 | 1 |  |  |
| 2.4 | 数据接入 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 库表接入 | 项 | 1 |  |  |
| 2.4.2 | 文件接入 | 项 | 1 |  |  |
| 2.4.3 | 消息接入 | 项 | 1 |  |  |
| 2.4.4 | 离线拷贝接入 | 项 | 1 |  |  |
| 2.4.5 | 视频流接入 | 项 | 1 |  |  |
| 2.5 | 数据实施监控 |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 数据汇聚实施监控 | 项 | 1 |  |  |
| 2.5.2 | 数据开发实施监控 | 项 | 1 |  |  |
| 2.5.3 | 数据资产管理实施监控 | 项 | 1 |  |  |
| 2.5.4 | 数据服务封装实施监控 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 数据脱敏脱密 |  |  |  |  |
| 3.1 | 数据脱敏脱密 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 市级监管平台适配要求 |  |  |  |  |
| 4.1 | 大屏适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.2 | 统一门户适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.3 | 综合应用适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.4 | 燃气爆炸专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.5 | 供水专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.6 | 排水防涝专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.7 | 地下管线专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.8 | 道路专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.9 | 桥梁专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.10 | 第三方破坏专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.11 | 防震专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 五 | 现有系统对接 | 项 | 1 |  |  |
| 六 | 政务云资源 | 项 | 1 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

1.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

## 十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。