招标文件

项目名称：大数据实战赋能平台项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045

采 购 人：徐州市公安局

采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二五年六月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州市政府采购中心对徐州市公安局大数据实战赋能平台项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：大数据实战赋能平台项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：自招标文件公告发布之日起5个工作日。在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年6月27日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2025年6月27日9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：徐州市公安局

2.地 址：徐州市金山东路6号

3.联系电话：18852103989

4.采购项目联系人：王盖         电话：18852103989

六、采购代理机构

1．名称：徐州市政府采购中心

2．地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）   邮编：221018

3．联系方法：0516-67019093、67019038

4．采购项目联系人：徐  可         电话：0516-67019093、67019038

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市公安局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：232.394万元 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.《授权委托书》（提供扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 二、资格条件（1～7及9项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内任一时间截点的资产负债表的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 9.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人提供的服务全部由符合政策要求的： （1）中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 （2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 （3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.项目建设方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 1.项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.维保服务和培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过232.394万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年6月27日9:30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2025年6月27日9:30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年6月27日9:30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 根据技术部分得分高低排序，确定中标人；技术部分得分相同的，根据商务部分高低排序，确定中标人。如商务部分得分相同，由采购人自行确定。 |
| 37.1 | 确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向未中标人发出中标结果通知书或通过其他必要的方式以其他形式告知未中标人其评审结果。 |
| 37.2 | 在公告中标结果的同时，依法必须进行招标的项目中标结果在“苏采云”系统进行公示和公布。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1.根据徐州市政府采购中心与徐州市公安局签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市公安局提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市公安局提出质疑。询问和质疑由徐州市公安局依法处理。 2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：徐州市公安局 联系电话：18852103989 通讯地址：徐州市金山东路6号 |
| 附加说明 |  |

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价÷各投标人投标报价×10 |  | 是 |
| 技术部分（55分） | 项目建设方案（55分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、项目建设要求”中“（一）项目建设具体要求”中的内容（共11项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得55分，每缺少一项内容扣5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（5分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得55分，最低得0分。 |  | 否 |
| 商务部分（35分） | 项目实施方案（13分） | 项目人员配备方案（9分） | 投标人拟投入的项目经理、项目团队人员均为自有人员（投标文件中提供投标人为以上人员缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金的相关材料扫描件或劳动合同扫描件），且符合下述条件： 1.投标文件中提供项目经理1名，具有本科及以上计算机、通信或者电子等相关专业学历证书扫描件的得2分；提供5年及以上工作经验相关证明材料或承诺书（承诺书格式自制）扫描件的得2分。不提供不得分，本内容最高得4分，最低0分。 2.项目团队人员（不含项目经理）不少于5人，投标文件中每提供1人具有本科及以上计算机或者通信等相关专业学历证书扫描件的得1分；未提供不得分，本项最高得5分，最低0分。 上述合计最高得9分,最低得0分。 | 是 |
|  |  | 项目组织实施具体方案（4分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（三）项目组织实施具体要求”中的内容（共1项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，内容每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  | 维保服务和培训方案（16分） | 免费维保期（4分） | 1.承诺免费维保期为三年的不得分； 2.每增加1年得2分（不满1年的不得分）； 本项最高得4分，最低得0分。 | 是 |
|  |  | 维保服务具体方案（10分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“六、维保服务和培训要求”中“（二）维保服务具体要求”中的内容（共5项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 培训方案（2分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“六、维保服务和培训要求”中“（三）培训要求”中的内容（共2项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得2分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容不得分。 未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。 | 否 |
|  | 投标人评价（3分） | 1.投标文件中提供投标人有效的信息安全管理体系认证证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料得1分，不提供或提供不全的不得分； 2.投标文件中提供投标人有效的信息技术服务管理体系认证证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料得1分，不提供或提供不全的不得分； 3.投标文件中提供投标人有效的质量管理体系认证证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料得1分，不提供或提供不全的不得分。 本项最高得3分，最低得0分。 |  | 是 |
|  | 投标人业绩（3分） | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2022年1月1日之后，合同内容为包含软件平台开发合同扫描件，每提供一份得1分。 本项最高得3分,最低得0分。 |  | 是 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

甲方：徐州市公安局               项目名称：大数据实战赋能平台项目

乙方：                           项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045

签订时间：                       签订地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照徐州市公安局大数据实战赋能平台项目发出的中标通知书、招标文件及乙方的投标文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

- 一、项目说明

1.项目名称：大数据实战赋能平台项目

2.采购需求：详见合同附件1。

二、支付（采购资金的支付方式、时间、条件

经双方协商一致，选择以下第       种付款方式：

（一）付款方式（不提交预付款保函的）

1.合同总价的百分之三十(30%)即￥      大写：          人民币作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

2.合同总价的百分之七十(70 %)即￥       大写：       人民币，经甲方最终验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的70%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

（二）付款方式（提交预付款保函的）

1.合同总价的百分之四十(40%)即￥      大写：           人民币作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%)即￥     大写：         人民币的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

2. 合同总价的百分之六十(60%)即￥      大写：            人民币，经甲方最终验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的60%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

3.乙方需提交的支付文件包括：

（1）乙方出具的正式发票；

（2）

合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

4.履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:

退还方式:由甲方将履约保证金无息退还至乙方账户。

退还时间:本项目履行完毕后十日内退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕且验收（考核）结果按照合同附件5《服务评价考核标准》考核得分在80分（含80分）以上的。

不予退还的情形:乙方拒绝履行合同义务，验收（考核）结果按照合同附件5《服务考核标准》考核得分在70分（含70分）以上至80分（不含80分）的不予退还5%的履约保证金；在60分（含60分）以上至70分（不含70分）的不予退还10%的履约保证金；在50分（含50分）以上至60分（不含60分）的不予退还15%的履约保证金；在40分（含40分）以上至50分（不含50分）的不予退还20%的履约保证金；在40分以下的不予退还100%的履约保证金。

三、项目建设及项目实施要求

1.项目建设方案，详见合同附件2；

2.项目实施方案，详见合同附件3；

3.项目期限：合同签订生效之日起3个月内完成开发建设并交付使用，上线试运行3个月后，进行最终验收。

四、维保服务和培训要求

维保服务和培训方案，详见合同附件4。

五、双方的权利与义务

- （一）甲方的权利与义务

1.甲方积极组织项目开展，配合乙方收集所需资料；

2.甲方应配合乙方及时交流情况，重大问题协商解决；

3.甲方根据项目进展情况按照合同规定及时向乙方支付项目经费;

4.本项目建设完成后所有成果及知识产权由甲方享有。

- （二）乙方的权利与义务

1.投入运行直至停止运行期间，乙方应及时对发现的安全漏洞无偿提供修补方案并实施修补，当加载的安全补丁与乙方所提供的应用系统存在冲突时，乙方应在甲方规定时间内对应用系统进行升级改造，乙方不履行义务甲方可自行组织修复，费用由乙方承担。

2.因本项目成果安全漏洞所导致的网络安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿相应损失。

3.如有第三方声称甲方使用本合同项下乙方开发产品侵犯了第三方的知识产权或其他财产权利，乙方将对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩。乙方同意支付有关判决或和解所确定的赔偿金额。如乙方由于经济或其他原因不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。如乙方提交甲方的产品或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，乙方应尽力用相等功能的且非侵权的产品替换，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。按照本合同约定全部交付内容和开发成果(含针对甲方特点和需求新增加的功能或原有功能完善、优化部分的源代码，系统技术文档，软件，数据等)的知识产权归甲方所有，以便于甲方更好地使用和维护本系统。

4.乙方负责处理项目组所有人员的生病、事故、伤残、死亡以及一切劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。乙方保证如有上述情况发生，积极处理，确保不影响甲方正常办公。

5.甲方要求更换项目组成员时，乙方应无理由配合。

6.严格执行乙方投标文件中的《项目建设方案》。

7.严格执行乙方投标文件中的《项目实施方案》。

8.严格执行乙方投标文件中的《维保服务和培训方案》。

六、保密

1.甲乙双方均应注意资料和技术的保密，乙方不得将接触到的任何资料、数据、技术泄露给第三方，甲方也不得将乙方提供的文档、资料、技术泄露给第三方；

2.在未移交前，如甲方需要获取保密信息时，甲方须出具有效的书面报告（应包含甲方负责人签字并加盖甲方公盖）给乙方存档，乙方方可将该保密数据提供给甲方;

3.项目正式上线试运行后一个月内，乙方须将项目移交甲方进行管理，移交内容包括：服务器管理密码、数据库管理密码、网络设备管理密码、平台超级管理员账号、日志服务器等，移交完成双方签署移交确认单；因乙方未及时移交引起的信息安全责任由乙方负责，因甲方未及时安排人员接受移交引起的信息安全责任由甲方负责；

4.如乙方技术人员因项目运维需要利用已移交的设备或账号密码，需提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可使用，并做好相关的操作记录，使用完成后乙方须及时告知甲方专职工作人员进行关闭或修改调整；

5.未经甲方运行，乙方不得将甲方搭建的数据模型、内部业务相关的定制化功能模块提供给第三方使用；

6.项目正式运行后，为确保系统保密信息的安全，双方共同制定《系统安全操作规程》，因违反该操作规程引起的信息安全责任由违反者自行承担；

7.甲乙双方应遵循保密协议的全部内容，具体详见合同附件6。

七、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

1.验收标准：

1.1初步验收：本项目自合同签订之日起3个月内完成系统的全部功能开发及部署，通过甲方测试后，系统达到双方认可的业务、技术和安全要求后上线运行，并且文档收集齐全后，进行初步验收。

1.2上线试运行：初步验收后必须确保至少3个月的试运行和系统改进时间，同步开展系统培训工作。

1.3最终验收：试运行期结束，完成用户培训，并且文档收集齐全后，由乙方提出书面申请，进行最终验收。

1.4验收时乙方代表必须在场，验收合格后，甲方签署《验收报告》，乙方凭《验收报告》办理结算等相关事宜；最终软件系统出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求，出现质量问题或未按计划时间完成时，甲方有权终止合同并保留索赔权利。

2.验收要求、验收程序：在验收开始前，乙方向甲方提交验收计划，向甲方提交开发过程中各阶段性文档，甲方负责组织验收。甲方应在乙方交付项目后5日内组织项目验收，验收合格的应签署验收报告。

3. 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  R否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  R否

是否进行抽查：¨是 ¨否

如果履约验收涉及检测（检验）费、专业技术人员费用等费用由乙方承担。

验收组织的其他事项：

4.履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 5 日内组织验收）

5.履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

6.履约验收程序：

7.履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况。）

- 八、违约责任

- （一）甲方的违约责任

1.甲方违反本合同“二、支付”约定的，每延期 10天，甲方向乙方支付合同总价0.1‰的违约金，但违约金的总金额不得超过合同总价的1%。

2.甲方逾期退还履约保证金的违约责任：

无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

- （二）乙方的违约责任

1.乙方违反乙方投标文件中的《项目建设方案》、《项目实施方案》、《维保服务和培训方案》中任何承诺，乙方同意按照2000元/次的标准向甲方给予违约金，违约金不足以弥补甲方损失的继续赔偿甲方损失，如合同期限内出现3次以上违反承诺，甲方有权解除合同，乙方按合同总价10%承担违约金，甲方有权在未结算的价款中予以扣除，如存在不足部分，甲方有权追偿。

2.乙方违反本合同“三、项目建设及项目实施要求”中“3.项目期限”约定的建设完成期限的，每延期10天，乙方向甲方支付合同总价1%的违约金，但违约金的总金额不得起过合同总价的10%。

3.乙方有下列情况之一的，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失，甲方不予补偿；造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿费从合同款中直接扣除，不足部分向乙方追索：

3.1乙方违反本合同“六、保密”约定的；

3.2乙方违反本合同“五、双方的权利与义务”中“（二）乙方的权利与义务”中第“1.2.3.4.5”条的。

- 九、解决争议的方式

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 十、不可抗力

1.由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并在十五天之内，提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机关出具。按其对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同；

2.受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为减轻不可抗力对履行本合同的影响。

- 十一、合同组成

以下文件应构成甲方和乙方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

1.合同条款

2.中标通知书

3.合同附件

4.其他文件

- 十二、合同备案

本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方一份，乙方一份，徐州市政府采购中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份。

- 十三、合同生效

本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

1.双方加盖公章或合同专用章；

2.甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的5%提交的履约保证金（乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给甲方，乙方可自愿使用履约保函(保险代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购(2023)150号)规定)。

- 十四、其他

合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045]为准。

十五、按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲      方                                   乙     方

单位签章： 	                               单位签章：

单位地址：                                   单位地址：

开户银行： 	                               开户银行：

银行帐号：                                   银行帐号：

联 系 人：                                   联 系 人：

联系电话：                                   联系电话：

合同附件

合同附件1：采购需求(见招标文件第六章《采购需求》。)；

合同附件2：《项目建设方案》(要求见招标文件第六章《采购需求》，合同见乙方投标文件《项目建设方案》。)；

合同附件3：《项目实施方案》(要求见招标文件第六章《采购需求》，合同见乙方投标文件《项目实施方案》。)；

合同附件4：《维保服务和培训方案》(要求见招标文件第六章《采购需求》，合同见乙方投标文件《维保服务和培训方案》。)；

合同附件5：《服务评价考核标准》；

合同附件6：《保密协议》。

合同附件5：

服务评价考核标准

| 指标项 | 技术要求 | 评分 | 扣分项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障响应评价 | 故障处理率：100%； 故障处理响应时间：4小时 月处理完成率：大于98%。 | 符合技术要求得20分。 | 1.故障处理率低于100%，扣6分。 2.平均故障响应时间大于4小时，超过4小时，每次扣2分，最高扣6分。 3.月处理完成率小于或等于98%，每次扣2分，最高扣8分。 |  |
| 系统运维评价 | 因操作不当而导致的故障的数量：0次。 违反相关运维细则进行运维作业事件：0次 | 符合技术要求得20分。 | 1.因操作不当而导致的故障的数量大于0次，每次扣2分，最高扣10分。 2.因违反相关运维细则进行运维作业事件大于0次，每次扣2分，最高扣10分。 |  |
| 数据准确度 | 数据准确度：50% | 符合技术要求得20分。 | 1.数据准确度低于50%，扣20分。 |  |
| 现场服务评价 | 首次修复率：大于80%。 平均事故解决时间：不大于2个工作日（现场处理） 不大于5个工作日（外送修理） 现场维护工作处理不当造成客户资料损失：0次。 | 符合技术要求得20分。 | 1.首次修复率小于或等于80%，每次扣2分，最高扣6分。 2.平均事故解决时间：现场处理大于2个工作日或外送修理大于5个工作日，扣6分。 3.现场维护工作处理不当造成客户资料损失大于0次，扣8分。 |  |
| 技术支持评价 | 电话接通率：大于95%。 邮件、微信回复率：大于95% 电话、微信响应时间：30分钟内 邮件响应时间：12小时内 | 符合技术要求得20分。 | 1.电话接通率小于或等于95%，扣6分。 2.邮件、微信回复率不大于95%，扣6分。 3.电话、微信响应时间超过30分钟，或邮件响应超过12小时，每次扣1分，最高扣8分。 |  |

合同附件6：

保密协议

甲方：

乙方：

甲乙双方就                                     项目的相关工作，约定由乙方为甲方提供…                        …服务，双方预计在合作过程中乙方可能接触到甲方拥有或者掌握的保密信息，就保密事项，双方达成如下约定：

- 一、定义

- 1.保密信息

甲方提供的或乙方在双方谈判/合作期间了解到的，或由甲方对第三方承担保密义务的，关于甲方及乙方服务甲方项目、主合同的所有非公开信息，包括数据、电文、图纸、文件、视频、电子数据、资料等。包括但不限于：

①甲方主体相关信息。反映甲方财务、经营、投资、业务数据、新业务构想等所有不被公众领域所知的信息；所有与甲方规章制度、业务流程、经验公式、客户数据、员工信息、设备资产，及目前或将来拟采用的运作模式、业务计划等有关的所有不被公众领域所知的信息。

②信息系统技术信息。技术方案、数据库、源程序、目标程序、技术文档、研究开发记录、图纸、样品、计算机系统数据以及漏洞信息等信息；甲方应用系统内容、系统测试及试运行期间的客户资料等信息；甲方现有的网络拓扑结构及其相关资料，包括网络参数，如IP地址，命名规则等；甲方现有安全机制及规划目标、所有系统的应急方案、应用系统接口程序与文档等信息。

③谈判、合作信息。双方对项目的讨论或谈判正在进行或已经进行、对主合同的达成交换了意见、主合同及本协议的具体内容、项目进展等信息，包括但不限于双方之间的讨论、协商、谈判、备忘录、协议等，以及由此产生的信息或资料。

④项目信息。与项目研究、产品、服务、市场、知识产权、软件开发、发明、工艺、设计、图纸、工程技术、营销、技术、操作或系统、财务、客户名录相关的任何信息、文件、样品、技术数据和专有技术以及其他任何信息。项目涉及的信息系统设备、操作、维护保养等资料信息。为甲方服务期间可能直接或间接地通过书面、口头、图表、音像资料、数据电文等获得或通过观察全部或部分设备、系统等获得的信息。

⑤甲方无形资产的信息，包括专利权、商标权、著作权、设计权、商号权、技术秘密和商业秘密权、商业方法权、域名权等创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利；标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。

⑤标示信息。标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。

⑥其他信息。根据甲方与第三方签署的协议约定，甲方负有保密义务的信息。

上述保密信息包括但不限于乙方通过书面文件、电子邮件、磁记录、光学记录、电子记录及口头或其他有形或无形方式获得的信息资料。

- 2.代表

就协议一方而言，指该方的负责人、董事、管理人员和雇员或与协议目的有关的该方关联公司（直接或间接控制该方的，或受该方直接或间接控制的，或与该方直接或间接受共同控制的实体）的负责人、董事、管理人员和雇员。

- 保密义务

- 乙方应当严格保守保密信息的机密性，保证自接收、管理、使用、掌握或知悉保密信息之日起        年内：

- 未经甲方事先书面同意，不得将该保密信息泄漏或交付给任何第三方，未经甲方同意，不得将非涉密载体连接甲方的涉密设备；

- 仅将保密信息披露给为执行本协议之目的，有必要得知该保密信息的代表且乙方应当与该代表签订不低于本协议标准的保密协议；

- 除为履行本协议所必要的复制外，未经甲方明确书面同意，不得随意复制保密信息或其他衍生行为；

- 采取与保护自身同类性质保密信息相同等的保护程度，且不得低于合理的保护程度，来保管该保密信息；

（5）当保密信息被不当使用或揭露时，立即通知甲方并采取合理措施以重新保障保密信息的机密性，防止保密信息被进一步不当使用、揭露及其他违约行为的发生；

（6）仅出于本协议约定之目的使用保密信息，不得将保密信息用于甲方同意之外的任何目的，不得在其产品设计和制造或工艺设计中或以其他任何方式使用保密信息。

2.乙方保证严格保守保密信息，且该保密信息不得用于甲方同意之外的任何目的。乙方应以善良管理人的注意义务保管该保密信息，未经甲方书面同意不得将该保密信息以任何形式披露或交付给任何第三方。乙方不得复制、仿造或修改甲方提供之保密信息作为己用或提供于他人。

3.仅限于主合同或谈判、维护项目目的，乙方允许其最低限度的人员接触保密信息。乙方应当与能接触该保密信息的本方员工、董事、雇员、授权代理人等签订保密协议，该保密协议的实质内容应与本协议约定的条款同样严格，乙方应保证以上接触保密信息的所有人员遵守本协议的约定。

4.乙方应负责使其代表遵守本协议，如有违反视同违约乙方与相关责任方负连带责任。

5.如乙方有足够的证据证明甲方的保密信息为下列信息之一者，则乙方对该信息不负保密义务：

（1）该信息为乙方于本协议订立之前合法获得，且无保密义务者；

（2）该信息由乙方在未使用甲方保密信息且未违反本协议所约定义务前提下，独立开发所得；

（3）该信息由甲方书面授权公开或泄漏。

6.乙方对于自甲方或其他途径获悉的保密信息负有完全和严格的保密义务。除非为了主合同项下目的，乙方不得使用保密信息；未经甲方事先书面同意，乙方不得故意或过失为自己或他人的利益使用、允许使用、转让、复制、分析、拷贝、传授、泄漏保密信息；乙方不得对保密信息进行分析或从该等分析中获利。

7.乙方在保护甲方的保密信息时，应采取一切合理和必要的保护措施，其注意义务的标准不低于保护自己的专有的保密信息的标准，防止第三人自乙方获取其所负责保管或接触的保密信息。非经甲方书面同意，乙方不得将移动存储设备设施、网络设备连接至甲方计算机信息系统等。

8.乙方如发现或被告知己方以及同样负有保密义务的第三方违反本协议的约定，应在发现后两个工作日内通知甲方，并根据甲方的请求，采取必要措施防止情况的恶化和损失的继续扩大，或在甲方追究泄密者法律责任的过程中，给予必要配合。

9.严格保守自己在为甲方工作期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。未经甲方同意，不得以泄露、告知、公布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，也不得在进行维修时随意使用和观看这些秘密信息。

10.随时接受甲方安全保密的监督检查，乙方在接触涉密信息后做好相应记录备查。

11.乙方配合甲方完成相关评估。

- 三、保密信息的所有权

1.本协议的任何内容均不应被解释为甲方将其任何知识产权下的任何权利或许可明示地或默示地授予乙方。

2.乙方所接收或知悉的保密信息的权利及利益，属甲方。

3.乙方应在甲方请求时，将该保密信息及其复制品、衍生品全部立即返还甲方或根据甲方要求进行销毁，并出具书面证明以说明上述资料的销毁情形。

- 四、声明

1.双方同意，本协议项下保密信息的披露和接收，不得被理解为对任何一方创设具有与另一方达成业务关系的任何义务或任何期望。

2.所有保密信息均“按现状”披露，除非另有书面约定，甲方不对根据本协议所披露信息的全面、充分或准确做出保证。甲方不应就乙方因信赖根据本协议所披露的信息所产生的任何费用、损失或损害或采取的行动承担任何责任。

- 五、保密信息的返还与销毁

1.保密信息作为甲方的专有财产，乙方应妥善保管所获得的保密信息的所有文件资料及其他任何载体。

2.若双方之间未能建立合作关系或合作关系终止或应甲方的要求，乙方应将全部保密文件资料（包括原件、复印件、翻译件），连同包含或描述该保密信息的任何形式载体交付甲方或销毁。

3.在返还与销毁保密信息时，乙方应提供一份由其负责人签署的证明书，声明其自身不再持有任何保密信息或其他包含保密信息的载体，且未对保密信息予以截留、复制或翻译；或如果已复制或翻译，所有这类复制件和翻译件已连同书面资料等一起归还；或如果任何保密信息已被销毁，该证明书应具体说明哪些保密信息已被销毁。

六、保密期限

甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订之日起或主合同生效之时或接触甲方保密信息之时开始（以三者较先开始的时间为准）后      年。

七、违约责任

乙方如违反本协议约定的保密义务，应当赔偿给甲方造成的全部损失及甲方因维权行为而产生的所有费用（包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失、律师费、鉴定费、交通费等），构成犯罪的，依法处理。

八、法律适用及争议的解决

1.本协议应适用中华人民共和国法律解释并受其约束。

2.因履行本协议或与本协议有关的任何争议，双方应首先协商解决。协商不成时，采取第     种方式解决。

①可向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

②向       仲裁委员会提起仲裁。

九、协议生效及其他

1.本协议自双方盖章之日起生效，自保密期限到期之日自动终止。如本协议提前终止或解除，乙方的保密义务继续存续。

2、本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

【以下无正文】

甲方：     （盖章）              乙方：     （盖章）

地址：                              地址：

签约日期：                        签约日期：

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市公安局

（二）采购项目名称：大数据实战赋能平台项目

（三）采购标的：大数据实战赋能平台项目

（大数据实战赋能平台项目）对应的中小企业划分标准所属行业为（软件和信息技术服务业）。

（四）本项目为专门面向中小企业采购的项目。

（五）本项目不接受超过232.394万元（采购项目预算金额）的投标报价。

二、项目基本概况

（一）项目背景

按照公安部《关于全面推进大数据实战中心建设的指导意见》和省厅《全省公安机关大数据实战赋能中心建设管理规范》工作要求，部省市三级公安机关大数据实战中心要全面建成，牵引县级公安机关建成大数据实战中心，推动各部门警种积极构建大数据实战作战单元，形成整体联动、服务实战的数据实战，大数据实战赋能平台作为市级大数据实战部门的核心平台，是数据赋能公安实战应用的重要载体。

（二）建设目标

大数据实战赋能平台作为市级大数据部门的赋能支撑平台，提供一站式工作服务台，支持全局对资源、数据、模型服务等进行申请使用，提供AI警务助手对话框，构建完善的数据赋能工具集，赋能支撑部分警种的业务场景，共规划建设11个功能模块：

1.赋能工作台：主要包括统一入口、应用系统集合、数字证书单点登录、权限管理等功能，实现数据服务应用入口的集成化、一体化，实现灵活的系统授权和服务按需提供。

2.资源服务中心：管理并向全局开放全量数据资源目录和服务接口目录，包括数据服务和各类引擎组件和应用开放共享的接口。

3.权限管理中心：灵活配置各类系统申请流程，提供对接部级、省级、市级系统权限申请表，支撑部省级应用进行申请流程，对市级应用进行权限管控。

4.大模型服务：遵循立足核心技术自主可控原则，完成市场主流开源模型与不同架构的硬件适配工作，并且将开源模型在局域网私有化部署，与向量检索知识库深度融合，构建法律知识库与大模型结合，实现法律条文检索功能，使大模型深度适配公安业务场景。

5.实战工具集：打造一批实战工具，提供一些常用批量数据查询分析功能。主要包括本地违法犯罪背景审查，布控及轨迹线索推送，手机号、户籍地址、涉警记录、涉案记录等基础信息批量查询比对等工具。

6.模型超市：打造全局数据模型总体展示及应用推广的总门户，实现模型登记、功能成效展示供全局民警学习，同时打造模型活动管理模块，便于开展建模比赛或优秀模型评比，提供线上申报及评审功能。

7.场景赋能中心：基于大数据实战赋能平台支撑能力，结合警种实战场景需求，搭建防范恶性案件、数字化派出所赋能、智慧巡防、宏观要素监测、未成年保护、失踪人员查找等不少于10专题场景。每个专题可根据实际工作需要，搭建专用模型，定时输出结果，推送业务警种，形成专用报表。

8.指标展示：汇总展示市局开发完成的指标报表以及驾驶舱，展现大数据赋能整体战果。

9.数据采集：提供一套配置灵活、功能完备的数据采集上报系统，根据上级部门要求和实际工作需要，由大数据部门下发需要采集数据目录，用户单位接收任务后进行数据采集，采集后进行清洗处理，统一入库治理。

10.练兵场地：提供大数据实战练兵功能，可以进行在线大数据知识学习、题库练习。并提供考试系统，可自由配置考试信息，发布考试，自动阅卷。

11.省市数据对接：对接省厅大数据平台，按照省厅要求将需要上报的数据资源进行数据清洗治理，通过安全通道上报省厅。同时，对接省厅下发数据资源和接口，构建定时任务，完成省厅数据资源的本地入库工作。

三、项目建设要求

（一）项目建设具体要求

1.赋能工作台：主要包括统一入口、应用系统集合（本系统及外部系统）、数字证书单点登录、权限管理等功能，实现数据服务应用入口的集成化、一体化，实现灵活的系统授权和服务按需提供。

1.1一键登录：系统为用户提供用户密码登陆、数字证书登陆、短息验证登陆等多种登陆方式。本次项目建设，将把用户信息和权限信息与PKI/PMI系统对接，实现一键登录功能。

1.2应用导航：对接部级、省级、徐州本地各警种应用，集成统一展现，统一入口，实现民警便捷操作。

1.3消息提醒：展示系统根据民警权限，推送过来的各类信息，包括收到任务、任务过期提醒、任务流程进展、重要公告等内容，同时集成对接各类业务系统，由统一工作门户接收预警信息、警情信息、指令请求信息，统一接收处理，避免民警多端值守，减轻工作负担。

1.4个人中心：个人中心是系统为用户提供的个性化的信息管理模块，该模块中可查看个人基本信息、进行个人信息修改、进行个人应用的管理等。

2.资源服务中心：管理并向全局开放全量数据资源目录以及服务接口目录，包括数据服务和各类引擎组件和应用开放共享的接口。

2.1数据资源目录：对数据资源名称、数据资源摘要、数据资源提供方、数据资源分类、数据资源共享属性、数据资源公开属性、数据资源标识符、元数据标识符、数据项描述等元数据信息进行明确，按照业务、层级等进行编目，形成数据资源目录，并提供管理功能，包括注册、更新、停用、启用、注销等。

2.2资源查询：提供统一的服务、数据资源目录视图，并为用户提供资源目录的查询检索功能，支持可按管理单位、按服务类型及其它分类信息进行检索。

2.3服务接口目录：管理并向全局开放全量服务接口目录,包括数据服务和各类引擎组件和应用开放共享的接口。

2.4资源审批：提供数据或服务资源使用申请的渠道，可通过自定义设定的资源审批流程，进行审批确认，保障数据的使用安全。提供支持待办事项、已办事项、流程轨迹查看等功能。

3.权限管理中心：权限管理中心提供本系统和外部系统的权限申请及管理功能，支持部省级应用的申请流程，对市级应用进行权限管控。

3.1权限申请审批：用户为完成特定的工作或者岗位变更等,申请应用、服务及数据资源权限,可分为临时权限和固定权限,用户申请经相应权限管理员审批通过后自动生效。

3.2权限信息：普通用户可以查看本人的权限信息，包含以获权限、权限时限、失效权限、申请信息等内容。权限审批人可以在查询功能中查看待审批的和已审批的信息。

3.3日志管理：日志管理应包括登陆操作日志、系统登陆统计日志、文章操作日志、应用操作日志等多种日志的管理。

3.4应用系统权限管理：提供部、省、市级系统权限申请通道，通过大数据赋能中心审批后分配权限。

4.大模型服务：完成市场主流开源模型与不同架构的硬件适配工作，并且将开源模型在局域网私有化部署，与向量检索知识库深度融合，构建法律知识库与大模型结合，实现法律条文检索功能，使大模型深度适配业务场景。

5.实战工具中心：打造20个实战工具，根据实际工作需求，提供一些常用数据查询分析赋能工具。主要包括对嫌疑人员的人、地、案、事、物等基础信息批量查询比对等工具。

5.1系统对接：对现有大数据相关、业务平台接口，如搜索平台、预警平台、视综平台等，构建实战工具中心，实现在大数据实战赋能平台中一键服务。

5.2线索推送：对接、封装相关数据服务接口，实现一键查询，基于各类数据资源提供一键轨迹查询服务，在大数据赋能平台内实现布控任务发现、预警结果查询、线索推送等功能。

5.3违法犯罪背景审查：从采购人内部和外部数据源采集数据，包括警务信息、社会单位数据、互联网数据等，并实现数据的标准化整合，实现对嫌疑人或组织的违法犯罪记录进行查询和核实并对公众服务提供支持。

5.4批量数据比对：支持对数据批量补充，基于相关数据资源能够批量对人员信息补充。提供批量数据比对分析处理接口，实现身份证号码补对人、事、案、物等数据补全能力，提供批量数据下载功能。

6.模型超市：打造全局数据模型总体展示及应用推广的总门户，实现模型登记、功能成效展示供全局民警学习，同时打造模型活动管理模块，便于开展建模比赛或优秀模型评比，提供线上申报及评审功能。

6.1综合展示：建设模型信息展示模块，将用户登记上报的模型进行进行综合展示，提供多数据维度的查询，点击可展示模型详情信息，用户可选择模型评价或评论互动栏目，进行评价和互动。

6.2模型信息管理：提供管理员可查看并维护所有模型数据入口。提供列表展示，数据导出，多数据维度的查询，维护模型基本信息、控制是否上线、是否推荐、封面图片、附件、成员管理等信息。

6.3模型数据统计：展示所有已上线模型的数量、模型累计访问量、模型所属（单位）领域统计等，提供多种统计展示形式。

6.4模型活动管理：建设模型活动管理模型，提供相关模型评选的管理平台。包含活动发布、模型推荐、模型评审等功能。

7.场景应用中心：基于大数据实战赋能平台支撑能力，结合警种实战场景需求，搭建防范恶性案件、数字化派出所赋能、智慧巡防、宏观要素监测、未成年保护、失踪人员查找等不少于10专题场景。每个场景要根据实际工作需要，搭建专用模型，定时输出结果，推送业务警种，形成专用报表。

7.1场景搜索：支持场景详情快速场景搜索、查看，可查看内容包括场景更新时间、标签、创建人、业务场景分类、所属单位、模型描述、评分结果、综合评分指数、订阅次数； 支持场景内容描述、场景思路流程图展示，多个维度的场景库评价指标，支持展示场景输入资源以及输出结果； 提供场景快速入口和场景收藏功能。

7.2场景评价：对于已发布的场景和模型同时支持评价功能，主要是让民警可以利用超市完成场景的使用，因此评估方法包括：星级评价、文字评价。 星级评价通过简单的鼠标点击可以为使用过的场景进行评分，评分范围在 1-5 星之间。文字评价主要为补充文字说明，可描述包括打分理由以及改进建议等等。可为场景发布人及后续使用者提供直观的参考建议。

7.3场景超市：

7.3.1未成年人保护场景：该场景主要强化规律特点分析，充分运用数据模型对涉未成年人案事件开展行为分析、特征提炼、关系刻画，输出监管盲区、保护漏洞等数据结果;强化风险线索分析，对近年来涉及未成年人犯罪的盗窃抢劫、殴打他人、寻衅滋事、强奸猥亵等警情案件研判分析筛查分析可能潜在的违法犯罪线索,及时发现未成年人员在不该出现的特定场所等异行为，推送警种部门掌握处置。

7.3.1.1是建设特定人员目标库。梳理汇聚公安内部常住人口、暂住人口中未成年人基础信息，形成未成年特定人员底库；同时，依托警情、案件、轨迹、关系等数据资源，通过关系分析、高频涉案等基础分析，对人员底库数据进行关联分析，形成重点关注人员目标库。

7.3.1.2是搭建模型分析体系。突出视图感知建模应用，对未成年人异常行为、异常聚集、异常活动以及未成年重点人员首次来徐、未成年人驾车、昼伏夜出等风险开展监测预警：对涉未成年人案件前科人员、关注人员特别是组织者、胁迫者、教唆者等重点人员强化关联建模分析，精准锁定幕后黑手。

7.3.1.3是输出精准数据线索。对各类风险监测预警模型产生的风险线索，采取二次研判的方式，快速输出涉未成年人的异常事件、未成年人员涉嫌犯罪团伙以及组织、教唆、胁迫未成年人犯罪的幕后人员等线索；或者通过规律特点、特征提炼、关系刻画等方式，输出潜在受害对象、监管盲区、保护漏洞等数据产品，为采购人提供参考支撑。

7.3.2恶性案件防范场景：该场景主要强化风险人预警对存在暴力犯罪前科、多次敏感纠纷、扬言个人极端等风险隐患进行筛查梳理、动态更新、统一入库，依托相关数据、模型开展异动监测分析，及时预警相关风险强化风险事件预警，对信息线索来源数据进行汇总梳理，对风险较高事件监测预警。

7.3.2.1建设风险隐患目标库，对采购人内外不同渠道来源数据进行汇总梳理，紧盯易引发恶性案件的案事件，筛查梳理可能存在暴力犯罪前科、多次敏感纠纷、扬言个人极端等风险人员，建立完善重点关注目标库，并持续动态更新。

7.3.2.2搭建模型分析体系，打造恶性案件风险隐患标签体系，对各类风险人员开展异动监测，特别是预警发现可能实施犯罪的行为，及时预警相关风险。

7.3.2.3是输出精准数据线索。对场景输出的各类数据线索开展深度分析，紧盯“五失”类风险人员，突出各类数据的深度应用，输出可能实施个人极端行为等数据线索，以及数据分析报告等决策类数据产品。

7.3.3关注人员维稳场景：该场景主要监管强化重点目标筛查，对采购人关注各类重点人员排查梳理，完善人员、群体、线索、事件标签体系，动态更新维护;强化圈层监测预警，按照点、线、面结合模式，对疑人、疑车、疑物进行层圈监测，为一线查控提供支撑;强化异动群体分析，对列控目标出圈入圈预警等以及非法聚集等进行建模分析，及时发现群体异动风险。

7.3.4失踪人员查找场景：本模型通过强化完善人员档案，对上级下发、社会公布、网上热搜、接处警等渠道发现的失踪人员， 依托大数据资源进行全要素筛查，完善个人档案资料并动态更新;强化全量轨迹比对，依托人脸感知大数据资源，对失踪人员库全量比对分析，对疑似对象开展深度研判,精准输出活动线索;搭建一键式查找走失人员或者帮助走失人员关联模型，一键式查找关系人的联系人方式和最新住址，更快地帮助失踪人员找到期家属亲人，而最大限度完成失踪人员的查找追踪，办好民生实事。

7.3.4.1是梳理专题数据资源。及时汇聚梳理上级下发、社会公布、网上热搜、接处警等渠道发现的失踪人员，依托大数据资源全要素关联完善档案资料，形成动态更新的失踪人员目标库。对于其中长期未找到、失踪原因不明、经常走失等情况的失踪人员，按照业务规则建立类型标签，为后期开展持续滚动查找分析夯实基础。

7.3.4.2是搭建模型分析体系。依托各类大数据资源搭建比对模型，对失踪人员开展筛查分析，精准输出活动数据线索；依托身份识别、关系筛查等数据搭建身份识别核验模型，对其中滞留救助的智力残疾人、精神障碍惠者以及不明身份人员，开展身份识别核验分析服务，办好民生实事。

7.3.4.3是输出精准数据线索。对平台系统和各类模型输出的数据结果，采取二次研判和分析甄别等方式，快速产生数据线索，直接赋能查找工作；或者输出走失原因、人员类型、规律特点等方面的研判分析报告，为采购人供参考支撑。四是固化赋能流程机制。组织相关警种部门，明确目标汇聚、模型搭建、结果推送、落地核查、结果反馈、评估认定等工作职责，共同研究制定失踪人员查找数据实战赋能场景运行的工作流程。

7.3.5宏观要素监测场景：该场景围绕安保维稳、重大活动、专项任务的实战需求，动态监测人员、车辆等要素活动情况，为领导决策和一线实战提供支撑。强化人流量监测，运用视图感知、实名轨迹等大数据资源，对全省面上态势、重要区域、核心地段以及特定目标开展监测，推送人流密度、人员流量、变化趋势等统计分析数据;强化车流量监测，主要依托感知和传统数据的融合应用，重点监测相关区域车辆流入流出情况，提供时间性、区域性、波浪性等车流统计分析数据。

7.3.6派所处赋能场景：该场景围绕派出所的核心指标、辖区概况、基础警情、案件、社区警务工作等情况，提供可视化驾驶舱，实现对社区警务、警情案事件、执法办案工作的全方位、动态化、智能化管理。

7.3.7智能车管所场景：根据现有采购人数据资源，对违规车辆、失驾人员等异常行为及时预警发现，对驾驶证到期、行台证到期数据复查，推送相关数据，辅助车管开展相关提示工作。

7.3.8智能巡防场景：对接警综平台、情报平台、图像平台、指挥调度等系统，实现警力、警车、装备、警情等警务资源一网汇聚、一图展示。利用大数据技术手段，紧盯接警、派警、出警、处警、移交、反馈等重点环节，加强对警情涉及的人员、车辆、监控视频等信息的深度研判和定量分析，并及时将研判成果、处置指引、风险提示等情况推送给街面巡逻民警。

8.指标展示中心：汇总展示市局开发完成的指标报表以及展示驾驶舱，展现大数据赋能整体战果。

8.1智能报表：以统计分析技术对支援请求、信息报送、战果反馈、采购人业务及宏观要素等内容通过统计报表、图表等方式展现，支持根据用户在使用自动报表应用时，自由调整包括统计分析模板、简报文字模板、图表模板等，组合分析维度并生成分析报告。

8.2大数据赋能驾驶舱：对接展示现有展示驾驶舱。

9.数据采集中心：通过系统对接任务中心，下发需要采集数据目录，采购人接收任务后进行数据采集上传，采集后进行清洗处理，统一归入数据资源目录。

9.1发布数据需求：提供数据需求发布页面进行公示。

9.2数据采集任务发起：对接任务中心工作流引擎能力，在数据采集中心进行数据采集任务发起，包含任务名称，所属地区，任务类型，数据类型，数据目录，时限等内容进行任务下发。

9.3数据采集任务接收：采购人进行数据采集任务接收，针对待签收状态的指令任务可以进行对应的签收操作，点击签收操作会跳转到详情页面进行具体的签收操作。

9.4数据采集任务反馈：针对待反馈状态的指令任务可以进行对应的反馈操作，点击反馈操作会跳转到详情页面进行具体的反馈操作，同时进行采集到的数据提交上传。

9.5数据采集结果清洗处理：对新采集到的数据按照上级部门大数据处理标准进行标准化处理，包含数据提取、数据清洗、数据关联、数据比对、数据标识、数据分发等操作路径。

9.6优秀场景上传：提供优秀场景上传，通过审核后进入场景应用中心统一提供服务。

9.7实战案例上传：提供实战案例上传，通过审核后进入练兵场地知识库统一提供服务。提供一线警务人员的战果上报和查询功能，将实战中的案件类型、案情描述、数据应用等信息汇总至系统中。

9.7.1实战案例上报：提供实战案例相关的案件名称、战果类型、关联任务、案件描述、研判材料上传等。

9.7.2实战案例列表：提供统一的实战案例数据列表，可查看已经取得的战果数量、案件类型、案件时间、案件关联的查询任务、以及案件详情数据，将互联网数据赋能实战的成果作可视化、直观化展示。

9.8通用专栏信息报送：建立可定制化信息专栏，便于民警进行专题信息报送，服务日常工作，发布工作成果、工作情况，建立“论坛式”民警信息广场，进行通知通告报送和工作动态分享。页面可由管理员进行自定义组装修改，便于根据需要动态进行专栏变更。

10.练兵场地：提供大数据实战练兵功能，可以进行在线大数据知识学习、题库练习。并提供考试系统，管理员可自由配置考试信息，发布考试，考后可自动阅卷。考试成绩结果可用于战队管理队员档案赋分，实时更新。

10.1在线学习与知识库：课程内容管理：系统可以提供多个课程模块，每个模块包含一系列课程内容，涵盖大数据相关的知识点和实战案例。

10.1.1知识点整理：课程内容可以根据不同知识点进行整理和分类，帮助学员更好地理解和掌握大数据的核心概念和技术。

10.1.2多媒体学习资源：课程内容可以包括文字、图片、图表、视频等多媒体资源，以提供多样化的学习方式。

10.2题库练习与模拟实战：练习题库：系统可以建立题库，包含大量练习题目，涵盖不同难度和知识点，供学员进行练习和巩固知识。

10.2.1随机题目：在练习中，系统可以随机抽取题目，确保每次练习的题目都有所不同，增加学员的多样性练习。

10.2.2实战模拟：部分练习题可以模拟真实的大数据实战场景，让学员能够将理论知识应用到实际问题中。

10.3考试管理与自动阅卷：考试设置与配置：管理员可以自由配置考试信息，包括考试时间、考试科目、题目数量、考试时限等。

10.3.1考试发布与通知：管理员可以发布考试信息，系统将通知学员有关考试的时间、地点和规则。

10.3.2在线考试：学员可以在规定的时间内进行在线考试，系统会确保考试期间不会发生作弊等不当行为。

10.3.3自动阅卷：系统可以根据预先设置的答案和评分标准，自动对选择题和填空题进行阅卷和评分。

10.4学习进度与成绩统计：学习进度追踪：学员可以查看自己的学习进度，了解已完成的课程和练习情况。

10.4.1考试成绩查询：学员可以查看自己参加考试的成绩，了解每个科目的得分和排名情况。

10.4.2学习统计分析：管理员可以查看学员的学习情况和表现，分析学员的学习习惯和需求，以优化课程设置。

11.省厅数据上报：为满足省厅下发的数据共享交换需求，本期项目将搭建数据共享池，对共享的数据进行存储。按照省厅提供的数据字典及表字段要求，开发区县数据上报功能，满足区县数据向市局汇聚。从市局大数据平台定时抽取全量相关数据资源按照结构要求进行数据清洗转格，生成符合省厅要求的共享数据表，存入数据共享池。并构建定时任务按照要求将共享数据通过省市接口完成共享。

11.1区县数据上报：根据省市数据共享汇聚需求，定制开发区县数据上报功能。根据区县数据上报要求，开发编制多套区县数据填报模板。面向区县用户开发并提供填报模板下载与区县填报数据批量导入功能，满足区县用户快速便捷的完成数据上报功能，同时实现对区县数据上报情况的掌握。

11.2数据对接：根据省厅下发的数据共享需求，对省厅需求上报的数据，按照省厅数据标准进行数据治理，形成符合省厅上报标准的数据资源库，对接省厅平台开展数据上报。

11.3省厅数据接口双向对接：实现省市数据接口的双向对接。市局数据接口对接省厅平台，实现市局数据接口挂接，同时二次封装省厅接口，开展数据接口查询下载功能，实现接口的灵活配置。

（二）投标文件要求：

1.投标文件根据以上要求提供《项目建设方案》文件。

2.对照以上“（一）项目建设具体要求”编制《项目建设方案》。

四、项目实施要求

（一）项目期限要求：合同签订生效之日起3个月内完成开发建设并交付使用，上线试运行3个月后，进行最终验收。

说明：本“（一）项目期限要求”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）项目人员配备要求：

1.要求组建本项目开发建设、实施的技术团队，建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，并指定1名项目经理，项目团队人员不少于5人，要求上述人员具备相关资格证书且为中标人自有人员，具体要求见本招标文件第四章《评标标准》。

2.要求配备项目经理及项目团队人员具备以下能力：

2.1技术专业能力：项目团队需要具备必要的技术技能和专业知识，以完成项目所需的开发、测试、部署等工作。包括软件开发、数据库管理、网络配置等方面的技能。

2.2沟通能力：团队成员需要具备良好的沟通能力，能够有效地与客户、团队成员和其他利益相关者进行沟通和协调，以确保项目顺利进行并达到预期结果。

2.3沟通能力：团队成员需要具备良好的沟通能力，能够有效地与客户、团队成员和其他利益相关者进行沟通和协调，以确保项目顺利进行并达到预期结果。

2.4解决问题的能力：在项目过程中可能会出现各种挑战和问题，团队成员需要具备解决问题的能力，能够快速识别问题并提出有效的解决方案。

2.5项目管理技能：对于项目管理团队成员或负责协调工作的人员，需要具备良好的项目管理技能，包括制定计划、管理资源、风险管理等方面的能力。

（三）项目组织实施具体要求

在系统开发项目实施过程及免费维保期内，根据采购人要求，中标人免费提供所有相关必要的数据接口，并配合采购人做好与其他第三方的所有数据对接工作，采购人负责制定数据对接标准，协调对接工作。

（四）投标文件要求

1.投标文件中提供《项目实施方案》文件。

2.《项目实施方案》需包括以下内容：

2.1项目人员配备方案；

2.2项目组织实施具体方案。

五、知识产权要求

中标人应保证开发建设结果涉及到的知识产权和所提供的技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担，项目中涉及的数据模型、软件工具设计思路等知识产权，未经采购人同意，中标人不得在其他项目中使用。

说明：本“五、知识产权要求”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

六、维保服务和培训要求

（一）免费维保期：要求中标人为本项目提供至少三年的免费维保及软件免费升级服务（自验收合格之日起）。

（二）维保服务具体要求

1.提供售后运维服务方案，并对售后服务内容、响应时间、服务方式、应急措施以及服务质量进行设计，提供售后运维服务方案。

2.须提供本项目所涉及所有适配软件，提供完善的软件维护、升级的实施方案，并按需求配置相应的人员，对于本项目所涉及的软件，免费维保期内提供升级服务（采购人不另外支付费用）。功能需求会根据实际业务需要随时调整，应承诺按照采购人的需求变更实时调整系统功能，投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书扫描件（格式自制）。

3.服务响应时间：在免费维保期内建立完备的故障响应机制，提供7×24 小时技术支持，如果本系统在免费维保期内运行出现问题或故障，接到采购人请求后20分钟内响应，1小时内到达现场，并根据故障等级与采购人需求，提供故障诊断与维护，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标人承担。对于因应用环境的变化而导致的需求调整，也应做到及时更新软件版本。在免费维保期内，采购人不再支付中标人软件修改及升级的费用。

4.为本项目提供的第三方产品（如有），软件必须包含不少于三年的技术支持服务。

5.保证质量，提供的系统开发服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

（三）培训要求

1.提供培训方案，包括但不限于：培训计划、培训对象、培训内容、培训方式。提供本次项目平台操作和运维管理方面的培训，培训范围包括平台使用人员及相关运维人员，培训应该在交付验收前进行。

2.针对用户的角色提供培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色，安排不同的培训课程。对于所有培训，中标人须派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员进行培训。

（四）投标文件要求

1.投标文件中提供《维保服务和培训方案》文件。

2.《维保服务和培训方案》需包括以下内容：

2.1维保服务具体方案；

2.2培训方案。

七、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求

招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中“二、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）” 为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

八、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

九、关于投标报价的相关说明

1.不接受超过232.394万元人民币（采购项目最高限价）的投标报价。

2.报价需充分考虑开发本项目期限及免费维保期内的市场因素和成本变化状况的风险。

3.报价需充分考虑本项目开发过程中与其他系统对接的因素和由此导致的成本。

4.采购人不支付报价以外的任何费用。

说明：本“九、关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.采购需求符合性条件响应表

1. 投标函

致： 徐州市政府采购中心

根据大数据实战赋能平台项目[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8.投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：大数据实战赋能平台项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045                   货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 大数据实战赋能平台项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：大数据实战赋能平台项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045          货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：大数据实战赋能平台项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（大数据实战赋能平台项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：大数据实战赋能平台项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市公安局）的（大数据实战赋能平台项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（大数据实战赋能平台项目）属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（          ），从业人员（         ）人，营业收入为（       万元），资产总额为（       万元）①，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（大数据实战赋能平台项目）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：大数据实战赋能平台项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市公安局单位的大数据实战赋能平台项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：大数据实战赋能平台项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：大数据实战赋能平台项目，项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：大数据实战赋能平台项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：大数据实战赋能平台项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12.采购需求符合性条件响应表

项目名称：大数据实战赋能平台项目

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0045

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于“项目期限要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
|  | 关于“知识产权要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | 关于“关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求限”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 4 | 关于“关于投标报价的相关说明” 的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照响应无效处理。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日