招　标　文　件

项目名称：2025-2026年仙林地区绿化养护项目（五标段、六标段）

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0489

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年02月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………25

- 评标方法与评标标准………………………33

- 投标文件格式………………………………37

第一章  投标邀请

受南京市仙林大学城管理委员会（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就2025-2026年仙林地区绿化养护项目（五标段、六标段）（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0489

2.项目名称：2025-2026年仙林地区绿化养护项目（五标段、六标段）

3.预算金额：1028万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为820.151542万元

采购包1：五标段586.531155万元（其中：绿化养护服务：554.5564万元，苗木补植服务：31.974755万元）；

采购包2：六标段233.620387万元（其中：绿化养护服务：233.620387万元）。

投标报价超过各采购包最高限价金额及分项单项限价，按照无效投标处理。

5.采购需求（简介）：

2025-2026年仙林地区绿化养护项目分为三个项目，六个采购包，分别为：一标段、二标段、三标段、四标段、五标段、六标段。同一投标人可以参与其中一个或多个采购包，但最多只能在其中一个采购包中被推荐为中标候选人。同一投标人参与多个采购包投标时，在前面一个采购包中被推荐为中标候选人后，仍然可以参加后续其他分包的评审，但在后续其他采购包中不得被推荐为中标候选人。

本项目开评标顺序依次为采购包1、采购包2。（详细内容见本招标文件第四章）

采购包1：2025-2026年仙林地区绿化养护项目五标段，服务内容包含包含九乡河生态公园等道路和广场绿化精细化养护，以及养护范围内河道岸坡清杂、卫生保洁等工作，养护面积约1243400.00㎡；仙林大学城部分路段苗木补植服务等。

采购包2：2025-2026年仙林地区绿化养护项目六标段，服务内容包含包含312国道（公路管理站-九乡河西路）防护林，312国道（四桥连接线-毕升路）防护林，衡阳湖防护林，仙林湖路东侧防护林，萧宏二期林地，汇通路泄洪沟东侧绿地，绿化废弃物处置场及周边绿化，小红花东侧林地，龙王山变电站周边林地，和园东侧林地，紫薇堂南侧林地（含构梁），龙王山南侧宕口林地等林地绿化精细化养护，以及养护范围内河道岸坡清杂、卫生保洁等工作，养护面积约807983.80㎡。

6.合同履行期限：合同生效之日起两年。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年3月26日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市仙林大学城管理委员会

地  址：南京市栖霞区文苑路118号

联系人：薛工

联系电话：025-85898035

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市仙林大学城管理委员会，联系地址：南京市栖霞区文苑路118号，联系人：薛工，联系电话：025-85898035 。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

# 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

# 南京市政府采购合同（服务）

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方：（买方）

# 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同生效之日起两年；甲方将根据甲方管理考核办法，采用以月考核的方式，每季度汇总一次考核分数，对各采购包养护单位进行考核。经考核合格后合同继续生效，考核不合格甲方有权单方终止合同（单个季度均分低于75分的，或连续两个季度均分低于80分，终止本项目服务合同，扣除全部质量考核费）。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 采购包1合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。其中，绿化养护：含税    万元/年，不含税   万元/年，税率  ；苗木补植：含税   万元/年， 不含税   万元/年，税率 。税额根据国家政策相应调整（合同执行周期内，乙方纳税人身份变更导致的税额增加，甲方不予承担）。

2.2 采购包2合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。其中含税万元/年，不含税   万元/年，税率  。

税额根据国家政策相应调整（合同执行周期内，乙方纳税人身份变更导致的税额增加，甲方不予承担）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1  合同签订后服务团队人员全部到岗，甲方支付各采购包合同暂定总价（扣除暂列金额）的10%作为预付款。

预付款扣回的方式：在第一个季度养护付款中全部扣回。

8.1.2绿化养护费用：按季度付款，在下个季度，甲方向乙方支付各采购包季度实际养护范围的基本养护费，并根据质量考核情况支付质量考核费减去日常考核中直接扣除的费用。合同期满，经甲乙双方共同验收，养护质量达到相应养护标准（五标段达到二级养护标准，六标段改造提升部分达到一级标准、林地部分达到三级标准），甲方付清各采购包季度实际养护范围的基本养护费及最后一季度质量考核费用减去日常考核中直接扣除的费用。（绿化养护费用的50%作为基本养护费，其余50%作为质量考核费。）

8.1.3苗木补植费用：苗木补植工程量按实计量，经甲方验收合格，并在第三方咨询机构结算审核完成后付至审定价的97%，余款于自竣工验收合格之日起一年后付清，甲方验收合格后无息付清。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

/   的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日   /  向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 0.5%  向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 10% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方签字盖章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文及补充协议执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

一、服务范围

1、完成该标段内绿化精细化管理和补植、设施维护、秩序维护及卫生保洁等作业，建立与完善工作台账。

2、对附件所列明的设施每天巡查，并每周提供巡查报告，每月按照甲方要求提供月度完成情况及下月计划；对破坏绿化设施、影响绿化景观、环境卫生等行为予以制止，并及时上报和整改到位。对于甲方巡查下发的问题整改菜单，及时整改。

3、完成项目范围内突发性和重大性保障工作任务，如文明城市检查、重大活动环境保障等任务；防汛及扫雪防冻期间，要求供应商24小时保障。

4、完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作。在消险过程中严格确保安全作业，并服从甲方的统一指挥和调动，参加全区抢险救灾工作。对突发性事件的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。

5、完成项目范围内各类信访、投诉、举报的处理和整改。

6、甲方布置的临时性工作。

7、绿化精细化管理和补植包括但不限于：绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫，绿地保洁、草地铺沙平整（必须用疏草机对草地进行疏草）和植物老化的复壮等（花坛内的时花种养除外），以保证优良的景观效果等，绿化养护按采购要求的相应养护标准执行。

8、园林绿化设施的日常维护、清洁包括但不限于：绿地洒水及喷灌系统的清洁、损坏维修、被盗包换；绿地内排水沟、河、雨水井口保洁及清淤；园林道路、小景、景墙、休闲椅、防火标志等的清洁。

9、绿化修剪出来的残枝、草渣按甲方要求运至指定地点。

10、修剪工作要求：对所有要求的乔木，定期开展修剪工作，2级分枝以下无萌蘖枝，保持树形独立完整，内膛通透，无扰乱枝、无下垂枝、无枯死枝；

11、施肥要求：秋冬季集中对树木进行施肥，要求达到普遍施用。所用肥料为有机肥料（动物粪便（羊粪和鸡粪）为主要原料，经发酵、灭菌、脱水制作的无公害、高效有机肥）。

12、按甲方要求完成养护范围内河道岸坡清杂、卫生保洁等工作。

二、合同有效期

合同生效之日起两年；甲方将根据甲方管理考核办法，采用以月考核的方式，每季度汇总一次考核分数，对各采购包养护单位进行考核。经考核合格后合同继续生效；考核不合格的，甲方有权单方终止合同（单个季度均分低于75分的，或连续两个季度均分低于80分，终止本项目服务合同，扣除全部质量考核费）。

三、双方权利和义务

3.1、甲方权利和义务

（1）对乙方所承包设施的维护质量、数量等进行检查考核，按照考核结果进行设施维护费用拨付。

（2）审核乙方提交的绿化养护、设施维护计划，根据绿化养护情况、设施维护需要对乙方维护计划进行核准或调整。

（3）督促、指导乙方按照设施维护规范、规程的要求实施设施维护、巡查等工作。

（4）甲方可根据国家、省、市以及市业务主管部门相关法律法规和管理规定的变动对检查考核规范进行修改和补充。

（5）监督检查乙方落实安全作业措施。

（6）督促乙方为合同项目工作人员办理社保，社保费用包含在合同款中。

（7）在乙方不能履行本合同相应责任、义务或未完全履行义务时，甲方有权书面通知乙方终止合同，并按相关法律、法规对乙方追究责任，并扣除未履行义务与之相应的养护费用，乙方须在一周内移交相关资料并撤场。

3.2、乙方权利和义务

（1）按照设施维护规范、规程的要求实施并完成各项设施维护任务，达到甲方有关设施维护标准，保持所维护设施状况的完好，依据合同约定按季获得养护经费。

（2）按照有关要求实施维护作业施工时，统一着装，乙方的工作人员及设备的安全由乙方负责。因养护责任而造成所承包养护范围内的设施对自身或第三方形成伤害时一切经济和法律责任由乙方承担。

（3）乙方对所养护的设施有巡查的义务，如发现绿地占用、绿化设施被人为损坏或偷盗事件时，应予以制止，及时向甲方报告。如发现绿化设施养护问题主动整改。

（4）建立健全设施维护各类台帐资料，按规定及时准确地向甲方报送养护计划和养护报表。

（5）依据甲方的要求、技术规范确定防汛措施，建立防汛期间的组织网络，组建防汛抢险队伍，准备并且备足常用的防汛抢险材料，服从甲方调度和管理。

（6）乙方应及时清扫积雪，保证其承包养护的设施对行人，车辆的安全。

（7）重大应急处理：

在不可抗力造成乙方承包养护的设施损坏时，在事发的第一时间内乙方应派人员赶到事发现场，根据设施的损坏情况，拿出处理方案（方案得到甲方批准后），立即组织人员进行处理，力争在最短的时间消除隐患。

遇到应急抢险情况发生时，乙方在接到通知后半小时内赶到现场，如一次达不到要求扣除经费10000元，一年内三次达不到要求，甲方有权终止乙方本标段中标合同。

（8）乙方所采用的维护材料、机具必须符合国家、省、市相关标准和规定，且为合格产品。

（9）乙方所聘用的各岗位人员必须经过专业培训，持有上岗证。

（10）乙方不得将所承包维护的设施进行出租、抵押、担保或利用其从事其他经营性行为。

（11）乙方应设立投诉报修电话，实行24小时值班制度，保证24小时通讯畅通。

（12）乙方须开展行风文明建设，遵守承诺制、首问负责制。

（13）在各项保供、迎检工作中，服从甲方安排，达到各项要求。

（14）乙方不得私自改动绿化设施或允许他人改动绿化设施。

（15）如乙方使用新技术、新产品，在养护工作中得到有效利用，并提升养护质量，在当月养护考核中给予适当加分。

（16）在合同履行过程中，如果因为乙方人员的责任造成人身伤害和财产损失，由乙方承担全部的赔偿和法律责任。

（17）乙方拟投入项目的人员未经甲方同意，不得更换，且需积极响应甲方现场检查、考核、会议等要求。

（18）乙方的日常养护作业须按照《仙林地区绿化养护及补缺管理办法》的要求，达到《仙林大学城绿化养护质量标准》相应标准，苗木补植更新达到《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行》和《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)并接受甲方的考核。

苗木补植交货验收要求：本项目交货期按照甲方要求，根据项目进度进行供苗，乙方须响应甲方交货期要求；货到现场后由接受人进行数量、质量、规格等检验，并填写《苗木到场验收单》，由甲方现场代表、监理、乙方三方签字确认。如乙方提供的苗木现场核验不合格，视为有质量问题，苗木将被退回，如不能在甲方规定时间内供苗而影响施工，甲方有权拒收并根据招标价格指定第三方供苗，对乙方造成的损失从履约保证金中扣除，并保留追究其相应责任的权利。

（19）标段内养护作业产生的作业垃圾由乙方自行解决。

四、拟投入本项目人员要求

4.1、乙方对项目负责人的授权范围如下：经乙方授权后代表乙方负责项目实施的计划、组织、协调、领导和控制，对项目的质量、安全文明、进度和投资等负全面管理责任。涉及以乙方名义在结算报告、签证文件等须签字确认的，须加盖经乙方确认的单位印章方可确认。

关于项目负责人每周在项目现场的时间要求：项目负责人必须常驻现场，每周在工时间不少于5日，每天不少于8个小时在岗处理事务，必须参加每周召开的例会且满足现场的作业管理要求。注：合同签订时，中标的项目负责人职称证书原件必须交由甲方审核合格后方可签订合同。项目负责人每天到岗情况必须向甲方现场管理人员报告和登记，甲方现场管理人员对乙方项目负责人在岗情况进行实时记录，发现乙方项目负责人应在现场而不在现场的行为，乙方须向甲方支付违约金0.5万元人民币/次；如乙方项目负责人月考勤率低于70%，乙方须向甲方支付违约金5万人民币/次。

项目负责人未经批准，擅自离开项目现场的违约责任：按人民币0.5万元/次向甲方支付违约金；项目负责人未经批准，擅自离开项目现场后，项目现场出现紧急情况造成人员伤亡、财产损失的，甲方有权要求更换项目负责人，并按40万元/次由乙方向甲方支付违约金，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。上述违约金在当期绿化养护费用支付及结算时直接扣除。

4.2、乙方更换项目负责人的违约责任：因身故或重大疾病需要更换项目负责人的，更换的项目负责人必须具备原项目负责人的资格及业绩条件的，须经甲方审核并书面同意后方可更换并免于处罚。

因身故或重大疾病以外其他原因需更换项目负责人的，更换的项目负责人必须具备原项目负责人的资格及业绩条件，且须经甲方审核并书面同意后方可更换，甲方的书面同意并不免除乙方相应的违约责任，乙方须按人民币10万元/次的标准向甲方支付违约金。

若乙方擅自更换项目负责人，乙方须按人民币20万元/次的标准向甲方支付违约金，且甲方有权终止合同，并报送主管部门，其不良行为予以公示，由此造成甲方损失的由乙方承担。

4.3、乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：如果项目负责人不能胜任相关工作，甲方有权更换，并对被更换人员作出相应处罚：乙方应向甲方支付20万元/次的违约金。

4.4、乙方提交本项目负责人、项目组管理人员、绿化养护人员及人员安排报告的期限：开工前7天，人员以投标文件拟派的人员为准。

乙方项目组管理人员在岗要求及离开项目现场的批准要求：项目组管理人员必须常驻现场，需要离开项目现场的应经甲方或代管单位同意，否则视为擅自离开项目现场。

乙方项目组管理人员擅自离开项目现场的违约责任：未征得甲方或代管单位书面同意擅自离开项目现场的支付违约金2000元/人/次。

4.5、乙方擅自更换项目组管理人员的违约责任：因身故或重大疾病需要更换项目组管理人员的，更换的人员须具备原项目组管理人员资格，须经甲方审核并书面同意后方可更换并免于处罚。因身故或重大疾病以外其他原因需更换项目组管理人员的，更换的人员须具备原项目组管理人员资格，须经甲方审核并书面同意后方可更换，甲方的书面同意并不免除乙方相应的违约责任：更换项目组管理人员的，乙方须按人民币5万元/人/次的标准向甲方支付违约金；此费用将在绿化养护费用结算时直接扣除。若乙方无正当理由擅自要求更换项目组管理人员，甲方有权终止合同。

4.6、绿化养护人员数量不符合约定的违约责任：绿化养护人员投入不足，未达到人员基本配置要求的，乙方须按人民币500元/人/天的标准向甲方支付违约金，此费用将在绿化养护费用结算时直接扣除。

五、履约保证金缴纳

乙方须在合同签订前且不得迟于中标公告后15日（日历天）内向甲方缴纳各采购包中标价10%的履约保证金（担保形式：银行保函、电汇或转账等非现金方式），履约保证金递交后方可签订合同。乙方未按要求提交履约保证金，甲方有权取消其中标资格。如乙方采用银行保函形式递交履约保证金且银行需凭借本项目合同办理银行保函的，乙方与甲方签订合同前，必须以书面形式向甲方承诺："在合同签订后 15天内，向甲方递交银行保函。如无法递交，甲方有权终止合同，乙方应服从且不得因此提出任何费用索赔"。

- 考核情况

- 1、考核办法

1）甲方按照甲方《考核办法及评分细则》对乙方的养护作业进行考核。

2）考核组织实施养护考核工作由甲方负责组织实施。具体负责组织集中、不定期检查和资料汇总、计分排名和通报，对其作业质量进行日常检查和考核，并对其存在的问题限期落实整改。

2、考核费用组成

乙方同意甲方将实际养护范围的绿化养护费用的50%作为基本养护费，其余50%作为质量考核费。

3、考核后维护费用的拨付要求和具体办法：

1）每次支付前，乙方需提供监理人对乙方项目负责人及项目组管理人员与投标文件中人员是否一致的书面核查结果；代管单位对乙方项目负责人及项目组管理人员的书面考勤审核结果。

2）绿化养护管理质量的考核，采用以月考核的方式，每季度汇总一次考核分数（本季度各月得分平均），根据季度汇总分数对质量考核费管理办法如下：

第一档： 90-100分                付全额季度质量考核费；

第二档： 85-90分（不含90分）    扣除季度质量考核费的2％；

第三档： 80-85分（不含85分）    扣除季度质量考核费的5％；

第四档： 75-80分（不含80分）    扣除季度质量考核费的10％；

单个季度均分低于75分的，或连续两个季度均分低于80分，终止本项目服务合同，并扣除全部质量考核费。

注：本项目中所提及的季度为三个月。本项目拨付款仅汇入乙方基本账户。

七、变更估价

关于变更估价的约定：

7.1、投标单价高于市场价的清单子目数量变更增加超过 10%，甲方有权对超过部分的综合单价进行调整，经甲方和监理确认后，按照相关定额价格和市场因素重新进行组价调整。

7.2、已标价清单量有相同项目的，按照相同项目单价认定；

7.3、已标价清单量清单中没有同样项目的，由乙方根据变更项目资料、计量规则和计价办法、南京造价管理的信息价格（变更当月）和乙方报价浮动率提出变更项目的单价，报甲方确认。乙方报价浮动率按下列公式计算：

乙方报价浮动率 L=（苗木补植中标价/苗木补植最高限价）×100%

八、其他要求

8.1、在执行苗木补植或移植任务时，必须有甲方下发的任务单。

8.2、在合同期乙方须按照甲方要求完成乔木专项修剪和施肥工作。

（1）乙方需按照甲方要求，按期保质完成养护区域内乔木修剪专项工作，如未按时完成专项指令工作，乙方需向甲方支付违约金0.5万元/次。

（2）乙方需按照甲方要求，完成养护区域内苗木有机肥施肥专项工作，如未按时完成专项指令工作，乙方需向甲方支付违约金0.5万元/次。

8.3、乙方在养护期间自觉接受甲方、群众以及有关部门的监督管理。

（1）乙方必须无条件服从甲方组织的一些突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成所分配的工作，如未完成或养护工作不到位造成重大影响，乙方须向甲方支付违约金10万元/次。

（2）乙方必须积极响应并接受主管部门的监督检查，若受到主管部门的批评，经调查认定情况属实的，当月绿化养护考评视情节轻重予以处罚；造成恶劣影响的，甲方有权单方面解除合同。

（3）乙方必须随时、随地接受广大市民的监督，若受到市民的投诉，经调查认定情况属实的，当月绿化养护考评视情节轻重予以处罚；造成恶劣影响的，甲方有权单方面解除合同。

8.4、乙方在养护方面出现重大责任问题造成严重社会影响且连续三次不整改或整改不到位，甲方可提前解除本合同。

8.5、乙方连续两次或累计三次得到甲方书面警告的,甲方有权提前解除合同。

8.6、乙方与甲方签订采购合同时，必须向甲方缴纳履约保证金，履约保证金金额为中标价的10%。如乙方严重违约，除承担相关责任外，甲方还将没收全部履约保证金。乙方顺利履行合同并合同期满后，甲方无息退还全部履约保证金。

8.7、乙方根据本合同所承担的管理养护内容、按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办理暂住证手续。安排好属下人员的住宿和教育管理工作。

8.8、乙方必须落实安全生产和安全防火措施，乙方应按甲方要求，为上岗工人购买统一的工作服或反光袖套，在进行养护作业时，必须认真负责，注意安全操作，及时消除安全隐患，自行解决养护区域及周边安全作业问题；如发生任何意外，乙方负责所有事故处理并承担一切经济责任和法律责任。

8.9、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理等工作。不得违反国家法律、法规的规定。如乙方员工有违法乱纪行为，乙方须承担一切经济责任和法律责任。

8.10、在合同期内，因国家建设需要征用或甲方管理需要调整乙方管养绿化地段时，乙方要服从大局，相应减少承包面积及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

8.11、乙方须按照甲方要求对养护区域产生的绿化废弃物运送至指定地点，如发现违反者，处以每车次1000元的处罚。

8.12、乙方未征得甲方书面同意，擅自将本合同的养护项目部分或全部转包或分包给他人的，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方支付相当于合同价款总额5%的违约金给甲方。

8.13、乙方无故停止工作，甲方有权按损失程度扣减养护款, 并有权要求乙方支付相当于合同价款总额5%的违约金。若无故停工累计达7天的，甲方有权单方面解除合同。

8.14、乙方配合甲方做好园林绿化宣传、监督工作，教育市民遵守有关园林绿化管理规定和配合搞好卫生清洁工作。

8.15、在符合供水规划和技术条件下，甲方可协助乙方按实际需要办理绿化养护专用给水口，但人工费、材料费由乙方支付。养护期内所需的水费(含污水处理费)由乙方承担，并由乙方直接向供水部门缴交。

8.16、养护范围内的管养设施被盗或损坏，致人死伤或造成其他损失的，由乙方负责赔偿和承担一切经济责任和法律责任。

8.17、本项目不得转包或分包，一经发现有转包或分包现象，立即终止合同，没收其全部履约保证金，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿，且承担相应的法律责任。

8.18、乙方因违反以上条款被解除合同后，养护经费结算到解除合同的前一个月止，甲方拒付剩下的质量考核费，甲方没收全部履约保证金，乙方三年内不得参加甲方组织的绿化养护管理承包工作。

8.19、乙方提供的苗木补植结算书，①如经审计核减额在5%以内，审计费甲方承担；②核减额在5%-10%（含5%，不含10%），乙方应承担违约金，违约金为该项目对应审计费用总额的一半；③核减额在10%（含）以上，乙方应承担违约金，违约金为该项目对应的全部审计费(核减额是指乙方向甲方提交的送审额与最终审定金额之间的差额)。

8.20、①甲方支付给乙方的项目所有款项，乙方只能用于本工程有关的劳力、材料、机械等费用。甲方有权对乙方项目所有款项的使用进行监督，如款项用于支付与本项目无关的费用，甲方将立即停止付款并由乙方支付合同总价5%的违约金。甲方有权选择在总的支付比例不变的情况下，采取其他的支付方法。②乙方保证及时给工人结算、支付工人工资。确保不拖欠工人工资，否则甲方有权直接扣除部分乙方应收款项以支付工人工资，同时乙方向甲方支付50万元违约金。如因拖欠工人工资引起工人信访、诉讼等集体聚众行为，甲方将按南京市及区政府有关拖欠民工工资处理办法进行处理，并且甲方具有单方解除合同的权利，合同解除，不免除乙方的违约责任。

8.21、本合同项下所有款项均以人民币支付。

8.22、本合同项下的拨付款由甲方自行支付，每次付款前，乙方须向甲方开具符合甲方要求的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款，本项目拨付款仅汇入乙方基本账户。

8.23、关于奖惩制度：

扣费类：

（1）项目负责人应按时参加由甲方召集的养护检查、工作例会及其它临时通知的须由项目负责人参加的检查、会议，无故不参加的，每次扣2000元；

（2）养护人员未统一着装上岗，或违反劳动纪律，发现一次扣500元；

（3）月度养护计划上报不及时，养护档案不完整、不真实，每次扣500元；

（4）未及时完成甲方下达任务的，每次扣2000元。

扣分类：

（1）未及时完成甲方下达任务的，直接在总得分里扣分，一次扣0.5～2分(0.5一个档次)。

（2）因养护管理不当，造成严重影响，或受到上级相关部门点名批评的，直接在总得分里扣分，一次扣0.5～3分(0.5一个档次)。

（3）经媒体曝光、12345政务热线等媒体网络投诉举报，经查实的，直接在总得分里扣分，一次扣0.5～5分(0.5一个档次)。

（4）发生人员伤亡、财产损失的，直接在总得分里扣分，一次扣1～15分(1分一个档次)。

（5）未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的，直接在总得分里扣分，一次扣1～15分(1分一个档次)。

（6）对毁绿、占绿的行为，未在第一时间（18小时）内发现、制止和及时报告的，直接在总得分里扣分，一次扣1～15分(1分一个档次)。

（7）对于苗木补缺或移植过程中所种植的苗木需确保100%的成活率，由于养护不到位致使苗木死亡的须由合同养护单位负责自行补种，并另外对养护单位扣款2000元/次，同时直接在总得分里扣分，一次扣0.3～3分(0.3分一个档次)。

（8）上级有关部门检查视察等活动或甲方组织检查等活动保障，出现一次问题扣5分。

奖励类：

- 在养护作业中，因乙方养护作业突出，甲方在市级及以上考核评比中获得奖励的，

- 给予乙方表彰、加分等奖励。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.服务地点：主要位于仙林大学城

2.服务区域：

采购包1：2025-2026年仙林地区绿化养护项目五标段，服务内容包含包含九乡河生态公园等道路和广场绿化精细化养护，以及养护范围内河道岸坡清杂、卫生保洁等工作，养护面积约1243400.00㎡；仙林大学城部分路段苗木补植服务等。

采购包2：2025-2026年仙林地区绿化养护项目六标段，服务内容包含包含312国道（公路管理站-九乡河西路）防护林，312国道（四桥连接线-毕升路）防护林，衡阳湖防护林，仙林湖路东侧防护林，萧宏二期林地，汇通路泄洪沟东侧绿地，绿化废弃物处置场及周边绿化，小红花东侧林地，龙王山变电站周边林地，和园东侧林地，紫薇堂南侧林地（含构梁），龙王山南侧宕口林地等林地绿化精细化养护，以及养护范围内河道岸坡清杂、卫生保洁等工作，养护面积约807983.80㎡。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

采购包1：2025-2026年仙林地区绿化养护项目五标段

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单项上限 （万元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护服务 | 1 | 项 | 554.556400 | 主要产品 | 他未列明行业 | 服务 | 二年 | 详见采购需求 |
| 2 | 苗木补植服务 | 1 | 项 | 31.974755 | 主要产品 | 他未列明行业 | 服务 | 二年 | 详见采购需求 |

采购包2：2025-2026年仙林地区绿化养护项目六标段

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单项上限 （万元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护服务 | 1 | 项 | 233.620387 | 主要产品 | 他未列明行业 | 服务 | 二年 | 详见采购需求 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

1、服务标准和要求（采购包1、采购包2）

- （1） 日常养护作业按照《仙林大学城绿化养护质量标准》执行，采购包1按照二级养护标准执行、采购包2改造提升部分按照一级标准、林地部分按照三级标准）执行，苗木补植更新达到《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行》和《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)并接受采购人的考核。

- （2）在合同期内按照采购人要求完成乔木专项修剪。

进场须配备机械、车辆要求至少：运输车1台、移动水表1块、割灌机10台、绿篱机10台、草坪修剪机3台、草坪疏孔机2台，风力灭火机5台、机械高枝锯4台（进场后必须配备齐全，否则采购人有权终止合同）。

- （3）完成各标段内绿化养护、园林绿化设施的日常维护、绿地保洁等养护作业，建立与完善工作台账。

（4） 对清单所列明的设施每天巡查，并每周提供巡查报告，每月按照采购人要求提供月度完成情况及下月计划；对破坏绿化设施、影响绿化景观、环境卫生等行为予以制止，并及时上报和整改到位。对于采购人巡查下发的问题整改菜单，及时整改。

（5）完成项目范围内突发性和重大性保障工作任务，如文明城市检查、重大活动环境保障等任务；防汛及扫雪防冻期间，要求投标人24小时保障。

（6）完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作。在消险过程中严格确保安全作业，并服从采购人的统一指挥和调动，参加全区抢险救灾工作。对突发性事件的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。

（7）完成项目范围内各类信访、投诉、举报的处理和整改。

（8）采购人布置的临时性工作。

（9）绿化精细化管理和补植包括但不限于：绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫，绿地保洁、草地铺沙平整（必须用疏草机对草地进行疏草）和植物老化的复壮等（花坛内的时花种养除外），以保证优良的景观效果等，绿化养护按采购要求的相应养护标准执行。

（10）园林绿化设施的日常维护、清洁包括但不限于：绿地洒水及喷灌系统的清洁、损坏维修、被盗包换；绿地内排水沟、河、雨水井口保洁及清淤；园林道路、小景、景墙、休闲椅、防火标志等的清洁。

（11）绿化修剪出来的残枝、草渣按甲方要求运至指定地点。

（12）修剪工作要求：对所有要求的乔木，定期开展修剪工作，2级分枝以下无萌蘖枝，保持树形独立完整，内膛通透，无扰乱枝、无下垂枝、无枯死枝；

- （13）施肥要求：秋冬季集中对树木进行施肥，要求达到普遍施用。所用肥料为有机肥料（动物粪便（羊粪和鸡粪）为主要原料，经发酵、灭菌、脱水制作的无公害、高效有机肥）。

- 按甲方要求完成养护范围内河道岸坡清杂、卫生保洁等工作。

- （15）关于供应商所提供的承诺等相关材料，签订合同前采购人核验拟中标供应商所承诺的相关内容真实性，如有不实，采购人有权取消供应商中标资格。

- 2、具体服务要求

- 采购包1：

（1）绿化养护服务

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业养护 | 1、专业养护二级，养护期24个月 2、部位：九乡河生态公园 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等。 4、 其他详见招标文件 | m2 | 1243400 | 4.46 |
|  | 合计 |  |  |  |  |

（2）苗木补植服务

| 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 移植乔木 | 1.苗木名称：乔木（常绿和落叶）； 2.苗木规格：胸径15-25cm，冠幅350-600cm，高度500-850cm； 3.养护期：一级养护（该项清单不含相关养护费用，另包含在养护单位工程中） 4.苗木栽植后的技术措施由供应商自行考虑，但需满足苗木成活条件； 5.包含苗木运输至采购人指定种植点的运输费用。 | 株 | 120 | 727.62 |
| 移植亚乔木 | 1.苗木名称：亚乔木； 2.苗木规格：地径7-15cm，冠幅250-500cm，高度300-550cm； 3.养护期：一级养护（该项清单不含相关养护费用，另包含在养护单位工程中） 4.移植距离和苗木栽植后的技术措施由供应商自行考虑，但需满足苗木成活条件 5.包含苗木运输至采购人指定种植点的运输费用。 | 株 | 100 | 317.12 |
| 移植灌木球 | 1.苗木名称：球类； 2.苗木规格：冠幅100-200cm，高度100-150cm； 3.养护期：一级养护（该项清单不含相关养护费用，另包含在养护单位工程中） 4.苗木栽植后的技术措施由供应商自行考虑，但需满足苗木成活条件； 5.包含苗木运输至采购人指定种植点的运输费用。 | 株 | 100 | 148.2 |
| 栽植红叶石楠 | 1.苗木名称： 红叶石楠(含绿地平整) 2.篱高 40-45cm 3.冠幅 35-40cm 4.整形灌木，25株/m2，穴盘苗 5.养护期：一级养护（该项清单不含相关养护费用，另包含在养护单位工程中） 6.苗木栽植后的技术措施由供应商自行考虑，但需满足苗木成活条件 | m2 | 100 | 145.82 |
| 栽植铺地柏 | 1.苗木名称： 铺地柏(含绿地平整) 2.篱高 15-20cm 3.枝长 30-40cm 4.整形灌木，36株/m2，穴盘苗 5.养护期：一级养护（该项清单不含相关养护费用，另包含在养护单位工程中） 6.苗木栽植后的技术措施由供应商自行考虑，但需满足苗木成活条件 | m2 | 100 | 139.66 |
| 栽植海桐 | 1.苗木名称： 海桐(含绿地平整) 2.篱高 40-45cm 3.冠幅 35-40cm 4.整形灌木，25株/m2，穴盘苗 5.养护期：一级养护（该项清单不含相关养护费用，另包含在养护单位工程中） 6.苗木栽植后的技术措施由供应商自行考虑，但需满足苗木成活条件 | m2 | 100 | 92.66 |
| 栽植毛鹃 | 1.苗木名称：毛鹃(含绿地平整)； 2.篱高 35-40cm 3.冠幅 30-35cm 4.整形灌木，36株/m2，穴盘苗 5.养护期 一级养护（该项清单不含相关养护费用，另包含在养护单位工程中） 6.苗木栽植后的技术措施由供应商自行考虑，但需满足苗木成活条件 | m2 | 120 | 170.48 |
| 栽植法青 | 1.苗木名称： 法青(含绿地平整) 2.篱高 200-220cm（修剪后高度） 3.冠幅 35-40cm 4.养护期：一级养护（该项清单不含相关养护费用，另包含在养护单位工程中） 5.苗木栽植后的技术措施由供应商自行考虑，但需满足苗木成活条件 | 株 | 300 | 37.93 |
| 栽植金边阔叶麦冬 | 1.苗木名称：金边阔叶麦冬(含平整场地)； 2.苗木规格：64丛/㎡，3-4芽每丛，密植； 3.养护期：一级养护（该项清单不含相关养护费用，另包含在养护单位工程中） 4.备注：阔叶麦冬。 5.苗木栽植后的技术措施由供应商自行考虑，但需满足苗木成活条件 | m2 | 200 | 69.04 |
| 栽植细叶麦冬 | 1.苗木名称： 细叶麦冬(含绿地平整) 2.单位面积株数 3-4芽/丛，81丛/平方米 3.养护期：一级养护一年（该项清单不含相关养护费用，另包含在养护单位工程中） 4.苗木栽植后的技术措施由供应商自行考虑，但需满足苗木成活条件 | m2 | 200 | 73.67 |
| 栽植吉祥草 | 1.苗木名称：吉祥草(含绿地平整) 2.单位面积株数 3-4芽/丛，81丛/平方米 3.养护期：一级养护一年（该项清单不含相关养护费用，另包含在养护单位工程中） 4.苗木栽植后的技术措施由供应商自行考虑，但需满足苗木成活条件 | m2 | 300 | 34.07 |
| 铺种草坪 | 1.苗木名称：黑麦草+百慕大(含绿地平整) 2.养护期：一级养护（该项清单不含相关养护费用，另包含在养护单位工程中） 3.苗木栽植后的技术措施由供应商自行考虑，但需满足苗木成活条件 | m2 | 1700 | 27.47 |
| 吊运景石 | 1.根据发包人要求采购及布置景石 2.含景石采购、运输、安置等所有费用 | t | 5 | 1006.15 |
| 绿化隔离护栏 | 1、热镀锌钢材质，静电喷涂，防腐抗老化处理，颜色根据发包人要求定制。 2、防爬型弯折竖杆，高1m；横梁60*40mm*2，厚度1.8mm；竖杆30*30mm，厚度1.5mm；立柱60*60mm*2，厚度2.0mm。 3、含安装，根据现场情况进行预埋式（基础20*20*30cm）或法兰式安装，含配件辅材，满足规范要求。 | m | 150 | 57.12 |
| 高护栏网 | 高度1.8米，桃型立柱厚度1.5mm，网孔150*75mm铁丝φ5mm，塑层1.5mm，立柱基础DN30*30mm，含安装，含配件辅材，其他满足规范要求。 高度1.5米，桃型立柱厚度1.5mm，网孔100*75mm铁丝φ5mm，塑层1.5mm，立柱基础DN30*30mm，含安装，含配件辅材，其他满足规范要求。 高度1.0米，桃型立柱厚度1.5mm，网孔100*75 mm铁丝φ5mm，塑层1.5mm，立柱基础DN30*30mm，含安装，含配件辅材，其他满足规范要求。 | m2 | 150 | 50.52 |
| 护栏维护 | 护栏修整维护，含拆卸、安装（主材利旧）基础、配件辅材，运输（指定地点运输到现场、拆除送达指定地点)等。 | m | 200 | 41.93 |
| 钢管支撑 | 安装支撑 1.钢管规格：直径50mm，壁厚3mm 长度2m/根 2.外涂防锈漆 3年内无生锈 无破损 3.根据发包人要求安装支撑 4.费用包含辅材配件等费用 | m | 60 | 20.43 |
| 合 计 |  |  |  |  |

采购包2：

绿化养护服务

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：312国道（公路管理站~九乡河西路）防护林 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等 4、 其他详见附件清单编制说明和最高限价编制说明 | m2 | 294581 | 2.23 |
| 2 | 专业养护 | 1、专业养护一级，养护期24个月 2、部位：312国道（公路管理站~九乡河西路）边分带 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等 4、 其他详见附件清单编制说明和最高限价编制说明 | m2 | 75000 | 8.91 |
| 3 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：312国道（四桥连接线~毕升路）防护林 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等 4、 其他详见附件清单编制说明和最高限价编制说明 | m2 | 97670 | 2.23 |
| 4 | 专业养护 | 1、专业养护一级，养护期24个月 2、部位：312国道（四桥连接线~元化路）边分带 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等 4、 其他详见附件清单编制说明和最高限价编制说明 | m2 | 5000 | 8.91 |
| 5 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：衡阳湖防护林 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等 4、 其他详见附件清单编制说明和最高限价编制说明 | m2 | 39600 | 2.23 |
| 6 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：仙林湖路东侧防护林 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等 4、 其他详见附件清单编制说明和最高限价编制说明 | m2 | 98365 | 2.23 |
| 7 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：萧宏二期林地 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等 4、 其他详见附件清单编制说明和最高限价编制说明 | m2 | 56052 | 2.23 |
| 8 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：汇通路泄洪沟东侧绿地 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等 4、 其他详见附件清单编制说明和最高限价编制说明 | m2 | 18700 | 2.23 |
| 9 | 专业养护 | 1、专业养护三级 养护期24个月 2、部位：绿化废弃物处置场及周边绿化 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等 4、 其他详见附件清单编制说明和最高限价编制说明 | m2 | 2300 | 2.23 |
| 10 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：小红花东侧林地 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等 4、 其他详见附件清单编制说明和最高限价编制说明 | m2 | 27990 | 2.23 |
| 11 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：龙王山变电站周边林地 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等 4、 其他详见附件清单编制说明和最高限价编制说明 | m2 | 19796 | 2.23 |
| 12 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：和园东侧林地 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等 4、 其他详见附件清单编制说明和最高限价编制说明 | m2 | 11815 | 2.23 |
| 13 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：紫薇堂南侧林地（含构梁） 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等 4、 其他详见附件清单编制说明和最高限价编制说明 | m2 | 24157 | 2.23 |
| 14 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：龙王山南侧宕口林地 3、该项清单综合单价含达到养护标准所必须的人工、机械、材料、肥料费用、管理费、利润，以及对乔灌木的修剪等 4、 其他详见附件清单编制说明和最高限价编制说明 | m2 | 36957.8 | 2.23 |
|  | 合计 |  |  |  |  |

★（二）商务要求（采购包1、采购包2）

1.报价要求

（1）报价应包含完成本次招标项目合同条款上的全部费用，包括项目的成本、利润、间接费、税金、措施费、风险费等所有费用，以及供应商认为需要的其他费用等（包括但不限于修剪、肥料、除虫的药剂、浇水等所需的费用），该项目为固定单价合同且为全费用报价模式。供应商应认真核对采购人提供的绿化设施清单，如有疑问，在规定时间内提出。采购人提供的绿化设施清单数量作为结算依据，未经采购人许可，在招标范围内的绿化设施不得擅自调整。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.人员基本配备要求

| 采购包 | 类别 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施人员 | 项目负责人：1人，园林绿化类相关专业大专或以上学历（园林绿化类专业是指园林绿化工程规划、园林绿化设计、园林绿化施工及养护管理相关的专业，包括：园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）； 技术负责人：1人； 安全员：1人； 资料员：1人； 一线绿化养护人员：20人（其中园林植保工：1人，园林养护工（园林绿化工）：6人；其他养护人员：13人）。 |
| 2 |  | 项目负责人：1人，园林绿化类相关专业大专或以上学历（园林绿化类专业是指园林绿化工程规划、园林绿化设计、园林绿化施工及养护管理相关的专业，包括：园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）； 技术负责人：1人； 安全员：1人； 资料员：1人； 一线绿化养护人员：13人（其中园林植保工：1人，园林养护工（园林绿化工）：6人；其他养护人员：6人）。 |

注：签订合同时须提供项目管理人员（项目负责人、技术负责人、安全员和资料员）、园林植保工、园林绿化工证书及供应商为其缴纳的2024年10月以来任意1个月社保证明供采购人核验。上述项目管理人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

3.项目分包与转包

本项目不得转包或分包，一经发现有转包或分包现象，立即终止合同，扣除其履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿，且承担相应的法律责任。

4.验收要求

苗木采购补植交货验收：货到现场后由接受人进行数量、质量、规格等检验，并填写《苗木到场验收单》，由采购人现场代表、监理、供应商三方签字确认。如供应商提供的苗木现场核验不合格，视为有质量问题，苗木将被退回，如不能在采购人规定时间内供苗而影响施工，采购人有权拒收并根据招标价格指定第三方供苗，对采购人造成的损失从履约保证金中扣除，并保留追究其相应责任的权利。

5.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

6.交付/服务时间及地点

（1）交付/服务时间：合同生效之日起两年；其中苗木补植按照采购人要求，根据项目进度进行供苗。

（2）交付/服务地点：采购人指定地点。

7.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

8.考核与奖惩

采购人将根据采购人管理考核办法，采用以月考核的方式，每季度汇总一次考核分数，对各采购包养护单位进行考核。经考核合格后合同继续生效，考核不合格采购人有权单方终止合同（单个季度均分低于75分的，或连续两个季度均分低于80分，终止本项目服务合同，扣除全部质量考核费）。

（1）考核组织实施

养护考核工作由采购人负责组织实施。具体负责组织集中、不定期检查和资料汇总、计分排名和通报，对其作业质量进行日常检查和考核，并对其存在的问题限期落实整改。

（2）考核办法

采购人按照采购人《考核办法及评分细则》对各采购包供应商的养护作业进行考核。

（3）考核费用组成

各采购包供应商同意采购人将实际养护范围的绿化养护费用的50%作为基本养护费，其余50%作为质量考核费。

考核后维护费用的拨付办法：

1）每次支付前，各采购包供应商须提供监理人对供应商项目负责人及项目组管理人员与投标文件中人员是否一致的书面核查结果；代管单位对中标供应商项目负责人及项目组管理人员的书面考勤审核结果。

2）进度款：按季度付款，在下个季度，采购人向中标供应商支付季度实际养护范围的基本养护费，并根据质量考核情况支付质量考核费减去日常考核中直接扣除的费用。合同期满，经采购人、中标供应商双方共同验收，养护质量达到相应养护标准（采购包5达到二级养护标准，采购包6达到三级养护标准），采购人付清季度实际养护范围的基本养护费及最后一季度质量考核费用减去日常考核中直接扣除的费用。

3）绿化养护管理质量的考核，采用以月考核的方式，每季度汇总一次考核分数（本季度各月得分平均），根据季度汇总分数对质量考核费管理办法如下：

第一档： 90-100分                付全额季度质量考核费；

第二档： 85-90分（不含90分）    扣除季度质量考核费的2％；

第三档： 80-85分（不含85分）    扣除季度质量考核费的5％；

第四档： 75-80分（不含80分）    扣除季度质量考核费的10％；

单个季度均分低于75分的，或连续两个季度均分低于80分，终止本项目服务合同，扣除全部质量考核费。

注：本项目中所提及的季度为三个月。本项目拨付款仅汇入乙方基本账户。

4）苗木采购补植费用：苗木补植工程量按实计量，经采购人验收合格，并在第三方咨询机构结算审核完成后付至审定价的97%，余款于自竣工验收合格之日起一年后付清，采购人验收合格后无息付清。供应商提供的结算书，①如经审计核减额在5%以内，审计费采购人承担；②核减额在5%-10%（含5%，不含10%），供应商应承担违约金，违约金为该项目对应审计费用总额的一半；③核减额在10%（含）以上，供应商应承担违约金，违约金为该项目对应的全部审计费(核减额是指供应商向采购人提交的送审额与最终审定金额之间的差额)。

具体考核细则见附件。

附件1：考核细则

附件2：最高限价编制说明

附件3（清单编制说明）：

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

各采购包采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，各采购包按“三、评标标准中2.1-2.8项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

2025-2026年仙林地区绿化养护项目分为三个项目，六个采购包，分别为：一标段、二标段、三标段、四标段、五标段、六标段。同一投标人可以参与其中一个或多个采购包，但最多只能在其中一个采购包中被推荐为中标候选人。同一投标人参与多个采购包投标时，在前面一个采购包中被推荐为中标候选人后，仍然可以参加后续其他分包的评审，但在后续其他采购包中不得被推荐为中标候选人。

本项目开评标顺序依次为采购包1、采购包2。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，各采购包对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准（采购包1、采购包2）

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 20 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 总体工作方案 | 评委根据投标人针对本项目编制的总体工作方案，包括（每项内容逐条阐述）： 1.总体组织方案；2.作业技术流程。 （1）上述每项内容思路清晰、定位准确，理解透彻、全面，方案合理可行，得2.5分； （2）上述每项内容思路较清楚，理解较全面，方案较可行，得1.5分； （3）上述每项内容基本全面，内容基本合理，有一定的针对性，得0.5分； （4）上述每项内容不全面、不合理或者未提供方案的不得分。 本项最多得5分。 | 5 | 主观分 |
| 2.2 | 绿化养护计划及技术方案 | 评委根据投标人提供的绿化养护计划及技术方案，包括（每项内容逐条阐述）： 1.每月重点养护工作；2.新设备、新技术、新工艺等创新工作。 （1）上述每项内容结合季节变化，养护计划及技术方案全面合理，质量标准具体明确，可操作性强的，得2.5分。 （2）上述每项内容结合季节变化，养护计划及技术方案较齐全，质量标准较合理，可操作性较强的，得1.5 分。 （3）上述每项内容结合季节变化，养护计划及技术方案基本齐全，质量标准基本合理，具有一定的可操作性的，得0.5分。 （4）上述每项内容不合理、不具备可操作性或者未提供方案的不得分。 本项最多得5分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 重难点养护方案 | 评委根据投标人提供的本项目的重难点养护方案，包括（每项内容逐条阐述）： 1.养护难点分析；2.应对措施。 （1）上述每项内容结合道路现有的绿化特点，充分考虑植物的特性,制定详细、可行、有针对性的绿化重难点养护方案，可操作性强的，得2.5分。 （2）上述每项内容结合道路现有的绿化特点，较充分考虑植物的特性,制定较具体可行的绿化重难点养护方案，可操作性较强的，得1.5分。 （3）上述每项内容结合道路现有的绿化特点，考虑植物的特性基本充分，制定绿化重难点养护方案基本明确，具有一定的可操作性，得0.5 分。 （4）上述每项内容不合理、不具备可操作性或者未提供方案的不得分。 本项最多得5分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 绿化病虫害防治专项方案 | 评委根据投标人针对本项目的绿化病虫害防治方案，包括（每项内容逐条阐述）： 1.梧桐树天牛防治；2.白蚁防治。 （1）上述每项内容根据季节及苗木生长特性，病虫害防治全面，针对性、可操作性强，得2.5分。 （2）上述每项内容根据季节及苗木生长特性，病虫害防治合理，针对性、可操作性较强，得1.5 分。 （3）上述每项内容根据季节及苗木生长特性，病虫害防治基本合理，具备一定的针对性、可操作性，得0.5分。 （4）上述每项内容不合理、不具备可操作性或者未提供方案的不得分。 本项最多得5分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 乔木专项修剪方案 | 评委根据投标人针对本项目的乔木专项修剪方案，包括（每项内容逐条阐述）： 1.高大乔木专项修剪；2.行道树专项修剪。 （1）上述每项内容结合道路现有的乔木品种及分布情况，充分考虑植物的特性,制定详细、可行、 针对性强的专项修剪方案，可操作性强得，得2.5分。 （2）上述每项内容结合道路现有的乔木分布情况，较充分考虑植物的特性,制定较具体可行的专项修剪方案，可操作性较强的，得1.5分。 （3）上述每项内容结合道路现有的绿化特点，考虑植物的特性基本充分，制定绿化重难点养护方案基本明确，具有一定的可操作性，得 0.5 分。 （4）上述每项内容不合理、不具备可操作性或者未提供方案的不得分。 本项最多得5分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 苗木施肥方案 | 评委根据投标人针对本项目苗木施肥方案，包括（每项内容逐条阐述）： 1.施肥方案；2.施肥植物品种、肥料品种选择；3.施肥计划。 （1）上述每项内容结合现有的苗木品种及特性情况，充分考虑植物的特性，针对性的编制施肥方案，确保植物所需养分适宜，可操作性强的，得1分。 （2）上述每项内容结合现有的苗木品种及特性情况，基本考虑植物的特性，编制施肥方案，提供植物所需养分，具有一定的可操作性，得0.5分。 （3）上述每项内容不合理、不具备可操作性或者未提供方案的不得分。 本项最多得3分。 | 3 | 主观分 |
| 2.7 | 险灾预防方案 | 评委根据投标人提供的险灾预防方案，包括（每项内容逐条阐述）： 1.针对防洪防台、防汛、抗旱、防雪抗冻、抢险抗灾、恶劣天气等，而制定险灾预案；2.针对防洪防台、防汛、抗旱、防雪抗冻、抢险抗灾、恶劣天气等，而制定处置方案。 （1）上述每项内容详细，科学合理，针对性强的，得2.5分； （2）上述每项内容较详细，较为科学合理，针对性较强的，得1.5分； （3）上述每项内容基本全面，基本合理，有一定针对性的，得0.5分； （4）上述每项内容不合理、不具备针对性或者未提供方案的不得分。 本项最多得5分。 | 5 | 主观分 |
| 2.8 | 大型活动保障方案及突发事件应急解决方案 | 评委根据投标人提供的大型活动保障方案及突发事件应急解决方案，包括（每项内容逐条阐述）： 1.针对本项目大型活动与重大接待任务期间的保障、意识形态事件、舆情及其他危害人身与财产安全的突发事件及各类不可抗力因素的影响而制定保障方案；2.针对本项目大型活动与重大接待任务期间的保障、意识形态事件、舆情及其他危害人身与财产安全的突发事件及各类不可抗力因素的影响突发应急事件预案以及处置方案。 （1）上述每项内容方案全面，内容详细，科学合理，针对性强的，得2.5分； （2）上述每项内容方案较全面，内容较为合理，针对性较强的，得1.5分； （3）上述每项内容方案基本全面，内容基本合理，有一定针对性的，得0.5分； （4）上述每项内容不合理、不具备针对性或者未提供方案的不得分。 本项最多得5分。 | 5 | 主观分 |
| 2.9 | 本地化服务 | 在仙林地区20km内具有1000㎡以上固定的办公场所、停放车辆、材料堆积及员工宿舍等场地的得2分。 以上提供房产证（或租赁合同）及地点距离等相关证明材料，或提供承诺书（承诺内容为在中标后15个日历天内提交符合上述场地条件的证明材料原件供采购人核验，格式自拟）。 | 2 | 客观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2020年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含与本项目采购需求类似的城市道路绿化养护及苗木补植服务业绩，内容缺项不得分），每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） 注：各采购包投标人业绩和项目负责人业绩不可兼得。（城市道路定义【城市道路交通管理设施设置规范（DB 3201/T 256-2015）】：通达城市的各地区，供城市内交通运输及行人使用，便于居民生活、工作及文化娱乐活动，并与市外道路连接负担着对外交通的道路。包括快速路、城市主干路、城市次干路、城市支路以及城市街巷。公路定义【城市道路交通管理设施设置规范（DB 3201/T 256-2015）】：连接城市之间、城乡之间、乡村之间，以及工矿基地之间按照国家技术标准修建的，由公路主管部门验收、维护和管理的道路。公路在车行道外设路肩，两侧种行道树，边沟排水。公路按行政等级可分为：国家公路、省公路、县公路、乡公路、村公路(简称为国、省、乡、村道)以及专用公路六个等级一般把国道和省道称为干线，县道和乡道称为支线。按使用任务、功能和适应的交通量分为高速公路，一级公路、二级公路、三级公路、四级公路五个等级。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入各采购包的项目负责人： （1）自2020年1月1日以来（含），承担过类似项目业绩（至少包含与本项目采购需求类似的城市道路绿化养护及苗木补植服务业绩），每提供1个得3分，最高得3分。 （时间以合同签订时间为准，提供合同，合同须体现所承接项目的项目内容和项目负责人名字，若合同中不能体现，须提供业主证明材料并加盖业主公章） 注：各采购包项目负责人业绩和投标人业绩不可兼得。 2、具有园林绿化类相关的中级职称证书得3分，高级或以上职称证书得5分（提供本人证书，证书不可兼得，按最高分计）。 （提供上述证明材料及投标人为其缴纳的2024年10月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） 注：园林绿化类专业是指园林绿化工程规划、园林绿化设计、园林绿化施工及养护管理相关的专业，包括：园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、景观、植物（含植保、森保等）等专业。（城市道路定义【城市道路交通管理设施设置规范（DB 3201/T 256-2015）】：通达城市的各地区，供城市内交通运输及行人使用，便于居民生活、工作及文化娱乐活动，并与市外道路连接负担着对外交通的道路。包括快速路、城市主干路、城市次干路、城市支路以及城市街巷。公路定义【城市道路交通管理设施设置规范（DB 3201/T 256-2015）】：连接城市之间、城乡之间、乡村之间，以及工矿基地之间按照国家技术标准修建的，由公路主管部门验收、维护和管理的道路。公路在车行道外设路肩，两侧种行道树，边沟排水。公路按行政等级可分为：国家公路、省公路、县公路、乡公路、村公路(简称为国、省、乡、村道)以及专用公路六个等级一般把国道和省道称为干线，县道和乡道称为支线。按使用任务、功能和适应的交通量分为高速公路，一级公路、二级公路、三级公路、四级公路五个等级。 | 8 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入各采购包的技术负责人具有园林绿化类相关的中级或以上职称证书得3分。 （提供本人证书及投标人为其缴纳的2024年10月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） 注：园林绿化类专业是指园林绿化工程规划、园林绿化设计、园林绿化施工及养护管理相关的专业，包括：园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、景观、植物（含植保、森保等）等专业。 | 3 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人拟投入各采购包的项目实施人员（除项目负责人、技术负责人外）具有安全员、资料员证书，每提供1类证书得2分，最多得4分。 （提供本人证书及投标人为其缴纳的2024年10月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） 注：一人多证不可兼得，按最高分计。 | 4 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 投标人拟投入各采购包的园林养护工（园林绿化工）具有园林绿化工程师中级（含）以上职称证书，每提供1个证书得1分，满分6分。 （提供本人证书及投标人为其缴纳的2024年10月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） 注：一人多证不可兼得，按最高分计。 | 6 | 客观分 |
| 4.5 | 履约能力5 | 投标人拟投入本项目的车辆或设备： 1、8吨（含）以上绿化用洒水车（带冲洗功能），有1台得2分，满分4分。 2、高空作业车辆1台，得2分。 3、雾炮车1台，得2分。 4、高空农药喷洒车1台，得2分。 上述车辆若为租赁得该项一半分值。 备注： （1）上述车辆若为自有：提供有效期内行驶证、自购发票（发票抬头和行驶证单位名称需与投标人名称一致）；若为租赁：提供行驶证及租赁协议（租赁合同乙方需与投标人名称一致，租赁合同有效期须覆盖合同养护期限） （2）行驶证或发票上车辆或设备名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同；如提供的机械设备名称与评分标准给定名称不同时，应提供功能说明，相应功能应符合采购要求，否则不得分。 | 10 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表（采购包1、采购包2）

六、投标分项报价表（采购包1、采购包2）

七、技术要求响应及偏离表（采购包1、采购包2）

八、商务要求响应及偏离表（采购包1、采购包2）

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

# 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

# 开标一览表（采购包1、采购包2）

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）/二年：

日  期：

六、投标分项报价表

# 投标分项报价表（采购包1）

1、绿化养护服务

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业养护 | 1、专业养护二级，养护期24个月 2、部位：九乡河生态公园 | m2 | 1243400 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

2、苗木补植服务

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移植乔木 | 株 | 120 |  |  |
| 2 | 移植亚乔木 | 株 | 100 |  |  |
| 3 | 移植灌木球 | 株 | 100 |  |  |
| 4 | 栽植红叶石楠 | m2 | 100 |  |  |
| 5 | 栽植铺地柏 | m2 | 100 |  |  |
| 6 | 栽植海桐 | m2 | 100 |  |  |
| 7 | 栽植毛鹃 | m2 | 120 |  |  |
| 8 | 栽植法青 | 株 | 300 |  |  |
| 9 | 栽植金边阔叶麦冬 | m2 | 200 |  |  |
| 10 | 栽植细叶麦冬 | m2 | 200 |  |  |
| 11 | 栽植吉祥草 | m2 | 300 |  |  |
| 12 | 铺种草坪 | m2 | 1700 |  |  |
| 13 | 吊运景石 | t | 5 |  |  |
| 14 | 绿化隔离护栏 | m | 150 |  |  |
| 15 | 高护栏网 | m2 | 150 |  |  |
| 16 | 护栏维护 | m | 200 |  |  |
| 17 | 钢管支撑 | m | 60 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

- 投标分项报价表（采购包2）

绿化养护服务

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：312国道（公路管理站~九乡河西路）防护林 | m2 | 294581 |  |  |
| 2 | 专业养护 | 1、专业养护一级，养护期24个月 2、部位：312国道（公路管理站~九乡河西路）边分带 | m2 | 75000 |  |  |
| 3 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：312国道（四桥连接线~毕升路）防护林 | m2 | 97670 |  |  |
| 4 | 专业养护 | 1、专业养护一级，养护期24个月 2、部位：312国道（四桥连接线~元化路）边分带 | m2 | 5000 |  |  |
| 5 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：衡阳湖防护林 | m2 | 39600 |  |  |
| 6 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：仙林湖路东侧防护林 | m2 | 98365 |  |  |
| 7 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：萧宏二期林地 | m2 | 56052 |  |  |
| 8 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：汇通路泄洪沟东侧绿地 | m2 | 18700 |  |  |
| 9 | 专业养护 | 1、专业养护三级 养护期24个月 2、部位：绿化废弃物处置场及周边绿化 | m2 | 2300 |  |  |
| 10 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：小红花东侧林地 | m2 | 27990 |  |  |
| 11 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：龙王山变电站周边林地 | m2 | 19796 |  |  |
| 12 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：和园东侧林地 | m2 | 11815 |  |  |
| 13 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：紫薇堂南侧林地（含构梁） | m2 | 24157 |  |  |
| 14 | 专业养护 | 1、专业养护三级，养护期24个月 2、部位：龙王山南侧宕口林地 | m2 | 36957.8 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“合计”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-技术要求”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表（采购包1、采购包2）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表（采购包1、采购包2）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。