招 标 文 件

项目编号：JSZC-320305-ZGZX-G2025-0001

项目名称：徐州市贾汪区“天眼巡”系统

采 购 人：贾汪区自然资源与规划局

采购代理机构：江苏臻固项目管理咨询有限公司

二〇二五年八月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标资料表	15

第四章  评标标准	22

第五章 拟签订的合同文本	25

第六章  采购需求	29

第七章  投标文件相关格式	33

贾汪区自然资源与规划局

《徐州市贾汪区“天眼巡”系统》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏臻固项目管理咨询有限公司对贾汪区自然资源与规划局的徐州市贾汪区“天眼巡”系统进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市贾汪区“天眼巡”系统。

(二)项目编号：JSZC-320305-ZGZX-G2025-0001。

二、对投标人的资格要求：

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1、获取时间：2025年08月19日至2025年08月25日，每天00:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。2025年08月25日后仍可以下载招标文件，2025年08月25日后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

3、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

4、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

5、售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年09月11日10点00分（北京时间）。

（二）开标时间：2025年09月11日10点00分（北京时间）。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：贾汪区自然资源与规划局

（二）地址：徐州市贾汪区府佐路行政中心东区A楼

（三）采购项目联系人：夏文超

（四）联系电话：13512567289

六、采购代理机构

（一）名称：江苏臻固项目管理咨询有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城领海loft8号楼1013室

（三）采购项目联系人：张骉

（四）联系电话：0516-83837878

第二章  投标人须知

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价或优惠率。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。特别提醒：招标文件中如需“投标人授权代表签字或盖章”，投标人可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第四章《评标标准》。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

（四十二）评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（四十三）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。

（四十四）投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：贾汪区自然资源与规划局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏臻固项目管理咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 （ http：//www.xuzhoucredit.gov.cn）。 ⑶截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 领取中标通知书前支付招标代理服务费，招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。 敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| 十二 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！（以系统为准） |
| (十二) | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、目录 2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 5、投标人认为需要提供的其他资料 二、资格条件（必须提供原件扫描件，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件(加盖电子签章)； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）基本开户银行出具的有效的资信证明原件扫描件）； 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件原件扫描件）； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、投标人的《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，请填写完整）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 7、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供“信用中国”查询截图）。 三、符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 四、综合评审评分项 详见招标文件第四章《评标标准》和第六章《采购需求》 五、报价折扣证明：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三) | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.本文件第三章《投标资料表》中(十二) |
| (十四) | 提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十五) | 本项目不接受超过135万元人民币（采购项目预算总金额）的投标报价。报价包含完成本项目所需全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 投标货币：以人民币报价。 |
| （十七） | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交的截止时间：2025年09月11日10点00分（北京时间）。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！（以系统为准） 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
|  | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 一、线上开标时间：2025年09月11日10点00分（北京时间）。 二、线上开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅” |
| （二十五）3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。（评分细则详见招标文件第四章《评标标准》） |
| (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按实施方案得分顺序排列。 |
| （二十九）（4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八）1 | 履约保证金：无 |
| 八 | 询问和质疑 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：张骉；联系电话：0516-83837878； 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城领海loft8号楼1013室。 |
| 附件说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括: 1.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： （1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%； （2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； （3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2.启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏臻固项目管理咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司徐州镜泊西路支行

账号：32050171933600000463

第四章  评标标准

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法，报价能满足招标要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评审基准价/投标人报价）×价格权数（30%）×100 | 30分 |
| 2 | 供应商业绩 | 自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来： 供应商提供过无人机相关服务业绩，每有一个得2分，本项最高得4分。 注：提供合同复印件并加盖投标人公章。 | 4分 |
| 3 | 供应商综合实力 | 供应商具有有效的： （1）具有无人机驾驶航空器运营合格证得1分。 （2）企业具有民用无人机驾驶员培训机构合格证的得1分。 （3）企业具有无人机相关软件著作权的得1分。 （4）企业具有乙级及以上测绘资质证书的得1分。 注：提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章。 | 4分 |
| 4 | 人员配置 | 供应商拟投入本项目的项目团队具备有效的： 项目团队具有民用无人驾驶航空器操控员执照的，每个得2分，本项最高得2分。 注：须同时提供①相关证书原件的扫描件、②社保机构出具并盖章的为其缴纳的近三个月的社会保险缴费清单的扫描件。 以上1~2项所有扫描件均须加盖供应商公章。原件备查。 | 2分 |
| 5 | 总体方案 | 根据投标人针对本项目招标文件要求，为保障项目高效高质的实施，对投标人提供总体方案是否全面、合理，是否针对用户的实际情况和管理特点采用具有针对性的总体方案（6分）。 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面但内容简单得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性差得0分。 可行性（2分）：切实可行具体详实得2分；切实可行性一般得1分；可行性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 | 6分 |
| 6 | 运行服务方案 | （一）运维服务方案（包括但不限于机场布置、航线规划、系统运行设计、数据安全、设备保养等）（12分）。 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面但内容简单得3分；存在较大漏项或缺陷得1分。 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。本项最高得12分，最低得0分。 （二）属地化支撑服务方案（7分）。 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面但内容简单得2分；存在较大漏项或缺陷得1分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性差得0分。 可行性（2分）：切实可行具体详实得2分；切实可行性一般得1分；可行性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得7分，最低得0分。 （三）故障响应方案（包括但不限于设备各类故障响应时限、方案等）（6分） 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面但内容简单得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性差得0分。 可行性（2分）：切实可行具体详实得2分；切实可行性一般得1分；可行性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 | 25分 |
| 7 | 培训方案 | 配合采购人对系统设备进行操作、调试培训，且培训方案阐述完整、具有可操作性（6分）。 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面但内容简单得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性差得0分。 可行性（2分）：切实可行具体详实得2分；切实可行性一般得1分；可行性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 | 6分 |
| 8 | 系统性能 | 系统技术参数全部满足采购要求的得满分23分；打★号指标为核心指标，有一项负偏离扣2分；其余指标，有一项负偏离扣1分；扣完为止。 | 23分 |

注：

1、本项目采用综合评分法。

2、评分结果精确到小数点后两位。

- 拟签订的合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

徐州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

签订地点：                       ；签订时间：    年   月   日。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律和有关规定，甲、乙双方根据                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）中标通知书

（三）中标人在招投标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）中标人的投标文件

（五）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、软件及服务

本合同所提供的软件及服务等详见乙方投标文件报价清单及设备清单。

四、委托服务事项

五、合同期限及质保期

本合同期限自    年    月    日起至    年    月    日止。

六、合同金额及结算方式

本合同总金额为人民币大写金额             元（小写金额：       元），经双方协商一致，选择以下第      种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同签订后10个工作日内预付30%的合同款；机场安装调试完成后，服务费付至合同价80%（含30%预付款）；提供巡检服务后，提交所有成果材料（纸质资料须订成册），交甲方验收合格后，支付剩余服务费用（按最终审定价支付费用），付款前须开具正规票据方可支付，付款均通过银行结转。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同签订后10个工作日内预付30%的合同款；机场安装调试完成后，服务费付至合同价80%（含30%预付款）；提供巡检服务后，提交所有成果材料（纸质资料须订成册），交甲方验收合格后，支付剩余服务费用（按最终审定价支付费用），付款前须开具正规票据方可支付，付款均通过银行结转。

七、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同软件和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

导致甲方不能使用成果的应退还全部项目费用，并承担违约责任及赔偿因此给甲方造成的全部损失。

八、产权担保

乙方保证所交付的软件的所有权完全属于乙方。

九、双方权利义务

甲方应协同乙方做好巡航要求部署，明确每次测绘内容。

乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供软件及服务。

乙方须保证有2人能够及时响应采购人突击飞行拍摄任务，1小时内务必到达现场，按照甲方的要求执行拍摄服务。

在质保期内，乙方应对该项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、争议处理

合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向项目所在地人民法院提请诉讼。

十一、其他

1、乙方应根据甲方要求对服务过程中的所有数据移交给甲方，每月至少更新一次数据。

2、协助贾汪区内重大突发情况无人机支援紧急调度工作。

3．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

4．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购人鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

6．招标文件（编号：）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

7、本合同一式肆份，自签字、盖章之日起生效。

8、适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字） ：        法定代表人或受委托人（签字） ：

地址：                                 地址：

联系人：                               联系人：

联系电话：                             联系电话：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

保密协议

1、无论是招投标过程、服务过程及服务结束后涉及徐州市贾汪区“天眼巡”系统的所有信息，无论是书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的信息，包括（但不限于）数据、图纸、电子文档、样品、草案、技术、方法和其它信息，均在保密承诺范围内；

2、乙方按甲方的保密要求，提供可行性分析、技术方案及实施方案等相关资料交招标人，招标人拥有所有权和处置权；

3、未经甲方书面同意，乙方不得将招标文件、投标文件及服务的数据向第三方泄露；

4、本项目数据电子文件不可以在互联网公开发布或在微信群、QQ群等社交软件上流转，经授权后只能用专用安全优盘或光盘拷贝；

5、未经甲方许可，乙方不得复制或拷贝甲方资料；

6、乙方不得利用所掌握的甲方的涉密信息牟取私利；

7、乙方必须严格遵守甲方的保密制度，防止泄露甲方的秘密；

8、乙方如泄露甲方的秘密，依法承担刑事责任。

乙方（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期：     年  月  日

第六章  采购需求

- 一、采购项目内容、预算金额：

1、项目名称：徐州市贾汪区“天眼巡”系统

2、本项目不接受超过135万元（采购项目预算金额）的投标报价。

注：报价应包括招标文件中所确定的招标范围内所含全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

- 二、服务期限：3年

- 三、服务要求：

在贾汪区紫庄镇、卞塘镇、江庄镇部署3处无人机机场（含3台无人机），通过无人机机场（机场集成无人机自动起降、智能充电、AI巡检、实时预警、数据云传，实现无人机作业全流程自动化管理）建设、遥感影像大模型、智能识别数据变化，实现耕地保护、违建巡查、河道巡查、建筑垃圾巡查实时预警，具体服务要求如下：

1、对重点区域每周2次全覆盖，非重点区域每月4次全覆盖（雷暴、暴雨、暴雪、6级以上大风等威胁飞行安全的恶劣天气除外），进行全域日常巡查和图斑核查、违法图斑整改复查等机动巡查。

2、遥感数据服务，支持对接部、省两级遥感卫星下发的卫片图斑数据,可将数据纳入无人机全域巡查平台数据采集及分析底图中进行比对核查。

3、解译分析及服务，将巡查航摄照片通过AI加人工模式进行标准化处理，以“遏制耕地非农化”、“防止耕地非粮化”为宗旨，按照国家、省、市对遏制新增违法占用耕地行为的具体要求，秉承“地毯式筛查、不漏一处、不留一患”原则，对全域范围内航飞影像中非农化违法用地、非粮化违法违规用地、重点违法项目占地等行为进行解译。

4、信息推送，支持对图斑叠加分析，利用空间关系和属性关系进行技术性筛选、处理非问题图斑和问题图斑，保证解译图斑的准确性，将分析结果挂接到疑似图斑信息中，供执法人员、责任人、甲方相关领导参考并及时预警。

5、云平台服务，包含指挥调度功能、工作管理功能、执法处置功能、定位导航功能。

6、可视化统计展示，对案件进行分类、今日案件、最新上报、整改进度、拆除统计进行可视化统计。

7、成交供应商须建立严格的保密制度，并加强对工作人员的保密管理及保密知识教育。

8、成交供应商须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。与本项目有关的资料及数据中涉及国家秘密的内容，均要求按照《中华人民共和国家保密法》及相关法律法规执行。

9、在项目实施过程中，成交供应商必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任。

10、成交供应商需严格按采购单位规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购单位确认合格，成交供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由成交供应商自行承担。

- 四、质量要求：

1、服务范围内所需硬件均由中标人自行提供。

- 五、保密要求

1、成交供应商及其工作人员应对服务过程中获取的全部数据（含影像、坐标、环境信息等）、工作内容及委托方提供的资料承担永久保密责任，未经书面授权不得向任何第三方披露、复制或用于本项目以外的用途。

- 六、移交资料

1、根据技术服务要求，每天推送预警信息（恶劣天气除外）

2、预警系统平台入口账号开通

3、移动端APP安装

- 七、技术参数需求

1、无人机机场：

（1）整机重量不超过60千克（不包含飞行器）；

（2）输入电压100伏至240伏（交流电）；

（3）工作环境温度-30°C至50°C；

（4）防护等级≥IP56；

（5）最大允许降落风速≥12米/秒；

（6）★RTK基站卫星接收频率：支持B1l、B2l、B3l、B2a、B2b、B1C；支持单北斗；

（7）RTK基站定位精准度：水平1厘米+1ppm（RMS）、垂直2厘米+1ppm（RMS）；

（8）充电时间＜30分钟；

（9）以太网接入支持10/100/1000Mbps，自适应以太网口；

（10）天线：内置九天线，二发四收，支持智能切换；

（11）自带备用电池，续航时间大于4小时；

（12）支持外接交换机进行数据通信；

（13）支持搭载中继站使用；

2、配套飞行器

（1）作业阶段抗风能力：12米/秒，起降阶段抗风能力：12米/秒；

（2）最长飞行时间大于50分钟；

（3）最长悬停时间大于45分钟；

（4）最大作业半径≥10公里；

（5）最大续航里程43≥公里;

（6）★支持单北斗；

（7）防护等级≥IP55；

（8）★集成RTK模块，夜航灯；

（9）机场传感器支持风速、雨量、环境温度、水浸、舱内温度、舱内湿度监测；

（10）机场舱盖监控相机分辨率不低于1920×1080，支持白光补光；

（11）飞行器相机携带广角相机、中长焦相机、长焦相机，支持镜头除雾同时不低于以下参数：

广角相机:1/1.3英寸CMOS，有效像素4800万，ISO 100至ISO 409600；

中长焦相机:1/1.3英寸CMOS，有效像素4800万，ISO 100至ISO 409600；

长焦相机:1/1.5英寸CMOS，有效像素4800万，ISO 100至ISO 819200；

（12）★飞行器相机具备红外补光；

（13）★飞行器相机具备激光测距；

（14）★飞行器相机具备热成像功能；

（15）飞行器感知系统不低于以下参数：

前视测距范围0.5米至20米，可探测范围0.5米至200米，有效避障速度飞行速度≤15米/秒，视角（FOV）水平95°，垂直90°；

后视测距范围：0.5米至20米，有效避障速度飞行速度≤12米/秒，视角（FOV）：水平95°，垂直90°；

侧视测距范围0.5米至16米，有效避障速度飞行速度≤10米/秒，视角（FOV）：水平90°，垂直90°；

上视测距范围0.5米至20米，有效避障速度：飞行速度≤6米/秒，视角（FOV）前后95°，左右90°；

下视测距范围0.5米至16米，有效避障速度飞行速度≤6米/秒，视角（FOV）前后90°，左右95°；

（16）支持使用增强图传模块；

（17）飞行器电池循环次数不低于400次，支持低温自加热充电。

- 八、技术支持及培训要求：

1、日常技术支持:常见故障问题解答，日常技术支持，系统全天候（每周7天，每天24小时）对用户开通。影响业务操作的应用软件单次故障，修复时间不超过24小时。

2、特别说明（要求）:成交供应商必须严格遵守有关操作规定（行业服务规范等）与安全规定等相关规定，加强对工作人员的各项安全教育。

3、成交供应商须组建不少于5人的技术人员专业团队，并做好各项数据加密措施。

4、成交供应商必须承诺对用户提供及时、有效、全面的培训，并在项目实施过程中充分重视对用户方的技术转移，并提前制订有效的培训方案。

5、培训内容须保证采购方能有效使用本系统的软硬件资源。必须充分考虑到用户方现有系统管理人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到现有系统管理人员能够进行系统管理、一般故障处理及日常测试维护的能力。

- 九、其他要求：详见招标文件《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目   录

1、投标函

2、开标一览表

3、分项价格表

4、偏离表

5、法定代表人授权书

6、中小企业声明函

7、残疾人福利性单位声明函

8、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10、投标人相似业绩一览表

11、预付款保函支付条款格式

12、拟派项目人员情况表

13、投标人承诺书

- 一、投标函

致： 贾汪区自然资源与规划局

根据徐州市贾汪区“天眼巡”系统项目[项目编号：JSZC-320305-ZGZX-G2025-0001]招标文件，        (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在领取中标通知书前，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

7. 江苏臻固项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏臻固项目管理咨询有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

- 二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市贾汪区“天眼巡”系统 | 详见投标文件 |  |
| 报价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括但不限于项目运营费、税金、运费、车辆使用费、车辆折旧费、人员工资、保险、培训、利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

2、报价以总价为准，报价大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》。

4、报价与投标文件中《分项价格表》中的总价一致；

投标人承诺：本项目由投标人本企业提供服务，不转包、不分包。

投标人：    （电子签章）

日 期：  年  月  日

- 三、分项价格表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

格式自拟

投标人：       （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 投标人对以上数据的真实性负责。

- 报价应包括项目涉及的一切税、费等。

4. 采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

- 四、偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：              （电子签章）

日期：   年  月  日

- 五、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（            ）项目（项目编号：         ）的招、投标活动及签订合同。（            ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或签章）：

受托人联系方式：                   邮箱：

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

(法定代表人、受托人身份证原件扫描件件附后)

- 六、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      企业 （中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）：            （电子签章）

日    期：     年    月    日

备注：

本采购项目所属行业为“其他服务业”。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

- 七、残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

- 八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                       （项目编号：                 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （电子签章）

日期：   年  月  日

- 九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：

项目编号：

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：    ，项目编号：     ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1. （证明材料原件的扫描件附后）

2. （证明材料原件的扫描件附后）

3. （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1. （证明材料原件的扫描件附后）

2. （证明材料原件的扫描件附后）

3. （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日期：   年  月  日

- 十、投标人相似业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 合同签订时间 | 合同主要标的 | 合同金额（元） | 买方（甲方）名称 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.投标人应如实填写业绩信息，并附相关证明材料原件扫描件。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

- 十二、拟派项目人员情况表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 年龄 | 学历 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 十三、投标人承诺书

项目名称：

项目编号：

如我单位中标，将履行以下承诺(包含但不限于以下承诺)：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加徐州市贾汪区“天眼巡”系统 项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

三、……

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日