竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-NJJC-C2025-0037

- 项目名称：标本馆数字化平台建设项目

采 购 人：江苏省中国科学院植物研究所

类    型：服务类

采购代理机构：南京江城工程项目管理有限公司

二○二五年五月

目  录

第一章 竞争性磋商邀请	3

第二章 供应商须知	6

第三章 成交标准	14

第四章 采购项目需求	18

第五章 合同草案条款及格式	26

第六章	响应文件格式	30

第一章 竞争性磋商邀请

标本馆数字化平台建设项目的潜在供应商应在线上或现场获取磋商文件，并于2025年5月26日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-NJJC-C2025-0037；

2.项目名称：标本馆数字化平台建设项目；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.项目预算金额：139万元；

5.最高限价：139万元，报价超过最高限价的按无效标处理；

6.采购需求：本项目主要为提升江苏省中国科学院植物研究所标本管理效率，实现标本信息的数字化与网络化。拟建设一套安全、稳定、易用的标本数据化后台管理系统，涵盖标本信息的录入、查询、统计、分析等功能，并与现有系统实现数据对接，同时执行古籍数字化任务与标本数字化工作（具体详见磋商文件第四章）；

7.合同履行期限：2025年10月31日前完成标本馆数字化平台建设所有工作；

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2023或2024年度财务报告复印件加盖公章，或提供投标截止时间前6个月内任意一个月的财务报表复印件加盖公章或银行出具的投标截止时间前6个月内资信证书复印件加盖公章或或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2024年11月（含）以来），至少 1 个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：/

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.供应商请于2025年5月14日至2025年5月21日9:00至11:30，14:00至17:00(北京时间)现场或线上获取采购文件，逾期不予受理。

2.现场获取：供应商需提供①营业执照复印件加盖供应商公章；②介绍信或授权委托书及法定代表人授权委托代理人身份证复印件加盖供应商公章。至南京江城工程项目管理有限公司（南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼）现场获取磋商文件。

3.线上获取：（1）供应商前往报名平台：http://119.45.145.115/NJJCBaoMing/company/views/baominglist.html进行免费注册，注册时信息须真实有效。

（2）注册成功后，供应商可通过报名平台选择项目并填写正确的信息经后台审核通过后方可下载本项目磋商文件电子档。请在获取时间内及时下载磋商文件，未按要求获取磋商文件导致无法参与的，后果自负。

（3）报名、开票咨询电话：025-58835827-0。

注：如因供应商信息填写错误导致无法获取磋商文件的情况，由供应商承担相应风险。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息，同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。

售价：500元/份，售后不退。

4.本项目支持转账支付，信息如下：

开户银行及账户：

公司名称：南京江城工程项目管理有限公司

账号：72100122000043956

开户行：宁波银行南京中山北路营业部

四、响应文件提交

截止时间：2025年5月26日14点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼（高区3号电梯厅进入）

五、开启

时间：2025年5月26日14点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼（高区3号电梯厅进入）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1.集中考察现场或答疑：采购人不统一组织现场踏勘，各供应商可在获取采购文件后投标截止时间前自行踏勘现场。请各供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

2.响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份，每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

3.本项目需提供电子版响应文件壹份（电子版为响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式，随纸质文件一并密封提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

4.特别提醒：如您驾车或乘坐地铁至南京江城工程项目管理有限公司参考路线如下：

驾车路线：河西大街→云龙山路河西龙湖天街地下停车场创意路4号出入口→负三层→时代上城写字楼1栋电梯厅高区电梯29楼

地铁路线：地铁10号线中胜站2C号口出，步行约300米至河西龙湖天街1栋写字楼（奈雪的茶旁）高区电梯29楼

电子地图：https://m.amap.com/detail/index/poiid=B0IA1SUE07

5.本公告在江苏政府采购网公示发布，敬请各供应商关注；若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江苏省中国科学院植物研究所

地址：南京市玄武区前湖后村1号

联系方式：姚成，025-84347161

2.采购代理机构信息

名 称：南京江城工程项目管理有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼（高区3号电梯厅进入）

联系方式：025-58835827-8015

3.项目联系方式

项目联系人：汪丹丹

电　话：025-58835827-8015

第二章 供应商须知

- 总	则

1、适用法律

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“货物或服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《 中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局 关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

二、磋商响应文件编制

4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

4.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

4.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，建议统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

4.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

5、磋商响应文件的组成

5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（加★所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）★竞争性磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；

（3）★第一章竞争性磋商公告中  满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（4）第一章竞争性磋商公告中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）报价表（格式见附件）；

（6）分项报价表（如果有）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5.4 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

5.5磋商响应文件的价格部分

- 价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《报价表》、《分项报价表》中注明。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的最高限价，超过磋商文件规定的最高限价的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

5.6磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

6、磋商费用

6.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.2 采购代理服务费和专家评委费由成交人在领取成交通知书前一次性支付给采购代理机构。采购代理服务费按计价格【2002】1980号文收费标准的50%收取，计算基数为成交价。评审费按实计取。

以上费用并不单独列项，请在投标报价中综合考虑。

三、磋商响应文件的递交

7、磋商响应文件的签署、密封和递交

7.1 磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，在磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或授权代表签字，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

7.2响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份，每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。本项目需提供电子版响应文件壹份（电子版须为响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式，随纸质文件一并密封提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。

7.3 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字。

7.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

8、诚实信用

8.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

8.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

9、磋商组织

9.1 在递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

9.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

10、磋商程序

10.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

10.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

10.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

10.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10.6 提交最后报价的供应商不得少于2家（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按磋商文件规定签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件规定的申请人的资格要求；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（4）未实质性响应采购文件要求的；(实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星（“★”）。

（5）属于磋商邀请中第二条第4款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（7）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

10.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价均超过采购预算或最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

（7）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

10.9 磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

11、评分方法和标准

11.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

11.2评分标准详见第三章。

12、确定成交供应商

12.1根据各供应商最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术部分优劣顺序排列。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人。

12.2按以下第（2）种方式确定成交供应商 ：

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购人自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

12.3 成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

12.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

12.5 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

12.6 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

12.7采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

12.8 所有响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。

13、编写磋商（评审）报告

13.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

14、签订合同

14.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

14.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

14.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

14.4 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

15、询问

15.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问， 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的 内容不涉及商业秘密。

16、质疑

16.1质疑供应商是指直接参加本次采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

16.2供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知 道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京江城工程项目管理有限公司。供应商提出质疑时，须一次性提出全部问题及相关质疑资料，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

16.4质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证 明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、磋商时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的 姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，代理人提出质疑和投诉，应当 提交质疑供应商签署的授权委托书。

（8）质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

16.5 采购人（代理人）在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

16.6 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，供应商应向采购人提出。

16.7 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

17、投诉

17.1质疑供应商对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18、诚实信用

18.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购 人和其他供应商的合法权益。

18.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记 录名单，按照政府采购法有关规定处理。

18.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

18.4 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为， 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 成交标准

采用综合评分法。磋商小组将对确定为实质性响应磋商采购文件要求的响应文件进行评价和比较，评分统计方法采用百分制(满分 100 分)，将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术部分优劣顺序排列。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（10分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10分（分值保留小数点后2位） | 10 |
| 技术（35分） |  |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 供应商提供的实施方案需包括操作流程、操作标准、故障升级流程等内容： 实施方案内容全面，服务体系与组织架构设计合理，进度控制、风险控制、质量保障、信息安全、文档管理等措施完善，逻辑严密，具高度可执行性与针对性，得7分； 实施方案基本完整，涵盖主要内容，服务体系与组织架构合理，具备进度控制与风险管理机制，但部分细节略有欠缺，文档管理或信息安全措施较为简略，得5分； 实施方案存在不足，服务体系或组织架构设计一般，进度控制或风险管理措施不明确，部分关键要素未具体说明，整体执行逻辑薄弱，得3分； 实施方案不全，结构混乱，服务体系与控制机制设计不合理，缺乏可行性，无法形成有效保障，得1分； 未提供实施方案，或方案内容与本项目要求严重不符，得0分。 | 7 |
| 2.2 | 日常 服务与人员驻场服务方案 | 日常服务与现场驻场服务方案内容全面，具高度针对性，服务流程科学标准，细节丰富，能充分响应本项目实际需求，并具备成熟完善的现场突发问题处理机制，人员配备满足本项目要求，得7分； 日常服务与现场驻场服务方案基本完整，主要服务内容到位，流程规范，具备现场问题处理能力，个别环节表述不够具体，人员配备满足本项目要求，得5分； 日常服务与现场驻场服务方案存在不足，部分服务内容或流程不清，现场突发问题处理机制说明不够明确，人员配备满足本项目要求，得3分； 日常服务与现场驻场服务方案内容较为欠缺，流程混乱，关键环节缺失，未能体现现场应变机制，人员配备不能满足本项目要求，得1分； 未提供日常维保与现场驻场服务方案，或所提方案与本项目严重不符，得0分。 | 7 |
| 2.3 | 网络和信息系统安全服务方案 | 网络和信息系统安全服务方案内容全面，涵盖合理的服务目标、服务内容、服务方式、服务流程及服务成果，具备完整的信息安全管理体系，能有效支撑系统长期安全运行，得7分； 网络和信息系统安全服务方案基本完整，涵盖主要服务内容与控制流程，服务方式合理，成果具可行性，部分细节或逻辑仍有待加强，得5分； 网络和信息系统安全服务方案存在明显不足，安全服务内容不够具体或覆盖面不全，服务流程结构不清，关键控制措施表述不明确，得3分； 网络和信息系统安全服务方案内容欠缺，安全目标不清晰，服务流程与方式混乱，无法有效保障系统安全运行，得1分； 未提供网络和信息系统安全服务方案，或方案内容与项目要求严重不符，得0分。 | 7 |
| 2.4 | 突发事件应急处理预案 | 应急预案细化全面，应急响应流程科学合理，具备高效的响应机制和完备的应急措施，能及时处理各类突发情况，且应急人力及物资保障安排明确、合理，得7分； 应急预案基本具备主要内容，应急措施和响应机制合理，部分细节未充分展开，应急资源安排略显不足，得5分； 应急预案存在明显不足，应急响应机制不清晰，措施表述不具体，人员与物资安排不明确或逻辑薄弱，得3分； 应急预案内容不全，响应方案混乱，缺乏可操作性，未合理考虑人力物资配置，得1分； 未提供应急预案，或所提预案与本项目需求严重不符，得0分。 | 7 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后运维服务方案，包括总体维护计划、日常运维计划、节假日运维计划、故障响应计划、数据及应用备份计划、售后服务标准、售后服务管理、售后流程管理、信息安全管理、售后服务响应、技术支持方式等）进行综合评审： 售后服务方案内容完善，覆盖全面，结构清晰，针对性与时效性强，具备明确的维护机制与响应流程，能有效保障系统长期稳定运行，得7分； 售后服务方案具备主要内容，维护与备份计划较明确，但在时效性、细节说明或部分流程设计上略有不足，得5分； 售后服务方案存在明显不足，服务内容覆盖不全，响应机制不清晰，部分关键运维措施缺失，整体可操作性低，得3分； 售后服务方案内容有欠缺，时效性弱，未形成系统性的维护与支持机制，难以支撑系统稳定运行，得1分； 未提供售后服务方案，或方案内容与本项目要求严重不符，得0分。 | 7 |
| 业绩（9分） |  |  |  |
| 3 | 业绩 | 2022年5月1日以来（含，以合同签订时间为准），供应商具有与本项目类似业绩的，每提供一项得3分，本项最高得9分（提供合同（协议）或中标（成交）通知书复印件并加盖公章，合同应能反映上述相关业绩信息）。 注：同一采购人不同业绩只认定为一个。 | 9 |
| 服务（36分） |  |  |  |
| 4.1 | 供应商履约能力 | 1、供应商具有CCRC信息安全服务资质认证证书(软件安全开发)一级得3分；二级得2分；三级及以下得1分； 2、供应商具有CSMM软件能力成熟度四级及以上得3分；三级得2分；二级及以下得1分； 3、供应商具有国产化信息系统集成和服务能力等级证书，LS4得3分，LS3得2分，LS3得1分； 4、供应商具有CCIA信息系统业务安全服务资质证书，一级得3分；二级得2分；三级及以下得1分； 5、供应商具有数据安全服务能力评定资格证书二级得3分，一级得1分； 6、供应商具有ITSS一级得3分；二级得2分；三级及以下得1分； （提供有效证书复印件加盖公章）。 | 18 |
| 4.2 | 服务团队要求 | 1.项目经理具有信息系统项目管理师、电子信息类高级工程师，每提供一个得4分，本小项满分8分； 2.项目团队其他成员（项目经理除外）中具有软件设计师、网络工程师、数据库系统工程师的每提供1名，得2分，满分10分。 （提供证书复印件及供应商为其缴纳近6个月内(2024年11月—2025年4月)任意1个月的社保证明材料，项目经理一人多证累加得分，项目团队其他成员一人多证按一证计算，不累加得分） | 18 |
| 现场演示 |  |  |  |
| 5.1 | 现场演示 | 供应商现场进行不超过7分钟的综合演示，包含视频展示与简要实机操作。演示内容应能清晰展现系统关键功能及数字化实施能力。 一、视频演示（满分8分） 供应商应演示不超过5分钟的视频，展示其系统在以下方面的功能或操作示意，内容包含但不限于（内容可由投标人自主组合，建议涵盖多个面向）： 1.后台管理界面与标本资料录入功能； 2.前台展示功能与数据检索，包括多条件查询与标本图像呈现； 3.交互式展示屏幕功能展示； 4.古籍数字化扫描设备操作展示：清晰呈现设备与操作流程；如无法提供实拍视频，可替代提交设备租赁合同、采购凭证或其他足以证明设备符合要求之文件； 5.标本数字化设备操作展示：应呈现设备实际操作画面；如无设备演示视频，可提供租赁或采购证明文件，或其他可佐证设备符合规范之资料； 视频内容覆盖1-5项演示内容，系统或设备操作清晰完整，逻辑性强，能充分体现本项目关键需求的理解与技术实现能力，演示真实、结构紧凑、专业性高，得8分； 视频内容涵盖至少4项演示内容，系统功能与设备操作具基本呈现，流程相对清晰，能反映供应商已具备项目实施基础能力，得6分； 视频内容涵盖3项演示，部分操作展示略显简略，但仍具可参考性，整体结构尚属完整，得4分； 视频内容涵盖1至2项演示内容，展示片段较短或结构分散，虽具一定展示效果但无法全面反映系统能力，得2分； 视频内容较为简略，仅包含少量操作展示或设备片段，缺乏完整性与说服力，系统真实性或关联性较低，得1分； 未提供视频，或视频仅为PPT、截图、动画模拟，或演示内容与项目需求无明显关联，得0分。 注：本项应使用真实系统操作或设备操作录像展示，采用PPT简报、截图或动画演示将不予计分。 二、现场实机操作（满分2分） 视频播放后，供应商应进行2分钟的现场展示，以浏览器登入后台系统登入与基本操作，证明系统初步可正常运作。 登入流畅、操作正常，界面响应良好者，得2分； 操作过程中略有迟滞或表现一般，得1分； 未能登入或未展示者得 0 分。 说明： 现场演示顺序按投标现场签到正顺序进行。现场演示设备供应商须自行携带，投标现场仅提供电源和投屏设备。供应商搭建演示环境结束时即开始计算演示时间。 | 10 |

说明：

（一）小微型企业价格扣除

（1）如供应商拟为本项目对提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予 10%的扣除价格，用 扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业

[2011]300 号）文件规定自行填写。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价 格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含 新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格 将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

第四章 采购项目需求

一、建设背景

江苏省中国科学院植物研究所标本馆（简称NAS）是我国四大标本馆之一，也是华东地区规模最大、影响力最广的植物标本馆。馆藏标本总量超过80万份，其中模式标本约6000份，位居全国第三，亚洲前十。标本馆保存了大量民国时期采集的植物标本，约占馆藏标本总量的三分之一，具有极高的历史价值和学术意义。标本馆现有馆舍建成于1987年，总建筑面积3000平方米，其中库区面积1000平方米，设有8个功能库区，用于存储与管理维管植物标本、苔藓标本、模式标本、副号标本及植物DNA分子材料。馆藏标本的采集时间跨度长达200年，蕴含了丰富的形态特征、地理分布以及时间维度等信息，为生物多样性研究、物候变化分析以及生态系统管理提供了重要数据支撑。

在此基础上，有必要开展“标本馆数字化平台与标本信息大数据系统建设”，整合植物腊叶标本数据库、植物图像数据库、植物DNA分子材料库等资源模块，打造一个一体化、系统化和高效化的数字化管理平台。与此同时，与植物标本数字化相辅相成的植物学珍贵纸质文献数字化工作也日益凸显其重要性。江苏省中国科学院植物研究所图书馆珍藏了一批极具价值的植物学纸质文献资料。其中，中文文献主要以明清时期的线装书为主，多为本草、医药、植物谱录等；外文典籍则主要为植物学和博物学相关著作，具有重要的历史价值和学术意义。然而，受限于保存条件，部分书籍已出现褪色、脆化、腐蚀、虫蛀等不同程度的损坏。为了保护这些珍贵纸质文献并提高其利用率，亟需全面开展文献资料数字化工作。

二、建设内容

建设网站的前端展示（标本数据库、图像数据库、DNA材料库、线上古籍库）与后台管理系统，并且设计专属的互动展示屏系统。除网站与数据库建设内容之外，项目需要完成3万份植物标本数字化工作及其对应的标本信息录入工作(包含标本相对应的照片和DNA材料信息)，以及古籍数字化扫描不少于120000筒子页与古籍审核上线等工作。标本与古籍数字化工作地点位于江苏省中科院植物研究所内。

2.1项目目标

本项目旨在建置一套符合相关标准的标本馆数据库系统，以支持标本图像存储、进阶数据检索、地理信息标记、修改记录追踪及关联查询等功能，并提供友好的后台管理界面。

2.2简要技术要求

1.功能需求：用户管理、数据录入与输出、标本信息管理、数据对接、系统管理等。

2.熟悉植物标本数字化流程与古籍数字化扫描工作流程，配合项目需要推进植物标本数字化流程与植物标本数据录入工作；按进度完成古籍数字化扫描及审核上线工作。

3.非功能性需求：安全、稳定、易用、可扩展。

4.开发语言：Java、Python、PHP等。

5.数据库：MySQL、Oracle、PostgreSQL等。

6.投标单位提供现场演示，具体要求详见磋商文件第三章“评审标准5.1”项。

7.其他要求：系统开发设计需符合国家相关标准和规范，且熟悉网络数据安全及国产化信息系统集成服务。

三、技术要求：

| 序号 | 建设内容 | 主要功能及技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 植物标本数据库查询系统建置 | 主要功能需求 4.1.1 标本图像与关联图像管理 - 每笔标本数据包含1张标本图像。 - 每笔标本数据可关联1至20张鉴定标签图像。 - 支持多格式图片（如JPEG、PNG、TIFF），并可自动压缩生成缩略图。 - 允许图像批量上传、删除、下载与管理。 4.1.2 数据结构与标准 - 采用Dw_C标准格式作为标本数据存储结构。 - 参考CVH进阶查询字段，包含但不限于： - 采集人 - 采集编号 - 采集地点 (国家、省、省级以下行政区) - 标本经纬度 - 标本采集日期 - 标本鉴定人 - 标本鉴定日期 - 标本修订人 - 标本修订日期 - 分类阶层(科、属、种、亚种、变种) - 物候状态 - 生境 - 其他植物特征 (花色、果色等等) 4.1.3 修改记录追踪 - 所有数据字段的变更需记录历史版本，包含变更时间、修改人、修改内容。 - 支持查看特定记录的变更历程，管理员并可回溯至特定版本。 4.1.4 地理信息与地图标记 - 自动解析标本的经纬度信息或省级以下行政区，并以省级行政区展示标本采集地点。 - 可视化标本采集分布，并支持筛选显示。 4.1.5 后台管理系统 - 提供基于网页的管理界面，可供管理人员登录、录入、编辑、查询与导出标本数据。 - 支持权限管理，区分不同角色（如管理员、录入员、检索用户））；用户注册、登录功能。 - 允许批量导入/导出标本数据，支持.csv、.xls、.xlsx格式。 4.1.6 标本馆定位与标本关联管理 - 预留标本馆定位字段，可用于标本存放柜的具体位置标记。 - 以学名、中文名、科名、属名、采集号等字段进行标本与其他数据库的关联与检索。 3.1.7 关键词检索与进阶查询 - 提供全文检索功能，可基于物种学名、科名、属名、采集时间、采集地点、采集人、采集编号、标本馆号、标本流水号等进行搜索。 - 支持条件筛选与进阶查询，如依据时间范围、地理位置、物候等条件筛选。 - 支持同时设置多项检索参数进行索引。 - 具备快速索引技术，确保大数据量下的高效查询。 4.1.8 学名比对与标准化 - 以sp2000现行版作为标本学名的标准对照库。 - 自动比对并建议标准学名，避免重复或错误学名。 - 可对外链结其他的植物学名查询系统。 - 预留学名库扩充与比对功能，可做动植物真菌等学名名录扩充功能。 技术需求 - 系统架构：采用Web-Based架构，前端支持响应式设计，后端API提供数据服务。 - 数据库：使用关系数据库（如PostgreSQL/MySQL），并支持NoSQL方案。 - 图像处理：需支持自动生成缩略图与高分辨率存储。 - 身份验证：采用OAuth2或JWT进行安全登录与权限管理。 - 支持切换中文与英文操作界面。 |
| 4.2 | 植物图像数据库查询系统建置 | 主要功能需求 - 支持JPG格式的元数据 (metadata)读取。 - 自动解析JPG的GPS信息，提取经纬度数据。 - 自动识别JPG标签 (EXIF metadata)内的keyword，并解析科名、属名。 - 网页展示的图片自动加入水印。 - 本数据库可与标本数据库进行交互关联检索。 - 可由网页端批量上传图片，并支持网页端批量下载和批量删除。 - 用户注册、登录和权限管理。 - 具备基本自动识别与分类功能，例如： - JPG自动缩图，并可投放至相关网站自动查询可能的物种。 - 自动侦测照片色系，提供色彩筛选功能。 - 自动识别照片是否包含 花、果实、种子。 技术需求 - 系统架构：采用Web-Based架构，前端支持响应式设计，后端API提供数据服务。 - 数据库：使用关系数据库（如PostgreSQL/MySQL），并支持NoSQL方案。 - 图像处理：需支持自动生成缩略图与高分辨率存储。 - 身份验证：采用OAuth2或JWT进行安全登录与权限管理。 - 支持切换中文与英文操作界面。 |
| 4.3 | DNA 材料数据库系统建置 | 主要功能需求 - DNA材料检索功能支持科名、属名、学名、采集日期、地点、省份、年份、中文名、采集号，并允许关键词搜寻。 - DNA样本管理功能 - 允许用户填写申请材料的申请人与单位信息。 - 具备DNA库区定位标记，可视化样本存放位置。 - 可与标本馆数据进行学名、中文名、科名、属名、采集号的关联。 - 本数据库可与标本数据库进行交互关联检索。 技术需求 - 系统架构：采用Web-Based架构，前端支持响应式设计，后端API提供数据服务。 - 数据库：使用关系数据库（如PostgreSQL/MySQL），并支持NoSQL方案。 - 身份验证：采用OAuth2或JWT进行安全登录与权限管理。 - 支持切换中文与英文操作界面。 |
| 4.4 | 线上古籍库 | 主要功能需求 - 支持上传至少120,000筒子页古籍全书图像，可公开查询的古籍达600册以上。 - 需人工录入或上传古籍目录。 - 已采集图像的古籍可在线阅读，未采集图像的古籍提供相关外部链接。 - 主页面功能： - 按语言分类（中文、英文、拉丁文、德文、法文、日文），显示馆藏古籍数量。 - 提供检索框，可依据书名、作者、年份 进行检索，支持精确匹配与模糊匹配。 - 展示馆藏古籍封面、书名、作者、年份、版本、出版单位等信息。 - 点击封面后进入详细信息页面，包含卷册号、目录，并提供在线阅读，需账号登录。 - 在线阅读功能： - 左侧显示目录，可点击跳转。 - 翻页方式符合古籍习惯（中文古籍右翻、英文古籍左翻）。 - 书签与标注功能。 - 阅读记忆功能，可记录上次阅读的页面。 技术需求 - 系统架构：采用Web-Based架构，前端支持响应式设计，后端API提供数据服务。 - 数据库：使用关系数据库（如PostgreSQL/MySQL），并支持NoSQL方案。 - 身份验证：采用OAuth2或JWT进行安全登录与权限管理。 - 支持切换中文与英文操作界面。 |
| 4.5 | 综合性网页设计 | 主要功能需求 - 将前述4.1—4.4的四个数据库呈现于一个网页架构当中，其中4.1—4.3部分须能进行交互查询，4.4则不需要与前三个数据库进行交互查询。 - 支持切换中文与英语操作界面。 |
| 4.6 | 交互式展示屏幕系统开发 | 主要功能需求 用途：用于科普教育、古籍数字化展示及数字化标本展示。 展示内容： - 植物图像展示，支持自动播放与手动检索。 - 数字化标本展示、檢索。 - 数字化标本GIS地理信息可视化，可透过地图查看标本与植物的分布。 - 古籍数字化翻阅系统，提供高分辨率扫描图像，可仿真古籍翻页动作。 - 互动方式：触控操作，允许用户进行放大、缩小、翻页等操作。 - 可与标本馆数据库进行实时链接，进行实时标本数字化进度展示。 - 能切换中文与英语操作界面。 - 以100~120寸的4K分辨率多点触控屏幕为展示载台设计。 |
| 4.7 | 古籍数字化扫描 | 4.7.1 工作任务 - 计划5个月内至少完成约120,000筒子页的数字化加工及审核上线。 - 古籍不得携出江苏省中科院植物研究所图书楼，供应商须派驻不少于3名人员及配套扫描设备，于馆内完成数字化作业。 4.7.2 设备要求 - 采用专业的非接触式古籍书刊扫描仪，对古籍的损坏率需达到0.0001%。 - 采用线性CCD逐行扫描，原生光学分辨率不小于600 DPI。 - 采用非接触式反射全景成像方式。 - 扫描范围不小于460mm x 360mm。 - 具备书本支撑平台与自动升降平台。 - 可加装平面压稿玻璃以针对特殊扫描情况。 - 采用冷光源均匀照明，避免阴影、反光及对纸张的损害。 4.7.3 扫描要求 - 根据古籍幅面大小，选定扫描区域。 - 针对纸张状况较差、过薄、过软或超厚的古籍，采用专业扫描方式，加衬扫描以确保清晰。 - 每本书完整扫描封面、封底、正文。 - 核对扫描页数，确保 不重扫、不漏扫、不多扫。 4.7.4 图片要求 - 扫描图像为全彩400~600 dpi，特殊古籍可提高分辨率。 - 图像需去污、修复，确保内容整洁、清晰。 - 扫描图像原始格式为TIFF，后期转换为管理系统要求格式，并添加水印。 - 图像需进行倾斜校正（偏差小于1度），方向错误的需旋转调整。 - 去除多余白边，缩小图像存储容量。 4.7.5 人员要求 - 操作人员需熟悉设备与古籍保护。 - 扫描时需避免古籍物理损伤。 - 完整记录数字化过程，确保规范化管理。 - 需对扫描页数、目录、图片质量进行严格审核。 4.7.6 储存与备份 - 数据需多重备份，异地存储，以防丢失。 - 所有扫描图像存入高安全性存储设备，并设置访问权限。 |
| 4.8 | 标本数字化工作 | 4.8.1 工作任务 - 计划5个月内至少完成约30,000份植物标本数字化工作，及其数字化前期的标签、条形码、流水号标签、馆章的打印与黏贴。并于数字化拍摄后，完成标签内容的录入，供植物标本数据库使用。 - 数字化工作人员须有植物标本馆数字化工作流程经验，且对植物科名、学名有基础的认知。 - 植物标本不得携出标本馆，供应商须派驻不少于3名人员及数字化设备，于馆内完成标本数字化之前处理与数字化工作。 4.8.2 设备要求 - 数字化设备具有大于43.5 mm x 32.8mm的全彩CMOS或CCD传感器，并具备11000 x 8250以上的影像尺寸，确保数字化图像能减少失真，未提供数字化设备传感器尺寸参数者视为不符合需求。 - 采用冷光源均匀照明，避免阴影、反光及对标本的损害。 4.8.3 数字化要求 - 标本数字化前，按照标本处理工作流程进行贴条形码、贴标签、标本分科等工作再进行数字化拍摄流程。 - 标本于数字化后，视情况进行标本归档工作。 - 根据标本幅面大小，选定拍摄区域。 - 每份标本均清楚包含台纸的四个边角，并且确保标本所有细节均能清楚呈现。 - 标本标签与订正标签均能清晰分辨字迹。 - 标本的条形码与流水号可清晰识别。 - 若植物标本过于立体，可使用景深合成做到植物体清晰可辨视。 - 每份标本数字化包含标准色卡(Q13色卡或同类型业界标准色卡)，可清晰识别色卡的颜色与尺标。 - 图片须以设备的原始格式储存(RAW)，并经过后期转为jpeg格式。 - 图像需进行倾斜校正（偏差小于1度），方向错误的需旋转调整。 4.8.5 人员要求 - 操作人员需熟悉设备与标本数字化的前期工作。 - 标本数字化过程须严格注意勿伤及植物标本。 - 熟悉标本馆数字化的工作流程。 - 熟悉标本数字化后的标本信息录入工作，并能熟悉操作软件生成符合DW_C格式的数据条目。 - 控制数字化进程，在指定时间内完成30,000份标本数字化工作及其关联数据的录入与上传。 4.8.6 储存与备份 - 数据需多重备份，异地存储，以防丢失。 - 所有扫描图像存入高安全性存储设备，并设置访问权限。 |

四、项目实施要求

4.1 数字化平台建设（涵盖植物标本数据库、植物图像数据库、DNA材料数据库、线上古籍库、综合性网页设计、交互式展示屏幕系统开发）

确立标本馆网站架构与内容板块，完成主要页面设计及网站搭建。确立标本数据平台的架构与数据库形式，完成至少10万条标本数据与标本图片的上传及基本检索功能。建立植物彩色图像库，完成至少1.5万张植物彩色图像上传，并提供分类检索功能。整合现有DNA材料数据库，提供至少6000份DNA材料的检索和使用申请服务。

进度安排：

2025年7月31日前：完成网站主体架构开发，数据库中实现以下目标：

可查询的标本数据达3万条（含标本图像）；可查询的植物彩色图像达3000张；可查询的DNA材料信息达2000条；可查询古籍达200册。

2025年10月31日前：完成所有工作内容，包含标本馆网页主体设计与搭建，确保：公开查询的标本数据达10万条（含标本图像）；公开查询的植物彩色照片达1.5万张。公开查询的DNA材料信息达6000条。公开查询的古籍达400册以上。交互式展示屏系统开发与部署完成。

4.2 古籍数字化扫描

古籍不得携出江苏省中科院植物研究所图书楼；古籍数字化扫描期间，供应商须派驻不少于3名人员及配套扫描设备，于馆内完成数字化作业；计划完成至少12万筒子页的古籍数字化。2025年7月前31日前：完成至少3.5万筒子页的数字化。2025年10月31日前：完成所有古籍数字化工作。

4.3 标本数字化工作

植物标本不得携出标本馆；标本数字化期间，供应商须派驻不少于3名人员及数字化设备，于馆内完成标本数字化之前处理与数字化工作；全年目标完成3万份植物标本数字化与录入工作。2025年7月31日前：完成至少1.5万份标本的数字化与录入。2025年9月30日前：完成所有标本数字化工作。

4.4人员基本配置

供应商为本项目配备的项目组人员基本要求：项目数据库软件开发团队（含项目经理）不少于7人；古籍数字化实施期间至少驻场3人；标本数字化实施期间至少驻场3人；古籍与标本数字化驻场人员不得为数据库设计团队。

五、售后服务要求

5.1 技术服务要求

本项目包含3年的服务器部署及运维服务。在系统运行发生异常时，服务人员需在2小时内抵达现场，或在30分钟内进行在线响应。

5.2 技术培训方案

供应商需负责本项目软硬件设计理念及应用的培训，并提供相应操作手册。培训地点及时间由双方协商确定，若供应商需变更培训安排，提前提交书面通知。

培训目标：

开发维护人员：需熟练使用系统软件，并具备排除大部分系统故障的能力。

系统管理员：需熟练掌握系统软件的使用，理解系统整体结构，具备系统故障分析、设备管理、系统接口操作、扩展与升级的能力，并承担全面的技术管理工作。

六、系统数量

1套

七、最终用户所在地

江苏省中国科学院植物研究所

八、交付时间

- 2025年10月31日前完成标本馆数字化平台建设所有工作

- 履约保证金

1）签订后七日内，成交供应商应向采购人缴纳合同总金额3%的履约保证金。

2)缴纳方式:履约保证金应以公对公转账的方式缴纳。

开户名称: 江苏省中国科学院植物研究所

开 户 行: 中国建设银行股份有限公司南京卫岗支行

账 号: 3200 1594 1560 5250 2517

行 号: 105301001379

特别提醒:向此账户转账烦请备注汇款事由(备注清楚项目名称及项目编号)

3)履约保证金的退还: 系统交付完成并经采购人验收合格后，系统稳定运行满六个月且无重大缺失或违约情形时，无息退还成交供应商。如成交供应商未依约履行，采购人视为违约情节，没收部分或全部履约保证金，并保留追究其他损害赔偿之权利。

- 支付条件

（1）双方签署合同后，供应商完成项目启动会议，提交详细实施计划，并完成人员及设备进驻等前期准备工作，经确认无误后支付合同总金额的30%；

（2）供应商完成项目实施要求内载明2025年7月31日须完成的各项指标，并经中期验收合格后支付合同总金额的40%；

（3）供应商完成全部项目内容并通过最终验收，完成系统部署、提交操作手册、数据备份，并经验收合格后支付合同总金额的30%。

十一、知识产权

1.构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

2.采购人在中华人民共和国境内使用成交货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

第五章 合同草案条款及格式

（本项目最终签订的合同由双方按照采购文件确定的事项经协商后确定）

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人 ：

供应商 ：

签订日期 ：

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照采购代理机构的竞争性磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

1.乙方根据甲方需求提供下列货物与服务：      。

2.具体要求详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

1.本合同项总价款为人民币___________（大写）元（小写：¥     元）。分项价款在乙方“分项报价表”中有明确规定。

2.本合同总价款包括但不限于本次采购范围内计算机软件系统技术开发经费和许可使用费，全部税费、软件部署、安装、调试费，数字化扫描录入和标本数字化技术服务费，验收费、甲方操作人员培训费，维护费用等完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他成本、费用和合理利润等。

3、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于      号的竞争性磋商文件、供应商响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.乙方提供的响应文件和报价表；

2.技术条款偏离表；

3.磋商承诺/服务承诺；

4.成交通知书；

5.甲、乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

1.乙方保证对其交付给甲方的合同标的中的硬件设备享有合法的所有权，不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

2.乙方保证对其安装在硬件设备中的或许可甲方使用的软件拥有合法的计算机软件著作权，不存在影响系统正常运行的任何缺陷。

3.乙方保证其交付给甲方的合同标的（软件、硬件）整体或其任一部分不侵犯任何第三人的合法权益（著作权、商标权、专利权、企业名称权、数据权、隐私权、个人信息权等）。一旦出现侵权争议或纠纷，致使甲方遭受第三人权利主张或索赔，乙方应负责处理并承担全部法律责任，赔偿甲方的全部经济损失。

4.由于使用合同标的而获取的数据，其所有权属于甲方，乙方应当保证数据的安全，未经甲方书面同意，乙方不得将数据用于其他用途。

5.乙方应当按照《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律规定履行相关保密义务和安全责任。

第五条 质量保证

1.乙方提供的货物及服务必须全部达到竞争性磋商文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

2.乙方应保证硬件设备是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本合同规定的品牌、质量、规格、技术参数和性能要求。

3.乙方应保证整个系统（包括全部软件、硬件）在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内运行平稳、正常，具有良好的性能。

4.乙方应保证数字化扫描和标本数字化的准确率符合竞争性磋商文件和乙方投标文件的要求。

第六条 知识产权

1.本合同履行所产生的技术成果（系统软件和数据库等），由甲方享有完全所有权及所有的知识产权，包括但不限于与本合同项目相关的计算机软件著作权、专利申请权/专利权等均归甲方所有。乙方应将与本合同项目相关的所有技术成果及知识产权资料（包括计算机程序源代码、数据库设计说明文档以及用户操作手册等）提供给甲方。乙方不应以任何方式使用、许可、披露或者转让这些技术成果及知识产权资料，包括但不限于提出计算机软件著作权申请、专利申请或将数据用于支持任何未决的或将来的知识产权申请等。

第七条 交付和验收

1.自合同签订后      内完成服务事项。

项目进度详见采购文件和附件《需求表》。

2.验收标准：按甲方采购文件需求、乙方响应文件承诺和行业通行标准（不低于国家相关标准）。

3.验收程序

本合同履行过程中分两次验收：（1）中期验收；（2）最终验收。

甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应。

参与验收的乙方或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

具体要求详见采购文件和附件《需求表》。

第八条 履约保证金

1、签订后七日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额3%的履约保证金。

2、缴纳方式:履约保证金应以公对公转账的方式缴纳。

开户名称: 江苏省中国科学院植物研究所

开 户 行: 中国建设银行股份有限公司南京卫岗支行

账 号: 3200 1594 1560 5250 2517

行 号: 105301001379

特别提醒:向此账户转账烦请备注汇款事由(备注清楚项目名称及项目编号)

3、履约保证金的退还: 系统交付完成并经甲方验收合格后，系统稳定运行满六个月且无重大缺失或违约情形时，无息退还乙方。如乙方未依约履行，甲方视为违约情节，没收部分或全部履约保证金，并保留追究其他损害赔偿之权利。

第九条 合同价款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由国库集中支付或甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税发票。

3.付款条件：本项目合同价款分三期支付，具体如下：

第一期：付款占合同总价款的30%，于双方签署合同后，乙方完成项目启动会议、提交详细实施计划，并完成人员及设备进驻等前期准备工作，经确认无误后支付。

第二期：付款占合同总价款的40%，乙方完成项目实施要求内载明2025年7月31日前须完成的各项指标，并经中期验收合格后支付。

第三期：付款占合同总价款的30%，乙方完成全部项目内容并通过最终验收，完成系统部署、提交操作手册、数据备份，并经验收合格后支付。

第十条 售后服务承诺

详见乙方响应文件。

第十一条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物及服务、拒付合同价款的，甲方向乙方支付合同总价款的5%作为违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同价款的，甲方应以逾期付款总额为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算并向乙方支付违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付货物及服务的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

4.乙方逾期交付货物及服务的，每逾期1天，乙方向甲方支付合同总价款5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除本合同并追究乙方的违约责任，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物及服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.由于乙方单方原因导致系统无法正常交付使用或存在系统重大质量问题影响甲方使用的，履约保证金视为支付给甲方的违约金。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方支付违约金。

9.乙方在承担上述4-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价ffi 30%赔偿金。

11.乙方在合同履行过程中存在违约行为的，其信誉、社会信用以及今后参加政府采购的资格将会受到影响。

12.因乙方违约引发诉讼，除违约金、赔偿金外，乙方还应承担甲方为实现权利而支付的相关费用（包括但不限于调查费用、鉴定费用、公证费用、差旅费用、诉讼费用、诉讼财产保全担保费用、律师代理费、执行费等）。

第十二条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。如确实需要，则双方进行充分沟通协商一致后可中止或终止合同。

2.如需要对合同内容进行补充或变更的，需双方协商一致，另行签署变更协议或变更单。

3.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十三条 不可抗力

1.不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括不限于洪水、地震、台风、雷击等自然灾害，包括但不限于国家或国际性大面积蠕虫病毒及阿里云大面积服务器故障等。

2.不可抗力事件发生后，乙方应立即书面或口头告知甲方，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。因不可抗力事件导致设备或系统故障，乙方有义务继续提供相应技术支持及维护维修服务。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议解决方式

1.因货物或服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在诉讼或仲裁期间，本合同无争议的条款应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和服务承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 检查和审计

1.在本合同的履行过程中，甲方有权对乙方的合同履约情况进行阶段性检查，并对乙方投标时提供的相关资料进行复核。

2.在本合同的履行过程中，如果甲、乙双方发生争议或者乙方没有按照合同约定履行义务，乙方应允许甲方检查乙方与实施本合同有关的账户和记录，并由甲方指定的审计人员对其进行审计。

3.在本合同的履行过程中，如果甲方的上级主管部门或纪检监督部门需要对本合同履行情况进行审计或监督检查，乙方有义务予以无条件配合。

第十八条 合同生效及其他

1.本合同的法律性质为《民法典》合同编规定的技术开发合同和技术服务合同，本合同没有约定的，适用《民法典》关于技术开发合同和技术服务合同的有关规定。本合同的履行不属于、也不构成甲、乙双方存在任何形式的特许经营、合伙、代表、监督、管理、保证、代言或代理关系。

2.本合同未尽事宜，适用《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定。双方当事人协商并签署的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式  份，甲、乙双方各执  份。

4.本合同自双方法定代表人或委托代理人签名（章）并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

(以下无正文）

| 采购人（甲方）：（盖章） | 供应商（乙方）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

第六章	响应文件格式

正本（副本）

项目名称

响应文件

项目编号：

供 应 商：   （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年	月	日

目录

[注：供应商根据附件顺序编制磋商响应文件并制作目录（须生成页码）]

资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2023或2024年度财务报告复印件加盖公章，或提供投标截止时间前6个月内任意一个月的财务报表复印件加盖公章或银行出具的投标截止时间前6个月内资信证书复印件加盖公章或或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）； |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件）； |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2024年11月（含）以来），至少 1 个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件）； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）； |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |

备注：内容、行数不够请根据采购文件自行添加

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：各供应商可根据企业自身实际情况以及对磋商文件的响应程度进行编制响应文 件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

- 磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：[采购人单位全称]

根据贵方	（项目名称）		（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人                  (姓名和职务)代表                  （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。 据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的首次总报价为（大写）人民币                  元。

3、服务期：  满足磋商文件要求  。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰 乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构 工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地	址：

电	话：

传	真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐		号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：	年    月   日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：[采购人单位全称]

本授权书声明：注册于                  （供应商住址）的 	                   （供应商名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的           （供应商代表姓名、 职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                       （项目名称），                  （项目编号）进行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的 事务。

本授权书于	年	月	日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日	期：	年  月  日

法定代表人及委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、第三章成交标准要求提供的相关证明材料等

四、技术方案

各 供应商根据对所投项目实际情况的理解以及对采购文件响应程度进行编制相应 方案，格式自拟。

五、表格格式

（一）报价表格式（首次报价）

项目名称：	项目编号:

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |

说明：在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”,评审过程中，如果小、微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。

供应商名称：                      （盖章）

日	期：	年	月	日

（二）分项报价表格式（如有）

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 名称 | 分项服务 内容 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

供应商名称：                      （盖章）

日	期：	年	月	日

（三）商务条款偏离表格式

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文 件条目号 | 竞争性磋商文件要求的 商务条款 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                      （盖章）

日	期：	年	月	日

（四）技术条款偏离表格式

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文 件条目号 | 竞争性磋商文件要求的 技术、服务条款 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                      （盖章）

日	期：	年	月	日

（五）拟参与本项目人员一览表格式

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 相关工作年限 | 本项目中担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、请投标供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附评标标准要的证明文件。

供应商名称：                      （盖章）

日	期：	年	月	日

（六）供应商类似业绩情况表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 工作主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、请投标供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附评标标准要的证明文件。

供应商名称：                      （盖章）

日	期：	年	月	日

附件

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加           （单位名称）的           （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （标的名称） ，属于           （采购文件中列明的所属行业）； 承接企业为           （企业名称），从业人员            人，营业收入为            万元，资产总额为            万元，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

【2】采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如为残疾人福利性单位须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加	   单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本 单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用 非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件三、属于监狱企业的证明文件（如为监狱企业须提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：[采购人单位全称]

我单位	（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中	（在下划线上如实填写：有或没 有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违 法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

日  期：______年___月___日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

[采购人单位全称]  ：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人（盖章）：

日  期：______年___月___日