

无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）





采购项目编号：JSZC-320200-JSSZ-G2025-0028
采购项目名称：全市在建铁路工程行业综合检查项目
采购人：无锡市铁路事业发展中心
采购代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司


二○二五年五月





目  录
第一部分    投标邀请
第二部分    投标供应商须知
第三部分    采购需求
第四部分    合同格式
第五部分    附   件








第一部分. 投标邀请
江苏苏咨工程咨询有限责任公司受无锡市铁路事业发展中心的委托，对全市在建铁路工程行业综合检查项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内容

	1
	项目名称：全市在建铁路工程行业综合检查项目
采购编号：JSZC-320200-JSSZ-G2025-0028
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市铁路事业发展中心
采购人地址：江苏省无锡市运河东路861号
采购代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司
采购机构地址：无锡市滨湖区建筑西路599号国家工业设计园4幢706室

	3
	采购项目简要说明及预算金额、最高限价：
（一）采购项目简要说明：
1.采购内容：无锡市铁路事业发展中心开展全市在建铁路工程行业综合检查。委托第三方机构对在建铁路工程开展综合督查检查，以进一步掌握地方铁路工程建设整体状况，履行监管职责，保障工程有序实施。
2.服务期限：自签订合同之日起至2025年12月31日完成。
3.服务标准：符合国家标准及采购文件相关要求。
（二）本项目采购预算金额：80万元。
（三）本项目设定最高限价：80万元。

	4
	（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好；
2.被授权委托人、项目负责人应为投标供应商在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年度中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为：其他未列明行业。
本项目是否专门面向中小企业：否。
（三）本项目的特定资格要求：
项目负责人须具备工程类高级及以上技术职称证书。
注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同；
2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
（四）本项目不接受联合体投标。

	5
	采购文件提供时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。
采购文件提供地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
采购文件提交方式：江苏省政府采购（苏采云）平台线上获取
售价：免费获取。

	6
	提疑截止时间：2025年6月4日17:30时，以书面（或电子稿）形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。
答疑时间：投标截止日期前15天，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。

	7
	投标有效期：投标截止之日起90天

	8
	1.网上投标截止时间：2025年6月20日09:30。
2.网上投标解密时间：2025年6月20日，解密时限：开启解密后30分钟。
3.投标文件提交地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login），线上不见面开标。
特别提醒：
1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	9
	评审时间：2025年6月20日
评审地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）

	10
	确定中标供应商时间：2025年6月20日

	11
	评标和中标结果发布全程电子化。
本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件盖章版三份。

	12
	采购人：无锡市铁路事业发展中心
联系人：袁工
联系电话：18961826739
联系地址：江苏省无锡市运河东路861号
采购代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司
联系人：张芳、李锞
联系电话：0510-85136316
联系地址：无锡市滨湖区建筑西路599号国家工业设计园4幢706室
邮政编码：214000
电子邮件地址：1135287766@qq.com

	13
	1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载采购文件-－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（2）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云平台”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云（http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。
（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）
（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。
（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至江苏政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。
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第二部分. 投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）采购文件：
1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。
2．投标供应商应向江苏苏咨工程咨询有限责任公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。
4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。
（三）采购文件的解释：
1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面（两种形式均须发送）至江苏苏咨工程咨询有限责任公司，联系方式详见投标邀请第12项。
2．采购人、江苏苏咨工程咨询有限责任公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3．本文件的最终解释权归采购人。
（四）采购文件的补充或修正：
1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
（五）投标文件的组成：
1.证明文件部分：
1.1资格、资信证明文件
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）投标供应商有效期内具有独立承担民事责任能力的企业营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖公章；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；
（4）投标供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章；
（5）项目负责人须具备工程类高级及以上技术职称证书扫描件加盖公章（如职称证上未注明专业，则以毕业证书或学位证书或专业技术资格评审申报表上所注专业为准，只需提供一种原件扫描件，以证明其专业）；
（6）被授权委托人、项目负责人应为投标供应商的在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年度中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
（7）投标供应商2022年或2023年度财务审计报告或者近一年度中任意一个月份（不含开标当月）财务报表扫描件并加盖公章；
（8）投标供应商近一年度中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；
（9）投标供应商近一年度中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并加盖公章；
（10）承诺书一、承诺书二、承诺书三（格式见附件）；
（11）投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
注：①上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
②按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
1.2补充证明文件
（1）投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如无其他证明材料，可注明“无”）；
（2）对应评分标准所需的其他证明材料。
2.响应函部分（格式见附件）：
（1）响应函（格式）；
（2）投标偏离表（格式）；
（3）企业业绩一览表（格式）。
3．报价部分（格式见附件）
（1）开标一览表（格式）；
4．技术文件部分（内容参照评标办法）
（六）报价要求：
1.投标报价中含工器具使用成本、人工成本（含人员工资、各类社保基金、节假日各类加班、人员意外等）、管理费、合理利润以及应承担的税金等投标供应商所涉及的一切相关费用。
2.投标供应商应对采购人提供的采购清单中的每一单项填写单价和合价，投标供应商没有填写单价和合价的清单项目后期将不予支付，并认为此项费用已包括在采购清单的其他单价和合价中。
3.本项目任何有选择的报价将不予接受。
4.投标报价以人民币元为单位报价。投标供应商在投标时应充分考虑到原材料价格波动的风险，并承诺承担因原材料价格波动所带来的全部风险和收益；在签订合同和履行合同过程中，投标价不做调整。投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的技术方案自主报价。
4.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（七）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
7.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
8.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
9.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。
10.投标费用自理。
11.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。
（八）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；
3．电子投标文件未按采购文件要求签章的；
4．投标供应商未按采购文件要求解密电子投标文件的；
5．不具备采购文件中规定的资格要求的；
6．报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或单价最高限价的；
7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
9．投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
12．不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；
13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
19.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；
20．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；
21．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
22．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
23．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
24．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
25．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
26．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
27．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
28．投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。
29．不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
30.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；
31.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
32.其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形；
33.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
（九）开标、评标：
1．代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
3.投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
5.投标文件的审查
（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
6.评标程序
评标工作由江苏苏咨工程咨询有限责任公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。
A．资格性审查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、查询投标供应商在投标截止时间之前是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
B．符合性审查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
①未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
②在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
③所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
C.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。
（3）比较与评价。评标委员会按照采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
7.评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
8.评分标准
评分项目及分值（总分100分）
8.1报价                                       20分
8.2投标供应商评价                             20分
8.3技术文件                                   60分
9.各项目评分标准
9.1报价（20分）
各投标供应商的有效投标报价，满足采购文件要求且经评审的有效最低投标报价为评标基准价，其价格为20分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为20分。
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
注：落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
9.2投标供应商评价（20分）
9.2.1投标供应商业绩（4分）
投标供应商2022年9月1日以来具有同类业绩的，每提供一个有效合同得2分，最高为4分。（时间以合同签订时间为准，提供业绩合同扫描件并加盖公章上传至系统中，未提供或提供不全的不得分。）
9.2.2综合实力（3分）
①投标供应商具有质量管理体系认证证书（位于有效期内）的得1分。
②投标供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（位于有效期内）的得1分。
③投标供应商具有环境管理体系认证证书（位于有效期内）的得1分。
注：提供与上述评分项相对应的有效证明材料合同扫描件加盖公章上传至投标文件中，未提供或提供不全的不得分。
9.2.3服务保障（13分）
①项目负责人（2分）
具有注册安全工程师或安全评价师或安全培训师或环境影响评估师资格证书；
②技术负责人（2分）
具有咨询工程师（投资）证书或具备其他工程类注册资格证书的得1分；具有工程类高级技术职称证书的得1分；
③综合检查人员（9分）（不含项目负责人、技术负责人）
[bookmark: _GoBack]项目组成员至少配备一名注册安全工程师、一名环境影响评价工程师、四名具备其他工程类注册资格证书，满足一人得1.5分，最高得9分。
【提供《人员配备表》（格式见附件）、拟投入人员的证书、由投标供应商为其缴纳的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保的证明（如投标供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间）。以上证明资料原件扫描件加盖电子公章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分】
9.3技术文件（60分）
9.3.1综合检查工作的程序与方法（15分）
根据①综合检查工作的程序②综合检查的内容、方法③综合检查频率④综合检查手段⑤综合检查资料及分析报告、最终报告的形成的可行性、针对性和可靠性等方面进行评分。
以上5项内容每有一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3分，每有一项阐述比较合理、描述比较详细、切实可行的，得2分，每有一项内容合理性一般、描述简略、可行性不高的得1分，每有一项内容未进行阐述或不合理、不可行的，该项不得分。
9.3.2对原始资料的调查与收集（3分）
内容分析准确得当，阐述合理、描述详细，且有针对性解释说明的，得3分；内容分析准确得当，阐述合理、描述详细，解释说明有缺漏1项的，得2分；内容分析基本准确，阐述基本合理、解释说明有缺漏2项的，得1分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
9.3.3综合检查工作服务的目标及保证措施（15分）
根据①综合检查工作服务的目标②保证综合检查的技术措施③综合检查进度计划及保证综合检查进度的措施④综合检查工作质量与服务保证措施⑤安全生产管理措施等方面进行评分。
以上5项内容每有一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3分，每有一项阐述比较合理、描述比较详细、切实可行的，得2分，每有一项内容合理性一般、描述简略、可行性不高的得1分，每有一项内容未进行阐述或不合理、不可行的，该项不得分。
9.3.4本项目的重点和难点分析及对策措施（9分）
根据投标文件中①对本项目的重难点分析是否准确②对本项目特点与关键技术问题的认识是否精准③采取的相应措施是否有效和切实可行等方面进行评分。
以上3项内容每有一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3分，每有一项阐述比较合理、描述比较详细、切实可行的，得2分，每有一项内容合理性一般、描述简略、可行性不高的得1分，每有一项内容未进行阐述或不合理、不可行的，该项不得分。
9.3.5综合检查设备设置（15分）
根据①拟投入设备的种类是否齐备②技术性能是否先进③数量是否满足综合检查工作要求④是否符合本项目交工验收综合检查的安全性的特点⑤是否符合本项目交工验收检测的适应性的特点进行评分。
以上5项内容每有一项阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3分，每有一项阐述比较合理、描述比较详细、切实可行的，得2分，每有一项内容合理性一般、描述简略、可行性不高的得1分，每有一项内容未进行阐述或不合理、不可行的，该项不得分。
9.3.6服务承诺（3分）
服务承诺阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3分，阐述比较合理、描述比较详细、切实可行的，得2分，内容合理性一般、描述简略、可行性不高的得1分，内容未进行阐述或不合理、不可行的，该项不得分。
注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术文件”。取所有评委打分的平均值。
评分办法及评分细则的解释权属采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十）确定中标供应商：
1.采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商。
2.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按采购文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏苏咨工程咨询有限责任公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
5.评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；
6.因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（十二）中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）质疑处理
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
注：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目采购文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件“一.投标邀请”。
5.以下情形的质疑不予受理
5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
5.2超出政府采购法定期限的质疑。
5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（十四）中标通知书
1.中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。
2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
（十五）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏苏咨工程咨询有限责任公司见证后生效。
2.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
3.江苏苏咨工程咨询有限责任公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十六）代理服务费：
1.本项目代理服务费参照国家计委计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准（服务招标）打八折计取，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%，100万-500万费率为中标金额的0.8%，500万-1000万费率为中标金额的0.45%。
2.招标代理费由甲方领取中标通知书时支付。
（十七）其他政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）：
0. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
0. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
0. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
0. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
0. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
0. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
0. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如采购文件中有其他要求的，投标人应满足采购文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
0. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
（十八）政府采购信用担保：
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十九）电子履约保函
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：
一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
二、“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。
三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。
五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。
（二十）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
附：政府采购合同融资政策告知：
中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。
无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。


附件1.                政府采购履约担保函（项目用）
编号：
  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人、招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
                                 
保证人：（公章）
                   
 年     月      日




附件二：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。


第三部分．采购需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
1.无锡市铁路事业发展中心开展全市在建铁路工程行业综合检查。根据《江苏省地方铁路工程建设督查实施办法（试行）》（苏铁办〔2023〕49号）等文件要求，委托第三方机构对在建铁路工程开展综合督查检查，以进一步掌握地方铁路工程建设整体状况，履行监管职责，保障工程有序实施。
2.全市在建铁路工程行业综合检查项目最高限价为80万元，采取公开招标方式选定服务单位。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.《江苏省地方铁路工程建设督查实施办法（试行）》（苏铁办〔2023〕49号）；
2.《中华人民共和国铁路法》《建设工程质量管理条例》《江苏省交通建设工程质量和安全生产监督管理条例》《铁路建设工程质量监督管理规定》。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
全市在建铁路工程行业综合检查主要通过查看现场、查阅资料、询问核查、随机抽检等方式开展。主要包括对建设市场秩序、质量管理行为、安全生产行为、文明施工管理、环境保护与水土保持管理落实情况、污染防治落实情况、保障农民工工资支付等进行抽查检查，掌握铁路工程建设、安全整体状况。
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
检查范围：
1.盐泰锡常宜铁路无锡段约92公里，涉及江阴市、惠山区、宜兴市，站前工程YYZQ-07SG、YYZQ-08SG、YYZQ-09SG、YYZQ-10SG、YYZQ-11SG标段共计5个；
2.江阴站动车存车场建设项目；
3.无锡西站物流园区铁路专用线（新长铁路无锡西货场）建设项目（如开工）。
[bookmark: OLE_LINK2]（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
1.服务标准：符合国家标准及采购文件相关要求。
2.服务期限：自签订合同之日起至2025年12月31日完成。
（六）采购标的的验收标准
每次检查后形成相应检查报告并提出整改建议，以纸质+电子文本的形式反馈招标人。检查报告至少应包括以下具体内容：
《江苏省地方铁路工程建设督查实施办法（试行）》（苏铁办〔2023〕49号）附件中包含的内容（详见附件1—附件4）；
（七）采购标的的其他技术、服务等要求
服务要求：第三方机构根据项目情况，围绕检查目标，配备满足检查工作需要的质量、安全、专业技术人员，配备有效的试验检测设备和试剂等，累计开展3次综合检查、1次专项检查、适时不定期抽查。


附件1
建设市场秩序检查内容表
	序号
	检查项目
	检查内容

	1
	市场准入
	1.从业单位是否取得资质证书且在有效期内；
2.从业单位承接业务是否在资质允许范围之内；
3.从业单位取得资质后，相应资质标准条件是否持续满足；
4.从业人员是否持有相应执业资格证书且有效；
5.从业人员所从事的工作是否在规定允许范围。

	2
	发包承包
	1.发包条件是否具备，包括发包人法人资格、项目审批手续取得等；
2.发包程序是否符合规定；
3.依法必须招标的工程建设项目是否使用了规定的标准招标文本；
4.是否存在另行签订背离原发包文件实质性内容的协议，或依法招标项目签订的合同主要条款与招标、投标文件不一致；
5.发包人是否存在指定分包、肢解分包等其他违法发包行为；
6.承包人是否具有独立法人资格；
7.承包人是否存在转包、违法分包行为；
8.承包人是否存在借用或挂靠资质行为；
9.其他违法承包行为。

	3
	程序执行
	1.是否按规定取得项目审批手续；
2.是否按规定取得施工图设计文件审查（审核）以及设计变更手续；
3.是否按规定取得工程质量监督手续；
4.是否按规定取得开工手续；
5.是否按规定取得合同变更手续；
6.是否按规定取得竣工验收手续；
7.是否按规定取得法定的其他工程建设程序性手续。

	4
	合同履约
	1.是否存在违法调整工期；
2.是否存在违法变更施工图设计；3.是否存在违法变更合同主体；
4.是否存在拖欠工程款；
5.是否存在违规设立工程保证金；
6.是否存在合同履约其他违法违规行为。




附件2
质量管理行为检查内容表
	序号
	从业单位
	检查内容

	1
	建设单位
	1.履行开工建设程序、落实各项开工条件情况；办理质量监督手续情况；
2.是否制定质量目标、创优规划及年度质量管理要点；质量管理制度、工作流程是否完善，岗位责任制是否明确并落实；考核评价制度是否落实；
3.机构设置是否规范，人员数量、专业、资格是否满足规定；
4.对参建单位合同履约检查情况；对转包、违法分包检查情况；对参建各方质量管理体系审查情况；
5.是否制定“红线”管理实施细则；是否将红线管理规定纳入合同管理；各参建单位是否签订红线管理承诺书；
6.拌和站、试验室验收检查情况；
7.组织开展质量检查情况；对检查发现的问题是否整改闭合；是否定期组织质量状况的分析，并对项目管理情况进行诊断；
8.是否按规定开展信用评价；对检查发现的问题是否进行考核；
9.组织首件评估和沉降评估情况；
10.编制甲供物资年度采购计划和依法开展招标采购工作情况；是否按规定对施工单位自购物资的供应商资格和技术要求进行审核；是否对施工单位自购物资质量进行检查；
11.组织施工图审核、设计变更、设计交底的情况；
12.组织对重大、复杂、高风险或采用“四新”的工程进行施工方案审查和专项技术交底情况；
13.质量培训计划制定及落实情况；开展质量警示教育活动情况；
14.是否制定工程接口管理办法；是否组织对工程接口实施情况及质量的检查；
15.是否及时组织单位工程验收；对验收发现的问题是否组织整改闭合；
16.其他质量管理行为。

	2
	勘察设计单位
	1.质量管理体系是否健全；相关制度是否完善；岗位责任制是否建立落实；
2.现场机构设置是否规范，人员配备是否到位；是否按规定进行现场配合；
3.地质勘察是否符合规定；地质勘察资料是否齐全；
4.是否组织实施高风险和极高风险的软弱围岩及不良地质隧道超前地质预报工作并履行主体责任；
5.是否按规定进行设计技术交底；是否对重点、特殊、高风险工程进行现场技术交底；是否对“四新”技术进行专项交底；
6.施工图提供是否及时；是否及时对其他单位核对施工图发现的问题答疑、更改错误；
7.是否按规定进行地质确认、设计变更、设计回访、设计巡查、问题答疑；
8.站房设计单位是否按规定对相关工程的施工图进行深化或确认；
9.是否按规定参加地基基础、主体结构及其他重要分部分项工程质量验收和工程竣工验收并签字确认；是否按验标参与相关工程工艺性能试验并确认其结论；
10.是否按规定对所选用的建筑材料、构配件和设备的标准、规格、性能、使用注意事项等进行说明，质量要求是否符合国家、行业规定的标准和规范；“四新”应用及特殊结构控制是否符合相关规定；属于依法实行许可或认证的，是否在设计文件中注明；不得指定生产厂家、供应商；
11.是否编制专门的工程接口设计文件；是否明确工程接口具体要求；
12.其他质量管理行为。

	3
	施工单位
	1.质量管理体系是否健全；制度、工程流程是否完善；岗位责任制是否建立落实；
2.质量管理机构设置情况，主要管理、技术、施工人员配备及变更情况；主要施工机械设备配备情况；
3.是否按要求开展施工图核对、地质核对、地基基础检测；是否按施工图施工，变更设计是否合规；
4.开工报告审批情况；施工组织设计、方案的编制及审批情况；
5.是否制定各项工程作业标准，开展标准化作业；是否编制、落实作业指导书和技术交底；
6.是否按规定开展首件评估工作并推广实施；工艺性试验报告编制审批是否合规；
7.是否存在偷工减料、以次充好、转包和违法分包、内业资料弄虚作假等违反质量红线的问题；
8.试验室、拌和站是否通过验收；主要管理、技术人员资格是否符合要求；试验检测仪器设备、拌和站计量系统是否符合要求；
9.是否使用未经检验或检验不合格的建筑材料、构配件、设备；
10.施工过程的检查、记录和签认资料是否齐全、有效；是否留存影像资料，工序管理是否符合要求；
11.开展质量日常检查情况；对检查发现的问题整改落实情况；是否闭环管理；
12.是否按规定开展质量培训和警示教育；
13.工程质量事故上报及相关处置情况；
14.其他质量管理行为。

	4
	监理单位
	1.质量管理制度是否完善；岗位责任制是否落实；监理规划、监理实施细则的编制、审批及实施是否规范；
2.监理机构设置、人员配备及变更是否符合要求；试验检测设备配备是否符合要求；
3.对开工条件及停、复工条件的检查情况；
4.施工图核对及设计变更管理情况；对施工单位施工组织设计及专项方案审查情况；对进场主要管理人员、特种作业人员、
机械设备数量及性能等检查情况；
5.对分包单位资质的审查情况；
6.对施工单位试验室和拌和站验收情况；对原材料、构配件、设备进场检查验收情况；
7.平行检验和见证检验情况；测量工作开展情况；
8.现场巡视检查情况，监理指令签发、问题台账管理及整改闭合情况；
9.隐蔽工程检查，重点部位、关键工序旁站，影像资料留存，现场质量签认情况；
10.是否承揽或参与所监理工程的施工；是否向所监理工程的施工单位推荐、指定、销售建筑材料、构配件及设备；
11.组织检验批、分项、分部工程验收情况；参与单位工程验收情况；
12.日志、日记、月报、旁站记录、例会纪要等资料管理情况；
13.质量培训、警示教育开展情况；
14.其他质量管理行为。




附件3
安全生产行为检查内容表
	序号
	检查项目
	检查内容

	1
	资质及资格条件
	1.是否依法取得《施工许可证》，且处于有效期内；
2.分包单位是否具备相应分包资质，是否签订合同和安全协议；
3.是否依法取得相应资格证书，持证上岗。

	2
	组织机构
	1.是否建立安全生产组织机构和安全管理部门；
2.安全管理人员配备是否齐全。

	3
	安全生产责任制
	1.是否编制安全生产方针和目标；
2.是否建立安全生产责任制；
3.是否明确岗位责任和考核标准等内容，逐级签订责任书；
4.是否开展监督考核安全生产责任制落实情况。

	4
	规章制度
	1.是否建立必要安全生产制度，进行宣贯；
2.是否根据项目实际情况编制操作规程，进行宣贯。

	5
	安全生产投入
	是否足额提取安全生产费用，专款专用，无挤占或挪用情况。

	6
	安全教育培训
	1.是否制定年度安全培训教育计划，按计划实施；
2.是否建立从业人员安全培训教育档案；
3.特种作业人员是否经主管部门培训考核后持证上岗。

	7
	隐患排查治理
	1.是否按规范和制度要求做好各类检查工作；
2.是否完成隐患排查的整改闭合工作；
3.是否开展风险源辨识与评价工作。

	8
	人机管理
	1.是否对进场人员进行实名登记，动态管理，依法办理保险；
2.是否按制度建立机械设备、机具进场登记台账、报监资料等；
3.是否按规定实行特种设备“一机一档”管理；
4.大型起重设备是否实行分级保养，并填写保养记录。

	9
	应急管理
	1.是否按规范及项目实际编制应急预案及现场处置方案；
2.是否编制应急预案演练计划，按计划组织开展应急演练；
3.应急预案中是否配备应急救援人员和物资装备情况。

	10
	安全活动
	1.是否按制度定期召开安全例会，部署相关安全工作要求；
2.是否根据上级主管部门文件要求开展相应安全活动。

	11
	事故管理
	1.是否按规定要求及时上报安全生产事故情况；
2.是否按规定全面落实事故调查报告中提出的整改措施；
3.是否建立事故档案。

	12
	外业现场
	1.驻地是否区域划分明确，装配式房屋是否具有合格证书等；
2.制梁场、拌合站、钢筋加工场、取弃土场、便道、便桥、下穿通道等是否采取安全防护措施等；
3.现场作业行为、临边防护、临时用电、消防管理等是否合规，是否严格落实安全生产方案和保障措施等。




附件4
其他督查内容检查内容表
	序号
	检查项目
	检查内容

	1
	文明施工管理
	1.施工现场宜采用封闭式管理，非工程相关人员严禁入内；城区内的施工现场和有特殊要求的库房必须实施封闭式管理；
2.施工现场是否设置禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识和相应的警示语句；
3.施工道路是否符合规定要求；
4.现场的消防出入口、紧急疏散通道等是否符合消防要求；
5.施工现场原材料、半成品、成品是否堆码整齐，标识是否清晰；6.现场各类机械设备停放是否合理规划，是否分区布置，是否摆放整齐；
7.施工中需要停水、停电、封路时，是否经有关部门批准，是否事先告示；行人、车辆通过地方是否设置覆盖物和标志；重要位置是否安排专人值守或指挥；
8.施工过程中发现地下管线、文物、古迹、爆炸物、电缆等，是否严格执行国家、地方的相关规定；
9.是否存在随意损坏或影响市政公共设施的现象；
10.是否存在随意占用或破坏与施工现场周围相邻的土地、道路、绿地以及各种公共设施场所的现象；
11.是否定期对现场人员进行培训教育；
12.现场人员是否做到语言文明、行为规范。

	2
	环境保护与水土保持管理落实情况
	1.项目开工建设前，环境影响评价文件是否审批；
2.项目建设过程中，是否组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施；
3.施工便道、拌和站、梁场和铺架基地等大临设施占用农田、耕地的是否严格按照复垦复耕方案进行恢复；
4.是否严格落实水土保持措施；
5.是否按规定程序和要求进行环保设施验收。

	3
	污染防治落实情况
	1.是否制定具体的施工扬尘污染防治实施方案；2.工程施工废水和生活污水是否随意排放；
3.施工期是否节约能源、资源，减少建材浪费等；
4.是否优先选用低噪声施工工艺及机械设备，合理安排施工；
5.在光敏感区域夜间施工时，是否采取防光外泄措施。

	4
	保障农民工工资支付
	1.是否严格合同管理；
2.是否规范实名制登记；
3.是否实行农民工工资专用账户制度；
4.是否推行代发工资制度；
5.是否实行工程款支付担保；
6.是否执行工资保证金制度；
7.是否有效落实劳资专管员制度；8.是否落实工伤保险制度；
9.是否完善基础资料管理；
10.是否落实施工现场维权信息公示制度；11.是否拖欠农民工工资。






第四部分．合同书

全市在建铁路工程行业综合检查项目


合同书







	项目编号：
	

	项目名称：
	

	采购单位：
	

	供 应 商：
	

	签订日期：
	



合同书
项目名称：全市在建铁路工程行业综合检查项目
项目编号：                                
甲方：（采购人）                                
乙方：（供应商）                                
甲、乙双方根据全市在建铁路工程行业综合检查项目公开招标的结果，签署本合同。
第一条 工作目标和内容
（一）甲方在《全市在建铁路工程行业综合检查项目》（以下简称“该项目”）实施前，通知乙方开展综合检查工作。乙方作为被选服务单位，应派出人员进行该项目的工作，协助甲方完成该项目。
（二）乙方根据甲方指定的综合检查服务事项开展工作。乙方派出人员的职责是按照甲方的安排和要求，完成安排的工作内容，完成的工作内容应达到该项目工作方案和甲方要求的工作目标。
（三）全市在建铁路工程行业综合检查主要通过查看现场、查阅资料、询问核查、随机抽检等方式开展。主要包括对建设市场秩序、质量管理行为、安全生产行为、文明施工管理、环境保护与水土保持管理落实情况、污染防治落实情况、保障农民工工资支付等进行抽查检查，掌握铁路工程建设、安全整体状况。
（四）合同服务期限：    年    月    日至    年    月    日
第二条 甲方权利和义务
（一）甲方权利：
甲方有权规定采购综合检查服务的具体内容、要求，可以根据工作需要和乙方派出人员的工作情况，要求乙方更换或撤回不能胜任综合检查服务的派出人员。
（二）甲方义务：
1.对乙方派出人员进行国家相应法律法规、规章和相关安全生产业务培训，并对其进行综合检查工作纪律、综合检查服务职业道德教育。
2.项目实施中，指导乙方派出人员开展综合检查工作，并负责对乙方派出人员的工作进行监督和业务复核，有效保证其综合检查服务质量。
3.对乙方派出人员的工作质量进行考核，考核结果或作为下一年度购买综合检查服务的参考依据。
4.按照约定的条件，按时足额支付综合检查服务费用。
第三条 乙方权利和义务
（一）乙方权利：
1.乙方有权对派出人员进行管理，监督派出人员按甲方项目、规章制度及法律法规的要求完成工作。
2.乙方有权要求甲方按时支付综合检查服务费用。
（二）乙方义务：
1.管理义务
1.1为了顺利完成综合检查服务，乙方必须约束其派出人员依据国家有关法律法规，接受甲方的安排，执行该项目实施方案，实施必要的综合检查程序，按照规定的时间完成综合检查任务，遵守综合检查取证程序，按照规定编制综合检查证明材料、综合检查工作底稿。
1.2乙方及乙方派出人员应当在该项目完成后，及时移交综合检查实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料，并不得将其参与综合检查工作获取的相关信息用于与所综合检查服务事项无关的目的。
1.3乙方及乙方派出人员应当对其工作结果负责。
1.4乙方保证与派出人员签订书面合法有效的劳动合同，依法保障派出工作人员的合法权益；乙方负责为派出人员根据劳动合同相关法律法规的要求办理社会保险，建立派出人员档案。如因乙方未尽到上述保障义务，造成派出人员利益受损或导致甲方涉及纠纷的，由乙方承担全部责任，并有义务赔偿给甲方造成的一切损失。
1.5乙方对本合同中涉及的派出人员承担国家法律法规中应由用人单位承担的一切责任，若上述人员发生休假、工伤、大病、生育、工资等任何劳资纠纷，甲方除了根据本合同向乙方支付综合检查服务费用之外，不承担乙方派出人员的经济补偿金、经济赔偿金等任何费用。
1.6如因第三人侵权造成乙方派出人员人身及财产受损的，由第三人向乙方派出人员承担相应的法律责任；乙方派出人员损害未得到足额赔付的，由乙方自行弥补。
1.7乙方应教育其工作人员遵守甲方的各项工作规章制度。如甲方按本合同要求调换、退回派出人员，乙方应及时予以接收，同时按照甲方的要求及时更换符合条件的人员到甲方完成综合检查服务。
2.廉政、回避和保密承诺义务
2.1乙方及派出人员参与综合检查工作，必须遵守《审计署关于加强审计纪律的八项规定》和其他各项工作纪律、廉政纪律等法律法规和纪律，乙方派出人员必须遵守江苏省审计厅《现场管理办法》的相关规定。
2.2乙方及派出人员在甲方明确其参与综合检查的工作对象（被检查单位）和任务后，乙方派出人员如与被检查单位有利害关系（详见《中华人民共和国审计法实施条例》第十二条规定的情形），应主动向甲方反映并申请回避。
2.3乙方及其工作人员必须遵守保密协议和保密承诺书要求，履行保密义务。
2.4乙方应随时关注乙方派出人员参与的综合检查工作，全面了解乙方派出人员参与综合检查工作的具体内容和工作结果。
3.赔偿义务
乙方及其工作人员有下列情形之一的，甲方可追究乙方违约责任，给甲方造成损失的，应连带赔偿甲方损失：
3.1隐瞒综合检查发现的问题或者与被检查单位串通舞弊的。
3.2利用综合检查工作从被检查单位获取不正当利益的。
3.3将参与综合检查工作获取的信息用于与综合检查服务事项无关目的的。
3.4违反保密纪律或回避规定的。
3.5拒绝接受甲方统一领导和监督的。
3.6不履行综合检查服务合同规定的其他义务的。
4.其他义务
如乙方派出人员在派出工作中侵害他人合法权益或给他人造成损害的，由乙方承担雇主责任，向第三人赔偿后再自行向其工作人员追偿，甲方仅配合乙方的取证工作，不承担任何赔偿。 
第四条 乙方单位应具备的条件
（一）符合公开招标文件的资格条件。
第五条 乙方派出人员应具备的条件
（一）应符合公开招标文件及投标文件的要求
第六条 综合检查服务费用及支付方式
（一）合同总价     元（大写），       元（小写）。
（二）甲方支付预付款30%；
（三）结合考核结果每半年结算一次，合同期结束后根据考核结果付清。
每次支付服务费时，服务单位须开具相应金额的正式税务发票，采购人自收到发票之日起10日内付清各阶段款项。
第七条 违约责任
乙方或乙方派出人员违反本合同条款，出现下列行为的，甲方可以根据情节轻重，拒付有关综合检查服务费用10%～50%：
1.没有按综合检查计划完成综合检查任务的。
2.没有按照约定配备综合检查人员，或未经甲方同意，随意更换综合检查人员的。
3.未按照甲方规定程序开展综合检查工作的。
4.其他违反本合同条款行为的。
在综合检查过程中发生违反廉政纪律和保密规定的，扣减全部综合检查服务费用。
第八条 本合同经双方签章后生效，合同事项全部完成后合同自行终止。
第九条 如有未尽事宜，甲乙双方经协商后可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十条 双方发生争议的，提交甲方住所地法院解决。
第十一条 合同一式伍份，甲方叁份，乙方壹份，采购代理机构壹份，均具有同等效力。本合同自双方签字或盖章之日起生效。

	甲    方：
	
	
	甲    方：
	

	地    址：
	
	
	地    址：
	

	授权代表：
	
	
	授权代表：
	

	联系电话：
	
	
	联系电话：
	

	见证人：

	签订日期：    年    月    日





第五部分. 附件（投标文件格式）
[bookmark: 一．报价函（格式）]

全市在建铁路工程行业综合检查项目公开招标

投标文件





项目名称：                                 

投标供应商：	                   （盖公章）

法定代表人或
其委托代理人：	               （签字或盖章）

日  期：    年    月    日





（一）响应函（格式）
致江苏苏咨工程咨询有限责任公司：
我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的报价。
一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《开标一览表》。
二、我们愿意提供江苏苏咨工程咨询有限责任公司在采购文件中要求的文件、资料。
三、我们同意按照采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。
四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。
五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
六、我们认为你们有权决定中标者。
七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。
八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。
投标供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
开户名称：                          开户银行：  
[bookmark: 校园网系统报价和服务承诺表（格式）][bookmark: （报价人）法定代表人授权书（格式）]开户账号：




（二）关于资格的声明函（格式）
政府采购编号： 
日期：

无锡市铁路事业发展中心：

我公司（单位）参加本次项目（         ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（       ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

                                       投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：



（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）
采购编号： 
日期：
无锡市铁路事业发展中心：
系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（            ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：
               单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：

	

法定代表人身份证扫描件
（正面）
	


	

法定代表人身份证扫描件
（反面）



法定代表人亲自参加投标的需提供
法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：										

单位性质：										

地    址：									

成立时间：  年  月  日

经营期限：		

姓    名： 性别：年龄： 职务：		

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）
日  期：  年  月  日
	

法定代表人身份证扫描件
（正面）
	
	

法定代表人身份证扫描件
（反面）




（四）承诺书（格式）：
承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次全市在建铁路工程行业综合检查项目（项目名称）进行投标。
我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：



承诺书二

致：无锡市铁路事业发展中心
我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。



投标供应商：         （盖章）
法定代表人签名或盖章：   （签字或盖章）
年    月    日




承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。
我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：         （公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）
      年    月     日


（五）开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                         项目编号：
	项目名称
	全市在建铁路工程行业综合检查项目

	总报价
	小写：              元/年
大写：              元/年

	服务期
	




法定代表人或授权代表签字：                        日期：   年   月   日

填写说明：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。


（六）投标偏离表（格式）
商务条款偏离表
项目名称：                                       政府采购编号：
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标供应商的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。
投标供应商：         （公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）
日期：      年  月   日



投标设备技术偏差表
项目名称：                                       政府采购编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
（2）投标供应商的技术规格部分与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定；
（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；
 
投标供应商：         （公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）
日期：      年  月   日
 
 





（七）企业业绩一览表（格式）
企业业绩一览表

	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注（注明是否有业主反馈意见）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：附评分标准中需要提交的证明材料。


投标供应商：         （公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）
日  期：      年  月   日





（八）（投标供应商）投标单位情况表（格式）
（内容写不完的栏目可相应扩展）
投标供应商情况表1
投标供应商名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称人数、
高级职称人数

	上一年度资产总额
	  万元
	净资产
	万元

	上一年度股东权益
	 万元
	上一年度业务收入
	万元

	上一年度实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近三年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近三年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	



法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）


（九）中小企业声明函（格式）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


（十）监狱企业声明函（格式）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为 ______（请填写：监狱、非监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本公司为______（请填写：监狱、非监狱）企业。
2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：监狱、非监狱）企业制造的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏苏咨工程咨询有限责任公司有权将相关内容进行公示；


企业名称（盖章）：            
 
日　　　　　　期：            






[bookmark: _Hlk2681693][bookmark: _Hlk2683078]（十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：        
日期：        



（十二）技术文件（格式自拟）
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