无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320206-ZJJA-G2024-0003

采购项目名称：惠山区十纵十横区管道路绿化养护项目

采   购   人：无锡市惠山区城市管理局

采购代理机构：浙江建安工程管理有限公司

2024年9月

目   录

一、投标邀请

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式文本）

五、附件（投标文件格式）

一、投标邀请

浙江建安工程管理有限公司受无锡市惠山区城市管理局委托就惠山区十纵十横区管道路绿化养护项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：惠山区十纵十横区管道路绿化养护项目 采购项目编号：JSZC-320206-ZJJA-G2024-0003 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采 购 人：无锡市惠山区城市管理局 采购人地址：无锡市惠山区政和大道209号 采购代理机构：浙江建安工程管理有限公司 采购代理机构地址：无锡市梁溪区清扬路333号南长创业大厦705室 |
| 3 | 项目概况、要求： - 采购内容：惠山区十纵十横区管道路绿化养护项目分10个标段，其中：1标（西环线）草坪面积约185000㎡，草花面积约500㎡，绿地总面积约428751㎡；2标（中惠大道）草坪面积约195227㎡，草花面积约500㎡，绿地总面积约469647㎡；3标（运河西路、S342、惠澄大道）草坪面积约61831㎡，草花面积约500㎡，绿地总面积约428484.4㎡；4标（G312、惠山大道）草坪面积约64630㎡，草花面积约500㎡，绿地总面积约466953.5㎡；5标（惠洲大道、钱洛路）草坪面积约205331㎡，草花面积约500㎡，绿地总面积约355310㎡；6标（新锡澄路北段）草坪总面积约145000㎡，绿地总面积约311559㎡；7标（新锡澄路中段）草坪总面积约136500㎡，绿地总面积约290368㎡；8标（新锡澄路南段）草坪面积约174809㎡，绿地总面积约251844㎡；江海路（江海路高架地面道路）标段草坪面积约63467㎡，绿地总面积约195083㎡；无锡北（无锡北高速出入口周边）草坪总面积约155000㎡，绿地总面积约343000㎡，保洁40000㎡。养护内容包含中分带，侧分带，边分带区管养护范围内所有苗木、草坪，以及草花四季更换等。详见采购文件第三部分“采购需求”； - 服务期：养护期为3年，自合同签订之日起计算； - 质量要求：符合国家规定，满足招标人要求； - 采购预算： # 养护1标段：6814137元； # 养护2标段：7403049元； # 养护3标段：5081676元； # 养护4标段：6003738元； # 养护5标段：5495376元； # 养护6标段：3793368元； # 养护7标段：3540264元； # 养护8标段：3273672元； # 养护江海路标段：2862099元； # 养护无锡北标段：5284500元； # 最高限价： # 养护1标段：6814137元； # 养护2标段：7403049元； # 养护3标段：5081676元； # 养护4标段：6003738元； # 养护5标段：5495376元； # 养护6标段：3793368元； # 养护7标段：3540264元； # 养护8标段：3273672元； # 养护江海路标段：2862099元； # 养护无锡北标段：5284500元； - 采购方式：公开招标； - 本项目是否面向中小企业：是； - 本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）中的“其他未列明行业”。 注：本次采购的惠山区十纵十横区管道路绿化养护项目共有10个标段（标段顺序为：1标、2标、3标、4标、5标、6标、7标、8标、江海路、无锡北），按标段顺序依次确定中标供应商（由评分排名第一的投标供应商中标），投标供应商对10个标段均可投标，但最多只能中一个标段。如某标段评分排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由评分排名第二的投标供应商中标，以此类推。 |
| 4 | （一）供应商的资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业,供应商为中小企业/小微企业,供应商为监狱企业,供应商为残疾人福利企业。 3、本项目的特定资格要求： （1）项目负责人应具有园林绿化中级及以上职称证书【园林绿化专业含与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）。如职称证上未注明专业，则以毕业证书或学位证书或专业技术资格评审申报表上所注专业为准，只需提供一种辅助证明材料以证明其专业】； （2）授权委托人及项目负责人应为投标供应商的在职职工； （3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； （4）具有投资参股关系的关联供应商，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人或单位负责人为同一个人的两个及两个以上供应商，不得同时参加本项目的投标，否则其投标均作为无效报价处理。 （二）本项目不接受联合体参与投标。 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 |
| 5 | 获取招标文件的方式、地点：1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 获取招标文件的时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日内(法定假日休息)，每天00:00-11:30，11:30-23：59时。 |
| 6 | 勘查现场：由投标人自行踏勘现场，相关踏勘费用由投标人自行承担。投标供应商在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。 提疑截止时间：2024年10月8日10：00时前，以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）发送至采购代理机构。 答疑时间：2024年10月9日17：00时前，以书面形式发送给各潜在投标供应商。 |
| 7 | 投标保证金：响应苏财购【2020】52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止日期之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 投标截止时间（网上投标截止时间“苏采云”投标客户端投标）：2024年10月25日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 网上投标文件解密时间：2024年10月25日9:30开启解密后30分钟。 （本项目为线上不见面采购，投标单位无需到开标现场无需递交纸质文件） |
| 10 | 开标时间：2024年10月25日9：30时 开标地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼3楼开标7室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2024年10月25日 确定中标单位地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标6室 |
| 12 | 投标文件制作： 1.本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。 2.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 3.本项目为线上不见面采购，投标单位无需到开标现场无需递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 |
| 13 | 供应商主体信息库注册： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00） 2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市惠山区城市管理局 统一社会信用代码：11320206014036370Y 联系地址：无锡市惠山区政和大道209号 联系人：姚彬 联系电话：0510-83590931 采购代理机构：浙江建安工程管理有限公司 统一社会信用代码：913300007743607713 联系地址：无锡市梁溪区清扬路333号南长创业大厦705室 联系人：陈素国、朱乾 联系电话：18626397087 邮箱：1464240739@qq.com 邮政编码：214000 有关本次采购活动方面的问题,可来人、来函或电话联系。 |

二、投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2．招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3．投标供应商应按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

# 4.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

# 5．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

# （三）招标文件的解释：

# 1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将书面传真至浙江建安工程管理有限公司，联系方式详见投标邀请第14项。

# 2．采购人、将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

# 3．本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

# 1．投标截止时间15日前浙江建安工程管理有限公司可对招标文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

# 2．如需对招标文件进行补充或修正，浙江建安工程管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布更正公告，并用书面形式通知所有投标供应商，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力，投标供应商应立即以书面形式回复浙江建安工程管理有限公司，确认已收到修改文件。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件（扫描件）；

- 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（扫描件）；

- 项目负责人及授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定社保收缴部门出具的由投标供应商为项目负责人及授权委托人依法缴纳社会保障资金的相关材料（相关主管部门证明或银行代扣证明），社保缴费月份要求为近三个月中任意一个月份（不含投标当月）（新成立企业不满足社保缴费月份要求的，以企业实际成立月份开始提供。新成立企业不足一个月的，提供上述人员与投标供应商企业签订的劳动合同）。（扫描件）；

- 项目负责人的园林绿化中级及以上职称证书【园林绿化专业含与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）。如职称证上未注明专业，则以毕业证书或学位证书或专业技术资格评审申报表上所注专业为准，只需提供上述一种证明材料以证明其专业】（扫描件）；

- 供应商企业近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度审计报告和所附已审财务报告（扫描件）；

- 供应商企业近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（扫描件）；

- 供应商企业近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（扫描件）；

- 承诺书（格式见附件）；

- 供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

1.2补充证明文件：

（1）投标供应商简介和经营情况说明；

（2）投标供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。

2．投标函部分（格式见附件）：

（1）投标函（格式见附件）

（2）投标函附录（开标一览表）（格式见附件）

3.报价部分（格式见附件）；

（1）供应商养护服务报价应包括但不限于以下内容：工资薪酬：基本工资、福利、节日加班费、劳工意外风险、工伤、医疗、失业、养老保险、特殊人员体检费、安全卫生劳动措施费、应急保障等；劳保用品、机械、易耗材料费；工具、设备折旧费；服装费；项目管理费；营业利润、应缴的税费等；服务期内市场价格等因素的波动风险、政策性文件规定及合同包含的所有风险；抢险救灾等完成本项目所发生的一切应有费用。投标单位应充分考虑养护期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。

（2）除非采购人对采购文件予以修改，报价人应按采购人提供的项目要求，填报单价和合价。报价人未填明细的子目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。每一报价明细只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

（3）投标报价，以人民币万元或元为单位报价。

4、技术部分

特别注意:本项目采用暗标形式，投标人须按评分标准的相关要求对技术部分和其他部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（六）投标报价说明：

1.投标供应商应充分考虑维护承包期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。

2.报价中包括人工、机械、设备耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项为完成本项目应有费用。

3.投标单价为最终报价，除非因特殊原因并经采购人、中标供应商双方协商同意，中标供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

6.投标供应商除对每个单项项目及总价进行报价外，还需要对每个单项项目的报价进行报价分析，并将报价分析附在报价单之后。

7.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.供应商投标报价明显不合理或者低于成本的，将根据《中华人民共和国政府采购法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等相关规定进行处理，并予以记录。

（七）投标文件的要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

  - 投标费用自理。

（八）网上投标

  - 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

  - 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

  - 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

  - 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

  - 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

  - 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限提交的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 投标供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 电子投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 电子投标文件中扫描件、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 评标委员会认定投标供应商报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能证明其报价合理性，不能在半小时内提供书面说明及提交相关证明材料的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 人员、设备配置少于人员配备最低配置要求的；

- 法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

1.开标工作程序

1.1所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

1.2投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

2.资格性审查：

2.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在投标截止后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

3.评标工作程序：

3.1依法组建评标委员会，并实行回避制度。

3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商通过政府采购交易管理一体化系统进行澄清、说明或者补正，由其授权的代表应答并加盖电子公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3投标文件符合性检查。

3.3.1投标文件的符合性检查由评标委员会负责。评审小组对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

3.3.3评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价

3.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.4.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5.评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，成交候选人并列的按服务方案优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

6.评分标准

6.1评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                 30分

（2）本项目人员配备保障                       20分

（3）投标供应商评价                           5分

（4）技术标                                   45分

6.2各项目评分标准

（1）投标报价（30分）

1）投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2）价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目人员配备保障（20分）

# 1）养护人员配备（11分）

# A.养护作业人员投入计划（8分）：投标供应商拟配备养护期养护作业人员（包含项目负责人、专业技工及其他所有养护作业人员）少于人员配备最低配置要求的，按无效投标处理；满足招标文件及采购需要的最低要求即为最低配置，不得分；投入中级配置数量标准得4分；投入高级配置数量标准的8分；该项最高得分8分。

| 标段号 | 绿化总面积(㎡) | 中级配置 数量标准 （人） | 得分 | 高级配置 数量标准 （人） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1标 | 429251 | 25 | 4 | 28 | 8 |
| 2标 | 470147 | 27 | 4 | 30 | 8 |
| 3标 | 428984.4 | 25 | 4 | 28 | 8 |
| 4标 | 467453.5 | 27 | 4 | 30 | 8 |
| 5标 | 355810 | 21 | 4 | 24 | 8 |
| 6标 | 311559 | 19 | 4 | 22 | 8 |
| 7标 | 290368 | 18 | 4 | 21 | 8 |
| 8标 | 251844 | 16 | 4 | 19 | 8 |
| 江海路 | 195083 | 13 | 4 | 16 | 8 |
| 无锡北 | 343000 | 21 | 4 | 24 | 8 |

# 注：①投标文件中附《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件），缴纳社保的应提供法定社保收缴部门出具的由投标供应商为养护作业人员依法缴纳社会保障资金的相关材料（社保缴费月份要求：上述人员提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明；新成立企业不满足社保缴费月份要求的，以企业实际成立月份开始提供。新成立企业不足一个月的，提供上述人员与投标供应商企业签订的劳动合同。）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或劳动合同）。

# ②商业保险险种为雇主责任险、意外险中任意一种，拟投入养护作业人员在本单位缴纳社保的比例不得低于总投入人数的60%。缴纳商业保险的可提供承诺书加盖投标供应商公章（格式自拟），投标供应商由劳务派遣公司交纳社保的，需提供本单位与劳务派遣公司签订的合同（合同内需有本项目拟投入人员名单）、本单位根据合同支付给劳务派遣公司费用的发票、社保缴纳证明材料。

# B.养护作业人员中专业技工（3分）

# ①.本项目养护作业人员中（项目负责人除外）具有绿化工或花卉工中级及以上技能等级证书的，满5人得0.5分，每增加1人加0.5分，本项最高得2.5分。

# ②.本项目养护作业人员中（项目负责人除外）具有建设主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（C证）的，有1人得0.5分，本项最高得0.5分。

# 注：专业技工一人一证，①、②项同一人员不重复计分。投标时提供相关人员证书扫描件、由法定社保收缴部门出具的由投标供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，否则不得分。社保缴费月份要求为近三个月中任意一个月份（不含投标当月）（新成立企业不满足社保缴费月份要求的，以企业实际成立月份开始提供。新成立企业不足一个月的，提供上述人员与投标供应商企业签订的劳动合同）。

# 2）养护机械设备停放场所（2分）

# 投标供应商承诺在中标公告结束后7个日历天内在养护作业项目所在地设立面积200㎡及以上的办公场地和面积500㎡及以上的能满足制式专业浇灌水车、巡视车、抢险车等养护机械设备停放的固定场所，且所涉及的养护机械设备仅用于本项目使用。承诺书格式自拟，投标时须提供承诺书加盖投标供应商公章，不提供不得分。提供承诺书的，如中标公告后未提供，则按无效标处理。

3）绿地养护机械设备配备（7分）

①投标供应商具有自购或租赁的专用高空升降车，有一辆得1分，最高得1分；

②投标供应商具有自购或租赁的静风水平射程30米及以上的多功能抑尘车的得1分，最高得1分；

③投标供应商具有自购或租赁的最大额定总起重量8吨及以上的吊车得1分，最高得1分；

④投标供应商具有自购或租赁的客车（所提供的全部车辆核定载人数总数不少于投标提供总人数，用于接送作业人员）得1分，最高得1分；

⑤投标供应商具有自购或租赁的核定载质量8吨及以上制式水车，有1辆得0.5分，最高得1分；

⑥投标供应商具有用作移动式园林废弃物粉碎处置的物料粉碎车，自购或租赁的有1台得1分，最高得1分。

⑦投标供应商具有自购或租赁的防撞缓冲车（用于道路养护作业安全防护），有1台得1分，最高得1分。

注：投标文件中附《绿地养护机械设备配备表》（格式见附件）。

自有车辆(或设备)投标时提供相关车辆(或设备)照片、车辆(或设备)购置发票(发票购买方必须与投标供应商名称一致)、有效期内的车辆行驶证或车辆登记证的扫描件并加盖投标供应商公章。

租赁车辆（或设备），提供有效的租赁协议及租赁发票（发票销售方必须与出租方名称一致，购买方与投标供应商名称一致）扫描件并加盖投标供应商公章。

其中：多功能抑尘车、吊车还需提供厂家出具的关于车辆技术参数（如静风水平射程、起重量）或铭牌等证明材料；物料粉碎车需提供相关说明书等证明资料证明该车辆用作于物料粉碎处置。投标时须提供上述资料扫描件并加盖投标供应商公章，不提供或者提供不全则不得分。

（3）投标供应商评价（5分）

# 1）企业业绩（2分）

# 投标供应商近三年内承担过类似项目有一项得1分，最高得2分。类似项目有效期以合同签订日期至本项目发布采购公告首日计算。投标时提供中标通知书(或者发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)及合同扫描件，不提供或提供不全均不得分。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

# 2）投标供应商获得质量管理体系认证证书的得1分；获得环境管理体系认证证书的得1分；获得职业健康与安全管理体系认证证书的得1分；最高得3分。投标时提供有效期内的认证证书扫描件，不提供或提供不全均不得分。（3分）

（4）技术文件（45分）

1）抢险救灾应急预案（13分）

①抢险救灾预案应急可行性（5分）：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述。

A、抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得5分

B、抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节待完善的得3分

C、抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D、抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

②抢险救灾机械应急配备情况（4分）：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述。

A、抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得4分

B、抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分

C、抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D、抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

③抢险救灾人员应急配备情况（4分）：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述。

A、抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得4分

B、抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分

C、抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D、抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

2）养护方案（16分）

①具有项目特点，养护计划具有合理性（4分）；

A、具有项目特点，养护计划具有合理性满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得4分

B、具有项目特点，养护计划具有合理性基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分

C、具有项目特点，养护计划具有合理性内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D、具有项目特点，养护计划具有合理性内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

②具有项目特点，专项方案具有全面性（4分）；

A、具有项目特点，专项方案具有全面性满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得4分

B、具有项目特点，专项方案具有全面性基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分

C、具有项目特点，专项方案具有全面性内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D、具有项目特点，专项方案具有全面性内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

③方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等（4分）；

A、方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得4分

B、方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分

C、方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D、方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

④质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准（4分）；

A、质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得4分

B、质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分

C、质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D、质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

3）养护安全管理方案（8分）

①合理性：具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符（4分）；

A、合理性：具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得4分

B、合理性：具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分

C、合理性：具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D、合理性：具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

②养护安全管理保证措施：描述安全养护操作要点完善（4分）。

A、养护安全管理保证措施：描述安全养护操作要点完善满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得4分

B、养护安全管理保证措施：描述安全养护操作要点完善基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分

C、养护安全管理保证措施：描述安全养护操作要点完善内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D、养护安全管理保证措施：描述安全养护操作要点完善内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

4）养护文明措施方案（8分）

①合理性：具有本项目特点，养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符（4分）；

A、合理性：具有本项目特点，养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得4分

B、合理性：具有本项目特点，养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分

C、合理性：具有本项目特点，养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D、合理性：具有本项目特点，养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

②养护文明保证措施：现场文明操作要点完善（4分）。

A、养护文明保证措施：现场文明操作要点完善满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得4分

B、养护文明保证措施：现场文明操作要点完善基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分

C、养护文明保证措施：现场文明操作要点完善内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D、养护文明保证措施：现场文明操作要点完善内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

特别注意:本项目采用暗标形式，投标人须按评分标准的相关要求对技术部分和其他部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

(注:在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标和暗标两大部分，其暗标编制要求如下:

(1)暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改.不得标注。

(2)暗标中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等,不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

(3)字体、段落、页码、页面布局的设置:

字体:一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。段落:使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。页码:页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。页面布局:纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。)

# （十一）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标投标供应商。浙江建安工程管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以一次性书面形式送达浙江建安工程管理有限公司。浙江建安工程管理有限公司在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，浙江建安工程管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.采购人或者采购代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

3.在发布中标公告的同时，浙江建安工程管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

# （十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（十三）围标与串标的确认：

1.投标供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为：

（1）由同一人或分别由几个有利害关系人代表两个以上（含两个）投标供应商的企业资料获取招标资料、开标的；

（2）不同投标供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目经理（建造师）等人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

（3）递交投标文件截止时间开始至评标结束，投标供应商撤回投标文件的；

（4）不同投标供应商的投标文件中项目组成员出现同一人的；

（5）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致的；

（6）在资格审查或开标时不同投标供应商的投标资料相互混装的；

（7）中标公示的中标候选人无正当理由放弃中标或不按规定与采购人签订合同的；

（8）参加投标活动的人员不能提供其属于投标供应商正式在职人员的有效证明的（如：社保缴纳情况证明等资料）；

（9）法律法规规定的其他围标、串标行为。

2.在评标过程中评标委员会发现投标供应商除（九）无效投标文件的确认规定的围标、串标行为外，另有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为，否决其投标：

（1）不同投标供应商的投标总报价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

（2）评标委员会依法认定的有其他明显违规行为情形的。

如出现上述围标、串标的行为，将及时上报财政部门，进行相应的处罚。

（十四）投标保证金：

1.响应苏财购【2020】52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。

# （十五）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（7）投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额万分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十六）签订、履行合同：

采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

浙江建安工程管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十七）代理服务费：

1.本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理服务费费率：按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准收取；本次招标代理费由中标供应商支付。

2.中标供应商应在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

# （十八）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# （十八）政府采购合同融资【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为成交供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附1：

政府采购履约担保函（仅供参考）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称投标人）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

注：中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

三．采购需求

一、项目名称：惠山区十纵十横区管道路绿化养护项目

二、服务工期：养护期为3年，自合同签订之日起计算；

三、质量要求：符合国家规定，满足招标人要求。

四、养护范围：

惠山区十纵十横区管道路绿化养护项目分10个标段，其中：1标（西环线）草坪面积约185000㎡，草花面积约500㎡，绿地总面积约428751㎡；2标（中惠大道）草坪面积约195227㎡，草花面积约500㎡，绿地总面积约469647㎡；3标（运河西路、S342、惠澄大道）草坪面积约61831㎡，草花面积约500㎡，绿地总面积约428484.4㎡；4标（G312、惠山大道）草坪面积约64630㎡，草花面积约500㎡，绿地总面积约466953.5㎡；5标（惠洲大道、钱洛路）草坪面积约205331㎡，草花面积约500㎡，绿地总面积约355310㎡；6标（新锡澄路北段）草坪总面积约145000㎡，绿地总面积约311559㎡；7标（新锡澄路中段）草坪总面积约136500㎡，绿地总面积约290368㎡；8标（新锡澄路南段）草坪面积约174809㎡，绿地总面积约251844㎡；江海路（江海路高架地面道路）标段草坪面积约63467㎡，绿地总面积约195083㎡；无锡北（无锡北高速出入口周边）草坪总面积约155000㎡，绿地总面积约343000㎡，保洁40000㎡。养护内容包含中分带，侧分带，边分带区管养护范围内所有苗木、草坪，以及草花四季更换等。

五、报价要求：

(1)供应商养护服务报价应包括但不限于以下内容：工资薪酬：基本工资、福利、节日加班费、劳工意外风险、工伤、医疗、失业、养老保险、特殊人员体检费、安全卫生劳动措施费、应急保障等；劳保用品、机械、易耗材料费；工具、设备折旧费；服装费；项目管理费；营业利润、应缴的税费等；服务期内市场价格等因素的波动风险、政策性文件规定及合同包含的所有风险；抢险救灾等完成本项目所发生的一切应有费用。投标单位应充分考虑养护期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。

(2)投标报价不得超过预算价。

六、其他要求

- 中标人须按照本招标文件的要求对该招标项目进行养护服务工作。

- 凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

- 合同履行期间，中标供应商在养护作业项目所在地具备相应办公场地及机械设备停放场所，应定期组织养护人员的安全教育培训，强化安全责任意识，若在养护期间发生安全责任事故，中标供应商应承担一切责任，采购人不承担任何责任，且采购人有权对中标供应商以中标价的5%进行处罚，同时中标供应商应积极赔偿一切经济损失，消除影响。

- 投标供应商可先行踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

- 质量及验收：符合国家规定，满足招标人要求；工程质量验收标准按国家规范严格执行。依据为国家有关规定、磋商文件、中标方的响应文件以及其他相关文件和资料。验收情况作为支付货款的依据。

投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

附件一：

人员配备最低配置要求

| 标段号 | 绿化总面积（㎡） | 最低作业人员配置要求（人） | 人工费占比标准（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1标 | 429251 | 22 | 38.37% |
| 2标 | 470147 | 24 | 37.84% |
| 3标 | 428984.4 | 22 | 51.45% |
| 4标 | 467453.5 | 24 | 46.66% |
| 5标 | 355810 | 18 | 40.78% |
| 6标 | 311559 | 16 | 54.16% |
| 7标 | 290368 | 15 | 55.39% |
| 8标 | 251844 | 13 | 54.19% |
| 江海路 | 195083 | 10 | 52.20% |
| 无锡北 | 343000 | 18 | 42.41% |

注：投标文件中附《养护作业人员投入计划表》、《绿地养护机械设备配备表》（格式见附件），人员、设备均不得少于人员配备最低配置要求，否则按无效投标处理。

1、人员：投标文件中附《养护作业人员投入计划表》（格式见附件）。养护作业人员应提供法定社保收缴部门出具的由投标供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，否则不得分。近三个月中任意一个月份（不含投标当月）（新成立企业不满足社保缴费月份要求的，以企业实际成立月份开始提供。新成立企业不足一个月的，提供上述人员与投标供应商企业签订的劳动合同）。

2、设备：自有车辆(或设备)投标时提供相关车辆(或设备)照片、车辆(或设备)购置发票(发票购买方必须与投标供应商名称一致)、有效期内的车辆行驶证或车辆登记证的扫描件并加盖投标供应商公章。

租赁车辆（或设备），提供有效的租赁协议及租赁发票（发票销售方必须与出租方名称一致，购买方与投标供应商名称一致）扫描件并加盖投标供应商公章。

附件二：养护及考核标准

《惠山区绿地养护等级“精品化”（一级）作业标准》

| 类别 | 精品化（一级） |
| --- | --- |
| 行道树 | ①品种统一，姿态协调，无缺株、死树，补植树木与原树木径级不超过20%。 ②生长旺盛，树冠完整美观，叶片叶色正常，无黄叶、卷叶（生长季节），无明显虫屎、虫网。 ③树干挺直，倾斜度不超过10度，相邻5株高差＜10%，枝条均匀，不影响行车。 ④定植3年内乔木应视干旱情况，不定期进行浇水，夏季浇水安排在早晚，冬季浇水安排在午后，其中，夏季连续7天未下雨需浇水，每次浇水需浇透。 ⑤定植5年内的行道树，每年植物休眠期施基肥1次，生长期施追肥1次，施肥后及时浇水。 ⑥每年常规修剪不少于2次，及时剥芽、去蘖，合理短截并疏剪内膛枝，保持内膛通风透光。 ⑦每月确保冲洗1次。 ⑧树穴应种植地被植物，黄土不裸露，土壤松疏。 ⑨无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。 ⑩基本无病虫害迹象，蛀干性害虫危害率不超过2％，有防治措施。 |
| 其他树木及 色块灌木 | ①生长旺盛，树冠整齐，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光，每年常规修剪不少于2次，色块灌木每年修剪不少于6次。 ②叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害。 ③枝干健壮，无枯死枝，基本无病虫害迹象，蛀干性病虫危害率不超过3%。 ④定植3年内乔木及定植5年内的灌木应视干旱情况，不定期进行浇水，夏季浇水安排在早晚，冬季浇水安排在午后，其中，夏季连续10天未下雨需浇水，每次浇水需浇透。 ⑤施基肥在植物休眠期进行，施追肥在植物生长期进行。定植5年内的乔木，每年施基肥1次、追肥1次；定植5年内的灌木，每年施基肥1次、追肥2次；定植5年内的色块灌木每年施基肥2次、追肥4次。施肥后及时浇水。 ⑥缺株率在2%以下（含2%）。不得连续2棵缺株，补植树木与原树木径级不超过20%。 ⑦树穴内无垃圾杂草、土壤松疏。 |
| 花卉 | ①植株健壮，花型正，花色艳，株行距适宜，不露底土，覆盖面达90%以上。 ②花卉生长正常，无枯枝残花量≤10%，无缺株、倒伏。 ③花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致。 ④浇水以土壤不干燥为准，每年施基肥2次，追肥4次。 ⑤花径花卉层次分明，高矮有序。 ⑥换栽花卉每年换花不少于4次。 |
| 绿篱及地被 | ①生长茂盛，枝条茂密。 ②每年修剪不少于12次，修剪成型，完整无缺。 ③无垃圾杂物。 |
| 草坪 | ①生长旺盛，草根不裸露。 ②生长季节不枯黄，杂草率≤15%，覆盖率达95%以上。 ③修剪及时，每年修剪不少于12次，修剪高度6-8cm，无垃圾及堆料堆物。 ④集中空秃面积不超过0.1M2。 |
| 病虫害控制 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于5%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于10%，蛀干性害虫率小于3%，基本无危害迹象。 |
| 杂草控制 | 无杂草。 |
| 环境卫生 | 绿地整洁，无垃圾。 |

附件三：

惠山区绿地养护管理检查考核评分表

单位：                                                                            年    月    日

| 序号 | 内容 | 评分细则 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护计划上报和完成情况 | 未上报年度养护组织设计，扣2分；未上报月度和周养护计划，一次扣1分；未按计划落实养护工作，1项视情扣0.5-1分。 |  | 8 |  |
| 2 | 安全文明生产和工作纪律 | 因管理不善或因安全措施不力造成事故，一次视情扣2-4分；作业时没有充分利用机械设备，夜间作业未设置警戒标志，行道树修剪喷药、绿化带喷水除尘等处理不当影响行人及企业工作等，视情扣除1.5-2分；养护人员工作时未穿工作服，擅离职守，工作马虎，一人一次扣0.5分。 |  | 6 |  |
| 3 | 突击性、指令性任务完成情况 | 没有执行，一项扣4分；执行不及时，一项扣3分；完成质量不符合要求，视情扣0.5-2分；完成质量优异受到上级领导表扬，视情加2-4分。 |  | 8 |  |
| 4 | 业务培训 | 没有参加（含迟到早退），一次扣2分；组织不力或学习态度不端正，一次扣1分，学习成果不明显，视情扣0.5-1分。 |  | 4 |  |
| 5 | 巡视报告制度落实情况 | 无巡视记录或记录不规范，一次扣1-2分；未按要求巡视，或发现绿化设施损坏未及时处理，或处理不当，或未及时上报，一次视情扣0.5-2分。 |  | 4 |  |
| 6 | 台账资料 | 资料不全，缺一项扣1分；养护日志缺一天扣0.25分；内容不实、整理装订不规范视情扣0.5-2分。 |  | 4 |  |
| 7 | 上级领导批评、市民投诉和媒体曝光 | 被上级领导批评、市民投诉、新闻媒体曝光属养护单位责任的一次扣4分，在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的一次扣1分。 |  | 8 |  |
| 8 | 整改措施落实情况 | 规定时间内未整改，扣3倍原扣分值；整改不及时扣2倍原扣分值；整改后仍不符合要求，视情扣1-2倍原扣分值。 |  | 8 |  |
| 9 | 绿地养护质量标准执行情况 | 树木 | 1.乔木生长旺盛，树冠完整，修剪适当，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光；灌木树形完整，无枯死枝，不符合要求每株扣0.5-1分；2.叶色正常，无病虫害，不符合要求，每株扣0.5分；3.缺株在2％以下（含），不得有连续2株缺株，补植树木与原树木径级基本一致，不符合要求每株扣0.5-1分；4.枝干上牵绳挂物、树穴内有垃圾杂草、切边整修不及时，一处扣0.25分；绿地内存在构树等野树，一处扣1分；5.绿地内有树桩，发现一处扣1分。 | 50 |  |
|  |  | 草坪 | 1.生长旺盛，草根不裸露，不符合要求扣1－2分；2.生长季节枯黄，有杂草（杂草率大于10％），覆盖率在95％以下，一处扣1-2分；3.修剪不及时，一处扣1-2分，修剪高度不符合要求，一次扣0.5-1分；4.垃圾清理不及时，一处扣0.5分；5.集中空秃面积超过0.1平方米，一处扣0.5分；6.草坪病虫害，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 花卉 | 1.花卉生长不正常，视情扣2－5分，有枯枝残花（残花数量大）扣3分，缺株、倒伏超过2－3处，每处扣0.5分；2.花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致，不符合要求一次扣0.5分，覆盖面未达90％以上，一次扣2分；3.花境花卉搭配科学、层次分明，高矮有序，不符合要求扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 灌木绿篱地被 | 1.生长不正常，一处扣1分；2.有枯枝、断枝，一处扣0.5分；3.修剪不及时，一次扣2分，修剪不成型、不完整，一次扣3分；4.有垃圾杂物，一处扣0.5；5.有杂草（杂草率大于10%），一次扣2-3分；6.灌木绿篱有病虫害，发现一处扣1分；7.灌木绿篱表面不洁净，发现一次扣款0.5-1分。 |  |  |
|  |  | 施肥浇水打药 | 1.未按要求操作，一次扣1－3分，工作不及时，一次扣0.5-1分；3.造成路面污染，一处扣0.5－2分；冬日涂白未在12月前完工，一棵扣1分。 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |

第四部分  合  同  书

甲方： 无锡市惠山区城市管理局 (以下简称“甲方”)

乙方：                        (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：

养护内容：

二、承包范围：

三、承包期：

自    年    月    日起至    年    月    日止，养护总历时天数：    天。

四、承包方式：

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明作业的方式实施总承包，乙方应对全部养护工程负责，中标以后不得分包、转包。如—经发现上述行为，甲方单方有权立即终止综合养护工程承包合同，乙方应承担合同总价20%的违约金，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担(包括但不限于因乙方怠于履行合同义务导致甲方聘请第三方代乙方履行合同义务产生的费用、甲方因乙方过错代乙方向第三方垫付的赔偿费用及甲方为维护自身权益而支出的律师费、诉讼费、保函费用、鉴定费、差旅费等费用)。乙方有其他违约情形的参照本条承担违约责任。

五、养护质量标准

本项目养护质量标准：符合国家规定，满足招标人要求。

六、合同价款

金  额：(大写)         (人民币)

(小写)￥       元

七、付款方式

每季度按考核得分和考核奖惩办法付款（即评分标准以100分为满分，90分以上为优秀，80-90分为合格，80分以下为不合格。未达到优秀者，少1分，扣当月养护款的1%，以此类推，其他扣款按合同约定执行），提供税金发票后票到付款，乙方提供发票系甲方付款的前置条件。

八、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及附件

（4）本合同协议条款

（5）标准、规范及有关技术文件

（二）双方有关养护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、乙方向甲方承诺按照合同约定及招标文件要求开展养护。

十、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

甲方(盖章)：                              乙方(盖章)：

法定代表人：                              法定代表人：

（或授权委托人）：                        （或授权委托人）：

派驻现场代表：                            派驻现场代表：

电   话：                                 电   话：

地   址：                                 地   址：

2024年  月  日                            2024年  月   日

见证单位：                （盖章）

二、合同条款

一、词语解释

1 甲方代表

甲方指派              为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2 乙方代表

2.1 乙方指派         为绿地养护项目经理，具体负责本养护项目作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议，未到一次扣养护费500元。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 甲方可以与乙方协商，要求更换其认为不称职的项目负责人，乙方应于收到甲方要求一周内进行更换，逾期不更换的视为乙方违约，应按本合同第六条14.1承担违约责任。

3 甲方工作

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业工作例会。

3.3 负责乙方的日常养护作业的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核 (全年考核12次) ，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。

3.4  甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核。按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 若乙方违反《招标绿地养护管理检查考核实施意见》、《关于实施市级招标绿地养护管理末位淘汰制的意见》及招标文件等有关规定而被解除承包合同的，甲方可以按投标人的评分得分由高到低的顺序，选择下一投标人按原投标价承接该项目的绿化养护管理。

3.7 在合同期内，因国家需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段（范围）和管护等级时，乙方必须无条件服从甲方要求，退出原养护地段（范围），相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。调整或改造的绿地面积超过该项目绿地总面积60%（含）以上的，该项目应在绿化恢复后按新建绿地，重新通过招投标确定新的中标人；调整或改造的绿地面积低于该项目招标面积60%（不含）的，改造恢复后的绿化按原中标单价重新计入该项目，仍由原中标单位负责养护。因甲方管理需要，要求乙方就近新增失管绿地养护、空秃地补植面积分别不超过原中标绿地面积2%、1.5%的，不予追加相关经费，乙方按照就近纳入的招标绿地养护标准进行养护。

3.8甲方对乙方因养护管理不当，受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，视情况扣除一定的养护经费，其中群众举报或媒体曝光后经查实的、上级领导点名批评的，每次视情况扣3000－5000元；经市级或以上媒体曝光等情节严重的,每次扣10000－20000元。

4 乙方工作

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有：

4.2 做好详细的养护台账，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3 应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施，根据招标文件落实养护人员，并报惠山区城市管理局备案，如有变更，报甲方同意后应及时上报变更情况。甲方将检查管护人员日常落实情况纳入考核范畴，每次检查少于招标文件承诺人数的罚款1000元。

4.4 建立巡视报告制，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视记录，于每月28日前报甲方备案。如乙方承包管护绿地的绿化受到偷倒垃圾、非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方每次1000元处罚。

(1) 巡视中如发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的绿化设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和所在地执法监察部门。

(2) 巡视中发现绿地内有违章搭建及其他破坏绿化等现象，必须当场予以制止，立即报告所在地的执法监察部门，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

(3) 汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况，确保树木不遮挡交通指示牌及交通安全视线，重要岛头不影响交通行车视线。

4.5 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原设施量清单中未纳入的周围相邻绿化（单位绿化或责任管护单位不明的绿化），在该项目交接完毕后5日内书面提交具体位置及设施量清单，甲方核验纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

4.6 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.7乙方所聘用的负责养护工作的人员的工资必须达到无锡市最低工资标准并为其缴纳社保，因上述人员工作导致的损失及其自身可能发生的损害由乙方负责，与甲方无关。若因乙方未尽到上述管理责任导致乙方员工向甲方追索赔偿的，应按本协议第六条14.1承担违约责任。

4.8 按时按量完成甲方交办的110等其他突击性任务和指令性任务。

4.9 加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.10 乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

4.11 如有移伐树木、占用绿地等事项，乙方应及时无偿负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作，绿地修复情况纳入日常考核范围，未及时恢复或未按要求恢复每次罚款2000元。

4.12 利用窨井水浇灌的，应在甲方备案并及时恢复井盖。

4.13 乙方在养护中发现苗木不适宜作为道路绿化的，应报甲方审批同意后方可适当更换苗木。

4.14 养护项目涉及草花的，乙方在重大节庆活动前，应及时更换草花品种，且一年更换不得少于4次，未及时更换的，每次罚款2000元。

4.15 在承包期内乙方应服从甲方的安排和调配，做好以下的服务工作：

(1)因不可抗力造成的抢修保养工作；

(2)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作，服从甲方对区管绿地应急抢险的统一调配、指挥；

(3)养护相关的社会职能（如城市创建等）工作；

(4)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

(5)确保法定节假日的养护维修工作。

（6）配合甲方做好绿化废弃物管理，做好清理、运输至甲方指定地点。

4.16 在承包期内乙方每年撒播一次黑麦草，未撒播扣养护费50000元。

4.17 乙方无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务。

4.18 乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4.19 树穴的养水塘在新种苗木两年后需平整修复，用草坪或地被覆盖。

4.20 乙方签署本合同即表示对上述约定的内容、考核标准、罚扣标准等予以认可，并放弃提出异议的权利。

4.21 乙方在养护合同到期后，应做好相关移交工作，并向甲方提供设施量清单及图纸，未及时移交的，甲方有权扣除最后一期的养护经费。

4.22 乙方应定期组织养护人员的安全教育培训，强化安全责任意识，若在养护期间发生安全责任事故，乙方应承担一切责任，甲方不承担任何责任，且甲方有权对乙方以合同价款的5%进行处罚，同时乙方应积极赔偿一切经济损失，消除影响。

二、养护组织设计

5 进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该项目养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

三、质量与考核

6 质量标准

养护维修质量标准：符合国家规定，满足招标人要求。符合《惠山区绿地养护等级“精品化”（一级）作业标准》。考核评分标准：《惠山区绿地养护管理检查考核评分表》乙方对上述质量标准及评分标准予以认可并贯彻执行。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，即：一年内连续二个月或累计三次以上绿化养护质量月度考核未达80分的，视为乙方根本违约，甲方有权立即解除合同，乙方需按合同第六条14.1项承担违约责任及赔偿责任。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照《惠山区绿地养护等级“精品化”（一级）作业标准》进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。甲方根据上述标准作出的《惠山区绿地养护管理检查考核评分表》为乙方工程质量的考核成绩依据，乙方对此予以认可并放弃提出异议的权利。同时，结合考核的情况，对现场存在的问题根据下面《区管道路绿化养护费考核细则》进行养护费用的扣款：

区管道路绿化养护费考核细则

| 大类 | 小类 | 小类 | 具体问题 | 扣款标准（元） | 扣款金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林植物 | 杂草类 | 1.1 | 林下、色块、地被等内有轻微杂草未及时清理 | 100 |  |
|  |  | 1.2 | 林下、色块、地被等内有明显杂草未及时清理 | 200 |  |
|  |  | 1.3 | 林下、色块、地被等内杂草严重 | 400 |  |
|  |  | 1.4 | 不按照规范使用除草剂，对植物正常生长影响轻微 | 100 |  |
|  |  | 1.5 | 不按照规范使用除草剂，导致产生药害，明显影响景观效果 | 200 |  |
|  |  | 1.6 | 不按照规范使用除草剂，导致产生药害，严重影响景观效果 | 400 |  |
| 园林植物 | 修剪类 | 2.1 | 乔灌木有轻微脚芽，芽长10-20CM | 100 |  |
|  |  | 2.2 | 乔灌木有明显脚芽，芽长达20-30CM | 200 |  |
|  |  | 2.3 | 乔灌木脚芽严重，多处芽超过30CM | 400 |  |
|  |  | 2.4 | 乔灌木重剪后未分期进行疏芽或摘心，致使后期不能培养合理的树形 | 200 |  |
|  |  | 2.5 | 乔灌木修剪不合理，未去除徒长枝、病虫枝、交叉树、并生枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头 | 200 |  |
|  |  | 2.6 | 修剪有轻微留桩现象 | 100 |  |
|  |  | 2.7 | 修剪有明显留桩现象 | 200 |  |
|  |  | 2.8 | 修剪工作致使树皮有轻微撕裂现象 | 100 |  |
|  |  | 2.9 | 修剪工作致使树有明显撕裂现象 | 200 |  |
|  |  | 2.10 | 花灌木不按规范要求修剪，影响正常开花 | 200 |  |
|  |  | 2.11 | 色块、球类、绿篱窜头明显 | 100 |  |
|  |  | 2.12 | 色块、球类、绿篱修剪过重，致使枝干外露或植物生长衰弱 | 200 |  |
|  |  | 2.13 | 竹类植物未定期进行断鞭、疏除、绑扎 | 200 |  |
|  |  | 2.14 | 造型树未定期修枝、绑扎或修剪 | 200 |  |
|  |  | 2.15 | 未按要求进行冬季植物修剪，未修剪量占地块总量10%-20% | 1000 |  |
|  |  | 2.16 | 未按要求进行冬季植物修剪，未修剪量占地块总量30%-50% | 4000 |  |
|  |  | 2.17 | 未按要求进行冬季植物修剪，未修剪量占地块总量60%以上 | 8000 |  |
| 园林植物 | 植物垃圾类 | 3.1 | 色块、球类、绿篱修剪后有轻微残枝未清除干净 | 100 |  |
|  |  | 3.2 | 色块、球类、绿篱修剪后明显残枝未清除干净 | 200 |  |
|  |  | 3.3 | 色块、球类、绿篱修剪后残枝严重，未及时清除干净 | 400 |  |
|  |  | 3.4 | 乔灌木有轻微枯枝、断枝未清理 | 100 |  |
|  |  | 3.5 | 乔灌木有明显枯枝、断枝未清理 | 200 |  |
|  |  | 3.6 | 乔灌木枯枝、断枝现象严重 | 400 |  |
|  |  | 3.7 | 植物垃圾未按规定要求清理、运输至指定地点1次 | 400 |  |
| 园林植物 | 病虫害防治类 | 4.1 | 园林植物有轻微病虫害 | 100 |  |
|  |  | 4.2 | 未及时防治病虫害，病虫害迹象明显 | 200 |  |
|  |  | 4.3 | 未及时防治病虫害，病虫害迹象严重 | 400 |  |
|  |  | 4.4 | 未结合冬季修剪、涂白、松土工作清理消灭越冬虫蛹、虫茧及相关病原体 | 200 |  |
|  |  | 4.5 | 农药使用及配比不正确产生药害 | 200 |  |
|  |  | 4.6 | 涂白剂配比不正确 | 200 |  |
|  |  | 4.7 | 冬季涂白工作有轻微抛、洒、漏、滴现象 | 100 |  |
|  |  | 4.8 | 冬季涂白工作有明显抛、洒、漏、滴现象 | 200 |  |
|  |  | 4.9 | 冬季涂白工作抛、洒、漏、滴现象严重 | 400 |  |
|  |  | 4.10 | 冬季涂白高度轻微不一致 | 100 |  |
|  |  | 4.11 | 冬季涂白高度明显不一致 | 200 |  |
|  |  | 4.12 | 冬季涂白高度严重不一致 | 400 |  |
| 园林植物 | 苗木长势、空缺类 | 5.1 | 每1株乔木或大型灌木死树未清理 | 600 |  |
|  |  | 5.2 | 每有1株一般灌木（含球类）死株未清理 | 400 |  |
|  |  | 5.3 | 每1株乔木或灌木歪斜或倒伏未及时扶正 | 200 |  |
| 园林植物 | 浇灌排水类 | 6.1 | 未及时浇水或浇水不到位导致园林植物出现轻微枯黄、生长不良现象 | 100 |  |
|  |  | 6.2 | 较长时间未浇水或浇水不到位导致园林植物明显枯黄、生长不良 | 200 |  |
|  |  | 6.3 | 长时间未浇水或浇水不到位导致园林植物严重枯黄、生长不良 | 400 |  |
|  |  | 6.4 | 绿地坑洼不平，雨后积水（雨后积水现场未做排水措施，积水得不到排除）。 | 800 |  |
|  |  | 6.5 | 排水沟系未清理或修整，导致绿地积水现象严重 | 800 |  |
| 园林植物 | 松土切边 | 7.1 | 乔灌木树穴未按规范或要求定期进行整修（每处） | 100 |  |
|  |  | 7.2 | 林下、盆土或树穴未松土导致土壤板结，影响夏季浇水渗透（每处） | 100 |  |
| 园林植物 | 施肥类 | 8.1 | 对长势不良或需肥量大的植物不按时施基肥 | 100 |  |
|  |  | 8.2 | 对长势不良或需肥量大的植物不按时追肥 | 100 |  |
|  |  | 8.3 | 施肥不当产生肥害 | 100 |  |
| 园林植物 | 绿地保护类 | 9.1 | 发现占绿、毁绿现象，不及时劝阻或制止，未做实质性处置 | 500 |  |
|  |  | 9.2 | 第三方无证开挖而未及时制止并上报，导致绿地或植物损坏 | 500 |  |
|  |  | 9.3 | 未经绿化部门许可，擅自将绿地内苗木移作他用 | 2000 |  |
|  |  | 9.4 | 无理由拖延绿地开挖流程办理，不配合踏勘现场、移交单签订等 | 500 |  |
|  |  | 9.5 | 绿化损坏之后，7天以内未恢复 | 1000 |  |
| 园林设施 | 树木支撑类 | 10.1 | 每1株树木支撑缺失、倾斜、松动未及时修复 | 100 |  |
|  |  | 10.2 | 支撑期满未做处理1株 | 100 |  |
|  |  | 10.3 | 接触树木的支撑物无保护垫层1株 | 100 |  |
|  |  | 10.4 | 有支撑铁丝嵌入树木内1株 | 100 |  |
| 保洁和秩序管理 | 保洁类 | 11.1 | 管理范围内有明显落叶堆积 | 200 |  |
|  |  | 11.2 | 管理范围内有轻微的绿化垃圾、白色垃圾、建筑垃圾等未及时清运 | 100 |  |
|  |  | 11.3 | 管理范围内有明显的临时堆放的绿化垃圾、白色垃圾、建筑垃圾等未及时清运 | 200 |  |
|  |  | 11.4 | 管理范围内积存堆放的绿化垃圾、白色垃圾、建筑垃圾等现象严重未及时清运 | 400 |  |
| 保洁和秩序管理 | 秩序类 | 12.1 | 绿地内有乱停车辆现象，1-5辆 | 200 |  |
|  |  | 12.2 | 绿地内有乱停车辆现象，5辆以上 | 500 |  |
|  |  | 12.3 | 绿地内有随意乱放养护用具现象，1-5件 | 200 |  |
|  |  | 12.4 | 绿地内有随意乱放养护用具现象，5件以上 | 500 |  |
|  |  | 12.5 | 未有效制止在管理区域内种菜、钓鱼、随地大小便、饲养家禽家畜等行为 | 500 |  |
|  |  | 12.6 | 未有效阻止流动摊贩、乞讨人员进入管理区域 | 500 |  |
|  |  | 12.7 | 未有效制止非法集会、宣传、乱拉横幅 | 500 |  |
|  |  | 12.8 | 发现不安全因素和突发事件，未及时有效处置、汇报 | 500 |  |
|  |  | 12.9 | 绿地内经批准的活动未有效配合的 | 500 |  |
| 养护档案管理 | 资料类 | 13.1 | 人员、车辆设备的备案资料不符合要求 | 1000 |  |
|  |  | 13.2 | 未按要求按时上报月度养护管理计划 | 500 |  |
|  |  | 13.3 | 未按要求按时建立并上报养护管理台账 | 500 |  |
|  |  | 13.4 | 未按要求按时上报各类整改材料 | 500 |  |
|  |  | 13.5 | 未经管理方同意擅自将苗木移入或移出基地 | 2000 |  |
|  |  | 13.6 | 未能按时每半年发布一次绿地面积、苗木数据信息 | 2000 |  |
| 养护人员管理 | 出勤类 | 14.1 | 现场检查时养护工人出勤数量少于规定标准1人 | 500 |  |
|  |  | 14.2 | 无正当理由且未在规定时间内完成管理部门正式通知或要求的工作事项 | 2000 |  |
|  |  | 14.3 | 标段负责人未按规定请假或通信不畅，遇突发事件无法处理联系处理 | 2000 |  |
| 养护人员管理 | 仪容仪表类 | 15.1 | 作业人员未按要求统一着装（每1人） | 100 |  |
| 养护质量管理 | 现场综合管理类 | 16.1 | 专项、突击、抢险任务等工作执行不力 | 2000 |  |
|  |  | 16.2 | 无故拒绝执行专项、突击、抢险任务等 | 5000 |  |
|  |  | 16.3 | 苗木移交、审批移植踏勘工作执行不力 | 2000 |  |
|  |  | 16.4 | 无故拒绝执行苗木移交、审批移植踏勘工作 | 5000 |  |
|  |  | 16.5 | 养护单位在收到各类有责整改、投诉、处罚通知单后未及时接单 | 2000 |  |
|  |  | 16.6 | 养护单位在收到各类有责整改、投诉、处罚通知单后未按时整改到位 | 2000 |  |
|  |  | 16.7 | 养护单位在收到各类无责整改、投诉、处罚通知单后，拒绝超时的 | 2000 |  |
|  |  | 16.8 | 养护单位在收到各类无责整改、投诉、处罚通知单后，不配合工作或发生争执 | 2000 |  |
|  |  | 16.9 | 整改回复照片不符合要求或弄虚作假的 | 2000 |  |
| 安全生产 | 安全作业类 | 17.1 | 应设置的安全警示标志、防滑设施无或缺失 | 1000 |  |
|  |  | 17.2 | 浇水、喷药、修剪等机械设备或正在使用的车辆无专人看护 | 1000 |  |
|  |  | 17.3 | 喷施农药时出现吸烟、喝水等易引起中毒事故的行为或喷洒到市民身上 | 1000 |  |
|  |  | 17.4 | 残余农药等药剂未放置在指定地点回收 | 1000 |  |
|  |  | 17.5 | 病虫害防治时出现鱼、虾、蟹、蜂等中毒事故，造成社会影响的 | 2000 |  |
|  |  | 17.6 | 在行车道旁施工未按规定设置防护栏、告示牌，应配备安全巡视员而未配 | 2000 |  |
|  |  | 17.7 | 运送人员、穿越道路时因违反交通法规而出现人员伤亡事故 | 10000 |  |
|  |  | 17.8 | 登高作业时未穿戴安全帽、防滑鞋、安全带或使用梯子时无人扶好等 | 2000 |  |
|  |  | 17.9 | 割草作业前未拣除砖、石、瓦块或其他杂物出现伤人事故 | 5000 |  |
|  |  | 17.10 | 割草作业人员未佩戴防护服等装备 | 2000 |  |
|  |  | 17.11 | 未调整作业时间出现高温中暑、雷击等伤亡事故 | 10000 |  |
|  |  | 17.12 | 因苗木、园林设施等存在安全隐患未及时处理而出现人员伤亡、财物受损 | 10000 |  |
|  |  | 17.13 | 未采取合理措施，出现树木倒伏或枯枝、病虫枝等坠落造成人员伤亡、财物受损 | 10000 |  |

注：考核时以每个地块为单元，同一类型的问题在不同地块出现时，按发现次数分别进行考核扣款。

7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。

7.3 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

7.4 甲方按照相关考核办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。乙方连续二个月或一年内累计有三个月考核分低于标准分 80 分的，或合同期满区级考核综合评分为末位的，或经考核确实不能承担养护工程的，或招标责任期已满，甲方有权无条件单方面终止合同，乙方需按本合同第六条14.1项承担相应的违约责任及赔偿责任。乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，若逾期不退场的，乙方需按本合同第六条14.1项承担相应的违约责任及赔偿责任，原已完成的工作量按实结算。

7.5乙方退出管护，绿地交接按《无锡市重点绿化工程竣工移交养护交接办法》与下一接管单位办理绿地交接手续，绿地需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原作业单位或原养护单位支付，乙方需按本合同第六条14.1项承担相应的违约责任及赔偿责任。

7.6乙方签署本合同即表示对本合同项下所约定的内容、考核标准、评分标准、罚扣标准等予以认可，并放弃提出异议的权利。

四、安全文明作业

8 在养护作业过程中，安全责任由乙方承担。

9 安全文明作业与检查

9.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查。

9.2由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由乙方承担，若因乙方怠于承担上述责任导致第三方向甲方要求赔偿的，视为乙方根本违约，乙方需按本合同第六条14.1项承担相应的违约责任及赔偿责任。

10 安全防护

养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，作业期间按规定做好安全标识。

11 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

五、合同价款与支付

12合同价款

12.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

12.2 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

12.3 如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

12.4 对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

13 合同价款支付

13.1每季度按考核得分和考核奖惩办法付款（即评分标准以100分为满分，90分以上为优秀，80-90分为合格，80分以下为不合格。未达到优秀者，少1分，扣当月养护款的1%，以此类推，其他扣款按合同约定执行），提供税金发票后票到付款。

13.2预留合同价的10%作为养护管理考核资金，合同期满按考核综合得分和考核奖惩办法付款。

六、违约和争议

14 违约

14.1 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准的或因乙方存在违约行为导致合同终止、解除的，乙方应按合同总价款的20%支付违约金，并赔偿因违约给甲方造成的损失（包括但不限于因乙方怠于履行合同义务导致甲方聘请第三方代乙方履行合同义务产生的费用、甲方因乙方过错代乙方向第三方垫付的赔偿费用及甲方为维护自身权益而支出的律师费、诉讼费、保函费用、鉴定费、差旅费等费用）。乙方有其他违约行为的，参照本条承担违约责任。

14.2 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天以书面形式通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

15 争议

15.1 甲乙双方因合同发生争议，由甲方所在地人民法院管辖诉讼。

15.2发生争议后，除出现以下情况或甲方要求终止的前提下，乙方应继续履行合同，保持养护的连续性：

(1) 双方协议停止养护作业；

(2) 仲裁机关要求停止养护作业；

(3) 法院要求停止养护作业。

七、合同终止

16.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止养护承包合同的履行，乙方应按本合同第六条14.1项承担相应违约责任和赔偿责任；

16.2 乙方在本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内养护费按合同价的月平均价50％付给，乙方对此予以认可并放弃提出异议的权利。

16.3月综合考评年内累计3次区级考评排名末位的，终止养护合同，乙方应按本合同第六条14.1项承担相应违约责任和赔偿责任，乙方对此予以认可并放弃提出异议的权利。

八、其他

17.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

17.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

17.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

九、合同生效与终止

双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务完毕后，本合同即告终止。

十、合同份数与解释

18.1本合同一式柒份，并具有同等法律效力。由甲方保存肆份、乙方保存贰份，见证方壹份。

18.2本合同的解释权在无锡市惠山区城市管理局。

五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二○二四年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致：浙江建安工程管理有限公司

我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次惠山区十纵十横区管道路绿化养护项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

我方愿意提供浙江建安工程管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）（相应内容上传至投标客户端）：

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件（扫描件）；

- 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（扫描件）；

- 项目负责人及授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定社保收缴部门出具的由投标供应商为项目负责人及授权委托人依法缴纳社会保障资金的相关材料（相关主管部门证明或银行代扣证明），社保缴费月份要求为近三个月中任意一个月份（不含投标当月）（新成立企业不满足社保缴费月份要求的，以企业实际成立月份开始提供。新成立企业不足一个月的，提供上述人员与投标供应商企业签订的劳动合同）。（扫描件）；

- 项目负责人的园林绿化中级及以上职称证书【园林绿化专业含与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）。如职称证上未注明专业，则以毕业证书或学位证书或专业技术资格评审申报表上所注专业为准，只需提供上述一种证明材料以证明其专业】（扫描件）；

- 供应商企业近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度审计报告和所附已审财务报告（扫描件）；

- 供应商企业近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（扫描件）；

- 供应商企业近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（扫描件）；

- 承诺书（格式见附件）；

- 供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

1.2补充证明文件：

（1）投标供应商简介和经营情况说明；

（2）投标供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。

2．投标函部分（格式见附件）：

（1）投标函（格式见附件）

（2）投标函附录（开标一览表）（格式见附件）

3.报价部分（格式见附件）；

（1）供应商养护服务报价应包括但不限于以下内容：工资薪酬：基本工资、福利、节日加班费、劳工意外风险、工伤、医疗、失业、养老保险、特殊人员体检费、安全卫生劳动措施费、应急保障等；劳保用品、机械、易耗材料费；工具、设备折旧费；服装费；项目管理费；营业利润、应缴的税费等；服务期内市场价格等因素的波动风险、政策性文件规定及合同包含的所有风险；抢险救灾等完成本项目所发生的一切应有费用。投标单位应充分考虑养护期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。

（2）除非采购人对采购文件予以修改，报价人应按采购人提供的项目要求，填报单价和合价。报价人未填明细的子目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。每一报价明细只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

（3）投标报价，以人民币万元或元为单位报价。

4、技术部分

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，我方愿接受相关处罚。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

致：浙江建安工程管理有限公司

我公司（单位）愿针对本次项目                       进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

致：浙江建安工程管理有限公司

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

被授权人（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

# （四）承诺书（格式）：

承诺书（格式）

致：无锡市惠山区城市管理局

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

我公司承诺：如我方中标，将此次所提供的投标机械化车辆加装卫星定位一体机、视频摄像头等监控装置，作业人员佩戴所属公司具有一键呼叫和定位功能的工号牌，将作业人员和机械化车辆统一接入区级智慧监管平台(费用由我方自行承担）。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

# （五）投标函附录（开标一览表）（格式）：

# 投标函附录（开标一览表）

投标供应商全称（加盖公章）：                        招标文件编号：

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1标总价：大写（人民币）： 元 小写（人民币）： 元 2标总价：大写（人民币）： 元 小写（人民币）： 元 3标总价：大写（人民币）： 元 小写（人民币）： 元 4标总价：大写（人民币）： 元 小写（人民币）： 元 5标总价：大写（人民币）： 元 小写（人民币）： 元 6标总价：大写（人民币）： 元 小写（人民币）： 元 7标总价：大写（人民币）： 元 小写（人民币）： 元 8标总价：大写（人民币）： 元 小写（人民币）： 元 江海路标总价：大写（人民币）： 元 小写（人民币）： 元 无锡北标总价：大写（人民币）： 元 小写（人民币）： 元 |  |
| 2 | 服务期 |  |  |
| 3 | 质量要求 |  |  |
| 4 | 项目负责人 | 姓名： 身份证号： 证书编号： |  |

投标函附录的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按投标函附录中内容为准，投标函附录中必须盖章或签字。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年   月   日

# 报价合理性分析表（格式）

| 序号 | 内容 | 投入数量 | 人工工资 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护作业人员 |  |  |  | 1、养护作业人员投入数量以养护作业人员投入计划表为准（含项目负责人），不得低于最低作业人员配置要求，如低于本项目最低作业人员配置要求按无效标处理。 2、人工工资不得低于无锡市最低工资标准2490元/人/月。 |
| 2 | 投标总价 |  |  |  | 与开标一览表内容一致 |
| 3 | 人工费占比 | % |  |  | 养护作业人员合价/投标总价 |
| 4 | 人工费占比标准 | % |  |  | 招标文件投标邀请中人工费占比标准 |

注：1、投标供应商按标段编制报价合理性分析表。

2、单价、合价均以人民币元表示，金额及百分比精确到小数点后2位。

3、人工费占比不得高于人工费占比标准，如高于人工费占比标准按无效标处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表盖章或签字：

# （六）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2022年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2022年12月股东权益 | 万元 | 2022年业务收入 |  | 万元 |
| 2022年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

# （七）养护作业人员投入计划表及拟派项目负责人简历表（格式）：

（1）养护作业人员投入计划表

单位：人

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证编号 | 年龄 | 性别 | 专业 | 职业资格等级证书 | 社保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、（表格可自行拓展）后附上述养护作业人员的相关技术等级证书、岗位证书及由法定的社保收缴部门出具的社保证明等扫描件。

2、表格中须填写所有投入人员，包含项目负责人、专业技工和一般作业人员，职务一栏填写项目负责人/专业技工/绿化工/花卉工等。

（2）拟派项目负责人简历

投标人名称（盖章）：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事道路绿化养护项目工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于绿化方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于绿化方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的道路绿化养护项目服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：请附劳动合同、社保等相关资格证明扫描件。

# （八）绿地养护机械设备配备表（格式）：

# 绿地养护机械设备配备表（格式）

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 机械设备 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称（盖章）：

日  期：

注：提供相关养护机械购置发票、租赁协议、租赁费支付发票（如有）、车辆(或设备)照片、行驶证或车辆登记证等扫描件及评标办法中要求的其他材料。

（九）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# （十）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （十一）供应商类似业绩一览表（格式）：

供应商类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# 注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

# （十二）技术文件：

详见评分标准

特别注意:本项目采用暗标形式，投标人须按评分标准的相关要求对技术部分和其他部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

(注:在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标和暗标两大部分，其暗标编制要求如下:

(1)暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改.不得标注。

(2)暗标中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等,不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

(3)字体、段落、页码、页面布局的设置:

字体:一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。段落:使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。页码:页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。页面布局:纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。)