无锡市政府采购

（全流程电子化）

公开

招标文件

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320211-WXZQ-G2025-0003

采购项目名称：2025年度太湖专项治理服务

采购人：无锡太湖国家旅游度假区防洪工程管理处

采购代理机构：无锡众勤嘉业项目管理有限公司

二零二五年五月

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

一、投标邀请函

我公司受无锡太湖国家旅游度假区防洪工程管理处的委托，对2025年度太湖专项治理服务进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

项目概况

2025年度太湖专项治理服务采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年 5 月 29 日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025年度太湖专项治理服务

2.项目编号：JSZC-320211-WXZQ-G2025-0003

3.项目预算金额：900万元；

4.项目最高限价：815.740847万元，超过最高限价的报价按无效投标文件处理。

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》；

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》；

7.本项目是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是；

8.本项目的所属行业：其他未列明行业（其他未列明行业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）；

9.本项目 不接受 联合投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：投标人应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标人如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标人如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

（三）获取采购文件的时间期限

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年5月29日9点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

（七）本次招标联系方式

1.采购代理机构：

名称：无锡众勤嘉业项目管理有限公司

项目联系人：张丹丹、吴一淼

电话：15052135771

地址：无锡市滨湖区中南西路88号蠡湖商旅大厦7楼736单元

邮箱：1278802485@qq.com

2.采购人：

名称：无锡太湖国家旅游度假区防洪工程管理处

联系人：刘毅

联系电话：85995493

联系地址：江苏省无锡市滨湖区马山镇路1号

（八）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡众勤嘉业项目管理有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）其他事项

1）纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正二副）。

2）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡众勤嘉业项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

本项目服务方案（技术文件）采用暗标形式，暗标要求如下：投标人在制作服务方案相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。不得有体现投标人身份的内容是指：①服务方案不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；②服务方案不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；③服务方案应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印、图片等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；④不得有其他体现投标人身份的内容。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中的价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购代理机构在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 32.招标代理费

- 32.1本项目代理服务费由中标供应商支付；

- 32.2代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，服务类项目费率：100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为0.8%，500万-1000万费率为0.45%。并按此基础的80%计取代理费。

第三章  合同文本

合同书

需方（采购人、甲方）：

供方（中标方、乙方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（含税价）（大写）                     （小写）

- 质量和包装要求及验收标准：      符合国家标准，满足采购人需求

- 交货期或完工期：          详见合同条款

- 交货地点和方式：          采购人指定地点

- 货款支付步骤和办法：      详见合同条款

- 售后服务：               详见合同条款

- 违约责任：               详见合同条款

- 解决争议的方式：              详见合同条款

- 其他事项：                 详见合同条款

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

本合同一式伍份，供需双方各执贰份、招标代理执壹份。

- 合同生效：

本合同由供需双方代表人签字且双方盖章，并经招标代理见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定代表人：                   （盖章）   法定代表人：                   （盖章）

年      月       日                       年      月       日

见证方：                            （盖章）供方户名：

供方开户银行：

年      月       日     供方账号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

- 合同主要条款

根据            编号                          采购文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就本项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 组成本合同的有关文件

关于招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 服务内容及要求

- 服务内容

乙方应在无锡太湖国家旅游度假区所属辖区内太湖沿线、武进港约42km范围内，按甲方要求完成打捞任务，并配合后续的蓝藻处置工作。由专业作业单位进行日常性打捞保洁，确保片区内水面洁净，达到湖面无蓝藻、无杂草、无漂浮废弃物。

- 人员要求：乙方应根据项目规模自行配置能够满足运营管理需要的项目团队，团队内必须配置项目负责人、船舶驾驶人员、车辆驾驶人员、打捞人员等。人员数量必须满足运营要求且满足招标文件中人员基本配置，所配置的人员需能按规定进行安全运营作业、具有发现及处理常见故障的能力、有一定的管理方面的能力。包含但不限于以下内容：

- 岗位职责

（1）项目负责人

- 根据项目目标和需求，制定详细可行的项目计划，包括进度安排、资源分配等，并负责协调相关资源，如人力、物力和财力等，确保项目顺利启动。

- 组建并领导项目团队，明确团队成员的职责和分工，定期组织团队会议，解决团队成员之间的冲突和问题，营造良好的团队氛围，提高团队凝聚力和工作效率。

- 作为项目对外沟通的核心，与委托方、合作单位、监管部门等保持密切沟通，及时汇报项目进展、协调解决问题，确保各方对项目的理解与支持。

- 建立项目质量管理制度和标准，对项目的各个环节进行质量监控，确保项目成果符合质量要求。

- 定期检查项目进度，及时发现偏差并采取有效纠正措施，确保项目完成进度。

- 对项目进行全面总结，分析项目成功经验和不足之处，为后续项目提供参考和借鉴。

- 片区长

- 在项目负责人的领导下，当好参谋，认真做好蓝藻巡查、打捞处理等工作，发现问题及时汇报项目负责人，确保太湖水源安全。

- 负责执行项目负责人建立的管理制度及标准，保证蓝藻打捞工作顺利进行。

- 加强对蓝藻打捞人员现场教育，遵守交通和安全法规，确保蓝藻打捞安全无事故。

- 管理维护好蓝藻打捞的各种设施、设备。

- 负责督促做好每天蓝藻、水草、死鱼处置数量及打捞情况的上报工作。

- 保证蓝藻打捞的“日产日清”顺利完成，全面掌握每天的藻情情况。

- 藻情严重时，应及时与其余片区长沟通并调度打捞人员和设备并汇报项目负责人。

- 认真及时完成领导交办的各项工作。

（3）船队长

船队长是负责统领和管理船队运行的职位，主要负责确保船队安全、顺利地执行任务，并协调船员工作和团队合作。船队队长需要具备良好的管理能力、决策能力和危机处理能力，以确保船队的高效运转。具体要求如下：

- 具备良好的领导和管理能力，能够有效指导和调动团队的工作。

- 具备出色的判断和决策能力，能够在紧急情况下迅速做出正确的决策，多关注天气预报，观察现场实际天气变化，特别是夏秋季节多发雷阵雨，应及时通知作业船只到安全点避风浪，牢记以人为本原则，确保人员、船只安全。

- 具备危机处理能力，能够应对突发事件和危险情况，保护船队和船员的安全。

- 负责管理调配辖区船队，监督船队作业情况。包括分配日常打捞任务，指导船员日常工作，制定船员值班表和轮班计划，确保每位船员履行职责。

- 确保船队的航行安全，监管船只安全运作，包括航行规范、应急措施、设备的维护和使用等。及时应对突发事件和紧急情况，保护船员的生命财产安全。

- 负责安排和执行航行任务，确保船队按时抵达目的地。安全高效完成上级安排的打捞任务。

- 监管船只及船员，未经批准船只不得带无关人员，不得用于业务范围以外作业，不得私用。

（4）打捞点小队长

- 遵纪守法、思想端正、作风正派、公平公正、有参与太湖治理工作的热情。

- 打捞点队长必须按物业公司规定时间提前半小时到岗。到岗后，全面巡查了解责任范围藻情及垃圾情况，并及时上报上级片区负责人，提出打捞人员及设备调配要求。

- 打捞点队长到岗后做好台账记录，并按时拍照上报，不可有误。

- 队员上岗前，队长认真检查打捞人员身体状况，有问题的打捞人员不得安排有风险作业或劝令回家休息。打捞人员在工作期间，必须穿戴工作服及救生衣，不得有影响工作的服饰。

- 按藻情合理安排船舶出航，明确打捞人员岗位分工及工作要求并做好监管。

- 工作期间，应时刻掌握工作进度，藻情变化，藻情加重应及时上报增调相应打捞力量。

- 关注天气预报，时刻注意天气变化，遇雷暴等恶劣天气，应尽快安排作业船和作业人员到安全点避风，人员必须全部上岸，防止安全事故发生。高温期合理安排打捞人员工作及轮休。

- 负责打捞点用电、用油、用水等安全责任制度的落实与管理。

- 负责保管好申领的物资及打捞点设备设施，公共工具设备。船舶未经批准不得用作其他用途，不得私用。

- （5）运输司机（车辆驾驶人员）

- 1）岗位管理

- 遵守“道条”，严禁酒后开车，严禁超速行车，严格按照“治太护源”“旅游精品”的指导思想，规范驾驶行为，指导工作。

- 精心爱护车辆，正确使用车辆。收车必须查清工具，如发现缺失立即上报。

- 改变观念，彻底清除“离地三尺，高人一等”的错误思想，搞好内外部团结，汇报反映问题必须实事求是，认真做好批评与自我批评。

- 以上制度车队全体人员，必须严格遵守，违反者按相关处理办法处理。

- 2）车辆管理

- 车辆实行定人定车统一安排，其主要任务是保证蓝藻打捞用车，任何人不得以任何理由阻挠或延误出车时间。

- 派车范围为无锡市滨湖区马山街道各蓝藻打捞点。

- 用车的管理

- 蓝藻打捞车辆每日做好出车登记。

- 蓝藻点急需调派车辆，有车队长向站部汇报后同意，方可派车。

- 严禁蓝藻车搭乘无关人员，发现查处一次扣罚50-100元，累计两次解除驾驶员岗位。

- 车辆必须定点停放，下班后任何驾驶员及车队队长不得私自用车，违者将扣当月工资的20%，如出现交通事故，本人承担。

- ④车辆保养和维护管理

- 驾驶员要经常维护保养车辆，随时保证车况良好，车内清洁卫生。

- 本着节约开支的原则，汽车一般故障由驾驶员本人自行修理，凡需送修理厂进行检修换件，由驾驶员提前报告车队长，经站部批准同意后进行维修。

- 3）驾驶人员的管理

- 驾驶人员要认真执行车队管理规则，坚持工作岗位，做到出车及时。

- 做好车辆日常维护保养，车容整洁，出车前必须对车辆进行检查，严禁车辆带“病”行驶。

- 在工作中一定不带情绪。

- 4）安全管理

- 每位驾驶员必须牢记“安全第一”这个宗旨，安全行车，做到安全无事故。

- 每位驾驶员需签订安全责任书，确保蓝藻打捞安全行车。

- 严禁驾驶员在工作时间打扑克、饮酒、不服从工作安排，违者解除驾驶员岗位。

- （6）船员岗位职责

- 遵纪守法，持岗上证。

- 在驾驶员的指导下，认真检查船只状态是否安全，做好船舶的出航准备工作。

- 在出航时，禁止酒后驾驶、擅离工作岗位，禁止穿着拖鞋或硬质塑料底鞋，杜绝各种不规范操作行为的发生。

- 航行结束，搞好全船上、下甲板及各舱室内外卫生工作，保持船舱整洁。

- 蓝藻打捞作业时，正确操作蓝藻打捞设备，配合其他打捞人员进行作业，提高打捞效率。

- 与打捞无关人员禁止上船，公船不得用于蓝藻打捞业务以外作业，不得公船私用。

- 团结和谐，确保治理，认真听取上级下达的各项指令精神，服从领导的工作安排。

- （7）日常打捞人员岗位职责

- 遵纪守法，热爱本职工作，服从管理层、打捞点队长的工作安排。

- 各打捞人员必须认真工作，按时高质量完成打捞任务，不得消极怠工，合理安排轮休时间。

- 根据当天各点蓝藻量的多少，各打捞人员必须服从轮岗或调度的规定。

- 工作期间，严禁喝酒，杜绝各种不规范操作行为发生；工作期间着装整洁规范，必须穿着工作服和救生衣，严禁穿拖鞋等作业。

- 工作期间，不得擅自串岗、离岗；不得做与本职工作无关的事情，如捕鱼等，不得私用公共设施设备。

- 加强各打捞人员和汽车、船只之间的互相合作，搞好内部团结，严禁产生内部矛盾和惹是生非等情况的发生。

- 一旦发现如喝酒等违规行为，轻则扣除当日工资，重则辞退。如出现意外情况，后果自负。

- 注重打捞形象，不得随意与无关人员大谈无根据、夸张、假想、虚假的职业信息，不得私自接受媒体采访，对人礼貌，少说话多做事。

- 上下班注意行车安全，遵守交通规则，平平安安上班，高高兴兴下班。

- （8）设备船只物资管理人员岗位职责

- 点位队长根据蓝藻打捞需要向仓库申领物资并向片区巡查人员汇报物资申领情况及使用目的。

- 队长应对打捞点上所有设施、设备、工具的保管负责。负责指导打捞人员正确使用设施、设备、工具，杜绝或减少设施、设备、工具在作业过程中的损耗。

- 损坏的设施设备应及时报修，损坏的工具无修复价值的应上报仓库登记并做好回收。

- 4、打捞点已领物资经队长确认近期不再使用时应及时申报仓库回收及向巡查人员汇报物资退回仓库情况。

- 巡查人员应核实队长申领物资的真实使用需求信息并监管配送和回收过程。

- 当天工作结束后，队长应指挥队员收回布置在各处的设备和工具，打捞点有封闭或休息房的可存放物资，没有的可存放在平台专用铁柜内，贵重设备、工具应存放到就近仓库中（月亮湾仓库、总站仓库、北闸仓库）。有泥浆泵的打捞点应把马达包好防止淋雨。

- 队长在确保打捞点所有设备、工具安全归放好，断开水电，锁好门窗，确认无误后方可下班。

- （9）内勤作业人员岗位职责

- 负责对各类文件、资料、合同等进行分类、编号、归档和保管，确保文件资料的完整性和可查阅性。

- 及时收发各类文件、信件和传真等，做好登记和签收工作，并按照规定流程将文件准确传递给相关人员或部门。

- 对电子文档进行备份和更新，维护文档管理系统，确保电子文件的安全存储和便捷检索。

- 收集、整理和汇总来自各部门或业务环节的各类数据，如业务数据、人员数据等。

- 根据要求，对收集到的数据进行分析和处理，编制各类统计报表，如月度业务报表、财务报表、人员考勤报表等，确保报表数据准确、内容完整。

- 按照规定的时间，将报表和相关数据及时上报给上级部门或相关机构。

- 根据需求，负责物资的采购工作，包括供应商选择、价格谈判、合同签订等。同时，做好物资的入库、出库和库存盘点工作，确保物资库存合理。

- 对办公设备、生产设备等进行日常维护和管理，建立设备档案，记录设备、船只的使用、维修和保养情况，及时联系维修人员对故障设备进行维修，做好船只年审工作。

- 负责单位固定资产的登记、清查和盘点工作，定期对固定资产进行核对，确保资产账实相符。

- 完成领导交办的其他临时性任务和工作，如协助组织活动、参与项目调研等，为单位的整体工作提供支持。

- （10）三座分离站工作人员岗位职责

- 必须严格按照管理规程和安全生产的有关规定执行，严格实行考核制度。

- 开机前，操作人员必须根据检查表内容进行细致检查，确认设备一切正常后，方可进行操作。

- 在设备运行时，必须坚守岗位，严禁擅自离岗、串岗，时刻注意运行情况。

- 在运行中，一旦发现异常情况，必须立即停机检查，发现问题及时检修。

- 正常工作时间，操作人员每天应做好用药量、运行时间等记录。

- 工作期间，必须穿工作服、雨靴等，做好防护工作，防止出现意外伤害。

- 每天必须做好设备的日常维护工作，做好工作场所的环境卫生工作。

- 上下班不许迟到、早退，在上班时间，不得擅自离开自己的工作岗位和工作区域。

- 认真及时完成领导交办的各项工作、

- （11）应急先锋人员岗位职责

- 了解应急预案，明确自身在不同场景下的任务和职责，并积极参与应急演练，提升应急反应能力和协同配合能力。

- 在接到应急指令后，以最快速度集合并赶赴现场。

- 迅速对现场藻情情况开展处置工作。

- 具备良好的体能和耐力，能够在恶劣环境和高强度工作条件下持续工作。

- 面对不同的情况时保持冷静、沉着，具备较强的心理能力和应变能力。

- 认真及时完成领导交办的各项任务。

- （12）应急预备人员岗位职责

- 了解应急预案，明确自身在不同场景下的任务和职责，并积极参与应急演练，提升应急反应能力和协同配合能力。

- 接到预警信息后，按照预案要求，迅速做好个人准备工作，随时待命。

- 具备良好的体能和耐力，能够在恶劣环境和高强度工作条件下持续工作。

- 面对不同的情况时保持冷静、沉着，具备较强的心理能力和应变能力。

- 认真及时完成领导交办的各项任务。

- 工作细则

- （1）蓝藻打捞片区船队长工作细则

- 每日至少提前半小时到达工作岗位，具体以各自管理的片区范围为准。

- 全面巡查各自管理的片区蓝藻及垃圾、漂浮物等规模及分布情况，拍摄水印照片，上传管理群。

- 根据前一日的作业情况，结合当日的实际情况，做好台账记录并上报管理群，以便上一级信息统计。

- 根据当日巡查情况，安排本打捞点日常打捞分工。如果本点人员设备力量，无法满足打捞需求应及时上报管理者，可从其他点位抽调人员设备支援打捞，原则上7点前要把人员状况上报现场管理负责人，统一由现场负责人统筹调配。

- 打捞队员到岗后，应观察其身体状况和精神状况，避免带病上岗。明确分工及打捞任务，检查设备设施状况，交代并检查救生衣等安全使用情况。

- 队长指挥人员及设备进入指定区域打捞，全面监控打捞进度，监管安全生产，发现有违章作业及不安全行为应及时制止，情节严重的应上报作出处分或处罚。

- 时刻关注天气变化，如遇恶劣天气应尽快撤回人员和船只至安全处，防止事故发生。

- 工作期间应定时巡查管理区域藻情，如有变化应及时上报管理群并做出打捞力量调整，防止出现有藻无人处理，聚集、发白、发臭等现象。

- 下班时应检查人员及设施设备状况，以防意外。关闭切断水电，锁好门、窗，电柜箱等，确保安全后方可离开回家。

- （2）蓝藻打捞片区队长工作细则

- 片区队长应每日至少提前半小时到达工作岗位，具体以各自管理的片区范围为准。

- 片区队长应全面巡查各自管理的片区蓝藻及垃圾、漂浮物等规模及分布情况，拍摄水印照片，上传至管理群。

- 片区队长应根据前一日的工作信息及当日的巡查情况，做好台账记录并上报管理群。

- 片区队长应根据当日的气候、风向及现场巡查综合情况，向管理群提出打捞人员、打捞设备及物料的调配要求，安排管理片区各打捞点日常打捞作业人员分工。每日在开展作业前要把每个点位的人员到岗情况及作业分工情况上报项目负责人。

- 片区队长应观察片区队员的身体状况和精神状况，避免带病上岗。严格按照打捞作业的要求对其进行监督考核管理。

- 打捞作业过程中，片区管理队长负责各打捞作业点位的日常物料、设备领用及使用情况的跟踪登记工作。

- 片区队长应在工作期间定时巡查管理区域的整体情况，并实时将相应的巡查水印照片上报管理群，接受项目管理负责人的考核。同时，根据巡查水印照片的情况对其管理的各点位打捞人员进行考核管理。

- 片区队长要做好其管理片区各点位的人员考勤、人文关怀、团队协作等管理工作。高温期间合理安排打捞人员的工作及轮休，如遇恶劣天气应尽快撤回人员和船只至安全处，防止事故发生。

片区队长要在当日作业结束后，负责物料、设备清点归位，检查其管理片区各点位设施设备的完好状况。关闭水电，锁好门、窗，电柜箱等，确保安全后方可离开。

- 4、应急先锋人员及应急预备人员为蓝藻高峰期及应急时期配备的人员，具体情况由招标人按实际情况安排。

- 5、服务标准

①打捞时间：每年由滨湖区水利局蓝藻办确定蓝藻、水草打捞开始与结束时间，2025年开始时间为3月1日，结束时间为11月30日（每年蓝藻结束时间由市蓝藻办确定）。

湖面漂浮物打捞时间：全年：每天八小时，具体开始结束时间以实际安排为准。如遇蓝藻、水草爆发高峰期，工作时间根据实际情况调整，工作时间不低于9小时。湖面漂浮物、蓝藻、水草等需当天运送到指定地点并处理完成。具体按照甲方要求提供服务。

②藻水分离处置要求：配备必需的技术人员和值班人员，保证藻水分离站正常运转。重点对藻水分离站操作人员进行技能培训，严格遵守操作规程，牢记技术要领，规范作业。确保每天将打捞的藻水及时进行藻水分离处理，藻浆池、中转池内藻水不过夜；处理完的藻泥含水率不得超过85%。对设备、设施运行中出现的故障及时维修，并定期进行维修保养。

③打捞点人员要求：配足作业人员，特别是遇蓝藻爆发高峰期有充足的人员调配；每个打捞点必须保证打捞平台有人在岗，各打捞平台在中午休息时间需安排人员值守；湖上作业人员应熟识水性，具有水上作业经验；车、船操作人员必须具备相关资质，持证上岗；关键作业人员应能胜任其工作时间和工作强度；不得带病作业；人员在上岗前必须进行技能培训和安全教育培训。

④设备设施：全面掌握招标单位提供的设备设施情况，配足其他设备设施，满足蓝藻爆发高峰期的处理能力；做好设备维护保养及保管工作，及时维修、更换；详细记录设备设施运行维护情况。

⑤工作汇报要求：每天早上各蓝藻点上班后，由蓝藻打捞承包方于7点45分前将当天蓝藻观测情况及前一天死鱼数量汇总并报送防洪工程管理处蓝藻科并由防洪工程管理处蓝藻科上报至区蓝藻办；蓝藻打捞承包方于每天中午12点前报送三张蓝藻数据报表至防洪工程管理处蓝藻科并由防洪工程管理处蓝藻科上报至区蓝藻办（表格分别为：（马山街道）滨湖区太湖蓝藻及“湖泛”发生情况巡查、监测表，（马山街道）分离站日报表，（马山街道）蓝藻水草日报表）。上报内容及时间根据上级要求进行适时调整。

⑥台账工作要求：在日常工作中，必须建立工作运行台账，包括蓝藻打捞点台账记录明细表、藻水分离站运行记录表、车船加油记录台账、其他用油设备用油台账、车辆出动情况台账、物资领用情况记录台账等，详细记录每天的设备人员、打捞运输、运行维护、藻水处理情况等，数据做到详实准确，每日汇总后上报，不得拖延或不报，不得弄虚作假。

⑦安全防范：做好人员、消防等安全措施，水上作业时配置必要的救生衣、救生圈、灭火器等安全设施，严禁违规指导及操作，及时发放夏季劳保用品，作业时穿戴工作服、救生衣，炎热高温时节注意合理安排打捞时间，避开正午时段，足额发放防暑用品，保障人员安全。藻水分离站作业严格遵守操作规程，牢记操作要领，严禁违章操作，对设备进行日常检查维护，确保人员和设备的安全。

6、服务要求：

①各类设施设备维修养护：要对包括打捞运输车船、机泵、打捞平台、输藻管道、藻水分离设施、挡藻围隔等在内的所有设施设备组织全面检查，确保设备、设施的稳定运行。蓝藻打捞期间，设备、设施出现故障应及时安排抢修，确保蓝藻打捞正常运营。

②加强蓝藻队伍建设：根据气象条件，密切关注太湖藻情、草情及死鱼情况，及时组建打捞队伍，确保人员及时到岗。具备蓝藻（水草）打捞处置能力，同时进一步抓好应急打捞队伍建设，提前落实应急打捞人员。做好打捞人员培训和安全教育，确保队伍随时拉得出、拉得响。

③完善应急物资储备

要认真贯彻落实市政府相关文件、会议要求，以街道为单位,迅速建立健全蓝藻湖泛应急物资储备机制，储备数量按照一个街道不少于2公里围隔、10台吸藻泵、20台增氧曝气机的标准落实。沿湖芦苇荡、湿地较多的地区还应落实应急吸藻车辆储备。

7、其他有关说明

（1）本项目服务所需的蓝藻打捞船只等设施设备由采购人提供部分，船只及物资清单详见附件，附件所列内容外的所需车辆、船只等设施设备由乙方提供。并且所有使用车辆船只等设备设施的日常维保费用、人员费用、汽柴油费用、劳保用品（包含但不限于：救生衣、下水裤、雨鞋、工作服、劳保用品（包括手套、毛巾、帽子等）、防暑用品、打捞用镰刀、铁耙、铁叉、抄网、箩筐、粪勺、尼龙绳12MM）、水电费、易耗设备采购费，三座藻水分离站使用期间维修保养费用，打捞平台等零星维修费用等相关费用均已包含在投标总价内，采购人不另行支付。

（2）付款方式：合同签订后支付合同金额30%预付款，服务费用每月度经考核通过后结算支付一次（预付款在第一次付款时一次性扣回，不足扣回的顺延至下一付款期扣回，预付款金额全部扣除后,后续服务费不再扣除）。采购人每次付款前，中标供应商应开具等额发票。

乙方应协助甲方完成履约验收并无条件接受甲方组织的审计，以审计报告结果作为最终结算金额。若不审计，则以甲方不超合同价确定的结算价为准。

（3）如因上级政策调整，双方可提前终止合同，双方按实际发生的工作内容按实结算。

（4）考核细则

1、月度考核结算：实行100分制，如当月考核得分超过90分（含90分），不扣作业费用；如得分高于80分（含80分）低于90分，每低1分扣当月承包费用的1%；如得分高于70分低于80分，每低1分扣当月承包费用的2%。两张考核表汇总得分平均后计算当月考核得分。

2、投诉评分结算（另计）：按次数结算。经查实，每出现一次投诉，扣除作业经费1000元；每出现重复投诉，每次扣除作业经费1000元；在上级检查考核中产生负面影响的，每次扣除作业经费2000元。

3、年平均考核低于70分的，采购人有权解除合同。

采购人有权根据实施情况对本考核办法及时作出修改。考核表详见附件。

- 甲方责任

1、为乙方蓝藻打捞人员提供必备的工作条件。

2、配合和支持乙方蓝藻打捞人员履行蓝藻打捞职责。

3、按合同约定的时间和方式向乙方支付太湖水治理服务费。

- 乙方责任

1、乙方共指派 名工作人员，其中项目负责人： ，小队长：   人，船队长：   人，垃圾运输司机：     人，船员：   人，日常打捞人员：   人，应急先锋人员（每年按照4个月考虑）：   人，应急预备人员（每年按照1个月考虑）：   人，设备船只管理人员：   人，内勤作业人员：   人，三座分离站工作人员：    人。

2、工作人员应严格履行岗位职责要求，并遵守甲方符合法律规定的各项规章制度。

3、按甲方要求及合同约定完成服务，配合后续的蓝藻处置工作，以确保保障区域内不发生蓝藻堆积发白发臭，引发大面积湖泛的现象。

4、选派的工作人员必须经过正规的培训，无不良记录。

5、为工作人员配备制服及基本装备，并负责工作人员的工资。

6、加强对工作人员的在岗培训、监督和管理，确保服务质量。

7、一切安全事宜由乙方负责。

8、设备、车船配置详见清单。

- 蓝藻打捞服务费及支付方式

- 合同金额（含税）:（大写）        元；（小写）¥          元。

- 乙方应协助甲方完成履约验收并无条件接受甲方组织的审计，以审计报告结果作为最终结算金额。若不审计，则以甲方不超合同价确定的结算价为准。

- 支付方式： 合同签订后支付合同金额30%预付款，服务费用每月度经考核通过后结算支付一次（预付款在第一次付款时一次性扣回，不足扣回的顺延至下一付款期扣回，预付款金额全部扣除后,后续服务费不再扣除）。采购人每次付款前，中标供应商应开具等额发票。

- 考核结算结果：详见附件《考核细则表》。

- 服务期限

服务期限：              。

- 违约责任

- 乙方无正当理由，违反有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，按照采购文件要求进行处理；

2、依据本合同，由于乙方人员在工作时的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，乙方负责承担赔偿责任。

- 合同的变更及终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、本合同终止时，乙方应协助甲方做好交接和善后工作。

- 合同生效及其他

1、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，应先协调解决。如协商不能解决，双方可向需方所在地人民法院提起诉讼。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3、甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

4、本合同经双方代表人签字且双方盖章后生效。

第十条 双方认为需要约定的其他事项

（1）蓝藻、漂浮物、水草打捞考核细则表

| 序号 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 队伍建设 | 8 | 1、组建蓝藻、水草打捞专业打捞队伍。组建蓝藻、水草应急队伍。发现未按要求实施扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 2、用工须符合国家相关法律法规。船舶驾驶员、船员以及运输车辆驾驶员应持相应的技术证书上岗。发现未按要求实施扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 3、对打捞人员及船舶等设备操作人员、运输车驾驶员每年组织不少于两次的技能培训和安全教育。发现未按要求实施扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 4、蓝藻打捞处置船只等设备配备到位，满足实际工作需求。未满足要求，扣2分。 |  |  |
| 2 | 工作制度 | 12 | 1、组建常态化的蓝藻打捞组织机构。发现未按要求实施扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 2、制定蓝藻打捞及处置工作方案，制定蓝藻打捞应急预案。发现未按要求实施扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 3、建立蓝藻巡查预报、统计日报、资金管理、日常管理、安全生产制度，制定各岗位规章制度。发现未按要求实施扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 4、建立健全工作台账，没有建立的扣2分，台账内容包括每日巡查记录、打捞量、处理量等。台账内容不全或不符合事实的，发现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 5、建立蓝藻巡查制度。蓝藻应急防控期间，开展每日巡查，做到蓝藻巡查、打捞情况报告。信息报送不及时的，每次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 工作秩序 | 30 | 1、每日各打捞点安排打捞人员数量和打捞船只数量应满足藻情打捞需求。发现未按要求实施一次扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 2、各打捞点配备的固定打捞设备、设施，在具备打捞条件下，应按要求运行打捞。发现未按要求实施一次扣3分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 3、工作期间，辖区水域有蓝藻的区域必须有人员和设备进行处理，不具备打捞条件的应安排船只或设备进行增氧作业。蓝藻易集聚处、蓝藻移动缓慢区域在具备打捞条件时，应安排船只或其他设备进行打捞，蓝藻暴发期间及时增派打捞人员及船舶。发现未按要求实施一次扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 4、打捞运行期间，工作人员偷懒怠工、不服从督查人员现场管理的。发现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 5、工作时间及中午非工作时间段，各蓝藻打捞平台必须有人员值守，如没有人员值守的，发现一次扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 6、发现有临水和水上作业不戴或不正确佩戴救生衣的，工作期间饮酒、穿拖鞋等有安全隐患行为的，不顾安全生产违章作业的。发现1次扣3分，扣完为止 |  |  |
| 4 | 工作成效 | 50 | 1、因人为管理不当，导致负责区域出现蓝藻聚集、发白发臭、引发黑水团的。发现一次扣5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 2、因打捞不力造成沿岸区域水草、垃圾当天未清理干净，死鱼等动物尸体未在当天清理干净（恶劣天气无法出船除外）。发现1次扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 3、因使用不当，造成设备故障、损坏，导致停运不能正常生产的。发现1次扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 4、蓝藻、水草打捞后续处置安全规范，不得造成二次污染。如有违规，发现一次扣5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 5、出现安全事故，每次扣10-50分扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 6、在上级组织的重大检查活动中，出现通报批评的每次扣1-10分(街道级：1分，区级：扣2分，市级：扣3分，省级：扣5分，省级以上单位：扣10分)，扣完为止。反之同等加分。 |  |  |
| 合 计（100分） |  |  |  |  |  |

（2）藻水分离站考核细则表

| 序号 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度 管理(20) | 制度 建设(5) | 建立完善各项管理制度，包括生产管理制度、安全管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、岗位工作职责等均应齐备。每缺一项，扣1分；各项操作规程应健全、完善。每缺一项，扣1分。 |  |  |
|  |  | 环境 卫生(5) | 建筑物外观整洁、无明显的破损、渗漏、污染；照明设施完好；绿化、景观良好，无杂草杂物；办公室、值班室、宿舍、操作间、机房内物品摆放整齐，卫生整洁，无烟头污渍等，照明齐全有效；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌，有一项不符，扣1分。 |  |  |
|  |  | 行业监督(5) | - 配合行业管理部门的监督检查，考核期内受行业管理部门通报批评一次扣1-5分，区级1分，市级2分，省级3分，省级以上5分。 |  |  |
|  |  | 人员配备(5) | 操作人员需经过一定的培训，合格上岗。发现一处且未更正，扣1分。 |  |  |
| 2 | 生产运行管理(50) | 生产 (20) | 在具备运行条件的情况下，藻水分离设施要保持满负荷运行，不得出现藻水囤积现象，发现一次扣5分；按日向主管部门报送蓝藻处理量，藻泥生产量，未按规定报，出现一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 设备管理(20) | - 设备外观整洁；螺栓齐全牢固；无渗漏，润滑充分；主要设备设施符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；发现一起不符合扣2分； - 药粉桶内干净，搅拌机运转时无卡死等现象，表面干净，发现一起扣2分； - 水泵运行安全平稳，干净，无油污、杂物，安装正确，牢固，无缺件，进出水正常，发现一起扣3分； (4)查看设施设备维修养护计划及实施记录。有计划并按时实施得分；未按时完成，发现一起扣2分； (5)查看临时抢维修记录。查看抢维修记录，无特殊原因未及时完成维修的，发现一起扣5分。 |  |  |
|  |  | 台账管理(10) | 运营管理期内，按月建立运行台账。台账资料完整、安全，数据真实可靠，(1) 未按要求建立运行台账的，扣2分；(2)台账不完善、不规范且不改正的，扣5-10分。 |  |  |
|  | 安全 管理( 30分) | 现场检查(10) | 操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所配备有安全防护仪器、仪表、器具；危险品、易燃、易爆品符合相应的管理规定。发现一项安全隐患扣3-10分。 |  |  |
|  |  | 应急预案(10) | 应急预案应包括工艺、管道、停电等突发事故及火灾等重大安全事故的专项预案，缺一项扣2分；根据实际情况，定期组织演练，无演练扣5分； |  |  |
|  |  | 安全培训(10) | 安全培训要有计划，结合工作岗位对职工进行安全教育，安全教育台账齐全。有一项不符合，扣2分。 |  |  |
| 合 计（100分） |  |  |  |  |  |

附件1.船只汇总表

| 序号 | 停靠地 | 船只名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海纺工 | 蓝藻吸001(曝气船） |
|  |  | 蓝藻吸003(曝气船） |
|  |  | 蓝藻吸005(曝气船） |
|  |  | 蓝藻吸006(曝气船） |
|  |  | 蓝藻吸007(吸藻船） |
|  |  | 蓝藻吸008(曝气吸藻船） |
|  |  | 蓝藻吸010(曝气吸藻船） |
|  |  | 蓝藻吸222(曝气吸藻船） |
|  |  | 蓝藻吸225(曝气吸藻船） |
|  |  | 蓝藻吸237(曝气船） |
|  |  | 蓝藻吸243(吸藻船） |
|  |  | 滨湖水利02(吸藻船） |
|  |  | 滨湖水利03(吸藻船） |
|  |  | 滨湖水利04(吸藻船） |
|  |  | 滨湖水利05(吸藻船） |
|  |  | 滨湖水利018(吸藻船） |
|  |  | 滨湖水利010301(吸藻船） |
|  |  | 滨湖水利010302(吸藻船） |
|  |  | 马山水利001（打捞铁船） |
|  |  | 马山水利38（打捞铁船） |
|  |  | 马圩捞草003（打捞铁船） |
|  |  | 马圩捞草004（打捞铁船） |
|  |  | 马圩捞草005（打捞铁船） |
|  |  | 马圩捞草006（打捞铁船） |
|  |  | 马圩捞草008（打捞铁船） |
|  |  | 马圩捞草009（打捞铁船） |
| 2 | 月亮湾 | 监测控藻018（控藻船） |
|  |  | 储藻011（储藻船） |
|  |  | 储藻012（储藻船） |
|  |  | 储藻013（储藻船） |
|  |  | 储藻020（储藻船） |
|  |  | 储藻021（储藻船） |
|  |  | 储藻022（储藻船） |
|  |  | 滨湖水利030301（储藻船） |
|  |  | 滨湖水利030302（储藻船） |
|  |  | 滨湖水利001（割草船） |
|  |  | 滨湖水利007（割草船） |
|  |  | 马圩捞草002（打捞铁船） |
| 3 | 千波桥 | 滨湖水利017（吸藻船） |
|  |  | 马山水利003（打捞铁船） |
|  |  | 马圩捞草007（打捞铁船） |
| 4 | 武进港 | 滨湖水利020101（割草船） |
|  |  | 滨湖水利020301（割草船） |
|  |  | 马圩捞草001（打捞铁船） |
|  |  | 马山水利004（打捞铁船） |
|  |  | 苏锡渔20951（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20323（退捕渔船） |
|  |  | 辅助用船（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20093（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20096（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20354（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20367（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20930（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20933（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20934（退捕渔船） |
|  |  | 滨湖水利003（割草船） |
| 共计 |  | 吸藻船10艘，曝气船5艘，曝气吸藻船4艘，割草船5艘，储藻船8艘，控藻船1艘，打捞铁船13艘，退捕渔船10艘，共计56艘。 |

附件2.车辆汇总表

| 序号 | 车辆类型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重型载货专项作业车 | 辆 | 1 | 中标单位负责车辆维修及日常维修保养、保险费用。 |
| 2 | 重型载货专项作业车 | 辆 | 1 |  |
| 3 | 重型载货专项作业车 | 辆 | 1 |  |
| 4 | 重型载货专项作业车 | 辆 | 1 |  |

附件3.仓库物资汇总表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变径 |  | 26 | 个 |  |
| 2 | 活接 | 3寸 | 63 | 个 |  |
| 3 | 喷枪 |  | 27 | 把 |  |
| 4 | 进水管 | 3寸 | 14 | 根 |  |
| 5 | 进水管 | 4寸 | 26 | 根 |  |
| 6 | 汽油机 | 3寸 | 34 | 台 |  |
| 7 | 汽油机 | 4寸 | 13 | 台 |  |
| 8 | 出水管 | 3寸 | 53 | 根 |  |
| 9 | 全自动救生衣 |  | 236 | 件 |  |
| 10 | 灭火器 |  | 106 | 个 |  |
| 11 | 下水裤 |  | 22 | 条 |  |
| 12 | 蓝藻网 |  | 2 | 条 | 自制 |
| 13 | 长柄铁耙 |  | 3 | 个 |  |
| 14 | 短柄铁耙 |  | 16 | 个 |  |
| 15 | 工业排风扇 |  | 11 | 个 |  |
| 16 | 油桶 | 20L | 65 | 个 |  |
| 17 | 粪勺 |  | 52 | 个 | 自制 |
| 18 | 海斗 |  | 84 | 个 | 自制 |
| 19 | 翻车六叶 |  | 12 | 台 | 区划拨 |
| 20 | 翻车四叶 |  | 3 | 台 | 区划拨 |
| 21 | 柴机油 | 尊龙T300 | 70 | 斤 | 一桶 |
| 22 | 高压油管 |  | 8 | 根 |  |
| 23 | 回油管 |  | 10 | 根 |  |
| 24 | 挂浆耳朵 |  | 11 | 个 |  |
| 25 | 水龙头 |  | 10 | 个 |  |
| 26 | 空气滤芯 |  | 2 | 个 |  |
| 27 | 排气管 |  | 38 | 根 |  |
| 28 | 消声器 |  | 25 | 个 |  |
| 29 | 启动轴齿轮 |  | 15 | 个 |  |
| 30 | 衬套 | 23*50 | 10 | 个 |  |
| 31 | 衬套 | 31*38 | 35 | 个 |  |
| 32 | 油封 | 44*62*5 | 20 | 个 |  |
| 33 | 油封 | 44*62*10 | 8 | 个 |  |
| 34 | 菱形螺帽 |  | 20 | 个 |  |
| 35 | 进油管铜片 |  | 52 | 片 |  |
| 36 | 雅马哈油管 |  | 12 | 根 |  |
| 37 | 花键轴 |  | 14 | 根 |  |
| 38 | 汽油机叶轮 |  | 1 | 个 |  |
| 39 | 挂浆传动轴 | 1米 | 12 | 根 |  |
| 40 | 挂浆叶轮 |  | 12 | 个 |  |
| 41 | 拖尼 |  | 16 | 个 | 铁船配件 |
| 42 | 铁水箱 |  | 6 | 个 |  |
| 43 | 尾气处理液 | 玉柴 | 20 | 桶 |  |
| 44 | 启动马达 |  | 1 | 个 |  |
| 45 | 出水皮圈 |  | 232 | 个 |  |
| 46 | 启动绳 |  | 121 | 根 |  |
| 47 | 活接 | 4寸 | 8 | 个 |  |
| 48 | 抱箍 |  | 46 | 个 |  |
| 49 | 进水管黑胶 |  | 20 | 个 | 配送 |
| 50 | 出水管笌 | 3寸 | 12 | 个 |  |
| 51 | 出水管笌 | 4寸 | 34 | 个 |  |
| 52 | 出水管 | 4寸 | 6 | 根 |  |
| 53 | 浮球泵 |  | 7 | 台 | 区划拨 |
| 54 | 柴油机 |  | 20 | 台 | 需维修 |
| 55 | 曝气马达叶轮 |  | 1 | 个 | 配送 |
| 56 | 平垫 | 4寸 | 183 | 个 |  |
| 57 | 平垫 | 3寸 | 160 | 个 |  |
| 58 | 进水管笌 |  | 14 | 个 |  |
| 59 | 进水管笌 |  | 8 | 个 |  |
| 60 | 快接 | 3寸 | 1 | 个 | 配送 |
| 61 | 快接 | 4寸 | 1 | 个 | 配送 |
| 62 | 进水滤网 | 3寸 | 10 | 个 |  |
| 63 | 进水滤网 | 4寸 | 6 | 个 |  |
| 64 | 拉盘 | 3寸 | 7 | 个 |  |
| 65 | 拉盘 | 4寸 | 13 | 个 |  |
| 66 | 四冲程机油 |  | 45 | 瓶 | 25瓶1箱 |
| 67 | 汽油机火花塞 |  | 13 | 个 |  |
| 68 | 防毒面具 |  | 12 | 个 |  |
| 69 | 急救包 |  | 587 | 个 | 区划拨 |
| 70 | 尼龙绳 | 20号 | 245 | 斤 | 480一捆 |
| 71 | 尼龙绳 | 16号 | 58 | 斤 |  |
| 72 | 吸藻船垃圾网 |  | 7 | 个 | 自制 |
| 73 | 三角带 |  | 36 | 条 |  |
| 74 | 蓝藻网 |  | 300 | 米 |  |
| 75 | 毛竹梢 |  | 170 | 根 |  |
| 76 | 油箱 |  | 25 | 个 |  |
| 77 | 海斗环 |  | 100 | 个 |  |
| 78 | 工作服 |  | 114 | 件 | 区划拨 |
| 79 | 竹箩筐 |  | 70 | 个 |  |
| 80 | 吊桶 |  | 28 | 个 |  |
| 81 | 编织袋 |  | 200 | 只 |  |
| 82 | 补网梭子 |  | 20 | 个 |  |
| 83 | 电解液 |  | 360 | 瓶 | 60一箱 |
| 84 | 刮板 |  | 11 | 个 |  |
| 85 | 滚筒刷 |  | 2 | 把 |  |
| 86 | 钢丝刷 |  | 6 | 把 |  |
| 87 | 漏斗 |  | 37 | 个 |  |
| 88 | 油锯锯条 | 72+ | 10 | 条 |  |
| 89 | 油锯锯条 | 50+ | 1 | 条 |  |
| 90 | 油锯火花塞 |  | 9 | 个 |  |
| 91 | 进油管 |  | 8 | 根 |  |
| 92 | 油门开关 |  | 10 | 个 |  |
| 93 | 镰刀 |  | 135 | 把 |  |
| 94 | 彩料布 | 4*8 | 1 | 块 |  |
| 95 | 翻车电机 |  | 2 | 台 | 返修 |
| 96 | 安全帽（旧） |  | 100 | 只 |  |
| 97 | 铁叉 |  | 3 | 把 |  |
| 98 | 救生圈 |  | 2 |  |  |

第四章 采购需求

一、项目介绍

项目名称：2025年度太湖专项治理服务

采购人：无锡太湖国家旅游度假区防洪工程管理处

预算金额：9000000元

采购方式：公开招标

项目概况：在无锡太湖国家旅游度假区所属辖区内太湖沿线、武进港等约42km范围内，按要求完成打捞任务，配合后续的蓝藻处置工作。由专业作业单位进行日常性打捞保洁，确保片区内水面洁净，达到湖面无蓝藻、无杂草、无漂浮废弃物。

服务期：1年。

质量要求：满足采购人需求。

服务地点：无锡太湖国家旅游度假区所属辖区内太湖沿线、武进港等地区。

二、蓝藻打捞方式及标准作业流程

- 1、离岸打捞

（1）采用蓝藻打捞处理船只

采用蓝藻打捞处理船只进行离岸深水区蓝藻清扫作业，蓝藻打捞船将藻水吸取到船体上的分离装置（滚动筛）进行分离浓缩，浓缩减容后的藻水先储存在船上藻水收集舱，再依次转载到藻水运输船、近岸吸藻装置或岸上吸藻车，由近岸吸藻装置或吸藻车运送至藻水分离站进行处置。（湖中藻水→采集、分离装置→藻水收集舱→藻水运输船、近岸吸藻装置、吸藻车转运→藻水分离站处置）

（2）采用吸藻船、储藻船只

采用吸藻船、储藻船只进行离岸打捞，由吸藻船只进行吸藻作业，将藻水吸入储藻船只内，再由储藻船将藻水运输到近岸吸藻装置或岸上吸藻车，由近岸吸藻装置或吸藻车运送至藻水分离站进行处置。（湖中藻水→吸藻作业→藻水运输船、近岸吸藻装置、吸藻车转运→藻水分离站处置）

2、沿岸打捞

采用人工打捞配合近岸吸藻装置、吸藻车进行沿岸蓝藻清扫作业。沿岸蓝藻聚集区水位浅、地形复杂，不适宜蓝藻打捞船只行驶，由打捞工人先将垃圾、漂浮物等进行清理，采取汽油泵进行冲洗作业；如仍有蓝藻聚集，则进行人工下网，通过拉网、驱赶将蓝藻围入近岸吸藻装置或藻水吸取到岸上吸藻车上，并运送至藻水分离站进行处置。（湖中藻水→人工清理垃圾、漂浮物等→汽油泵冲洗→人工下网围藻→使用近岸吸藻装置或吸藻车转运→藻水分离站处置）

3、分散打捞

当水域存在零散蓝藻，蓝藻打捞船和吸藻车等设备无法开展作业时，调配打捞人员进行分散人工打捞。在蓝藻发生点，由打捞人员在岸边或小船上使用打捞网兜、长柄勺子等工具将蓝藻打捞至收集桶或船舱，集中运送到指定地点由吸藻车吸取，并运输至藻水分离站进行处置。（湖中藻水→人工打捞→收集桶/收集船→吸藻车转运→藻水分离站处置）

4、蓝藻运输

蓝藻均应于打捞当日送入藻水分离站。提前妥善处置陈藻，清理堆放场所，保障高峰期蓝藻打捞处置需求。

5、应急打捞

太湖蓝藻暴发分为重大事件、较大事件和一般事件三级。对应响应级别分别为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级。启动Ⅲ级应急响应时，由水利站负责人担任总指挥，作业单位组织蓝藻打捞应急突击先锋队约30人，实施应急打捞作业；启动Ⅱ级应急响应时，由建设局主要负责人担任总指挥，作业单位组织蓝藻打捞应急预备队约40人，加入应急突击作业，实施应急打捞；启动Ⅰ级应急响应时，由度假区蓝藻打捞分管领导担任总指挥，作业单位组织蓝藻打捞应急突击联动队约70人，加入应急突击作业，实施应急打捞。

- 三、垃圾、水草、漂浮物等打捞方式及标准作业流程

作业单位必须将清理打捞出来的垃圾、水草、漂浮物等上岸集中堆放在指定地点，统一处理，打捞起来的垃圾不能乱丢。如发现水体黑臭或受污染要及时上报。确保湖面无垃圾、无杂物。湖面保洁垃圾收集后应密闭收集转运、堆放滞留时间不得超过一天，日产日清，不得随意处理。湖面保洁作业应符合有关水上作业安全的标准和规定。

如遇城市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，中标供应商应无条件服从招标单位和监管部门的统一安排和调度，配合做好湖面突击性保洁工作。

- 四、人员配置及要求

1、供应商须构建由足够数量的专业服务人员组成的项目服务团队为本项目服务，要求如下：

①人员基本满足以下要求：项目负责人：1人，片区长：3人，小队长：5人，船队长：2人，运输司机（蓝藻、垃圾）：4人，船员：16人，日常打捞人员：35人，应急先锋人员（每年按照4个月考虑）：50人，应急预备人员（每年按照1个月考虑）：60人，设备船只管理人员：1人，内勤作业人员：1人，三座分离站工作人员：12人。

人员工作具体时间安排：每天工作时长为8小时，根据季节不同，排班时间会有所调整。

- ②招标人提供的设备、车船信息：清单详见附件。招标人提供的设备、车船只是日常打捞作业设备的一部分，需另行配备相关设备、车船，且相关费用综合考虑进投标报价中。

- 岗位职责

（1）项目负责人

- 根据项目目标和需求，制定详细可行的项目计划，包括进度安排、资源分配等，并负责协调相关资源，如人力、物力和财力等，确保项目顺利启动。

- 组建并领导项目团队，明确团队成员的职责和分工，定期组织团队会议，解决团队成员之间的冲突和问题，营造良好的团队氛围，提高团队凝聚力和工作效率。

- 作为项目对外沟通的核心，与委托方、合作单位、监管部门等保持密切沟通，及时汇报项目进展、协调解决问题，确保各方对项目的理解与支持。

- 建立项目质量管理制度和标准，对项目的各个环节进行质量监控，确保项目成果符合质量要求。

- 定期检查项目进度，及时发现偏差并采取有效纠正措施，确保项目完成进度。

- 对项目进行全面总结，分析项目成功经验和不足之处，为后续项目提供参考和借鉴。

- 片区长

- 在项目负责人的领导下，当好参谋，认真做好蓝藻巡查、打捞处理等工作，发现问题及时汇报项目负责人，确保太湖水源安全。

- 负责执行项目负责人建立的管理制度及标准，保证蓝藻打捞工作顺利进行。

- 加强对蓝藻打捞人员现场教育，遵守交通和安全法规，确保蓝藻打捞安全无事故。

- 管理维护好蓝藻打捞的各种设施、设备。

- 负责督促做好每天蓝藻、水草、死鱼处置数量及打捞情况的上报工作。

- 保证蓝藻打捞的“日产日清”顺利完成，全面掌握每天的藻情情况。

- 藻情严重时，应及时与其余片区长沟通并调度打捞人员和设备并汇报项目负责人。

- 认真及时完成领导交办的各项工作。

（3）船队长

船队长是负责统领和管理船队运行的职位，主要负责确保船队安全、顺利地执行任务，并协调船员工作和团队合作。船队队长需要具备良好的管理能力、决策能力和危机处理能力，以确保船队的高效运转。具体要求如下：

- 具备良好的领导和管理能力，能够有效指导和调动团队的工作。

- 具备出色的判断和决策能力，能够在紧急情况下迅速做出正确的决策，多关注天气预报，观察现场实际天气变化，特别是夏秋季节多发雷阵雨，应及时通知作业船只到安全点避风浪，牢记以人为本原则，确保人员、船只安全。

- 具备危机处理能力，能够应对突发事件和危险情况，保护船队和船员的安全。

- 负责管理调配辖区船队，监督船队作业情况。包括分配日常打捞任务，指导船员日常工作，制定船员值班表和轮班计划，确保每位船员履行职责。

- 确保船队的航行安全，监管船只安全运作，包括航行规范、应急措施、设备的维护和使用等。及时应对突发事件和紧急情况，保护船员的生命财产安全。

- 负责安排和执行航行任务，确保船队按时抵达目的地。安全高效完成上级安排的打捞任务。

- 监管船只及船员，未经批准船只不得带无关人员，不得用于业务范围以外作业，不得私用。

（4）打捞点小队长

- 遵纪守法、思想端正、作风正派、公平公正、有参与太湖治理工作的热情。

- 打捞点队长必须按物业公司规定时间提前半小时到岗。到岗后，全面巡查了解责任范围藻情及垃圾情况，并及时上报上级片区负责人，提出打捞人员及设备调配要求。

- 打捞点队长到岗后做好台账记录，并按时拍照上报，不可有误。

- 队员上岗前，队长认真检查打捞人员身体状况，有问题的打捞人员不得安排有风险作业或劝令回家休息。打捞人员在工作期间，必须穿戴工作服及救生衣，不得有影响工作的服饰。

- 按藻情合理安排船舶出航，明确打捞人员岗位分工及工作要求并做好监管。

- 工作期间，应时刻掌握工作进度，藻情变化，藻情加重应及时上报增调相应打捞力量。

- 关注天气预报，时刻注意天气变化，遇雷暴等恶劣天气，应尽快安排作业船和作业人员到安全点避风，人员必须全部上岸，防止安全事故发生。高温期合理安排打捞人员工作及轮休。

- 负责打捞点用电、用油、用水等安全责任制度的落实与管理。

- 负责保管好申领的物资及打捞点设备设施，公共工具设备。船舶未经批准不得用作其他用途，不得私用。

- （5）运输司机（车辆驾驶人员）

- 1）岗位管理

- 遵守“道条”，严禁酒后开车，严禁超速行车，严格按照“治太护源”“旅游精品”的指导思想，规范驾驶行为，指导工作。

- 精心爱护车辆，正确使用车辆。收车必须查清工具，如发现缺失立即上报。

- 改变观念，彻底清除“离地三尺，高人一等”的错误思想，搞好内外部团结，汇报反映问题必须实事求是，认真做好批评与自我批评。

- 以上制度车队全体人员，必须严格遵守，违反者按相关处理办法处理。

- 2）车辆管理

- 车辆实行定人定车统一安排，其主要任务是保证蓝藻打捞用车，任何人不得以任何理由阻挠或延误出车时间。

- 派车范围为无锡市滨湖区马山街道各蓝藻打捞点。

- 用车的管理

- 蓝藻打捞车辆每日做好出车登记。

- 蓝藻点急需调派车辆，有车队长向站部汇报后同意，方可派车。

- 严禁蓝藻车搭乘无关人员，发现查处一次扣罚50-100元，累计两次解除驾驶员岗位。

- 车辆必须定点停放，下班后任何驾驶员及车队队长不得私自用车，违者将扣当月工资的20%，如出现交通事故，本人承担。

- ④车辆保养和维护管理

- 驾驶员要经常维护保养车辆，随时保证车况良好，车内清洁卫生。

- 本着节约开支的原则，汽车一般故障由驾驶员本人自行修理，凡需送修理厂进行检修换件，由驾驶员提前报告车队长，经站部批准同意后进行维修。

- 3）驾驶人员的管理

- 驾驶人员要认真执行车队管理规则，坚持工作岗位，做到出车及时。

- 做好车辆日常维护保养，车容整洁，出车前必须对车辆进行检查，严禁车辆带“病”行驶。

- 在工作中一定不带情绪。

- 4）安全管理

- 每位驾驶员必须牢记“安全第一”这个宗旨，安全行车，做到安全无事故。

- 每位驾驶员需签订安全责任书，确保蓝藻打捞安全行车。

- 严禁驾驶员在工作时间打扑克、饮酒、不服从工作安排，违者解除驾驶员岗位。

- （6）船员岗位职责

- 遵纪守法，持岗上证。

- 在驾驶员的指导下，认真检查船只状态是否安全，做好船舶的出航准备工作。

- 在出航时，禁止酒后驾驶、擅离工作岗位，禁止穿着拖鞋或硬质塑料底鞋，杜绝各种不规范操作行为的发生。

- 航行结束，搞好全船上、下甲板及各舱室内外卫生工作，保持船舱整洁。

- 蓝藻打捞作业时，正确操作蓝藻打捞设备，配合其他打捞人员进行作业，提高打捞效率。

- 与打捞无关人员禁止上船，公船不得用于蓝藻打捞业务以外作业，不得公船私用。

- 团结和谐，确保治理，认真听取上级下达的各项指令精神，服从领导的工作安排。

- （7）日常打捞人员岗位职责

- 遵纪守法，热爱本职工作，服从管理层、打捞点队长的工作安排。

- 各打捞人员必须认真工作，按时高质量完成打捞任务，不得消极怠工，合理安排轮休时间。

- 根据当天各点蓝藻量的多少，各打捞人员必须服从轮岗或调度的规定。

- 工作期间，严禁喝酒，杜绝各种不规范操作行为发生；工作期间着装整洁规范，必须穿着工作服和救生衣，严禁穿拖鞋等作业。

- 工作期间，不得擅自串岗、离岗；不得做与本职工作无关的事情，如捕鱼等，不得私用公共设施设备。

- 加强各打捞人员和汽车、船只之间的互相合作，搞好内部团结，严禁产生内部矛盾和惹是生非等情况的发生。

- 一旦发现如喝酒等违规行为，轻则扣除当日工资，重则辞退。如出现意外情况，后果自负。

- 注重打捞形象，不得随意与无关人员大谈无根据、夸张、假想、虚假的职业信息，不得私自接受媒体采访，对人礼貌，少说话多做事。

- 上下班注意行车安全，遵守交通规则，平平安安上班，高高兴兴下班。

- （8）设备船只物资管理人员岗位职责

- 点位队长根据蓝藻打捞需要向仓库申领物资并向片区巡查人员汇报物资申领情况及使用目的。

- 队长应对打捞点上所有设施、设备、工具的保管负责。负责指导打捞人员正确使用设施、设备、工具，杜绝或减少设施、设备、工具在作业过程中的损耗。

- 损坏的设施设备应及时报修，损坏的工具无修复价值的应上报仓库登记并做好回收。

- 4、打捞点已领物资经队长确认近期不再使用时应及时申报仓库回收及向巡查人员汇报物资退回仓库情况。

- 巡查人员应核实队长申领物资的真实使用需求信息并监管配送和回收过程。

- 当天工作结束后，队长应指挥队员收回布置在各处的设备和工具，打捞点有封闭或休息房的可存放物资，没有的可存放在平台专用铁柜内，贵重设备、工具应存放到就近仓库中（月亮湾仓库、总站仓库、北闸仓库）。有泥浆泵的打捞点应把马达包好防止淋雨。

- 队长在确保打捞点所有设备、工具安全归放好，断开水电，锁好门窗，确认无误后方可下班。

- （9）内勤作业人员岗位职责

- 负责对各类文件、资料、合同等进行分类、编号、归档和保管，确保文件资料的完整性和可查阅性。

- 及时收发各类文件、信件和传真等，做好登记和签收工作，并按照规定流程将文件准确传递给相关人员或部门。

- 对电子文档进行备份和更新，维护文档管理系统，确保电子文件的安全存储和便捷检索。

- 收集、整理和汇总来自各部门或业务环节的各类数据，如业务数据、人员数据等。

- 根据要求，对收集到的数据进行分析和处理，编制各类统计报表，如月度业务报表、财务报表、人员考勤报表等，确保报表数据准确、内容完整。

- 按照规定的时间，将报表和相关数据及时上报给上级部门或相关机构。

- 根据需求，负责物资的采购工作，包括供应商选择、价格谈判、合同签订等。同时，做好物资的入库、出库和库存盘点工作，确保物资库存合理。

- 对办公设备、生产设备等进行日常维护和管理，建立设备档案，记录设备、船只的使用、维修和保养情况，及时联系维修人员对故障设备进行维修，做好船只年审工作。

- 负责单位固定资产的登记、清查和盘点工作，定期对固定资产进行核对，确保资产账实相符。

- 完成领导交办的其他临时性任务和工作，如协助组织活动、参与项目调研等，为单位的整体工作提供支持。

- （10）三座分离站工作人员岗位职责

- 必须严格按照管理规程和安全生产的有关规定执行，严格实行考核制度。

- 开机前，操作人员必须根据检查表内容进行细致检查，确认设备一切正常后，方可进行操作。

- 在设备运行时，必须坚守岗位，严禁擅自离岗、串岗，时刻注意运行情况。

- 在运行中，一旦发现异常情况，必须立即停机检查，发现问题及时检修。

- 正常工作时间，操作人员每天应做好用药量、运行时间等记录。

- 工作期间，必须穿工作服、雨靴等，做好防护工作，防止出现意外伤害。

- 每天必须做好设备的日常维护工作，做好工作场所的环境卫生工作。

- 上下班不许迟到、早退，在上班时间，不得擅自离开自己的工作岗位和工作区域。

- 认真及时完成领导交办的各项工作、

- （11）应急先锋人员岗位职责

- 了解应急预案，明确自身在不同场景下的任务和职责，并积极参与应急演练，提升应急反应能力和协同配合能力。

- 在接到应急指令后，以最快速度集合并赶赴现场。

- 迅速对现场藻情情况开展处置工作。

- 具备良好的体能和耐力，能够在恶劣环境和高强度工作条件下持续工作。

- 面对不同的情况时保持冷静、沉着，具备较强的心理能力和应变能力。

- 认真及时完成领导交办的各项任务。

- （12）应急预备人员岗位职责

- 了解应急预案，明确自身在不同场景下的任务和职责，并积极参与应急演练，提升应急反应能力和协同配合能力。

- 接到预警信息后，按照预案要求，迅速做好个人准备工作，随时待命。

- 具备良好的体能和耐力，能够在恶劣环境和高强度工作条件下持续工作。

- 面对不同的情况时保持冷静、沉着，具备较强的心理能力和应变能力。

- 认真及时完成领导交办的各项任务。

- 五、服务标准

1、打捞时间：每年由滨湖区水利局蓝藻办确定蓝藻、水草打捞开始与结束时间，2025年开始时间为3月1日，结束时间为11月30日（每年蓝藻结束时间由市蓝藻办确定）。

湖面漂浮物打捞时间：全年：每天八小时，具体开始结束时间以实际安排为准。如遇蓝藻、水草爆发高峰期，工作时间根据实际情况调整，工作时间不低于9小时。湖面漂浮物、蓝藻、水草等需当天运送到指定地点并处理完成。

2、藻水分离处置要求：配备必需的技术人员和值班人员，保证藻水分离站正常运转。重点对藻水分离站操作人员进行技能培训，严格遵守操作规程，牢记技术要领，规范作业。确保每天将打捞的藻水及时进行藻水分离处理，藻浆池、中转池内藻水不过夜；处理完的藻泥含水率不得超过85%。对设备、设施运行中出现的故障及时维修，并定期进行维修保养。

3、打捞点人员要求：配足作业人员，特别是遇蓝藻暴发高峰期有充足的人员调配；每个打捞点必须保证打捞平台有人在岗，各打捞平台在中午休息时间需安排人员值守；湖上作业人员应熟识水性，具有水上作业经验；车、船操作人员必须具备相关资质，持证上岗；关键作业人员应能胜任其工作时间和工作强度；不得带病作业；人员在上岗前必须进行技能培训和安全教育培训。

4、设备设施：全面掌握招标单位提供的设备设施情况，配足其他设备设施，满足蓝藻暴发高峰期的处理能力；做好设备维护保养及保管工作，及时维修、更换；详细记录设备设施运行维护情况。

5、工作汇报要求：每天早上各蓝藻点上班后，由太湖水治理承包方于7点45分前将当天蓝藻观测情况及前一天死鱼数量汇总并报送防洪工程管理处蓝藻科并由防洪工程管理处蓝藻科上报至区蓝藻办；蓝藻打捞承包方于每天中午12点前报送三张蓝藻数据报表至防洪工程管理处蓝藻科并由防洪工程管理处蓝藻科上报至区蓝藻办（表格分别为：（马山街道）滨湖区太湖蓝藻及“湖泛”发生情况巡查、监测表 ，（马山街道）分离站日报表，（马山街道）蓝藻水草日报表）。上报内容及时间根据上级要求进行适时调整。

6、台账工作要求：在日常工作中，必须建立工作运行台账，包括蓝藻打捞点台账记录明细表、藻水分离站运行记录表、车船加油记录台账、其他用油设备用油台账、车辆出动情况台账、物资领用情况记录台账等，详细记录每天的设备人员、打捞运输、运行维护、藻水处理情况等，数据做到详实准确，每日汇总后上报，不得拖延或不报，不得弄虚作假。

7、安全防范：做好人员、消防等安全措施，水上作业时配置必要的救生衣、救生圈、灭火器等安全设施，严禁违规指导及操作，及时发放夏季劳保用品，作业时穿戴工作服、救生衣，炎热高温时节注意合理安排打捞时间，避开正午时段，足额发放防暑用品，保障人员安全。藻水分离站作业严格遵守操作规程，牢记操作要领，严禁违章操作，对设备进行日常检查维护，确保人员和设备的安全。

六、服务要求：

1、各类设施设备维修养护：要对包括打捞运输车船、机泵、打捞平台、输藻管道、藻水分离设施、挡藻围隔等在内的所有设施设备组织全面检查，确保设备、设施的稳定运行。蓝藻打捞期间，设备、设施出现故障应及时安排抢修，确保蓝藻打捞正常运营。

2、加强蓝藻队伍建设：根据气象条件，密切关注太湖藻情、草情及死鱼情况，及时组建打捞队伍，确保人员及时到岗。具备蓝藻（水草）打捞处置能力，同时进一步抓好应急打捞队伍建设，提前落实应急打捞人员。做好打捞人员培训和安全教育，确保队伍随时拉得出、拉得响。

3、完善应急物资储备

要认真贯彻落实市政府相关文件、会议要求，以街道为单位，迅速建立健全蓝藻湖泛应急物资储备机制。沿湖芦苇荡、湿地较多的地区还应落实应急吸藻车辆储备。

七、其他有关说明

（1）本项目服务所需的蓝藻打捞船只等设施设备由采购人提供部分，车船及设备物资清单详见附件，移交的现有车船及物资供应商可免费使用。所有使用车船的日常维保费用、人员费用、汽柴油费用、劳保用品（包含但不限于：救生衣、下水裤、雨鞋、工作服、劳保用品（包括手套、毛巾、帽子等）、防暑用品、打捞用镰刀、铁耙、铁叉、抄网、箩筐、粪勺、尼龙绳12MM等）、水电费、易耗设备采购费，三座藻水分离站使用期间维修保养费用，打捞平台等零星维修费用，湖面漂浮物、蓝藻、水草等处置费用等相关费用均包含在投标总价内。

（2）人员配备：供应商须构建由足够数量的专业服务人员组成的项目服务团队为本项目服务。

（3）本项目预算价：900万元

（4）付款方式：合同签订后支付合同金额30%预付款，服务费用每月经考核后结算支付一次（预付款在第一次付款时一次性扣回，不足扣回的顺延至下一付款期扣回，预付款金额全部扣除后，后续服务费不再扣除），每次付款前，中标供应商应开具等额发票。

乙方应协助甲方完成履约验收并无条件接受甲方组织的审计，以审计报告结果作为最终结算金额。若不审计，则以甲方不超合同价确定的结算价为准。

（5）如因上级政策调整，双方可提前终止合同，互不违约，双方按实际发生的工作内容按实结算。

（6）考核细则

1、月度考核结算：实行100分制，如当月考核得分超过90分（含90分），不扣作业费用；如得分高于80分（含80分）低于90分，每低1分扣当月承包费用的1%；如得分高于70分低于80分，每低1分扣当月承包费用的2%。两张考核表汇总得分平均后计算当月考核得分。

2、投诉评分结算（另计）：按次数结算。经查实，每出现一次投诉，扣除作业经费1000元；每出现重复投诉，每次扣除作业经费1000元；在上级检查考核中产生负面影响的，每次扣除作业经费2000元。

3、年平均考核低于70分的，解除合同。

采购人有权根据实施情况对本考核办法及时作出修改。

（1）蓝藻、漂浮物、水草打捞考核细则表

| 序号 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 队伍建设 | 8 | 1、组建蓝藻、水草打捞专业打捞队伍。组建蓝藻、水草应急队伍。发现未按要求实施扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 2、用工须符合国家相关法律法规。船舶驾驶员、船员以及运输车辆驾驶员应持相应的技术证书上岗。发现未按要求实施扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 3、对打捞人员及船舶等设备操作人员、运输车驾驶员每年组织不少于两次的技能培训和安全教育。发现未按要求实施扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 4、蓝藻打捞处置船只等设备配备到位，满足实际工作需求。未满足要求，扣2分。 |  |  |
| 2 | 工作制度 | 12 | 1、组建常态化的蓝藻打捞组织机构。发现未按要求实施扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 2、制定蓝藻打捞及处置工作方案，制定蓝藻打捞应急预案。发现未按要求实施扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 3、建立蓝藻巡查预报、统计日报、资金管理、日常管理、安全生产制度，制定各岗位规章制度。发现未按要求实施扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 4、建立健全工作台账，没有建立的扣2分，台账内容包括每日巡查记录、打捞量、处理量等。台账内容不全或不符合事实的，发现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 5、建立蓝藻巡查制度。蓝藻应急防控期间，开展每日巡查，做到蓝藻巡查、打捞情况报告。信息报送不及时的，每次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 工作秩序 | 30 | 1、每日各打捞点安排打捞人员数量和打捞船只数量应满足藻情打捞需求。发现未按要求实施一次扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 2、各打捞点配备的固定打捞设备、设施，在具备打捞条件下，应按要求运行打捞。发现未按要求实施一次扣3分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 3、工作期间，辖区水域有蓝藻的区域必须有人员和设备进行处理，不具备打捞条件的应安排船只或设备进行增氧作业。蓝藻易集聚处、蓝藻移动缓慢区域在具备打捞条件时，应安排船只或其他设备进行打捞，蓝藻暴发期间及时增派打捞人员及船舶。发现未按要求实施一次扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 4、打捞运行期间，工作人员偷懒怠工、不服从督查人员现场管理的。发现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 5、工作时间及中午非工作时间段，各蓝藻打捞平台必须有人员值守，如没有人员值守的，发现一次扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 6、发现有临水和水上作业不戴或不正确佩戴救生衣的，工作期间饮酒、穿拖鞋等有安全隐患行为的，不顾安全生产违章作业的。发现1次扣3分，扣完为止 |  |  |
| 4 | 工作成效 | 50 | 1、因人为管理不当，导致负责区域出现蓝藻聚集、发白发臭、引发黑水团的。发现一次扣5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 2、因打捞不力造成沿岸区域水草、垃圾当天未清理干净，死鱼等动物尸体未在当天清理干净（恶劣天气无法出船除外）。发现1次扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 3、因使用不当，造成设备故障、损坏，导致停运不能正常生产的。发现1次扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 4、蓝藻、水草打捞后续处置安全规范，不得造成二次污染。如有违规，发现一次扣5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 5、出现安全事故，每次扣10-50分扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 6、在上级组织的重大检查活动中，出现通报批评的每次扣1-10分(街道级：1分，区级：扣2分，市级：扣3分，省级：扣5分，省级以上单位：扣10分)，扣完为止。反之同等加分。 |  |  |
| 合 计（100分） |  |  |  |  |  |

（2）藻水分离站考核细则表

| 序号 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度 管理(20) | 制度 建设(5) | 建立完善各项管理制度，包括生产管理制度、安全管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、岗位工作职责等均应齐备。每缺一项，扣1分；各项操作规程应健全、完善。每缺一项，扣1分。 |  |  |
|  |  | 环境 卫生(5) | 建筑物外观整洁、无明显的破损、渗漏、污染；照明设施完好；绿化、景观良好，无杂草杂物；办公室、值班室、宿舍、操作间、机房内物品摆放整齐，卫生整洁，无烟头污渍等，照明齐全有效；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌，有一项不符，扣1分。 |  |  |
|  |  | 行业监督(5) | - 配合行业管理部门的监督检查，考核期内受行业管理部门通报批评一次扣1-5分，区级1分，市级2分，省级3分，省级以上5分。 |  |  |
|  |  | 人员配备(5) | 操作人员需经过一定的培训，合格上岗。发现一处且未更正，扣1分。 |  |  |
| 2 | 生产运行管理(50) | 生产 (20) | 在具备运行条件的情况下，藻水分离设施要保持满负荷运行，不得出现藻水囤积现象，发现一次扣5分；按日向主管部门报送蓝藻处理量，藻泥生产量，未按规定报，出现一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 设备管理(20) | - 设备外观整洁；螺栓齐全牢固；无渗漏，润滑充分；主要设备设施符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；发现一起不符合扣2分； - 药粉桶内干净，搅拌机运转时无卡死等现象，表面干净，发现一起扣2分； - 水泵运行安全平稳，干净，无油污、杂物，安装正确，牢固，无缺件，进出水正常，发现一起扣3分； (4)查看设施设备维修养护计划及实施记录。有计划并按时实施得分；未按时完成，发现一起扣2分； (5)查看临时抢维修记录。查看抢维修记录，无特殊原因未及时完成维修的，发现一起扣5分。 |  |  |
|  |  | 台账管理(10) | 运营管理期内，按月建立运行台账。台账资料完整、安全，数据真实可靠，(1) 未按要求建立运行台账的，扣2分；(2)台账不完善、不规范且不改正的，扣5-10分。 |  |  |
|  | 安全 管理( 30分) | 现场检查(10) | 操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所配备有安全防护仪器、仪表、器具；危险品、易燃、易爆品符合相应的管理规定。发现一项安全隐患扣3-10分。 |  |  |
|  |  | 应急预案(10) | 应急预案应包括工艺、管道、停电等突发事故及火灾等重大安全事故的专项预案，缺一项扣2分；根据实际情况，定期组织演练，无演练扣5分； |  |  |
|  |  | 安全培训(10) | 安全培训要有计划，结合工作岗位对职工进行安全教育，安全教育台账齐全。有一项不符合，扣2分。 |  |  |
| 合 计（100分） |  |  |  |  |  |

附件：甲供车辆、船只、相关设备。

| 船只汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 停靠地 | 船只名称 |
| 1 | 上海纺工 | 蓝藻吸001(曝气船） |
|  |  | 蓝藻吸003(曝气船） |
|  |  | 蓝藻吸005(曝气船） |
|  |  | 蓝藻吸006(曝气船） |
|  |  | 蓝藻吸007(吸藻船） |
|  |  | 蓝藻吸008(曝气吸藻船） |
|  |  | 蓝藻吸010(曝气吸藻船） |
|  |  | 蓝藻吸222(曝气吸藻船） |
|  |  | 蓝藻吸225(曝气吸藻船） |
|  |  | 蓝藻吸237(曝气船） |
|  |  | 蓝藻吸243(吸藻船） |
|  |  | 滨湖水利02(吸藻船） |
|  |  | 滨湖水利03(吸藻船） |
|  |  | 滨湖水利04(吸藻船） |
|  |  | 滨湖水利05(吸藻船） |
|  |  | 滨湖水利018(吸藻船） |
|  |  | 滨湖水利010301(吸藻船） |
|  |  | 滨湖水利010302(吸藻船） |
|  |  | 马山水利001（打捞铁船） |
|  |  | 马山水利38（打捞铁船） |
|  |  | 马圩捞草003（打捞铁船） |
|  |  | 马圩捞草004（打捞铁船） |
|  |  | 马圩捞草005（打捞铁船） |
|  |  | 马圩捞草006（打捞铁船） |
|  |  | 马圩捞草008（打捞铁船） |
|  |  | 马圩捞草009（打捞铁船） |
| 2 | 月亮湾 | 监测控藻018（控藻船） |
|  |  | 储藻011（储藻船） |
|  |  | 储藻012（储藻船） |
|  |  | 储藻013（储藻船） |
|  |  | 储藻020（储藻船） |
|  |  | 储藻021（储藻船） |
|  |  | 储藻022（储藻船） |
|  |  | 滨湖水利030301（储藻船） |
|  |  | 滨湖水利030302（储藻船） |
|  |  | 滨湖水利001（割草船） |
|  |  | 滨湖水利007（割草船） |
|  |  | 马圩捞草002（打捞铁船） |
| 3 | 千波桥 | 滨湖水利017（吸藻船） |
|  |  | 马山水利003（打捞铁船） |
|  |  | 马圩捞草007（打捞铁船） |
| 4 | 武进港 | 滨湖水利020101（割草船） |
|  |  | 滨湖水利020301（割草船） |
|  |  | 马圩捞草001（打捞铁船） |
|  |  | 马山水利004（打捞铁船） |
|  |  | 苏锡渔20951（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20323（退捕渔船） |
|  |  | 辅助用船（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20093（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20096（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20354（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20367（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20930（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20933（退捕渔船） |
|  |  | 苏锡渔20934（退捕渔船） |
|  |  | 滨湖水利003（割草船） |
| 共计 |  | 吸藻船10艘，曝气船5艘，曝气吸藻船4艘，割草船5艘，储藻船8艘，控藻船1艘，打捞铁船13艘，退捕渔船10艘，共计56艘。 |

| 车辆汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 车辆类型 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 重型载货专项作业车 | 辆 | 1 | 中标单位负责车辆维修及日常维修保养、保险费用。 |  |
| 2 | 重型载货专项作业车 | 辆 | 1 |  |  |
| 3 | 重型载货专项作业车 | 辆 | 1 |  |  |
| 4 | 重型载货专项作业车 | 辆 | 1 |  |  |

| 物资清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变径 |  | 26 | 个 |  |
| 2 | 活接 | 3寸 | 63 | 个 |  |
| 3 | 喷枪 |  | 27 | 把 |  |
| 4 | 进水管 | 3寸 | 14 | 根 |  |
| 5 | 进水管 | 4寸 | 26 | 根 |  |
| 6 | 汽油机 | 3寸 | 34 | 台 |  |
| 7 | 汽油机 | 4寸 | 13 | 台 |  |
| 8 | 出水管 | 3寸 | 53 | 根 |  |
| 9 | 全自动救生衣 |  | 236 | 件 |  |
| 10 | 灭火器 |  | 106 | 个 |  |
| 11 | 下水裤 |  | 22 | 条 |  |
| 12 | 蓝藻网 |  | 2 | 条 | 自制 |
| 13 | 长柄铁耙 |  | 3 | 个 |  |
| 14 | 短柄铁耙 |  | 16 | 个 |  |
| 15 | 工业排风扇 |  | 11 | 个 |  |
| 16 | 油桶 | 20L | 65 | 个 |  |
| 17 | 粪勺 |  | 52 | 个 | 自制 |
| 18 | 海斗 |  | 84 | 个 | 自制 |
| 19 | 翻车六叶 |  | 12 | 台 | 区划拨 |
| 20 | 翻车四叶 |  | 3 | 台 | 区划拨 |
| 21 | 柴机油 | 尊龙T300 | 70 | 斤 | 一桶 |
| 22 | 高压油管 |  | 8 | 根 |  |
| 23 | 回油管 |  | 10 | 根 |  |
| 24 | 挂浆耳朵 |  | 11 | 个 |  |
| 25 | 水龙头 |  | 10 | 个 |  |
| 26 | 空气滤芯 |  | 2 | 个 |  |
| 27 | 排气管 |  | 38 | 根 |  |
| 28 | 消声器 |  | 25 | 个 |  |
| 29 | 启动轴齿轮 |  | 15 | 个 |  |
| 30 | 衬套 | 23*50 | 10 | 个 |  |
| 31 | 衬套 | 31*38 | 35 | 个 |  |
| 32 | 油封 | 44*62*5 | 20 | 个 |  |
| 33 | 油封 | 44*62*10 | 8 | 个 |  |
| 34 | 菱形螺帽 |  | 20 | 个 |  |
| 35 | 进油管铜片 |  | 52 | 片 |  |
| 36 | 雅马哈油管 |  | 12 | 根 |  |
| 37 | 花键轴 |  | 14 | 根 |  |
| 38 | 汽油机叶轮 |  | 1 | 个 |  |
| 39 | 挂浆传动轴 | 1米 | 12 | 根 |  |
| 40 | 挂浆叶轮 |  | 12 | 个 |  |
| 41 | 拖尼 |  | 16 | 个 | 铁船配件 |
| 42 | 铁水箱 |  | 6 | 个 |  |
| 43 | 尾气处理液 | 玉柴 | 20 | 桶 |  |
| 44 | 启动马达 |  | 1 | 个 |  |
| 45 | 出水皮圈 |  | 232 | 个 |  |
| 46 | 启动绳 |  | 121 | 根 |  |
| 47 | 活接 | 4寸 | 8 | 个 |  |
| 48 | 抱箍 |  | 46 | 个 |  |
| 49 | 进水管黑胶 |  | 20 | 个 | 配送 |
| 50 | 出水管笌 | 3寸 | 12 | 个 |  |
| 51 | 出水管笌 | 4寸 | 34 | 个 |  |
| 52 | 出水管 | 4寸 | 6 | 根 |  |
| 53 | 浮球泵 |  | 7 | 台 | 区划拨 |
| 54 | 柴油机 |  | 20 | 台 | 需维修 |
| 55 | 曝气马达叶轮 |  | 1 | 个 | 配送 |
| 56 | 平垫 | 4寸 | 183 | 个 |  |
| 57 | 平垫 | 3寸 | 160 | 个 |  |
| 58 | 进水管笌 |  | 14 | 个 |  |
| 59 | 进水管笌 |  | 8 | 个 |  |
| 60 | 快接 | 3寸 | 1 | 个 | 配送 |
| 61 | 快接 | 4寸 | 1 | 个 | 配送 |
| 62 | 进水滤网 | 3寸 | 10 | 个 |  |
| 63 | 进水滤网 | 4寸 | 6 | 个 |  |
| 64 | 拉盘 | 3寸 | 7 | 个 |  |
| 65 | 拉盘 | 4寸 | 13 | 个 |  |
| 66 | 四冲程机油 |  | 45 | 瓶 | 25瓶1箱 |
| 67 | 汽油机火花塞 |  | 13 | 个 |  |
| 68 | 防毒面具 |  | 12 | 个 |  |
| 69 | 急救包 |  | 587 | 个 | 区划拨 |
| 70 | 尼龙绳 | 20号 | 245 | 斤 | 480一捆 |
| 71 | 尼龙绳 | 16号 | 58 | 斤 |  |
| 72 | 吸藻船垃圾网 |  | 7 | 个 | 自制 |
| 73 | 三角带 |  | 36 | 条 |  |
| 74 | 蓝藻网 |  | 300 | 米 |  |
| 75 | 毛竹梢 |  | 170 | 根 |  |
| 76 | 油箱 |  | 25 | 个 |  |
| 77 | 海斗环 |  | 100 | 个 |  |
| 78 | 工作服 |  | 114 | 件 | 区划拨 |
| 79 | 竹箩筐 |  | 70 | 个 |  |
| 80 | 吊桶 |  | 28 | 个 |  |
| 81 | 编织袋 |  | 200 | 只 |  |
| 82 | 补网梭子 |  | 20 | 个 |  |
| 83 | 电解液 |  | 360 | 瓶 | 60一箱 |
| 84 | 刮板 |  | 11 | 个 |  |
| 85 | 滚筒刷 |  | 2 | 把 |  |
| 86 | 钢丝刷 |  | 6 | 把 |  |
| 87 | 漏斗 |  | 37 | 个 |  |
| 88 | 油锯锯条 | 72+ | 10 | 条 |  |
| 89 | 油锯锯条 | 50+ | 1 | 条 |  |
| 90 | 油锯火花塞 |  | 9 | 个 |  |
| 91 | 进油管 |  | 8 | 根 |  |
| 92 | 油门开关 |  | 10 | 个 |  |
| 93 | 镰刀 |  | 135 | 把 |  |
| 94 | 彩料布 | 4*8 | 1 | 块 |  |
| 95 | 翻车电机 |  | 2 | 台 | 返修 |
| 96 | 安全帽（旧） |  | 100 | 只 |  |
| 97 | 铁叉 |  | 3 | 把 |  |
| 98 | 救生圈 |  | 2 |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

本项目服务方案（技术文件）采用暗标形式，暗标要求如下：投标人在制作服务方案相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。不得有体现投标人身份的内容是指：①服务方案不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；②服务方案不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；③服务方案应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；④不得有其他体现投标人身份的内容。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：本项目专门面向中小/小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位），不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

1、价格分                          23分

- 2、投标人综合情况                  22分

3、服务方案                        55分

（二）各项评分标准

- 1、价格分（23分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

- 2、投标人综合情况（22分）

（1）体系认证证书（3分）

投标供应商提供有效期内的社会责任管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，本项最高得3分。提供证书扫描件加盖公章上传至投标文件中，并提供网上查询系统www.cnca.gov.cn 有效状态的截图且加盖公章。不提供或提供不全不得分。

（2）人员配置（6分）

在满足采购人对拟派作业人员基本需求的前提下：

①拟派项目负责人具有大专及以上学历的，且具有船员适任证书（交通部门颁发的），得2分。提供相关证书原件扫描件并加盖公章上传至投标文件中，不提供不得分。

②拟派的人员中，除项目负责人外，具有电工证的有1人得1分，本项最高得1分。提供相关证书原件扫描件并加盖公章上传至投标文件中，不提供不得分。

③拟派的人员中，除项目负责人外，具有船员适任证书的（交通部门颁发的）有一人得1分，本项最高得3分。提供相关证书原件扫描件并加盖公章上传至投标文件中，不提供不得分。

注：以上人员证书不重复得分，提供人员相关证书及投标人近三个月中任意一个月份（不含投标报价当月）为其缴纳社保的证明，以上材料原件扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供不得分。

（3）设备（13分）

在满足采购人对车辆船只基本需求的前提下：

①运输车，核定载质量≥1400公斤：有1辆得1分，本项最高得2分；

②高速巡查艇：有1条得1分，本项最高得1分；

③日常打捞船，船长≥6米，排水量≥8吨：有1条得1分，本项最高得2分；

④长臂船，单臂≥10米：有1条得1分，本项最高得2分；

④现场蓝藻处置船，日处理量≥2000m³/小时的：有1条得1.5分，本项最高得1.5分；

⑤曝气吸藻船，额定流量≥120m³/小时的：有1条得1.5分，本项最高得4.5分

备注：投标供应商自有设备的，需提供设备购置合同及发票（发票上的购买方名称须与投标供应商名称一致）、相关证明材料、设备实景图片（车辆还需提供车辆发票、行驶证、车辆登记证、车辆实景图片），投标供应商租赁设备的，需提供租赁合同及租赁发票（租赁车辆还需提供行驶证、车辆登记证、车辆实景图片）、相关证明材料。投标文件中提供原件扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分。

3、服务方案（55分）

（1）项目理解与方案针对性（12分）

①针对本项目太湖治理难点分析；②作业方案（作业时间安排、重点保障安排等）；③日常管理标准及措施。

投标供应商针对上述内容分别进行阐述，方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得2分；方案基本满足招标文件要求得1分；方案不能满足招标文件基本要求或无方案不得分。

（2）质量保障措施（6分）

投标供应商针对质量保证措施进行阐述，方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得6分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得4分；方案基本满足招标文件要求得2分；方案不能满足招标文件基本要求或无方案不得分。

（3）蓝藻打捞及处置方案（8分）

投标供应商针对上述内容分别进行阐述，方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得8分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得5分；方案基本满足招标文件要求得3分；方案不能满足招标文件基本要求或无方案不得分。

（4）综合协调方案（6分）

投标供应商针对协调方案进行阐述，方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得6分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得4分；方案基本满足招标文件要求得2分；方案不能满足招标文件基本要求或无方案不得分。

（5）内部管理制度（6分）

投标供应商针对内部管理制度进行阐述，方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得6分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得4分；方案基本满足招标文件要求得2分；方案不能满足招标文件基本要求或无方案不得分。

（6）进退场交接方案（5分）

①针对本项目进退场交接过渡工作方案；②针对本项目进退场交接保障措施。

投标供应商针对上述内容分别进行阐述，方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得2.5分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得2分；方案基本满足招标文件要求得1.5分；方案不能满足招标文件基本要求或无方案不得分。

（7）应急措施方案（8分）

①灾害性天气（防汛、防冻、防雪）、治安应急措施；②特殊应急事故（情况）措施。

投标供应商针对上述内容分别进行阐述，方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得2分；方案基本满足招标文件要求得1分；方案不能满足招标文件基本要求或无方案不得分。

（8）质量承诺、对发生各类安全事故善后处理等承诺（4分）

- 投标供应商针对承诺内容分别进行承诺阐述，承诺内容科学合理，可行性强，符合本项目采购需求的得4分；承诺内容较科学合理，可行性较强，基本符合本项目采购需求的得2分；承诺内容基本满足本项目采购需求的得1分；承诺内容不能满足招标文件基本要求或无承诺不得分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

- 20   年   月

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对编号                        项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                         被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

无锡众勤嘉业项目管理有限公司：

我公司（单位）针对本次项目编号                  进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡众勤嘉业项目管理有限公司：

我方收到贵方编号                   招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡众勤嘉业项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目编号              在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

采购项目编号：

| 项目名称 | 2025年度太湖专项治理服务 |
| --- | --- |
| 投标报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |
| 合同履行期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

注：投标报价应包括调研费、劳务费、耗材费、餐旅费及中标单位为完成本采购文件规定的内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金及相关行政费用等一切费用，凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目负责人 | 个/年 | 1 |  |  |  |
| 2 | 片区长 | 个/年 | 3 |  |  |  |
| 3 | 小队长 | 个/年 | 5 |  |  |  |
| 4 | 船队长 | 个/年 | 2 |  |  |  |
| 5 | 运输司机（蓝藻、垃圾） | 个/年 | 4 |  |  |  |
| 6 | 船员 | 个/年 | 16 |  |  |  |
| 7 | 日常打捞人员 | 个/年 | 35 |  |  |  |
| 8 | 设备船只管理人员 | 个/年 | 1 |  |  |  |
| 9 | 内勤作业人员 | 个/年 | 1 |  |  |  |
| 10 | 三座分离站工作人员 | 个/年 | 12 |  |  |  |
| 11 | 应急先锋人员 | 个/4个月 | 50 |  |  | 每年按照4个月考虑 |
| 12 | 应急预备人员 | 个/1个月 | 60 |  |  | 每年按照1个月考虑 |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 维修类(含船只和车辆日常维修、打捞平台等零星维修三座分离站使用期间维修保养、易耗设备维修) | 项 | 1 | 600000 | 600000 | ①含移交船只及车辆使用期间的日常损耗维修费用(不含大修及日常保养、保险费用)。 ②打捞平台日常维修及蓝藻爆处理过后的整体保养。 ③三座分离站使用期间维修保养、易耗设备维修 ④暂估，统筹使用，发生时按实结算，不得大于60万元。 |
| 2 | 消耗类(含药剂、车船用油、工器具劳保用品和水电) | 项 | 1 | 1100000 | 1100000 | 暂估，统筹使用，发生时按实结算，不得大于110万元。 |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  | 12个月 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

注：（1）维修类及消耗类为不可竞争费，投标时不得更改，否则视为未响应招标文件。

（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十一、项目主要人员配备表（格式）

- 项目主要人员配备表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作年限 | 职称 | 在本项目拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：上述人员可自行添加完善，表格可自行延长。

（十二） 车辆船只一览表（格式）

车辆船只一览表

供应商名称（盖章）                    采购编号：

| 序号 | 车辆或 船只名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 自备 | 租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格由投标人参照，不限于此，以上内容由投标单位根据采购要求自拟并自行完善。

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：