公 开 招 标 文 件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0253

项目名称：市级医疗信息共享平台软件开发项目

采 购 人：无锡市卫生健康委员会

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心

二○二四年十二月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------

- 投标人须知----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

# 第一章  投标邀请

受无锡市卫生健康委员会的委托，无锡市公共资源交易中心就市级医疗信息共享平台软件开发项目（JSZC-320200-JZCG-G2024-0253）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

市级医疗信息共享平台软件开发项目采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年1月3日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0253

2.项目名称：市级医疗信息共享平台软件开发项目

3.项目预算金额：279.22万元

4.项目最高限价：279.22万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年1月3日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市卫生健康委员会

地    址：无锡市市民中心4号楼4楼

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心

地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：冯晶；电话：0510-85749089

采购人质疑受理联系人：冯晶；电话：0510-85749089

交易中心项目联系人：李洋；电话：0510-81827759

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：软件和信息技术服务业

第一部分  项目技术要求

1.项目背景

随着医疗技术的快速发展和信息化建设的深入推进，医学影像检查结果的互认已经成为提高医疗服务效率、降低医疗成本、提升患者就医体验的重要手段。江苏省卫生健康委员会和江苏省医疗保障局联合印发《关于做好江苏省卫生健康云（影像平台）检查结果医疗机构间互认工作的通知》（苏卫医政 [2022] 18号），旨在推动全省医疗机构间的医学影像检查结果互认工作。

江苏省卫生健康委依托国家健康医疗大数据(东部)中心，推进省卫生健康云整体建设，其中省“影像平台”为全省医疗机构提供医学影像检查结果统一云存储，逐步支撑省内医疗机构检查结果共享互认和评价管理工作。这为医学影像检查结果的互认提供了技术基础。

依据无锡市人民政府办公室《关于印发无锡市政务云平台管理办法（试行）的通知》（锡政办发〔2021〕5号）要求使用单位应当全面梳理已建、在建政务信息系统的建设、运维和使用情况，制定集约迁移上云工作计划，在 2022 年底前全部迁移到政务云平台上。如信息系统因特殊原因无法迁移上云，须由使用单位提供充分必要的材料报市大数据管理局审批同意。

同时，无锡市大数据管理局《关于印发 2023 年度无锡市市级政务信息化项目建设计划的通知》（锡数发〔2023〕14号）提到“建设市级医疗信息共享平台，推动电子病历、医学影像等数据在不同层级医疗卫生机构间的授权使用，实现互联互通互认；实施全民健康信息平台的提档升级，依托“灵锡”APP 等多种渠道，向群众提供本人健康档案、诊疗信息、体检报告查询等服务。”

因此，本次项目是推进我市医疗健康信息化建设的具体实践，是践行“互联网+行业管理”模式的探索，对准任务、精准锚定数字化转型，加快推进检查结果互认共享多跨协同应用场景建设，从而改善人民群众就医体验。以信息化技术手段将传统管理逐步转变为数字化的一种创新。通过项目建设能够实现计算和存储资源7*24小时的实时监管，能够有效提升我市卫生健康行业单位信息化安全防护能力，让安全可视化和绩效指标化，降低卫生健康行业信息安全事件发生的风险。

2.现状描述

无锡市卫生健康委现有软件平台情况

无锡市全民健康信息平台：市全民健康信息平台遵照卫生健康行业互联互通评测标准建设，拥有众多业务系统组成的综合体。其自身立足于全员人口信息库、居民健康档案库、电子病历库、卫生健康服务资源库、健康知识库以及基础资源库，构建居民自助、业务协同、业务运营和综合管理4大数据中心，集成市卫生健康委多年来建成的各类业务系统，实现区域健康信息的统筹管理和卫生健康业务的协同互动。

主要业务系统如下：

（1）市民健康档案系统：利用医保网络，延伸至各社区卫生服务中心，满足基本医疗和基本公共卫生服务需求，为市民建档500余万份，与多个业务系统构建成熟数据流。

（2）区域影像云中心：运行于医保网络，由医疗机构上传影像数据，是拥有600TB以上影像数据的实时在线服务平台。

（3）区域医疗数据中心：运行于医保网络，以市属医院为基础，立足电子病历等诊疗信息的数据集成平台，实现医院间病患信息互联互通。

（4）人口和计划生育工作平台：运行于政务网络，实现社区、街道、区、市四级联通，满足自上而下的计生管理需求和自下而上的计生服务需求。

（5）健康E家（医家）APP：运行于医保网络和互联网，对内构建医生端、对外构建居民端，是以家医签约在线服务为基础，实现居民医疗信息自主管理的基于物联网技术的智能健康管理平台。

市级胸痛救治中心平台：市级胸痛救治中心是基于院前院内信息互联互通建设成果，建设全市胸痛救治绿色通道，使急性心肌梗死、主动脉夹层、肺动脉栓塞等以急性胸痛为主要临床表现的急危重症患者救治变得“更快、更准、更好”。充分整合院前、院内及院后各项资源，科学简化救治流程，有效提高了救治效率并直接提升胸痛病人的救治能力。

3.建设目标

基于无锡市全民健康信息平台，配合完成省卫生健康云（影像平台）建设，完成支撑检查互认应用升级改造。建设市政务云（医疗行业云），实现市卫生健康委和委各直属单位数据中心计算和存储资源统一云纳管。通过构建基于区块链技术的数据安全协同系统，实现可控、可信、可溯源的数据管理，大大降低信息泄露的风险。提升市卫生健康委网络安全体系，加强网络安全“防御、监测、响应”机制，升级行业信息化项目管理手段，强化系统底册管理和安全通报闭环处置。

医学影像云服务：包含市“三重复”智能提醒工作升级、市医学影像云服务升级。基于现有的无锡市全民健康信息平台完成支撑检查互认应用的升级改造，配合完成无锡市检查互认服务和完善平台端影像互认监管服务。

市政务云（医疗行业云）系统：通过采购和部署云平台，实现市卫生健康委及委各直属医院数据中心的云纳管，无需进行大规模系统迁移就能完成上云要求，有效保障系统稳定性。同时，云平台管理账户分发到各单位，可以实现各单位基础资源的云化管理，实质建成行业云计算、云存储应用。再则，通过展示页面开发，可以实现统一的运营管理，有效支持各单位领导管理决策。市政务云卫生行业云实现与市政务云多云纳管服务商对接，完成管理数据上传，并获得市大数据管理局确认。

健康医疗数据安全协同系统：建设区块链技术应用。通过基于区块链技术的数据保护服务，保护医疗健康数据整个生命周期的安全，实现数据的可信、可控、可监管。并且在各直属医院及区卫生健康委实现三个应用场景的研发和部署：电子病历数据溯源，“智能提醒”业务协同，影像数据共享。

项目建设管理系统：升级原数据中心运营管理系统为市卫健委项目建设管理系统。针对市卫生健康委员会内部，完善项目管理，确保项目进度和落实情况；针对我市卫生健康行业单位完善现有信息化安全管理，新增与市公安局网安系统对接，扩充通报数据来源，提供每日报告功能，满足重保期间工作情况统计上报；针对直属单位提供信息系统数据填报功能，对接行业云接口，获取服务器信息和项目信息。

态势感知平台：升级市卫生健康委态势感知系统，满足行业监管需要；在委各直属医院、锡山区卫生健康委和惠山区卫生健康委通过探针或接口对接采集安全日志。

4.建设规划

（1）医学影像云服务

项目按照省、市两级架构，遵循全省统一标准对数据进行处理。在此架构下，市系统承担本市内医疗机构的检查结果的调阅、共享及互认服务，省级承担跨市等的检查结果的调阅、共享及互认服务。

医疗机构：医生接诊患者和医生开检查单，通过医生工作站触发前哨接口，通过医院前置机转发消息到市级互认服务端，服务通过前置机返回给前哨相应的互认服务。

省级互认：市级互认系统服务端，通过与省级系统的交互，请求省级互认服务。

升级改造后的市区域影像平台架构设计如下：

升级改造后的市区域影像平台的业务数据流程主要分为基层医疗机构数据上传至市平台、三级医院和市平台数据上传至省平台两个部分。

（2)市政务云（医疗行业云）

建设市政务云（医疗行业云），统一纳管市卫生健康委及委各直属单位已有数据中心计算和存储资源。云平台对接运营商政务云管理系统，实现行业云纳管数据上传至政务云，进而实现政务资源统一管理，满足市大数据管理局统筹管理需要。

资源扩容：各单位通过购买服务方式，扩容现有硬件资源，满足业务发展与数据增长需求。

系统部署：市政务云（医疗行业云）云管系统部署于市卫生健康委数据中心。各直属医院数据中心与市政务云（医疗行业云）云管系统通过专用网络对接，可按需求开放管理员账户权限或只读账户权限。八家委直属医院和市卫校需逐步通过专网与云管平台进行对接，形成云节点，市政务云（医疗行业云）云管系统统一汇总各单位计算和存储资源数据。

业务迁移：委各直属公共卫生机构业务系统迁移至市卫生健康委数据中心。具体工作包括业务梳理、系统迁移或重部署、数据备份迁移、网络调试。

（3）健康医疗数据安全协同系统

区块链采用联盟链方式部署，联盟生态运营分层 4 个层次。最核心的层次1是区块链生态，进行交易共识过程。包含区块链（Fabric）平台需要的对等节点和排队节点，其中各参与机构需要部署对等节点，核心机构和联盟运营管理机构需要部署排队节点。

层次2是各个机构内部基于区块链平台的定制的应用服务节点，基础服务和中间件的服务集成节点，数据存储需要的归档节点。

层次3是各个机构的管理和业务运营节点。负责对内进行管理，对外提供服务。

区块链子节点服务：完成委各直属医院及锡山区、惠山区卫生健康委区块链子节点服务、日志等相关部署。

区块链平台安全：交易签名/加密、防止伪造他人、交易加密防止其他人查看。

（4）项目建设管理系统

整体架构为5层模型：

基础层：网络（路由、交换、存储、安全等设备）及基础平台设备（服务器、操作系统、数据库等）。

数据层：项目信息、组织机构、安全联系单、方案管理等基础数据库。

支撑层：由应用支撑平台上构建相关应用的开发，可大大缩短开发周期。

应用层：本系统包含的相应内容，具体包括项目管理、上会项目、网安安全联系单、每日安全报告、统计分析、资源管理、联络簿、信息系统数据同步及手机端等。

表现层：统一工作门户，不同的角色用户可通过相应的安全认证后登录系统。

安全及管理体系及相关业务数据标准体系，为应用系统的建设和使用提供相关规范标准。

（5）态势感知平台

态势感知平台：通过部署次级节点和探针，汇总委各直属医院、锡山区卫生健康委和惠山区卫生健康委数据中心安全日志数据，下一步可扩展至其他区县卫健委和区辖医院。

5.软件定制采购清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全软件 |  |  |
| 1 | 态势感知平台 | 详见技术指标和功能要求 | 1 |
| 2 | 云管平台 | 详见技术指标和功能要求 | 1 |
| 二 | 定制开发应用软件 |  |  |
| 1 | 医学影像云服务 | 详见技术指标和功能要求 | 1 |
| 2 | 市政务云（医疗行业云） | 详见技术指标和功能要求 | 1 |
| 3 | 项目建设管理系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 |
| 4 | 健康医疗数据安全协同系统 | 详见技术指标和功能要求 | 1 |

6.技术要求

1）以下所列技术指标要求为衡量和评估的重要指标，投标人所投内容必须满足以下要求。

2）本项目所涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿。

3）所提供相关基础设施最终注册采购人信息必须为：无锡市卫生健康委员会。项目免费服务期满后设备所有权归采购人所有。

4）在项目实施时应最大程度减少对在线系统的影响，不可随意导致在线系统停止服务。

7.技术指标和功能要求

（1）态势感知平台

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 基本功能 | 海量多源异构的数据分析；全网资产与脆弱性精细管控；AI精细发现高级威胁；全过程溯源分析举证；事件自动化闭环处置；安全态势全方位感知；量化安全运营工作绩效；含200个第三方接入授权 |
| 监控中心 | 支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从全网安全态势感知大屏、安全事件态势、通报/工单预警态势、资产态势、设备运行态势、外联风险态势大屏等多个大屏展示。支持大屏轮播及自定义大屏顺序设置和大屏名称 |
|  | 支持数据中心大屏可视化，以数据流展示各资产组到数据中心的整体访问情况，包括正常访问线、攻击线，支持颜色区分各资产的健康状况 |
| 资产感知 | 支持主机类资产识别能够识别资产数据来源、IP地址、主机名、MAC地址、基线异常、操作系统、操作系统详情、主机类型、服务与端口、状态、责任人、EDR状态、标签、最近上线时间、所属资产组织、资产名称、应用、IP类型、识别方式、首次发现时间及备注等 |
|  | 支持责任人管理功能，可对资产进行全生命周期管理，包括自动识别资产、入库审核、离线资产识别、自动识别资产图库、手动导入资产退库、自定义资产名称等。针对自动识别资产退库功能，可设置全局退库时间，数据更新时间。支持主机资产分级管理，责任人管理 |
|  | 支持资产属性重新识别，当发现资产数据不准确时，可清空该资产属性，如主机名、备注、操作系统、标签、地理位置、硬件信息、应用软件信息、账号信息、责任人信息、端口信息等，重新发起识别后，平台会自动补齐资产属性，可批量操作 |
| 脆弱性感知 | 支持流量实时识别漏洞分析，漏洞分析类型包含配置错误漏洞、OpenSSH漏洞、OpenLDAP等操作系统、数据库、Web等，页面上支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告 |
|  | 支持web登录结果自定义，可根据登录行为检测是否登录成功，支持基于响应状态码、响应内容格式、URL、关键字、服务器IP地址、所属资产组等信息判定成功或失败的通用规则设置，支持机器学习引擎持续学习用户登录行为，生成登录成功规则模型 |
| 威胁专项分析 | 支持安全检测日志、审计日志、第三方日志存储，日志类型包括漏洞利用攻击、网站攻击、僵尸网络、业务弱点、DOS攻击、邮件安全、文件安全、网络流量、DNS、HTTP、数据库、文件审计、POP3、SMTP、IMAP、LDAP、FTP、Telnet等 |
|  | 支持挖矿专项检测页面，基于规则的本地挖矿检测和基于主动探测技术的云端挖矿检测，以实现挖矿病毒的全面检测，支持挖矿实时检测播报本地和云端的挖矿检测分析结果，支持基于攻击阶段展示挖矿主机数量，便于掌握各阶段挖矿主机分布情况，支持以列表的形式展示挖矿事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、挖矿阶段、威胁等级、受害者IP、攻击次数、威胁情报等信息 |
|  | 支持勒索专项检测页面，可对勒索主题的安全告警进行统一展示和管理，支持以勒索病毒的感染途径/方式为维度进行分类，包括勒索常用端口、勒索常用漏洞、RDP爆破、感染勒索病毒、黑客勒索攻击、勒索C&C通信等维度，支持展示受害资产以及受害资产攻击数TOP5，支持以列表的形式展示勒索事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、勒索风险、威胁等级、受害者IP、攻击次数等信息 |
|  | 支持基于可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，能够直观的看到失陷主机的威胁影响面，同时基于列表模式展示攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息 |
| 异常行为分析 | 支持利用EBA技术进行资产的行为分析，对这些对象进行持续的学习和行为画像构建，以基线画像的形式检测异于基线的异常行为作为入口点，结合以降维、聚类、决策树为主的计算处理模型发现异常用户/资产行为。并支持用户对EBA基线进行自定义调整，优化模型 |
|  | 具备元数据行为分析引擎：httpflow、dnsflow、adflow、icmpflow、mailflow等, 通过异常行为分析，结合各类机器学习算法完成未知威胁检测。包括：内网穿透、代理、远控、隧道、反弹shell等事后检测场景 |
| 处置中心 | 同时支持自动化编排的自定义处置流程策略的设置，灵活剧本设置，融入事件自动处置流程，节省运维处置时间，可联动同品牌或者第三方品牌安全设备进行安全事件处置 |
|  | 支持文件、邮件、勒索、挖矿相关安全事件专项页面展示，且所有专项告警支持直接进行联动处置，联动处置支持自动调用内置处置策略模板，也支持自动化编排的自定义处置流程策略 |
| 重保中心 | 具备实时告警分析能力，支持备战阶段的对外服务器外网暴露面分析、内网服务器暴露面分析；支持实战阶段的实时告警分析和攻击者分析，支持全过程可视溯源分析 |
|  | 支持云端与本地威胁情报共享，实时收集同步攻击者IP，并详细展示情报列表，包括IOC、区域、来源、更新时间、剩余封锁时间、状态、操作等 |
|  | 实时检测到关注告警类型的威胁可以发出声音告警提醒用户。支持受害者IP/攻击者IP/代理服务器IP/威胁描述/威胁类型等维度自定义告警复制，支持基于威胁定性、重点关注资产以及威胁类型排行等维度对告警进行筛选 |
| 系统管理 | 安全白名单支持安全告警白名单和脆弱性检测白名单新增、启用、禁用、还支持设置生效设备和时间，并支持导入导出白名单等操作。安全白名单可多选或全选威胁类型 |
|  | 该功能支持一键检测评估配置的状态和探针配置的状态，已告警的方式提醒和处置建议提醒用户解决和闭环，包括基础配置、平台运行状况、接入设备状况、流量检测情、代理识别、探针加固检测、平台加固检测等 |
|  | 支持管理员账号的新增、删除、启用、禁用等，支持免登陆及单点登录设置，支持可信IP设置。支持系统管理员、安全保密管理员和安全审计员三个管理员角色 |

（2）云管平台

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 配置参数 | 包含服务门户和管理门户，管理门户包括系统管理员门户和组织管理员门户，分别面向业务部门应用开发测试运维人员提供应用运行环境资源在线服务以及查找、操作管理，面向 IT 管理员提供虚拟化、私有云、公有云资源纳管、自动同步、用户组织角色权限管理、分权分域管理、生命周期管理、服务目录管理、逻辑资源池及网络分配管理、流程管理等 |
| 服务要求 | 含8家市卫生健康委直属医院软件部署工作及3家市公卫机构上云迁移工作。 |

（3）医学影像云服务

- 市“三重复”智能提醒工具升级

无锡市卫生健康委统筹推进全市公立医疗机构及所辖县（市、区）的整体接入到省级卫生健康云（影像平台），实现医学影像检查结果的跨院查询、调阅及互认。基于现有无锡市全民健康信息平台完成支撑检查互认应用的升级改造，配合完成无锡市检查互认服务和完善平台端影像互认监管服务，重点对市“三重复”智能提醒工具升级。

1）互认日志管理

互认接口日志包括医生工作站日志记录与管理及互认系统日志记录与管理。

- 医生工作站日志管理

后台管理系统设有日志管理模块，将记录临床医生使用过程中的审计日志，日志中涵盖了业务调用时间、操作人、业务服务操作、服务响应及其他操作信息要素。

- 医生工作站日志监管

系统会对记录的日志进行监管。

- 医生工作站日志追溯

同时系统对所有接口服务提供日志追溯查询服务，包括与 HIS接口入参和出参，跨院调阅页面数据服务接口等。

- 互认系统日志管理

提供互认查询服务，与医生工作站诊疗日志相关联，提供全流程日志记录服务，可追溯，可监管。

- 区域内互认日志管理

通过临床医生多次开具的申请单，平台判断临床医院是否进行区域内互认日志操作。

- 工作站控件监控

互认服务依托目前的智能提醒工具，延续与 HIS 厂商的接口实现互认系统应用。通过对工作站控件的运行监管，实现对应用服务的全流程运行监管，主要监管内容有：控件是否正常运行、接口触发点是否正常调用、互认信息返回是否正常等后台监控服务。

- 检查调阅日志管理

临床医师通过 HIS 主动触发跨院调阅按钮，调阅检查报告的操作日志记录。

- 影像调阅日志管理

临床医师通过 HIS 主动触发跨院调阅按钮，调阅影像文件的操作日志记录。

- 互认检查规则日志管理

互认规则的增、删、改会直接影响互认服务，进而影响医生诊间操作，因此需要对互认规则的启动和应用提供日志记录和追溯查询服务，包括对互认规则的增删改查操作等记录日志。

检查互认规则日志记录于独立的表，便于检查相关规则的维护与监控，便于快速定位重复提醒异常规则。

- 互认影像规则日志管理

互认规则的增、删、改会直接影响互认服务，进而影响医生诊间操作，因此需要对互认规则的启动和应用提供日志记录和追溯查询服务，包括对互认规则的增删改查操作等记录日志。

影像互认规则日志记录于独立的表，便于影像相关规则的维护与监控，便于快速定位重复提醒异常规则。

- 互认遵从校验日志管理

针对系统验证的重复项目，系统会校验医生的处方遵从情况。在互认日志管理中，系统会对互认遵从校验情况提供日志记录和查询服务。

- 互认中心服务请求日志管理

互认中心端服务内部微服务的请求交互日志记录，包含市区两级互认服务中心端的异常服务进行监控，包括互认接口、互认服务、检查调阅等与中心端业务交互相关的服务，并记录日志，提供后续的统计分析及查询服务。

- 互认中心服务响应日志管理

互认中心端服务内部微服务的响应交互日志记录，包含市区两级互认服务中心端的异常服务进行监控，包括互认接口、互认服务、报告调阅等与中心端业务交互相关的服务，并记录日志，提供后续的统计分析及查询服务。

2）互认可视化展示

基于底层智能工具支撑以及交互服务的监测结果，维度化拆分数据因子，从基础运行效能、业务完成效率、流程完整跟踪等角度全面评估互认业务开展情况。并按照业务归属访问区别，将核心业务汇集于智能监测大屏，将整体运行指标接入全民健康信息平台，将明细工作记录集中于智能分析平台。

- 智能监测大屏

主要包括：监测指标分类、统一服务编制、一屏总览、态势感知、一日总览、互认排名、专项业务分析。

- 互认监管明细

智能监测大屏满足整体运行情况的预览和跟踪，为业务更深入的开展优化，需要对监测指标进行细化和优化，主要包括：指标明细查询、指标结果导出。

- 互认监管共享

互认监管指标的应用和展示不仅限于专项智能大屏和业务监测，同时要保持与市本级整体监管体系的融合对接，并在各个区域和业务分析中进行应用，为此需要实现：服务标准化共享、单点服务共享。

3）省级互认服务对接

- 检查结果共享安全管控接口

该接口用于生态方获取访问资源接口认证凭据。

- 检查结果共享跨院调阅接口

在医生工作站添加相应按钮，如“跨院调阅”，通过该按钮访问省“影像平台”医学影像数据跨院共享系统，实现医学影像检查结果的跨院查询、调阅及互认。

- 患者近期检查项目数量查询接口

在医生使用医生工作站查看患者信息的时候，会在省“影像平台”比对该患者近期是否有过检查，从而进行省“影像平台”数据层的预缓存，以加速智能提醒的效率。不论该患者是否存在检查，均对院端现有主流程不造成任何影响。

- 患者近期类似检查项目接口

当医生在医生工作站开具申请单/检查单时，会将患者本次的检查部位所对应的院内 HIS 院内编码传递到省“影像平台”，省“影像平台”会返回该患者近期「是/否」有类似部位的检查记录。如果有类似的检查记录，则会在医生工作站进行自动弹窗提醒，医生可以通过点击弹窗上的“查看”按键，跳转访问省“影像平台”医学影像数据跨院共享系统，进行类似检查结果的跨院查询、调阅及互认。

- 医生开单回执接口

在医生执行确认开单操作时，院内 HIS 系统会将本次实际开单的详细内容回执给“影像平台”，省“影像平台”会存证开单内容。

- 权限控制接口

通过访问控制功能，为接口使用方提供不同的访问权限，方便用户使用。

- 市医学影像云服务升级

1）数据库升级

- 数据库字段对照更新

根据省平台接口采集标准与根据省平台字段标准要求进行对照，以实现数据字段标准统一，涉及科室字段统一、检查项目统一、各数据项统一。

根据要求，未来将实现省内各级医疗机构各影像学医技科室的各类影像数据采集接入，包括放射、超声、内镜、病理、核医学等数据，涉及全业务流程中的申请、检查、报告、影像、质控等相关信息内容。

根据《江苏省放射互认检查项目清单（2022 版）》更新检查项目对照表。根据《国家科室分类（江苏增补）代码表（2022 版）》更新科室字段对照表。

根据《江苏省卫生健康云（影像平台）数据采集接口标准V2.0》中的数据标准部分，更新全流程的数据字段。

- 数据库新增接入字段

江苏省卫生健康云（影像平台）数据采集接口标准以检查业务为主线，采集各影像学医技科室检查业务流程中的申请、检查、报告、影像、质控等相关信息内容。原有市影像平台未覆盖全流程业务数据，因此需要增加接入字段，优化原有数据结构，以支撑新的对接需求。

具体将新增以下内容：申请信息字段、检查信息字段、序列信息字段、图像信息重构改造、报告信息字段、报告快照信息 PDF 文件生成、质控信息字段。

- 数据库表更新与优化

新增的字段需要增加新的数据库表，对各类数据表进行关联与索引，此外为了保持数据的一致性与完整性，要增加逻辑校验机制，确保表与表之间的对应关系。主要包括以下工作：数据库分库分表、申请信息表新增优化、检查信息表新增优化、图像信息表新增优化、报告信息表新增优化、质控信息表新增优化、其他表新增优化。

- 数据库分库分表

为支持高并发、高可用、亿级数据量，系统采用 Mycat 数据库中间件来实现分库分表方案实施。

2）Nacos 注册服务

- 登录

进入注册中心/配置中心登录页面，依次输入用户名，密码，点击【提交】，登录注册中心/配置中心。

- 配置中心

进入注册中心/配置中心后，默认进入配置管理模块（配置中心）的配置列表。在该模块，您可将医学影像服务的各个服务的配置在此新建、导入、修改、克隆、删除，并应用于不同的业务环境。

- 注册中心

进入注册中心/配置中心后，点击服务管理（注册中心）进入服务列表模块。如下图所示。在该模块，您可将医学影像服务的各个服务在此创建注册、删除，并应用于不同的业务环境。

服务列表帮助用户以统一的视图管理其所有的医学影像服务以及服务健康状态。整体界面布局是左上角有服务的搜索框和搜索按钮，页面中央是服务列表的展示。服务列表主要展示服务名、集群数目、实例数目、健康实例数目和详情按钮五个栏目。

- 命名空间

进入注册中心/配置中心后，点击命名空间进入该模块。

点击【新建命名空间】，填写空间名和描述，点击【确认】按钮，帮助用户逻辑隔离多个命名空间，更好的管理测试、预发、生产等多环境服务和配置，让每个环境的同一个配置（如数据库数据源）可以定义不同的值。

点击【编辑】按钮，即可修改命名空间。

点击【删除】按钮，即可删除该命名空间。

- 集群管理

进入注册中心/配置中心后，点击集群管理进入该模块，在节点列表中，可查看当前集群的节点详情。

3）影像采集节点管理

- 采集服务列表

包括采集服务名称、采集服务 ID、机构名称、机构编码、采集服务 IP、任务类型、QR 本地 AE、QR 服务器 IP、FTP 地址、LAN 地址、LAN 映射盘符、采集服务版本号、服务端版本号。

- 添加采集服务

提供采集节点列表维护功能。

4）存储节点管理

- 存储节点列表

括存储节点名称、存储节点 id、连接用户名、本地路径、FTP路径、LAN 路径、S3 路径、容量使用情况、阈值(单位:百分比)。

- 添加存储节点

提供存储节点添加服务。

5）检查管理

支持按姓名、机构、平台唯一标识、检查号、病历号、检查设备类型、影像状态、检查日期，进行患者影像信息快速检索查询。

支持补采服务，可按照病历号、报告号、日期、检查类型进行患者影像数据批量导入。

支持患者影像数据批量下载服务。

支持患者影像数据批量恢复下载。

支持患者影像数据查看服务，包含机构名称、平台唯一标识、姓名、检查号、病历号、年龄、性别、类型、部位、设备类型、系统类型、身份证号、身份证合法性、检查时间、影像状态等内容查看。

6）图像下载服务

支持平台唯一标识、检查号、采集服务 Ip、存储节点 Id、任务类型、下载时间进行影像数据快速查询。

支持平台唯一标识、检查号、采集服务 Id、采集服务 Ip、存储节点 Id、存储节点路径、任务类型、原因、下载开始时间、下载结束时间等内容的数据展示。

7）系统用户管理

主要包括：用户管理、角色管理、机构管理。

8）可视化数据展现

对关键数据的统计与分析，构建完整的、多层次、多模态的可视化运营平台。实时掌控数据及存储状态，业务及质量可视化监管，图形化统计。包含业务数据量汇总、影像统计、性别年龄分布、检查类型统计、图像采集分析、科室检查量统计、科室分析等数据的可视化展示。

- 医院接口改造

完成6家委直属医院 HIS 系统和 PACS 系统按照省方案调整业务功能，扩充字段项，并提供2个接口和2个中间库给省系统调取数据。同时，HIS 系统适配市新版“三重复”工具，对接3个接口，实现省数据调阅和重复提醒功能。

检查结果共享互认：在医生工作站添加相应按钮，如“跨院调阅”，通过该按钮依托市“三重复”智能提醒工具访问省“影像平台”医学影像数据跨院共享系统，实现医学影像检查结果的跨院查询、调阅及互认。

重复检查智能提醒：在医生使用医生工作站查看患者信息的时候，会在省“影像平台”比对该患者近期是否有过检查，从而进行省“影像平台”数据层的预缓存，以加速智能提醒的效率。不论该患者是否存在检查，均对院端现有主流程不造成任何影响。当医生在医生工作站开具申请单/检查单时，会将患者本次的检查部位所对应的院内 HIS 院内编码传递到省“影像平台”，省“影像平台”会返回该患者近期「是/否」有类似部位的检查记录。如果有类似的检查记录，则会在医生工作站进行自动弹窗提醒，医生可以通过点击弹窗上的“查看”按键，跳转访问省“影像平台”医学影像数据跨院共享系统，进行类似检查结果的跨院查询、调阅及互认。

（4）市政务云（医疗行业云）

医疗行业云本质上是一个管理框架，也是使用云的平衡器，帮助市卫生健康委及委直属单位在云服务使用、云服务管理和云服务治理上达到符合内部业务需求再平衡，更好的满足政务上云需求，实现数据采集、推送、管理于一体。

- 展示页面开发

大屏显示需要对海量的数据信息进行率的分析，实现硬件搭载软件的结合，帮助用户发现数据背后的关系和规律，为决策提供依据。通过搭载飞线、热力、区块等技术，生动友好地活化数据，同时也能结合丰富的交互功能和实时性，让数据开口说话，传达出超出其本身的信息。

大屏展示模块通过对数据的采集、分析、整合，根据业务展示需求进行定制化开发，从数据概览，资源统计辅助用户迅速掌握全局态势；从整体资源使用率、使用趋势等图形化分析，直观趋势走向，支撑用户制定决策；配合异常告警与资源使用 Top 分析，简化运维难度，提供资源调配整改依据。后期还可以根据用户不同需求进行不同功能区域的图形化展示，满足多种业务场景的展示需求，从整体展示层面，打通数据分析全链路，确保数据应用高效落地。

②市政务云接口

云平台须主动适配运营商政务云接口，实现与运营商政务云对接，完成纳管数据上传。

（5）项目建设管理系统

- 项目管理

该模块提供对项目的综合管理功能，要求操作者拥有相应权限方可进行对应操作，包含项目的维护管理、进度确认和预警提醒等功能。

1）信息登记

提供信息登记功能，对项目信息进行登记和管理。

2）采购流程

支持采购流程添加功能。

3）合同管理

此功能主要为相应的部门及人员开通权限，跟踪整个项目从合同登记及合同执行整个流程，项目参与人可查看整个项目流转过程。

4）付款进度

主要功能包括：付款设置、付款进度查看、尾款提醒。

5）项目查询

为拥有相应权限的用户提供项目查询功能，查询功能可分为快速精确查询以及多条件组合查询。

6）项目一览

项目一览功能以综合列表形式罗列展示项目明细，简明扼要地展示了项目名称、合同名称、合同金额、签订时间、付款方式、已付金额、待付金额、付款进度、付款进度年度、和经办人等重要信息，帮助管理人员对相关项目有一个全面、直观的了解，方便其快速掌握整体情况。

7）专家库管理

建设专家库，对专家信息进行登记入库和管理。

8）专家评审

专家评审的目的是通过汇集领域专家的知识和经验，提供对项目计划、进展和决策的独立和客观的评估。主要分为方案评审、验收评审和其他评审。

9）项目结项

主要功能包括：付款校验、终验校验。

- 采购时间管理

1）项目导入

提供上会项目信息导入功能。

2）进度控制

提供内部流程时间进度控制功能，按照项目属性不同，分为遴选与委托招投标两种形式进行划分。

3）项目提醒

提供项目预警功能，支持对立项时间、建设周期和支付进度做出预警，主要以手机短信和首页面通知的形式进行预警。

- 网安安全联系单

1）网安联系单处理

通过与市公安局网安平台实现对接，自动获取与我市卫生健康行业相关的通报数据。同步后的数据可根据对应的区划，转至市卫生健康委或对应的区县卫生健康委派单督办。

2）网安联系单汇总

对网安联系单进行汇总，可查看所有网安联系单详情，包括通报编号、通报标题、通报单位、通报时间、威胁类型、是否误报、反馈状态和通报状态等信息。

- 每日安全报告

1）安全报告管理

为各地和委各直属单位提供每日安全情况上报渠道，需对每日是否有安全事件进行确认。选择是的单位必须附件上报发生事件详细情况。市卫生健康委每日统计各地和委各直属单位上报打卡情况，查阅上报的具体事件情况。

- 统计分析

1）安全报告统计

提供安全报告统计功能，可统计各地和委各直属单位每日安全报告情况。

2）通报次数统计

支持通报次数统计功能，可查看各单位通报次数，包括一般通报次数、中等通报次数和严重通报次数。

- 资源管理

1）油卡管理

管理员设置相应的油卡使用申请流程，相关用户发起油卡申请，写明申请人、部门、申请时间、车牌号、加油卡号、能源种类、加充费用、油品单价和事由等信息，流转至审批人员。

2）餐券管理

餐券申请

领用人员通过餐券申请功能发起申请，登记餐券申请单，填写申请人、部门、申请时间、申请张数和事由等信息，登记完后，选择下一步审批人员进入餐券领用的办理流程。

餐券管理

对餐券进行管理，可对餐券进行添加、删除、查询和修改等操作，并能实时查看餐券剩余张数。

- 联络簿

提供内部联络簿功能，为用户提供了所有人员的联系信息，以部门组织结构树的形式罗列人员，支持按姓名、手机号的搜索功能，同时支持在线编辑短信发送和直接发起邮件或在线消息的功能。

- 信息系统数据同步

1）信息系统管理升级

对直属单位管理进行升级，提供直属单位信息系统数据填报功能，包括信息系统ID、上行业云时间、信息系统所属项目名称、信息系统所属项目建设年份、是否通过等保测评、实施机构等字段。

2）与行业云对接

对接行业云，直属单位通过项目建设管理系统填报信息系统数据时，填报人可通过接口获取服务器信息，同时与建设系统绑定，直属单位填报完成之后，信息系统数据同步至行业云。

3）与朗新对接

对接朗新接口，直属单位通过朗新接口获取项目信息，填报信息系统所属项目名称。

- 手机端

手机端主要提供了基于无线网和互联网，让使用手持设备（PAD、智能手机）的人员可以通过移动网络访问系统，并使用相应的功能。基于手机用户的唯一可标识性，通过多重技术认证手段，用户能够通过移动终端的统一门户入口访问现有的系统和内部信息资源，实现在任何时间、任何地点的移动化工作。

手机端同步PC端相关功能模块，包含每日安全报告填报和信息安全联系单处理。

1）每日安全报告填报

各地和委各直属单位可通过手机端对每日安全情况进行填报，需对每日是否有安全事件进行确认，选择是的单位可直接在手机端上报发生事件详细情况。

2）信息安全联系单处理

同步PC端信息安全联系单数据，移动端信息安全联系单处理功能除联系单的登记、查看等常规功能外，更加注重的是针对安全员提供的联系单处理移动辅助功能，包括接收联系单、查看联系单、反馈结果等。

3）联络簿

用户可在移动端查看所有人员的联系信息，能够进行一次点击快速拨打电话，发送消息，发送电子邮件等操作，方便实用。

（6）健康医疗数据安全协同系统

- 电子病历数据溯源

当前基础区块链已具有溯源管理，为了进一步满足电子病历数据溯源场景，需增加如下内容：

1）电子病历上链溯源管理

为了保证电子病历溯源发送端上报数据的安全和可控，电子病历数据上报过程中采用非对称加密算法和电子病历验签机制。针对电子病历文件大小、总行数做比对，如果接口异常也增加禁用操作和警告通知。该模块主要分为电子病历医院注册和电子病历医院上报两个功能。

电子病历医院注册包含所有医院的注册信息,按照每页 10 条分页方式按创建时间倒序方式展示,显示字段有机构名称、联系人、联 系电话、上报地址、启用状态、创建人、创建时间。管理人员可以添加医院机构信息，查看全部机构注册信息，对指定机构字段（机 构名称、联系人、联系电话、启用状态）进行编辑，同时可以查看机构的详细信息。

电子病历医院上报包含所有医院的电子病历文件上链信息,按照每页10条分页方式按上报时间倒序方式展示,显示字段有区块链订单号、机构名称、机构上报数、第三方订单号、文件名、MD5 值、上报时间。数据鉴权平台管理人员仅可以查看全部上链信息无法对其进行编辑，同时对应的区块链订单号可以快捷的跳转到交易订单查看完整的上链信息，针对上报信息可以查看详情。

2）电子病历接收对账管理

为了保证电子病历溯源接收端上报数据的安全和可控，需要对其文件大小、总行数跟上报端数据进行链上比对，对账通过视为接收完成。对账失败，视为接收失败，后台也增加禁用操作和警告通知。该模块主要包含电子病历卫健委对账功能。

电子病历卫健委对账包含所有通过卫健委的比对信息,按照每页10 条分页方式按注册时间倒序方式展示,显示字段有区块链订单号、机构名称、机构上报数、第三方订单号、文件名、状态、上报时间。数据鉴权平台管理人员仅可以查看全部对账信息无法对其进行编辑，同时对应的区块链订单号可以快捷的跳转到交易订单查看完整的上链信息。针对对账信息可以查看详情，详情页面显示医院订单号、区块链订单号、医院机构 ID、医院机构名称、机构上报数量、市卫健委机构 ID、市卫健委机构名称、文件名、第三方业务流水号、上报文件 md5 值、检测文件 md5 值、数据文件是否被篡改、上报时间。

3）电子病历异步消息管理

考虑电子数据上链的准确性，采用异步的方式进行溯源消息上链。目前采用 RabbitMq 实现异步发送。将电子病历文件大小、数据总行数写入消息队列，需要消息的系统自己从消息队列中订阅，从而上游系统不需要做任何修改。针对电子病历溯源发送端和接收端数据文件、总行数的处理分析，消息结果上链。

4）电子病历溯源规则管理

电子病历溯源对账处理支持多种规则的配置，如数据文件 md5值、数据文件流对应字节码的 hash 等等，正常默认情况下都以数据文件 md5 值规则，溯源机构和在注册的时候进行选择。目前电子病历配置的是 md5 和文件大小双重溯源规则。

5）电子病历溯源运营数据报表

后台定时脚本，每天凌晨 3 点定时统计分析前一天的各机构对账数据文件的篡改和非篡改数量，然后汇总到一张按天统计的报表中，运营人员后台看到的数据报表均来自该数据表。

运营数据报表包含所有医院的电子病历上报对比信息,按照每页10 条分页方式按日期倒序方式展示,显示字段有日期、机构名称、机构 ID、上报数据文件数量、篡改数量、未篡改数量、医院上报文件数量、卫健委文件数量。数据鉴权平台管理人员仅可以查看报表信息，同时针对每一条数据单独的查看详情，详情页面显示日期、机构名称、申请的机构ID、上报数据文件数量、检测数量、篡改数量、未篡改数量、医院上报文件数、卫健委文件数。

6）电子病历数据溯源展示页面

电子病历数据溯源会医院电子病历文件 FTP 上报、区块链数据同步、卫健委从 FTP 获取电子文件、电子病历文件对账比对四个过程去追踪数据的整个业务流程。电子病历数据溯源具体显示了电子病历文件对应的医院系统订单号、电子病历文件上链对应的区块链交易订单号、医院机构 ID、医院名称、电子病历文件的数据量、市卫健委机构 ID、市卫健委名称、电子病历文件名称、第三方业务系统的流水号、区块链同步的电子病历文件 md5 值、卫健委从 FTP 获取的电子病历对应的文件 md5 值、电子病历文件是否被篡改的结果、电子病历文件上报时间、电子病历是否被篡改比对时间。

7）电子病历接口改造数据对接

电子病历接口改造数据对接主要包含如下三个接口：医院数据上报、获取数据上链比对、获取指定机构配置信息。

- “智能提醒”业务协同

当前基础区块链已经具有数据协同服务管理，为进一步满足“智能提醒”场景，需做如下提升：

1）“智能提醒”协同数据管理

“智能提醒”协同端检验基础数据、检查基础数据、处方基础数据上链，业务系统在调用上链服务的时候返回结果数据，满足医院的医疗场景。

2）“智能提醒”异步通知管理

考虑检验、检验、处方的基础数据上链的准确性，采用异步的方式进行消息上链。目前采用RabbitMq实现异步发送。将基础数据的唯一索引值写入消息队列，需要消息的系统自己从消息队列中订阅，从而上游系统不需要做任何修改。针对“智能提醒”业务系统能准确的获取通知结果。

3）“智能提醒”异步脚本管理

“智能提醒”通知的异步后台自动化脚本，会异步分析各协同端上报的数据，按照不同纬度进行统计，最终计算出统计结果。

4）“智能提醒”协同数据密钥管理

为了对数据上链的机构进行监管，需要监管后台进行机构注册，机构注册提供机构 ID、验签密钥供数据上报接口调用使用。

“智能提醒”对于后台管理人员会为每个协同端分配唯一的数据上报接口验签机制需要用到的密钥。管理人员会根据接口的调用异常情况，进行密钥的禁用和启用。

5）“智能提醒”协同数据溯源管理

针对业务系统重复结果的上链，用户可以在后台根据时间段筛选，查询某个时间段的上报数据记录。每条记录包含订单号、业务代码、业务类型、状态、区块链交易 hash、发起机构 ID、参与方机构 ID 集合，并能对于重复的总数量、时间段内重复的数量、不同机构之间重复的数量进行分析和统计。

6）“智能提醒”运营数据报表

后台定时脚本，每天凌晨 3 点定时统计分析前一天的各机构对账数据文件的篡改和非篡改数量，然后汇总到一张按天统计的报表中，运营人员后台看到的数据报表均来自该数据表。

运营数据报表含所有医院的信息,按照每页10条分页方式按日期倒序方式展示,显示字段有机构（医院）、日期、总上报数、上报异常数、成功数、失败数。数据鉴权平台管理人员仅可以查看报表信息。

7）“智能提醒”展示页面

该后台模块包含所有机构的检验检查数据信息,按照每页10条分页方式按日期倒序方式展示,显示字段有推送机构、日期、近期检验数、近期检查数、基本信息数、用药信息数。

- 影像数据共享

当前基础区块链已具有数据共享API管理功能，为进一步满足影像数据共享场景，需做如下提升：

1）影像数据共享包管理

影像数据数据共享服务包的 APP，在影像数据链接的基础上，APP管理做了代码混淆，非对称加密，H5页面封装等技术手段，让数据无法被复制、盗取、篡改。在管理人员进行APP的注册管理，绑定对应的APP应用开发商信息，并对指定的版本数据共享服务包进行打包和下载处理，然后集成到自己的APP中。第三方APP按照数据共享服务集成规则进行集成。

2）影像数据共享记录溯源管理

影像数据共享记录数据共享服务包调用记录，支持共享服务包的可溯源查询。影像数据共享运营数据报表

后台定时脚本，每天凌晨 3 点定时统计分析前一天的各机构对账数据文件的篡改和非篡改数量，然后汇总到一张按天统计的报表中，运营人员后台看到的数据报表均来自该数据表。

运营数据报表包含所有应用的调用信息,按照每页10条分页方式按日期倒序方式展示,显示字段有日期、应用名称、应用 id、加载开始次数、加载结束次数、上链数量。数据鉴权平台管理人员仅可以查看调用分析信息。

3）影像数据共享展示页面

第三方应用集成了数据共享 SDK，可以将SDK封装的H5页面在APP中展示，目前支持卫健委开放的居民影像数据和个人健康档案。

4）灵锡、健康E家对应的IOS版和Android版本集成对接

由于每种APP对应的系统版本差异性，影像数据共享 SDK 在集成的过程中需要做适配和兼容。因为数据共享 SDK 涉及个人隐私信息的查询，故对安全性的要求比较高。主要实现了如下的安全措施：

在UI层面只提供及必要的事件处理，其他事件则一律禁止，系统提供的功能采用了禁用方式。

对保存在本地的数据进行了加密处理，不以明文的形式使用或处理。

对网络传输的数据加密传输，同时网络访问采用https请求，防止数据泄露。

程序运行过程中禁用日志输出功能。

8.项目实施要求

（1）项目组要求

中标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、业务专家、系统架构设计、程序设计开发、质量控制管理、信息安全设计开发、系统集成、系统测试、网络工程师和系统工程师等方面人员组成。合同签订生效后，中标人应向采购人提供项目组人员清单，因中标服务商人员变更原因所造成的进度滞后、质量问题等后果，由中标服务商承担一切责任。

（2）实施进度要求

中标人应根据项目建设内容和要求，制定项目实施进度计划和完成时间。中标服务商如不能按照如下项目进度要求交付，采购人有权予以追究违约责任并终止合同。

合同签订生效后7个月内完成系统所有功能的建设、安装、上线试运行。

（3）质量保障要求

中标人应参照国家有关标准，制定本项目的质量管理措施和保障措施，严格把关成果质量。

项目实施期间采购人可对项目进度、质量、人员能力等情况进行动态考核，过程中出现项目管理、人员、工期、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换项目负责人，中标服务商必须予以配合，并采取补救措施确保不影响项目建设的进度和质量。

在项目实施过程中，中标人须接受采购人监督，响应监理单位的监督，完成专家团队整改意见的整改。对各实施阶段产生的成果严格进行校审，强化成果审查和测试工作，及时汇报。对软件产品进行严格测试，严把各阶段质量关，确保整个项目的质量。

（4）测试与验收要求

- 测试要求

1)中标人应完成包括不限于定制开发软件依据软件需求分析、总体设计、详细设计等，编写测试方案，自行负责软件测试，测试后形成测试报告，测试方案和测试报告需提交采购人核查。

2)采购人按照系统功能、安装程序、设计开发文档的三统一要求，对中标人完成的软件进行用户测试。中标人在用户测试之前，需提交有关文档资料，如：总体设计，详细设计，操作手册。

3)在项目验收阶段，中标人需配合采购人进行用户测试，用户的测试依据是合同的功能和性能要求，以及系统设计的具体要求。测试出的问题，中标人必须按照采购人要求，限期完成整改。

- 验收方法

本项目验收将按《无锡市使用财政性资金信息化项目验收管理办法(试行)》（锡数发【2021】24号）文件要求，本项目验收包括初步验收、竣工验收两个环节，依托无锡市信息化项目全流程管理系统开展。初步验收通过后进入试运行阶段，试运行通过后才能进入竣工验收阶段。项目初步验收由项目建设单位自行组织。竣工验收由市大数据管理局组织，由项目建设单位在项目试运行期满后，向市大数据管理局提出验收申请。

- 初步验收内容

项目初步验收内容：

1)检查总体情况。主要检查建设内容、建设规模是否按照批准的建设方案(项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算)，责任书，合同书等有关文件约定建成，项目建设中发生重大变更是否获得相关部门的批准。

2)检查施工质量。主要检查软件产品以及定制开发应用软件的施工质量。

3)检查档案资料。主要检查项目建设的批复文件及有关档案，单项设计、施工、建立、集成、验收等档案，合同档案、各类标准、管理文件及过程控制文件等档案资料。

4)检查应用系统：

项目管理审查。对项目计划、采用标准、需求方案及其执行情况进行审查和评价；

技术文档检查。对项目承建单位交付的文档资料 (纸质文档和电子文档)进行审查。

- 竣工验收内容包括(但不限于)：

1)项目流程合规性验收。项目申报、审核、审批、采购、实施、管理等流程符合《无锡市使用财政性资金信息化项目管理办法》(锡政办发 【2022】96号)及其配套管理规范的相关要求。

2)验收材料完备性和符合性验收。验收材料符合《无锡市使用财政性资金信息化项目管理办法》(锡政办发 【2022】96号)及其配套管理规范的相关要求。

3)建设内容一致性和适用性验收。建设内容与相关批复文件、招投标文件、合同文件要求保持一致。主要验收内容包括硬件设备验收、软件产品验收、定制开发应用软件验收等。

（5）培训要求

- 中标人应根据项目实施的计划、进度和需要，及时对相关人员进行培训，使其基本掌握相关软件产品、定制开发应用软件的功能，能够独立完成其操作。

- 培训次数和课时数要根据采购人参加培训人数、培训效果确定，如培训后未完全掌握讲授知识，中标人应再次提供培训，直到培训对象完全掌握并能熟练操作。

- 培训需求和计划

培训需求为无锡市卫生健康委员会及相关人员，培训内容涉及采购清单中所有软件产品的功能、操作及技术管理等。具体的培训需求和计划如下：

1)培训目的

人员培训是项目实施的重要环节，对整个项目的实施至关重要，通过培训，希望工作人员得到日常工作需要的专业技术知识和经验，从而保障整个系统的有效使用和顺利运行。

2)培训方式

为了加强培训效果，提高培训效率，针对不同类型人员进行不同针对性培训。培训方式可以采用集中培训、现场培训、在线培训等；其中，集中培训和现场培训为必选方式，以求达到高质量、高效率的培训效果。培训课程必须包含软件产品培训，业务操作培训，答疑培训等。

3)培训对象

本项目的主要培训对象如下，在启动培训工作时，必须包含以下人员：

无锡市卫生健康委员会以及相关人员。

4)培训安排

按需进行集中培训，集中培训范围包含所有使用该系统的用户，如果集中培训人数较多可采取分批培训的方式进行。

（6）售后及运维服务要求

- 系统免费维护服务期限：项目通过竣工验收合格后，中标服务商需提供项目终验之日起3年的免费服务。免费服务期内，中标服务商需提供技术人员服务，进行系统的使用指导和售后服务工作，费用由中标服务商自行承担；在期限内，中标服务商负责各应用软件的正常运行维护与升级，确保系统的安全性、可靠性和稳定性，相关费用均由中标服务商承担。中标服务商应提供7*24小时的售后服务，并保证在系统发生故障的1小时内响应，4小时以内解决问题，不能当场修复的，必须提供相关应急预案。

- 中标服务商需有能力提供长期服务，软件产品出现运行故障，中标服务商必须负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障(所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如成交供应商有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务)；如无法及时排除故障，或原因不清的情况下，必须由中标服务商提交应急方案，保证系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。中标服务商需建立系统维护制度，制定网络运营保障预案，费用均须包括在此次投标总价中；中标服务商必须对采购人网络及网络安全建设的最终技术方案和部署细节进行保密。

- 售后服务范围

因系统自身原因造成的运行不稳定，中标人应及时免费维护。

（7）保密要求

中标人须在与采购人签订安全保密协议后，方可开展项目建设工作。中标人必须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。中标人未遵守保密要求而引发的一切后果，均由中标人自行承担。

中标人须严格执行采购人的保密要求。

（8）知识产权

本项目中涉及定制开发的信息化建设内容，知识产权归采购人所有。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订生效之日起7个月内完成整体项目竣工验收。

  - 项目整体质保期：自项目验收合格之日起三年。

  - 付款方式：合同签订生效后支付合同总价的30%；项目经采购方竣工验收通过后支付合同总价的60%；竣工验收三年后经采购方绩效评价通过后支付合同总价的10%。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

        - 价格（25分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 项目人员配置情况（10分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

2.1  项目负责人（3分）：投标人为本项目实施、服务配备一名项目负责人，该项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书的得1分、IT服务项目经理证书的得1分、注册信息安全管理人员（CISO）证书的得1分；须提供相应有效证书证明材料。

2.2  技术负责人（3分）：投标人为本项目实施、服务配备一名技术负责人（与项目负责人不能是同一人），该技术负责人具有系统架构师（高级）证书的得1分、系统规划与管理师（高级）证书的得1分、注册信息安全工程师（CISE）证书的得1分；须提供相应有效证书证明材料。

2.3  项目组成员（4分）：除上述项目经理、技术负责人外，项目组成员具有：软件设计师证书的得1分、软件技术开发工程师（高级）证书的得1分、IT运维工程师（高级）证书的得1分、网络信息安全工程师（高级）证书的得1分，同一人具有上述多种证书的只计算一次，同一种证书也只计算一次，均不重复得分；须提供相应有效证书证明材料。

        - 投标人综合情况（5分）：

3.1  业绩（2分）：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有与本项目类似项目案例的，每有一个得1分，最高2分；须提供相应有效合同扫描件。

3.2  体系认证（3分）：投标人具有有效的：信息安全管理体系认证证书的得1分、信息技术服务管理体系认证证书的得1分、业务连续性管理体系认证证书的得1分；须提供相应有效体系认证证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章。

        - 产品要求（2分）：

4.1  产品兼容性（1分）：投标人承诺所投云管平台产品能够保证与国内各主流技术路线芯片（如鲲鹏、龙芯、飞腾、兆芯）兼容的得1分；须提供投标人承诺函。

4.2  产品证书（1分）：所投态势感知平台产品具有网络安全专用产品检测证书的得1分；须提供证书扫描件。

        - 演示（8分）：投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据投标人视频演示情况和以下功能得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。

5.1  项目建设管理系统-合同管理功能（2分）：项目建设管理系统能够对合同进行登记，记录合同相关信息，包括采购名称、合同名称、单位名称、合同金额、签订时间。全部按要求进行演示的得2分，未按要求演示、演示不全、未提供演示的均不得分。

5.2  项目建设管理系统-项目查询功能（2分）：操作者拥有相应权限方可进行操作，用户可查询相关项目详细信息。全部按要求进行演示的得2分，未按要求演示、演示不全、未提供演示的均不得分。

5.3  项目建设管理系统-预付款提醒功能（2分）：在每个月月初，都会记录下当月需要付款的合同信息，并且通过短信的方式通知经办人及时处理。全部按要求进行演示的得2分，未按要求演示、演示不全、未提供演示的均不得分。

5.4  项目建设管理系统-项目一览功能（2分）：可以查看当前账户下所有项目的情况，包括合同名称、合同金额、付款方式、付款进度、经办人等一系列信息。全部按要求进行演示的得2分，未按要求演示、演示不全、未提供演示的均不得分。

        - 项目方案（50分）：无方案不得分。

6.1  项目需求理解（13分）：根据投标人对用户现状与项目需求的理解，投标人的总体设计思路与项目各个子系统的设计方案是否科学，包括但不限于系统设计思想、技术实现方法和路线等。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得13分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的，得11分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得9分；

方案基本满足要求的，得7分。

6.2  项目实施及进度安排（13分）：根据投标人提供的组织施工方案，就其工作进度安排是否合理、各工作方案内容是否完整且切实可行进行给分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得13分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的，得11分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得9分；

方案基本满足要求的，得7分。

6.3  服务方案（12分）：投标人保障项目能够达到招标文件设定的使用和运行状态，提供售后技术保障措施、售后人员配置、售后服务内容等。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得12分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的，得10分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得8分；

方案基本满足要求的，得6分。

6.4  培训方案（12分）：根据投标文件中投标人是否有针对管理人员、操作人员完整的、系统的培训方案等情况进行打分，方案包括但不限于培训计划、培训方式、培训内容等。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得12分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的，得10分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般的，得8分；

方案基本满足要求的，得6分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0253

项目名称：市级医疗信息共享平台软件开发项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2024-0253项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市公共资源交易中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2024-0253进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2024-0253招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2024-0253在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

# 八、开标一览表：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0253

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 市级医疗信息共享平台软件开发项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0253

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# 十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0253

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0253

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书证明件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。