苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320509-YCXM-C2025-0007号

采购项目：2025-2026年江陵街道交安设施养护项目

采购单位：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

项目类别：服务类

苏州韵诚项目管理咨询有限公司

二〇二五年十一月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025-2026年江陵街道交安设施养护项目 |
| 2 | 采购预算（元） | 人民币贰佰万元整（¥2000000.00） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 5 | 响应文件份数 | 网上响应文件 壹 份 |
| 6 | 投标货币 | 人民币 |
| 7 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 投标开始时间 | 时间：2025年11月25日13：00（北京时间） |
|  | 投标截止时间 | 时间：2025年11月25日13：30（北京时间） |
|  | 投标地点 | 本次磋商采购开标过程采用电子化招投标模式，响应单位须网上提交响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。 |
| 9 | 开标时间和地点 | 时间：2025年11月25日13：30（北京时间） 地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 10 | 履约保函 | 按合同主要条款约定，未作说明的则为无。 |

目   录

一、 竞争性磋商公告	3

二、 磋商供应商须知	7

三、 采购需求	19

四、 成交原则及评分标准	34

五、 合同主要条款	38

六、 附件格式	47

- 竞争性磋商公告

项目概况

2025-2026年江陵街道交安设施养护项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年11月25日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-YCXM-C2025-0007号

项目名称：2025-2026年江陵街道交安设施养护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币贰佰万元整（¥2000000.00）

最高限价：以服务清单中的各项综合单价最高限价为基准，投标固定折扣率≤100%。

采购需求：对辖区内标志标线等交通安全设施进行日常养护，做好市政道路路面维修后的标线施划工作及台风等恶劣天气的应急抢修。具体采购内容及要求详见采购文件。

合同履行期限：合同签订之日起贰年（具体以合同约定时间为准）。合同终止条件为服务期限截止或合同签订后实际结算金额达到200万（二者中以先到者为准）。

验收标准：采购文件、响应文件、最终的合同及考核标准均作为验收依据。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购（响应单位必须为中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业，并提供相关声明函，否则为无效投标），所属行业为“其他未列明行业”。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（5）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云政府采购一体化平台”系统自行下载。

3.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在响应文件递交截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

4.在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

四、响应文件接收信息

1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功加密上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.网上响应文件接收截止时间：2025年11月25日13：30（北京时间）

3.远程签到起止时间：2025年11月25日13：00至13：30（北京时间）

注：本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

五、开标有关信息：

1.远程开标时间：2025年11月25日13：30（北京时间）

2.远程CA预解密时间：2025年11月25日13：30至14：00（北京时间）

3.开标地点：“苏采云政府采购一体化平台”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.“苏采云政府采购一体化平台”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.质疑按《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的质疑除外）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

地址：苏州市吴江区庞南路998号MAX科技园9-102号楼

联 系 人：业务部-李开荣           联系电话：0512-62310590

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

5.苏州吴江区政府采购办公室监督电话：0512-63982393。

6.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

7.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

8.请响应单位报名领取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，并按磋商采购文件的要求详细制作响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

地  址：苏州市吴江区云梨路1688号

联系人：陈凌志

电　话：0512-63910995

2.代理机构联系方式

名  称：苏州韵诚项目管理咨询有限公司

地  址：苏州市吴江区庞南路998号MAX科技园9-102号楼

联系人：李开荣、冼星芮、周锦芳

电  话：0512-62310590

- 磋商供应商须知

1.合格磋商供应商的资格条件

1.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2本项目的特定资格要求：无。

1.3对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。

（1）查询截止时点：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：信用中国、信用江苏。

（3）信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

①被列入失信被执行人名单；

②被列入重大税收违法案件当事人名单；

③企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.采购政策

2.1小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，其投标报价扣除20%后参与评审。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.2残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

2.3监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

2.4绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

3.联合体投标：不接受。

3.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

3.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在响应文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

3.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

3.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.转包与分包与磋商费用

4.1本项目不允许转包或分包。

4.2无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5.磋商文件

5.1磋商文件的内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审办法及评分标准

第五章 合同主要条款

第六章 附件格式

5.2供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.响应文件计量单位和使用文字

7.1响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

8.磋商响应文件的组成：

8.1封面

8.2开标一览表

8.3磋商报价分析表（如有）；

8.4资格审查响应文件

8.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供证明材料或书面承诺书；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供书面声明函。

8.4.2《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》（本项目专门面向中小企业采购。响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；

8.4.3其它有关资格证明的文件；

8.5符合性审查响应文件

8.5.1磋商响应函；

8.5.2服务条款偏离表；

8.5.3商务条款偏离表；

8.5.4关于资格文件的声明函；

8.5.5磋商响应单位法定代表人身份证复印件；法定代表人授权委托书和授权代理人身份证复印件（如有授权）；

8.5.6投标（响应）保证承诺书；

8.5.7其他有关符合性证明的文件；

8.5.8磋商响应单位基本情况表；

8.6综合评审响应文件（具体模块以系统生成为准）

8.6.1针对本项目的整体服务方案；

8.6.2针对本项目的人员配置；

8.6.3针对本项目的设备配备；

8.6.4类似项目业绩一览表；

8.6.5采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

8.7价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣，无需提供）

注：（1）以上8.4.1-8.4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上8.5.1-8.5.7为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9.网上响应文件的制作

9.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。具体操作方法详见“《苏采云系统供应商操作手册》”，下载链接如下：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml。

9.2网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

9.3制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。

10.报价（编制）要求的说明

10.1磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

10.3响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.4一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性地响应报价。

10.5响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.磋商有效期

11.1磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

12.磋商响应截止时间

12.1响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

12.2采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应人。

13.磋商响应文件修改和撤回

13.1响应文件的修改应在投标截止时间前进行。

13.2投标开始时间后至投标截止时间前，投标人可以撤回投标。

14.递交磋商响应文件相关事项：

14.1如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商响应单位。

15.磋商评审程序

15.1磋商仪式

15.1.1采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

15.1.2磋商仪式由采购代理机构主持，采购人代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

15.1.3采购人依法对供应商的资格进行审查。

15.1.4磋商代理人对供应商进行信用查询。

15.2.磋商小组

15.2.1磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

15.2.2磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

15.2.3磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

15.2.4磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

15.3磋商工作纪律及保密

15.3.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

15.3.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

15.3.3在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

15.4响应文件审查

15.4.1磋商小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

15.4.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

15.5供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

15.6磋商程序、最后报价

15.6.1磋商程序

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

15.6.2磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

15.6.3最后报价

（1）磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价作为评审报价。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。除因磋商采购文件修改导致供应商成本增加的，最后报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。

（2）供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

注：进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

15.6.4强化政府采购异常低价审查

明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料（网上提交），对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

15.7响应无效和终止磋商活动条款

15.7.1响应人存在下列情况之一的，响应无效：

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

15.7.2响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

15.7.3有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应单位的响应文件在同一台电脑上制作，机器码一致的。

15.7.4终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

16.确定成交、询问及质疑

16.1确定成交供应商

16.1.1采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

16.1.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏政府采购网”、“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。

16.2询问及质疑

16.2.1询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

16.2.2质疑处理

16.2.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

16.2.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

16.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

16.2.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

16.2.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

16.2.6质疑联系方式

采购代理机构：苏州韵诚项目管理咨询有限公司

联系人：业务部-李开荣

联系电话：0512-62310590

现场递交地址：苏州市吴江区庞南路998号MAX科技园9-102号楼

邮寄收取地址：苏州市吴江区庞南路998号MAX科技园9-102号楼

邮编：215200

17.成交通知书

17.1确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。

17.2请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

18.合同的签订

18.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

18.2签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

19.磋商保证金：不需提交，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

20.代理服务费：由成交单位支付，按预算金额100万元以内1.5%、100万元～500万元以内1.1%差额定率累进法计算并支付成交服务费，不足3000元按3000元支付，该费用应在领取成交通知书时付清。

21.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 采购需求

受苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处的委托，苏州韵诚项目管理咨询有限公司作为招标代理机构，就其委托的2025-2026年江陵街道交安设施养护项目的政府采购项目进行国内竞争性磋商采购。

一、磋商编号：JSZC-320509-YCXM-C2025-0007号

二、采购内容：2025-2026年江陵街道交安设施养护项目

三、采购预算：人民币贰佰万元整（¥2000000.00）

四、最高限价：以服务清单中的各项综合单价最高限价为基准，投标固定折扣率≤100%。

五、采购方式：竞争性磋商

六、服务期限：合同签订之日起贰年（具体以合同约定时间为准）。合同终止条件为服务期限截止或合同签订后实际结算金额达到200万（二者中以先到者为准）。

七、采购需求：

- （一）项目概况

本项目主要内容是对辖区内标志标线等交通安全设施进行日常养护，做好市政道路路面维修后的标线施划工作及台风等恶劣天气的应急抢修等。

- （二）服务清单

1、标线类

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 综合单价最高限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热熔标线 | 1.8±0.2mm热熔标线 | 38元/㎡ |
| 2 | 彩色斑马线 | 1.8±0.2mm红白色热熔彩色标线 | 108元/㎡ |
| 3 | 减速震荡线 | 200mm*5mm热熔振荡线 | 108元/㎡ |
| 4 | 箭头 | 3M热熔箭头 | 135元/个 |
| 5 | 彩色防滑标线1 | 3-4mm冷涂型彩色防滑标线 | 180元/㎡ |
| 6 | 彩色防滑标线2 | 4-5mm热熔型彩色防滑标线 | 162元/㎡ |
| 7 | 箭头 | 6m热熔箭头 | 270元/个 |
| 8 | 停车位1 | 2.5*5.5m热熔停车位 | 99元/个 |
| 9 | 停车位2 | 2.5*5.5m冷喷停车位 | 32元/个 |
| 10 | 停车位3 | 2*5m热熔非机动车位 | 81元/个 |
| 11 | 常温标线 | 常温冷喷标线 | 11元/㎡ |
| 12 | 水性标线 | 常温水性标线 | 38元/㎡ |
| 13 | 涂改标线 | 标线涂黑 | 11元/㎡ |
| 14 | 箭头（常温）1 | 3m常温冷喷箭头 | 63元/个 |
| 15 | 箭头（常温）2 | 6m常温冷喷箭头 | 97元/个 |
| 16 | 车位（涂改） | 车位标线涂黑 | 32元/个 |
| 17 | 标线打磨 | 除线机打磨除线 | 11元/㎡ |
| 18 | 高压冲洗 | 高压水冲除标线 | 72元/㎡ |
| 19 | 中心绿化隔离带及桥体刷漆 | 黄黑相间普通油漆，间隔 20cm，含旧油漆铲除。 | 72元/㎡ |
| 20 | 双组份刮涂 | 刮涂型双组份路面标线涂料 | 216元/㎡ |
| 21 | 双组份甩涂 | 甩涂型双组份路面标线涂料 | 144元/㎡ |

2、标牌设施类

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 综合单价最高限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志牌1 | 2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料。 | 675元/㎡ |
| 2 | D800标志牌 | D800圆牌，2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料。 | 495元/块 |
| 3 | L1100标志牌 | 边长1100cm三角牌，2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料。 | 504元/块 |
| 4 | 标志牌2 | 3mm厚铝板，高强级膜，含铝槽配件及辅料。 | 900元/㎡ |
| 5 | 标志牌贴面1 | 工程级膜改贴面（含人工、机械费） | 306元/㎡ |
| 6 | 标志牌贴面2 | 高强级膜（含人工、高车费） | 450元/㎡ |
| 7 | 小标牌立杆1 | Ф60*3mm镀锌圆杆 | 135元/根 |
| 8 | 小标牌立杆2 | Ф76*3mm镀锌圆杆 | 252元/根 |
| 9 | 小标牌立杆3 | Ф89*3mm镀锌圆杆 | 288元/根 |
| 10 | 小标牌立杆4 | Ф114*3mm镀锌圆杆 | 342元/根 |
| 11 | 单幅指路标牌立杆1 | 单幅指路牌杆：单悬臂标志立杆 高度8.37m、悬臂长4.5m；㎡4 10.9级高强螺栓；304拉丝不锈钢包边及杆件；不锈钢板及镀锌面层褐色氟碳漆。 | 40500元/套 |
| 12 | 单幅指路标牌立杆2 | 3F指路标牌立杆,牌面规格3.5*2.6米,Φ273*12镀锌无缝钢管3F杆型立杆,H=8.5m,横杆Φ152*12,L=4.5m。 | 16200元/套 |
| 13 | 双幅指路标牌立杆1 | 双幅指路牌杆：单悬臂标志立杆 高度8.37m、悬臂长8.0m；㎡4 10.9级高强螺栓； 304拉丝不锈钢包边及杆件；不锈钢板及镀锌面层褐色氟碳漆。 | 58500元/套 |
| 14 | 单幅指路标牌立杆3 | 单幅指路牌杆：单悬臂标志立杆 高度8.6m、悬臂长4.6m、3mm厚不锈钢银灰色烤漆包边及3mm厚不锈钢烤漆咖啡色丝印包边、正背面不锈钢折边丝印LOGO各一套、基础采用C25水泥混凝土现浇、垫层采用C15、50厚C40膨胀混凝土 地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、钢材采用Q235B、Q345B钢、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/㎡。 | 43200元/套 |
| 15 | 双幅指路标牌立杆2 | 双幅指路牌杆1、单悬臂标志立杆 高度8.85m、悬臂长8.5m、3mm厚不锈钢银灰色烤漆包边及3mm厚不锈钢烤漆咖啡色丝印包边、正背面不锈钢折边丝印LOGO各一套、基础采用C25水泥混凝土现浇、垫层采用C15、50厚C40膨胀混凝土 地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、钢材采用Q235B、Q345B钢、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/㎡。 | 61200元/套 |
| 16 | 小标牌立杆基础 | 50*50*60cm C25钢筋砼基础 | 135元/套 |
| 17 | 钢筋混凝土基础 | C30钢筋混凝土基础，含基础开挖，回填及外运，及混凝土浇筑。 | 810元/m3 |
| 18 | 橡胶挡车器 | 新橡胶制作宽10cm，高12cm，宽50cm。 | 72元/对 |
| 19 | 减速驳 | 100*30*5cm | 144元/m |
| 20 | 斑马线阻车警示桩 | Ø165*4*800mm | 324元/根 |
| 21 | 指路牌背面贴广告膜 | 指路牌背面贴广告级反光膜含人工费、高车费等。 | 162元/㎡ |
| 22 | 防撞桶1 | Ø400*750mm防撞桶，高强级反光膜，内置砂石置560mm。 | 216元/只 |
| 23 | 防撞桶2 | Ø600*800mm防撞桶，高强级反光膜，内置砂石置600mm。 | 378元/只 |
| 24 | 水马 | 1500*800*400*200mmPE水马 | 234元/只 |
| 25 | PU塑料警示桩 | 750*80mm | 45元/根 |
| 26 | 反光道钉 | 100mm*100mm*20mm铸铝反光道钉 | 32元/只 |
| 27 | 太阳能道钉 | 130mm*118mm双面黄灯太阳能发光道钉 | 207元/只 |
| 28 | 太阳能爆闪灯 | 双面4灯太阳能爆闪灯：LED寿命10万小时,红色和蓝色，蓄电池功率12V/4Ah,寿命2年。 | 1440元/套 |
|  |  | 可视距离2km，闪烁功率大于180次/min，太阳能电池板功率：3W。 |  |
| 29 | 太阳能黄闪灯 | Ø400LED太阳能黄闪灯 | 1440元/套 |
| 30 | 凸面镜（含杆件安装） | Ø1000mm凸面镜 | 900元/套 |
| 31 | 可移动式标牌支架 | 1m*2m人字型可移动式标志牌支架：镀锌钢管焊接制作安装。 | 540元/套 |
| 32 | 可移动式不锈钢标牌 | L型不锈钢杆标牌，高度2m版面尺寸1.2*0.8m | 1260元/套 |
| 33 | 标杆刷漆 | 表面刷氟碳漆 | 54元/㎡ |
| 34 | 横臂式信号灯杆拆除 | 横臂式信号灯杆拆除含吊车、人工、运费 | 1080元/套 |
| 35 | 指路标志牌杆拆除 | 指路标志牌杆拆除含吊车、人工、运费 | 1080元/套 |
| 36 | 小立杆拆除 | 单杆式小标志牌杆拆除含人工、运费 | 144元/套 |
| 37 | 地面彩色标志 | 可粘贴型地面彩色标志，反光度I级 | 342元/㎡ |
| 38 | 人行安全岛 | 一体式橡胶人行安全岛：总长6m，橡胶岛头：L1000*W700*H300mm | 2880元/套 |
|  |  | 行人停踏板：L1000*W700*H60mm |  |
|  |  | 红白双色柱：H1100mm |  |
| 39 | 阻车石球1 | 大理石阻车石球路障：直径40cm | 432元/套 |
| 40 | 阻车石球2 | 大理石阻车石球路障：直径50cm | 522元/套 |
| 41 | 阻车石球3 | 大理石阻车石球路障：直径60cm | 612元/套 |
| 42 | 非机动车道石柱 | 花岗岩石柱，直径20cm，地面以上高度60cm，含开挖，路面恢复 | 270元/根 |
| 43 | 挡车器 | D60钢管制作，长度2米，两端一体式折弯，面刷黑色氟碳漆，黄色反光膜，混凝土基础30*30*40（cm）. | 234元/根 |
| 44 | 拒马移动路障 | 1.2米高3.0米长 宽度75公分89大管 76小管 厚度2.0mm，表面红白反光漆 | 1440元/m |
| 45 | 智能自发光防摩擦警示柱 | 1156（H）*240(L)*120mm(W) | 3600元/套 |
| 46 | 路口智能红外线语音警示桩 | 1317（H）*240(L)*120mm(W) | 5400元/套 |
| 47 | 太阳能靠右行驶标志 | 1950（H）*430(L)*240mm(W) | 6300元/套 |
| 48 | 自发光太阳能警示柱 | 1230（H）*156(L)*156mm(W) | 3150元/套 |
| 49 | 新型面光源发光交通标牌1 | 直径80cm标志牌 | 2700元/套 |
| 50 | 新型面光源发光交通标牌2 | 直径100cm标志牌 | 4050元/套 |
| 51 | 新型面光源发光交通标牌3 | Δ90cm标志牌 | 2430元/套 |
| 52 | 新型面光源发光交通标牌4 | 80cm*80cm标志牌 | 2700元/套 |
| 53 | 新型面光源发光交通标牌5 | 直径80cm正八边形标志牌 | 3420元/套 |
| 54 | 新型面光源发光交通标牌6 | 新型面光源发光交通标牌按平方计 | 3420元/㎡ |
| 55 | 新泽西护栏 | 高80cm，下宽50cm，顶部宽15cm，含运费 | 810元/米 |
| 56 | 小型新泽西护栏 | 高50cm，上宽12cm，下宽35cm，含运费 | 315元/米 |
| 57 | 开发区款式交通护栏1 | 同津大道现有款式护栏，不带花箱 | 468元/米 |
| 58 | 开发区款式交通护栏3 | 广玉兰款式中央隔离护栏，不带花箱 | 378元/米 |
| 59 | 开发区款式交通护栏4 | 广玉兰款式中央隔离护栏，带仿木纹花箱 | 585元/米 |
| 60 | 开发区款式交通护栏5 | 花箱式护栏，高度75公分，长度75公分，宽40公分，含连接铁链 | 855元/个 |
| 61 | 花箱 | （一）底座 1、规格：3550mm*360mm*220mm 2、底座框架：50mm*50mm*1.5mm镀锌钢管 3、底座横杆：20mm*20mm*1.5mm镀锌钢管 4、底座柱墩：100mm*100mm*5mm镀锌钢板 5、表面热镀锌处理+金属氟碳漆 | 1080元/米 |
|  |  | （二）花箱 1、配置：1主花箱+2副花箱 2、规格： 主花箱：长1700mm，高648mm，宽420mm； 副花箱：长975mm，高448mm，宽420mm； 主内胆：长1670mm，高648mm，宽390mm； 副内胆：长945mm，高448mm，宽390mm； 3、外箱主材2.0mm厚铝板，花箱内折边15mm宽度，丝网印刷+高温喷塑（或高温烤漆）。 4、内胆主材12mm厚发泡PVC板材，20mm厚PVC龙骨粘接。 5、开孔：主花箱内胆底板排水孔（直径10mm）4个（间距均分），副花箱内胆底板排水孔（直径10mm）2个（间距均分）。 |  |
| 62 | 京式人非护栏 | 1.0*2.0m京式人非护栏，含立柱制作安装 | 135元/米 |
| 63 | 新型护栏1 | 护栏长2500mm，高800mm，立柱高1060mm，底座采用钢板预制 | 270元/米 |
| 64 | 新型护栏2 | 护栏长3000mm，高800mm，立柱高1060mm，底座采用钢板预制 | 234元/米 |
| 65 | 塑钢护栏1 | 1.2*3米白色塑钢护栏，含立柱柱墩制作安装 | 135元/米 |
| 66 | 塑钢护栏2 | 0.6*3米白色塑钢护栏，含立柱柱墩制作安装 | 99元/米 |
| 67 | 波形护栏1 | 3mm厚双波护栏，立柱d114*4mm长1.9米，含配件安装 | 234元/米 |
| 68 | 波形护栏2 | 3mm厚双波护栏，一柱双挂安装，立柱d114*4mm长1.9米，含配件安装 | 324元/米 |
| 69 | 波形护栏3 | 4mm厚三波护栏，，立柱d140*4.5mm长2.15米，含配件安装 | 342元/米 |
| 70 | 隔离护栏1 | 1、类型:古典式防眩目中心移动隔离护栏2、规格、型号:2.6m*1.17m3、材料品种:镀锌钢管4、430*350*150mm铸铁底座 | 405元/m |
| 71 | 隔离护栏2 | 1、类型:镀锌钢隔离护栏；2、立柱:90*130*5*550mm，间距2.5m；3、横杆:80*90*4*2500mm上横杆，50*50*4*2500mm下横杆3、底座:铸铁底座450*350*1504、所有金属均采用热浸镀锌防腐处理，镀锌350g/m25。 | 315元/m |
| 72 | 护栏单立柱 | 1、规格、型号:90mm*130mm*900m*ZTI；2、材料品种:镀锌异型钢管、连接法一及装饰球 | 162元/套 |
| 73 | 铸铁底座 | 1、类型:铸铁底座；2、规格、型号:35cm*45cm*15cm3、重量:36Kg | 180元/只 |
| 74 | 悬臂式指路牌杆件 | 悬臂式指路牌，立杆299*10mm*8400，横臂152*8mm*5200，连接法兰d600*20 | 17100元/套 |
| 75 | 钢构件 | 其他钢构件制作安装，含制作，镀锌，表面喷塑或镀锌 | 14元/kg |
| 76 | 不锈钢构件 | 其他不锈钢钢构件制作安装，主要材料304不锈钢，含制作，镀锌，表面喷塑或镀锌 | 41元/kg |
| 77 | T型路名牌 | 型路铭牌，牌面规格：360*1400，单柱式立杆，立杆采用50*50*5.0热镀锌方管外两侧包3.0折弯镀锌钢板，杆高2.2m；标牌：双面2mm不锈钢板（50*50*4热镀锌方管支撑骨架）面贴二级反光膜底板及字体，含装饰云台、异形装饰支座、表面氟碳喷涂等， | 2520元/套 |
|  |  | 工作内容：1、基坑开挖；2、地脚预埋件制作安装；3、C25商品砼浇筑；4、上部杆件及标牌制作安装，基础砼600*600*1000mm， |  |
| 78 | 应急抢修 | 应急抢修：含人工机械费 | 450元/次 |
| 79 | 阻车石墩 | 大理石阻车石柱路障：Ф200*600m | 235元/套 |
| 80 | Φ89mm警示桩(直埋式) | 1、镀锌钢管 2、立柱ф89*3mm*800mm | 161元/根 |
| 81 | Φ114mm警示桩(直埋式) | 1、镀锌钢管 2、立柱ф114*4.0mm*800mm | 224元/根 |
| 82 | Φ165mm警示桩(直埋式) | 1、镀锌钢管 2、立柱ф165*4.5mm*800mm | 304元/根 |
| 83 | Φ89mm警示桩(基础式) | 1、镀锌钢管 2、立柱ф89*2.5mm*800mm 3、含底座法兰 4、人工开挖土方,回填土方,余土就近处理 5、600*600*400（mm） C25非泵送商品砼基础,含钢筋、模板 6、250*250*10（mm）钢板法兰及其肋板加固 | 199元/根 |
| 84 | Φ114mm警示桩(基础式) | 1、镀锌钢管 2、立柱ф114*2.5mm*800mm 3、含底座法兰 4、人工开挖土方,回填土方,余土就近处理 5、600*600*400 （mm）C25非泵送商品砼基础,含钢筋、模板 6、250*250*10（mm）钢板法兰及其肋板加固 | 253元/根 |
| 85 | Φ165mm警示桩(基础式) | 1、镀锌钢管 2、立柱ф165*4.5mm*800mm 3、含底座法兰 4、人工开挖土方,回填土方,余土就近处理 5、600*600*400（mm） C25非泵送商品砼基础,含钢筋、模板 6、250*250*10（mm）钢板法兰及其肋板加固 | 361元/根 |
| 86 | 橡胶上坡驳 | 400mm*150mm | 208元/m |
| 87 | 路锥 | 高度70cm路锥，红色pvc制作，面贴高强级反光膜 | 54元/个 |
| 88 | 卡车 | 9.6米长货箱卡车零星使用 | 900元/次 |
| 89 | 吊车 | 16T吊车零星使用 | 900元/台班 |
| 90 | 工人 | 零星工人 | 180元/人次 |
| 91 | 安拆护栏 | 现有的护栏进行拆除或安装 | 18元/米 |
| 92 | 机非隔离护栏1 | 护栏片子长度 2.5m，高 0.45m，底座加立柱高度 0.785m色彩为深灰色 | 162元/米 |
| 93 | 机非隔离护栏2 | 护栏片子长度 2.5m，高 0.45m，底座加立柱高度 0.785m色彩为深灰色，类型:铸铁底座，材质采用热浸防腐镀锌处理，重量:36Kg，带公安字样 | 216元/米 |
| 94 | 护栏端头（大） | 热镀锌件：钢板219*110*4（2块）/210*40*4（2块），半圆管直径219*5*860（1片），反光膜860*350（1片） | 432元/套 |
| 95 | 护栏端头（小） | 热镀锌件：钢板219*110*4（2块）/210*40*4（2块），半圆管直径219*5*480（1片），反光膜480*350（1片） | 252元/套 |
| 96 | 轮廓标 | 1、类型：标志形状见详图 2、反射器颜色为白色和黄色两种,白色反光片安装于道路右侧,黄色反光片安装于道路左侧或中央分隔带上。 3、安装在波形梁护栏上的轮廓标,安装时支架插入护栏连接螺栓,拧紧螺栓即可。反射器与支架采用抽芯铆钉连接。 4、反射性能应符合国标的有关规定。设置间距按JTG/T D81-2017有关规定执行。 5、轮廓支架采用1.5mm厚钢板冷弯成型,表面采用热浸镀锌处理,镀锌量为600g/m 。 | 41元/套 |
| 97 | 镀锌钢板填砼底座拆换 | 镀锌钢板填砼底座(灯笼管口径) 400*300*150,带公安字样 颜色RAL7015 | 54元/套 |

3、信号灯类

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 综合单价最高限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号机 | 网络智能信号机2、尺寸：660*415*1355mm 工作内容：1、安装 2、试运行 | 29700元/台 |
| 2 | 信号灯1 | 1、类型：箭头信号灯灯 2、信号灯规格、型号、组数：Ø400LED箭头信号灯 3、黄灯灯盘集成脉冲式倒计时器 | 4050元/组 |
| 3 | 信号灯2 | 1、类型：满屏信号灯 2、信号灯规格、型号、组数：Ø400LED满屏信号灯 3、黄灯灯盘集成脉冲式倒计时器 | 4320元/组 |
| 4 | 信号灯3 | 1、类型：人行信号灯 2、信号灯规格、型号、组数：Ø300LED双联人行信号灯 | 2070元/组 |
| 5 | 信号灯灯盘 | 1、类型：信号灯灯盘 2、Ø400LED信号灯灯盘 | 810元/块 |
| 6 | 倒计时盘 | 1、类型：倒计时盘 2、Ø400LED脉冲型倒计时盘 | 900元/块 |
| 7 | 信号机主板 | 1、类型：信号机主板 2、智能信号机主控板 | 5850元/块 |
| 8 | 信号机电源板 | 1、类型：信号机电源板 2、智能信号机电源板 | 1800元/块 |
| 9 | 信号机灯控板 | 1、类型：信号机灯控板 2、智能信号机灯控板 | 1980元/块 |
| 10 | 标杆1 | 1、车行信号灯立杆 2、高度7.2m、悬臂11m 3、采用3mm厚不锈钢包边氟碳漆咖啡色、4mm厚不锈钢封顶、正背面3厚不锈钢折边丝印LOGO各一套 工作内容：1、标杆制作、安装 | 43200元/根 |
| 11 | 标杆2 | 1、车行信号灯立杆 2、高度7.2m、悬臂9m 3、采用3mm厚不锈钢包边氟碳漆咖啡色、4mm厚不锈钢封顶、正背面3厚不锈钢折边丝印LOGO各一套 工作内容：1、标杆制作、安装 | 42300元/根 |
| 12 | 标杆3 | 1、车行信号灯立杆 2、高度7.2m、悬臂7m 3、采用3mm厚不锈钢包边氟碳漆咖啡色、4mm厚不锈钢封顶、正背面3厚不锈钢折边丝印LOGO各一套 工作内容：1、标杆制作、安装 | 41400元/根 |
| 13 | 标杆4 | 1、人行交通信号灯立杆 2、高度3.4米 3、采用3mm厚不锈钢包边氟碳漆咖啡色、4mm厚不锈钢封顶、正背面3厚不锈钢折边丝印LOGO各一套 工作内容：1、标杆制作、安装 | 2250元/根 |
| 14 | 标杆5 | 双向4车道无屏幕杆件，立杆7150*Φ400*15（mm）。挑臂9225（Φ300~200）*15（mm）含基础开挖，钢筋混凝土浇筑 | 21600元/根 |
| 15 | 标杆6 | 双向2车道杆件，立杆7150*Φ400*15（mm）。挑臂6225（Φ300~200）*15（mm）含基础开挖，钢筋混凝土浇筑 | 18000元/根 |
| 16 | 标杆7 | 双向6车道杆件，立杆8250*Φ400*15（mm）。挑臂11630*（Φ300*200）*15（mm）。含基础开挖，钢筋混凝土浇筑 | 28800元/根 |
| 17 | 标杆8 | 挑臂4米八角信号灯杆，立柱d240/d 320*8*7000（mm）,横杆d100/d800*6*4000+d200*6*200（mm），底法兰d600*20（mm） | 11700元/根 |
| 18 | 标杆9 | 挑臂6米八角信号灯杆，立柱d240/d 320*8*7000（mm）,横杆d100/d800*6*6000+d200*6*200（mm），底法兰d600*20（mm） | 13500元/根 |
| 19 | 标杆10 | 1、临时信号灯立杆 2、高度8米 3、采用114*4mm厚镀锌钢管制作 4、工作内容：1、标杆制作、安装 | 900元/套 |
| 20 | 钢筋混凝土基础 | C30钢筋混凝土基础，含开挖，清运，浇筑 | 810元/m3 |
| 21 | 配线1 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV-2*2.5m㎡ 3、配线部位：管内穿线 | 7元/m |
| 22 | 配线2 | 1、名称：信号灯控制线 2、规格：RVV-4*1m㎡ 3、配线部位：管内穿线 | 7元/m |
| 23 | 配线3 | 1、名称：信号灯控制线 2、规格：RVV-12*1m㎡ 3、配线部位：管内穿线 | 18元/m |
| 24 | 配线4 | 1、名称：信号灯控制线 2、规格：RVV-3*1m㎡ 3、配线部位：管内穿线 | 5元/m |
| 25 | 配管1 | 1、名称：PE50保护管2、配置形式：绿化带埋地敷设 | 14元/m |
| 26 | 配管2 | 1、名称：PE50保护管2、配置形式：人行道埋地敷设 | 23元/m |
| 27 | 配管4 | 1、名称：PE75保护管2、配置形式：绿化带埋地敷设 | 23元/m |
| 28 | 人（手）孔井 | 手孔井500*600*1000mm 工作内容：1、开挖2、基础砌筑3、安装 | 360元/座 |
| 29 | 顶管 | 马路顶管PE50*3 工作内容：1、马路顶管 2、护管 | 153元/m |
| 30 | 接地装置调试 | 路口接地装置调试 | 1080元/路口 |
| 31 | 信号灯维修 | 信号灯维修：含人工，登高车等，更换材料另计 | 900元/次 |
| 32 | 太阳能信号灯 | 太阳能信号灯，电池大于等于80ah，太阳能板大于等于150w，保证连续3个月户外正常运行，四面具有左转灯及圆盘灯三色显示。 | 10800元/台 |

（三）养护更换要求

1、标志标线类

（1）标志、标线设计应符合最新国家标准GB5768以及《GBT 18833-2012 道路交通反光膜》等相关标准；

（2）使用的标线涂料应具有与路面粘结力强、干燥迅速以及良好的耐磨性，耐候性，抗滑性等特性；

（3）标线应具有良好的视认性，宽度一致，间隔相等，边缘整齐，线型规则，线条流畅；

（4）标线涂层应厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象；

（5）标线涂层厚度，热熔型涂料标线1.8㎜±0.2；彩色防滑标线厚度按采购文件及相关国家规范标准要求。

（6）反光标线：

撒布在标线上的玻璃微珠其质量和级配应符合有关国家标准或行业标准要求。

反光标线面玻璃微珠应分布均匀，含量为0.3—0.34㎏/㎡。

白色反光标线的逆反射系数应不小于150mcd·lx-1·m-2；黄色标线的逆反射系数应不小于100mcd·lx-1·m-2。

（7）标线使用寿命：热熔型标线：二级公路24-30个月，城市道路20-24个月，水泥混凝土路面20个月；

（8）标志、标线施工的各个步骤应符合国家或行业或交通部门的相关规定。

（9）交通标志底板和标志面所采用的材料应具有相容性，防止因不同的热膨胀系数或其他反应造成标志面的变形和损坏；

（10）标志杆件钢材不得低于Q235碳素钢、所有标志的支架钢管以及连接件应按照GB/T18266的规定做防腐处理；

（11）所有标志应能承受10级以上大风、能抗意外破坏作用，当受到任意方向500n的力时，标志板残余变形应不大于100mm/m；

（12）成交单位要负责标志、标线的材料、施工。若标线、标志施工过程中对原建筑（含绿化）或原成品产生破坏，成交单位要负责修补复原。

（13）成交单位责任项目在未验收合格之前的现场保护工作，标线施工时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥，并保证施工过程中的施工人员安全和道路交通安全，如因成交单位未按要求施工和竖立相关标志引发事故，成交单位自行承担相关责任。若因成交单位保管不当造成需要修复，成交单位应负责修复，费用由成交单位自行承担。

2、信号灯类

（1）成交单位应对服务范围内的所有点位设备进行逐一排查，对不符合采购文件系统要求及接入要求的点位设施，提出维修改造方案，由采购单位确认后进行维修。

（2）当采购单位提出故障修复要求后，成交单位响应时间不得超过2小时，由于设备及其承载系统发生故障的，应在3天内完成修复；由于传输光缆被切断导致的故障，修复时间不超过7天；涉及需要更换杆件及基础的项目，因涉及混凝土基础浇筑和养护可相应放宽到14天内完成恢复。如遇到连续阴雨天气的，考虑到人员、设备等安全，室外故障设备的维修可适当延时。在遇到强雷雨天气和大雪等恶劣天气情况带来的大面积障碍，修复时间可按需要顺延相应天数。如因市政供电问题导致的故障，修复时间从市政供电恢复后开始计算。

（3）成交单位应确保系统数据安全，任何数据资料未经采购单位许可不得向第三方提供。

（4）常用的备品备件要求：为确保成交单位能够顺利及时的完成维护任务，要求成交单位在吴江设有备品备件库，备品备件库里必须常年备有常用的备品备件。要求常备备品备件应至少包括以下内容：信号机、信号机主控板 、电源板、信号机检测板、信号机驱动板。

（5）维护完好率的要求：①信号机完好率（联网率）必须达到100%；②信号灯完好率必须达到98%；

3、有关说明：

（1）在看护中遇到失窃现象（不限于数量多少），成交单位应在当天向当地公安机关报案和采购单位报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况。

（2）安全措施及责任：成交单位自行承担项目服务期间的人员、设备等一切安全责任。在现场工作时，成交单位应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，成交单位应采取必要的安全措施，并应保障采购单位免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由成交单位承担。

（3）服务要求：成交单位应严格按照要求进行维护，并接受采购单位的考核评分。根据采购单位交通设施维护要求及成交单位响应文件中的承诺，对成交单位提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。对采购单位提出的关于交通设施维护合理的建议应予执行。采购单位因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，由成交单位和采购单位协商解决。

（4）在维护过程中，若有其他部门在本次采购交安设施日常养护服务范围内或周边施工，成交单位意识到可能对看护工作造成影响时，成交单位有义务及时与采购单位联系并汇报，并由采购单位出面协调处理相关的工作。如果因成交单位没有作到及时汇报而造成的相应损失或产生的不良后果由成交单位负责。

（5）维护过程中必须配合采购单位完成交通设施迁移、改造等变更；所产生的费用由另行结算。

（6）本项目包含但不限于已有设施维护及新增设施（采购文件养护范围外），新增设施按市场价格乘以固定优惠折扣率计算，最终结算金额以审计金额为准。

七、其他有关说明：

1、响应单位须对本项目中的所有服务功能进行报价，不得拆开报价或只投其中的部分内容，否则作无效响应处理。

2、本项目为固定折扣报价，即磋商响应单位在综合单价最高限价的基础上报统一的固定折扣率。磋商响应报价包括完成该项工作所需的所有设备、人工、材料、机械、管理、维护、维修、更换、交通事故造成的损失、失窃费用、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。磋商最后报价为最终报价。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。磋商响应单位未填价格的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括磋商总报价中。

3、响应单位必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

5、验收标准：采购文件、响应文件、最终的合同及考核标准均作为验收依据。

6、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，在成交结果公示期间，成交单位须提供相关响应原件资料以供与复印件资料核对。如有虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其成交的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。

7、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州市政府采购网公示为准。

- 评审办法及评分标准

- 评审办法：

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的前两名供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。

3、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。磋商响应报价得分直接计算取得。评委评审得分和磋商响应报价得分相加为响应单位的总得分。

4、如出现评标总得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以实际磋商响应报价较低者优先作为成交候选人，如果实际磋商响应报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定成交候选人。

- 评分标准

（一） 报价得分（15分）

1、磋商响应报价（投标固定折扣率）低于或等于最高限价的，为有效响应报价。超最高限价的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得成交。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且磋商响应报价最低的报价为评审基准价，其价格分为最高分。其他磋商响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

磋商响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×价格权值（15%）×100（四舍五入保留至小数点后二位）。

注：“苏采云”系统中填报优惠率，优惠率=100%-固定折扣率。举例：若固定折扣为八折（80%），则“苏采云”系统填报优惠率为100%-80%=20%，以此类推。

（二）技术服务方案（66分）

1、针对本次项目维护管理服务具体方案（7分）

针对本次项目提供相关的维护保养方案进行综合比较，方案在日常巡视、检查、检测、检修、日常配合等各方面考虑周全，详实具体、科学合理、可行性高的得7分；方案较为详细，安排较为科学、较为可行的得5分；方案详实程度及合理性一般的得3分；方案不够详细合理性较差的得1分；未提供的不得分。

2、针对本项目的设备设施安装方案（7分）

主要包括针对接受采购单位安装新设备的工作指令时提供的相关工作方案，包括安装前期预备、现场管理，材料管理、调试运行管理等内容进行综合比较，方案详实具体、切实可行性高的得7分；内容较为详细、可行性较好的得5分；内容、可行性一般的得3分；不够详细可行性较差的得1分；未提供的不得分。

3、针对本项目的设施抢修、应急方案（6分）

设施抢修、针对重大检查、恶劣天气的应急组织方案，包含设备抢修、应急抢修方案，以及接到通知后的响应时间、处理方案、人员安排等内容进行综合比较，方案详细，总体安排科学合理的得6分；方案较为详细，安排较为科学、较为可行的得4分；方案详实程度及合理性一般的得2分；方案不够详细合理性较差的得1分；未提供的不得分。

4、针对本项目的设施偷盗及人为损坏的处理恢复方案（7分）

对管理范围内的设施偷盗或人为损坏及故障发现后的处置以及偷盗发生后采取的措施，根据偷盗的种类及危害性，分别提供了相应的处置方案，且合理可实施性强的得7分；对各类偷盗及损坏情况及处理方案分析较好的得5分；各类偷盗及损坏情况分析及处理分析较简单，可实施性一般的得3分；各类偷盗及损坏情况分析及处理分析较差，可实施性较差的得1分；未提供的不得分。

5、针对本项目的安全管理方案（6分）

安全管理方案考虑全面，包括正常养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及各项紧急预案且可实施性强的得6分；方案考虑较为全面，各项措施较为科学合理的得4分；方案考虑简单，各项措施较为简单合理性一般的得2分；方案考虑较差，各项措施合理性较差的得1分；未提供的不得分。

6、针对本项目的内部管理方案（6分）

主要包括针对本项目的内部各项制度（接管移交管理、安全生产管理、工具管理、员工管理、档案管理、财务管理、备件管理、考核奖惩管理等制度等）的完善性和可操作性，针对本项目的内部各项制度详实具体、可实施性好的得6分；内容较为详细、可行性较好的得4分；内容、可行性一般的得2分；不够详细或可行性较差的得1分；未提供的不得分。

7、针对本项目的维护期间与其他单位、部门的综合协调方案（6分）

维护期间与其他单位、部门的综合协调方案考虑全面，可实施性强的得6分；协调方案较为详细，可实施性较好的得4分；协调方案不够详细，可实施性一般的得2分；协调方案较差，可实施性较差的得1分；未提供的不得分。

8、响应单位对本项目的了解情况，重点难点分析情况（7分）

对现场情况调查分析了解深入，重点难点分析清晰的得7分；对项目现场调查了解较为详细，重难点分析较为合理的得5分；对现场情况调查分析了解情况一般，重难点分析合理性一般的得3分；对现场情况调查了解分析较差，重难点不够清楚的的得1分；未提供的不得分。

9、针对本项目服务质量保证承诺及后续服务承诺（6分）

服务质量保证承诺及后续服务承诺全面完善，针对性强的得6分；服务质量保证承诺及后续服务承诺较好，针对性较好的得4分；服务质量保证承诺及后续服务承诺一般，针对性一般的得2分；服务质量保证承诺及后续服务承诺较差，针对性较差的得1分；未提供的不得分。

10、养护更换相关产品质量（8分）

（1）提供热熔突起型白色路面标线涂料检测报告的得2分；

（2）提供热熔反光型白色路面标线涂料的检测报告的得2分；

（3）提供热熔反光型黄色路面标线涂料的检测报告的得2分；

（4）提供路面标线用玻璃微珠检测报告的得2分。

注：上述（1）-（4）项内容，响应文件中需提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖响应单位公章，否则不得分。

（三）针对本项目配置的人员及设备情况（7分）

1、项目经理情况（2分）

响应单位拟派的项目经理自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似交通设施维护项目的得2分。（响应文件中提供由社保部门出具的响应单位为其缴纳的最近一期社保证明材料复印件，并提供类似服务项目采购单位盖章的证明材料复印件（证明资料中须体现项目经理信息）并加盖响应单位公章，缺失、不符或未提供的均不得分。）

2、项目组成员（除项目经理外）（2分）

项目组成员（除项目经理外）中具有登高车作业证、低压电工证的，每提供一项得1分，最高得2分。（响应文件中提供相应人员证书及由社保部门出具的响应单位为其缴纳的最近一期社保证明材料复印件并加盖响应单位公章，缺失、不符或未提供的均不得分。）

3、针对本项目的设备设施配置（3分）

（1）配置一辆液压高空作业高车（10米及以上）的得1分，本项最高1分。

（2）配置一辆皮卡类运输车辆的得1分，本项最高1分。

（3）配置一辆其他维护巡视车辆的得0.5分，本项最高1分。

注：上述（1）-（3）项内容，车辆如为自有的，响应文件中需提供车辆行驶证、车辆彩图及设备发票清单复印件并加盖响应单位公章；如为租赁的，响应文件中需提供车辆租赁合同、租金发票复印件（租赁结束日期不早于本项目服务结束日期）、车辆行驶证复印件并加盖响应单位公章；承诺中标后购买或租赁的，响应文件中需提供承诺函（承诺函中需列明相关设备清单）并加盖响应单位公章；缺失、不符或未提供的，对应项均不得分。

（四）响应单位综合履约能力（12分）

1、体系认证证书（3分）

响应单位具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每具备一项得1分，最高得3分。（响应文件中提供证书复印件并加盖响应单位公章，并提供证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询为有效状态的查询结果网页截图，未提供上述证明文件或所提供资料无法证明有效的不得分。）

2、类似业绩（9分）

响应单位自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今承担过类似交通设施维护项目业绩的，每提供一份得3分，最高得9分。（响应文件需提供完整的业绩合同复印件并加盖响应单位公章，否则不得分。）

备注：1、报价超过采购预算（最高限价）的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4、采购文件中要求的复印件可以用扫描件代替；采购文件中要求加盖响应单位公章的，可用电子签章代替。

5、采购文件中要求的复印件可以用扫描件代替，如因复印件或扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。

- 合同主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托苏州韵诚项目管理咨询有限公司进行本项目即2025-2026年江陵街道交安设施养护项目（采购编号：JSZC-320509-YCXM-C2025-0007）政府采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商采购文件、乙方的磋商响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同所涉及的服务基本情况及范围：

1、乙方负责2025-2026年江陵街道交安设施养护项目，甲方对乙方工作进行监管和考核，若乙方不能按要求实施项目，甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。

2、下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力，有冲突的，以有利于甲方、标准高的为准：

（1）成交通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）磋商文件及其附件；

（4）乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（5）合同附件。

3、服务内容：详见磋商采购文件及乙方响应文件等。

4、服务期限：合同签订之日起贰年（具体以合同约定时间为准）。合同终止条件为服务期限截止或合同签订后实际结算金额达到200万（二者中以先到者为准）。

二、合同价格与支付：

1、本合同总价款暂按采购预算金额为 200 万元，成交固定折扣率为    。合同总价包括完成本项工作所需的所有设备、人工、材料、机械、管理、维护、维修、更换、交通事故造成的损失、失窃费用、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报固定折扣率在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、付款方式及步骤：

（1）付款步骤：按实际发生的工作量和中标折扣率计算服务费用，每季度结算一次。每次支付当期服务量所计算金额的50%，当期服务量送审后支付至送审价的60%，审计结束后支付至审定价的80%，审计结束满1年（以审计报告审定单出具日期起计算）后支付至审定价的90%，审计结束满2年后付清余款。（罚扣款另行扣除，每个季度考核一次（付款时直接计算该季度的扣款）。具体付款时间及比例以开发区财政局相关规定为准。

（2）付款方式：银行转账。每次付款前，乙方需向甲方出具合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不就此承担逾期付款的违约责任。

4、乙方账户信息：

开户名：

开户行：

账  号：

乙方若变更上述账户信息的，应提前5个工作日通过书面的方式通知甲方。若乙方未书面通知甲方，甲方向乙方提供的上述账户信息支付本合同项下的服务费用的，即视为已经履行的相应的付款义务，甲方不再承担逾期付款的责任。

5、甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用。

三、考核标准

乙方应严格按照采购文件的有关规定提供服务，满足采购文件中所列全部要求和乙方承诺的其它指标，并由甲方按照具体项目要求进行考核。对未按规定提供服务或者部分服务不合格的，视具体情况按比例扣除。具体考核标准见合同附件。

四、甲方的权利和义务

1、根据甲方交通设施维护服务要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。

3、按照《管理考核办法》，甲方对乙方养护管理工作进行季度检查考核，并打分，具体根据考核结果支付养护费用。甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。

4、乙方应急处置不及时达到3次或甲方书面警告达到3次的，甲方有权终止本项目服务合同，并追究乙方相应违约责任。

5、若乙方在承包养护期间，因将养护管理转包他人，或违反《管理考核办法》等有关规定而被解除承包合同。

五、乙方的权利和义务

1、乙方根据养护技术规范、养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成养护工作。

2、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

3、养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4、因乙方养护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。

5、乙方应做好详细的维护台账，建立维护档案。

六、交通设施养护服务基本要求

乙方必须落实养护各个环节，做好标线、标志、标牌、路名牌、信号灯、警示桩、隔离护栏、限高杆等的维护、保养和运行管理工作，保证各项交通设施性能良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全。

1、养护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由乙方负全责；

2、养护人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由乙方负责修复及承担一切费用；

3、无论养护期间或更换过程中，乙方负责及时清理垃圾。

4、服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由乙方负责恢复或赔偿。

5、因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起路灯碰线、碰屋、非维护原因造成的伤人、伤物），乙方在接到甲方通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理，处理费用甲方按实另行核算。

6、对于乙方养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行养护，所发生的费用从乙方季度维护费中扣除。

7、交通设施保安全天候24小时，无重大破坏和偷盗案件，在看护中遇到交通事故、失窃现象（不限于数量多少），乙方应在当天向当地公安机关报案和甲方报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况。交通事故及自然灾害、施工改造造成的维修工程量，按实际施工工程量所报固定折扣率进行结算。

七、安全

1、乙方承担维护的路段必须由专业人员进行维护，其安全方面的管理事宜由乙方负责，甲方不参与其管理，也不承担其责任。

2、乙方应加强对维护人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生打架、赌博等违法乱纪行为，由乙方负责，与甲方无关。

3、乙方应对维护人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促维护人员穿戴好劳保用品上岗作业。

4、乙方在维护时应指定专人负责安全，精心组织维护。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保维护及甲方利益不受损害，对甲方提出的安全要求，乙方应予采纳。

甲方在维护项目分配时，应有专人指派或现场交底，对地下隐蔽部位的管线，建筑实施等提出安全要求，乙方必须按要求作业。

5、乙方在维护中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与甲方无关，均由乙方负责。

八、违约责任

1、乙方如将中标项目再行转包，甲方有权立即终止合同。

2、如乙方在甲方季度检查考核中发生重大违规现象的，甲方有权即行终止合同。

3、乙方所养护期间发生安全作业事故，甲方有权即行终止合同。

九、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同转让和修改

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

十一、合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。双方一致同意以本协议所列地址及其他常用通讯地址为双方沟通函件、法律文书的送达地址，信件交邮后若因非发件人过错原因造成的无法送达，则以文书退回之日视为送达之日。

十二、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十三、合同生效及其他

1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）、骑缝章后生效，生效合同签订之日起2个工作日内进行网上系统公示。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；经双方签字并加盖公章后生效；补充协议之间如存在冲突的，应以最新签订的为准。

十四、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十五、附则

本合同一式    份，甲方执     份，乙方执     份，采购代理机构贰份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 开户银行： |
|  | 帐号： |
|  | 日期： |

合同附件1：

安全生产、文明施工协议书

甲方：

乙方：

为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《建筑工程安全生产管理条例》，国家、江苏省、苏州市和吴江当地相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方进行安全生产教育。

2、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。

3、甲方有权统一管理乙方驻地建设，并要求乙方维护好现场环境。

4、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。

5、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品（如安全帽、安全带）等，并进行验收。

二、乙方的权利和义务

1、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。

2、因甲方过错，造成乙方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔。乙方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务。

3、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。

4、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守安全管理规章制度、措施、规定（包括甲方制定的相关规定）。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

5、在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

6、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。井下作业时井上须有2人以上旁站照应，井下作业人员应做好安全措施穿专用防护服，戴好防毒面具。

7、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

8、施工作业区管理要求：施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料。乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

9、生活区管理要求：施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入下水；不得破坏树木、绿地；乙方的生活区要符合文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生，工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒。严禁在宿舍内私拉电线；严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌赌博、饮酒闹事、传阅淫秽物品。

10、用电及消防：施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。

11、夜间施工服从政府职能统一管理，或按照规定办理好相关手续，做到不扰民。

12、在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报。

13、在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

14、施工前，承包方应依据吴江市《危险性较大工程安全专项施工方案编制、专家论证审查与备案办法（试行）》（吴建施[2005]12号）文要求，编制有关专项安全方案，做好方案报审、专家审查和政府备案工作。

15、乙方要服从现场总体管理单位的现场管理。

16、严格遵守国家法律法规的要求。

三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负全责。

四、本协议为本合同的从合同，随施工合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

采购单位（甲方）：（盖章）                    服务单位（乙方）：（盖章）

法定代表人：                                  法定代表人：

或其授权的代理人：                            或其授权的代理人：

年   月   日                                    年   月   日

合同附件2：

交通安全设施养护考核表

考核周期： 年 月 日至 年 月 日                              被考核单位：

| 序号 | 检查 项目 | 质量标准 | 评分办法 | 标准分 | 检查得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通隔离墩（栏） | 隔离墩（栏）完整无缺、无歪倒，完好率=（1-缺损数/抽查数）×100%≥90%。 | 完好率每降1%扣0.5分，达不到85%及以下不计分。 | 5 |  |  |
|  |  | 建立健全巡查制度和各类原始记录台帐。 | 按规定周期巡修，达不到周期巡修一次扣0.5分，无补缺不计分。 | 3 |  |  |
|  |  | 当季度工作计划完成情况。 | 每发现一项未完成扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  | 材料管理。 | 按设计要求备料，备料充足。 | 1 |  |  |
| 2 | 信号灯灯屏 | 灯屏完好率=（1-损坏数/抽查数）×100%≥95%。 | 完好率每降1%扣2分，达不到90%及以下不计分。 | 20 |  |  |
|  |  | 建立健全巡查制度和各类原始记录台帐。 | 按规定周期巡修，达不到周期巡修一次扣2分，无修灯记录的扣4分。 | 10 |  |  |
|  |  | 材料管理。 | 各类材料附有合格证，备料充足。 | 1 |  |  |
| 3 | 各类标志、标牌 | 标志、标牌杆身倾斜不大于杆长1%。 | 每发现一处不符合要求扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 标志、标牌清晰完整，无张贴等有碍观瞻之物。 | 每发现一处不符合要求扣0.5分。 | 10 |  |  |
|  |  | 材料管理。 | 各类材料附有合格证，按设计要求备料，备料充足。 | 1 |  |  |
| 4 | 配电箱（柜）室 | 配电箱（柜）体完整无缺、不渗水、无积灰、无锈蚀、门锁完好，柜内器件分布合理，布线规范。 | 1、配电箱（柜）每季度巡修一次，巡修无记录扣1.5 分，未巡修扣3分； 2、质量标准中规定的项目，每发现一项不符合要求扣1 分。 | 16 |  |  |
|  |  | 接触器、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，漏电开关每年试验一次。 |  |  |  |  |
|  |  | 熔丝（芯）发现烧热变色，应及时更换。 |  |  |  |  |
|  |  | 信号机工作完好，指示正确，各部件连接坚固无松动。 |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱编号齐全，备料齐全。 |  |  |  |  |
| 5 | 信号灯灯柱 | 灯杆杆身倾斜不大于杆长1%。 | 1、在巡检架空线路和电缆线路同时巡检专用灯杆，巡检无记录扣1.5分，不检不记录扣3分； 2、质量标准中规定的项目，每发现一项不符合要求扣1分，保护接地达不到扣3分，并要求限时整改达标。 | 10 |  |  |
|  |  | 杆身无损坏、锈蚀现象，油漆杆无油漆剥落、无非法粘贴物。 |  |  |  |  |
|  |  | 灯杆预埋基础周围土地坚实无松动凸陷，混凝土无破损。 |  |  |  |  |
|  |  | 基础法兰螺母无松动。 |  |  |  |  |
|  |  | 材料管理。 | 各类材料附有合格证。 | 1 |  |  |
| 6 | 日常管理 | 具有交通安全设施养护工作计划,管理制度与管理职能。 | 1、根据实际情况评定； 2、未按要求整改落实的每一项3分，整改不到位的每一项扣1分。 | 15 |  |  |
|  |  | 报修处理率100%，一般事故24小时内修复，交通信号灯保证在发生事故后中心区域1小时内修复，其他区域2小时内修复。 |  |  |  |  |
|  |  | 建立区域交通安全设施基础资料。 |  |  |  |  |
|  |  | 对群众投诉，毁体曝光，检查发现问题的整改通知单及工作联系单等及时整改落实并回复。 |  |  |  |  |
|  |  | 现场安全文明施工。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方考评人员： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方（被考核单位）签字： |  |  |  |  |  |  |
| 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、考核周期：每季度考核汇总一次 2、考核实施：甲方根据考核表中的考核标准，每季度对乙方的服务工作进行考核。甲方安排巡视检查人员，对乙方养护作业工作进行检查，对发现的问题记录在案，乙方进行问题的限期整改。甲方除日常巡视检查外，其中每季度安排至少1次明查，由乙方负责人陪同甲方检查人员一起对乙方工作进行检查、考核、评分。 3、考核结果及运用： （1）本考核表作为甲方支付季度服务费的重要依据，满分为100分。每季度考核一次，90分及以上（含90分）不扣款；90分以下，每扣1分扣款1000元；扣款金额从当季应付服务费中直接扣除。 （2）连续二次考核得分低于80分，或一次考核得分低于60分，应急处置不及时3次或甲方书面警告3次的，甲方有权终止本项目服务合同，并追究乙方相应违约责任。 |  |  |  |  |  |  |

- 附件格式

附件1、磋商响应函

磋商响应函

苏州韵诚项目管理咨询有限公司：

我们收到你们JSZC-320509-YCXM-C2025-0007号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目服务，磋商响应报价包含完成本项目服务所需全部费用。我们保证成交后不会对成交价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对成交范围的价款要求额外补偿。不会以不了解采购文件、合同文件为由或曲解、片面理解采购文件、合同文件或割裂采购文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同义务，完成成交项目的全部服务工作。

3、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5、我们愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其成交资格将被取消。

7、我们同意成交后若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的成交资格，并可就因我方未能履约而导致采购方损失的向我方进行索赔。

8、我们保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

9、如果我们成交，我们愿意按采购文件规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

10、与本投标有关的通讯地址：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

附件2、（磋商响应单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系（磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州韵诚项目管理咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320509-YCXM-C2025-0007号的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作磋商响应文件、磋商、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件3、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 2025-2026年江陵街道交安设施养护项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320509-YCXM-C2025-0007 |
| 磋商总报价 （投标折扣率） | % |

注：“苏采云”系统中填报优惠率，优惠率=100%-固定折扣率。举例：若固定折扣为八折（80%），则“苏采云”系统填报优惠率为100%-80%=20%，以此类推。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

附件4、服务条款偏离表

服务条款偏离表

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

附件5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 名称 | 磋商文件商务要求 | 响应文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

附件6、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：采购单位可参照上述格式自行设计表格投标。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

附件7、类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 采购单位 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

附件8、资格证明文件（格式为参考，响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州韵诚项目管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320509-YCXM-C2025-0007号的采购活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件响应单位须知要求中“申请人的资格要求”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

2.响应单位情况表

响应单位基本情况表

响应单位：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | _________万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | _________万元 | 净资产 | _________万元 |
| 股东权益 | _________万元 | 销售收入 | ________年______万元 |
| 实现利润 | _________年_________万元 |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | _________平方米 | 其中： | 自有面积_____平方米 承租面积_____平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

3.中小企业声明资料

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（□中型企业、□小型企业、□微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，为无效投标。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

6.若磋商响应单位提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5.监狱企业证明文件

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

6.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致： 采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号） 的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件9、政府采购合同信用融资政策告知函（该项为通知内容，不需要作为响应文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（全文完）